2020年第三批天津市政府债券蓟州区

生态保护项目（蓟县新城公乐亭湿地公园项目）基本情况

一、区域情况

（一）区域介绍

蓟州区位于天津市最北部，是天津市唯一的半山区县，也是天津市的“后花园”，被列为全国生态示范县和全国首家绿色食品示范区。2016年6月，《国务院关于同意天津市调整部分行政区划的批复》（国函〔2016〕98号）：同意撤销蓟县，设立天津市蓟州区，以原蓟县的行政区域为蓟州区的行政区域。全区总面积1590平方公里，下辖26个乡镇，1个城区街道办事处，949个行政村，31个居委会，总人口86.57万人。

（二）2016-2018年区域经济情况

2016-2018年，蓟州区生产总值分别为422.98亿元、397.07亿元和381.66亿元。2016-2018年，蓟州区一般公共预算收入分别为112.70亿元、84.90亿元和101.20亿元。政府性基金方面，2016-2018年蓟州区政府性基金收入分别为35.10亿元、55亿元和52.90亿元，其中国有土地使用权出让收入19.10亿元、31.40亿元和26.10亿元。

蓟州区经济情况

| 项目（亿元） | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产总值 | 422.98 | 397.07 | 381.66 |
| 生产总值增速（%） | 7.50 | -2.30 | 4.20 |
| 一般预算收入 | 112.70 | 84.90 | 101.20 |
| 政府性基金收入 | 35.10 | 55.00 | 52.90 |
| 其中：国有土地出让收入 | 19.10 | 31.40 | 26.10 |
| 政府性基金支出 | 31.10 | 42.20 | 47.10 |
| 其中：国有土地出让支出 | 30.70 | 37.10 | 30.90 |
| 专项债务限额 | 14.80 | 27.80 | 39.80 |
| 专项债务余额 | 14.80 | 27.80 | 39.80 |

二、债券情况

蓟县新城公乐亭湿地公园项目拟于2020年发行专项债券资金11,000.00万元，期限为3年，按年付息，到期后一次性偿还本金，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

按照财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，本期债券募集资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由相关主管部门专项用于蓟州新城公乐亭湿地公园项目，严禁用于上述项目以外的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

三、项目概况

（一）项目背景

蓟州新城位于蓟州老城以西，是天津市规划的11个新城之一，规划为蓟州的政治、经济、文化中心，是蓟州“十二五”时期的重点建设内容。蓟州新城中心组团位于规划蓟州新城中部，冬至蓟州老城区、津蓟铁路，南至大秦铁路，西至津蓟高速，北至山区，总面积约12平方公里，是蓟州新城的核心，区域定位为产城服务区。

根据蓟州新城中央组团空间发展规划,该区域将逐步形成以中央十字轴划分的四个与古城规模相当的混合型居住组团。本项目公乐亭湿地北部连接蓟州山区，南部承接规划新城，是城市和山区的结合，是规划新城范围内重要的绿化基础设施。随着蓟州新城中央组团周边地块开发进度的不断推进，配套基础设施工程先行建设，提升周边地区基础设施完善程度，增加地块商业活力迫在眉睫。

（二）项目内容

蓟州新城公乐亭湿地公园选址位于蓟州新城中央组团北部，分为南北两个地块。北部地块四至范围：北至北环路、东至规划望水东路、南至独乐寺大街、西至规划望水西路及规划湖西路，占地面积约为19.87公顷；南部地块四至范围：北至独乐寺大街、东至规划望水东路、南至人民西大街、西至规划望水西路，占地面积约为3.60公顷。项目选址见下图：

项目主要建设内容包括：

| 建设内容 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 改造现状河道工程 | 主要包括清淤 7215 立方米，拆除河道 河道硬质护岸836 米 ，新建生态驳岸 2472 米，种植水生植物 7416 平方米 |
| 新建水域工程 | 主要包括土方开挖 3.22 万立方米，建设生态驳岸 1762 米，铺设卵石河滩卵石 1038 立方米，种植水生植物 5286 平方米 |
| 公园道路及广场工程 | 主要包括铺筑公园道路2.74万平方米,体闲广场1.18万平方米,建设木平台和木栈道2540平方米、景观桥710平方米 |
| 其他工程 | 包括建设管理用房800平方米,雨水收集系统、0.9立方米/秒水循环系统,最观照明,家具小品,卫生厕所,广播系统,电子信息导览系统等 |

蓟州新城公乐亭湿地公园项目备案总投资规模为15,951.08万元，其中建设投资15,112.60万元，因发行政府专项债券增加债券发行费5.50万元和建设期利息1,155.00万元，调整后总投资估算详见下表：

投资估算表

| 项目名称 | 投资金额 |
| --- | --- |
| 建设投资 | 15,112.60 |
| 债券发行手续费 | 5.50 |
| 调整后建设期利息 | 1,155.00 |
| 调整后总投资 | 16,273.10 |

蓟州新城公乐亭湿地公园项目已取得有关部门审批同意，批复情况如下：

| 批复文件名称 | 文号 | 发文机关 | 印发时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关于同意天津忆江南置业有限责任公司蓟县新城公乐亭湿地公园项目备案的通知 | 蓟审批一 〔2016〕481号 | 蓟县行政审批局 | 2016-12-21 |

（三）项目投融资计划

本项目建设期投资由企业自筹资本金5,273.10万元，项目总投资中拟通过政府发行专项债券筹集资金共计11,000.00万元，债券期限为3年。

投资估算表

| 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 自有资金（万元） | 计划使用专项债券规模（万元） | 拟使用本期债券资金规模（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓟县新城公乐亭湿地公园项目 | 16,273.10 | 5,273.10 | 11,000.00 | 11,000.00 |

项目分年度投资计划情况见下表：

分年投资计划表

| 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本金（万元） | 2,000.00 | 1,385.00 | 1444.05 | 444.05 | 5,273.10 |
| 债券发行费（万元） | 5.5 | -- | -- | -- | 5.5 |
| 债券发行（万元） | 11,000.00 | -- | -- | -- | 11,000.00 |
| 总计 | 13,000.00 | 1,385.00 | 1,444.05 | 444.05 | 16,273.10 |

四、项目预期收益与融资平衡情况

（一）项目预期收益

本期债券收益来源于蓟州新城公乐亭湿地公园项目中中心组团18-09地块中公园内配套商业地块的土地出让收入。其规划用地性质为商业用地，出让面积61.1亩。

根据项目区域已成交地块信息：津蓟（拍）2017-013号、津蓟（挂）2017-023号和津蓟（挂）2017-003号，预测该项目平衡地块出让单价6,648.30元/平方米。根据规划和自然资源局蓟州分局出具的情况说明中，本项目地块安排在2022年完成出让。根据土地出让政策规定，扣除相关费用后，所产生土地收益为14,204.13万元。

土地出让收入表

| 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地出让收入（万元） | 18,956.61 |
|  | 出让面积（亩） | 61.10 |
|  | 平衡地块预计出让价格（元/平方米） | 6,648.30 |
| 2 | 四项基本政策成本（万元） | 2,382.90 |
| 3 | 政府收益1*25%（万元） | 4,739.15 |
| 4 | 政策性基金3*50%（万元） | 2,369.58 |
| 5 | 可返还土地成本1-2-3（万元） | 11,834.56 |
| 6 | 可返还政府收益3-4（万元） | 2,369.57 |
| 7 | 用于资金平衡土地相关收益5+6（万元） | 14,204.13 |

（二）项目融资还本付息情况

蓟州新城公乐亭湿地公园项目拟申请发行专项债券11,000.00万元，债券期限为3年，按中国债券信息网同期国债近期收益率保守预测为3.5%，每年年末支付利息，第3年年末偿还本金，债券存续期内债券本息合计12,155.00万元。债券还本付息情况如下：

债券还本付息表

| 债券还本付息（万元） | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 专项债券发行 | 11,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 还本付息 | -- | 385.00 | 385.00 | 11,385.00 | 12,155.00 |
| 其中：还本 | -- | -- | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 付息 | -- | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 1,155.00 |
| 期末专项债券余额 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- |

（三）项目自平衡情况

预计本期债券收益在债券存续期内可以全部实现，则收益规模合计14,204.13万元，对募投项目融资成本12,155.00万元的覆盖倍数为1.17倍，项目收益可以覆盖融资成本，资金无法偿还风险较低。

| 项目名称 | 项目总投资（万元） | 项目经营期净收益（万元） | 融资还本付息（万元） | 覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓟县新城公乐亭湿地公园项目 | 16,273.10 | 14,204.13 | 12,155.00 | 1.17 |

针对本项目债券存续期间现金流状况进行模拟分析，本项目资金稳定性较可靠。债券存续期内现金流模拟分析详见下表：

现金流模拟测算表

| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入（万元） |  |  |  |  |  |
| 资本金流入 | 2,000.00 | 1,385.00 | 1,444.05 | 444.05 | 5,273.10 |
| 债券资金流入 | 11,000.00 |  |  |  | 11,000.00 |
| 运营收入 |  |  | 14,204.13 |  | 14,204.13 |
| 现金流入总额 | 13,000.00 | 1,385.00 | 15,648.19 | 444.05 | 30,477.23 |
| 现金流出（万元） |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 13,000.00 | 1,000.00 | 1,059.05 | 59.05 | 15,118.10 |
| 债券发行费用 | 5.50 |  |  |  | 5.50 |
| 债券还本付息 |  | 385.00 | 385.00 | 11,385.00 | 12,155.00 |
| 现金流出总额 | 13,000.00 | 1,385.00 | 1,444.05 | 11,444.05 | 27,273.10 |
| 现金净流量（万元） |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 0.00 | 0.00 | 14,204.13 | -11,000.00 |  |
| 期末项目累计现金结存额 |  | 0.00 | 14,204.13 | 3,204.13 |  |

（四）压力测试

经计算，项目整体收益在压力测试情况下，融资本息覆盖倍数仍大于1.0倍，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。压力测试明细如下：

压力测试表

| 经营净收益变动情况敏感性分析（万元） | 敏感性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10% | -50% | 0 | 50% | 10% |
| 经营性净收益 | 12,783.72 | 13,493.93 | 14,204.13 | 14,914.34 | 15,624.55 |
| 债券还本付息额 | 12,155.00 | 12,155.00 | 12,155.00 | 12,155.00 | 12,155.00 |
| 债券覆盖倍数 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 |

五、项目潜在风险评估

（一）自然条件风险

蓟州生态保护项目，实施难度受区域内地理条件、气候条件以及区域内水系、生物链等自然条件影响。工程涉及的范围较广、实施周期较长，若自然条件出现较大程度的变化，将可能导致项目实施方案或实施进程进行相应的调整，进而引起投资额度增加、项目实施周期加长等影响。

（二）项目管理风险

蓟州生态保护项目是综合性系统性工程，涉及的项目类型和实施主体较多。若在项目执行过程中由于管理机制不完善、沟通协调不畅、管理决策失误等因素，导致项目进度慢、实施效果不佳，从而影响到项目的进展。

（三）投资规模变动风险

蓟州生态保护项目在实际开展过程中，可能结合实际情况对项目内容等进行相应调整，使得最终投资规模与计划投资规模产生差异。

（四）收益波动风险

项目收益来自于土地出让收益，受当地土地流转市场波动影响较大。上述因素均会导致项目收益出现一定波动。

六、经济社会效益分析

（一）项目的生态效益

本项目为蓟州生态保护建设工程,其建设产生的环境效益主要体现在三方面:第一,促进自然保育,充分发挥公园在净化空气、涵养水源、调节气候、防止水土流失方面的作用,对于区域生物多样性的保护具有积极的促进作用,同时能使高度人工化环境的城市拥有良好的生态多样性。

根据东北林业大学研究显示,1万平方米绿地每天可吸收二氧化碳900千克,释放氧气600千克,据此计算,本项目拟实施陆域绿化面积约13.70万平方米,新增绿地年可吸收二氧化碳约4500吨、释放氧气约3000吨,调节大气中二氧化碳和氧气的含量,并能吸收烟尘、二氧化硫、氟化氢等有害物质,使区域相对空旷地区降尘量减少23%-52%、飘尘量减少37-60%,发挥"城市绿肺"效应,净化空气;绿地夏季可吸收60%-80%日光和90%辐射能,有效降低城市温度;绿地植物可通过叶面蒸发水分,可使周边区域相对湿度提升10%-20%。

综上所述,蓟州生态项目的建设对生态环境改善和生态平衡维护都具有积极作用,亦能在净化空气、水体、改善气候等方面发挥作用,具有一定的环境效益。

（二）项目的经济效益

项目建成将有效改善区域生态环境，减少污染状况，促进生态系统恢复，为区域内人口营造良好的大气、水体环境，提升区域人居环境；同时生态环境的改善也将改善区域投资环境，促进蓟州区开发建设，吸引更多投资项目落地；项目建设过程配套实施了基础设施建设工程，建设项目和后期管护可以为周边居民带来更多的就业机会，并提升区域基础设施建设水平，方便居民生活，优化经济发展条件。

七、项目实施方情况和主管部门责任

（一）项目实施方情况

蓟州新城公乐亭湿地公园项目由天津忆江南置业有限责任公司负责实施。企业基本信息如下：

| 统一社会信用代码 | 91120225MA05KTPK2F | 类型 | 有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 赵福峥 | 注册资本 | 11000万元 |
| 成立日期 | 2016.08.26 |  |  |
| 登记机关 | 天津市蓟州区市场和质量监督管理局 | 登记状态 | 存续（在营、开业、在册） |
| 住所 | 天津市蓟州区中昌南大道2号408室 |  |  |
| 经营范围 | 房地产开发;商品房销售;自有住房、商业用房租赁经营;房地产信息咨询;工程管理服务(不含投资与资产管理、不含投资咨询、不含工程项目担保服务);企业形象策划服务;房屋建筑工程、园林绿化工程、装修装饰工程施工;建筑材料(不含砂石料)、装饰装修材料(不含危险化学品)批发兼零售;机械设备批发兼零售;酒店管理;展览展示服务(不含场馆服务);会议服务(不含场馆服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |  |  |

（二）主管部门责任

本项目主管部门是蓟州区国有资产监督管理委员会，在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门要将专项债券项目对应的政府性基金收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。项目主管部门和单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，区财政可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

八、偿债保障及投资者保护

（一）偿债保障

1.本期专项债券募集资金投资项目自身收益可与专项债券本息实现自求平衡。经测算，项目实施完成后，预计实现的项目平衡收益足够覆盖专项债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。本期债券募集资金投资项目形成的腾空土地国有土地使用权出让收入，将专门用于偿还融资本息。蓟州区财政局按照财政专项资金管理要求，保证本期专项债券募集资金投资项目自身收益优先用于专项债券本息偿付。

2.必要时天津市政府可发行新一期地方政府专项债券用于偿还债券本金。若本期项目内的土地出让收益无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，天津市政府将按照财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等相关文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。

（二）投资者保护

建立了地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），天津市政府先后制定《关于深化政府性债务管理改革的实施意见》（津政办发〔2016〕4号），规范政府债务举债融资机制；《天津市加强政府性债务风险防控工作方案的通知》（津政办发〔2017〕64号）和《天津市政府性债务风险应急处置预案的通知》（津政办函〔2017〕20号），全面防控政府性债务风险。