# 武安工业园区产城融合示范区基础

# 设施建设项目(二期)

# 实施方案

一、基本信息

# （一）债券基本信息

本期债券基本信息

| 项目名称 | 武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期) |
| --- | --- |
| 发行规模 | 贰亿元整（RMB：200,000,000，00元） |
| 募集资金用途 | 拟用于武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)。 |
| 债券期限 | 10年期 |
| 债券利率 | 4% |
| 还本付息方式 | 利息按每半年付息，本金分年偿还，存续期的后10年的第6-10年的每年的还本日偿还债券本金4000万元。已兑付本金自兑付之日起不再计息。 |

# (二）项目详细信息

| 项目名称 |  |  | 武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型（一级） |  |  | 市政和产业园区基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型（二级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述 |  |  | 该项目为产城融合示范区与主城区连接主干道，起点为武安市东环路，终点为曹公大街，道路全长1626.15m,道路控制红线宽度55m，主要建设内容包含道路及给排水、供热、燃气、电力及附属工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期 |  |  | 2022年至 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期 |  |  | 2024年至 2033年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目拟发行债券期限（单位：年） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资(单位：亿元) |  |  | 3.785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 |  |  | 1.785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分年融资计划（单位：亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益 |  |  | 15.9504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目分年收益（单位：亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 | 0.598 | 2025年 | 3.8724 | 2026年 | 1.435 | 2027年 | 1.435 |  |
| 2028年 | 1.435 | 2029年 | 1.435 | 2030年 | 1.435 | 2031年 | 1.435 | 2032年 | 1.435 | 2033年 | 1.435 |  |
| 2034年 |  | 2035年 |  | 2036年 |  | 2037年 |  | 2038年 |  | 2039年 |  |  |
| 2040年 |  | 2041年 |  | 2042年 |  | 2043年 |  | 2044年 |  | 2045年 |  |  |
| 2046年 |  | 2047年 |  | 2048年 |  | 2049年 |  | 2050年 |  | 2051年 |  |  |
| 2052年 |  | 2053年 |  | 2054年 |  | 2055年 |  | 2056年 |  | 2057年 |  |  |
|  |  |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |  |  |  |  | 4.21 |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |  |  | 2.64 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |  |  |  |  | 6.04 |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |  |  | 2 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |  |  |  |  | 7.98 |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  | 2.64 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |  | 6.04 |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 2 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  |  | 7.98 |  |  |
| 项目收益预测依据 |  | 项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源为土地出让收入及城市配套费收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目立项审批情况

项目基本信息【2206-130481-89-01-388068】

| 核准目录 | 县级政府投资的其他建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期） |  |  |
| 项目类别 | 审批 | 建设性质 | 新建 |
| 国标行业 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 所属行业 | 其它 |
| 产业结构调整指导目录 | 允许类 |  |  |
| 项目属性 | 其他项目 | 总建筑面积 | 232537㎡ |
| 建设地点 | 邯郸市-武安市工业园区 | 详细地址 | 河北省邯郸市武安工业园区 |
| 建设规模及内容 | 该项目为产城融合示范区与主城区连接主干道，起点为武安市东环路，终点为曹公大街，道路全长1626.15m,道路控制红线宽度55m，主要建设内容包含道路及给排水、供热、燃气、电力及附属工程等。 |  |  |
| 拟开工日期 | 2022-08 | 拟建成日期 | 2024-07 |

项目资金情况

| 总投资（万元） | 37850 | 项目资本金（万元） | 17850 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产投资(万元) | 37850 | 铺底流动资金(万元) | 0 |
| 资金来源 | □ 企业自有资金 政府补助 □ 银行贷款 |  |  |
| 政府补助金额(万元) | 37850 |  |  |
| 资金说明 | 市财政资金 |  |  |

项目（法人）单位信息

| 项目（法人）单位 | 河北武安工业园区管理委员会 | 项目单位性质 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目法人证照类型 | 统一社会信用代码 | 项目法人证照号码 | 11130481401839544B |
| 法定代表人 | 裴立军 |  |  |
| 法定代表人联系电话 |  | 法定代表人联系手机 | 13931026206 |
| 项目负责人 | 武安工业园区 |  |  |
| 负责人联系电话 |  | 负责人联系手机 | 15831036261 |
| 负责人邮箱 |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |

申报人承诺填写的信息真实、完整、准确，符合法律法规，如有违规情况，愿承担相关的法律责任。

# 二、项目基本背景情况

# （一）区域概况

武安市地处河北省邯郸市西北部的太行山区，太行山东麓，晋、冀、鲁、豫四省交界地带，为邯郸市辖区中唯一的县级市。它东邻邯郸县、永年县，南连邯郸市峰峰矿区、磁县，西接武安、山西省，北与邢台县、沙河市相连。东西宽55.5公里，南北长60.5公里，全市总面积1818平方公里。市区位于市域东南部，东距邯郸市京广铁路站26.5公里，东北距省会石家庄150公里、距北京400公里。

青兰高速公路、邯武快速路、309国道、邯长铁路将武安市与邯郸市区相连，且309国道和邯长铁路贯穿了武安市域东西，成为武安市重要的交通经济走廊。平涉公路、邢峰公路分别从市域西部和中部纵向穿过。除西北部因受山区地形影响，个别村庄交通条件仍需改善外,其余地区交通便捷，为武安市经济发展创造了较好的交通条件。

武安市国民经济主要指标位于全省前列，尤其在邯郸市各项指标均名列前茅，说明经济整体实力高，属于河北省、邯郸市的经济发达地区。

武安综合经济实力在2003年就跨进全省“十强”，2009年位居全国县域经济百强第51位，在晋冀鲁豫四省交界区县域经济中居第一位。资源已探明矿产5大类、23个矿种。其中煤、铁、石灰岩、非金属资源尤为丰富，铁矿石储量5.5亿吨，是全国四大富矿基地之一，

郭沫若曾经有诗赞叹：“武安铁矿峰峰煤”。同时，武安的煤炭总储量达23亿吨、石灰岩总量达70多亿吨。自然风光秀丽。工业经济已形成冶金、煤炭、建材、机械、电力、轻工、化工、食品等8个行业20多门类800多种产品。农业经济增长较快，初步形成了生猪、干果、食用菌等农业特色产业。

2018年实现地方生产总值675.6亿元，一般公共预算收入45.51亿元，社会消费品零售总额180亿元，全社会固定资产投资241.7亿元。

2016-2018年，武安市分别实现一般公共预算收入37.31亿元、41.60亿元和45.51亿元,政府性基金预算收入分别为6.69亿元、0.74亿元和4.42亿元，受土地出让收入增长带动，政府性基金收入逐年上升。

# 三、项目基本情况

## （一）项目概况

1、项目名称：武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)

2、建设地点：本项目位于河北武安工业园区内。

3、建设期限：本项目建设周期拟定24个月，自2022年8月至2024年7月。

4、实施单位：河北武安工业园区管理委员会

5、建设内容及规模：武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)为产城融合示范区与主城区连接主干道，起点为武安市东环路，终点为曹公大街，道路全长1626.15m,道路控制红线宽度 55m，主要建设内容包含道路及给排水、供热、燃气、电力及附属工程等。

6、项目进展情况：项目已完成前期准备工作。项目可行性研究报告已批复。

7、项目审批：2022年6月11日，武安市行政审批局出具《武安市行政审批局关于武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)可行性研究报告的批复》（武审投批复〔2022〕48号）。

- 项目总投资：本项目总投资为37850万元。

- 项目本期拟申请政府专项债券20000万元，期限10年。

- 项目的公益性和建设必要性

### 1、项目的公益性

“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。项目建成后，能够改善当地的基础设施建设，武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)具有公益性的特征。

2、建设的必要性

根据《武安市城乡总体规划(2013-2030年)》，中心城区建设将实施“东接、西扩、南延、北拓、中改”发展战略，2020年，中心城区人口50万，建设用地达55万平方公里，至2030年，中心城区人口55万，建设用地达60万平方公里。

武安工业园区地接邯郸市复兴区，是邯郸或外地客商进来武安 的必经之地，当前正值武安市园区创建国家级经济开发区的重要阶 段，按照 “产城融合，宜居宜业宜游”的工作思路，扩大建设区域，推动产城融合发展，通过建设东部产城融合创新区，加快高新技术产业、战略性新兴产业集聚,拉开城市东部发展框架,完善基础设施功能,以产业化促进城市化,以城市化推进产业化,实现城市建设与产业发展的良性互动。

根据武安市委、市政府关于加快东部产城融合示范区建设的总 体要求，将东部产城融合创新区打造成战略性新兴产业先行区、政 产学研一体化发展示范区和城市发展副中心，助推武安市转型发展、绿色发展、创新发展、城乡融合发展、与邯郸市主城区一体化发展提供有力支撑。

本着“拉开东部框架、完善基础设施、创新示范引领、产城融合发展”的思路，大力实施东部产城融合创新区建设，实现东部新城 “工业+商业+居住+公益性事业+康养旅游”综合型整体发展，提升东部产城融合能级水平，为建设富强文明美丽幸福的现代化中等城市奠定坚实基础。

根据《河北武安工业园区控制性详细规划》( 2013年) ，本项目为规划新建的产城融合示范区与主城区连接主干道，起点为武安 市东环路，终点为曹公大街，道路全长1626.15m,道路控制红线宽度 70m，绿线控制宽度为110m。主要建设内容包含道路及给排水、供热、燃气、电力及附属工程等。

综上，本项目的建设是很有必要的。

（三）项目具体的建设内容

- 武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)为产城融合示范区与主城区连接主干道，起点为武安市东环路，终点为曹公大街，道路全长1626.15m,道路控制红线宽度 55m，主要建设内容包含道路及给排水、供热、燃气、电力及附属工程等。

- （四）项目经济社会效益

### 1.经济效益分析

本项目属于城市基础设施建设，项目建成后对武安市经济发展 起到极大的推动作用和综合效益，具体体现在以下几个方面：

1 )改善武安市整个城市的交通环境，完善城市道路交通网络，提高通行能力，缓解周边相关道路的交通压力；推动文明城市建设和城区经济发展。

2)土地综合开发利用和增值，本工程的建设可带动道路两侧城 区的改造、土地开发和增值。

3)改善城区投资环境，提高地块价值，吸引外资。

4)美化城市环境，提高城市整体形象。

5)拓宽了城市骨架，扩大城市的规模。

项目建成后，收入主要来自于土地出让收入和城市配套费收入。运营期内收入可达到173921.02万元。

- 2、社会效益分析

本项目是武安工业园区基础设施工程，项目的建成在加强园区 发展方向，改善交通环境和园区基础建设的同时，加速园区建设、整合周边地块、带动园区的发展、提高居民生活环境和提升城市形象，达到地区经济协调、统一、可持续发展的目标。

项目的实施，将大大加快产业园的产业发张速度，基础设施的完善，对于促进产业园招商引资、提高经济总量、增加土地价值、提高武安市的经济实力，都将起到非常好的促进作用，并且本项目社会效益明显，是一个利于地区发展，利于经济发展，利于社会发展的好项目。

# 四、项目实施主体

根据武安市行政审批局出具的《武安市行政审批局关于武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)可行性研究报告的批复》，武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)实施主体为河北武安工业园区管理委员会，根据河北武安工业园区管理委员会持有的《统一社会信用代码证书》，其基本情况如下：：

| 机构名称 | 河北武安工业园区管理委员会 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 11130481401839544B |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 河北省邯郸市武安市工业园区 |
| 负责人 | 刘秀强 |
| 颁发日期 | 2022 年 5 月 11日 |
| 登记管理机关 | 中共武安市委机构编制委员会办公室 |

河北武安工业园区管理委员会是经批准设立独立的机关法人，具有相应民事权力能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；具备作为项目实施的主体资格。

# 五、项目投资规模、计划及资金方案

## （一）项目建设投资方案

1.投资方案的编制依据。

### 1 )建设部建标[2007]164 号《市政工程投资估算编制办法》；

### 2 )《市政工程预算定额河北省综合基价》  ( 2012 ) ；

### 3 )《河北省建设项目概算其他费用定额》  ( 2018 ) ；

### 4 )甲方提供的工程基础数据资料；

### 5 )主要材料价格按武安市材料指导价格调整，不足部分按市场 价调整；

### 6 )《建设项目经济评价方法与参数》  (第三版) ；

### 7 )《 投资项目可行性研究指南》(试用版)(计办投资[2002]15 号) 。

### 2.项目总投资

### 项目总投资37850万元，其中：工程费用16173万元，工程建设其他费用18873万元，预备费2804万元。

### 投资估算表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 估算价值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程费用 | 工程建设其他费 | 预备费 | 合计 |
| 一 | 项目建设投资 |  |  |  |  |
|  | 武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期) | 16173.00 | 18873 | 2804 | 37850.00 |
| 二 | 占比 | 42.73% | 49.86% | 7.41% | 100% |

## （二）资金筹措方案

### 1.项目资金来源

- 本项目总投资37850万元，项目本期拟申请政府专项债券20000万元，期限10年；占总投资的52.84%。未超过武安市专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资本金为17850万元，占总投资的47.16%，由市财政提供，并列入当年相应年度财政预算，确保项目资金及时投入，保证项目顺利实施。

项目资金筹措计划表

单位：万元

| 项目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资本金 | 17850 | 47.16% |
| 政府专项债券 | 20000 | 52.84% |
| 合计 | 37850 | 100% |

项目资金来源情况

| 项目资金来源情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 | 金额(万元) | 占比 | 备注 |
| 估算总投资 | 37,850.00 | 100.00% |  |
| 一、资本金 |  |  |  |
| (一)自有资金 | 17,850.00 | 47.16% |  |
| (二)专项债券 |  |  |  |
| 1、已发行专项债券 |  |  |  |
| 2、本期拟发行专项债券 |  |  |  |
| 3、后续拟发行专项债券 |  |  |  |
| 二、债务资金(不含用作资本金部分) |  |  |  |
| (一)已发行专项债券 |  |  |  |
| (二)本期拟发行专项债券 | 20,000.00 | 52.84% |  |
| (三)后续拟发行专项债券 |  |  |  |
| (四)银行融资 |  |  |  |

- 综上，本期拟发行专项债券金额未超过武安市专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资金来源符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2019]26号）文件要求。

### 2.项目前期工作及实施计划

（1）项目前期工作

2022年6月11日，武安市行政审批局出具《武安市行政审批局关于武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)可行性研究报告的批复》（武审投批复〔2022〕48号）。

本期专项债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划；本期专项债券涉及项目已经取得有关建设批文，项目合法合规，符合国家的产业政策。

（2）项目实施计划

### 为了加快建设进度，尽快建成投入使用，建设单位在项目筹划和实施过程中的各环节，采取有效措施，做好项目的统筹运作，按照规划设计环环扣紧，保证项目按照预期方案顺利实施。项目实施进度计划安排：

### 本项目建设周期拟定24个月，自2022年8月至2024年7月。2022年7月前完成项目审批、施工图设计及招投标等前期准备工作，2022年8开工至2024年7月完成项目工程施工建设2024年8月竣工验收交付使用。

### （3）资金使用计划

本项目总投资37850万元，拟申请专项债券金额为20000万元，计划于2023年全部使用完毕。

## 项目债券资金使用计划表

## 单位：万元

| 项目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 政府专项债券 | 20000 | 2023年全部使用完毕 |
| 合计 | 20000 |  |

## （三）项目资金管理方案

项目资金管理计划表

单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资金流入 |  |  |  |  |
| 政府专项债券 |  | 20000 |  | 20000 |
| 资本金 | 5000 | 5000 | 7850 | 17850 |
| 合计 | 5000 | 25000 | 7850 | 37850 |
| 二、资金流出 |  |  |  |  |
| 建安工程费用 | 1000 | 12000 | 3173 | 16173 |
| 工程建设其他费用 | 3000 | 12000 | 3873 | 18873 |
| 预备费 | 1000 | 1000 | 804 | 2804 |
| 合计 | 5000 | 25000 | 7850 | 37850 |

武安市人民政府、武安市财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发[2018]34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1.主管部门及职责

项目单位主要职责为负责按照项目的建设要求并根据建设任务、成本等因素，做好专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

2.资金流入管理

项目资金流入主要包括债券资金和项目收入流入。本项目专项债券资金武安市财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户),用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

3.资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送财政局、项目单位，经项目单位、财政局同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。关于债券本息偿付，由财政组织准备需要到期支付的债券本息。由市财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

# 4.资金预算绩效评价

# 武安市财政局按照财政部印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》财预[2021]61号文的要求，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内。根据邯郸市卓宁资产评估事务所（普通合伙）出具的《事前绩效评估报告》对本项目进行事前绩效评估，认为本项目申请专项债券资金支持是非常必要和可行的。

六、事前绩效评估

- （一）事前绩效评估情况

为贯彻落实《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预[2021]61号）、《河北省财政厅关于印发<河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（冀财债[2021]41号）文件要求，武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)单位河北武安工业园区管理委员会在申请专项债券资金前，已组织开展事前绩效评估工作并对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行论证，初步判断本项目：

- 项目实施的必要性、公益性及收益性。

根据《武安市城乡总体规划(2013-2030年)》，中心城区建设将实施“东接、西扩、南延、北拓、中改”发展战略，2020年，中心城区人口50万，建设用地达55万平方公里，至2030年，中心城区人口55万，建设用地达60万平方公里。

武安工业园区地接邯郸市复兴区，是邯郸或外地客商进来武安 的必经之地，当前正值武安市园区创建国家级经济开发区的重要阶 段，按照 “产城融合，宜居宜业宜游”的工作思路，扩大建设区域，推动产城融合发展，通过建设东部产城融合创新区，加快高新技术产业、战略性新兴产业集聚,拉开城市东部发展框架,完善基础设施功能,以产业化促进城市化,以城市化推进产业化,实现城市建设与产业发展的良性互动。

根据武安市委、市政府关于加快东部产城融合示范区建设的总 体要求，将东部产城融合创新区打造成战略性新兴产业先行区、政 产学研一体化发展示范区和城市发展副中心，助推武安市转型发展、绿色发展、创新发展、城乡融合发展、与邯郸市主城区一体化发展提供有力支撑。

本着“拉开东部框架、完善基础设施、创新示范引领、产城融合发展”的思路，大力实施东部产城融合创新区建设，实现东部新城 “工业+商业+居住+公益性事业+康养旅游”综合型整体发展，提升东部产城融合能级水平，为建设富强文明美丽幸福的现代化中等城市奠定坚实基础。

根据《河北武安工业园区控制性详细规划》( 2013年) ，本项目为规划新建的产城融合示范区与主城区连接主干道，起点为武安 市东环路，终点为曹公大街，道路全长1626.15m,道路控制红线宽度 70m，绿线控制宽度为110m。主要建设内容包含道路及给排水、供热、燃气、电力及附属工程等。

综上，本项目的建设是很有必要的。

（2）项目实施的公益性。“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。本项目符合我国相关产业政策，具有明显公益性特征。

（3）项目实施的收益性。项目建成后增加了政府收入。从而实现项目经营收入，项目的建设具有良好的经济效益。

因此，项目实施具有必要性、公益性、收益性，符合专项债券资金支持领域。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度。本项目的实施主体河北武安工业园区管理委员会经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的机关法人，具有相应民事权力能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；本期专项债券涉及项目属于河北武安工业园区管理委员会的经营范围。本项目建设实施已取得武安市行政审批局出具的《武安市行政审批局关于武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)可行性研究报告的批复》（武审投批复〔2022〕48号）。项目合法合规、符合国家产业政策。同时，本项目已经开展项目设计前期工作、环评评价工作、招投标工作，具有一定成熟度，施工前期工作有序进行。

3、项目资金来源和到位可行性。本项目总投资37850万元，项目本期拟申请政府专项债券20000万元，期限10年；未超过武安市专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资本金17850万元。目前，本项目已取得财政部门的资金证明。财政部门将根据项目建设进度的资金需求，逐步到位。因此，项目的资金来源、资金安排明确，具有可行性。

4、项目收入、成本、收益预测合理性。本项目的经营收入主要为土地出让收入和城市配套费收入，运营期内项目运营收入为173921.02万元；本项目运营期内项目运营成本约14416.77万元，项目运营期内年运营收益约159504.25万元；项目收益情况与同类型项目无明显差异，预测具有相对合理性。

5、债券资金需求合理性。本项目的总投资为37850万元，项目计划建设周期24个月。根据建设期以及工程量情况，资金投入计划安排2022年5000万元；2023年25000万元（其中债券资金20000万元）；2024年7850万元。符合工程进度预期，债券资金需求合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点。根据本项目的预期收益情况、债券资金的还本付息情况，本项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。偿债风险点主要为（1）利率变动的风险（2）地方政府债务风险（3）其他不可抗拒的风险等，项目主管部门高度重视政府债务风险防范，及时调整并加强自我防控，保证债务偿还安全可控。

- （二）绩效目标

1、设定情况

项目设定的总体绩效目标：完成武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)；完善区域基础设施建设；进一步提高武安工业园区的竞争力，构建生态、和谐社会。

1、经济效益指标

依据项目实施方案，绩效目标中经济效益指标共考核4个指标，指标1：项目年运营收入；指标2：项目年运营成本；指标3：项目年运营收益；指标4：项目收入、成本、收益预测的合理性。

2、社会效益指标

依据项目实施方案，绩效目标中社会效益指标共考核2个指标，指标1：完善区域基础设施；指标2：提高武安工业园区的竞争力，构建生态、和谐社会；

3、可持续影响指标

依据项目实施方案，绩效目标中可持续影响指标共考核1个指标，指标1：持续促进武安市经济事业的和谐发展。

4、还本付息指标

依据项目实施方案，还本付息指标共考核5个指标，指标1：还本资金来源；指标2：还本付息金额；指标3：按期足额偿付本息率；指标4：偿债计划可行性；指标5：偿债风险点。

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：（盖章）                                         单位：万元

| 项目名称 | 武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期) | 地债系统编码 |  | 发改委审批监管平台代码 | 2206-130481-89-01-388068 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 河北武安工业园区管理委员会 |  |  | 统一社会信用代码 | 11130481401839544B |
| 项目实施主体 | 河北武安工业园区管理委员会 |  |  | 统一社会信用代码 | 11130481401839544B |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 项目资金 | 项目总投资37850万元，其中：工程费用16173万元，工程建设其他费用18873万元，预备费2804万元。 |  |  |  |  |
| （万元） | 一、政府专项债券资金：20000 |  |  |  |  |
|  | 二、其他资金：17850 |  |  |  |  |
| 债券资金用途 | 用于武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期) |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 项目总体绩效目标：完成武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)；完善区域基础设施建设；进一步提高武安工业园区的竞争力，构建生态、和谐社会。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 指标值确认依据 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路全长 | 1626.15m | 可行性研究报告 |
|  |  |  | 指标2：道路控制红线宽度 | 55m | 可行性研究报告 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100.00% | 验收报告 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 | 100.00% | 合同 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：建设成本 | ≤37850 | 工程竣工决算报告 |
|  | 绩效指标 | 经济效益 | 指标1：项目运营收入 | 173921.02万元 | 财务评估咨询报告 |
|  |  |  | 指标2：项目运营成本 | 14416.77万元 | 财务评估咨询报告 |
|  |  |  | 指标3：项目运营收益 | 159504.25万元 | 财务评估咨询报告 |
|  |  |  | 指标4：项目收入、成本、收益预测的合理性 | 合理 | 财务评估咨询报告 |
|  |  | 社会效益 | 指标1：完善区域基础设施 | 效益显著 | 可行性研究报告 |
|  |  |  | 指标2：提高武安工业园区的竞争力，构建生态、和谐社会 | 效益显著 | 可行性研究报告 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续促进武安市经济事业的和谐发展。 | ≥10年 | 可行性研究报告 |
|  |  | 还本付息 | 指标1：还本资金来源 | 159504.25万元 | 财务评估咨询报告 |
|  |  |  | 指标2：还本付息金额 | 26400万元 | 财务评估咨询报告 |
|  |  |  | 指标3：按期足额偿付本息率 | 按时足额偿还 | 财务评估咨询报告 |
|  |  |  | 指标4：偿债计划可行性 | 可行 | 财务评估咨询报告 |
|  |  |  | 指标5：偿债风险点 | 风险可控 | 财务评估咨询报告 |

2、评估结论

- 本项目的项目绩效目标明确，设置相对细化、量化，覆盖了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、还本付息指标等，绩效指标制定合理，能有效果反映项目的预期产出、融资成本等。因此，本项目绩效目标的设置符合资金绩效管理办法的要求，具有合理性。

- 本项目实施是必要的，投入经济可行，资金来源合法合规，项目收入、成本、收益预测合理，绩效目标合理可行，因此本项目申请专项债券资金支持是非常必要和可行的。

- （三）审核情况

# 根据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预[2021]61号）的相关要求，项目单位针对本项目制定了《河北省政府专项债券项目绩效目标表》，武安市财政局出具了《专项债券项目审核情况表》，审核意见为同意实施本项目，本项目前期手续合规，债券资金需求合理，偿债计划可行。

# 七、项目运营与预期收益估算

## （一）项目运营方案

### 1、整体运营方案

## 本项目是武安市工业园区基础设施的重点项目，项目建成后，整体运营方案是依据项目运营收入偿还债券本息。

- 具体运营内容

## 武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)建成后，收入来源主要有土地出让收入和城市配套费收入。

## （二）项目运营收益估算

### 1.项目收入

## 1）土地出让收入：

## 预计出让园区内土地 1272.75 亩，土地性质为工业用地，预计 2025 年出让，单价为 28.37 万元/亩，土地出让收入为 36110.72 万 元。基金成本 11735.39 万元，土地净收益 24375.33 万元。具体情 况如下：

## 通过查询武安市土地出让交易信息，选取了本区域如下近期土

## 地出让信息，本次评价参考下述土地出让情况进行预测。

| 地块名称 | 出让面积 (亩) | 出让价格万元 ) | 地块性质 | 单价( 万元/亩 ) | 出让日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武安市邢峰公西侧、岩山村村北 | 162.40 | 3950.00 | 工业用地 | 24.32 | 2022/6/15 |
| 武安市西三环西侧、福园道南侧 | 290.18 | 7040.00 | 工业用地 | 24.26 | 2022/6/15 |
| 武安市产业大道西侧、兴凯街东侧 | 54.82 | 1340.00 | 工业用地 | 24.44 | 2022/6/15 |
| 平均值 | 507.41 | 12330.00 |  | 24.30 |  |

## 根据上述近期土地市场情况及项目出让区域周边土地价格，结 合土地价格增长率为近两年武安市 GDP 平均增速 ( 5.3%) ，现预测 项目出让区域土地价格单价为 28.37 万元/亩。

## 2）城市配套费收入：项目建成后服务区域面积 2439 亩，根据 《河北省主要项目建设用地控制指标 ( 2012 版 ) 》，容积率按 1.0 考虑，根据邯财综[2017]7 号文件，武安市基础设施配套费非住宅 90 元/m，基础设施配套费为 14634.70 万元。

## 项目运营收入表

单位：万元

| 项目 | 土地出让收入 | 城市配套费收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  | 6098 | 6098 |
| 2025年 | 36110.72 | 14634.7 | 50745.42 |
| 2026年 |  | 14634.7 | 14634.7 |
| 2027年 |  | 14634.7 | 14634.7 |
| 2028年 |  | 14634.7 | 14634.7 |
| 2029年 |  | 14634.7 | 14634.7 |
| 2030年 |  | 14634.7 | 14634.7 |
| 2031年 |  | 14634.7 | 14634.7 |
| 2032年 |  | 14634.7 | 14634.7 |
| 2033年 |  | 14634.7 | 14634.7 |
| 合计 | 36110.72 | 137810.3 | 173921.02 |

2.项目运营成本

## 本项目的成本主要包维修养护费和工资及福利费。

## 1）维修养护费：包括日常维修、养护、大修、易损设备的更新 费用等，按工程费用的1%考虑，则年维修养护费为161.7万元。

## 2）工资及福利费：项目建成后,涉及本项目区运行管理人员按20人考虑，年人均工资按5.4万元计，职工福利按工资总额的14%计，则年工资及福利费总计123.12万元。

注：运营期利息作为财务费用，不属于运营成本，建设期利息计入固定资产。

## 项目运营成本表

单位：万元

| 项目 | 土地出让成本 | 维修养护费 | 工资及福利 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  | 67 | 51 | 118 |
| 2025年 | 11735.39 | 161.7 | 123.12 | 12020.21 |
| 2026年 |  | 161.7 | 123.12 | 284.82 |
| 2027年 |  | 161.7 | 123.12 | 284.82 |
| 2028年 |  | 161.7 | 123.12 | 284.82 |
| 2029年 |  | 161.7 | 123.12 | 284.82 |
| 2030年 |  | 161.7 | 123.12 | 284.82 |
| 2031年 |  | 161.7 | 123.12 | 284.82 |
| 2032年 |  | 161.7 | 123.12 | 284.82 |
| 2033年 |  | 161.7 | 123.12 | 284.82 |
| 合计 |  | 1522.3 | 1159.08 | 14416.77 |

3、项目运营收益

## 项目运营收益表

单位：万元

| 项目 | 运营收入 | 运营成本 | 运营收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 6098 | 118 | 5980 |
| 2025年 | 50745.42 | 12020.21 | 38725.21 |
| 2026年 | 14634.7 | 284.82 | 14349.88 |
| 2027年 | 14634.7 | 284.82 | 14349.88 |
| 2028年 | 14634.7 | 284.82 | 14349.88 |
| 2029年 | 14634.7 | 284.82 | 14349.88 |
| 2030年 | 14634.7 | 284.82 | 14349.88 |
| 2031年 | 14634.7 | 284.82 | 14349.88 |
| 2032年 | 14634.7 | 284.82 | 14349.88 |
| 2033年 | 14634.7 | 284.82 | 14349.88 |
| 合 计 | 173921.02 | 14416.77 | 159504.25 |

- 本项目收入上交财政暂不预估相关税费。

- 根据项目收入、项目成本等，计算项目损益，编制项目损益表。

项目损益表                                    单位：万元

| 序号 | 项目 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营收入 | 6098 | 50745.42 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 173921.02 |
| 2 | 营业成本 | 118 | 12020.21 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 14416.77 |
| 3 | 税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 销售费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 财务费用 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 640 | 480 | 320 | 160 | 0 | 5600 |
| 7 | 折旧及摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 利润总额 | 5180 | 37925.21 | 13549.88 | 13549.88 | 13549.88 | 13709.88 | 13869.88 | 14029.88 | 14189.88 | 14349.88 | 153904.25 |
| 9 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 净利润 | 5180 | 37925.21 | 13549.88 | 13549.88 | 13549.88 | 13709.88 | 13869.88 | 14029.88 | 14189.88 | 14349.88 | 153904.25 |
| 11 | 累计净利润 | 5180 | 43105.21 | 56655.09 | 70204.97 | 83754.85 | 97464.73 | 111334.61 | 125364.49 | 139554.37 | 153904.25 |  |

- 6、根据项目经营、投资、融资情况，编制现金流量表如下：

- 现金流量表                                   单位：万元

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经营活动产生的现金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经营活动产生的净现金流量 |  |  | 5980 | 38725.21 | 14349.88 | 14349.88 | 14349.88 |
| 1.1 | 经营活动产生的现金流入 |  |  | 6098 | 50745.42 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 |
| 1.2 | 经营活动产生的现金流出 |  |  | 118 | 12020.21 | 284.82 | 284.82 | 284.82 |
| 二 | 投资活动产生的现金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动产生的净现金流量 |  | -20000 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 投资活动产生的净现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 投资活动产生的净现金流出 |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 三 | 融资活动产生的现金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动净现金流量 | 5000 | 24200 | 7050 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 3.1 | 融资活动产生的现金流入 | 5000 | 25000 | 7850 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 项目资本金流入 | 5000 | 5000 | 7850 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 债券融资款流入 |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 融资活动产生的现金流出 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.2.1 | 偿还债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 支付债券利息 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 四 | 期内现金变动 | 5000 | 4200 | 13030 | 37925.21 | 13549.88 | 13549.88 | 13549.88 |
| 五 | 累计盈余资金 | 5000 | 9200 | 22230 | 60155.21 | 73705.09 | 87254.97 | 100804.85 |

续：

| 序号 | 项目 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经营活动产生的现金 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经营活动产生的净现金流量 | 14349.88 | 14349.88 | 14349.88 | 14349.88 | 14349.88 | 159504.25 |
| 1.1 | 经营活动产生的现金流入 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 14634.7 | 173921.02 |
| 1.2 | 经营活动产生的现金流出 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 284.82 | 14416.77 |
| 二 | 投资活动产生的现金 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 投资活动产生的净现金流量 |  |  |  |  |  | -20000 |
| 2.1 | 投资活动产生的净现金流入 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.2 | 投资活动产生的净现金流出 |  |  |  |  |  | 20000 |
| 三 | 融资活动产生的现金 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 融资活动净现金流量 | -4640 | -4480 | -4320 | -4160 | -4000 | 11450 |
| 3.1 | 融资活动产生的现金流入 |  |  |  |  |  | 37850 |
| 3.1.1 | 项目资本金流入 |  |  |  |  |  | 17850 |
| 3.1.2 | 债券融资款流入 |  |  |  |  |  | 20000 |
| 3.2 | 融资活动产生的现金流出 | 4640 | 4480 | 4320 | 4160 | 4000 | 26400 |
| 3.2.1 | 偿还债券本金 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000 |
| 3.2.2 | 支付债券利息 | 640 | 480 | 320 | 160 | 0 | 6400 |
| 四 | 期内现金变动 | 9709.88 | 9869.88 | 10029.88 | 10189.88 | 10349.88 | 150954.25 |
| 五 | 累计盈余资金 | 110514.73 | 120384.61 | 130414.49 | 140604.37 | 150954.25 |  |

# 八、项目融资与收益平衡财务评估

## （一）融资成本测算

本项目拟申请政府专项债券额度20000万元，假设融资利率4%，期限10年，利息按每半年付息，存续期的后10年的第6-10年的每年的还本日偿还债券本金4000万元。已兑付本金不再计息。测算情况如下：

## 还本付息表

## 单位：万元

| 项目计算期 | 期初本金金额 | 本期发行金额 | 本期偿还本金 | 期末本金金额 | 融资利率 | 应付利息 | 本息和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  | 20000 |  | 20000 | 4% | 800 | 800 |
| 2024年 | 20000 |  |  | 20000 | 4% | 800 | 800 |
| 2025年 | 20000 |  |  | 20000 | 4% | 800 | 800 |
| 2026年 | 20000 |  |  | 20000 | 4% | 800 | 800 |
| 2027年 | 20000 |  |  | 20000 | 4% | 800 | 800 |
| 2028年 | 20000 |  |  | 20000 | 4% | 800 | 800 |
| 2029年 | 20000 |  | 4000 | 16000 | 4% | 640 | 4640 |
| 2030年 | 16000 |  | 4000 | 12000 | 4% | 480 | 4480 |
| 2031年 | 12000 |  | 4000 | 8000 | 4% | 320 | 4320 |
| 2032年 | 8000 |  | 4000 | 4000 | 4% | 160 | 4160 |
| 2033年 | 4000 |  | 4000 | 0.00 | 4% | 0 | 4000 |
| 合计 |  | 20000 | 20000 |  |  | 6400 | 26400 |

## （二）项目收益测算

### （1）项目收益

根据上述项目收益情况，本期债券所涉及申报项目在债券存续期内均可产生相应收益。

武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)债券存续期内收入来源为土地出让收入和城市配套费收入，预计可支配收益为159504.25万元。

### （2）收益与融资平衡情况

通过对项目还本付息的测算：武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)用于资金平衡的相关收益为159504.25万元，融资本息为26400万元，覆盖倍数为6.04倍，认为武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期)，能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

### 项目募投项目平衡情况

## 单位：万元

| 项目名称 | 项目资金总需求 | 平衡资金 | 计划发行额 | 预计融资本息 | 项目预期收入对融资成本覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目(二期) | 37850 | 159504.25 | 20000 | 26400 | 6.04 |

# 九、项目风险评估及控制措施

## （一）风险评估及控制措施

(1)政策风险

地方政府发行的专项债券，如果国家针对专项债券发行政策进行调整，可能导致后续债券发行难以实现，进而影响项目后续建设。

风险控制措施：本次债券发行是依据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)，2019年《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》等政策文件要求实施的，国家相关政策变化可能性较小。同时如遇国家政策调整，专项债券发行人将根据调整后的国家政策，积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保本次发行债券建设的铁路项目按期完工，并顺利投入运营。

(2)利率波动风险

在政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，使用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

(3)财务风险

本项目建设过程中，施工所需的原材料价格受市场因素影响而显著上涨，将导致施工成本增加、财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。如在项目建设过程中由于建设成本增加，导致财务风险出现，将通过统筹安排积极筹措其他资金，已调整增加对应项目资本金的方式，确保项目顺利建设以及项目建设期内所发专项债券利息的全额兑付。

(4)工程风险

工程施工阶段存在难以预测的地质情况导致施工不当、管理不善引起的风险。

风险控制措施：与设计单位保持良好的沟通，设计阶段加大投入，做好、做全现场勘探、勘查工作，尽量优化设计，防止设计方案发生较大变化，尽量减少不必要的设计变更，争取较大的设计价差。

(5)社会影响风险

项目实施过程中，特别是拆迁安置补偿时，因社会舆论、公众不支持等导致项目无法继续实施。主要包括拆迁安置补偿风险、城市规划风险、区域发展风险等。

风险控制措施：可建立专门的应急组织机构和完善的应急制度，以应对突发性事件对项目建设或运营的影响。

(6)不可抗力风险

不可抗力风险主要是自然或社会因素对工程建设造成经济上损失。不可抗力包括(但不限于)下列特殊事件或情况：(1)自然灾害：如地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等；(2)社会异常事件：如战争、武装冲突、社会动乱、骚乱、罢工、恐怖行为等。

风险控制措施：通过购买保险和加强项目管理，减少不可抗力对项目影响。

## （二）敏感性分析

鉴于收入、成本等因素影响，有必要在一定的变化幅度内对专项债券的资金覆盖率进行敏感性（压力测试）分析评估。

## 项目收益与融资自求平衡的压力测试表

| 敏感性分析 | 敏感性变化比率 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| 偿债资金合计 | 135578.61 | 143553.83 | 151529.04 | 159504.25 | 167479.46 | 175454.68 | 183429.89 |
| 债券还本付息额 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 |
| 债券利息总额 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 债券本金 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 债券本息覆盖率 | 5.14 | 5.44 | 5.74 | 6.04 | 6.34 | 6.65 | 6.95 |

根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在±15%范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数仍然＞1，还本付息资金具有一定的稳定性与较强的风险抵抗能力。

# 十、投资者保护措施（还款保障计划）

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省政府及时将债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达市、县，要求市县政府举债不得突破批准的限额，确需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借。武安市建立跨年度预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算，国有资本经营预算体系的统筹力度，强化对项目资本的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度，建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。武安市政府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强自我防控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

# 十一、信息披露计划及主管部门责任

## （一）信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）的要求，明确了推进债券信息公开的工作：财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，县级以上地方各级财政部门（以下简称“地方各级财政部门”）应当随同预决算公开地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息。

- 随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额（或余额预计执行数），以及本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额（或预计执行数）、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

- 随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

- 随同决算公开上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数，地方政府债券发行、还本付息决算数，以及债券资金使用安排等。

武安市财政局及项目主管部门将按照上述文件要求以及省财政厅的要求，定期上报专项债券跟踪评级等，切实做好信息披露工作。

## （二）主管部门责任

# 1.河北武安工业园区管理委员会部门责任

# 本项目的实施主体为河北武安工业园区管理委员会，对项目的建设和整体运营发挥重要管理职能。项目执行主体为河北武安工业园区管理委员会，河北武安工业园区管理委员会高度重视发债项目的过程化管理，定期对项目的建设运营进度进行监督，确保落实项目债券资金年度内支出，形成实物工作量。河北武安工业园区管理委员会对项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保资金用于对应项目，并实现项目收益与融资平衡。

# 2.资产管理部门责任

# 资产管理部门河北武安工业园区管理委员会做好资产管理工作，加强资产日常统计和动态监控，认真履行资产运营维护责任，做好资产的会计核算管理工作，确保发债项目不改变使用用途，不用于质押、抵押。

# 3.本级政府责任

# 武安市政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施完善相关制度，有效防范地方金融债务风险，将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长，以提高可偿债财力，缓解偿债压力。武安市将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险，并严格债务资金管理，合理控制债务规模，政府性债务风险总体可控。

# 十二、编制文件依据

## （一）相关法律规定

1.中华人民共和国预算法（2018修正）

2.中华人民共和国证券法（2022修正）

3.国务院关于加强地方政府性债务管理的意见

## （二）财政部相关规定

1.财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知

2.关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见

3.关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知

4.关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知

5.关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知

6.关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知

7.关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知

8.财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见

## （三）河北省相关规定

1.河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见

2.《河北省政府性债务风险应急处置预案》

3.《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》

4.《非政府债券形式存量政府债务分类处置方案》