2020年福建省政府专项债券（十五期）

之三明市项目调整情况说明

2020年福建省政府专项债券（十五期）中将乐县兴建殡仪馆项目已发行专项债券0.25亿元，期限10年，因项目工程进度缓慢，故拟调整0.25亿元用于龙栖山森林康养基础设施建设项目。

一、募集资金投向说明

专项债券募集资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年福建省政府专项债券（十五期） | 将乐县兴建殡仪馆项目 | 龙栖山森林康养基础设施建设项目 | 4437.10 | 2500.00 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 |

二、募集资金投资项目情况

将乐县龙栖山森林康养基础设施建设项目

1、项目概况

本项目位于将乐县龙栖山国家级自然保护区余家坪。项目总用地面积为694.18亩，总建筑面积15310平方米。龙栖山康养中心装修改造，建筑面积5500平方米；建设生态停车场，面积800平方米；建设森林康养接待中心（检查站），建筑面积1800平方米；建设游客集散中心，建筑面积1500平方米；建设宣教指挥监控中心，建筑面积410平方米；余家坪民宿改造，建筑面积2600平方米；西山造纸作坊改造，建筑面积500平方米；猴园改造，建筑面积600平方米；鹿园改造，建筑面积400平方米；自然研学基地提升工程，新建办公楼及食堂建筑面积1000平方米，教学楼改造建筑面积1000平方米；分支巷道改造，总长800米；民宿庭院改造，总面积1600平方米；余家坪市政道路改造提升，总长130米；余家坪村庄供水工程建设，铺设供水管网1600米；建设长廊50米；铺设健身步道1000米；完善绿化、景观工程等其他附属设施。

2、项目投资情况

本项目总投资4437.1万元，其中工程费用3651.9万元，工程建设其他费用612.8万元，基本预备费172.4万元。该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 资金使用进度 | 以前年度到本报告日 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程费用、工程建设其他费用及基本预备费 | 2217.00 | 300.00 | 1300.00 | 620.10 | 4437.10 |
| 合计 | 2217.00 | 300.00 | 1300.00 | 620.10 | 4437.10 |

3、项目资金来源

根据相关批复，本项目的总投资为4437.10万元，计划由项目单位筹措资本金1937.10万元，剩余资金2500万元通过发行专项债券进行筹集。

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本期龙栖山森林康养基础设施建设项目存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源为项目运营的民宿、康养中心、研学基地经营收入。可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本金全部偿还后仍有433.58万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

2020年福建省政府专项债券（十五期）中将乐县兴建殡仪馆项目已发行专项债券2,500.00万元,期限10年，因项目工程进度缓慢，拟调整2,500.00万元用于本项目建设,利率3.34%。由此估算债券存续期间利息费用为876.75万元,考虑到债券存续期间债券利息费用，本项目预计总投资金额为5,313.85万元，本项目债券还本付息情况见应付债券本息表所示。

应付债券本息表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 2,500.00 |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2021年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2022年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2023年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2024年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2025年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2026年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2027年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2028年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2029年 | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 | 83.50 | 83.50 |
| 2030年 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |  | 41.75 | 2,541.75 |
| 合计 |  | 2,500.00 | 2,500.00 |  | 876.75 | 3,376.75 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，龙栖山森林康养基础设施建设项目债券资金覆盖率可以达到1.13倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。