2020年福建省政府专项债券（八期）

之宁德市项目调整情况说明

2020年福建省政府专项债券（八期）中漳湾临港公路南侧物流仓储项目已发行专项债券0.80亿元，期限15年，因项目进度缓慢，故拟调整0.44亿元用于宁德市水陆联运中心项目。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年福建省政府专项债券（八期） | 漳湾临港公路南侧物流仓储项目 | 宁德市水陆联运中心项目 | 56,889.91 | 4,400.00 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 |

二、项目情况

（一）宁德市水陆联运中心项目

1、项目概况

本工程建设用地面积为169905.4平方米(约合254.9亩)，建设6座仓库和配电水泵房、门卫等生产配套用房，总建筑面积约12.93万平方米，设计物流货运量500万吨/年。

2、项目投资情况

根据可研批复，宁德市水陆联运中心项目投资56,889.91万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 土地费用 | 7,000.00 |
| 第二部分费用 | 43,736.98 |
| 设备工程 | 430.00 |
| 工程建设其他费用 | 3,113.89 |
| 基本预备费 | 2,709.04 |
| 合计 | 56,889.91 |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 年份 | 以前年度到本报告日 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、征地拆迁安置费用 | 7,000.00 | 0.00 | - | - | 7,000.00 |
| 2、基础设施建设建设费用 | 11,000.00 | 4,400.00 | 28,766.98 | - | 44,166.98 |
| 3、其他费用 | - | - | 3,000.00 | 2,722.93 | 5,722.93 |
| 合计 | 18,000.00 | 4,400.00 | 31,766.98 | 2,722.93 | 56,889.91 |

3、项目资金来源

本项目资金来源分为：自有资金18,489.91万元，剩余资金38,400.00万元通过专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 资金来源 | 以前年度 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本金 | 18,000.00 | 489.91 | - | 18,489.91 |
| 专项债 | 1,000.00 | 4,400.00 | 33,000.00 | 38,400.00 |
| 合计 | 19,000.00 | 4,889.91 | 33,000.00 | 56,889.91 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本期宁德市水陆联运中心项目存续期间有稳定的现金流入，用于专项债券资金平衡的收益是包括项目运营后仓库租赁收入、公水联运收入以及其他相关物流关服务。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益139,429.03万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有79,028.69万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

本项目已于2019年发行10年期专项债1000万元，本期计划调整原有已发行的15年期专项债券资金4,400.00万元至本项目，计划2021年通过发行15年期专项债券33,000.00万元。2019年发行的10年期专项债券利率为3.41%，本期及后续发行的15年期专项债券利率分别按3.63%、3.90%进行测算。专项债本息合计60,361.94万元本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 | 17.05 | 17.05 |
| 2020年 |  | 4,400.00 |  | 4,400.00 | 34.1 | 34.1 |
| 2021年 | 4,400.00 | 33,000.00 |  | 37,400.00 | 837.32 | 837.32 |
| 2022年 | 37,400.00 |  |  | 37,400.00 | 1,480.82 | 1,480.82 |
| 2023年 | 37,400.00 |  |  | 37,400.00 | 1,480.82 | 1,480.82 |
| 2024年 | 37,400.00 |  |  | 37,400.00 | 1,480.82 | 1,480.82 |
| 2025年 | 37,400.00 |  |  | 37,400.00 | 1,480.82 | 1,480.82 |
| 2026年 | 37,400.00 |  |  | 37,400.00 | 1,480.82 | 1,480.82 |
| 2027年 | 37,400.00 |  |  | 37,400.00 | 1,480.82 | 1,480.82 |
| 2028年 | 37,400.00 |  |  | 37,400.00 | 1,480.82 | 1,480.82 |
| 2029年 | 37,400.00 |  | 1,000.00 | 36,400.00 | 1,463.77 | 2,463.77 |
| 2030年 | 36,400.00 |  |  | 36,400.00 | 1,446.72 | 1,446.72 |
| 2031年 | 36,400.00 |  |  | 36,400.00 | 1,446.72 | 1,446.72 |
| 2032年 | 36,400.00 |  |  | 36,400.00 | 1,446.72 | 1,446.72 |
| 2033年 | 36,400.00 |  |  | 36,400.00 | 1,446.72 | 1,446.72 |
| 2034年 | 36,400.00 |  |  | 36,400.00 | 1,446.72 | 1,446.72 |
| 2035年 | 36,400.00 |  | 4,400.00 | 32,000.00 | 1,366.86 | 5,766.86 |
| 2036年 | 32,000.00 |  | 33,000.00 | -1,000.00 | 643.5 | 33,643.50 |
| 合计 |  | 38,400.00 | 38,400.00 |  | 21,961.94 | 60,361.94 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，宁德市水陆联运中心项目债券资金覆盖率可以达到2.31倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。