2020年福建省政府专项债券（十八期）

之宁德市项目调整情况说明

2020年福建省政府专项债券（十八期）中福州港三都澳港区漳湾作业区21号泊位工程已发行专项债券0.50亿元，期限15年，因项目无法施工，故拟调整合计0.50亿元用于宁德市职教园（一期）。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年福建省政府专项债券（十八期） | 福州港三都澳港区漳湾作业区21号泊位工程 | 宁德市职教集团职教园（一期） | 84,528.21 | 5,000.00 | 宁德市职业教育集团 |

备注：2020年福建省政府专项债券（三十七期）中福州港三都澳港区漳湾作业区21号泊位工程已发行专项债券0.50亿元、福州港三都澳港区漳湾作业区18-20号泊位工程已发行专项债券0.50亿元，期限15年，因项目无法施工，故拟调整合计1.00亿元用于宁德市职教园（一期）。本项目合计调入金额1.50亿元。

二、项目情况

（一）宁德市职教集团职教园（一期）

1、项目概况

本项目建设用地面积约为280374平方米（约421亩）。本期项目总建筑面积116460平方米。其中：教学实训区建筑面积48480平方米（其中，室内教学区建筑面积7882平方米；实训区建筑面积40598平方米）；教学辅助用房建筑面积12320平方米；学生宿舍、学生食堂及附属用房建筑面积55660平方米；同时配套建设大门、道路广场、停车位、绿化、照明、消防、暖通、给排水、电力、弱电等相关附属工程。

2、项目投资情况

根据可研批复，职教园（一期）项目投资84,528.21万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 工程费用 | 61,551.68 |
| 其它费用 | 18,951.38 |
| 预备费 | 4,025.15 |
| 合计 | 84,528.21 |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 资金使用 | 以前年度至本报告日 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设资金使用金额 | - | 14,100.00 | 63,200.00 | 2,648.80 | 4,579.41 | 84,528.21 |

3、项目资金来源

本项目资金来源分为：企业自筹23,328.21万元，剩余资金61,200.00万元通过发行社会事业专项债券筹集。项目计划2020通过发行15年期社会事业专项债券筹集资金19,200.00万元，其中已发行4,200.00万元，本次调整原有已发行的专项债券资金150,00.00万元至本项目，2021年计划发行专项债券42,000.00万元。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 |  | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业自筹 | 23,328.21 |
| 2 | 专项债券 | 61,200.00 |
|  | 合计： | 84,528.21 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要包括项目运营后学生经费收入、学生宿舍住宿收入、收费性培训收入（对外培训服务及人社部门公益性培训）、项目租赁收入及收费性服务项目（维修维护）收入等。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益185,477.60万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有88,943.60万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

本项目计划2020通过发行15年期社会事业专项债券筹集资金19,200.00万元，其中已发行4,200.00万元，本次调整原有已发行的专项债券资金15,000.00万元至本项目，2021年计划发行社会事业专项债券42,000.00万元。2020 年宁德市（宁德市职教园）项目计划调整原有已发行的专项债券资金明细如下：

1)2020年福建省政府专项债券（三十七期）福州港三都澳港区漳湾作业区21号泊位工程专项债券5,000.00万元，期限15年，利率为3.81%；

2)2020年福建省政府专项债券（三十七期）福州港三都澳港区漳湾作业区18-20号泊位工程专项债券5,000.00万元，期限15年，利率为3.81%；

3)2020年福建省政府专项债券（十八期）福州港三都澳港区漳湾作业区21号泊位工程专项债券5,000.00万元，期限15年，利率为3.45%。

参考2020年8月17日15年国债收益率3.44%，从客观、谨慎角度出发，后续发行的42,000.00万专项债券利率按3.90%进行测算。专项债本息合计96,472.80万元本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 19,200.00 |  | 19,200.00 | 627.27 | 627.27 |
| 2021年 | 19,200.00 | 42,000.00 |  | 61,200.00 | 1,532.52 | 1,532.52 |
| 2022年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2023年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2024年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2025年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2026年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2027年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2028年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2029年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2030年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2031年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2032年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2033年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2034年 | 61,200.00 |  |  | 61,200.00 | 2,351.52 | 2,351.52 |
| 2035年 | 61,200.00 |  | 19,200.00 | 42,000.00 | 1,724.25 | 20,924.25 |
| 2036年 | 42,000.00 |  | 42,000.00 |  | 819.00 | 42,819.00 |
| 合计 |  | 61,200.00 | 61,200.00 |  | 35,272.80 | 96,472.80 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，职教园（一期）项目债券资金覆盖率可以达到1.92倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。