2020年福建省政府专项债券（六期）

之宁德市项目调整情况说明

2020年福建省政府专项债券（六期）中宁德至古田高速公路项目已发行专项债券18.60亿元，期限15年，因项目工程进度缓慢，故拟调整2.00亿元用于国高网宁上高速宁德霞浦至福安段、拟调整4.00亿元用于沙埕湾跨海公路通道工程项目。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资 （万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年福建省政府专项债券（六期） | 宁德至古田高速公路项目 | 国高网宁上高速宁德霞浦至福安段 | 631,081.00 | 20,000.00 | 宁德三都澳高速公路有限责任公司 |
| 2020年福建省政府专项债券（六期） | 宁德至古田高速公路项目 | 沙埕湾跨海公路通道工程项目 | 425,685.00 | 40,000.00 | 宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司 |

二、项目情况

（一）国高网宁上高速宁德霞浦至福安段项目

1、项目概况

路线起于宁德市霞浦县东冲半岛下浒镇赤壁岔村，跨东吾 洋后经溪南镇、盐田畲族乡，在福安市溪尾镇下邳村与沈海国家高速公路共线至湾坞枢纽互通，接已建成的宁德至上饶国家高速公路湾坞至福安段，路线全长约39.8公里，其中新建段约33.9公里，完全利用建成的沈海国家高速公路霞浦至宁德段约5.9公里。新建东吾洋跨海特大桥约2.2公里。

全线在东安、溪南、溪尾、下邳（枢纽）4处设置互通式立交，预留设置下砚互通条件，设置溪南服务区一处。同步建设相应互通连接线以及必要的交通工程和沿线设施。

全线采用双向四车道的高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度按照26米控制。桥函设计荷载等级采用公路-I级。互通连接线采用二级公路标准建设。

2、项目投资情况

根据可研批复，国高网宁上高速宁德霞浦至福安段项目投资631,081.00万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 建安造价 | 499,714.00 |
| 土地使用及拆迁补偿费 | 51,511.00 |
| 工程建设其他费用 | 27,748.00 |
| 预备费 | 52,108.00 |
| 合计 | 631,081.00 |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 年份 | 以前年度到本报告日 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、征地拆迁安置费用 | - | 2,000.00 | 20,000.00 | 29,511.00 | - | - | 51,511.00 |
| 2、基础设施建设建设费用 | - | 23,000.00 | 250,000.00 | 170,000.00 | 20,000.00 | 36,713.80 | 499,713.80 |
| 3、其他费用 | - | - | 40,000.00 | 20,000.00 | 19,856.20 | - | 79,856.20 |
| 合计 | 0.00 | 25,000.00 | 310,000.00 | 219,511.00 | 39,856.20 | 36,713.80 | 631,081.00 |

3、项目资金来源

本项目资金来源分为：企业自筹220,878.00万元，剩余资金410,203.00万元通过发行专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 |  | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业自筹 | 220,878.00 |
| 2 | 专项债券 | 410,203.00 |
|  | 合计： | 631,081.00 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要包括项目运营后通行费收入、服务区收入等。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益1,497,387.06万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有607,236.14万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

本项目计划使用本期债券资金20,000.00万元。本期专项债券利率按2020年福建省政府专项债券（六期）中“宁德至古田高速公路项目”已发行债券利率3.63%，剩余期限15年进行测算。剩余800,406.00万元，预计利率均为3.9%。其中200,000.00万元，将于2036年到期；其中190,203.00万元，将于2037年到期；其中20,000.00万元，将于2050年到期；其中200,000.00万元，将于2051年到期；其中190,203.00万元，将于2052年到期。专项债本息合计1,299,533.51万元本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |
| 2021年 | 20,000.00 | 200,000.00 |  | 220,000.00 | 4,626.00 | 4,626.00 |
| 2022年 | 220,000.00 | 190,203.00 |  | 410,203.00 | 12,234.96 | 12,234.96 |
| 2023年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2024年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2025年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2026年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2027年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2028年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2029年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2030年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2031年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2032年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2033年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2034年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,943.92 | 15,943.92 |
| 2035年 | 410,203.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 410,203.00 | 16,333.92 | 36,333.92 |
| 2036年 | 410,203.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 410,203.00 | 15,997.92 | 215,997.92 |
| 2037年 | 410,203.00 | 190,203.00 | 190,203.00 | 410,203.00 | 15,997.92 | 206,200.92 |
| 2038年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2039年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2040年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2041年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2042年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2043年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2044年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2045年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2046年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2047年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2048年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2049年 | 410,203.00 |  |  | 410,203.00 | 15,997.92 | 15,997.92 |
| 2050年 | 410,203.00 |  | 20,000.00 | 390,203.00 | 15,607.92 | 35,607.92 |
| 2051年 | 390,203.00 |  | 200,000.00 | 190,203.00 | 11,317.92 | 211,317.92 |
| 2052年 | 190,203.00 |  | 190,203.00 |  | 3,708.96 | 193,911.96 |
| 合计 |  | 820,406.00 | 820,406.00 |  | 479,127.51 | 1,299,533.51 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，国高网宁上高速宁德霞浦至福安段项目债券资金覆盖率可以达到1.68倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。

- 沙埕湾跨海公路通道工程项目

1、项目概况

本项目路线起于福鼎市佳阳乡双华村（浙闽界），接在建的宁波至东莞国家高速公路浙江段，于竹澳跨越沙埕湾，止于店下镇洋中村接已建成的沈阳至海口国家高速公路福鼎段，全长约20.52公里，其中沙埕湾跨海特大桥长约2公里。全线在佳阳、店下、坑门里设3处设置互通式立交，同步建设佳阳、店下两条互通连接线共计约13公里，以及必要的交通工程和沿线设施。

全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度和桥梁宽度（不含布索区）33.5米，桥涵设计汽车荷载采用公路-I级。互通连接线采用二级公路标准建设。

2、项目投资情况

沙埕湾跨海公路通道工程项目投资425,685.00万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 征地拆迁安置费用 | 19,435.00 |
| 基础设施建设费用 | 367,305.00 |
| 建设期银行融资渠道还本付息费用 | 15,084.00 |
| 其他费用 | 23,861.00 |
| 合计 | 425,685.00 |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 资金使用进度 | 以前年度到本报告日 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征地拆迁安置费用 | 19,435.00 | - | - | - | 19,435.00 |
| 基础设施建设建设费用 | 248,136.00 | 74,514.00 | 44,455.00 | 200.00 | 367,305.00 |
| 其他费用 | 14,197.00 | 5,000.00 | 4,664.00 | - | 23,861.00 |
| 其他融资渠道还本付息 | 11,066.00 | 4,018.00 | - | - | 15,084.00 |
| 合计 | 292,834.00 | 83,532.00 | 49,119.00 | 200.00 | 425,685.00 |

3、项目资金来源

本项目资金来源分为：企业自筹121,985.00万元，银行等金融机构融资筹集82,000.00万元，剩余资金221,700.00万元通过发行专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 |  | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业自筹 | 121,985.00 |
| 2 | 专项债券 | 221,700.00 |
| 3 | 银行融资 | 82,000.00 |
|  | 合计： | 425,685.00 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要包括车辆通行费收入等。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益570,426.00万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息及银行融资本息全部偿还后仍有107,334.12万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

本项目计划使用本期债券资金40,000万元。本期专项债券利率按2020年福建省政府专项债券（六期）中“宁德至古田高速公路项目”已发行债券利率3.63%，剩余期限14.5年进行测算。2019年、2020年1月、2020年6月、2020年9月本项目已分别发行的15年期利率分别为3.79%、3.63%、 3.45%、3.81%的专项债券104,000.00万元、25,000.00万元、42,000.00万元及10,000.00万元。项目本次调整原有已发行的专项债券资金40,000.00万元至本项目，并计划在2021年发行15年专项债券筹集700.00万元。专项债本息合计343,781.19万元本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 |  | 104,000.00 |  | 104,000.00 | 1,970.80 | 1,970.80 |
| 2020年 | 104,000.00 | 117,000.00 |  | 221,000.00 | 5,482.85 | 5,482.85 |
| 2021年 | 221,000.00 | 700.00 |  | 221,700.00 | 8,126.37 | 8,126.37 |
| 2022年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2023年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2024年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2025年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2026年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2027年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2028年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2029年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2030年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2031年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2032年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2033年 | 221,700.00 |  |  | 221,700.00 | 8,139.63 | 8,139.63 |
| 2034年 | 221,700.00 |  | 104,000.00 | 117,700.00 | 6,168.83 | 110,168.83 |
| 2035年 | 117,700.00 |  | 117,000.00 | 700.00 | 2,656.78 | 119,656.78 |
| 2036年 | 700.00 |  | 700.00 |  |  | 700.00 |
| 合计 |  | 221,700.00 | 221,700.00 |  | 122,081.19 | 343,781.19 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，沙埕湾跨海公路通道工程项目债券资金覆盖率可以达到1.19倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。