2020年福建省政府专项债券（二十三期）

之宁德市项目调整情况说明

2020年福建省政府专项债券（二十三期）中寿宁县国家农村产业融合发展示范园项目已发行专项债券0.50亿元，期限20年，因项目工程进度缓慢，故拟调整0.026亿元用于平溪镇污水处理站及配套管网项目、拟调整0.074亿元用于殡仪馆及配套设施项目。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年福建省政府专项债券（二十三期） | 寿宁县国家农村产业融合发展示范园项目 | 寿宁县平溪镇污水处理站及配套管网工程项目 | 3,070.00 | 260.00 | 寿宁县平溪镇人民政府 |
| 2020年福建省政府专项债券（二十三期） | 寿宁县国家农村产业融合发展示范园项目 | 殡仪馆及配套设施项目 | 23,570.00 | 740.00 | 寿宁县城乡投资开发有限公司 |

二、项目情况

（一）寿宁县平溪镇污水处理站及配套管网工程项目

1、项目概况

本项目为寿宁县平溪镇18个行政村建设污水处理站及配套管网。主要建设内容包括：18个行政村污水处理站建设，配套管网建设，污水处理站采用厌氧滤池和斜管沉淀池工艺，配套污水管网线路总长约48公里。配套建设市政道路4公里。

- 项目投资情况

根据可研批复，寿宁县平溪镇污水处理站及配套管网工程项目投资3,070.00万元，估算表如下：

项目总投资估算表

| 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建安费 | 1,820.00 |
| 2 | 工程其它费用 | 800.00 |
| 3 | 基本预备费 | 450.00 |
|  | 合计 | 3,070.00 |

根据可研批复，本项目预计投资为3,070.00万元（不考虑债券利息及发行费用），其中：基础设施建设费用2,620.00万元，其他费用450.00万元。该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 资金使用进度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施建设建设费用 | 1,055.00 | 1,565.00 | - | - | 2,620.00 |
| 其他费用 | 200.00 | 150.00 | 30.00 | 70.00 | 450.00 |
| 合计 | 1,255.00 | 1,715.00 | 30.00 | 70.00 | 3,070.00 |

3、项目资金来源

根据业主单位实际投入资金及专项债发行计划，资金来源分为：寿宁县足额筹集1,070.00万元，剩余资金2,000.00万元通过发行专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 资金来源 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本金 | 1,000.00 | 70.00 | 1,070.00 |
| 专项债 | 260.00 | 1,740.00 | 2,000.00 |
| 合计 | 1,260.00 | 1,810.00 | 3,070.00 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本期寿宁县平溪镇污水处理站及配套管网工程存续期间有稳定的现金流入，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本金全部偿还后仍有1,089.11万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

寿宁县平溪镇污水处理站及配套管网工程项目计划申请2,000.00万专项债券，其中2020年发行260万元，2021年发行1740万元。260万元是通过调整已发专项债至本项目，已发专项债券明细为：2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）--2020年福建省政府专项债券（二十三期），期限20年，利率3.57%；1740万元是本项目预计于2021年申请专项债券，期限20年，预测利率为4.1%。本项目债券还本付息情况见应付债券本息表所示。

应付债券本息表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | - | 260.00 | - | 260.00 | 4.64 | 4.64 |
| 2021年 | 260.00 | 1,740.00 | - | 2,000.00 | 44.95 | 44.95 |
| 2022年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2023年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2024年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2025年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2026年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2027年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2028年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2029年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2030年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2031年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2032年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2033年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2034年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2035年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2036年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2037年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2038年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2039年 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 80.62 | 80.62 |
| 2040年 | 2,000.00 | - | 260.00 | 1,740.00 | 75.98 | 335.98 |
| 2041年 | 1,740.00 | - | 1,740.00 | - | 35.67 | 1,775.67 |
| 合计 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1,612.44 | 3,612.44 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，寿宁县平溪镇污水处理站及配套管网工程项目债券资金覆盖率可以达到1.30倍，系专项收入与本项目预计发行的所有债券还本付息总额之比率。

- 殡仪馆及配套设施项目

1、项目概况

寿宁县殡仪馆及配套设施项目主要建设内容包括寿宁县殡仪馆工程项目、寿宁县政和路及配套支路工程项目。

（1）寿宁县殡仪馆工程项目

寿宁县殡仪馆工程项目，用地面积13927 ㎡，拟建建筑占地面积1372 ㎡，总建筑面积3335 ㎡，殡仪馆主要建设内容包括：新建办公楼、悼念厅等设施及其配套建设的停车场、给排水、供电、照明、通讯、土石方工程等公用工程和设施。

（2）寿宁县政和路及配套支路工程项目

寿宁县政和路及配套支路工程项目，其中政和路路线全长942.8m，按城市次干路设计，沥青混凝土路面，宽度25m。配套路路线全长609m，按城市支路设计、沥青混凝土路面，宽度7m。主要建设内容包括：道路工程、交通工程及沿线设施、桥涵工程、市政综合管线工程（包括给水、电力、弱电等管线）、排水工程、照明工程、绿化工程等。

2、项目投资情况

根据可研批复，本项目预计投资为23,570.00万元（不考虑债券利息及发行费用），估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 征地拆迁安置费用 | 2,957.95 |
| 基础设施建设费用 | 16,924.16 |
| 其他费用 | 3,687.89 |
| 合计 | 23,570.00 |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 资金使用安排 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征地拆迁安置费用 | 500.00 | 2,457.95 | - | - | - | - | - | - | - | 2,957.95 |
| 基础设施建设建设费用 | 500.00 | 2,200.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 524.16 | 16,924.16 |
| 其他费用 | - | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 87.89 | - | - | - | 3,687.89 |
| 合计 | 1,000.00 | 5,557.95 | 5,400.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 287.89 | 500.00 | 500.00 | 524.16 | 23,570.00 |

3、项目资金来源

企业自筹4,770.00万元，剩余资金18,800.00万元通过发行20年期专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 |  | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业自筹 | 4,770.00 |
| 2 | 专项债券 | 18,800.00 |
| 3 | 合计： | 23,570.00 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本期寿宁县殡仪馆及配套设施工程项目存续期间有稳定的现金流入，用于专项债券资金平衡的收益是包括项目运营后殡仪馆火化收入及骨灰楼骨灰寄存收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益38,555.44万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有4,433.08万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

本项目计划使用本期债券资金740.00万元。本期专项债券利率按2020年福建省政府专项债券（二十三期）中“国家农村产业融合发展示范园项目”已发行债券利率3.57%，剩余期限19.5年进行测算。

本项目计划于2020年、2021年、2022年、2023年和2024年通过发行20年期专项债券分别筹集1,740.00万元（本期调整原有已发行的专项债券资金740.00万元至本项目）、4,000.00万元、5,000.00万元、5,000.00万元和3,060万元。专项债本息合计34,103.56万元本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 1,740.00 |  | 1,740.00 |  |  |
| 2021年 | 1,740.00 | 4,000.00 |  | 5,740.00 | 147.72 | 147.72 |
| 2022年 | 5,740.00 | 5,000.00 |  | 10,740.00 | 332.22 | 332.22 |
| 2023年 | 10,740.00 | 5,000.00 |  | 15,740.00 | 537.22 | 537.22 |
| 2024年 | 15,740.00 | 3,060.00 |  | 18,800.00 | 702.45 | 702.45 |
| 2025年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2026年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2027年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2028年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2029年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2030年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2031年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2032年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2033年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2034年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2035年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2036年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2037年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2038年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2039年 | 18,800.00 |  |  | 18,800.00 | 765.18 | 765.18 |
| 2040年 | 18,800.00 |  | 1,740.00 | 17,060.00 | 765.18 | 2,505.18 |
| 2041年 | 17,060.00 |  | 4,000.00 | 13,060.00 | 617.46 | 4,617.46 |
| 2042年 | 13,060.00 |  | 5,000.00 | 8,060.00 | 432.96 | 5,432.96 |
| 2043年 | 8,060.00 |  | 5,000.00 | 3,060.00 | 227.96 | 5,227.96 |
| 2044年 | 3,060.00 |  | 3,060.00 |  | 62.73 | 3,122.73 |
| 合计 |  | 18,800.00 | 18,800.00 |  | 15,303.56 | 34,103.56 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，殡仪馆及配套设施项目债券资金覆盖率可以达到1.13倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。