2019年福建省政府专项债券（二十一期）

之漳州市项目调整情况说明

2019年福建省政府专项债券（二十一期）中“九龙公园地下停车场项目”已发行债券金额8000万元，期限10年，因项目推进慢，资金2020年底无法全部支出的原因，故将“九龙公园地下停车场项目”1100万元调整用于“2020年漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程项目及漳州卫生职业学院北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂”项目。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年福建省政府专项债券（二十一期）） | 九龙公园地下停车场项目 | 2020年漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程项目及漳州卫生职业学院北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目 | 21，392.04 | 1,100.00 | 漳州卫生职业学院 |

二、项目情况

（一）漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程项目及漳州卫生职业学院北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目

1、项目概况

1.1、体育艺术中心及地下人防工程项目：

项目用地面积约89.73亩，建筑面积17182.7平方米，其中计容建筑面积11850平方米，地下建筑面积5332.7平方米，主要建设项目为：建设一幢地上三层体育艺术中心建筑及地下人防工程，项目主要建设包括建筑工程、基坑及支护工程、 结构工程、装配式工程、园林绿化工程，室外工程、智能化工程、室外管网工程、变配电工程、抗震支架工程、舞台设备、灯光工程、电梯等。

- 1.2北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目：

北仓片区一期学生公寓及食堂的建筑工程、装饰装修、给排水工程、电气工程、通风工程（消防排烟）、消防工程以及室外的广场、道路、绿化及桥梁等。本次新建单体3栋，其中9#宿舍楼8层，占地面积约1624平方米，建筑面积约13940平方米；10#宿舍楼10层，占地面积1624平方米，建筑面积17425平方米；3#食堂3层，占地面积3663.24平方米，建筑面积8659.60平方米。

2、项目投资情况

漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程项目及漳州卫生职业学院北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目总投资21,392.04万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

该项目未来年度投资计划如下：

| 项目名称 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1、工程费用 | 17886.50 | 83.61% |
| 2、工程建设其它费用 | 1820.34 | 8.51% |
| 3、预备费 | 985.34 | 4.61% |
| 4、建设期利息 | 699.86 | 3.27% |
| 合计： | 21392.04 | 100.00% |

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 资金使用 | 以前年度至本报告日 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设资金使用金额 | 8,000.00 | 9,665.13 | 3,726.91 | 21392.04 |

3、项目资金来源

本项目资金来源分为：企业自筹8,392.04万元，剩余资金13,000.00万元通过发行专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 |  | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业自筹 | 8,392.04 |
| 2 | 专项债券 | 13,000.00 |
| 3 | 银行融资 | 0 |
|  | 合计： | 21，392.04 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程项目及漳州卫生职业学院北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于学生学费和财政补贴。经测算，债券存续期内，累计运营总收入为121,176.00万元，可还款资金为55,688.86万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有38,198.36万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

本项目计划使用本期债券资金1,100.00万元，本期专项债券利率按“九龙公园地下停车场项目”已发行债券利率3.41%，剩余期限9年进行测算。专项债本息合计4,490.50万元本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年度 | 期初本金余额 | 本年募集资金 | 本年偿还本金 | 期末本金余额 | 本年应付利息 | 本年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | - | 6,000.00 |  | 6,000.00 |  |  |
| 2020年 | 6,000.00 | 7,000.00 |  | 13,000.00 | 213.30 | 250.81 |
| 2021年 | 13,000.00 | - |  | 13,000.00 | 450.04 | 449.05 |
| 2022年 | 13,000.00 | - |  | 13,000.00 | 450.04 | 449.05 |
| 2023年 | 13,000.00 | - |  | 13,000.00 | 450.04 | 449.05 |
| 2024年 | 13,000.00 | - |  | 13,000.00 | 450.04 | 449.05 |
| 2025年 | 13,000.00 | - |  | 13,000.00 | 450.04 | 449.05 |
| 2026年 | 13,000.00 | - |  | 13,000.00 | 450.04 | 449.05 |
| 2027年 | 13,000.00 | - |  | 13,000.00 | 450.04 | 449.05 |
| 2028年 | 13,000.00 | - |  | 13,000.00 | 450.04 | 449.05 |
| 2029年 | 13,000.00 | - | 7,100.00 | 7,100.00 | 450.04 | 7,450.05 |
| 2030年 | 5,900.00 | - | 5,900.00 | - | 450.04 | 6,098.24 |
| 合计 |  | 13,000.00 | 1,3000.00 |  | 4,490.50 | 17,490.50 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程项目及漳州卫生职业学院北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目债券资金覆盖率可以达到3.18倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。