2019年福建省政府专项债券（二十一期）

之漳州市项目调整情况说明

2019年福建省政府专项债券（二十一期）中“九龙公园地下停车场项目”已发行债券金额8000万元，期限10年，因项目推进慢，2020年度无法全部支出原因，故将“九龙公园地下停车场项目”1900万元调整用于漳州科技园项目。

一、募集资金投向说明

专项债券募集资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年福建省政府专项债券（二十一期） | 九龙公园地下停车场项目 | 漳州科技园 | 76,534.63 | 1,900.00 | 漳州圆山新城建设有限公司 |

二、募集资金投资项目情况

（一）漳州科技园项目（以下简称“漳州科技园”）

1、项目概况

漳州科技园选址于漳州市高新区圆山新城，南山路以东，南大道以西，规划琥珀路以北，建设业主为漳州高新区下属国有企业漳州圆山新城建设有限公司，总用地面积24,966.56平方米（约37.45亩），其中建筑占地面积约7,300平方米（约10.95亩），室外场地面积约17,666平方米（约26.5亩）；总建筑面积99,431.69平方米。

项目主要规划建设一栋20层科研办公，两栋6层科研办公，一栋10层配套服务楼及整体两层地下室。其中，地上建筑面积约为64,900平方米,包括：1#楼20层80m科创办公楼，建筑面积约36000平方米，裙房4层规划有展览、会议、培训等功能；2#楼6层24米科创办公功能，建筑面积约8,000平方米；3#楼6层24米科创办公功能，建筑面积约9,000平方米；4#楼10层38.6米园区配套公寓及食堂功能，建筑面积约11,900平方米；地下2层，不计容建筑面积约3.3万平米，可提供723个车位。

2、项目投资情况

根据可研批复，漳州科技园项目动态总投资为76,534.63万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目名称 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1、工程费用 | 60,360.03 | 78.87% |
| 2、工程建设其它费用 | 9,066.49 | 11.85% |
| 3、预备费 | 5,554.12 | 7.26% |
| 4、建设期利息 | 1,553.99 | 2.03% |
| 合计： | 76,534.63 | 100.00% |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 资金使用 | 以前年度至本报告日 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设资金使用金额 | 10,000.00 | 4,036.34 | 62,500.00 | 76,534.63 |

3、项目资金来源

本项目估算总投资76,534.63万元，其中项目资本金为16,834.63万元，占总投资的22.00%，通过业主单位（实施主体）多渠道自筹方式解决，按项目建设进度到位；已发行专项债券7,800.00万元，占总投资10.19%，资金缺口51,900.00万元，占总投资67.81%，拟通过2020年至2021年发行专项债券解决。

资金筹措表

单位：万元

| 建设资金筹集 |  | 以前年度至本报告日 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资本金 | 2,200.00 | 2,136.34 | 12,498.29 | 16,834.63 |
| 2 | 专项债券 | 7,800.00 | 1,900.00 | 50,000.00 | 59,700.00 |
| 3 | 合计： | 10,000.00 | 4,036.34 | 62,498.29 | 76,534.63 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于科研办公出租收入、配套用房出租收入、停车位出租收入、科研办公销售收入、配套用房销售收入等。经测算，债券存续期内，本项目将产生可还款净收益84,158.58万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求。在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有14,175.47万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

该项目计划使用地方专项债券资金51,900.00万元，2020年计划发行1,900.00万元；2021年计划发行50,000.00万元，以上债券发行期限均为10年，本期专项债券利率按“九龙公园地下停车场项目”已发行债券利率3.41%，剩余期限10年进行测算。另外该项目剩余需求金额按本次专项债券利率3.50%进行测算，专项债本息合计79,694.41万元本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：万元

| 年度 | 期初本金余额 | 本年募集资金 | 本年偿还本金 | 期末本金余额 | 本年应付利息 | 本年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 7,800.00 | 1,900.00 |  | 9,700.00 | 307.10 | 307.10 |
| 2021年 | 9,700.00 | 50,000.00 |  | 59,700.00 | 1,246.89 | 1,246.89 |
| 2022年 | 59,700.00 |  |  | 59,700.00 | 2,121.89 | 2,121.89 |
| 2023年 | 59,700.00 |  | 2,000.00 | 57,700.00 | 2,121.89 | 4,121.89 |
| 2024年 | 57,700.00 |  |  | 57,700.00 | 2,046.89 | 2,046.89 |
| 2025年 | 57,700.00 |  | 4,000.00 | 53,700.00 | 2,046.89 | 6,046.89 |
| 2026年 | 53,700.00 |  |  | 53,700.00 | 1,887.69 | 1,887.69 |
| 2027年 | 53,700.00 |  |  | 53,700.00 | 1,887.69 | 1,887.69 |
| 2028年 | 53,700.00 |  | 1,800.00 | 51,900.00 | 1,887.69 | 3,687.69 |
| 2029年 | 51,900.00 |  | 1,900.00 | 50,000.00 | 1,814.79 | 3,714.79 |
| 2030年 | 50,000.00 |  | 0.00 | 50,000.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 2031年 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 0.00 | 875.00 | 50,875.00 |
| 合计 |  | 51,900.00 | 59,700.00 |  | 19,994.41 | 79,694.41 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，漳州科技园项目债券资金覆盖率可以达到1.20倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。