2019年福建省政府专项债券（六期）

之漳州市项目调整情况说明

2019年福建省政府专项债券（六期）中“南部污水处理厂项目”发行债券金额0.3亿元、“北部污水处理厂项目”发行债券金额0.3亿元，期限均10年，因原项目业主变更，故将“南部污水处理厂项目”和“北部污水处理厂项目”发债金额合计0.6亿元调整用于“古雷石化园区电力管廊及公共配套项目”。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年福建省政府专项债券（六期） | 南部污水处理厂 | 古雷石化园区电力管廊及公共配套项目 | 336001 | 3000 | 漳州市古雷港建设开发有限公司 |
| 2019年福建省政府专项债券（六期） | 北部污水处理厂 | 古雷石化园区电力管廊及公共配套项目 | 336001 | 3000 | 漳州市古雷港建设开发有限公司 |

二、项目情况

（一）古雷石化园区电力管廊及公共配套项目项目

1、项目概况

1、项目名称：古雷石化园区电力管廊及公共配套项目

2、项目建设地点：古雷经济开发区石化园区

3、项目建设规模：项目建设古雷石化园区电力管廊及公共配套设施，共分17个子项目，具体为：

（1）古雷开发区石化公共管廊工程（电力管廊）

本工程主要建设古雷石化园区电缆线路公用通道，路径全长约 26134m，由架空管廊、电缆沟以及配套的照明、排水、监控等附属设施组成，以及龙油 II 回 220kV 架空线路局部段缆化。

（2）古雷石化产业园区运维基地

本工程规划用地面积 151132.976 ㎡（227亩），其中一期用地125130.304㎡（188亩），二期用地26602.672㎡（39亩）。一期建筑面积为 26100 ㎡，其中居住区12200 ㎡，后勤区2600 ㎡，维保区11300㎡。园区主要功能为维保配套服务、规划分为区住区、后勤区、维保区。主要建设内容包括通用厂房、食堂、超市、变配电室；同时修建道路、围墙、门卫建筑、停车位、绿化、供水供电、消防、安防等工程。

（3）古雷中下游精细化工产业园区配套进出场道路（一期）工程。工程包含2条道路，具体内容如下：

①新港城消防站进出场道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线起点接新港城消防站，终点接现状水泥路。道路红线宽度23m，设计长度为23.655m；

②中怡化工（港口路一侧）进出场道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线起点接起点接中怡化工厂区，终点接现状港口路。道路红线宽度21m，设计长度130.096m，实际修筑长度为127.095m。

本工程道路机动车道采用改性沥青混凝土路面结构，人行道采用彩色环保透水砖进行铺装。本工程主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程等。

（4）古雷中下游精细化工产业园区配套进出场道路（二期）工程。工程包含5条道路，具体内容如下：

北部污水厂（疏港公路一侧）进出场道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线起点接古雷开发区北部污水处理厂，终点接现状疏港公路。道路红线宽度6m，设计长度128.47m，实际修筑长度为123.47m；

②北部污水厂（西林路一侧）进出场道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线起点接古雷开发区北部污水处理厂，终点接规划西林路。道路红线宽度为6m，设计长度100.455m，实际修筑长度为97.441m；

③奇美化工（疏港公路一侧）进出场道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线起点接奇美化工厂，终点接现状疏港公路。道路红线宽度为12m，设计长度为120.744m；

④中怡化工（疏港公路一侧）进出场道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线起点接中怡石油精细化工厂，终点接现状疏港公路。道路红线宽度为18.2m，设计长度为140.993m，实际修筑长度为132.369m；

⑤杏仔事故应急池进出场道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线起点接杏仔公共事故应急池园区，终点接现状腾龙路。道路红线宽度为4.4m，设计长度为66.872m，实际修筑长度为64.672m。

本工程道路机动车道采用改性沥青混凝土路面结构，人行道采用彩色环保透水砖进行铺装。本工程主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程等。

- 古雷中下游精细化工产业园区中怡化工、奇美化工雨水管网工程。

本工程建设DN1350、DN1500、DN1800、DN2200钢筋砼雨水排水管道总长1850米，排水渠265米，检查井42座。

（6）古雷变至中怡化工新建配套10kv电缆工程

新建双回 YJV22-8.7/15-3x300 电缆线路约 5.7km，新建4xMPP管-∅150*17排管231米、4xMPP管-∅150*12顶管143米，改造直线中间接头井11座，改造三通工井1座，新建转角工井2座，新建直线工井2座。

（7）古雷新港城交通路网次三路陆域段工程

本工程道路起点与疏港公路（新杜古线）平交，终点位于西林村羊群繁殖基地附近的陆海交界处。道路等级为城市次干路，设计速度40km/h。道路红线宽度为25m，陆域段道路全长2667.63m。 主要建设内容包括：道路、交通、给水（生活给水、工业给水、中水）、排水（雨水、污水）、电力、通信、照明、景观绿化等。

（8）古雷港经济开发区单建式人防工程

工程总用地面积 2000.26 平方米（合 3 亩）。地上计容建筑面积约 200 平方米，地下不计容建筑面积约 1700 平方米。主要建设专业队装备掩蔽部、专业队人员掩蔽部、二等人员掩蔽部、物资库、电站和楼梯间；地上管理用房等。

（9）古雷港经济开发区人防地面应急指挥所

本工程按照“八室一库一中心”（八室：会议室、防化室、洗消室、后勤保障室、电源室、控制室、水泵室、综合室；一库：战备物资库；一中心：指挥中心）规划设计，工程总用地面积1600.52㎡（折2.4亩），总建筑面积为4000㎡，其中地上计容建筑面积2800㎡，地下建筑面积1200㎡。 建设内容包括主体建安工程和室外配套工程 。

（10）金福路与范阳环城路连接线工程

道路设计起点与 X234 现状道路相交，设计终点至龙城路，路线设计全长为 1366.016m。 道路等级为城市次干路，设计速度为 30km/h，道路红线宽度为 30m。建设内容包括金福路与范阳环城路连接线工程的路基、路面工程、交通工程、给水工程、排水工程、通信工程、电力工程、道路照明工程等市政配套工程。

（11）古雷炼化一体化项目雨水外排管道厂外部分疏港公路以东 100 米到东侧海域雨水排放管道工程

本工程拟建 2 根 DN3200 雨水管道，西侧起点衔接福建古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置厂区雨水外排管道，起点管底标高：0.73 接出，自西向东排至古雷东海域，东侧管道终点管底标高：0.56，管道长度 172 米。 红线宽度 10.5 米，占地面积约 1806 ㎡。

（12）古雷石化基地防洪排涝工程腾龙西路排水渠工程（陆域段）

工程设计范围从疏港公路往西至现状岸线边界，陆域段渠道全长685m，红线宽度37m。本工程防洪标准为100 年一遇，排涝标准采用100年一遇涝水不漫溢，堤防级别参照《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)2.1.1 条的规定确定为1 级。工程的主要内容是开挖渠道断面、换填挡土墙基础、新建渠道挡墙、卵石路面、墙背土回填5项内容。

（13）古雷石化基地防洪排涝工程港口渠西侧段工程（陆域段）

工程设计范围从疏港公路往西至现状古雷岸线，陆域段全长1.706km，红线宽度27m。本工程防洪标准为100 年一遇，排涝标准采用100年一遇涝水不漫溢，堤防级别参照《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)2.1.1 条的规定确定为1 级。工程的主要内容是开挖渠道断面、换填挡土墙基础、新建渠道挡墙、卵石路面、墙背土回填5项内容。

（14）古雷石化基地防洪排涝工程下堀渠西侧段

工程设计范围从疏港公路往西至出海口，渠道全长 4.1 公里（以古雷岸线为界：陆域段长度为 1.4 公里, 海域段长度为 2.7 公里），红线宽度30~43m。 建设内容主要为渠道土方工程、挡墙及清淤通道等。

（15）古雷南部污水处理厂随廊配套道路

本工程包括三条道路，分别为古雷南部污水处理厂及配套工程项目（配套道路工程-古城路）、古雷南部污水处理厂及配套工程项目（配套道路工程-古雷山南路）、古雷南部污水处理厂及配套工程项目（配套道路工程-眠床山北路）。古城路：起点与规划眠床山北路交叉，终点至规划古雷山南路，路线设计全长为 876.65m。设计道路等级为城市支路，道路设计速度为 20km/h，规划古城路道路红线宽度为 15m（道路两侧各退让绿化用地 5m）。古雷山南路：起点与已建疏港公路交叉，终点至规划古城路，路线设计全长为 1521.59m。设计道路等级为城市支路，道路设计速度为 20km/h，规划古雷山南路道路红线宽度为15m（道路左侧退让绿化用地 10m、右侧退让绿化用地 5m）。眠床山北路：起点与已建疏港公路交叉，终点至规划古城路，路线设计全长为 1473.24m。设计道路等级为城市支路，道路设计速度为 20km/h，规划眠床山北路道路红线宽度为12m（道路左侧退让绿化用地 15m）。建设内容包括路基、路面工程、交通工程、给水工程、排水工程、通信工程、电力工程、道路照明工程、绿化景观工程等市政配套工程。

（16）古雷南部污水处理厂随廊配套截洪沟及边坡

本工程包括古雷南部污水处理厂及配套工程项目（配套截洪沟及边坡工程—古雷山南侧截洪沟）、古雷南部污水处理厂及配套工程项目（配套截洪沟及边坡工程—古雷山北侧截洪沟）。古雷山南侧截洪沟汇水面积为 0.89km2，设计流量 21.3m3 /s，防洪标准为一百年。古雷山南侧截洪沟: 起点为疏港公路东侧 180m，终点为东边出海口，长度为 1.521 公里，渠底宽度 1.5m~4m,红线宽度 6.7~16m。 边坡工程：根据截洪沟的位置和标高及场地实测自然地形标高，本次边坡均为挖方边坡，坡率采用 1:1，且高度小于 8m 段均采用植草或三维植草边坡防护，边坡高度大于 8m 段采用拱形骨架护坡措施。截洪沟采用重力式挡土墙。古雷山北侧截洪沟汇水面积为 0.42km2，设计流量 10.3m3 /s。北侧截洪沟: 起点为疏港公路，终点为海顺德路，长度为 0.613 公里，渠底宽度 2.5m，红线宽度 12m。边坡工程：根据截洪沟的位置和标高及场地实测自然地形标高，本次边坡均为挖方边坡，坡率采用 1:1，且高度小于 8m 段均采用植草或三维植草边坡防护，边坡高度大于 8m 段采用拱形骨架护坡措施。截洪沟采用重力式挡土墙。

（17）古雷新港城交通路网纵七路（前埔段）道路工程

本工程道路为南北走向，北起南环路，南至沿海大通道，设计道路总长为 1107.04m,道路规划红线宽度为24m，设计速度为30km/h，为城市次干路。 建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、电信工程、路灯工程及绿化工程等基础设施配套工程。

2、项目投资情况

根据可研报告，古雷石化园区电力管廊及公共配套项目核定总投资336,001.00万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目名称 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1、工程费用 | 205,564.40 | 61.18% |
| 2、工程建设其它费用 | 98,776.40 | 29.40% |
| 3、预备费 | 24,347.30 | 7.25% |
| 4、建设期利息 | 7,312.90 | 2.17% |
| 合计： | 336,001.00 | 100.00% |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 项目 | 合计 | 建设期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 投资金额 | 336,001.00 | 66,250.00 | 144,250.00 | 76,375.00 | 49,126.00 |
| 投资比例 | 100% | 19.72% | 42.93% | 22.73% | 14.62% |
| 资本金 | 223,001.00 | 60,250.00 | 47,250.00 | 71,375.00 | 44,126.00 |
| 专项债券 | 113,000.00 | 6,000.00 | 97,000 | 5,000 | 5,000 |

3、项目资金来源

本项目估算总投资为336,001.00万元；其中项目资本金为223,001.00万元，占总投资的66.37%，通过业主单位（实施主体）自筹方式解决，按项目建设进度到位；资金缺口113,000.00万元，占总投资33.63%，拟通过发行专项债券解决。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 | 合计 | 建设期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 资本金 | 223,001.00 | 60,250.00 | 47,250.00 | 71,375.00 | 44,126.00 |
| 地方政府专项债券 | 113,000.00 | 6,000.00 | 97,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 336,001.00 | 66,250.00 | 144,250.00 | 76,375.00 | 49,126.00 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

本项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于管廊入廊费收入、管廊维护收入、运维基地收入、古雷港经济开发区单建式人防工程地下室平时作为停车场出租收入、道路广告位收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生可还款净收益209,336.83万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求。

（2）项目融资还本付息情况

该项目计划使用债券资金113,000.00万元，2020年发行第一期，规模为6,000.00万元；2021年发行第二期，规模为97,000.00万元；2022年发行第三期，规模为5,000.00万元；2023年发行第四期，规模为5,000.00万元；以上四期债券发行期限均为10年期，从客观、谨慎角度出发，10年期专项债券利率均按3.37%进行测算，由此估算债券存续期间利息费用为41,889.10万元，本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年度 | 期初本金余额 | 本年募集资金 | 本年偿还本金 | 期末本金余额 | 本年应付利息 | 本年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | - | 6,000.00 |  | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年 | 6,000.00 | 97,000.00 |  | 103,000.00 | 202.20 | 202.20 |
| 2022年 | 103,000.00 | 5,000.00 |  | 108,000.00 | 3,471.10 | 3,471.10 |
| 2023年 | 108,000.00 | 5,000.00 |  | 113,000.00 | 3,639.60 | 4,095.00 |
| 2024年 | 113,000.00 | - |  | 113,000.00 | 3,808.10 | 3,808.10 |
| 2025年 | 113,000.00 | - |  | 113,000.00 | 3,808.10 | 3,808.10 |
| 2026年 | 113,000.00 | - |  | 113,000.00 | 3,808.10 | 3,808.100 |
| 2027年 | 113,000.00 | - |  | 113,000.00 | 3,808.10 | 3,808.10 |
| 2028年 | 113,000.00 | - |  | 113,000.00 | 3,808.10 | 3,808.10 |
| 2029年 | 113,000.00 | - | 6,000.00 | 107,000.00 | 4,010.30 | 10,010.30 |
| 2030年 | 113,000.00 | - | - | 107,000.00 | 3,605.90 | 3,605.90 |
| 2031年 | 107,000.00 |  | 97,000.00 | 10,000.00 | 3,605.90 | 100,605.90 |
| 2032年 | 10,000.00 |  | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,605.90 | 8,605.90 |
| 2033年 | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0 | 505.50 | 5,505.50 |
| 合计 | - | 113,000.00 | 113,000.00 | - | 41,686.90 | 154,686.90 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，古雷石化园区电力管廊及公共配套项目债券资金覆盖率可以达到1.35倍。