2020年福建省政府专项债券（二十九期）

之莆田市项目调整情况说明

2020年福建省政府专项债券（二十九期）中“涵江区民生医疗卫生设施提升项目”已发行债券金额1.00亿元，期限15年，因年内难以形成实物工作量原因，故将“涵江区民生医疗卫生设施提升项目”0.63亿元调整用于“涵江区黄安片区改造”项目。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年福建省政府专项债券（二十九期） | 涵江区民生医疗卫生设施提升项目 | 涵江区黄安片区改造项目 | 38,255.48 | 6,300.00 | 莆田市涵江区城市建设投资有限公司 |

二、项目情况

（一）涵江区黄安片区改造项目

1、项目概况

项目位于涵江区涵西街道苍林黄安自然村，规划用地面积15,199.46平方米（约22.8亩），项目征迁面积35,428.19平方米，总建筑面积59,817.88平方米，其中：计容建筑面积45,598.38平方米，不计容建筑面积14,219.5平方米。

主要建设内容包括4幢24~26层住宅楼及单层裙楼、1座2层配电房、单层地下室以及道路工程、机动车及非机动停车场工程、消防水池工程、消防登高面工程、围墙及大门、设备购置等配套设施建设工程。

项目建设工期计划安排3年，项目前期工作争取2020年8月底前完成，争取2020年9月开工，2023年8月建成验收并投入使用。

2、项目投资情况

根据可研批复，涵江区黄安片区改造项目投资38,255.48万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目名称 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1、建设工程投资 | 37,712.10 | 98.58% |
| 2、建设期利息 | 543.38 | 1.42% |
| 合计： | 38,255.48 | 100.00% |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 年份 | 以前年度到本报告日 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设资金使用 |  | 7,298.43 | 13,996.85 | 16,960.20 | 38,255.48 |

3、项目资金来源

本项目资金来源分为：财政拨款为31,955.48，剩余资金6,300.00万元通过发行专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 |  | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财政拨款 | 31,955.48 |
| 2 | 专项债券 | 6,300.00 |
|  | 合计： | 38,255.48 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

涵江区黄安片区改造项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于住宅楼和地下停车位销售收入、土地基金收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益12,503.63万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有2,943.38万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

本项目计划使用本期债券资金6,300.00万元。本期专项债券利率按“涵江区民生医疗卫生设施提升项目”已发行债券利率3.45%，剩余期限15年进行测算。专项债本息合计9,560.25万元本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年度 | 期初本金余额 | 本年募集资金 | 本年偿还本金 | 期末本金余额 | 本年应付利息 | 本年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 6,300.00 |  | 6,300.00 | 108.68 | 108.68 |
| 2021年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2022年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2023年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2024年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2025年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2026年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2027年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2028年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2029年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2030年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2031年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2032年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2033年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2034年 | 6,300.00 |  |  | 6,300.00 | 217.35 | 217.35 |
| 2035年 | 6,300.00 |  | 6,300.00 | 0 | 108.68 | 6408.68 |
| 合计 |  | 6,300.00 | 6,300.00 |  | 3,260.25 | 9,560.25 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，涵江区黄安片区改造项目债券资金覆盖率可以达到1.31倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。