2020年福建省政府专项债券（一期）

之龙岩市项目调整情况说明

2020年福建省政府专项债券（一期）中西城立体停车场项目已发行专项债券0.35亿元，期限10年，因资金结余，故拟调整0.12亿元用于龙岩市中心城区智慧停车项目。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年福建省政府专项债券（一期） | 龙岩市西城立体停车场项目 | 龙岩市中心城区智慧停车场项目 | 21,912.78 | 1,200.00 | 龙岩市国城置地有限责任公司 |

二、项目情况

（一）龙岩市中心城区智慧停车场项目项目

1、项目概况

龙岩市中心城区智慧停车项目规划用地面积约 293717.00 平方米（其中新增用地面积约 90137.00 平方米、利用现有用地面积约 203580.00 平方米）。规划 建设机动车停车位 16692 个，其中立体停车位 885 个、地面停车位 2395 个（含充电桩停车位 656 个）、路面停车位 13412 个；总建筑面积约 13070 平方米，主要建设立体停车库（智能机械立体停车库）、 设备用房、配电房、厕所、值班室（含消防沙水池）、附属经营设施、 岗亭等，配套建设智慧停车管理系统、给排水、消防、绿化等附属工程。

2、项目投资情况

根据可研批复，龙岩市中心城区智慧停车场项目项目投资21,912.78万元，估算表如下：

项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 工程费用 | 15,707.34 |
| 其它费用 | 5,161.97 |
| 基本预备费 | 1,043.47 |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设资金使用 | 1,000.31 | 6,976.86 | 4,859.83 | 3,709.33 | 2,394.26 | 1,930.82 | 1,041.37 |

3、项目资金来源

本项目资金来源分为：企业自筹3,912.78万元，剩余资金18,000.00万元通过发行专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 |  | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业自筹 | 3,912.78 |
| 2 | 专项债券 | 18,000.00 |
| 3 | 银行融资 | - |
|  | 合计： | 21,912.78 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

龙岩市中心城区智慧停车场项目项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于项目建成后停车费等收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益45,686.30万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有21,434.58万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

项目已于2020年9月发行10年期专项债券筹集500万元，本项目计划使用本期债券资金1,200.00万元。本期专项债券利率按2020年福建省政府专项债券（一期）中的龙岩市西城立体停车场项目项目已发行债券利率3.34%，剩余期限10年。同时计划于2021年-2025年通过发行10年期专项债券分别筹集5,800.00万元、4,000.00万元、3,500.00、2,250.00万元、750.00万元。2020年已发行专项债按3.36%进行测算，后续发行的10年期专项债券利率按3.50%进行测算，专项债本息合计24,233.72万元。本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | - | 1,700.00 | - | 1,700.00 | 8.40 | 8.40 |
| 2021年 | 1,700.00 | 5,800.00 | - | 7,500.00 | 158.38 | 158.38 |
| 2022年 | 7,500.00 | 4,000.00 | - | 11,500.00 | 329.88 | 329.88 |
| 2023年 | 11,500.00 | 3,500.00 | - | 15,000.00 | 461.13 | 461.13 |
| 2024年 | 15,000.00 | 2,250.00 | - | 17,250.00 | 561.76 | 561.76 |
| 2025年 | 17,250.00 | 750.00 | - | 18,000.00 | 614.26 | 614.26 |
| 2026年 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 627.38 | 627.38 |
| 2027年 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 627.38 | 627.38 |
| 2028年 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 627.38 | 627.38 |
| 2029年 | 18,000.00 | - | 1,200.00 | 16,800.00 | 627.38 | 1,827.38 |
| 2030年 | 18,000.00 | - | 500.00 | 16,300.00 | 578.90 | 1,078.90 |
| 2031年 | 16,300.00 | - | 5,800.00 | 10,500.00 | 469.00 | 6,269.00 |
| 2032年 | 10,500.00 | - | 4,000.00 | 6,500.00 | 297.50 | 4,297.50 |
| 2033年 | 6,500.00 | - | 3,500.00 | 3,000.00 | 166.25 | 3,666.25 |
| 2034年 | 3,000.00 | - | 2,250.00 | 750.00 | 65.63 | 2,315.63 |
| 2035年 | 750.00 | - | 750.00 | - | 13.13 | 763.13 |
| 合计 |  | 18,000.00 | 18,000.00 |  | 6,233.72 | 24,233.72 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，龙岩市中心城区智慧停车场项目项目债券资金覆盖率可以达到1.89倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。