2019年福建省政府专项债券（二十一期）

之龙岩市项目调整情况说明

2019年福建省政府专项债券（二十一期）中火车站片区周边改造项目工程项目已发行专项债券4.50亿元，期限10年，因资金结余，故拟调整1.47亿元用于青云路、青竹路地下综合管廊工程项目。

- 资金投向说明

本次专项债券资金拟使用规模情况如下：

| 调整债券名称 | 原项目 | 调整后项目 | 调整后项目总投资（万元） | 拟调整专项债金额（万元） | 调整后项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年福建省政府专项债券（二十一期） | 火车站片区周边改造项目 | 青云路、青竹路地下综合管廊工程 | 49,758.00 | 14,700.00 | 福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司 |

二、项目情况

（一）青云路、青竹路地下综合管廊工程项目

1、项目概况

本项目包含青云路地下综合管廊工程及青竹路地下综合管廊工程两个子项目，主要建设内容及规模如下：

青云路地下综合管廊工程长约 1530 米，断面为 4.5米×3 米；道路工程全长约 1608 米，道路红线宽度 34 米，断面分配型式为：4.5 米（非机动车道及人行道）-11 米（机动车道）-3 米（绿化带）-11 米（机动车道）-4.5 米（非机动车道及人行道）。

青竹路地下综合管廊工程长约 1335 米，龙腾北路-龙岩大道段地下综合管廊断面为 3.4x3.0+3.8x3.0 米，龙岩大道-解放北路段地下综合管廊断面为 3.8x3.0 米；道路工程长约 1547 米，道路宽度34 米，断面分配型式为 3.0 米（人行道） +2.5 米（非机动车道）+10.5米（机动车道）+2.0 米（中央分隔带）+10.5 米（机动车道）+2.5 米（非机动车道）+3.0 米（人行道）。

2、项目投资情况

根据可研批复，青云路、青竹路地下综合管廊工程项目投资49,758万元，估算表如下：

项目总投资估算表

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 工程费用 | 37,063.00 |
| 其他费用 | 9,560.00 |
| 基本预备费 | 3,135.00 |
| 合计 | 49,758.00 |

该项目未来年度投资计划如下：

项目投资计划表

单位：人民币万元

| 年份 | 以前年度到本报告日 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设资金使用 | - | 8,309.00 | 14,366.00 | 16,249.80 | 7,833.20 | 49,758.00 |

3、项目资金来源

本项目资金来源分为：企业自筹29,758万元，剩余资金20,000万元通过发行专项债券筹集。

资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设资金筹集 |  | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业自筹 | 29,758.00 |
| 2 | 专项债券 | 20,000.00 |
|  | 合计： | 49,758.00 |

4、项目预期收益与融资自求平衡情况

（1）项目收益情况

青云路、青竹路地下综合管廊工程项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于入廊费和日常维护费、土地出让收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益43,354.57万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有16,580.26万元期末结余。

（2）项目融资还本付息情况

项目计划使用本期债券资金14,700.00万元。本期专项债券利率按2019年福建省政府专项债券（二十一期）中的“火车站片区周边改造项目项目”已发行债券利率3.41%，剩余期限9年，同时计划于2021年通过发行10年期专项债券筹集5,300.00万元，后续发行的10年期专项债券利率按3.50%进行测算，专项债本息合计26,366.43万元。本项目债券应还本付息情况如下表：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

| 年份 | 期初本金余额 | 当年新增本金 | 当年偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | - | 14,700.00 | - | 14,700.00 | - | - |
| 2021年 | 14,700.00 | 5,300.00 | - | 20,000.00 | 594.02 | 594.02 |
| 2022年 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 686.77 | 686.77 |
| 2023年 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 686.77 | 686.77 |
| 2024年 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 686.77 | 686.77 |
| 2025年 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 686.77 | 686.77 |
| 2026年 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 686.77 | 686.77 |
| 2027年 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 686.77 | 686.77 |
| 2028年 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 686.77 | 686.77 |
| 2029年 | 20,000.00 | - | 14,700.00 | 5,300.00 | 686.77 | 15,386.77 |
| 2030年 | 5,300.00 | - | - | 5,300.00 | 185.50 | 185.50 |
| 2031年 | 5,300.00 | - | 5,300.00 | 14,700.00 | 92.75 | 5,392.75 |
| 合计 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 6,366.43 | 26,366.43 |

（3）自求平衡情况

根据项目产生的现金流收入与资金使用计划分析结果，青云路、青竹路地下综合管廊工程项目债券资金覆盖率可以达到1.63倍。系专项收入与本项目已发行及预计发行的所有债券还本付息总额之比率。项目收益可以覆盖融资成本，债券资金偿还安全度较高。