2024年江西省政府棚户区改造专项债券（十三期）——2024年江西省政府专项债券（四十二期）

# 实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

# 东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目拟于申请发行地方政府专项债融资22500万元，2024年计划发行7000万元，本期发行1750万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。集中安置工程建设，既可以有力拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、扩大内需，保增长、解决社会就业与再就业也做出了积极的贡献，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，对推动经济社会协调发展的意义重大。本项目的实施，必将带动区域的投资和消费，促进经济社会协调发展。

集中安置房建设缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。安置区与城市中心区的人均住房面积差距也相应缩小。缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。结合集中安置建设，筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，新建综合楼等各种配套设施，进一步完善了城市功能，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境。项目通过集中安置，建成一个布局合理配套齐全、人居环境优良的新社区。缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。

## （三）项目基本情况

项目名称：东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：本项目总用地面积约53974.56平方米（80.96亩），总建筑面积156663.93平方米，其中，计容面积约121691.98平方米、不计容面积约34971.95平方米(其中架空层约53.53平方米、风井约63.82 平方米，地下室约34854.6平方米)。住宅建筑面积约116902.87平方米、商业网点建筑面积约459.28平方米、幼儿园建筑面积约2122.54平方米，养老服务设施用房面积约207.93平方米、物业用房面积约328.66平方米、社区服务用房面积约680.61平方米、垃圾站公厕建筑面积约130.95平方米、消防控制室面积约44.72平方米、地下室出入口面积约83.83平方米、烟道面积约24.86平方米、非机动车停车库面积约596.79平方米、架空层约108.94平方米。

项目规划建设8栋建筑物，其中2栋32层住字楼(舍社区用房、养老服务设施用房、物业用房、公厕)、2栋28层住宅楼(含商业)、2栋26层住字楼 1栋3层幼儿园、1栋1层垃圾站。容积率2.25、建筑密度11.35%、绿地率 54.83%，总户数为1113户。

## （四）项目总投资额

东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目，根据江西省发展和改革委员会《江西省发展改革委关于东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究的批复》（赣发改投资〔2019〕235号）核定总投资为49,942.81万元。主要包括工程费用、工程建设其他费用及预备费等。

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌县住房和城乡建设局申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 调整金额 | 2023年发行 | 2024年计划发行 |
| 49,942.81 | 27,442.81 | 22,500.00 | 5,000.00 | 10,500.00 | 7,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为49,942.81万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金27,442.81万元。其二，拟发行专项债券22,500.00万元，其中，5,000.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）—2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，2024年计划发行7,000万，本期计划发行1,750万，发行期限5年。

根据《东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），项目建设内容为：项目主要建设内容及规模为项目总用地面积约53974.56平方米（80.96亩），总建筑面积156663.93平方米，其中，计容面积约121691.98平方米、不计容面积约34971.95平方米(其中架空层约53.53平方米、风井约63.82平方米，地下室约34854.6平方米)。住宅建筑面积约116902.87平方米、商业网点建筑面积约459.28平方米、幼儿园建筑面积约2122.54平方米，养老服务设施用房面积约207.93平方米、物业用房面积约328.66平方米、社区服务用房面积约680.61平方米、垃圾站公厕建筑面积约130.95平方米、消防控制室面积约44.72平方米、地下室出入口面积约83.83平方米、烟道面积约24.86平方米、非机动车停车库面积约596.79平方米、架空层约108.94平方米。项目规划建设8栋建筑物，其中2栋32层住字楼(舍社区用房、养老服务设施用房、物业用房、公厕)、2栋28层住宅楼(含商业)、2栋26层住字楼1栋3层幼儿园、1栋1层垃圾站。容积率2.25、建筑密度11.35%、绿地率54.83%，总户数为1113户。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 40,424.54 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,708.55 |
| 3 | 基本预备费 | 3,530.65 |
| 4 | 专项费用 | 2,279.07 |
| 项目总投资 |  | 49,942.81 |

表1-2 项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 40,424.54 |  | 13,096.49 | 12,548.81 | 14,779.24 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,708.55 |  | 1201.17 | 1151.14 | 1356.24 |
| 3 | 基本预备费 | 3,530.65 | 380.21 | 1020.84 | 977.94 | 1151.66 |
| 4 | 专项费用 | 2,279.07 | 2,279.07 |  |  |  |
| 本次建设项目支出总计 |  | 49,942.81 | 2,659.28 | 15,318.50 | 14,677.89 | 17,287.14 |

注：项目建设周期为4年，自2022年12月至2025年12月。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

1、估算编制依据

1)关于南昌县行政审批局《关于东新乡东岳村三期安置房建设项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2019】235号)

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《东新乡东岳村三期安置房建设项目可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.7%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

单位：万元

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 调整金额 | 2023年发行 | 2024年计划发行 |
| 49,942.81 | 27,442.81 | 22,500.00 | 5,000.00 | 10,500.00 | 7,000.00 |

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本次申请发行的2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）债券资金调整之东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目，在债券存续期内合理预计业务活动现金流入合计37,413.12万元。项目自运营期（2026年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2027 | 33663.78 | 33663.78 |
| 合计 | 33663.78 | 33663.78 |

本项目经营收入的估算依据如下：

1.土地市场情况和土地出让价格预测

项目地块价格参照南昌县2019年成交地块南昌县范围内东岳四路以南，滨江西路以西，沿江南大道以东(E4)地块成交价为422万元/亩，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等考虑地块在2027年出让时间低价上涨4.10%。则计算出让区域内商服土地2027年综合地价。根据项目建设及出让计划，拟2027年进行土地出让。得出本项目2027年土地出让价格为515.90万元。

南昌县住房和城乡建设局综合考虑适度增长因素，保守预测了2027年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

## （二）项目运营成本测算

1、运营成本

本项目经营成本为土地出让扣减项目:省级统筹资金按照土地出让收入的2%收取。

业务活动支出及投资建设支出预测情况如下表3-4所示：

表3-4 2026-2036年支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 省级统筹资金 | 年成本 |
| --- | --- | --- |
| 2027 | 748.26 | 748.26 |
| 合计 | 748.26 | 748.26 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

2、财务费用

本次拟发行东新乡东岳村三期安置房建设项目地方政府专项债券以满足项目投资需求，债券计划在2024年发行，年利率按照3.9%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每半年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

## （三）项目资金测算平衡表

1．本期债券调整项目应付本息情况

本次南昌县住房和城乡建设局组织申报发行东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目项目专项债券项目的总投资额49,942.81万元。计划发行专项债券金额22,500.00万元，其中：5,000.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，发行利率3.54%，发行费率暂按照0.10%测算，2024年计划发行7,000万，本期计划发行1,750万，发行期限5年。据此预计专项债券利息合计为7,970.00万元，预计发行费用为17.50万元。

按照该项目专项债券发行计划，2023年发行5年期债券以年利率2.60%预计每年利息支出；2024年计划发行债券5年期以年利率3.70%预计每年利息支出，每年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-22023-2036年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 10,500.00 | 10.50 |  |  | 10,500.00 |
| 2024年本期发行 | 10,500.00 | 1,750.00 | 1.75 |  |  | 12,250.00 |
| 2024年后续发行 | 12,250.00 | 5,250.00 | 5.25 |  |  | 17,500.00 |
| 2024年调整 | 17,500.00 | 5,000.00 |  | 273.00 |  | 22,500.00 |
| 2025年 | 22,500.00 | - | - | 709.00 |  | 22,500.00 |
| 2026年 | 22,500.00 |  |  | 709.00 |  | 22,500.00 |
| 2027年 | 22,500.00 |  |  | 709.00 | - | 22,500.00 |
| 2028年 | 22,500.00 |  |  | 709.00 | 10,500.00 | 12,000.00 |
| 2029年 | 12,000.00 |  |  | 436.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 2030年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 | - | 5,000.00 |
| 2031年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2032年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2033年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2034年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2035年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 | - | 5,000.00 |
| 2036年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2037年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2038年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2039年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2040年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2041年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2042年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2043年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2044年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2045年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2046年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2047年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2048年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2049年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2050年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2051年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2052年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2053年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 |  | 5,000.00 |
| 2054年 | 5,000.00 |  |  | 177.00 | 5,000.00 | - |
| 合计 |  | 22,500.00 | 17.50 | 7,970.00 | 22,500.00 |  |

注：5年期债券从债券发行年份的次年起按照每年支付一次债券利息。

2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）债券资金调整至东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-5及图3-1所示：

表3-5 2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）债券资金调整之东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 88,337.93 | 2,659.28 | 15,318.50 | 14,950.89 | 17,996.14 | - | 37,413.12 | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 37,413.12 | - | - | - | - | - | 37,413.12 | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 37,413.12 | - | - | - | - | - | 37,413.12 | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 22,500.00 | 10,500.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 22,500.00 | 10,500.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | - |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 28,424.81 | -7,840.72 | 8,318.50 | 9,950.89 | 17,996.14 |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 76,001.57 | 2,669.78 | 15,325.50 | 14,950.89 | 17,996.14 | 709.00 | 1,457.26 | 11,209.00 | 7,436.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 748.26 | - | - | - | - | - | 748.26 | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 748.26 | - | - | - | - | - | 748.26 | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 49,942.81 | 2,659.28 | 15,318.50 | 14,677.89 | 17,287.14 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 25,310.50 | 10.50 | 7.00 | 273.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 11,209.00 | 7,436.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 17.50 | 10.50 | 7.00 | - | - |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 22,500.00 | - | - | - | - | - | - | 10,500.00 | 7,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 7,970.00 | - | - | 273.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 436.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 当期现金结余 | 12,336.36 | -10.50 | -7.00 | - | - | -709.00 | 35,955.86 | -11,209.00 | -7,436.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | -10.50 | -17.50 | -17.50 | -17.50 | -726.50 | 35,229.36 | 24,020.36 |
| 五 | 期末现金 | -- | -10.50 | -17.50 | -17.50 | -17.50 | -726.50 | 35,229.36 | 24,020.36 | 16,584.36 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 88,337.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 37,413.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 37,413.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 22,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 22,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 28,424.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 76,001.57 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 748.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 748.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 49,942.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 25,310.50 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 22,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 7,970.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三 | 当期现金结余 | 12,336.36 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | 16,584.36 | 16,407.36 | 16,230.36 | 16,053.36 | 15,876.36 | 15,699.36 | 15,522.36 | 15,345.36 |
| 五 | 期末现金 | -- | 16,407.36 | 16,230.36 | 16,053.36 | 15,876.36 | 15,699.36 | 15,522.36 | 15,345.36 | 15,168.36 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 88,337.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 37,413.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 37,413.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 22,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 22,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 28,424.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 76,001.57 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 748.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 748.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 49,942.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 25,310.50 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 22,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 7,970.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 12,336.36 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | 15,168.36 | 14,991.36 | 14,814.36 | 14,637.36 | 14,460.36 | 14,283.36 | 14,106.36 | 13,929.36 |
| 五 | 期末现金 | -- | 14,991.36 | 14,814.36 | 14,637.36 | 14,460.36 | 14,283.36 | 14,106.36 | 13,929.36 | 13,752.36 |

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2046年 | 2047年 |  | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 88,337.93 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 业务活动现金流入 | 37,413.12 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 37,413.12 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 22,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 22,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 28,424.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 76,001.57 | 177.00 | 177.00 |  | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |
| 1 | 业务活动现金流出 | 748.26 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | 运营成本 | 748.26 | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | 税金支出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 49,942.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 25,310.50 | 177.00 | 177.00 |  | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |
| 3.1 | 债券发行费用 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 22,500.00 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 7,970.00 | 177.00 | 177.00 |  | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 12,336.36 | -177.00 | -177.00 |  | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | - |
| 四 | 期初现金 | -- | 13,752.36 | 13,575.36 |  | 13,398.36 | 13,221.36 | 13,044.36 | 12,867.36 | 12,690.36 | 12,513.36 | 12,336.36 |
| 五 | 期末现金 | -- | 13,575.36 | 13,398.36 |  | 13,221.36 | 13,044.36 | 12,867.36 | 12,690.36 | 12,513.36 | 12,336.36 | 12,336.36 |
| 续上表：债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按照南昌县住房和城乡建设局在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.20倍，还本付息资金有充分保障。

2.2022-2026年期末现金为负数的原因系建设期的债券发行费及利息及借款利息，该部分资金由项目单位自筹解决。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计37,413.12万元，业务活动现金流出合计748.26万元，债券存续期内债券本金与利息合计30,470.00万元。项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.20倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1债券存续期间现金流情况图

# 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，东岳村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为37,413.12万元，可用于偿债的项目收益为36,564.00万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2019年6月28日已获得南昌县行政审批局《关于东新乡东岳村三期安置房建设项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2019】235号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位资本金，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

单位：万元

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 调整金额 | 2023年发行 | 2024年计划发行 |
| 49,942.81 | 27,442.81 | 22,500.00 | 5,000.00 | 10,500.00 | 7,000.00 |

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入37,413.12万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例54.00%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计30,470.00万元，项目收益预计为36,564.00万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.2，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年拟申请发行5年期专项债券1750.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2027年可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划:东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目申请发行地方政府专项债券22500.00万元，2024年本期申请发行1750.00万元，期限5年，专项债券融资成本按3.7%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

# 南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

党的十九大报告强调，必须多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义。为了深入贯彻党的十九大全会和中央城镇化工作会议精神，全面落实国务院决策部署，坚持走以人为核心的新型城镇化道路，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，突出稳增长、惠民生，明确工作责任，创新体制机制，强化政策落实，加快配套基础设施建设，扩大有效投资，推动经济社会和谐发展。

全面构建和谐社会，按照民主法治、科学发展、安定有序、维稳优先的方针，加快推进和谐社会建设。社会保障是保持社会稳定和实现社会和谐的长效机制，如果广大人民群众可以享有可靠的社会保障，就可以安居乐业。因而，建立完善的住房保障物质基础和保障制度，改善低收入家庭的居住条件，是构建社会主义和谐社会、保证社会稳定的重要举措。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程拟于本期发行地方政府专项债融资1600.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

（二）项目实施背景

为了进一步贯彻落实党的十九大文件精神，按照南昌县城市总体规划的总体部署。安置房主要是为了让更多困难群众住进新居，进一步优化新型城镇化的建设，消除因城乡差距、贫富悬殊、分配不公等带来的群众不满和社会矛盾，推进以人为核心的新型城镇化建设，提升城镇综合承载能力，促进社会的和谐发展。同时，通过本项目的建设，大量土地资源能够得到有效的利用，有利于政府更好地规划、建设城市，为城市的可持续发展打下了良好的基础。

随着城市化进程的不断加快，为进一步提高改善人民群众的生活居住条件，本项目是解决南昌县当地居民住户的安居问题，也是南昌县政府报告中指出的民生实事重点工程，项目建设是解决当地居民拆迁安置的问题，从而加快当地城市化进程。

（三）项目基本情况

项目名称：南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：本项目一期二批总用地面积55340.99平方米，总建筑面积94805.13平方米，其中：住宅（不包含架空层）建筑面积77489.58平方米，24#（幼儿园）建筑面积2833.95平方米，商业建筑面积8752.85平方米，公厕建筑面积54.14平方米，地上不计容面积5674.61平方米。总户数693户，容积率1.61。

项目总投资额

南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程项目专项债券的申报单位是南昌县住房和城乡建设局,统一社会信用代码为：11360121MB1550493K，地址为江西省南昌县莲塘镇莲塘南大道1148号。

南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程，根据江西省发展和改革委员会《江西省发展改革委关于南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程可行性研究的批复》（赣发改投资〔2019〕235号）核定总投资为30,062.28万元。主要包括工程费用、工程建设其他费用及预备费等。

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌县住房和城乡建设局申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 本次调整金额 | 2023年发行 | 2024年计划发行 |
| 30,062.2 | 6,162.28 | 23,900.00 | 8,000.00 | 6,500.00 | 9,400.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为30,062.28万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金6,162.28万元。其二，拟发行专项债券23,900.00万元，其中，8,000.00万元由2021年江西省高质量发展专项债券（十六期）——2021年江西省政府专项债券（三十一期）调整至本项目，发行期限30年。2024年计划发行9,400.00万，本期计划发行1,600万，发行期限5年。

根据《南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），项目建设内容为：该项目一期二批总用地面积55340.99平方米，总建筑面积94805.13平方米，其中：住宅（不包含架空层）建筑面积77489.58平方米，24#（幼儿园）建筑面积2833.95平方米，商业建筑面积8752.85平方米，公厕建筑面积54.14平方米，地上不计容面积5674.61平方米。总户数693户，容积率1.61。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 27,099.19 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,608.13 |
| 3 | 基本预备费 | 1,354.96 |
| 项目总投资 |  | 30,062.28 |

表1-2项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 27,099.19 | 10,839.68 | 16,259.51 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,608.13 | 643.25 | 964.88 |
| 3 | 基本预备费 | 1,354.96 | 541.98 | 812.98 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 30,062.28 | 12,024.91 | 18,037.37 |

注：项目建设周期为4年，自2021年12月至2025年12月。

- 二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

1)关于南昌县行政审批局《关于南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程可行性研究报告的批复》（南行审投资投字[2022]54 号)

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.7%进行测算，本次债券发行按照每年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 本次调整金额 | 2023年发行 | 2024年计划发行 |
| 30,062.2 | 6,162.28 | 23,900.00 | 8,000.00 | 6,500.00 | 9,400.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为30,062.28万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金6,162.28万元。其二，拟发行专项债券23,900.00万元，其中，8,000.00万元由2021年江西省高质量发展专项债券（十六期）——2021年江西省政府专项债券（三十一期）调整至本项目，发行期限30年。2024年计划发行9,400.00万，本期计划发入合计37,413.12万元。项目自运营期（2026行1,600万，发行期限5年。

- 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入测算

本次申请发行的2021年江西省高质量发展专项债券（十六期）——2021年江西省政府专项债券（三十一期）债券资金调整之南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程专项债券项目，在债券存续期内合理预计业务活动现金流年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2027 | 50201.46 | 50201.46 |
| 合计 | 50201.46 | 50201.46 |

本项目经营收入的估算依据如下：

1.土地市场情况和土地出让价格预测

项目采用项目周边商住用地土地单价作为参考，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等考虑地块在2027年出让时间低价上涨4.10%。计算出让区域内住宅、商用土地2022年综合地价为247.03万元/亩。根据项目建设及出让计划，拟2027年进行土地出让。出让价格参照南昌县范围内迎富大道以东，规划二路以北地块。得出本项目2027年土地出让价格为302万元/亩。

2、土地出让面积

南昌县向塘镇320国道改造安置房(保障房)一期二批工程根据建设及出让计划，可出让土地约166.23亩。

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了运营期间的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。则项目运营期间土地出让收入为50,201.46万元。

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2027年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

（二）项目运营成本测算

1、运营成本

本项目经营成本为土地出让扣减项目:省级统筹资金按照土地出让收入的2%收取。

业务活动支出及投资建设支出预测情况如下表3-4所示：

表3-42026-2036年支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 省级统筹资金 | 年成本 |
| --- | --- | --- |
| 2027 | 1,004.03 | 1,004.03 |
| 合计 | 1,004.03 | 1,004.03 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

（三）项目资金测算平衡表

1．本期债券调整项目应付本息情况

本次南昌县住房和城乡建设局组织申报发行南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程项目专项债券项目的总投资额30,062.28万元。计划发行专项债券金额23,900.00万元，其中：8,000.00万元由2021年江西省高质量发展专项债券（十六期）——2021年江西省政府专项债券（三十一期）调整至本项目，发行期限30年，发行利率3.54%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为27,912.00万元，预计发行费用为15.9万元。2024年计划发行9,400.00万，本期计划发行1,600万，发行期限5年。

按照该项目专项债券发行计划，2023年发行5年期债券以年利率2.60%预计每年利息支出；2024年计划发行债券5年期以年利率3.70%预计每年利息支出，每年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-22023-2036年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 | 融资费用小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 6,500.00 | 6.50 |  |  | 6,500.00 | 6.50 |
| 2024年本期发行 |  | 1,600.00 | 1.60 | 30.87 |  | 8,100.00 | 32.47 |
| 2024年剩余发行 | 8,100.00 | 7,800.00 | 7.80 | 150.48 |  | 15,900.00 | 158.28 |
| 2024年调整 | 15,900.00 | 8,000.00 |  |  |  | 23,900.00 | - |
| 2025年 | 23,900.00 | - | - | 814.75 |  | 23,900.00 | 814.75 |
| 2026年 | 23,900.00 |  |  | 814.75 |  | 23,900.00 | 814.75 |
| 2027年 | 23,900.00 |  |  | 814.75 | - | 23,900.00 | 814.75 |
| 2028年 | 23,900.00 |  |  | 814.75 | 6,500.00 | 17,400.00 | 814.75 |
| 2029年 | 17,400.00 |  |  | 633.40 | 9,400.00 | 8,000.00 | 633.40 |
| 2030年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 | - | 8,000.00 | 285.60 |
| 2031年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2032年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2033年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2034年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2035年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 | - | 8,000.00 | 285.60 |
| 2036年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2037年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2038年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2039年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2040年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2041年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2042年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2043年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2044年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2045年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2046年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2047年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2048年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2049年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2050年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2051年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2052年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2053年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 |  | 8,000.00 | 285.60 |
| 2054年 | 8,000.00 |  |  | 285.60 | 8,000.00 | - | 285.60 |
| 合计 |  | 23,900.00 | 15.90 | 11,213.75 | 23,900.00 |  | 11,229.65 |

注：5年期债券从债券发行年份的次年起按照每年支付一次债券利息。

2021年江西省高质量发展专项债券（十六期）——2021年江西省政府专项债券（三十一期）债券资金调整之南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-5及图3-1所示：

表3-52021年江西省高质量发展专项债券（十六期）——2021年江西省政府专项债券（三十一期）债券资金调整之南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 80,263.74 | - | 2,624.91 | 27,437.37 | - | - | 50,201.46 | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 50,201.46 | - | - | - | - | - | 50,201.46 | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 50,201.46 | - | - | - | - | - | 50,201.46 | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 23,900.00 | 6,500.00 | - | 17,400.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 23,900.00 | 6,500.00 |  | 17,400.00 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,162.28 | -6,500.00 | 2,624.91 | 10,037.37 | - |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 66,195.96 | 6.50 | 12,215.66 | 18,037.37 | 814.75 | 814.75 | 1,818.78 | 7,314.75 | 10,033.40 | 285.60 | 285.60 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,004.03 | - | - | - | - | - | 1,004.03 | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,004.03 | - | - | - | - | - | 1,004.03 | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 30,062.28 | - | 12,024.91 | 18,037.37 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 35,129.65 | 6.50 | 190.75 | - | 814.75 | 814.75 | 814.75 | 7,314.75 | 10,033.40 | 285.60 | 285.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 15.90 | 6.50 | 9.40 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 23,900.00 | - | - | - | - | - | - | 6,500.00 | 9,400.00 | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 11,213.75 | - | 181.35 | - | 814.75 | 814.75 | 814.75 | 814.75 | 633.40 | 285.60 | 285.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 当期现金结余 | 14,067.78 | -6.50 | -9,590.75 | 9,400.00 | -814.75 | -814.75 | 48,382.68 | -7,314.75 | -10,033.40 | -285.60 | -285.60 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | -6.50 | -9,597.25 | -197.25 | -1,012.00 | -1,826.75 | 46,555.93 | 39,241.18 | 29,207.78 | 28,922.18 |
| 五 | 期末现金 | -- | -6.50 | -9,597.25 | -197.25 | -1,012.00 | -1,826.75 | 46,555.93 | 39,241.18 | 29,207.78 | 28,922.18 | 28,636.58 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 80,263.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 50,201.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 50,201.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 23,900.00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 23,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,162.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 66,195.96 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,004.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,004.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 30,062.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 35,129.65 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 23,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 11,213.75 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 14,067.78 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 |
| 四 | 期初现金 | -- | 28,636.58 | 28,350.98 | 28,065.38 | 27,779.78 | 27,494.18 | 27,208.58 | 26,922.98 | 26,637.38 | 26,351.78 | 26,066.18 |
| 五 | 期末现金 | -- | 28,350.98 | 28,065.38 | 27,779.78 | 27,494.18 | 27,208.58 | 26,922.98 | 26,637.38 | 26,351.78 | 26,066.18 | 25,780.58 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 80,263.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 50,201.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 50,201.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 23,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 23,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,162.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 66,195.96 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,004.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,004.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 30,062.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 35,129.65 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 23,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 11,213.75 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 14,067.78 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 | -285.60 |
| 四 | 期初现金 | -- | 25,780.58 | 25,494.98 | 25,209.38 | 24,923.78 | 24,638.18 | 24,352.58 | 24,066.98 | 23,781.38 | 23,495.78 | 23,210.18 |
| 五 | 期末现金 | -- | 25,494.98 | 25,209.38 | 24,923.78 | 24,638.18 | 24,352.58 | 24,066.98 | 23,781.38 | 23,495.78 | 23,210.18 | 22,924.58 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 80,263.74 | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 50,201.46 | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 50,201.46 | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 23,900.00 |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 23,900.00 |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,162.28 |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 66,195.96 | 285.60 | 285.60 | 8,285.60 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,004.03 | - | - |  |
| 1.1 | 运营成本 | 1,004.03 | - |  |  |
| 1.2 | 税金支出 | - |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 30,062.28 |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 35,129.65 | 285.60 | 285.60 | 8,285.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 15.90 |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 23,900.00 | - | - | 8,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 11,213.75 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 14,067.78 | -285.60 | -285.60 | -8,285.60 |
| 四 | 期初现金 | -- | 22,924.58 | 22,638.98 | 22,353.38 |
| 五 | 期末现金 | -- | 22,638.98 | 22,353.38 | 14,067.78 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.40 |  |  |

注：1.按照南昌县住房和城乡建设局在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.40倍，还本付息资金有充分保障。

2.2022-2026年期末现金为负数的原因系建设期的债券发行费及利息及借款利息，该部分资金由项目单位自筹解决。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计50,201.46万元，业务活动现金流出合计1,004.03万元，债券存续期内债券本金与利息合计35,113.75元。项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.40倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1债券存续期间现金流情况图

- 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出“以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，街上村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为 50,201.46万元，可用于偿债的项目收益为50,201.46万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2022年4月18日已获得南昌县行政审批局《关于南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程可行性研究报告的批复》（南行审投资投字[2022]54 号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券，自筹资金6162.28 万元；本期发行专项债券1600.00 万元，期限5年。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例20.50%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计35,113.75万元，项目收益预计为 50,201.46万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.4，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2023年-2024年合计拟申请发行5年期专项债券23900.00万元；每年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2023年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

- 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

4、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

5、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

7、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

- 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县住建和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划: 南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程本期年申请发行地方政府专项债券1600.00万元，期限5年，专项债券融资成本按3.7%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌县向塘镇320国道改造安置房（保障房）一期二批工程可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。