# 2024年江西省政府棚户区改造专项债券（十四期）——2024年江西省政府专项债券（四十三期）实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

# 红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府城镇老旧小区改造，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）拟发行专项债券10000万元，2022年已发行800.00万元，2023年已发行5200万元，2024年发行4000万元，期限7年。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、所在地基本情况

南昌九龙湖，靠近赣江西南岸，是南昌红谷滩区的重要组成部分，与红谷滩中心区、红角洲、凤凰洲、生米构成五大片区。是红谷滩区向南延伸扩展的重要区域，是集商贸物流、文化体育、生态科技等功能为一体的现代化新城。南昌九龙湖位于南昌市新建区西南部。南昌九龙湖目前正在完善交通路网建设，其中南昌地铁二号线就起始于该区。南昌西站于2013年9月26日完工并投入使用，该站是国家高铁路网重要铁路枢纽站，是沪昆高铁（350km）、京深高铁（350km）、昌赣城际铁路（250km）、向莆铁路（250km）、南昌铁路西环线的重要客运枢纽站。为进一步奠定和巩固南昌国家铁路枢纽地位打下基础。九龙湖大道的建设将打造未来南昌市区内最主要的一条南北向干道，将进一步完善南昌市的主干路网结构，有效缓解市区交通压力，拓宽城市建设的框架、快速提升城市形象，促进赣江西岸红角洲片区的开发建设，对策应鄱阳湖生态经济区建设和山江湖综合开发利用等都具有十分重要的意义。本项目位于南昌九龙湖核心地带。九龙湖靠近赣江西南岸，是南昌红谷滩区的重要组成部分，与红谷滩中心区、红角洲、凤凰洲、生米构成五大片区。是红谷滩区向南延伸扩展的重要区域，是集商贸物流、文化体育、生态科技等功能为一体的现代化新城。

2、财政收支情况

南昌市经济发展迅速，在全球发展最快的20个城市中名列第15名，是中国乃至全球未来最具发展潜力的城市之一。南昌市设有三个国家级开发区（南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区和南昌小蓝经济技术开发区）和红谷滩区、临空经济区、综合保税区。

2020-2023年，南昌市分别实现地区生产总值5745.51亿元、6650.53亿元和7203.5亿元，三年增速分别为3.6%、8.7%和4.1%。 三次产业结构从2020年的4.1∶46.59∶49.3调整为2023年的 3.5:48.2:48.3。

全年城镇新增就业6.15万人，城镇登记失业率2.93%；安置“4050”等困难群体0.68万人:新增转移农村劳动力4.18万人。全年实现财政总收入912.01亿元，比上年增长1.0%。其中，地方一般公共预算收入483.86亿元，增长1.4%。地方一般公共预算收入中，增值税135.67亿元，下降11.8%；企业所得税61.95亿元，下降1.4%；个人所得税14.71亿元，增长9.9%。全年地方一般公共预算支出838.07亿元，增长0.5%。其中，城乡社区支出155.21亿元，下降32.5 %；教育支出135.52亿元，增长7.2%；卫生健康支出93.32亿元，增长16.3%；一般公共服务支出76.82亿元，下降3.5%；农林水事务支出62.22亿元，增长31.9%；社会保障和就业支出62.20亿元，下降7.5%；公共安全支出50.33亿元，下降1.0%。

- 项目实施背景

1.项目背景

目前，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新阶段。建设部提出全面小康社会居住总体目标为：到2021年，居住数量与质量全面提高，彻底解决建筑质量通病，居住区规划布局合理、文化特色突出，配套设施齐全、现代，居住条件舒适、方便、安全，居住区内外环境清洁、优美、安静，住区服务质量优异，社区公共服务便利，实现以人为本、充分满足发展需要的小康居住目标。到2023年，城乡居民的居住条件将得到全面提升，城镇人均住宅建筑面积达到35平方米、农村人均住宅建筑面积达到40平方米，最终实现以人为本的发展目标。

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。

2、项目建设的必要性

《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提到“完善保障性住房体系，加大廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房和限价商品住房等保障性住房建设力度，稳步提高保障性住房在住房供应总量中的比例。完成棚户区改造，加快城中村改造，加大农村危房改造力度，加快推进农村安居工程建设，改善城乡困难群众住房条件。完善住房体制机制和政策体系，加强土地、财税、金融政策调节”。集中安置工程建设，既可以有力拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、扩大内需，保增长、解决社会就业与再就业也做出了积极的贡献，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，对推动经济社会协调发展的意义重大。本项目的实施，必将带动区域的投资和消费，促进经济社会协调发展。

集中安置房建设缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。安置区与城市中心区的人均住房面积差距也相应缩小。缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。结合集中安置建设，筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，新建综合楼等各种配套设施，进一步完善了城市功能，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境。项目通过集中安置，建成一个布局合理配套齐全、人居环境优良的新社区。缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。

综上所述，本项目的实施符合国家及地方的社会经济发展方向，是落实党和国家政策的重要基础。项目的建设是贯彻落实党中央、国务院关于改善低收入家庭住房困难的具体行动，是解决和改善人民群众最直接、最现实问题的重要举措，有利于推进南昌市现代化进程，满足人民群众日益增长的住房需求，促进和谐社会的建立，同时还提升了本项目地区的经济地位和整体环境，提高项目建设单位的实力，具有良好的社会效益、环境效益和国民经济效益。由此可见，本项目的建设是非常迫切和必要的。

（三）项目基本情况

1、项目名称：红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）

2、项目单位：南昌红江实业发展有限公司

3、项目建设单位：南昌红江实业发展有限公司

4、项目建设地址：本项目位于江西省南昌市九龙湖片区，南昌市九龙湖大道以西，潼溪大道以北，兴岗路以东JLH1503-C02地块内。

5、项目建设内容：该项目主要建设内容包括建筑、结构、道路、给排水、电气、暖通、燃气、消防等工程。

6、项目总投资：本项目估算总投资为58309.68万元

- 项目建设期限：批复建设周期约为30个月。

- 项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算

1、估算编制依据

- 土建工程费是根据《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《江西省建筑安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《江西省建筑安装工程费用定额》（2017）、《江西省建筑工程计价办法（试行）》、《江西省市政工程预算定额》（2017年）、《江西省市政工程费用定额》（2017年）、《建设项目投资估算编审规程(CECA-GC1-2017)》和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。

- 建设项目前期工程咨询费《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》国家计委计价格[1999]1283号；

- 建设单位管理费根据财政部财建［2016］504号文标准计算；

- 工程勘察，设计费等依据《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10 号)的规定计取；

- 工程监理费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)的规定，采用直线内插法计算；

- 招标代理费按照《招标代理服务收费标准管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）；

- 施工图审查费按建筑工程施工图审查收费标准赣价房字[2006]273号计取；

- 施工图预算编制费按设计费的10%计取；

- 竣工图编制费按设计费的8%计取；

- 预备费按第一、第二部分费用合计的8%估算；

- 《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》 保监（2005）22号 ；

- 《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格[2002]125号计取；

- 水保评价收费参照水利部保监(2005)22号《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》；

- 交评收费参照《城市规划设计计费指导意见》计取；

- 《浙江省物价局关于规范民用建筑节能评估收费有关问题的通知》浙价服[2012]309号计取。

2、费率及参数

发行费0.1%。

3、估算总额

项目估算总投资58309.68万元，其中建筑工程费用50092.93万元，工程建设其它费用3898.39万元，预备费4318.36万元。详见表格：

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 50,092.93 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,898.39 |
| 3 | 预备费 | 4,318.36 |
| 项目静态总投资 |  | 58,309.68 |

4、项目分年度投资计划表

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 50,092.93 | 3,566.67 | 8,000.00 | 20,000.00 | 18,526.26 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,898.39 | 1,075.15 | 1,000.00 | 1,000.00 | 823.24 |
| 3 | 预备费 | 4,318.36 | 381.70 | 2,621.96 | 1,000.00 | 314.70 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 58,309.68 | 5,023.52 | 11,621.96 | 22,000.00 | 19,664.20 |

注：项目建设期为4年。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

- 资金来源

2024年江西省南昌市红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）为新建项目，根据红谷滩新区经开局《关于红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）可行性研究报告的批复》（洪新经发[2020]78号）批复总投资额58,309.68万元。主要包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费等。因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌红江实业发展有限公司 | 南昌市红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造） | 58,309.68 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对南昌市红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌红江实业发展有限公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2022年已发行 | 2023年已发行 | 2024年本期发行 |
| 1 | 58,309.68 | 48,309.68 | 10,000.00 | 800.00 | 5,200.00 | 4,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为58,309.68万元，通过自筹资金、申请专项债券解决，其一，自筹资金48,309.68万元，其二，拟发行专项债券10,000.00万元，2022年已发行800.00万元，发行期限为7年；2023年已发行5,200.00万元，2024年本期发行4,000.00万元，期限7年。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目运营收入测算

本次申请发行的2024年江西省南昌市红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）专项债券项目，预计业务活动现金流入合计29,767.48万元，其中：土地出让收入29,767.48万元。项目自运营期（2024年）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 7,441.87 | 7,441.87 |
| 2025 | 7,441.87 | 7,441.87 |
| 2026 | 7,441.87 | 7,441.87 |
| 2027 | 7,441.87 | 7,441.87 |
| 合计 | 29,767.48 | 29,767.48 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）土地出让收入

项目采用住宅用地土地单价作为参考，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等确定权重值。红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）可置换出土地75亩，土地性质为住宅用地，参考红谷滩区，吉安街JLH1503-AO4出让价格数据540万元/亩。

综合考虑以上案例，并结合住宅用地出让现状是房价平稳，再加上土地的稀缺性，本项目可出让的75亩用地，拟计划第4年出让25%，第5年出让25%，第6年出让25%，第7年出让25%。考虑出让受国家政策、时间、价格等多种因素的影响，按照谨慎的原则，项目选取540万元/亩作为第4-7年年土地出让单价，以此为基数，土地出让单价取基数的75%，即405万元/亩。

南昌红江实业发展有限公司在以往年度收支基础上综合考虑，合理预测了2024-2027年的收入、支出，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

（二）项目运营成本测算

1.债券还本付息分析

本次南昌红江实业发展有限公司组织申报发行南昌市红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）专项债券项目的总投资额58,309.68万元。计划发行专项债券金额10,000.00万元，其中：2022年已发行800.00万元，实际利率2.85%；2023年已发行5,200.00万元，实际利率2.79%；2024年本期计划发行4,000.00万元。根据目前7年期国债利率2.8450%,从客观、谨慎角度出发，2024年本批次债券年利率取3.90%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为2,267.16万元，预计发行费用为10.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，7年期以2024年债券年利率取3.90%,每年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2022-2030年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | - | 800.00 | 0.80 |  |  | 800.00 |
| 2023年 | 800.00 | 5,200.00 | 5.20 | 22.80 |  | 6,000.00 |
| 2024年 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4.00 | 167.88 |  | 10,000.00 |
| 2025年 | 10,000.00 |  |  | 323.88 |  | 10,000.00 |
| 2026年 | 10,000.00 |  |  | 323.88 |  | 10,000.00 |
| 2027年 | 10,000.00 |  |  | 323.88 |  | 10,000.00 |
| 2028年 | 10,000.00 |  |  | 323.88 |  | 10,000.00 |
| 2029年 | 10,000.00 |  |  | 323.88 | 800.00 | 9,200.00 |
| 2030年 | 9,200.00 |  |  | 301.08 | 5,200.00 | 4,000.00 |
| 2031年 | 4,000.00 |  |  | 156.00 | 4,000.00 | - |
| 合计 |  | 10,000.00 | 10.00 | 2,267.16 | 10,000.00 |  |

注：7年期债券分别从债券发行年份（2022年）的次年起按照每年支付一次债券利息。

- 用于资金平衡的现金净流入

2024年江西省南昌市红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2023年江西省南昌市红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 88,601.72 | 5,023.52 | 11,645.56 | 22,173.08 | 27,433.95 | 7,441.87 | 7,441.87 | 7,441.87 |  |  |  |  |
| 1 | 业务活动现金流入 | 29,767.48 | - | - | - | 7,441.87 | 7,441.87 | 7,441.87 | 7,441.87 |  |  |  |  |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 29,767.48 |  | - | - | 7,441.87 | 7,441.87 | 7,441.87 | 7,441.87 |  |  |  |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 10,000.00 | - | 800.00 | 5,200.00 | 4,000.00 | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 10,000.00 | - | 800.00 | 5,200.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 48,834.24 | 5,023.52 | 10,845.56 | 16,973.08 | 15,992.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 70,582.84 | 5,023.52 | 11,622.76 | 22,028.00 | 19,832.08 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | 1,123.88 | 5,501.08 | 4,156.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 58,309.68 | 5,023.52 | 11,621.96 | 22,000.00 | 19,664.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 12,273.16 | - | 0.80 | 28.00 | 167.88 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | 1,123.88 | 5,501.08 | 4,156.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 6.00 | - | 0.80 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  | - |  | 800.00 | 5,200.00 | 4,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 2,267.16 | - | - | 22.80 | 167.88 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | 323.88 | 301.08 | 156.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 18,018.88 | - | 22.80 | 145.08 | 7,601.87 | 7,117.99 | 7,117.99 | 7,117.99 | -323.88 | -1,123.88 | -5,501.08 | -4,156.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | 22.80 | 167.88 | 7,769.75 | 14,887.74 | 22,005.73 | 29,123.72 | 28,799.84 | 27,675.96 | 22,174.88 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | 22.80 | 167.88 | 7,769.75 | 14,887.74 | 22,005.73 | 29,123.72 | 28,799.84 | 27,675.96 | 22,174.88 | 18,018.88 |
| 债券覆盖倍数 |  |  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为2.43倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计29,767.48万元，债券到期年份（2030年）的期末现金仍有17490.32万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计12,267.16万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.43倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

# 四、项目风险评估及控制措施

## （一）项目主要风险及防范措施

1.工期变化产生的风险及应对措施

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

单位应通过深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期。

2.工程事故产生的风险及应对措施

工程事故是由施工阶段中一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

单位将选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

3.收入变动风险及应对措施

收入变动风险是指各单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是土地出让价格带来的，影响单位年度收入规模，偿债能力减弱。

单位将按照债券发行期限和额度，在单位年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。

4.支出变动风险及应对措施

支出变动风险是指各单位年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是单位出现支出规模扩张过快，单位年度资金结余较预测大幅减少等，影响还本付息。

单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金浪费，保证还本付息资金。

5.利率变动风险及应对措施

2024年申请发行的专项债券年利率按照3.90%估算，实际执行利率以各期债券票面利率为准。在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债券资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

单位将合理安排债券发行金额和债券期限，按照单位资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。加强单位资金的绩效管理，充分盘活资金，提高资金使用效益，用资金使用效率提高的收益对冲利率波动可能造成的损失。

6.自然风险及应对措施自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。主要包括火灾风险、洪水风险等。

单位将通过加强风险预警及防范措施，提前做好预防。

## （二）压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 26,790.73 | 28,279.11 | 29,767.48 | 31,255.85 | 32,744.23 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | - | - | - | - | - |
| 利率变动 | 3.51% | 3.71% | 3.90% | 4.10% | 4.29% |
| 利率变动债券利息 | 2,040.44 | 2,153.80 | 2,267.16 | 2,380.52 | 2,493.88 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 2.18 | 2.31 | 2.43 | 2.55 | 2.67 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.55 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 2.47 | 2.45 | 2.43 | 2.40 | 2.38 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到2.43倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

五、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

符合国家全面建设小康社会的方向，目前，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新阶段。建设部提出全面小康社会居住总体目标为：到2024年，居住数量与质量全面提高，彻底解决建筑质量通病，居住区规划布局合理、文化特色突出，配套设施齐全、现代，居住条件舒适、方便、安全，居住区内外环境清洁、优美、安静，住区服务质量优异，社区公共服务便利，实现以人为本、充分满足发展需要的小康居住目标。到2024年，城乡居民的居住条件将得到全面提升，城镇人均住宅建筑面积达到35平方米、农村人均住宅建筑面积达到40平方米，最终实现以人为本的发展目标。

（2）公益性

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。

（3）收益性

间接经济收益。本次红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）项目是根据国家相关法律和政策为当地居民提供安置住所建设的项目。因此，不可能也不应该具有直接经济效益，其经济效益主要是间接经济效益，主要体现在：

项目的建设是贯彻落实党中央、国务院关于改善低收入家庭住房困难的具体行动，是解决和改善人民群众最直接、最现实问题的重要举措，有利于推进南昌市现代化进程，满足人民群众日益增长的住房需求，促进和谐社会的建立，同时还提升了本项目地区的经济地位和整体环境，提高项目建设单位的实力，具有良好的社会效益、环境效益和国民经济效益。

直接收益。本项目实施后，可产生运营收益，29,767.48万元，各项业务活动现金流出合计0万元，可用于偿债的项目收益为17,490.32万元，满足资金平衡需求。

1、项目建设投资合规性与项目成熟度

根据南昌市红谷滩区经济发展信息局《关于生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（洪新经发[2020]183号）批复，项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目财政资金，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- 项目资金来源和可到位性

本次拟发行项目的总投资为58,309.68万元，通过自筹资金、申请专项债券解决，其一，自筹资金48,309.68万元，其二，拟发行专项债券10,000.00万元，2022年已发行800.00万元，发行期限为7年；2023年已发行5,200.00万元，2024年本期发行4,000.00万元，期限7年。

3、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入预计产生运营收入29,767.48万元。各项业务活动现金流出合计0万元，预测合理性较高。

4、债券资金需求合理性

本项目资本金比例83.43%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金共计10000万元，债券到期年份的期末现金仍有17,490.32万元, 偿还完债券存续期内债券本金与利息合计12,267.16万元,项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.43倍，还本付息资金有充分保障。

5、项目偿债计划可行性和偿债风险

计划发行专项债券金额10,000.00万元，其中：2022年已发行800.00万元，实际利率2.85%；2023年已发行5,200.00万元，实际利率2.79%；2024年本期计划发行4,000.00万元。根据目前7年期国债利率2.8450%,从客观、谨慎角度出发，2024年本批次债券年利率取3.90%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为2,267.16万元，预计发行费用为10.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，7年期以2024年债券年利率取3.90%为依据预计每年利息支出，每年支付一次利息，到期一次还本，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。项目自2024年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

6、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

7、其他需要纳入其他绩效评估的事项

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市红谷滩区住房与城市建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位资格；项目业主为南昌红江实业发展有限公司，是依法批准设立的法人公司，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。具备作为项目业主的资格。

2、发行计划: 生米镇南路村拆迁安置小区建设项目（南路村棚户区改造）拟发行专项债券10000万元，2022年已发行800.00万元，发行期限为7年；2023年已发行5200万元，2024年计划发行4000万元，期限7年，专项债券融资成本按3.90%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌县银三角良苑小区二期安置房项目

专项债券实施方案

南昌县财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌县银三角良苑小区二期安置房项目拟于申请发行地方政府专项债融资1.3735亿元，拟本期申请发行0.14亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

项目建设背景

2020年，南昌县地区生产总值、财政总收入和地方公共预算收入分别完成1048亿元、141.3亿元和76亿元，同比分别增长4.7%、3.3%和2%，总量稳居全省第一。500万元以上固定资产投资、社会消费品零售总额等6项指标增速高于省市平均水平，地区生产总值、财政总收入、规上服务业营业收入等5项指标全市占比稳步提升，全面完成了人大批准调整后的各项经济社会发展指标任务。南昌县在第二十届县域经济百强县市排名中，再次前移4位，跃居第21位，实现“十二连升”。

2020年，南昌县深入开展“巩文巩卫”工作，顺利通过全国文明县城复查“三年大考”，取得全国县市排名第十的好成绩，成为全省唯一获中央文明办通报表扬的县市。南昌南站开工建设，地铁3号线开通运营，城市发展迈入高铁、地铁“双铁时代”。桃新大道等主干路网加快建设，迎宾大道、莲西大道等提升改造工程有序推进，幸福家苑等30个安置小区建设稳步推进。聚焦项目推进和形象改善抓征收，全年房屋征收面积159.8万平方米。澄湖东路等18条主干道路“暗改亮”、富坊路等5条道路“白改黑”、莲垦二期老旧小区“旧改新”、金沙大道 等12条道路“绿增彩”、东莲路等6个邮票绿地全面完工。

根据《南昌县（小蓝经开区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，南昌县将打造“四城一区、三轴四带”交通便捷、生活便利、环境优美、产城融合的新型城镇化布局，银三角是其中三大主轴的重要节点，定位为集商务会所、休闲娱乐、体育运动、观光度假为一体的都市休闲服务片区。

银三角先后建成了横岗村幸福雅苑一期、万湖村阳光家园一期与二期、良种场良苑小区一期工程。根据2021年南昌县人民政府工作报告，幸福家苑等安置房工程均为南昌县重点民生保障工程。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌县银三角良苑小区二期安置房项目

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：本工程建设内容主要包括：住宅、养老用房、物业用房、社区用房、门卫，及配套建设变配电系统、采暖通风系统、给排水系统、消防系统、安防系统、道路、停车场、广场、绿化、围墙等辅助设施。

本项目规划总用地面积20556.03m2（约30.83亩），总建筑面积53099.52m2，包括1栋18层、1栋15层及5栋11层建筑，其中：计容建筑面积43509.66 m2（其中住宅40810.09 m2，养老用房526.76 m2，社区服务用房1145.48m2，物业管理用房175.57 m2，消防控制室与门卫30.83 m2）；不计容建筑面积9589.86 m2（其中架空层112.78 m2，地下室9477.08 m2），机动车停车位385个（地上121个，地下264个）。

## （四）项目总投资额

2023年江西省南昌县银三角良苑小区二期安置房项目，根据《关于对南昌县银三角良苑小区二期安置房项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2021】380号）批复，该项目总投资21,130.71万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 南昌县银三角良苑小区二期安置房项目 | 21,130.71 | 1,242.83 | 10.74 | 22,384.28 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年已发行 | 2024年调整发行 | 2024年本期发行 | 2025年发行 | 2026年发行 | 2027年发行 |
| 1 | 22,384.28 | 8,649.28 | 13,735.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 1,400.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 835.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为22,384.28万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金8,649.28万元；其二，拟发行专项债券13,735.00万元。其中2023年已发行2,500.00万，发行期限7年；2024年506.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，2,494.00万元由2022年江西省政府棚户区改造专项债券（七期）——2022年江西省政府专项债券（二十八期）调整至本项目，发行期限7年；2024年本期计划发行1,400.00万元，发行期限7年；2025年计划发行3,500.00万元，发行年限7年；2026年计划发行2,500.00万元，发行年限7年；2027年计划发行835.00万元，发行年限7年。

根据《南昌县银三角良苑小区二期安置房项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），南昌县银三角良苑小区二期安置房项目建设内容为：

本工程建设内容主要包括：住宅、养老用房、物业用房、社区用房、门卫，及配套建设变配电系统、采暖通风系统、给排水系统、消防系统、安防系统、道路、停车场、广场、绿化、围墙等辅助设施。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 17,301.62 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,107.91 |
| 3 | 预备费 | 865.08 |
| 4 | 征地拆迁费 | 1,856.10 |
| 项目静态总投资 |  | 21,130.71 |

表1-2项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 17,301.62 | 3,460.32 | 6,920.65 | 3,460.33 | 2,595.24 | 865.08 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,107.91 | 221.58 | 443.16 | 221.58 | 166.19 | 55.40 |
| 3 | 预备费 | 865.08 | 173.02 | 346.03 | 173.02 | 129.76 | 43.25 |
| 4 | 征地拆迁费 | 1,856.10 | 1,856.10 |  |  |  |  |
| 本次建设项目支出总计 |  | 21,130.71 | 5,711.02 | 7,709.84 | 3,854.93 | 2,891.19 | 963.73 |

注：项目建设期为2023年9月-2027年2月。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

1、估算编制依据

1)关于南昌县行政审批局《关于南昌县银三角良苑小区二期安置房项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2021】380号)

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《唐村一期安置房可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.9%进行测算，本次债券发行按照每年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工的可能；

（2）发行地方政府专项债券。

2、资金筹措方案

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年已发行 | 2024年调整发行 | 2024年本期发行 | 2025年发行 | 2026年发行 | 2027年发行 |
| 1 | 22,384.28 | 8,649.28 | 13,735.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 1,400.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 835.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为22,384.28万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金8,649.28万元；其二，拟发行专项债券13,735.00万元。其中2023年已发行2,500.00万，发行期限7年；2024年506.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，2,494.00万元由2022年江西省政府棚户区改造专项债券（七期）——2022年江西省政府专项债券（二十八期）调整至本项目，发行期限7年；2024年本期计划发行1,400.00万元，发行期限7年；2025年计划发行3,500.00万元，发行年限7年；2026年计划发行2,500.00万元，发行年限7年；2027年计划发行835.00万元，发行年限7年。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本次申请发行的2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）及2022年江西省政府棚户区改造专项债券（七期）——2022年江西省政府专项债券（二十八期）调整债券之南昌县银三角良苑小区二期安置房项目，预计业务活动现金流入合计54,701.00万元。项目自运营期（2027年3月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2027年 | 54,701.00 | 54,701.00 |
| 合计 | 54,701.00 | 54,701.00 |

注：2023年-2027年发行债券，最后一期债券到期年份为2034年，保守起见，2034年的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2027年2月）开始至2033年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

1．土地市场情况和土地出让价格预测

项目地块价格参照南昌县2021年成交南昌县范围内东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西地块成交价为380万元/亩，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等考虑地块在2027年出让价格为380万元/亩。则计算出让区域内商住用土地2027年年综合地价。根据项目建设及出让计划，拟2027年年进行土地出让。得出本项目2027年土地出让价格为380.00万元/亩。

2．土地出让面积

南昌县银三角良苑小区二期安置房项目根据建设及出让计划，可出让土地约143.95亩（其中银三角地块1为43.86亩，银三角地块2为100.09亩）。

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了运营期间的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）项目运营成本测算

1、运营成本

本项目为土地出让，项目计算期内考虑土地出让前规费，根据南昌县最新规定，项目规费占取2%，则项目运营期内规费为 1,094.02 万元。

| 年份 | 土地出让前规费 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2027 | 1,094.02 | 1,094.02 |
| 合计 | 1,094.02 | 1,094.02 |

2、财务费用

本次拟发行南昌县银三角良苑小区二期安置房项目地方政府专项债券以满足项目投资需求，债券计划在2023年发行，年利率按照3.9%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每一年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

## （三）项目资金测算平衡表

1．本期债券调整项目应付本息情况

本次南昌县城市建设投资发展有限公司组织申报发行南昌县银三角良苑小区二期安置房项目专项债券项目的总投资额22,384.28万元。计划发行专项债券金额13,735.00万元，其中：2023年已申请2,500.00万元，2024年506.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，发行利率3.54%；2,494.00万元由2022年江西省政府棚户区改造专项债券（七期）——2022年江西省政府专项债券（二十八期）调整至本项目，发行期限7年，发行利率2.94%；2024年计划发行债券1,400.00万元，发行期限7年；2025年计划申请3,500.00万元，2026年计划申请2,500.00万元，2027年计划申请835.00万元。从客观、谨慎角度出发，2023-2027年债券年利率取3.90%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为3,576.55万元，预计发行费用为10.74万元。

按照该项目专项债券发行计划，2025-2027年债券年利率取3.90%为依据预计每年利息支出，每年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-22021-2029年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 2,500.00 | 2.50 |  |  | 2,500.00 |
| 2024年 | 2,500.00 | 4,400.00 | 1.40 | 202.63 |  | 6,900.00 |
| 2025年 | 6,900.00 | 3,500.00 | 3.50 | 348.09 |  | 10,400.00 |
| 2026年 | 10,400.00 | 2,500.00 | 2.50 | 445.59 |  | 12,900.00 |
| 2027年 | 12,900.00 | 835.00 | 0.84 | 478.15 | - | 13,735.00 |
| 2028年 | 13,735.00 |  |  | 478.15 | - | 13,735.00 |
| 2029年 | 13,735.00 |  |  | 404.83 | 2,494.00 | 11,241.00 |
| 2030年 | 11,241.00 |  |  | 404.83 | 2,500.00 | 8,741.00 |
| 2031年 | 8,741.00 |  |  | 284.48 | 1,400.00 | 7,341.00 |
| 2032年 | 7,341.00 |  |  | 147.98 | 3,500.00 | 3,841.00 |
| 2033年 | 3,841.00 |  |  | 50.48 | 2,500.00 | 1,341.00 |
| 2034年 | 1,341.00 |  |  | 17.91 | 835.00 | 506.00 |
| 2035年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2036年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2037年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2038年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2039年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2040年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2041年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2042年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2043年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2044年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2045年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2046年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2047年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2048年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2049年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2050年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2051年 | 506.00 |  |  | 17.91 |  | 506.00 |
| 2052年 | 506.00 |  |  | 8.96 | 506.00 | - |
| 合计 |  | 13,735.00 | 10.74 | 3,576.55 | 13,735.00 |  |

注：7年期债券分别从债券发行年份（2023年）的次年起按照每年支付一次债券利息，30年期债券从债券发行年份的当年起按照每半年支付一次债券利息。（调整债券发行费用在调整前的项目支付）

2023年江西省南昌县银三角良苑小区二期安置房项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-42022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）及2022年江西省政府棚户区改造专项债券（七期）——2022年江西省政府专项债券（二十八期）调整债券之南昌县银三角良苑小区二期安置房项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| -序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 77,085.28 | 5,713.52 | 7,913.87 | 4,206.52 | 3,339.28 | 55,912.09 | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 54,701.00 | - | - | - | - | 54,701.00 | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 54,701.00 | - | - |  |  | 54,701.00 |  |  | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 13,735.00 | 2,500.00 | 4,400.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 835.00 |  |  | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 13,735.00 | 2,500.00 | 4,400.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 835.00 |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 8,649.28 | 3,213.52 | 3,513.87 | 706.52 | 839.28 | 376.09 |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 39,547.02 | 5,713.52 | 7,913.87 | 4,206.52 | 3,339.28 | 2,536.74 | 478.15 | 2,898.83 | 2,904.83 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,094.02 | - | - | - | - | 1,094.02 | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,094.02 | - | - | - | - | 1,094.02 |  |  | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 21,130.71 | 5,711.02 | 7,709.84 | 3,854.93 | 2,891.19 | 963.73 |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 17,322.29 | 2.50 | 204.03 | 351.59 | 448.09 | 478.99 | 478.15 | 2,898.83 | 2,904.83 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 10.74 | 2.50 | 1.40 | 3.50 | 2.50 | 0.84 |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 13,735.00 |  |  |  |  | - | - | 2,494.00 | 2,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 3,576.55 | - | 202.63 | 348.09 | 445.59 | 478.15 | 478.15 | 404.83 | 404.83 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 37,538.26 | - | - | - | - | 53,375.35 | -478.15 | -2,898.83 | -2,904.83 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | - | 53,375.35 | 52,897.20 | 49,998.37 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | - | 53,375.35 | 52,897.20 | 49,998.37 | 47,093.54 |

续上表：

| -序号 | 年份 | 合计 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 77,085.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 54,701.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 54,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 13,735.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 13,735.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 8,649.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 39,547.02 | 1,684.48 | 3,647.98 | 2,550.48 | 852.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,094.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,094.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 21,130.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 17,322.29 | 1,684.48 | 3,647.98 | 2,550.48 | 852.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 13,735.00 | 1,400.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 835.00 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 3,576.55 | 284.48 | 147.98 | 50.48 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 37,538.26 | -1,684.48 | -3,647.98 | -2,550.48 | -852.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 |
| 四 | 期初现金 | -- | 47,093.54 | 45,409.06 | 41,761.08 | 39,210.60 | 38,357.69 | 38,339.78 | 38,321.87 | 38,303.96 | 38,286.05 | 38,268.14 |
| 五 | 期末现金 | -- | 45,409.06 | 41,761.08 | 39,210.60 | 38,357.69 | 38,339.78 | 38,321.87 | 38,303.96 | 38,286.05 | 38,268.14 | 38,250.23 |

续上表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 77,085.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 54,701.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 54,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 13,735.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 13,735.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 8,649.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 39,547.02 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 514.96 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,094.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,094.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 21,130.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 17,322.29 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 514.96 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 13,735.00 | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 506.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 3,576.55 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 8.96 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 37,538.26 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -17.91 | -514.96 |
| 四 | 期初现金 | -- | 38,250.23 | 38,232.32 | 38,214.41 | 38,196.50 | 38,178.59 | 38,160.68 | 38,142.77 | 38,124.86 | 38,106.95 | 38,089.04 | 38,071.13 | 38,053.22 |
| 五 | 期末现金 | -- | 38,232.32 | 38,214.41 | 38,196.50 | 38,178.59 | 38,160.68 | 38,142.77 | 38,124.86 | 38,106.95 | 38,089.04 | 38,071.13 | 38,053.22 | 37,538.26 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  |  | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为3.10倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计54,701.00万元，各项业务活动现金流出合计1,094.02万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计17,311.55万元,项目存续期内偿债资金覆盖倍数为3.10倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1债券存续期间现金流情况图

# 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出“以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，东岳村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为 54,701.00 万元，可用于偿债的项目收益为 53,606.98 万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2021年11月1日已获得南昌县行政审批局《关于南昌县银三角良苑小区二期安置房项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2021】380号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括资本金及政府债券，资本金8,769.28万元，占总投资的 39.00 %；发行专项债券13,735.00万元，期限7年，占总投资的 61.00 %。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入54,701.00万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例39.00%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计17,311.55万元，项目收益预计为 53,606.98 万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为3.1，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为22,384.28万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金8,649.28万元；其二，拟发行专项债券13,735.00万元。其中2023年已发行2,500.00万，发行期限7年；2024年506.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，2,494.00万元由2022年江西省政府棚户区改造专项债券（七期）——2022年江西省政府专项债券（二十八期）调整至本项目，发行期限7年；2024年本期计划发行1,400.00万元，发行期限7年；2025年计划发行3,500.00万元，发行年限7年；2026年计划发行2,500.00万元，发行年限7年；2027年计划发行835.00万元，发行年限7年。

项目自2027年可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 五、项目风险分析

1、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

2、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

3、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

4、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划:按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为22,384.28万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金8,649.28万元；其二，拟发行专项债券13,735.00万元。其中2023年已发行2,500.00万，发行期限7年；2024年506.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，2,494.00万元由2022年江西省政府棚户区改造专项债券（七期）——2022年江西省政府专项债券（二十八期）调整至本项目，发行期限7年；2024年本期计划发行1,400.00万元，发行期限7年；2025年计划发行3,500.00万元，发行年限7年；2026年计划发行2,500.00万元，发行年限7年；2027年计划发行835.00万元，发行年限7年。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌县银三角良苑小区二期安置房项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌县银三角良苑小区二期安置房项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目

专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目拟于申请发行地方政府专项债融资2.6537亿元，拟本期申请发行0.45亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。集中安置工程建设，既可以有力拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、扩大内需，保增长、解决社会就业与再就业也做出了积极的贡献，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，对推动经济社会协调发展的意义重大。本项目的实施，必将带动区域的投资和消费，促进经济社会协调发展。

集中安置房建设缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。安置区与城市中心区的人均住房面积差距也相应缩小。缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。结合集中安置建设，筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，新建综合楼等各种配套设施，进一步完善了城市功能，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境。项目通过集中安置，建成一个布局合理配套齐全、人居环境优良的新社区。缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。

## （三）项目基本情况

项目名称：金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：本项目为金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造），项目建筑内容包括新建7栋高层住宅楼、配套公共建筑（含社区服务用房、卫生服务用房、养老用房、物业用房、大门、地下室出地面楼梯间、文化活动中心、消防控制室、开闭所、垃圾中转站、沿街商业等）及地下停车库等组成，项目共安置699户。项目总用地面积约30663.07㎡，总建筑面积约97279.24㎡，其中：计容建筑面积约77148.15㎡（含公共建筑面积约5170.21㎡、住宅建筑面积约71977.94㎡），不计容建筑面积约20131.09㎡，建筑密度16.57%，容积率2.52，绿地率27%，机动车停车位704辆（与主体同步实施配建充电设备的停车位的配置比例占总停车位的20.7%，剩余79.7%充电桩车位预留建设条件），非机动车停车位1010辆。

## （四）项目总投资额

金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程专项债券的申报单位是南昌县住房和城乡建设局，统一社会信用代码为：11360121MB1550493K，负责人为廖峰，地址为南昌县莲塘镇莲塘南大道1148号。

金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程为基建项目，根据南昌县行政审批局《关于对金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程可行性研究报告的批复》（南行审投资投字〔2022〕406号）核定总投资为34,543.02万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县住房和城乡建设局 | 金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程 | 34,543.02 | 2,490.10 | 23.49 | 37,056.61 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。赣江新区金力开发建设有限公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 2023年 | 2024年调整 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 37,056.61 | 10,519.61 | 26,537.00 | 3,500.00 | 3,050.00 | 4,500.00 | 8,950.00 | 5,000.00 | 1,537.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为37,056.61万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金10,519.61万元。其二，拟发行专项债券26,537.00万元，其中，2023年已发行3,500.00万元，发行期限5年，利率2.60%；2024年申请专项债7,550.00万元，3,050.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限28年，利率3.43%；2024年本期申请专项债4,500.00万元，利率3.90%；2025年申请专项债8,950.00万元，利率3.90%;2026年申请专项债5.000.00万元，利率3.90%;2027年申请专项债1,537.00万元，利率3.90%。

根据《金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），项目建设内容为：项目建设规模及内容:项目总用地面积约30663.07㎡，总建筑面积约97279.24㎡，其中：计容建筑面积约77148.15㎡（含公共建筑面积约5170.21㎡、住宅建筑面积约71977.94㎡），不计容建筑面积约20131.09㎡，建筑密度16.57%，容积率2.52，绿地率27%，机动车停车位704辆（与主体同步实施配建充电设备的停车位的配置比例占总停车位的20.7%，剩余79.7%充电桩车位预留建设条件），非机动车停车位1010辆。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 30,464.53 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 2,555.26 |
| 3 | 预备费 | 1,523.23 |
| 项目总投资 |  | 34,543.02 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 30,464.53 | 4,018.01 | 9,104.02 | 9,838.01 | 5,740.01 | 1,764.48 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 2,555.26 | 337.02 | 1,011.05 | 577.74 | 481.45 | 148.00 |
| 3 | 预备费 | 1,523.23 | 200.90 | 602.70 | 344.40 | 287.00 | 88.23 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 34,543.02 | 4,555.93 | 10,717.77 | 10,760.15 | 6,508.46 | 2,000.71 |

注：项目建设周期为48个月。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

1、估算编制依据

1)关于南昌县行政审批局《关于金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2022】406号)

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《唐村一期安置房可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.9%进行测算，本次债券发行按照每一年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 2023年 | 2024年调整 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 37,056.61 | 10,519.61 | 26,537.00 | 3,500.00 | 3,050.00 | 4,500.00 | 8,950.00 | 5,000.00 | 1,537.00 |

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本次申请发行的2024年江西省金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程，在债券存续期内合理预计业务活动现金流入合计76,684.11万元，其中：土地出让收入76,684.11万元。项目自运营期（2027年3月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2027年 | 45,809.78 | 45,809.78 |
| 2029年 | 30,874.33 | 30,874.33 |
| 合计 | 76,684.11 | 76,684.11 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）土地出让收入

项目地块价格参照南昌县2021年成交南昌县范围内东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西地块成交价为380万元/亩，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等确定权重值。计算出让区域内住宅、商用土地2027年综合地价。根据项目建设及出让计划,拟2027年进行土地出让。得出本项目2027年土地出让价格为741.96万元。

土地出让面积，金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程项目根据建设及出让计划，可出让士地约165.07亩(其中小蓝金湖管理处雄溪村地块1约98.61亩，小蓝金湖管理处雄溪村地块2约66.46亩)。现预测项目出让区土地价格如下:

单位：万元/亩

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2027年 | 2029年 | 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程 | 380.00 | 464.56 | 464.56 | 4.10% |

南昌县住房和城乡建设局综合考虑适度增长因素，保守预测了2026-2028年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

## （二）项目运营成本测算

1、运营成本

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括省级统筹资金各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）土地出让扣减项目:省级统筹资金：按土地出让收入的2%计算。

业务活动支出及投资建设支出预测情况如下表3-4所示：

表3-3  2026-2051年支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 土地出让扣减项目:省级统筹资金 |  |
| 2027年 | 916.19 | 916.19 |
| 2029年 | 617.49 | 617.49 |
| 合计 | 1,533.68 | 1,533.68 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

2、财务费用

本次拟发行金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目地方政府专项债券以满足项目投资需求，债券计划在2024年发行，年利率按照3.9%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每一年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

## （三）项目资金测算平衡表

本次南昌县住房和城乡建设局组织申报发行金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程专项债券项目的总投资额37,056.61万元。计划发行专项债券金额26,537.00万元，其中：2023年已发行3,500.00万元，发行期限5年，利率2.60%；2024年申请专项债7,550.00万元，3,050.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限28年，利率3.43%；2024年本期申请专项债4,500.00万元，利率3.90%;2025年申请专项债8,950.00万元，利率3.90%;2026年申请专项债5.000.00万元，利率3.90%;2027年申请专项债1,537.00万元，利率3.90%。从客观、谨慎角度出发，7年期债券利率预计3.90%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为9,163.16万元，预计发行费用为23.49万元。

按照该项目专项债券发行计划，2024年发行7年期债券以年利率3.90%预计每年利息支出；2023-2052年计划发行债券5年期以年利率3.70%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2023-2052年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 3,500.00 | 3.50 | - | - | 3,500.00 |
| 2024年调整发行 | 3,500.00 | 3,050.00 | - | 151.64 | - | 6,550.00 |
| 2024年 | 6,550.00 | 4,500.00 | 4.50 | - |  | 11,050.00 |
| 2025年 | 11,050.00 | 8,950.00 | 8.95 | 555.65 | - | 20,000.00 |
| 2026年 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5.00 | 827.67 | - | 25,000.00 |
| 2027年 | 25,000.00 | 1,537.00 | 1.54 | 955.14 | - | 26,537.00 |
| 2028年 | 26,537.00 | - | - | 985.11 | - | 26,537.00 |
| 2029年 | 26,537.00 | - | - | 985.11 | - | 26,537.00 |
| 2030年 | 26,537.00 | - | - | 985.11 | 3,500.00 | 23,037.00 |
| 2031年 | 23,037.00 | - | - | 887.46 | 4,500.00 | 18,537.00 |
| 2032年 | 18,537.00 | - | - | 537.44 | 8,950.00 | 9,587.00 |
| 2033年 | 9,587.00 | - | - | 265.41 | 5,000.00 | 4,587.00 |
| 2034年 | 4,587.00 | - | - | 137.94 | 1,537.00 | 3,050.00 |
| 2035年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2036年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2037年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2038年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2039年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2040年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2041年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2042年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2043年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2044年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2045年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2046年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2047年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2048年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2049年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2050年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2051年 | 3,050.00 | - | - | 107.97 | - | 3,050.00 |
| 2052年 | 3,050.00 | - | - | 53.99 | 3,050.00 | - |
| 合计 |  | 26,537.00 | 23.49 | 9,163.16 | 26,537.00 |  |

注：30年期债券从债券发行年份的当年起按照每半年支付一次债券利息，5年期债券从债券发行年份的次年起按照每年支付一次债券利息。

2024年江西省金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 113,740.72 | 4,559.43 | 10,873.91 | 11,324.75 | 7,341.13 | 48,767.17 | - | 30,874.33 | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 76,684.11 | - | - | - | - | 45,809.78 | - | 30,874.33 | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 76,684.11 | - | - | - | - | 45,809.78 | - | 30,874.33 | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 26,537.00 | 3,500.00 | 7,550.00 | 8,950.00 | 5,000.00 | 1,537.00 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 26,537.00 | 3,500.00 | 7,550.00 | 8,950.00 | 5,000.00 | 1,537.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 10,519.61 | 1,059.43 | 3,323.91 | 2,374.75 | 2,341.13 | 1,420.39 |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 71,800.35 | 4,559.43 | 10,873.91 | 11,324.75 | 7,341.13 | 3,873.58 | 985.11 | 1,602.60 | 4,485.11 | 5,387.46 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,533.68 | - | - | - | - | 916.19 | - | 617.49 | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,533.68 | - | - | - | - | 916.19 | - | 617.49 | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 34,543.02 | 4,555.93 | 10,717.77 | 10,760.15 | 6,508.46 | 2,000.71 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 35,723.65 | 3.50 | 156.14 | 564.60 | 832.67 | 956.68 | 985.11 | 985.11 | 4,485.11 | 5,387.46 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 23.49 | 3.50 | 4.50 | 8.95 | 5.00 | 1.54 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 26,537.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,500.00 | 4,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 9,163.16 | - | 151.64 | 555.65 | 827.67 | 955.14 | 985.11 | 985.11 | 985.11 | 887.46 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 41,940.37 | - | - | - | - | 44,893.59 | -985.11 | 29,271.73 | -4,485.11 | -5,387.46 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | - | 44,893.59 | 43,908.48 | 73,180.21 | 68,695.10 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | - | 44,893.59 | 43,908.48 | 73,180.21 | 68,695.10 | 63,307.64 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 9,487.44 | 5,265.41 | 1,674.94 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 |
| 1 | 业务活动现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 9,487.44 | 5,265.41 | 1,674.94 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 8,950.00 | 5,000.00 | 1,537.00 |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 537.44 | 265.41 | 137.94 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | -9,487.44 | -5,265.41 | -1,674.94 | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -107.97 |
| 四 | 期初现金 | 63,307.64 | 53,820.20 | 48,554.79 | 46,879.85 | 46,771.88 | 46,663.91 | 46,555.94 | 46,447.97 | 46,340.00 | 46,232.03 |
| 五 | 期末现金 | 53,820.20 | 48,554.79 | 46,879.85 | 46,771.88 | 46,663.91 | 46,555.94 | 46,447.97 | 46,340.00 | 46,232.03 | 46,124.06 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 |  | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 |  | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 3,103.99 |
| 1 | 业务活动现金流出 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 |  | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 3,103.99 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,050.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 |  | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 53.99 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -107.97 |  | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -107.97 | -3,103.99 |
| 四 | 期初现金 | 46,124.06 | 46,016.09 | 45,908.12 | 45,800.15 |  | 45,692.18 | 45,584.21 | 45,476.24 | 45,368.27 | 45,260.30 | 45,152.33 | 45,044.36 |
| 五 | 期末现金 | 46,016.09 | 45,908.12 | 45,800.15 | 45,692.18 |  | 45,584.21 | 45,476.24 | 45,368.27 | 45,260.30 | 45,152.33 | 45,044.36 | 41,940.37 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  |  | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照南昌县住房和城乡建设局在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为2.11倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计76,684.11万元，业务活动现金流出合计1,533.68万元，债券存续期内债券本金与利息合计35,700.16万元。项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.11倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

# 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出“以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，东岳村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为76684.11万元，经营成本1533.68万元，可用于偿债的项目收益为75150.436万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2022年7月14日已获得南昌县行政审批局《关于金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2022】406号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券，自筹资金8,006.02万元，占总投资比例23.18 %；发行专项债券26,537.00万元，期限7年，占总投资的 76.82 %。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入76684.11万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例23.18%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计35,700.16万元，项目收益预计为75150.436万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为2.11，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行7年期专项债券4500.00万元；每一年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2027年可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划:金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目申请发行地方政府专项债券26,537.00万元，2024年发行4500万元，期限7年，专项债券融资成本按3.9%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，金湖管理处雄溪村二期一批安置房（城市棚户区改造）项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目

专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目拟于本期发行地方政府专项债融资1950万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

（二）项目实施背景

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。集中安置工程建设，既可以有力拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、扩大内需，保增长、解决社会就业与再就业也做出了积极的贡献，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，对推动经济社会协调发展的意义重大。本项目的实施，必将带动区域的投资和消费，促进经济社会协调发展。

集中安置房建设缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。安置区与城市中心区的人均住房面积差距也相应缩小。缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。结合集中安置建设，筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，新建综合楼等各种配套设施，进一步完善了城市功能，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境。项目通过集中安置，建成一个布局合理配套齐全、人居环境优良的新社区。缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。

（三）项目基本情况

项目名称：冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：总项目总用地面积约35874.82㎡其中幼儿园用地面积约3042.49㎡。项目总建筑面积约85155.31㎡，其中:计容建筑面积约65432.53㎡，包括住宅建筑面积58301.54㎡，商业建筑面积1646.91㎡，净菜市场671.72㎡，村民活动用房1315.38㎡，卫生所140.74㎡，物业用房140.74㎡，养老用房247.12㎡，社区用房385.23㎡，6班幼儿园2299.37㎡，公共卫生间61.05㎡，开闭所41.60㎡，垃圾站123.23㎡，门卫14.08㎡，消防控制室43.82㎡，不计容建筑面积19722.78㎡，其中地下车库19288.36㎡，地上住宅设备平台383.22㎡，地上公建架空通道51.20㎡。容积率1.82，建筑密度23.63%，绿地率30.01%，总户数548户，机动车停车位608辆，非机动车位380辆。项目采用装配式技术，整体装配率不低于40%。

项目总投资额

2024年江西省南昌市冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目为新建项目，根据南昌县行政审批局《关于冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2022】56号）批复总投资额29,306.03万元。主要包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费等。因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目 | 29,306.03 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对南昌市冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌县城市建设投资发展有限公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年已发行 | 2024年调整发行 | 2024年本期发行 | 2025年发行 |
| 1 | 29,306.03 | 6,306.03 | 23,000.00 | 6,110.00 | 4,450.00 | 1,950.00 | 10,490.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为29,306.03万元，通过自筹资金、申请专项债券，其一，自筹资金6,306.03万元，其二，拟发行专项债券23,000.00万元，其中4,450.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，2023年已发行6,110.00万元，2023年本期发行1,950.00，发行期限为7年。2025年发行 10,490.00万元，期限7年。

根据《南昌市冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），南昌市冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目建设内容为：总项目总用地面积约35874.82㎡其中幼儿园用地面积约3042.49㎡。项目总建筑面积约85155.31㎡，其中:计容建筑面积约65432.53㎡，包括住宅建筑面积58301.54㎡，商业建筑面积1646.91㎡，净菜市场671.72㎡，村民活动用房1315.38㎡，卫生所140.74㎡，物业用房140.74㎡，养老用房247.12㎡，社区用房385.23㎡，6班幼儿园2299.37㎡，公共卫生间61.05㎡，开闭所41.60㎡，垃圾站123.23㎡，门卫14.08㎡，消防控制室43.82㎡，不计容建筑面积19722.78㎡，其中地下车库19288.36㎡，地上住宅设备平台383.22㎡，地上公建架空通道51.20㎡。容积率1.82，建筑密度23.63%，绿地率30.01%，总户数548户，机动车停车位608辆，非机动车位380辆。项目采用装配式技术，整体装配率不低于40%。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 26,269.82 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,502.06 |
| 3 | 预备费 | 1,313.49 |
| 4 | 征地拆迁补偿费 | 220.66 |
| 项目静态总投资 |  | 29,306.03 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 26,269.82 | 1,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 11,269.82 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,502.06 | 100.00 | 900.00 | 500.00 | 2.06 |
| 3 | 预备费 | 1,313.49 |  | 1,313.49 |  | - |
| 4 | 征地拆迁补偿费 | 220.66 |  | 220.66 |  | - |
| 本次建设项目支出总计 |  | 29,306.03 | 1,100.00 | 10,434.15 | 6,500.00 | 11,271.88 |

注：项目建设周期为2022年12月至2025年3月。

- 二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

1)关于南昌县行政审批局《关于冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2022】170号)

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.7%进行测算，本次债券发行按照每年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

其中：自筹资金6306.03万元，占总投资比例21.52%；本期发行专项债券1950万元，期限7年，占总投资的78.48%。

- 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入测算

根据南昌市冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目可研报告，以及南昌县城市建设投资发展有限公司上报的《实施方案》提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

1.资金稳定性分析

本次申请发行的冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计114,471.36万元，其中：土地出让收入114,471.36万元。项目自运营期（2025年）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 114,471.36 | 114,471.36 |
| 合计 | 114,471.36 | 114,471.36 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）土地出让收入

项目地块价格参照南昌县2019年成交地块南昌县范围内迎宾大道以西，振兴大道以南，工业一路以东.地块成交价为800万元/亩，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等考虑地块在2025年出让时间低价上涨8%。则计算出让区域内商服土地2025年综合地价。根据项目建设及出让计划，拟2025年进行土地出让。得出本项目2025年土地出让价格为864.00万元。冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目根据建设及出让计划，可出让土地约132.49亩。

南昌县城市建设投资发展有限公司在以往年度收支基础上综合考虑适度增长因素，合理预测了2025年的收入、支出，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

（二）项目运营成本测算

1、运营成本

无

2、财务费用

本次拟发行冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目地方政府专项债券以满足项目投资需求，债券计划在2024年发行，年利率按照3.9%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

（三）项目资金测算平衡表

1．本期债券调整项目应付本息情况

本次南昌县城市建设投资发展有限公司组织申报发行南昌市冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目的总投资额29,306.03万元。计划发行专项债券金额23,000.00万元，其中4,450.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，2023年已发行6,110.00万元，2024年本期发行 1,950.00 ，发行期限为7年。2025年发行 10,490.00 万元。根据目前7年期国债利率3.0075%,从客观、谨慎角度出发，2024年债券年利率取3.90%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为5,692.12万元，预计发行费用为18.55万元。

按照该项目专项债券发行计划，每年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2022-2031年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 6,110.00 | 6.11 | - |  | 6,110.00 |
| 2024年本次调整 |  | 4,450.00 | 4.45 |  |  | 18,850.00 |
| 2024年 | 6,110.00 | 1,950.00 | 1.95 | 170.47 |  | 8,060.00 |
| 2025年 | 8,060.00 | 10,490.00 | 10.49 | 404.05 |  | 23,000.00 |
| 2026年 | 23,000.00 |  |  | 813.16 |  | 23,000.00 |
| 2027年 | 23,000.00 |  |  | 813.16 |  | 23,000.00 |
| 2028年 | 23,000.00 |  |  | 813.16 |  | 23,000.00 |
| 2029年 | 23,000.00 |  |  | 813.16 |  | 23,000.00 |
| 2030年 | 23,000.00 |  |  | 813.16 | 6,110.00 | 16,890.00 |
| 2031年 | 16,890.00 |  |  | 642.69 | 6,400.00 | 10,490.00 |
| 2032年 | 10,490.00 |  |  | 409.11 | 10,490.00 | - |
| 合计 |  | 23,000.00 | 18.55 | 5,692.12 | 23,000.00 |  |

注：7年期债券分别从债券发行年份（2023年）的次年起按照每年支付一次债券利息。

2023年江西省南昌市冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2023年江西省南昌市冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 143,777.39 | 1,100.00 | 10,434.15 | 6,500.00 | 125,743.24 | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 114,471.36 | - | - | - | 114,471.36 | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 114,471.36 | - | - | - | 114,471.36 | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 23,000.00 | - | 6,110.00 | 6,400.00 | 10,490.00 | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 23,000.00 | - | 6,110.00 | 6,400.00 | 10,490.00 |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,306.03 | 1,100.00 | 4,324.15 | 100.00 | 781.88 |  |  |
| 二 | 现金流出 | 58,021.15 | 1,100.00 | 10,440.26 | 6,676.87 | 11,686.42 | 813.16 | 813.16 |
| 1 | 业务活动现金流出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 29,306.03 | 1,100.00 | 10,434.15 | 6,500.00 | 11,271.88 |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 28,715.12 | - | 6.11 | 176.87 | 414.54 | 813.16 | 813.16 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 23.00 | - | 6.11 | 6.40 | 10.49 |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 23,000.00 |  |  |  |  |  | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 5,692.12 | - | - | 170.47 | 404.05 | 813.16 | 813.16 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 85,756.24 | - | -6.11 | -176.87 | 114,056.82 | -813.16 | -813.16 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | -6.11 | -182.98 | 113,873.84 | 113,060.68 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | -6.11 | -182.98 | 113,873.84 | 113,060.68 | 112,247.52 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | - | - | - | - |  |
| 1 | 业务活动现金流入 |  | - |  |  |  |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 |  |  |  |  |  |
| 2 | 融资活动现金流入 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 813.16 | 813.16 | 6,923.16 | 7,042.69 | 10,899.11 |
| 1 | 业务活动现金流出 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 运营成本 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 税金支出 |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 813.16 | 813.16 | 6,923.16 | 7,042.69 | 10,899.11 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | 6,110.00 | 6,400.00 | 10,490.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 813.16 | 813.16 | 813.16 | 642.69 | 409.11 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | -813.16 | -813.16 | -6,923.16 | -7,042.69 | -10,899.11 |
| 四 | 期初现金 | 112,247.52 | 111,434.36 | 110,621.20 | 103,698.04 | 96,655.35 |
| 五 | 期末现金 | 111,434.36 | 110,621.20 | 103,698.04 | 96,655.35 | 85,756.24 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 3.99 |  |  |  |

注：1.按照南昌县城市建设投资发展有限公司在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率3.99倍，还本付息资金有充分保障。2.2023年至2024年期末现金为负数，需由单位自行筹资解决。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计114,471.36万元，债券到期年份（2031年）的期末现金仍有85,760.69万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计28,692.12万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为3.99倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

- 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出“以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，街上村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为 114,471.36 万元，可用于偿债的项目收益为 114,471.36 万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2022年4月18日已获得南昌县行政审批局《关于冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2022】56号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

项目资金来源和可到位性

其中：自筹资金6306.03万元，占总投资比例21.52%；本期发行专项债券1950.00万元，期限7年，占总投资的78.48%。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例21.52%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计28,692.12万元，项目收益预计为 114,471.36 万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为3.99，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行7年期专项债券1950.00万元；每年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2023年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

- 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

- 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县住建和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划: 冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目本期年申请发行地方政府专项债券1950.00万元，期限7年，专项债券融资成本按3.9%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，冈上镇综合安置房（城市棚户区改造）项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程

专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前 言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程拟于本期发行地方政府专项债融资8500.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

### 1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

### 2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。集中安置工程建设，既可以有力拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、扩大内需，保增长、解决社会就业与再就业也做出了积极的贡献，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，对推动经济社会协调发展的意义重大。本项目的实施，必将带动区域的投资和消费，促进经济社会协调发展。

集中安置房建设缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。安置区与城市中心区的人均住房面积差距也相应缩小。缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。结合集中安置建设，筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，新建综合楼等各种配套设施，进一步完善了城市功能，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境。项目通过集中安置，建成一个布局合理配套齐全、人居环境优良的新社区。缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。

（三）项目基本情况

项目名称：南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：项目用地面积约89765.61m(约134.65亩)，总建筑面积约231627.84 m，计容建筑面积约188909.24 m(其中住宅179999.28 m、商业4087.19 m、物业办公579.40 m'、社区服务1040.85 m'、老年活动用房510.18 m、幼儿园2504.06 m、消防控制室24.84m.垃圾站及公厕163.44 m),不计容建筑面积约427I18.60(其中地下室42130.38 m、架空588.22 m)。容积率2.10。建筑密度17.14%,绿地率32.50%。住宅总户数1898户,机动车停车位1960个。非机动车停车位949个。项目采用装配式设计，整体裴配率不低于40%。

项目总投资额

南昌县张坊三期（棚户区改造）安置房建设工程根据南昌县行政审批局《关于对《南昌县张坊三期(棚户区改造)安置房》项目可行性研究报告的重新批复》（南行审投资投字[2022]374号）核定总投资为82592.92万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 南昌县张坊三期（棚户区改造）安置房建设工程 | 82,592.92 | 1,268.72 | 67.37 | 83,929.01 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 |  |  | 其中：债券金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 本次调整金额 |  | 2024年计划发行 | 2025年计划发行 |
| 83,929.01 | 16,559.01 | 67,370.00 | 12,500.00 |  | 42,370.00 | 12,500.00 |

单位：万元

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为83,929.01万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金 16,559.01万元。其二，拟发行专项债券54,870.00万元，2024年计划发行54,870.00万元，2025年计划发行12,500.00万元，发行期限7年；其中，12,500.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年；2024年计划发行42,370.00万元，发行期限7年，其中本次发行8,500.00万元。

根据《南昌县张坊三期（棚户区改造）安置房建设工程项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），项目建设内容为：根据项目和规划要求，本项目用地面积89765.61平方米，总建筑面积约为231627.84㎡，其中地上计容建筑面积约为188909.24 ㎡（住宅面积179999.28㎡，商业面积4087.19㎡，物业办公579.4㎡，社区服务1040.85㎡，老年活动用房510.18㎡，幼儿园2504.06㎡，消防控制室24.84㎡，垃圾站及公厕163.44㎡），不计容建筑面积为42718.60㎡（地下室42130.38㎡，架空588.22㎡），容积率2.10，占地面积约为15382.4㎡（建筑占地面积14611.21㎡，坡道占地面积771.19㎡），建筑密度17.14%，绿地占地面积为29173.88㎡，绿地率32.50 %。住宅总户数1898户（其中：60㎡户型420户，80㎡户型284户，100㎡户型877户，120㎡户型317户）。机动车停车位1960个（地上停车位593个，地下停车位1367个）。非机动车停车位949个（地上停车位949个，地下停车位0个）。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 72,630.22 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,405.19 |
| 3 | 基本预备费 | 4,557.51 |
| 项目总投资 |  | 82,592.92 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 72,630.22 | 3,425.26 | 7,661.20 | 49,871.05 | 11,672.71 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,405.19 | 456.03 | 1,824.12 | 2,669.01 | 456.03 |
| 3 | 基本预备费 | 4,557.51 | 371.26 | 1,485.05 | 2,329.94 | 371.26 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 82,592.92 | 4,252.55 | 10,970.37 | 54,870.00 | 12,500.00 |

注：项目建设周期为3年。

项目实施

南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程计算期7年，其中建设期27个月（2022.12-2025.3）。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

### 1、估算编制依据

1)关于南昌县行政审批局《关于南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2022】374号)

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

### 2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.9%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

### 2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

单位：万元

| 总投资估算 | 其中：自筹资金 |  |  | 其中：债券金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 本次调整金额 |  | 2024年计划发行 | 2025年计划发行 |
| 83,929.01 | 16,559.01 | 67,370.00 | 12,500.00 |  | 42,370.00 | 12,500.00 |

单位：万元

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为83,929.01万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金 16,559.01万元。其二，拟发行专项债券54,870.00万元，2024年计划发行54,870.00万元，2025年计划发行12,500.00万元，发行期限7年；其中，12,500.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年；2024年计划发行42,370.00万元，发行期限7年，其中本次发行8,500.00万元。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本次申请发行的2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整债券之南昌县张坊三期（棚户区改造）安置房建设工程专项债券项目，在债券存续期内合理预计业务活动现金流入合计160,823.88万元，其中：土地出让收入160,823.88万元。项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 160,823.88 | 160,823.88 |
| 合计 | 160,823.88 | 160,823.88 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）土地出让收入

1．土地市场情况和土地出让价格预测

项目采用项目周边商住用地土地单价作为参考，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等确定权重值。计算出让区域内住宅、商用土地2023年综合地价。根据项目建设及出让计划，拟2023年进行土地出让。得出本项目2023年土地出让价格为756万元。

2．土地出让面积

南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程根据建设及出让计划，可出让土地约212.73亩。

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了运营期间的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2023年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

## （二）项目运营成本测算

### 1、运营成本

项目为土地出让出让收入，无相关成本。

### 2、财务费用

本次拟发行南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程地方政府专项债券以满足项目投资需求，债券计划在2024年发行，年利率按照3.9%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每半年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

## （三）项目资金测算平衡表

1．本期债券调整项目应付本息情况

本次南昌县城市建设投资发展有限公司组织申报发行南昌县张坊三期（棚户区改造）安置房建设工程项目专项债券项目的总投资额83,929.01万元。计划发行专项债券金额54,870.00 万元，其中：12,500.00万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，发行利率3.54%；2024年计划发行54,870.00万元，2025年计划发行12,500.00万元，发行期限7年。从客观、谨慎角度出发，7年期债券利率预计3.90%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为27,812.02万元，预计发行费用为67.37万元。

按照该项目专项债券发行计划，2024年发行7年期债券以年利率3.90%计算利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2024-2052年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年调整发行 |  | 12,500.00 |  | 221.25 |  | 12,500.00 |
| 2024年发行 | 12,500.00 | 42,370.00 | 54.87 | 1,268.72 |  | 54,870.00 |
| 2025年发行 | 54,870.00 | 12,500.00 | 12.50 | 2,338.68 |  | 67,370.00 |
| 2026年 | 67,370.00 |  |  | 2,582.43 |  | 67,370.00 |
| 2027年 | 67,370.00 |  |  | 2,582.43 |  | 67,370.00 |
| 2028年 | 67,370.00 |  |  | 2,582.43 |  | 67,370.00 |
| 2029年 | 67,370.00 |  |  | 2,582.43 |  | 67,370.00 |
| 2030年 | 67,370.00 |  |  | 2,582.43 |  | 67,370.00 |
| 2031年 | 67,370.00 |  |  | 1,756.22 | 42,370.00 | 25,000.00 |
| 2032年 | 25,000.00 |  |  | 686.25 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 2033年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2034年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2035年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2036年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2037年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2038年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2039年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2040年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2041年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2042年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2043年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2044年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2045年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2046年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2047年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2048年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2049年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2050年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 |  | 12,500.00 |
| 2051年 | 12,500.00 |  |  | 442.50 | - | 12,500.00 |
| 2052年 | 12,500.00 |  |  | 221.25 | 12,500.00 | - |
| 合计 |  | 67,370.00 | 67.37 | 27,812.02 | 67,370.00 |  |

注：7、30年期债券从债券发行年份的当年起按照每半年支付一次债券利息。

2024年江西省南昌县张坊三期（棚户区改造）安置房建设工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-5及图3-1所示：

表3-5 2024年江西省南昌县张坊三期（棚户区改造）安置房建设工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 244,752.89 | 4,252.55 | 171,794.25 | 56,193.59 | 12,512.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 160,823.88 | - | 160,823.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 160,823.88 | - | 160,823.88 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 67,370.00 | - | - | 54,870.00 | 12,500.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 67,370.00 | - | - | 54,870.00 | 12,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 16,559.01 | 4,252.55 | 10,970.37 | 1,323.59 | 12.50 | - |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 177,842.31 | 4,252.55 | 10,970.37 | 56,414.84 | 14,851.18 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 44,126.22 |
| 1 | 业务活动现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 82,592.92 | 4,252.55 | 10,970.37 | 54,870.00 | 12,500.00 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 95,249.39 | - | - | 1,544.84 | 2,351.18 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 44,126.22 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 67.37 | - | - | 54.87 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 67,370.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,370.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 27,812.02 | - | - | 1,489.97 | 2,338.68 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 2,582.43 | 1,756.22 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 66,910.58 | - | 160,823.88 | -221.25 | -2,338.68 | -2,582.43 | -2,582.43 | -2,582.43 | -2,582.43 | -2,582.43 | -44,126.22 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | 160,823.88 | 160,602.63 | 158,263.95 | 155,681.52 | 153,099.09 | 150,516.66 | 147,934.23 | 145,351.80 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | 160,823.88 | 160,602.63 | 158,263.95 | 155,681.52 | 153,099.09 | 150,516.66 | 147,934.23 | 145,351.80 | 101,225.58 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 13,186.25 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 13,186.25 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 12,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 686.25 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | -13,186.25 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 |
| 四 | 期初现金 | 101,225.58 | 88,039.33 | 87,596.83 | 87,154.33 | 86,711.83 | 86,269.33 | 85,826.83 | 85,384.33 | 84,941.83 | 84,499.33 | 84,056.83 |
| 五 | 期末现金 | 88,039.33 | 87,596.83 | 87,154.33 | 86,711.83 | 86,269.33 | 85,826.83 | 85,384.33 | 84,941.83 | 84,499.33 | 84,056.83 | 83,614.33 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 244,752.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 160,823.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 160,823.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 67,370.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 67,370.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 16,559.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 177,842.31 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 12,721.25 |
| 1 | 业务活动现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 82,592.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 95,249.39 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 12,721.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 67.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 67,370.00 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 12,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 27,812.02 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 221.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 66,910.58 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -442.50 | -12,721.25 |
| 四 | 期初现金 | -- | 83,614.33 | 83,171.83 | 82,729.33 | 82,286.83 | 81,844.33 | 81,401.83 | 80,959.33 | 80,516.83 | 80,074.33 | 79,631.83 |
| 五 | 期末现金 | -- | 83,171.83 | 82,729.33 | 82,286.83 | 81,844.33 | 81,401.83 | 80,959.33 | 80,516.83 | 80,074.33 | 79,631.83 | 66,910.58 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照南昌县城市建设投资发展有限公司在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.69倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计160,823.88万元，业务活动现金流出合计0.00万元，债券存续期内债券本金与利息合计 95,182.02 万元。项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.69倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出“以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，街上村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为160,823.88万元，可用于偿债的项目收益为160,823.88万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得南昌县行政审批局《关于南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2022】403号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券，自筹资金16592.92万元，占总投资比例20.09%；本期发行专项债券8500.00万元，期限7年，占总投资的79.91%。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例20.09%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计95,016.27万元，项目收益预计为 160,823.88万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.69，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行7年期专项债券8500.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2023年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 8、其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

4、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

5、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

7、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划: 南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程本期年申请发行地方政府专项债券8500万元，期限7年，专项债券融资成本按3.9%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年9月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌县张坊三期（棚户区）安置房建设工程可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目拟于本期发行地方政府专项债融资2700万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。集中安置工程建设，既可以有力拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、扩大内需，保增长、解决社会就业与再就业也做出了积极的贡献，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，对推动经济社会协调发展的意义重大。本项目的实施，必将带动区域的投资和消费，促进经济社会协调发展。

集中安置房建设缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。安置区与城市中心区的人均住房面积差距也相应缩小。缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。结合集中安置建设，筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，新建综合楼等各种配套设施，进一步完善了城市功能，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境。项目通过集中安置，建成一个布局合理配套齐全、人居环境优良的新社区。缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：本项目为霞山安置房一期建设占地约38亩，总建筑面积约88435.07 m，计容面积约78392.58m’(建设有住宅77354.3m、物业办公986.43m、消防控制室51.85 m等)，不计容面积约 10042.49 m(架空层不计容建筑面积约274.16 m，地下不计容建筑面积约 9763.33 m')，并配套建设道路、场地硬化及给排水、消防、电气、暖通、燃气等工程。总共规划总户数 826 户。项目1#-5#楼为装配式结构，整体装配率不低于40%，单栋建筑装配率不低于30%。

（四）项目总投资额

南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目为基建项目，根据南昌县行政审批局《关于对南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）可行性研究的批复》（南行审投资投字〔2022〕28号）核定总投资为32,399.99万元。根据可研报告，该项目静态总投资32,399.99万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造） | 32,399.99 | 182.40 | 18.95 | 32,601.34 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌县城市建设投资发展有限公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年6月调整发行 | 2024年本期发行 | 2024年后续发行 |
| 1 | 32,601.34 | 9,651.34 | 22,950.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | 12,250.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为32,601.34万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金9,651.34万元。其二，拟发行专项债券22,950.00万元，其中，2023年已发行4,000.00万元，期限为7年；4,000.00万元于2024年6月由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年；2024年计划新增发行14,950.00万元，期限为7年，其中本期申请发行2,700.00万元，后续计划发行12,250.00万元。

根据《南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），项目建设内容为：本项目总用地面积约53974.56平方米（80.96亩），总建筑面积156663.93平方米，其中，计容面积约121691.98平方米、不计容面积约34971.95平方米(其中架空层约53.53平方米、风井约63.82 平方米，地下室约34854.6平方米)。住宅建筑面积约116902.87平方米、商业网点建筑面积约459.28平方米、幼儿园建筑面积约2122.54平方米，养老服务设施用房面积约207.93平方米、物业用房面积约328.66平方米、社区服务用房面积约680.61平方米、垃圾站公厕建筑面积约130.95平方米、消防控制室面积约44.72平方米、地下室出入口面积约83.83平方米、烟道面积约24.86平方米、非机动车停车库面积约596.79平方米、架空层约108.94平方米。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 29,311.15 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,623.28 |
| 3 | 预备费 | 1,465.56 |
| 项目静态总投资 |  | 32,399.99 |

表1-2 项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 29,311.15 | 327.79 | 4,327.79 | 18,327.79 | 6,327.78 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,623.28 | 405.82 | 405.82 | 405.82 | 405.82 |
| 3 | 预备费 | 1,465.56 |  |  | 732.78 | 732.78 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 32,399.99 | 733.61 | 4,733.61 | 19,466.39 | 7,466.38 |

注：项目建设周期为36个月，从2022年3月28日-2025年3月29日。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

1、估算编制依据

1) 《关于南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2022】28号）批复

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）可行性研究报告》；

9) 建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.9%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年6月调整发行 | 2024年本期发行 | 2024年后续发行 |
| 1 | 32,601.34 | 9,651.34 | 22,950.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | 12,250.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为32,601.34万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金9,651.34万元。其二，拟发行专项债券22,950.00万元，其中，2023年已发行4,000.00万元，期限为7年；4,000.00万元于2024年6月由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年；2024年计划新增发行14,950.00万元，期限为7年，其中本期申请发行2,700.00万元，后续计划发行12,250.00万元。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本次申请发行的2024年江西省南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）专项债券项目，在债券存续期内合理预计业务活动现金流入合计300,171.24万元，其中：土地出让收入300,171.24万元。项目自运营期（2026年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2029年 | 300,171.24 | 300,171.24 |
| 合计 | 300,171.24 | 300,171.24 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）土地出让收入

项目出让地块为富山大道以南，金沙二路以东，南昌绕城高速以北，出让面积为402.52亩，预计出让时间2029年，地块性质为:住宅用地。

项目出让地块价格参照南昌县2020年7月-12月成交地块南昌县范围内东祥路以西，小蓝大道以北，银湖中路以东地块起始价为610万元/亩，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等考虑地块在2029年出让时间地价。则计算出让区域内住宅用地土地2029年综合地价。根据项目建设及出让计划，拟2029年进行土地出让。得出本项目2029年土地出让价格为 745.73 万元/亩。

现预测项目出让区土地价格如下:

单位：万元/亩

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2029年 | 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造） | 610 | 745.73 | 4.10% |

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2026-2051年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

## （二）项目运营成本测算

1、运营成本

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括土地出让扣减项目:省级统筹资金等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）土地出让扣减项目:省级统筹资金：按土地出让收入的2%计算。

业务活动支出及投资建设支出预测情况如下表3-4所示：

表3-4  2026-2051年支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 土地出让扣减项目:省级统筹资金 |  |
| 2029年 | 6,003.42 | 6,003.42 |
| 合计 | 6,003.42 | 6,003.42 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

2、财务费用

本次拟发行南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目地方政府专项债券以满足项目投资需求，债券计划在2024年发行，年利率按照3.7%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每半年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

## （三）项目资金测算平衡表

1．本期债券调整项目应付本息情况

本次南昌县城市建设投资发展有限公司组织申报发行南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目专项债券项目的总投资额32,601.34万元。计划发行专项债券金额22,950.00万元，其中：2023年已发行4,000.00万元，期限为7年，发行实际利率2.79%；4,000.00万元于2024年6月由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年，发行利率3.54%；2024年计划新增发行14,950.00万元，期限为7年，其中本期申请发行2,700.00万元，后续计划发行12,250.00万元。从客观、谨慎角度出发，7年期债券利率预计3.90%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为8,827.36万元，预计发行费用为18.95万元。

按照该项目专项债券发行计划，2024年发行7年期债券以年利率3.90%预计每年利息支出，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2 2023-2052年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 4,000.00 | 4.00 |  |  | 4,000.00 |
| 2024年6月调整发行 | 4,000.00 | 4,000.00 |  | 70.80 |  | 8,000.00 |
| 2024年本期 | 8,000.00 | 2,700.00 | 2.70 |  |  | 10,700.00 |
| 2024年后续 | 10,700.00 | 12,250.00 | 12.25 | 111.60 |  | 22,950.00 |
| 2025年 | 22,950.00 | - | - | 836.25 |  | 22,950.00 |
| 2026年 | 22,950.00 | - | - | 836.25 |  | 22,950.00 |
| 2027年 | 22,950.00 |  |  | 836.25 |  | 22,950.00 |
| 2028年 | 22,950.00 |  |  | 836.25 |  | 22,950.00 |
| 2029年 | 22,950.00 |  |  | 836.25 |  | 22,950.00 |
| 2030年 | 22,950.00 |  |  | 836.25 | 4,000.00 | 18,950.00 |
| 2031年 | 18,950.00 |  |  | 724.65 | 14,950.00 | 4,000.00 |
| 2032年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2033年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2034年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2035年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2036年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2037年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2038年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2039年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2040年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2041年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2042年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2043年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2044年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2045年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2046年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2047年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2048年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2049年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2050年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2051年 | 4,000.00 |  |  | 141.60 |  | 4,000.00 |
| 2052年 | 4,000.00 |  |  | 70.80 | 4,000.00 | - |
| 合计 |  | 22,950.00 | 18.95 | 8,827.35 | 22,950.00 |  |

注：30年期债券从债券发行年份的当年起按照每半年支付一次债券利息，7年期债券从债券发行年份的次年起按照每年支付一次债券利息。

2024年江西省南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-5及图3-1所示：

表3-5 2024年江西省南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 332,772.58 | 733.61 | 4,737.61 | 19,663.74 | 7,466.38 | - | - | - | 300,171.24 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 300,171.24 | - | - | - | - | - | - | - | 300,171.24 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 300,171.24 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,171.24 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 22,950.00 | - | 4,000.00 | 18,950.00 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 22,950.00 | - | 4,000.00 | 18,950.00 | - | - |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,651.34 | 733.61 | 737.61 | 713.74 | 7,466.38 | - |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 70,199.71 | 733.61 | 4,737.61 | 19,663.74 | 8,302.63 | 836.25 | 836.25 | 836.25 | 6,839.67 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 6,003.42 | - | - | - | - | - | - | - | 6,003.42 |
| 1.1 | 运营成本 | 6,003.42 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,003.42 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 32,399.99 | 733.61 | 4,733.61 | 19,466.39 | 7,466.38 | - |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 31,796.30 | - | 4.00 | 197.35 | 836.25 | 836.25 | 836.25 | 836.25 | 836.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.95 | - | 4.00 | 14.95 | - | - |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 22,950.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,827.35 | - | - | 182.40 | 836.25 | 836.25 | 836.25 | 836.25 | 836.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 262,572.87 | - | - | - | -836.25 | -836.25 | -836.25 | -836.25 | 293,331.57 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | -836.25 | -1,672.50 | -2,508.75 | -3,345.00 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | -836.25 | -1,672.50 | -2,508.75 | -3,345.00 | 289,986.57 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 332,772.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 300,171.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 300,171.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 22,950.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 22,950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,651.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 70,199.71 | 4,836.25 | 15,674.65 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 6,003.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 6,003.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 32,399.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 31,796.30 | 4,836.25 | 15,674.65 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 22,950.00 | 4,000.00 | 14,950.00 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,827.35 | 836.25 | 724.65 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 262,572.87 | -4,836.25 | -15,674.65 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 |
| 四 | 期初现金 | -- | 289,986.57 | 285,150.32 | 269,475.67 | 269,334.07 | 269,192.47 | 269,050.87 | 268,909.27 |
| 五 | 期末现金 | -- | 285,150.32 | 269,475.67 | 269,334.07 | 269,192.47 | 269,050.87 | 268,909.27 | 268,767.67 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 332,772.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 300,171.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 300,171.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 22,950.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 22,950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,651.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 70,199.71 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 6,003.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 6,003.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 32,399.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 31,796.30 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 22,950.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,827.35 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 262,572.87 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 |
| 四 | 期初现金 | -- | 268,767.67 | 268,626.07 | 268,484.47 | 268,342.87 | 268,201.27 | 268,059.67 | 267,918.07 |
| 五 | 期末现金 | -- | 268,626.07 | 268,484.47 | 268,342.87 | 268,201.27 | 268,059.67 | 267,918.07 | 267,776.47 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 332,772.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 300,171.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 300,171.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 22,950.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 22,950.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,651.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 70,199.71 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 4,070.80 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 6,003.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 6,003.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 32,399.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 31,796.30 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 4,070.80 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 22,950.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,827.35 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 70.80 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 262,572.87 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -141.60 | -4,070.80 |
| 四 | 期初现金 | -- | 267,776.47 | 267,634.87 | 267,493.27 | 267,351.67 | 267,210.07 | 267,068.47 | 266,926.87 | 266,785.27 | 266,643.67 |
| 五 | 期末现金 | -- | 267,634.87 | 267,493.27 | 267,351.67 | 267,210.07 | 267,068.47 | 266,926.87 | 266,785.27 | 266,643.67 | 262,572.87 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按照南昌县城市建设投资发展有限公司在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为9.26倍，还本付息资金有充分保障。

2.2025-2028年期末现金为负数的原因系建设期的债券发行费及利息及借款利息，该部分资金由项目单位自筹解决。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计300,171.24万元，业务活动现金流出合计6,003.42万元，债券存续期内债券本金与利息合计31,777.35万元。项目存续期内偿债资金覆盖倍数为9.26倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

## 压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -8% | -5% | 0% | 5% | 8% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 270,154.12 | 276,157.54 | 285,162.68 | 300,171.24 | 315,179.80 | 324,184.94 | 330,188.36 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 5,403.08 | 5,523.15 | 5,703.25 | 6,003.42 | 6,303.59 | 6,483.69 | 6,603.76 |
| 利率变动 | 3.51% | 3.59% | 3.71% | 3.90% | 4.10% | 4.21% | 4.29% |
| 利率变动债券利息 | 7,944.62 | 8,121.16 | 8,385.98 | 8,827.35 | 9,268.72 | 9,533.54 | 9,710.09 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 8.31 | 8.50 | 8.78 | 9.26 | 9.73 | 10.01 | 10.20 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 9.28 | 9.27 | 9.27 | 9.26 | 9.25 | 9.24 | 9.24 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 9.52 | 9.47 | 9.39 | 9.26 | 9.13 | 9.06 | 9.01 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到9.26倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

# 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出“以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，东岳村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为300,171.24万元，可用于偿债的项目收益为33,663.78万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2019年6月28日已获得南昌县行政审批局《关于南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字【2019】235号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券， 自筹资金49942.81万元，占总投资比例54.05%；发行专项债券22950.00万元，期限7年，占总投资的49.95%。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年6月调整发行 | 2024年本期发行 | 2024年后续发行 |
| 1 | 32,601.34 | 9,651.34 | 22,950.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | 12,250.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为32,601.34万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，自筹资金9,651.34万元。其二，拟发行专项债券22,950.00万元，其中，2023年已发行4,000.00万元，期限为7年；4,000.00万元于2024年6月由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目，发行期限30年；2024年计划新增发行14,950.00万元，期限为7年，其中本期申请发行2,700.00万元，后续计划发行12,250.00万元。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行7年期专项债券2700.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县住建和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划:南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目申请发行地方政府专项债券2700.00万元，期限7年，专项债券融资成本按3.9%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌县霞山村安置房住宅小区一期工程（棚户区改造）项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目

专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目拟于申请发行地方政府专项债融资2.4亿元，拟本期申请发行0.4亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。集中安置工程建设，既可以有力拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、扩大内需，保增长、解决社会就业与再就业也做出了积极的贡献，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，对推动经济社会协调发展的意义重大。本项目的实施，必将带动区域的投资和消费，促进经济社会协调发展。

集中安置房建设缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。安置区与城市中心区的人均住房面积差距也相应缩小。缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。结合集中安置建设，筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，新建综合楼等各种配套设施，进一步完善了城市功能，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境。项目通过集中安置，建成一个布局合理配套齐全、人居环境优良的新社区。缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。

## （三）项目基本情况

项目名称：东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：本项目规划总用地面积80.99亩，总建筑面积151326.36㎡。计容建筑面积118651.87㎡（其中：住宅110460.97㎡、沿街商业1047.06㎡、农贸市场2599.83㎡、物业办公527.69㎡、社区用房613.33㎡、养老服务用房205.52㎡、幼儿园2876.51㎡、消防控制室38.71㎡、垃圾站130.41㎡、公厕64.80㎡、门卫30㎡、地库出地面楼梯57.04㎡）；不计容建筑面积32674.49㎡（其中：架空层324.42㎡、配电室650.24㎡、地下室31699.83㎡）；机动车停车位1250个（其中：地面停车位345个，地下停车位905个）。非机动车停车位680个。并配套建设道路、硬化、给排水、电气、暖通、燃气等工程。

## （四）项目总投资额

2024年江西省东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌县发展和改革委员会《关于东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南发改投字〔2022〕55号），批复总投资额53,420.00万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因工程预备费已经涵盖预计支付的债券利息与债券发行费用，我们按照静态总投资额估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目 | 83,409.98 | 53,420.00 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌县城市建设投资发展有限公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年发行 | 2025年发行 | 2026年发行 |
| 1 | 53,420.00 | 29,420.00 | 24,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为53,420.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金29,420.00万元；其二，拟发行专项债券24,000.00万元，发行期限7年，其中，2023年已发行1,000.00万元，2024年计划发行4,000.00万元，2025年计划发行15,000.00万元，2026年计划发行4,000.00万元。

根据《东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目项目建设内容为：该项目总用地面积80.99亩，总建筑面积约151326.36平方米，计容建筑面积118651.87平方米，不计容建筑面积32674.49平方米，机动车停车位1250个，非机动车停车位680个。主要建设内容为住宅、幼儿园、农贸市场、沿街商业、社区用房、养老服务用房及其他配套用房，包括建筑装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程等。根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 45,220.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,200.00 |
| 3 | 预备费 | 3,000.00 |
| 项目静态总投资 |  | 53,420.00 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 45,220.00 | 219.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,001.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,200.00 | 500.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 500.00 |
| 3 | 预备费 | 3,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 53,420.00 | 1,219.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 6,001.00 |

注：1、项目建设期30个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

1、估算编制依据

1)关于南昌县行政审批局《关于东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南发改投字【2022】55号)

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《唐村一期安置房可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.7%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年发行 | 2025年发行 | 2026年发行 |
| 1 | 53,420.00 | 29,420.00 | 24,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为53,420.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金29,420.00万元；其二，拟发行专项债券24,000.00万元，发行期限7年，其中，2023年已发行1,000.00万元，2024年计划发行4,000.00万元，2025年计划发行15,000.00万元，2026年计划发行4,000.00万元。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

根据东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告，以及南昌县城市建设投资发展有限公司上报的《实施方案》提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

1.资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为37,595.56万元，其中土地出让收入37,595.56万元。项目自运营期（2027年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2027年 | 37,595.56 | 37,595.56 |
| 2028年 |  |  |
| 2029年 |  |  |
| 2030年 |  |  |
| 2031年 |  |  |
| 2032年 |  |  |
| 2033年 |  |  |
| 合计 | 37,595.56 | 37,595.56 |

注：2023年-2026年发行债券，最后一期债券到期年份为2034年。因此，2034年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2027年1月）开始至2033年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

土地出让收入

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）土地市场情况和土地出让价格预测

项目地块价格参照南昌县2019年成交地块南昌县范围内东岳四路以南，滨江西路以西，沿江南大道以东（E4）地块成交价为422万元/亩，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等考虑地块在2027年出让时间低价上涨10%。则计算出让区域内商住用土地2027年综合地价。根据项目建设及出让计划，拟2027年进行土地出让。得出本项目2027年土地出让价格为464.20万元。

（2）土地出让面积

东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目根据建设及出让计划，可出让土地约80.99亩。

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了运营期间的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。则项目运营期间土地出让收入为37,595.56万元。

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2027-2033年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）项目运营成本测算

1、运营成本

本项目为土地出让，项目计算期内无运营成本。因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

2、财务费用

本次拟发行东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目地方政府专项债券以满足项目投资需求，债券计划在2024年发行，年利率按照3.7%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每半年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

## （三）项目资金测算平衡表

1．本期债券调整项目应付本息情况

本次南昌县城市建设投资发展有限公司组织申报发行2024年江西省东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目的总投资额54,424.70万元。计划发行专项债券金额24,000.00万元，发行期限7年，其中：2023年已发行1,000.00万元，实际利率2.79%，发行时限7年，2024年计划发行4,000.00万元，2025年计划发行15,000.00万元，2026年计划发行4,000.00万元。根据目前7年期国债利率1.99%,从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取3.90%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为6,474.30万元，预计发行费用为24.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，7年期债券以年利率3.90%预计每年利息支出，每年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 1,000.00 | 1.00 |  | - | 1,000.00 |
| 2024年 | 1,000.00 | 4,000.00 | 4.00 | 27.90 | - | 5,000.00 |
| 2025年 | 5,000.00 | 15,000.00 | 15.00 | 183.90 | - | 20,000.00 |
| 2026年 | 20,000.00 | 4,000.00 | 4.00 | 768.90 | - | 24,000.00 |
| 2027年 | 24,000.00 | - | - | 924.90 | - | 24,000.00 |
| 2028年 | 24,000.00 | - | - | 924.90 | - | 24,000.00 |
| 2029年 | 24,000.00 | - | - | 924.90 | - | 24,000.00 |
| 2030年 | 24,000.00 | - | - | 924.90 | 1,000.00 | 23,000.00 |
| 2031年 | 23,000.00 | - | - | 897.00 | 4,000.00 | 19,000.00 |
| 2032年 | 19,000.00 | - | - | 741.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |
| 2033年 | 4,000.00 | - | - | 156.00 | 4,000.00 | - |
| 合计 |  | 24,000.00 | 24.00 | 6,474.30 | 24,000.00 |  |

注：7年期债券分别从债券发行年（2023年、2024年、2025年、2026年）起按照每年支付一次债券利息。

2024年江西省东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 92,020.26 | 1,220.00 | 23,131.90 | 23,298.90 | 6,773.90 | 37,595.56 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 37,595.56 | - | - | - | - | 37,595.56 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 37,595.56 | - | - | - | - | 37,595.56 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 24,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 24,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 30,424.70 | 220.00 | 19,131.90 | 8,298.90 | 2,773.90 | - |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 84,670.21 | 1,220.00 | 23,131.90 | 23,298.90 | 6,773.90 | 1,676.81 | 924.90 | 924.90 | 1,924.90 | 4,897.00 | 15,741.00 | 4,156.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 751.91 | - | - | - | - | 751.91 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | 751.91 | - | - | - | - | 751.91 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 53,420.00 | 1,219.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 6,001.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 30,498.30 | 1.00 | 31.90 | 198.90 | 772.90 | 924.90 | 924.90 | 924.90 | 1,924.90 | 4,897.00 | 15,741.00 | 4,156.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.00 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,474.30 | - | 27.90 | 183.90 | 768.90 | 924.90 | 924.90 | 924.90 | 924.90 | 897.00 | 741.00 | 156.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 7,350.05 | - | - | - | - | 35,918.75 | -924.90 | -924.90 | -1,924.90 | -4,897.00 | -15,741.00 | -4,156.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | - | 35,918.75 | 34,993.85 | 34,068.95 | 32,144.05 | 27,247.05 | 11,506.05 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | - | 35,918.75 | 34,993.85 | 34,068.95 | 32,144.05 | 27,247.05 | 11,506.05 | 7,350.05 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.21倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计37,595.56万元，运营现金流出合计751.91万元，债券存续期内债券本金与利息合计30,474.30万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.21倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

## （五）压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析） | -8% | -5% | -3% | 0% | 3% | 5% | 8% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 34,587.92 | 35,715.78 | 36,467.69 | 37,595.56 | 38,723.43 | 39,475.34 | 40,603.20 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 691.76 | 714.32 | 729.35 | 751.91 | 774.47 | 789.51 | 812.06 |
| 利率变动 | 3.59% | 3.71% | 3.78% | 3.90% | 4.02% | 4.10% | 4.21% |
| 利率变动债券利息 | 5,956.36 | 6,150.59 | 6,280.07 | 6,474.30 | 6,668.53 | 6,798.02 | 6,992.24 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.31 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.21倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降8%、成本上浮8%、利率上浮8%的情况下的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

# 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出“以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，东岳村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为37,595.56万元，可用于偿债的项目收益为37,595.56万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2022年11月4日已获得南昌县行政审批局《关于东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目可行性研究报告的批复》（南行发改投字【2022】55号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券，自筹资金30,424.7万元，占总投资比例55.07%；发行专项债券24000.00万元，期限7年，占总投资的44.93%。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例53.21%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计30,474.30万元，项目收益预计为37,595.56万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.21，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行7年期专项债券4000.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2027年可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

4、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

5、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

7、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划:东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目申请发行地方政府专项债券24000.00万元，2024年发行4000万元，期限7年，专项债券融资成本按3.9%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

# 南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目

# 专项债券实施方案

南昌县财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目拟于申请发行地方政府专项债融资3.1亿元，拟本期申请发行0.4亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

本项目为安置房项目，为区域人民提供优质住宅，促进城市化进程的加快，带动地区经济发展，因此，本项目建设符合国家发展经济、建设小康社会的方向，对于改善城市居民居住条件、推动投资和消费增长、扩大社会就业等方面将起到积极的推动作用。集中安置工程建设，既可以有力拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、扩大内需，保增长、解决社会就业与再就业也做出了积极的贡献，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，对推动经济社会协调发展的意义重大。本项目的实施，必将带动区域的投资和消费，促进经济社会协调发展。

集中安置房建设缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。安置区与城市中心区的人均住房面积差距也相应缩小。缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。结合集中安置建设，筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，新建综合楼等各种配套设施，进一步完善了城市功能，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境。项目通过集中安置，建成一个布局合理配套齐全、人居环境优良的新社区。缩小了城市不同群体、不同区域之间的生活差距，促进了人与人之间的和谐。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目

建设单位：南昌县城市建设投资发展有限公司

建设内容：本项目总用地面积为 37675.36 平方米（56.51 亩），总建筑面积111390.32 平方米，其中：计容建筑面积 87638.11 平方米（1-7#高层住宅 79825.23 平方米、物业管理用房 465.75 平方米、社区管理服务设施1004.40 平方米、社区居家养老服务设施 343.61 平方米、社区卫生服务站 131.29 平方米、消防控制室 57.72 平方米、17#农贸市场 2970.68 平方米、商业 2471.35 平方米、垃圾收集站 125.40 平方米、开闭所 91.53 平方米、门卫 31.08 平方米、公厕 61.62 平方米、人防疏散楼梯 58.45 平方米），不计容建筑面积 23752.21 平方米，容积率 2.33，建筑密度21.90%，绿地率30.05%。

（四）项目总投资额

2024年江西省南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据《关于南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目可行性研究报告的批复》（南发改投字〔2022〕15号），批复总投资额39,374.00万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目 | 39,374.00 | 1,301.25 | 31.00 | 40,706.25 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌县城市建设投资发展有限公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年发行 | 2025年发行 | 2026年发行 |
| 1 | 40,706.25 | 9,706.25 | 31,000.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 4,500.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为40,706.25万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金9,706.25万元；其二，拟发行专项债券31,000.00万元，发行期限7年，其中，2023年已发行2,500.00万元，2024年本期申请发行4,000.00万元，2025年计划发行20,000.00万元，2026年计划发行4,500.00万元。

根据《南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目项目建设内容为：本项目总用地面积为 37675.36 平方米 (56.51 亩) ，总建筑面积 111390.32 平方米，其中：计容建筑面积 87638. 11 平方米 (1-7#高层住 宅 79825.23 平方米、物业管理用房 465.75 平方米、社区管理服务设施 1004.40 平方米、社区居家养老服务设施 343.61 平方米、社区卫生服务 站 131.29 平方米、消防控制室 57.72 平方米、17#农贸市场 2970.68 平方 米、商业 2471.35 平方米、垃圾收集站 125.40 平方米、开闭所 91.53 平 方米、门卫 31.08 平方米、公厕 61.62 平方米、人防疏散楼梯 58.45 平方 米) ，不计容建筑面积 23752.21 平方米 (其中设备风井 40.07 平方米、架空层面积 706.46 平方米、地下室建筑面积 23005.68 平方米 (其中人 防面积为 3708.00 平方米含 1500 人防医疗救助站) ) ，容积率 2.33 ，建 筑密度 21.90% ，建筑占地面积 8250.87 平方米，绿地率 30.05% ，总机 动车停车位 873 个 (地上机动车停车位 234 个、地下机动车停车位 639 个) ，非机动车停车位 1039 个，居住人口 2394 人，居住户数 748。根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 30,874.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,500.00 |
| 3 | 预备费 | 3,000.00 |
| 项目静态总投资 |  | 39,374.00 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 30,874.00 | 1,201.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 4,673.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,500.00 | 500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | 预备费 | 3,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 39,374.00 | 2,201.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 6,173.00 |

注：1、项目建设期36个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

1、估算编制依据

1)关于南昌县行政审批局《关于南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目可行性研究报告的批复》（南发改投字【2022】15号)

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8) 《唐村一期安置房可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取3.7%进行测算，本次债券发行按照每年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

其中：自筹资金9,706.25万元，占总投资比例23.84%；发行专项债券31000.00万元，期限7年，占总投资的76.16%。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本次申请发行的2024年江西省南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为112,636.26万元，均来自土地出让收入。项目自运营期（2027年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 土地出让收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2027年 | 112,636.26 | 112,636.26 |
| 合计 | 112,636.26 | 112,636.26 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）土地出让收入：

项目地块价格参照南昌县2020年成交南昌县范围内迎富大道以东，规划二路以北地块价为300万元/亩，结合时间因素，配套因素和地块的区位因素，并考虑地理位置及土地性质、使用年限等考虑地块在2022年南昌市GDP增速4.10%上涨，则计算出让区域内商住土地2027年综合地价。根据项目建设及出让计划，拟2027年进行土地出让。得出本项目2027年土地出让价格为366.75万元/亩。

南昌县金湖管理处柏林村(城市棚户区改造)一期安置房项目根据建设及出让计划，可出让土地约307.12亩，出让地块位于富山二路以南，金沙二路以东，预计出让时间2027年。

南昌县城市建设投资发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2023-2032年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）项目运营成本测算

1、运营成本

本项目为土地出让，项目计算期内无运营成本，且无税金缴纳。因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

2、财务费用

本次拟发行南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目地方政府专项债券以满足项目投资需求，债券计划在2024年发行，年利率按照3.7%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

## （三）项目资金测算平衡表

2024年江西省南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 153,342.51 | 2,203.50 | 15,073.75 | 16,245.75 | 7,183.25 | 112,636.26 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 112,636.26 | - | - | - | - | 112,636.26 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 112,636.26 | - | - | - | - | 112,636.26 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 31,000.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 4,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 31,000.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,706.25 | -296.50 | 11,073.75 | -3,754.25 | 2,683.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 78,673.75 | 2,203.50 | 15,073.75 | 16,245.75 | 7,183.25 | 1,181.25 | 1,181.25 | 1,181.25 | 3,681.25 | 5,111.50 | 20,955.50 | 4,675.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 39,374.00 | 2,201.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 6,173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 39,299.75 | 2.50 | 73.75 | 245.75 | 1,010.25 | 1,181.25 | 1,181.25 | 1,181.25 | 3,681.25 | 5,111.50 | 20,955.50 | 4,675.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 31.00 | 2.50 | 4.00 | 20.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 31,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 4,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,268.75 | - | 69.75 | 225.75 | 1,005.75 | 1,181.25 | 1,181.25 | 1,181.25 | 1,181.25 | 1,111.50 | 955.50 | 175.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 74,668.76 | - | - | - | - | 111,455.01 | -1,181.25 | -1,181.25 | -3,681.25 | -5,111.50 | -20,955.50 | -4,675.50 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | - | 111,455.01 | 110,273.76 | 109,092.51 | 105,411.26 | 100,299.76 | 79,344.26 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | - | 111,455.01 | 110,273.76 | 109,092.51 | 105,411.26 | 100,299.76 | 79,344.26 | 74,668.76 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为2.87倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计112,636.26万元，运营现金流出合计0万元，债券存续期内债券本金与利息合计39,268.75万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.87倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

## （五）压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -8% | -5% | 0% | 5% | 8% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 101,372.63 | 103,625.36 | 107,004.45 | 112,636.26 | 118,268.07 | 121,647.16 | 123,899.89 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利率变动 | 3.51% | 3.59% | 3.71% | 3.90% | 4.10% | 4.21% | 4.29% |
| 利率变动债券利息 | 7,441.88 | 7,607.25 | 7,855.31 | 8,268.75 | 8,682.19 | 8,930.25 | 9,095.63 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 2.58 | 2.64 | 2.72 | 2.87 | 3.01 | 3.10 | 3.16 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 2.93 | 2.92 | 2.90 | 2.87 | 2.84 | 2.82 | 2.81 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到2.87倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

# 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是大力提高人民群众的居住水平，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一。

2）低收入家庭、城镇生活困难家庭的住房问题是影响人民群众整体水平改善的主要制约隐身，也是制约全面建设小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视底收入家庭和城镇生活困难的居住条件改善问题，提出解决困难住户的住房问题，提高其住房质量，美化其居住环境。

3）根据部分区域土地利用粗放、土地资产流失、管理体制不顺、管理难度较大、人口构成多元，社会治安堪忧、公共设施缺乏、环境问题严重、村民素质较低、就业问题严峻等问题，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出“以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

（2）公益性

目前南昌县经济发展不断加快，城市化进程不断加速，城市范围在不断扩大，城市新区各项功能不断完善，东岳村位于城市发展区域，目前区域人口分散，生活环境较差，为加快城市建设，改善居民生活条件，安置被征地拆迁群众，南昌县人民政府经过深入调查研究后，规划在本项目地块建设安置性用房，也是改善城市环境，改善农村人口居住环境变分散居住为集中居住，满足安置人口安居乐业的需要。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为112,636.26万元，可用于偿债的项目收益为112,636.26万元，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2022年9月2日已获得南昌县行政审批局《关于南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目可行性研究报告的批复》（南行发改投字【2022】15号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

项目资金来源和可到位性

自筹资金9,706.25万元，占总投资比例23.84%；发行专项债券31000.00万元，期限7年，占总投资的76.16%。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含土地出让收入万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例23.84%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计39,268.75万元，项目收益预计为112,636.26万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为2.87，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行7年期专项债券4000.00万元；每年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2027年可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

4、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

5、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

7、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划:南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目申请发行地方政府专项债券31000.00万元，2024年发行4000万元，期限7年，专项债券融资成本按3.9%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌县金湖管理处柏林村 (城市棚户区改造) 一期安置房项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目拟于本期发行地方政府专项债融资0.485亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

### 1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

南昌县作为江西省的首府首县，财政总收入连续四年保持“每年缩短一个月”的破百亿速度，全国百强连续十一年进位赶超，在2019年县域经济与县域综合发展百强排位中，较2018年上升4位，排名第25位。获评2019年度中国营商环境百佳示范县市、中国全面小康十大示范县市。

### 2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

汽车特别是用于消费的私人轿车保有量的多少，与经济发展、经济活跃程度、地区生产总值、人均生产总值的增长有着密切的联系。随着邓州市经济的持续快速发展以及人民群众收入水平的不断提高，将有越来越多的家庭具备购买私人轿车的能力。汽车保有量的增多，使废旧汽车数量呈现不断增长的态势。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，扣除报废注销量比2020年增加2350万辆，增长6.32%。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，比2020年增加346万辆，增长10.38%；比2019年增加460万，增长14.31%。全国有79个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加9个城市，35个城市超200万辆，20个城市超300万辆。其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。南昌县作为全国百强县之一，尤其区域内汽车工业制造水平在国内属于领先地位，为了更好地发挥区域优势，满足市场需求，促进经济发展，必须大力发展汽车产业，汽车零部件服务中心作为汽车工业产业园区的重要服务平台，建成后将加快推进落实政府招商引资工作的开展，更好地服务后续入驻企业，从而促进产业集聚、企业集群和土地资源的集约利用。

南昌县正处于加快新型工业化进程的关键时期，面临着多区域合作、多机遇重叠的发展新兴机遇。结合区域实际情况合理规划建设是贯彻落实科学发展观，转变经济增长方式，构建资源节约型经济体系和资源节约型社会的具体体现；是优化我市土地资源配置，缓解用地紧张矛盾，为企业搭建发展平台，解决工业企业用地难问题的有力举措；是培育优势行业，促进开发区、工业集中区建设，促进工业集聚发展，大力推进小蓝经开区产城融合发展，带动南部汽车城区域的开放和建设的有效途径。

项目的建设有利于加快推进汽车产业工业园区的形成，促进产业集聚发展，除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，本项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，对于提高南昌县的综合实力，以及促进当地经济建设着非常重要的意义。

（三）项目基本情况

项目名称：汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目

建设单位：南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司

项目建设地址：项目位于南昌县小蓝经济技术开发区，项目基地东至涟漪路，西至振铃东路，北至迎富大道，南为工业用地。

建设内容及规模：本项目主要建设内容为建设车间厂房、附属用房和配套设施（含道路、停车位）的土建及装饰装修工程以及给排水工程、电气工程、消防工程、相关总图及其他工程设施等。

项目总用地面积164307.34㎡（约246.46亩），总建筑面积162925.06㎡。计容建筑面积230233.67㎡,其中生产性用房建筑面积208103.37㎡（生产车间、附属用房），非生产性用房建筑面积22130.30㎡（办公、宿舍、食堂、门卫），厂房配套道路2271.686米，道路红线宽度40米,建筑占地面积90569.88㎡,建筑密度55.12%，容积率1.40,绿地率5.13%,机动车停车位596个，非机动车位2975个。

项目总投资额

2024年江西省汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌县发展和改革委员会《关于汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目初步设计的批复》（南发改投字〔2022〕11号），批复总投资额66,118.00万元。根据可研报告，该项目静态总投资62,925.81万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目 | 62,925.81 | 3,167.48 | 24.71 | 66,118.00 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：银行借款 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 2024年发行 | 2025年发行 | 2026年发行 | 2027年发行 |
| 1 | 66,118.00 | 22,000.00 | 13,223.60 | 30,894.40 | 4,850.00 | 16,684.00 | 7,023.00 | 2,337.40 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为66,118.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金13,223.60万元；其二，拟发行专项债券30,894.40万元，发行期限30年，其中，本次申请发行4,850.00万，2025年计划发行16,684.00万元，2026年计划发行7,023.00万元，2027年计划发行2,337.40万元；其三，银行借款22,000.00万元，贷款期限15年，其中，2024年借款21,400.00万元，2025年计划贷款600.00万元。

根据《汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目项目建设内容为：本项目主要建设内容为建设车间厂房、附属用房和配套设施（含道路、停车位）的土建及装饰装修工程以及给排水工程、电气工程、消防工程、相关总图及其他工程设施等。

项目总用地面积164307.34㎡（约246.46亩），总建筑面积162925.06㎡。计容建筑面积230233.67㎡,其中生产性用房建筑面积208103.37㎡（生产车间、附属用房），非生产性用房建筑面积22130.30㎡（办公、宿舍、食堂、门卫），厂房配套道路2271.686米，道路红线宽度40米,建筑占地面积90569.88㎡,建筑密度55.12%，容积率1.40,绿地率5.13%,机动车停车位596个，非机动车位2975个。

根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 55,931.81 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,249.00 |
| 3 | 预备费 | 1,745.00 |
| 项目静态总投资 |  | 62,925.81 |

表1-2 项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 55,931.81 | 805.00 | 10,184.00 | 23,714.31 | 15,161.02 | 5,250.33 | 817.15 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,249.00 | 714.00 | 642.00 | 2,254.21 | 1,034.72 | 450.00 | 154.07 |
| 3 | 预备费 | 1,745.00 | 25.00 | 305.00 | 717.07 | 481.27 | 190.00 | 26.66 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 62,925.81 | 1,544.00 | 11,131.00 | 26,685.59 | 16,677.01 | 5,890.33 | 997.88 |

注：1、项目建设期66个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

### 1、估算编制依据

1)关于对关于对汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目可行性研究报告的批复》（南发改投字[2022]11号）

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8)《汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

### 2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取4.5%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

### 2、资金筹措方案

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：银行借款 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 2024年发行 | 2025年发行 | 2026年发行 | 2027年发行 |
| 1 | 66,118.00 | 22,000.00 | 13,223.60 | 30,894.40 | 4,850.00 | 16,684.00 | 7,023.00 | 2,337.40 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为66,118.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金13,223.60万元；其二，拟发行专项债券30,894.40万元，发行期限30年，其中，本次申请发行4,850.00万，2025年计划发行16,684.00万元，2026年计划发行7,023.00万元，2027年计划发行2,337.40万元；其三，银行借款22,000.00万元，贷款期限15年，其中，2024年借款21,400.00万元，2025年计划贷款600.00万元。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## 收入测算

本次申请发行的2024年江西省汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为196,164.74万元，其中标准厂房租赁收入177,309.18万元，配套用房租赁收入18,855.56万元。项目自运营期（2028年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 标准厂房租赁收入 | 配套用房租赁收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2028年 | 4,744.76 | 504.57 | 5,249.33 |
| 2029年 | 4,981.99 | 529.80 | 5,511.79 |
| 2030年 | 4,981.99 | 529.80 | 5,511.79 |
| 2031年 | 4,981.99 | 529.80 | 5,511.79 |
| 2032年 | 5,231.09 | 556.29 | 5,787.38 |
| 2033年 | 5,231.09 | 556.29 | 5,787.38 |
| 2034年 | 5,231.09 | 556.29 | 5,787.38 |
| 2035年 | 5,492.06 | 584.04 | 6,076.10 |
| 2036年 | 5,492.06 | 584.04 | 6,076.10 |
| 2037年 | 5,492.06 | 584.04 | 6,076.10 |
| 2038年 | 5,767.25 | 613.31 | 6,380.56 |
| 2039年 | 5,767.25 | 613.31 | 6,380.56 |
| 2040年 | 5,767.25 | 613.31 | 6,380.56 |
| 2041年 | 6,056.68 | 644.08 | 6,700.76 |
| 2042年 | 6,056.68 | 644.08 | 6,700.76 |
| 2043年 | 6,056.68 | 644.08 | 6,700.76 |
| 2044年 | 6,360.35 | 676.38 | 7,036.73 |
| 2045年 | 6,360.35 | 676.38 | 7,036.73 |
| 2046年 | 6,360.35 | 676.38 | 7,036.73 |
| 2047年 | 6,678.25 | 710.18 | 7,388.43 |
| 2048年 | 6,678.25 | 710.18 | 7,388.43 |
| 2049年 | 6,678.25 | 710.18 | 7,388.43 |
| 2050年 | 7,012.75 | 745.76 | 7,758.51 |
| 2051年 | 7,012.75 | 745.76 | 7,758.51 |
| 2052年 | 7,012.75 | 745.76 | 7,758.51 |
| 2053年 | 7,363.86 | 783.09 | 8,146.95 |
| 2054年 | 7,363.86 | 783.09 | 8,146.95 |
| 2055年 | 7,363.86 | 783.09 | 8,146.95 |
| 2056年 | 7,731.58 | 822.20 | 8,553.78 |
| 合计 | 177,309.18 | 18,855.56 | 196,164.74 |

注：2024年-2027年发行债券，最后一期债券到期年份为2057年。因此，2057年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2028年1月）开始至2056年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）标准厂房租赁收入：本项目厂房建筑租金单价参考与江铃汽车股份有限公司签订的合同，单价20元/㎡。本项目厂房建筑面积为208103.37㎡，在项目第3年开始运行，出租率为第一年90%，第二年95%，第三年及之后95%，且考虑社会经济发展及通货膨胀率，厂房租赁收入费用按每三年5%的增长率计算。

（2）配套用房租赁收入：本项目厂房建筑租金单价参考与江铃汽车股份有限公司签订的合同，单价20元/㎡。本项目厂房建筑面积为22130.30㎡，在项目第3年开始运行，出租率为第一年90%，第二年95%，第三年及之后95%，且考虑社会经济发展及通货膨胀率，厂房租赁收入费用按每三年5%的增长率计算。

南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2026-2054年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

### （二）项目运营成本测算

项目支出按照支出用途分类可分为：外购燃料及动力、工资及福利费估算、修理费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）外购动力：本项目外购动力主要为项目的日常管理以及室外用水、用电消耗。项目计算期内每年共计用电362.52万度电，按0.83元/度计算；用水18.49万吨，按3元/吨计算。

（2）工资及福利费：项目建成预计需要保安、管理人员等共计15人。平均每人0.5万元/月。

（3）修理费：本项目修理费主要为设备维护费以及基础设施维护运营费，修理费按照设备购置与安装费用的3%计算。

（4）其他费用主要用于研发费、接待费、差旅费、运输费及其他费用，按收入的0.5%计算。

（5）本项目的税金包括增值税、城市维护建设税、教育税附加。运营期内增值税税率按厂房租赁收入和配套用房租赁收入按9%计；城市维护建设税按7%计；教育附加按3%计；地方教育附加税按2%计；房产税按租赁收入的12%计；印花税按0.5%计。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 税费 | 外购燃料及动力 | 工资及福利费估算 | 修理费 | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028年 | 1,175.85 | 356.36 | 90.00 | 345.74 | 1,967.95 |
| 2029年 | 1,234.63 | 356.36 | 94.50 | 345.74 | 2,031.23 |
| 2030年 | 1,234.63 | 356.36 | 94.50 | 345.74 | 2,031.23 |
| 2031年 | 1,234.63 | 356.36 | 94.50 | 345.74 | 2,031.23 |
| 2032年 | 1,296.37 | 356.36 | 99.30 | 345.74 | 2,097.77 |
| 2033年 | 1,296.37 | 356.36 | 99.30 | 345.74 | 2,097.77 |
| 2034年 | 1,296.37 | 356.36 | 99.30 | 345.74 | 2,097.77 |
| 2035年 | 1,361.04 | 356.36 | 104.25 | 345.74 | 2,167.39 |
| 2036年 | 1,361.04 | 356.36 | 104.25 | 345.74 | 2,167.39 |
| 2037年 | 1,361.04 | 356.36 | 104.25 | 345.74 | 2,167.39 |
| 2038年 | 1,429.24 | 356.36 | 109.50 | 345.74 | 2,240.84 |
| 2039年 | 1,429.24 | 356.36 | 109.50 | 345.74 | 2,240.84 |
| 2040年 | 1,429.24 | 356.36 | 109.50 | 345.74 | 2,240.84 |
| 2041年 | 1,500.96 | 356.36 | 115.05 | 345.74 | 2,318.11 |
| 2042年 | 1,500.96 | 356.36 | 115.05 | 345.74 | 2,318.11 |
| 2043年 | 1,500.96 | 356.36 | 115.05 | 345.74 | 2,318.11 |
| 2044年 | 1,576.24 | 356.36 | 120.75 | 345.74 | 2,399.09 |
| 2045年 | 1,576.24 | 356.36 | 120.75 | 345.74 | 2,399.09 |
| 2046年 | 1,576.24 | 356.36 | 120.75 | 345.74 | 2,399.09 |
| 2047年 | 1,655.01 | 356.36 | 126.75 | 345.74 | 2,483.86 |
| 2048年 | 1,655.01 | 356.36 | 126.75 | 345.74 | 2,483.86 |
| 2049年 | 1,655.01 | 356.36 | 126.75 | 345.74 | 2,483.86 |
| 2050年 | 1,737.90 | 356.36 | 133.05 | 345.74 | 2,573.05 |
| 2051年 | 1,737.90 | 356.36 | 133.05 | 345.74 | 2,573.05 |
| 2052年 | 1,737.90 | 356.36 | 133.05 | 345.74 | 2,573.05 |
| 2053年 | 1,824.91 | 356.36 | 139.65 | 345.74 | 2,666.66 |
| 2054年 | 1,824.91 | 356.36 | 139.65 | 345.74 | 2,666.66 |
| 2055年 | 1,824.91 | 356.36 | 139.65 | 345.74 | 2,666.66 |
| 2056年 | 1,916.04 | 356.36 | 146.70 | 345.74 | 2,764.84 |
| 合计 | 43,940.79 | 10,334.44 | 3,365.10 | 10,026.46 | 67,666.79 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

## （三）项目资金测算平衡表

本次南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司组织申报发行2024年江西省汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目的总投资额69,088.80万元。计划发行专项债券金额30,894.40万元，发行期限30年，其中：本次申请发行4,850.00万元，2025年计划发行16,684.00万元，2026年计划发行7,023.00万元，2027年计划发行2,337.40万元。从客观、谨慎角度出发，2024年及之后发行的债券年利率暂取4.50%,发行费率暂按照0.08%测算，据此预计专项债券利息合计为41,707.51万元，预计发行费用为24.71万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 4,850.00 | 3.88 | 109.13 | - | 4,850.00 |
| 2025年 | 4,850.00 | 16,684.00 | 13.35 | 593.64 | - | 21,534.00 |
| 2026年 | 21,534.00 | 7,023.00 | 5.62 | 1,127.05 | - | 28,557.00 |
| 2027年 | 28,557.00 | 2,337.40 | 1.86 | 1,337.66 | - | 30,894.40 |
| 2028年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2029年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2030年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2031年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2032年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2033年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2034年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2035年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2036年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2037年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2038年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2039年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2040年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2041年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2042年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2043年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 |  | 30,894.40 |
| 2044年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 |  | 30,894.40 |
| 2045年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 |  | 30,894.40 |
| 2046年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2047年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2048年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2049年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2050年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2051年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2052年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2053年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2054年 | 30,894.40 | - | - | 1,281.13 | 4,850.00 | 26,044.40 |
| 2055年 | 26,044.40 | - | - | 796.61 | 16,684.00 | 9,360.40 |
| 2056年 | 9,360.40 |  |  | 263.20 | 7,023.00 | 2,337.40 |
| 2057年 | 2,337.40 |  |  | 52.59 | 2,337.40 | - |
| 合计 |  | 30,894.40 | 24.71 | 41,707.51 | 30,894.40 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年（2024年）起按照每半年支付一次债券利息。

项目收益同时需覆盖借款还本付息。2024年8月南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司中国工商银行股份有限公司南昌支行申请银行借款22,000.00万元，到2039年还本付息，利率3.65%。

表3-4 银行贷款还本付息表

单位：万元

| 年份 | 期初借款余额 | 本期贷款 | 本期还本 | 本期付息 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 21,400.00 |  | - | 21,400.00 |
| 2025年 | 21,400.00 | 600.00 | 250.00 | 781.10 | 21,750.00 |
| 2026年 | 21,750.00 | - | 600.00 | 803.00 | 21,150.00 |
| 2027年 | 21,150.00 | - | 850.00 | 803.00 | 20,300.00 |
| 2028年 | 20,300.00 | - | 1,300.00 | 803.00 | 19,000.00 |
| 2029年 | 19,000.00 | - | 1,600.00 | 803.00 | 17,400.00 |
| 2030年 | 17,400.00 | - | 1,650.00 | 803.00 | 15,750.00 |
| 2031年 | 15,750.00 | - | 1,700.00 | 803.00 | 14,050.00 |
| 2032年 | 14,050.00 | - | 1,700.00 | 803.00 | 12,350.00 |
| 2033年 | 12,350.00 | - | 1,750.00 | 803.00 | 10,600.00 |
| 2034年 | 10,600.00 | - | 1,850.00 | 803.00 | 8,750.00 |
| 2035年 | 8,750.00 | - | 1,900.00 | 803.00 | 6,850.00 |
| 2036年 | 6,850.00 | - | 1,900.00 | 803.00 | 4,950.00 |
| 2037年 | 4,950.00 | - | 1,950.00 | 803.00 | 3,000.00 |
| 2038年 | 3,000.00 | - | 2,000.00 | 803.00 | 1,000.00 |
| 2039年 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 824.90 | - |
| 合计 |  | 22,000.00 | 22,000.00 | 12,045.00 | - |

2024年江西省汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省汽车零部件产业园(二期)及配套设施建设项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 262,282.73 | 1,544.00 | 11,131.00 | 26,798.59 | 17,284.00 | 7,023.00 | 2,337.40 | 5,249.33 | 5,511.79 | 5,511.79 | 5,511.79 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 196,164.74 | - | - | - | - | - | - | 5,249.33 | 5,511.79 | 5,511.79 | 5,511.79 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 196,164.74 | - | - | - | - | - | - | 5,249.33 | 5,511.79 | 5,511.79 | 5,511.79 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 52,894.40 | - | - | 26,250.00 | 17,284.00 | 7,023.00 | 2,337.40 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 30,894.40 | - | - | 4,850.00 | 16,684.00 | 7,023.00 | 2,337.40 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 22,000.00 | - | - | 21,400.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,223.59 | 1,544.00 | 11,131.00 | 548.59 | - | - | - |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 237,264.23 | 1,544.00 | 11,131.00 | 26,798.61 | 17,534.00 | 8,404.10 | 3,990.40 | 5,461.20 | 5,824.48 | 5,874.48 | 5,924.48 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 67,666.79 | - | - | - | - | - | - | 1,967.95 | 2,031.23 | 2,031.23 | 2,031.23 |
| 1.1 | 运营成本 | 23,726.00 | - | - | - | - | - | - | 792.10 | 796.60 | 796.60 | 796.60 |
| 1.2 | 税金支出 | 43,940.79 | - | - | - | - | - | - | 1,175.85 | 1,234.63 | 1,234.63 | 1,234.63 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 62,925.82 | 1,544.00 | 11,131.00 | 26,685.60 | 16,677.01 | 5,890.33 | 997.88 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 106,671.62 | - | - | 113.01 | 856.99 | 2,513.77 | 2,992.52 | 3,493.25 | 3,793.25 | 3,843.25 | 3,893.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.71 | - | - | 3.88 | 13.35 | 5.62 | 1.86 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 41,707.51 | - | - | 109.13 | 593.64 | 1,127.05 | 1,337.66 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 22,000.00 |  |  | - | 250.00 | 600.00 | 850.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,650.00 | 1,700.00 |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 12,045.00 | - | - | - | - | 781.10 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 |
| 三 | 当期现金结余 | 25,018.50 | - | - | -0.02 | -250.00 | -1,381.10 | -1,653.00 | -211.87 | -312.69 | -362.69 | -412.69 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | -0.02 | -250.02 | -1,631.12 | -3,284.12 | -3,495.99 | -3,808.68 | -4,171.37 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | -0.02 | -250.02 | -1,631.12 | -3,284.12 | -3,495.99 | -3,808.68 | -4,171.37 | -4,584.06 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 262,282.73 | 5,787.38 | 5,787.38 | 5,787.38 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,700.76 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 196,164.74 | 5,787.38 | 5,787.38 | 5,787.38 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,700.76 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 196,164.74 | 5,787.38 | 5,787.38 | 5,787.38 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,700.76 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 52,894.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,223.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 237,264.23 | 5,991.02 | 6,041.02 | 6,141.02 | 6,260.64 | 6,260.64 | 6,310.64 | 6,434.09 | 5,434.09 | 4,455.99 | 3,708.36 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 67,666.79 | 2,097.77 | 2,097.77 | 2,097.77 | 2,167.39 | 2,167.39 | 2,167.39 | 2,240.84 | 2,240.84 | 2,240.84 | 2,318.11 |
| 1.1 | 运营成本 | 23,726.00 | 801.40 | 801.40 | 801.40 | 806.35 | 806.35 | 806.35 | 811.60 | 811.60 | 811.60 | 817.15 |
| 1.2 | 税金支出 | 43,940.79 | 1,296.37 | 1,296.37 | 1,296.37 | 1,361.04 | 1,361.04 | 1,361.04 | 1,429.24 | 1,429.24 | 1,429.24 | 1,500.96 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 62,925.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 106,671.62 | 3,893.25 | 3,943.25 | 4,043.25 | 4,093.25 | 4,093.25 | 4,143.25 | 4,193.25 | 3,193.25 | 2,215.15 | 1,390.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 41,707.51 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 22,000.00 | 1,700.00 | 1,750.00 | 1,850.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,950.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 12,045.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 824.90 | - |
| 三 | 当期现金结余 | 25,018.50 | -203.64 | -253.64 | -353.64 | -184.54 | -184.54 | -234.54 | -53.53 | 946.47 | 1,924.57 | 2,992.40 |
| 四 | 期初现金 | -- | -4,584.06 | -4,787.70 | -5,041.34 | -5,394.98 | -5,579.52 | -5,764.06 | -5,998.60 | -6,052.13 | -5,105.66 | -3,181.09 |
| 五 | 期末现金 | -- | -4,787.70 | -5,041.34 | -5,394.98 | -5,579.52 | -5,764.06 | -5,998.60 | -6,052.13 | -5,105.66 | -3,181.09 | -188.69 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 262,282.73 | 6,700.76 | 6,700.76 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,758.51 | 7,758.51 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 196,164.74 | 6,700.76 | 6,700.76 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,758.51 | 7,758.51 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 196,164.74 | 6,700.76 | 6,700.76 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,758.51 | 7,758.51 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 52,894.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,223.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 237,264.23 | 3,708.36 | 3,708.36 | 3,789.34 | 3,789.34 | 3,789.34 | 3,874.11 | 3,874.11 | 3,874.11 | 3,963.30 | 3,963.30 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 67,666.79 | 2,318.11 | 2,318.11 | 2,399.09 | 2,399.09 | 2,399.09 | 2,483.86 | 2,483.86 | 2,483.86 | 2,573.05 | 2,573.05 |
| 1.1 | 运营成本 | 23,726.00 | 817.15 | 817.15 | 822.85 | 822.85 | 822.85 | 828.85 | 828.85 | 828.85 | 835.15 | 835.15 |
| 1.2 | 税金支出 | 43,940.79 | 1,500.96 | 1,500.96 | 1,576.24 | 1,576.24 | 1,576.24 | 1,655.01 | 1,655.01 | 1,655.01 | 1,737.90 | 1,737.90 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 62,925.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 106,671.62 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 30,894.40 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 41,707.51 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 12,045.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 25,018.50 | 2,992.40 | 2,992.40 | 3,247.39 | 3,247.39 | 3,247.39 | 3,514.32 | 3,514.32 | 3,514.32 | 3,795.21 | 3,795.21 |
| 四 | 期初现金 | -- | -188.69 | 2,803.71 | 5,796.11 | 9,043.50 | 12,290.89 | 15,538.28 | 19,052.60 | 22,566.92 | 26,081.24 | 29,876.45 |
| 五 | 期末现金 | -- | 2,803.71 | 5,796.11 | 9,043.50 | 12,290.89 | 15,538.28 | 19,052.60 | 22,566.92 | 26,081.24 | 29,876.45 | 33,671.66 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2052年 |  | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 262,282.73 | 7,758.51 |  | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,553.78 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 196,164.74 | 7,758.51 |  | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,553.78 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 196,164.74 | 7,758.51 |  | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,553.78 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 52,894.40 | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,223.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 237,264.23 | 3,963.30 |  | 4,056.91 | 8,797.79 | 20,147.27 | 10,051.04 | 2,389.99 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 67,666.79 | 2,573.05 |  | 2,666.66 | 2,666.66 | 2,666.66 | 2,764.84 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 23,726.00 | 835.15 |  | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 848.80 |  |
| 1.2 | 税金支出 | 43,940.79 | 1,737.90 |  | 1,824.91 | 1,824.91 | 1,824.91 | 1,916.04 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 62,925.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 106,671.62 | 1,390.25 |  | 1,390.25 | 6,131.13 | 17,480.61 | 7,286.20 | 2,389.99 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 30,894.40 |  |  | - | 4,850.00 | 16,684.00 | 7,023.00 | 2,337.40 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 41,707.51 | 1,390.25 |  | 1,390.25 | 1,281.13 | 796.61 | 263.20 | 52.59 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 12,045.00 | - |  | - | - |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 25,018.50 | 3,795.21 |  | 4,090.04 | -650.84 | -12,000.32 | -1,497.26 | -2,389.99 |
| 四 | 期初现金 | -- | 33,671.66 |  | 37,466.87 | 41,556.91 | 40,906.07 | 28,905.75 | 27,408.49 |
| 五 | 期末现金 | -- | 37,466.87 |  | 41,556.91 | 40,906.07 | 28,905.75 | 27,408.49 | 25,018.50 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.20倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营业务活动现金流入合计196,164.74万元，运营业务活动现金流出合计67,666.79万元，债券存续期内债券本金与利息合计72,601.91万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.20倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设完成后，将为南昌县汽车零配件项目提供落户平台

2）项目建设加大南昌小蓝经济开发区汽车行业发展规模

3）项目建设可扩大南昌县汽车零配件行业的产业规模，推动汽车行业发展

（2）公益性

南昌小蓝汽车零部件产业园项目的建设，有利于实体经济环境建设和社会经济发展，处理好长远与眼前、全局与局部的关系，促进企业效益、经济效益和社会效益的协调统一。

（3）收益性

项目的建成，可带动当地建设步伐，为社会创造较多的就业机会，缓解当地的就业压力，很大程度上解决社会的就业问题，具有较明显的社会效益。可扩大南昌县汽车零配件行业的产业规模，推动汽车行业发展，从而实现带动南昌县宏观经济发展。随着企业产业规模的扩大，人工压力也会提高，将会给社会带来更多的就业机会，带动地方经济，居民收入也会提高，为进一步建设小康社会做贡献。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得南昌县发改委文件《关于对汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目可行性研究报告的批复》（南发改投字[2022]11号）批复。

项目建设有其充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分县财政局，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- 项目资金来源和可到位性

项目资金筹措方式由资本金、其他融资和发行地方政府专项债构成，其中：资本金13223.6万元，占总投资比例20%，本期发行专项债券4850万元，

# 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含厂房租金收入、配套用房收入，预计产生运营收入196,164.74万元。运营成本包含外购原材料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等，预计产生运营成本67,666.79万元。

5、债券资金需求合理性

# 本项目资本金比例58.16%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计68,150.29万元，银行借款及债券资金本息合计106646.91万元，项目收益预计为128804.05万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.2，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券4,850.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2028年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目业主为南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划:汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目本期年申请发行地方政府专项债券4850万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。