# 2024年江西省高质量发展补短板专项债券（三十期）——2024年江西省政府专项债券（四十八期）实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

# 南昌县城乡供水一体化项目

# 专项债券实施方案

二〇二四年九月

# 前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌县城乡供水一体化项目拟于发行地方政府专项债融资6.9亿元，本期申请发行1亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

### 1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，例如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予神州千年古县。南昌县于2006年正式列入大型电视文献片－千年古县序列。

南昌县作为江西省的首府首县，财政总收入连续四年保持“每年缩短一个月”的破百亿速度，全国百强连续十一年进位赶超，在2019年县域经济与县域综合发展百强排位中，较2018年上升4位，排名第25位。获评2019年度中国营商环境百佳示范县市、中国全面小康十大示范县市。

### 2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

南昌县是江西省首府首县，江西省第一个百强县。全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”“鱼米之乡”等美誉。2006 年南昌县被联合国地名专家组授予神州千年古县。南昌县于 2006 年正式列入大型电视文献片－千年古县序列。2019 年 12 月，成为全国乡村治理体系建设试点单位。2020 年 5 月，被列入县城新型城镇化建设示范名单。

南昌县整体经济社会发展水平较高，但城乡发展差距较大，发展不平衡问题突出，农村供水规模的不足，成为制约农村经济社会发展的关键因素之一。推进城乡供水一体化，是实现供水“同网、同质、同价、同服务”的先决条件，是让广大人民群众更多更好地共享发展成果的举措。

2019年水利部发布《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》：从有关现场暗访调研和群众举报问题来看，农村供水工程早期建设和小型工程建设标准偏低，工程质量不高，存在安全隐患，造成供水保障能力不足。为进一步规范农村供水工程建设，提高工程建设质量，确保建一处，成一处，发挥效益一处，依据农村供水有关政策和现行标准规定，提出指导意见有：

（1）扎实做好前期工作。

（2）强化水源保护和取水工程建设

（3）配套完善净化消毒设备。

（4）突出抓好输配水管网敷设。

（5）做好安全防护措施控制。

（6）完善计量和监控措施。

2019年1月3日，水利部出台《关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（以下简称《通知》)，指导各地建立健全农村饮水安全管理责任体系，确保农村饮水工程建得成、管得好、长受益。

《通知》指出，农村饮水安全关乎广大农村居民的切身利益，是脱贫攻坚、乡村振兴的基础条件之一。近年来，党中央、国务院高度重视农村饮水安全工作，指导各地兴建了一大批农村饮水工程，显著改善了农村居民饮用水条件，但有些地区农村饮水工程运行管理能力较为薄弱，长效管理机制未建立。

《通知》要求，各地要根据农村饮水安全保障地方行政首长负责制和农村饮水安全实行“省负总责、市县抓落实”的工作机制，在2019年6月底前全面落实农村饮水安全管理地方人民政府的主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任“三个责任”，2019年12月底前健全完善县级农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”，2019年底前明确农村千人以上供水工程责任人、服务电话和标志牌，确保农村饮水安全管理、农村饮水工程运行管理责任落实到位，创新农村饮水工程运行管理模式，分区分类推进农村饮水工程规范化管理。不断提高工程的精细化、专业化、规范化管理水平，持续提升广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。

《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》中指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述、视察江西重要讲话精神和新时代治水方针，以《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》《江西省农村供水条例》为依据，以决战脱贫攻坚战、决胜小康社会、助力乡村振兴为目标，全面推行城乡供水一体化。至2020年底前，各县（市、区）完成城乡供水一体化模式构建，落实推进城乡供水一体化的主管部门、实施主体和供水单位，将城乡供水一体化规划纳入县级国土空间专项规划目录清单，开展城乡供水一体化规划、建设和管理。2025年底前，各县（市、区）城乡供水一体化模式进一步优化，城乡供水一体化工程体系基本建成，良性运行管理目标基本达到，饮用水水质达到国家规定标准，农村居民喝上安全水、放心水、幸福水的愿望基本实现。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌县城乡供水一体化项目

建设单位：南昌县水利投资有限公司

项目建设地址：江西省南昌市武阳镇、塘南镇、泾口乡、幽兰镇、塔城乡、广福镇、三江镇、向塘镇，

建设内容及规模：

本项目为南昌县城乡供水一体化项目，项目为新建供水管网项目其中涉及：武阳镇（7个社区/村）、塘南镇（12个社区/村）、泾口乡（8个

社区/村）、幽兰镇（14个社区/村）、塔城乡（10个社区/村）、三江镇（11个社区/村）、广福镇（13个社区/村）、向塘镇（6个社区/村）。

该项目新建供水管网1975.02km，本项目建设完成日供水量规模13.0万m³，最大负荷规模可达20万m³，其中：武阳镇新建108.36km、塘南镇新建348.40km、泾口乡新建282.80km、幽兰镇新建256.60km、塔城乡新建258.40km、广福镇新建289.16km、三江镇新建191.79、向塘镇新建231.88km，水厂至武阳新建7.63km。

# 项目总投资额

依据南昌县发展和改革委员会文件《关于对南昌县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复》（南发改农字〔2022〕49号，项目总投资为102600.00万元。

项目实施

南昌县城乡供水一体化项目建设期两年（2023年9月到2025年8月）

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

### 1、估算编制依据

1）关于对南昌县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复南发改农字〔2022〕49号

(2)《中华人民共和国水法》(2016年7月修订）

(3)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月修订）

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月修正）

(5)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月修订）

(6)《中华人民共和国河道管理条例》(2017年10月修正）

(7)《城市供水条例》(2018年3月修订）

(8)《取水许可和水资源费征收管理条例》(2017年3月修改）

(9)《取水许可管理办法》(2015年12月修订）

(10)《生活饮用水卫生监督管理办法》(2016年6月修订）

(11)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月修正）

(12)《江西省水资源条例》(2016年6月修订）

(13)《江西省水利工程条例》(2018年7月修正）

(14)《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）

(15)《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》（国办发〔2017〕17号）

(16)《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农〔2019〕2号）

(17)《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号）

(18)《关于推进乡镇及以下集中式饮用水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）

(19)《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水〔2019〕210号）

(20)《水利部办公厅关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（办农水〔2020〕31号）

(21)《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》（赣府发〔2020〕10号）

(22)《深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》（赣发改农经〔2019〕102号）

(23)《江西省农村供水条例》(2020年3月27日省人大第十九次会议通过）

(24)《江西省农村自来水工程规划》(2010～2020年）

(25)《江西省城市应急备用水源地建设规划》(2018～2035年）

(26)《南昌市城市总体规划》(2001～2020年）

(27)《南昌县总体规划》(2011～2030年）

(28)《南昌县水资源公报》(2019年）

(29)《南昌县城乡一体化工程规划报告》(2021年）

(30)《南昌统计年鉴》(2021年）

(31)《南昌县城市给水工程专项规划》(2016～2030年）

### 2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取4.5%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

### 3、估算总额

# 依据南昌县发展和改革委员会文件《关于对南昌县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复》（南发改农字〔2022〕49号），项目总投资为102600.00万元。

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

### 2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

2024年江西省南昌县城乡供水一体化项目，根据《关于南昌县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复》（南发改农字〔2022〕49号），该项目总投资102,600.00万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县水利投资有限公司 | 南昌县城乡供水一体化项目 | 102,600.00 | 5,415.60 | 69.00 | 108,084.60 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年发行 | 2025年 |
| 1 | 108,084.60 | 39,084.60 | 69,000.00 | 4,000.00 | 47,000.00 | 18,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为108,084.60万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金39,084.60万元；其二，拟发行专项债券69,000.00万元，发行期限为30年。其中，2023年9月已经发行4,000.00万元；2024年计划发行47,000.00万元，其中本期申请发行10,000.00万元，后续计划发行37,000.00万元；2025年计划发行18,000.00万元。

据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 48,566.80 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 21,133.20 |
| 3 | 预备费 | 6,500.00 |
| 项目静态总投资 |  | 102,600.00 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 48,566.80 | 24566.8 | 24,000.00 | 25,133.59 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 21,133.20 | 18,733.20 | 2,400.00 | 166.41 |
| 3 | 预备费 | 6,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 1,100.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 102,600.00 | 46,800.00 | 29,400.00 | 26,400.00 |

注：项目建设期为二年，2023年9月至2025年8月。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## 收入测算

- （一）供水收入

本次申请发行的2024年江西省南昌县城乡供水一体化项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计251,700.59万元，其中：供水收入251,700.59万元。项目自运营期（2025年）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 供水收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 5,530.30 | 5,530.30 |
| 2026 | 6,320.34 | 6,320.34 |
| 2027 | 7,110.38 | 7,110.38 |
| 2028 | 7,505.41 | 7,505.41 |
| 2029 | 7,505.41 | 7,505.41 |
| 2030 | 7,880.68 | 7,880.68 |
| 2031 | 7,880.68 | 7,880.68 |
| 2032 | 7,880.68 | 7,880.68 |
| 2033 | 7,880.68 | 7,880.68 |
| 2034 | 7,880.68 | 7,880.68 |
| 2035 | 8,274.72 | 8,274.72 |
| 2036 | 8,274.72 | 8,274.72 |
| 2037 | 8,274.72 | 8,274.72 |
| 2038 | 8,274.72 | 8,274.72 |
| 2039 | 8,274.72 | 8,274.72 |
| 2040 | 8,688.45 | 8,688.45 |
| 2041 | 8,688.45 | 8,688.45 |
| 2042 | 8,688.45 | 8,688.45 |
| 2043 | 8,688.45 | 8,688.45 |
| 2044 | 8,688.45 | 8,688.45 |
| 2045 | 9,122.88 | 9,122.88 |
| 2046 | 9,122.88 | 9,122.88 |
| 2047 | 9,122.88 | 9,122.88 |
| 2048 | 9,122.88 | 9,122.88 |
| 2049 | 9,122.88 | 9,122.88 |
| 2050 | 9,579.02 | 9,579.02 |
| 2051 | 9,579.02 | 9,579.02 |
| 2052 | 9,579.02 | 9,579.02 |
| 2053 | 9,579.02 | 9,579.02 |
| 2054 | 9,579.02 | 9,579.02 |
| 合计 | 251,700.59 | 251,700.59 |

注：2023年、2024年、2025年发行债券，最后一期债券到期年份为2055年，保守起见，建设期的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2025年）开始至2054年的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

1、项目主要收入

项目收入来源主要为供水收入。

本项目新建自来水供水管网1975.02km，本项目每日供水量规模13.0万m³，日变化系数为1.3，供水产销差率平均按10%计算。项目建设完成后预计完成供水量4745万m³，项目运营第一年供水负荷率70%，第二年供水负荷率80%，第三年供水负荷率90%，第四年及之后95%，根据南昌县人民政府《关于关于印发南昌县供水有限责任供水价格调整方案的通知》，根据《价格法》等有关法律法规规定，我委按照国家、省、市有关定价原则，对南昌县供水有限责任公司经营状况进行了成本监审，并依据成本监审结果，按调价幅度20%调整自来水价格，即一级居民用水价格上调0.31元，调整后为1.85元/吨，本项目根据与南昌县供水签订的水价协议本项目供水单价为1.85元/吨，综合考虑国民经济增长，通货碰撞项目水价单价每五年上涨5%，则项目运营期内共计收入242,151.57万元。

## （二）项目运营成本测算

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括工资福利费用、修理费、税费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）工资福利费用

项目建成后，预计项目完全投入使用后将新增20名工作人员。平均按照每人0.4万元/月的工资及福利费计算，每隔3年按5%递增，项目建成后年职工薪酬总额为3,473.46万元。

（2）修理费用

修理费按工程费用的1%计算，项目年平均286.76万元。

（3）税费

①增值税税率：6%。

②税金及附加税率：城市维护建设税：7%；教育附加：3%；地方教育附加税：2%。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  | 不含税合计 | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 工资福利费 | 维修费 |  |  |
| 2025 | 350.60 | 96.00 | 286.76 | 382.76 | 733.36 |
| 2026 | 400.69 | 96.00 | 286.76 | 382.76 | 783.45 |
| 2027 | 450.77 | 96.00 | 286.76 | 382.76 | 833.53 |
| 2028 | 475.81 | 100.80 | 286.76 | 387.56 | 863.37 |
| 2029 | 475.81 | 100.80 | 286.76 | 387.56 | 863.37 |
| 2030 | 499.61 | 100.80 | 286.76 | 387.56 | 887.17 |
| 2031 | 499.61 | 105.84 | 286.76 | 392.60 | 892.21 |
| 2032 | 499.61 | 105.84 | 286.76 | 392.60 | 892.21 |
| 2033 | 499.61 | 105.84 | 286.76 | 392.60 | 892.21 |
| 2034 | 499.61 | 111.13 | 286.76 | 397.89 | 897.50 |
| 2035 | 524.59 | 111.13 | 286.76 | 397.89 | 922.48 |
| 2036 | 524.59 | 111.13 | 286.76 | 397.89 | 922.48 |
| 2037 | 524.59 | 116.69 | 286.76 | 403.45 | 928.04 |
| 2038 | 524.59 | 116.69 | 286.76 | 403.45 | 928.04 |
| 2039 | 524.59 | 116.69 | 286.76 | 403.45 | 928.04 |
| 2040 | 550.81 | 122.52 | 286.76 | 409.28 | 960.09 |
| 2041 | 550.81 | 122.52 | 286.76 | 409.28 | 960.09 |
| 2042 | 550.81 | 122.52 | 286.76 | 409.28 | 960.09 |
| 2043 | 550.81 | 128.65 | 286.76 | 415.41 | 966.22 |
| 2044 | 550.81 | 128.65 | 286.76 | 415.41 | 966.22 |
| 2045 | 578.36 | 128.65 | 286.76 | 415.41 | 993.77 |
| 2046 | 578.36 | 135.08 | 286.76 | 421.84 | 1,000.20 |
| 2047 | 578.36 | 135.08 | 286.76 | 421.84 | 1,000.20 |
| 2048 | 578.36 | 135.08 | 286.76 | 421.84 | 1,000.20 |
| 2049 | 578.36 | 141.83 | 286.76 | 428.59 | 1,006.95 |
| 2050 | 607.27 | 141.83 | 286.76 | 428.59 | 1,035.86 |
| 2051 | 607.27 | 141.83 | 286.76 | 428.59 | 1,035.86 |
| 2052 | 607.27 | 148.92 | 286.76 | 435.68 | 1,042.95 |
| 2053 | 607.27 | 148.92 | 286.76 | 435.68 | 1,042.95 |
| 2054 | 607.27 | 148.92 | 286.76 | 435.68 | 1,042.95 |
| 合计 | 15,956.88 | 3,622.38 | 8,602.80 | 12,225.18 | 28,182.06 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

## （三）项目资金测算平衡表

1.债券还本付息分析

本次南昌县水利投资有限公司组织申报发行南昌县城乡供水一体化项目专项债券项目的总投资额108,084.60万元。计划发行专项债券金额69,000.00万元，计划发行30年，其中：2023年9月已经发行4,000.00万元，发行实际利率3.13%；2024年计划发行47,000.00万元，其中本期申请发行10,000.00万元，后续计划发行37,000.00万元；2025年计划发行18,000.00万元。从客观、谨慎角度出发，2024年计划申请债券年利率取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为91,506.00万元，预计发行费用为69.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期以年利率取4.50%为依据预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2023-2055 年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 4,000.00 | 4.00 | 62.60 |  | 4,000.00 |
| 2024年本期 | 4,000.00 | 10,000.00 | 10.00 | 225.00 |  | 14,000.00 |
| 2024年后续 | 14,000.00 | 37,000.00 | 37.00 | 957.70 |  | 51,000.00 |
| 2025年 | 51,000.00 | 18,000.00 | 18.00 | 2,645.20 |  | 69,000.00 |
| 2026年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2027年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2028年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2029年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2030年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2031年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2032年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2033年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2034年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2035年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2036年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2037年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2038年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2039年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2040年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2041年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2042年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2043年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2044年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2045年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2046年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2047年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2048年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2049年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2050年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 |  | 69,000.00 |
| 2051年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 | - | 69,000.00 |
| 2052年 | 69,000.00 |  |  | 3,050.20 | - | 69,000.00 |
| 2053年 | 69,000.00 |  |  | 2,987.60 | 4,000.00 | 65,000.00 |
| 2054年 | 65,000.00 |  |  | 1,867.50 | 47,000.00 | 18,000.00 |
| 2055年 | 18,000.00 |  |  | 405.00 | 18,000.00 | - |
| 合计 |  | 69,000.00 | 69.00 | 91,506.00 | 69,000.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年份（2023年至2055年）的次年起按照每半年支付一次债券利息。

2024年江西省南昌县城乡供水一体化项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌县城乡供水一体化项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 2023 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 359,785.19 | 33,179.60 | 47,677.00 | 32,758.30 | 6,320.34 | 7,110.38 | 7,505.41 | 7,505.41 | 7,880.68 | 7,880.68 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 251,700.59 | - | - | 5,530.30 | 6,320.34 | 7,110.38 | 7,505.41 | 7,505.41 | 7,880.68 | 7,880.68 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 251,700.59 | - | - | 5,530.30 | 6,320.34 | 7,110.38 | 7,505.41 | 7,505.41 | 7,880.68 | 7,880.68 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 69,000.00 | 4,000.00 | 47,000.00 | 18,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 69,000.00 | 4,000.00 | 47,000.00 | 18,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 39,084.60 | 29,179.60 | 677.00 | 9,228.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 291,357.06 | 32,866.60 | 44,629.70 | 29,796.56 | 3,833.65 | 3,883.73 | 3,913.57 | 3,913.57 | 3,937.37 | 3,942.41 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 28,182.06 | - | - | 733.36 | 783.45 | 833.53 | 863.37 | 863.37 | 887.17 | 892.21 |
| 1.1 | 运营成本 | 12,225.18 | - | - | 382.76 | 382.76 | 382.76 | 387.56 | 387.56 | 387.56 | 392.60 |
| 1.2 | 税金支出 | 15,956.88 | - | - | 350.60 | 400.69 | 450.77 | 475.81 | 475.81 | 499.61 | 499.61 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 102,600.00 | 32,800.00 | 43,400.00 | 26,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 160,575.00 | 66.60 | 1,229.70 | 2,663.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 69.00 | 4.00 | 47.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 69,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 91,506.00 | 62.60 | 1,182.70 | 2,645.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 68,428.13 | 313.00 | 3,047.30 | 2,961.74 | 2,486.69 | 3,226.65 | 3,591.84 | 3,591.84 | 3,943.31 | 3,938.27 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 313.00 | 3,360.30 | 6,322.04 | 8,808.73 | 12,035.38 | 15,627.22 | 19,219.06 | 23,162.37 |
| 五 | 期末现金 | -- | 313.00 | 3,360.30 | 6,322.04 | 8,808.73 | 12,035.38 | 15,627.22 | 19,219.06 | 23,162.37 | 27,100.64 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 359,785.19 | 7,880.68 | 7,880.68 | 7,880.68 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 251,700.59 | 7,880.68 | 7,880.68 | 7,880.68 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 251,700.59 | 7,880.68 | 7,880.68 | 7,880.68 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 | 8,274.72 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 69,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 69,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 39,084.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 291,357.06 | 3,942.41 | 3,942.41 | 3,947.70 | 3,972.68 | 3,972.68 | 3,978.24 | 3,978.24 | 3,978.24 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 28,182.06 | 892.21 | 892.21 | 897.50 | 922.48 | 922.48 | 928.04 | 928.04 | 928.04 |
| 1.1 | 运营成本 | 12,225.18 | 392.60 | 392.60 | 397.89 | 397.89 | 397.89 | 403.45 | 403.45 | 403.45 |
| 1.2 | 税金支出 | 15,956.88 | 499.61 | 499.61 | 499.61 | 524.59 | 524.59 | 524.59 | 524.59 | 524.59 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 102,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 160,575.00 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 69,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 91,506.00 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 68,428.13 | 3,938.27 | 3,938.27 | 3,932.98 | 4,302.04 | 4,302.04 | 4,296.48 | 4,296.48 | 4,296.48 |
| 四 | 期初现金 | -- | 27,100.64 | 31,038.91 | 34,977.18 | 38,910.16 | 43,212.20 | 47,514.24 | 51,810.72 | 56,107.20 |
| 五 | 期末现金 | -- | 31,038.91 | 34,977.18 | 38,910.16 | 43,212.20 | 47,514.24 | 51,810.72 | 56,107.20 | 60,403.68 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 359,785.19 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 9,122.88 | 9,122.88 | 9,122.88 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 251,700.59 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 9,122.88 | 9,122.88 | 9,122.88 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 251,700.59 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 8,688.45 | 9,122.88 | 9,122.88 | 9,122.88 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 69,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 69,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 39,084.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 291,357.06 | 4,010.29 | 4,010.29 | 4,010.29 | 4,016.42 | 4,016.42 | 4,043.97 | 4,050.40 | 4,050.40 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 28,182.06 | 960.09 | 960.09 | 960.09 | 966.22 | 966.22 | 993.77 | 1,000.20 | 1,000.20 |
| 1.1 | 运营成本 | 12,225.18 | 409.28 | 409.28 | 409.28 | 415.41 | 415.41 | 415.41 | 421.84 | 421.84 |
| 1.2 | 税金支出 | 15,956.88 | 550.81 | 550.81 | 550.81 | 550.81 | 550.81 | 578.36 | 578.36 | 578.36 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 102,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 160,575.00 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 69,000.00 | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 91,506.00 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 68,428.13 | 4,678.16 | 4,678.16 | 4,678.16 | 4,672.03 | 4,672.03 | 5,078.91 | 5,072.48 | 5,072.48 |
| 四 | 期初现金 | -- | 60,403.68 | 65,081.84 | 69,760.00 | 74,438.16 | 79,110.19 | 83,782.22 | 88,861.13 | 93,933.61 |
| 五 | 期末现金 | -- | 65,081.84 | 69,760.00 | 74,438.16 | 79,110.19 | 83,782.22 | 88,861.13 | 93,933.61 | 99,006.09 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 359,785.19 | 9,122.88 | 9,122.88 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 251,700.59 | 9,122.88 | 9,122.88 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 251,700.59 | 9,122.88 | 9,122.88 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 | 9,579.02 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 69,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 69,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 39,084.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 291,357.06 | 4,050.40 | 4,057.15 | 4,086.06 | 4,086.06 | 4,093.15 | 8,030.55 | 49,910.45 | 18,405.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 28,182.06 | 1,000.20 | 1,006.95 | 1,035.86 | 1,035.86 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 12,225.18 | 421.84 | 428.59 | 428.59 | 428.59 | 435.68 | 435.68 | 435.68 |  |
| 1.2 | 税金支出 | 15,956.88 | 578.36 | 578.36 | 607.27 | 607.27 | 607.27 | 607.27 | 607.27 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 102,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 160,575.00 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 6,987.60 | 48,867.50 | 18,405.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 69,000.00 | - | - | - | - | - | 4,000.00 | 47,000.00 | 18,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 91,506.00 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 3,050.20 | 2,987.60 | 1,867.50 | 405.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 68,428.13 | 5,072.48 | 5,065.73 | 5,492.96 | 5,492.96 | 5,485.87 | 1,548.47 | -40,331.43 | -18,405.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | 99,006.09 | 104,078.57 | 109,144.30 | 114,637.26 | 120,130.22 | 125,616.09 | 127,164.56 | 86,833.13 |
| 五 | 期末现金 | -- | 104,078.57 | 109,144.30 | 114,637.26 | 120,130.22 | 125,616.09 | 127,164.56 | 86,833.13 | 68,428.13 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.39倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计251,700.59万元，各项业务活动现金流出合计28,182.06万元，债券到期年份（2055年）的期末现金仍有68,428.13万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计160,506.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.39倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

# 压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 226,530.53 | 239,115.56 | 251,700.59 | 264,285.62 | 276,870.65 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 25,363.85 | 26,772.96 | 28,182.06 | 29,591.16 | 31,000.27 |
| 利率变动 | 4.05% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.95% |
| 利率变动债券利息 | 82,355.40 | 86,930.70 | 91,506.00 | 96,081.30 | 100,656.60 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.24 | 1.31 | 1.39 | 1.47 | 1.55 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.48 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.32 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.39倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是解决城乡供水一体化的需要

2）项目建设是完善城乡供水管网的需要

3）项目建设是提高国民经济，持续增收的需要

（2）公益性

项目的实施，是一项造福后代、福荫子孙的民心工程，是一件功在当代、利在千秋的民生工程。不仅能有效解决长期未能解决的南昌县停车难的矛盾，惠及广大市民，同时能力提升南昌县客运承载能力，而且对于推动城市建设发展，提升城市形象，改善城市环境，促进新的产业形成和发展作用显著。项目的实施有利于促进城市基础设施水平全面提升，促进民生改善和社会和谐。

（3）收益性

项目建成后，可大幅完善和提升中心城区功能，甚至能在一定程度上促进南昌县经济社会发展。对于完善南昌县城市功能，保障民生，促进城市综合治理，建设秀美、便捷、有序、宜居、宜业的南昌县，具有十分重要的意义。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得南昌县发展和改革委员会文件《关于对南昌县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复》（南行审投资投字〔2022〕49号）批复。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分县财政局，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- 项目资金来源和可到位性

- 项目资金筹措方式由资本金、其他融资和发行地方政府专项债构成，其中：资本金39,084.60万元，占总投资比例36.16%，本期发行专项债券69000.00万元，占总投资的63.84%。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含供水收入，预计产生运营收入251,700.59万元。运营成本包含工资及福利费、修理费等，预计产生运营成本28,182.06万元。

## 5、债券资金需求合理性

# 本项目资本金比例32.75%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计160,506.00万元，项目收益预计为223,103.34万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.39，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券10000.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2026年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

## 7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

## 8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。

# 五、项目风险分析

## 1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

## 2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

## 3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

## 4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

## 5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县水利局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市建设投资发展有限公司，是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划：南昌县城乡供水一体化项目申请发行地方政府专项债券6.9亿元，本期申请发行1亿元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌县城乡供水一体化项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌县城乡供水一体化项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌技师学院（筹）建设项目

实施方案

2024年9月

# 前   言

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，科学编制年度预算、扎实做好财政改革发展工作，意义重大。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府社会事业－教育（学前教育和职业教育）建设领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌技师学院（筹）建设项目本期拟发行30年期专项债券29280.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 一、项目概况

- （一）项目所在地基本情况

- 1、南昌市基本情况

南昌市是江西省省会城市，下辖 6 市辖区（东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、湾里区、新建区）、 3 县（南昌县、进贤县、安义县）、 1 国家级新区（赣江新区）。南昌市位于东经115°27′～116°35′，北纬28°09′～29°11′，地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游、鄱阳湖之滨；水资源丰富。

### 2、所在地经济、财政与债务情况

根据国家统计局地区生产总值统一核算结果，2023年江西省地区生产总值32200.1亿元，较2022年最终核实数增加986.3亿元。按不变价格计算，比上年增长4.1%。从季度看，经济增长呈逐季回升态势，一季度、上半年、前三季度、全年分别增长1.2%、2.4%、3.4%、4.1%。从产业看，第一产业增加值2450.4亿元，增长4.0%，对经济增长的贡献率为8.1%；第二产业增加值13706.5亿元，增长4.6%，对经济增长的贡献率为48.7%；第三产业增加值16043.2亿元，增长3.6%，对经济增长的贡献率为43.1%。三次产业结构由7.9：43.2：48.9调整为7.6：42.6：49.8。

全省一般公共预算收入3059.6亿元，增长3.8％。一般公共预算支出7500.6亿元，增长2.9％。省级政府性基金预算收入157.2亿元，增长16.9％，省级政府性基金预算支出202.2亿元，增长15.9％。

## （二）项目实施背景

中国作为世界上最大的发展中国家，人口多，底子薄，人均资源相对不足，这一基本国情决定了中国的发展必须坚持“以人为本”，走人才强国之路。中国实施人才强国战略的根本目的，就是要把人才作为推进事业发展的关键因素，努力造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才，建设规模宏大、结构合理、素质较高的人才队伍，开创人才辈出、人尽其才的新局面，把中国由人口大国转化为人才资源强国，大力提升国家核心竞争力和综合国力，完成全面建成小康社会的历史任务，实现中华民族的伟大复兴。

中国的人才战略是经济社会发展战略的重要组成部分，是关于人才资源发展的总体谋划、总体思路。中国的人才强国战略主要包括两层含义：一是着眼加大人才资源的开发力度，全面提高人才的基本素质，将人口大国转变为人才强国，通过提高人才的竞争能力，增强国家的综合国力和国际竞争力。二是着眼创新体制机制，做到广纳人才，为我所用，通过提高政策制度对人才的吸引力和凝聚力，增强国家的综合国力和国际竞争力。实施这一战略，要按照人才发展战略规定的原则，坚持以人才资源能力建设为主题，以调整和优化人才结构为主线，以改革创新为动力，抓紧做好培养、吸引和用好各方面人才的工作。

技术人才是我国人才队伍的重要组成部分，是推动技术创新和实现科技成果转化的重要力量。是加快产业优化升级，提高企业自主创新能力，推动技术创新和科技成果转化的实践者和推动者。技能人才中的高级工、技师和高级技师职业资格及相应职级的人员属于高技能人才范畴，他们分布在一、二、三产业中技能含量较高的岗位上，熟练掌握专门知识和技术，具备精湛的操作技能，并在工作实践中能够解决关键技术和工艺的操作性难题，是各行各业产业大军的优秀代表，是技术工人队伍的核心骨干。历史的发展已经进入了新的世纪，我国经济发展进入了快车道，学科学，要技术，已成为奔向小康生活人们的迫切需要。这是机遇，更是挑战。

南昌市事业单位改革方案明确，将市广播电视中等专业学校、南昌工业技工学校、市建筑教育培训中心整合，组建南昌技师学院。作为助推产业发展的重要平台、培养技能人才的重要载体、稳定和扩大就业的重要手段，南昌技师学院的建设已迫在眉睫、势在必行。一是南昌市支柱产业做大做强亟需储备大量实用型技能人才。目前，南昌市技工教育与产业需求的吻合度、对产业发展的支撑力及招商引资的吸纳力明显不足。据统计，南昌市属技工学校 2021 年上半年毕业生 7292 人，其中电子信息、汽车和新能源汽车、VR、数字经济等产业相关的中级工仅2137 人，占毕业生总数的 29%。由于南昌市支柱产业的技能人才储备不足，导致“用工荒”“人才缺”的现象时有发生。建设南昌技师学院，可紧密结合产业发展和招商引资的需要大规模培养、输送、储备一批产业发展急需的高技能、实用型人才。二是南昌市技师学院建设亟需迎头赶上并弯道超车。从省内来看，江西省共有 14 所技师学院，其中赣州市、新余市分别有 1 所市属技师学院；从省外来看，广州市、杭州市等省会城市均有 2 所以上市属技师学院，武汉、合肥分别设立了市属的武汉技师学院、安徽合肥技师学院等。南昌作为省会城市，尚无一所市管公办技师学院。鉴于此，学习外埠经验，整合现有资源、挖掘各方潜能，建设国内一流的市管技师学院不仅是现实所需，更是未来所向。三是南昌市本土技能人才留昌率的提高亟需建设南昌技师学院。统计发现，2021 年上半年驻昌技工院校毕业生留昌就业率为 48%。据分析，产生技校毕业生外流现象的主要原因是驻昌技校存在规模“小而散”、专业“杂而乱”的问题，技校毕业生所学非所用，与产业需求、企业需要相脱节。建设南昌技师学院，既可扩大技能人才培养规模，发挥本地龙头技师学院的引领带动作用；又可通过深化校企合作模式，有的放矢地设置产业需求专业，从而大幅提高本地技能人才的留昌率。

鉴于此并结合南昌职业院校办学的实际情况，提出南昌技师学院（筹）建设项目。本项目建设符合我国、江西省和南昌市发展职业教育的方针政策。

## （三）项目基本情况

1、项目名称：南昌技师学院（筹）建设项目

2、项目立项单位：南昌高级技工学校

3、项目建设单位：南昌高级技工学校

4、项目建设地址：本项目规划选址位于江西省南昌市抚州大街以北、吴家路以南、玉壶山路以西、杨岐山路以东。项目场地地势平坦，交通便利，供电、供水、污水处理条件好，建设条件具备。

5、项目建设内容：本项目计划用地面积约342030.2003㎡（约513亩），校区总建筑面积273967.43㎡，一期规划建设校舍总建筑面积266518.27㎡，地上总建筑面积243037.6㎡，地下总建筑面积23480.67㎡。主要包括教学实训、综合楼（含行政办公、图书馆）、学生宿舍、单身教师宿舍、学生食堂、室内体育馆、后勤及附属用房等各项校园单体建筑，并配备实训设备、运动场所及场地绿化等。

6、项目总投资：根据南昌市发展和改革委员会出具的《南昌市发改委关于南昌市技师学院（筹）建设项目可行性研究报告的批复》（洪发改社字〔2022〕36 号）和《南昌市发改委关于变更南昌技师学院（筹）项目相关批复的函复》（洪发改社字〔2022〕43 号），该项目批复总投资178985.7万元。

7、项目建设期限：2年。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

### 1、估算编制依据

1）国家计划委员会、建设部联合以“计投资〔1993〕530号《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》”颁发的文件及其有关规定、方法（第三版）；

2）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》，1998；

3）国家计委《关于工程建筑其他项目划分暂行规定》《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》；

4）建标[2007]164号《市政工程投资估算编制办法》；

5）执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017）；

6）执行《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017）；

7）执行《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017）；

8）执行《江西省园林工程消耗量定额及单价估算表》（2006）；

9）执行《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017）；

10）执行《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017）；

11）执行《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017）；

12）执行《江西省建筑安装工程费用定额》；

13）执行《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017）；

14）执行《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017）；

15）税金调整文件赣建价【2019】1号文

16）人材机单价按2022年5月份《江西省南昌市市建设工程造价信息》计算；

17）本报告中的相关建设内容及标准及相关专家、部门等提出的意见。

### 2、估算总额

总投资：178985.7万元。

其中：建筑安装工程费：121947.4万元；

工程建设其他费：9429.5万元；

基本预备费：6568.8万元；

土地费用：41040万元。

详见项目投资估算表。

| 项目投资估算表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：人民币万元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 |
| 1 | 建安工程费用 | 121947.4 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 9429.5 |
| 3 | 基本预备费 | 6568.8 |
| 4 | 土地费 | 41040 |
|  | 总投资 | 178985.7 |

### 4、项目分年度投资计划表

| 项目分年度投资计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：人民币万元 |  |  |  |  |
| 具体每年项目投资情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合计 |
| 建设工程费用 | 16445.70 | 47750.60 | 57751.10 | 121947.40 |
| 工程建设其他费用 | 1500.00 | 3965.00 | 3964.50 | 9429.50 |
| 预备费 | 0.00 | 3284.40 | 3284.40 | 6568.80 |
| 土地费用 | 41040.00 | 0.00 | 0.00 | 41040.00 |
| 合计 | 58985.70 | 55000.00 | 65000.00 | 178985.70 |

资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

### 2、资金来源

资金筹措方式为申请地方专项债资金及财政资金解决。其中：资本金86705.70万元，占总投资比例48.44%；申请地方政府专项债资金92280万元，占总投资比例为51.56%。本项目于2023年1月已发行30年期地方政府专项债25000万元；2023年6月已发行30年期地方政府专项债30000万元；2024年计划发行30年期地方政府专项债37280.00万元，已发行8000.00万元，本期发行29280.00万元。

- 项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）项目运营收入测算

本项目专项债券还本付息以学费及实习实验费收入、住宿费收入、对外培训收入、技能鉴定收入、场地租赁收入、校企合作办学收费收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计370,170.44万元。各项收入明细如下：

### 1、收入分析

#### （1）学费、实习实验费收入

根据南昌市人力资源和社会保障局《关于对〈关于明确南昌高级技术学校办学规模的请示〉的复函》，学校建成后预计可容纳学生人数为9000人。根据江西省发展和改革委员会、江西省财政厅（赣发改收费【2018】545号）文，学费及实习实验费为 4800元/生·学年。考虑社会经济发展和通货膨胀，学费及实习实验费标准每三年增长5%。运营期首三年按照70%、80%、90%负荷率计算，第四年及以后年份按95%负荷率计算。

#### （2）住宿费收入

根据江西省发展和改革委员会、江西省财政厅（赣发改收费【2018】545号）文，公寓式4人及以下住宿费为1000元/生·学年。考虑社会经济发展和通货膨胀，住宿费标准每三年增长5%。运营期首三年按照70%、80%、90%负荷率计算，第四年及以后年份按95%负荷率计算。

#### （3）对外培训收入

根据人力资源社会保障部（人社部发〔2021〕86号）《关于印发技工教育“十四五”规划的通知》要求，要全面开展职业技能培训，组织技工院校全方位参与职业技能提升行动各类培训计划，承担培训任务，开展补贴性培训和市场化社会培训，不断扩大培训规模，提升培训质量，按规定落实培训补贴。在技工院校全面推行职业技能评价，支持帮助学生获取职业资格证书或职业技能等级证书。支持技工院校依托合作企业为学生提供职业技能等级认定服务。经人力资源社会保障部门备案，将具备条件的技工院校培育为社会培训评价机构，面向各类就业群体提供培训评价服务，按规定颁发职业技能等级证书。

根据南昌市人力资源和社会保障局《关于对〈关于明确南昌高级技术学校办学规模的请示〉的复函》，同意按15000人/年的对外职业技能培训的办学规模办学。按培训天数平均7天/人，运营期首年按照50%负荷率计算，以后每年负荷率增加5%，直至90%不再增加进行测算。

- 培训补贴收入：根据江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅（赣人社发〔2019〕3号）《关于印发〈江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法〉的通知》，参加培训并取得职业资格证书或职业技能等级账户的，按照初级（五级）1200元/人、中级（四级）1500元/人、高级（三级）2000元/人、技师（二级）4000元/人、高级技师（一级）5000元/人的标准予以补贴。从审慎性角度出发，按平均1500元/人的标准进行测算，每三年增长5%。

- 住宿收入：实训中心共有房间313间，参照周边经济型酒店价格，按每天100元，每三年增长5%进行测算。

- 餐饮收入：培训中心按每人60元/天计算餐费，每年增长5%。

#### （4）技能鉴定收入

根据江西省人力资源和社会保障厅（赣人社字〔2017〕492号）《江西省人力资源和社会保障厅关于调整职业技能鉴定收费标准的通知》，职业技能鉴定费收费标准如下：

从审慎性角度出发，按每年培训人数的80%参加职业技能鉴定，培训费按250元/人进行测算，运营期首年按照50%负荷率计算，以后每年负荷率增加5%，直至90%不再增加进行测算。

#### （5）场地租赁收入

1）竞赛场地租赁收入：根据《南昌市人力资源和社会保障局关于公布第二批南昌市职业技能竞赛基地名单的通知》，提供社会洪城杯、振兴杯等各类竞赛场地，收益按每年45场，每场5万元标准核算。考虑社会经济发展和通货膨胀，收费标准按每三年增加5%进行测算。运营期首三年按照70%、80%、90%负荷率计算，第四年及以后年份按95%负荷率计算。

- 考试场地租赁收入：根据南昌市人事考试中心《关于规划南昌技师学院作为考点学校的函》，南昌技师学院将作为南昌市承接社会化人事考试的重要考点。按南昌市人力资源和社会保障局（洪人社发〔2022〕107号）对于考务费标准的规定，按650元/天·考场的标准计算。全年人事考试约200场次，按每年承接50场，每场考试考场负荷率50%，考试天数2天。

#### （6）校企合作办学收费

根据人力资源社会保障部（人社部发〔2021〕86号）《关于印发技工教育“十四五”规划的通知》要求，实施企业新型学徒培养计划，大力开展中国特色企业新型学徒制培训，面向企业职工开放技工院校一年以上非全日制学籍注册通道。依托校企深度合作的技师学院，联合产业龙头企业、行业头部企业建设产业学院。探索推行弹性学制，通过工学交替、校企双师联合培养高级工、预备技师和技师。依托技工院校创建或与企业共建技能大师工作室、组织技师研修交流、校企联合开展科技攻关和技术革新项目等方式合作培养培训高技能人才。聚焦新产业、新技术、新职业发展方向，开展企业技师培养培训。引导企业按岗位总量的一定比例设立学徒岗位。鼓励技工院校的院系与企业车间、班组结对子，建立校企合作的学习团队，通过多种教育培训服务供给，为职工提供终身技能提升服务。该项目按每年2000人规模，每人5000元，每三年增长5%标准测算，运营期首三年按照70%、80%、90%负荷率计算，第四年及以后年份按95%负荷率计算。

本项目运营收入明细如下：（单位：万元）

| 年份 | 学费、实习实验费收入 | 住宿费收入 | 对外培训收入 | 技能鉴定收入 | 场地租赁收入 | 校企合作办学收费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 3,024.00 | 630.00 | 1,965.00 | 150.00 | 807.50 | 700.00 | 7,276.50 |
| 2026年 | 3,456.00 | 720.00 | 2,161.50 | 165.00 | 830.00 | 800.00 | 8,132.50 |
| 2027年 | 3,888.00 | 810.00 | 2,358.00 | 180.00 | 852.50 | 900.00 | 8,988.50 |
| 2028年 | 4,309.20 | 897.75 | 2,682.24 | 195.00 | 906.94 | 997.50 | 9,988.63 |
| 2029年 | 4,309.20 | 897.75 | 2,888.55 | 210.00 | 906.94 | 997.50 | 10,209.94 |
| 2030年 | 4,309.20 | 897.75 | 3,094.89 | 225.00 | 906.94 | 997.50 | 10,431.28 |
| 2031年 | 4,524.66 | 942.64 | 3,466.26 | 240.00 | 952.18 | 1,047.38 | 11,173.12 |
| 2032年 | 4,524.66 | 942.64 | 3,682.90 | 255.00 | 952.18 | 1,047.38 | 11,404.76 |
| 2033年 | 4,524.66 | 942.64 | 3,899.54 | 270.00 | 952.18 | 1,047.38 | 11,636.40 |
| 2034年 | 4,750.89 | 989.77 | 4,094.52 | 270.00 | 999.98 | 1,099.74 | 12,204.90 |
| 2035年 | 4,750.89 | 989.77 | 4,094.52 | 270.00 | 999.98 | 1,099.74 | 12,204.90 |
| 2036年 | 4,750.89 | 989.77 | 4,094.52 | 270.00 | 999.98 | 1,099.74 | 12,204.90 |
| 2037年 | 4,988.44 | 1,039.26 | 4,299.24 | 270.00 | 1,050.00 | 1,154.73 | 12,801.67 |
| 2038年 | 4,988.44 | 1,039.26 | 4,299.24 | 270.00 | 1,050.00 | 1,154.73 | 12,801.67 |
| 2039年 | 4,988.44 | 1,039.26 | 4,299.24 | 270.00 | 1,050.00 | 1,154.73 | 12,801.67 |
| 2040年 | 5,237.86 | 1,091.23 | 4,514.25 | 270.00 | 1,102.33 | 1,212.47 | 13,428.14 |
| 2041年 | 5,237.86 | 1,091.23 | 4,514.25 | 270.00 | 1,102.33 | 1,212.47 | 13,428.14 |
| 2042年 | 5,237.86 | 1,091.23 | 4,514.25 | 270.00 | 1,102.33 | 1,212.47 | 13,428.14 |
| 2043年 | 5,499.75 | 1,145.79 | 4,739.95 | 270.00 | 1,157.49 | 1,273.09 | 14,086.07 |
| 2044年 | 5,499.75 | 1,145.79 | 4,739.95 | 270.00 | 1,157.49 | 1,273.09 | 14,086.07 |
| 2045年 | 5,499.75 | 1,145.79 | 4,739.95 | 270.00 | 1,157.49 | 1,273.09 | 14,086.07 |
| 2046年 | 5,774.74 | 1,203.08 | 4,976.95 | 270.00 | 1,215.57 | 1,336.75 | 14,777.09 |
| 2047年 | 5,774.74 | 1,203.08 | 4,976.95 | 270.00 | 1,215.57 | 1,336.75 | 14,777.09 |
| 2048年 | 5,774.74 | 1,203.08 | 4,976.95 | 270.00 | 1,215.57 | 1,336.75 | 14,777.09 |
| 2049年 | 6,063.47 | 1,263.24 | 5,225.82 | 270.00 | 1,276.26 | 1,403.59 | 15,502.38 |
| 2050年 | 6,063.47 | 1,263.24 | 5,225.82 | 270.00 | 1,276.26 | 1,403.59 | 15,502.38 |
| 2051年 | 6,063.47 | 1,263.24 | 5,225.82 | 270.00 | 1,276.26 | 1,403.59 | 15,502.38 |
| 2052年 | 6,366.65 | 1,326.40 | 5,487.12 | 270.00 | 1,340.10 | 1,473.76 | 16,264.03 |
| 2053年 | 6,366.65 | 1,326.40 | 5,487.12 | 270.00 | 1,340.10 | 1,473.76 | 16,264.03 |
| 合计 | 146,548.33 | 30,531.08 | 120,725.31 | 7,290.00 | 31,152.45 | 33,923.27 | 370,170.44 |

项目运营成本测算

1、运营成本

运营成本主要包括外购材料费、燃料及动力费用、工资福利费、维修费、其他费用。项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本。

（1）外购材料费

本项目外购材料费主要为教学耗材、实验耗材和培训耗材，按收入的20%测算；培训中心的餐饮成本按50%测算。

（2）燃料及动力费用

主要包括水、电费用，本项目工程总建筑面积约27.4万㎡，设计最大耗电1634.81万KWH，年最大耗水量55.3万m³，电费单价0.62元/度，水费2.98元/吨，经营性水电约按占比20%测算。

（3）工资及福利费

公办职业技术学校在编人员成本由财政经费全部承担，故成本测算时不考虑在编人员工资及福利费；新增宿管、物业及食堂员工等后勤聘用人员预计安排员工40人，平均工资4000元/人·月，福利费按工资的14%，每三年增长5%。

（4）维修费

按建安工程费用的0.3%测算。

（5）其他费用

其他费用主要为管理和组织经营活动的各项费用，按每年总收入的3%测算。

（6）生均拨款（用于抵扣运营成本）

根据《江西省财政厅 江西省教育厅关于公办高职院校生均拨款标准有关事项的通知》（赣财教【2014】92号）“2014年，高职院校生均拨款标准为7000元，2015年为8000元，今后视财力情况逐步提高。”

本项目运营期按8000元/生测算。学校建成后预计可容纳学生人数为9000人，运营期第一年运营负荷为70%，每年增高10%，最高负荷为95%。

本项目运营成本明细如下：（单位：万元）

| 年份 | 经营成本 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 外购材料费 | 燃料及动力费用 | 工资及福利费 | 维修费 | 其他费用 | 生均经费 |  |
| 2025年 | 55.70 | 1,549.80 | 235.68 | 218.88 | 365.84 | 218.30 | -5,040.00 | 55.70 |
| 2026年 | 60.31 | 1,730.45 | 235.68 | 218.88 | 365.84 | 243.98 | -5,760.00 | 60.31 |
| 2027年 | 64.94 | 1,911.10 | 235.68 | 218.88 | 365.84 | 269.66 | -6,480.00 | 64.94 |
| 2028年 | 70.54 | 2,126.72 | 235.68 | 229.82 | 365.84 | 299.66 | -6,840.00 | 70.54 |
| 2029年 | 71.04 | 2,180.90 | 235.68 | 229.82 | 365.84 | 306.30 | -6,840.00 | 71.04 |
| 2030年 | 71.54 | 2,235.10 | 235.68 | 229.82 | 365.84 | 312.94 | -6,840.00 | 71.54 |
| 2031年 | 75.25 | 2,401.32 | 235.68 | 241.31 | 365.84 | 335.19 | -6,840.00 | 75.25 |
| 2032年 | 75.75 | 2,458.07 | 235.68 | 241.31 | 365.84 | 342.14 | -6,840.00 | 75.75 |
| 2033年 | 76.26 | 2,514.82 | 235.68 | 241.31 | 365.84 | 349.09 | -6,840.00 | 76.26 |
| 2034年 | 79.62 | 2,637.90 | 235.68 | 253.38 | 365.84 | 366.15 | -6,840.00 | 79.62 |
| 2035年 | 79.62 | 2,637.90 | 235.68 | 253.38 | 365.84 | 366.15 | -6,840.00 | 79.62 |
| 2036年 | 79.62 | 2,637.90 | 235.68 | 253.38 | 365.84 | 366.15 | -6,840.00 | 79.62 |
| 2037年 | 83.15 | 2,767.09 | 235.68 | 266.05 | 365.84 | 384.05 | -6,840.00 | 83.15 |
| 2038年 | 83.15 | 2,767.09 | 235.68 | 266.05 | 365.84 | 384.05 | -6,840.00 | 83.15 |
| 2039年 | 83.15 | 2,767.09 | 235.68 | 266.05 | 365.84 | 384.05 | -6,840.00 | 83.15 |
| 2040年 | 86.85 | 2,902.73 | 235.68 | 279.35 | 365.84 | 402.84 | -6,840.00 | 86.85 |
| 2041年 | 86.85 | 2,902.73 | 235.68 | 279.35 | 365.84 | 402.84 | -6,840.00 | 86.85 |
| 2042年 | 86.85 | 2,902.73 | 235.68 | 279.35 | 365.84 | 402.84 | -6,840.00 | 86.85 |
| 2043年 | 90.74 | 3,045.18 | 235.68 | 293.32 | 365.84 | 422.58 | -6,840.00 | 90.74 |
| 2044年 | 90.74 | 3,045.18 | 235.68 | 293.32 | 365.84 | 422.58 | -6,840.00 | 90.74 |
| 2045年 | 90.74 | 3,045.18 | 235.68 | 293.32 | 365.84 | 422.58 | -6,840.00 | 90.74 |
| 2046年 | 94.83 | 3,194.78 | 235.68 | 307.99 | 365.84 | 443.31 | -6,840.00 | 94.83 |
| 2047年 | 94.83 | 3,194.78 | 235.68 | 307.99 | 365.84 | 443.31 | -6,840.00 | 94.83 |
| 2048年 | 94.83 | 3,194.78 | 235.68 | 307.99 | 365.84 | 443.31 | -6,840.00 | 94.83 |
| 2049年 | 99.13 | 3,351.80 | 235.68 | 323.39 | 365.84 | 465.07 | -6,840.00 | 99.13 |
| 2050年 | 99.13 | 3,351.80 | 235.68 | 323.39 | 365.84 | 465.07 | -6,840.00 | 99.13 |
| 2051年 | 99.13 | 3,351.80 | 235.68 | 323.39 | 365.84 | 465.07 | -6,840.00 | 99.13 |
| 2052年 | 103.63 | 3,516.69 | 235.68 | 339.56 | 365.84 | 487.92 | -6,840.00 | 103.63 |
| 2053年 | 103.63 | 3,516.69 | 235.68 | 339.56 | 365.84 | 487.92 | -6,840.00 | 103.63 |
| 合计 | 2,431.55 | 79,840.10 | 6,834.72 | 7,919.59 | 10,609.36 | 11,105.10 | -195,120.00 | 2,431.55 |

生均经费用于抵扣运营成本，将运营成本抵至为零为止。因此，生均拨款抵扣运营成本后，本项目运营成本合计为0。

2、各种税金及附加

本项目为公办职业教育学校，根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，从事学历教育的学校提供的教育服务和举办进修班、培训班收入取得的全部收入，免征增值税。培训住宿收入、培训餐费收入、技能鉴定收入、场地租赁收入和校企合作办学收入税金及附加按以下标准测算：

增值税：按收入的9%计算；

城市维护建设税：以增值税7%计算；

教育税及教育费附加：以增值税5%计算。

3、财务成本

本项目动态总投资额181,743.48万元。计划发行专项债券金额92,280.00万元，发行期限30年，其中2023年第一期已发行25,000.00万元，实际利率3.34%；2023年第二期已发行30,000.00万元，实际利率3.14%；2024年第一期已发行8,000.00万元，实际利率2.40%；本期发行29,280.00万元。根据目前30年期国债利率2.73%，从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为98,598.00万元，预计发行费用为90.72万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年第一期 | - | 25,000.00 | 25.00 | 417.50 |  | 25,000.00 |
| 2023年第二期 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30.00 | 471.00 |  | 55,000.00 |
| 2024年第一期 | 55,000.00 | 8,000.00 | 8.00 | 1,777.00 |  | 63,000.00 |
| 2024年第二期 | 63,000.00 | 29,280.00 | 29.28 | - |  | 92,280.00 |
| 2025年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2026年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2027年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2028年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2029年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2030年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2031年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2032年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2033年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2034年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2035年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2036年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2037年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2038年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2039年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2040年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2041年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2042年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2043年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2044年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2045年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2046年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2047年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2048年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2049年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2050年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2051年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2052年 | 92,280.00 |  |  | 3,286.60 |  | 92,280.00 |
| 2053年第一期 | 92,280.00 |  |  | 1,927.10 | 25,000.00 | 67,280.00 |
| 2053年第二期 | 67,280.00 |  |  | 471.00 | 30,000.00 | 37,280.00 |
| 2054年第一期 | 37,280.00 |  |  | 192.00 | 8,000.00 | 29,280.00 |
| 2054年第二期 | 29,280.00 |  |  | 1,317.60 | 29,280.00 | - |
| 合计 |  | 92,280.00 | 92.28 | 98,598.00 | 92,280.00 |  |

可用于资金平衡的现金净流入

项目营业收入合计370,170.44万元，经营成本合计0元，税金及附加合计2,431.55万元，项目利润合计367,738.89万元，借款期内项目还本付息总额合计190,878万元。综合偿债备付率为1.93。从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，表明项目长期借款利息及本金的偿还保证程度高，项目具有较强的偿债能力。

详见项目资金平衡表。

项目资金平衡表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 551,913.92 | 58,985.70 | 55,943.50 | 66,814.28 | 7,276.50 | 8,132.50 | 8,988.50 | 9,988.63 | 10,209.94 | 10,431.28 | 11,173.12 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 370,170.44 | - | - | - | 7,276.50 | 8,132.50 | 8,988.50 | 9,988.63 | 10,209.94 | 10,431.28 | 11,173.12 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 370,170.44 | - | - | - | 7,276.50 | 8,132.50 | 8,988.50 | 9,988.63 | 10,209.94 | 10,431.28 | 11,173.12 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 92,280.00 | - | 55,000.00 | 37,280.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 92,280.00 | - | 55,000.00 | 37,280.00 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 89,463.48 | 58,985.70 | 943.50 | 29,534.28 | - | - | - |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 372,387.53 | 58,985.70 | 55,943.50 | 66,814.28 | 3,342.30 | 3,346.91 | 3,351.54 | 3,357.14 | 3,357.64 | 3,358.14 | 3,361.85 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,431.55 | - | - | - | 55.70 | 60.31 | 64.94 | 70.54 | 71.04 | 71.54 | 75.25 |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | 2,431.55 | - | - | - | 55.70 | 60.31 | 64.94 | 70.54 | 71.04 | 71.54 | 75.25 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 178,985.70 | 58,985.70 | 55,000.00 | 65,000.00 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 190,970.28 | - | 943.50 | 1,814.28 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 92.28 | - | 55.00 | 37.28 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 92,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 98,598.00 | - | 888.50 | 1,777.00 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 179,526.39 | - | - | - | 3,934.20 | 4,785.59 | 5,636.96 | 6,631.49 | 6,852.30 | 7,073.14 | 7,811.27 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | 3,934.20 | 8,719.79 | 14,356.75 | 20,988.24 | 27,840.54 | 34,913.68 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | 3,934.20 | 8,719.79 | 14,356.75 | 20,988.24 | 27,840.54 | 34,913.68 | 42,724.95 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 551,913.92 | 11,404.76 | 11,636.40 | 12,204.90 | 12,204.90 | 12,204.90 | 12,801.67 | 12,801.67 | 12,801.67 | 13,428.14 | 13,428.14 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 370,170.44 | 11,404.76 | 11,636.40 | 12,204.90 | 12,204.90 | 12,204.90 | 12,801.67 | 12,801.67 | 12,801.67 | 13,428.14 | 13,428.14 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 370,170.44 | 11,404.76 | 11,636.40 | 12,204.90 | 12,204.90 | 12,204.90 | 12,801.67 | 12,801.67 | 12,801.67 | 13,428.14 | 13,428.14 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 92,280.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 92,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 89,463.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 372,387.53 | 3,362.35 | 3,362.86 | 3,366.22 | 3,366.22 | 3,366.22 | 3,369.75 | 3,369.75 | 3,369.75 | 3,373.45 | 3,373.45 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,431.55 | 75.75 | 76.26 | 79.62 | 79.62 | 79.62 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 86.85 | 86.85 |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | 2,431.55 | 75.75 | 76.26 | 79.62 | 79.62 | 79.62 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 86.85 | 86.85 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 178,985.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 190,970.28 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 92.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 92,280.00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 98,598.00 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 179,526.39 | 8,042.41 | 8,273.54 | 8,838.68 | 8,838.68 | 8,838.68 | 9,431.92 | 9,431.92 | 9,431.92 | 10,054.69 | 10,054.69 |
| 四 | 期初现金 | -- | 42,724.95 | 50,767.36 | 59,040.90 | 67,879.58 | 76,718.26 | 85,556.94 | 94,988.86 | 104,420.78 | 113,852.70 | 123,907.39 |
| 五 | 期末现金 | -- | 50,767.36 | 59,040.90 | 67,879.58 | 76,718.26 | 85,556.94 | 94,988.86 | 104,420.78 | 113,852.70 | 123,907.39 | 133,962.08 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 551,913.92 | 13,428.14 | 14,086.07 | 14,086.07 | 14,086.07 | 14,777.09 | 14,777.09 | 14,777.09 | 15,502.38 | 15,502.38 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 370,170.44 | 13,428.14 | 14,086.07 | 14,086.07 | 14,086.07 | 14,777.09 | 14,777.09 | 14,777.09 | 15,502.38 | 15,502.38 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 370,170.44 | 13,428.14 | 14,086.07 | 14,086.07 | 14,086.07 | 14,777.09 | 14,777.09 | 14,777.09 | 15,502.38 | 15,502.38 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 92,280.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 92,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 89,463.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 372,387.53 | 3,373.45 | 3,377.34 | 3,377.34 | 3,377.34 | 3,381.43 | 3,381.43 | 3,381.43 | 3,385.73 | 3,385.73 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,431.55 | 86.85 | 90.74 | 90.74 | 90.74 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 99.13 | 99.13 |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | 2,431.55 | 86.85 | 90.74 | 90.74 | 90.74 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 99.13 | 99.13 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 178,985.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 190,970.28 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 92.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 92,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 98,598.00 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 | 3,286.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 179,526.39 | 10,054.69 | 10,708.73 | 10,708.73 | 10,708.73 | 11,395.66 | 11,395.66 | 11,395.66 | 12,116.65 | 12,116.65 |
| 四 | 期初现金 | -- | 133,962.08 | 144,016.77 | 154,725.50 | 165,434.23 | 176,142.96 | 187,538.62 | 198,934.28 | 210,329.94 | 222,446.59 |
| 五 | 期末现金 | -- | 144,016.77 | 154,725.50 | 165,434.23 | 176,142.96 | 187,538.62 | 198,934.28 | 210,329.94 | 222,446.59 | 234,563.24 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 551,913.92 | 15,502.38 | 16,264.03 | 16,264.03 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 370,170.44 | 15,502.38 | 16,264.03 | 16,264.03 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 370,170.44 | 15,502.38 | 16,264.03 | 16,264.03 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 92,280.00 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 92,280.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 89,463.48 |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 372,387.53 | 3,385.73 | 3,390.23 | 57,501.73 | 38,789.60 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,431.55 | 99.13 | 103.63 | 103.63 | - |
| 1.1 | 运营成本 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 税金支出 | 2,431.55 | 99.13 | 103.63 | 103.63 | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 178,985.70 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 190,970.28 | 3,286.60 | 3,286.60 | 57,398.10 | 38,789.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 92.28 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 92,280.00 |  |  | 55,000.00 | 37,280.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 98,598.00 | 3,286.60 | 3,286.60 | 2,398.10 | 1,509.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 179,526.39 | 12,116.65 | 12,873.80 | -41,237.70 | -38,789.60 |
| 四 | 期初现金 | -- | 234,563.24 | 246,679.89 | 259,553.69 | 218,315.99 |
| 五 | 期末现金 | -- | 246,679.89 | 259,553.69 | 218,315.99 | 179,526.39 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.93 |  |  |  |

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

### （1）必要性

1）贯彻各级政策文件之急需。

2）本项目建设为助推支柱产业做大做强之急需。

3）本项目建设是优化“招商引资”人才环境之急需

4）留住本土实用人才之急需

5）我市技师学院建设亟需迎头赶上并弯道超车

### （2）公益性

通过本项目建设，既可扩大技能人才培养规模，发挥本地龙头技师学院的引领带动作用；又可通过深化校企合作模式，有的放矢地设置产业需求专业，从而大幅提高本地技能人才的留昌率。建设现代技术工人培养体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为全面建设社会主义现代化国家提供高素质技能人才支撑。

本工程无征地拆迁，不产生移民，对所在地相关群体利益的负面影响基本没有。本工程建成后正面影响则较明显，周边的机构和人群基本是本工程建设、运营的直接和间接受益群体。

### （3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益合计370,170.44万元，经营成本合计0元，税金及附加合计2,431.55万元，项目利润合计367,738.89万元，借款期内项目还本付息总额合计190,878万元。综合偿债备付率为1.93。从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，满足资金平衡需求。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## 3、项目资金来源和可到位性

资金筹措方式为申请地方专项债资金及财政资金解决。其中：资本金86705.70万元，占总投资比例48.44%；申请地方政府专项债资金92280万元，占总投资比例为51.56%。本项目于2023年1月已发行30年期地方政府专项债25000万元；2023年6月已发行30年期地方政府专项债30000万元；2024年计划发行30年期地方政府专项债37280.00万元，已发行8000.00万元，本期发行29280.00万元。

2022年预计投资58985.7万元，2023年预计投资55000万元，2024年预计投资65000万元，项目资本金按财政安排落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含学费及实习实验费收入、住宿费收入、对外培训收入（培训补贴收入、住宿收入、餐饮收入）、技能鉴定收入、场地租赁收入、校企合作办学收费，预计产生运营收益370,170.44万元。运营成本包含外购材料费、燃料及动力费用、工资福利费、维修费、其他费用，生均拨款抵扣后，预计产生运营成本0万元。培训住宿收入、培训餐费收入、技能鉴定收入、场地租赁收入和校企合作办学收入产生的税金及附加合计2,431.55万元。

## 5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例48.44%%，符合国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计190,878万元，项目收益预计为370,170.44万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.93，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2023年发行30年期专项债券55000万元；2024年已发行8000万元，本次拟发行29280万元。每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.93，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

项目风险具体详见如下第五点。

## 7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

## 8、其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 五、项目风险分析

## 1、投资估算风险

项目投资估算可能存在偏差。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

## 2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

## 3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

## 4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

## 5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌高级技工学校，是依法批准设立的事业法人单位，具备事业法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 2024年南昌技师学院（筹）建设项目于2023年1月已发行30年期地方政府专项债25000万元；2023年6月已发行30年期地方政府专项债30000万元；2024年8月已发行30年期地方政府专项债8000万元；本次拟发行29280万元。发行期限30年，专项债券融资成本按4.50%估算。

3、本次拟发行日期：2024年9月。

4、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

# 江西省皮肤病专科医院异地新建

# 项目专项债券实施方案

二〇二四年九月

前 言

医疗卫生事业是维护和增进人民健康的事业，是衡量社会文明进步的重要标志，随着我国经济社会的进步和发展，人民的生活水平不断提高，人民对自身健康和医疗技术及医院环境也有了更高的要求。南昌将投入更多的资源加快建设昌南片区并逐步消除三甲医院少、布局不合理的现象，解决城南片区广大患者就医难的问题。

依据目前在新冠肺炎防疫期间出现的卫生防疫体系严重不足情况和南昌市卫健委“十四五”发展规划及江西省皮肤病专科医院自身发展需求，江西省皮肤病专科医院拟在青山湖大道以西、城南路以南（城南片区CN403-D04地块）新建院区，本着节约用地、兼顾实际，充分提高效益的原则，医院将建成大专科小综合性医院。为促进南昌市卫生事业发展，完善青云谱片区医疗卫生配套功能，以及对在新冠肺炎防疫期间出现卫生防疫公共体系严重不足情况进行补短板要求，确保医疗质量，达到高起点、高品质的要求，满足患病群众医疗卫生需求。

在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。江西省皮肤病专科医院异地新建项目拟于本年度发行地方政府专项债融资47,000.00万元，本期计划发行30,600.00万元，后续批次计划发行7,400.00万元，期限30年。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

- （一）项目所在地基本情况

本次研究的江西省皮肤病专科医院异地新建项目建设地点位于南昌市青山湖大道以西、城南路以南（城南片区CN403-D04地块）。南昌是江西省的省会城市，全省的政治、经济、文化、科教和交通中心，长江中游城市群中心城市之一，鄱阳湖生态经济区核心城市，国务院命名的国家历史文化名城。辖三县（南昌县、进贤县、安义县）、六区（东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、新建区、红谷滩区）、三个国家级开发区（南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区和南昌小蓝经济技术开发区）和临空经济区、综合保税区，总面积 7402 平方公里，总人口 554.55 万。

2020~2022 年，南昌市分别实现地区生产总值5745.51亿元、6650.53亿元和7203.5亿元，三年增速分别为3.6%、8.7%和4.1%。 三次产业结构从2020年的4.1∶46.59∶49.3调整为2022年的 3.5:48.2:48.3。全市财政总收入从2015年的727.2 亿元到2022年的457.68亿元，连续八年跨越四个百亿台阶。
    青云谱区位于江西省省会——南昌市城区的南部，素有“英雄城南大门”之称，因境内的“青云谱道院”（即现八大山人纪念馆）而得名。区域面积约 43.2平方公里，人口约32万，辖5个街道（即三店、洪都、徐坊、京山、岱山街道）、1个镇（青云谱镇）、1个省级工业园区（昌南工业园区）和1个八大山人梅湖景区，共有73个社区居委会和12个村民居委会。全区形成了自然水系、古色文化、园林生态、工业科技、休闲旅游、商贸购物、人居娱乐等七大特色。青云谱区自古以来就有“城南胜地、人世蓬岛”之美誉，富含历史人文底蕴的积淀。随着现代都市产业的发展，呈现出四个鲜明特征： 青云谱是一个功勋卓著的老工业城区。“一五”“二五”时期，中央和省、市就有洪都机械厂、江西汽车制造厂等25家大中型国有工厂落户青云谱区，是新中国第一架飞机、第一辆轮式拖拉机、第一辆摩托车和第一枚海防导弹的诞生地，是江西工业的摇篮。区内现有江铃集团、洪都集团、南昌印钞厂、南昌亚啤、阳光乳业集团等一批知名制造业企业，其中江铃汽车、洪都航空是主板上市公司。青云谱是一个底蕴深厚的文化城区。最突出的代表就是八大山人文化，八大山人被联合国教科文组织评为“中国十大文化艺术名人”之一。据考证，西汉大将灌婴在此筑城，晋代道教“净明派”创始人许逊在此治水，东汉时期被称为“人杰”典范和楷模的徐孺子、比郑和下西洋还早75年的元代民间航海家汪大渊、二战后参与审判日本战犯的大法官梅汝璈均属青云谱人。此外，八大山人纪念馆、陈云旧居、梅汝璈故居、铁柱万寿宫等历史文化资源众多，城南灯彩、舨王庙龙舟赛被列入省级非物质文化遗产名录。青云谱是一个环境优美的生态城区。区内河流水系资源丰富，“三湖三河”（即象湖、梅湖、高潮湖，抚河、玉带河、护城河）交错环绕。特别是近年来通过市区两级加大投入、综合治理、美化环境，河湖水系等得到很好的保护，周边环境焕然一新，同时通过实施造林绿化“普绿行动”工程，全区绿化覆盖率达到34.51%，人均公共绿地面积达9.68平方米，是全省第一个获评“江西省生态县区”的城区。青云谱是一个幸福和谐的繁荣城区。近年来，青云谱区按照全市“抢占制高点、聚焦增长极、提升首位度、共筑‘四强’梦”二十字总体任务，围绕破解“三化”难题，谋转型、重民生、促繁荣，幸福指数明显提升。着力打造了“民情家访”联系群众和“阳光驿道”服务企业等一批特色工作，搭建起直接服务企业群众的良性互动平台。按照“保基本、兜底线、促公平”的思路，民生和社会事业支出比重逐年上升。始终坚持教育优先发展战略，成为全省首批通过国家评估认定的“义务教育发展基本均衡县区”。“救急难”工作列为全国试点县区，计划生育服务中心荣获全国“优秀计生机构”称号，社会组织工作获评全国首批“社会组织建设创新示范区”。在全区团结拼搏、不懈奋斗下，经济社会转型发展迈出了坚实步伐。

- （二）项目实施背景

卫生事业在国民经济和社会发展中的作用进一步显现，面临重要发展机遇。卫生事业在扩大内需、增加就业、促进经济社会发展等方面的作用越来越突出。国家把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，持续增长的综合国力为卫生事业发展提供了坚实基础。各地更加重视加快卫生事业发展，社会各界、国际社会对卫生工作给予高度关注和支持，人民群众对卫生服务提出了更高的要求，卫生事业面临难得的发展机遇。经济社会发展新阶段带来多重健康问题挑战，卫生工作任务更加艰巨。我国正处于工业化、城市化快速发展时期，人口老龄化进程加快，面临的健康问题日趋复杂。一方面，重大传染病流行形势依然严峻，慢性非传染性疾病和精神疾病对人民群众的健康威胁日益加大， 新发传染病以及传统烈性传染病的潜在威胁不容忽视。另一方面，生态环境、生产生活方式变化以及食品药品安全、职业伤害、饮用水安全和环境问题等对人民群众健康的影响更加突出。不断发生的自然灾害、事故灾害及社会安全事件也对医疗卫生保障提出更高的要求。医疗卫生服务供给与需求之间的矛盾日趋突出，服务理念、服务模式等亟需作出相应调整。制约卫生事业发展的体制机制问题日益凸显，医改进入攻坚阶段。卫生事业发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然存在。卫生资源配置、卫生服务利用、居民健康水平在城乡、地区和人群方面存在显著差异，群众大病医疗费用负担仍然较重。随着医改的推进，深层次的体制矛盾、复杂的利益调整等难点问题进一步显现，改革已进入“深水区”。医疗保障制度建设有待进一步加强，基本药物制度还需巩固完善，公立医院改革需要深化拓展，推进社会力量办医仍需加大力度，人才队伍总量和结构性矛盾依然突出。

医疗卫生事业作为社会事业的重要组成部分，医疗卫生事业与经济社会发展密切相关，直接关系广大人民群众的切身利益。发展医疗卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容。当前南昌市卫生事业的发展滞后的经济的发展，医疗卫生服务不能完全满足人民群众的健康需求等问题。特别是群众“看病难、看病贵”问题，已经成为当前南昌市市民关注的热点、群众普遍关心的焦点。这些问题涉及人民群众的切身利益，影响南昌市卫生事业的健康发展。由于历史和现实的情况，卫生界存在着传统医学和现代医学，卫生队伍中存在着中医和西医，以及中西医结合这支新的力量。如何正确处理好彼此间的关系，充分发挥各部分人员的作用，是关系到南昌市医药卫生事业发展的大事。江西省皮肤病专科医院其雄厚的技术力量，先进的医疗设备，齐全的医疗专科设置在南昌市颇具影响力， 赢得了广大市民的青睐。因此建设江西省皮肤病专科医院异地新建项目对发展南昌市皮肤医院的教学科研和改善医疗硬件条件有很大效用。也是继续实施“树名医、建名科、创名院”的“三名”工程，加强名医培养和名科的内涵建设的重要举措。

随着生活水平的提高和健康观念的改变，医学模式正由生物向社会、生物、整体模式转变，人们崇尚天然药物，主张回归自然，广大群众对防治疾病的意识不断增强，对医院服务需求不断增长，需求与服务能力的矛盾逐步凸显，医院现状难以适应市场需要。随着南昌市城市建设的飞速发展和城镇人口数量的增长，前来医院就诊的患者稳步递增，现有项目始建年代久远，医院目前的占地面积显得尤为不足，院内建筑物布局紧凑、不合理，道路不通畅，停车场面积、绿化面积很小。且科研、业务用房紧缺，无法按照学科发展和患者需求进行专科化建设，无法开展科研教学工作；不利于医疗技术人员的发展与提升，不利于医院综合水平的提高；既不能满足人民群众的就医需求又严重制约了医院更好、更快地发展，严重影响南昌市医疗卫生事业发展。为此，医院急需启动该项目建设。

- （三）项目基本情况

1、项目名称

江西省皮肤病专科医院异地新建项目

2、项目建设单位

江西省皮肤病专科医院

3、项目位置

青山湖大道以西、城南路以南（城南片区CN403-D04地块）

4、建设期限

本工程项目建设期（2022年9月至2024年12月）

5、项目建设内容及规模

本项目为江西省皮肤病专科医院异地新建项目，项目总用地面积52178.00㎡（约78.267亩），总建筑面积 91751.54㎡，其中：地上建筑面积 65688.40㎡，地下建筑面积26063.14㎡：计容总建筑面积69500.98㎡，不计容总建筑面积22250.56㎡，人防建筑面积 5255.07㎡'，容积率 1.70，建筑占地面积12298.50㎡，绿地率 30.00%，机动车停车位626辆，非机动车停车位1043辆，床位数为300床。建设内容包括：新建1#门诊综合大楼（含1#-A门诊大楼，1#-B住院大楼、1#-C科研行政楼，1#-D医务人员过渡房），2#制剂中心和提取大楼，3#污水处理站，4#垃圾收集站，5#危险品仓库、6#~7#门卫、地下室及室外配套基础设施工程等。

6、项目建设目标

（1）布局合理、规模适宜、功能适用、装备适度、流程科学、运行经济、安全环保。

（2）方便患者，在满足各项功能基本需要的同时，改善患者的就医条件，做到功能适宜、流程科学、安全卫生、经济合理。

（3）建设规模合理，提高投资效益，促进卫生事业健康发展。

（4）力求创新，并与周边环境协调。创作出“绿色医院，绿色生态园区”的崭新形象。

- 二、项目投资估算及资金筹措方案

- （一）投资估算

1、估算主要编制依据

（1）本工程设计文件及有关资料

（2）《市政工程投资估算编制办法》建标[2007]164号

（3）参考《南昌建设工程造价信息》（2020.2）

（4）《江西省建设工程定额》（2017版）

2、主要取费标准

（1）土地款：按业主提供土地合同

（2）项目建设管理费：按财建[2016]504号文

（3）工程建设监理费：按发改价格[2007]670号文

（4）工程勘察费：按第一部分工程费用的0.8%，7折计算

（5）工程设计费：按计价格[2002]10号文，7折计算

（6）前期工作咨询费：按计价格[1999]1283号文，6折计算

（7）环境影响咨询费：按计价格[2002]125号文，6 折计算

（8）场地准备及临时设施费：按第一部分工程费用的0.5%

（9）招标代理服务费：按发改价格[2011]534号文，5折计算

（10）施工图审查费：按赣价房字〔2000〕6号文，6折计算

（11）造价咨询服务费（全过程跟踪评审费）：按赣价协[2015]9号文，5折计算

（12）预备费：按除去土地款后第一部分工程费用与第二部分工程建设其他费用之和的8%计算

3、估算总额

依据南昌市行政审批局《南昌市行政审批局关于批复新建江西省皮肤病专科医院异地新建项目可行性研究报告的函》（洪行审投文[2020]140号）、《南昌市行政审批局关于调整江西省皮肤病专科医院异地新建项目可行性研究报告批复的函》（洪行审投字〔2021〕115号）和《江西省皮肤病专科医院异地新建项目项目可行性研究报告》，项目总投资估算为95824.83万元，其中工程费用为64697.86万元，土地费为 4919.68 万元，医疗设备费为9637.94万元，智慧医院为6000万元。资金来源为市、区两级比例分担。

- （二）资金筹措方案

本次拟发行项目的总投资为98,329.43万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金33,329.43万元；其二，拟发行专项债券65,000.00万元。其中，2021年已发行8,000.00万元，发行期限15年；2023年3月已发行3,000.00万元，发行期限15年，2023年6月已发行5,000.00万元，发行期限15年，2023年9月已发行2,000.00万元，发行期限15年；2024年计划总发行47,000.00万元，其中2月已发行1,000.00万元，4月已发行2,000.00万元，5月已发行4,000.00万元，6月已发行2,000.00万元，本期申请发行30,600.00万元，后续批次计划发行7,400.00万元，期限30年。

- （三）分年度投资计划

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 64,698.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 11,566.00 | 50,000.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 20,559.00 | 6,853.00 | 1,853.00 | 1,853.00 | 10,000.00 |
| 3 | 预备费 | 10,567.83 | 5,521.83 | 3,023.00 | 1,323.00 | 700.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 95,824.83 | 13,940.83 | 6,442.00 | 14,742.00 | 60,700.00 |

注：1.项目于2020年完成立项，在项目前期手续办理期间，为加快项目开工建设前的准备工作，于2021年已提前实施了三通一平工作。包括临时道路修建、临电接通、地表以上部分土方外运、项目临时围墙修建等工作。

- 2.项目建设周期为2022年9月至2024年12月。

- 项目预期收益、成本及融资平衡情况

根据皮肤病专科医院异地新建项目可研报告，以及南昌市卫生健康委员会上报的《实施方案》提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

（一）资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省皮肤病专科医院异地新建项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计1,981,674.15万元。项目自建设期2021年开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 门诊收入 | 住院收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 11,891.03 | 1,904.78 | 13,795.81 |
| 2022年 | 11,891.03 | 1,904.78 | 13,795.81 |
| 2023年 | 11,891.03 | 1,904.78 | 13,795.81 |
| 2024年 | 11,891.03 | 1,904.78 | 13,795.81 |
| 2025年 | 18,728.28 | 3,000.03 | 21,728.31 |
| 2026年 | 29,496.93 | 4,725.44 | 34,222.37 |
| 2027年 | 46,458.17 | 7,442.56 | 53,900.73 |
| 2028年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2029年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2030年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2031年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2032年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2033年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2034年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2035年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2036年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2037年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2038年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2039年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2040年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2041年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2042年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2043年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2044年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2045年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2046年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2047年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2048年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2049年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2050年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2051年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2052年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 2053年 | 60,224.05 | 9,646.70 | 69,870.75 |
| 合计 | 1,708,072.80 | 273,601.35 | 1,981,674.15 |

注：2021年—2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2054年，保守起见，2054年的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从建设期2021年1月开始至2053年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

1、门诊收入估算

根据江西省皮肤病专科医院和《2017年中国医疗行业调研报告》门诊情况（全国平均医院次均门诊费用233.90元，上涨率为6.3%）预测，江西省皮肤病专科医院原有床位数100张床位，2020年度实际开放床位72张，门诊人次334,168人次，年门诊接诊收费为11,891.14万元，平均门诊每人355.84元，按照2020年江西省皮肤病专科医院实际运营数据预测收入，即每年门诊收入11,891.14万元，计算期前四年按照上年就诊人数和上年平均收费预测，自运营第二年（即2025年）开始人数按50%上涨，门诊人数增长至1,392,367人（按2019年江西省皮肤病专科医院实际门诊人数与床位数的关系预计）后不再增长，自运营第二年起平均收费按5%上涨，自运营第五年后不再增长。

2、住院收入

根据江西省皮肤病专科医院及《2017年中国医疗行业调研报告》住院费用情况预测，全国人均住院费8,268.10元，上涨率为5.6%，2019年度江西省皮肤病专科医院住院出院人数2,750人，住院收入1,904.78万元，人均住院费用6,926.49元，现有床位100张，根据异地新建项目建设规模为500张床位，按照2019年江西省皮肤病专科医院实际运营数据预测收入，即住院收入1,904.78万元。本项目建成后，运营第一年按照上年就诊人数、住院人数和上年平均收费预测，自运营第二年开始人数按50%上涨，住院人数增长至11,458人（按2019年江西省皮肤病专科医院实际住院人数与床位数的关系预计）后不再增长，平均收费按5%上涨，自运营第五年后不再增长。

（二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1、债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次南昌市卫生健康委员会组织申报发行皮肤病专科医院异地新建项目专项债券项目的总投资额98,329.43万元。计划发行专项债券金额65,000.00万元，其中：2021年已发行8,000.00万元，2023年3月已发行3,000.00万元，2023年6月已发行5,000.00万元，2023年9月已发行2,000.00万元；2024年计划申请总发行47,000.00万元，其中2月已发行1,000.00万元，4月已发行2,000.00万元，5月已发行4,000.00万元，6月已发行2,000.00万元，本期申请发行30,600.00万元，后续批次计划发行7,400.00万元。2024年预计债券预计年利率暂取4.5%，发行期30年，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为67,339.50万元，预计发行费用为65.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，2021年债券实际年利率为3.59%，发行期限15年；2023年3月发行债券实际发行利率为3.11%，发行期限15年，2023年3月发行债券实际发行利率为3.04%，发行期限15年，2023年9月发行债券实际发行利率为3.09%，发行期限15年；2024年2月发行债券实际年利率为2.73%，2024年4月发行债券实际年利率为2.68%，2024年5月发行债券实际年利率为2.64%，2024年6月发行债券实际年利率为2.55%，2024年债券预计年利率暂取4.5%，发行期限30年；为依据预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表  2021—2054年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 |  | 8,000.00 | 8.00 | 143.60 |  | 8,000.00 |
| 2022年 | 8,000.00 | - | - | 287.20 |  | 8,000.00 |
| 2023年3月已发行 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3.00 | 333.85 |  | 11,000.00 |
| 2023年6月已发行 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5.00 | 76.00 |  | 16,000.00 |
| 2023年9月已发行 | 16,000.00 | 2,000.00 | 2.00 | 30.90 |  | 18,000.00 |
| 2024年2月已发行 | 18,000.00 | 1,000.00 | 1.00 | 13.65 |  | 19,000.00 |
| 2024年4月已发行 | 19,000.00 | 2,000.00 | 2.00 | 26.80 |  | 21,000.00 |
| 2024年5月已发行 | 21,000.00 | 4,000.00 | 4.00 | 52.80 |  | 25,000.00 |
| 2024年6月已发行 | 25,000.00 | 2,000.00 | 2.00 | 25.50 |  | 27,000.00 |
| 2024年本期 | 27,000.00 | 30,600.00 | 30.60 | 688.50 |  | 57,600.00 |
| 2024年后续 | 57,600.00 | 7,400.00 | 7.40 | 760.80 |  | 65,000.00 |
| 2025年 | 65,000.00 | - | - | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2026年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2027年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2028年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2029年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2030年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2031年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2032年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2033年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2034年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2035年 | 65,000.00 |  |  | 2,541.80 |  | 65,000.00 |
| 2036年 | 65,000.00 |  |  | 2,398.20 | 8,000.00 | 57,000.00 |
| 2037年 | 57,000.00 |  |  | 2,254.60 |  | 57,000.00 |
| 2038年 | 57,000.00 |  |  | 2,101.05 | 10,000.00 | 47,000.00 |
| 2039年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2040年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2041年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2042年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 | - | 47,000.00 |
| 2043年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2044年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2045年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2046年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2047年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2048年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2049年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2050年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2051年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2052年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2053年 | 47,000.00 |  |  | 1,947.50 |  | 47,000.00 |
| 2054年 | 47,000.00 |  |  | 973.75 | 47,000.00 | - |
| 合计 |  | 65,000.00 | 65.00 | 67,339.50 | 65,000.00 |  |

注：15、30年期债券分别从债券发行年份（2021年至2024年）的次年起按照每半年支付一次债券利息。

2、运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费估算、修理费、其他费用、折旧摊销费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）原辅材料

卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按门诊和住院收入的40%估算。

（2）外购燃料及动力费

包括水电费、燃气费用等，按营业收入的3%估算。

（3）工资及福利费估算

项目人员包括医务人员、行政人员及后勤人员，项目建设设计床位500床，即配置1,160人（人员配置比1：2.32），设定建设期内运营人数为现江西省皮肤病专科医院运营人数，即351人，运营第一年运营人数与上一年一致，运营第二年至第五年，人数每年上涨30%，运营第五年开始人数不变，运营年度第一年职工工资及福利费按120,000.00元/人测算，此后每年按上涨5%预测职工工资及福利费至第五年开始不做递增。

（4）修理费建设期按2019年度江西省皮肤病专科医院实际发生额预测，即每年689.80万元，经营期按投资总额的2%估算。项目建成后营运年平均1,916.50万元/年。

（5）其他费用

项目管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、劳动保险费（社保费）、失业保险费、咨询审计费、排污绿化费、技术开发费、计入管理费中的税费和业务招待费等，按营业收入的5%估算。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料费 | 水电气 | 人员工资及福利 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2021年 | 5,518.32 | 413.87 | 4,212.00 | 675.66 | 689.80 | 11,509.65 |
| 2022年 | 5,518.32 | 413.87 | 4,422.60 | 675.66 | 689.80 | 11,720.25 |
| 2023年 | 5,518.32 | 413.87 | 4,643.73 | 675.66 | 689.80 | 11,941.38 |
| 2024年 | 5,518.32 | 413.87 | 4,875.92 | 1,916.50 | 689.79 | 13,414.40 |
| 2025年 | 8,691.32 | 651.85 | 6,655.63 | 1,916.50 | 1,086.42 | 19,001.72 |
| 2026年 | 13,688.95 | 1,026.67 | 9,084.93 | 1,916.50 | 1,711.12 | 27,428.17 |
| 2027年 | 21,560.29 | 1,617.02 | 12,400.93 | 1,916.50 | 2,695.04 | 40,189.78 |
| 2028年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2029年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2030年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2031年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2032年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2033年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2034年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2035年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2036年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2037年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2038年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2039年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2040年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2041年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2042年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2043年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2044年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2045年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2046年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2047年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2048年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2049年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2050年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2051年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2052年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 2053年 | 27,948.30 | 2,096.12 | 16,927.27 | 1,916.50 | 3,493.54 | 52,381.73 |
| 合计 | 792,669.64 | 59,450.14 | 486,404.76 | 59,521.98 | 99,083.81 | 1,497,130.33 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

2024年江西省皮肤病专科医院异地新建项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下所示：

表  2024年江西省皮肤病专科医院异地新建项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,080,003.58 | 27,888.24 | 20,525.01 | 28,988.56 | 76,110.86 | 21,728.31 | 34,222.37 | 53,900.73 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,981,674.15 | 13,795.81 | 13,795.81 | 13,795.81 | 13,795.81 | 21,728.31 | 34,222.37 | 53,900.73 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,981,674.15 | 13,795.81 | 13,795.81 | 13,795.81 | 13,795.81 | 21,728.31 | 34,222.37 | 53,900.73 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 65,000.00 | 8,000.00 | - | 10,000.00 | 47,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 65,000.00 | 8,000.00 | - | 10,000.00 | 47,000.00 | - |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 33,329.43 | 6,092.43 | 6,729.20 | 5,192.75 | 15,315.05 | - |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,725,359.66 | 25,602.08 | 18,449.45 | 27,134.13 | 75,729.45 | 21,543.52 | 29,969.97 | 42,731.58 | 54,923.53 | 54,923.53 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,497,130.33 | 11,509.65 | 11,720.25 | 11,941.38 | 13,414.40 | 19,001.72 | 27,428.17 | 40,189.78 | 52,381.73 | 52,381.73 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,497,130.33 | 11,509.65 | 11,720.25 | 11,941.38 | 13,414.40 | 19,001.72 | 27,428.17 | 40,189.78 | 52,381.73 | 52,381.73 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 95,824.83 | 13,940.83 | 6,442.00 | 14,742.00 | 60,700.00 | - |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 132,404.50 | 151.60 | 287.20 | 450.75 | 1,615.05 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 65.00 | 8.00 | - | 10.00 | 47.00 | - |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 65,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 67,339.50 | 143.60 | 287.20 | 440.75 | 1,568.05 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 354,643.92 | 2,286.16 | 2,075.56 | 1,854.43 | 381.41 | 184.79 | 4,252.40 | 11,169.15 | 14,947.22 | 14,947.22 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 2,286.16 | 4,361.72 | 6,216.15 | 6,597.56 | 6,782.35 | 11,034.75 | 22,203.90 | 37,151.12 |
| 五 | 期末现金 | -- | 2,286.16 | 4,361.72 | 6,216.15 | 6,597.56 | 6,782.35 | 11,034.75 | 22,203.90 | 37,151.12 | 52,098.34 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,080,003.58 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,981,674.15 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,981,674.15 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 65,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 33,329.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,725,359.66 | 54,923.53 | 54,923.53 | 54,923.53 | 54,923.53 | 54,923.53 | 54,923.53 | 62,779.93 | 54,636.33 | 64,482.78 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,497,130.33 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,497,130.33 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 95,824.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 132,404.50 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 10,398.20 | 2,254.60 | 12,101.05 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 65,000.00 |  |  | - | - | - | - | 8,000.00 | - | 10,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 67,339.50 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,541.80 | 2,398.20 | 2,254.60 | 2,101.05 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 354,643.92 | 14,947.22 | 14,947.22 | 14,947.22 | 14,947.22 | 14,947.22 | 14,947.22 | 7,090.82 | 15,234.42 | 5,387.97 |
| 四 | 期初现金 | -- | 52,098.34 | 67,045.56 | 81,992.78 | 96,940.00 | 111,887.22 | 126,834.44 | 141,781.66 | 148,872.48 | 164,106.90 |
| 五 | 期末现金 | -- | 67,045.56 | 81,992.78 | 96,940.00 | 111,887.22 | 126,834.44 | 141,781.66 | 148,872.48 | 164,106.90 | 169,494.87 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,080,003.58 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,981,674.15 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,981,674.15 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 65,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 33,329.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,725,359.66 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,497,130.33 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,497,130.33 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 95,824.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 132,404.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 65,000.00 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 67,339.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 354,643.92 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 |
| 四 | 期初现金 | -- | 169,494.87 | 185,036.39 | 200,577.91 | 216,119.43 | 231,660.95 | 247,202.47 | 262,743.99 | 278,285.51 |
| 五 | 期末现金 | -- | 185,036.39 | 200,577.91 | 216,119.43 | 231,660.95 | 247,202.47 | 262,743.99 | 278,285.51 | 293,827.03 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,080,003.58 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,981,674.15 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,981,674.15 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 | 69,870.75 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 65,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 33,329.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,725,359.66 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 54,329.23 | 47,973.75 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,497,130.33 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,497,130.33 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 | 52,381.73 |  |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 95,824.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 132,404.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 47,973.75 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 47,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 67,339.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 1,947.50 | 973.75 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 354,643.92 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | 15,541.52 | -47,973.75 |
| 四 | 期初现金 | -- | 293,827.03 | 309,368.55 | 324,910.07 | 340,451.59 | 355,993.11 | 371,534.63 | 387,076.15 | 402,617.67 |
| 五 | 期末现金 | -- | 309,368.55 | 324,910.07 | 340,451.59 | 355,993.11 | 371,534.63 | 387,076.15 | 402,617.67 | 354,643.92 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按照南昌市卫生健康委员会在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为3.66倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计1,981,674.15万元，各项业务活动现金流出合计1,497,130.33万元，债券到期年份（2054）的期末现金仍有354,643.92万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计132,339.50万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为3.66倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图  债券存续期间现金流情况图

- 四、事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、贯彻落实总体规划纲要的需要

卫生事业在国民经济和社会发展中的作用进一步显现，面临重要发展机遇。卫生事业在扩大内需、增加就业、促进经济社会发展等方面的作用越来越突出。国家把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，持续增长的综合国力为卫生事业发展提供了坚实基础。各地更加重视加快卫生事业发展，社会各界、国际社会对卫生工作给予高度关注和支持，人民群众对卫生服务提出了更高的要求，卫生事业面临难得的发展机遇。经济社会发展新阶段带来多重健康问题挑战，卫生工作任务更加艰巨。我国正处于工业化、城市化快速发展时期，人口老龄化进程加快，面临的健康问题日趋复杂。一方面，重大传染病流行形势依然严峻，慢性非传染性疾病和精神疾病对人民群众的健康威胁日益加大，新发传染病以及传统烈性传染病的潜在威胁不容忽视。另一方面，生态环境、生产生活方式变化以及食品药品安全、职业伤害、饮用水安全和环境问题等对人民群众健康的影响更加突出。不断发生的自然灾害、事故灾害及社会安全事件也对医疗卫生保障提出更高的要求。医疗卫生服务供给与需求之间的矛盾日趋突出，服务理念、服务模式等亟需作出相应调整。制约卫生事业发展的体制机制问题日益凸显，医改进入攻坚阶段。卫生事业发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然存在。卫生资源配置、卫生服务利用、居民健康水平在城乡、地区和人群方面存在显著差异，群众大病医疗费用负担仍然较重。随着医改的推进，深层次的体制矛盾、复杂的利益调整等难点问题进一步显现，改革已进入“深水区”。医疗保障制度建设有待进一步加强，基本药物制度还需巩固完善，公立医院改革需要深化拓展，推进社会力量办医仍需加 大力度，人才队伍总量和结构性矛盾依然突出。解决这些问题必须持续不断地推进改革。综上所述，本工程的建设与实施是贯彻落实总体规划纲要的需要，是必要可行的。

2、发展南昌市社会卫生事业，保障人民健康利益的需要

医疗卫生事业作为社会事业的重要组成部分，医疗卫生事业与经济社会发展密切相关，直接关系广大人民群众的切身利益。发展医疗卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容。当前南昌市卫生事业的发展滞后的经济的发展，医疗卫生服务不能完全满足人民群众的健康需求等问题。特别是群众“看病难、看病贵”问题，已经成为当前南昌市市民关注的热点、群众普遍关心的焦点。这些问题涉及人民群众的切身利益，影响南昌市卫生事业的健康发展。由于历史和现实的情况，卫生界存在着传统医学和现代医学，卫生队伍中存在着中医和西医，以及中西医结合这支新的力量。如何正确处理好彼此间的关系，充分发挥各部分人员的作用，是关系到南昌市医药卫生事业发展的大事。江西省皮肤病专科医院其雄厚的技术力量，先进的医疗设备，齐全的医疗专科设置在南昌市颇具影响力，赢得了广大市民的青睐。因此建设江西省皮肤病专科医院异地新建项目对发展南昌市皮肤医院的教学科研和改善医疗硬件条件有很大效用。也是继续实施“树名医、建名科、创名院 ”的“三名”工程，加强名医培养和名科的内涵建设的重要举措。综上所述，本工程的建设是切实维护人民群众的利益，保障人民群众健康和发展南昌市卫生事业的需要。

3、医院自身发展的需要

当前，随着生活水平的提高和健康观念的改变，医学模式正由生物向社会、生物、整体模式转变，人们崇尚天然药物，主张回归自然，广大群众对防治疾病的意识不断增强，对医院服务需求不断增长，需求与服务能力的矛盾逐步凸显，医院现状难以适应市场需要。随着南昌市城市建设的飞速发展和城镇人口数量的增长，前来医院就诊的患者稳步递增，现有江西省皮肤病专科医院异地新建项目始建年代久远，医院目前的占地面积显得尤为不足，目前医院开放床位仅72张，医院门诊业务用房严重受限，日均在院人数 70 人处于较大接待负荷状态。住院要预留隔离病房、急症病床等。且院内建筑物布局紧凑、不合理，道路不通畅，停车场面积、绿化面积很小。且科研、业务用房紧缺，无法按照学科发展和患者需求进行专科化建设，无法开展科研教学工作；不利于医疗技术人员的发展与提升，不利于医院综合水平的提高；既不能满足人民群众的就医需求又严重制约了医院更好、更快地发展，严重影响南昌市医疗卫生事业发展。

因此，为解决上述问题，从而更好更快地发展南昌市医疗卫生事业，异地重建江西省皮肤病专科医院已迫在眉睫，本工程的建设是可行、必要的。

- 项目实施的公益性

（1）改善民生，提高城乡居民的医疗保障水平，实现我市社会长治久安的重要战略性举措

（2）促进我省经济和社会协调发展，助力南昌打造核心增长极

（3）促进卫生事业的发展，加快健康城市的建设。

3、项目实施的收益性

（1）间接经济收益

本项目工程的建设将进一步推动区域的发展步伐，促进当地经济发展，满足社会发展，促进当地的文旅事业发展。拉动当地的投资。

（2）直接收益

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算23年内达到收入1,981,674.15万元，成本1,497,130.33万元，可用于偿债的项目收益有484543.82万元，满足资金平衡需求。

- （二）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2021年5月27日已获得南昌市行政审批局《南昌市行政审批局关于调整江西省皮肤病专科医院异地新建项目可行性研究报告批复的函》（洪行审投字〔2021〕115号）批复。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- （三）项目资金来源和可到位性

本次拟发行项目的总投资为98,329.43万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金33,329.43万元；其二，拟发行专项债券65,000.00万元。其中，2021年已发行8,000.00万元，发行期限15年；2023年3月已发行3,000.00万元，发行期限15年，2023年6月已发行5,000.00万元，发行期限15年，2023年9月已发行2,000.00万元，发行期限15年；2024年计划总发行47,000.00万元，其中2月已发行1,000.00万元，4月已发行2,000.00万元，5月已发行4,000.00万元，6月已发行2,000.00万元，本期申请发行30,600.00万元，后续批次计划发行7,400.00万元，期限30年。

- （四）项目收入、成本、收益预测合理性及债券资金需求合理性

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计1,981,674.15万元，各项业务活动现金流出合计1,497,130.33万元，债券到期年份（2054）的期末现金仍有354,643.92万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计132,339.50万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为3.66倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

- （五）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目2021年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

- （六）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 五、项目风险分析

- （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

- （二）流动性风险

本期债券发行后可在银行间债券市场、证券交易所市场交易流通。本期债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，可能会出现本期债券在相应的交易场所交易不活跃的情况，从而影响本期债券流动性。

- （三）评级变动风险

本期债券存续期内，若出现宏观经济的剧烈波动，导致江西省经济增速放缓、政府财政收入波动和政府债务风险扩大等问题，不排除资信情况出现变化，本期债券的信用等级发生调整，从而为本期债券投资者带来一定的风险。

- （四）税务风险

根据《财政部、国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（ 财税〔2013〕5 号）规定，企业和个人取得的专项债券利息收入免征企业所得税和个人所得税。项目无法保证在本期债券存续期内，上述税收优惠政策不会发生变化。若国家税收政策发生调整，将导致投资者持有本期债券投资收益发生相应波动。

- （五）投资测算不准确风险

因项目总投资额核算不准确可能导致的风险；工程施工期间可能出现施工期延长、物价上涨等因素而使项目实际资金需求超出预算等均可能使项目面临建设资金不足风险。

- （六）存续债券置换不畅风险

项目若存续债券置换不畅导致项目出现兑付风险。同时发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

- 六、专项债发行方案

（一）发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的行业主管部门为南昌市卫生健康委员会是依法批准设立的事业单位/企业法人，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为江西省皮肤病专科医院，是依法批准设立的事业单位/企业法人，具备作为项目业主的资格。

（二）发行计划：本次拟发行项目的总投资为98,329.43万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金33,329.43万元；其二，拟发行专项债券65,000.00万元。其中，2021年已发行8,000.00万元，发行期限15年；2023年3月已发行3,000.00万元，发行期限15年，2023年6月已发行5,000.00万元，发行期限15年，2023年9月已发行2,000.00万元，发行期限15年；2024年计划总发行47,000.00万元，其中2月已发行1,000.00万元，4月已发行2,000.00万元，5月已发行4,000.00万元，6月已发行2,000.00万元，本期申请发行30,600.00万元，后续批次计划发行7,400.00万元，期限30年。

（三）发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，江西省皮肤病专科医院异地新建项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，江西省皮肤病专科医院异地新建项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目专项债券实施方案

江西省中西医结合医院

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施十四五规划的攻坚之年，稳基建、扩内需仍是主基调。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。本工程的建设对进一步弘扬和传承我国中医药文化，弘扬民族传统医学，促进医院发展有重要意义。同时也推动我国医药事业发展，充分发挥中医药特色优势和重要作用，创造了一个良好的生活环境，提高了人民生活品质，符合南昌市社会经济发展的需要，满足城市规划的要求。从近几年来国家卫生部、国家中医药管理局有关中医药工作的文件精神和会议精神－加强弘扬民族传统医学，不断提高中医中药的影响力，进一步突出中医药特色等方面考虑，重新规划医院建设，扩大医院规模，拓展医院诊疗业务，特别是加强中医专科建设显得尤为必要。该项目是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目拟于本期发行地方政府专项债融资47985万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、当地情况

本次研究的新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目地点位于南昌市。南昌市地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，北邻九江市，东毗上饶市，南接抚州市，西连宜春市，是江西省省会，既是唯一一个与长三角、珠三角和闽东南经济区相毗邻的省会城市，又是京九线上唯一的省会城市。全市土地面积 7402.36 平方公里，2022年，全市常住人口共643.75万人。

南昌市经济状况

| 主要指标（亿元） | 2022年 | 比上年 | 2023年 | 比上年同期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDP | 7203.50 | 4.1% | 7324.46 | 1.68% |

根据地区生产总值统一核算结果，‌第一产业‌：第一产业增加值10.6亿元，增长5.7%。第一产业对经济增长的贡献率为6.7%，得益于‌粮食生产和‌畜牧业的发展。‌12。‌第二产业‌：第二产业增加值103.33亿元，增长16.2%。第二产业对经济增长的贡献率为34.1%，主要得益于‌工业生产的恢复。‌第三产业‌：第三产业增加值728.08亿元，增长3.2%。第三产业对经济增长的贡献率为59.3%，主要得益于‌服务业的快速发展。

瑶湖分院选址为坐落在新区。南昌高新区座落在，景秀丽的艾溪湖风景区,是江西省唯一的国家级于区。南昌高新区创建于是1991年3月，1992年11月被国务院批准，辖区面积231平方公里，已开发面积32平方公里。全区企业900余家，外资企业200余家，美国微软、美国科勒、美国耶兹、法国ABB、德国G&D、台湾东元等一批国际知名跨国公司和中兴通讯、深圳方大、江铜集团、TCL等一批国内知名企业在我区均有投资并取得良好回报。

目前，南昌高新区已成为江西省科技含量最高、产业集聚效应最显著、发展速度最快、创新能力最强的经济区域。南昌地处我国沿海地区与中西部地区的接壤地带，交通十分便利。10国道交会于此316三条国道交汇于此，昌九、昌樟高速公路（建成通车）南昌至上海(沪瑞高速)、南昌至深圳（赣粤高速）、南昌至福州（京福高速）的高速公路也将于二年内全线贯通。赣江是南昌连接黄金水道长江的重要航道，距九江外运港口220公里，水运顺赣江经鄱阳湖入长江出东海，可直达沿江各口岸；航空有可起降大型国际航线客机的昌北国际机场，已开通直达国内大中城市及香港、新加坡等 25条航线；铁路有京九、浙赣、皖赣、向乐四条主干线纵横穿越，尤其京九线与浙赣复线形成金十字交汇于南昌，使南昌成为中国铁路交通的重要枢纽和内地连港澳、东部沿海地区连接西部地区的大通道。

随着我国“西部大开发”战略的实施及中国经济发展重心向中西部地区转移，南昌作为的部省会城市承东启西的大区位优势更为突出，这为南昌的开放开发创造了良好的外部条件和发展机遇。南昌高新区距南昌火车站3公里，距赣江水运港口10公里，距昌北国际机场25公里。南昌市公共交通总公司已在高新区内建成全市最大的公交车总站，市区5路、13路、231路、209路、602路公共汽车直达区内，并贯通市区的所有主干道，其中5路、231、602路公共汽车从高，新区始发，直达火车站,209路从高新区始发，直达红谷滩新区行政中心。

2、当地财政收支情况

南昌市财政收支状况

| 年份/项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算收入（亿元） | 484.84 | 457.68 | 500.2 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 870.01 | 939 | 925.6 |

2023年，全市一般公共预算收入完成500.2亿元，同比增长9.3%，1-9月全市税收为264.5亿。同比增长18.8%。。主要项目执行情况：税收收入 330.1 亿元，增长 19.7%。其中：增值税116.0 亿元，增长 83.4%，主要是 2022年实施大规模增值税留抵退税政策导致基数较低；企业所得税47.8 亿元，下降 3.6%；个人所得税 18.2 亿元，下降 8.8%；城市维护建设 税 27.6亿元，增长 2.0%；土地增值税 28.5 亿元，下降 12.2%； 契税 32.7 亿元，增长 15.8%。非税收入 170.1 亿元，下降 6.5%。

全市一般公共预算支出 925.6 亿元，同口径增长 5.9%，主要支出科目执行情况：一般公共服务支出 81.1亿元，增长6.9%公共安全支出52.5亿元，增长 4.1%；教育支出159.0亿元，增长 9.6%；科学技术支出37.2亿元，下降 5.9%，主 要是部分县区相关扶持政策调整；文化旅游体育与传媒支出 11.3 亿元，下降 9.7%，主要是2022年安排一次性项目支出较多；社会保障和就业支出 96.9 亿元，增长 12.2%；卫生健康支出89.9 亿元，与上年持平；节能环保支出 35.2 亿 元，增长10.1%；城乡社区支出156.9 亿元下降 27.3%，主要是部分项目建设推进较慢；农林水支出 72.0 亿元，增 长 11.3%；交通运输支出 22.0 亿元，增长 34.6%，主要是 加大交通运输支持力度；资源勘探工业信息等支出 32.9 亿元，增长 22.2%，主要是争取相关上级转移支付资金规 模增加；住房保障支出 34.1 亿元，下降 10.9%，主要是相关上级转移支付政策性调整；债务付息支出 17.6 亿元，增 长 3.7% 。

（二）项目实施背景

南昌是江西省的省会，位于长江中下游，鄱阳湖西南岸，是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽东南经济区相毗邻的省会城市，具有承东启，具、连接南北的区位优势，有较强的产业辐射功能，是中部地区的经济、 文化、交通、金融和商贸中心之一。近年来，南昌市紧紧抓住鄱阳湖生态经济区建设的机遇，把南昌建设成为国际元素快速增长、泛长和泛珠三角区域有战略影响力的现代经济中心城市和低碳生态发展示范城市。南昌市工业化、城镇化进程继续加速，城市稳定地朝“现代化制造业重要基地和区域商贸、物流、职教中心”的目标发展。南昌市规划总体结构以鄱阳湖生态经济区规划为统领，在“一江两岸、南北两城、双核拥江、组团发展”的城发展总体思路下打造“双核三圈五组团“的全新发展新格局，形成簇群式、多层次、网络化、生态型的现代化城市框架，山江湖综合开发的目标十分明确。

双核：以老城区为核心区，加快推进现代服务业发展，调整结构，进一步增强引领和辐射功能；新城核心区，充分利用空间和区位优势，完善商贸、社区服务等消费性服务业。

三圈：第一圈是由若干城市副中心镶嵌其中的城市中心圈；第二圈是由五个组团镶嵌其中的城市拓展圈；第三圈是以南昌中心城区为依托的一小时经济圈。

五组团：瑶湖组团：依托高校园区，高起点建设科技城，打造区域性科技商务服务区；莲塘组团：形成以工业为依托的经济发达、交通便利、布局合理、环境优美的现代化综合新城：九龙湖组团：形成集办公、居住、休闲、会展于一体的综合新城：乐化组团：依托昌北国际机场，构建空港经济圈；湾里组团：构筑重要的生态保护功能区，形成观光、休闲、疗养、度假旅游新城。

江西省中西医结合医院始建1950年，位于南昌市区中心的八一大道起点、老福山畔，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家首批三级甲等中西医结合医院、全国首批重点中西医结合医院，现有职工1094人，编制床位600张，设临床、医技科室50个，为省、市医保和创伤急救的定点医院。

根据最新数据统计，南昌市共有 18所三甲医院，西湖、东湖两区就占据了17所（剩余1所位于青云谱区），南昌国家高新技术产业开发区（以下简称“南昌高新区”）作为国务院批准的国家级高新区，对医疗卫生事业一直保持着高度重视，但是受到社会经济先发、后发的历史原因，高新区作为南昌市的相对后发区域，所处区域原来多数为城乡结合部，医疗机构整体稀缺且分布不均匀，据现状调查，瑶湖周边区域目前仅有几家中、小型民营性质医院（诊所），医疗服务辐射范围窄、服务水平较低，尤其近几年随着高新区城镇化建设步伐加快，瑶湖周边区域周边房地产业发展迅速，居住人口迅速增加且近几年上涨趋势仍然明显，这一情况导致该区域的医疗服务设施规模和水平愈加相形见绌，居民就医难的问题越来越凸显。新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目符合南昌市及高新区医疗服务市场需求。

为进一步优化瑶湖周边区域医疗卫生资源配置，满足周边群众对医疗资源的迫切需求，提高医疗资源利用效率，促进高新区医疗卫生事业可持续发展、提高医疗卫生服务能力；同时也为弥补当地应急防疫医疗基础设施短板，构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控体系；根据江西省及南昌市的医疗卫生服务体系规划相关要求，结合区域经济社会发展和卫生事业实际情况，南昌市政府决定实施本次“新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目”，引进省内高水平的三甲医院江西省中西医结合医院的机构和团队，充分发挥其“微创腔镜技术和中西医结合特色”两大优势，打造高标准医疗卫生基础设施，集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、院前急救等功能为一体的三级甲等中西医结合医院。

- 项目基本情况

1.项目名称

新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目

2.项目建设单位

江西省中西医结合医院

3.项目位置

项目位于南昌市瑶湖组团麻丘综合区北部，瑶湖以东，昌万公路以南、麻中大道以西、新月路以北。

4.建设期限

新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目2021年9月开工建设，建设工期42个月，预计2025年3月完工。本次按照2025年3月投入使用进行预测。考虑总体融资情况，预测期包含33年。

5.项目建设内容及规模

本工程用地面积为159亩，床位数为1513张，其中病床位数1000张，医养床位数513张。总建筑面积调整为285311.23㎡，计容面积为190313.12㎡，不计容面积为94998.11㎡。新建门诊医技楼、住院楼、感染楼、行政科教规培楼、医养结合楼、食堂、报告厅、垃圾及污水站房、高压氧舱。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、人防、室外装饰、室内二次装修、专业化科室装修、医疗设备、智慧医院及室外配套基础设施。

6.项目建设目标

根据《中医医院建设标准（修订）》（征求意见稿）和《地市级以上中医医院建设指导意见》，地市级以上中医医院是指政府举办的地市级及以上中医医院、中西医结合医院和民族医医院。对全国范围内发展目标明确，中医药特色优势突出、人员结构合理、运行良好、管理规范、现有床位规模适当，病床使用率65％以上、中医类别执业医师占总医师总数50％以上、中医治疗率达到50％以上、中西医结合治疗达到80％以上，确有业务用房缺口和医疗仪器设备的政府举办的地市以上中医医院。通过加大投入，不断深化改革，加强医院管理，使建成后的江西省中西医结合医院瑶湖分院达到以下目标：

（1）医院规模适度；

（2）基础设施条件得到较大改善；

（3）临床科室齐全；

（4）综合服务能力明显增强；

（5）中医特色优势更加突出；

（6）中医药简、便、验、廉的优势得到充分发挥；

（7）医院中医制药能力得到提高；

（8）中医科研条件得到改善；

（9）继续教育能力得到提高；

（10）人员结构更趋合理。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.估算编制依据

（1）定额依据：

1）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017）》；

2）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017）》；

3）《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）》；

4）《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表（2006）》；

5）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（2017）》；

6）《中华人民共和国土地管理法》及《江西省实施〈中华人民

共和国土地管理法〉办法》；

7）江西省住房和城乡建设厅2020年4月《江西省造价信息》

及南昌市材料价。

（2）设备价格：按现行市场价格询价；

（3）材料价格：按南昌市建设工程造价信息2018年7月，不足部分参照市场价格。

2.费率及参数

（1）赣建价[2018]5号文关于综合工日单价调整情况的通知，建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为91元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为 102元/工日；园林绿化工程定额综合工日单价调整为64元/工日。

（2）建办标函〔2019〕193号文关于江西省建设工程计价依据增值税税率的通知，税率取9%。

（3）本工程上级（行业）管理费按赣建价｛2012}3号文件调整，上级（行业）管理费取消。

（4）建设单位管理费：根据财建[2016]504号文以工程总投资（不含建设单位管理费本身）为计费基数，采用分档累进制进行计算。

（5）建设工程监理费：根据国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文以工程费+联合试运转费之和为计费基数，根据估算投资额在相对应的区间内采用内插法进行计算。

（6）工程造价咨询费：根据赣价协[2015]9号文按工程费用差额定率累进计费。

（7）工程设计费：参考国家计委、建设部计价格[2002]10号计取，复杂系数1.15。

（8）工程勘察费：按第一部分费用的0.8%～1.1%计取，本项目取值为0.8%。

（9）施工图预算编制费按设计费的10%计取，竣工图编制费按设计费的8%计取。

（10）环境影响咨询服务费：按国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号计列、按[2011]534号调整系数。

（11）专项评估费：按市场价计列。

（12）劳动安全卫生评审费：按第一部分工程费用的0.1%～0.5%计取，本项目取值为0.3%。

（13）场地准备费及临时设施费：按第一部分工程费用的0.5%～2.0%计取，本项目取值为1.0%。

（14）工程保险费：根据国家有关规定按第一部分工程费用的0.3%～0.6%计取，本项目取值为0.45%。

（15）招投标代理服务费：根据国家计委计价格[2002]1980号文按工程费用差额定率累进计费。

（16）施工图审查费：根据赣价房字〔2000〕6号文件按工程费用差额定率累进计费。

（17）预备费按第一部分第二部分之和的10%计列。

（18）弃土运距暂定20km。

3.估算总额

江西省新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目，根据《南昌市行政审批局关于调整新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目可行性研究报告批复的函》（洪行审投字〔2021〕123号），该项目静态总投资235,268.53万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见下表，因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西省中西医结合医院 | 新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目 | 235,268.53 | 8,793.25 | 180.00 | 244,241.78 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2021年发行 | 2023年发行 | 2024年发行 | 2025年发行 |
| 1 | 244,241.78 | 64,241.78 | 180,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 110,000.00 | 30,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为244,241.78万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金64,241.78万元；其二，拟发行专项债券180,000.00万元。其中，2021年10月已发行15,000.00万元，发行期限15年；2023已发行25,000.00万元，发行期限20年，其中2月已发行15,000.00元，9月已发行10,000.00元；2024年计划总发行110,000.00万元，其中4月已发行10,000.00万元，本期计划发行47,985.00万元，后续计划发行52,015.00万元，发行期限30年；2025年计划发行30,000.00万元，发行期限30年。

4．项目静态总投资估算表                             单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 156,902.91 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 55,957.50 |
| 3 | 预备费 | 22,408.12 |
| 项目静态总投资 |  | 235,268.53 |

项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 156,902.91 | 9,225.72 | 7,225.73 | 27,225.73 | 93,225.73 | 20,000.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 55,957.50 | 6,989.36 | 13,989.38 | 11,989.38 | 14,989.38 | 8,000.00 |
| 3 | 预备费 | 22,408.12 | 5,602.03 | 5,602.03 | 5,602.03 | 3,602.03 | 2,000.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 235,268.53 | 21,817.11 | 26,817.14 | 44,817.14 | 111,817.14 | 30,000.00 |

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

项目资本金通过财政预算资金安排，能保证项目的顺利开工。目前该项目未进行任何方式的融资，项目也未进行任何形式的抵质押。

2.资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

项目资金筹措方式由资本金和发行地方政府专项债构成，其中：项目资本金通过预算资金安排，项目建设资金通过申请专项债券解决，其一，自筹资金64,241.78万元；其二，拟发行专项债券180,000.00万元。其中，2021年10月已发行15,000.00万元，发行期限15年；2023已发行25,000.00万元，发行期限20年，其中2月已发行15,000.00元，9月已发行10,000.00元；2024年计划总发行110,000.00万元，其中4月已发行10,000.00万元，本期计划发行47,985.00万元，后续计划发行52,015.00万元，发行期限30年；2025年计划发行30,000.00万元，发行期限30年。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

根据新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目可研报告，以及江西省中西医结合医院会提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

（一）资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计3,644,290.74万元，其中：门诊收入1,060,644.56万元，住院收入2,583,646.18万元。项目自运营期（2026年）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 门诊收入 | 住院收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 17,573.87 | 42,808.57 | 60,382.44 |
| 2027年 | 22,143.08 | 53,938.80 | 76,081.88 |
| 2028年 | 27,125.28 | 66,075.03 | 93,200.31 |
| 2029年 | 32,550.33 | 79,290.03 | 111,840.36 |
| 2030年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2031年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2032年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2033年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2034年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2035年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2036年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2037年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2038年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2039年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2040年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2041年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2042年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2043年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2044年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2045年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2046年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2047年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2048年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2049年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2050年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2051年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2052年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2053年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 2054年 | 38,450.08 | 93,661.35 | 132,111.43 |
| 合计 | 1,060,644.56 | 2,583,646.18 | 3,644,290.74 |

注：2021年、2023年、2024年、2025年发行债券，最后一期债券到期年份为2055年，保守起见，建设期的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2026年）开始至2054年的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）门诊收入

根据江西省中西医结合医院和《2017年中国医疗行业调研报告》门诊情况（全国平均医院次均门诊费用233.90元，上涨率为6.3%）预测，江西省中西医结合医院现有床位600张，2020年度门诊人次380,433人次，年门诊接诊收费为13,938.44万元，平均门诊每人366.38元，建设期四年，无运营收入，运营第一年至第五年运营负荷分别为50%、60%、70%、80%、90%，第五年后运营负荷为90%；满运营门诊就诊人数预计为959,325人，运营第一年门诊平均收费366.38元，自运营第二年开始平均收费按5%上涨，自运营第五年后不再增长。

（2）住院收入

根据江西省中西医结合医院及《2017年中国医疗行业调研报告》住院费用情况预测，全国人均住院费8,268.10元，上涨率为5.6%，2020年度江西省中西医结合医院住院出院人数20,420人，住院收入33,952.89万元，人均住院费用16,627.27元，现有床位600张，根据新建项目建设规模为1513张床位，建设期四年，无运营收入，运营第一年至第五年运营负荷分别为50%、60%、70%、80%、90%，第五年后运营负荷为90%；满运营住院人数预计为51,492人次，运营第一年住院平均收费16,627.27元，自运营第二年开始平均收费按5%上涨，自运营第五年后不再增长。

江西省中西医结合医院综合考虑适度增长因素，保守预测了运营期间的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

本次江西省中西医结合医院组织申报发行新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目专项债券项目的总投资额244,241.78万元。计划发行专项债券金额180,000.00万元，其中：2021年10月已发行15,000.00万元，发行期限15年；2023已发行25,000.00万元，发行期限20年，其中2月已发行15,000.00万元，9月已发行10,000.00万元；2024年计划总发行110,000.00万元，发行期限30年，其中4月已发行10,000.00万元，本期计划发行47,985.00万元，后续计划发行52,015.00万元；2025年计划发行30,000.00万元，发行期限30年。根据2021年10月15年期国债利率3.59%,2023年2月20年期国债利率3.23%，2023年9月20年国债利率3.12%，2024年4月30日国债利率2.68%。从客观、谨慎角度出发，2024年及2025年30年国债利率取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为207,567.50万元，预计发行费用为180.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年国债利率4.50%为依据预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2021-2055 年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 |  | 15,000.00 | 15.00 | 269.25 |  | 15,000.00 |
| 2022年 | 15,000.00 | - | - | 538.50 |  | 15,000.00 |
| 2023年2月 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15.00 | 780.75 |  | 30,000.00 |
| 2023年9月 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10.00 | 156.50 |  | 40,000.00 |
| 2024年4月 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10.00 | 134.00 |  | 50,000.00 |
| 2024年本期 | 50,000.00 | 47,985.00 | 47.99 | 1,079.66 |  | 97,985.00 |
| 2024年后续 | 97,985.00 | 52,015.00 | 52.02 | 2,506.34 |  | 150,000.00 |
| 2025年 | 150,000.00 | 30,000.00 | 30.00 | 6,779.00 |  | 180,000.00 |
| 2026年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2027年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2028年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2029年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2030年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2031年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2032年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2033年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2034年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2035年 | 180,000.00 |  |  | 7,454.00 |  | 180,000.00 |
| 2036年 | 180,000.00 |  |  | 7,184.75 | 15,000.00 | 165,000.00 |
| 2037年 | 165,000.00 |  |  | 6,915.50 |  | 165,000.00 |
| 2038年 | 165,000.00 |  |  | 6,915.50 |  | 165,000.00 |
| 2039年 | 165,000.00 |  |  | 6,915.50 |  | 165,000.00 |
| 2040年 | 165,000.00 |  |  | 6,915.50 |  | 165,000.00 |
| 2041年 | 165,000.00 |  |  | 6,915.50 |  | 165,000.00 |
| 2042年 | 165,000.00 |  |  | 6,915.50 |  | 165,000.00 |
| 2043年 | 165,000.00 |  |  | 6,516.75 | 25,000.00 | 140,000.00 |
| 2044年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2045年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2046年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2047年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2048年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2049年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2050年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2051年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2052年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2053年 | 140,000.00 |  |  | 6,118.00 |  | 140,000.00 |
| 2054年 | 140,000.00 |  |  | 3,734.00 | 110,000.00 | 30,000.00 |
| 2025年 | 30,000.00 |  |  | 675.00 | 30,000.00 | - |
| 合计 |  | 180,000.00 | 180.00 | 207,567.50 | 180,000.00 |  |

注：15、20、30年期债券分别从债券发行年份的次年起按照每半年支付一次债券利息。

2.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括原辅材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）原辅材料：

卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按门诊和住院收入的35%估算。

（2）外购燃料及动力费

包括水电费、燃气费用等，按营业收入的5%估算。

（3）工资及福利费估算

项目人员包括医务人员、行政人员及后勤人员，项目建设设计床位1,513床，即配置2,118人（人员配置比1：1.4），设定满运营人数为2,118，运营第一年至第五年，人数分别为满运营人数的60%、70%、80%、90%、100%，运营第五年开始人数不变，运营年度第一年职工工资及福利费按120,000.00元/人测算，此后每年按上涨5%预测职工工资及福利费至第五年开始不做递增。

（4）修理费

修理费按投资总额的1%估算。

（5）其他费用

项目管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、劳动保险费（社保费）、失业保险费、咨询审计费、排污绿化费、技术开发费、计入管理费中的税费和业务招待费等，按营业收入的5%估算。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅材料 | 外购燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2025 | 21,133.85 | 3,019.12 | 15,249.60 | 5,734.12 | 3,019.12 | 48,155.81 |
| 2026 | 26,628.66 | 3,804.09 | 18,680.76 | 5,734.12 | 3,804.09 | 58,651.72 |
| 2027 | 32,620.11 | 4,660.02 | 22,416.91 | 5,734.12 | 4,660.02 | 70,091.18 |
| 2028 | 39,144.13 | 5,592.02 | 26,479.98 | 5,734.12 | 5,592.02 | 82,542.27 |
| 2029 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2030 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2031 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2032 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2033 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2034 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2035 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2036 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2037 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2038 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2039 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2040 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2041 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2042 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2043 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2044 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2045 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2046 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2047 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2048 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2049 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2050 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2051 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2052 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 2053 | 46,239.00 | 6,605.57 | 30,893.31 | 5,734.12 | 6,605.57 | 96,077.57 |
| 合计 | 1,275,501.75 | 182,214.50 | 855,160.00 | 166,289.48 | 182,214.50 | 2,661,380.23 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

2024年江西省新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 3,888,532.52 | 22,101.36 | 27,355.64 | 45,779.39 | 115,647.14 | 33,358.25 | 60,382.44 | 76,081.88 | 93,200.31 | 111,840.36 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 3,644,290.74 | - | - | - | - | - | 60,382.44 | 76,081.88 | 93,200.31 | 111,840.36 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 3,644,290.74 |  | - | - | - | 0.00 | 60,382.44 | 76,081.88 | 93,200.31 | 111,840.36 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 180,000.00 | 15,000.00 | - | 25,000.00 | 110,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 180,000.00 | 15,000.00 | - | 25,000.00 | 110,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 64,241.78 | 7,101.36 | 27,355.64 | 20,779.39 | 5,647.14 | 3,358.25 |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,284,396.26 | 22,101.36 | 27,355.64 | 45,779.39 | 115,647.14 | 36,809.00 | 55,609.81 | 66,105.72 | 77,545.18 | 89,996.27 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,661,380.23 | - | - | - | - | - | 48,155.81 | 58,651.72 | 70,091.18 | 82,542.27 |
| 1.1 | 运营成本 | 2,661,380.23 | - | - | - | - | 0.00 | 48,155.81 | 58,651.72 | 70,091.18 | 82,542.27 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 235,268.53 | 21,817.11 | 26,817.14 | 44,817.14 | 111,817.14 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 387,747.50 | 284.25 | 538.50 | 962.25 | 3,830.00 | 6,809.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 180.00 | 15.00 | - | 25.00 | 110.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 207,567.50 | 269.25 | 538.50 | 937.25 | 3,720.00 | 6,779.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 604,136.26 | - | - | - | - | -3,450.75 | 4,772.63 | 9,976.16 | 15,655.13 | 21,844.09 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | - | -3,450.75 | 1,321.88 | 11,298.04 | 26,953.17 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | - | -3,450.75 | 1,321.88 | 11,298.04 | 26,953.17 | 48,797.26 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 3,888,532.52 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 3,644,290.74 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 3,644,290.74 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 180,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 64,241.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,284,396.26 | 103,531.57 | 103,531.57 | 103,531.57 | 103,531.57 | 103,531.57 | 103,531.57 | 118,262.32 | 102,993.07 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,661,380.23 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 |
| 1.1 | 运营成本 | 2,661,380.23 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 235,268.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 387,747.50 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 22,184.75 | 6,915.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 180,000.00 |  |  | - | - | - | - | 15,000.00 | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 207,567.50 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,454.00 | 7,184.75 | 6,915.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 604,136.26 | 28,579.86 | 28,579.86 | 28,579.86 | 28,579.86 | 28,579.86 | 28,579.86 | 13,849.11 | 29,118.36 |
| 四 | 期初现金 | -- | 48,797.26 | 77,377.12 | 105,956.98 | 134,536.84 | 163,116.70 | 191,696.56 | 220,276.42 | 234,125.53 |
| 五 | 期末现金 | -- | 77,377.12 | 105,956.98 | 134,536.84 | 163,116.70 | 191,696.56 | 220,276.42 | 234,125.53 | 263,243.89 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 3,888,532.52 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 3,644,290.74 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 3,644,290.74 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 180,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 64,241.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,284,396.26 | 102,993.07 | 102,993.07 | 102,993.07 | 102,993.07 | 102,993.07 | 127,594.32 | 102,195.57 | 102,195.57 | 102,195.57 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,661,380.23 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 |
| 1.1 | 运营成本 | 2,661,380.23 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 235,268.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 387,747.50 | 6,915.50 | 6,915.50 | 6,915.50 | 6,915.50 | 6,915.50 | 31,516.75 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 180,000.00 | - | - | - | - |  | 25,000.00 |  |  | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 207,567.50 | 6,915.50 | 6,915.50 | 6,915.50 | 6,915.50 | 6,915.50 | 6,516.75 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 604,136.26 | 29,118.36 | 29,118.36 | 29,118.36 | 29,118.36 | 29,118.36 | 4,517.11 | 29,915.86 | 29,915.86 | 29,915.86 |
| 四 | 期初现金 | -- | 263,243.89 | 292,362.25 | 321,480.61 | 350,598.97 | 379,717.33 | 408,835.69 | 413,352.80 | 443,268.66 | 473,184.52 |
| 五 | 期末现金 | -- | 292,362.25 | 321,480.61 | 350,598.97 | 379,717.33 | 408,835.69 | 413,352.80 | 443,268.66 | 473,184.52 | 503,100.38 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 3,888,532.52 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 3,644,290.74 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 3,644,290.74 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 | 132,111.43 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 180,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 64,241.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,284,396.26 | 102,195.57 | 102,195.57 | 102,195.57 | 102,195.57 | 102,195.57 | 102,195.57 | 102,195.57 | 209,811.57 | 30,675.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,661,380.23 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 2,661,380.23 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 | 96,077.57 |  |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 235,268.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 387,747.50 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 113,734.00 | 30,675.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 180,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 110,000.00 | 30,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 207,567.50 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 6,118.00 | 3,734.00 | 675.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 604,136.26 | 29,915.86 | 29,915.86 | 29,915.86 | 29,915.86 | 29,915.86 | 29,915.86 | 29,915.86 | -77,700.14 | -30,675.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | 503,100.38 | 533,016.24 | 562,932.10 | 592,847.96 | 622,763.82 | 652,679.68 | 682,595.54 | 712,511.40 | 634,811.26 |
| 五 | 期末现金 | -- | 533,016.24 | 562,932.10 | 592,847.96 | 622,763.82 | 652,679.68 | 682,595.54 | 712,511.40 | 634,811.26 | 604,136.26 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为2.54倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计3,644,290.74万元，各项业务活动现金流出合计2,661,380.23万元，债券到期年份（2055年）的期末现金仍有604,136.26万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计387,567.50万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.54倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

四、事前绩效评估

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1） 《南昌市中心城区医疗卫生设施布局规划（2017-2020 年）》的实施要求。

南昌市中心城区医疗卫生设施布局规划范围为南昌市中心城区（含九龙湖起步区），研究范围为全市域。规划范围具体包括东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、红谷滩新区（含九龙湖起步区范围）、高新区、南昌经济开发区；规划总面积约 360.7 平方公里（其中总体规划范围中心城区面积约 330 平方公里，九龙湖起步区面积约30.7 平方公里）。

规划要求：至 2020 年，南昌市全市域每千人病床数达到 8.0 张（医院床位数 6.9 张，基层医疗卫生机构床位数 1.1 张），高新区每千人病床数达到3.07张。在医院建设方面，中心城区（含九龙湖起步区）规划三级综合医院 20 所、二级综合医院 13 所，三级中医医院（中西医结合医院）6 所、二级中医医院（中西医结合医院）3 所，三级专科医院 16所、二级专科医院2 所。规划妇幼保健机构7所；规划疾病预防控制中心（卫生防疫站）9 所；规划卫生监督所 9 所。

2）是解决南昌高新技术产业开发区医院整体分布不均、百姓“就医难”问题的需要。

根据实地调查，南昌高新区的医院主要集中在南京东路、高新大道沿线、艾溪湖以西一带，艾溪湖以东大片区域内目前仅有 1 所新建成的“南昌大学第一附属医院高新医院”，其余现有的医疗机构多为民办诊所、社区医院，医疗技术、设备落后，尤其是瑶湖以东区域，目前无县级以上医院，仅依靠唯一的高新麻丘卫生院提供公共医疗卫生服务，一方面医疗资源稀缺极易引发“流感季”等特定时期的资源挤兑，另一方面是当地群众无法就近得到高水平医疗保障及服务。拟建项目作为大型三甲综合医院，选址于麻丘镇麻中大道以西，紫阳大道以南，可以很好地解决附近居民“就医难”的问题，能够保证患者就近接受高质量的医疗服务。

3）是完善公共卫生医疗服务体系、破除公共卫生防疫体系风险隐患的需要。

“非典”和“禽流感”以及 2019 年底爆发的“新冠”等重大疫情已充分警示，建立完善的公共卫生体系、传染病防范体系、ICU 重症隔离资源管理体系和控制传染的医疗基础设施的重要性、迫切性。目前，国家正不断加强公共卫生、传染病防治领域供给侧全面改革，解决该领域的方向性问题、系统性问题、基础性问题。

建立预防型公共卫生防疫体系是百年大计，具有长远投资效益。本项目建设内容中包含 1 栋高标准建设的感染大楼，并依托三甲医院江西省中西医结合医院具有丰富经验和高水平的专业团队，弥补区域内应急防疫医疗基础设施短板，构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控体系。

本项目的实施通过强化公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力，能够加快建设高新区的疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。项目将统筹区域城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向城乡结合部等医疗资源稀缺地区转移，提高卫生资源的配置使用效率。疾病预防控制体系的完善能够极大提升禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防能力，切实控制传染病、地方病的发生和流行。

4）是努力提升实施“健康中国”治理能力，保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要。

教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域，也是产生新增人力资本的主要部门，要加强这些领域建设，切实提高国民文化、健康和精神素质。

健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。

按照习总书记“要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康”的重大要求，本项目公立医院的建设，切实服务于广大人民群众，真正落实“人民健康为中心”，是当地预防控制传染病和其他疾病流行的主阵地，后期运营中，当地政府和卫生防疫部门依托此平台制订和细化各相关政策、制度进行公共卫生治理，能有效拓展实施健康中国战略的途径，不断提升治理能力。

（2）公益性

对居民生活水平与生活质量的影响，项目实施后当地居民的身体健康得到保证的同时生活质量得到很大地提高。项目实施将有力地提升当地人居环境，提升居民的幸福生活指数和健康安全系数。

对居民就业的影响，项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员，很大程度上为相关专业人员提供了就业机会、解决了就业问题。

对弱势群体的影响，项目的实施会对妇女儿童的身体健康有积极作用。

对地区文化、教育、卫生的影响，此项目实施后带动当地的经济发展特别对卫生事业有着很大贡献。

（3）收益性

项目预期业务活动现金流入合计3,644,290.74万元，各项业务活动现金流出合计2,661,380.23万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有604,136.26万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计387,567.50万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.54倍还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

| 文件类型 | 文件名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 立项批复 | 《南昌市行政审批局关于批复新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目建议书的函》洪行审投文[2020]65号 | 同意该项目立项 |
| 可研批复（调整） | 《南昌市行政审批局关于调整新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目可行性研究报告批复的函》洪行审投文[2021]123号 | 该项目可研批复已发生调整 |
| 用地预审与选址 | 《建设项目用地预审与选址意见书》用字第360100202000005G号 | 该项目用地预审与选址符合要求 |
| 用地规划 | 《建设用地规划许可证》地字第360100202000012G号 | 该项目用地符合规划要求 |
| 土地划拨决定 | 《国有建设用地划拨决定书》编号H36202001010015 | 同意该项目土地划拨 |
| 工程规划 | 《建设工程规划许可证》建字第360100202200080G-94G号 | 该项目建设工程符合相关规定 |
| 环评批复 | 《关于新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目环境影响报告书的批复》洪高新管城管审批字〔2022〕2号 | 同意该项目建设 |
| 初设批复 | 《关于新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目初步设计及概算审查的批复》洪发改行审字〔2022〕95号 | 该项目初设已通过 |
| 施工许可证 | 《建筑工程施工许可证》编号：360100202301190101 | 该项目开工符合要求 |

3、项目资金来源和可到位性

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为244,241.78万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金64,241.78万元；其二，拟发行专项债券180,000.00万元。其中，2021年10月已发行15,000.00万元，发行期限15年；2023已发行25,000.00万元，发行期限20年，其中2月已发行15,000.00元，9月已发行10,000.00元；2024年计划总发行110,000.00万元，其中4月已发行10,000.00万元，本期计划发行47,985.00万元，后续计划发行52,015.00万元，发行期限30年；2025年计划发行30,000.00万元，发行期限30年。

4、项目收入、成本及收益预测合理性

收益主要来源于本次申请发行的2022年江西省新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计3,644,290.74万元，各项业务活动现金流出合计2,661,380.23万元，收益合计982,910.51万元。上述数据依据相关文件，同时结合当地实际情况，以谨慎、客观、公正的原则进行判断和分析后编制。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例26%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计399,967.50万元，项目收益预计为982,910.51万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为2.54，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见项目风险分析。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

五、项目风险分析

（一）资金风险

本项目投资体量偏大，建设周期较短，江西省中西医结合医院作为市级重点医院，营业收入稳定，风险较低，但也要做好资金使用测算及多种融资方案的参考。若遇到专项债资金无法落实，将直接影响到项目的建设。要尽可能地多渠道进行融资，落实资金来源，为项目的建设和运营提供良好的资金保障。

（二）工程风险

项目建设期间，可能存在工程进度勘察不到位，导致工程量变更，工期延长，投资额增加；项目设计不够合理，严谨，浪费资金投入；施工单位的技术及管理水平不足，影响项目的质量。为了最大地降低工程风险，需要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；要严格把控项目的设计、施工，认真把好设备、材料采购，以确保工程质量和进度。

（三）财务风险

本项目可能会出现财务管理及财务经营风险，需要做到主动防范和降低财务风险。必须提高对项目建设期财务风险的认识，在投资和建设的过程中精打细算，严格采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理方法，降低财务管理成本。

（四）市场风险

由于经济环境是变化万千的，迫于国内外经济形势、自然灾害例如疫情等，可能导致医院的收入出现政策性的影响，从而影响专项债券的还款来源。但基于本项目良好的地理位置，市政府的重点项目，项目建成后经营风险较为可控。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的行业主管部门为南昌市卫生健康委员会，是依法批准设立的事业单位，具备机关单位法人资格；项目业主为江西省中西医结合医院，是依法批准设立的事业单位，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划：新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目本期申请发行地方政府专项债券47985万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措

新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目专项债券项目实施方案

二〇二四年九月

前 言

2023年是十四五关键年，也是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程第三年，稳基建、扩内需仍是主基调。本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府教育领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目拟于本期发行地方政府专项债融资2000万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、当地情况

新建区位于江西省中部偏北，赣江下游西岸，中国第一大淡水湖——鄱阳湖的南面，地处东经115°31′至116°25′，北纬28°20′至29°10′，呈长条状，南北总约112公里，东西宽约23公里，属江南丘陵滨湖地区。

新建区是江西省会南昌市市辖区，与南昌城区融为一体。东临赣江，西连西山山脉，北至鄱阳湖，南与丰城市、高安市接壤。

新建区政府所在地长堎街道与南昌市隔江相望，随着大南昌都市圈进一步的发展，新建区已成为南昌市的新城区。全区辖区面积2121.1平方千米，辖15个乡镇及街道，1个经济开发区。2021年全区实际管辖区域年末户籍总人口为64.29万人。其中，城镇人口20.6万人，乡村人口43.69万人。

2、当地财政收支情况

南昌市新建区财政收支状况

| 年份/项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算收入（亿元） | 34.20 | 36.57 | 30.98 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 96.46 | 85.75 | 67.15 |

2022年，全区实现地方一般公共预算收入30.98亿元，同口径下降7.0%，较2022年前三季度降幅收窄8.5个百分点。同口径税收占一般公共预算收入的64.8%，比重高于全市平均水平4.5个百分点，收入结构进一步优化，财税质量持续改善。全区一般公共预算支出67.15亿元，同比下降21.7%，其中民生领域支出54.45亿元，占一般公共预算支出的81.1%，民生保障水平持续提升。

（二）项目实施背景

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。

党的十八大以来，我国学前教育事业快速发展，资源迅速扩大、普及水平大幅提高、管理制度不断完善，“入园难”问题得到有效缓解。同时也要看到，由于底子薄、欠账多，目前学前教育仍是整个教育体系的短板，发展不平衡不充分问题十分突出，“入园难”“入园贵”依然是困扰老百姓的烦心事之一。主要表现为：学前教育资源尤其是普惠性资源不足，政策保障体系不完善，教师队伍建设滞后，监管体制机制不健全，保教质量有待提高，存在“小学化”倾向，部分民办园过度逐利、幼儿安全问题时有发生。

2018年11月7日，中共中央 国务院颁发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，意见指出学前教育坚持政府主导。落实各级政府在学前教育规划、投入、教师队伍建设、监管等方面的责任，完善各有关部门分工负责、齐抓共管的工作机制。牢牢把握公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，加大公共财政投入，着力扩大普惠性学前教育资源供给。坚持改革创新。突出问题导向，统筹兼顾、综合施策，破解制约学前教育发展的体制机制障碍，补齐制度短板，激发办园活力，鼓励引导规范社会力量办园，充分调动各方面积极性。到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。

2019年11月28日，中共江西省委 江西省人民政府下发《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，要求加快发展公办幼儿园。要充分发挥公办幼儿园保基本、兜底线、引领方向、平抑收费的主渠道作用。

2020年，中共南昌市委、南昌市人民政府下发《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（征求意见稿）》，指出按照普惠性资源为主体、公办幼儿园建设为重点，城区每0.3万-1.2万人规划建设 1 所幼儿园的要求，以县为单位制定幼儿园布局规划和建设规划，保证县（区）中心城区都建有3所以上规模适中的公办幼儿园。切实把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划，列入本地控制性详细规划和土地招拍挂建设项目成本，选定具体位置，明确服务范围，确定建设规模，确保优先建设。推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

为深入贯彻落实国家、江西省、南昌市关于推进深华教育改革的系列号召，进一步完善学前教育公共服务体系，办好新时代学前教育，新建区教体局决定实施本项目，进一步提升新建区学前教育办学条件和教育设施水平，实现幼有所育。

- 项目基本情况

项目名称：新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目

行业主管部门：新建区教育体育局

实施单位：新建区教育体育局

建设单位：南昌市政建设集团有限公司

建设地点：南昌市新建区。

建设内容：总用地面积12310.24平方米（约18.47亩），总建筑面积约7990.83平方米，新建一栋18班幼儿园、一栋3班托儿所、门卫及外立面装饰工程、室内装饰工程、给排水及消防工程、暖通工程、强弱电工程、室外基础配套设施及其他工程。

项目建设期：本项目建设周期为24个月，即2024年1月-2025年12月。

项目运营期：30年

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.估算编制依据

- 《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2015）；

- 《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；

- 《2017年版江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》；

- 本工程材料价格参照当地最新建设工程信息价，没有信息价的材料参考合理市场价；

- 其他类似项目的经济指标；

2.费率及参数

- 建安工程费用估算：建安工程费用按建筑面积、结构形式参照相关定额取费标准以及当地类似工程造价指标估算；

- 建设单位管理费：按《建设单位管理费总额控制数费率表》（财建[2016]504号文）计取；

- 勘察设计费：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）计取；

- 工程监理费：按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计取；

- 招标代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）计取；

- 前期工作费：按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号文）计取；

- 工程保险费：按《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号文）计取；

- 环境评价费：按《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）计取；

- 预备费：本项目预备费指基本预备费，按工程费用与其他费用之和的8%计取；

3.估算总额

根据南昌市新建区发展和改革委员会《关于新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目可行性研究报告的批复》（新发改字〔2023〕59号），项目总投资估算为4500.00万元。其中工程费用3363.85万元，工程建设其他费用527.01万元，工程预备费336.14万元，建设期利息270.00万元，债券发行费3.0万元。

4.项目分年度投资计划表

表：分年度投资计划表

单位：万元

| 年度 | 项目当年投资 |
| --- | --- |
| 2024 | 3200.00 |
| 2025 | 1300.00 |
| 合计 | 4500.00 |

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2.资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

根据南昌市新建区发展和改革委员会《关于新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目可行性研究报告的批复》（新发改字〔2023〕59号），批复总投资额4,500.00万元。因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，实际总投资估算为4364万元。其中：财政资金2364万元，占总投资比例为54.17%，剩余2000万元拟申请地方政府债券融资，占总投资比例为45.83%，2024年9月发行2000万元，债券存续期为30年，从客观、谨慎角度出发，暂按30年期发行利率4.5%进行测算。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入测算

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）学费收入

本项目实施后，运营期第1年幼儿园招生规模为330人，后续招生规模为500人，学费600元/生/月，除寒暑假之外，9月*600=5,400.00元，每五年增长6%，运营期第1年负荷率为75%，第2年负荷率为85%，第3年负荷率为90%，第4年负荷率为95%，直达负荷95%为正常年运营。

南昌市新建区第四幼儿园综合考虑适度增长因素，保守预测了2026—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次南昌市新建区第四幼儿园组织申报发行2024年江西省新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目的总投资额4,364.00万元。计划发行专项债券金额2,000.00万元，发行期限30年，其中2024年申请发行2,000.00万元。根据目前30年期国债利率2.73%，从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为2,700.00万元，预计发行费用为2.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 2,000.00 | 2.00 | 45.00 |  | 2,000.00 |
| 2025年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2026年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2027年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2028年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2029年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2030年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2031年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2032年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2033年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2034年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2035年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2036年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2037年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2038年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2039年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2040年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2041年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2042年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2043年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2044年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2045年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2046年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2047年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2048年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2049年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2050年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2051年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2052年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2053年 | 2,000.00 |  |  | 90.00 |  | 2,000.00 |
| 2054年 | 2,000.00 |  |  | 45.00 | 2,000.00 | - |
| 合计 |  | 2,000.00 | 2.00 | 2,700.00 | 2,000.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年（2024年）起按照每半年支付一次债券利息。

2.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：燃料动力费、修理费、其他费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

- 原材料、燃料动力费

主要为工作人员用电及工作人员水费消耗。根据其他学前教育类水电消耗测定本项目水电消耗暂按经营收入的5%预估。

（2）修理费

主要为学校设备更换及保养费用，因此项目不会每年产生维修更新费用、设备更新维修费用，考虑每年设备维修费用不一的情况，统一每年费用支出按收入的5%计算。

- 其他费用

主要为不可预见费用，按照经营收入的2%。

（4）工资福利费

后勤人员按每年4万元，后勤人员者定3人，卫生保健、财务、厨师岗人均每年5万元按岗定新薪，普定6人，工资每3年上涨5%。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 经营成本 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃料动力费 | 修理费 | 其他费用 | 工资福利费 |  |
| 2026年 | 6.68 | 6.68 | 2.67 | 42.00 | 58.03 |
| 2027年 | 11.48 | 11.48 | 4.59 | 42.00 | 69.55 |
| 2028年 | 12.15 | 12.15 | 4.86 | 42.00 | 71.16 |
| 2029年 | 12.83 | 12.83 | 5.13 | 44.10 | 74.89 |
| 2030年 | 12.83 | 12.83 | 5.13 | 44.10 | 74.89 |
| 2031年 | 13.59 | 13.59 | 5.44 | 44.10 | 76.72 |
| 2032年 | 13.59 | 13.59 | 5.44 | 46.31 | 78.93 |
| 2033年 | 13.59 | 13.59 | 5.44 | 46.31 | 78.93 |
| 2034年 | 13.59 | 13.59 | 5.44 | 46.31 | 78.93 |
| 2035年 | 13.59 | 13.59 | 5.44 | 48.63 | 81.25 |
| 2036年 | 14.41 | 14.41 | 5.76 | 48.63 | 83.21 |
| 2037年 | 14.41 | 14.41 | 5.76 | 48.63 | 83.21 |
| 2038年 | 14.41 | 14.41 | 5.76 | 51.06 | 85.64 |
| 2039年 | 14.41 | 14.41 | 5.76 | 51.06 | 85.64 |
| 2040年 | 14.41 | 14.41 | 5.76 | 51.06 | 85.64 |
| 2041年 | 15.28 | 15.28 | 6.11 | 53.61 | 90.28 |
| 2042年 | 15.28 | 15.28 | 6.11 | 53.61 | 90.28 |
| 2043年 | 15.28 | 15.28 | 6.11 | 53.61 | 90.28 |
| 2044年 | 15.28 | 15.28 | 6.11 | 56.29 | 92.96 |
| 2045年 | 15.28 | 15.28 | 6.11 | 56.29 | 92.96 |
| 2046年 | 16.19 | 16.19 | 6.48 | 56.29 | 95.15 |
| 2047年 | 16.19 | 16.19 | 6.48 | 59.10 | 97.96 |
| 2048年 | 16.19 | 16.19 | 6.48 | 59.10 | 97.96 |
| 2049年 | 16.19 | 16.19 | 6.48 | 59.10 | 97.96 |
| 2050年 | 16.19 | 16.19 | 6.48 | 62.06 | 100.92 |
| 2051年 | 17.16 | 17.16 | 6.87 | 62.06 | 103.25 |
| 2052年 | 17.16 | 17.16 | 6.87 | 62.06 | 103.25 |
| 2053年 | 17.16 | 17.16 | 6.87 | 65.16 | 106.35 |
| 合计 | 404.80 | 404.80 | 161.94 | 1,454.64 | 2,426.18 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

表2024年江西省新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 12,460.00 | 3,109.00 | 1,255.00 | 133.65 | 229.50 | 243.00 | 256.50 | 256.50 | 271.89 | 271.89 | 271.89 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 8,096.00 | - | - | 133.65 | 229.50 | 243.00 | 256.50 | 256.50 | 271.89 | 271.89 | 271.89 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 8,096.00 | - | - | 133.65 | 229.50 | 243.00 | 256.50 | 256.50 | 271.89 | 271.89 | 271.89 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 2,364.00 | 1,109.00 | 1,255.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 11,355.18 | 3,109.00 | 1,255.00 | 148.03 | 159.55 | 161.16 | 164.89 | 164.89 | 166.72 | 168.93 | 168.93 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,426.18 | - | - | 58.03 | 69.55 | 71.16 | 74.89 | 74.89 | 76.72 | 78.93 | 78.93 |
| 1.1 | 运营成本 | 2,426.18 | - | - | 58.03 | 69.55 | 71.16 | 74.89 | 74.89 | 76.72 | 78.93 | 78.93 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 4,227.00 | 3,062.00 | 1,165.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 4,702.00 | 47.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 2.00 | 2.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 2,700.00 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 1,104.82 | - | - | -14.38 | 69.95 | 81.84 | 91.61 | 91.61 | 105.17 | 102.96 | 102.96 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | -14.38 | 55.57 | 137.41 | 229.02 | 320.63 | 425.80 | 528.76 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | -14.38 | 55.57 | 137.41 | 229.02 | 320.63 | 425.80 | 528.76 | 631.72 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 271.89 | 271.89 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 305.50 | 305.50 | 305.50 | 305.50 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 271.89 | 271.89 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 305.50 | 305.50 | 305.50 | 305.50 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 271.89 | 271.89 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 305.50 | 305.50 | 305.50 | 305.50 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 168.93 | 171.25 | 173.21 | 173.21 | 175.64 | 175.64 | 175.64 | 180.28 | 180.28 | 180.28 | 182.96 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 78.93 | 81.25 | 83.21 | 83.21 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 92.96 |
| 1.1 | 运营成本 | 78.93 | 81.25 | 83.21 | 83.21 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 92.96 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 102.96 | 100.64 | 114.99 | 114.99 | 112.56 | 112.56 | 112.56 | 125.22 | 125.22 | 125.22 | 122.54 |
| 四 | 期初现金 | 631.72 | 734.68 | 835.32 | 950.31 | 1,065.30 | 1,177.86 | 1,290.42 | 1,402.98 | 1,528.20 | 1,653.42 | 1,778.64 |
| 五 | 期末现金 | 734.68 | 835.32 | 950.31 | 1,065.30 | 1,177.86 | 1,290.42 | 1,402.98 | 1,528.20 | 1,653.42 | 1,778.64 | 1,901.18 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 305.50 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 343.25 | 343.25 | 343.25 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 305.50 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 343.25 | 343.25 | 343.25 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 305.50 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 343.25 | 343.25 | 343.25 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 182.96 | 185.15 | 187.96 | 187.96 | 187.96 | 190.92 | 193.25 | 193.25 | 196.35 | 2,045.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 92.96 | 95.15 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 100.92 | 103.25 | 103.25 | 106.35 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 92.96 | 95.15 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 100.92 | 103.25 | 103.25 | 106.35 | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2,045.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 45.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 122.54 | 138.68 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 132.91 | 150.00 | 150.00 | 146.90 | -2,045.00 |
| 四 | 期初现金 | 1,901.18 | 2,023.72 | 2,162.40 | 2,298.27 | 2,434.14 | 2,570.01 | 2,702.92 | 2,852.92 | 3,002.92 | 3,149.82 |
| 五 | 期末现金 | 2,023.72 | 2,162.40 | 2,298.27 | 2,434.14 | 2,570.01 | 2,702.92 | 2,852.92 | 3,002.92 | 3,149.82 | 1,104.82 |
| 债券资金覆盖倍数 |  | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.21倍，还本付息资金有充分保障。

四、项目绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性：

1、是贯彻落实国家、地方教育政策的具体体现：本项目是新建区完善教育服务体系的重点工程，是贯彻落实中共中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和省委、省政府《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》的教育深化改革工程，项目实施后将有效改善新建区幼儿园教育办学条件，提升普惠性幼儿园的覆盖率，提升公办幼儿园在幼儿园数量中的占比，项目的实施有利于提高新建区现有学前教育质量，构建完善学前教育公共服务体系，促进新建区教育事业快速发展。由此可见，本项目是贯彻落实国家、地方教育政策的具体体现；

2、是化解新建区教育设施不足的需要：随着国家对教育办学质量要求的逐年提升，教学配套设施已愈显不足。教学设施紧缺现象的存在既束缚新建区教育事业的创新与发展，又严重地影响师生身心健康，阻碍教育质量的提高，制约教育事业的发展。因此解决好教学设施紧缺的问题，是保护师生的身心健康，促进教育事业健康发展的必然需求。通过本项目的建设，能够化解新建区教学配套设施不足问题，改善学生学习环境，方便学校安全秩序管理，老师的工作环境也将得到进一步改善，对提升教学质量起着重要作用，也有利于进一步做大做强新建区的教育品牌；

3、是贯彻国家教育方针，切实提高办学质量的需要：习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上，谈到“优先发展教育事业”时指出：建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育，推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。

国家把振兴教育作为基本国策，说明教育在社会经济发展中的地位和作用越来越重要。国务院在《关于基础教育改革和发展的决定》中，明确了基础教育在社会主义现代化建设中的战略地位，提出“必须把基础教育放在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，切实予以保障”，因此，必须贯彻落实全国基础教育工作会议精神，进一步推动全社会形成确立基础教育战略地位的共识，增强责任感，推动基础教育持续健康发展。

因而，本项目的建设是认真贯彻国家教育方针，切实提高办学质量的需要，有利于巩固义务教育均衡发展成果，改善城乡办学条件，拓展优质教育资源，为教育升级发展夯实基础。

4、是贯彻国家教育方针，切实提高办学质量的需要：习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上，谈到“优先发展教育事业”时指出：建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加

5、新建区经济和社会发展的需要：近年来，新建区经济社会发展迅速，但也存在一些不容忽视的问题，如：经济增长点不多，科学技术落后等。出现这些问题的根本原因还是在于科技人才和高素质人才匮乏及人口文化素质不高。

二十一世纪是知识经济的时代，科技进步在经济增长中的作用将越来越突出，而且随着经济全球化和我国已经加入世界贸易组织，国际竞争愈演愈烈，面对新形势和挑战，新建区要发展，就应切实落实教育优先发展战略地位，坚持规模、结构、质量和效益的内在统一。本项目建设，完善了教学设施，不仅优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于扩大招生规模，为当地经济建设培养有用人才，适应新建区社会发展的需要。

2、公益性：

1、对当地居民收入的影响

本项目建设所带来的社会影响可以通过间接效应和直接效应两个方面反映出来，其中间接效应占主导地位。项目建设对所在地居民收入的影响也包括两个方面：一是直接收入效应。项目建设时，需雇佣当地大量的劳动力，由此产生直接收入效应。二是间接收入效应。本项目建成后，将大大改善当地办学条件，增加该区域招商引资的吸引力，通过招商引资为当地居民提供就业岗位而获得收入。由此可见，项目对所在地居民收入的影响是积极的；

2、对所在地不同利益群体的影响

项目的利益相关群体主要包括：①当地政府；②项目承办单位；③项目所在地居民；④规划设计单位；⑤施工建设单位；⑥工程评估、审计等相关单位。在上述不同利益群体中，均为项目受益群体。

3、对文化、教育、卫生的影响

本项目为教育基础设施建设项目，能够优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于扩大招生规模，为当地经济建设培养有用人才，对这新建区未来的文化教育事业发展将会产生积极影响。

4、对所在地基础设施和公共服务的影响

项目建成运营后，将促进周边道路、供电、供水、通信等基础设施的需求和建设，改善本地基础设施和公共服务。项目的建成能够进一步完善当地基础设施和公共服务设施水平，加快周边项目的开发进程和城市发展。

3、收益性：

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计8,096.00万元，运营现金流出合计2,426.18万元，债券存续期内债券本金与利息合计4,700.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.21倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

| 文件类型 | 文件名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 立项批复 | 南昌市新建区发展和改革委员会文件《新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目项目建议书的批复》 新发改字〔2023〕50号 | 确定了项目名称、项目建设单位、建设地址、主要建设内容及规模、项目总投资及资金来源和项目建设周期。 |

（三）项目资金来源和可到位性

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为4,364.00万元，通过财政资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，财政资金2364.00万元；其二，拟发行专项债券2,000万元。

（四）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目自2026年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

（五）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

五、项目风险分析

（一）风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

4、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体城镇化的建设和经营提供良好的资金保障。

5、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

6、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的行业主管部门依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌市新建区教育体育局，是依法批准设立的事业单位，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划： 新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目本年申请发行地方政府专项债券0.2亿元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年xx月xx日，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，新建区第四幼儿园新建经开区分园建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市新建区2024年城镇老旧小区

改造项目专项债券

项目实施方案

二〇二四年九月

前言

2024年是十四五关键年，也是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程第四年，稳基建、扩内需仍是主基调。本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府城镇老旧小区改造领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市新建区2024年城镇老旧小区改造项目拟于本期发行地方政府专项债融资0.6亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、当地情况

新建区位于江西省中部偏北，赣江下游西岸，中国第一大淡水湖——鄱阳湖的南面，地处东经115°31′至116°25′，北纬28°20′至29°10′，呈长条状，南北总约112公里，东西宽约23公里，属江南丘陵滨湖地区。

新建区是江西省会南昌市市辖区，与南昌城区融为一体。东临赣江，西连西山山脉，北至鄱阳湖，南与丰城市、高安市接壤。

新建区政府所在地长堎街道与南昌市隔江相望，随着大南昌都市圈进一步的发展，新建区已成为南昌市的新城区。全区辖区面积2121.1平方千米，辖15个乡镇及街道，1个经济开发区。2021年全区实际管辖区域年末户籍总人口为64.29万人。其中，城镇人口20.6万人，乡村人口43.69万人。

2、当地财政收支情况

南昌市新建区财政收支状况

| 年份/项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算收入（亿元） | 34.20 | 36.57 | 30.98 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 96.46 | 85.75 | 67.15 |

2022年，全区实现地方一般公共预算收入30.98亿元，同口径下降7.0%，较2022年前三季度降幅收窄8.5个百分点。同口径税收占一般公共预算收入的64.8%，比重高于全市平均水平4.5个百分点，收入结构进一步优化，财税质量持续改善。全区一般公共预算支出67.15亿元，同比下降21.7%，其中民生领域支出54.45亿元，占一般公共预算支出的81.1%，民生保障水平持续提升。

（二）项目实施背景

2023 年03 年21 日，南昌市新建区人民政府下发本项目抄告单，启动本项目建设，由南昌市新建区城市管理和综合执法局作为本项目业主单位，采用工程总承包方式进行公开招标，实施单位为南昌市新建区国有资产运营有限公司。

2023 年04 月25 日，南昌市新建区发改委批复本项目－《关于南昌市新建区2024 年城镇老旧小区改造项目建议书的批复》（新发改字〔2023〕284 号）。

南昌市的老旧小区一般建于20 世纪90 年代以前，约有1000 多

个。由于受历史的局限，这些老旧住宅小区无论在公建配套设施的规模

规划设计、建设标准方面，还是在管理模式、运作机制方面，都无法满

足南昌市居民日益增长的住房需求。满特别是随着住房制度的改革，老

旧住宅小区形成产权逐步多元化，小区维护和管理资金渠道逐步枯竭，管理水平降低，管理功能退化，致使老旧住宅小区人居环境与新建小区形成强烈反差。已经成为南昌市城市建设管理的落后地带。城市老旧小区大都先天不足，后天营养不良，导致小区居民日常生活面临许多问题和实际困难。比如，小区道路维护不足，路面坑坑洼洼，路灯缺失，影响居民出行；私搭乱建挤压侵占市政管线和消防通道，造成安全隐患；小区雨水污水混流，房屋前后下水管道破损，堵塞严重，基本丧失城市防洪功能，给居民生活带来不便。每到汛期，能否确保老旧小区安全度汛，成为政府不放心、房管单位最担心、群众感到痛心的老大难问题。老旧小区的居民迫切希望尽快改变这种状况。解决这些问题，迫切需要对小区进行综合整治，努力改善住用和环境条件，并建立健全正规有序的管理机制，以形成小区维护管理的

良性循环。从南昌市城区近几年进行综合整治的老旧小区并引入规范

管理的试点情况看，群众反映很好，小区居民普遍感谢政府解决了群

众最关心、最直接、最现实的生活实际问题，改善了群众的生活环境，

提高了群众的生活质量，为老百姓办了实事、办了好事。小区是城市

的细胞。随着南昌市城市建设步伐的加快，一批批环境优美、功能齐

全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋般涌现出来，给居民们带来

强大的视觉冲击和心理感受，已经成为展示南昌市城市建设和管理水平

平台的重要窗口。一些老旧小区相比之下就黯然失色，老旧小区的“脏、

乱、差”状况，甚至在一定程度上严重影响到南昌市城市形象。没有

老旧住宅小区居住面貌的根本改观，提升南昌市城市内涵和整体形象

就是一句空话。从已完成综合整治并实行规范管理的老旧住宅小区情况

况看，都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好地融入了南昌市现

代化的城市格局，不仅增强了城市的吸引力和辐射力，实现了物业的

保值增值，而且也为展示南昌市城市形象锦上添花。因此，我们在加

强化社会主义精神文明建设、创建文明城市和现代化国际大都市的时候，更应该重视老旧住宅小区的建设和管理。

创城促振兴，创建惠民生。城市是一个生命体，老旧小区改造是

城市更新发展的重要组成部分，也是创城工作的重要着力点，它既关

城市品质，也承载着百姓对美好生活的向往。

新建区是江西省会南昌市市辖区，与南昌城区融为一体。东临赣

江，西连西山山脉，北至鄱阳湖，南与丰城市、高安市接壤。近年来，

随着南昌市城市化的不断推进，地区经济和城市建设迅速发展，对于

南昌市新建区提出的新发展需求。目前，由于新建区老旧社区区域普遍存在居住人员众多，人口密集，区域内部分社区居住、商业、工业

等建筑在设计施工时未进行统一规划，区域内风格及色彩缺乏协调。

其中新建区欣悦湖街道前进村（老前进花园）：望城镇望城街社

区（长征西路2001 号院；望城路81 号院），长堎街道景城社区（兴

国路29 号院）；长堎街道湖畔家园社区（花果山39、49 号、59 号、

61 号、23 号1、2 栋、老干休所）、长堎街道锦华社区兴国路6 号

小区（未管所宿舍））、长堎街道集贸社区（兴华路东小区）、长堎

街道幸福家园社区（幸福家园21 栋）、长堎街道心怡广场（新建大

道13 号）、长堎街道长安社区（兴苑路104 弄、连兴路14、18、44号）、长堎街道礼贤社区（礼步湖大道107-147 号）、长堎街道东湖巷社区（长征东路41 号），其室外区域无路灯或路灯已坏、道路坑洼、污水管道堵塞，室内外水电路老化、雨污合流、管线交杂错乱。此外，老旧小区普遍缺少休闲娱乐的区域，原有市政基础配套设施缺乏的问题亟待改进，当前已不能满足当地城市快速发展和市政配套设施建设的需要。相较于新的发展需求，新建区部分社区的城市整体建设水平还较低，城市整体面貌与当地经济发展需求与人民对美好生活追求存在较大的差距。

- 项目基本情况

项目名称：南昌市新建区2024年城镇老旧小区改造项目

行业主管部门：南昌市新建区城市管理和综合执法局

实施单位：南昌市新建区城市管理和综合执法局

建设单位：南昌市新建区国有资产运营有限公司

建设地点：位于南昌市新建区，欣悦湖街道前进村（老前进花园）：望城镇望城街社区（长征西路2001号院；望城路81号院），长堎街道景城社区（兴国路29号院）；长堎街道湖畔家园社区（花果山39、49号、59号、61号、23号1、2栋、老干休所）、长堎街道锦华社区（兴国路6号小区（未管所宿舍））、长堎街道集贸社区（兴华路东小区）、长堎街道幸福家园社区（幸福家园21栋）、长堎街道心怡广场（新建大道13号）、长堎街道长安社区（兴苑路104弄、连兴路14、18、44号）、长堎街道礼贤社区（礼步湖大道107-147号）、长堎街道东湖巷社区（长征东路41号）。

建设内容：本项目15个小区，改造总户数2433户，总建筑栋数为111栋，总建筑面积约17.51万平方米。主要建设内容包含排水工程、道路工程、电气工程、弱电工程、市政照明、充电装置、景观绿化工程、房屋修缮工程、生活垃圾分类、停车泊位、无障碍设施等。

项目建设期：本项目建设周期为10个月，即2024年6月-2025年3月。

项目运营期：30年（含建设期1年）

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.估算编制依据

- 据《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）；

- 《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

- 《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

- 《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额试行》（2017版）；

- 《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）；

- 《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）

- 《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023 版）；

- 地方材料按南昌市2023 年12 月信息价计取；

- 园林主材按南昌市2023 年第12 月信息价；

- 材料信息价优先级南昌市〉江西省，不足部分按《江西省造价信息》2023 年12 月发布的市场价；

- 人工费用按《赣建价〔2020〕5 号》调整。

2.费率及参数

- 建设单位管理费：费按财政部印发《基本建设项目建设成本管理

规定》（财建【2016】504 号），8 折计取；

- 工程监理费：按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发展改革委发改价格[2007]670号），7折计取；

- 建设项目前期工作费：按照国家计委计价格[1999]1283号文，6折计取；

- 工程设计费：依据《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10 号），8 折计取；

- 工程勘察费：依据《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10 号），8 折计取；

- 工程造价咨询服务费：按《江西省建设工程造价咨询服务收费基准价》（赣价协【2015】9 号文），8 折计取；

- 招标代理服务费：按照《招标代理服务收费标准管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文），8 折计取。

- 施工图审查费：按《江西省物价局、省建设厅关于制定建筑工程施工图审查收费试行标准的通知》（赣价房字【2000】6 号），7折计取。

- 工程保险费：按照建安工程费用的0.3%计取；

- 预备费：基本预备费按工程费用的8%计算；

- 建设期利息：按年利率为4.50%计算；

- 债券发行费按申报额度的1‰计取。

3.估算总额

本项目总投资为10640.00万元，其中：工程费用为8764.26万元，工程建设其他费用为880.59万元，预备费为770.15万元，建设期利息为225.00万元。

4.项目分年度投资计划表

表：分年度投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |
| 一 | 进度安排 |  |  |  |
| 1 | 建设进度 | 100% | 80% | 20% |
| 2 | 其他费投入进度 | 100% | 80% | 20% |
| 3 | 专项债投入进度 | 100% | 100% | 0% |
| 二 | 总投资 | 10640.00 | 8512.00 | 2128.00 |
| 1 | 建设投资 | 10415.00 | 8332.00 | 2083.00 |
| 1.1 | 工程费用 | 8764.26 | 7011.41 | 1752.85 |
| 1.2 | 工程建设其他费 | 880.59 | 704.47 | 176.12 |
| 1.3 | 基本预备费 | 770.15 | 616.12 | 154.03 |
| 2 | 建设期利息 | 225.00 | 180.00 | 45.00 |
| 三 | 资金筹措 | 10640.00 | 8512.00 | 2128.00 |
| 1 | 项目资本金 | 4640.00 | 2512.00 | 2128.00 |
| 2 | 专项债券 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 |

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2.资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

项目建设总投资估算10640.00万元。项目资金来源为：建设单位自筹资本金为4640.00万元，占总投资比例为43.61%，剩余6000.00万元拟申请地方政府专项债券，占总投资比例为56.39%。2024年9月发行6000.00万元，占总投资比例为46.7 %，债券存续期为30年，从客观、谨慎角度出发，暂按30年期发行利率4.5%进行测算。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入测算

项目收入主要包括：停车位收入、充电桩收入、物业费收入、广告收入。

本项目各类收入预测方法如下：

（1）停车位收入

本项目为老旧小区改造工程，在未改造前，本小区停车位数量有限，且未进行收费。考虑停车位需求量巨大，项目改造后按每户0.5个车位计算，共计设置1200 个停车位。车位租赁及管理费按220 元/月收取，考虑通货膨胀，车位单价每五年增长10%。运营期第一年运营负荷为70%，运营期每年增加5%，逐渐提升至85%负荷率保持稳定。

（2）充电桩收入

新能源汽车充电桩利润分析根据充电服务价格可向下浮动，具体价格由供需双方协商确定，并报市价格主管部门备案。“《江西省发改委关于电动汽车充换电服务费有关问题的通知》”对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格。《江西省发展和改革委员会关于调整我省电力价格的通知》（赣发改商价字〔2011〕2690 号）我省大工业用电在0.64-0.68 元/千瓦时。本项目按0.64 元/千瓦时计算成本。参照各地方关于电动汽车服务费收费标准，根据星星充电平台数据可知，充电服务费价格在0.46-0.8 之间，本项目电动汽车充电桩服务费保守定为0.6 元/千瓦时（不含电费），年使用天数为365 天。

本项目新能源充电桩按车位总数的30%左右设置，总数330 个。每个充电桩按每天充电时长按1 小时计算，每年按365 天计算，充电桩收入单价按0.6 元/kwh 计算，经营期第一年负荷率60%，每年增加5%，逐渐提升至75%负荷率保持稳定；服务费单价按每5 年递增10%计算。

定价参考依据：

（3）物业费收益

参考南昌市青云谱区已进行老旧小区改造的区域，本次改造范围内小区物业收费标准综合考虑按0.5 元/㎡·月计算，考虑到南昌市区域经济社会发展、通货膨胀等因素，每五年收费单价上涨5%。运营期首年负荷率为70%，每五年增长10%，逐渐提升至85%负荷率保持稳定。

（4）广告收入

本项目此次老旧改造共涉及15 个小区，改造完成后，可以在小区电梯、道闸、门禁等区域布置广告，参考一般小区广告投放收费标准，此次本项目预计在15 个小区投放广告，每个小区广告收入7000。元/月，其中收费标准定为：电梯广告1500 元/月、车闸广告2500 元/月、门禁广告1000 元/月、公告栏广告500 元/月、灯箱广告1500 元/月。考虑到南昌市区域经济社会发展、通货膨胀等因素，每五年收费单价上涨5%。运营期首年负荷率为70%，每五年增长5%，逐渐提升至85%负荷率保持稳定。

项目自建设期开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表：债券存续期 收入预测汇总表

单位：万元

| 年度 | 停车位收入 | 充电桩收入 | 物业费收入 | 广告收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 221.76 | 216.81 | 73.54 | 88.20 | 600.31 |
| 2026 | 237.60 | 234.88 | 78.80 | 94.50 | 645.78 |
| 2027 | 253.44 | 252.95 | 84.05 | 100.80 | 691.24 |
| 2028 | 269.28 | 271.01 | 89.30 | 107.10 | 736.69 |
| 2029 | 269.28 | 271.01 | 89.30 | 107.10 | 736.69 |
| 2030 | 296.21 | 298.11 | 98.23 | 112.46 | 805.01 |
| 2031 | 296.21 | 298.11 | 98.23 | 112.46 | 805.01 |
| 2032 | 296.21 | 298.11 | 98.23 | 112.46 | 805.01 |
| 2033 | 296.21 | 298.11 | 98.23 | 112.46 | 805.01 |
| 2034 | 296.21 | 298.11 | 98.23 | 112.46 | 805.01 |
| 2035 | 325.83 | 327.93 | 108.95 | 118.08 | 880.79 |
| 2036 | 325.83 | 327.93 | 108.95 | 118.08 | 880.79 |
| 2037 | 325.83 | 327.93 | 108.95 | 118.08 | 880.79 |
| 2038 | 325.83 | 327.93 | 108.95 | 118.08 | 880.79 |
| 2039 | 325.83 | 327.93 | 108.95 | 118.08 | 880.79 |
| 2040 | 358.41 | 360.72 | 119.66 | 123.98 | 962.77 |
| 2041 | 358.41 | 360.72 | 119.66 | 123.98 | 962.77 |
| 2042 | 358.41 | 360.72 | 119.66 | 123.98 | 962.77 |
| 2043 | 358.41 | 360.72 | 119.66 | 123.98 | 962.77 |
| 2044 | 358.41 | 360.72 | 119.66 | 123.98 | 962.77 |
| 2045 | 394.25 | 396.79 | 132.17 | 130.18 | 1053.39 |
| 2046 | 394.25 | 396.79 | 132.17 | 130.18 | 1053.39 |
| 2047 | 394.25 | 396.79 | 132.17 | 130.18 | 1053.39 |
| 2048 | 394.25 | 396.79 | 132.17 | 130.18 | 1053.39 |
| 2049 | 394.25 | 396.79 | 132.17 | 130.18 | 1053.39 |
| 2050 | 433.68 | 436.47 | 144.67 | 136.69 | 1151.51 |
| 2051 | 433.68 | 436.47 | 144.67 | 136.69 | 1151.51 |
| 2052 | 433.68 | 436.47 | 144.67 | 136.69 | 1151.51 |
| 2053 | 433.68 | 436.77 | 144.67 | 136.69 | 1151.51 |
| 合计 | 9859.58 | 9910.29 | 3288.72 | 3467.96 | 26526.55 |

（二）项目运营成本测算

1.运营成本

主要包括：燃料动力费、工资福利费、维修费、其他费用、税费。

各类项目成本预测方法如下：

- 税费：

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）文件，本项目增值税及附加税费率取值如下表所示。

| 计税项 | 增值税 |  | 附加税 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销项 | 进项 | 城市建设附加 | 教育附加 | 地方教育附加 |
| 建筑工程费 |  | 9% |  |  |  |
| 安装工程费 |  | 9% |  |  |  |
| 设备购置费 |  | 13% |  |  |  |
| 工程建设其他费 |  | 6% |  |  |  |
| 基本预备费 |  | 9% |  |  |  |
| 停车位收入 | 9% |  | 5% | 5% | 5% |
| 充电桩收入 | 13% |  |  |  |  |
| 物业费收入 | 9% |  |  |  |  |
| 广告收入 | 6% |  |  |  |  |
| 燃料动力 |  | 13% |  |  |  |
| 维修费 |  | 6% |  |  |  |

（2）燃料动力费：

本项目燃料动力费考虑为项目管理人员的办公用电、用水等费用。其燃料及动力费按运营收入的3%计算。

（3）工资福利费用：

本项目运营期需新增劳动定员20 人，管理人员5 人，月平均工资4500 元；普通员工15 人，月平均工资4000 元。

参照江西省居民服务、维修和其他服务平均薪酬标准，人均薪资43745 元/年，因项目地处南昌市，在平均薪酬基础上略作调整。江西省2022 年国民经济行业人均收入标准如下图所示。

根据分析结果，当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，员工工

资每五年增长10%。

（4）维修费：

本项目固定资产原值采用直线折旧法，修理费用按照年折旧金额的5%计取。考虑到建筑和设备维修成本会随着使用年限增长而增加，因此项目修理费用按照每五年增长5%考虑。运营期第8 年、16 年、24 年增加一笔充电桩设备更新费用。

（5）其他费：

其他费用是指企业为管理和组织经营活动的各项费用，包括工会经费、职工教育经费、劳动保险费、失业保险费、技术开发费、业务招待费等各项费用。其他费用按照年度经营收入的1%估算。

按照各类项目成本预测方法，本次发行债券项目运营成本预测情况详见下表：

表：债券存续期成本预测汇总表

单位：万元

|  | 年度 | 外购燃料动力 | 工资福利费用 | 年维修成本 | 其他费用 | 税费 | 经营成本合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% |  | 每五年上升5% | 1% |  |  |
| 建设期 | 1 | - |  |  |  | 0.00 |  |
| 运营期 | 2 | 18.01 | 99 | 16.28 | 4.5 | 57.04 | 194.83 |
|  | 3 | 19.37 | 99 | 16.28 | 6.46 | 61.43 | 202.54 |
|  | 4 | 20.74 | 99 | 16.28 | 6.91 | 65.8 | 208.73 |
|  | 5 | 22.1 | 99 | 16.28 | 7.37 | 70.19 | 214.94 |
|  | 6 | 22.1 | 99 | 16.28 | 7.37 | 70.19 | 214.94 |
|  | 7 | 24.15 | 108.9 | 17.09 | 8.05 | 76.89 | 235.08 |
|  | 8 | 24.15 | 108.9 | 17.09 | 8.05 | 76.89 | 235.08 |
|  | 9 | 24.15 | 108.9 | 617.09 | 8.05 | 76.89 | 835.08 |
|  | 10 | 24.15 | 108.9 | 17.09 | 8.05 | 76.89 | 235.08 |
|  | 11 | 24.15 | 108.9 | 17.09 | 8.05 | 76.89 | 235.08 |
|  | 12 | 26.42 | 119.79 | 17.94 | 8.81 | 84.33 | 257.29 |
|  | 13 | 26.42 | 119.79 | 17.94 | 8.81 | 84.33 | 257.29 |
|  | 14 | 26.42 | 119.79 | 17.94 | 8.81 | 84.33 | 257.29 |
|  | 15 | 26.42 | 119.79 | 17.94 | 8.81 | 84.33 | 257.29 |
|  | 16 | 26.42 | 119.79 | 17.94 | 8.81 | 84.33 | 257.29 |
|  | 17 | 28.88 | 131.77 | 618.84 | 9.63 | 92.39 | 881.51 |
|  | 18 | 28.88 | 131.77 | 18.84 | 9.63 | 92.39 | 281.51 |
|  | 19 | 28.88 | 131.77 | 18.84 | 9.63 | 92.39 | 281.51 |
|  | 20 | 28.88 | 131.77 | 18.84 | 9.63 | 92.39 | 281.51 |
|  | 21 | 28.88 | 131.77 | 18.84 | 9.63 | 92.39 | 281.51 |
|  | 22 | 31.6 | 144.95 | 19.78 | 10.53 | 101.3 | 308.16 |
|  | 23 | 31.6 | 144.95 | 19.78 | 10.53 | 101.3 | 308.16 |
|  | 24 | 31.6 | 144.95 | 19.78 | 10.53 | 101.3 | 308.16 |
|  | 25 | 31.6 | 144.95 | 619.78 | 10.53 | 101.3 | 908.16 |
|  | 26 | 31.6 | 144.95 | 19.78 | 10.53 | 101.3 | 308.16 |
|  | 27 | 34.55 | 159.44 | 20.77 | 11.52 | 110.99 | 337.27 |
|  | 28 | 34.55 | 159.44 | 20.77 | 11.52 | 110.99 | 337.27 |
|  | 29 | 34.55 | 159.44 | 20.77 | 11.52 | 110.99 | 337.27 |
|  | 30 | 34.55 | 159.44 | 20.77 | 11.52 | 110.99 | 337.27 |
| 合计 |  | 795.77 | 3659.81 | 2332.73 | 263.79 | 2543.16 | 9595.26 |

2.财务费用

本次拟发行南昌市新建区2024年城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券以满足项目投资需求，年利率按照年化4.5%计算。根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。按照债券发行要求，专项债券每年偿还债券利息，到期一次性偿还本金。

项目还本付息情况详见下表：

| 借款还本付息表 |  |  |  |  | 金额单位：人民币万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 期初本金余额 | 本期发放/偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 | 应付利息 | 本息合计 |
| 第一年 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第三年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第四年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第五年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第六年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第七年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第八年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第九年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十一年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十二年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十三年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十四年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十五年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十六年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十七年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十八年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第十九年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十一年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十二年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十三年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十四年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十五年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十六年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十七年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十八年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第二十九年 | 6000.00 |  | 6000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 第三十年 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 4.50% | 270.00 | 8100.00 |
| 合计 |  | 6000.00 |  |  | 8100.00 | 14100.00 |

（三）项目存续期内项目的分年度收益

| 债券存续期内项目分年收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 0.00 | 2032年 | -30.07 | 2040年 | 81.26 | 2048年 | 145.23 |
| 2025年 | 405.48 | 2033年 | 569.93 | 2041年 | 681.26 | 2049年 | 745.23 |
| 2026年 | 443.24 | 2034年 | 569.93 | 2042年 | 681.26 | 2050年 | 814.24 |
| 2027年 | 482.51 | 2035年 | 623.50 | 2043年 | 681.26 | 2051年 | 814.24 |
| 2028年 | 521.75 | 2036年 | 623.50 | 2044年 | 681.26 | 2052年 | 814.24 |
| 2029年 | 521.75 | 2037年 | 623.50 | 2045年 | 745.23 | 2053年 | 814.24 |
| 2030年 | 569.93 | 2038年 | 623.50 | 2046年 | 745.23 | 合计 | 16931.29 |
| 2031年 | 569.93 | 2039年 | 623.50 | 2047年 | 745.23 |  |  |

- 项目资金测算平衡表/现金流量表

单位：万元

| 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目现金流入 | 8,512.00 | 2,640.11 | 645.78 | 691.24 | 736.69 | 736.69 | 805.01 | 805.01 | 805.01 | 805.01 | 805.01 |
| 1.业务活动现金流入 | - | 512.11 | 645.78 | 691.24 | 736.69 | 736.69 | 805.01 | 805.01 | 805.01 | 805.01 | 805.01 |
| 其中：停车位收入 | - | 221.76 | 237.60 | 253.44 | 269.28 | 269.28 | 296.21 | 296.21 | 296.21 | 296.21 | 296.21 |
| 充电桩收入 | - | 216.81 | 234.88 | 252.95 | 271.01 | 271.01 | 298.11 | 298.11 | 298.11 | 298.11 | 298.11 |
| 物业费收入 | - | 73.54 | 78.80 | 84.05 | 89.30 | 89.30 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
| 广告收入 | - | 88.20 | 94.50 | 100.80 | 107.10 | 107.10 | 112.46 | 112.46 | 112.46 | 112.46 | 112.46 |
| 2.融资活动现金流入 | 8,512.00 | 2,128.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：专项债券资金 | 6,000.00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本金投入 | 2,512.00 | 2,128.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目现金流出 | 8,512.00 | 2,382.58 | 475.47 | 481.87 | 488.28 | 488.28 | 508.75 | 508.75 | 1,108.75 | 508.75 | 508.75 |
| 1.业务活动现金流出 | 8,236.00 | 2,112.58 | 205.47 | 211.87 | 218.28 | 218.28 | 238.75 | 238.75 | 838.75 | 238.75 | 238.75 |
| 其中：项目建设流程 | 8,236.00 | 1,858.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关税费流出 | - | 59.75 | 64.36 | 68.94 | 73.53 | 73.53 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 80.56 |
| 业务成本流出 | - | 194.83 | 141.11 | 142.93 | 144.75 | 144.75 | 158.19 | 158.19 | 758.19 | 158.19 | 158.19 |
| 2.融资活动现金流出 | 276.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 其中：债券发行费用 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付债券利息 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 项目期初现金余额 |  | - | 257.53 | 427.84 | 637.21 | 885.62 | 1,134.03 | 1,430.29 | 1,726.55 | 1,422.81 | 1,719.07 |
| 项目期内现金变动 | - | 257.53 | 170.31 | 209.37 | 248.41 | 248.41 | 296.26 | 296.26 | (303.74) | 296.26 | 296.26 |
| 项目期末现金余额 | - | 257.53 | 427.84 | 637.21 | 885.62 | 1,134.03 | 1,430.29 | 1,726.55 | 1,422.81 | 1,719.07 | 2,015.33 |

续上表

| 项目 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目现金流入 | 880.79 | 880.79 | 880.79 | 880.79 | 880.79 | 962.77 | 962.77 | 962.77 | 962.77 | 962.77 | 1,053.39 |
| 1.业务活动现金流入 | 880.79 | 880.79 | 880.79 | 880.79 | 880.79 | 962.77 | 962.77 | 962.77 | 962.77 | 962.77 | 1,053.39 |
| 其中：停车位收入 | 325.83 | 325.83 | 325.83 | 325.83 | 325.83 | 358.41 | 358.41 | 358.41 | 358.41 | 358.41 | 394.25 |
| 充电桩收入 | 327.93 | 327.93 | 327.93 | 327.93 | 327.93 | 360.72 | 360.72 | 360.72 | 360.72 | 360.72 | 396.79 |
| 物业费收入 | 108.95 | 108.95 | 108.95 | 108.95 | 108.95 | 119.66 | 119.66 | 119.66 | 119.66 | 119.66 | 132.17 |
| 广告收入 | 118.08 | 118.08 | 118.08 | 118.08 | 118.08 | 123.98 | 123.98 | 123.98 | 123.98 | 123.98 | 130.18 |
| 2.融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：专项债券资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目现金流出 | 531.31 | 531.31 | 531.31 | 531.31 | 531.31 | 1,155.91 | 555.91 | 555.91 | 555.91 | 555.91 | 582.98 |
| 1.业务活动现金流出 | 261.31 | 261.31 | 261.31 | 261.31 | 261.31 | 885.91 | 285.91 | 285.91 | 285.91 | 285.91 | 312.98 |
| 其中：项目建设流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关税费流出 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 106.12 |
| 业务成本流出 | 172.96 | 172.96 | 172.96 | 172.96 | 172.96 | 789.12 | 189.12 | 189.12 | 189.12 | 189.12 | 206.86 |
| 2.融资活动现金流出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 其中：债券发行费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付债券利息 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 项目期初现金余额 | 2,015.33 | 2,364.81 | 2,714.29 | 3,063.77 | 3,413.25 | 3,762.73 | 3,569.59 | 3,976.45 | 4,383.31 | 4,790.17 | 5,197.03 |
| 项目期内现金变动 | 349.48 | 349.48 | 349.48 | 349.48 | 349.48 | (193.14) | 406.86 | 406.86 | 406.86 | 406.86 | 470.41 |
| 项目期末现金余额 | 2,364.81 | 2,714.29 | 3,063.77 | 3,413.25 | 3,762.73 | 3,569.59 | 3,976.45 | 4,383.31 | 4,790.17 | 5,197.03 | 5,667.44 |

续上表

| 项目 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目现金流入 | 1,053.39 | 1,053.39 | 1,053.39 | 1,053.39 | 1,151.51 | 1,151.51 | 1,151.51 | 1,151.51 | 37,078.35 |
| 1.业务活动现金流入 | 1,053.39 | 1,053.39 | 1,053.39 | 1,053.39 | 1,151.51 | 1,151.51 | 1,151.51 | 1,151.51 | 26,438.35 |
| 其中：停车位收入 | 394.25 | 394.25 | 394.25 | 394.25 | 433.68 | 433.68 | 433.68 | 433.68 | 9,859.58 |
| 充电桩收入 | 396.79 | 396.79 | 396.79 | 396.79 | 436.47 | 436.47 | 436.47 | 436.47 | 9,910.29 |
| 物业费收入 | 132.17 | 132.17 | 132.17 | 132.17 | 144.67 | 144.67 | 144.67 | 144.67 | 3,288.72 |
| 广告收入 | 130.18 | 130.18 | 130.18 | 130.18 | 136.69 | 136.69 | 136.69 | 136.69 | 3,467.96 |
| 2.融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,640.00 |
| 其中：专项债券资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000.00 |
| 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,640.00 |
| 二、项目现金流出 | 582.98 | 582.98 | 1,182.98 | 582.98 | 612.56 | 612.56 | 612.56 | 6,612.56 | 33,973.47 |
| 1.业务活动现金流出 | 312.98 | 312.98 | 912.98 | 312.98 | 342.56 | 342.56 | 342.56 | 342.56 | 19,867.47 |
| 其中：项目建设流程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,094.00 |
| 相关税费流出 | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | 2,664.33 |
| 业务成本流出 | 206.86 | 206.86 | 806.86 | 206.86 | 226.28 | 226.28 | 226.28 | 226.28 | 7,109.14 |
| 2.融资活动现金流出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 6,270.00 | 14,106.00 |
| 其中：债券发行费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
| 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 支付债券利息 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 8,100.00 |
| 项目期初现金余额 | 5,667.44 | 6,137.85 | 6,608.26 | 6,478.67 | 6,949.08 | 7,488.03 | 8,026.98 | 8,565.93 |  |
| 项目期内现金变动 | 470.41 | 470.41 | (129.59) | 470.41 | 538.95 | 538.95 | 538.95 | (5,461.05) | 3,104.88 |
| 项目期末现金余额 | 6,137.85 | 6,608.26 | 6,478.67 | 6,949.08 | 7,488.03 | 8,026.98 | 8,565.93 | 3,104.88 | 3,104.88 |

四、项目绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性：

1、项目建设是贯彻落实国家相关政策方针的需要；

为全面推进城镇老旧小区改造工作，2020 年7 月23 日，国务院办公厅印发了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23 号），该《意见》指出：到2020 年新开工改造城镇老旧小区3.9 万个，涉及居民近700 万户；到2022 年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。本次建设正是为了深入贯彻党的十九大全会、二十大政府工作报告精神，全面落实国务院决策部署，坚持走以人为核心的新型城镇化道路，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，突出稳增长、惠民生，明确工作责任，以为民惠民为出发点，运用共同缔造理念，抓重点、补短板、强弱项，重点解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、服务管理不健全等群众反映强烈的问题，持续固化创新成果，让人民拥有更多获得感、幸福感和安全感。

2、项目建设是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措；

随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋般涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为城市建设和管理水平的重要窗口。本次项目作为老旧小区综合整治改造范畴，项目的实施是一项惠及千家万户的安居工程、民生改造工程。近年来，随着南昌市城市化进程的不断推进，地区经济和城市建设迅速发展，对于南昌市提出了新的发展需求，目前，由于新建区翰香雅苑社区（福移路29 号）等5 个老旧小区建设年代较远，且跨越历时长，建筑风格多样，建设年代的差异性导致各建筑具有不同层次不同层级的损伤，其下水管、电管网、管线裸露且老化，小区具有小区道路路面经常性损毁，车辆自发性，乱停乱放、杂乱无章，需重新规范车位，保证消防通道。这不仅导致居民日常生活不便，而且存在重大安全隐患。此外，小区公共设施落后已严重影响到了居民基本生活、当地居民改造意愿较为强烈。总之，当前原有小区公共基础配套设施缺乏的问题亟待改进，其已不能满足当地城市快速发展和市政配套设施建设的需要。本项目建成后，将使小区环境带来极大的改善，使小区居住人民有一个更舒适、更优美的居住环境。项目的实施正是为进一步提升南昌市城市形象，完善当地城市功能，改善当地居民生活质量，对满足当地人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

3、项目建设是提升城市良好形象的需要；

随着社会的不断进步，大多数的老旧小区已经落后于时代的潮流和居民生活的要求。近年来，我国城市进程加快，导致老旧小区没有配套的设施，同时存在着严重的违章搭建等问题，这直接影响到居民的生活质量和美好城市的建设。城市建设的重要环节之一就是老旧小区改造。小区改造工作关系广大人民群众的基本住房利益，能有效解决居民的生活难题，改善群众生活状况，提升城市良好的形象。目前，国家越来越重视老旧小区改造工作，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》中明确指出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区的综合治理、危房和非成套住房改造。向新建区翰香雅苑社区（福移路29 号）等5 个老旧小区由于历经损耗、小区管理不完善等原因，使得部分建筑外立面陈旧。不但影响了小区的美观，而且存在着安全隐患，本项目的设施有利于推进住宅小区的综合治理、提高居民生活水平、维护小区形象与安全措施，为提升城市良好形象提供了有力的帮助。

4、是新建区经济发展的需要。

新建区，隶属江西省南昌市，南昌市中心城区之一，位于南昌市西部。新建区各项经济数据均保持较快较好的增长趋势。纵观近年来新建区经济发展状况，全区投资拉动经济增长特征非常明显，并且在未来较长时间内，投资仍是拉动新建区经济增长的主要动力，因此紧紧抓住政策机遇，抓住南昌市作为国家“一带一路”发展战略节点城市；鄱阳湖生态经济区建设和沿海产业加速向中西部转移的政策机遇，做大做强新建区产业、区位、交通等优势，进一步扩大开放、改善投资环境、有效承接沿海地区产业转移，促进全县经济建设更上一个台阶。综上所述，本项目的建设，有利于完善城市功能、进一步提高城市综合竞争力，对于改善新建区老旧小区的居住状况，优化投资环境，加快新建区周边乡镇的经济发展，均具有十分重要的意义。本项目的建设不仅是适时的且是十分必要的。

2、公益性：

1、本次改造工程正是针对居民的切实需求对社区现状环境进行改造，改善居民生活环境，构建环境优美的生活空间。

2、老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还可协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。

3、对老旧小区进行改造，使之达到整洁干净、亮化美化的要求，不仅可以较好地融入现代化城市格局，还可增强城市的吸引力和辐射力，为展示城市形象锦上添花。

3、收益性：

项目预期业务活动现金流入合计26526.55万元，各项业务活动现金流出合计8458.04万元，债券到期年份（2053年）的期末现金仍有4636.27万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计14100.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.28倍还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

| 文件类型 | 文件名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 可研批复 |  | 确定了项目名称、建设单位、建设内容、建设期限、投资估算及资金筹措计划 |
| 立项批复 | 《关于南昌市新建区2024 年城镇老旧小区改造项目建议书的批复》（新发改字〔2023〕284 号） | 确定了项目名称、建设单位、建设内容、建设期限、投资估算及资金筹措计划 |

（三）项目资金来源和可到位性

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为10640.00万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金6848.37万元；其二，拟发行专项债券6000.00万元。本期计划发行6000.00万元。

（四）债券资金需求合理性

本项目资本金比例43.61%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计14100.00万元，项目收益预计为16931.29万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.20，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

（六）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

五、项目风险分析

（一）风险分析

1、政策风险

政府制定的产业结构政策在实际运行中可能面临的风险。要通过解决规划、效益和产业能力问题来平衡建设单位、使用单位和项目承建单位三者之间的利益关系。

2、建筑成本风险

该工程要注意安全和确保质量，整个工程在资金使用、建设工期、工程质量上都有硬性规定。因此要严格控制建筑及设备成本，防止这方面风险的出现。

3、项目的资金风险

项目的筹资计划中，资金来源较复杂，如果这一计划在环节上出现问题，整个项目的运作将比较困难；反之，将促使整个项目顺利完成。

4、建设单位风险

建设单位风险包括经营不善、成本控制不力、管理水平低下以及工程质量，物业管理等方面的风险。因此，南昌市新建区的政府目标、产品定位选择，资金筹措选择、开发方式和质量控制选择等方面的决策能否有足够的理解并达成共识，且在具体实施的各个环节中能否准确到位就显得十分重要。

5、风险评价

综上所述，社会风险相对本项目而言，因为具有明确的目标，不确定性较小，因此其风险危害相应较小。建筑成本及资金风险较大，设计方案与项目建设的实际情况基本相符合。可以说，本项目总体上风险均处于可控范围。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的行业主管部门依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌市新建区城市管理和综合执法局，是依法批准设立的事业单位，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划： 南昌市新建区2024年城镇老旧小区改造项目本期年申请发行地方政府专项债券0.6亿元，期限30年，专项债券融资成本按4.50%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年9月23日，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市新建区2024年城镇老旧小区改造项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌市新建区2024年城镇老旧小区改造项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

进贤县智慧城市建设项目

实施方案

二〇二四年九月

项目基本情况

项目实施背景

信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。目前，我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，国务院印发的关于《促进大数据发展行动纲要》中指出结合国家政务信息化工程建设规划，统筹政务数据资源和社会数据资源，布局国家大数据平台、数据中心等基础设施。采用安全可信产品和服务，提升基础设施关键设备安全可靠水平。本项目建设正是整合各类政府信息平台和信息系统、整理分散的数据中心资源、加快完善国家基础信息资源体系的需求，亦是推动产业创新发展，培育新兴业态，助力经济转型的需要。

《江西省实施数字经济发展战略的意见》（赣办发〔2019〕6号）文件提到以推动数字经济高质量跨越式发展为主题，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”，着力推动数字技术创新应用，着力培育产业新赛道，着力赋能产业转型升级，着力加强数字基础设施建设，着力完善数字经济治理体系，努力建成全国数字经济发展新高地、中部地区的数字产业发展集聚区、产业数字化转型先行区、场景创新应用先导区、数字营商环境进贤县，为全面建设社会主义现代化江西提供有力支撑。

项目概况

1、参与主体

项目名称：进贤县智慧城市建设项目

实施单位：进贤县大数据中心。

2、建设地点

1.1.3.建设地点

进贤县县城及各乡镇。

3、建设内容

主要建设进贤县智慧交通、智慧政务、智慧城管、智慧管网、智慧园区、智慧环保、智慧工地、智慧农业、智慧社区、智慧公共安全、智慧电力平台以及购置服务器、交换机等相关设备，构建进贤县数字规划及无线网格全覆盖、网格化管理等系统软件、硬件工程等智慧城市基础建设。项目新增算力资源不低于1000核、内存不低于500GB、存储空间不低于100TB,云机房机柜使用率大于等于80%及配套建设其他附属设施。

详细建设指标内容：配置服务器63台、网络设备180台、信息存储设备60台、其他数字化设备250台,配置系统软件7套、个人终端软件应用1套等。新增算力资源不低于1000核、内存不低于500GB、存储空间不低于100TB，云机房机柜使用率大于等于80%。

4、项目建设工期为24个月，即2024年10月至2026年09月。

项目投资估算及资金筹措

项目投资估算

本项目静态总投资为26010.00万元。其中，工程费用22115.94万元，工程建设其他费用2655.49万元，预备费1238.57万元。

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 22,115.94 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 2,655.49 |
| 3 | 预备费 | 1,238.57 |
| 项目静态总投资 |  | 26,010.00 |

该项目静态总投资26,010.00万元，项目总投资估算27466.00万元。

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进贤县大数据中心 | 进贤县智慧城市建设项目 | 26,010.00 | 1,440.00 | 16.00 | 27,466.00 |

建设资金筹措方案

本项目资金来源为：地方政府配套资金及地方政府专项债资金，其中地方政府配套资金11466.00万元；专项债券16000.00万元，其中本期申请债券8000.00万元，下期申请债券8000.00万元。

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 占筹资总额比重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方财政配套资本金 | 11466.00 | 41.75% |
| 2 | 专项债券 | 16,000.00 | 58.25% |
| 2.1 | 本期申请债券额度 | 8,000.00 | 29.12% |
| 2.2 | 下期申请债券额度 | 8,000.00 | 29.13% |
| 3 | 合计 | 27466.00 | 100% |

分年度计划投资

本项目建设期为24个月，即2024年10月至2026年09月，项目年度投资计划如下所示：

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 22,115.94 | 9,634.21 | 9,058.36 | 3,423.37 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 2,655.49 | 796.46 | 1,327.51 | 531.52 |
| 3 | 预备费 | 1,238.57 | 371.70 | 619.50 | 247.37 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 26,010.00 | 10,802.37 | 11,005.37 | 4,202.26 |

项目预期收益、成本及融资情况

预期收入

本项目将其打造成立足进贤区域性智慧城市及云计算数字中心。建设进贤县智慧交通、智慧政务、智慧城管、智慧管网、智慧园区、智慧环保、智慧工地、智慧农业、智慧社区、智慧公共安全、智慧电力平台等，加快信息化领域新技术、新产品和新应用的推广应用，促进数字经济发展及产业转型升级。出租对象主要为进贤县所辖各级政府、单位、企业等，面向全市提供计算、存储等服务内容。目前已有8家企业与建设单位签订意向性协议，未来也将有政府单位租用云服务。此外，根据《南昌市“十四五”工业和信息化高质量发展规划》，到2025年，培育10户省级以上智能制造标杆企业，100个市级智能示范工厂、300个市级智能示范车间，3000户以上企业上云入网进平台，需求量较大。

本项目收入来源于两部分，分别为输出能力，出租算力和存储服务收益，基于专属云云资源池IntelX86池8核16G计算型算力资源不低于2090核vCPU、ESSD存储738TB资源，海光X86池提供算力4核8G计算型，因此4核8G计算型能提供不低于2920虚拟核，存储提供不低于860T。

本项目预计出租情况如表所示。

本项目出租能力统计表

| 行业云-互联网 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 类别 | 数量 | 备注 |
| 输出能力(Intel X86池) | 8核16G计算型 | 2090 | 虚拟核 |
|  | ESSD存储/T | 738 |  |
| 输出能力(海光X86池) | 4核8G计算型 | 2920 | 虚拟核 |
|  | ESSD存储/T | 860 |  |

按年出租价格参照阿里云和腾讯云服务市场网上公开行情进行确定，腾讯云价格较为优惠，按腾讯云服务器价格作为定价依据，见下图所示。使用率按照运营期第一年（2027年）30%，使用率每年按5%增加，运营期第13年及以后按照80%使用率测算。

（1）4核8G定价标准

（2）8核16G定价标准

（3）存储定价标准

主要收入情况见下表：

经营收入估算表（单位：万元）

|  | 年度 | 负荷 | 8核16G计算型收益 |  |  | Intel X86池存储收益 |  |  | 4核8G计算型收益 |  |  | ESSD存储收益 |  |  | 经营收入合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 服务单价（元/月/核） | 数量（核） | 年运营收入（万元） | 服务单价（元/月/T） | 数量（T） | 年运营收入（万元） | 服务单价（元/月/核） | 数量（核） | 年运营收入（万元） | 服务单价（元/月/T） | 数量（T） | 年运营收入（万元） |  |
| 建设期 | 第1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 第3年 | 30% | 1280.80 | 2090 | 963.67 | 717 | 738 | 190.49 | 192.90 | 2920 | 202.78 | 717 | 860 | 221.98 | 1578.93 |
|  | 第4年 | 35% | 1280.80 | 2090 | 1124.29 | 717 | 738 | 222.24 | 192.90 | 2920 | 236.57 | 717 | 860 | 258.98 | 1842.08 |
|  | 第5年 | 40% | 1280.80 | 2090 | 1284.90 | 717 | 738 | 253.99 | 192.90 | 2920 | 270.37 | 717 | 860 | 295.98 | 2105.23 |
|  | 第6年 | 45% | 1280.80 | 2090 | 1445.51 | 717 | 738 | 285.74 | 192.90 | 2920 | 304.16 | 717 | 860 | 332.97 | 2368.39 |
|  | 第7年 | 50% | 1280.80 | 2090 | 1606.12 | 717 | 738 | 317.49 | 192.90 | 2920 | 337.96 | 717 | 860 | 369.97 | 2631.54 |
|  | 第8年 | 55% | 1280.80 | 2090 | 1766.74 | 717 | 738 | 349.24 | 192.90 | 2920 | 371.76 | 717 | 860 | 406.97 | 2894.70 |
|  | 第9年 | 60% | 1280.80 | 2090 | 1927.35 | 717 | 738 | 380.99 | 192.90 | 2920 | 405.55 | 717 | 860 | 443.97 | 3157.85 |
|  | 第10年 | 65% | 1280.80 | 2090 | 2087.96 | 717 | 738 | 412.73 | 192.90 | 2920 | 439.35 | 717 | 860 | 480.96 | 3421.01 |
|  | 第11年 | 70% | 1280.80 | 2090 | 2248.57 | 717 | 738 | 444.48 | 192.90 | 2920 | 473.15 | 717 | 860 | 517.96 | 3684.16 |
|  | 第12年 | 75% | 1280.80 | 2090 | 2409.18 | 717 | 738 | 476.23 | 192.90 | 2920 | 506.94 | 717 | 860 | 554.96 | 3947.32 |
|  | 第13年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第14年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第15年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第16年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第17年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第18年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第19年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第20年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第21年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第22年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第23年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第24年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第25年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第26年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第27年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第28年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第29年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
|  | 第30年 | 80% | 1280.80 | 2090 | 2569.80 | 717 | 738 | 507.98 | 192.90 | 2920 | 540.74 | 717 | 860 | 591.96 | 4210.47 |
| 合计 |  |  |  |  | 63120.64 |  |  | 12477.26 |  |  | 13281.86 |  |  | 14539.90 | 103419.66 |

成本估算

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销费等，只考虑付现成本，主要为外购材料、燃料及动力费、工资及福利费、维修费用、其他费用、税费等各项支出。

1、外购材料费：本项目建设完成后为系统平台服务租赁，不涉及外购材料费；

2、燃料及动力费：本项目机房及系统水电消耗费用，按项目收入5%进行测算；

3、工资及福利费：本项目运行后主要投入人员为系统管理人员及系统运维人员，按管理人员3人，系统运维人员10人，平均7.5万元/人/年，每三年上涨3%；

4、设备更新运维费用：系统平台更新换代及电子类设备使用寿命一般为5年、8年、15年，本项目按照分批对本项目设备进行设备更新，十五年之前按运营期每五年更新20%，十五年之后按每五年更新30%；

5、其他费用：按（2）+（3）总和的4%测算；

6、软件运维服务费：软件运维服务费按收入的6%计算；

经营成本费用估算表见下表：

|  | 年度 | 燃料动力消耗 | 工资及福利费 | 软件运维服务费 | 设备更新及维修费 | 其他费用 | 税费 | 经营成本合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 第三年 | 78.95 | 97.50 | 126.31 |  | 10.59 | 104.21 | 417.56 |
|  | 第四年 | 92.10 | 97.50 | 147.37 |  | 11.38 | 121.58 | 469.93 |
|  | 第五年 | 105.26 | 97.50 | 168.42 |  | 12.17 | 138.95 | 522.30 |
|  | 第六年 | 118.42 | 100.43 | 189.47 |  | 13.13 | 156.31 | 577.76 |
|  | 第七年 | 131.58 | 100.43 | 210.52 |  | 13.92 | 173.68 | 630.13 |
|  | 第八年 | 144.73 | 100.43 | 231.58 | 4423.19 | 14.71 | 191.05 | 5105.68 |
|  | 第九年 | 157.89 | 103.44 | 252.63 |  | 15.68 | 208.42 | 738.06 |
|  | 第十年 | 171.05 | 103.44 | 273.68 |  | 16.47 | 225.79 | 790.43 |
|  | 第十一年 | 184.21 | 103.44 | 294.73 |  | 17.26 | 243.15 | 842.79 |
|  | 第十二年 | 197.37 | 106.54 | 315.79 |  | 18.23 | 260.52 | 898.46 |
|  | 第十三年 | 210.52 | 106.54 | 336.84 |  | 19.02 | 277.89 | 950.81 |
|  | 第十四年 | 210.52 | 106.54 | 336.84 | 4423.19 | 19.02 | 277.89 | 5374.00 |
|  | 第十五年 | 210.52 | 109.74 | 336.84 |  | 19.22 | 277.89 | 954.20 |
|  | 第十六年 | 210.52 | 109.74 | 336.84 |  | 19.22 | 277.89 | 954.20 |
|  | 第十七年 | 210.52 | 109.74 | 336.84 |  | 19.22 | 277.89 | 954.20 |
|  | 第十八年 | 210.52 | 113.03 | 336.84 |  | 19.41 | 277.89 | 957.69 |
|  | 第十九年 | 210.52 | 113.03 | 336.84 |  | 19.41 | 277.89 | 957.69 |
|  | 第二十年 | 210.52 | 113.03 | 336.84 | 6634.78 | 19.41 | 277.89 | 7592.47 |
|  | 第二十一年 | 210.52 | 116.42 | 336.84 |  | 19.62 | 277.89 | 961.29 |
|  | 第二十二年 | 210.52 | 116.42 | 336.84 |  | 19.62 | 277.89 | 961.29 |
|  | 第二十三年 | 210.52 | 116.42 | 336.84 |  | 19.62 | 277.89 | 961.29 |
|  | 第二十四年 | 210.52 | 119.91 | 336.84 |  | 19.83 | 277.89 | 964.99 |
|  | 第二十五年 | 210.52 | 119.91 | 336.84 |  | 19.83 | 277.89 | 964.99 |
|  | 第二十六年 | 210.52 | 119.91 | 336.84 | 6634.78 | 19.83 | 277.89 | 7599.77 |
|  | 第二十七年 | 210.52 | 123.51 | 336.84 |  | 20.04 | 277.89 | 968.80 |
|  | 第二十八年 | 210.52 | 123.51 | 336.84 |  | 20.04 | 277.89 | 968.80 |
|  | 第二十九年 | 210.52 | 123.51 | 336.84 |  | 20.04 | 277.89 | 968.80 |
|  | 第三十年 | 210.52 | 127.22 | 336.84 |  | 20.26 | 277.89 | 972.73 |
| 合计 |  | 5170.92 | 3098.75 | 8273.62 | 22115.94 | 496.18 | 6825.68 | 45981.09 |

本息债券应付本息情况

本次项目计划发行专项债金额16000.00万元，本次债券年利率为4.50%，据此预计专项债还本付息情况如下表：

还本付息表（单位：万元）

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  | 8,000.00 | 8.00 | 180.00 |  | 8,000.00 |
| 2025年 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8.00 | 540.00 |  | 16,000.00 |
| 2026年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2027年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2028年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2029年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2030年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2031年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2032年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2033年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2034年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2035年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2036年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2037年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2038年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2039年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2040年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2041年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2042年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2043年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2044年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2045年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2046年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2047年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2048年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2049年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2050年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2051年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2052年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2053年 | 16,000.00 |  |  | 720.00 |  | 16,000.00 |
| 2054年 | 16,000.00 |  |  | 540.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2055年 | 8,000.00 |  |  | 180.00 | 8,000.00 |  |
| 合计 |  | 16,000.00 | 16.00 | 21,600.00 | 16,000.00 |  |

（四）项目现金流量分析表

结合上述项目投资计划及资金筹措方案、项目运营收入和成本明细，本项目现金流量如下表所示。

| 项目/年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政配套资本金流入 | 2067.38 | 3238.77 | 5337.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券资金流入 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流入 |  |  |  | 1578.93 | 1842.08 | 2105.23 | 2368.39 | 2631.54 | 2894.70 | 3157.85 | 3421.01 |
| 现金流入总额 | 10067.38 | 11238.77 | 5337.54 | 1578.93 | 1842.08 | 2105.23 | 2368.39 | 2631.54 | 2894.70 | 3157.85 | 3421.01 |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 9631.38 | 10518.77 | 4617.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流出 |  |  |  | 417.56 | 469.93 | 522.30 | 577.76 | 630.13 | 5105.68 | 738.06 | 790.43 |
| 债券发行费用 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期债券还本付息 | 420.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 现金流出总额 | 10067.38 | 11238.77 | 5337.54 | 1137.56 | 1189.93 | 1242.30 | 1297.76 | 1350.13 | 5825.68 | 1458.06 | 1510.43 |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.37 | 652.15 | 862.94 | 1070.63 | 1281.42 | -2930.98 | 1699.79 | 1910.58 |
| 期末项目累计现金结存额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.37 | 1093.52 | 1956.46 | 3027.10 | 4308.51 | 1377.53 | 3077.33 | 4987.91 |

续表一：

| 项目/年度 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政配套资本金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流入 | 3684.16 | 3947.32 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 |
| 现金流入总额 | 3684.16 | 3947.32 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流出 | 842.79 | 898.46 | 950.81 | 5374.00 | 954.20 | 954.20 | 954.20 | 957.69 | 957.69 | 7592.47 | 961.29 |
| 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期债券还本付息 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 现金流出总额 | 1562.79 | 1618.46 | 1670.81 | 6094.00 | 1674.20 | 1674.20 | 1674.20 | 1677.69 | 1677.69 | 8312.47 | 1681.29 |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 2121.37 | 2328.86 | 2539.66 | -1883.53 | 2536.27 | 2536.27 | 2536.27 | 2532.78 | 2532.78 | -4102.00 | 2529.18 |
| 期末项目累计现金结存额 | 7109.28 | 9438.14 | 11977.79 | 10094.26 | 12630.53 | 15166.80 | 17703.06 | 20235.84 | 22768.62 | 18666.61 | 21195.80 |

续表二：

| 项目/年度 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政配套资本金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10643.68 |
| 债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000.00 |
| 运营期现金流入 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 103419.66 |
| 现金流入总额 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 4210.47 | 125852.87 |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 建设期资金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24767.68 |
| 运营期现金流出 | 961.29 | 961.29 | 964.99 | 964.99 | 7599.77 | 968.80 | 968.80 | 968.80 | 972.73 | 45981.09 |
| 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 本期债券还本付息 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 300.00 | 21600.00 |
| 现金流出总额 | 1681.29 | 1681.29 | 1684.99 | 1684.99 | 8319.77 | 1688.80 | 1688.80 | 1688.80 | 1272.73 | 91092.04 |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 2529.18 | 2529.18 | 2525.48 | 2525.48 | -4109.30 | 2521.67 | 2521.67 | 2521.67 |  | 34760.83 |
| 期末项目累计现金结存额 | 23724.98 | 26254.16 | 28779.65 | 31305.13 | 27195.83 | 29717.49 | 32239.16 | 34760.83 |  |  |

（五）资金平衡的现金净流入

本项目运营期间收入扣除付现的经营成本可用于资金平衡的现金净流入如下：

| 收入情况 |  |  |  |  | 借贷本息支付 |  |  | 项目收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 | 经营收入 | 经营成本 | 收益余额 | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |  | 420.00 | 420.00 |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  | 720.00 | 720.00 |  |
| 运营期 | 第三年 | 1578.93 | 417.56 | 1161.37 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第四年 | 1842.08 | 469.93 | 1372.15 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第五年 | 2105.23 | 522.30 | 1582.94 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第六年 | 2368.39 | 577.76 | 1790.63 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第七年 | 2631.54 | 630.13 | 2001.42 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第八年 | 2894.70 | 5105.68 | -2210.98 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第九年 | 3157.85 | 738.06 | 2419.79 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十年 | 3421.01 | 790.43 | 2630.58 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十一年 | 3684.16 | 842.79 | 2841.37 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十二年 | 3947.32 | 898.46 | 3048.86 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十三年 | 4210.47 | 950.81 | 3259.66 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十四年 | 4210.47 | 5374.00 | -1163.53 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十五年 | 4210.47 | 954.20 | 3256.27 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十六年 | 4210.47 | 954.20 | 3256.27 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十七年 | 4210.47 | 954.20 | 3256.27 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十八年 | 4210.47 | 957.69 | 3252.78 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十九年 | 4210.47 | 957.69 | 3252.78 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十年 | 4210.47 | 7592.47 | -3382.00 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十一年 | 4210.47 | 961.29 | 3249.18 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十二年 | 4210.47 | 961.29 | 3249.18 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十三年 | 4210.47 | 961.29 | 3249.18 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十四年 | 4210.47 | 964.99 | 3245.48 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十五年 | 4210.47 | 964.99 | 3245.48 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十六年 | 4210.47 | 7599.77 | -3389.30 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十七年 | 4210.47 | 968.80 | 3241.67 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十八年 | 4210.47 | 968.80 | 3241.67 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十九年 | 4210.47 | 968.80 | 3241.67 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第三十年 | 4210.47 | 972.73 | 3237.74 | 8000.00 | 720.00 | 8720.00 |  |
|  | 第三十一年 |  |  |  | 8000.00 | 300.00 | 8300.00 |  |
| 合计 |  | 103380.33 | 45973.38 | 57406.95 | 16000.00 | 21600.00 | 37600.00 | 57406.95 |
| 本息覆盖倍数 |  |  |  |  |  |  |  | 1.53 |

（六）抗压能力测试

鉴于项目收益预测依赖于一定的假设条件，依据当前的市场状况及数据，对于未来收益和现金流进行预测，未来实现情况存在不确定性，本着保守性原则，对项目收益下行波动情况进行抗压测试，作为衡量项目收益满足本息偿付的可靠性指标。

1.当项目收入下降10%相关测试数据如下：

| 收入情况 |  |  |  |  | 借贷本息支付 |  |  | 项目收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 | 经营收入 | 经营成本 | 收益余额 | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |  | 420.00 | 420.00 |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  | 720.00 | 720.00 |  |
| 运营期 | 第三年 | 1421.03 | 417.56 | 1003.48 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第四年 | 1657.87 | 469.93 | 1187.95 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第五年 | 1894.71 | 522.30 | 1372.42 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第六年 | 2131.55 | 577.76 | 1553.79 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第七年 | 2368.39 | 630.13 | 1738.26 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第八年 | 2605.23 | 5105.68 | -2500.45 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第九年 | 2842.07 | 738.06 | 2104.01 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十年 | 3078.91 | 790.43 | 2288.48 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十一年 | 3315.74 | 842.79 | 2472.96 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十二年 | 3552.58 | 898.46 | 2654.13 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十三年 | 3789.42 | 950.81 | 2838.61 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十四年 | 3789.42 | 5374.00 | -1584.58 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十五年 | 3789.42 | 954.20 | 2835.22 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十六年 | 3789.42 | 954.20 | 2835.22 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十七年 | 3789.42 | 954.20 | 2835.22 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十八年 | 3789.42 | 957.69 | 2831.73 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十九年 | 3789.42 | 957.69 | 2831.73 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十年 | 3789.42 | 7592.47 | -3803.05 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十一年 | 3789.42 | 961.29 | 2828.14 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十二年 | 3789.42 | 961.29 | 2828.14 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十三年 | 3789.42 | 961.29 | 2828.14 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十四年 | 3789.42 | 964.99 | 2824.43 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十五年 | 3789.42 | 964.99 | 2824.43 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十六年 | 3789.42 | 7599.77 | -3810.35 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十七年 | 3789.42 | 968.80 | 2820.62 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十八年 | 3789.42 | 968.80 | 2820.62 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十九年 | 3789.42 | 968.80 | 2820.62 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第三十年 | 3789.42 | 972.73 | 2816.69 | 8000.00 | 720.00 | 8720.00 |  |
|  | 第三十一年 |  |  |  | 8000.00 | 300.00 | 8300.00 |  |
| 合计 |  | 93077.70 | 45981.09 | 47096.60 | 8000.00 | 21600.00 | 37600.00 | 47096.60 |
| 本息覆盖倍数 |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |

- 当项目成本上升10%相关测试数据如下：

| 收入情况 |  |  |  |  | 借贷本息支付 |  |  | 项目收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经营收入 | 经营成本 | 收益余额 | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |  | 420.00 | 420.00 |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  | 720.00 | 720.00 |  |
| 运营期 | 第三年 | 1578.93 | 459.31 | 1119.61 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第四年 | 1842.08 | 516.92 | 1325.16 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第五年 | 2105.23 | 574.53 | 1530.71 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第六年 | 2368.39 | 635.53 | 1732.86 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第七年 | 2631.54 | 693.14 | 1938.41 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第八年 | 2894.70 | 5616.25 | -2721.55 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第九年 | 3157.85 | 811.86 | 2345.99 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十年 | 3421.01 | 869.47 | 2551.54 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十一年 | 3684.16 | 927.07 | 2757.10 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十二年 | 3947.32 | 988.30 | 2959.01 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十三年 | 4210.47 | 1045.90 | 3164.57 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十四年 | 4210.47 | 5911.40 | -1700.93 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十五年 | 4210.47 | 1049.62 | 3160.85 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十六年 | 4210.47 | 1049.62 | 3160.85 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十七年 | 4210.47 | 1049.62 | 3160.85 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十八年 | 4210.47 | 1053.46 | 3157.01 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十九年 | 4210.47 | 1053.46 | 3157.01 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十年 | 4210.47 | 8351.72 | -4141.25 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十一年 | 4210.47 | 1057.42 | 3153.05 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十二年 | 4210.47 | 1057.42 | 3153.05 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十三年 | 4210.47 | 1057.42 | 3153.05 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十四年 | 4210.47 | 1061.49 | 3148.98 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十五年 | 4210.47 | 1061.49 | 3148.98 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十六年 | 4210.47 | 8359.75 | -4149.28 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十七年 | 4210.47 | 1065.68 | 3144.79 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十八年 | 4210.47 | 1065.68 | 3144.79 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十九年 | 4210.47 | 1065.68 | 3144.79 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第三十年 | 4210.47 | 1070.00 | 3140.47 | 8000.00 | 720.00 | 8720.00 |  |
|  | 第三十一年 |  |  |  | 8000.00 | 300.00 | 8300.00 |  |
| 合计 |  | 103419.66 | 50579.20 | 52840.46 | 8000.00 | 21600.00 | 37600.00 | 52840.46 |
| 本息覆盖倍数 |  |  |  |  |  |  |  | 1.41 |

3.当项目收入下降10%且项目成本上升10%相关测试数据如下：

| 收入情况 |  |  |  |  | 借贷本息支付 |  |  | 项目收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 | 经营收入 | 经营成本 | 收益余额 | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |  | 420.00 | 420.00 |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  | 720.00 | 720.00 |  |
| 运营期 | 第三年 | 1421.03 | 459.31 | 961.73 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第四年 | 1657.87 | 516.91 | 1140.96 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第五年 | 1894.71 | 574.52 | 1320.19 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第六年 | 2131.55 | 635.53 | 1496.02 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第七年 | 2368.39 | 693.13 | 1675.26 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第八年 | 2605.23 | 5616.20 | -3010.97 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第九年 | 2842.07 | 811.86 | 2030.21 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十年 | 3078.91 | 869.46 | 2209.44 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十一年 | 3315.74 | 927.06 | 2388.69 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十二年 | 3552.58 | 988.29 | 2564.29 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十三年 | 3789.42 | 1045.89 | 2743.54 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十四年 | 3789.42 | 5911.35 | -2121.93 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十五年 | 3789.42 | 1049.61 | 2739.81 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十六年 | 3789.42 | 1049.61 | 2739.81 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十七年 | 3789.42 | 1049.61 | 2739.81 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十八年 | 3789.42 | 1053.45 | 2735.97 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第十九年 | 3789.42 | 1053.45 | 2735.97 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十年 | 3789.42 | 8351.65 | -4562.22 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十一年 | 3789.42 | 1057.41 | 2732.02 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十二年 | 3789.42 | 1057.41 | 2732.02 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十三年 | 3789.42 | 1057.41 | 2732.02 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十四年 | 3789.42 | 1061.48 | 2727.94 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十五年 | 3789.42 | 1061.48 | 2727.94 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十六年 | 3789.42 | 8359.67 | -4570.25 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十七年 | 3789.42 | 1065.67 | 2723.75 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十八年 | 3789.42 | 1065.67 | 2723.75 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第二十九年 | 3789.42 | 1065.67 | 2723.75 |  | 720.00 | 720.00 |  |
|  | 第三十年 | 3789.42 | 1069.99 | 2719.43 | 8000.00 | 720.00 | 8720.00 |  |
|  | 第三十一年 |  |  |  | 8000.00 | 300.00 | 8300.00 |  |
| 合计 |  | 93077.70 | 50578.74 | 42498.95 | 8000.00 | 21600.00 | 37600.00 | 42498.95 |
| 本息覆盖倍数 |  |  |  |  |  |  |  | 1.13 |

在发行人募投项目下收入入100%、90%和项目成本100%、110%的情况下，可实现现金流完全覆盖。

总体评价

通过测算，根据资金平衡测算分析，本项目债券本息资金覆盖率可达1.53，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。另外，项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

四、项目风险控制

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1.工期

影响项目工期的因素众多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2.工程事故

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。在工程施工过程中应在工程事故防范上足够重视。

相应风险控制措施：

由政府职能部门做好项目规划用地的预留工作，减少拆迁和工程实施难度，从而减少工程投资；

深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；

选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1.利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（三）影响项目现金流按时还本付息得风险及控制措施

1.投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡的最大风险在于对收入的预测，项目建设进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流量测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：本项目现金流测算环节聘请专业团队进行，测算结果较为可靠，且收入和成本数据测算依据较为充分。此外，进贤县人民政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例，以控制项目融资平衡风险。

2.资金管理不规范风险

本项目专项债券采用按每半年付息，到期一次还本的方式还款。如果债券资金挪作他用，现目运营收入没有规范统一管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加还款风险，有损政府声誉及投资人利益。

风险控制措施：

（1）规范用款人账户管理，一个项目对应一个账户，建立专户管理制度。项目收益债的实施主体，应当在银行开立专户，将债券资金、票息收入、偿债资金等纳入专户管理，专款专用，保证按时还本付息，不得用作其他用途。

（2）规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，用做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

五、事前绩效评估

（一）项目实施的必要性

1、项目建设是信息化建设配套运行管理机制的需要

信息化建设是政府治理现代化的核心，作为城市治理工作的一项重大而紧迫的战略任务，更离不开科学的管理。加快进贤县智慧城市建设的进程，就必须把握整体发展、全面提高的建设思路，创新管理方法和手段，构建一套结构合理、功能完善、满足需求的完整的运行管理机制，保证已投资建设的资源得到充分利用。

2、项目建设是信息技术产业融合发展，促进产业转型的需要

当前，全球信息技术呈加速发展趋势，信息技术在国民经济中的地位日益突出，信息资源也日益成为重要的生产要素。传统的信息化建设大多是政策的落实和业务的配套建设，没有更好的设计其顶层架构，更缺乏相应的信息化建设标准和管控机制来保障。通过构建“智慧城市”，去建设统一标准规范和需求管理、生态评价体系， 推动进贤县域信息化建设由政策驱动、规划驱动向部门需求驱动、业务要求驱动、百姓诉求驱动转变，逐步实现每一项系统建设和成果都能有效的满足业务需求和百姓诉求，从而破解传统的信息化规划性建设带来的不确定性风险和僵化思维，促进信息技术的快速发展，抢占新一轮信息技术产业制高点，以期更好地把握新一轮信息技术变革所带来的巨大机遇，进而促进区域社会经济又好又快地发展。

本项目的建设实施正是推动数字技术与经济社会发展深度融合，聚焦交叉创新产业，满足在工业互联网、智慧农业、数字健康、数字文创、智慧家居、智慧能源、数字降碳等领域聚力打造融合赛道的需求。

3、项目建设是提升城市治理能力，实现可持续发展的需要

改革开放40多年以来，我国城镇化建设取得了举世瞩目的成就，尤其是进入21世纪后，城镇化建设的步伐不断加快，每年有上千万的农村人口进入城市。随着城市人口不断膨胀，“城市病”成为困扰各个城市建设与管理的首要难题，资源短缺、环境污染、交通拥堵、安全隐患等问题日益突出。为了破解“城市病”困局，智慧城市应运而生。智慧城市体系的建设旨在依托公共资源的数据化、智能化，采用物联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，实现城市态势从微观到宏观的即时感知和动态监测能力，从而初步实现形成对整个城市全方面、多维度、纵景深的认知能力；依托建立多部门数据采集共享和业务协同机制，建立面向城市管理中诸多问题的治理能力。使城市变得更易于被感知，城市资源更易于被充分整合，在此基础上实现对城市的精细化和智能化管理，从而减少资源消耗，降低环境污染，解决交通拥堵，消除安全隐患，最终实现城市的可持续发展。

本项目的建设正是以管网、交通、公共安全、城市管理、工地等业务领域为切入点，建设自有管理信息化系统，切实解决进贤县城市治理面临的问题，实现区域可持续发展的需求。

4、项目建设是推进数字化公共服务，构筑美好数字生活的需要

城市的发展最终是为“人”服务，根本上是促进人在城市中更好地生活和发展。党的十九大报告强调了智慧城市的发展要注重以人为本，强调市民在智慧城市建设过程中的参与行为。新型智慧城市的建设也从过去的“信息技术”回归到了“人”这一最根本的出发点和落脚点。智慧城市建设以公共服务为牵引，结合新技术，以数字化推动就业、教育、公共卫生、健康、养老、托幼、社保等基本民生保障，发挥社会和市场活力，推进商业、文娱、体育、出行、旅游等质量服务数字化新模式、新业态健康发展，促进社会服务和数字平台深度融合，探索多领域跨界合作，推动医养结合、文教结合、体医结合、文旅融合。全域构建与数字化发展高度契合的多元应用场景，为企业提供发展机会、为群众提供良好体验，提升城市参与度，实现“人民城市人民建，人民城市人民管”

综上所述，项目建设是响应国家发展战略，提升区域影响力的需要；是信息技术产业融合发展，促进产业转型的需要；是提升城市治理能力，实现可持续发展的需要；是推进数字化公共服务，构筑美好数字生活的需要。因此，本项目建设十分必要。。

（二）项目实施的公益性

本项目具有相当正面的社会影响和较显著的社会效益。主要集中在以下方面：

智慧城市项目的建设将运用全新的信息化、智能化手段，汇聚城市数据，通过“智慧平台”进行合理的分析和调度，改善城市运行环境，提升城市管理智慧化、服务人性化、应急快速化、决策科学化水平，打造更为宜居、和谐的智慧进贤。通过智慧城市的建设，有望促成智慧型政府的打造，持续提升政府在决策规划、监督管理、公共服务和业务执行方面的综合能力。依托一系列面向政府的创新型应用，提高政府在经济社会和城市发展方面的分析能力和规划决策水平，提高政府在政府服务、民生服务、宏观决策、公共安全保障、商事服务、社会治理等领域的监控管理力度，丰富政府在人民生活幸福指数方面的服务手段，提升政府在内部运作和跨部门协同方面的效率。

项目社会因素及影响分析如表14-1所示。

表14-1：项目社会因素及影响分析表

| 社会因素 | 影响的范围程度 | 可能出现的后果 | 措施及建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对区域经济的影响 | 可增加当地的税收 | 正面 |  |
| 对城市建设的影响 | 可推动进贤区域建设步伐，改善居民生活环境 | 正面 | 按照规划要求进行设计建设 |
| 对居民生活水平与生活质量的影响 | 正面的积极影响 | 正面 |  |
| 对社会就业的影响 | 对项目区附近的居民带来更大的商业机会 | 直接或间接的带动就业 |  |
| 对地区基础设施的社会服务容量的影响 | 项目建设带动基础设施的完善 | 正面 | 其他基础设施应同步 |

（三）项目实施的收益性

1、利益群体对项目建设的态度与参与程度

经过分析，项目建成后将极大提高城市基础设施水平，完善进贤新型城市基础设施建设，优化当地资源配置，助推新型城镇化进程，加速城市经济发展。本项目既维护了城市居民的切身利益，保持了社会公平正义、和谐稳定，又拓展了城市发展空间，加快了城市建设，拉动了区域经济增长，使人民群众的生活环境得到质的提升。因此必然也会得到广大群众的支持。

2、各级组织对项目建设的态度及支持程度

（1）本项目有利于提高进贤政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力。本项目的实施是贯彻执行国家相关政策的结果，是国家鼓励支持的。

（2）本项目关系到进贤城市化建设进程，因此进贤政府非常重视本项目，从人力、财力、物力上支持本项目的实施，积极协助做好项目前期各项准备工作。

3、地区文化状况对项目的适应程度

项目建设与进贤县城市发展规划一致。项目建设是为了完善城市新型基础设施建设，优化城市基础功能，提升城市品质。本项目的建设是当地政府支持城市化发展的明智选择。项目建成后能为当地的社会环境、人文环境所接纳，项目与当地社会环境是相互适应的。

（四）建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得进贤县发改委批复。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（五）资金来源及到位可行性

本项目资金来源为：地方政府配套资金及地方政府专项债资金，其中地方政府配套资金11466.00万元，专项债券16000.00万元，其中本期发行8000.00万元，下期申请发行8000.00万元。后续资本金由财政配套落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

（六）收入、成本、收益预测的合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续预计产生年均经营收入3693.56万元，年均总成本1642.18万元，年均税金及附加243.77万元，偿债备付率为1.53倍。

债券存续期收益基本符合市场情况，预测合理性较高。

（七）债券资金需求合理性

本项目资本金比例38.49%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计37600.00万元。项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.53，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

（八）偿债计划可行性和偿债风险点

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券16000万元；每半年年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息1440.00万元，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2026年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（九）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

六、专项债发行方案

（一）发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为进贤县大数据中心，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

（二）发行计划

本项目本期申请发行地方政府专项债券16000.00万元，本期发行8000.00万元，下期申请发行8000.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.50%估算。

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）信息披露

在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

进贤县智能安防小区升级改扩建工程

实施方案

2024年9月

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

进贤县位于江西省中部、鄱阳湖南岸，是省会英雄城南昌的东大门，为南昌市管辖，面积1971平方公里，人口62.02万人，辖21个乡镇，具有文化底蕴深厚、交通区位优越、资源生态一流、特色产业蓬勃的鲜明特点。

文化底蕴深厚。进贤，始建于晋太康元年，具有1700多年的建县历史，因孔子弟子七十二贤人之澹台灭明在此南游讲学而得名，意为“进能纳贤”之地，素有“物华天宝、人杰地灵”之称，孕育的晏殊、晏几道、董源、徐熙、巨然、舒芬、朱仙舫等名仕俊杰光耀史册，朱元璋、王安石、汤显祖、戴叔伦、李绅等历史名人在此留下的灿烂篇章翰墨留香。特别是进贤耕读文化与崇尚文化兼收并蓄、历代传承，催生了“走遍天下路、不如李家渡”的千年酒乡李渡镇，“华夏笔都”文港镇，“江南四大米市”温圳镇。深厚的历史文化底蕴，不仅铸造了进贤历史上的辉煌，而且必将为进贤今后的发展崛起提供丰富的滋养。

交通区位优越。进贤自古被誉为“东南之藩蔽，闽浙之门户”，是长珠闽三个经济三角洲的共同腹地，已经融入了东南沿海经济发达地区“八小时经济圈”，距南昌市仅60公里，具有承东启西、沟通南北的战略地位。这里铁路交通便利快捷，浙赣铁路复线横穿全境；这里公路交通四通八达，梨温高速、温厚高速、京福高速、长沙高速以及320、316国道，在县域南部的温圳境内交错连结，构成了全省乃至全国的交通枢纽；昌万公路横穿北部乡镇，不仅成为连接省会南昌和赣东北地区的大动脉，而且为进贤全面对接和融入南昌提供了难得的机遇；乡乡通油路、村村通水泥路，为推动全民创业，促进加速崛起打好了基础、夯实了后劲；这里水路交通潜力巨大，南部乡镇可由抚河经赣江直达长江，北部乡镇可通过鄱阳湖直达长江；这里空中交通较为方便，县境内的温江至乐化的高速公路直达昌北机场。优越的区位，便利的交通，使进贤成为人流、物流、资金流和信息流的聚集地，为进贤推进大开放、实施大招商、促进大发展，提供了十分有利的条件。

资源生态一流。境内有90万亩山，90万亩水，90万亩耕地，号称“三山三水三分田，一分道路和庄园”，素有“鱼米之乡”的美誉。境内湖山壮美秀丽，气候四季宜人，森林覆盖率达40.8%，具有一流的青山、一流的绿水、一流的空气、一流的生态。尤其是面积达32万亩的全国最大县域内湖——军山湖，更是进贤得天独厚的资源财富，有着巨大的开发潜力，被誉为进贤的北部明珠和绿色聚宝盆。出产的油菜、大豆、黑芝麻产量居江西省首位，“贤湖牌”大米、黑芝麻，“军山湖清水大闸蟹”以及“金峰”茶叶，是闻名遐迩、享誉中外的绿色食品。进贤已成为“南昌市都市型农业绿色环保生物食品生产基地”“江西省优质农副产品供应基地”“国家河蟹生产出口基地”和沿海大中城市的生态休闲旅游“后花园”。

特色产业蓬勃。近年来，按照“发展特色经济、壮大特色产业、打造特色板块”的发展思路，经过多年来的努力，进贤已经形成了市场占有大、产品品牌响、竞争能力强、地方特色鲜明的“七个一”产业集群。一是医疗器械“一根针”。就是以一次性输液器为主导的医疗器械产业，我们已经有了生产销售企业近500来家，全国医疗器械百强企业20多家，超5家企业进入前20强，目前国内市场占有率超过了40%以上；二是文化用品“一支笔”。就是以文化用笔为主导的，涵盖毛笔、金属笔、圆珠笔、中性笔、水性笔五大系列、一百多个品种的文化用品产业。进贤县文港镇，被国家授予“华夏笔都”的荣誉称号。三是高空礼弹“一盆花”。就是以高空礼花弹为主导的烟花鞭炮产业。李渡烟花集团是亚洲最大的高科技、花园式烟花生产企业，产品享誉海内外，多次获得国际金奖，国庆50周年天安门大庆、上海APEC会议黄浦江之夜、香港回归、奥运会等重要庆典活动燃放的烟花都出自这里。四是食品加工“一瓶酒”。就是以李渡酒业为主导的食品加工业。李渡酒业曾与四特齐名，被列为“江西四大名酒”之一。同时，在扩大再生产规模时，发掘出“元代无形堂烧酒作坊遗址”，被列为“2003年中国十大考古发现之一”。产品曾获得“乌兰巴托国际博览会金奖”，“2003年中国白酒典型风格金奖”。五是钢架结构“一张网”。就是钢网钢构业。主要分布在进张工业走廊，初步具备了生产规模化、营销网络化、产业簇群化的特点，产品占全国市场份额的四分之一。六是特种水产“一只蟹”。就是以“军山湖清水大闸蟹”为主导的特种水产养殖业。“军山湖清水大闸蟹”取得了“无公害农产品”“绿色食品”“有机食品”证书和“著名商标”“江西名牌产品”等称号。通过连续每年在全国沿海等地举办鄱阳湖螃蟹节，“军山湖清水大闸蟹”已成为国内外知名度较高的生态绿色无公害品牌，产品畅销全国，已取得出口权。七是万亩茶园“一株茶”。就是金峰万亩茶园，该茶园自然条件优越，所辖区内土壤适应茶叶生长，管理精细，且茶叶的质量好，茶叶润度高，清香味浓，取水次数多，公司注册的“金峰金针”等系列产品深受广大消费者喜爱，产品畅销浙江、山东、东北三省及内蒙古等城市，并通过沿海经销商运销欧美等国际市场。“七个一”特色支柱产业迅速成长，已经成为进贤县域经济的重要“增长极”，成为进贤加速崛起的“推力器”，成为进贤走向世界的“金招牌”。赢得了“笔不到进贤不齐”“医疗器械不到进贤不全”“高空礼花不到进贤不美”“酒不到进贤不香”“河蟹不到进贤不纯”等美誉。同时，围绕“培育新兴产业”，大力发展新能源新材料、生物医药、汽车配件、纺织服装等新兴特色产业，着力打造县域经济新的增长极。

2022年预计全年实现地区生产总值375亿元，增长4.5%。1-11月，规模以上工业增加值增长4.7%；固定资产投资增长2.9%；外贸进出口总值增长43.9%，位列全市第三；一般公共预算收入同口径增长13.3%，限额以上消费品零售总额增长15.6%，规上服务业营业收入增长28.6%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7.2%、6.8%，五项指标增速均位列全市第一。新增“五上”企业26家。市场主体总量突破6万户，年度净增27.1%。

特色产业聚优成势。围绕“2+1+N”1产业体系，先后出台促进医疗器械、绿色建筑产业集群高质量发展等政策性文件。1-11月，医疗器械、钢结构两大产业集群完成营业收入250.8亿元、163.3亿元，分别增长10%、15%。医疗器械商贸服务平台、九州通配送交易中心正式运营，医药集团集采配送平台加快推进。荣获中国医疗器械协会授予的全国“医疗器械之乡”称号，获评“省级装配式建筑产业基地”。建成高标准农田1.1万亩，荣获全省2021年度高标准绩效二等奖。新增“三品一标”2农产品17个。培育省级农业产业化龙头企业5家，64家省市龙头企业实现联农带农3.4万余户。三里乡入围全国农业产业强镇创建名单，为全市唯一。我县入选2022年国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，为全省唯一。在全市率先成立县属国有信息产业公司。全县首座大型商业综合体吾悦广场满铺开业，70%品牌首次进入进贤市场。“文港毛笔”获批国家地理标志证明商标。李渡酒业荣获第四届南昌市市长质量奖、江西省井冈质量奖提名奖。

现代服务业不断发展。按照《促进商贸消费升级三年行动》深入实施，培育新业态，激发新活力，新城吾悦广场这一引爆性项目快速推进。大力发展“全域旅游”，引进培育九曲溪塘文化旅游度假、西湖李家红色旅游以及进贤县传统村落修缮等项目，强力推进一大批农业休闲旅游文化基地，有序抓好了疫情防控下的旅游产业的复兴和市场的开放。积极建设特色产业带及电商产业基地，支持本土企业开发专业平台，建设“县、乡、村”三级物流系统，形成产业链前后端，产业链服务端，产业链支撑端为一体的电子商务特色产业链条。“双十一”期间电商网络销售额突破2亿元，单日发货量超100万单，新增淘宝镇3个，位列全省第一。

（二）项目实施背景

党的二十大报告指出：提高公共安全治理水平。坚持安全第一，预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管。提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强国家区域应急力量建设。强化食品药品安全监管，健全生物安全监管预警防控体系。完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能。

党的十八大以来，“总体国家安全观”形成了一系列重要论述。《突发事件应急预案管理办法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》《“十四五”国家应急体系规划》等相关政策文件，不断完善我国的公共安全治理体系，强化公共安全治理能力和水平，推动公共安全治理水平和治理体系现代化建设，也进一步明确了应急管理对于公共安全治理的重要性。

（1）社区治安形势日益复杂，缺乏智能化管理手段

从小区视频监控和智能应用来看，各小区基本上都安装了视频监控系统，但是普遍存在着前端点位覆盖不足，监控盲区较多、清晰度不高等问题。并且，缺乏基于视频的智能分析和应用，难以满足小区安防管理需求。

居委会和物业对于房屋情况、实际居住人员、外来人员、外来车辆等缺乏管理手段，对危险物品堆放、火灾、烟雾、燃气泄漏等安全隐患缺乏感知手段。

部分地区公安和综治部门已逐步开展了智能门禁、人脸抓拍、WiFi嗅探等应用的试点和建设，并形成了各自的系统和应用开发，但目前主要存在着前端采集设备不足、数据源少、多种类型信息资源缺乏整合等问题，成为制约数据分析和应用模型开发的瓶颈。

（2）人员流动性大，难以实现精细化管控

近年来，随着经济建设的飞速发展，城市流动人口具有基数大、居住位置分散、文化素质和生活水平各不相同、管理难度高等特点，发生在社区的各类治安和刑事案件呈逐年上升趋势，为人民群众安居乐业、城市综合治理和公安“打、防、管、控”带来了巨大的威胁和挑战。在人力资源有限的情况下，急需通过智能化手段准确识别常住人口、流动人口、关注人员，实现人员的精细化管控。

（3）人力资源有限，重点关注人员难以完全兼顾

社区是人员活动离不开的区域，长期居住及流动出现的人员复杂，部分刑满释放人员、精神病患者、问题青年、上访闹访人员等都给社区的稳定体系带来不安全因素，同时社区内的孤寡老人、活动不便人员需要社会的温暖与政府的呵护。现有的管理体系需要投入较大的人力，如何向技术要资源、向技术要时间，实现异常事件的自动分析、自动提醒成为难题。

（4）社区人车管控不足，缺乏对多源数据的融合应用

对人、车等目标的轨迹分析和布控需求——可对我区范围内的人员、车辆轨迹进行分析，对重点人员和车辆进行布控，发现其行踪时报警。

基于GIS的操作和展示界面需求——在地图上进行“一标四实”信息的直观展示和上述各项功能的操作。

分析、研判、预警等应用需求——可对海量多维度数据资源进行碰撞分析和研判预警，提供服务于实战的应用工具，对社区异常情况进行预警。

（5）项目建设的必要性

小区是城市生活的基本单元，是市民生活的聚居地和归宿地，全面提升小区治理水平将有效带动基层社会治理水平提质增效，事关广大人民群众的获得感、幸福感和安全感。

通过智慧平安小区建设与应用，可有效破解统计实有人口底数难、监管重点人口难、管理流动人口出租屋难、“一标四实”动态采集难、防范入室盗窃案难、“汗水警务”向“指尖警务”转型难、大数据深度融合难、“零距离”服务群众难等8大难题的问题。特别是老旧开放式小区，安装智能安防系统后，小区可实现由乱到治的根本性转变。

实施进贤县“智能安防小区”建设应用项目，对于保护人民群众生命财产安全、满足人民群众对美好生活的向往需要、提升城市品质形象、夯实平安建设根基、创建社会治理现代化和打造市域治理现代化试验区具有十分重要的意义，是重大的平安工程、民生工程和数字工程。为全面提升南昌社会治理现代化水平，擦亮“昌治久安”品牌，提升群众安全感满意度，南昌市已将“智慧平安小区”建设纳入南昌十大民生实事项目，因此项目是必要的。

（三）项目基本情况

1、项目名称

进贤县智能安防小区升级改扩建工程

2、项目建设单位

中共进贤县委员会政法委员会

3、项目地址

南昌市进贤县。

4、项目性质

改建。

5、项目建设内容及规模

项目主要包含对进贤县城市社区管委会及相关乡镇共92个小区进行安防改造，主要内容包含智能安防小区平台升级（包含原有进贤县智能安防小区汇聚平台扩容、智慧平安小区平台功能扩容、视频接入服务器、数据级联推送平台服务器、数据级联推送平台等）、小区安防设备建设（包含前端点位基础设施建设、网络及安全建设、视频图像存储部署等，其中包含各类交换机4台，防火墙2台，光模块96个，前端点位视频采集系统2395台、信息发布系统90台、各类存储服务器15台、配套辅材、通信链路建设、设备用电等）、二三类视频接入（包含公安雪亮平台二三类社会资源点接入专线链路）等。

（1）前端智能基础设施：

（A）前端视频采集设备：本项目只完成各类场景的视频监控覆盖，不作其他要求，共计建设前端视频采集设备2395台，其中选用400万全彩摄像机2395台。

前端摄像机主要技术参数及规模表

| 序号 | 摄像机类型 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight； 宽动态≥120dB； 传感器尺寸不小于1/1.8"CMOS； 最大光圈数F1.0； 焦距&视场角： 焦距≥4mm，水平视场角≥88.7°，垂直视场角≥44.7°，对角视场角≥107.5°； 内置暖白光补光灯，补光距离：≥30m； 支持防眩光过曝； 最大图像尺寸≥2560×1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 不少于1个内置麦克风； 不少于1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 防护等级不低于IP66； | 台 | 2395 |

（B）信息发布系统：户外立柜电子屏90台。

前端摄像机主要技术参数及规模表

| 序号 | 摄像机类型 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight； 宽动态≥120dB； 传感器尺寸不小于1/1.8"CMOS； 最大光圈数F1.0； 焦距&视场角： 焦距≥4mm，水平视场角≥88.7°，垂直视场角≥44.7°，对角视场角≥107.5°； 内置暖白光补光灯，补光距离：≥30m； 支持防眩光过曝； 最大图像尺寸≥2560×1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 不少于1个内置麦克风； 不少于1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 防护等级不低于IP66； | 台 | 2395 |

（C）前端智能基础设施辅材、传输链路、设备用电等配套设施：前端点位配套辅材1项、户外立柜电子屏配套辅材1项、前端点位专线链路2395条、户外电子屏信息发布链路90条、市平台汇聚链路（市县平台对接）1条、设备用电1项。

前端智能基础设施辅材、传输链路、设备用电等配套设施规模表

| 序号 | 名称 | 取费内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配套辅材 |  |  |  |
| 1 | 前端点位配套辅材 | 含施工所需杆件，室外安防箱，PVC管，摄像机支架、电源线，网线等。 | 项 | 1 |
| 2 | 户外立柜电子屏配套辅材 | 地笼尺寸448*240*500mm，4*M16螺纹钢，高出水泥基础18mm；含水泥基础，基础根据地笼尺寸定制。 | 项 | 1 |
| 二 | 通信链路建设 |  |  |  |
| 1 | 前端点位专线链路 | 20M专线链路，3年服务费用 | 条 | 2395 |
| 2 | 户外电子屏信息发布链路 | 户外电子屏信息发布链路，用于链接信息发布平台发布所属社区（村）公共服务事项代办点的地理位置、工作时间、联系方式、服务功能、办理事项清单、办事须知等内容的指引公告，网速10M,3年服务费用 | 条 | 90 |
| 3 | 市平台汇聚链路（市县平台对接） | 进贤县智能安防小区平台汇聚至南昌市平台，网速200M，3年服务费用 | 条 | 1 |
| 三 | 设备用电 |  |  |  |
| 1 | 设备用电 | 3年电费 | 项 | 1 |

（2）智能安防小区平台升级

（A）智能安防小区平台升级：视频接入服务器1台、数据级联推送平台服务器1台、数据级联推送平台1套（含基础包1套、视图数据级联1套、治安数据级联1套）、智能安防小区汇聚平台扩容1套、智慧平安小区平台功能扩容1套（含人车分析服务器1台、人车布控管理服务器1台、16口交换机1台、平台功能升级1套等保三级测评1项等保三级1项、平台服务器托管1套、平台对接专线1条、数据传输专线1条、数据库服务器升级1套、原有平台对接1项）。

智能安防小区平台升级主要技术参数及规模表

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频接入服务器 |  | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置不少于1颗CPU，核数≥8核，主频≥2.1GHz 内存：≥16GDDR4； 硬盘：配置不少于2块2TSATA硬盘； 网口：≥2个千兆电口 电源：采用高效冗余电源 | 台 | 1 |
| 2 | 数据级联推送平台服务器 |  | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置不少于1颗CPU，单颗CPU核数≥10核，主频≥2.4GHz； 内存：配置不少于64GDDR4； 硬盘：配置不少于2块1.2TSAS硬盘； 网口：配置不少于2个千兆电口； 电源：采用高效冗余电源 | 台 | 1 |
| 3 | 数据级联推送平台 | 基础包 | 数据级联推送平台是一款通用的、轻量的低代码数据集成平台，解决数据集成过程中对接形式多样、跨网数据摆渡、数据标准不统一等问题。该平台具备以下功能： 1、支持以数据库、接口、文件、消息队列等形式进行平台间数据对接 2、支持通过1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 3、支持通过治安部标协议推送一标三实（人员、房屋、实有单位）、小区、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备（人脸抓拍、车辆抓拍）、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、楼栋、单元、小区物业及业主委员会基础信息、小区战果统计、热点、终端、电缆数据给到三方平台。 4、支持通过治安部标协议接收第三方推送的一标三实（人员、房屋、实有单位）、小区、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备（人脸抓拍、车辆抓拍）、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、楼栋、单元、小区物业及业主委员会基础信息、小区战果统计、热点、终端、电压源数据。 5、支持通过GA/T1400及扩展协议，推送人员、房屋、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备、人脸/车辆/人体抓拍数据给第三方。 6、支持通过GA/T1400及扩展协议，接收第三方推送的人员、房屋、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备、人脸/车辆/人体抓拍数据。 7、支持通过私有协议同网级联上下级平台的一标三实（人员、房屋、实有单位）、小区、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备（人脸抓拍、车辆抓拍）、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、人体抓拍数据、楼栋、单元、小区物业及业主委员会基础信息、小区战果统计、虚拟身份、Mac数据（热点、终端）、电话数据。 8、支持通过私有协议跨网级联上下级平台的一标三实（人员、房屋、实有单位）、小区、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备（人脸抓拍、车辆抓拍）、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、人体抓拍数据、楼栋、单元、小区物业及业主委员会基础信息、小区战果统计、虚拟身份、Mac数据（热点、终端）、电话数据。 9、支持通过私有协议从本级采集一标三实（人员、房屋、实有单位）、小区、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备（人脸抓拍、车辆抓拍）、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、人体抓拍数据、楼栋、单元、小区物业及业主委员会基础信息、小区战果统计、虚拟身份、Mac数据（热点、终端）、电话数据。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 视图数据级联 |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 治安数据级联 |  | 套 | 1 |
| 6 | 智能安防小区汇聚平台扩容 | 视频监控 | 视频监控授权扩容 | 套 | 1 |

| 7 | 智慧平安小区平台功能扩容 | 人、车分析服务器 | 基于人、车智能解析服务器的能力，提供重点人员识别、陌生人识别、人体识别、车辆识别的智能应用，同时支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件；支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示；支持人脸抓拍记录查询；支持黑白名单管理。 机箱规格：2U标准机架式 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：128GDDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G10K2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 人、车布控管理服务器 | 支持300张/秒人脸图片分析、比对 支持300万人脸名单库比对报警，支持128个名单库； 支持1000万人脸静态库； 支持100张/秒人体车辆图片分析； 支持车牌布控； 支持导入录像分析（人脸录像可同步开启布控）； 机箱规格：2U标准机架式 处理器：2颗Intel至强系列5218RCPU；2张TeslaT4GPU卡； 内存：256GBDDR4内存； 硬盘：1块240GBSSD（系统）；3块480GBSSD（数据存储）；4块8TBSATA盘（图片存储）； | 台 | 1 |
| 9 |  | 16口交换机 | 1.性能：交换容量≥128Gbps；包转发速率≥16.2Mpps 2.端口：≥8个百兆电口，≥8个千兆电口，≥2千兆光口 3.支持≥9台设备混合堆叠，MAC地址表≥16K 4.二层环网功能：支持STP/RSTP/MSTP/SmartLink 5.支持静态路由、RIP、RIPing、OSPFV1/V2/V3 6.QoS：支持双向端口限速、流限速，限速粒度≤16kbps、支持Diff-ServQoS、支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制、支持802.1p、DSCP优先级映射 7.支持ARP入侵检测功能、支持L2～L4包过滤功能、集中式MAC和802.1x认证、用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发 8.支持DHCPServer 9.支持SNMPv1/v2/v3，WEB网关、命令行接口（CLI） | 台 | 1 |
| 10 |  | 平台功能升级 | 智慧平安小区增加功能服务管理系统建设服务 | 套 | 1 |
| 11 |  | 等保三级测评 | 根据相关技术标准从信息系统的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据和备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等10个层面进行测评，并参考用户自身信息安全管理要求，从安全控制间、层面间、区域间和系统结构间的综合分析进行整体测评。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 等保三级 | 1、下一代防火墙（含WAF/防篡改模块）： 云防火墙带宽－应用层100M-Iarge.22vCPUs¦4GB系统盘80G； 2、日志审计： 云日志审计资产数-10个资产-xlarge.24vCPUs¦8GB系统盘40G数据盘400G； 3、终端安全EDR（防病毒/补丁/基线/微隔离）： 终端安全EDR资产数-10个资产-Iarge.22vCPUs¦4GB系统盘300G； 4、堡垒机：云堡垒机资产数-10个资产－ Iarge.22vCPUs¦4GB系统盘300G； 5、安全管理中心（主机漏扫）： 安全管理中心基础版（主机漏扫）资产数-10个资产-xlarge.24vCPUs¦8GB系统盘200G5M公网带宽1个弹性IP。 6、数据库审计-云数据库审计流量-100Mbps-xlarge.24vCPUs¦8GB系统盘140G数据盘400G | 项 | 1 |
| 13 |  | 平台服务器托管 | 人、车分析服务器和人、车布控管理服务器托管服务（三年）。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 平台对接专线 | 用于对接雪亮工程，300M平安小区专线（三年） | 条 | 1 |
| 15 |  | 数据传输专线 | 原有IPRAN云专线提速至200M | 条 | 1 |
| 16 |  | 数据库服务器升级 | 服务器升级至8核、64G、2T | 套 | 1 |
| 17 |  | 原有平台对接 | 原有平台对接 | 项 | 1 |

（B）网络及安全建设：汇聚交换机2台、核心框式交换机2台、防火墙2台、万兆光模块42个、千兆光模块54个。

网络及安全建设主要技术参数及规模表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1U机架式交换机； 交换容量：756Gbps/7.56Tbps； 包转发率：252Mpps/432Mpps； 不少于48个千兆电口，4个万兆SFP+光口； 不少于1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位； 支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS； 支持SNMPV1/V2c/V3网管； 采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 2 |
| 2 | 核心框式交换机 | 支持双电源，双主控，6块业务板卡 交换容量：76.8Tbps/336Tbps 包转发率：8640Mpps/57600Mpps 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案 支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL 支持CPU保护技术 支持VRRP 支持RRPP、ERPS 支持虚拟化 不少于32个万兆光口SFP+，48个千兆光口SFP，48个千兆电口。 | 台 | 2 |
| 3 | 防火墙 | 网络接口：不少于16个千兆电口（带2对Bypass）、8个千兆光口、2个万兆光口 管理接口：不少于1个CON口、1个HA口、1个MGT口 USB接口：不少于2个USB3.0口 IPSecVPN隧道数≥8000 SSL用户数（标配/最大）≥8/2000 IPSecVPN吞吐量≥5Gbps 最大网络层吞吐量≥20Gbps（大包），2610Mbps（小包） | 台 | 2 |
| 4 | 万兆光模块 | 万兆多模双纤光模块 TX850nm/10G RX850nm/10G LC 多模双纤双向 距离300m 0～70℃ SFP 发射光功率：-6.5～-1dBm 接收灵敏度（低值）：-11dBm | 个 | 42 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆多模双纤光模块 TX850nm/1.25G RX850nm/1.25G LC 多模双纤双向 距离500m 0～70℃ SFP 发射光功率：-9.5～-4dBm 接收灵敏度（低值）：-18dBm | 个 | 54 |

（C）视频图像存储解析：视频云存储管理服务器2台、视频云存储服务器12台、图片云存储服务器1项、云存储管理平台扩容1套（含节点设备数12个、前端点位数2395个、存储虚拟化容量4650TB）、云存储运维平台（节点接入软件）扩容12套、存储服务器托管	1套。

视频图像存储解析主要技术参数及规模表

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频云存储管理服务器 |  | 2U机架式服务器 处理器：采用64位多核处理器，核数≧16； 内存：≥32GBDDR4； 硬盘：不少于2个热插拔960GBSSD硬盘 网口：不少于2个千兆网口； 电源：采用冗余电源 | 台 | 2 |
| 2 | 视频云存储服务器 |  | 1、8U48盘位磁盘阵列； 2、处理器：双多核处理器； 3、内存：32GB，可扩展至256GB； 4、SSD：240GB； 5、存储容量不少于：384TB； 6、支持硬盘热插拔； 7、支持磁盘检测预警及修复； 8、支持设备接入管理、录像计划执行、流转发服务，支持数据存储服务、视频/图片接入服务、存储空间管理、数据读写服务； 9、数据接口不少于：6个千兆以太网口；管理接口不少于：1个千兆以太网口； 10、电源：冗余电源1+1； 11、工作温度：5℃～35℃； | 台 | 12 |
| 3 | 图片云存储服务器 |  | 需扩容400.5T | 项 | 1 |
| 4 | 云存储管理平台扩容 | 节点设备数 | 节点设备授权扩容 | 个 | 12 |
| 5 |  | 前端点位数 | 前端点位接入授权扩容 | 个 | 2395 |
| 6 |  | 存储虚拟化容量 | 云存储容量授权扩容 | TB | 4650 |
| 7 | 云存储运维平台扩容 | 节点接入软件 | 1、包含管理、存储、异构、网关、加速等节点的数量。 2、接入服务：为视频云存储设备提供运维采集服务，如CPU、内存、IO、磁盘、槽位、容量、电源、风扇、网卡等关键指标的实时状态和历史数据； | 套 | 12 |
| 8 | 存储服务器托管 |  | 视频云存储管理服务器与视频云存储服务器托管，（3年） | 套 | 1 |

6、项目总投资及资金筹措

（1）项目总投资

本项目总投资估算为2998.33万元，包含工程费2734.95万元（包含设备费2436.75万元和安装费298.20万元）、工程建设其他费176.05万元、预备费87.33万元。

（2）资金筹措

总投资为2998.05万元，所有列支的费用拟采用发行专项债和地方政府自行筹集资金解决。

7、建设周期

本项目建设期为12个月，从2024年1月起，到2024年12月结束。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

（1）编制依据

（1）本项目实施方案说明书及附表等；

（2）本项目经批准后的项目建议书；

（3）《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第55号）；

（4）《软件工程软件开发成本度量规范》（GB/T 36964-2018）

（5）《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504 号）；

（6）《南昌市重大重点城市建设项目管理实施细则》洪府[2004]3号；

（7）中国软件行业协会《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》2006；

（8）《软件开发项目概算指南》；

（9）中电科普天科技股份有限公司关于本项目设计采购的合同；

（10）国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007] 670号）；

（11）国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(审计价格[2002]1980号）；

（12）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

（13）《进贤县政府投资评审管理办法》（进府办发【2022】32号）；

（14）建设单位提供的其他有关资料及规定，并结合本项目的特点确定；

（15）其他费用按照国家有关规定计取。

（16）前期进贤县同类项目财审后的设备及材料等单价表，以及省内同类项目在江西公共资源交易网中标的公示价。

（2）项目投资估算

本项目总投资估算为2998.33万元，包含工程费2734.95万元（包含设备费2436.75万元和安装费298.20万元）、工程建设其他费176.05万元、预备费87.33万元。

项目总投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 合计（万元） |  |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程费 |  | 其他费用 |  |
|  |  | 设备费 | 安装费 |  |  |
| Ⅰ | 工程费 | 2436.75 | 298.20 | 0.00 | 2734.95 |
| 一 | 软硬件设备及材料采购费 | 1696.19 | 298.20 | 0.00 | 1994.39 |
| （一） | 智能安防小区平台升级 | 337.12 | 0.00 | 0.00 | 337.12 |
| 1 | 视频接入服务器 | 2.74 |  |  | 2.74 |
| 2 | 数据级联推送平台服务器 | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 3 | 数据级联推送平台 | 19.50 |  |  | 19.50 |
| 4 | 智能安防小区汇聚平台扩容 | 52.00 |  |  | 52.00 |
| 5 | 人、车分析服务器 | 8.40 |  |  | 8.40 |
| 6 | 人、车布控管理服务器 | 47.00 |  |  | 47.00 |
| 7 | 16口交换机 | 0.43 |  |  | 0.43 |
| 8 | 平台功能升级 | 125.20 |  |  | 125.20 |
| 9 | 等保三级测评 | 13.50 |  |  | 13.50 |
| 10 | 等保三级 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 11 | 平台服务器托管 | 14.00 |  |  | 14.00 |
| 12 | 数据传输专线 | 12.70 |  |  | 12.70 |
| 13 | 数据库服务器升级 | 2.85 |  |  | 2.85 |
| 14 | 原有平台对接 | 19.80 |  |  | 19.80 |
| （二） | 网络及安全建设 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 54.98 |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.96 |  |  | 1.96 |
| 2 | 核心框式交换机 | 19.12 |  |  | 19.12 |
| 3 | 防火墙 | 24.70 |  |  | 24.70 |
| 4 | 万兆光模块 | 6.93 |  |  | 6.93 |
| 5 | 千兆光模块 | 2.27 |  |  | 2.27 |
| （三） | 视频图像存储 | 600.53 |  |  | 600.53 |
| 1 | 视频云存储管理服务器 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 2 | 视频云存储服务器 | 259.20 |  |  | 259.20 |
| 3 | 图片云存储服务器 | 124.02 |  |  | 124.02 |
| 4 | 云存储管理平台扩容（节点设备数） | 1.66 |  |  | 1.66 |
| 5 | 云存储管理平台扩容（前端点位数） | 2.87 |  |  | 2.87 |
| 6 | 云存储管理平台扩容（存储虚拟化容量） | 39.53 |  |  | 39.53 |
| 7 | 云存储运维平台扩容（节点接入软件） | 1.66 |  |  | 1.66 |
| 8 | 存储服务器托管 | 165.00 |  |  | 165.00 |
| （四） | 前端点位视频采集系统 | 194.00 | 287.40 | 0.00 | 481.40 |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 194.00 | 287.40 |  | 481.40 |
| （五） | 信息发布系统 | 243.00 | 10.80 | 0.00 | 253.80 |
| 1 | 户外立柜电子屏 | 243.00 | 10.80 |  | 253.80 |
| （六） | 配套辅材 | 266.57 | 0.00 | 0.00 | 266.57 |
| 1 | 前端点位配套辅材 | 261.89 |  |  | 261.89 |
| 2 | 户外立柜电子屏配套辅材 | 4.68 |  |  | 4.68 |
| 二 | 链路及设备用电费 | 720.46 | 0.00 | 0.00 | 720.46 |
| （一） | 通信链路建设 | 361.21 | 0.00 | 0.00 | 361.21 |
| 1 | 前端点位专线链路 | 330.51 |  |  | 330.51 |
| 2 | 户外电子屏信息发布链路 | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 3 | 市平台汇聚链路（市县平台对接） | 12.70 |  |  | 12.70 |
| （二） | 设备用电 | 359.25 | 0.00 | 0.00 | 359.25 |
| 1 | 设备用电 | 359.25 |  |  | 359.25 |
| 三 | 二三类视频接入 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 20.10 |
| 1 | 二三类视频接入专线链路 | 20.10 |  |  | 20.10 |
| Ⅱ | 工程建设其他费 | 0.00 | 0.00 | 176.05 | 176.05 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | 40.64 | 40.64 |
| 2 | 工程咨询可行性研究费 |  |  | 8.84 | 8.84 |
| 3 | 工程设计费 |  |  | 58.95 | 58.95 |
| 4 | 工程监理费 |  |  | 63.12 | 63.12 |
| 5 | 可行性研究报告评审费 |  |  | 4.51 | 4.51 |
| Ⅲ | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 87.33 | 87.33 |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 87.33 | 87.33 |
| Ⅳ | 总计（万元） | 2998.33 |  |  |  |

（二）资金筹措方案

项目总投资2998.33万元；发行专项债券及区财政资金，其中发行专项债券2397.78万元。

本项目建设期为12个月，从2024年1月起，到2024年12月结束。

项目投资分年计划表

|  | 项目 | 合计（万元） | 2023（万元） | 2024（万元） | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资构成 | 软硬件设备及材料采购费 | 2014.49 |  | 2014.49 |  |
|  | 施工及设备用电 | 720.46 |  | 720.46 |  |
|  | 工程建设其他费 | 176.05 |  | 176.05 |  |
|  | 预备费 | 87.33 |  | 87.33 |  |
|  | 合计 | 2998.33 |  | 2998.33 |  |
| 筹资构成 |  |  |  |  |  |
|  | 资本金 | 600.55 |  |  |  |
|  | 其他融资渠道 |  |  |  |  |
|  | 债券 | 2397.78 |  |  |  |
|  | 合计 | 2998.33 |  |  |  |

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）经营收入分析

本项目预计于2025年即计算期第2年投产运营。主要收入来源于大屏广告收入及平台广告收入。

1、预测收入

本项目收入：为大屏广告收入及平台广告收入，均作为政府性基金预算收入列入地方财政预算。

（1）大屏广告收入

本次建设投入大屏，共90个大屏，按照600元/月进行租出。同时微信app增加广告位，接收线上广告。项目运营期第一年运营负荷为60%，运营期每年增加5%，最高负荷为80%。

（2）平台广告收入

根据APP客户端广告位发布价目表参考明细，广告位发布价为 1200元/月-24000元/月。本项目平台广告收入按5000元/月计算，按项目建成后92个小区共计90个广告商计算，之后价格按每五年上涨5%。 项目运营期第一年运营负荷为60%，运营期每年增加5%，最高负荷为80%。

上述收入按简易税率5%征收。具体测算见下表：

| 项目收入税金估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 平台广告收入（万元） |  |  |  |  | 平台广告收入（万元） |  |  |  |  | 增值税（5%） | 全部收入（不含税） | 税金及附加 |
|  | 收费标准（元/年 ） | 可服务小区数量（个） | 年负荷率（%） | 年服务收入（含税） | 年服务收入（不含税，税率5%） | 收费标准（元/年 ） | 可接纳广告商个数（个） | 年负荷率（%） | 年广告收入（含税） | 年服务收入（不含税，税率5%） |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.72 | 90 | 60% | 38.88 | 36.936 | 6 | 90 | 60% | 324 | 307.8 | 18.144 | 344.736 | 2.9241 |
| 2025 | 0.72 | 90 | 65% | 42.12 | 40.014 | 6 | 90 | 65% | 351 | 333.45 | 19.656 | 373.464 | 3.167775 |
| 2026 | 0.72 | 90 | 70% | 45.36 | 43.092 | 6 | 90 | 70% | 378 | 359.1 | 21.168 | 402.192 | 3.41145 |
| 2027 | 0.72 | 90 | 75% | 48.6 | 46.17 | 6 | 90 | 75% | 405 | 384.75 | 22.68 | 430.92 | 3.655125 |
| 2028 | 0.72 | 90 | 80% | 51.84 | 49.248 | 6 | 90 | 80% | 432 | 410.4 | 24.192 | 459.648 | 3.8988 |
| 2029 | 0.756 | 90 | 80% | 54.432 | 51.7104 | 6.3 | 90 | 80% | 453.6 | 430.92 | 25.4016 | 482.6304 | 4.09374 |
| 2030 | 0.756 | 90 | 80% | 54.432 | 51.7104 | 6.3 | 90 | 80% | 453.6 | 430.92 | 25.4016 | 482.6304 | 4.09374 |
| 2031 | 0.756 | 90 | 80% | 54.432 | 51.7104 | 6.3 | 90 | 80% | 453.6 | 430.92 | 25.4016 | 482.6304 | 4.09374 |
| 2032 | 0.756 | 90 | 80% | 54.432 | 51.7104 | 6.3 | 90 | 80% | 453.6 | 430.92 | 25.4016 | 482.6304 | 4.09374 |
| 2033 | 0.756 | 90 | 80% | 54.432 | 51.7104 | 6.3 | 90 | 80% | 453.6 | 430.92 | 25.4016 | 482.6304 | 4.09374 |
| 2034 | 0.7938 | 90 | 80% | 57.1536 | 54.29592 | 6.615 | 90 | 80% | 476.28 | 452.466 | 26.67168 | 506.76192 | 4.298427 |
| 2035 | 0.7938 | 90 | 80% | 57.1536 | 54.29592 | 6.615 | 90 | 80% | 476.28 | 452.466 | 26.67168 | 506.76192 | 4.298427 |
| 2036 | 0.7938 | 90 | 80% | 57.1536 | 54.29592 | 6.615 | 90 | 80% | 476.28 | 452.466 | 26.67168 | 506.76192 | 4.298427 |
| 2037 | 0.7938 | 90 | 80% | 57.1536 | 54.29592 | 6.615 | 90 | 80% | 476.28 | 452.466 | 26.67168 | 506.76192 | 4.298427 |
| 2038 | 0.7938 | 90 | 80% | 57.1536 | 54.29592 | 6.615 | 90 | 80% | 476.28 | 452.466 | 26.67168 | 506.76192 | 4.298427 |
| 2039 | 0.83349 | 90 | 80% | 60.01128 | 57.010716 | 6.94575 | 90 | 80% | 500.094 | 475.0893 | 28.005264 | 532.100016 | 4.51334835 |
| 2040 | 0.83349 | 90 | 80% | 60.01128 | 57.010716 | 6.94575 | 90 | 80% | 500.094 | 475.0893 | 28.005264 | 532.100016 | 4.51334835 |
| 2041 | 0.83349 | 90 | 80% | 60.01128 | 57.010716 | 6.94575 | 90 | 80% | 500.094 | 475.0893 | 28.005264 | 532.100016 | 4.51334835 |
| 2042 | 0.83349 | 90 | 80% | 60.01128 | 57.010716 | 6.94575 | 90 | 80% | 500.094 | 475.0893 | 28.005264 | 532.100016 | 4.51334835 |
| 2043 | 0.83349 | 90 | 80% | 60.01128 | 57.010716 | 6.94575 | 90 | 80% | 500.094 | 475.0893 | 28.005264 | 532.100016 | 4.51334835 |
| 2044 | 0.8751645 | 90 | 80% | 63.011844 | 59.8612518 | 7.2930375 | 90 | 80% | 525.0987 | 498.843765 | 29.4055272 | 558.7050168 | 4.739015768 |
| 2045 | 0.8751645 | 90 | 80% | 63.011844 | 59.8612518 | 7.2930375 | 90 | 80% | 525.0987 | 498.843765 | 29.4055272 | 558.7050168 | 4.739015768 |
| 2046 | 0.8751645 | 90 | 80% | 63.011844 | 59.8612518 | 7.2930375 | 90 | 80% | 525.0987 | 498.843765 | 29.4055272 | 558.7050168 | 4.739015768 |
| 2047 | 0.8751645 | 90 | 80% | 63.011844 | 59.8612518 | 7.2930375 | 90 | 80% | 525.0987 | 498.843765 | 29.4055272 | 558.7050168 | 4.739015768 |
| 2048 | 0.8751645 | 90 | 80% | 63.011844 | 59.8612518 | 7.2930375 | 90 | 80% | 525.0987 | 498.843765 | 29.4055272 | 558.7050168 | 4.739015768 |
| 2049 | 0.918922725 | 90 | 80% | 66.1624362 | 62.85431439 | 7.657689375 | 90 | 80% | 551.353635 | 523.7859533 | 30.87580356 | 586.6402676 | 4.975966556 |
| 2050 | 0.918922725 | 90 | 80% | 66.1624362 | 62.85431439 | 7.657689375 | 90 | 80% | 551.353635 | 523.7859533 | 30.87580356 | 586.6402676 | 4.975966556 |
| 2051 | 0.918922725 | 90 | 80% | 66.1624362 | 62.85431439 | 7.657689375 | 90 | 80% | 551.353635 | 523.7859533 | 30.87580356 | 586.6402676 | 4.975966556 |
| 2052 | 0.918922725 | 90 | 80% | 66.1624362 | 62.85431439 | 7.657689375 | 90 | 80% | 551.353635 | 523.7859533 | 30.87580356 | 586.6402676 | 4.975966556 |
| 合计 |  |  |  | 1664.493365 | 1581.268697 |  |  |  | 13870.77804 | 13177.23914 | 776.7635702 | 14758.50783 | 125.1837718 |
| 注：计算期从2024年1月起至本期债券偿还期2052年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）经营成本分析

本项目成本主要包括外购材料、人员工资、动力费用、设备设施维修费、其他费用、折旧及摊销费用以及债券利息（运营期）和发行费。

①燃料及动力费用

主要为日常生产的水、电等动力费用，经测算，年平均成本为收入的2%。计算期2025年1月开始至2053年12月止。

②人员经费

本项目人员定员为15人，月平均工资初始为3600元/月，后每三年递增5%。计算期2025年1月开始至2053年12月止。

③软件运维费

测算年平均成本为收入的8%。计算期2025年1月开始至2053年12月止。

④折旧及摊销费

根据估算表，本项目按投资总额确定固定资产原值，统一按30年确定折旧费，不计残值。每年折旧为103.4万元，计算期2025年1月开始至2053年12月止。

⑤维修更新费

本项目涉及的智能化设备较多，应考虑设备定期更换费用，按当年固定资产折旧的20%计取。计算期2025年1月开始至2053年12月止。

⑥管理费用

为日常的经营管理费用，本次测算按收入的2%计取。计算期2025年1月开始至2053年12月止。

⑦本项目专项债券发行规模：2397.78万元，债券期限30年，债券利率4.5%，发行费率0.1%，每半年付息，到期一次性还本。

利息=2397.78×4.5%×30=3237.003万元

发行费=2397.78×0.1‰=2.4万元

各年成本具体见下表：

| 项目运营成本估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 年份 | 燃料及动力 | 人员经费 | 软件运维费 | 维修更新费 | 管理费用 | 运营费用合计 | 折旧及摊销 | 合计 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 6.89 | 48.6 | 27.58 | 20.67 | 6.89 | 110.6386648 | 103.4 | 214.0 |
| 2026 | 7.47 | 64.8 | 29.88 | 20.67 | 7.47 | 130.2860248 | 103.4 | 233.6 |
| 2027 | 8.04 | 64.8 | 32.18 | 20.67 | 8.04 | 133.7333848 | 103.4 | 237.1 |
| 2028 | 8.62 | 68.1 | 34.47 | 20.67 | 8.62 | 140.4807448 | 103.4 | 243.8 |
| 2029 | 9.19 | 68.1 | 36.77 | 20.67 | 9.19 | 143.9281048 | 103.4 | 247.3 |
| 2030 | 9.65 | 68.1 | 38.61 | 20.67 | 9.65 | 146.6859928 | 103.4 | 250.0 |
| 2031 | 9.65 | 71.55 | 38.61 | 20.67 | 9.65 | 150.1359928 | 103.4 | 253.5 |
| 2032 | 9.65 | 71.55 | 38.61 | 20.67 | 9.65 | 150.1359928 | 103.4 | 253.5 |
| 2033 | 9.65 | 71.55 | 38.61 | 20.67 | 9.65 | 150.1359928 | 103.4 | 253.5 |
| 2034 | 9.65 | 75.15 | 38.61 | 20.67 | 9.65 | 153.7359928 | 103.4 | 257.1 |
| 2035 | 10.14 | 75.15 | 40.54 | 20.67 | 10.14 | 156.6317752 | 103.4 | 260.0 |
| 2036 | 10.14 | 75.15 | 40.54 | 20.67 | 10.14 | 156.6317752 | 103.4 | 260.0 |
| 2037 | 10.14 | 78.9 | 40.54 | 20.67 | 10.14 | 160.3817752 | 103.4 | 263.7 |
| 2038 | 10.14 | 78.9 | 40.54 | 20.67 | 10.14 | 160.3817752 | 103.4 | 263.7 |
| 2039 | 10.14 | 78.9 | 40.54 | 20.67 | 10.14 | 160.3817752 | 103.4 | 263.7 |
| 2040 | 10.64 | 82.8 | 42.57 | 20.67 | 10.64 | 167.3223467 | 103.4 | 270.7 |
| 2041 | 10.64 | 82.8 | 42.57 | 20.67 | 10.64 | 167.3223467 | 103.4 | 270.7 |
| 2042 | 10.64 | 82.8 | 42.57 | 20.67 | 10.64 | 167.3223467 | 103.4 | 270.7 |
| 2043 | 10.64 | 87 | 42.57 | 20.67 | 10.64 | 171.5223467 | 103.4 | 274.9 |
| 2044 | 10.64 | 87 | 42.57 | 20.67 | 10.64 | 171.5223467 | 103.4 | 274.9 |
| 2045 | 11.17 | 87 | 44.70 | 20.67 | 11.17 | 174.7149468 | 103.4 | 278.1 |
| 2046 | 11.17 | 91.35 | 44.70 | 20.67 | 11.17 | 179.0649468 | 103.4 | 282.4 |
| 2047 | 11.17 | 91.35 | 44.70 | 20.67 | 11.17 | 179.0649468 | 103.4 | 282.4 |
| 2048 | 11.17 | 91.35 | 44.70 | 20.67 | 11.17 | 179.0649468 | 103.4 | 282.4 |
| 2049 | 11.17 | 95.85 | 44.70 | 20.67 | 11.17 | 183.5649468 | 103.4 | 286.9 |
| 2050 | 11.73 | 95.85 | 46.93 | 20.67 | 11.73 | 186.9171769 | 103.4 | 290.3 |
| 2051 | 11.73 | 95.85 | 46.93 | 20.67 | 11.73 | 186.9171769 | 103.4 | 290.3 |
| 2052 | 11.73 | 100.65 | 46.93 | 20.67 | 11.73 | 191.7171769 | 103.4 | 295.1 |
| 2053 | 11.73 | 100.65 | 46.93 | 20.67 | 11.73 | 191.7171769 | 103.4 | 295.1 |
| 合计 | 295.1701567 | 2331.6 | 1180.680627 | 599.44 | 295.1701567 | 4702.06094 | 2997.2 | 7699.26094 |
| 注：计算期从2024年1月起至本期债券偿还期2053年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）还本付息情况

本项目计划发行专项债券金额为2397.78万元。根据目前30年期国债利率，从客观、谨慎角度出发，债券年利率暂取4.5%，据此预计专项债券利息合计为3237.00万元，本息合计5634.78万元。其中，本期预计利息3237.00万元，本息预计5634.78万元。

按照本项目专项债券发行计划，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目本期拟发行专项债券还本付息情况如下表所示：

| 项目债券还本付息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：人民币万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 年度 | 期初本金 | 本期新增 | 本期偿还 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| 进贤县智能安防小区升级改扩建工程 | 2024 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2025 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2026 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2027 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2028 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2029 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2030 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2031 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2032 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2033 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2034 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2035 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2036 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2037 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2038 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2039 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2040 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2041 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2042 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2043 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2044 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2045 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2046 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2047 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2048 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2049 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2050 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2051 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2052 | 2397.78 |  |  | 2397.78 | 107.90 | 107.90 |
|  | 2053 | 2397.78 |  | 2397.78 | 0 | 107.90 | 2505.68 |
|  | 合计 |  | 2397.78 | 2397.78 |  | 3237.003 | 5634.783 |

（四）偿债能力分析

本次发行专项债券各项预期现金流入合计14758.51万元，各项现金流出合计4702.06万元，期末收益余额10056.45万元，债券本金与利息合计为5634.78万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.78倍，还本付息资金有充分保障。债券存续期间整体资金流入，流出情况及期末现金如下表所示：

| 项目收益与融资平衡测算表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  |  |  |  | 现金流出 |  |  |  |  | 现金净流量 |  |  |
|  | 债券资金流入 | 其他融资资金流入 | 运营期现金流入 | 现金流入总额 | 建设期资金流出 | 运营期现金流出 | 债券发行费用 | 本期债券还本付息 | 现金流出总额 | 当年项目现金净流入 | 期末项目累计现金结存额 | 平均偿债覆盖率 |
| 2024 | 2397.78 | 600.55 | 0 | 2998.33 | 2995.93 | 0 | 2.4 |  | 2998.33 | 2998.33 | 0 | 1.78 |
| 2025 |  |  | 344.736 | 344.736 | 0 | 104.82 |  | 108 | 215.22 | 344.736 | 131.916 |  |
| 2026 |  |  | 373.464 | 373.464 | 0 | 143.83 |  | 108 | 251.83 | 373.464 | 121.634 |  |
| 2027 |  |  | 402.192 | 402.192 | 0 | 147.9 |  | 108 | 255.9 | 402.192 | 146.292 |  |
| 2028 |  |  | 430.92 | 430.92 |  | 155.3 |  | 108 | 263.3 | 430.92 | 167.62 |  |
| 2029 |  |  | 459.648 | 459.648 |  | 161.08 |  | 108 | 269.08 | 459.648 | 190.568 |  |
| 2030 |  |  | 482.6304 | 482.6304 |  | 162.65 |  | 108 | 270.65 | 482.6304 | 211.9804 |  |
| 2031 |  |  | 482.6304 | 482.6304 |  | 166.1 |  | 108 | 274.1 | 482.6304 | 208.5304 |  |
| 2032 |  |  | 482.6304 | 482.6304 |  | 166.1 |  | 108 | 274.1 | 482.6304 | 208.5304 |  |
| 2033 |  |  | 482.6304 | 482.6304 |  | 166.1 |  | 108 | 274.1 | 482.6304 | 208.5304 |  |
| 2034 |  |  | 482.6304 | 482.6304 |  | 171.5 |  | 108 | 279.5 | 482.6304 | 203.1304 |  |
| 2035 |  |  | 506.76192 | 506.76192 |  | 173.13 |  | 108 | 281.13 | 506.76192 | 225.63192 |  |
| 2036 |  |  | 506.76192 | 506.76192 |  | 173.13 |  | 108 | 281.13 | 506.76192 | 225.63192 |  |
| 2037 |  |  | 506.76192 | 506.76192 |  | 176.88 |  | 108 | 284.88 | 506.76192 | 221.88192 |  |
| 2038 |  |  | 506.76192 | 506.76192 |  | 176.88 |  | 108 | 284.88 | 506.76192 | 221.88192 |  |
| 2039 |  |  | 506.76192 | 506.76192 |  | 178.79 |  | 108 | 286.79 | 506.76192 | 219.97192 |  |
| 2040 |  |  | 532.100016 | 532.100016 |  | 184.4 |  | 108 | 292.4 | 532.100016 | 239.700016 |  |
| 2041 |  |  | 532.100016 | 532.100016 |  | 184.4 |  | 108 | 292.4 | 532.100016 | 239.700016 |  |
| 2042 |  |  | 532.100016 | 532.100016 |  | 184.4 |  | 108 | 292.4 | 532.100016 | 239.700016 |  |
| 2043 |  |  | 532.100016 | 532.100016 |  | 188.6 |  | 108 | 296.6 | 532.100016 | 235.500016 |  |
| 2044 |  |  | 532.100016 | 532.100016 |  | 190.6 |  | 108 | 298.6 | 532.100016 | 233.500016 |  |
| 2045 |  |  | 558.7050168 | 558.7050168 |  | 192.41 |  | 108 | 300.41 | 558.7050168 | 258.2950168 |  |
| 2046 |  |  | 558.7050168 | 558.7050168 |  | 196.76 |  | 108 | 304.76 | 558.7050168 | 253.9450168 |  |
| 2047 |  |  | 558.7050168 | 558.7050168 |  | 196.76 |  | 108 | 304.76 | 558.7050168 | 253.9450168 |  |
| 2048 |  |  | 558.7050168 | 558.7050168 |  | 196.76 |  | 108 | 304.76 | 558.7050168 | 253.9450168 |  |
| 2049 |  |  | 558.7050168 | 558.7050168 |  | 203.36 |  | 108 | 311.36 | 558.7050168 | 247.3450168 |  |
| 2050 |  |  | 586.6402676 | 586.6402676 |  | 205.26 |  | 108 | 313.26 | 586.6402676 | 273.3802676 |  |
| 2051 |  |  | 586.6402676 | 586.6402676 |  | 205.26 |  | 108 | 313.26 | 586.6402676 | 273.3802676 |  |
| 2052 |  |  | 586.6402676 | 586.6402676 |  | 210.06 |  | 108 | 318.06 | 586.6402676 | 268.5802676 |  |
| 2053 |  |  | 586.6402676 | 586.6402676 |  | 210.06 |  | 108 | 318.06 | 586.6402676 | 268.5802676 |  |
| 2054 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 108 | 108 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 3100 | 0 | 14758.50783 | 17755.30783 | 3726.67 | 5173.28 | 3.1 | 3240 | 11412.48 | 17156.30783 | 6453.227835 |  |

四、项目风险分析

（一）系统风险

（A）建设需求风险

由于项目在确定需求时都面临着一些不确定性，这些问题就会给项目建设带来隐患。同时，由于部分使用单位业务应用意识薄弱，业务人员工作太忙，认为应用开发是技术人员的事情，导致技术人员“独立”地开发系统，以致频繁变更需求。归根结底，信息化应用项目是来自业务部门的需求，最终供各使用单位的业务部门使用。如果使用单位业务参与不足，既可能产生业务偏差，也可能因业务人员不理解、不认可而导致整个项目的失败。

（B）系统设计风险

IT行业技术日新月异，原来采用的先进设备三五年后可能就不再满足新的应用要求，原来采用的操作系统、应用系统软件可能会成为过时产品，失去了普遍性，无法与新的技术形成无缝连接等等。这些技术的未来发展前景在某种程度上很难预测，很难规避风险。项目的技术结构、项目的规模以及项目实施方的技术能力和经验对本项目的成败影响也是很大的。

（C）系统运维风险

随着信息共享、业务协同应用的普及深化，各项业务对于信息网络及计算机系统的依赖程度不断提高，对于各类网络和系统设备的稳定可靠以及运行维护管理要求日趋严格。在系统运维过程中，存在数据中心人员、分支机构、代维厂商等多种角色，且操作人员管理分散，登录节点多，使用单位多，管理交叉异构，数据中心人员账号同时可以访问网络设备和服务器，存在账号共享风险。内部高权限人员操作不透明，存在违规操作导致敏感信息泄露的风险，以及误操作导致服务异常甚至宕机的风险。

（二）组织风险

由于各施工单位职能分工及领导管理体制上的原因，条块结合问题在一定程度上会影响到项目建设应用的集约。各业务信息系统如何充分反映业务人员需求，出现问题如何沟通解决都有待进一步明确，协调不畅则会影响工程的运行效率。

（3）安全风险

项目面临的安全风险主要有如下方面，均可能导致系统瘫痪、服务中断、数据丢失、数据泄漏、数据被篡改等严重后果。

（A）自然灾害风险

在面临地震、火灾、雷击等自然灾害时，存在服务中断、数据损毁的物理层安全风险。

（B）系统安全风险

由于操作系统和数据库存在的系统漏洞，可能使系统遭受各种攻击与病毒侵害。

（C）管理安全风险

项目工程在对外采集或提供数据服务时，存在非授权访问的可能。内部员工违规或恶意操作，存在越权访问的可能。如果口令简单、密钥丢失或泄露，将导致主机安全、数据安全受到严重威胁。如果缺乏完整的安全审计，将导致不能及时发现系统故障或安全隐患，出现事故时无据可查或无追踪、审查能力，无法落实安全责任和责任人。

主要包括设计、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性将会给项目带来不同的风险。本工程技术成熟度较高，地质结构简单，故设计、施工难度不大，风险很小，风险基本为零。

（三）风险管控方案

（1）系统风险对策与管理

针对项目的系统风险，提出如下策略进行规避：

（A）项目建设单位应研究制定工程在数据采集、维护、共享和业务协同等方面的管理办法，通过相应约束机制确保工程共享信息的鲜活性。

（B）项目建设单位要具体分析研究切合实际的工程建设应用框架，制定网络基础、安全保障、应用支撑平台和各个应用项目的建设任务书及实施方案，提高信息共享程度和建设应用水平。

（C）在建设中要对重要系统和核心设备提出相应的性能要求，要对工程运维单位的人才队伍和管理制度建设提出相应的要求。

（2）组织风险对策与管理

（A）为减少可能发生的组织风险，要建立一个统一的协调指挥机构，在建设阶段和运行阶段明确各使用单位的权利和责任，在明确责、权、利的基础上，协调解决可能出现的矛盾或冲突。

（B）编制涵盖信息共享和业务协同等各环节的管理制度或管理办法，用制度督促相关单位及时更新相关业务共享信息，保证数据的质量和完整性以及业务协同的一致性。

（C）成立建设领域在内的相关专家组，围绕建设和应用可能存在的风险和问题开展研究，提高前瞻性和系统性，保证工程建设目标的顺利实现。

（3）安全风险策略与管理

对应用系统的安全方案设计是任何一种单一安全技术都无法解决的，其安全方案的设计必须以科学的安全体系结构模型为依据，才能保证系统安全保障体系的完备性、合理性。结合对本项目的安全风险分析，以及等级保护要求，安全系统要从多个技术层面出发，设计出网络安全、主机系统安全、应用系统安全等部分，通过对这些部分采取安全措施向相关业务系统及建立在系统之上的各类应用提供相应的安全保障。

五、事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性

实施进贤县“智能安防小区”建设应用项目，对于保护人民群众生命财产安全、满足人民群众对美好生活的向往需要、提升城市品质形象、夯实平安建设根基、创建社会治理现代化和打造市域治理现代化试验区具有十分重要的意义，是重大的平安工程、民生工程和数字工程。为全面提升南昌社会治理现代化水平，擦亮“昌治久安”品牌，提升群众安全感满意度，南昌市已将“智慧平安小区”建设纳入南昌十大民生实事项目，因此项目是必要的。

2、公益性

小区是城市生活的基本单元，是市民生活的聚居地和归宿地，全面提升小区治理水平将有效带动基层社会治理水平提质增效，事关广大人民群众的获得感、幸福感和安全感。

通过智慧平安小区建设与应用，可有效破解统计实有人口底数难、监管重点人口难、管理流动人口出租屋难、“一标四实”动态采集难、防范入室盗窃案难、“汗水警务”向“指尖警务”转型难、大数据深度融合难、“零距离”服务群众难等8大难题的问题。特别是老旧开放式小区，安装智能安防系统后，小区可实现由乱到治的根本性转变。

3、收益性

预计本项目建成投产运营后，运营期营业收入约为14758.51万元。

（二）项目建设合规性与项目成熟度

项目建设期有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分发行政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（三）项目资金来源和可到位性

项目建设总投资估算2998.33万元。项目资金来源为：建设单位拟申请地方政府债券2397.78万元，占总投资比例为80%；地方政府自行筹集资金600.55万元，占总投资比例为20%。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

项目的运营期营业收入约为14758.51万元，运营期经营成本约为4702.06万元，项目收益10056.45万元。财务上合理可行。

（五）债券资金需求合理性

本项目资本金占比为20.03%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例要求。项目拟申请债券资金本息额共计5634.78万元，项目偿债备付率为1.78，偿债保障性高，债券需求额度合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目发行专项债券：2397.78万元，30年期，利率4.5%，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

债券存续期内，偿债备付率为1.78，因此本项目具备偿债能力。项目综合利息备付率为3.11，利息备付率大于2。符合《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）财务分析相关要求。

（七）抗压能力测试

因本项目采用申请地方政府专项债券方式筹集资金，应该特别注重项目的还本付息能力。因项目的收益具有不确定性，因此本报告通过测算收益在下降10%和下降20%时；收益覆盖本息的倍数，以观察项目还本付息抗压能力的变化情况。

压力测试表（单位：万元）

| 本息额 | 收益100% | 收益90% | 收益80% |
| --- | --- | --- | --- |
| 5634.78 | 10056.45 | 9050.81 | 8045.16 |
| 项目收益覆盖本息倍数 | 1.78 | 1.61 | 1.43 |

经压力测试，当项目营业收入只有预期的90%或80%时，项目的偿债备付率仍大于1，能够保障项目收入偿还银行债务，项目抗风险能力较强。

（八）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预【2020】10号事前绩效评估管理办法相关原则并结合本项目特点。按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价目标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为中共进贤县委员会政法委员会，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划：进贤县智能安防小区升级改扩建工程发行30年期专项债券2397.78万元。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，进贤县智能安防小区升级改扩建工程通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，进贤县智能安防小区升级改扩建工程可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

进贤经开区电商产业园标准厂房及配套

设施建设项目实施方案

2024年9月

# 前   言

2024年我国将在立足于建设实体经济的基础下，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。继续稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府市政和产业园区基础设施——产业园区基础设施领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。进贤经开区电商产业园标准厂房及配套设施建设项目本期拟发行30年期专项债券12000万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。
  一、项目概况（一）项目所在地基本情况

1、进贤县基本情况

进贤县，隶属江西省南昌市，位于江西省中部北侧、南昌市东南部，东连抚州市东乡区，南接抚州市临川区，西隔抚河与南昌县、丰城市相望，北与上饶市余干县交界。权限面积1971平方千米，下辖21个乡镇，权限户籍总人口84.21万人。

### 2、所在地经济、财政与债务情况

2021年，进贤县全年实现地区生产总值（GDP）378.08亿元，比上年增长3.7%。其中，第一产业增加值36.73亿元，增长3.2%；第二产业增加值162.19亿元，增长8.8%；第三产业增加值141.07亿元，增长7.9%。三次产业结构由上年的11.0：51.2：37.8调整为10.8：47.7：41.5，三次产业对GDP增长的贡献率分别为10.6%、48.0%、41.4%。人均生产总值39793元，比上年增长7.3%。

2020年，全年地区生产总值增长3.6%；财政总收入完成47.26亿元，同比增长1.6%；规模以上工业增加值增长4.5%；固定资产投资增长8.5%；社会消费品零售总额增长3.1%；城镇居民人均可支配收入达到39214元，增长5.8%；农村居民人均可支配收入达到19150元，增长6.9%。全市主要经济指标增速稳健。

2021年，全年地区生产总值增长8.5%，一般公共预算收入增长5.6%，规上工业增加值增长11.0%，固定资产投资增长9.4%，社会消费品零售总额增长16.5%，外贸出口增长40%，实际利用外资增长7.3%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.1%、7.8%。全市主要经济指标增速稳健。

## （二）项目实施背景

加快培育和发展战略性新兴产业是我国新时期经济社会发展的重大战略任务。“十四五”规划实施以来，产业基地已经成为我省经济发展的新增长极，成为促进项目集聚、产业集群的主要阵地。为进一步推动全省开放型经济跨越式发展，大力实施新型工业化战略，全力打造产业转移承接平台，提高土地节约集约利用水平，“江西省国民经济和社会发展十四五规划思路”表示，将进一步支持发展战略性新兴产业，大力实施新型工业化战略。要求加快构建区域发展和开放型经济升级新体制的战略部署，进一步规范和促进开发区、产业基地健康快速发展，更好地发挥其在促进经济增长、改革创新、承接产业转移、集聚项目和土地集约方面的载体和平台作用，按照“规划科学、布局集中、用地集约、产业集聚、特色突出”的总体思路，把产业基地打造成为承接产业转移的主阵地，引领科技创新的核心前沿，推进全省新型工业化的强大引擎。

电子商务发展到今天已经成为一个高度细化分工的产业。一个网商的业务链中，许多环节都需要通过外包的形式完成，从产品摄影、美工设计，到业务培训、 营销推广，再到仓储、物流……等等。电商园区必须有足够数量、足够质量的外包服务商存在，才能满足企业的需求，这也是电商园区之所以有集群优势的原因。排名前列的电商园区，正是因为营建了良性发展的电商生态圈，通过把网商、服务商聚集起来，从而提高了电子商务的交易效率，降低了交易成本，才促进了电商产业链的快速发展。

标准厂房的建设，走的是集中开发的规模经营之路，从供水、供电、提供社会大生产的服务，到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等，都可以在园区内得到较好的解决，充分实现资源共享，走集约化经营之路，方便了企业运作，降低了企业的创业成本，促进小微企业发展，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。随着园区工业经济持续发力，随着园区的发展，园区的环境、服务得到社会广泛认可，更多新的企业有入驻意向，将出现可供使用工业用地不足的情况，这种矛盾不仅大大弱化了园区的功能，而且经济发展势头受到遏制，其窗口作用、示范作用和带动作用难以发挥，对推动经济结构的优化升级、加快区域经济发展和提高城市化水平也难以发挥应有的带动作用。为充分发挥经济开发区的集聚效应和龙头带动作用，走新型工业化道路，本项目的建设在大量调研和反复研究讨论的基础上，因地制宜，合理利用一切可利用资源，决定实施进贤经开区电商产业园标准厂房及配套设施建设项目，建立标准化厂房是园区经济社会发展的客观要求，有利于拉动园区以及附近区域的经济增长，有效推进南昌城市化进程和南昌经济结构的调整、优化和升级，大力促进南昌市做优做强大南昌都市圈、强省会战略的实施，对促进南昌市经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。

因此，项目的建设不仅是必要的，而且迫在眉睫。项目建设完成后形成一定量的标准厂房对外进行出租，将有效满足中小型生产企业进驻园区进行生产经营的需求。

因此，在上述背景下提出了本项目。

## （三）项目基本情况

1、项目名称：进贤经开区电商产业园标准厂房及配套设施建设项目

2、项目建设单位：进贤县千医良邦企业管理有限公司

3、项目建设地址：进贤经开区滨湖西大道以北，兴光路以西地块

4、项目建设内容：本项目为进贤经开区电商产业园标准厂房及配套设施建设项目项目。项目建设是为形成一定量的标准厂房对外进行出租，有效满足中小型生产企业进驻园区进行生产经营的需求。项目用地面积约332亩，总建筑面积154000㎡，主要建设内容包括新建标准厂房140000㎡，食堂2900㎡，服务中心3000㎡，科研厂房8000㎡，门卫100㎡；停车位891个及充电桩90个。配套给排水、电气、消防、室外基础配套设施及周边道路提升等。

5、项目总投资：依据可研批复，项目总投资为39885.68万元，其中工程费用34771.56万元，工程其他费2332.40万元，预备费2781.72万元。依据可研报告测算，预计建设期利息1845.00万元，债券发行费用23.00万元，因此动态总投资估算41,753.68万元

6、项目建设期限：24个月

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

### 1、估算编制依据

1、建设单位提供的相关资料；

2、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年）；

3、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

4、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）；

5、《江西省建筑工程计价办法（试行）》；

6、人工工日单价执行赣建价（2020）5号；

7、《江西省市政工程及园林工程费用定额》（2006版）；

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、《投资项目可行性研究指南》；

10、《建设项目投资估算编审规程》；

11、建设单位管理费按财建（2016）504号文相关规定计取；

12、项目前期工作费按按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号；

13、施工图预算编制费按赣价房〔2015〕9号文的有关规定计算；

14、施工图编制费按国家计委、建设部计价格[2002]10号的有关规定计算；

15、工程招标代理服务费按发改办价格【2011】534号计算有关规定计算；

16、工程建设监理费按发改价格[2007]670号的相关规定计算；

17、预备费：预备费按第一部分费用的8%计算；

18、材料价格：执行南昌市建设工程造价管理站文件：2023-2期。

19、其他费用折扣标准按《南昌市政府投资项目建设控制标准（优化稿）》计取。

### 2、估算总额

项目动态总投资为41,753.68万元，其中工程费用34771.56万元，工程其他费2332.40万元，预备费2781.72万元，建设期利息及发行费1868.00万元。

项目投资估算表（金额单位：人民币万元）

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 34771.56 |
| 2 | 工程其他费 | 2332.40 |
| 3 | 预备费 | 2781.72 |
| 4 | 建设期利息及发行费 | 1868.00 |
| 动态总投资 |  | 41,753.68 |

3、项目分年度投资计划表

项目分年度投资计划表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 合计 | 2024 | 2025 | 2026 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位自筹（含申请上级资金） | 18,753.68 | 11702 | 3246.38 | 3805.30 | 44.91% |
| 债券发行 | 23000 | 12000 | 5500 | 5500 | 55.08% |
| 合计 | 41,753.68 | 23702 | 8746.38 | 9305.30 | 100% |

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。(3)银行融资。

### 2、资金来源

# 资金筹措方式为发行专项债券及建设单位自筹（含申请上级资金）。其中：自筹资金18,753.68万元，占总投比例44.91%；发行30年期专项债券23000万元（其中2024年发行12000万元，以后年度发行11000万元），占总投比例55.08%。

- 项目预期收益、成本及融资平衡情况

本项目建设期24个月。2024年-2026年发行债券，最后一期债券到期年份为2056年。因此，2056年及以后的收入成本暂忽略不计，测试仅列示从运营期（2026年1月）开始至2055年12月的收入数据。

## （一）项目运营收入测算

本项目专项债券还本付息以标准厂房及配套房租赁收入、物业收入、停车场收入、充电桩收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计117,810.09万元。

| 年度 | 厂房出租收入 （万元） | 物业费收入 （万元） | 停车收入合计（万元） | 充电桩收入 （万元） | 收入合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 1,663.20 | 92.40 | 72.77 | 13.39 | 1,841.76 |
| 2027 | 1,829.52 | 101.64 | 90.96 | 16.74 | 2,038.86 |
| 2028 | 1,995.84 | 110.88 | 109.15 | 20.09 | 2,235.96 |
| 2029 | 2,270.27 | 126.13 | 114.61 | 24.61 | 2,535.62 |
| 2030 | 2,444.90 | 135.83 | 114.61 | 28.12 | 2,723.46 |
| 2031 | 2,619.54 | 145.53 | 114.61 | 28.12 | 2,907.80 |
| 2032 | 2,934.62 | 162.99 | 120.32 | 29.53 | 3,247.46 |
| 2033 | 3,118.04 | 173.18 | 120.32 | 29.53 | 3,441.07 |
| 2034 | 3,301.45 | 183.37 | 120.32 | 29.53 | 3,634.67 |
| 2035 | 3,466.11 | 192.52 | 126.37 | 31.01 | 3,816.01 |
| 2036 | 3,466.11 | 192.52 | 126.37 | 31.01 | 3,816.01 |
| 2037 | 3,466.11 | 192.52 | 126.37 | 31.01 | 3,816.01 |
| 2038 | 3,639.08 | 202.08 | 132.68 | 32.56 | 4,006.40 |
| 2039 | 3,639.08 | 202.08 | 132.68 | 32.56 | 4,006.40 |
| 2040 | 3,639.08 | 202.08 | 132.68 | 32.56 | 4,006.40 |
| 2041 | 3,820.37 | 212.20 | 139.34 | 34.19 | 4,206.10 |
| 2042 | 3,820.37 | 212.20 | 139.34 | 34.19 | 4,206.10 |
| 2043 | 3,820.37 | 212.20 | 139.34 | 34.19 | 4,206.10 |
| 2044 | 4,011.64 | 222.87 | 146.27 | 35.90 | 4,416.68 |
| 2045 | 4,011.64 | 222.87 | 146.27 | 35.90 | 4,416.68 |
| 2046 | 4,011.64 | 222.87 | 146.27 | 35.90 | 4,416.68 |
| 2047 | 4,212.89 | 233.96 | 153.55 | 37.69 | 4,638.09 |
| 2048 | 4,212.89 | 233.96 | 153.55 | 37.69 | 4,638.09 |
| 2049 | 4,212.89 | 233.96 | 153.55 | 37.69 | 4,638.09 |
| 2050 | 4,424.11 | 245.60 | 161.20 | 39.58 | 4,870.49 |
| 2051 | 4,424.11 | 245.60 | 161.20 | 39.58 | 4,870.49 |
| 2052 | 4,424.11 | 245.60 | 161.20 | 39.58 | 4,870.49 |
| 2053 | 4,645.32 | 257.93 | 169.23 | 41.56 | 5,114.04 |
| 2054 | 4,645.32 | 257.93 | 169.23 | 41.56 | 5,114.04 |
| 2055 | 4,645.32 | 257.93 | 169.23 | 41.56 | 5,114.04 |
| 合计 | 106,835.94 | 5,933.43 | 4,063.59 | 977.13 | 117,810.09 |

具体收入构成如下：

（1）标准厂房及配套房租赁收入

本项目标准厂房140000㎡,食堂2900㎡,服务中心3000㎡，科研厂房8000㎡全部为租赁；合计租赁面积154000㎡。按照目前进贤标准厂房租赁单价，本项目租赁单价统一按18元/平方米•月。出租率第一年为50%，每年递增5%，直至90%为止。每三年租赁收费单价上涨5%。

| 年度 | 出租面积 （㎡） | 出租单价 （元/㎡/月） | 出租率 | 厂房出租收入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| 2026 | 154000 | 18.00 | 50% | 1,663.20 |
| 2027 | 154000 | 18.00 | 55% | 1,829.52 |
| 2028 | 154000 | 18.00 | 60% | 1,995.84 |
| 2029 | 154000 | 18.90 | 65% | 2,270.27 |
| 2030 | 154000 | 18.90 | 70% | 2,444.90 |
| 2031 | 154000 | 18.90 | 75% | 2,619.54 |
| 2032 | 154000 | 19.85 | 80% | 2,934.62 |
| 2033 | 154000 | 19.85 | 85% | 3,118.04 |
| 2034 | 154000 | 19.85 | 90% | 3,301.45 |
| 2035 | 154000 | 20.84 | 90% | 3,466.11 |
| 2036 | 154000 | 20.84 | 90% | 3,466.11 |
| 2037 | 154000 | 20.84 | 90% | 3,466.11 |
| 2038 | 154000 | 21.88 | 90% | 3,639.08 |
| 2039 | 154000 | 21.88 | 90% | 3,639.08 |
| 2040 | 154000 | 21.88 | 90% | 3,639.08 |
| 2041 | 154000 | 22.97 | 90% | 3,820.37 |
| 2042 | 154000 | 22.97 | 90% | 3,820.37 |
| 2043 | 154000 | 22.97 | 90% | 3,820.37 |
| 2044 | 154000 | 24.12 | 90% | 4,011.64 |
| 2045 | 154000 | 24.12 | 90% | 4,011.64 |
| 2046 | 154000 | 24.12 | 90% | 4,011.64 |
| 2047 | 154000 | 25.33 | 90% | 4,212.89 |
| 2048 | 154000 | 25.33 | 90% | 4,212.89 |
| 2049 | 154000 | 25.33 | 90% | 4,212.89 |
| 2050 | 154000 | 26.59 | 90% | 4,424.11 |
| 2051 | 154000 | 26.59 | 90% | 4,424.11 |
| 2052 | 154000 | 26.59 | 90% | 4,424.11 |
| 2053 | 154000 | 27.92 | 90% | 4,645.32 |
| 2054 | 154000 | 27.92 | 90% | 4,645.32 |
| 2055 | 154000 | 27.92 | 90% | 4,645.32 |
| 合计 |  |  |  | 106,835.94 |

（2）物业收入

参照目前进贤园区物业费用，按1元/月*㎡，折成12元/年*㎡，每三年上浮5%。出租率第一年为50%，每年递增5%，直至90%为止。

| 年度 | 物业收入面积 （㎡） | 物业费单价 （元/㎡/月） | 出租率 | 物业费收入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| 2026 | 154000 | 1.00 | 50% | 92.40 |
| 2027 | 154000 | 1.00 | 55% | 101.64 |
| 2028 | 154000 | 1.00 | 60% | 110.88 |
| 2029 | 154000 | 1.05 | 65% | 126.13 |
| 2030 | 154000 | 1.05 | 70% | 135.83 |
| 2031 | 154000 | 1.05 | 75% | 145.53 |
| 2032 | 154000 | 1.10 | 80% | 162.99 |
| 2033 | 154000 | 1.10 | 85% | 173.18 |
| 2034 | 154000 | 1.10 | 90% | 183.37 |
| 2035 | 154000 | 1.16 | 90% | 192.52 |
| 2036 | 154000 | 1.16 | 90% | 192.52 |
| 2037 | 154000 | 1.16 | 90% | 192.52 |
| 2038 | 154000 | 1.22 | 90% | 202.08 |
| 2039 | 154000 | 1.22 | 90% | 202.08 |
| 2040 | 154000 | 1.22 | 90% | 202.08 |
| 2041 | 154000 | 1.28 | 90% | 212.20 |
| 2042 | 154000 | 1.28 | 90% | 212.20 |
| 2043 | 154000 | 1.28 | 90% | 212.20 |
| 2044 | 154000 | 1.34 | 90% | 222.87 |
| 2045 | 154000 | 1.34 | 90% | 222.87 |
| 2046 | 154000 | 1.34 | 90% | 222.87 |
| 2047 | 154000 | 1.41 | 90% | 233.96 |
| 2048 | 154000 | 1.41 | 90% | 233.96 |
| 2049 | 154000 | 1.41 | 90% | 233.96 |
| 2050 | 154000 | 1.48 | 90% | 245.60 |
| 2051 | 154000 | 1.48 | 90% | 245.60 |
| 2052 | 154000 | 1.48 | 90% | 245.60 |
| 2053 | 154000 | 1.55 | 90% | 257.93 |
| 2054 | 154000 | 1.55 | 90% | 257.93 |
| 2055 | 154000 | 1.55 | 90% | 257.93 |
| 合计 |  |  |  | 5,933.43 |

（3）停车场收入

共891个停车位，其中391个停车位为包月停车位，500个停车位为临时停车位。

1）包月停车位收入

按照每月100元/个*月，考虑到社会经济发展、通货膨胀等因素，每三年停车价格上调5%。初始使用率为40%，每年增长10%，直至60%为止。

2）临时停车收入

地面停车位按1.5元/小时，每天使用6小时，工作日为300天；停车位起始停车率为40%，每年增长10%，直到60%为止。价格每三年增长5%。

佐证依据：根据进贤县人民政府办公室关于印发《进贤县进一步完善机动车停放服务收费政策方案》的通知（进府办发字[2018]107号）文件。详见可研报告。

| 年度 | 包月车位（个） | 出租价格（元/个*月） | 出租率 | 包月停车位收入（万元） | 临时停车数量（个） | 出租价格（元/个·小时） | 日使用时间（h） | 年使用天数（天） | 使用率 | 临时停车收入 （万元） | 停车收入合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 391 | 100.00 | 40% | 18.77 | 500 | 1.5 | 6 | 300 | 40% | 54 | 72.77 |
| 2027 | 391 | 100.00 | 50% | 23.46 | 500 | 1.5 | 6 | 300 | 50% | 67.5 | 90.96 |
| 2028 | 391 | 100.00 | 60% | 28.15 | 500 | 1.5 | 6 | 300 | 60% | 81 | 109.15 |
| 2029 | 391 | 105.00 | 60% | 29.56 | 500 | 1.575 | 6 | 300 | 60% | 85.05 | 114.61 |
| 2030 | 391 | 105.00 | 60% | 29.56 | 500 | 1.575 | 6 | 300 | 60% | 85.05 | 114.61 |
| 2031 | 391 | 105.00 | 60% | 29.56 | 500 | 1.575 | 6 | 300 | 60% | 85.05 | 114.61 |
| 2032 | 391 | 110.25 | 60% | 31.04 | 500 | 1.65375 | 6 | 300 | 60% | 89.3 | 120.32 |
| 2033 | 391 | 110.25 | 60% | 31.04 | 500 | 1.65375 | 6 | 300 | 60% | 89.3 | 120.32 |
| 2034 | 391 | 110.25 | 60% | 31.04 | 500 | 1.65375 | 6 | 300 | 60% | 89.3 | 120.32 |
| 2035 | 391 | 115.76 | 60% | 32.59 | 500 | 1.7364375 | 6 | 300 | 60% | 93.77 | 126.37 |
| 2036 | 391 | 115.76 | 60% | 32.59 | 500 | 1.7364375 | 6 | 300 | 60% | 93.77 | 126.37 |
| 2037 | 391 | 115.76 | 60% | 32.59 | 500 | 1.7364375 | 6 | 300 | 60% | 93.77 | 126.37 |
| 2038 | 391 | 121.55 | 60% | 34.22 | 500 | 1.8232593 | 6 | 300 | 60% | 98.46 | 132.68 |
| 2039 | 391 | 121.55 | 60% | 34.22 | 500 | 1.8232593 | 6 | 300 | 60% | 98.46 | 132.68 |
| 2040 | 391 | 121.55 | 60% | 34.22 | 500 | 1.8232593 | 6 | 300 | 60% | 98.46 | 132.68 |
| 2041 | 391 | 127.63 | 60% | 35.93 | 500 | 1.9144223 | 6 | 300 | 60% | 103.38 | 139.34 |
| 2042 | 391 | 127.63 | 60% | 35.93 | 500 | 1.9144223 | 6 | 300 | 60% | 103.38 | 139.34 |
| 2043 | 391 | 127.63 | 60% | 35.93 | 500 | 1.9144223 | 6 | 300 | 60% | 103.38 | 139.34 |
| 2044 | 391 | 134.01 | 60% | 37.73 | 500 | 2.0101434 | 6 | 300 | 60% | 108.55 | 146.27 |
| 2045 | 391 | 134.01 | 60% | 37.73 | 500 | 2.0101434 | 6 | 300 | 60% | 108.55 | 146.27 |
| 2046 | 391 | 134.01 | 60% | 37.73 | 500 | 2.0101434 | 6 | 300 | 60% | 108.55 | 146.27 |
| 2047 | 391 | 140.71 | 60% | 39.61 | 500 | 2.1106506 | 6 | 300 | 60% | 113.98 | 153.55 |
| 2048 | 391 | 140.71 | 60% | 39.61 | 500 | 2.1106506 | 6 | 300 | 60% | 113.98 | 153.55 |
| 2049 | 391 | 140.71 | 60% | 39.61 | 500 | 2.1106506 | 6 | 300 | 60% | 113.98 | 153.55 |
| 2050 | 391 | 147.75 | 60% | 41.59 | 500 | 2.2161831 | 6 | 300 | 60% | 119.67 | 161.20 |
| 2051 | 391 | 147.75 | 60% | 41.59 | 500 | 2.2161831 | 6 | 300 | 60% | 119.67 | 161.20 |
| 2052 | 391 | 147.75 | 60% | 41.59 | 500 | 2.2161831 | 6 | 300 | 60% | 119.67 | 161.20 |
| 2053 | 391 | 155.13 | 60% | 43.67 | 500 | 2.3269923 | 6 | 300 | 60% | 125.66 | 169.23 |
| 2054 | 391 | 155.13 | 60% | 43.67 | 500 | 2.3269923 | 6 | 300 | 60% | 125.66 | 169.23 |
| 2055 | 391 | 155.13 | 60% | 43.67 | 500 | 2.3269923 | 6 | 300 | 60% | 125.66 | 169.23 |
| 合计 |  |  |  | 1048.2 |  |  |  |  |  | 3015.39 | 4,063.59 |

（4）充电桩收入

本项目在停车场共设置电动汽车充电桩90个，充电桩首年使用率为20%，往后每年上涨5%，到40%不再考虑上涨，每个充电桩日周转率按1次/天计，参考参考《江西省政府定价经营服务性收费目录清单》(赣发改价管〔2021〕901号），“经营性集中式充电设施服务费最高不超过1.2- 1.8元/千瓦时(含电费) ，电动公交车(客车)最高不超过1.26 元/千瓦时 (含电费）。目前主流的充电桩是以电量度为单位收费的，一度电不同地区有不同的价格，一般集中在1.6元到1.8元之间，200公里的新能源汽车电池容量大概为31千瓦时，也就是需要31度电左右，充电桩服务费按0.8元/度，则充满一次充电桩服务费用24.8元（不含电费）。充电桩收入每三年上浮5%。收费依据见可研报告。

| 年度 | 充电桩数量（个） | 使用价格（元/个·次） | 日周转次数 | 年使用天数 | 使用率 | 充电桩收入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 90 | 24.80 | 1 | 150 | 20% | 13.39 |
| 2027 | 90 | 24.80 | 1 | 300 | 25% | 16.74 |
| 2028 | 90 | 24.80 | 1 | 300 | 30% | 20.09 |
| 2029 | 90 | 26.04 | 1 | 300 | 35% | 24.61 |
| 2030 | 90 | 26.04 | 1 | 300 | 40% | 28.12 |
| 2031 | 90 | 26.04 | 1 | 300 | 40% | 28.12 |
| 2032 | 90 | 27.34 | 1 | 300 | 40% | 29.53 |
| 2033 | 90 | 27.34 | 1 | 300 | 40% | 29.53 |
| 2034 | 90 | 27.34 | 1 | 300 | 40% | 29.53 |
| 2035 | 90 | 28.71 | 1 | 300 | 40% | 31.01 |
| 2036 | 90 | 28.71 | 1 | 300 | 40% | 31.01 |
| 2037 | 90 | 28.71 | 1 | 300 | 40% | 31.01 |
| 2038 | 90 | 30.15 | 1 | 300 | 40% | 32.56 |
| 2039 | 90 | 30.15 | 1 | 300 | 40% | 32.56 |
| 2040 | 90 | 30.15 | 1 | 300 | 40% | 32.56 |
| 2041 | 90 | 31.66 | 1 | 300 | 40% | 34.19 |
| 2042 | 90 | 31.66 | 1 | 300 | 40% | 34.19 |
| 2043 | 90 | 31.66 | 1 | 300 | 40% | 34.19 |
| 2044 | 90 | 33.24 | 1 | 300 | 40% | 35.90 |
| 2045 | 90 | 33.24 | 1 | 300 | 40% | 35.90 |
| 2046 | 90 | 33.24 | 1 | 300 | 40% | 35.90 |
| 2047 | 90 | 34.90 | 1 | 300 | 40% | 37.69 |
| 2048 | 90 | 34.90 | 1 | 300 | 40% | 37.69 |
| 2049 | 90 | 34.90 | 1 | 300 | 40% | 37.69 |
| 2050 | 90 | 36.65 | 1 | 300 | 40% | 39.58 |
| 2051 | 90 | 36.65 | 1 | 300 | 40% | 39.58 |
| 2052 | 90 | 36.65 | 1 | 300 | 40% | 39.58 |
| 2053 | 90 | 38.48 | 1 | 300 | 40% | 41.56 |
| 2054 | 90 | 38.48 | 1 | 300 | 40% | 41.56 |
| 2055 | 90 | 38.48 | 1 | 300 | 40% | 41.56 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 977.13 |

## （二）项目运营成本测算

1、经营成本

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，即外购原料及动力费、工资及福利费、修理费和其他费用，主要经营成本如下：

（1）外购原料及动力费：按物业收入的20%计算。

（2）工资及福利费：预计安排员工25人，平均工资及福利4000元/人·月，每三年增长5%。

（3）修理费：按建安工程费用的0.2%计算，在2038年时对充电桩进行更换，按照2万元/个对90个充电桩进行维修更换。

（4）标准厂房维修费：按建设标准厂房的工程费用0.5%计算。

（5）其他费用：主要包括管理成本及宣传费用；按总经营收入的1%计算。

（6）本项目的税金：税收包括增值税、城市维护建设税、教育税附加、房产税；增值税税率：按不含税收入的9%计算；建设投资中，建安工程费用按9%、工程建设其它费用按6%进行测算；城市维护建设税按总的增值税5%计算；教育税附加按总的增值税5%计算；房产税按租赁收入的12%计算。

经营成本明细表（单位：万元）

| 年度 | 税费 | 外购原料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 标准厂房维修费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 401.74 | 18.48 | 120.00 | 69.54 | 199.43 | 18.42 | 827.61 |
| 2027 | 444.51 | 20.33 | 120.00 | 69.54 | 199.43 | 20.39 | 874.2 |
| 2028 | 487.26 | 22.18 | 120.00 | 69.54 | 199.43 | 22.36 | 920.77 |
| 2029 | 552.35 | 25.23 | 126.00 | 69.54 | 199.43 | 25.36 | 997.91 |
| 2030 | 593.07 | 27.17 | 126.00 | 69.54 | 199.43 | 27.23 | 1042.44 |
| 2031 | 633.44 | 29.11 | 126.00 | 69.54 | 199.43 | 29.08 | 1086.6 |
| 2032 | 707.64 | 32.60 | 132.30 | 69.54 | 199.43 | 32.47 | 1173.98 |
| 2033 | 750.06 | 34.64 | 132.30 | 69.54 | 199.43 | 34.41 | 1220.38 |
| 2034 | 792.46 | 36.67 | 132.30 | 69.54 | 199.43 | 36.35 | 1266.75 |
| 2035 | 831.98 | 38.50 | 138.92 | 69.54 | 199.43 | 38.16 | 1316.53 |
| 2036 | 831.98 | 38.50 | 138.92 | 69.54 | 199.43 | 38.16 | 1316.53 |
| 2037 | 831.98 | 38.50 | 138.92 | 69.54 | 199.43 | 38.16 | 1316.53 |
| 2038 | 873.50 | 40.42 | 145.87 | 249.54 | 199.43 | 40.06 | 1548.82 |
| 2039 | 873.50 | 40.42 | 145.87 | 69.54 | 199.43 | 40.06 | 1368.82 |
| 2040 | 873.50 | 40.42 | 145.87 | 69.54 | 199.43 | 40.06 | 1368.82 |
| 2041 | 917.04 | 42.44 | 153.16 | 69.54 | 199.43 | 42.06 | 1423.67 |
| 2042 | 917.04 | 42.44 | 153.16 | 69.54 | 199.43 | 42.06 | 1423.67 |
| 2043 | 917.04 | 42.44 | 153.16 | 69.54 | 199.43 | 42.06 | 1423.67 |
| 2044 | 962.95 | 44.57 | 160.82 | 69.54 | 199.43 | 44.17 | 1481.48 |
| 2045 | 962.95 | 44.57 | 160.82 | 69.54 | 199.43 | 44.17 | 1481.48 |
| 2046 | 962.95 | 44.57 | 160.82 | 69.54 | 199.43 | 44.17 | 1481.48 |
| 2047 | 1,011.22 | 46.79 | 168.86 | 69.54 | 199.43 | 46.38 | 1542.22 |
| 2048 | 1,011.22 | 46.79 | 168.86 | 69.54 | 199.43 | 46.38 | 1542.22 |
| 2049 | 1,011.22 | 46.79 | 168.86 | 69.54 | 199.43 | 46.38 | 1542.22 |
| 2050 | 1,061.89 | 49.12 | 177.30 | 69.54 | 199.43 | 48.70 | 1605.98 |
| 2051 | 1,061.89 | 49.12 | 177.30 | 69.54 | 199.43 | 48.70 | 1605.98 |
| 2052 | 1,061.89 | 49.12 | 177.30 | 69.54 | 199.43 | 48.70 | 1605.98 |
| 2053 | 1,114.98 | 51.59 | 186.17 | 249.54 | 199.43 | 51.14 | 1852.85 |
| 2054 | 1,114.98 | 51.59 | 186.17 | 69.54 | 199.43 | 51.14 | 1672.85 |
| 2055 | 1,114.98 | 51.59 | 186.17 | 69.54 | 199.43 | 51.14 | 1672.85 |
| 合计 | 25683.21 | 1,186.70 | 4,528.20 | 2,446.20 | 5,982.90 | 1,178.08 | 41005.29 |

## （三）财务成本

本项目计划发行专项债券23000万元，其中2024年发行12000万元，以后年度发行11000万元，期限30年期，假设利率4.50%，每半年付息一次，到期一次偿还本金。据此预计专项债本息合计为54050万元，自发行之日起债券存续期内还本付息情况如下表：（单位：万元）

| 年度 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | - | 12,000.00 | 12.00 | 270.00 | - | 12,000.00 |
| 2025 | 12,000.00 | 5500 | 5.50 | 663.75 | - | 17,500.00 |
| 2026 | 17,500.00 | 5500 | 5.50 | 911.25 | - | 23,000.00 |
| 2027 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2028 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2029 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2030 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2031 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2032 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2033 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2034 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2035 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2036 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2037 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2038 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2039 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2040 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2041 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2042 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2043 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2044 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2045 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2046 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2047 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2048 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2049 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2050 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2051 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2052 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2053 | 23,000.00 | - | - | 1,035.00 | - | 23,000.00 |
| 2054 | 23,000.00 | - | - | 765.00 | 12,000.00 | 11,000.00 |
| 2055 | 11,000.00 | - | - | 371.25 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 2056 | 5,500.00 | - | - | 123.75 | 5,500.00 | - |
| 合计 |  | 23,000.00 | 23.00 | 31,050.00 | 0 | 690,000.00 |

- （四）可用于资金平衡的现金净流入

项目营业收入合计117,810.09万元，运营成本合计15322.08万元，税金及附加合计25683.21万元，项目净现金流入合计76804.80万元，本项目计划发行专项债券23000万元，其中2024年计划发行专项债券12000万元，以后年度发行11000万元，期限30年期，假设利率4.50%，债券存续期内项目还本付息总额合计54050.00万元。综合偿债备付率为1.42。从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，表明项目长期借款利息及本金的偿还保证程度高，项目具有较强的偿债能力。可用于资金平衡的现金净流入如下：（单位：万元）

| 年度 | 收入 | 成本 | 税金 | 净现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| 2026 | 1,841.76 | 425.87 | 401.74 | 1014.15 |
| 2027 | 2,038.86 | 429.69 | 444.51 | 1164.66 |
| 2028 | 2,235.96 | 433.51 | 487.26 | 1315.19 |
| 2029 | 2,535.62 | 445.56 | 552.35 | 1537.71 |
| 2030 | 2,723.46 | 449.37 | 593.07 | 1681.02 |
| 2031 | 2,907.80 | 453.16 | 633.44 | 1821.2 |
| 2032 | 3,247.46 | 466.34 | 707.64 | 2073.48 |
| 2033 | 3,441.07 | 470.32 | 750.06 | 2220.69 |
| 2034 | 3,634.67 | 474.29 | 792.46 | 2367.92 |
| 2035 | 3,816.01 | 484.55 | 831.98 | 2499.48 |
| 2036 | 3,816.01 | 484.55 | 831.98 | 2499.48 |
| 2037 | 3,816.01 | 484.55 | 831.98 | 2499.48 |
| 2038 | 4,006.40 | 675.32 | 873.50 | 2457.58 |
| 2039 | 4,006.40 | 495.32 | 873.50 | 2637.58 |
| 2040 | 4,006.40 | 495.32 | 873.50 | 2637.58 |
| 2041 | 4,206.10 | 506.63 | 917.04 | 2782.43 |
| 2042 | 4,206.10 | 506.63 | 917.04 | 2782.43 |
| 2043 | 4,206.10 | 506.63 | 917.04 | 2782.43 |
| 2044 | 4,416.68 | 518.53 | 962.95 | 2935.2 |
| 2045 | 4,416.68 | 518.53 | 962.95 | 2935.2 |
| 2046 | 4,416.68 | 518.53 | 962.95 | 2935.2 |
| 2047 | 4,638.09 | 531 | 1,011.22 | 3095.87 |
| 2048 | 4,638.09 | 531 | 1,011.22 | 3095.87 |
| 2049 | 4,638.09 | 531 | 1,011.22 | 3095.87 |
| 2050 | 4,870.49 | 544.09 | 1,061.89 | 3264.51 |
| 2051 | 4,870.49 | 544.09 | 1,061.89 | 3264.51 |
| 2052 | 4,870.49 | 544.09 | 1,061.89 | 3264.51 |
| 2053 | 5,114.04 | 737.87 | 1,114.98 | 3261.19 |
| 2054 | 5,114.04 | 557.87 | 1,114.98 | 3441.19 |
| 2055 | 5,114.04 | 557.87 | 1,114.98 | 3441.19 |
| 合计 | 117,810.09 | 15322.08 | 25683.21 | 76804.80 |

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

### （1）必要性

1）有利于实现片区功能规划定位

2）有利于江西特色电子商务发展

3）项目建设是中小企业，特别是小型企业和创业型企业发展的需要

4）项目建设是承接沿海产业转移，增强招商引资竞争力的需要

5）项目建设是集约化节约化园区用地，提高土地利用效率的需要

### （2）收益性

直接收益。本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为117,810.09万元，扣除相关成本15322.08万元，税金及附加25683.21万元，可用于偿债的项目收益为76804.80万元，满足资金平衡需求。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## 3、项目资金来源和可到位性

建设单位自筹18,753.68万元，占投资比例44.91%；申请30年期地方政府专项债资金23000.00万元（本次拟发行12000万元），占投资比例55.08%。

2024年预计投资23702万元，项目资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含标准厂房及配套用房租赁收入、物业收入、停车场收入和充电桩收入，预计产生运营收入117,810.09万元。运营成本包含外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用，预计产生运营成本15,322.08万元。税金及附加合计25,683.21万元。

## 5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例44.91%，符合国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计54050.00万元，项目收益预计为76804.80万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.42，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目计划发行专项债券23000万元，其中2024年拟申请发行本项目申请发行地方政府专项债券12000万元，以后年度发行11000万元，发行期为30年，年利率按4.5%估算。每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2026年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.42，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

项目风险具体详见如下第五点。

## 7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

## 8、其他需要纳入其他绩效评估的事项

## 无

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为进贤县千医良邦企业管理有限公司，是依法批准设立的企业法人单位，具备企业法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划: 进贤经开区电商产业园标准厂房及配套设施建设项目本期申请发行地方政府专项债券23000.00万元（2024年预计发行专项债12000万元），期限30年，专项债券融资成本按4.50%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

进贤县医疗卫生系统信息化建设项目

实施方案

二〇二四年九月

前  言

党的十九大报告指出，从现在到2022年，是全面建成小康社会决胜期，要突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险的攻坚战；2019年9月国务院常务会部署精准施策加大力度做好六稳工作，确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，进一步扩大有效投资带动支持补短板、扩内需、惠民生、增后劲。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府市政和产业园区基础设施建设领域，是以纳入政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。进贤县医疗卫生系统信息化建设项目本期发行30年期专项债券1248.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目所在地基本情况

（一）地形、地质及地震

进贤县位于江西省中部偏北，鄱阳湖南岸，浙赣铁路与316、320国道交汇处，属南昌市代管。总面积1971平方千米。其南部低丘山峦，北部濒临湖滨，地势东南高，西北低，低丘山峦，起伏平缓，逐渐向西北降低。北部湖汊交错，山水环绕。境内有金山岭、麻山岭、流岭、铜岭、罗岭、窑背岭、浮游岭、伏山岭、香炉观、凰岭山，等16个海拔100米以上的低丘，最高处金山岭，海拔256.9米，最低处在北部湖州，海拔仅9米，平均海拔137.5米。

拟建工程所在地的地质及水文地质条件较为简单，场址范围内无不良地质。根据现场勘探情况看，该项目工程地质及水文地质条件均较好。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB 18306-2015），进贤县及其所属各镇区域范围内地震设防烈度为6度，项目建设时按6度设防。

（二）区位及交通条件

进贤县区位交通优越条件优越，进贤自古被誉为“东南之藩蔽，闽浙之门户”，是长珠闽三个经济三角洲的共同腹地，已经融入了东南沿海经济发达地区“八小时经济圈”，距南昌市仅60公里，具有承东启西、沟通南北的战略地位。

铁路交通便利快捷，浙赣铁路复线横穿全境；公路交通四通八达，梨温高速、温厚高速、京福高速、昌厦高速以及320、316国道，在县域南部的温圳境内交错连结，构成了全省乃至全国的交通枢纽；昌万公路横穿北部乡镇，不仅成为连接省会南昌和赣东北地区的大动脉，而且为进贤全面对接和融入南昌提供了难得的机遇；乡乡通油路、村村通水泥路，为推动全民创业，促进加速崛起打好了基础、夯实了后劲；水路交通潜力巨大，南部乡镇可由抚河经赣江直达长江，北部乡镇可通过鄱阳湖直达长江；这里空中交通较为方便，县境内的温圳至乐化的高速公路直达昌北机场。优越的区位，便利的交通，使进贤成为人流、物流、资金流和信息流的聚集地，为进贤推进大开放、实施大招商、促进大发展，提供了十分有利的条件。

（三）气候特征

进贤县属亚热带季风湿润气候，雨量充沛，四季分明。秋冬冷而干燥，夏季热而潮湿，春夏之交多雷雨，伏秋之间长久晴。四季特征是：春季气候温和、阴雨连绵，日照少，冷暖空气交锋频繁，季平均气温为17°C，季日照时数占年日照的19%。

夏季是全年最长季节，初夏气候温暖，降水多而集中，故称“霉雨”季节。盛夏高温少雨，天气炎热，常出现干旱。7月份为最热月，月平均气温达29.8°C，月日照时数平均285小时。因受副热带高压控制和台风的影响，常会出现地方性雷雨大风天气。

秋季气候凉爽，北方冷空气入侵频繁，常出现久晴少雨天气，有“秋高气爽”之称。

冬季因受冷高压控制，寒冷干燥，雨雪天气多，多刮偏北风，是全年最冷的季节。元月份月平均气温为5.1°C，是最冷月。2月份月平均日照时数为82.2小时，是日照最少的月份。年平均气温为17.7°C，上下波动不到1°C，极端最高气温为40.5°C；极端最低气温为零下12.1°C。

（四）资源优势

1、自然资源

境内有90万亩山，90万亩水，90万亩耕地，号称“三山三水三分田，一分道路和庄园”，素有“鱼米之乡”的美誉。境内湖山壮美秀丽，气候四季宜人，森林覆盖率达40.8%，具有一流的青山、一流的绿水、一流的空气、一流的生态。尤其是面积达32万亩的全国最大县域内湖——军山湖，更是进贤得天独厚的资源财富，有着巨大的开发潜力，被誉为进贤的北部明珠和绿色聚宝盆。出产的油菜、大豆、黑芝麻产量居江西省首位，“贤湖牌”大米、黑芝麻，“军山湖清水大闸蟹”以及“金峰”茶叶，是闻名遐迩、享誉中外的绿色食品。进贤已成为“南昌市都市型农业绿色环保生物食品生产基地”“江西省优质农副产品供应基地”“国家河蟹生产出口基地”和沿海大中城市的生态休闲旅游“后花园”。

2、电力资源

进贤县城区配网负荷主要由110千伏西安垄变，110千伏民和变及35千伏县城变供电。目前，向城区供电的10千伏配网线路有10条，携带138台公变，146台专变负荷，城郊结合部由9条10千伏配网线路供电。截至2010年，进贤县县城周边共有110千伏变电站2座，35千伏变电站2座，10千伏配电线路2103公里，其中，县城城区现有10千伏主干线22条，主干线长107公里。

3、水资源

进贤县水资源比较丰富，除邻县有少量水汇入外，仅县境内降水量与径流考虑，平水年径流量达13.7亿立方米，枯水年径流量也有9.5亿立方米，全县年用水总量达5.7亿立方米。县城自来水日供水量2.9万立方米，县城设有污水处理厂1座，日平均处理工业及生活污水1.8万立方米，污水处理率达90%以上。

（五）区域经济状况

1、经济复苏持续向好

2019年，进贤县全年实现地区生产总值280.64亿元，按可比价格计算，比上年增长8.1%。其中，第一产业实现增加值63.4亿元，增长3.0%；第二产业实现增加值121.58亿元，增长9.4%；第三产业实现增加值95.66亿元，增长10.1%。三次产业结构调整为22.6:43.3:34.1。人均生产总值38439元，比上年增长9.0%。全年财政总收入35.88亿元，比上年增长17.6%；其中公共财政预算收入19.71亿元，比上年增长12.7%。财政总收入占生产总值的比重为15.0%，比上年提高0.8个百分点。税收总收入31.28亿元，比上年增长26.2%；非税收入4.6亿元，比上年增长-11.7%。全年公共财政预算支出62.42亿元，比上年增长24.0%。其中，教育支出12.37亿元，比上年增长35.6%；卫生健康支出10.55亿元，比上年增长13.8%；社会保障和就业支出10.11亿元，比上年增长18.4%；一般公共服务支出5.71亿元，比上年增长17.5%。

2020年，进贤县全年实现地区生产总值（GDP)290.13亿元，按可比价格计算，比上年增长2.5%。其中，第一产业实现增加值70.35亿元，增长2.4%；第二产业实现增加值120.33亿元，增长0.7%；第三产业实现增加值99.45亿元，增长5.0%。在全县地区生产总值中，非公有制经济实现增加值166.77亿元，按可比价格计算，比上年增长2.5%。三次产业结构调整为24.2:41.5:34.3。全年财政总收入36.1亿元，比上年增长1.9%；其中公共财政预算收入20亿元，比上年增长1.4%。财政总收入占生产总值的比重为12.4%。税收总收入30.22亿元，比上年下降3.4%；非税收入5.88亿元，比上年增长27.8%。全年公共财政预算支出68.6亿元，比上年增长10.0%。其中，教育支出12.47亿元，比上年增长0.8%；卫生健康支出11.94亿元，比上年增长13.2%；社会保障和就业支出8.45亿元，比上年下降16.4%；一般公共服务支出5.62亿元，比上年下降1.6%。

2021年，进贤县全年实现地区生产总值（GDP)354.4亿元，按可比价格计算，比上年增长8.4%。其中，第一产业实现增加值72.99亿元，增长10.5%；第二产业实现增加值170.21亿元，增长8.0%；第三产业实现增加值111.2亿元，增长7.4%。人均地区生产总值56085元。在全县地区生产总值中，非公有制经济实现增加值206.05亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%。三次产业结构调整为20.6:48.0:31.4。全年财政总收入40.77亿元，比上年增长11.1%；其中公共财政预算收入20.02亿元，比上年增长0.2%。财政总收入占生产总值的比重为11.5%。税收总收入34.09亿元，比上年增长12.8%；非税收入6.17亿元，比上年增长4.9%。全年公共财政预算支出57.63亿元，比上年下降16.1%。其中，教育支出12.5亿元，比上年增长0.2%；卫生健康支出2.1亿元，比上年下降82.4%；社会保障和就业支出8.21亿元，比上年下降2.8%；一般公共服务支出4.22亿元，比上年下降24.9%。

2、主导产业不断壮大

医疗器械产业首位度不断提高，引进落户了美奥、巨翊、驼人、有为等21家企业，工控“进未来”一期6.7万平米标准厂房装满并投产，江西进贤医疗器械科技产业园获批“国家级外贸转型升级基地”。印刷电路板产业园“二横六纵”路网全面拉开，邻里中心主体结构完成，综合污水处理厂开工建设，联袂电子实现投产，祥喆电子加快建设，杨徐庄整村动迁圆满完成。南昌（进贤）产业转型升级示范园加快建设，岭背路、罗垄大道、工业大道完成路基铺设，鸿祥、创宏、阳阳阳等钢结构产业项目完成签约落户。新增规模以上工业企业36家。

3、现代农业提质增效

完成粮食种植面积130.2万亩、总产量9.9亿斤，荣获全省粮食生产先进集体。生猪出栏49.3万头、存栏49.3万头。南昌硒谷·钟陵现代农业产业园开园试运营，中建材智慧农业项目竣工投产。新增绿色食品认证企业6家、产品17个，新增“三品一标”2产品26个。军山湖大闸蟹获评“中国特色农产品优势区”，进贤瓦灰鸽荣获全国地理标志产品，三里乡（黄鳝）获批全国“一村一品”示范村。建成高标准农田1.48万亩，代表省政府接受国家考核并荣获通报表彰二等奖。共推进重大重点项目99个，新开工项目83个、竣工22个，实际完成投资约106亿元。其中：韵达电商总部基地、锦胜医疗、巩固PC构件、晟威汽配、正业科技等项目投产或试生产，联袂电子、工控标准厂房完成主体，南昌硒谷·钟陵现代农业产业园、中建材智慧农业、梅庄万亩猕猴桃基地等项目初具规模。

4、第三产业势头强劲

电商行业蓬勃发展，“双十一”期间电商网络销售额突破2亿元，单日发货量超100万单，新增淘宝镇3个，位列全省第一。新城吾悦城市综合体项目开工建设。成功举办第三届“中国农民丰收节”“百园百村庆丰收”等活动。青岚湖湿地公园被评为国家3A级旅游景区，西湖李家入选江西省乡村旅游重点村。全年旅游接待总人数686.23万人，旅游综合收入53.11亿元。

5、项目建设成果丰硕

积极开展线上招商、小分队招商和以商招商，举办“进贤医美器械”“三请三回”4恳谈会等7场招商推介和集中签约活动。全年共签约引进项目65个，签约总金额392.5亿元，其中10亿元以上项目11个。列入省大中型、市重大重点项目投资完成率分别达到113.5%、109.2%，均超额完成年度目标任务。

6、创新驱动成绩突出

全年共新增高新技术企业47家，其中标杆性企业1家。新认定国家科技型中小微企业49家、“双百计划”5创新团队1家，新增“双提升”企业5家。星火军工、雄宇集团获批省级企业技术中心，江联重工、联和实业被纳入全省“映山红行动”重点拟上市后备企业。R＆D投入占GDP的比重提高到0.89%。入选“全国乡村能工巧匠”3人、“江西省技术能手”9人。

（六）项目实施的必要性

医共体建设是当前医疗领域的一项重要举措，旨在改善群众就医环境，提升医疗水平。可以通过整合资源、提升协同效率、提高医疗质量、降低医疗成本以及推动健康管理，从而改善群众就医环境，提升医疗水平。这不仅有利于患者的身体健康，也为社会的健康发展做出了积极的贡献。

1、有助于整合医疗资源，实现优质医疗服务的均衡分配。在过去，医疗资源分布不均，导致一些地区医疗资源紧张，而一些地区则过剩。通过医共体建设，可以将不同医疗机构的资源进行整合，实现资源的优化配置，从而更好地满足群众的就医需求。通过整合医疗资源，实现优质医疗服务的均衡分配，是医疗体制改革的重要举措之一。通过合作与整合，不同医疗机构之间能够更好地共享资源和信息，提高医疗服务的质量和效率，从而为患者提供更加平等和优质的医疗服务。这种模式的推广不仅有助于改善医疗服务，还能够促进整个医疗体系的协调发展。

不同层级的医疗机构通过协同合作，实现了医疗资源的整合。医疗资源包括医生、护士、技术设备、药品等，通过将不同医疗机构的资源整合在一起，可以更好地利用现有资源，避免资源的浪费和重复建设。例如，高水平医院可以通过远程会诊或培训，将专业知识传授给基层医疗机构，提高基层医务人员的医疗水平，使患者能够在离家较近的地方就能得到高质量的医疗服务。

通过建立资源共享平台，促进医疗机构之间的信息交流与合作。不同医疗机构可以共享病例数据、临床经验、治疗方案等信息，从而在诊疗过程中能够更好地借鉴彼此的经验，提高诊断和治疗的准确性。此外，医共体还可以共同制定医疗标准和操作规范，保障医疗服务的质量和安全，使患者在就医过程中更加放心。

有助于实现优质医疗服务的均衡分配。通过将优质医疗资源引入基层医疗机构，可以弥补基层医疗资源的不足，提高基层医疗机构的服务水平。患者不再需要远行到大城市寻求医疗服务，而是可以在家门口就能够获得同样水平的治疗。这种均衡分配不仅能够满足患者的就医需求，还能够减轻大医院的压力，促进医疗资源的合理利用。

2、有助于提升医疗服务的协同效率。在传统模式下，医疗机构之间信息闭塞，协同合作不足。而医共体建设通过构建信息共享平台，促进医疗机构之间的信息互通，可以提高医疗服务的协同效率，避免了重复检查和诊疗，为患者提供更加精准和高效的医疗服务。医疗机构之间信息封闭，协同合作不足，导致医疗资源分散浪费、医疗服务效率低下。医共体建设通过建立信息共享平台、推动医疗机构之间的协作，使得医疗服务能够更加协调高效地开展，从而为患者提供更优质、便捷的医疗体验。通过信息共享、跨机构协作和医务人员交流，有助于提升医疗服务的协同效率。这种协同作用能够避免信息孤岛、资源浪费等问题，使医疗服务更加高效、精准，为患者提供更加优质的医疗体验，推动整个医疗体系的发展。

在医共体建设中，信息共享是促进医疗服务协同的关键。通过建立电子病历、影像资料等信息共享平台，不同医疗机构可以快速获取患者的病情信息，避免了重复检查和病历记录，提高了诊断的准确性。举例来说，一个患者在基层医疗机构就诊，需要转诊至大医院进行进一步检查和治疗。在医共体建设下，基层医生可以将患者的病情信息通过共享平台传输给大医院，大医院医生可以提前准备，并给予更及时的指导，从而缩短了患者的等待时间，提高了治疗效率。

通过促进医疗机构之间的协作，提高了医疗服务的整体效率。不同医疗机构可以开展多学科的临床会诊，共同讨论疑难病例，汇集多方智慧，为患者提供更全面、精准的治疗方案。举个例子，在一个医共体内，心脏科、内科、外科等多个专业可以联合开展会诊，为一个患有多系统疾病的患者提供综合性的治疗建议，避免了单一专科视野下的局限性，提升了医疗决策的质量。

同时，也促进了医务人员的交流与合作，进一步提升医疗服务的协同效率。医疗机构之间可以定期开展病例讨论、技术培训等活动，医生护士之间可以分享实践经验，互相学习，共同成长。这种跨机构、跨领域的合作不仅有助于缩小医疗服务的差距，还能够培养更具实力和创新能力的医务人员队伍，为医疗服务的不断提升提供人才保障。

3、有助于降低医疗成本。既往医疗机构之间存在竞争，药品采购分散，重复检查频繁，导致了医疗成本居高不下。而医共体建设通过整合医疗资源、优化采购流程、减少资源浪费等方式，可以在一定程度上降低医疗成本，为患者提供更为经济的医疗服务。通过医共体内部的资源整合和协同合作，可以减少医疗机构之间的竞争，避免不必要的资源浪费，从而降低医疗成本。此外，医共体还可以推动药品采购的集中化，降低药品价格，减轻患者的经济负担。通过资源整合、采购集中化、减少资源浪费、精细化管理等方式，有助于降低医疗成本。这不仅可以减轻患者的经济负担，还能够推动医疗体系的健康发展，实现资源的更有效利用。同时，通过降低医疗成本，医共体还有望提升整体医疗服务的可及性和质量，为患者带来更优质的医疗体验。

医疗机构通过资源整合，可以实现药品、设备等采购的集中化。不同医疗机构之间可以共同进行药品采购，减少药品供应商的中间环节，降低药品价格。同时，医共体内部可以共享药品的采购信息和经验，避免了药品重复采购和库存积压，降低了库存成本。这种集中采购模式不仅可以降低医疗机构的采购成本，还能够推动药品市场的合理竞争，降低整体的医疗成本。

有助于减少不必要的医疗资源浪费，从而降低医疗成本。在传统医疗体系中，患者可能因为信息不畅通而在不同医疗机构之间反复就医，导致重复检查、重复开药等情况。而在医共体建设下，不同医疗机构之间可以共享患者的病历信息，避免了重复检查和治疗。举例来说，一个患者在基层医疗机构就诊后，如果需要转诊到大医院，可以通过医共体平台将病历信息传递给大医院，大医院医生可以根据已有的诊断结果进行进一步治疗，避免了重复检查，降低了患者和医疗机构的成本。

通过协同合作，可以实现医疗服务的精细化管理，从而降低医疗成本。不同医疗机构之间可以共同制定临床诊疗方案、操作规范等，避免了因为不同机构之间的差异而导致的不必要的费用支出。举例来说，医共体可以制定统一的诊疗方案，确保患者在不同医疗机构之间得到一致的治疗建议，避免了因为医疗意见的不一致而导致的治疗方向偏差，从而减少了不必要的医疗费用。

4、有助于构建健康管理体系，推动疾病的预防和控制。通过医共体的信息共享平台，可以对患者的健康状况进行监测和分析，及早发现潜在的健康风险，采取有效的预防措施，降低疾病的发病率和死亡率。传统医疗体系主要关注疾病的治疗，而医共体建设强调预防为主、治疗为辅，通过整合医疗资源、共享健康信息、开展定期健康管理等手段，为个体提供全生命周期的健康服务，从而推动健康管理体系的建设与发展。通过共享健康信息、定期健康管理、整合医疗与社会资源等方式，有助于构建健康管理体系，实现对人们的健康需求进行全面、精细地管理。这种体系不仅关注疾病的治疗，更注重疾病的预防与健康的维护，为个体提供更加全面、个性化的健康服务，促进人们的身体健康与全面发展。

医疗机构通过共享患者的健康信息，能够更加准确地了解患者的健康状况。通过建立健康档案，记录患者的体检数据、病史、生活习惯等信息，医务人员可以更好地掌握患者的健康状况，进行个性化的健康评估和指导。举例来说，一个患有高血压的患者在医共体建设下，可以将每日测量的血压数据上传至健康管理平台，医生可以实时监测其血压变化，根据数据调整药物剂量，指导患者的饮食和锻炼，从而更好地控制疾病，提高生活质量。

通过定期健康管理的方式，实现了对个体健康需求的全面关注。不同医疗机构之间可以共同开展健康检查、健康宣教等活动，帮助患者建立正确的健康观念，培养健康的生活方式。例如，在一个医共体内，可以定期组织健康体检，对患者进行全面的身体检查，及时发现潜在的健康问题。同时，通过健康讲座、健康教育活动等，普及健康知识，引导患者预防疾病，提高健康素养。

通过整合医疗与社会资源，实现全面健康管理。医疗机构可以与社会福利机构、健康管理机构等合作，为患者提供全方位的健康服务。例如，医疗机构可以与社会福利机构合作，为患者提供康复护理服务，帮助患者更好地康复恢复。此外，医共体也可以与健康管理机构合作，为患者制定个性化的健康管理方案，指导患者的饮食、运动、心理等方面，全面提升患者的健康水平。

3.缓解医疗资源紧张，提高救治能力

当前，进贤县基层医疗卫生机构缺乏公共卫生监管系统，疫情防控能力无需提升。而本项目的建成将能有效应对突然暴发的如新型冠状病毒肺炎、“非典”等大规模传染病疫情，在最短时间内迅速地扩充救治床位，减少对正常医疗资源的占用，而且能够在很短时间内做到“床等人”，做到应收尽收、应治尽治，切实提高治愈率，降低感染率和病亡率。同时，有效减少对正常医疗资源的占用，最大限度降低传染病及突发事件对正常医疗服务的影响，保障患者的医疗救治工作，为统筹好公共卫生防控和正常医疗服务保障提供了重要的支撑。

医共体建设是当今医疗领域的一项迫切举措，旨在缓解医疗资源紧张，提高救治能力。通过优化资源配置、提升卫生服务效能、强化医疗队伍建设等方式，医共体建设有望缓解医疗资源紧张，提高医疗服务的救治能力，从而更好地满足广大人民群众的医疗需求。

（七）项目基本情况

1、项目名称

进贤县医疗卫生系统信息化建设项目

2、项目建设单位

进贤县卫生健康委员会

3、项目建设地址

进贤县人民医院新院（内）

4、项目建设内容

本次建设主要分为两部分，一是县卫健委牵头建立医共体综合平台（医共体医疗资源共享中心、医共体一体化协同管理应用、平台对接），二是进贤县人民医院、进贤县中医院、进贤县妇幼保健院进行院内信息管理升级，并达到各自信息化评级目标水平：

（1）进贤县人民医院、进贤县中医院：互联互通四级甲等，电子病历5级；

（2）进贤县妇幼保健院：互联互通四级甲等，电子病历4级。

5、建设期限

项目建设周期为2023年8月-2025年8月，共计24个月。

6、项目总投资

项目总投资约1.6亿元，其中工程费用约2000万元。主要资金来源为争取专项债，不足部分由地方单位配套。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、编制依据

《关于进贤县医疗卫生系统信息化建设项目项目建议书的批复》（进发改行复字〔2023〕252号）

《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发6号）

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》（国办发〔2015〕14号）

《关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》（国卫办规划发〔2018〕4号）

《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20号）

《“健康中国2030”规划纲要》

《“十三五”卫生与健康规划》

《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38）

《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》（发改高技〔2014〕46号）

《三级综合医院评审标准》（国卫医政发〔2022〕31号）

《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）

《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025（15）年）》（国卫办医函〔2021〕538号）

《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）》（国办发〔2021〕18号）

《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》（国卫基层函〔2019〕121号）

《医政司关于开展全面提升医疗质量行动（2023—2025年）的通知》（国卫医政发〔2023〕12号）

（二）资金筹措方案

资金筹措原则

项目总投资约1.6亿元，其中工程费用约2000万元。主要资金来源为争取专项债，不足部分由地方单位配套。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

本项目建成后，可打造以医共体综合平台、全民健康数字底座、卫生云平台为目标的紧密型医共体，信息系统可实现互联互通。在此基础上，可以发展出线上问诊平台业务收入、药品商城服务收入、医护服务上门收入、医疗数据资源服务收入等。

（一）资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省进贤县医疗卫生系统信息化建设项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为192,650.10万元，其中线上问诊平台业务收入14,572.88万元、医护到家服务收入147,126.98万元、医疗数据资源服务收入3,705.09万元、广告收入1,287.21万元、银医合作基金收入25,957.94万元。项目自运营期（2026年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 线上问诊平台业务收入 | 医护到家服务收入 | 医疗数据资源服务收入 | 广告收入 | 银医合作基金收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 98.32 | 880.17 | 100.00 | 19.89 | 866.00 | 1,964.38 |
| 2027年 | 266.86 | 2,640.51 | 102.00 | 33.15 | 870.33 | 3,912.85 |
| 2028年 | 435.40 | 4,400.85 | 104.04 | 46.41 | 874.68 | 5,861.38 |
| 2029年 | 457.17 | 4,620.90 | 106.12 | 46.64 | 879.06 | 6,109.89 |
| 2030年 | 457.17 | 4,620.90 | 108.24 | 46.64 | 883.45 | 6,116.40 |
| 2031年 | 457.17 | 4,620.90 | 110.40 | 46.64 | 887.87 | 6,122.98 |
| 2032年 | 480.06 | 4,851.99 | 112.61 | 46.88 | 892.31 | 6,383.85 |
| 2033年 | 480.06 | 4,851.99 | 114.86 | 46.88 | 896.77 | 6,390.56 |
| 2034年 | 480.06 | 4,851.99 | 117.16 | 46.88 | 901.25 | 6,397.34 |
| 2035年 | 504.06 | 5,094.60 | 119.50 | 47.11 | 905.76 | 6,671.03 |
| 2036年 | 504.06 | 5,094.60 | 121.89 | 47.11 | 910.29 | 6,677.95 |
| 2037年 | 504.06 | 5,094.60 | 124.33 | 47.11 | 914.84 | 6,684.94 |
| 2038年 | 529.26 | 5,349.33 | 126.82 | 47.35 | 919.41 | 6,972.17 |
| 2039年 | 529.26 | 5,349.33 | 129.36 | 47.35 | 924.01 | 6,979.31 |
| 2040年 | 529.26 | 5,349.33 | 131.95 | 47.35 | 928.63 | 6,986.52 |
| 2041年 | 555.68 | 5,616.85 | 134.59 | 47.58 | 933.27 | 7,287.97 |
| 2042年 | 555.68 | 5,616.85 | 137.28 | 47.58 | 937.94 | 7,295.33 |
| 2043年 | 555.68 | 5,616.85 | 140.03 | 47.58 | 942.63 | 7,302.77 |
| 2044年 | 583.45 | 5,897.71 | 142.83 | 47.82 | 947.34 | 7,619.15 |
| 2045年 | 583.45 | 5,897.71 | 145.69 | 47.82 | 952.08 | 7,626.75 |
| 2046年 | 583.45 | 5,897.71 | 148.60 | 47.82 | 956.84 | 7,634.42 |
| 2047年 | 612.63 | 6,192.56 | 151.57 | 48.06 | 961.62 | 7,966.44 |
| 2048年 | 612.63 | 6,192.56 | 154.60 | 48.06 | 966.43 | 7,974.28 |
| 2049年 | 612.63 | 6,192.56 | 157.69 | 48.06 | 971.26 | 7,982.20 |
| 2050年 | 643.30 | 6,502.12 | 160.84 | 48.30 | 976.12 | 8,330.68 |
| 2051年 | 643.30 | 6,502.12 | 164.06 | 48.30 | 981.00 | 8,338.78 |
| 2052年 | 643.30 | 6,502.12 | 167.34 | 48.30 | 985.91 | 8,346.97 |
| 2053年 | 675.47 | 6,827.27 | 170.69 | 48.54 | 990.84 | 8,712.81 |
| 合计 | 14,572.88 | 147,126.98 | 3,705.09 | 1,287.21 | 25,957.94 | 192,650.10 |

注：2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2054年。因此，2054年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2026年1月）开始至2053年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

1、线上问诊平台业务收入

医共体信息平台建设完成后，患者可以在家中或者任何有网络连接的地方，通过医院官网或者手机APP平台在线提交病历、症状等信息，进行在线问诊。医生根据患者的症状和病历，进行线上诊断和建议治疗方案。在线问诊的方式可以分为图文问诊、电话问诊和视频问诊。不同问诊形式的收费标准和收费模式有所不同，既可以按次收费，也可以按时间收费，参考国内几大比较成熟的互联网+医疗服务商春雨医生、丁香园、好大夫在线等平台的收费模式和收费标准，医共体平台上线后将采用按次收费的模式。

线上问诊服务：图文问诊定价为15元/次，电话问诊定价为30元/次，视频问诊定价为45元/次，在价格涨幅上考虑每3年上涨5%。图文问诊平台问诊量运营期第一年的诊疗量转化比例保守估计为2%，运营期第二年为4%，运营期第三年为6%，运营期第四年至最后一年维持在6%；电话问诊和视频问诊平台问诊量运营期第一年的诊疗量转化比例保守估计为1%，运营期第二年为3%，运营期第三年为5%，运营期第四年至最后一年维持在5%。

2、医护上门服务收入

项目建成后，既可以打通不同医院之间信息沟通的桥梁，也将医院的医护资源通过线上平台的形式与患者进行了连接，普通人民群众在需要婴幼护理、老人看护、体检、打针、上药等基本的医疗服务时，可以足不出户，通过线上平台进行预约，既减轻了医疗的人流压力，也方便了人民群众，一举多得，参考国内医护到家APP平台和春雨医生APP平台所能提供的服务来看，项目建成后，预计可提供的上门服务包含：上门打针、上门换药、上门护理、上门问诊和上门体检五大服务。各项服务的定价参照同行业类似做法，拟采取按次收费模式。

医护到家服务：上门打针单次收费150元；上门换药单次收费180元；上门护理单次收费230元；上门体检单次收费180元；上门问诊单次收费200元，在价格涨幅上考虑每3年上涨5%。问诊量运营期第一年的诊疗量转化比例保守估计为1%，运营期第二年为3%，运营期第三年为5%，运营期第四年至最后一年维持在5%。

3、医疗数据资源服务收入

本项目建成后，可打通医院之间的信息孤岛，实现信息交流的互联互通，通过信息共享和协作，将患者的病历、检查结果、治疗方案等数据整合在一起。这样，不同医疗机构的医生可以共同查阅和分析患者的信息，为患者提供更准确的诊疗意见。当积累了足够多的医疗数据资源后，可建立医疗数据库，帮助药企更全面调研市场数据信息助力战略决策，还能帮助医药相关工作者更高效地工作减少不必要的资源浪费，因此具备一定的市场价值，根据实际运行情况，本项目计划于运营的第三年，产生了足够多的数据资源后，向外界开发医疗数据资源数据库，并收取一定的费用，参考丁香园Insight、药融云Pharnexcloud等国内知名的医疗资源数据库收费价格，本项目预计第三年可产生100万元的数据资源服务收入，此后每年上涨2%。

4、广告收入

三家医院合计拥有电梯65部，立式信息发布机20台，共计85个信息发布口；目前每个信息发布口计划每月收取650元广告发布费用，在价格涨幅上考虑每3年上涨5%，负荷率第一年按30%考虑，第二年按50%考虑，第三年之后稳定在70%。

5、银医合作基金收入

本次项目可参考银医合作模式，由县人民医院、县中医院、县妇幼保健院联合向银行寻求合作，充分发挥银行金融服务功能，提供账户服务、资金结算、资金归集等金融服务，探索医疗服务与金融服务的结合点，为医院便捷化支付提供有力金融保障，大力促进医院信息化建设。在“金融+医疗+互联网”的新时代背景下，瞄准医院经营管理中的难点、痛点，重新定义银行的服务功能，嵌入医院的诊疗流程、资金周转流程，满足医院的金融和非金融需求优化了医院财务流程管理，满足了患者移动就诊需求，取得患者、医院和银行三方共赢的局面。

同时，由银行投资成立专项基金，用于智慧医疗建设、医疗人才培养、党建阵地建设等方面投入，进一步深化银医合作，形成全面战略合作关系。根据行业经验，银医合作专项投资基金参考计算方式如下：

| 年流水总额（亿元） | 投资比例 |
| --- | --- |
| ≤3 | 1.5% |
| 3<年流水总额≤5 | 2% |
| 5<年流水总额≤10 | 3% |
| ≥10 | 5% |

注：实际投资比例以最终洽谈结果为准。

3家医院近一年的银行流水数据如下：

县人民医院：2022年总收入3.76亿元（含财税）、银行流水2.32亿元（不含财税）、总支出2.3亿元。

县中医院：医疗收入9001万元、财政补助4087万元、流水1.8亿元。

县妇保：营业收入1885万元、银行流水2090万元。

预估医共体平台建成后，运营期第一年银行流水为4.33亿元，保守估计，以后逐年提高0.5%。

进贤县卫生健康委员会综合考虑适度增长因素，保守预测了2026—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1、债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次进贤县卫生健康委员会组织申报发行2024年江西省进贤县医疗卫生系统信息化建设项目的总投资额15,778.00万元。计划发行专项债券金额12,000.00万元，发行期限30年，其中2024年本期发行1,248.00万元，2024年剩余批次发行10,752.00万元。根据目前30年期国债利率2.73%，从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为16,200.00万元，预计发行费用为12.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表 专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年本期 | - | 1,248.00 | 1.25 | 28.08 |  | 1,248.00 |
| 2024年剩余批次 | 1,248.00 | 10,752.00 | 10.75 | 241.92 |  | 12,000.00 |
| 2025年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2026年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2027年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2028年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2029年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2030年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2031年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2032年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2033年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2034年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2035年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2036年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2037年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2038年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2039年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2040年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2041年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2042年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2043年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2044年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2045年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2046年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2047年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2048年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2049年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2050年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2051年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2052年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2053年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 |  | 12,000.00 |
| 2054年 | 12,000.00 |  |  | 270.00 | 12,000.00 | - |
| 合计 |  | 12,000.00 | 12.00 | 16,200.00 | 12,000.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年（2024年）起按照每半年支付一次债券利息。

2、运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：燃料动力费、修理费、其他费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）药品材料费

药品材料采购成本按医护到家服务和线上问诊收入的20%计算。

（2）燃料动力费

燃料动力费按营业收入的3%计算。

（3）工资福利费

人员薪酬包括基本工资、社保、福利、绩效等费用，根据不同职位等级、岗位职责、技术水平等因素，初步暂定年人均收入为15万，每3年上涨5%。整个医共体信息化平台设立专门的运营部门，部门人员初步定员在40人，各年根据实际经营情况，确定配置完善情况。

（4）运维费用

医共体信息平台建设完成后，需要考虑定期进行维护升级，根据不同软件服务商调查，平台搭建之后的系统维护费一般收费标准在平台造价总额的2%—3%之间，实际情况根据平台规模、功能、后台端口服务等因素进行调整。考虑到平台实际情况，平台运维费按2%计算。

（5）修理费用

每年产生修理费用按固定资产投资的2%计算。

（6）管理费用

管理费用取年运营收入的5%。

本项目业务活动支出预测情况如下表所示：

表  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 经营成本 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 药品材料费 | 燃料动力费 | 工资福利费 | 平台运维费用 | 修理费用 | 管理费用 |  |
| 2026年 | 195.70 | 58.93 | 600.00 | 280.00 | 78.33 | 98.22 | 1,311.18 |
| 2027年 | 581.47 | 117.39 | 600.00 | 280.00 | 78.33 | 195.64 | 1,852.83 |
| 2028年 | 967.25 | 175.84 | 600.00 | 280.00 | 78.33 | 293.07 | 2,394.49 |
| 2029年 | 1,015.61 | 183.30 | 630.00 | 285.60 | 78.33 | 305.49 | 2,498.33 |
| 2030年 | 1,015.61 | 183.49 | 630.00 | 285.60 | 78.33 | 305.82 | 2,498.85 |
| 2031年 | 1,015.61 | 183.69 | 630.00 | 285.60 | 78.33 | 306.15 | 2,499.38 |
| 2032年 | 1,066.41 | 191.52 | 661.50 | 291.31 | 78.33 | 319.19 | 2,608.26 |
| 2033年 | 1,066.41 | 191.72 | 661.50 | 291.31 | 78.33 | 319.53 | 2,608.80 |
| 2034年 | 1,066.41 | 191.92 | 661.50 | 291.31 | 78.33 | 319.87 | 2,609.34 |
| 2035年 | 1,119.73 | 200.13 | 694.58 | 297.14 | 78.33 | 333.55 | 2,723.46 |
| 2036年 | 1,119.73 | 200.34 | 694.58 | 297.14 | 78.33 | 333.90 | 2,724.02 |
| 2037年 | 1,119.73 | 200.55 | 694.58 | 297.14 | 78.33 | 334.25 | 2,724.58 |
| 2038年 | 1,175.72 | 209.17 | 729.31 | 303.08 | 78.33 | 348.61 | 2,844.22 |
| 2039年 | 1,175.72 | 209.38 | 729.31 | 303.08 | 78.33 | 348.97 | 2,844.79 |
| 2040年 | 1,175.72 | 209.60 | 729.31 | 303.08 | 78.33 | 349.33 | 2,845.37 |
| 2041年 | 1,234.51 | 218.64 | 765.78 | 309.14 | 78.33 | 364.40 | 2,970.80 |
| 2042年 | 1,234.51 | 218.86 | 765.78 | 309.14 | 78.33 | 364.77 | 2,971.39 |
| 2043年 | 1,234.51 | 219.08 | 765.78 | 309.14 | 78.33 | 365.14 | 2,971.98 |
| 2044年 | 1,296.23 | 228.57 | 804.07 | 315.32 | 78.33 | 380.96 | 3,103.48 |
| 2045年 | 1,296.23 | 228.80 | 804.07 | 315.32 | 78.33 | 381.34 | 3,104.09 |
| 2046年 | 1,296.23 | 229.03 | 804.07 | 315.32 | 78.33 | 381.72 | 3,104.70 |
| 2047年 | 1,361.04 | 238.99 | 844.27 | 321.63 | 78.33 | 398.32 | 3,242.58 |
| 2048年 | 1,361.04 | 239.23 | 844.27 | 321.63 | 78.33 | 398.71 | 3,243.21 |
| 2049年 | 1,361.04 | 239.47 | 844.27 | 321.63 | 78.33 | 399.11 | 3,243.85 |
| 2050年 | 1,429.08 | 249.92 | 886.48 | 328.06 | 78.33 | 416.53 | 3,388.40 |
| 2051年 | 1,429.08 | 250.16 | 886.48 | 328.06 | 78.33 | 416.94 | 3,389.05 |
| 2052年 | 1,429.08 | 250.41 | 886.48 | 328.06 | 78.33 | 417.35 | 3,389.71 |
| 2053年 | 1,500.55 | 261.38 | 930.80 | 334.62 | 78.33 | 435.64 | 3,541.32 |
| 合计 | 32,339.96 | 5,779.51 | 20,778.77 | 8,528.46 | 2,193.24 | 9,632.52 | 79,252.46 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

2024年江西省进贤县医疗卫生系统信息化建设项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下所示：

表  2024年江西省进贤县医疗卫生系统信息化建设项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 208,428.10 | 12,677.41 | 3,100.59 | 1,964.38 | 3,912.85 | 5,861.38 | 6,109.89 | 6,116.40 | 6,122.98 | 6,383.85 | 6,390.56 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 192,650.10 | - | - | 1,964.38 | 3,912.85 | 5,861.38 | 6,109.89 | 6,116.40 | 6,122.98 | 6,383.85 | 6,390.56 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 192,650.10 | - | - | 1,964.38 | 3,912.85 | 5,861.38 | 6,109.89 | 6,116.40 | 6,122.98 | 6,383.85 | 6,390.56 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 12,000.00 | 12,000.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 3,778.00 | 677.41 | 3,100.59 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 122,690.46 | 12,677.41 | 3,370.59 | 1,851.18 | 2,392.83 | 2,934.49 | 3,038.33 | 3,038.85 | 3,039.38 | 3,148.26 | 3,148.80 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 79,252.46 | - | - | 1,311.18 | 1,852.83 | 2,394.49 | 2,498.33 | 2,498.85 | 2,499.38 | 2,608.26 | 2,608.80 |
| 1.1 | 运营成本 | 79,252.46 | - | - | 1,311.18 | 1,852.83 | 2,394.49 | 2,498.33 | 2,498.85 | 2,499.38 | 2,608.26 | 2,608.80 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 15,226.00 | 12,395.41 | 2,830.59 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 28,212.00 | 282.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 12.00 | 12.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 16,200.00 | 270.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 85,737.64 | - | -270.00 | 113.20 | 1,520.02 | 2,926.89 | 3,071.56 | 3,077.55 | 3,083.60 | 3,235.59 | 3,241.76 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | -270.00 | -156.80 | 1,363.22 | 4,290.11 | 7,361.67 | 10,439.22 | 13,522.82 | 16,758.41 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | -270.00 | -156.80 | 1,363.22 | 4,290.11 | 7,361.67 | 10,439.22 | 13,522.82 | 16,758.41 | 20,000.17 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 6,397.34 | 6,671.03 | 6,677.95 | 6,684.94 | 6,972.17 | 6,979.31 | 6,986.52 | 7,287.97 | 7,295.33 | 7,302.77 | 7,619.15 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 6,397.34 | 6,671.03 | 6,677.95 | 6,684.94 | 6,972.17 | 6,979.31 | 6,986.52 | 7,287.97 | 7,295.33 | 7,302.77 | 7,619.15 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 6,397.34 | 6,671.03 | 6,677.95 | 6,684.94 | 6,972.17 | 6,979.31 | 6,986.52 | 7,287.97 | 7,295.33 | 7,302.77 | 7,619.15 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,149.34 | 3,263.46 | 3,264.02 | 3,264.58 | 3,384.22 | 3,384.79 | 3,385.37 | 3,510.80 | 3,511.39 | 3,511.98 | 3,643.48 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,609.34 | 2,723.46 | 2,724.02 | 2,724.58 | 2,844.22 | 2,844.79 | 2,845.37 | 2,970.80 | 2,971.39 | 2,971.98 | 3,103.48 |
| 1.1 | 运营成本 | 2,609.34 | 2,723.46 | 2,724.02 | 2,724.58 | 2,844.22 | 2,844.79 | 2,845.37 | 2,970.80 | 2,971.39 | 2,971.98 | 3,103.48 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 3,248.00 | 3,407.57 | 3,413.93 | 3,420.36 | 3,587.95 | 3,594.52 | 3,601.15 | 3,777.17 | 3,783.94 | 3,790.79 | 3,975.67 |
| 四 | 期初现金 | 20,000.17 | 23,248.17 | 26,655.74 | 30,069.67 | 33,490.03 | 37,077.98 | 40,672.50 | 44,273.65 | 48,050.82 | 51,834.76 | 55,625.55 |
| 五 | 期末现金 | 23,248.17 | 26,655.74 | 30,069.67 | 33,490.03 | 37,077.98 | 40,672.50 | 44,273.65 | 48,050.82 | 51,834.76 | 55,625.55 | 59,601.22 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 7,626.75 | 7,634.42 | 7,966.44 | 7,974.28 | 7,982.20 | 8,330.68 | 8,338.78 | 8,346.97 | 8,712.81 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 7,626.75 | 7,634.42 | 7,966.44 | 7,974.28 | 7,982.20 | 8,330.68 | 8,338.78 | 8,346.97 | 8,712.81 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 7,626.75 | 7,634.42 | 7,966.44 | 7,974.28 | 7,982.20 | 8,330.68 | 8,338.78 | 8,346.97 | 8,712.81 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,644.09 | 3,644.70 | 3,782.58 | 3,783.21 | 3,783.85 | 3,928.40 | 3,929.05 | 3,929.71 | 4,081.32 | 12,270.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 3,104.09 | 3,104.70 | 3,242.58 | 3,243.21 | 3,243.85 | 3,388.40 | 3,389.05 | 3,389.71 | 3,541.32 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 3,104.09 | 3,104.70 | 3,242.58 | 3,243.21 | 3,243.85 | 3,388.40 | 3,389.05 | 3,389.71 | 3,541.32 | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 12,270.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 270.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 3,982.66 | 3,989.72 | 4,183.86 | 4,191.07 | 4,198.35 | 4,402.28 | 4,409.73 | 4,417.26 | 4,631.49 | -12,270.00 |
| 四 | 期初现金 | 59,601.22 | 63,583.88 | 67,573.60 | 71,757.46 | 75,948.53 | 80,146.88 | 84,549.16 | 88,958.89 | 93,376.15 | 98,007.64 |
| 五 | 期末现金 | 63,583.88 | 67,573.60 | 71,757.46 | 75,948.53 | 80,146.88 | 84,549.16 | 88,958.89 | 93,376.15 | 98,007.64 | 85,737.64 |
| 债券资金覆盖倍数 |  | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：期末现金为负的年份所需资金由项目单位自筹。

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为4.02倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计192,650.10万元，运营现金流出合计79,252.46万元，债券存续期内债券本金与利息合计28,200.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为4.02倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

单位：万元

图  债券存续期间现金流情况图

四、事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、项目实施的必要性

（1）提升新院区信息水平，提供优质服务

医共体信息化建设是医疗体系改革的重要方向之一，旨在实现不同医疗机构之间的数据共享、协同工作和资源整合。信息化技术在医疗领域的应用不仅能够提升医疗服务的质量和效率，还能够优化资源配置、降低医疗成本，实现全面健康管理。

传统的纸质病历存储繁琐、查询不便，容易造成信息丢失和数据错误。而电子病历的应用能够将患者的医疗信息集中管理，医务人员可以更加便捷地获取和分析病历数据，从而提升诊疗准确性，减少重复检查，优化医疗流程。信息化建设有助于实现医疗资源的共享和优化配置。医共体内的不同医疗机构可以通过共享患者信息、医疗数据和专业知识，进行远程会诊、病例讨论等合作，提高医疗水平。同时，通过信息化系统对资源的实时监控和分析，可以更好地进行资源调配，减少资源浪费，提高医疗服务效率。通过患者的电子健康档案，医务人员可以更好地了解患者的健康状况、历史病史和用药情况，从而制定更加精准的治疗方案。患者也可以通过信息化平台随时随地获取自己的健康信息，参与健康管理，提高医患沟通和合作的质量。

随着医疗服务日益复杂化和信息技术的飞速发展，信息化评级已经成为医疗机构建设中不可或缺的一环。特别是在新院区的建设过程中，充分满足信息化评级的要求，不仅能够提升医院的管理水平和服务质量，还能够为患者提供更加便捷、安全、高效的医疗体验。然而，在新院区建设中，原有信息化建设滞后、无法满足信息化评级要求的问题，不可忽视。针对这些问题，需要采取一系列措施来确保新院区的信息化建设能够顺利进行，满足医共体信息化的要求。

新院区建设应当明确信息化建设的优先地位。在规划和预算中，要充分考虑信息化基础设施的投入，确保网络稳定、安全可靠。此外，要配备专业的信息技术人员，保障信息系统的正常运行和维护。

新院区的信息系统应当具备互联互通的能力。与医共体内的其他医疗机构建立良好的数据接口，确保患者信息、医疗数据等能够实时传输和共享。同时，要建立数据安全机制，保护患者隐私，防止信息泄露。

在新院区建设中，借助最新的信息技术，如电子病历、医疗影像系统、智能诊断工具等，可以实现医疗信息的快速传递和共享，有效提升医务人员的工作效率。通过信息化评级的要求，医院将被迫审视自身的信息化水平，从而在建设过程中加强技术引进和创新，实现医疗流程的优化和标准化，减少人为差错，提高医疗服务的准确性和可靠性。通过电子健康档案、在线预约挂号、远程会诊等功能，患者能够更加方便地获取医疗服务，减少等待时间，提升就诊体验。而通过信息化评级的引导，医院将更加注重服务流程的改进和患者需求的满足，从而建立良好的医患关系。通过信息化系统的数据分析，医院管理层可以更加准确地了解医院的运营情况，制定更科学的决策。同时，信息化系统也能够实现对患者信息和医疗数据的安全管理，减少信息泄露和滥用的风险，保障患者隐私。

（2）改善群众就医环境，提升医疗水平

目前，进贤县缺乏全局的医疗资源调控，部分基层医疗卫生机构医疗设备简陋落后，医疗设备老化，难以满足群众日益增长的医疗卫生服务需求。这与现代医院发展的要求及进贤县政治、经济、文化的发展水平不相吻合。因此，通过本项目的建设，有利于合理配置充分利用卫生资源，加强各级医疗卫生机构的同质化管理，改善进贤县居民群众看病就医环境，提升进贤基层医疗服务水平，满足群众日益增长的医疗保健需求，提高群众民生福利指数，推动进贤县医疗卫生事业的发展，提高农村卫生服务水平，完善农村公共服务体系。

医共体建设是当前医疗领域的一项重要举措，旨在改善群众就医环境，提升医疗水平。可以通过整合资源、提升协同效率、提高医疗质量、降低医疗成本以及推动健康管理，从而改善群众就医环境，提升医疗水平。这不仅有利于患者的身体健康，也为社会的健康发展做出了积极的贡献。

（3）有助于整合医疗资源，实现优质医疗服务的均衡分配。在过去，医疗资源分布不均，导致一些地区医疗资源紧张，而一些地区则过剩。通过医共体建设，可以将不同医疗机构的资源进行整合，实现资源的优化配置，从而更好地满足群众的就医需求。通过整合医疗资源，实现优质医疗服务的均衡分配，是医疗体制改革的重要举措之一。通过合作与整合，不同医疗机构之间能够更好地共享资源和信息，提高医疗服务的质量和效率，从而为患者提供更加平等和优质的医疗服务。这种模式的推广不仅有助于改善医疗服务，还能够促进整个医疗体系的协调发展。

不同层级的医疗机构通过协同合作，实现了医疗资源的整合。医疗资源包括医生、护士、技术设备、药品等，通过将不同医疗机构的资源整合在一起，可以更好地利用现有资源，避免资源的浪费和重复建设。例如，高水平医院可以通过远程会诊或培训，将专业知识传授给基层医疗机构，提高基层医务人员的医疗水平，使患者能够在离家较近的地方就能得到高质量的医疗服务。

通过建立资源共享平台，促进医疗机构之间的信息交流与合作。不同医疗机构可以共享病例数据、临床经验、治疗方案等信息，从而在诊疗过程中能够更好地借鉴彼此的经验，提高诊断和治疗的准确性。此外，医共体还可以共同制定医疗标准和操作规范，保障医疗服务的质量和安全，使患者在就医过程中更加放心。

有助于实现优质医疗服务的均衡分配。通过将优质医疗资源引入基层医疗机构，可以弥补基层医疗资源的不足，提高基层医疗机构的服务水平。患者不再需要远行到大城市寻求医疗服务，而是可以在家门口就能够获得同样水平的治疗。这种均衡分配不仅能够满足患者的就医需求，还能够减轻大医院的压力，促进医疗资源的合理利用。

2、有助于提升医疗服务的协同效率。在传统模式下，医疗机构之间信息闭塞，协同合作不足。而医共体建设通过构建信息共享平台，促进医疗机构之间的信息互通，可以提高医疗服务的协同效率，避免了重复检查和诊疗，为患者提供更加精准和高效的医疗服务。医疗机构之间信息封闭，协同合作不足，导致医疗资源分散浪费、医疗服务效率低下。医共体建设通过建立信息共享平台、推动医疗机构之间的协作，使得医疗服务能够更加协调高效地开展，从而为患者提供更优质、便捷的医疗体验。通过信息共享、跨机构协作和医务人员交流，有助于提升医疗服务的协同效率。这种协同作用能够避免信息孤岛、资源浪费等问题，使医疗服务更加高效、精准，为患者提供更加优质的医疗体验，推动整个医疗体系的发展。

在医共体建设中，信息共享是促进医疗服务协同的关键。通过建立电子病历、影像资料等信息共享平台，不同医疗机构可以快速获取患者的病情信息，避免了重复检查和病历记录，提高了诊断的准确性。举例来说，一个患者在基层医疗机构就诊，需要转诊至大医院进行进一步检查和治疗。在医共体建设下，基层医生可以将患者的病情信息通过共享平台传输给大医院，大医院医生可以提前准备，并给予更及时的指导，从而缩短了患者的等待时间，提高了治疗效率。

通过促进医疗机构之间的协作，提高了医疗服务的整体效率。不同医疗机构可以开展多学科的临床会诊，共同讨论疑难病例，汇集多方智慧，为患者提供更全面、精准的治疗方案。举个例子，在一个医共体内，心脏科、内科、外科等多个专业可以联合开展会诊，为一个患有多系统疾病的患者提供综合性的治疗建议，避免了单一专科视野下的局限性，提升了医疗决策的质量。

同时，也促进了医务人员的交流与合作，进一步提升医疗服务的协同效率。医疗机构之间可以定期开展病例讨论、技术培训等活动，医生护士之间可以分享实践经验，互相学习，共同成长。这种跨机构、跨领域的合作不仅有助于缩小医疗服务的差距，还能够培养更具实力和创新能力的医务人员队伍，为医疗服务的不断提升提供人才保障。

3、有助于降低医疗成本。既往医疗机构之间存在竞争，药品采购分散，重复检查频繁，导致了医疗成本居高不下。而医共体建设通过整合医疗资源、优化采购流程、减少资源浪费等方式，可以在一定程度上降低医疗成本，为患者提供更为经济的医疗服务。通过医共体内部的资源整合和协同合作，可以减少医疗机构之间的竞争，避免不必要的资源浪费，从而降低医疗成本。此外，医共体还可以推动药品采购的集中化，降低药品价格，减轻患者的经济负担。通过资源整合、采购集中化、减少资源浪费、精细化管理等方式，有助于降低医疗成本。这不仅可以减轻患者的经济负担，还能够推动医疗体系的健康发展，实现资源的更有效利用。同时，通过降低医疗成本，医共体还有望提升整体医疗服务的可及性和质量，为患者带来更优质的医疗体验。

医疗机构通过资源整合，可以实现药品、设备等采购的集中化。不同医疗机构之间可以共同进行药品采购，减少药品供应商的中间环节，降低药品价格。同时，医共体内部可以共享药品的采购信息和经验，避免了药品重复采购和库存积压，降低了库存成本。这种集中采购模式不仅可以降低医疗机构的采购成本，还能够推动药品市场的合理竞争，降低整体的医疗成本。

有助于减少不必要的医疗资源浪费，从而降低医疗成本。在传统医疗体系中，患者可能因为信息不畅通而在不同医疗机构之间反复就医，导致重复检查、重复开药等情况。而在医共体建设下，不同医疗机构之间可以共享患者的病历信息，避免了重复检查和治疗。举例来说，一个患者在基层医疗机构就诊后，如果需要转诊到大医院，可以通过医共体平台将病历信息传递给大医院，大医院医生可以根据已有的诊断结果进行进一步治疗，避免了重复检查，降低了患者和医疗机构的成本。

通过协同合作，可以实现医疗服务的精细化管理，从而降低医疗成本。不同医疗机构之间可以共同制定临床诊疗方案、操作规范等，避免了因为不同机构之间的差异而导致的不必要的费用支出。举例来说，医共体可以制定统一的诊疗方案，确保患者在不同医疗机构之间得到一致的治疗建议，避免了因为医疗意见的不一致而导致的治疗方向偏差，从而减少了不必要的医疗费用。

4、有助于构建健康管理体系，推动疾病的预防和控制。通过医共体的信息共享平台，可以对患者的健康状况进行监测和分析，及早发现潜在的健康风险，采取有效的预防措施，降低疾病的发病率和死亡率。传统医疗体系主要关注疾病的治疗，而医共体建设强调预防为主、治疗为辅，通过整合医疗资源、共享健康信息、开展定期健康管理等手段，为个体提供全生命周期的健康服务，从而推动健康管理体系的建设与发展。通过共享健康信息、定期健康管理、整合医疗与社会资源等方式，有助于构建健康管理体系，实现对人们的健康需求进行全面、精细地管理。这种体系不仅关注疾病的治疗，更注重疾病的预防与健康的维护，为个体提供更加全面、个性化的健康服务，促进人们的身体健康与全面发展。

综上所述，本项目的建设不但能够改善当地居民生活环境和就医环境；还将极大改善当地人民群众的医疗保健条件；也有助于全县卫生事业发展规划的实现；对促进进贤县经济的发展、维护社会稳定、提高当地居民的身体素质和发展卫生事业建设具有重要的现实意义和深远的社会意义。

3、项目实施的收益性

（1）间接经济收益

本项目工程的建设将进一步推动区域的发展步伐，促进当地经济发展，满足工业发展，促进当地的工业发展。拉动当地的投资。

（2）直接收益

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算30年内达到收入192,650.10万元，成本79,252.46万元，可用于偿债的项目收益为113,397.64万元，满足资金平衡需求。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2023年已获得进贤县行政审批局《进发改行复字〔2023〕353号关于进贤县医疗卫生系统信息化建设项目可研批复》进发改行复字〔2023〕353号）。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（三）项目资金来源和可到位性

项目总投资约1.6亿元，其中工程费用约2000万元。主要资金来源为争取专项债，不足部分由地方单位配套。其一，自筹资金4000.00万元；其二，本次拟发行项目的总投资估算为15,778.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金3,778.00万元；其二，拟发行专项债券12,000.00万元，发行期限30年，其中，2024年本期发行1,248.00万元，2024年剩余批次发行10,752.00万元。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性及债券资金需求合理性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算30年内达到收入192,650.10万元，成本79,252.46万元，可用于偿债的项目收益为113,397.64万元，满足资金平衡需求。融资本息总额28200万元，本息覆盖倍数达4.02倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（六）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

五、项目风险分析

（一）投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

（二）工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

（三）融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

（四）财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

（五）自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

（一）发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为进贤县卫生健康委员会，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

（二）发行计划

进贤县医疗卫生系统信息化建设项目本年申请发行地方政府专项债0.1248亿元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）信息披露

在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，进贤县医疗卫生系统信息化建设项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，进贤县医疗卫生系统信息化建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

# 进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目实施方案

二〇二四年九月

# 前  言

党的二十大报告明确指出发展是党执政兴国的第一要务，要推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；为充分盘活区域资源、多元化举措解决资金难题，国务院办公厅发布了《进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，就盘活存量资产的背景、重点方向、盘活方式、政策支持、获得资金投向等方面给出了明确的政策指向。为了进一步提升政府各单位项目谋划与包装水平、提高项目申报审核的通过率、协助地方政府为更多的项目争取到各类政策性支持资金、综合多种融资模式解决项目资金难题，同时全面解读存量资产盘活的重点领域、重点区域、重点企业以及存量资产盘活的具体方式和方法。

本次申请发行的专项债券项目，符合社会事业－卫生健康领域，是以纳入政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目本期发行30年期专项债券10,900.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目所在地基本情况

（一）地形、地质及地震

进贤县位于江西省中部偏北，鄱阳湖南岸，浙赣铁路与316、320国道交汇处，属南昌市代管。总面积1971平方千米。其南部低丘山峦，北部濒临湖滨，地势东南高，西北低，低丘山峦，起伏平缓，逐渐向西北降低。北部湖汊交错，山水环绕。境内有金山岭、麻山岭、流岭、铜岭、罗岭、窑背岭、浮游岭、伏山岭、香炉观、凰岭山，等16个海拔100米以上的低丘，最高处金山岭，海拔256.9米，最低处在北部湖州，海拔仅9米，平均海拔137.5米。

拟建工程所在地的地质及水文地质条件较为简单，场址范围内无不良地质。根据现场勘探情况看，该项目工程地质及水文地质条件均较好。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB 18306-2015），进贤县及其所属各镇区域范围内地震设防烈度为6度，项目建设时按6度设防。

（二）区位及交通条件

进贤县区位交通优越条件优越，进贤自古被誉为“东南之藩蔽，闽浙之门户”，是长珠闽三个经济三角洲的共同腹地，已经融入了东南沿海经济发达地区“八小时经济圈”，距南昌市仅60公里，具有承东启西、沟通南北的战略地位。

铁路交通便利快捷，浙赣铁路复线横穿全境；公路交通四通八达，梨温高速、温厚高速、京福高速、昌厦高速以及320、316国道，在县域南部的温圳境内交错连结，构成了全省乃至全国的交通枢纽；昌万公路横穿北部乡镇，不仅成为连接省会南昌和赣东北地区的大动脉，而且为进贤全面对接和融入南昌提供了难得的机遇；乡乡通油路、村村通水泥路，为推动全民创业，促进加速崛起打好了基础、夯实了后劲；水路交通潜力巨大，南部乡镇可由抚河经赣江直达长江，北部乡镇可通过鄱阳湖直达长江；这里空中交通较为方便，县境内的温圳至乐化的高速公路直达昌北机场。优越的区位，便利的交通，使进贤成为人流、物流、资金流和信息流的聚集地，为进贤推进大开放、实施大招商、促进大发展，提供了十分有利的条件。

（三）气候特征

进贤县属亚热带季风湿润气候，雨量充沛，四季分明。秋冬冷而干燥，夏季热而潮湿，春夏之交多雷雨，伏秋之间长久晴。四季特征是：春季气候温和、阴雨连绵，日照少，冷暖空气交锋频繁，季平均气温为17°C，季日照时数占年日照的19%。

夏季是全年最长季节，初夏气候温暖，降水多而集中，故称“霉雨”季节。盛夏高温少雨，天气炎热，常出现干旱。7月份为最热月，月平均气温达29.8°C，月日照时数平均285小时。因受副热带高压控制和台风的影响，常会出现地方性雷雨大风天气。

秋季气候凉爽，北方冷空气入侵频繁，常出现久晴少雨天气，有“秋高气爽”之称。

冬季因受冷高压控制，寒冷干燥，雨雪天气多，多刮偏北风，是全年最冷的季节。元月份月平均气温为5.1°C，是最冷月。2月份月平均日照时数为82.2小时，是日照最少的月份。年平均气温为17.7°C，上下波动不到1°C，极端最高气温为40.5°C；极端最低气温为零下12.1°C。

（四）资源优势

1、自然资源

境内有90万亩山，90万亩水，90万亩耕地，号称“三山三水三分田，一分道路和庄园”，素有“鱼米之乡”的美誉。境内湖山壮美秀丽，气候四季宜人，森林覆盖率达40.8%，具有一流的青山、一流的绿水、一流的空气、一流的生态。尤其是面积达32万亩的全国最大县域内湖——军山湖，更是进贤得天独厚的资源财富，有着巨大的开发潜力，被誉为进贤的北部明珠和绿色聚宝盆。出产的油菜、大豆、黑芝麻产量居江西省首位，“贤湖牌”大米、黑芝麻，“军山湖清水大闸蟹”以及“金峰”茶叶，是闻名遐迩、享誉中外的绿色食品。进贤已成为“南昌市都市型农业绿色环保生物食品生产基地”“江西省优质农副产品供应基地”“国家河蟹生产出口基地”和沿海大中城市的生态休闲旅游“后花园”。

2、电力资源

进贤县城区配网负荷主要由110千伏西安垄变，110千伏民和变及35千伏县城变供电。目前，向城区供电的10千伏配网线路有10条，携带138台公变，146台专变负荷，城郊结合部由9条10千伏配网线路供电。截至2010年，进贤县县城周边共有110千伏变电站2座，35千伏变电站2座，10千伏配电线路2103公里，其中，县城城区现有10千伏主干线22条，主干线长107公里。

3、水资源

进贤县水资源比较丰富，除邻县有少量水汇入外，仅县境内降水量与径流考虑，平水年径流量达13.7亿立方米，枯水年径流量也有9.5亿立方米，全县年用水总量达5.7亿立方米。县城自来水日供水量2.9万立方米，县城设有污水处理厂1座，日平均处理工业及生活污水1.8万立方米，污水处理率达90%以上。

（五）区域经济状况

1、经济复苏持续向好。2023年，地区生产总值增长4.5%；财政总收入41.01亿元，较上年增长0.6%；一般公共预算收入21.24亿元，较上年增长6.1%。

2、主导产业不断壮大。医疗器械产业首位度不断提高，引进落户了美奥、巨翊、驼人、有为等21家企业，工控“进未来”一期6.7万平米标准厂房装满并投产，江西进贤医疗器械科技产业园获批“国家级外贸转型升级基地”。印刷电路板产业园“二横六纵”路网全面拉开，邻里中心主体结构完成，综合污水处理厂开工建设，联袂电子实现投产，祥喆电子加快建设，杨徐庄整村动迁圆满完成。南昌（进贤）产业转型升级示范园加快建设，岭背路、罗垄大道、工业大道完成路基铺设，鸿祥、创宏、阳阳阳等钢结构产业项目完成签约落户。新增规模以上工业企业36家。

3、现代农业提质增效。完成粮食种植面积130.2万亩、总产量9.9亿斤，荣获全省粮食生产先进集体。生猪出栏49.3万头、存栏49.3万头。南昌硒谷·钟陵现代农业产业园开园试运营，中建材智慧农业项目竣工投产。新增绿色食品认证企业6家、产品17个，新增“三品一标”2产品26个。军山湖大闸蟹获评“中国特色农产品优势区”，进贤瓦灰鸽荣获全国地理标志产品，三里乡（黄鳝）获批全国“一村一品”示范村。建成高标准农田1.48万亩，代表省政府接受国家考核并荣获通报表彰二等奖。共推进重大重点项目99个，新开工项目83个、竣工22个，实际完成投资约106亿元。其中：韵达电商总部基地、锦胜医疗、巩固PC构件、晟威汽配、正业科技等项目投产或试生产，联袂电子、工控标准厂房完成主体，南昌硒谷·钟陵现代农业产业园、中建材智慧农业、梅庄万亩猕猴桃基地等项目初具规模。

4、第三产业势头强劲。电商行业蓬勃发展，“双十一”期间电商网络销售额突破2亿元，单日发货量超100万单，新增淘宝镇3个，位列全省第一。新城吾悦城市综合体项目开工建设。成功举办第三届“中国农民丰收节”“百园百村庆丰收”等活动。青岚湖湿地公园被评为国家3A级旅游景区，西湖李家入选江西省乡村旅游重点村。全年旅游接待总人数686.23万人，旅游综合收入53.11亿元。

5、项目建设成果丰硕。积极开展线上招商、小分队招商和以商招商，举办“进贤医美器械”“三请三回”4恳谈会等7场招商推介和集中签约活动。全年共签约引进项目65个，签约总金额392.5亿元，其中10亿元以上项目11个。列入省大中型、市重大重点项目投资完成率分别达到113.5%、109.2%，均超额完成年度目标任务。

6、创新驱动成绩突出。全年共新增高新技术企业47家，其中标杆性企业1家。新认定国家科技型中小微企业49家、“双百计划”5创新团队1家，新增“双提升”企业5家。星火军工、雄宇集团获批省级企业技术中心，江联重工、联和实业被纳入全省“映山红行动”重点拟上市后备企业。R＆D投入占GDP的比重提高到0.89%。入选“全国乡村能工巧匠”3人、“江西省技术能手”9人。

（六）项目实施的必要性

1、保障项目整体如期投入运营的迫切需要

进贤县人民医院目前已经完成急诊用房、门诊用房、住院用房、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研用房等工程的建设，但是未充分考虑到新冠肺炎疫情等重大突发公共卫生事件的影响，一期工程无法实现综合楼、发烧门诊、感染楼等医技专项功能，根据2018年国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》、住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）等文件规定，针对三级甲等医院临床业务、医院管理等工作实际需求，进贤城市建设投资发展集团有限公司决定实施本次二期工程，将原搬迁项目未纳入进来的专项功能纳进来，为项目整体如期投入运营提供有力的保障。

2、是贯彻落实省政府“健康江西2030”规划纲要的体现

“健康江西2030”规划纲要提出，到2020年，建立覆盖全省城乡居民的基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务。到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高。

2021年是十四五开局之年，江西省医疗卫生事业发展迎来许多机遇，同时也面临着新的挑战。进贤县人民医院作为一所全县唯一的三甲医院，必须抓住机遇，并以此为契机，科学发展，为全省医疗事业做出一份重要的贡献。

3、是进贤县人民医院自身发展的需要

进贤县人民医院是一所集医疗、教学科研、预防保健为一体的综合型三级甲等医院。多年来，进贤县人民医院通过狠抓医疗质量与服务水平，保持着较快的发展趋势，形成了自己的特色，是南昌大学医学院、江西中医药大学等大中专院校的实习基地，是进贤县各类医保和社会救治定点医院。先后获得南昌市群众满意医院、“南昌市纠风工作先进单位”“南昌市职业道德建设十佳单位”“南昌市五一劳动奖状先进单位”“南昌市价格诚信单位”等荣誉称号。

进贤县人民医院位于老城区后港洲区域，四面道路狭窄，交通拥堵不堪，占地面积狭小，无法重新规划和建设。床位使用率达到90%以上，实际开放床位数量严重不足，经常在走廊加床住院，有时甚至出现无床可加的现象，根本无法满足县城病人就医需求。加之院内建设缺乏整体规划，布局不合理，并有民和镇刘家、张家村民居一直盘踞医院院区中间，形成“院中村”布局。医院业务用房面积、整体布局、外部条件等已成制约医院发展的“瓶颈”，无法适应县城社会经济发展和人民群众就医需求，制约了医院的合理规划与发展，扩大医院规模已成为必要发展趋势。

本项目的建设将在一期的基础上，进一步完善医院医疗设施，扩大服务规模，改善患者就诊环境，优化服务流程，方便群众就医，本项目的建设把进贤县人民医院的医疗服务能力提高一个层次。本项目推动进贤县人民医院优质医疗资源总量和规模不断壮大，其内涵建设日益增强，医疗服务能力全面发挥，达到人民群众受益，医院发展壮大双赢的目标。因此，该项目的建设势在必行。

4、有利于增加医院的收治能力，具有良好的社会效益

该建设项目是为了贯彻国家关注民生，着力解决病人看病难的问题，充分利用现有的卫生资源，满足不同层次居民对医疗保健的需要，改善病人就医条件和住院环境，增加医院的收治能力，缩短病人等待时间，提高病人生活质量。因此，该建设项目具有重要的社会效益和现实意义。

5、项目建设是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要

教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域，也是产生新增人力资本的主要部门，要加强这些领域建设，切实提高国民文化、健康和精神素质。

健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。

综上所述，启动进贤县人民医院整体搬迁项目二期的建设，从满足医疗、教学科研～预防保健的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。

（七）项目基本情况

1、项目名称

进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）

2、项目建设单位

进贤城市建设投资发展集团有限公司

3、项目建设地址

本工程在进贤县人民医院整体搬迁项目一期的基础上建设，工程建设地点位于进贤县青岚新区QD-4-1地块，北靠北二路、南至青阳大道、西接贤士四路、东临贤士三路。

4、项目建设内容

本项目为进贤县人民医院整体搬迁项目（二期），总建筑面积约42274.64平方米。主要建设内容包括20层的综合楼，由主楼与裙房组成，建筑面积约28476.18平方米；5层的感染楼，建筑面积约6563.87平方米；发热门诊为3层，建筑面积约2339.1平方米；地下室建筑面积约4769.93平方米；一期、二期二次深化装修工程及其他配套服务设施。本工程新增床位662床，其中发热门诊共14床，感染楼工程共120床，综合楼528床。

5、建设期限

38个月

6、项目总投

本项目总投资74,375.54万元，其中：工程费用70,003.69万元，工程建设其他费用3,164.25万元，预备费1,207.60万元。

本次拟发行项目的总投资估算为74,375.54万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金14,875.54万元；其二，拟发行专项债券59,500.00万元，发行期限30年，其中，2023年已发行25,000.00万元，实际利率3.34%；2024年计划发行10,900.00万元，2025年计划发行23,600.00万元，预计利率4.50%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、规定和办法

（1）《中华人民共和国土地管理法》（1998年8月25日修正案）

（2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院第73号令）

（3）《中华人民共和国水法》2016年7月修订

（4）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日

（5）《投资项目可行性研究指南》

（6）《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）

2、标准与规范

（1）《综合医院建设标准》建标 110-2021

（2）《全国医院信息化建设标准与规范》（试行）

（3）《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

（4）《医院二次供水运行管理》WS 436-2013

（5）《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010

（6）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

（7）《污水综合排放标准》GB8978-1996

（8）《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

（9）《供配电系统设计规范》GB50050-2009

（10）《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013

（11）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

（12）《低压配电设计规范》GB 50054-2011

（13）《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63-2018

（14）《建筑燃气安全应用技术导则》CECS 364-2014

（15）《燃气工程设计施工（新编）》05R502

（16）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

（17）《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

（18）《医院空气净化管理规范》WST368-2012

（19）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

（20）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

（21）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（22）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

（23）《洁净室施工及验收规范》50591-2010

（24）其他相关标准规范文件。

3、国家及地方政府相关资料

（1）江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要

（2）《江西省“十四五”医疗卫生服务体系规划》

（3）《南昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标纲要》

（4）《南昌市城市总体规划》（2016—2035年）

（5）《南昌市土地利用总体规划》（2006—2020年）

（6）《进贤县城市总体规划》（2010—2030年）

（7）《进贤县青岚新区控制性详细规划》

（8）项目建设用地红线图

（9）建设单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本项目总投资74,375.54万元，其中：工程费用70,003.69万元，工程建设其他费用3,164.25万元，预备费1,207.60万元。

2、资金来源

本次拟发行项目的总投资估算为74,375.54万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金14,875.54万元；其二，拟发行专项债券59,500.00万元，发行期限30年，其中，2023年已发行25,000.00万元，实际利率3.34%；2024年计划发行10,900.00万元，2025年计划发行23,600.00万元，预计利率4.50%。

3、项目分年度投资计划

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 70,003.69 | 24,000.00 | 24,000.00 | 22,003.69 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,164.25 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,164.25 |
| 3 | 预备费 | 1,207.60 |  |  | 1,207.60 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 74,375.54 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,375.54 |

注：1、项目建设期38个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

根据进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）可研报告，以及进贤城市建设投资发展集团有限公司上报的《实施方案》提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

（一）资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为637,269.79万元，其中发热门诊收入47,765.87万元、住院收入589,503.92万元。项目自运营期（2025年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 发热门诊收入 | 住院收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 907.20 | 12,789.84 | 13,697.04 |
| 2027年 | 1,036.80 | 14,616.96 | 15,653.76 |
| 2028年 | 1,166.40 | 16,444.08 | 17,610.48 |
| 2029年 | 1,224.72 | 17,266.28 | 18,491.00 |
| 2030年 | 1,224.72 | 17,266.28 | 18,491.00 |
| 2031年 | 1,285.96 | 17,266.28 | 18,552.24 |
| 2032年 | 1,350.25 | 18,129.60 | 19,479.85 |
| 2033年 | 1,350.25 | 18,129.60 | 19,479.85 |
| 2034年 | 1,350.25 | 18,129.60 | 19,479.85 |
| 2035年 | 1,417.78 | 19,036.07 | 20,453.85 |
| 2036年 | 1,488.67 | 19,036.07 | 20,524.74 |
| 2037年 | 1,488.67 | 19,036.07 | 20,524.74 |
| 2038年 | 1,563.08 | 19,987.87 | 21,550.95 |
| 2039年 | 1,563.08 | 19,987.87 | 21,550.95 |
| 2040年 | 1,563.08 | 19,987.87 | 21,550.95 |
| 2041年 | 1,723.27 | 20,987.27 | 22,710.54 |
| 2042年 | 1,723.27 | 20,987.27 | 22,710.54 |
| 2043年 | 1,723.27 | 20,987.27 | 22,710.54 |
| 2044年 | 1,809.42 | 22,036.64 | 23,846.06 |
| 2045年 | 1,809.42 | 22,036.64 | 23,846.06 |
| 2046年 | 1,899.87 | 22,036.64 | 23,936.51 |
| 2047年 | 1,994.86 | 23,138.46 | 25,133.32 |
| 2048年 | 1,994.86 | 23,138.46 | 25,133.32 |
| 2049年 | 1,994.86 | 23,138.46 | 25,133.32 |
| 2050年 | 2,094.62 | 24,295.39 | 26,390.01 |
| 2051年 | 2,199.33 | 24,295.39 | 26,494.72 |
| 2052年 | 2,199.33 | 24,295.39 | 26,494.72 |
| 2053年 | 2,309.29 | 25,510.15 | 27,819.44 |
| 2054年 | 2,309.29 | 25,510.15 | 27,819.44 |
| 合计 | 47,765.87 | 589,503.92 | 637,269.79 |

注：2023年—2025年发行债券，最后一期债券到期年份为2055年。因此，2055年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2026年1月）开始至2054年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

1、发热门急诊收入

项目发热门诊收入包括病人的各项诊疗费、医药费、化验费、检查费、手术费及其他。根据《2017年中国医疗行业调研报告》门急诊费用情况预测，全国平均医院次均门诊费用233.9元，上涨率为6.3%，进贤县人民医院近三年平均次均门诊费用303.40元，根据《综合医院建设标准》规定和进贤县人民医院提供的近三年门诊接待量，进贤县人民医院2019年门诊人数491118人、2020年门诊人数432788人、2021年门诊人数511716人，可知，近三年平均门诊接待量为478540.67人，日门诊量约为1329人（按360天计算）；《综合医院建设标准》拟定的医院日门诊量正常年按床位数0.83倍计（本项目发热和感染门诊拟规划床位数为134床）。根据本项目建设规模，预计日可接待发热门诊人次为120人，即发热门诊接待量约为43200人；门诊人次每5年增长5%；次均门诊费用按300元计，每5年增长5%。

2、住院收入

根据《2017年中国医疗行业调研报告》住院费用情况预测，全国人均住院费8268.10元，上涨率为5.6%。根据进贤县人民医院提供的近三年住院费用情况，2019年住院次均费用约为6991.03元，2020年住院次均费用为6654.67元，2021年住院次均费用为6839.82元，近三年次均费用为6828.51元；根据医院的实际情况，本项目建成后住院病床662床，住院日按9天预测。综合考虑市场和实际情况，本项目运营期内预计住院次均费用为6900元，每5年增长5%。

进贤城市建设投资发展集团有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2025—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1、债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次进贤城市建设投资发展集团有限公司组织申报发行2024年江西省进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目的总投资额74,375.54万元。拟发行专项债券59,500.00万元，发行期限30年，其中，2023年已发行25,000.00万元，实际利率3.34%；2024年计划发行10,900.00万元，2025年计划发行23,600.00万元，预计利率4.50%。本次申请发行10,900.00万元。根据目前30年期国债利率2.73%，从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为71,625.00万元，预计发行费用为59.50万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表 专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 25,000.00 | 25.00 | 417.50 |  | 25,000.00 |
| 2024年 | 25,000.00 | 10,900.00 | 10.90 | 1,080.25 |  | 35,900.00 |
| 2025年 | 35,900.00 | 23,600.00 | 23.60 | 1,856.50 |  | 59,500.00 |
| 2026年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2027年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2028年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2029年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2030年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2031年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2032年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2033年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2034年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2035年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2036年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2037年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2038年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2039年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2040年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2041年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2042年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2043年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2044年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2045年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2046年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2047年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2048年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2049年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2050年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2051年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2052年 | 59,500.00 |  |  | 2,387.50 |  | 59,500.00 |
| 2053年 | 59,500.00 |  |  | 1,970.00 | 25,000.00 | 34,500.00 |
| 2054年 | 34,500.00 |  |  | 1,307.25 | 10,900.00 | 23,600.00 |
| 2055年 | 23,600.00 |  |  | 531.00 | 23,600.00 | - |
| 合计 |  | 59,500.00 | 59.50 | 71,625.00 | 59,500.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年（2023年、2024年、2025年）起按照每半年支付一次债券利息。

2、运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：材料费、外购燃料及动力费、工资福利费、修理费、其他费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）材料费

卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按门诊和住院收入的40%计算。

（2）外购燃料及动力费：

按门诊和住院收入的3%计算。

（3）工资福利费

项目人员包括医务人员、管理人员及财务人员，本项目预计配置人员500人，平均每人以10万元/年进行计算，各年根据实际经营情况，确定配置完善情况，年薪每五年增长5%。

（4）修理费

本项目年修理费用取总投资的0.2%计取。

（5）其他费用

其他费用按运营收入的1%估算。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 经营成本 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料费 | 外购燃料及动力费 | 工资福利费 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2026年 | 5,478.82 | 410.91 | 5,000.00 | 148.75 | 136.97 | 11,175.45 |
| 2027年 | 6,261.50 | 469.61 | 5,000.00 | 148.75 | 156.54 | 12,036.40 |
| 2028年 | 7,044.19 | 528.31 | 5,000.00 | 148.75 | 176.10 | 12,897.35 |
| 2029年 | 7,396.40 | 554.73 | 5,000.00 | 148.75 | 184.91 | 13,284.79 |
| 2030年 | 7,396.40 | 554.73 | 5,000.00 | 148.75 | 184.91 | 13,284.79 |
| 2031年 | 7,420.90 | 556.57 | 5,250.00 | 148.75 | 185.52 | 13,561.74 |
| 2032年 | 7,791.94 | 584.40 | 5,250.00 | 148.75 | 194.80 | 13,969.89 |
| 2033年 | 7,791.94 | 584.40 | 5,250.00 | 148.75 | 194.80 | 13,969.89 |
| 2034年 | 7,791.94 | 584.40 | 5,250.00 | 148.75 | 194.80 | 13,969.89 |
| 2035年 | 8,181.54 | 613.62 | 5,250.00 | 148.75 | 204.54 | 14,398.45 |
| 2036年 | 8,209.90 | 615.74 | 5,512.50 | 148.75 | 205.25 | 14,692.14 |
| 2037年 | 8,209.90 | 615.74 | 5,512.50 | 148.75 | 205.25 | 14,692.14 |
| 2038年 | 8,620.38 | 646.53 | 5,512.50 | 148.75 | 215.51 | 15,143.67 |
| 2039年 | 8,620.38 | 646.53 | 5,512.50 | 148.75 | 215.51 | 15,143.67 |
| 2040年 | 8,620.38 | 646.53 | 5,512.50 | 148.75 | 215.51 | 15,143.67 |
| 2041年 | 9,084.22 | 681.32 | 5,788.13 | 148.75 | 227.11 | 15,929.53 |
| 2042年 | 9,084.22 | 681.32 | 5,788.13 | 148.75 | 227.11 | 15,929.53 |
| 2043年 | 9,084.22 | 681.32 | 5,788.13 | 148.75 | 227.11 | 15,929.53 |
| 2044年 | 9,538.42 | 715.38 | 5,788.13 | 148.75 | 238.46 | 16,429.14 |
| 2045年 | 9,538.42 | 715.38 | 5,788.13 | 148.75 | 238.46 | 16,429.14 |
| 2046年 | 9,574.60 | 718.10 | 6,077.54 | 148.75 | 239.37 | 16,758.36 |
| 2047年 | 10,053.33 | 754.00 | 6,077.54 | 148.75 | 251.33 | 17,284.95 |
| 2048年 | 10,053.33 | 754.00 | 6,077.54 | 148.75 | 251.33 | 17,284.95 |
| 2049年 | 10,053.33 | 754.00 | 6,077.54 | 148.75 | 251.33 | 17,284.95 |
| 2050年 | 10,556.00 | 791.70 | 6,077.54 | 148.75 | 263.90 | 17,837.89 |
| 2051年 | 10,597.89 | 794.84 | 6,381.42 | 148.75 | 264.95 | 18,187.85 |
| 2052年 | 10,597.89 | 794.84 | 6,381.42 | 148.75 | 264.95 | 18,187.85 |
| 2053年 | 11,127.78 | 834.58 | 6,381.42 | 148.75 | 278.19 | 18,770.72 |
| 2054年 | 11,127.78 | 834.58 | 6,381.42 | 148.75 | 278.19 | 18,770.72 |
| 合计 | 254,907.94 | 19,118.11 | 163,666.53 | 4,313.75 | 6,372.71 | 448,379.04 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

2024年江西省进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下所示：

表 2024年江西省进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 711,645.33 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,375.54 | 13,697.04 | 15,653.76 | 17,610.48 | 18,491.00 | 18,491.00 | 18,552.24 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 637,269.79 | - | - | - | 13,697.04 | 15,653.76 | 17,610.48 | 18,491.00 | 18,491.00 | 18,552.24 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 637,269.79 | - | - | - | 13,697.04 | 15,653.76 | 17,610.48 | 18,491.00 | 18,491.00 | 18,552.24 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 59,500.00 | 25,000.00 | 10,900.00 | 23,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 59,500.00 | 25,000.00 | 10,900.00 | 23,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 14,875.54 | - | 14,100.00 | 775.54 | - | - |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 653,939.08 | 25,442.50 | 26,091.15 | 26,255.64 | 13,562.95 | 14,423.90 | 15,284.85 | 15,672.29 | 15,672.29 | 15,949.24 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 448,379.04 | - | - | - | 11,175.45 | 12,036.40 | 12,897.35 | 13,284.79 | 13,284.79 | 13,561.74 |
| 1.1 | 运营成本 | 448,379.04 |  |  |  | 11,175.45 | 12,036.40 | 12,897.35 | 13,284.79 | 13,284.79 | 13,561.74 |
| 1.2 | 税金支出 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 74,375.54 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,375.54 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 131,184.50 | 442.50 | 1,091.15 | 1,880.10 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 59.50 | 25.00 | 10.90 | 23.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 59,500.00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 71,625.00 | 417.50 | 1,080.25 | 1,856.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 57,706.25 | -442.50 | -1,091.15 | -1,880.10 | 134.09 | 1,229.86 | 2,325.63 | 2,818.71 | 2,818.71 | 2,603.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | -442.50 | -1,533.65 | -3,413.75 | -3,279.66 | -2,049.80 | 275.83 | 3,094.54 | 5,913.25 |
| 五 | 期末现金 | -- | -442.50 | -1,533.65 | -3,413.75 | -3,279.66 | -2,049.80 | 275.83 | 3,094.54 | 5,913.25 | 8,516.25 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 711,645.33 | 19,479.85 | 19,479.85 | 19,479.85 | 20,453.85 | 20,524.74 | 20,524.74 | 21,550.95 | 21,550.95 | 21,550.95 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 637,269.79 | 19,479.85 | 19,479.85 | 19,479.85 | 20,453.85 | 20,524.74 | 20,524.74 | 21,550.95 | 21,550.95 | 21,550.95 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 637,269.79 | 19,479.85 | 19,479.85 | 19,479.85 | 20,453.85 | 20,524.74 | 20,524.74 | 21,550.95 | 21,550.95 | 21,550.95 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 59,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 59,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 14,875.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 653,939.08 | 16,357.39 | 16,357.39 | 16,357.39 | 16,785.95 | 17,079.64 | 17,079.64 | 17,531.17 | 17,531.17 | 17,531.17 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 448,379.04 | 13,969.89 | 13,969.89 | 13,969.89 | 14,398.45 | 14,692.14 | 14,692.14 | 15,143.67 | 15,143.67 | 15,143.67 |
| 1.1 | 运营成本 | 448,379.04 | 13,969.89 | 13,969.89 | 13,969.89 | 14,398.45 | 14,692.14 | 14,692.14 | 15,143.67 | 15,143.67 | 15,143.67 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 74,375.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 131,184.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 59,500.00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 71,625.00 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 57,706.25 | 3,122.46 | 3,122.46 | 3,122.46 | 3,667.90 | 3,445.10 | 3,445.10 | 4,019.78 | 4,019.78 | 4,019.78 |
| 四 | 期初现金 | -- | 8,516.25 | 11,638.71 | 14,761.17 | 17,883.63 | 21,551.53 | 24,996.63 | 28,441.73 | 32,461.51 | 36,481.29 |
| 五 | 期末现金 | -- | 11,638.71 | 14,761.17 | 17,883.63 | 21,551.53 | 24,996.63 | 28,441.73 | 32,461.51 | 36,481.29 | 40,501.07 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 711,645.33 | 22,710.54 | 22,710.54 | 22,710.54 | 23,846.06 | 23,846.06 | 23,936.51 | 25,133.32 | 25,133.32 | 25,133.32 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 637,269.79 | 22,710.54 | 22,710.54 | 22,710.54 | 23,846.06 | 23,846.06 | 23,936.51 | 25,133.32 | 25,133.32 | 25,133.32 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 637,269.79 | 22,710.54 | 22,710.54 | 22,710.54 | 23,846.06 | 23,846.06 | 23,936.51 | 25,133.32 | 25,133.32 | 25,133.32 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 59,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 59,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 14,875.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 653,939.08 | 18,317.03 | 18,317.03 | 18,317.03 | 18,816.64 | 18,816.64 | 19,145.86 | 19,672.45 | 19,672.45 | 19,672.45 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 448,379.04 | 15,929.53 | 15,929.53 | 15,929.53 | 16,429.14 | 16,429.14 | 16,758.36 | 17,284.95 | 17,284.95 | 17,284.95 |
| 1.1 | 运营成本 | 448,379.04 | 15,929.53 | 15,929.53 | 15,929.53 | 16,429.14 | 16,429.14 | 16,758.36 | 17,284.95 | 17,284.95 | 17,284.95 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 74,375.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 131,184.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 59,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 71,625.00 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 | 2,387.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 57,706.25 | 4,393.51 | 4,393.51 | 4,393.51 | 5,029.42 | 5,029.42 | 4,790.65 | 5,460.87 | 5,460.87 | 5,460.87 |
| 四 | 期初现金 | -- | 40,501.07 | 44,894.58 | 49,288.09 | 53,681.60 | 58,711.02 | 63,740.44 | 68,531.09 | 73,991.96 | 79,452.83 |
| 五 | 期末现金 | -- | 44,894.58 | 49,288.09 | 53,681.60 | 58,711.02 | 63,740.44 | 68,531.09 | 73,991.96 | 79,452.83 | 84,913.70 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2050年 | 2051年 |  | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 711,645.33 | 26,390.01 | 26,494.72 |  | 26,494.72 | 27,819.44 | 27,819.44 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 637,269.79 | 26,390.01 | 26,494.72 |  | 26,494.72 | 27,819.44 | 27,819.44 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 637,269.79 | 26,390.01 | 26,494.72 |  | 26,494.72 | 27,819.44 | 27,819.44 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 59,500.00 | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 59,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 14,875.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 653,939.08 | 20,225.39 | 20,575.35 |  | 20,575.35 | 45,740.72 | 30,977.97 | 24,131.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 448,379.04 | 17,837.89 | 18,187.85 |  | 18,187.85 | 18,770.72 | 18,770.72 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 448,379.04 | 17,837.89 | 18,187.85 |  | 18,187.85 | 18,770.72 | 18,770.72 |  |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 74,375.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 131,184.50 | 2,387.50 | 2,387.50 |  | 2,387.50 | 26,970.00 | 12,207.25 | 24,131.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 59,500.00 |  |  |  |  | 25,000.00 | 10,900.00 | 23,600.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 71,625.00 | 2,387.50 | 2,387.50 |  | 2,387.50 | 1,970.00 | 1,307.25 | 531.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 57,706.25 | 6,164.62 | 5,919.37 |  | 5,919.37 | -17,921.28 | -3,158.53 | -24,131.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | 84,913.70 | 91,078.32 |  | 96,997.69 | 102,917.06 | 84,995.78 | 81,837.25 |
| 五 | 期末现金 | -- | 91,078.32 | 96,997.69 |  | 102,917.06 | 84,995.78 | 81,837.25 | 57,706.25 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |

注：期末现金为负的年份所需资金由项目单位自筹

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.44倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计637,269.79万元，运营现金流出合计448,379.04万元，债券存续期内债券本金与利息合计131,125.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.44倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图  债券存续期间现金流情况图

四、事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、项目实施的必要性

（1）保障项目整体如期投入运营的迫切需要

进贤县人民医院目前已经完成急诊用房、门诊用房、住院用房、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研用房等工程的建设，但是未充分考虑到新冠肺炎疫情等重大突发公共卫生事件的影响，一期工程无法实现综合楼、发烧门诊、感染楼等医技专项功能，根据2018年国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》、住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）等文件规定，针对三级甲等医院临床业务、医院管理等工作实际需求，进贤城市建设投资发展集团有限公司决定实施本次二期工程，将原搬迁项目未纳入进来的专项功能纳进来，为项目整体如期投入运营提供有力的保障。

（2）是贯彻落实省政府“健康江西2030”规划纲要的体现

“健康江西2030”规划纲要提出，到2020年，建立覆盖全省城乡居民的基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务。到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高。

2021年是十四五开局之年，江西省医疗卫生事业发展迎来许多机遇，同时也面临着新的挑战。进贤县人民医院作为一所全县唯一的三甲医院，必须抓住机遇，并以此为契机，科学发展，为全省医疗事业做出一份重要的贡献。

（3）是进贤县人民医院自身发展的需要

进贤县人民医院是一所集医疗、教学科研、预防保健为一体的综合型三级甲等医院。多年来，进贤县人民医院通过狠抓医疗质量与服务水平，保持着较快的发展趋势，形成了自己的特色，是南昌大学医学院、江西中医药大学等大中专院校的实习基地，是进贤县各类医保和社会救治定点医院。先后获得南昌市群众满意医院、“南昌市纠风工作先进单位”“南昌市职业道德建设十佳单位”“南昌市五一劳动奖状先进单位”“南昌市价格诚信单位”等荣誉称号。

进贤县人民医院位于老城区后港洲区域，四面道路狭窄，交通拥堵不堪，占地面积狭小，无法重新规划和建设。床位使用率达到90%以上，实际开放床位数量严重不足，经常在走廊加床住院，有时甚至出现无床可加的现象，根本无法满足县城病人就医需求。加之院内建设缺乏整体规划，布局不合理，并有民和镇刘家、张家村民居一直盘踞医院院区中间，形成“院中村”布局。医院业务用房面积、整体布局、外部条件等已成制约医院发展的“瓶颈”，无法适应县城社会经济发展和人民群众就医需求，制约了医院的合理规划与发展，扩大医院规模已成为必要发展趋势。

本项目的建设将在一期的基础上，进一步完善医院医疗设施，扩大服务规模，改善患者就诊环境，优化服务流程，方便群众就医，本项目的建设把进贤县人民医院的医疗服务能力提高一个层次。本项目推动进贤县人民医院优质医疗资源总量和规模不断壮大，其内涵建设日益增强，医疗服务能力全面发挥，达到人民群众受益，医院发展壮大双赢的目标。因此，该项目的建设势在必行。

（4）有利于增加医院的收治能力，具有良好的社会效益

该建设项目是为了贯彻国家关注民生，着力解决病人看病难的问题，充分利用现有的卫生资源，满足不同层次居民对医疗保健的需要，改善病人就医条件和住院环境，增加医院的收治能力，缩短病人等待时间，提高病人生活质量。因此，该建设项目具有重要的社会效益和现实意义。

（5）项目建设是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要

教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域，也是产生新增人力资本的主要部门，要加强这些领域建设，切实提高国民文化、健康和精神素质。

健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。

综上所述，启动进贤县人民医院整体搬迁项目二期的建设，从满足医疗、教学科研～预防保健的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。

2、项目实施的公益性

可以进一步稳定人民生活水平，实现病有所医，对社会的有利影响远远大于不利影响。

与项目直接相关的不同利益群体及各级组织都支持本项目建设，并且项目所在地区现有技术、文化状况能满足项目建设需求，项目社会适应性较强。本项目社会风险程度较低，采用一定风险规避措施后，不会对项目建设和运营产生大的影响。

综上所述，本项目的建设不但能够改善当地居民生活环境和就医环境；还将极大改善当地人民群众的医疗保健条件；也有助于全县卫生事业发展规划的实现；对促进进贤县经济的发展、维护社会稳定、提高当地居民的身体素质和发展卫生事业建设具有重要的现实意义和深远的社会意义。

3、项目实施的收益性

（1）间接经济收益

本项目工程的建设将进一步推动区域的发展步伐，促进当地经济发展，满足工业发展，促进当地的工业发展。拉动当地的投资。

（2）直接收益

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算30年内达到收入637,269.79万元，成本448,379.04万元，可用于偿债的项目收益为188,890.75万元，满足资金平衡需求。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2022年2月17日已获得进贤县行政审批局《关于进贤县人民医院整体搬迁工程（二期）可行性研究报告的初审意见》（进行审投字〔2022〕17号）。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（三）项目资金来源和可到位性

本次拟发行项目的总投资估算为74,375.54万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金14,875.54万元；其二，拟发行专项债券59,500.00万元，发行期限30年，其中，2023年已发行25,000.00万元，实际利率3.34%；2024年计划发行10,900.00万元，2025年计划发行23,600.00万元，预计利率4.50%。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性及债券资金需求合理性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算30年内达到收入637,269.79万元，成本448,379.04万元，可用于偿债的项目收益为188,890.75万元，融资本息总额131,125.00万元，本息覆盖倍数达1.44倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（六）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

五、项目风险分析

（一）投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

（二）工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

（三）融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

（四）财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

（五）自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

（一）发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为进贤县财政局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

（二）发行计划： 进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目本期年申请发行地方政府专项债10,900.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

（三）发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，进贤县人民医院整体搬迁项目（二期）项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目

实施方案

2024年9月

前言

党的十九大报告指出，从现在到2022年，是全面建成小康社会决胜期，要突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险的攻坚战；2019年9月国务院常务会部署精准施策加大力度做好“六稳”工作，确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，进一步扩大有效投资带动支持补短板、扩内需、惠民生、增后劲。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府社会事业建设领域，是纳入政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。

安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目拟计划发行专项债券金额6300万元，发行期限为30年。其中，2024年计划发行6300.00万元

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目基本情况

（一）项目所在地基本情况

本项目场址位于安义县乔乐乡方岗粮管所内，万八线旁边。

安义县，隶属江西省南昌市，地处江西省西北部，县域东境与新建区相邻，南接高安市，西南与奉新县相连，西北与靖安县接壤，东北与永修县毗邻。全县总面积660平方千米，辖7镇3乡1场，104个行政村，27个社区，1093个自然村。

地形、地貌条件

安义县地势从西北向东南方向倾斜，最高点何家脑海拔 712米， 最低点白马源海拔 23 米。全县可分为低山、高丘、低丘、平原四部 分。低山占 8%，高丘占 9.3%，低丘（垄岗）占 32.24%，平原占 43.71%， 水域占 6.75%。 本项目所在地势较为平坦，地势较高，利于排水和通风。

二、气象和水文条件

1、气象条件 安义县地处赣西北，属亚热带季风气候区。四季分明。安义县县13域除海拔 300 米以上的县城西北角以及县南的东部边缘一带，安义县 大部分地区海拔 200 米以下，属平原区，气候条件基本一致。

2、水文条件安义县属中亚热带湿润季风气候，天然水系发育旺盛，地表水、 地下水资源都比较丰富，总量为 8.24 亿立方米。流经本县境内的河流主要为潦河。潦河分南、北两条支流，在境内“义兴口”汇合，经万埠蜿蜒北下，流入永修境内，在县流域 52.26 公里，流域面积 595 平方公里。 其中城区范围内主要水系为潦河，流经距离约 4.78 公里，流域面积 1.55 平方公里。城区范围内其他水系主要包含南门港排水渠、 玉带河、西潦渠、凤凰山排洪港、城南排水渠以及部分兼顾灌溉功能的水渠。

三、工程地质条件

1、区域地质结构

根据区域地质资料，拟建场地工程地质稳定。未发现不良地质现象及软弱夹层发育情况，未发现地下文物和矿藏。

2、地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（江西省部分）GB18306-2005，安义县区域地震动峰值加速度小于0.05g，相当于基本地震烈度为6度以下；同时根据中华人民共和国主席令第七号《中华人民共和国防震减灾法》：对学校、医院等人员密集场所的建设工程，应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工，采取有效措施，增强抗震设防能力。故本项目设计抗震设防烈度按6度设防。

四、场地地震效应

按国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），场地的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度为 0.05g，设计地震分组为第14一组，设计特征周期为 0.35s。拟建工程根据 GB 50223-2008 划分设防类别为标准类（丙类）。 1、场地抗震设防类别拟建管线连通工程，按《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008）划分，属标准设防类（丙类）。 2、砂土液化判别勘察场地抗震设防烈度为 6 度，按《建筑抗震设计规范》 （GB50011-2010）第 4.3.1 条规定拟建工程可不考虑砂土液化的影响。 3、场地类别根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及钻孔揭露场地覆盖层情况，综合判定该建筑场地的类别为Ⅱ类场地，设计特征周期为 0.35s，属可进行建设的一般场地。

五、与周边用地分析

项目所在地为粮管所内部，用地现状条件较好。该场址远离居民集中区，不在水源保护区、风景名胜区、自然保护区保护范围内。周边主要为公路，环境敏感度一般。

六、公共基础设施依托条件

1、供水。本项目给水来自安义县供水公司，水质优良，四季供应均衡。本项目区域已有完善的城区自来水供水管网，水量、水压、 水质均能满足建设及建成后的用水需要。 2、供电。本项目用电由安义县供电公司供给，能够满足本项目的建设及建成后使用需求。 3、邮电通讯。项目区邮电通讯业务发达，属有线通信和无线通讯覆盖区，电信宽带网络已遍布全区，通信条件良好。

七、社会经济条件

2020年，安义县全年地区生产总值（GDP）109.27 亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%，增速在全市排位第 6。分产业看，第一产业增加值 14.90 亿元，同比增长 2.7%，对经济增长的贡献率为 10.1%，拉动经济增长0.4个百分点；第二产业增加值 42.51 亿元，同 比增长 5.2%，对经济增长的贡献率为 66.1%，拉动经济增长 2.4个百分点；第三产业增加值 51.86 亿元，同比增长 2.0%，对经济增长的贡献率为 23.7%，拉动经济增长0.8个百分点。三次产业结构调整为 13.6:38.9:47.5，产业结构不断优化。 全县实现财政总收入 19.27 亿元，同比增长 6.6%，高于全市增速 5.6个百分点，增速排名全市第 2，比上年前进 1 位。其中，地方一般公共预算收入 11.88 亿元，同比增长 2.2%，高于全市增速 0.8个百分点。从收入完成情况看，税收收入完成 16.33 亿元，同比增长 13.3%， 占财政总收入的比重为84.8%，税收占比同比提高 5.1个百分点。 全年规模以上工业企业 201 家，比去年净增 25 家。全县规模以上工业增加值同比增长 5.2%，增速比上年回落 3.3 个百分点，比全市快 0.5个百分点，在全市排位第 4，比上年下降 1 位。全年规模以上工业企业实现营业收入 216.07 亿元，同比增长 9.5%，高于全市增速 4.0 个百分点；实现利润总额 11.56 亿元。 全年 500 万元以上固定资产投资同比增长 10.1%，增速比上年回落 1.0个百分点，比全市快 1.3个百分点。其中，工业投资同比增长 39.4%，增速比上年加快 17.0个百分点，比全市快 35.7 个百分点；房地产开发投资同比下降 10.6%。 全年实现社会消费品零售总额 24.56 亿元，同比增长 3.4%，增速 比上年回落 7.8个百分点。限额以上消费品零售额 5.18 亿元，同比增 长 12.6%，比全市增速快 7.4个百分点。从四大行业商品销售额看， 批发业商品销售额同比增长5.6%；零售业商品销售额同比增长 4.5%； 住宿业营业额同比下降 11.7%；餐饮业营业额同比下降 4.2%。 据公安户籍统计，截至2020年年末，全县总户数为 10.16 万户， 户籍总人口为 30.73 万人，比上年年末减少 0.07 万人，下降 0.23%。 其中，城镇人口 9.46 万人，占总人口的 30.8％，乡村人口 21.27 万人， 占 69.2%；男性人口 16.39 万人，占 53.3%，女性人口 14.35 万人，占 46.7%。 全年城镇居民人均可支配收入 37722 元，比上年增加2401元，同比增长 6.8%；农村居民人均可支配收入 18924 元，比上年增加 1487 元，同比增长 8.5%。

八、交通条件

安义县地处赣西北，属省会南昌市郊县，东邻湾里区，南接高安市，西南与奉新县相连，西北与靖安县接壤，东北与永修县毗邻。105国道纵贯县域、京九铁路、昌九高速公路擦境而过。安义县区位交通便捷，京九铁路、昌九高速公路穿境而过，县城距南昌市区仅30分钟车程，距昌北国际机场20分钟车程，距江西最大外运港口九江和国际名山庐山60分钟车程，全面融入了南昌半小时经济圈和临空经济圈。该项目紧邻北外环路，交通条件较好。

九、施工条件

施工所需的各种材料，诸如水泥、砂碎石等当地均能采购，运距较短。施工用水、用电都可直接由附近接入，满足项目建设的需要。

（二）项目实施背景

粮食是关系国计民生的重要战略商品，粮食供求平衡关系到国家改革发展和社会稳定。粮食作为季节性生产、常年性销售的商品，其生产与消费之间存在时间差异；粮食生产布局不平衡，其生产与消费存在地域差异。而粮食物流作为联结生产与消费的一条完整的环节链，可以有效地消除这些差异，实现时空效益，有利于维持粮食市场的基本平衡。中国人口众多，中国粮食产区与销区的区域和结构性分布又不均。目前我国粮食每年总流量高达1.7亿吨，其中跨省粮食流量约7000万吨，存在着巨大的粮食物流流量。随着我国粮食生产能力的提高和市场供求关系的变化，在当今粮食产销紧平衡和坚持粮食自给政策的总体框架下，我国粮食总产量目前已不是制约粮食安全的主要问题，如何建立连接产区与销区的高效率、低成本的粮食物流体系，成为国家有效调控粮食市场、保障粮食安全的重要措施之一。

根据我国制定的粮食物流发展目标要求：通过十年的努力，完善重要粮食物流节点设施，建设和完善粮食运输设施，配套建设物流信息和检测体系，在此基础上建成高效、顺畅的跨省粮食现代物流主要通道，实现跨省粮食物流的散装、散卸、散运、散存和整个流通过程的“无缝化”连接。在稍长一段时间内，建立一个完整的包括了粮流、资金流、信息流的全国粮食物流体系，提高粮食流通效率，降低粮食流通成本，确保国家粮食安全。为实现这个目标，国家粮食和物资储备局会同国家发展改革委共同编制了《全国粮食现代物流规划》。

根据江西省粮食和物资储备局印发的《关于进一步优化全省国有粮食仓储设施布局 提升仓储物流现代化水平的意见》赣粮发〔2023〕4号，“至十四五末，粮食仓储设施更加现代化，仓龄50以上的全部退出储粮系列，1995年以后建设的堆粮线5米以上的散装仓仓容量占比超过70%”“利用2～3年的时间，推动仓龄50以上的仓房全部退出储粮系列，推动1995年以前建设的堆粮线5米以下的仓房和单间仓容量1000吨以下的合理有序退出政策性储粮系列”。目前安义县国有粮食企业总仓容量为14.2万吨（稻谷仓容），堆粮线5米以上的散装仓仓容量约4.73万吨（含在建的下罗所项目仓容量），占全县总仓容量的33%。

为确保国家、地方储备粮的质量和储粮安全，做到关键时刻调得动、用得上，保证当地的粮食供应，建设地方粮食储备库，已是迫在眉睫。同时，现有粮库一些配套设施不够完善也制约了粮食流通业的发展，亟待扩建和完善配套设施。为此，项目建设单位提出安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目。

项目名称

安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目

二、项目建设单位

建设单位名称：江西省安义县粮食局方岗粮管所

建设单位简介：方岗粮管所 1995 年 8 月成立，库区占地面积 65.69 亩，地处 105 国道旁长均乡下罗村，位于安义、永修、桑海区及湾里区两县两区交界处。该所现有退休职工 37人，在编职工 57 人，其中在岗人员 7 人，库区现有仓库 26 座，仓容 14950 吨，目前实际储存 托市粮稻谷 1593 吨。库区内装有 9 米长 60 吨电子汽车地上衡 1 台，通风机 4 台，抛粮机 2 台，除杂机 2 台及输送机若干台等。仓内实行了电子测温、机械通风等，科学熏蒸储粮，能确保粮食储存安全。

三、拟建地点

本项目拟建地点位于安义县乔乐乡方岗粮管所内，万八线旁边，具体位置详见项目区位图。

四、建设内容与规模

本项目建设用地面积约为27344.26平方米（约41亩），总建筑面积24404平方米，主要新建平房仓19398平方米，粮食检测中心1125平方米，仓间棚3294平方米，配套用房（含消防池、泵房、制氮房等）527平方米，门卫室60平方米，配套建设场区道路及地面硬化、绿化、供电、给排水、消防等工程设施，以及购置配套设施设备（粮仓气调设施、粮库智能化一体设施、粮食出入库机械设备）等。项目建成后，可以新增粮食库容4万吨。

五、主要建设条件

本项目位于安义县乔乐乡方岗粮管所内，拟建场地用地与相关规划相容。该项目所选场地地形规整，地势平坦。场地内没有需要拆迁的建筑物，没有需要保护的文物古建，无不良地质现象，稳定性较好，诱发地质灾害的可能性较低。不占用耕地和永久基本农田，不在生态保护红线范围内，未压覆矿产资源，适宜建筑。

六、建设期限

总建设周期为18个月，即2024年3月至2025年9月。

七、项目总投资与资金来源

项目动态总投资金额约为人民币9,540.83万元，其中：建筑工程费用 5248.30万元，设备购置费1563.80万元，安装工程费899.61万元，工程建设其他费用723.98万元，预备费用674.85万元，建设期利息425.25万元，债券发行费5.04万元。

静态总投资约为9,110.54万元，其中：建筑工程费用5248.30万元，设备购置费1563.80万元，安装工程费899.61万元，工程建设其他费用723.98万元，预备费用674.85万元。（除去建设期利息以及债券发行费）

本项目拟通过发行债券的方式筹资 6300万元，剩余3,240.83万元向上争资或自筹解决。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.估算编制依据

（1）根据项目方案设计及相关资料；

（2）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

（3）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

（4）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017年）；

（5）《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017年）；

（6）《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017年）；

（7）《关于调整江西省建设工程计价依据增值税率的通知》（赣建价〔2019〕1号）；

（9）《关于调整2017版江西省建设工程定额综合工日单价的通知》（赣建价〔2020〕5号）；

（10）采用《南昌建设工程造价信息》2023年8月市场价格信息及类似工程造价指标。

2.费率及参数

发行费率0.08%

3.估算总额

静态总投资约为9,110.54万元，其中：建筑工程费用5248.30万元，设备购置费1563.80万元，安装工程费899.61万元，工程建设其他费用723.98万元，预备费用674.85万元。

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 7,711.71 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 729.02 |
| 3 | 预备费 | 669.81 |
| 项目静态总投资 |  | 9,110.54 |

4、项目分年度投资计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 7,711.71 | 5,398.20 | 2,313.51 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 729.02 | 511.83 | 217.19 |
| 3 | 预备费 | 669.81 | 467.36 | 202.45 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 9,110.54 | 6,377.39 | 2,733.15 |

注：项目建设期为18个月，2024年3月至2025年9月。

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2.资金来源

2024年江西省安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目，根据《安义县发展和改革委员会关于安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目可行性研究报告的批复意见》（安发改审字〔2023〕169号），该项目总投资9,540.83万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西省安义县粮食局方岗粮管所 | 安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目 | 9,110.54 | 425.25 | 5.04 | 9,540.83 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年发行 |
| 1 | 9,540.83 | 3,240.83 | 6,300.00 | 6,300.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为9,540.83万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金3,240.83万元；其二，拟发行专项债券6,300.00万元，发行期限为30年。其中，2024年计划发行6,300.00万元。

项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目运营收入测算

本项目经营收入的估算依据如下：

单位：万元

| 年份 | 粮食保管费补贴收入 | 粮食收购费用补贴收入 | 粮食出售收入 | 产后服务烘干收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 207.20 | 70.00 | 8,344.00 | 500.00 | 9,121.20 |
| 2027年 | 236.80 | 80.00 | 9,536.00 | 500.00 | 10,352.80 |
| 2028年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 500.00 | 11,584.40 |
| 2029年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 550.00 | 11,634.40 |
| 2030年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 550.00 | 11,634.40 |
| 2031年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 550.00 | 11,634.40 |
| 2032年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 605.00 | 11,689.40 |
| 2033年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 605.00 | 11,689.40 |
| 2034年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 605.00 | 11,689.40 |
| 2035年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 665.50 | 11,749.90 |
| 2036年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 665.50 | 11,749.90 |
| 2037年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 665.50 | 11,749.90 |
| 2038年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 732.05 | 11,816.45 |
| 2039年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 732.05 | 11,816.45 |
| 2040年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 732.05 | 11,816.45 |
| 2041年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 805.26 | 11,889.66 |
| 2042年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 805.26 | 11,889.66 |
| 2043年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 805.26 | 11,889.66 |
| 2044年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 885.78 | 11,970.18 |
| 2045年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 885.78 | 11,970.18 |
| 2046年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 885.78 | 11,970.18 |
| 2047年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 974.36 | 12,058.76 |
| 2048年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 974.36 | 12,058.76 |
| 2049年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 974.36 | 12,058.76 |
| 2050年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 1,071.79 | 12,156.19 |
| 2051年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 1,071.79 | 12,156.19 |
| 2052年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 1,071.79 | 12,156.19 |
| 2053年 | 266.40 | 90.00 | 10,728.00 | 1,178.97 | 12,263.37 |
| 2054年 | 133.20 | 45.00 | 5,364.00 | 589.49 | 6,131.69 |
| 合计 | 7,503.60 | 2,535.00 | 302,172.00 | 22,137.68 | 334,348.28 |

注：2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2054年，保守起见，建设期的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2026年1月）开始至2054年6月的收入数据。

本项目运营收入主要来源于粮食保管费补贴收入、粮食收购费用补贴收入、粮食出售收入、产后服务烘干收入。

本项目经营收入的估算依据如下：

1、项目主要收入

（1）粮食保管费补贴收入

本项目根据《关于调整最低收购价和国家临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》中储粮赣[2019]73号文件规定：粮食保管费调整为74元/吨年进行计算。项目总体规模为4万吨粮食仓储，仓储第一年按照满仓的70%计算，第二年按80%，第三年及以后按90%。

（2）粮食收购费用补贴收入

本项目根据《关于调整最低收购价和国家临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》中储粮赣[2019]73号文件规定：收购费用调整为25元/吨•年进行计算。项目总体规模为4万吨粮食仓储，收购量第一年按照满仓的70%计算，第二年按80%，第三年及以后按90%。

（3）粮食出售收入

根据粮管所提供的合同文件，稻谷出售价格为2.98元/公斤，项目总体规模为4万吨粮食仓储，出售量第一年按照满仓的70%计算，第二年按80%，第三年及以后按90%。

（4）产后服务烘干收入

根据粮管所历年粮食烘干情况，按每年两季稻预测，粮食烘干业务涵盖全县及周边临近地区，每年粮食烘干量约为5万吨，每3年增长10%，粮食烘干单价为0.05元/斤（100元/吨）。

江西省安义县粮食局方岗粮管所会综合考虑适度增长因素，保守预测了运营期间的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）项目运营成本测算

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括燃料及动力、工资福利费用、修理费、其他费用、粮食收购费、税费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）工资福利费用

本项目在岗人员为8人，年工资及福利按平均6万元计算，员工工资随着当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，按每3年增长3%计算。

（2）修理费用

修理费按工程费用的1%估算，修理费按每3年增长3%。

（3）燃料及动力

本项目外购燃料及动力费按为项目运营所需的水电费，按粮食出售收入及烘干收入的2%估算。

（4）其他费用

其他费用包括管理费、差旅费、办公费等。按粮食出售收入及烘干收入的3%估算。

（5）粮食收购费

根据粮管所收购合同，稻谷收购单价为2.56元/公斤。

（5）税费

经营税费包括有：增值税，根据税收法规规定，粮仓出租收入增值税税率 9%，城建税，项目建设用地在区，税率5%；教育费附加，费用率 3%；地方教育费附加，费用率2%。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  |  | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 粮食收购费 | 工资福利费 | 修理费 | 其他费用 | 外购燃料及动力费 |  |
| 2026年 | 757.85 | 7,168.00 | 48.00 | 77.12 | 265.32 | 176.88 | 8,493.17 |
| 2027年 | 866.11 | 8,192.00 | 48.00 | 77.12 | 301.08 | 200.72 | 9,685.03 |
| 2028年 | 974.38 | 9,216.00 | 48.00 | 77.12 | 336.84 | 224.56 | 10,876.90 |
| 2029年 | 974.38 | 9,216.00 | 49.44 | 79.43 | 338.34 | 225.56 | 10,883.15 |
| 2030年 | 974.38 | 9,216.00 | 49.44 | 79.43 | 338.34 | 225.56 | 10,883.15 |
| 2031年 | 974.38 | 9,216.00 | 49.44 | 79.43 | 338.34 | 225.56 | 10,883.15 |
| 2032年 | 974.38 | 9,216.00 | 50.92 | 81.81 | 339.99 | 226.66 | 10,889.76 |
| 2033年 | 974.38 | 9,216.00 | 50.92 | 81.81 | 339.99 | 226.66 | 10,889.76 |
| 2034年 | 974.38 | 9,216.00 | 50.92 | 81.81 | 339.99 | 226.66 | 10,889.76 |
| 2035年 | 974.38 | 9,216.00 | 52.45 | 84.26 | 341.81 | 227.87 | 10,896.77 |
| 2036年 | 974.38 | 9,216.00 | 52.45 | 84.26 | 341.81 | 227.87 | 10,896.77 |
| 2037年 | 974.38 | 9,216.00 | 52.45 | 84.26 | 341.81 | 227.87 | 10,896.77 |
| 2038年 | 974.38 | 9,216.00 | 54.02 | 86.79 | 343.80 | 229.20 | 10,904.19 |
| 2039年 | 974.38 | 9,216.00 | 54.02 | 86.79 | 343.80 | 229.20 | 10,904.19 |
| 2040年 | 974.38 | 9,216.00 | 54.02 | 86.79 | 343.80 | 229.20 | 10,904.19 |
| 2041年 | 974.38 | 9,216.00 | 55.65 | 89.39 | 346.00 | 230.67 | 10,912.09 |
| 2042年 | 974.38 | 9,216.00 | 55.65 | 89.39 | 346.00 | 230.67 | 10,912.09 |
| 2043年 | 974.38 | 9,216.00 | 55.65 | 89.39 | 346.00 | 230.67 | 10,912.09 |
| 2044年 | 974.38 | 9,216.00 | 57.31 | 92.07 | 348.41 | 232.28 | 10,920.45 |
| 2045年 | 974.38 | 9,216.00 | 57.31 | 92.07 | 348.41 | 232.28 | 10,920.45 |
| 2046年 | 974.38 | 9,216.00 | 57.31 | 92.07 | 348.41 | 232.28 | 10,920.45 |
| 2047年 | 974.38 | 9,216.00 | 59.03 | 94.83 | 351.07 | 234.05 | 10,929.36 |
| 2048年 | 974.38 | 9,216.00 | 59.03 | 94.83 | 351.07 | 234.05 | 10,929.36 |
| 2049年 | 974.38 | 9,216.00 | 59.03 | 94.83 | 351.07 | 234.05 | 10,929.36 |
| 2050年 | 974.38 | 9,216.00 | 60.80 | 97.67 | 353.99 | 236.00 | 10,938.84 |
| 2051年 | 974.38 | 9,216.00 | 60.80 | 97.67 | 353.99 | 236.00 | 10,938.84 |
| 2052年 | 974.38 | 9,216.00 | 60.80 | 97.67 | 353.99 | 236.00 | 10,938.84 |
| 2053年 | 974.38 | 9,216.00 | 62.63 | 100.60 | 357.21 | 238.14 | 10,948.96 |
| 2054年 | 487.19 | 4,608.00 | 31.31 | 50.30 | 178.60 | 119.07 | 5,474.47 |
| 合计 | 27,445.03 | 259,584.00 | 1,556.80 | 2,501.01 | 9,729.28 | 6,486.24 | 307,302.36 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

（三）还本付息情况

按照《实施方案》，本次江西省安义县粮食局方岗粮管所组织申报发行安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目专项债券项目的总投资额9,540.83万元。计划发行专项债券金额6,300.00万元，计划发行30年，其中：2024年本期计划发行6,300.00万元。从客观、谨慎角度出发，2024年计划申请债券年利率取4.50%，发行费率暂按照0.08%测算，据此预计专项债券利息合计为8,505.00万元，预计发行费用为5.04万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期以年利率取4.50%为依据预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2023-2055 年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 6,300.00 | 5.04 | 141.75 |  | 6,300.00 |
| 2025年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2026年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2027年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2028年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2029年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2030年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2031年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2032年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2033年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2034年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2035年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2036年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2037年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2038年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2039年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2040年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2041年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2042年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2043年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2044年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2045年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2046年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2047年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2048年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2049年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2050年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2051年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 |  | 6,300.00 |
| 2052年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 | - | 6,300.00 |
| 2053年 | 6,300.00 |  |  | 283.50 | - | 6,300.00 |
| 2054年 | 6,300.00 |  |  | 141.75 | 6,300.00 | - |
| 合计 |  | 6,300.00 | 5.04 | 8,505.00 | 6,300.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年份（2024年至2054年）的次年起按照每半年支付一次债券利息。

用于资金平衡的现金净流入

2024年江西省安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 343,889.11 | 6,807.68 | 2,733.15 | 9,121.20 | 10,352.80 | 11,584.40 | 11,634.40 | 11,634.40 | 11,634.40 | 11,689.40 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 334,348.28 | - | - | 9,121.20 | 10,352.80 | 11,584.40 | 11,634.40 | 11,634.40 | 11,634.40 | 11,689.40 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 334,348.28 | - | 0.00 | 9,121.20 | 10,352.80 | 11,584.40 | 11,634.40 | 11,634.40 | 11,634.40 | 11,689.40 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,300.00 | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,300.00 | 6,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 3,240.83 | 507.68 | 2,733.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 328,489.79 | 6,524.18 | 283.50 | 8,776.67 | 9,968.53 | 11,160.40 | 11,166.65 | 11,166.65 | 11,166.65 | 11,173.26 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 307,302.36 | - | - | 8,493.17 | 9,685.03 | 10,876.90 | 10,883.15 | 10,883.15 | 10,883.15 | 10,889.76 |
| 1.1 | 运营成本 | 279,857.33 | - | 0.00 | 7,735.32 | 8,818.92 | 9,902.52 | 9,908.77 | 9,908.77 | 9,908.77 | 9,915.38 |
| 1.2 | 税金支出 | 27,445.03 | - | - | 757.85 | 866.11 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 6,377.39 | 6,377.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 14,810.04 | 146.79 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,505.00 | 141.75 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 15,399.32 | 283.50 | 2,449.65 | 344.53 | 384.27 | 424.00 | 467.75 | 467.75 | 467.75 | 516.14 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 283.50 | 2,733.15 | 3,077.68 | 3,461.95 | 3,885.95 | 4,353.70 | 4,821.45 | 5,289.20 |
| 五 | 期末现金 | -- | 283.50 | 2,733.15 | 3,077.68 | 3,461.95 | 3,885.95 | 4,353.70 | 4,821.45 | 5,289.20 | 5,805.34 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 343,889.11 | 11,689.40 | 11,689.40 | 11,749.90 | 11,749.90 | 11,749.90 | 11,816.45 | 11,816.45 | 11,816.45 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 334,348.28 | 11,689.40 | 11,689.40 | 11,749.90 | 11,749.90 | 11,749.90 | 11,816.45 | 11,816.45 | 11,816.45 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 334,348.28 | 11,689.40 | 11,689.40 | 11,749.90 | 11,749.90 | 11,749.90 | 11,816.45 | 11,816.45 | 11,816.45 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 3,240.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 328,489.79 | 11,173.26 | 11,173.26 | 11,180.27 | 11,180.27 | 11,180.27 | 11,187.69 | 11,187.69 | 11,187.69 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 307,302.36 | 10,889.76 | 10,889.76 | 10,896.77 | 10,896.77 | 10,896.77 | 10,904.19 | 10,904.19 | 10,904.19 |
| 1.1 | 运营成本 | 279,857.33 | 9,915.38 | 9,915.38 | 9,922.39 | 9,922.39 | 9,922.39 | 9,929.81 | 9,929.81 | 9,929.81 |
| 1.2 | 税金支出 | 27,445.03 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 6,377.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 14,810.04 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,505.00 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 15,399.32 | 516.14 | 516.14 | 569.63 | 569.63 | 569.63 | 628.76 | 628.76 | 628.76 |
| 四 | 期初现金 | -- | 5,805.34 | 6,321.48 | 6,837.62 | 7,407.25 | 7,976.88 | 8,546.51 | 9,175.27 | 9,804.03 |
| 五 | 期末现金 | -- | 6,321.48 | 6,837.62 | 7,407.25 | 7,976.88 | 8,546.51 | 9,175.27 | 9,804.03 | 10,432.79 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 343,889.11 | 11,889.66 | 11,889.66 | 11,889.66 | 11,970.18 | 11,970.18 | 11,970.18 | 12,058.76 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 334,348.28 | 11,889.66 | 11,889.66 | 11,889.66 | 11,970.18 | 11,970.18 | 11,970.18 | 12,058.76 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 334,348.28 | 11,889.66 | 11,889.66 | 11,889.66 | 11,970.18 | 11,970.18 | 11,970.18 | 12,058.76 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 3,240.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 328,489.79 | 11,195.59 | 11,195.59 | 11,195.59 | 11,203.95 | 11,203.95 | 11,203.95 | 11,212.86 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 307,302.36 | 10,912.09 | 10,912.09 | 10,912.09 | 10,920.45 | 10,920.45 | 10,920.45 | 10,929.36 |
| 1.1 | 运营成本 | 279,857.33 | 9,937.71 | 9,937.71 | 9,937.71 | 9,946.07 | 9,946.07 | 9,946.07 | 9,954.98 |
| 1.2 | 税金支出 | 27,445.03 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 6,377.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 14,810.04 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,300.00 | - |  |  |  |  | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,505.00 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 15,399.32 | 694.07 | 694.07 | 694.07 | 766.23 | 766.23 | 766.23 | 845.90 |
| 四 | 期初现金 | -- | 10,432.79 | 11,126.86 | 11,820.93 | 12,515.00 | 13,281.23 | 14,047.46 | 14,813.69 |
| 五 | 期末现金 | -- | 11,126.86 | 11,820.93 | 12,515.00 | 13,281.23 | 14,047.46 | 14,813.69 | 15,659.59 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 343,889.11 | 12,058.76 | 12,058.76 | 12,156.19 | 12,156.19 | 12,156.19 | 12,263.37 | 6,131.69 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 334,348.28 | 12,058.76 | 12,058.76 | 12,156.19 | 12,156.19 | 12,156.19 | 12,263.37 | 6,131.69 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 334,348.28 | 12,058.76 | 12,058.76 | 12,156.19 | 12,156.19 | 12,156.19 | 12,263.37 | 6,131.69 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 3,240.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 328,489.79 | 11,212.86 | 11,212.86 | 11,222.34 | 11,222.34 | 11,222.34 | 11,232.46 | 11,916.22 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 307,302.36 | 10,929.36 | 10,929.36 | 10,938.84 | 10,938.84 | 10,938.84 | 10,948.96 | 5,474.47 |
| 1.1 | 运营成本 | 279,857.33 | 9,954.98 | 9,954.98 | 9,964.46 | 9,964.46 | 9,964.46 | 9,974.58 | 4,987.28 |
| 1.2 | 税金支出 | 27,445.03 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 974.38 | 487.19 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 6,377.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 14,810.04 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 6,441.75 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,300.00 | - | - | - | - | - | - | 6,300.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,505.00 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 141.75 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 15,399.32 | 845.90 | 845.90 | 933.85 | 933.85 | 933.85 | 1,030.91 | -5,784.53 |
| 四 | 期初现金 | -- | 15,659.59 | 16,505.49 | 17,351.39 | 18,285.24 | 19,219.09 | 20,152.94 | 21,183.85 |
| 五 | 期末现金 | -- | 16,505.49 | 17,351.39 | 18,285.24 | 19,219.09 | 20,152.94 | 21,183.85 | 15,399.32 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.83 |  |  |  |  |  |  |

按照在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.83倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计334,348.28万元，各项业务活动现金流出合计307,302.36万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有15,399.32万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计14,805.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.83倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

# 四、项目风险评估及控制措施

## （一）项目主要风险及防范措施

我们注意到，江西省安义县粮食局方岗粮管所单位在《实施方案》中提出了以下主要风险并制定了应对措施：

1. 投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2. 工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3.收入变动风险及应对措施

收入变动风险是指各单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是粮食出售收入减少等带来的，影响单位年度收入规模，偿债能力减弱。

单位将按照债券发行期限和额度，在单位年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。

4.支出变动风险及应对措施

支出变动风险是指各单位年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是单位出现支出规模扩张过快，单位年度资金结余较预测大幅减少等，影响还本付息。

单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金浪费，保证还本付息资金。

5.利率变动风险及应对措施

2024年申请发行的专项债券年利率按照4.50%估算，实际执行利率以各期债券票面利率为准。在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债券资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

单位将合理安排债券发行金额和债券期限，按照单位资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。加强单位资金的绩效管理，充分盘活资金，提高资金使用效益，用资金使用效率提高的收益对冲利率波动可能造成的损失。

6.自然风险及应对措施

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。主要包括火灾风险、洪水风险等。

单位将通过加强风险预警及防范措施，提前做好预防。

（二）压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -3% | 0% | 3% |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 324,317.83 | 334,348.28 | 344,378.73 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 298,083.29 | 307,302.36 | 316,521.43 |
| 利率变动 | 4.37% | 4.50% | 4.64% |
| 利率变动债券利息 | 8,249.85 | 8,505.00 | 8,760.15 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.15 | 1.83 | 2.50 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 2.45 | 1.83 | 1.20 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.86 | 1.83 | 1.80 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.83倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降3%、成本上浮3%、利率上浮3%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

五、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

推进社会主义新农村建设，是党中央、国务院在深刻分析当前国际国内形势、全面把握我国经济社会发展阶段特征基础上，从党和国家事业发展的全局出发做出的重大决策。党的十六届五中全会提出把建设社会主义新农村作为重大历史任务，中央经济工作会议、中央农村工作会议和《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2020〕1号）分别对推进社会主义新农村建设作出了重要部署，为切实解决好“三农”问题和全面建成小康社会指明了方向。

粮食部门是重要的涉农部门，粮食流通工作与社会主义新农村建设紧密相连。粮食是关系国计民生的重要战略物资和特殊商品，发挥粮食流通对粮食生产的引导和服务作用，促进粮食生产稳定发展，是发展农村经济、提高农业效益、增加农民收入的重要举措。粮食流通的工作基础在农村，粮食收购活动的主要对象是农民，在协调城乡经济发展，实施“工业反哺农业，城市支持农村”和“多予少取放活”政策，推进社会主义新农村建设中，粮食部门承担着重要责任，必须牢固树立粮食流通工作服务于“三农”的思想，着眼于社会主义新农村建设这个大局，鼓励和引导具备资质的多种市场主体参与粮食购销，搞活粮食流通，积极参与和服务社会主义新农村建设。

（2）公益性

粮食是关系到国计民生的特殊商品，粮食安全事关经济发展和社会稳定的大局。粮食安全必须具备和城市规模相匹配的粮食仓储能力、加工能力和物流配置，而建设一定规模的粮库是新形势下保障地方粮食安全的有效手段，对粮食安全运营、加强政府对粮食市场的宏观调控力度和抗御风险能力，具有十分重要的意义。

本项目建成后将有利于缓解安义县仓库落后和仓容不足的问题，同时充分利用物流节点、粮食集散地，调整优化全县粮食储备布局，增强粮食供应的保障能力，更利于保证安义县的粮食储备安全。

（3）收益性

直接经济收益。主要体现在：直接收益。本项目实施后，可产生运营收益334,348.28万元，各项业务活动现金流出合计307,302.36万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有15,399.32万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计14,805.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.83倍，还本付息资金有充分保障，满足资金平衡需求。

根据《安义县发展和改革委员会关于安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目可行性研究报告的批复意见》（安发改审字〔2023〕169号）批复，项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- 项目资金来源和可到位性

本次拟发行项目的动态总投资为9,540.83万元，（静态总投9,110.54万元）通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金3,240.83万元，占总投的33.97%；其二，拟发行专项债券6300万元，发行期限为30年。其中，2024年计划发行6300万元。

3、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内预计产生运营收入334,348.28万元。各项业务活动现金流出合计307,302.36万元，预测合理性较高。

4、债券资金需求合理性

本项目资本金比例33.97%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本金共计6300万元，债券到期年份的期末现金仍有15,399.32万元， 偿还完债券存续期内债券本金与利息合计14,805.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.83倍，还本付息资金有充分保障。

5、项目偿债计划可行性和偿债风险

计划发行专项债券金额6300万元，其中：2024年计划发行6300万元。从客观、谨慎角度出发，2024年债券年利率取4.50%，发行费率暂按照0.08%测算，据此预计专项债券利息合计为8,505.00万元，预计发行费用为5.04万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期以2024年债券年利率取4.50%为依据预计每年利息支出，每年支付一次利息，到期一次还本。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。项目自2026年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

6、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

7、其他需要纳入其他绩效评估的事项

# 六、专项债发行方案

（一）发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为安义县财政局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为江西省安义县粮食局下罗粮管所，是依法批准设立的事业单位/企业法人，具备作为项目业主的资格。

（二）发行计划

安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目本期申请发行地方政府专项债券6300万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

- 发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

- 时间安排

计划发行时间为2024年  月   日，以后年度结合当年发债计划安排。

- 信息披露

在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市安义县智慧城市建设项目

实施方案

二〇二四年九月

前  言

2024年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府发展，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市安义县智慧城市建设项目2024年拟本次发行专项债券21000万元，下期发行19000万元，发行期限为30年。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、当地情况

（1）基本市情

安义县地处赣西北，属省会南昌市郊县，东邻湾里区，南接高安市，西南与奉新县相连，西北与靖安县接壤，东北与永修县毗邻。105国道纵贯县域、京九铁路、昌九高速公路擦境而过。安义县区位交通便捷，京九铁路、昌九高速公路穿境而过，县城距南昌市区仅30分钟车程，距昌北国际机场20分钟车程，距江西最大外运港口九江和国际名山庐山60分钟车程，全面融入了南昌半小时经济圈和临空经济圈。

总面积666平方公里，地形概貌为“五山一水三分田，一分道路和庄园”。辖7镇3乡1场，105个行政村，1093个自然村，人口30.6万。

安义是中国铝材之乡，铝型材及门窗是其主导产业，全县16万人在全国各地打造数千经销门站、数万加工网点，占据了全国70%以上的铝合金销售市场份额，已经步入集群发展、转型发展、创新发展的快车道。2019年3月，被确定为第一批革命文物保护利用片区分县名单。

（2）自然条件

地形地貌：安义县境内山、丘、岗、平原相间，以鄱阳湖平原为主，东南相对平坦，西北为丘陵。水网密布，湖泊众多。县境东西宽33公里，南北长47.5公里，形状颇似展翅的苍鹰，其地势从西北向东南方向倾斜，最高点何家脑海拔712米，最低点白马源海拔23米。全县可分为低山、高丘、低丘、平原四部分。低山占8%，高丘占9.3%，低丘（垄岗）占32.24%，平原占43.71%，水域占6.75%。

气候条件：安义县属于亚热带湿润季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。年平均气温17℃-17.7℃，冬季多偏北风，夏季多偏南风。县内热量丰富、雨水充沛，光照充足，且作物生长旺季雨热匹配较好，为农业生产提供了有利气象条件。但是，由于每年季风强弱和进退迟早不同，气温变化较大，降水分布不均，高温干旱，低温降雪冷害和暴雨洪涝台风等气象灾害发生较频繁，给人们生产、生活带来不利影响。年降雨量1600-1700㎜，降水日为147—157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。

水文条件：安义县天然水系发育旺盛，地表水、地下水资源都比较丰富，总量为8.24亿立方米。流经本县边界的河流主要为潦河。潦河分南北两条支流，在境内“义兴口”汇合，经万埠、青湖蜿蜒北下，流入永修境内，在县流域52.26公里，流域面积595平方公里。全县水资源利用率不高，现已形成了南、北、西潦三条灌溉动脉和629座蓄水工程，全县有小型水库109座，蓄水量为7518.9万立方米，占地表水资源的12%。

2、当地财政收支情况

2023年，安义县实现财政总收入23.35亿元，同比增长21.19%，高于全市增速12.2个百分点；500万元以上固投增长12%；社会消费品零售总额增长10%，实际利用外资增长20.8%。税收占财政总收入的比重达到了76.9%，占地方一般公共财政预算收入的比重达到了65.5%，分别提高了约10个百分点；三次产业结构比调整为9.8:50.4:39.8，其中服务业增加值占GDP比重提高1.3个百分点；城镇居民人均可支配收入增长8.4%，农村居民人均可支配收入增长8.8%，群众生活水平明显提高。

（二）项目实施背景

1、项目背景

《“十四五”国家信息化规划》指出，加快数字化发展、建设数字中国，是顺应新发展阶段形势变化、抢抓信息革命机遇、构筑国家竞争新优势、加快建成社会主义现代化强国的内在要求，是贯彻新发展理念、推动高质量发展的战略举措，是推动构建新发展格局、建设现代化经济体系的必由之路。直面“后疫情时代”全球产业链供应链深刻变化、全球治理体系深刻变革，适应我国社会主要矛盾变化，加快数字化发展、建设数字中国，是培育新发展动能，激发新发展活力，弥合数字鸿沟，加快推进国家治理体系和治理能力现代化，促进人的全面发展和社会全面进步的必然选择……“十四五”时期，是信息化创新引领高质量发展的重要机遇期，要加快建设数字中国，大力发展数字经济，推动产业基础高级化、产业链现代化，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展；是以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的深化巩固期，要加快构建数字社会，极大提升基于数据的国家治理能力现代化水平，把中国特色社会主义制度优势转化为强大的国家治理效能；是建设网络强国、数字中国，提升国际话语权的重要突破期，要积极倡导构建网络空间命运共同体，积极参与构建网络空间国际规则体系，推动互联网发展造福世界人民。站在新的历史起点上，我们要深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识信息革命持续深化带来的新机遇新空间，增强机遇意识和风险意识，保持战略定力和底线思维，更加有力有效地推进核心技术、产业生态、数字经济、数字社会、数字政府建设，打造数字国家新优势，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

《江西省“十四五”新型基础设施建设规划》提出，到2025年，基本建成高速泛在、智能敏捷、综合集成、安全可信的新型基础设施体系，“感—传—存—算—用”综合数字能力显著增强，经济社会各领域数字化、网络化、智能化发展水平大幅提升，创新基础设施水平稳步提升，有力支撑全省高质量跨越式发展。

“安义县智慧城市管理平台”利用GIS技术、客户端技术、网络通信技术等众多技术，结合云服务、物联网、数据挖掘和知识管理等先进技术，实现城市管理数字化、可视化、智能化，为安义县的城市管理提供一套先进的、科学的基于信息化技术的管控工具。

（三）项目基本情况

1、项目名称：

南昌市安义县智慧城市建设项目

2、项目建设单位：

安义县数字化产业发展有限公司

3、项目建设地址：

项目建设覆盖整个安义县，具体功能模块由对应的部门来实现。

4、项目建设内容：

建设安义县智慧城市管理平台，实现对全县的智慧化管理，安义大数据智慧中心，城市大脑（城市运行平台和服务平台），数字化智慧运行中心（包括智慧园区、工业赋能）、智慧社区、智慧城管、智慧交通、智慧教育、智慧物流、智慧管网等新基础设施建设，以及智慧政务、公共服务等建设内容。

5、建设期限

计划开工日期为2024年10月，总体工期约24个月竣工完成。

6、项目总投

项目总投资72000万元，其中建筑工程费用为60320万元，项目建设其他费用3381.46万元，项目预备费用5513.54万元，建设期利息2745万元，债券发行费40万元。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算1.估算编制依据

1、《“十四五”国家信息化规划》

2、《江西省国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

3、《江西省“十四五”新型基础设施建设规划》；

4、《南昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

5、《安义县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

6、《投资项目可行性研究指南》（2002版）；

7、国家发展改革委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价与参数》（第三版）；

8、其他有关规程、规范、标准、规定或地区性规定；

9、建设方提供的设计、地质和地形图等基础资料；

10、项目可行性研究报告任务委托书.

11、其他有关专业设计规范；

12、建设单位提供的其他各项基础资料；

2.费率及参数

发行费率0.1%

3.估算总额

本项目总投资为 72000 万元，其中工程费用 60320 万元，工程建设其他费用 3381.46 万元，项目预备费用5513.54万元，建设期利息2745万元，债券发行费40万元。（静态总投资69215万元，不含建设期利息，发行费）

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 60,320.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,381.46 |
| 3 | 预备费 | 5,513.54 |
| 项目静态总投资 |  | 69,215.00 |

4、项目分年度投资计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 60,320.00 | 30,160.00 | 30,160.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,381.46 | 1,961.25 | 1,420.21 |
| 3 | 预备费 | 5,513.54 | 2,505.00 | 3,008.54 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 69,215.00 | 34,626.25 | 34,588.75 |

注：项目建设期为2年。

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2.资金来源

根据安义县发展和改革委员会文件《关于中国（南昌）现代职教城智慧化提升融合基础设施项目可行性研究报告的批复意见》安发改审字〔2022〕163号，项目总投资72,000.00万元，其中建筑工程费用为60,320.00万元，项目建设其他费用3,381.46万元，项目预备费用5,513.54万元，建设期利息2745万元，债券发行费40.00万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安义县数字化产业发展有限公司 | 南昌市安义县智慧城市建设项目 | 69,215.00 | 2,745.00 | 40.00 | 72,000.00 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年发行 | 2025年发行 |
| 1 | 72,000.00 | 32,000.00 | 40,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为72,000.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金32000.00万元；其二，拟发行专项债券40,000.00万元，发行期限30年，其中，2024年本期发行21,000.00万元，2025年发行19,000.00万元。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目运营收入测算

（1）智慧校园系统服务收入

本项目建成后，智慧校园系统可以服务安义县全部校园，根据安义县人民政府2022年2月15日发布的《安义县教育体育局部门预算公开及下属单位预算公开》文件可知，在校学生人数为28,774.00人，各类学校共计110所，其中人数1000人以上8所，500—1000人15所，100—500人70所，100人以下17所，智慧校园系统将会逐步实现全部学校、全部学生覆盖，项目运营期第一年负荷率为50%，第二年为80%，第三年及以后90%。

项目以服务全体学生和学校的原则，收费使用标准：

人数1000人以上：  每年15万元

人数500—1000人：  每年5万元

人数100—500人：   每年2万元

人数100人以下：   免费使用

单价按每3年递增5%测算。

（2）智慧社区系统服务收入

本项目建成后，智慧社区系统可以服务安义县全部校园，根据安义县住建部门提供资料可知，安义县目前有各类居住小区103个，其中新建小区52个，建筑面积300000㎡以上12个，建筑面积100000-300000㎡的34个，建筑面积100000㎡以下16个，老旧小区51个，随着智慧城市的建设，智慧社区系统将会逐步实现现有全部小区和新建全部小区全覆盖，其中新建小区要求建成即接入智慧社区系统，按照每3年建筑面积300000㎡以上，建筑面积100000-300000㎡，建筑面积100000㎡各一个估算，项目运营期第一年负荷率为50%，第二年为80%，第三年及以后90%。

项目以服务全体居民的原则，收费使用标准：

建筑面积300000㎡以上：       每年20万元

建筑面积100000-300000㎡：    每年10万元

建筑面积100000㎡：           每年5万元

老旧小区：                    免费使用

单价按每3年递增5%测算。

（3）融合智慧服务收入（包括智慧路边停车服务收入、智慧路灯收入、企业上云收入、产业服务收入以及产业金融服务收入）

①智慧路边停车服务收入

项目建设完成后，纳入管控路边停车位共计7500个，按照每天每个车位收入封顶20元，每年最大停车时间90天估算，单价按每3年递增5%测算，项目运营期第一年负荷率为50%，第二年为80%，第三年及以后90%。

②智慧路灯服务收入

项目建设完成后，纳入管控智慧路灯共计3500个，项目所建智慧路灯具备LED广告服务、微基站服务、WIFI服务、充电服务（国家交流电充电标准7KW），LED广告服务、微基站服务、WIFI服务分别按照每年0.2万元、0.12万元、0.08万元收入估算，充电服务按照25%使用率，每天使用10小时进行计算，每年最大使用时间90天估算，充电价格与国家电网充电价格1.0元计算，每年记为0.09万元/根。

项目运营期第一年负荷率为50%，第二年为80%，第三年及以后90%。

③根据江西安义高新技术产业园区管委会提供数据显示，目前园区内已落户企业521家，其中规上企业210家。落户企业和规上企业数量每年增长分别按照5%和4%计算。

通过市场调研，80%企业具有企业上云服务意愿，规上企业平均上云支付意愿约为0.8万元/年，非规上企业仅为0.2万元。

产业服务收入具体包括：主要包括为企业提供就业招聘、就业视频培训、上下游企业平台广告服务、上下游产业链信息服务、各类咨询机构协调对接服务收入以及金融服务收入等。

预计每年可实现服务企业就业招聘企业约为入驻企业的40%，第1年计为208家，每年服务费用约为0.4万元；广告服务企业约为入驻企业的20%，第1年记为104家，每年服务费0.8万元；产业链信息服务每年服务上下游企业约为入驻企业的25%，第1年计为130家，每年服务费约0.6万元；项目运营期第一年负荷率为50%，第二年为80%，第三年及以后90%。

④产业金融服务收入按照全国普遍区县一级金融服务平台融资体量按3亿元测算，预计每年收益率按1%计取，收益按每3年增长5%测算，项目运营期第一年负荷率为50%，第二年为60%，第三年为70%，第四年及以后80%。

安义县数字化产业发展有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2027—2054年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

2024年江西省南昌市安义县智慧城市建设项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为172,175.52万元，其中智慧校园系统服务收入10,273.76 万元，智慧社区系统服务收入25,877.68 万元，智慧路边停车服务收入41,401.70 万元，智慧路灯服务收入52,595.48 万元，企业上云收入15,579.43 万元，产业服务收入18,316.04 万元，产业金融服务收入8,131.43 万元。项目自运营期（2024年10月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 智慧校园系统服务收入 | 智慧社区系统服务收入 | 智慧路边停车服务收入 | 智慧路灯服务收入 | 企业上云收入 | 产业服务收入 | 产业金融服务收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年 | 167.50 | 330.00 | 675.00 | 857.50 | 125.50 | 134.89 | 150.00 | 2,440.39 |
| 2028年 | 268.00 | 556.00 | 1,080.00 | 1,372.00 | 209.76 | 226.73 | 180.00 | 3,892.49 |
| 2029年 | 301.50 | 625.50 | 1,215.00 | 1,543.50 | 246.24 | 267.76 | 210.00 | 4,409.50 |
| 2030年 | 316.58 | 656.78 | 1,275.75 | 1,620.68 | 270.27 | 295.36 | 252.00 | 4,687.42 |
| 2031年 | 316.58 | 689.85 | 1,275.75 | 1,620.68 | 282.18 | 310.02 | 252.00 | 4,747.06 |
| 2032年 | 316.58 | 689.85 | 1,275.75 | 1,620.68 | 295.03 | 325.56 | 252.00 | 4,775.45 |
| 2033年 | 332.40 | 724.34 | 1,339.54 | 1,701.71 | 323.67 | 359.10 | 264.60 | 5,045.36 |
| 2034年 | 332.40 | 759.07 | 1,339.54 | 1,701.71 | 337.96 | 377.28 | 264.60 | 5,112.56 |
| 2035年 | 332.40 | 759.07 | 1,339.54 | 1,701.71 | 353.04 | 395.94 | 264.60 | 5,146.30 |
| 2036年 | 349.02 | 797.02 | 1,406.51 | 1,786.79 | 386.95 | 436.30 | 277.83 | 5,440.42 |
| 2037年 | 349.02 | 833.49 | 1,406.51 | 1,786.79 | 404.45 | 458.34 | 277.83 | 5,516.43 |
| 2038年 | 349.02 | 833.49 | 1,406.51 | 1,786.79 | 422.37 | 481.35 | 277.83 | 5,557.36 |
| 2039年 | 366.48 | 875.16 | 1,476.84 | 1,876.13 | 463.40 | 530.61 | 291.72 | 5,880.34 |
| 2040年 | 366.48 | 913.45 | 1,476.84 | 1,876.13 | 483.97 | 557.35 | 291.72 | 5,965.94 |
| 2041年 | 366.48 | 913.45 | 1,476.84 | 1,876.13 | 505.63 | 585.11 | 291.72 | 6,015.36 |
| 2042年 | 384.80 | 959.13 | 1,550.68 | 1,969.94 | 555.03 | 645.14 | 306.31 | 6,371.03 |
| 2043年 | 384.80 | 999.33 | 1,550.68 | 1,969.94 | 579.84 | 677.53 | 306.31 | 6,468.43 |
| 2044年 | 384.80 | 999.33 | 1,550.68 | 1,969.94 | 606.03 | 711.54 | 306.31 | 6,528.63 |
| 2045年 | 404.04 | 1,049.29 | 1,628.22 | 2,068.44 | 665.28 | 784.53 | 321.62 | 6,921.42 |
| 2046年 | 404.04 | 1,091.51 | 1,628.22 | 2,068.44 | 694.95 | 823.65 | 321.62 | 7,032.43 |
| 2047年 | 404.04 | 1,091.51 | 1,628.22 | 2,068.44 | 726.31 | 865.03 | 321.62 | 7,105.17 |
| 2048年 | 424.24 | 1,146.08 | 1,709.63 | 2,171.86 | 797.07 | 953.52 | 337.70 | 7,540.10 |
| 2049年 | 424.24 | 1,190.41 | 1,709.63 | 2,171.86 | 833.28 | 1,001.13 | 337.70 | 7,668.25 |
| 2050年 | 424.24 | 1,190.41 | 1,709.63 | 2,171.86 | 870.52 | 1,051.13 | 337.70 | 7,755.49 |
| 2051年 | 445.45 | 1,249.93 | 1,795.11 | 2,280.45 | 955.00 | 1,158.68 | 354.59 | 8,239.21 |
| 2052年 | 445.45 | 1,296.47 | 1,795.11 | 2,280.45 | 998.08 | 1,216.80 | 354.59 | 8,386.95 |
| 2053年 | 445.45 | 1,296.47 | 1,795.11 | 2,280.45 | 1,043.02 | 1,277.43 | 354.59 | 8,492.52 |
| 2054年 | 467.73 | 1,361.29 | 1,884.86 | 2,394.48 | 1,144.60 | 1,408.23 | 372.32 | 9,033.51 |
| 合计 | 10,273.76 | 25,877.68 | 41,401.70 | 52,595.48 | 15,579.43 | 18,316.04 | 8,131.43 | 172,175.52 |

注：2024年—2025年发行债券，最后一期债券到期年份为2055年。因此，2055年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2027年1月）开始至2054年12月的收入数据。

（二）项目运营成本测算

（1）宽带及网络使用费

本项目需要接入专用网络宽带，每年度使用费约为240万元（20万元/月），随着服务内容的不断增加，宽带及网络使用会逐年增加，按照每3年增长5%计算。

（2）外购燃料及动力费

该费用为项目运营期电费，按智慧校园系统服务收入、智慧社区系统服务收入、企业上云收入合计年度收入的10%测算。

（3）员工工资及福利费

项目人员包括负责人、运维人员。根据项目情况和实际需求，暂拟定负责人运营期按照硬件负责人1人，各子模块负责人1人，合计7人，项目总负责人1人；运维人员、智能化改造服务人员运营期按12人计。

运营期第一年工资及福利暂拟定总负责人按照24万元/年，其他负责人按18万元/年计；运维人员按9.6万元/年计，增长率按每三年5%测算。

（4）维修费

项目主要设备均为电子设备，更新换代及维修频率较高，按照建设工程费用的0.3%计算。

（5）设备软件/系统运维费

年度运维成本按建设工程费用的0.1%测算，每年增长5%。

（6）其他管理费用

其他管理费用按销售收入的1%测算。

（7）本项目税金

增值税（年度收入的5%）、城市维护建设税（增值税的5%）、教育附加税（增值税的3%）、所得税（年度收入的3%）

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 税费 | 宽带及网络使用费 | 外购燃料及动力费 | 维修费 | 员工工资及福利 | 设备软件/系统运维费 | 其他管理费用 | 不含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年 | 131.78 | 240.00 | 62.30 | 180.96 | 283.20 | 60.32 | 24.40 | 851.18 |
| 2028年 | 210.19 | 240.00 | 103.38 | 180.96 | 283.20 | 60.32 | 38.92 | 906.78 |
| 2029年 | 238.11 | 240.00 | 117.32 | 180.96 | 283.20 | 60.32 | 44.10 | 925.90 |
| 2030年 | 253.12 | 252.00 | 124.36 | 190.01 | 297.36 | 63.34 | 46.87 | 973.94 |
| 2031年 | 256.34 | 252.00 | 128.86 | 190.01 | 297.36 | 63.34 | 47.47 | 979.04 |
| 2032年 | 257.87 | 252.00 | 130.15 | 190.01 | 297.36 | 63.34 | 47.75 | 980.61 |
| 2033年 | 272.45 | 264.60 | 138.04 | 199.51 | 312.23 | 66.50 | 50.45 | 1,031.33 |
| 2034年 | 276.08 | 264.60 | 142.94 | 199.51 | 312.23 | 66.50 | 51.13 | 1,036.91 |
| 2035年 | 277.91 | 264.60 | 144.45 | 199.51 | 312.23 | 66.50 | 51.46 | 1,038.75 |
| 2036年 | 293.78 | 277.83 | 153.30 | 209.48 | 327.84 | 69.83 | 54.40 | 1,092.68 |
| 2037年 | 297.88 | 277.83 | 158.70 | 209.48 | 327.84 | 69.83 | 55.16 | 1,098.84 |
| 2038年 | 300.10 | 277.83 | 160.49 | 209.48 | 327.84 | 69.83 | 55.57 | 1,101.04 |
| 2039年 | 317.54 | 291.72 | 170.50 | 219.96 | 344.23 | 73.32 | 58.80 | 1,158.53 |
| 2040年 | 322.17 | 291.72 | 176.39 | 219.96 | 344.23 | 73.32 | 59.66 | 1,165.28 |
| 2041年 | 324.83 | 291.72 | 178.56 | 219.96 | 344.23 | 73.32 | 60.15 | 1,167.94 |
| 2042年 | 344.04 | 306.31 | 189.90 | 230.96 | 361.44 | 76.99 | 63.71 | 1,229.31 |
| 2043年 | 349.29 | 306.31 | 196.40 | 230.96 | 361.44 | 76.99 | 64.68 | 1,236.78 |
| 2044年 | 352.54 | 306.31 | 199.02 | 230.96 | 361.44 | 76.99 | 65.29 | 1,240.01 |
| 2045年 | 373.75 | 321.62 | 211.86 | 242.50 | 379.52 | 80.83 | 69.21 | 1,305.54 |
| 2046年 | 379.75 | 321.62 | 219.05 | 242.50 | 379.52 | 80.83 | 70.32 | 1,313.84 |
| 2047年 | 383.68 | 321.62 | 222.19 | 242.50 | 379.52 | 80.83 | 71.05 | 1,317.71 |
| 2048年 | 407.17 | 337.70 | 236.74 | 254.63 | 398.49 | 84.88 | 75.40 | 1,387.84 |
| 2049年 | 414.08 | 337.70 | 244.79 | 254.63 | 398.49 | 84.88 | 76.68 | 1,397.17 |
| 2050年 | 418.79 | 337.70 | 248.52 | 254.63 | 398.49 | 84.88 | 77.55 | 1,401.77 |
| 2051年 | 444.92 | 354.59 | 265.04 | 267.36 | 418.42 | 89.12 | 82.39 | 1,476.92 |
| 2052年 | 452.90 | 354.59 | 274.00 | 267.36 | 418.42 | 89.12 | 83.87 | 1,487.36 |
| 2053年 | 458.60 | 354.59 | 278.49 | 267.36 | 418.42 | 89.12 | 84.93 | 1,492.91 |
| 2054年 | 487.81 | 372.32 | 297.36 | 267.36 | 418.42 | 89.12 | 90.34 | 1,534.92 |
| 合计 | 9,297.47 | 8,311.43 | 5,173.10 | 6,253.47 | 9,786.61 | 2,084.51 | 1,721.71 | 33,330.83 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

（三）债券还本付息分析

本次安义县数字化产业发展有限公司组织申报发行2024年江西省南昌市安义县智慧城市建设项目的总投资额71,730.00万元。计划发行专项债券金额40,000.00万元，发行期限30年，其中：2024年本期申请发行21,000.00万元，2025年申请发行19，000.00万元，预计利率4.5%。根据目前30年期国债利率3.07%，从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为94,000.00万元，预计发行费用为40.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 21,000.00 | 21.00 | 472.50 | - | 21,000.00 |
| 2025年 | 21,000.00 | 19,000.00 | 19.00 | 1,372.50 | - | 40,000.00 |
| 2026年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2027年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2028年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2029年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2030年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2031年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2032年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2033年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2034年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2035年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2036年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2037年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2038年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2039年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2040年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2041年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2042年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2043年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2044年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2045年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2046年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2047年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2048年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2049年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2050年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2051年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2052年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2053年 | 40,000.00 | - | - | 1,800.00 | - | 40,000.00 |
| 2054年 | 40,000.00 | - | - | 1,327.50 | 21,000.00 | 19,000.00 |
| 2055年 | 19,000.00 | - | - | 427.50 | 19,000.00 | - |
| 合计 |  | 40,000.00 | 40.00 | 54,000.00 | 40,000.00 |  |

注：15年期债券分别从债券发行年（2024年、2025年）起按照每半年支付一次债券利息。

2024年江西省南昌市安义县智慧城市建设项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌市安义县智慧城市建设项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 244,175.52 | 35,119.75 | 35,980.25 | 900.00 | 2,440.39 | 3,892.49 | 4,409.50 | 4,687.42 | 4,747.06 | 4,775.45 | 5,045.36 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 172,175.52 | - | - | - | 2,440.39 | 3,892.49 | 4,409.50 | 4,687.42 | 4,747.06 | 4,775.45 | 5,045.36 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 172,175.52 | - | - | - | 2,440.39 | 3,892.49 | 4,409.50 | 4,687.42 | 4,747.06 | 4,775.45 | 5,045.36 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 40,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 40,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 32,000.00 | 14,119.75 | 16,980.25 | 900.00 | - |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 205,883.30 | 35,119.75 | 35,980.25 | 1,800.00 | 2,782.96 | 2,916.97 | 2,964.01 | 3,027.06 | 3,035.38 | 3,038.48 | 3,103.78 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 42,628.30 | - | - | - | 982.96 | 1,116.97 | 1,164.01 | 1,227.06 | 1,235.38 | 1,238.48 | 1,303.78 |
| 1.1 | 运营成本 | 33,330.83 | - | - | - | 851.18 | 906.78 | 925.90 | 973.94 | 979.04 | 980.61 | 1,031.33 |
| 1.2 | 税金支出 | 9,297.47 | - | - | - | 131.78 | 210.19 | 238.11 | 253.12 | 256.34 | 257.87 | 272.45 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 69,215.00 | 34,626.25 | 34,588.75 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 94,040.00 | 493.50 | 1,391.50 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 40.00 | 21.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 54,000.00 | 472.50 | 1,372.50 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 38,292.22 | - | - | -900.00 | -342.57 | 975.52 | 1,445.49 | 1,660.36 | 1,711.68 | 1,736.97 | 1,941.58 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | -900.00 | -1,242.57 | -267.05 | 1,178.44 | 2,838.80 | 4,550.48 | 6,287.45 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | -900.00 | -1,242.57 | -267.05 | 1,178.44 | 2,838.80 | 4,550.48 | 6,287.45 | 8,229.03 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 244,175.52 | 5,112.56 | 5,146.30 | 5,440.42 | 5,516.43 | 5,557.36 | 5,880.34 | 5,965.94 | 6,015.36 | 6,371.03 | 6,468.43 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 172,175.52 | 5,112.56 | 5,146.30 | 5,440.42 | 5,516.43 | 5,557.36 | 5,880.34 | 5,965.94 | 6,015.36 | 6,371.03 | 6,468.43 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 172,175.52 | 5,112.56 | 5,146.30 | 5,440.42 | 5,516.43 | 5,557.36 | 5,880.34 | 5,965.94 | 6,015.36 | 6,371.03 | 6,468.43 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 205,883.30 | 3,112.99 | 3,116.66 | 3,186.46 | 3,196.72 | 3,201.14 | 3,276.07 | 3,287.45 | 3,292.77 | 3,373.35 | 3,386.07 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 42,628.30 | 1,312.99 | 1,316.66 | 1,386.46 | 1,396.72 | 1,401.14 | 1,476.07 | 1,487.45 | 1,492.77 | 1,573.35 | 1,586.07 |
| 1.1 | 运营成本 | 33,330.83 | 1,036.91 | 1,038.75 | 1,092.68 | 1,098.84 | 1,101.04 | 1,158.53 | 1,165.28 | 1,167.94 | 1,229.31 | 1,236.78 |
| 1.2 | 税金支出 | 9,297.47 | 276.08 | 277.91 | 293.78 | 297.88 | 300.10 | 317.54 | 322.17 | 324.83 | 344.04 | 349.29 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 69,215.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 94,040.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 54,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 38,292.22 | 1,999.57 | 2,029.64 | 2,253.96 | 2,319.71 | 2,356.22 | 2,604.27 | 2,678.49 | 2,722.59 | 2,997.68 | 3,082.36 |
| 四 | 期初现金 | -- | 8,229.03 | 10,228.60 | 12,258.24 | 14,512.20 | 16,831.91 | 19,188.13 | 21,792.40 | 24,470.89 | 27,193.48 | 30,191.16 |
| 五 | 期末现金 | -- | 10,228.60 | 12,258.24 | 14,512.20 | 16,831.91 | 19,188.13 | 21,792.40 | 24,470.89 | 27,193.48 | 30,191.16 | 33,273.52 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 244,175.52 | 6,528.63 | 6,921.42 | 7,032.43 | 7,105.17 | 7,540.10 | 7,668.25 | 7,755.49 | 8,239.21 | 8,386.95 | 8,492.52 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 172,175.52 | 6,528.63 | 6,921.42 | 7,032.43 | 7,105.17 | 7,540.10 | 7,668.25 | 7,755.49 | 8,239.21 | 8,386.95 | 8,492.52 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 172,175.52 | 6,528.63 | 6,921.42 | 7,032.43 | 7,105.17 | 7,540.10 | 7,668.25 | 7,755.49 | 8,239.21 | 8,386.95 | 8,492.52 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 205,883.30 | 3,392.55 | 3,479.29 | 3,493.59 | 3,501.39 | 3,595.01 | 3,611.25 | 3,620.56 | 3,721.84 | 3,740.26 | 3,751.51 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 42,628.30 | 1,592.55 | 1,679.29 | 1,693.59 | 1,701.39 | 1,795.01 | 1,811.25 | 1,820.56 | 1,921.84 | 1,940.26 | 1,951.51 |
| 1.1 | 运营成本 | 33,330.83 | 1,240.01 | 1,305.54 | 1,313.84 | 1,317.71 | 1,387.84 | 1,397.17 | 1,401.77 | 1,476.92 | 1,487.36 | 1,492.91 |
| 1.2 | 税金支出 | 9,297.47 | 352.54 | 373.75 | 379.75 | 383.68 | 407.17 | 414.08 | 418.79 | 444.92 | 452.90 | 458.60 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 69,215.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 94,040.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 54,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 38,292.22 | 3,136.08 | 3,442.13 | 3,538.84 | 3,603.78 | 3,945.09 | 4,057.00 | 4,134.93 | 4,517.37 | 4,646.69 | 4,741.01 |
| 四 | 期初现金 | -- | 33,273.52 | 36,409.60 | 39,851.73 | 43,390.57 | 46,994.35 | 50,939.44 | 54,996.44 | 59,131.37 | 63,648.74 | 68,295.43 |
| 五 | 期末现金 | -- | 36,409.60 | 39,851.73 | 43,390.57 | 46,994.35 | 50,939.44 | 54,996.44 | 59,131.37 | 63,648.74 | 68,295.43 | 73,036.44 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 244,175.52 | 9,033.51 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 172,175.52 | 9,033.51 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 172,175.52 | 9,033.51 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 40,000.00 | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 40,000.00 |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 32,000.00 |  |  |
| 二 | 现金流出 | 205,883.30 | 24,350.23 | 19,427.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 42,628.30 | 2,022.73 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 33,330.83 | 1,534.92 |  |
| 1.2 | 税金支出 | 9,297.47 | 487.81 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 69,215.00 |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 94,040.00 | 22,327.50 | 19,427.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 40.00 |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 40,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 54,000.00 | 1,327.50 | 427.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 38,292.22 | -15,316.72 | -19,427.50 |
| 四 | 期初现金 | -- | 73,036.44 | 57,719.72 |
| 五 | 期末现金 | -- | 57,719.72 | 38,292.22 |
| 债券覆盖倍数 |  | 1.38 |  |  |

注：1、按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.38倍，还本付息资金有充分保障。2、期末现金为负的年份，由项目单位自筹完成。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计172,175.52万元，运营现金流出合计42,628.30万元，债券存续期内债券本金与利息合计94,000.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.38倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、

流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

四、项目风险评估及控制措施

（一）项目主要风险及防范措施

南昌市安义县智慧城市建设 在《实施方案》中提出了以下主要风险并制定了应对措施：

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

（二）压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -8% | -5% | 0% | 5% | 8% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 154,957.97 | 158,401.48 | 163,566.74 | 172,175.52 | 180,784.30 | 185,949.56 | 189,393.07 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 38,365.47 | 39,218.04 | 40,496.89 | 42,628.30 | 44,759.72 | 46,038.56 | 46,891.13 |
| 利率变动 | 4.05% | 4.14% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.86% | 4.95% |
| 利率变动债券利息 | 48,600.00 | 49,680.00 | 51,300.00 | 54,000.00 | 56,700.00 | 58,320.00 | 59,400.00 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.19 | 1.23 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.52 | 1.56 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.33 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.30 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.38倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

五、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

智慧城市是南昌市安义县构建面向服务民生、城市建设管理、城市功能提升、行业应用等领域的重点项目工程。借助新一代云计算相关技术，通过建设安义县数据中心平台，建设标准统一、共享协同、集成高效，提供服务的软硬件基础设施。逐步推进安义县“基础设施云、平台服务云、智慧应用服务云、信息资源云和技术服务云”等功能的实现，以满足安义县公共信息平台、公共基础数据库及各类应用的需要，同时实现辐射南昌市乃至江西省的云计算基础设施服务能力。

（2）公益性

随着安义县经济实力的不断增强，基础设施在不断地完善，城镇化水平明显提高，社会事业和特色经济蓬勃发展的背景下，安义县政府大力推进信息资源的建设，先后完成了电子政务、视频监控等信息系统的建设。但是前期的信息化的建设也存在一些问题，如：各信息系统建设标准不一、部门间的数据不能共享、完整的数据库没有形成、缺乏专业的运维人才等。所以迫切地需要建立一个统一标准、统一规范、充分共享和交换的应用支撑平台。打破各部门间的信息孤岛，提高县政府在人口信息管理、企事业单位管理、宏观经济管理等诸多方面的管理效率和服务水平。

（3）收益性

直接收益。本项目实施后，可产生运营收益，172,175.52万元，各项业务活动现金流出合计42,628.30万元，债券存续期内债券本金与利息合计94,000.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.38倍，还本付息资金有充分保障。

1、项目建设投资合规性与项目成熟度

根据安义县发展和改革委员会文件《关于中国（南昌）现代职教城智慧化提升融合基础设施项目可行性研究报告的批复意见》安发改审字〔2022〕163号，项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

项目资金来源和可到位性

根据投资估算，本项目需建设资金72000万元，其中资本金为32000万元，占总投资比例为44.44%；项目拟申请专项债资金40,000.00万元，占总投资比例为55.56%。其中，本期申请21,000.00万元，30年期，占总投资比例为29.17%，预计后续发行19,000.00万元，20年期，占总投资比例为26.39%。

3、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目实施后，可产生运营收益，172,175.52万元，各项业务活动现金流出合计42,628.30万元，可用于偿债的项目收益为129547.22万元。预测合理性较高。

4、债券资金需求合理性

本项目资本金比例44.44%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金40000万元，债券到期年份的期末现金仍有129547.22万元， 偿还完债券存续期内债券本金与利息合计94000万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.38倍，还本付息资金有充分保障。

5、项目偿债计划可行性和偿债风险

从客观、谨慎角度出发，2021年债券年实际利率取3.21%，2022年债券实际年利率取2.85%，2023年债券预计年利率4.5%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为54000万元，预计发行费用为40万元.

按照该项目专项债券发行计划，30年期以2023年债券年利率取4.5%，以此为依据预计每年利息支出，每年支付一次利息，到期一次还本。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。项目实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

6、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

7、其他需要纳入其他绩效评估的事项

六、专项债发行方案

（一）发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市安义县财政局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为安义县数字化产业发展有限公司，是依法批准设立的事业单位，具备作为项目业主的资格。

（二）发行计划

项目拟申请专项债资金40,000.00万年，其中本期申请21,000.00万元，30年期，预计后续发行19,000.00万元。

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）信息披露

在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市安义县智慧城市项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌市安义县智慧城市可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

安义县龙津镇2023年老旧小区改造项目

专项债券实施方案

2024年9月

前 言

- 党的二十大报告指出，从现在到2023年，是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻；2019年9月国务院常务会部署精准施策加大力度做好六稳工作，确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，进一步扩大有效投资带动支持补短板、扩内需、惠民生、增后劲。

- 本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府社会事业建设领域，是纳入政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。

- 安义县龙津2023年老旧小区改造项目拟计划发行专项债券金额3,500.00万元，期限30年。项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目所在地基本情况

- （一）所在地基本情况

- 安义县地处赣西北，属省会南昌市郊县，地理坐标为东经115°27′-115°45′，北纬28°26′-29°01′之间，东邻湾里区，南接高安市，西南与奉新县相连，西北与靖安县接壤，东北与永修县毗邻。105国道纵贯县域、京九铁路、昌九高速公路擦境而过。安义县区位交通便捷，京九铁路、昌九高速、昌铜高速公路擦境而过，县城距南昌市区仅30分钟车程，距昌北国际机场20分钟车程，距江西最大外运港口九江和国际名山庐山60分钟车程，全面融入了南昌半小时经济圈和临空经济圈。集地理优势、区域交通优势、生态资源优势、历史文化优势四大优势于一体。

- （二）所在地经济、财政与债务情况

- 2022年，安义县地区以创新驱动发展、以项目带动发展，县域综合实力有较大提升。经济运行稳中向好，地区生产总值增长8.3%；一般公共预算收入14.11亿元，同口径增幅28.1%，增幅居全市第1；500万元以上固定资产投资增长12.8%；城镇居民人均可支配收入40947元、农村居民人均可支配收入20881元，分别增长8.6%、10.3%。新增高新技术企业16家，市级以上“专精特新”企业9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重47.3%。江西安义工业园区获评第三批省级双创示范基地，锆基材料工程研究中心获批省级工程研究中心，省级以上创新平台数量突破两位数。顺利通过国家知识产权强县工程示范县考核验收。

- 二、项目实施背景及必要性

- （一）实施背景

- 龙津镇，是江西省南昌市安义县的中心城区，东地处安义县东北部，东与东阳镇山山相连，南与鼎湖镇为邻，西与宜春市靖安县仁首镇接壤，北接新民乡，区域面积34.09平方千米。近年来，随着南昌市城市化的不断推进，地区经济和城市建设迅速发展，对于南昌市安义县提出的新发展需求。目前，由于安义县龙津镇老旧社区区域普遍存在居住人员众多，人口密集，区域内部分社区居住、商业、工业等建筑在设计施工时未进行统一规划，区域内风格及色彩缺乏协调。此外，老旧小区普遍缺少休闲娱乐的区域，原有市政基础配套设施缺乏的问题亟待改进，当前已不能满足当地城市快速发展和市政配套设施建设的需要。相较于新的发展需求，龙津镇各个社区的城市整体建设水平还较低，城市整体面貌与当地经济发展需求与人民对美好生活追求存在较大的差距。

- 根据党中央、国务院决策部署和《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）精神，城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

- 江西省政府办公厅出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》，全面推进全省城镇老旧小区改造工作。《实施意见》中明确改造范围：城市或县城（城关镇）建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼）。

- 根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发的通知》（赣办字〔2018〕55号）、江西省住房和城乡建设厅《关于推进全省城镇老旧社区改造工作的指导意见》（赣建城〔2019〕26号）以及南昌市人民政府关于印发《2021年南昌市老旧小区改造工作实施方案》的通知（洪府办发〔2021〕10号文）等相关文件要求，向阳社区、西门社区、朝阳社区、文峰社区、和平社区是安义县典型的老旧小区，建于20世纪90年代及二十一世纪初，以多层住宅为主的老旧小区，小区内居住人口多。其楼栋基础设施缺失，基本小区服务设施不足，内部道路路面部分破损，小区内缺少适老设施，消防设施及其他市政设施破损、老化，公共空间缺少活动设施，利用率低，排水系统经过多年使用，部分排水管已经生锈。

- 本次项目就是在上述大背景下提出来的，通过对各小区的路网、综合管线、排水系统等基础类设施进行改造，满足各住户的出行、用水安全，提升小区内生活环境质量，逐步实现各老旧小区功能齐全、配套完善、整洁美观、安全有序的建设目标在此背景下，提出本项目建设。

- 本项目改造涉及的老旧小区建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出，建成时间较久，由于原来的设计标准以及维护、养护等方面原因，造成了一些问题，亟需解决，主要表现在：

- 1、上下水、电网、煤气、光纤等管网破旧，缺失或老化。

- 2、老旧小区老龄化程度较高，缺失养老、抚幼、物业等公共服务缺失。

- 3、道路破损、秩序混乱、私搭乱建等情况严重，公共环境较差。

- 4、没有物业管理，较为杂乱。

- 5、周边配套设施较差，文化娱乐、健身等需求很难满足。

- 老旧小区改造主要是为了完善城市管理和服务，改变粗放型管理方式，提高人民的居住质量和居住水平，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。城镇老旧小区改造工作既是一项民生工程，也是一个非常有效的稳投资举措，通过外部环境和基础设施的改造、服务设施的健全，拉动居民改善自家室内设施，既保民生又稳投资同时拉内需，一举多得。

- （二）项目建设必要性

- 1、项目建设贯彻落实了《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的指导意见》的要求

- 习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。2018年省委办公厅省政府办公厅印发《江西省城市功能与品质提升三年行动方案》，把城市老旧小区改造作为城市功能与品质提升“三年行动计划”的先行工程，2019年省委书记刘奇，省长易炼红先后对推进城镇老旧小区改造工作作出指示批示。本项目的建设贯彻落实了《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的指导意见》的要求。李克强总理在2019年度《政府工作报告》中对城镇老旧小区改造工作作出部署，又在7月30日中央政治局会议和6月19日国务院常务会议部署推进城镇老旧小区改造工作，顺应群众期盼改善居住条件。

- 以人民为中心，努力提高保障和改善民生水平，将老旧小区改造纳入保障性安居工程，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。所以，项目的建设是必要的。

- 2、项目是顺应《南昌城市管理发展规划（2021-2025）》的要求

- 为加快推进城镇老旧小区改造，根据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号）、《省住房和城乡建设厅省发展和改革委员会省财政厅关于推进全省老旧小区改造工作的指导意见》（赣建城〔2019〕26号）、《南昌城市管理发展规划（2021-2025）》等文件要求，在已完成331个老旧小区改造基础上，按照“保基础、提功能、促品质”改造标准，因地制宜、延续文脉、留存特色，以普惠化“微改造”为主，综合打造一批内涵丰富、各具特色的小区风貌。2021年重点对261个老旧小区进行改造，涉及12万户，2025年基本完成全市所有老旧小区改造。

- 3、项目建设是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措

- 2020年4月14日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加大城镇老旧小区改造力度，推动惠民生扩内需等，会议指出，推进城镇老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。2020年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍。各地要统筹负责，按照居民意愿，重点改造完善小区配套和市政基础设施，提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平。建立政府与居民、社会力量合理共担改造资金的机制，中央财政给予补助，地方政府专项债给予倾斜，鼓励社会资本参与改造运营。

- 4、项目是满足农民群众日益增长的物质文化生活需求的民心工程

- 随着时代的进步，居民收入的持续增长，城乡生活的日益融合，以及农民综合素质的提高，广大农民群众对生活环境、生活品质提出了新的更高要求，过上更加幸福美好的新生活，成为广大农民群众普遍的心愿和期待。实施和谐老旧小区改造建设工程，就是要通过改善小区生活环境，丰富社区群众文化，促进居民富裕，加快社区文明进步，更好地满足社区群众日益增长的物质文化需求。这是一项顺民意、惠民利的重大民心工程。

- 5、项目建设是提升城市良好形象的需要

- 随着社会的不断进步，大多数的老旧小区已经落后于时代的潮流和居民生活的要求。近年来，我国城市进程加快，导致老旧小区没有配套的设施，同时存在着严重的违章搭建等问题，这直接影响到居民的生活质量和美好城市的建设。城市建设的重要环节之一就是老旧小区改造。小区改造工作关系广大人民群众的基本住房利益，能有效解决居民的生活难题，改善群众生活状况，提升城市良好的形象。目前，国家越来越重视老旧小区改造工作，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》中明确指出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区的综合治理、危房和非成套住房改造。

- 安兴社区、蔚蓝社区、凤凰社区、朝阳社区由于历经损耗、小区管理不完善等原因，使得部分建筑外立面陈旧。不但影响了小区的美观，而且存在着安全隐患，本项目的设施有利于推进住宅小区的综合治理、提高居民生活水平、维护小区形象与安全措施，为提升城市良好形象提供了有力的帮助。综上，项目的建设不仅是适时的且是十分必要的。

- 三、项目基本情况

- （一）项目名称

- 安义县龙津2023年老旧小区改造项目

- （二）项目建设单位

- 安义县城市社区管理委员会

- （三）项目建设地点

- 本项目建设地点位于安义县龙津镇

- （四）项目建设内容

- 本项目涉及西门社区、文峰社区、朝阳社区3个社区，4个老旧小区，56栋建筑，共计1567户。建筑面积约18.62万㎡，主要建设内容包含：道路改造、给排水改造、电气改造、绿化改造及相关配套工程。

- 主要建设规模为：道路提升35000㎡，弱电改造4500m，弱电井180座，给水管网4500m，雨污排水改造6200m，绿化改造面积约51100㎡，广场铺装5500㎡，路牙9800m，规整停车位约627个，垃圾分类箱120组，路灯418盏，电动车充电桩33组，门禁12组，休闲坐凳42个，广告宣传牌53组，成品健身设施56组，摄像头197个，燃气管网约4900m。

主要建设内容及规模一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 北门安居花园 |  | 308户 |
| 1 | 雨污分流改造 |  |  |
| 1.1 | 雨水管道 | m | 524 |
| 1.2 | 更换雨水铸铁井盖 | 个 | 20 |
| 2 | 电线缆整理 |  |  |
| 2.1 | 弱电改造 | m | 700 |
| 2.2 | 电动车充电桩 | 组 | 10 |
| 3 | 燃气管道改造 |  |  |
| 3.1 | 增加燃气管标识 | 项 | 1 |
| 3.2 | 新增燃气管 | m | 1400 |
| 3.3 | 更换燃气检查井盖 | 个 | 20 |
| 4 | 停车场改造 |  |  |
| 4.1 | 规整停车位 | 个 | 76 |
| 5 | 道路提升 |  |  |
| 5.1 | 道路白改黑 | ㎡ | 3753.3 |
| 5.2 | 道路标线 | ㎡ | 310 |
| 5.3 | 路牙 | m | 1368.8 |
| 6 | 养老抚幼设施建设 |  |  |
| 6.1 | 休闲坐凳 | 个 | 3 |
| 6.2 | 成品健身设施 | 组 | 12 |
| 7 | 配套设施 |  |  |
| 7.1 | 绿化改造 | ㎡ | 8897.7 |
| 7.2 | 园路广场铺装 | ㎡ | 489 |
| 8 | 环卫设施 |  |  |
| 8.1 | 垃圾分类箱 | 组 | 27 |
| 8.2 | 广告宣传牌 | 组 | 13 |
| 9 | 增设路灯 |  |  |
| 9.1 | 路灯 | 5盏 | 35 |
| 10 | 安防设施 |  |  |
| 10.1 | 门禁 | 组 | 3 |
| 3.1 | 摄像头 | 个 | 39 |
| （二） | 蔚蓝嘉园C区 |  | 806户 |
| 1 | 给水管网改造 |  |  |
| 1.1 | 给水管线 | m | 3000 |
| 1.2 | 更换给水铸铁井盖 | 个 | 35 |
| 2 | 雨污分流改造 |  |  |
| 2.1 | 雨水管道 | m | 2800 |
| 2.2 | 更换雨水铸铁井盖 | 个 | 40 |
| 3 | 电线缆整理 |  |  |
| 3.1 | 弱电改造 | m | 2400 |
| 3.2 | 弱电井 | 座 | 110 |
| 3.3 | 电动车充电桩 | 组 | 16 |
| 4 | 停车场改造 |  |  |
| 4.1 | 规整停车位 | 个 | 394 |
| 5 | 道路提升 |  |  |
| 5.1 | 道路白改黑 | ㎡ | 17735.19 |
| 5.2 | 道路标线 | ㎡ | 1200 |
| 5.3 | 路牙 | m | 7000 |
| 6 | 养老抚幼设施建设 |  |  |
| 6.1 | 休闲坐凳 | 个 | 24 |
| 6.2 | 成品健身设施 | 组 | 28 |
| 7 | 配套设施 |  |  |
| 7.1 | 绿化改造 | ㎡ | 39800 |
| 7.2 | 园路广场铺装 | ㎡ | 4600 |
| 8 | 环卫设施 |  |  |
| 8.1 | 垃圾分类箱 | 组 | 45 |
| 8.2 | 广告宣传牌 | 组 | 26 |
| 9 | 增设路灯 |  |  |
| 9.1 | 路灯 | 5盏 | 280 |
| 10 | 安防设施 |  |  |
| 10.1 | 门禁 | 组 | 3 |
| 10.2 | 摄像头 | 个 | 88 |
| （三） | 凤凰花园 |  | 268户 |
| 1 | 给水管网改造 |  |  |
| 1.1 | 给水管线 | m | 642 |
| 1.2 | 更换给水铸铁井盖 | 个 | 12 |
| 2 | 雨污分流改造 |  |  |
| 2.1 | 雨水管道 | m | 1670 |
| 2.2 | 更换雨水铸铁井盖 | 个 | 20 |
| 3 | 电线缆整理 |  |  |
| 3.1 | 弱电改造 | m | 600 |
| 3.2 | 弱电井 | 座 | 27 |
| 3.3 | 电动车充电桩 | 组 | 3 |
| 4 | 燃气管道改造 |  |  |
| 4.1 | 增加燃气管标识 | 项 | 1 |
| 4.2 | 新增燃气管 | m | 1800 |
| 4.3 | 更换燃气检查井盖 | 个 | 24 |
| 5 | 停车场改造 |  |  |
| 5.1 | 规整停车位 | 个 | 84 |
| 6 | 道路提升 |  |  |
| 6.1 | 道路白改黑 | ㎡ | 7073 |
| 6.2 | 道路标线 | ㎡ | 890 |
| 6.3 | 路牙 | m | 697 |
| 7 | 养老抚幼设施建设 |  |  |
| 7.1 | 休闲坐凳 | 个 | 5 |
| 7.2 | 成品健身设施 | 组 | 8 |
| 8 | 配套设施 |  |  |
| 8.1 | 绿化改造 | ㎡ | 1034 |
| 9 | 环卫设施 |  |  |
| 9.1 | 垃圾分类箱 | 组 | 25 |
| 9.2 | 广告宣传牌 | 组 | 7 |
| 9.3 | 小型垃圾桶 | 个 | 7 |
| 10 | 增设路灯 |  |  |
| 10.1 | 路灯 | 5盏 | 63 |
| 11 | 安防设施 |  |  |
| 11.1 | 门禁 | 组 | 3 |
| 11.2 | 摄像头 | 个 | 32 |
| （四） | 金凤花园 |  | 185户 |
| 1 | 给水管网改造 |  |  |
| 1.1 | 给水管线 | m | 858 |
| 1.2 | 更换给水铸铁井盖 | 个 | 12 |
| 2 | 雨污分流改造 |  |  |
| 2.1 | 雨水管道 | m | 1206 |
| 2.2 | 更换雨水铸铁井盖 | 个 | 25 |
| 3 | 电线缆整理 |  |  |
| 3.1 | 弱电改造 | m | 800 |
| 3.2 | 弱电井 | 座 | 36 |
| 3.3 | 电动车充电桩 | 组 | 14 |
| 4 | 燃气管道改造 |  |  |
| 4.1 | 增加燃气管标识 | 项 | 1 |
| 4.2 | 新增燃气管 | m | 1700 |
| 4.3 | 更换燃气检查井盖 | 个 | 24 |
| 5 | 停车场改造 |  |  |
| 5.1 | 规整停车位 | 个 | 73 |
| 6 | 道路提升 |  |  |
| 6.1 | 道路白改黑 | ㎡ | 6438.51 |
| 6.2 | 道路标线 | ㎡ | 680 |
| 6.3 | 路牙 | m | 734.2 |
| 7 | 养老抚幼设施建设 |  |  |
| 7.1 | 休闲坐凳 | 个 | 10 |
| 7.2 | 成品健身设施 | 组 | 8 |
| 8 | 配套设施 |  |  |
| 8.1 | 绿化改造 | ㎡ | 1368.3 |
| 8.2 | 园路广场铺装 | ㎡ | 411 |
| 9 | 环卫设施 |  |  |
| 9.1 | 垃圾分类箱 | 组 | 23 |
| 9.2 | 广告宣传牌 | 组 | 7 |
| 9.3 | 增设路灯 |  |  |
| 10 | 路灯 | 盏 | 40 |
| 10.1 | 安防设施 |  |  |
| 11 | 门禁 | 组 | 3 |
| 11.1 | 摄像头 | 个 | 38 |

- （五）建设期限

- 本次项目工期预计约为6个月，2023年6月-2023年12月。

- （六）项目投资

- 项目估算总投资4453.95万元，其中：建筑工程费用为3785.25万元，工程建设其他费用为277.79万元，预备费用为308.66万元，建设期利息78.75万元，债券发行费用3.5万元。

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 3785.25 |
| 2 | 工程建设其他费 | 277.79 |
| 3 | 预备费 | 308.66 |
| 4 | 建设期利息 | 78.75 |
| 5 | 债券发行费用 | 3.5 |
| 合计 |  | 4453.95 |

- （七）项目筹资

- 本项目总投资为4453.95万元，其中县财政资金953.95万元，占总投资21.42%，申请地方政府专项债券资金3500.00万元，占总投资78.58%。

| 序号 | 资金来源 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政资金 | 953.95 | 21.42% |
| 2 | 专项债券资金 | 3500.00 | 78.58% |
| 合计 |  | 4453.95 | 100% |

- 四、项目预期收入、成本及资金充足性分析情况

- （一）营业收入估算

- 本次申请发行的安义县龙津镇2023年老旧小区改造项目债券项目，预计业务活动现金流入合计为15,755.30万元，其中停车位收入3,814.73万元、广告收入5,528.49万元、非机动充电收入1,339.56万元、物业费收入5,072.52万元。

- 1、停车位收入

- 本项目停车位共计627个（其中临时停车位313个和月租车位314个），考虑到停车位位于老旧小区改造后新增，故车位使用率第1年出租率设置为60%，逐年增加5%，出租率增长至80%后保持不变。临时停车位安义县未发布本项目相关收费标准，故本项目参考南昌市物价局《关于印发〈南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案〉的通知》（洪价字〔2017〕66号）“地面停车位为一类区域第1小时4元，第2—5小时每小时加收1.5元，第六小时以上每小时加收3元”；安义县人民政府网发布的《安义县智慧停车项目建设实施方案》，“收费标准由县发改委参考周边地区的收费标准，即：首小时3元/车（15分钟内免费，晚上10点至早上7点免费），每超1小时加收1元，不足1小时按1小时计算，每日上限15元/车。”考虑到停车位位于改造后的老旧小区，停车需求大且基本为小区业主，故本项目临时停车位定价按3元/次，前5年停车位周转率为1次/天，后每5年停车位周转率增加一次，增加至3次/天为止。月租车位按120元每月计算，1年出租率设置为60%，逐年增加5%，出租率增长至80%后保持不变。

图1 南昌市停车收费标准参考

图2 安义县停车收费标准参考

2、广告收入

本项目四个小区共有户数1567户，车库入口闸机、小区展示区等地均可投放广告牌，广告收入根据广告牌大小进行收费其中4个小区有10个出入口，每个出入口有2个闸机，共可投放20个广告，按2500.00元/个/月计算，项目共改造56栋；灯箱宣传牌共有53每组3个共159个，其中50%共80个可进行广告宣传，按1500.00元/个/月计算，根据谨慎保守原则本项目广告牌首年负荷率按40%计算，此后每年增加5%，直到80%后保持不变。

图4 安义县广告收费标准参考

3、非机动充电收入

本项目建设非机动车充电桩43组，每组10个充电口，共计430个充电口，参考当地同类型充电桩运营情况每日营业额约在4-9元，根据谨慎保守原则本项目按3元/个/天计算，单价每三年增长5%。首年负荷率按60%计算，此后每年增加5%，直到80%后保持不变。

3、物业费收入

本项目物业管理公司为安义县城市建设投资发展集团有限公司与当地物业公司成立的控股合资公司有权收取相关物业费（详见其他证明材料），本项目小区改造面积18.62万㎡，参考当地物业收费定价，本项目收费标准为0.8元/㎡/月，单价每三年增长5%。首年负荷率按60%计算，此后每年增加5%，直到80%后保持不变。

图5 安义县物业收费标准参考

| 年度 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  |  |  | 三 |  |  |  | 四 |  |  |  | 合计收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临时停车费收入 |  |  |  |  | 月租车收入 |  |  |  |  | 广告服务收入 |  |  |  |  |  |  |  | 非机动车充电桩 |  |  |  | 小区物业费收入 |  |  |  |  |
|  | 停车单价（元） | 日周转次数 | 车位数量（个） | 负荷率（%） | 小计（万元） | 停车单价（元/月） | 月数 | 车位数量（个） | 负荷率（%） | 小计（万元） | 闸机广告单价（万元/年/个） | 数量 | 负荷率（%） | 小计（万元） | 社区灯箱广告单价（万元/年/个） | 数量 | 负荷率（%） | 小计（万元） | 充电桩单价 | 数量 | 负荷 | 小计 | 单价（元/平方米/月） | 面积（万平方米） | 负荷率（%） | 小计（万元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.00 | 1.00 | 313.00 | 60.00% | 20.58 | 120.00 | 12.00 | 314.00 | 60.00% | 27.11 | 3.00 | 20.00 | 40.00% | 24.00 | 1.80 | 80.00 | 40.00% | 57.60 | 3.00 | 430.00 | 60.00% | 28.25 | 0.80 | 18.62 | 60.00% | 107.25 | 264.79 |
| 3 | 3.00 | 1.00 | 313.00 | 65.00% | 22.29 | 120.00 | 12.00 | 314.00 | 65.00% | 29.38 | 3.00 | 20.00 | 45.00% | 27.00 | 1.80 | 80.00 | 45.00% | 64.80 | 3.00 | 430.00 | 65.00% | 30.61 | 0.80 | 18.62 | 65.00% | 116.19 | 290.27 |
| 4 | 3.00 | 1.00 | 313.00 | 70.00% | 24 | 120.00 | 12.00 | 314.00 | 70.00% | 31.64 | 3.00 | 20.00 | 50.00% | 30.00 | 1.80 | 80.00 | 50.00% | 72.00 | 3.00 | 430.00 | 70.00% | 32.96 | 0.80 | 18.62 | 70.00% | 125.13 | 315.73 |
| 5 | 3.15 | 1.00 | 313.00 | 75.00% | 27 | 126.00 | 12.00 | 314.00 | 75.00% | 35.6 | 3.15 | 20.00 | 55.00% | 34.65 | 1.89 | 80.00 | 55.00% | 83.16 | 3.15 | 430.00 | 75.00% | 37.08 | 0.84 | 18.62 | 75.00% | 140.77 | 358.26 |
| 6 | 3.15 | 1.00 | 313.00 | 80.00% | 28.8 | 126.00 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 37.97 | 3.15 | 20.00 | 60.00% | 37.80 | 1.89 | 80.00 | 60.00% | 90.72 | 3.15 | 430.00 | 80.00% | 39.55 | 0.84 | 18.62 | 80.00% | 150.15 | 384.99 |
| 7 | 3.15 | 2.00 | 313.00 | 80.00% | 57.59 | 126.00 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 37.97 | 3.15 | 20.00 | 65.00% | 40.95 | 1.89 | 80.00 | 65.00% | 98.28 | 3.15 | 430.00 | 80.00% | 39.55 | 0.84 | 18.62 | 80.00% | 150.15 | 424.49 |
| 8 | 3.31 | 2.00 | 313.00 | 80.00% | 60.5 | 132.30 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 39.88 | 3.31 | 20.00 | 70.00% | 46.31 | 1.98 | 80.00 | 70.00% | 111.13 | 3.31 | 430.00 | 80.00% | 41.56 | 0.88 | 18.62 | 80.00% | 157.30 | 456.68 |
| 9 | 3.31 | 2.00 | 313.00 | 80.00% | 60.5 | 132.30 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 39.88 | 3.31 | 20.00 | 75.00% | 49.61 | 1.98 | 80.00 | 75.00% | 119.07 | 3.31 | 430.00 | 80.00% | 41.56 | 0.88 | 18.62 | 80.00% | 157.30 | 467.92 |
| 10 | 3.31 | 2.00 | 313.00 | 80.00% | 60.5 | 132.30 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 39.88 | 3.31 | 20.00 | 80.00% | 52.92 | 1.98 | 80.00 | 80.00% | 127.01 | 3.31 | 430.00 | 80.00% | 41.56 | 0.88 | 18.62 | 80.00% | 157.30 | 479.17 |
| 11 | 3.47 | 2.00 | 313.00 | 80.00% | 63.6 | 138.92 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 41.89 | 3.47 | 20.00 | 80.00% | 55.57 | 2.08 | 80.00 | 80.00% | 133.35 | 3.47 | 430.00 | 80.00% | 43.69 | 0.93 | 18.62 | 80.00% | 164.45 | 502.55 |
| 12 | 3.47 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 95.4 | 138.92 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 41.89 | 3.47 | 20.00 | 80.00% | 55.57 | 2.08 | 80.00 | 80.00% | 133.35 | 3.47 | 430.00 | 80.00% | 43.69 | 0.93 | 18.62 | 80.00% | 164.45 | 534.35 |
| 13 | 3.47 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 95.4 | 138.92 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 41.89 | 3.47 | 20.00 | 80.00% | 55.57 | 2.08 | 80.00 | 80.00% | 133.35 | 3.47 | 430.00 | 80.00% | 43.69 | 0.93 | 18.62 | 80.00% | 164.45 | 534.35 |
| 14 | 3.65 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 100.09 | 145.86 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 43.96 | 3.65 | 20.00 | 80.00% | 58.34 | 2.19 | 80.00 | 80.00% | 140.03 | 3.65 | 430.00 | 80.00% | 45.83 | 0.97 | 18.62 | 80.00% | 173.39 | 561.64 |
| 15 | 3.65 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 100.09 | 145.86 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 43.96 | 3.65 | 20.00 | 80.00% | 58.34 | 2.19 | 80.00 | 80.00% | 140.03 | 3.65 | 430.00 | 80.00% | 45.83 | 0.97 | 18.62 | 80.00% | 173.39 | 561.64 |
| 16 | 3.65 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 100.09 | 145.86 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 43.96 | 3.65 | 20.00 | 80.00% | 58.34 | 2.19 | 80.00 | 80.00% | 140.03 | 3.65 | 430.00 | 80.00% | 45.83 | 0.97 | 18.62 | 80.00% | 173.39 | 561.64 |
| 17 | 3.83 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 105 | 153.15 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 46.18 | 3.83 | 20.00 | 80.00% | 61.26 | 2.30 | 80.00 | 80.00% | 147.03 | 3.83 | 430.00 | 80.00% | 48.09 | 1.02 | 18.62 | 80.00% | 182.33 | 589.89 |
| 18 | 3.83 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 105 | 153.15 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 46.18 | 3.83 | 20.00 | 80.00% | 61.26 | 2.30 | 80.00 | 80.00% | 147.03 | 3.83 | 430.00 | 80.00% | 48.09 | 1.02 | 18.62 | 80.00% | 182.33 | 589.89 |
| 19 | 3.83 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 105 | 153.15 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 46.18 | 3.83 | 20.00 | 80.00% | 61.26 | 2.30 | 80.00 | 80.00% | 147.03 | 3.83 | 430.00 | 80.00% | 48.09 | 1.02 | 18.62 | 80.00% | 182.33 | 589.89 |
| 20 | 4.02 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 110.21 | 160.81 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 48.49 | 4.02 | 20.00 | 80.00% | 64.32 | 2.41 | 80.00 | 80.00% | 154.38 | 4.02 | 430.00 | 80.00% | 50.48 | 1.07 | 18.62 | 80.00% | 191.26 | 619.14 |
| 21 | 4.02 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 110.21 | 160.81 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 48.49 | 4.02 | 20.00 | 80.00% | 64.32 | 2.41 | 80.00 | 80.00% | 154.38 | 4.02 | 430.00 | 80.00% | 50.48 | 1.07 | 18.62 | 80.00% | 191.26 | 619.14 |
| 22 | 4.02 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 110.21 | 160.81 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 48.49 | 4.02 | 20.00 | 80.00% | 64.32 | 2.41 | 80.00 | 80.00% | 154.38 | 4.02 | 430.00 | 80.00% | 50.48 | 1.07 | 18.62 | 80.00% | 191.26 | 619.14 |
| 23 | 4.22 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 115.7 | 168.85 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 50.91 | 4.22 | 20.00 | 80.00% | 67.54 | 2.53 | 80.00 | 80.00% | 162.10 | 4.22 | 430.00 | 80.00% | 52.99 | 1.13 | 18.62 | 80.00% | 200.20 | 649.44 |
| 24 | 4.22 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 115.7 | 168.85 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 50.91 | 4.22 | 20.00 | 80.00% | 67.54 | 2.53 | 80.00 | 80.00% | 162.10 | 4.22 | 430.00 | 80.00% | 52.99 | 1.13 | 18.62 | 80.00% | 200.20 | 649.44 |
| 25 | 4.22 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 115.7 | 168.85 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 50.91 | 4.22 | 20.00 | 80.00% | 67.54 | 2.53 | 80.00 | 80.00% | 162.10 | 4.22 | 430.00 | 80.00% | 52.99 | 1.13 | 18.62 | 80.00% | 200.20 | 649.44 |
| 26 | 4.43 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 121.48 | 177.29 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 53.43 | 4.43 | 20.00 | 80.00% | 70.92 | 2.66 | 80.00 | 80.00% | 170.20 | 4.43 | 430.00 | 80.00% | 55.62 | 1.18 | 18.62 | 80.00% | 210.93 | 682.58 |
| 27 | 4.43 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 121.48 | 177.29 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 53.43 | 4.43 | 20.00 | 80.00% | 70.92 | 2.66 | 80.00 | 80.00% | 170.20 | 4.43 | 430.00 | 80.00% | 55.62 | 1.18 | 18.62 | 80.00% | 210.93 | 682.58 |
| 28 | 4.43 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 121.48 | 177.29 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 53.43 | 4.43 | 20.00 | 80.00% | 70.92 | 2.66 | 80.00 | 80.00% | 170.20 | 4.43 | 430.00 | 80.00% | 55.62 | 1.18 | 18.62 | 80.00% | 210.93 | 682.58 |
| 29 | 4.65 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 127.5 | 186.16 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 56.12 | 4.65 | 20.00 | 80.00% | 74.46 | 2.79 | 80.00 | 80.00% | 178.72 | 4.65 | 430.00 | 80.00% | 58.39 | 1.24 | 18.62 | 80.00% | 221.65 | 716.84 |
| 30 | 4.65 | 3.00 | 313.00 | 80.00% | 127.5 | 186.16 | 12.00 | 314.00 | 80.00% | 56.12 | 4.65 | 20.00 | 80.00% | 74.46 | 2.79 | 80.00 | 80.00% | 178.72 | 4.65 | 430.00 | 80.00% | 58.39 | 1.24 | 18.62 | 80.00% | 221.65 | 716.84 |
| 合计 |  |  |  |  | 2528.6 |  |  |  |  | 1286.13 |  |  |  | 1626.01 |  |  |  | 3902.48 |  |  |  | 1,339.56 |  |  |  | 5,072.52 | 15,755.30 |

营业收入估算表                      单位：万元

（二）经营成本估算

因折旧摊销等成本为非付现成本，不影响税前现金流入流出。本项目总成本中暂估算经营成本。

根据生产要素法，经营成本=外购燃料及动力费+职工薪酬及福利费+修理费+其他费用。

1、外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费按营业收入3%估算。

2、职工薪酬及福利费

本项目劳动定员为20人，参照2021年南昌市私营单位就业人员年平均工资5.5万元/年计取估算职工薪酬及福利费，薪酬及福利标准每3年增长5%。

3、修理费

修理费按工程费用的0.3%估算，每3年增长3%。

四、充电桩维护费

充电桩维护费每年按充电桩总投资的5%估算。

五、其他费用

包括管理费用、差旅费、办公费、销售费用等。按当年度营业收入的1%估算。

六、税金估算

根据《营业税改增值税试点实施办法》《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等文件依据，结合项目收入类型估算项目税金。

1、增值税

本项目停车收入按9%的税率缴纳增值税，广告收入以及物业收入按6%的税率缴纳增值税，非机动充电桩按小规模纳税人税率按1%计。

2、附加税

城市维护建设税按增值税的5%计税，教育费附加按增值税的3%计税，地方教育附加按增值税的2%计税。

项目营业收入及税金估算详见下表。

经营成本估算表             单位：万元

| 序号 | 经营成本分项（万元） |  |  |  |  | 经营成本（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外购燃料及动力费 | 工资及福利 | 修理费 | 充电桩维护费 | 其他费用 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7.94 | 110.00 | 11.36 | 10.75 | 2.65 | 142.70 |
| 3 | 8.71 | 110.00 | 11.36 | 10.75 | 2.90 | 143.72 |
| 4 | 9.47 | 110.00 | 11.36 | 10.75 | 3.16 | 144.74 |
| 5 | 10.75 | 115.50 | 11.93 | 10.75 | 3.58 | 152.51 |
| 6 | 11.55 | 115.50 | 11.93 | 10.75 | 3.85 | 153.58 |
| 7 | 12.73 | 115.50 | 11.93 | 10.75 | 4.24 | 155.15 |
| 8 | 13.70 | 121.28 | 12.53 | 10.75 | 4.57 | 162.83 |
| 9 | 14.04 | 121.28 | 12.53 | 10.75 | 4.68 | 163.28 |
| 10 | 14.38 | 121.28 | 12.53 | 10.75 | 4.79 | 163.73 |
| 11 | 15.08 | 127.34 | 13.16 | 10.75 | 5.03 | 171.36 |
| 12 | 16.03 | 127.34 | 13.16 | 10.75 | 5.34 | 172.62 |
| 13 | 16.03 | 127.34 | 13.16 | 10.75 | 5.34 | 172.62 |
| 14 | 16.85 | 133.71 | 13.82 | 10.75 | 5.62 | 180.75 |
| 15 | 16.85 | 133.71 | 13.82 | 10.75 | 5.62 | 180.75 |
| 16 | 16.85 | 133.71 | 13.82 | 10.75 | 5.62 | 180.75 |
| 17 | 17.70 | 140.40 | 14.51 | 10.75 | 5.90 | 189.26 |
| 18 | 17.70 | 140.40 | 14.51 | 10.75 | 5.90 | 189.26 |
| 19 | 17.70 | 140.40 | 14.51 | 10.75 | 5.90 | 189.26 |
| 20 | 18.57 | 147.42 | 15.24 | 10.75 | 6.19 | 198.17 |
| 21 | 18.57 | 147.42 | 15.24 | 10.75 | 6.19 | 198.17 |
| 22 | 18.57 | 147.42 | 15.24 | 10.75 | 6.19 | 198.17 |
| 23 | 19.48 | 154.79 | 16.00 | 10.75 | 6.49 | 207.51 |
| 24 | 19.48 | 154.79 | 16.00 | 10.75 | 6.49 | 207.51 |
| 25 | 19.48 | 154.79 | 16.00 | 10.75 | 6.49 | 207.51 |
| 26 | 20.48 | 162.53 | 16.80 | 10.75 | 6.83 | 217.39 |
| 27 | 20.48 | 162.53 | 16.80 | 10.75 | 6.83 | 217.39 |
| 28 | 20.48 | 162.53 | 16.80 | 10.75 | 6.83 | 217.39 |
| 29 | 21.51 | 170.66 | 17.64 | 10.75 | 7.17 | 227.73 |
| 30 | 21.51 | 170.66 | 17.64 | 10.75 | 7.17 | 227.73 |
| 合计 | 472.67 | 3,980.23 | 411.33 | 311.75 | 157.56 | 5,333.54 |

税金估算表                单位：万元

| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 增值税金及附加合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计税经营收入（万元） | 进项税（万元） | 销项税（万元） | 累计进项税（万元） | 应纳增值税额（万元） | 城市维护建设（5%）（万元） | 教育费附加（3%）（万元） | 地方教育附加（2%）（万元） |  |
| 1 |  |  |  | 328.27 |  |  |  |  |  |
| 2 | 264.80 | 1.24 | 12.81 | 316.69 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 290.26 | 1.30 | 13.97 | 304.03 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 315.73 | 1.36 | 15.12 | 290.27 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 358.25 | 1.49 | 17.08 | 274.68 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 384.99 | 1.55 | 18.29 | 257.94 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 424.49 | 1.64 | 20.92 | 238.65 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 456.96 | 1.74 | 22.24 | 218.15 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 468.21 | 1.77 | 22.52 | 197.40 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 479.46 | 1.79 | 22.79 | 176.40 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 503.43 | 1.88 | 23.93 | 154.36 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 535.17 | 1.96 | 26.55 | 129.76 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 535.17 | 1.96 | 26.55 | 105.17 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 561.93 | 2.05 | 27.88 | 79.34 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 561.93 | 2.05 | 27.88 | 53.52 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 561.93 | 2.05 | 27.88 | 27.69 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 590.02 | 2.16 | 29.27 | 0.58 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 590.02 | 2.16 | 29.27 | -26.54 | 26.54 | 1.33 | 0.80 | 0.53 | 29.19 |
| 19 | 590.02 | 2.16 | 29.27 |  | 27.12 | 1.36 | 0.81 | 0.54 | 29.83 |
| 20 | 619.52 | 2.26 | 30.74 |  | 28.47 | 1.42 | 0.85 | 0.57 | 31.32 |
| 21 | 619.52 | 2.26 | 30.74 |  | 28.47 | 1.42 | 0.85 | 0.57 | 31.32 |
| 22 | 619.52 | 2.26 | 30.74 |  | 28.47 | 1.42 | 0.85 | 0.57 | 31.32 |
| 23 | 650.50 | 2.38 | 32.27 |  | 29.90 | 1.49 | 0.90 | 0.60 | 32.88 |
| 24 | 650.50 | 2.38 | 32.27 |  | 29.90 | 1.49 | 0.90 | 0.60 | 32.88 |
| 25 | 650.50 | 2.38 | 32.27 |  | 29.90 | 1.49 | 0.90 | 0.60 | 32.88 |
| 26 | 683.03 | 2.50 | 33.89 |  | 31.39 | 1.57 | 0.94 | 0.63 | 34.53 |
| 27 | 683.03 | 2.50 | 33.89 |  | 31.39 | 1.57 | 0.94 | 0.63 | 34.53 |
| 28 | 683.03 | 2.50 | 33.89 |  | 31.39 | 1.57 | 0.94 | 0.63 | 34.53 |
| 29 | 717.18 | 2.62 | 35.58 |  | 32.96 | 1.65 | 0.99 | 0.66 | 36.26 |
| 30 | 717.18 | 2.62 | 35.58 |  | 32.96 | 1.65 | 0.99 | 0.66 | 36.26 |
| 合计 | 15049.11 | 56.33 | 740.49 | 3126.34 | 388.86 | 19.43 | 11.66 | 7.79 | 427.73 |

（四）还本付息估算

本项目融资资金为3500.00万元，融资贷款利率按4.50%估算，运营期最后1年偿还专项债券本金，第一年利息按半年计。

还本付息估算表        单位：万元

| 年份 | 债券期初余额 （万元） | 本期发行（万元） | 发行费用（万元） | 本期付息（万元） | 本期末还本（万元） | 债券期末余额（万元） | 融资费用小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500.00 | 3500.00 | 3.50 | 157.50 |  | 3500.00 | 161.00 |
| 2 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 3 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 4 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 5 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 6 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 7 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 8 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 9 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 10 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 11 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 12 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 13 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 14 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 15 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 16 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 17 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 18 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 19 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 20 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 21 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 22 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 23 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 24 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 25 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 26 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 27 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 28 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 29 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 |  | 3500.00 | 157.50 |
| 30 | 3500.00 |  | 0.00 | 157.50 | 3500.00 | 3500.00 | 3657.50 |
| 合计 |  | 3500.00 | 3.50 | 4725.00 | 3500.00 |  | 8228.50 |

根据还本付息估算表，在借款期内利率变动债券利4725.00万元，还本费用3500.00万元，还本付息总额合计8225.00万元。

（五）偿债能力分析

本项目通过计算偿债备付率评判项目偿债能力。

偿债备付率=（债券存续期现金流入－债券存续期现金流出）/（债券存续期本金+利息），综合偿债备付率为1.22。从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，表明项目长期借款利息及本金的偿还保证程度高，项目具有较强的偿债能力。

根据项目收益与融资平衡表分析，期末项目累计现金结存额大于0，项目财务生存能力可行。

融资平衡表        单位：万元

| 年份 | 收入合计（万元） | 成本合计（万元） | 税金（万元） | 现金净流入（万元） | 收益余额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 264.79 | 142.70 | 0.00 | 122.09 | 122.09 |
| 3 | 290.27 | 143.72 | 0.00 | 146.55 | 268.64 |
| 4 | 315.73 | 144.74 | 0.00 | 170.99 | 439.63 |
| 5 | 358.26 | 152.51 | 0.00 | 205.75 | 645.38 |
| 6 | 384.99 | 153.58 | 0.00 | 231.41 | 876.79 |
| 7 | 424.49 | 155.15 | 0.00 | 269.34 | 1146.13 |
| 8 | 456.68 | 162.83 | 0.00 | 293.85 | 1439.98 |
| 9 | 467.92 | 163.28 | 0.00 | 304.64 | 1744.62 |
| 10 | 479.17 | 163.73 | 0.00 | 315.44 | 2060.06 |
| 11 | 502.55 | 171.36 | 0.00 | 331.19 | 2391.25 |
| 12 | 534.35 | 172.62 | 0.00 | 361.73 | 2752.98 |
| 13 | 534.35 | 172.62 | 0.00 | 361.73 | 3114.71 |
| 14 | 561.64 | 180.75 | 0.00 | 380.89 | 3495.6 |
| 15 | 561.64 | 180.75 | 0.00 | 380.89 | 3876.49 |
| 16 | 561.64 | 180.75 | 0.00 | 380.89 | 4257.38 |
| 17 | 589.89 | 189.26 | 0.00 | 400.63 | 4658.01 |
| 18 | 589.89 | 189.26 | 29.19 | 371.44 | 5029.45 |
| 19 | 589.89 | 189.26 | 29.83 | 370.8 | 5400.25 |
| 20 | 619.14 | 198.17 | 31.32 | 389.65 | 5789.9 |
| 21 | 619.14 | 198.17 | 31.32 | 389.65 | 6179.55 |
| 22 | 619.14 | 198.17 | 31.32 | 389.65 | 6569.2 |
| 23 | 649.44 | 207.51 | 32.88 | 409.05 | 6978.25 |
| 24 | 649.44 | 207.51 | 32.88 | 409.05 | 7387.3 |
| 25 | 649.44 | 207.51 | 32.88 | 409.05 | 7796.35 |
| 26 | 682.58 | 217.39 | 34.53 | 430.66 | 8227.01 |
| 27 | 682.58 | 217.39 | 34.53 | 430.66 | 8657.67 |
| 28 | 682.58 | 217.39 | 34.53 | 430.66 | 9088.33 |
| 29 | 716.84 | 227.73 | 36.26 | 452.85 | 9541.18 |
| 30 | 716.84 | 227.73 | 36.26 | 452.85 | 9994.03 |
| 合计 | 15,755.30 | 5,333.54 | 427.73 | 9994.03 | 129928.21 |

压力测试表           单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 14,189.66 | 14,977.97 | 15,755.30 | 16,554.60 | 17,342.91 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 5,184.96 | 5,473.02 | 5761.07 | 6,049.12 | 6,337.18 |
| 利率变动 | 4.05% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.95% |
| 利率变动债券利息 | 4,252.50 | 4,488.75 | 4725 | 4,961.25 | 5,197.50 |
| 债券存续期本金 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.02 | 1.12 | 1.22 | 1.31 | 1.41 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |

五、事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性

（1）项目建设贯彻落实了《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的指导意见》的要求；

（2）项目是顺应《南昌城市管理发展规划（2021-2025）》的要求；

（3）项目建设是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措；

（4）本项目是满足农民群众日益增长的物质文化生活需求的民心工程；

（5）项目建设是提升城市良好形象的需要。

2、公益性

对老旧小区实施改造提升，是补齐社区建设“短板”、提升居民生活品质的民生工程。十九大报告的字里行间，处处彰显着以人为本的执政理念。“尽小者大，慎微者著”，推动一座城市的文明进步，就要坚持从大处着眼、小处着手。推进老旧小区改造，核心是以人为本，改善居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感。有利于加强和创新基层社会治理，打造共建共治共享的社会治理格局。

小区路面破损老旧，路灯缺失，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便，迫切希望尽快改变这种状况。解决这些问题的关键就是要对小区进行综合整治，并建立健全管理机制，形成良性循环。

从南昌市近两年改造的老旧小区并引入物业管理的试点情况看，反映良好。居民感谢政府解决了他们最关心、最直接、最现实的实际问题，改善了生活环境，提高了生活质量，办了实事、办了好事。

实施老旧住宅小区改造是解决城市发展不平衡不充分问题，实现人民群众对美好生活向往的重要举措。

3、收益性

间接经济收益：项目建成后将改善安义县的自然环境和投资环境，这将促进地区旅游、房地产业、商业的兴旺发展，吸引产业集聚和转移，从而使就业结构和产业结构不断改善，促进沿线生产要素的聚集，形成沿线交通经济带。

直接经济收益：本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为15,755.30万元，扣除相关成本（含税）5,761.27万元，存续期内项目收益为9994.03万元。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2023年2月13日已获得安义县发展和改革委员会《关于安义县龙津 2023 年老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（安发改审字〔2023〕12号）。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（三）项目资金来源和可到位性

本项目总投资为4453.95万元，其中县财政资金953.95万元，占总投资21.42%，申请地方政府专项债券资金3500.00万元，占总投资78.58%。按4.50%的利率估算建设期利息及运营期还本付息。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性及债券资金需求合理性

本项目预期现金流入合计15755.3万元，预期现金流出合计5761.07万元，债券存续期内债券本金与利息合计8225万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.22倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目2024年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（六）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

六、项目风险分析

（一）投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

（二）工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

（三）收入变动风险

收入变动风险是指各单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是停车位收入、非机动充电收入、广告收入、物业费收入减少等带来的，影响单位年度收入规模，偿债能力减弱。所以将按照债券发行期限和额度，在年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。

（四）支出变动风险

支出变动风险是指各单位年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是单位出现支出规模扩张过快，单位年度资金结余较预测大幅减少等，影响还本付息。单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金浪费，保证还本付息资金。

（五）利率变动风险

2023年申请发行的专项债券年利率按照4.50%估算，实际执行利率以各期债券票面利率为准。在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债券资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。所以将合理安排债券发行金额和债券期限，按照资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。加强资金的绩效管理，充分盘活资金，提高资金使用效益，用资金使用效率提高的收益对冲利率波动可能造成的损失。

（六）自然风险

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。主要包括火灾风险、洪水风险等。将通过加强风险预警及防范措施，提前做好预防。

七、专项债发行方案

（一）发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为安义县城市社区管理委员会，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

（二）发行计划：安义县龙津镇2023年老旧小区改造项目本期发行30年期专项债券3,500.00万元。

（三）发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）时间安排：计划发行时间为2023年，以后年度结合当年发债计划安排。

（五）信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http://www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，安义县龙津镇2023年老旧小区改造项目通过发行专项债可以有效降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，安义县龙津镇2023年老旧小区改造项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

江西省安义县人民医院医养中心建设项目

实施方案

2024年9月

前言

党的二十大报告指出，从现在到2023年，是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻；2019年9月国务院常务会部署精准施策加大力度做好六稳工作，确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，进一步扩大有效投资带动支持补短板、扩内需、惠民生、增后劲。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府社会事业建设领域，是纳入政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。

江西省安义县人民医院医养中心建设项目拟计划发行专项债券金额9510.43万元，期限30年。项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 一、项目所在地基本情况

- （一）所在地基本情况

安义县地处赣西北，属省会南昌市郊县，地理坐标为东经115°27′-115°45′，北纬28°26′-29°01′之间，东邻湾里区，南接高安市，西南与奉新县相连，西北与靖安县接壤，东北与永修县毗邻。105国道纵贯县域、京九铁路、昌九高速公路擦境而过。安义县区位交通便捷，京九铁路、昌九高速、昌铜高速公路擦境而过，县城距南昌市区仅30分钟车程，距昌北国际机场20分钟车程，距江西最大外运港口九江和国际名山庐山60分钟车程，全面融入了南昌半小时经济圈和临空经济圈。集地理优势、区域交通优势、生态资源优势、历史文化优势四大优势于一体。

（二）所在地经济、财政与债务情况

2022年，安义县地区以创新驱动发展、以项目带动发展，县域综合实力有较大提升。经济运行稳中向好，地区生产总值增长8.3%；一般公共预算收入14.11亿元，同口径增幅28.1%，增幅居全市第1；500万元以上固定资产投资增长12.8%；城镇居民人均可支配收入40947元、农村居民人均可支配收入20881元，分别增长8.6%、10.3%。新增高新技术企业16家，市级以上“专精特新”企业9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重47.3%。江西安义工业园区获评第三批省级双创示范基地，锆基材料工程研究中心获批省级工程研究中心，省级以上创新平台数量突破两位数。顺利通过国家知识产权强县工程示范县考核验收。

- 二、项目实施背景及必要性

- （一）实施背景

1．国家层面

医养结合是指将医疗卫生服务与养老服务有机结合起来，为老年人提供健康管理、疾病预防、康复护理、安宁疗护等一体化、连续性的服务。医养结合是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，能够有效满足老年人多层次、多样化的健康和养老需求，提高老年人生活质量和幸福感。医养结合也是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径，能够减轻家庭和社会的负担，促进经济社会发展和社会和谐稳定。

近年来，国家出台了一系列政策，推动医养结合高质量发展，为各地提供了重要指引。例如，2022年7月，国家卫生健康委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，提出了发展居家社区医养结合服务、推动机构深入开展医养结合服务、优化服务衔接、完善支持政策等方面的具体措施。这些措施既有利于激发社会力量参与医养结合服务，又有利于加强政府监管和保障，为全面建设健康中国、幸福中国奠定坚实基础。

2．省级层面

江西省作为全国老龄化程度较高的省份，高度重视医养结合工作。

近年来，江西省积极响应国家和省市关于加快推进医养结合发展的指导意见 ，在政策支持、资源整合、服务模式等方面进行了一系列探索和创新。例如，出台了《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》《关于印发江西省“十四五”养老服务体系建设规划的通知》《关于印发江西省“十四五”医疗卫生服务体系规划的通知》等政策文件，明确了医养结合工程的目标任务和重点措施

江西省还积极探索建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的多层次、多形式、多渠道的医养结合服务模式，打造一批特色鲜明、示范引领的医养结合试点示范区（县、市），推动形成政府引导、社会参与、市场运作、多元供给的医养结合服务格局。同时，江西省还加强了对医养结合工作的组织领导和监督管理，建立了跨部门协调机制和考核评价机制，完善了政策法规和标准规范，加大了财政投入和激励支持力度，培育了专业人才和社会力量，提升了医养结合服务质量和水平。

3．县级层面

安义县人民医院医养中心建设项目是为了应对安义县人口老龄化的严峻挑战，提高老年人健康和养老服务水平，增强老年人幸福感而启动的一项重点工程。面对老年人口规模大、增速快、结构复杂的现状，安义县老年人对医疗和养老服务的需求日益增长。

目前，安义县医养结合服务供给不足，只有一所综合性二级甲等医院——安义县人民医院，该医院编制病床495张，年门诊病人25万余人次，住院病人1.2万余人次，年手术量3000余例。虽然该院拥有先进的设备和技术，但仍难以满足全县老年人的医疗需求。另一方面，安义县的养老机构数量和质量也不高，主要有县老年公寓、县敬老院等几家社会福利机构，缺乏专业化、规模化、医养结合能力突出的养老机构。

安义县医养中心项目立足于安义县医养结合服务的现状和发展趋势，充分借鉴了国家和省市的相关政策指导和创新经验，旨在打造一个集医疗、康复、护理、养老为一体的综合性服务平台，为全县老年人提供优质、便捷、连续的医养结合服务。该项目具有重要的社会意义和经济效益，符合安义县人民政府的发展战略和目标。

因此，在上述背景下提出了本项目。

- （二）项目建设必要性

1、项目的建设是响应国家发展号召，满足人民健康需求的战略举措

医养结合是指医疗与养老相结合，即在养老服务的基础上，提供必要的医疗服务，或在医疗服务的基础上，提供必要的养老服务，以满足老年人健康和养老需求。医养结合有着重要的意义，它不仅是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，也是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径；它不仅是补卫生经济短板的有效途径，也是实现健康中国战略的必然要求；它不仅是提高老年人健康水平和生活质量的有效手段，也是推动社会主义核心价值观建设的重要内容。

以习近平同志为核心的党中央，始终坚持把养老与托育服务作为社会稳定发展的一项重要工作，作出了一系列重大决策部署。《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》（国办发〔2020〕52号）提出要健全老有所养、幼有所育的政策体系；扩大多方参与、多种方式的服务供给等。这些措施旨在贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好发挥各级政府作用，更充分激发社会力量活力，更好实现社会效益和经济效益相统一，持续提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）从加快构建适应人口老龄化要求的社会保障体系；加快构建覆盖全体老年人的基本养老服务体系；加快构建适应人口老龄化要求的医疗卫生健康体系；加快构建适应人口老龄化要求的教育文化体系等方面提出了具体的目标和任务。这些目标和任务旨在实施积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求。

安义县人民医院医养中心项目建设的意义在它符合国家和省市关于加快推进医养结合发展的战略部署，响应国家“健康中国2030”规划纲要和“十四五”规划的指导思想，贯彻落实“以人民为中心”的发展理念，满足人民群众日益增长的健康需求；另一方面，它适应安义县人口老龄化和慢性病高发的现实情况，加强老年人和慢性病患者的医疗保障和康复服务，提高他们的生活质量和幸福感；同时，它促进安义县医疗卫生事业的改革创新和科学发展，推动医疗资源优化配置和整合利用，提升安义县人民医院在全县乃至全市的核心竞争力和影响力；还有，它助力安义县经济社会转型升级和高质量发展，增强安义县城市功能和综合实力，提升安义县城市形象和品牌价值。

二、项目的建设是适应老龄化和慢病高发，加强医养保障和康复服务的迫切需求

近年来，党中央、国务院高度重视医养数量和质量的发展，医养规模进一步扩大，公立医院医养中心项目服务社会稳定的能力有较大提高，对完善我国医养结构，实现医养大众化发挥了积极作用。

《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）指出，“丰富医养结合服务模式。鼓励大型或主要接收失能老年人的养老机构内部设置医疗卫生机构，将养老机构内设医疗卫生机构纳入医联体管理，根据服务老年人的特点，合理核定养老机构举办的医疗机构医保限额。推动养老机构与周边医疗卫生机构开展签约合作，做实合作机制和内容。到2025年，养老机构普遍具备医养结合能力”。

2021年11月18日，中共中央 国务院出台《关于加强新时代老龄工作的意见》，意见指出有效应对我国人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉，事关社会和谐稳定，对于全面建设社会主义现代化国家具有重要意义。文件提出了“总体要求、工作原则、发展目标和主要任务，包括健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系、促进老年人社会参与、着力构建老年友好型社会、积极培育老龄产业等五个方面”。

医养是与经济社会发展联系最为紧密、与老年人健康和福祉关系最为直接的服务类型，必须高度重视、大力发展。江西省委、省政府历来高度重视医养事业发展，江西省政府印发《江西省人民政府关于加快发展现代医养的实施意见》，提出了实现医养机构办理水平普遍提高、办理条件明显改善、设备配置水平与技术进步要求更加适应、现代信息技术广泛应用的目标任务。《江西省人民政府关于印发江西省医养改革实施方案的通知》指出，要建成与我省经济社会发展相适应的现代医养体系，推进国家医养改革创新先行示范区建设，推动现代医养大改革大发展，全面提升医养质量，为我省有效应对人口老龄化提供有力的服务保障。

安义县人民医院医养中心项目是南昌市医养建设重点单位之一，拟承担安义县老年人健康管理、康复护理、长期照护等工作。医院致力于以医养结合为特色，多层次服务协调发展为理念，与省内各级医疗卫生机构加强协作，为老年人提供全方位的健康保障。该建设项目位于安义县城区，交通便利，周边配套设施齐全，便于老年人就近就医和享受社区服务。同时，计划引进先进的医疗设备和专业的医护团队，提供一体化的诊疗、护理、康复、预防等服务，采用现代化的建筑设计和智能化的管理系统，打造舒适、安全、温馨的医养环境。项目的建设将有力推动医院服务规模的持续扩大和现代医养中心的建设，为老年人提供更加优质的医养服务，同时为医护人员提供更加优越的工作条件，为安义县有效应对人口老龄化提供坚实的基础和保障。

三、项目的建设是改革创新医疗卫生事业，提升医院竞争力和影响力的有效途径

医养项目是国民经济的重要服务部门，与整个国家经济的发展、人民健康的保障有着密切的关系。医养所提供的服务在社会总服务中占有相当比重，所创造的价值也是国民收入的重要组成部分。可以说，在人口老龄化形势严峻的当下，医养是未来国民经济的重要产业之一。在新时代背景下，医养行业的发展须重视医养结合技术创新性发展，在借鉴传统模式优点基础上，结合现代发展理念，不断推动医养结合技术朝更加科学高效的方向发展。我国医养行业正在进行不断变革和发展，但因种种条件制约使我国医养结合技术还远未达到世界先进水平，这就意味着我国医养结合技术具有很大发展潜力。

安义县人民医院医养中心项目是改革创新医疗卫生事业，提升医院竞争力和影响力的重要举措。项目将采用先进的医养结合模式和技术，为老年人提供一体化的健康服务和长期照护。项目将打造一个集诊疗、护理、康复、预防为一体的综合性平台，实现老年人健康管理和服务全覆盖。项目将促进医院与多方协作的机制，形成一个有效衔接的服务网络，将有效提高医院在老年健康领域的专业水平和社会声誉。

根据《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕38号）文件提出的目标要求，并充分考虑医院发展现状，安义县人民医院医养中心项目定位于服务周边老龄人口，释放家庭、社会压力。项目将采用先进的医养结合模式和技术，为老年人提供一体化的健康服务和长期照护。项目将打造一个集诊疗、护理、康复、预防为一体的综合性平台，实现老年人健康管理和服务全覆盖。该项目建成后将大力推动江西省医疗卫生事业及医养行业的发展，为社会提供一大批医养结合服务。

综上所述，江西省安义县人民医院医养中心项目的建设是贯彻国家重大决策部署，落实健康中国的战略举措；是支持医疗卫生体制改革，推动我省医养结合高质量发展的重要保障；是促进医养行业做大做强，打造老年健康服务高地的有效途径；是实施医养结合提质培优，改善医养机构服务条件的迫切需求。因此，本项目的建设是十分必要的。

- 三、项目基本情况

- （一）项目名称

江西省安义县人民医院医养中心建设项目

- （二）项目建设单位

江西省安义县人民医院

- （三）项目建设地点

安义县人民医院内

- （四）项目建设内容

本项目总建筑面积 20300 平方米，新增养老床位数 410 张，主要建设内容包括医养综合楼 17300 平方米、配套辅助用房 3000 平方米，同时建设给排水、强弱电、消防、场地硬化等配套基础设施。

- （五）建设期限

本项目自可研阶段起至竣工验收止，总建设周期为24个月，即2024年6月至2026年5月。

- （六）建设投资

项目总投资10149.81万元。其中：工程建设费 8100.82 万元，工程建设其他费 880.49 万元，预备费 718.50 万元，建设期利息 450.00万元。

- 四、项目投资估算及资金筹措方案

- （一）投资估算

- 1、估算编制依据

本估算的主要内容为建设项目土建及装饰工程、给排水及消防工程、强弱电工程、暖通工程等，同时估算与项目建设相关的工程建设其他费用、预备费及建设期利息，主要参考资料如下：

1、建筑、设备及安装工程

（1）根据项目方案设计及相关资料；

(2)《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

(3)《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

(4)《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017年）；

(5)《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017年）；

(6)《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017年）；

(7)《市政工程投资估算编制办法》建标〔2007〕164号文；

(8)《关于调整江西省建设工程计价依据增值税率的通知》赣建价〔2019〕1号文；

(9)《关于调整2017版江西省建设工程定额综合工日单价的通知》赣建价〔2020〕5号文；

（10）采用《南昌建设工程造价信息》2023年4月市场价格信息及类似工程造价指标。

2、其他费用

建设单位管理依据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号文）八折计取；

工程监理费依据国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号文）七折计取；

建设项目前期工作咨询费依据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（国家计委计价格〔1999〕1283号文）六折计取；

工程勘察、设计费依据《工程勘察设计费管理规定》（原国家计委、建设部计价格〔2002〕10号文）八折计取；

招标代理费依据发改价格〔2011〕534号文八折计取；

全过程工程造价咨询服务费依据赣价协〔2021〕23号文六折计取；

预备费按工程费及工程建设其他费的8%计取；

建设期利息及债券发行费：按申请地方政府债券资金5000万元，建设期2年，按照30年债券利率4.5%估算建设期利息，债券发行费按照发行额度的0.08%估算。

- （二）资金筹措方案

项目总投资 10149.81 万元。其中：工程建设费 8100.82 万元，工程建设其他费 880.49 万元，预备费 718.50 万元，建设期利息 450.00万元。

## 工程投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目或费用名称 | 土建费用 | 设备费用 | 安装费用 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 4548.68 | 2442.68 | 1109.46 | 0.00 | 8100.82 |  |  |  |
| 1 | 医养综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土建工程 | 1038.00 | 1038.00 | 519.00 |  | 2595.00 | ㎡ | 17300.00 | 1500.00 |
| 1.2 | 装修工程 | 865.00 | 865.00 | 432.50 |  | 2162.50 | ㎡ | 17300.00 | 1250.00 |
| 1.3 | 给排水及消防工程 | 380.60 |  |  |  | 380.60 | ㎡ | 17300.00 | 220 |
| 1.4 | 强弱电工程 | 467.10 |  |  |  | 467.10 | ㎡ | 17300.00 | 270.00 |
| 1.5 | 暖通工程 | 692.00 |  |  |  | 692.00 | ㎡ | 17300.00 | 400.00 |
| 1.6 | 电梯工程 | 225.00 |  |  |  | 225.00 | 台 | 5 | 450000.00 |
| 2 | 辅助用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土建工程 | 156.00 | 156.00 | 78.00 |  | 390.00 | ㎡ | 3000.00 | 1300.00 |
| 2.2 | 装修工程 | 96.00 | 96.00 | 48.00 |  | 240.00 | ㎡ | 3000.00 | 800.00 |
| 2.3 | 给排水及消防工程 | 54.00 |  |  |  | 54.00 | ㎡ | 3000.00 | 180 |
| 2.4 | 强弱电工程 | 66.00 |  |  |  | 66.00 | ㎡ | 3000.00 | 220.00 |
| 2.5 | 暖通工程 | 60.00 |  |  |  | 60.00 | ㎡ | 3000.00 | 200.00 |
| 3 | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 室外铺装及道路工程 | 157.95 |  |  |  | 157.95 | ㎡ | 5095.00 | 310 |
| 3.2 | 室外绿化景观工程 | 72.63 |  |  |  | 72.63 | ㎡ | 2905 | 250 |
| 3.3 | 三通一平 | 58.40 |  |  |  | 58.40 | ㎡ | 8000.00 | 73 |
| 3.4 | 室外排水及消防工程 | 64.00 |  |  |  | 64.00 | ㎡ | 8000.00 | 80 |
| 3.5 | 室外电力工程 | 96.00 |  |  |  | 96.00 | ㎡ | 8000.00 | 120 |
| 4 | 设备费用 |  | 287.68 | 31.96 |  | 319.64 | 项 | 1.00 | 3196400 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 880.49 | 880.49 |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 100.21 | 100.21 |  |  |  |
| 2 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 12.68 | 12.68 |  |  |  |
| 3 | 工程监理费 |  |  |  | 229.70 | 229.70 |  |  |  |
| 4 | 勘察费 |  |  |  | 64.81 | 64.81 |  |  |  |
| 5 | 设计费 |  |  |  | 274.08 | 274.08 |  |  |  |
| 6 | 施工图审查费 |  |  |  | 9.70 | 9.70 |  |  |  |
| 7 | 工程保险费 |  |  |  | 24.30 | 24.30 |  |  |  |
| 8 | 招标代理服务费 |  |  |  | 31.40 | 31.40 |  |  |  |
| 9 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 64.81 | 64.81 |  |  |  |
| 10 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 40.50 | 40.50 |  |  |  |
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 24.30 | 24.30 |  |  |  |
| 12 | 债券发行费 |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 718.50 | 718.50 |  |  |  |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 450.00 | 450.00 |  |  |  |
| 五 | 总投资 | 4548.68 | 2442.68 | 1109.46 | 2048.99 | 10149.81 | 一+二+三+四之和 |  |  |

本项目总投资10149.81万元，其中江西省安义县人民医院自筹资金5149.81万元，占总投资的50.74%；申请地方政府专项债资金5000.00 万元，占总投资的49.26%。按4.50%的利率估算建设期利息及运营期还本付息，债券发行费按照发行额度的0.08%估算。

五、项目预期收益、成本及资金充足性分析情况

## （一）项目经营收入分析

本项目收入包括门诊收入、床位收入、餐费收入、基础护理费收入。

1、门诊收入

根据人口普查显示安义县老龄人口约4.42万人，门诊收入按照保守预测3.60万人次/年，人均120.00元，每三年增长5%，负荷率按首年50%考虑，每年增长5%，直到70%保持不变。

2、床位收入

医院床位数为410床，其中四人间290床，每床单价按20.00元/床/天；其中双人间80床，每床单价按36.00元/床/天；其中单人间40床，每床单价按72.00元/床/天；考虑到短期入住需求，保守估计本项目年计费天数按全年的70%即255天计算，床位费每三年增长5%，负荷率按首年50%考虑，每年增长5%，直到70%保持不变。

3、餐费收入

床位数为410床，人均餐费按24.00元/人/天，考虑到短期入住需求，保守估计本项目年计费天数按全年的70%即255天计算，餐费每三年增长5%，负荷率按首年50%考虑，每年增长5%，直到70%保持不变。

4、基础护理费收入

本项目护理分为全自理护理、半自理护理、失能护理、失智护理、专项护理，其中全自理护理床位数202个，500.00元/月/床；半自理护理床位数117个，1,500.00元/月/床；失能护理床位数39个，2,800.00元/月/床；失智护理床位数26个，2,800.00元/月/床；专项护理床位数26个，2,800.00元/月/床，费用每三年增长5%，负荷率按首年50%考虑，每年增长5%，直到70%保持不变。

综上本项目合计床位收入、餐费收入、基础护理费收入合格每月按30天计算，计价区间在2580-5940元，项目运营期总收入合计38,345.08万元。参考南昌市及安义县周边医养中心及养老服务中心，本项目取费标准合理。

营业收入估算表                                                             单位：万元

| 年份 | 门诊收入 | 床位收入 | 餐费收入 | 基础护理费收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 216.00 | 147.39 | 125.46 | 318.78 | 807.63 |
| 2027年 | 237.60 | 162.13 | 138.01 | 350.66 | 888.40 |
| 2028年 | 259.20 | 176.87 | 150.55 | 382.54 | 969.16 |
| 2029年 | 294.84 | 201.19 | 171.25 | 435.13 | 1,102.41 |
| 2030年 | 317.52 | 216.66 | 184.43 | 468.61 | 1,187.22 |
| 2031年 | 317.52 | 216.66 | 184.43 | 468.61 | 1,187.22 |
| 2032年 | 333.40 | 227.50 | 193.65 | 492.04 | 1,246.59 |
| 2033年 | 333.40 | 227.50 | 193.65 | 492.04 | 1,246.59 |
| 2034年 | 333.40 | 227.50 | 193.65 | 492.04 | 1,246.59 |
| 2035年 | 350.07 | 238.87 | 203.33 | 516.64 | 1,308.91 |
| 2036年 | 350.07 | 238.87 | 203.33 | 516.64 | 1,308.91 |
| 2037年 | 350.07 | 238.87 | 203.33 | 516.64 | 1,308.91 |
| 2038年 | 367.57 | 250.81 | 213.50 | 542.47 | 1,374.35 |
| 2039年 | 367.57 | 250.81 | 213.50 | 542.47 | 1,374.35 |
| 2040年 | 367.57 | 250.81 | 213.50 | 542.47 | 1,374.35 |
| 2041年 | 385.95 | 263.36 | 224.17 | 569.59 | 1,443.07 |
| 2042年 | 385.95 | 263.36 | 224.17 | 569.59 | 1,443.07 |
| 2043年 | 385.95 | 263.36 | 224.17 | 569.59 | 1,443.07 |
| 2044年 | 405.24 | 276.52 | 235.38 | 598.07 | 1,515.21 |
| 2045年 | 405.24 | 276.52 | 235.38 | 598.07 | 1,515.21 |
| 2046年 | 405.24 | 276.52 | 235.38 | 598.07 | 1,515.21 |
| 2047年 | 425.51 | 290.35 | 247.15 | 627.98 | 1,590.99 |
| 2048年 | 425.51 | 290.35 | 247.15 | 627.98 | 1,590.99 |
| 2049年 | 425.51 | 290.35 | 247.15 | 627.98 | 1,590.99 |
| 2050年 | 446.78 | 304.87 | 259.51 | 659.38 | 1,670.54 |
| 2051年 | 446.78 | 304.87 | 259.51 | 659.38 | 1,670.54 |
| 2052年 | 446.78 | 304.87 | 259.51 | 659.38 | 1,670.54 |
| 2053年 | 469.12 | 320.11 | 272.48 | 692.35 | 1,754.06 |
| 合计 | 10,255.36 | 6,997.85 | 5,956.68 | 15,135.19 | 38,345.08 |

- （二）成本估算

因本项目总成本费用采用生产要素法进行估算。

1、人员工资及福利

参考其他省份《养老服务机构管理暂行办法》，护理人员与服务对象的配备比例符合下列要求，服务对象生活能自理的，配备比例不低于1：10，需要半护理的配备比例不低于1：5，需要全护理的，配备比例不低于1：3。本项目中根据不同床位暂按生活能自理者、需要半护理者、需要全护理者床位各202人、117人、91人计算，护理人员对生活能自理者、需要半护理者、需要全护理者的配备比例分别为1：10，1：5，1：3，因此综合养老服务中心最少需要配备护理人员76人，根据谨慎保守原则本次配备护理人员76人，管理人员4人，共计职工人数80人，由于2023年相关数据还未公开发布，本项目暂时按2022年相关数据作为参考，人均工资暂时按88000元/年计算（详见下图），每3年增长5%估算，负荷率按首年50%考虑，每年增长5%，直到70%保持不变。

图 2022年江西省城镇单位就业人员平均工资

2、外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费按为项目运营所需的水电费，按营业收入3%估算，负荷率按首年50%考虑，每年增长5%，直到70%保持不变。

3、原材料费

本项目原材料为床位物料成本占收入的3%、餐费物料成本占收入的12%、护理物料成本占收入的7%、门诊物料成本占收入12%，负荷率按首年50%考虑，每年增长5%，直到70%保持不变。

4、修理费

修理费工程费的0.5%估算，修理费按每3年增长5%。

5、其他费用

其他费用包括管理费、差旅费、办公费等。按营业收入的3%估算，负荷率按首年50%考虑，每年增长5%，直到70%保持不变。

项目运营成本估算表                                 单位：万元

| 年份 | 外购燃料及动力费 | 人员工资及福利 | 原材料费 | 修理费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 12.11 | 352.00 | 69.35 | 40.50 | 12.11 | 486.07 |
| 2027年 | 14.66 | 387.20 | 83.92 | 40.50 | 14.66 | 540.94 |
| 2028年 | 17.44 | 422.40 | 99.87 | 40.50 | 17.44 | 597.65 |
| 2029年 | 21.50 | 480.48 | 123.07 | 40.50 | 21.50 | 687.05 |
| 2030年 | 24.93 | 517.44 | 142.73 | 40.50 | 24.93 | 750.53 |
| 2031年 | 24.93 | 517.44 | 142.73 | 40.50 | 24.93 | 750.53 |
| 2032年 | 26.18 | 543.31 | 149.87 | 40.50 | 26.18 | 786.04 |
| 2033年 | 26.18 | 543.31 | 149.87 | 40.50 | 26.18 | 786.04 |
| 2034年 | 26.18 | 543.31 | 149.87 | 40.50 | 26.18 | 786.04 |
| 2035年 | 27.49 | 570.48 | 157.36 | 40.50 | 27.49 | 823.32 |
| 2036年 | 27.49 | 570.48 | 157.36 | 40.50 | 27.49 | 823.32 |
| 2037年 | 27.49 | 570.48 | 157.36 | 40.50 | 27.49 | 823.32 |
| 2038年 | 28.86 | 599.00 | 165.23 | 40.50 | 28.86 | 862.45 |
| 2039年 | 28.86 | 599.00 | 165.23 | 40.50 | 28.86 | 862.45 |
| 2040年 | 28.86 | 599.00 | 165.23 | 40.50 | 28.86 | 862.45 |
| 2041年 | 30.30 | 628.95 | 173.49 | 40.50 | 30.30 | 903.54 |
| 2042年 | 30.30 | 628.95 | 173.49 | 40.50 | 30.30 | 903.54 |
| 2043年 | 30.30 | 628.95 | 173.49 | 40.50 | 30.30 | 903.54 |
| 2044年 | 31.82 | 660.40 | 182.16 | 40.50 | 31.82 | 946.70 |
| 2045年 | 31.82 | 660.40 | 182.16 | 40.50 | 31.82 | 946.70 |
| 2046年 | 31.82 | 660.40 | 182.16 | 40.50 | 31.82 | 946.70 |
| 2047年 | 33.41 | 693.42 | 191.27 | 40.50 | 33.41 | 992.01 |
| 2048年 | 33.41 | 693.42 | 191.27 | 40.50 | 33.41 | 992.01 |
| 2049年 | 33.41 | 693.42 | 191.27 | 40.50 | 33.41 | 992.01 |
| 2050年 | 35.08 | 728.09 | 200.84 | 40.50 | 35.08 | 1,039.59 |
| 2051年 | 35.08 | 728.09 | 200.84 | 40.50 | 35.08 | 1,039.59 |
| 2052年 | 35.08 | 728.09 | 200.84 | 40.50 | 35.08 | 1,039.59 |
| 2053年 | 36.84 | 764.49 | 210.88 | 40.50 | 36.84 | 1,089.55 |
| 合计 | 791.83 | 16,712.40 | 4,533.21 | 1,134.00 | 791.83 | 23,963.27 |

- （三）资金充足性

1、还本付息估算

本项目融资资金为5000万元，融资贷款利率按4.50%估算，运营期最后1年偿还专项债券本金。

根据借款还本付息计划表，在借款期内项目还本付息总额合计11755.00万元。

借款还本付息计划表

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  | 5,000.00 | 5.00 | 112.50 |  | 5,000.00 |
| 2025年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2026年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2027年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2028年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2029年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2030年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2031年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2032年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2033年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2034年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2035年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2036年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2037年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2038年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2039年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2040年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2041年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2042年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2043年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2044年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2045年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2046年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2047年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2048年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2049年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2050年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2051年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2052年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2053年 | 5,000.00 |  |  | 225.00 |  | 5,000.00 |
| 2054年 | 5,000.00 |  |  | 112.50 | 5,000.00 |  |
| 合计 |  | 5,000.00 | 5.00 | 6,750.00 | 5,000.00 |  |

2、偿债能力分析

本项目通过计算偿债备付率评判项目偿债能力。

偿债备付率=（债券存续期现金流入－债券存续期现金流出）/（债券存续期本金+利息），综合偿债备付率为1.22。从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，表明项目长期借款利息及本金的偿还保证程度高，项目具有较强的偿债能力。

3、不确定性分析

不确定性分析是对生产、经营过程中各种事前无法控制的外部因素变化与影响所进行的估计和研究。经济发展的不确定因素普遍存在，如基本建设中就有：投资是否超出、工期是否拖延、原材料价格是否上涨、营业能力是否能达到预期要求等。为了正确决策，需进行技术经济综合评价，计算各因素发生的概率及对决策方案的影响。

因本项目采用申请地方政府专项债方式筹集资金，应该特别注重项目的还本付息能力。因项目的收入具有较大的不确定性，因此本报告通过测算收入变化的方式，以观察项目还本付息能力的变化情况。

项目收益压力测试表

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -8% | -5% | -3% | 0% | 3% | 5% | 8% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 35,277.47 | 36,427.83 | 37,194.73 | 38,345.08 | 39,495.43 | 40,262.33 | 41,412.69 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 22,046.21 | 22,765.11 | 23,244.37 | 23,963.27 | 24,682.17 | 25,161.43 | 25,880.33 |
| 利率变动 | 4.14% | 4.28% | 4.37% | 4.50% | 4.64% | 4.73% | 4.86% |
| 利率变动债券利息 | 6,210.00 | 6,412.50 | 6,547.50 | 6,750.00 | 6,952.50 | 7,087.50 | 7,290.00 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 0.96 | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.32 | 1.39 | 1.49 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.39 | 1.33 | 1.29 | 1.22 | 1.16 | 1.12 | 1.06 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.17 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.22倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降8%、成本上浮8%、利率上浮8%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

4、财务可持续性分析

根据项目财务计划现金流量表分析，期末项目累计盈余资金大于0，项目财务生存能力可行。

项目投资现金流量表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 48,494.89 | 6,549.63 | 2,450.12 | 1,957.69 | 888.40 | 969.16 | 1,102.41 | 1,187.22 | 1,187.22 | 1,246.59 | 1,246.59 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,345.08 | - | - | 807.63 | 888.40 | 969.16 | 1,102.41 | 1,187.22 | 1,187.22 | 1,246.59 | 1,246.59 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,345.08 | - | 0.00 | 807.63 | 888.40 | 969.16 | 1,102.41 | 1,187.22 | 1,187.22 | 1,246.59 | 1,246.59 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 5,149.81 | 1,549.63 | 2,450.12 | 1,150.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 45,525.58 | 6,549.63 | 2,450.12 | 1,861.13 | 765.94 | 822.65 | 912.05 | 975.53 | 975.53 | 1,011.04 | 1,011.04 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 23,963.27 | - | - | 486.07 | 540.94 | 597.65 | 687.05 | 750.53 | 750.53 | 786.04 | 786.04 |
| 1.1 | 运营成本 | 23,963.27 | - | 0.00 | 486.07 | 540.94 | 597.65 | 687.05 | 750.53 | 750.53 | 786.04 | 786.04 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,807.31 | 6,432.13 | 2,225.12 | 1,150.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 11,755.00 | 117.50 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.00 | 5.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,750.00 | 112.50 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 2,969.31 | - | - | 96.56 | 122.46 | 146.51 | 190.36 | 211.69 | 211.69 | 235.55 | 235.55 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | 96.56 | 219.02 | 365.53 | 555.89 | 767.58 | 979.27 | 1,214.82 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | 96.56 | 219.02 | 365.53 | 555.89 | 767.58 | 979.27 | 1,214.82 | 1,450.37 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 48,494.89 | 1,246.59 | 1,308.91 | 1,308.91 | 1,308.91 | 1,374.35 | 1,374.35 | 1,374.35 | 1,443.07 | 1,443.07 | 1,443.07 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,345.08 | 1,246.59 | 1,308.91 | 1,308.91 | 1,308.91 | 1,374.35 | 1,374.35 | 1,374.35 | 1,443.07 | 1,443.07 | 1,443.07 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,345.08 | 1,246.59 | 1,308.91 | 1,308.91 | 1,308.91 | 1,374.35 | 1,374.35 | 1,374.35 | 1,443.07 | 1,443.07 | 1,443.07 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 5,149.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 45,525.58 | 1,011.04 | 1,048.32 | 1,048.32 | 1,048.32 | 1,087.45 | 1,087.45 | 1,087.45 | 1,128.54 | 1,128.54 | 1,128.54 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 23,963.27 | 786.04 | 823.32 | 823.32 | 823.32 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 903.54 | 903.54 | 903.54 |
| 1.1 | 运营成本 | 23,963.27 | 786.04 | 823.32 | 823.32 | 823.32 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 903.54 | 903.54 | 903.54 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,807.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 11,755.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,750.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 2,969.31 | 235.55 | 260.59 | 260.59 | 260.59 | 286.90 | 286.90 | 286.90 | 314.53 | 314.53 | 314.53 |
| 四 | 期初现金 | -- | 1,450.37 | 1,685.92 | 1,946.51 | 2,207.10 | 2,467.69 | 2,754.59 | 3,041.49 | 3,328.39 | 3,642.92 | 3,957.45 |
| 五 | 期末现金 | -- | 1,685.92 | 1,946.51 | 2,207.10 | 2,467.69 | 2,754.59 | 3,041.49 | 3,328.39 | 3,642.92 | 3,957.45 | 4,271.98 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 48,494.89 | 1,515.21 | 1,515.21 | 1,515.21 | 1,590.99 | 1,590.99 | 1,590.99 | 1,670.54 | 1,670.54 | 1,670.54 | 1,754.06 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,345.08 | 1,515.21 | 1,515.21 | 1,515.21 | 1,590.99 | 1,590.99 | 1,590.99 | 1,670.54 | 1,670.54 | 1,670.54 | 1,754.06 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,345.08 | 1,515.21 | 1,515.21 | 1,515.21 | 1,590.99 | 1,590.99 | 1,590.99 | 1,670.54 | 1,670.54 | 1,670.54 | 1,754.06 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 5,149.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 45,525.58 | 1,171.70 | 1,171.70 | 1,171.70 | 1,217.01 | 1,217.01 | 1,217.01 | 1,264.59 | 1,264.59 | 1,264.59 | 1,314.55 | 5,112.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 23,963.27 | 946.70 | 946.70 | 946.70 | 992.01 | 992.01 | 992.01 | 1,039.59 | 1,039.59 | 1,039.59 | 1,089.55 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 23,963.27 | 946.70 | 946.70 | 946.70 | 992.01 | 992.01 | 992.01 | 1,039.59 | 1,039.59 | 1,039.59 | 1,089.55 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,807.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 11,755.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 5,112.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,750.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 112.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 2,969.31 | 343.51 | 343.51 | 343.51 | 373.98 | 373.98 | 373.98 | 405.95 | 405.95 | 405.95 | 439.51 | -5,112.50 |
| 四 | 期初现金 | -- | 4,271.98 | 4,615.49 | 4,959.00 | 5,302.51 | 5,676.49 | 6,050.47 | 6,424.45 | 6,830.40 | 7,236.35 | 7,642.30 | 8,081.81 |
| 五 | 期末现金 | -- | 4,615.49 | 4,959.00 | 5,302.51 | 5,676.49 | 6,050.47 | 6,424.45 | 6,830.40 | 7,236.35 | 7,642.30 | 8,081.81 | 2,969.31 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、事前绩效评价

## （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性

（1）项目的建设是响应国家发展号召，满足人民健康需求的战略举措；

（2）项目的建设是适应老龄化和慢病高发，加强医养保障和康复服务的迫切需求；

（3）项目的建设是改革创新医疗卫生事业，提升医院竞争力和影响力的有效途径。

2、公益性

本项目医养中心不仅能够改善老年人的健康状况和生活水平，满足他们的医疗和养老需求，减轻家庭和社会的负担，还能够促进公立医院的转型升级，拓展服务领域和收入来源，提高医院的综合竞争力和社会影响力，推动医疗卫生资源和养老资源的优化配置和整合利用，实现医疗卫生与养老服务的无缝对接和协同发展，探索医养结合的新模式和新路径，为其他地区的医养结合发展提供借鉴和示范。

3、收益性

间接经济收益：项目建成以后，随着医养中心的发展壮大及在就诊人数的增长，各种往来人流将不断增长，可以带动项目所在地区的餐饮、娱乐、交通、住宿等行业的发展，为项目所在地区居民提供更多的创业机会和就业机会，促进当地的就业与再就业，提供更多的收入来源，增加当地居民的收入。

直接经济收益：本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为38,345.08万元，扣除相关成本23,963.27万元，可用于偿债的项目收益为14381.81万元。

## （二）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2023年10月10日已获得《江西省安义县人民医院医养中心项目可行性研究报告的批复意见》（安发改审字〔2023〕172号）。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## （三）项目资金来源和可到位性

本项目总投资10149.81万元，其中江西省安义县人民医院自筹资金5149.81万元，占总投资的50.74%；申请地方政府专项债资金5000.00 万元，占总投资的49.26%。

## （四）项目收入、成本、收益预测合理性及债券资金需求合理性

本项目存续期内收入合计38,345.08万元，扣除相关成本23,963.27万元，实现效益为14381.81万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计11750万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.22倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

## （五）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目第三年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

## （六）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 七、项目风险分析

- （一）市场风险

市场风险包括因各类原因导致市场需求发生重大变化，导致项目的市场出现问题，市场供需总量的实际情况与预测值发生偏离。或是市场竞争格局发生重大变化，出现了新的竞争对手等情况，结合本项目实际情况分析，本项目市场风险主要来自近年来新的竞争对手的风险，区域内养老机构数量可能进一步增加而增加患者择院竞争的风险，故本项目工程风险等级为较小风险。

- （二）工程风险

项目的工程风险是指对工程技术方案的适用性和可靠性认识不足，或因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，以及施工方能力问题等导致工程量增加、投资增加、工期延误所造成的损失。本项目所建场址地质水文等条件满足项目的建设要求，但工程包括改建及修缮等内容，涉及面较广，故本项目工程风险等级为较低风险。

- （三）管理风险

管理风险是指由于项目管理模式不合理，项目内部组织不当、管理混乱或者主要管理者能力不足、人格缺陷等，导致工程质量出现问题、投资大量增加、项目不能按期建成投产造成损失的可能性。包括项目采取的管理模式、组织与团队合作以及主要管理者的道德水平等。为确保本项目建设的顺利进行，江西省安义县人民医院医养中心建设项目专门成立了项目领导小组，负责项目的实施和管理工作，严格把好建设前期工作质量关和资金管理关等。项目日常运营组织机构设置合理，管理者专业水平较高，管理经验丰富，化解风险能力较强，故本项目管理风险等级为微小风险。

- （四）环境与社会风险

环境风险是由于对项目的环境生态影响分析深度不够，或者是环境保护措施不当，带来重大的环境影响，引发社会矛盾，从而影响项目的建设和运营，社会风险是指由于对项目的社会影响估计不足，或者项目所处的社会环境发生变化，给项目建设和运营带来困难和损失的可能性。本项目的建设过程中可能会因为基建对环境产生噪声、粉尘和地表植被减少等影响，运营期间也将有生活污水、生活垃圾、汽车尾气和餐饮油烟等污染物，但项目只要严格执行国家的有关政策法规以及建设项目环境保护管理办法和“三同时”制度，确保各项污染物达标后排放，就可有效控制风险发生。此外项目对促进当地经济社会发展，提高当地居民生活水平和质量也具有十分积极的作用，无不利社会影响。故本项目环境与社会风险等级为微小风险。

- （五）融资风险

对于一些投资较大，还存在融资风险，由于资金供应不足或者来源中断导致建设工期拖延甚至被迫终止建设，或者由于利率、汇率变化导致融资成本升高造成损失的可能性。本项目投资额与建设规模及内容较为匹配，受外部经济市场因素干扰较小，但项目投资额较大，建设资金筹措方式包含申请地方政府专项债在内的三种来源，依然存在部分不确定性，故本项目融资风险等级为较小风险。

- 八、专项债发行方案

（一）发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为江西省安义县人民医院，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

（二）发行计划：江西省安义县人民医院医养中心建设项目本期发行30年期专项债券5000.00万元。

（三）发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）时间安排：计划发行时间为2024年，以后年度结合当年发债计划安排。

（五）信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http://www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，江西省安义县人民医院医养中心建设项目通过发行专项债可以有效降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，江西省安义县人民医院医养中心建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

# 中国（南昌）现代职教城引调水工程

实施方案

2024年 9月

前言

20234年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是迈向“后疫情时 代 ”社会发展恢复正常、快速复苏的过渡之年。中央经济工作会议提出今年经济 工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方 面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确 保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动 作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合农林水利－水利领域，是用纳入政府性 基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按 照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。中国（南昌）现代职 教城引调水工程本期拟发行专项债券 4,000.00 万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障 投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防 风险的支持作用。

# 一、  项目概况

## （一）项目所在地基本情况

## 1 、所在地基本情况

## 安义县，隶属江西省南昌市，地处江西省西北部，县域东境与新建区相邻，

南接高安市，西南与奉新县相连，西北与靖安县接壤，东北与永修县毗邻。全县 总面积 660 平方千米，辖 7 镇、3 乡、1 场，104 个行政村，27 个社区。2020 年 末，安义县常住人口为 25.25 万人。 安义县区位交通便捷，京九铁路、 昌九高 速公路擦境而过，县城距南昌市区30 分钟车程，距南昌昌北国际机场 20 分钟车 程，距江西最大外运港口九江和国际名山庐山 60 分钟车程，融入了南昌半小时 经济圈和临空经济圈。境内有被誉为赣文化和赣商文化相结合的千年古村群。

## 安义县地势从西北向东南方向倾斜，最高点何家脑海拔 712 米，最低点白马

源海拔 23 米。全县可分为低山、高丘、低丘、平原四部分。低山占 8% ，高丘占 9.3% ，低丘（垄岗） 占 32.24% ，平原占 43.71% ，水域占 6.75%。

## 安义县地处赣西北，属亚热带季风气候区。 四季分明。安义县县域除海拔

300 米以上的县城西北角以及县南的东部边缘一带，安义县大部分地区海拔高度

200 米以下，属平原区，气候条件基本一致。

## 安义县属中亚热带湿润季风气候，天然水系发育旺盛，地表水、地下水资源

都比较丰富，总量为 8.24 亿立方米。流经本县境内的河流主要为潦河。潦河分 南、北两条支流，在境内“义兴 口 ”汇合，经万埠蜿蜒北下，流入永修境内，在 县流域 52.26 公里，流域面积 595 平方公里。其中城区范围内主要水系为潦河， 流经距离约 4.78 公里，流域面积 1.55 平方公里。城区范围内其他水系主要包含 南门港排水渠、玉带河、西潦渠、凤凰山排洪港、城南排水渠以及部分兼顾灌溉 功能的水渠。

## 2 、所在地经济、财政与债务情况

## 安义县 2021 全年地区生产总值（GDP）123.71 亿元，按可比价格计算，同

比增长 8.3% ，两年平均增长 5.9% 。分产业看，第一产业增加值 14.35 亿元，同

比增长 5.3% ，两年平均增长 4.0%，对经济增长的贡献率为 8.7%，拉动经济增长 0.7 个百分点；第二产业增加值 51.12 亿元，同比增长 9.1%，两年平均增长 7.1%， 对经济增长的贡献率为41.7%，拉动经济增长3.5 个百分点；第三产业增加值58.25  亿元，同比增长 8.6% ，两年平均增长 5.2% ，对经济增长的贡献率为 49.6% ，拉 动经济增长 4.1 个百分点。三次产业结构调整为 11.6:41.3:47.1。

## 全县实现地方一般公共预算收入 14.11 亿元，同比增长 18.8% ，高于全市增

速 18.6 个百分点，排位全市第 2 ，同 口径增长 28.1%，高于全市增速 18.1 个百分 点，同 口径增速排位全市第 1。从收入完成情况看，税收收入完成 9.19 亿元，同 比增长 2.7% ， 占地方一般公共预算收入的比重为 65.1%。

## 全年一般预算支出 38.70 亿元， 同比下降 3.0% 。其中，城乡社区事务支出

7.28 亿元，下降 15.0%；农林水事务支出 6.88 亿元，增长 1.3%；教育支出 6.19 亿元，增长 7.1%；社会保障和就业支出 4.48 亿元，增长 3.2%。

## （二）项目实施背景

## 习近平总书记在二十大讲话中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义

现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资 源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战 略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。我们要坚持教育优先 发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国， 坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才， 聚天下英才而用之。制造强国是十九届五中全会明确提出的发展战略，是加快现 代产业体系建设、推动经济体系优化升级的重要支撑。作为制造业人才培养主战 场，职业教育能够为我国制造业发展培养大批人才，是“蓝领 ”的主要孵化地。 从宏观和长远发展战略上看，蓝领群体的发展壮大，将对我国实体经济发展和制 造强国战略实施上具有举足轻重的作用。

## 2022 年 5 月 1  日起，新修订的《中华人民共和国职业教育法》（以下简称

《职教法》）正式实施，为解决现有的职业教育遇到的一系列难题扫除了法制上、 政策上、社会地位上、思想观念上的障碍。《职教法》明确了职业教育与普通教

育具有同等地位，着力提升职业教育的认可度，强调深化产教融合、校企合作， 完善职业教育的保障制度和措施，对于我国职业教育发展必将起到重要的促进和 保障作用，从制度设计的层面，真正实现了职业教育与普通教育具有同等重要地 位的定位。新修订的《职教法》标志着中国进入职业教育高质量发展和建设技能 型社会的新阶段，体现了国家对办好职业教育的决心和愿望，为推动技能型社会 建设和职教高质量发展提供了法律保障，职业教育前途广阔、大有可为。根据《国 家职业教育改革实施方案》，江西被列为全国四个职教试点省份后，南昌现代职 教城的规划建设步入“快车道 ”。为积极响应国家发展战略，江西省安义县抓住 历史机遇，于南山片区有序推进中国（南昌）现代职教城项目，规划总面积 21.05km2 。安义县正以院校为依托、产业为支撑、城市为载体、生态为特色，利 用产业、教育、城市互动互促，力争实现“产教城 ”融合发展，补齐江西省蓝领 人才教育短板，将南昌现代职教城打造成为职教改革先行地、职教发展新高地、 产教城融合示范区。水之于城市，是一种精神内核。 自古以来，人类逐水而居， 城市依水而生。西安没有“八水绕长安 ”，便没有“十八朝古都 ”的文化印记； 杭州没有西湖水，便没有“人间天堂 ”的大众共识；南昌没有赣江，便没有“襟 三江而带五湖 ”的战略地位，也难得“物华天宝 ”“人杰地灵 ”的历史美誉。水 是人类审美不可或缺的元素，是城市景观和生态的重要组成部分，直接影响城市 的品质和品位。中国（南昌）现代职教城引调水工程作为南昌职教城水利配套项 目，从项目区外围引调水入城，着力解决新城的水环境、水生态及水安全问题， 是整个职教城建设的重要环节，对塑造城市特色具有重要意义，是全面提升职教 城品质、促进职教城高质量发展的迫切需要。

## （二）项目基本情况

## 1 、项目名称：

## 中国（南昌）现代职教城引调水工程

## 2 、项目立项单位：

## 安义县水利局

## 3 、项目建设单位

## 安义县水利局

## 4 、项目建设地址：

## 安义县中国 （南昌） 现代职教城内

## 5 、项目建设内容

## 本工程由引水工程、蓄水工程、排水工程和活水工程和四部分组成，具体建

设内容包括：1）引水工程：新建引水泵站，引水规模15 万方/天，引水管径DN1400， 引水管线长 3.2km 。2）蓄水工程：对现有的舒家水库、深垅水库等进行清淤扩 容、加固或改造，改造后的蓄水工程水域面积合计 149.62 万㎡ 。3）排水工程： 对南福河、湖下河、兴才河及安南河进行提升整治，整治河道总长 5.92km 。4） 活水工程：新建 2 座活水泵站，泵站引水规模均为 1 万 m³/d。

## 6 、项目总投资

## 根据《中国（南昌）现代职教城引调水工程可行性研究报告》项目总估算为

21,456.28万元，其中：建筑工程费 13940.12  万元，安装工程费 479.62 万元，设备及工器具购置费 3260.37 万元，工程建设其他费用2016.45 万元，预备费 1575.72 万元，建设期利息180 万元，发行费用4万。

## 本项目总投资为21,632.28 万元，其中建设单位自筹资金17,632.28 万元， 占

总投资 81.51% ， 申请地方政府专项债券资金 4000.00 万元， 占总投资 18.49%。

## 7 、项目建设期限

## 按照上述批复，本项目建设期限为24 个月，从 2023 年 6 月至 2025 年 5 月。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

## 1 、估算编制依据

## 建筑、设备及安装工程（1）根据有关专业提供的图纸、设备清单及相关资

料；（2）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年）；

（3）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年）；（4）《江 西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年）；（5）《江西省建筑与装 饰、通用安装、市政工程费用定额（试行） 》（2017 年）；（6）《江西省建 设工程施工机械台班费用定额》(2017 年）；（7）《江西省建设工程施工仪器仪 表台班费用定额》(2017 年）；（8）安义县建筑工程材料市场价格信息及类似工 程造价指标；（9）设备购置费参照市场价格或有关部门核定的价格估算。

## 其他费用（1）项目建设单位管理费依据《基本建设项目建设成本管理规定》

（财建〔2016〕504 号文）计取；（2）工程监理费依据国家发改委、建设部关 于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号文） 计取；（3）建设项目前期工作咨询费依据《建设项目前期工作咨询收费暂行规  定》（国家计委计价格〔1999〕1283 号文）计取；（4）工程勘察、设计费依据 《工程勘察设计费管理规定》（原国家计委、建设部计价格〔2002〕10 号文）  计取；（5）招标代理费参照《招标代理服务收费标准管理暂行办法》（国家计  委计价格〔2002〕1980 号文）计取；（6）工程造价咨询服务费依据赣价协〔2015〕 9 号计取；（7）施工图审查费按赣价房字[2000]6 号文计取；（8）工程保险费 按工程费用的 0.2%估算；（9）场地准备及临时设施费按工程费用的 0.8%估算； （10）预备费按照工程费用和工程建设其他费用的 8%估算；（11）建设期利息 及债券发行费：按发行地方政府债券资金 4000.00 万元，建设期两年，按照 30   年债券利率 4.5%估算建设期利息，债券发行费按照发行额度的 0.1%。

## 2 、费率及参数

## 发行费 0.1%。

## 3 、估算总额

## 根据《中国（南昌）现代职教城引调水工程可行性研究报告》项目总估算为

21,632.28万元.

详见表格：

表 2-1 项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项 目名称 | 总投资 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 17680. 11 |
| 2 | 工程建设其他费用（含债券发行费） | 2016.45 |
| 3 | 基本预备费 | 1575.72 |
| 4 | 建设期利息 | 180 |
| 5 | 发行费用 | 4 |
| 6 | 建设投资 | 21632.28 |

### 4 、项目分年度投资计划表

表 2-2  项目分年度投资计划表

单位：人民币万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023 年 | 2024 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 17680. 11 | 8840.06 | 8840.05 |
| 2 | 工程建设其他费用（含债券发行费） | 2016.45 | 1008.23 | 1008.22 |
| 3 | 基本预备费 | 1575.72 | 787.85 | 787.87 |
| 4 | 建设期利息 | 360 | 180.00 | 180.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 21632.28 | 10816. 14 | 10816. 14 |

## （二）资金筹措方案

## 1 、资金筹措原则

## 本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开

工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

## 2 、资金来源

## 项目资金筹措方式由发行项目专项债和地方配套资金构成，本项目总投资为21,632.28 万元，其中建设单位自筹资金17,632.28 万元， 占总投资 81.51% ， 申请地方政府专项债券资金 4000.00 万元， 占总投资 18.49%。

| 序号 | 总投资估算 | 其中： 自筹资金 | 其中：债券金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年发行 |
| 1 | 21632.28 | 17632.28 | 4000.00 | 4,000.00 |

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）项目运营收入测算

## 中国（南昌）现代职教城引调水工程建设期限为24 个月，从 2023 年 6 月至

2025 年 5 月，预测按 2025.6 正式投入使用估算。本项目收入来源为灌区流灌收 入、水资源费收入。

表 3-1  债券存续期运营收入表

单位：人民币万元

| 项目/年份 | 灌区流灌收入 | 水资源费收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 年 |  |  |  |
| 第 2 年 |  |  |  |
| 第 3 年 | 60.31 | 419.90 | 480.21 |
| 第 4 年 | 60.31 | 419.90 | 480.21 |
| 第 5 年 | 60.31 | 419.90 | 480.21 |
| 第 6 年 | 60.31 | 419.90 | 480.21 |
| 第 7 年 | 60.31 | 419.90 | 480.21 |
| 第 8 年 | 60.31 | 461.89 | 522.20 |
| 第 9 年 | 60.31 | 461.89 | 522.20 |
| 第 10 年 | 60.31 | 461.89 | 522.20 |
| 第 11 年 | 60.31 | 461.89 | 522.20 |
| 第 12 年 | 60.31 | 461.89 | 522.20 |
| 第 13 年 | 60.31 | 508.08 | 568.39 |
| 第 14 年 | 60.31 | 508.08 | 568.39 |
| 第 15 年 | 60.31 | 508.08 | 568.39 |
| 第 16 年 | 60.31 | 508.08 | 568.39 |
| 第 17 年 | 60.31 | 508.08 | 568.39 |
| 第 18 年 | 60.31 | 558.89 | 619.20 |
| 第 19 年 | 60.31 | 558.89 | 619.20 |
| 第 20 年 | 60.31 | 558.89 | 619.20 |
| 第 21 年 | 60.31 | 558.89 | 619.20 |
| 第 22 年 | 60.31 | 558.89 | 619.20 |
| 第 23 年 | 60.31 | 617.48 | 675.09 |
| 第 24 年 | 60.31 | 617.48 | 675.09 |
| 第 25 年 | 60.31 | 617.48 | 675.09 |
| 第 26 年 | 60.31 | 617.48 | 675.09 |
| 第 27 年 | 60.31 | 617.48 | 675.09 |
| 第 28 年 | 60.31 | 676.25 | 736.57 |
| 第 29 年 | 60.31 | 676.25 | 736.57 |
| 第 30 年 | 60.31 | 676.25 | 736.57 |
| 合计 | 1688.80 | 14859.95 | 16535.21 |

（1）灌区流灌收入

## 根据安义县人民政府办公室关于印发《安义县农业水价综合改革农业供水价

格调整方案》的通知（安府办发〔2021〕3 号）规定流灌执行收费标准为 48.29 元/亩/年。每 5  年上涨 10% ，安义职教城灌溉农田面积 12490  亩。

表 3-2  灌区流灌收入表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 | 第 13 年 | 第 14 年 | 第 15 年 | 第 16 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 灌溉收入 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 |
| 1.1.1 | 新增灌溉面 积（亩） | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 |
| 1.1.2 | 灌溉收费标 准（元/亩） | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 |

续上表

| 序号 | 项目 | 第 17 年 | 第 18 年 | 第 19 年 | 第 20 年 | 第 21 年 | 第 22 年 | 第 23 年 | 第 24 年 | 第 25 年 | 第 26 年 | 第 27 年 | 第 28 年 | 第 29 年 | 第 30 年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 灌溉收 入 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 1688.80 |
| 1.1.1 | 新增灌 溉面积 （亩） | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 |  |
| 1.1.2 | 灌溉收 费标准 （元/亩） | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 |  |

（2）水资源费收入

根据《江西省发展改革委 江西省财政厅 江西省水利厅关于调整 全省水资   源费征收标准的通知》（赣发改收费〔2013〕175  号），从 2013  年开始，将地  表水水资源费平均征收标准调整到国家规定的 0.1  元/立方米，每五年上涨 10%。 本次规划引水按照 90%保证率考虑，年引水量为需水量－现状可供水量，即 4199    万 m³。

表 3-3  水资源费收入表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 | 第 13 年 | 第 14 年 | 第 15 年 | 第 16 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 水资源费 | 419.9 | 419.9 | 419.9 | 419.9 | 419.9 | 461.89 | 461.89 | 461.89 | 461.89 | 461.89 | 508.08 | 508.08 | 508.08 | 508.08 |
| 1.3.1 | 引水量（万 立方米） | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 |
| 1.3.2 | 征收标准 （元/立方 米） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0. 11 | 0.11 | 0.12 | 0. 12 | 0.12 | 0.12 |
| 1.3.3 | 单价增长率 （%） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |

续上表

| 序号 | 项目 | 第 17 年 | 第 18 年 | 第 19 年 | 第 20 年 | 第 21 年 | 第 22 年 | 第 23 年 | 第 24 年 | 第 25 年 | 第 26 年 | 第 27 年 | 第 28 年 | 第 29 年 | 第 30 年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 水资源 费 | 508.08 | 558.89 | 558.89 | 558.89 | 558.89 | 558.89 | 614.78 | 614.78 | 614.78 | 614.78 | 614.78 | 676.25 | 676.25 | 676.25 | 14859.95 |
| 1.3. 1 | 引水量 （万立 方米） | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 |  |
| 1.3.2 | 征收标 准（元/ 立方米） | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |
| 1.3.3 | 单价增 长率（%） | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |  |

（二）项目运营成本测算

一、运营成本

1 、外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费按人均单位指标法估算。本项目劳动定员 13 人， 参照《江西省城市生活用水定额（DB36-T419-2011）》以及同类型项目用电历 史数据，本项目单位用电成本为 10kw.h/人/日，按 0.7 元/kw.h 估算电费；单位用 水成本为 2m³/人/日，按 2.6 元/m³估算水费。

2 、职工薪酬及福利费

本项目劳动定员为 13 人，按年平均工资 50000 元/年估算职工薪酬及福利费， 薪酬福利每年上涨 2%。

3 、维修费

修理费按工程费用的 0.1%估算。

4 、灌溉水渠运维成本

根据《安义县农业水价综合改革农业供水价格调整方案》的通知（安府办发 〔2021〕3 号），农田灌溉水渠运维成本按照“依据安义县农业供水定价成本监 审结论，全县流灌灌区运行维护成本为 48.29 元/亩 ”计算。

5 、其他费用

包括管理费用、差旅费、办公费、销售费用等。按当年度营业收入的 1%估 算。

表 3-4  经营成本估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项 目名称 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 | 第 13 年 | 第 14 年 | 第 15 年 | 第 16 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工薪酬及福利 |  |  | 65.00 | 66.30 | 67.63 | 68.98 | 70.36 | 71.77 | 73.20 | 74.66 | 76.16 | 77.68 | 79.23 | 80.82 | 82.44 | 84.08 |
| 1. 1 | 劳动定员（人） |  |  | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 1.2 | 薪酬及福利标准 （元/人） |  |  | 50000.0 0 | 51000.0 0 | 52020.0 0 | 53060.4 0 | 54121.6 1 | 55204.0 4 | 56308. 1 2 | 57434.2 8 | 58582.9 7 | 59754.6 3 | 60949.7 2 | 62168.7 2 | 63412.0 9 | 64680.3 3 |
| 1.3 | 薪酬及福利标准 增长率 |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 2 | 外购燃料及动力 费 |  |  | 5.79 | 6.08 | 6.38 | 6.70 | 7.04 | 7.39 | 7.76 | 8.15 | 8.55 | 8.98 | 9.43 | 9.90 | 10.40 | 10.92 |
| 3 | 维修费 |  |  | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 |
| 4 | 灌溉水渠运维成 本 |  |  | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 |
|  | 灌溉面积（亩） |  |  | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 |
|  | 运维成本单价 （元/亩） |  |  | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 |
| 5 | 其他费用 |  |  | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |
| 6 | 经营成本 |  |  | 153.59 | 155.17 | 156.80 | 158.48 | 160.19 | 162.37 | 164.17 | 166.03 | 167.93 | 169.88 | 172.34 | 174.40 | 176.51 | 178.68 |

续上表

| 序 号 | 项 目名称 | 第 17 年 | 第 18 年 | 第 19 年 | 第20 年 | 第21 年 | 第22 年 | 第23 年 | 第24 年 | 第25 年 | 第26 年 | 第27 年 | 第28 年 | 第29 年 | 第30 年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工薪酬及福利 | 85.77 | 87.48 | 89.23 | 91.02 | 92.84 | 94.69 | 96.59 | 98.52 | 100.49 | 102.50 | 104.55 | 106.64 | 108.77 | 110.95 | 2,408.3 3 |
| 1.1 | 劳动定员（人） | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |
| 1.2 | 薪酬及福利标准 （元/人） | 65973.94 | 67293.42 | 68639.29 | 70012.07 | 71412.31 | 72840.56 | 74297.37 | 75783.32 | 77298.98 | 78844.96 | 80421.86 | 82030.30 | 83670.91 | 85344.32 |  |
| 1.3 | 薪酬及福利标准 增长率 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |
| 2 | 外购燃料及动力 费 | 11.46 | 12.03 | 12.64 | 13.27 | 13.93 | 14.63 | 15.36 | 16.13 | 16.93 | 17.78 | 18.67 | 19.60 | 20.58 | 21.61 | 338.09 |
| 3 | 维修费 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 495.04 |
| 4 | 灌溉水渠运维成 本 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 1,688.8 0 |
|  | 灌溉面积（亩） | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 | 12,490.0 0 |  |
|  | 运维成本单价（元 /亩） | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | 48.29 |  |
| 5 | 其他费用 | 5.68 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 165.35 |
| 6 | 经营成本 | 180.91 | 183.70 | 186.05 | 188.47 | 190.95 | 193.51 | 196.69 | 199.39 | 202.17 | 205.02 | 207.96 | 211.60 | 214.72 | 217.92 | 5,095.6 1 |

2 、应交税金

本目收入为免税收入，不进行税金估算。

3 、财务成本

本项目计划发行专项债券 4,000.00 万元。2023 年发行专项债券 4,000.00 万 元，30 年期；假设本期及以后年度融资利率 4.50%，每半年付息一次，到期一次偿还本金。 自发行之日起债券存续期内还本付息情况如下表： 表 3-5  债券还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 期初本金 | 本期新增 | 本期偿还 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 年 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 2 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 3 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 4 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 5 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 6 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 7 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 8 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 9 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 10 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 11 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 12 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 13 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 14 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 15 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 16 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 17 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 18 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 19 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 20 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 21 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 22 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 23 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 24 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 25 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |

| 第 26 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 27 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 28 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 29 年 | 4,000.00 |  |  | 4,000.00 | 180.00 | 180.00 |
| 第 30 年 | 4,000.00 |  | 4,000.00 | 0.00 | 180.00 | 4, 180.00 |
| 合计 |  | 4,000.00 | 0.00 |  | 5,400.00 | 9,400.00 |

（三）可用于资金平衡的现金净流入

本项目运营期收入扣除付现的经营成本，可用于资金平衡的净收益现金流如 下：

表 3-6  可用于资金平衡的净收益现金流

单位：人民币万元

| 项目/年度 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 | 第 13 年 | 第 14 年 | 第 15 年 | 第 16 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政配套资 本金流入 | 7,824.36 | 9,807.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券资金流入 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流入 |  |  | 480.21 | 480.21 | 480.21 | 480.21 | 480.21 | 522.20 | 522.20 | 522.20 | 522.20 | 522.20 | 568.39 | 568.39 | 568.39 | 568.39 |
| 现金流入总额 | 11,824.36 | 9,807.92 | 480.21 | 480.21 | 480.21 | 480.21 | 480.21 | 522.20 | 522.20 | 522.20 | 522.20 | 522.20 | 568.39 | 568.39 | 568.39 | 568.39 |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 11640.36 | 9627.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流出 |  |  | 153.59 | 155.17 | 156.80 | 158.48 | 160.19 | 162.37 | 164.17 | 166.03 | 167.93 | 169.88 | 172.34 | 174.40 | 176.51 | 178.68 |
| 债券发行费用 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期债券还本付 息 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 现金流出总额 | 11,824.36 | 9,807.92 | 333.59 | 335.17 | 336.80 | 338.48 | 340.19 | 342.37 | 344.17 | 346.03 | 347.93 | 349.88 | 352.34 | 354.40 | 356.51 | 358.68 |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净 流入 | 0.00 | 0.00 | 146.63 | 145.04 | 143.41 | 141.74 | 140.02 | 179.83 | 178.03 | 176.18 | 174.28 | 172.33 | 216.05 | 213.99 | 211.88 | 209.71 |
| 期末项目累计现 金结存额 | 0.00 | 0.00 | 146.63 | 291.67 | 435.08 | 576.82 | 716.84 | 896.67 | 1,074.70 | 1,250.88 | 1,425.16 | 1,597.48 | 1,813.53 | 2,027.53 | 2,239.41 | 2,449.13 |

续上表

| 项目/年度 | 第 17 年 | 第 18 年 | 第 19 年 | 第 20 年 | 第 21 年 | 第 22 年 | 第 23 年 | 第 24 年 | 第 25 年 | 第 26 年 | 第 27 年 | 第 28 年 | 第 29 年 | 第 30 年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政配套资本金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,632.28 |
| 债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 |

| 项目/年度 | 第 17 年 | 第 18 年 | 第 19 年 | 第 20 年 | 第 21 年 | 第 22 年 | 第 23 年 | 第 24 年 | 第 25 年 | 第 26 年 | 第 27 年 | 第 28 年 | 第 29 年 | 第 30 年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期现金流入 | 568.39 | 619.20 | 619.20 | 619.20 | 619.20 | 619.20 | 675.09 | 675.09 | 675.09 | 675.09 | 675.09 | 736.57 | 736.57 | 736.57 | 16,535.21 |
| 现金流入总额 | 568.39 | 619.20 | 619.20 | 619.20 | 619.20 | 619.20 | 675.09 | 675.09 | 675.09 | 675.09 | 675.09 | 736.57 | 736.57 | 736.57 | 38, 167.49 |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 建设期资金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,268.28 |
| 运营期现金流出 | 180.91 | 183.70 | 186.05 | 188.47 | 190.95 | 193.51 | 196.69 | 199.39 | 202.17 | 205.02 | 207.96 | 211.60 | 214.72 | 217.92 | 5,095.61 |
| 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 本期债券还本付息 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 4, 180.00 | 9,400.00 |
| 现金流出总额 | 360.91 | 363.70 | 366.05 | 368.47 | 370.95 | 373.51 | 376.69 | 379.39 | 382.17 | 385.02 | 387.96 | 391.60 | 394.72 | 4,397.92 | 35,767.89 |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 当年项目现金净流入 | 207.49 | 255.50 | 253.15 | 250.73 | 248.25 | 245.69 | 298.40 | 295.70 | 292.92 | 290.07 | 287.13 | 344.96 | 341.85 | -3,661.35 | 2,399.61 |
| 期末项目累计现金结存额 | 2,656.61 | 2,912. 11 | 3, 165.26 | 3,415.99 | 3,664.24 | 3,909.93 | 4,208.33 | 4,504.03 | 4,796.95 | 5,087.02 | 5,374. 14 | 5,719. 11 | 6,060.96 | 2,399.61 |  |

本次发行专项债券各项目预期现金流入合计 16535.13万元，预期现金流出合计5095.64万元，债券存续期内债券本金与利息合计 9400.00万元，项目存续 期内偿债资金覆盖倍数为1.22 倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资 金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

四、事前绩效评价

1 、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

一、本工程项目建设是职教城项目推进过程中必须要迈过的关键一步。

二、项目建设是解决城市新增用水问题的必要措施。

三、项目建设是保证新城后期可持续发展的前提条件。

（2）公益性

本项目作为中国（南昌）现代职教城引调水工程，是城市景观和生态的重 要组成部分，直接影响城市的品质和品位，对树立城市形象、提升城市文明、繁 荣城市经济起到重要作用；项目对安义县塑造城市特色具有重要意义，是全面提 升职教城品质、促进职教城高质量发展的迫切需要。

（3）收益性

直接收益。本次发行专项债券各项目预期现金流入合计 38167.49 万元，预 期现金流出合计35767.89 万元，债券存续期内债券本金与利息合计9400.00 万元， 项目存续期内偿债资金覆盖倍数为 1.22 倍，还本付息资金有充分保障， 项目实 施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

2 、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已取得立项批复等资料，前期手续完善。

3 、 项目资金来源和可到位性

项目资金筹措方式由政府专项债券及建设单位自筹资金构成，其中申请地方 政府专项债券资金 4000.00  万元，占总投资 18.49%，建设单位自筹资金 17632.28 万元， 占总投资 81.51%。

4 、项目收入、成本、收益预测合理性

根据《中国（南昌）现代职教城引调水工程可行性研究报告》并结合实际情 况进行测算，本项目债券存续期内收入包含灌区流灌收费、水资源费。预计产生 运营收入 16535.21 万元，运营成本包含外购燃料动力费、职工薪酬及福利费、 修理费、灌溉水渠运维成本、其他费用，预计产生运营成本 5095.61  万元。

5 、债券资金需求合理性

本项目资本金比例大于 20%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比 例的要求 。项 目拟申请债券资金本息额共计 9400.00 万元 ，项 目收益预计为 11439.61 万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为 1.22 ，偿债保障性较高， 债券需求额度合理。

6 、项目偿债计划可行性和偿债风险

项目债券为30 年期债券，每半年支付一次利息，到期一次还本。建设期债 券利息 360.00 万元，其均以项目资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自运营期第一年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资 金专户管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

7 、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10 号事前绩效评估管理办法相关原则，

并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果 ”的原则设计本项目个性评价指 标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8 、其他需要纳入其他绩效评估的事项 无。

五、项目风险分析

### 1 、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或 支出可能还未列入，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会 太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出 现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以 采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

### 2 、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要 做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意 关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监 理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

### 3 、项目运营风险

项目在运营过程中如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项 目收益不能达到预期。

### 4 、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取

措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和 降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项 目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据 项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。 债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全 的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

### 5 、 自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此 间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险 降到最低。

# 六、主管部门责任

## 本项目的主管部门安义县水利局，项目主管部门和单位在依法合规、确保工

程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形 成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门和单位要将专项 债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本 息偿付。根据项目实施进度，对到期可能难以还本付息的，应提前向当地财政部 门报告并采取相关措施避免这种情况出现。

专项债券存续期内，项目主管部门需要督促和指导专项债券资金使用单位及 时公开以下信息：①截至上年末专项债券资金使用情况；②截至上年末专项债券 对应项目建设进度、运营情况等；③截至上年末专项债券项目收益及对应形成的 资产情况；④其他按规定需要公开信息。

安义县吊钟水库项目项目专项债实施方案

二〇二四年九月

前言

2024年是十四五关键年，也是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程第三年，稳基建、扩内需仍是主基调。随着党的二十大顺利召开，我们迎来了党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府农林水利-水利领域，是用纳入专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。江西省安义县吊钟水库建设项目拟发行30年期专项债券18000万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

安义县地处赣西北，属南昌市辖县，东邻南昌湾里管理局和新建区，南接高安市，西南与奉新县相连，西北与靖安县交壤，东北与永修县毗邻。总面积660平方公里，地形概貌为“五山一水三分田，一分道路和庄园”。辖7镇3乡1管理处，104个建制村，1093个自然村，人口30.7万。

安义地处大南昌都市圈重要板块，正在建设的南昌西二外环高速，将连接起福银、昌铜、昌樟、昌栗等多条高速，安义距离省市行政中心、南昌西站、昌北机场等重要枢纽均只有半小时左右车程，一体化的现代交通体系为安义带来了得天独厚的区位优势。

铝型材是安义的主导产业，全县30万人中有近18万人在从事铝型材及相关配套产业。经过多年的接续发展，如今安义已成为全国三大铝型材生产基地之一，产能稳居华东第一、全国第二，被确定为“中国铝材之乡”、“中国门窗之乡”、“中国塑钢门窗型材流通示范基地”。

安义是全国村庄清洁行动先进县、全国率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县、全国农村创业创新典型县、全国休闲农业和乡村旅游示范县、全省农村工作先进县、全省实施乡村振兴战略先进县、全省首批美丽宜居示范县。

2、财政收支情况

安义县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 109.83 | 131.89 | 139.07 |
| 一般公共预算收入 | 11.88 | 14.11 | 14.61 |
| 政府性基金预算收入 | 25.96 | 13.99 | 11.81 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 24.33 | 13.25 | 11.79 |
| 政府性基金预算支出 | 22.20 | 19.88 | 10.79 |

（二）项目实施背景

近年来，安义县社会经济发展迅速，需水量快速增加，工程性缺水问题严重，城区用水安全得不到保障，部分农田灌溉不足，局部地区还受到洪涝灾害威胁，缺水及局部水患已成为制约县域经济发展主要因素之一。吊钟水库总库是一座以灌溉、供水为主，兼顾防洪、发电等综合利用效益的中型水库，对于促进当地及安义县社会经济的稳定、健康、和谐与可持续发展具有重要的作用，加快该水库工程的建设是必要的。

吊钟水库建成后为安义县城区、安南小镇、新民乡全乡约21.59万人提供生活用水，年均供水量1705万m3；提高水库下游塘边、峤岭、乌溪三村0.74 万亩耕地灌溉保证率；同时将水库下游塘边村的防洪标准将由现状5年一遇提高到10年一遇，对实现安义县水资源合理利用和促进地区经济社会可持续发展发挥重要作用。

（三）项目基本情况

1、项目名称：江西省南昌市安义县吊钟水库工程

2、建设单位：安义县水旱灾害和水土保持事务中心

3、项目建设地址：安义县地处江西省中北部，潦河中下游，东经115°27’～115°45’,北纬28°26’～29°01’之间。吊钟水库位于安义县北部，坝址位于新民乡吊钟村南边自然村新房处,距新民乡约 7.5km，距安义县约 22km，S414 省道贯穿库区，区内乡村公路密布，交通便利。

4、建设内容及规模：

（1）工程任务

吊钟水库工程开发任务以城乡供水为主，兼顾灌溉、防洪。吊钟水库建成后，可为安义县城区、安南小镇、新民乡全乡提供生活用水，可为水库下游塘边、峤岭、乌溪三村0.74万亩耕地提供灌溉用水，可将塘边村的 防洪能力由 5 年一遇提高到 10 年一遇。

（2）工程规模

吊钟水库正常蓄水位95.50m，正常蓄水位以下库容1350.68万m3；死水位72.0m，死库容65.48万m3，调节库容1285.20万m3；汛期限制水位95.50m，防洪高水位96.52m，防洪库容102.67万m3；设计洪水位96.77m，校核洪水位97.66m，总库容1573.75万m3。吊钟水库承担着安义县城区、安南小镇、新民乡全乡的生活供水任务，供水设计保证率95%，规划水平年2030年，设计供水人口21.59万人，年均供水量1704.83万m3，设计引水流量1.00m3/s。吊钟水库承担着下游塘边、峤岭、乌溪三村的灌溉供水任务，灌溉设计保证率85%，规划水平年2030年，改善灌溉面积0.74万亩，年均供水量204.94万m3，设计引水流量0.67m3/s。

吊钟水库主要工程量——枢纽工程：土方开挖 16.04 万 m3、石方开挖32.40 万 m3、混凝土浇筑 21.12 万m3、钢筋 844.3t、帷幕灌浆 8171m、固结灌浆 7483m；灌溉工程：土方开挖 2.67 万 m3、石方开挖 1.78 万 m3、石渣土料回填 3.91 万 m3；供水工程：土方开挖 15.11万 m3、石方开挖 10.08 万m3、石渣土料回填 22.14 万 m3；导流工程土石方开挖 9.14 万 m3、土石围堰填筑 3.62 万 m3、土石围堰拆除 2.86 万 m3。

5、项目总投资额

按2023年二季度物价水平计算，工程总投资86,796.10 万元。其中枢纽工程总投资70486.15万元（工程部分静态总投资33213.31万元、建设和移民安置静态总投资34140.60万元、水土保持工程静态总投资1156.78元、环境保护工程静态部投资1975.46万元）、供水工程总投资12209.74万元（工程部分静态总投资11344.31万元、建设和移民安置静态总投资865.43万元）、灌溉工程总投资2057.22万元（工程部分静态总投资2057.22万元）、财务成本2043万元。

6、项目实施：

根据工程的开发任务，吊钟水库的主要建筑物包括拦河大坝、泄水建筑物、引水建筑物等。

吊钟水库死水位72.0m，规划水厂进水口高程31.0m，输水可利用水头约41.0m，水库至规划水厂线路距离约20.37km、地形变化相对较平缓，满足重力式输水条件。水库至规划水厂采用压力管道重力式输水，沿现有公路布置，为了保障供水安全及供水保证率，管材选用离心球墨铸铁管。

水库灌区的地面高程在58m以下，自流灌溉条件良好，拟采用离心球墨铸铁管输水，管长2.52km。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）测算依据

（1）江西省水利厅赣水规范文[2022]2 号文颁发的《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

（2）江西省水利厅赣水规范文[2002]2 号文颁发的《江西省水利水电建筑工程概算定额》（2022 年版）。

（3）江西省水利厅赣水规范文[2002]2 号文颁发的《江西省水利水电设备安装工程概算定额》（2022 年版）。

（4）江西省水利厅赣水规范文[2002]2 号文颁发的《江西省水利水电工程施工机械台时费定额》（2022 年版）。

（5）工程设计文件、图纸、设计工程量和施工组织设计。

（6）国家和工程所在地地方政府颁发的与工程投资有关的文件、法规、规定。

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函[2023]38 号）

（二）投资估算

按2023年二季度物价水平计算，工程总投资86,796.10 万元。其中枢纽工程总投资70486.15万元（工程部分静态总投资33213.31万元、建设和移民安置静态总投资34140.60万元、水土保持工程静态总投资1156.78元、环境保护工程静态部投资1975.46万元）、供水工程总投资12209.74万元（工程部分静态总投资11344.31万元、建设和移民安置静态总投资865.43万元）、灌溉工程总投资2057.22万元（工程部分静态总投资2057.22万元）、财务成本2043万元。

（三）资金筹措

根据《安义县人民政府关于承诺筹措安义县吊钟水库工程项目资金的函》，该项目工程总投资为 86,796.10 万元，其中项目资本金 68,796.10万元，占比 79.26%，通过争取中央预算内资金、上级水利专项资金和县财政预算资金筹措，由县财政负责兜底；其余部分通过发行专项债等方式解决。

分年度投资计划表  单位：万元

| 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资金额 | 86,796.10 | 25672.19 | 43097.74 | 18026.17 |
| 其中：专项债金额 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况分析

（一）营业收入估算

本项目收益主要为生活供水收入、灌溉用水收入，具体如下：

1、生活供水收入

本项目供水区人口预计吊钟水库受水区2017年人口约为12.94 万人；2030年人口约为21.59万人。综合生活需水量根据《江西省修河流域综合规划修编报告》（2018），城镇生活综合用水标准取 163L/人·d，农村居民生活用水标准取82/人·d，2017 年综合生活需水量 727 万m3。2030 年吊钟水库受水区总人口约 21.59 万人，其中：城镇人口 20.28 万人，农村人口 1.31 万人。参照《江西省生活用水定额》（DB 36/T 419-2017），安义县城人口小于 50 万，城镇居民综合生活用水定额取 190L/人·d，农村居民生活用水定额取 100L/人·d，2030 年吊钟水库受水区年综合生活需水量1454万m3。同时参考安义县现状情况下管网漏损率（约18%），本次工程管网漏损水量按 10%考虑。

受水区年总需水量预测表

| 序号 | 用水类别 |  | 2017 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活需水量 | 城镇人口（万人） | 11.49 | 20.28 |
|  |  | 城镇居民综合生活用水定额（L/人·d） | 163 | 190 |
|  |  | 农村人口（万人） | 1.45 | 1.31 |
|  |  | 农村居民生活用水定额（L/人·d） | 82 | 100 |
|  |  | 需水量（万 m3） | 727 | 1454 |
|  |  | 管网漏损失量（万 m3） | 130.86 | 145 |
|  |  | 未预见用水量（万 m3） | 0 | 128 |
|  |  | 总计(万 m3) | 800 | 1728 |
| 2 | 工业需水量 | 工业增加值（亿元） | 32.91 | 95.04 |
|  |  | 工业用水定额（m3/万元） | 61 | 29 |
|  |  | 工业需水量（万m3） | 2007.51 | 2756.16 |
|  |  | 管网漏损失量（万m3） | 361.35 | 275.62 |
|  |  | 未预见用水（万m3） | 0.00 | 242.54 |
|  |  | 总计（万m3） | 2368.86 | 3274.32 |
| 3 | 合计 | 总需水量（万m3） | 3226.72 | 5001.95 |

根据安发改字〔2024〕18号文件关于印发《关于调整安义县城镇供水价格的通知》精神，2024年3月28日起，安义县城镇居民生活用水价格将由1.55 元每吨上涨至1.75元每吨。此外，居民用水实行阶梯水价，以年为周期按累计用水量计算，一级用水量年用水量360 吨以下(“以下”含本数，“以上”不含本数，下同)为每吨1.75元; 二级用水量年用水360吨至480吨为每吨 2.63元;三级用水量年用水量480吨以上为每吨5.25元。

目前安义县城区、安南小镇、新民乡三个区域人口现有常住人口约 16 万人，需用水量约1263.54万立方米，本项目按设计供水量 1705万·m3 为基数，单位价格为最低价1.75元/立方米估算，负荷率 60%，每年增加 5%，增加至 80%保持不变。根据保守谨慎原则测算首年负荷率为 60%即仅能满足 12.95万人的用水需求，用水需求能维持并保持增长。

供水收入估算表

| 年度 | 一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水费收入（万元） |  |  |  |
|  | 单价（元/立方米） | 居民用水量（万立方米/年） | 负荷率（%） | 小计（万元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 1.75 | 1705.00 | 60.00% | 1790.25 |
| 5 | 1.75 | 1705.00 | 65.00% | 1939.44 |
| 6 | 1.75 | 1705.00 | 70.00% | 2088.63 |
| 7 | 1.80 | 1705.00 | 75.00% | 2301.75 |
| 8 | 1.80 | 1705.00 | 80.00% | 2455.20 |
| 9 | 1.80 | 1705.00 | 80.00% | 2455.20 |
| 10 | 1.85 | 1705.00 | 80.00% | 2523.40 |
| 11 | 1.85 | 1705.00 | 80.00% | 2523.40 |
| 12 | 1.85 | 1705.00 | 80.00% | 2523.40 |
| 13 | 1.91 | 1705.00 | 80.00% | 2605.24 |
| 14 | 1.91 | 1705.00 | 80.00% | 2605.24 |
| 15 | 1.91 | 1705.00 | 80.00% | 2605.24 |
| 16 | 1.97 | 1705.00 | 80.00% | 2687.08 |
| 17 | 1.97 | 1705.00 | 80.00% | 2687.08 |
| 18 | 1.97 | 1705.00 | 80.00% | 2687.08 |
| 19 | 2.03 | 1705.00 | 80.00% | 2768.92 |
| 20 | 2.03 | 1705.00 | 80.00% | 2768.92 |
| 21 | 2.03 | 1705.00 | 80.00% | 2768.92 |
| 22 | 2.09 | 1705.00 | 80.00% | 2850.76 |
| 23 | 2.09 | 1705.00 | 80.00% | 2850.76 |
| 24 | 2.09 | 1705.00 | 80.00% | 2850.76 |
| 25 | 2.15 | 1705.00 | 80.00% | 2932.60 |
| 26 | 2.15 | 1705.00 | 80.00% | 2932.60 |
| 27 | 2.15 | 1705.00 | 80.00% | 2932.60 |
| 28 | 2.21 | 1705.00 | 80.00% | 3014.44 |
| 29 | 2.21 | 1705.00 | 80.00% | 3014.44 |
| 30 | 2.21 | 1705.00 | 80.00% | 3014.44 |
| 合计 |  |  |  | 71177.79 |

2、灌溉用水收入

根据安义县关于印发《安义县农业水价综合改革农业供水价格调整方案》的通知，“由于我县境内中型灌区为小型灌区打捆组成，我县境内灌区采用一县一价，价格调整为流灌灌区48.29元/亩，提灌灌区74.13元/亩。”本项目农业用水按流灌灌区48.29元/亩计算，灌溉面积为设计改善原有面积7400亩，负荷率60%，每年增加5%，增加至80%保持不变。

灌溉收入估算表

| 年度 | 二 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灌溉收入（万元） |  |  |  |
|  | 单价（元/亩） | 灌溉面积（亩） | 负荷率（%） | 小计（万元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 48.29 | 7400.00 | 0.60 | 21.44 |
| 5 | 48.29 | 7400.00 | 0.65 | 23.23 |
| 6 | 48.29 | 7400.00 | 0.70 | 25.01 |
| 7 | 48.29 | 7400.00 | 0.75 | 26.80 |
| 8 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 9 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 10 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 11 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 12 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 13 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 14 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 15 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 16 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 17 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 18 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 19 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 20 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 21 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 22 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 23 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 24 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 25 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 26 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 27 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 28 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 29 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 30 | 48.29 | 7400.00 | 0.80 | 28.59 |
| 合计 |  |  |  | 754.05 |

（二）税金估算

根据《营业税改增值税试点实施办法》、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等文件依据，结合项目收入类型估算项目税金。

1、增值税

本项目供水及灌溉收入按13%的税率缴纳增值税。

2、附加税

城市维护建设税按增值税的5%计税，教育费附加按增值税的3%计税，地方教育附加按增值税的2%计税。

## 项目营业收入及税金估算详见下表。

营业收入及税金估算表  单位：万元

| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 增值税金及附加合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计税经营收入（万元） | 进项税（万元） | 销项税（万元） | 累计进项税（万元） | 应纳增值税额（万元） | 城市维护建设（5%）（万元） | 教育费附加（3%）（万元） | 地方教育附加（2%）（万元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 5879.62 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1811.69 | 13.62 | 208.42 | 5684.82 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 1962.67 | 13.87 | 225.79 | 5472.90 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2113.64 | 14.13 | 243.16 | 5243.87 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2328.55 | 15.02 | 267.89 | 4991.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2483.79 | 15.29 | 285.75 | 4720.54 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2483.79 | 15.29 | 285.75 | 4450.08 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2551.99 | 15.96 | 293.59 | 4172.45 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2551.99 | 15.96 | 293.59 | 3894.82 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2551.99 | 15.96 | 293.59 | 3617.19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2633.83 | 16.68 | 303.01 | 3330.86 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2633.83 | 16.68 | 303.01 | 3044.53 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2633.83 | 16.68 | 303.01 | 2758.20 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2715.67 | 17.43 | 312.42 | 2463.21 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2715.67 | 17.43 | 312.42 | 2168.22 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2715.67 | 17.43 | 312.42 | 1873.23 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2797.51 | 18.21 | 321.84 | 1569.60 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2797.51 | 18.21 | 321.84 | 1265.97 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2797.51 | 18.21 | 321.84 | 962.34 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2879.35 | 19.02 | 331.25 | 650.11 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2879.35 | 19.02 | 331.25 | 337.88 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2879.35 | 19.02 | 331.25 | 25.65 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2961.19 | 19.86 | 340.67 | -295.16 | 295.16 | 14.76 | 8.85 | 5.90 | 324.67 |
| 26 | 2961.19 | 19.86 | 340.67 |  | 320.81 | 16.04 | 9.62 | 6.42 | 352.89 |
| 27 | 2961.19 | 19.86 | 340.67 |  | 320.81 | 16.04 | 9.62 | 6.42 | 352.89 |
| 28 | 3043.03 | 20.74 | 350.08 |  | 329.34 | 16.47 | 9.88 | 6.59 | 362.28 |
| 29 | 3043.03 | 20.74 | 350.08 |  | 329.34 | 16.47 | 9.88 | 6.59 | 362.28 |
| 30 | 3043.03 | 20.74 | 350.08 |  | 329.34 | 16.47 | 9.88 | 6.59 | 362.28 |
| 合计 | 71931.84 | 470.92 | 8275.34 | 68281.93 | 1924.80 | 96.25 | 57.73 | 38.51 | 2117.29 |

（三）经营成本估算

因折旧摊销等成本为非付现成本，不影响税前现金流入流出。本项目总成本中暂估算经营成本。

根据生产要素法，经营成本=外购燃料及动力费+清淤成本+职工薪酬及福利费+修理费+其他费用

1、外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费主要为项目用水及电，本项目主要用电为调水及生活用水耗电，按工程费用加预备费的0.1%计算。

2、职工薪酬及福利费

本项目劳动定员为15人，按每人每年62760元计算，每3年增长5%。

3、水资源费

本项目水资源费按0.08元/立方米计算。

4、修理费

修理费工程费用加预备费的0.3%估算。

5、管理费

按职工薪酬及福利费的50%估算。

6、其他费用

按当年度销售收入的3%估算。

各年经营成本费用见下表。

经营成本费用估算表  单位：万元

| 序号 | 经营成本分项(万元） |  |  |  |  |  | 经营成本(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员工资及福利(万元） | 修理费(万元） | 水资源费（万元） | 外购燃料动力费 | 管理费(万元） | 其他费(万元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 94.14 | 139.17 | 81.84 | 46.39 | 47.07 | 54.35 | 462.96 |
| 5 | 94.14 | 139.17 | 88.66 | 46.39 | 47.07 | 58.88 | 474.31 |
| 6 | 94.14 | 139.17 | 95.48 | 46.39 | 47.07 | 63.41 | 485.66 |
| 7 | 98.85 | 146.13 | 102.30 | 46.39 | 49.43 | 69.86 | 512.96 |
| 8 | 98.85 | 146.13 | 109.12 | 46.39 | 49.43 | 74.51 | 524.43 |
| 9 | 98.85 | 146.13 | 109.12 | 46.39 | 49.43 | 74.51 | 524.43 |
| 10 | 103.79 | 153.44 | 109.12 | 46.39 | 51.90 | 76.56 | 541.20 |
| 11 | 103.79 | 153.44 | 109.12 | 46.39 | 51.90 | 76.56 | 541.20 |
| 12 | 103.79 | 153.44 | 109.12 | 46.39 | 51.90 | 76.56 | 541.20 |
| 13 | 108.98 | 161.11 | 109.12 | 46.39 | 54.49 | 79.01 | 559.10 |
| 14 | 108.98 | 161.11 | 109.12 | 46.39 | 54.49 | 79.01 | 559.10 |
| 15 | 108.98 | 161.11 | 109.12 | 46.39 | 54.49 | 79.01 | 559.10 |
| 16 | 114.43 | 169.17 | 109.12 | 46.39 | 57.22 | 81.47 | 577.80 |
| 17 | 114.43 | 169.17 | 109.12 | 46.39 | 57.22 | 81.47 | 577.80 |
| 18 | 114.43 | 169.17 | 109.12 | 46.39 | 57.22 | 81.47 | 577.80 |
| 19 | 120.15 | 177.63 | 109.12 | 46.39 | 60.08 | 83.93 | 597.30 |
| 20 | 120.15 | 177.63 | 109.12 | 46.39 | 60.08 | 83.93 | 597.30 |
| 21 | 120.15 | 177.63 | 109.12 | 46.39 | 60.08 | 83.93 | 597.30 |
| 22 | 126.16 | 186.51 | 109.12 | 46.39 | 63.08 | 86.38 | 617.64 |
| 23 | 126.16 | 186.51 | 109.12 | 46.39 | 63.08 | 86.38 | 617.64 |
| 24 | 126.16 | 186.51 | 109.12 | 46.39 | 63.08 | 86.38 | 617.64 |
| 25 | 132.47 | 195.84 | 109.12 | 46.39 | 66.24 | 88.84 | 638.90 |
| 26 | 132.47 | 195.84 | 109.12 | 46.39 | 66.24 | 88.84 | 638.90 |
| 27 | 132.47 | 195.84 | 109.12 | 46.39 | 66.24 | 88.84 | 638.90 |
| 28 | 139.09 | 205.63 | 109.12 | 46.39 | 69.55 | 91.29 | 661.07 |
| 29 | 139.09 | 205.63 | 109.12 | 46.39 | 69.55 | 91.29 | 661.07 |
| 30 | 139.09 | 205.63 | 109.12 | 46.39 | 69.55 | 91.29 | 661.07 |
| 合计 | 3114.18 | 4625.73 | 2878.04 | 1258.47 | 1557.18 | 2157.96 | 15591.56 |

（四）财务成本

本项目计划发行专项债券金额为18000万元，期限30年，其中2024年本期拟发行30年期专项债18000万元，利率按4.50%进行测算。每半付息一次，到期一次偿还本金。本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

还本付息估算表  单位：万元

| 年份 | 债券期初余额 （万元） | 本期发行（万元） | 发行费用（万元） | 本期付息（万元） | 本期末还本（万元） | 债券期末余额（万元） | 融资费用小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18000 | 18000 | 18 | 810 |  | 18000 | 828 |
| 2 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 3 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 4 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 5 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 6 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 7 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 8 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 9 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 10 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 11 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 12 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 13 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 14 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 15 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 16 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 17 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 18 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 19 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 20 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 21 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 22 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 23 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 24 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 25 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 26 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 27 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 28 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 29 | 18000 |  | 0 | 810 |  | 18000 | 810 |
| 30 | 18000 |  | 0 | 810 | 18000 | 0 | 810 |
| 合计 |  | 18000 | 18 | 24300 | 18000 |  | 24318 |

（五）可用于资金平衡的现金净流入

偿债备付率=（债券存续期现金流入-债券存续期现金流出）/（债券存续期本金+利息），综合偿债备付率为1.28。从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，表明项目长期借款利息及本金的偿还保证程度高，项目具有较强的偿债能力。根据项目收益与融资平衡表分析，期末项目累计现金结存额大于0，项目财务生存能力可行。配套设施建设项目运营期收入扣除付现的经营成本，可用于资金平衡的净收益现金流如下：

项目收益及融资平衡表

| 年份 | 收入合计（万元） | 成本合计（万元） | 税金（万元） | 现金净流入（万元） | 收益余额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1811.69 | 462.96 | 0.00 | 1348.73 | 1348.73 |
| 5 | 1962.67 | 474.31 | 0.00 | 1488.36 | 2837.09 |
| 6 | 2113.64 | 485.66 | 0.00 | 1627.98 | 4465.07 |
| 7 | 2328.55 | 512.96 | 0.00 | 1815.59 | 6280.66 |
| 8 | 2483.79 | 524.43 | 0.00 | 1959.36 | 8240.02 |
| 9 | 2483.79 | 524.43 | 0.00 | 1959.36 | 10199.38 |
| 10 | 2551.99 | 541.20 | 0.00 | 2010.79 | 12210.17 |
| 11 | 2551.99 | 541.20 | 0.00 | 2010.79 | 14220.96 |
| 12 | 2551.99 | 541.20 | 0.00 | 2010.79 | 16231.75 |
| 13 | 2633.83 | 559.10 | 0.00 | 2074.73 | 18306.48 |
| 14 | 2633.83 | 559.10 | 0.00 | 2074.73 | 20381.21 |
| 15 | 2633.83 | 559.10 | 0.00 | 2074.73 | 22455.94 |
| 16 | 2715.67 | 577.80 | 0.00 | 2137.87 | 24593.81 |
| 17 | 2715.67 | 577.80 | 0.00 | 2137.87 | 26731.68 |
| 18 | 2715.67 | 577.80 | 0.00 | 2137.87 | 28869.55 |
| 19 | 2797.51 | 597.30 | 0.00 | 2200.21 | 31069.76 |
| 20 | 2797.51 | 597.30 | 0.00 | 2200.21 | 33269.97 |
| 21 | 2797.51 | 597.30 | 0.00 | 2200.21 | 35470.18 |
| 22 | 2879.35 | 617.64 | 0.00 | 2261.71 | 37731.89 |
| 23 | 2879.35 | 617.64 | 0.00 | 2261.71 | 39993.60 |
| 24 | 2879.35 | 617.64 | 0.00 | 2261.71 | 42255.31 |
| 25 | 2961.19 | 638.90 | 324.67 | 1997.62 | 44252.93 |
| 26 | 2961.19 | 638.90 | 352.89 | 1969.40 | 46222.33 |
| 27 | 2961.19 | 638.90 | 352.89 | 1969.40 | 48191.73 |
| 28 | 3043.03 | 661.07 | 362.28 | 2019.68 | 50211.41 |
| 29 | 3043.03 | 661.07 | 362.28 | 2019.68 | 52231.09 |
| 30 | 3043.03 | 661.07 | 362.28 | 2019.68 | 54250.77 |
| 合计 | 71,931.84 | 15591.56 | 2117.30 | 54250.76 |  |

按照项目在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。项目专项债存续期总收入为71931.84万元，项目经营成本为15591.56万元，税费2117.30万元，项目净收益为54250.76万元，债券存续期内债券本金与利息合计42,300.00万元，按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.28倍，还本付息资金有充分保障。

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、可行性、公益性、收益性

（1）必要性

吊钟水库是安义县城乡供水的需要。吊钟水库的建设可保障城区供水安全、可缓解城区水资源供需矛盾、可解决新民乡饮水安全问题、可为城区提供优质生活水源。

吊钟水库是农业灌溉的需要。安义县多年平均降水量为1557.5mm，降雨年内分配不均，3～7月降雨量占年降雨的66.2%，10～次年2月降水量约占全年的21.9%左右，降雨在时间上与灌溉用水时间不匹配，干旱是吊钟水库下游新民乡农业发展的主要自然灾害之一。一般每年7月上旬前后便进入晴热少雨的干旱期，干旱延续时间一般是20～30d，最长在40～50d以上。吊钟水库以下新民乡现有耕地面积0.74万亩，主要种植水稻、油菜等作物，区内有10座小（2）型水库，储水量不足，调节能力有限，耕地得不到有效灌溉。吊钟水库建成后，可有效提高耕地的灌溉保证率，保障农户收益，因此兴建吊钟水库是必要的。

兴建吊钟水库是防洪保安的需要。通过新建吊钟水库，可有效削减洪峰流量，提高下游村庄尤其是塘边村防洪标准，减轻下游洪涝灾害损失，因此兴建吊钟水库是必要的。

（2）可行性

吊钟水库工程是一座以供水为主，兼顾灌溉、防洪等综合利用准公益性工程。水库建成后，可向安义县城区、安南小镇、新民乡全乡提供生活供水，年均供水量1704.83万m3，为该地区可持续发展提供基础支撑作用；水库建成后，可提高下游新民乡塘边、峤岭、乌溪三个行政村0.74万亩耕地的灌溉保证率，年均灌溉供水量204.94万m3，保障农户收益；水库建成后，可将塘边村的防洪能力由现状5年一遇提高到10年一遇。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，债券存续期内可产生现金流入合计71931.84万元，预期现金流出合计17708.86万元，债券存续期内债券本金与利息合计42,300.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.28倍，还本付息资金有充分保障。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2023年10月19日已获得江西省发展和改革委员会文件《江西省发展改革委员会关于安义县吊钟水库工程项目可行性研究报告的批复》（赣发改农经字〔2023〕718号）。项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券，其中：自筹资金68,796.10万元，占总投资比例79.26%；发行政府专项债券18000.00万元，占总投资比例20.74%。项目资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要为生活供水收入、灌溉收入，预计产生运营收入71931.84万元。运营成本包含材料费、工资福利费、水资源费、修理费、管理费、其他费用，预计产生运营成本15563.78万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例79.26%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。按照项目在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。项目专项债存续期总收入为71931.84万元，项目经营成本及税费为17708.86万元，债券存续期内债券本金与利息合计42,300.00万元，按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.28倍，还本付息资金有充分保障。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

按照《实施方案》，本次安义县吊钟水库工程项目的总投资额68,796.10万元。其中，2024年计划发行18,000.00万元，期限30年。按照该项目专项债券发行计划，预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本,偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。

五、项目风险分析

1.市场风险

市场风险主要是项目预测的需求情况远低于预测情况。

2.技术风险

技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性、适用性和可得性等存在的不确定性，可能给项目带来的风险。

3.工程风险

工程风险主要包括工程地质、工程水文、技术标准、工程方案及设备选型、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。

4.环境影响

环境影响方面的风险主要指工程建设对周边环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。

5.组织机构

组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建设或运营，项目代表、企业管理层不能胜任项目的组织与管理等。

6.投资估算风险

投资估算的风险主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长，人工、材料台班费、各种费率、利率和汇率的提高，以及征地拆迁费增加。

7.资金风险

资金风险指资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长甚至被迫中止，利率变化和贷款期的变化导致融资成本升高。

8.经济风险

经济效益可能存在的风险因素是：①腹地货运量增长未能达到预期水平；②货物装卸费率过低。

9.政策风险

政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大或者政府政策作出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。

10.社会影响风险

社会影响风险指预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和营运带来损失。

11.外部环境风险

外部环境是指项目的供水、供电和通信等外部协作条件发生重大变化，给项目建设和营运带来困难。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构和项目业主为安义县水旱灾害和水土保持事中心,是依法批准设立的事业单位，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划: 安义县吊钟水库工程项目拟于申请发行地方政府专项债融资专项债18000.00万元，其中2024年计划发行18,000.00万元，期限30年。专项债券融资成本按 4.5%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:计划发行时间为2024年发行18,000.00万元，具体时间结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前 5 个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，安义县吊钟水库工程项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，安义县吊钟水库工程项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市第四医院综合提升改造工程

专项债券实施方案

二〇二四年九月

前言

2024年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年；稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，符合卫生健康领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市第四医院综合提升改造工程拟发行30年期专项债券3,800万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

第一章 项目概况

- 第一节 项目所在地基本情况

1、南昌市基本情况

南昌市是江西省省会城市，下辖 6 市辖区（东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、红谷滩区、新建区）、 3 县（南昌县、进贤县、安义县）、 1 国家级新区（赣江新区）。南昌市位于东经115°27′～116°35′，北纬28°09′～29°11′，地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游、鄱阳湖之滨；水资源丰富。2021年末南昌市常住人口643.75万人。

南昌市是新中国航空工业的发源地，世界重要的光伏、光电和 VR 产业基地。为深入实施新型工业化核心战略，促进南昌工业总量扩张、结构优化、方式转变、效益提升，全面迈向中高端，强力支撑经济大发展，南昌市政府致力于构建“ 4+4+X”新型产业体系，即四大战略性新兴支柱产业（汽车及新能源汽车、电子信息、生物医药、航空装备）、四大特色优势传统产业（食品、纺织服装、材料制造、机电制造）及若干生产性服务业。

所在地经济、财政情况

截至2021年末，南昌市实现地区生产总值（GDP)6650.53亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，两年平均增长6.1%。其中，第一产业增加值238.31亿元，增长7.8%；第二产业增加值3218.10亿元，增长8.3%；第三产业增加值3194.11亿元，增长9.1%。在全市地区生产总值中，非公有制经济实现增加值3951.44亿元，按可比价格计算，增长11.0%。人均地区生产总值104788元，增长6.1%，按年平均汇率计算，折合16242美元。

全年实现地方一般公共预算收入484.84亿元，同口径增长10%（同比增长0.2%)。地方一般公共预算收入中，增值税123.72亿元，下降8.8%；企业所得税55.11亿元，下降11.0%；个人所得税16.30亿元，增长10.8%。全年地方一般公共预算支出870.01亿元，同比增长3.8%。其中，城乡社区支出143.35亿元，下降7.9%；教育支出138.05亿元，增长2.2%；卫生健康支出84.21亿元，下降9.8%；一般公共服务支出70.86亿元，下降7.8%；农林水事务支出63.52亿元，增长2.1%；社会保障和就业支出72.91亿元，增长17.2%；公共安全支出44.78亿元，下降11.1%。全年居民消费价格总指数（CPI）比上年上涨1.0%。其中，消费品价格上涨0.9%，服务价格上涨1.2%，商品零售价格上涨1.6%。

全市规模以上工业增加值同比增长11.4%。35个工业行业大类中30个行业实现增长，16个行业实现两位数以上增长，其中增加值总量排名前十的行业全部实现增长。全市重点监测的142种主要工业品中105种实现增长，电子元件、液晶显示模组、通信及电子网络用电缆、移动通信手持机（手机）等产品增势较好，分别增长169.7%、113.9%、101.2%、91.8%。重点打造的八大产业增加值增长10.2%，其中现代针纺、新型材料、机电装备制造等产业增长较快，分别增长27.6%、12.2%、13.6%，高于全市规上工业16.2、0.8和2.2个百分点。

投资方面：全市固定资产投资同比增长11.1%，高于全省平均水平0.3个百分点。民间投资增长26.4%，占全部投资比重66.1%，较上年同期提高8.0个百分点，拉动全市投资增长15.3个百分点，对全部投资增长的贡献率为138.1%。消费方面：全市社会消费品零售总额2878.74亿元，同比增长17.4%，限额以上单位消费品零售额1520.47亿元，增长17.0%。线上消费需求持续释放，全市限上批零单位通过公共网络实现商品零售额216.49亿元，占限上零售额的比重14.2%，拉动全市限上零售额增长1.1个百分点。出口方面：全年海关出口值897.68亿元，增长25.9%，高于全省平均水平0.1个百分点。

居民收入稳步增加，全市城镇居民人均可支配收入50447元，同比增长7.8%；农村居民人均可支配收入22913元，增长9.5%。1-12月，民生支出保障有力，全市地方一般公共预算支出870.01亿元，增长15.5%，其中教育、卫生健康、社会保障和就业等领域支出分别为138.05亿元、84.21亿元、72.91亿元，群众获得感、幸福感不断增强。

- 第二节 项目实施背景

1、项目背景

依托湾里优质宜人的生态资源和得天独厚的区位优势，充分发挥中国（南昌）中医药科创城核心区江中药谷的高端智库服务、高端平台研发、高水平成果转化等重要功能，着力构建全生命周期、内涵丰富、特色鲜明、可推广示范的涵盖“医、养、食、健”等功能的大健康全产业链体系，深入推动大健康产业前延后伸、高位嫁接、跨界融合，全面建成“山下一山上”齐发展的大健康产业发展格局，把大健康产业培育成湾里新的经济增长点和重要支柱产业。

大力发展以“医”为支撑的健康医疗产业。一是完善医疗服务体系。以南昌市第四医院、南昌市生殖医院等医疗资源为依托，加强与江西中医药大学合作，建立完善以二级医院为龙头，专科医院为特色、城乡基层医疗卫生机构为基础的多层次医疗服务体系。鼓励社会资本参与特色专科医院建设，加强特色专科医疗技术与服务项目的开发和引进，积极发展生殖医学、老年医学等特色专科医疗服务。二是积极发展智慧医疗服务。以大数据医疗技术应用为核心，创新发展健康医疗产业，加快发展“互联网+健康医疗”服务模式，加快医学知识库、云诊所等建设，推进互联网健康咨询、网上预约分诊、移动支付和检查检验结果查询等应用.三是加快发展中医医疗服务。积极推行中医“治未病”服务模式，开展中医健康体检和中医健康干预服务，积极发挥中医药在常见病、慢性病防治、慢性病康复中的优势作用。积极支持有资质的中医专业技术人员特别是名老中医开办中医诊所，鼓励有资质的中医师在养生保健机构提供医疗保健咨询和调理等服务，在药店开展中医坐堂诊疗服务。

第三节 项目基本情况

1、项目名称：

南昌市第四医院综合提升改造工程

2、项目立项单位：

南昌市第四医院

3、项目建设单位

南昌市第四医院

4、项目建设地址：

南昌市湾里管理局梅岭大道东侧、竹林路北侧。

5、项目建设内容

本项目主要对医院业务用房综合提升改造及部分设施设备配套，拟占地面积20890.60㎡。具体包括：急诊科室扩建工程300㎡；智慧平安医院建设工程（工程综合布线6280m，摄像头28个）；消控室升级建设工程100㎡；住院部环境改造（含营养食堂）5491.5㎡；微生物实验室建设工程；医技楼和住院部大楼连廊建设工程300㎡；备用水源建设工程，供水能力50t/d；全自动双电源建设工程；医院基础功能完善工程；信息化工程建设；院内道路（含停车场）白改黑工程7921.14㎡。

6、项目总投资

南昌市第四医院综合提升改造工程项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌市湾里管理局经济发展办公室《关于南昌市第四医院建设项目项目可行性研究报告的批复》（洪发改行社字〔2023〕83号），批复总投资额4,977.98万元。根据可研报告，项目静态投资金额为4,892.48万元，本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市第四医院 | 南昌市第四医院综合提升改造工程 | 4,892.48 | 85.50 | 3.80 | 4,981.78 |

- 本次拟发行项目的总投资估算为4,981.78万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金1,181.78万元；其二，拟发行专项债券3,800.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行3,800.00万元。

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年发行 |
| 1 | 4,981.78 | 1,181.78 | 3,800.00 | 3,800.00 |

第二章 项目投资估算及资金筹措方案

第一节 投资估算

1、估算编制依据

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

《南昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

《南昌市湾里管理局国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

《国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规【2023】304号）；

《投资项目可行性研究指南》；

《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；

《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（中华人民共和国卫生部令第40号）；

《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》（卫办疾控发〔2004〕108号）；

2、费率及参数

发行费0.10%。

3、估算总额

本项目建设投资4,892.48万元。其中工程费用4,388.66万元；工程建设其他费用152.7万元；预备费351.09万元，详见表格：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 4,388.66 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 152.73 |
| 3 | 预备费 | 351.09 |
| 项目静态总投资 |  | 4,892.48 |

4、项目分年度投资计划表

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 4,388.66 | 888.66 | 3,500.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 152.73 | 52.73 | 100.00 |
| 3 | 预备费 | 351.09 | 51.09 | 300.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 4,892.48 | 992.48 | 3,900.00 |

单位：万元

注：1、项目建设期12个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

第二节 资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

本次拟发行项目的总投资估算为4,981.78万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金1,181.78万元；其二，拟发行专项债券3,800.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行3,800.00万元。

第三节 项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目运营收入测算

本项目专项债券还本付息以门诊收入、住院收入作为债券还款来源，2025至2053年，债券存续期间经营性收入估算合计为112,145.69万元。

各项收入明细如下：

1、门急诊收入

项目门急诊收入包括病人的各种诊疗费、医药费、化验费、检查费、手术费及其他。根据南昌第四医院2020年—2022年实际情况（2020年门诊67539人次，2021年门诊82645人次，2022年门诊111606人次）及国家卫健委统计信息中心发布《2022年1-7月全国二级及以上公立医院病人费用情况》（全国二级公立医院次均门诊费用225.10元）门急诊费用预测。查阅医疗行业调研报告，门诊天就诊人数不超过病床数的3倍。南昌第四医院共计106张床位，日就诊不超过318人次，年就诊量116070人次，本着谨慎性原则，本次预测按照如下原则：建设期收入预测按照2022年南昌市第四医院历年数据实际收费情况预测，不增长，运营期第一年按照上年门诊人数预测，门诊人数每3年按照5%递增。门诊收费预估为2022年南昌市第四医院历年数据人均收费，即240.00元，每3年按5%递增。（全国平均医院次均门诊费用225.10元，南昌市第四医院历年数据2022年门诊近三年接待量均值为87263人，次均门诊费用240.00元）。运营期第一年按照2022年年门诊人数的80%预测，门诊人数每3年按照5%递增。

2、住院收入

根据南昌第四医院2020—2022年实际情况及国家卫健委统计信息中心发布《2022年1-7月全国二级及以上公立医院病人费用情况》（全国二级公立医院次均住院费用6793.3元）。

国家卫健委统计信息中心发布《2022年1-7月全国医疗服务情况》，数据显示，2022年1-7月，医院病床使用率为73.7%。

南昌第四医院经营实际情况2020年住院人数1825人次，2021年住院1666人次，2022年住院人数1690人次，2023年住院人数达1727人次，本着谨慎性原则，本次预测按照如下原则：运营期第一年按照上年住院人数的80%预测，住院人数每3年按照5%递增。住院收费参照2022年南昌第四医院实际人均住院收费（5464.52元），保守以5000元/人次计取，每3年按5%递增。

南昌市第四医院综合考虑适度增长因素，保守预测了2025—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 门诊收入 | 住院收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 1,675.44 | 691.00 | 2,366.44 |
| 2026年 | 1,675.44 | 691.00 | 2,366.44 |
| 2027年 | 1,847.19 | 761.83 | 2,609.02 |
| 2028年 | 1,847.19 | 761.83 | 2,609.02 |
| 2029年 | 1,847.19 | 761.83 | 2,609.02 |
| 2030年 | 2,036.52 | 839.92 | 2,876.44 |
| 2031年 | 2,036.52 | 839.92 | 2,876.44 |
| 2032年 | 2,036.52 | 839.92 | 2,876.44 |
| 2033年 | 2,245.26 | 926.01 | 3,171.27 |
| 2034年 | 2,245.26 | 926.01 | 3,171.27 |
| 2035年 | 2,245.26 | 926.01 | 3,171.27 |
| 2036年 | 2,475.39 | 1,020.92 | 3,496.31 |
| 2037年 | 2,475.39 | 1,020.92 | 3,496.31 |
| 2038年 | 2,475.39 | 1,020.92 | 3,496.31 |
| 2039年 | 2,729.16 | 1,125.57 | 3,854.73 |
| 2040年 | 2,729.16 | 1,125.57 | 3,854.73 |
| 2041年 | 2,729.16 | 1,125.57 | 3,854.73 |
| 2042年 | 3,008.95 | 1,240.94 | 4,249.89 |
| 2043年 | 3,008.95 | 1,240.94 | 4,249.89 |
| 2044年 | 3,008.95 | 1,240.94 | 4,249.89 |
| 2045年 | 3,317.36 | 1,368.13 | 4,685.49 |
| 2046年 | 3,317.36 | 1,368.13 | 4,685.49 |
| 2047年 | 3,317.36 | 1,368.13 | 4,685.49 |
| 2048年 | 3,657.45 | 1,508.37 | 5,165.82 |
| 2049年 | 3,657.45 | 1,508.37 | 5,165.82 |
| 2050年 | 3,657.45 | 1,508.37 | 5,165.82 |
| 2051年 | 4,032.33 | 1,662.97 | 5,695.30 |
| 2052年 | 4,032.33 | 1,662.97 | 5,695.30 |
| 2053年 | 4,032.33 | 1,662.97 | 5,695.30 |
| 合计 | 79,399.71 | 32,745.98 | 112,145.69 |

注：2023及2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2054年。因此，2054年的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从建设期（2025年）开始至2053年12月的收入数据。

（二）项目运营成本测算

1、运营成本

根据项目可行性研究报告，本项目经营成本包含外购原材料及辅料费、外购燃料及动力费、工资及福利费用、修理费、其他费用。2025至2053年，债券存续期间经营成本估算合计为84,679.17万元。

1、外购原材料及辅料费

卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按门诊和住院收入的30%计算。

2、外购燃料及动力费

主要指项目运行发生的水、电、气成本，按营业收入的5%估算。

3、职工薪酬及福利费

包括医务人员、行政人员及后勤人员工资及福利费，建设期按照2022年南昌市第四医院历年数据实际在编职工人数预测，运营期项目配置120人，参照2021年南昌市非私营单位就业人员年平均工资97791元/年估算职工薪酬及福利，职工薪酬按97791元/年估算，考虑经济增长因素，工资标准每3年递增3%。

4、修理费用

按工程费用的0.5%估算。

5、其他费用

其他费用主要包括办公费、差旅费、邮电通讯费、广告及印刷费、垃圾处理费等以及其他不可预见费，按各年度收入的5%计算。

6、税金及附加

本项目为公办医院，免征增值税。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 经营成本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 外购原材料及辅料费 | 外购燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 其他费用 |
| 2025年 | 2,142.00 | 709.93 | 118.32 | 1,173.49 | 21.94 | 118.32 |
| 2026年 | 2,142.00 | 709.93 | 118.32 | 1,173.49 | 21.94 | 118.32 |
| 2027年 | 2,274.24 | 782.71 | 130.45 | 1,208.69 | 21.94 | 130.45 |
| 2028年 | 2,274.24 | 782.71 | 130.45 | 1,208.69 | 21.94 | 130.45 |
| 2029年 | 2,274.24 | 782.71 | 130.45 | 1,208.69 | 21.94 | 130.45 |
| 2030年 | 2,417.46 | 862.93 | 143.82 | 1,244.95 | 21.94 | 143.82 |
| 2031年 | 2,417.46 | 862.93 | 143.82 | 1,244.95 | 21.94 | 143.82 |
| 2032年 | 2,417.46 | 862.93 | 143.82 | 1,244.95 | 21.94 | 143.82 |
| 2033年 | 2,572.74 | 951.38 | 158.56 | 1,282.30 | 21.94 | 158.56 |
| 2034年 | 2,572.74 | 951.38 | 158.56 | 1,282.30 | 21.94 | 158.56 |
| 2035年 | 2,572.74 | 951.38 | 158.56 | 1,282.30 | 21.94 | 158.56 |
| 2036年 | 2,741.24 | 1,048.89 | 174.82 | 1,320.77 | 21.94 | 174.82 |
| 2037年 | 2,741.24 | 1,048.89 | 174.82 | 1,320.77 | 21.94 | 174.82 |
| 2038年 | 2,741.24 | 1,048.89 | 174.82 | 1,320.77 | 21.94 | 174.82 |
| 2039年 | 2,924.23 | 1,156.42 | 192.74 | 1,360.39 | 21.94 | 192.74 |
| 2040年 | 2,924.23 | 1,156.42 | 192.74 | 1,360.39 | 21.94 | 192.74 |
| 2041年 | 2,924.23 | 1,156.42 | 192.74 | 1,360.39 | 21.94 | 192.74 |
| 2042年 | 3,123.09 | 1,274.97 | 212.49 | 1,401.20 | 21.94 | 212.49 |
| 2043年 | 3,123.09 | 1,274.97 | 212.49 | 1,401.20 | 21.94 | 212.49 |
| 2044年 | 3,123.09 | 1,274.97 | 212.49 | 1,401.20 | 21.94 | 212.49 |
| 2045年 | 3,339.37 | 1,405.65 | 234.27 | 1,443.24 | 21.94 | 234.27 |
| 2046年 | 3,339.37 | 1,405.65 | 234.27 | 1,443.24 | 21.94 | 234.27 |
| 2047年 | 3,339.37 | 1,405.65 | 234.27 | 1,443.24 | 21.94 | 234.27 |
| 2048年 | 3,574.81 | 1,549.75 | 258.29 | 1,486.54 | 21.94 | 258.29 |
| 2049年 | 3,574.81 | 1,549.75 | 258.29 | 1,486.54 | 21.94 | 258.29 |
| 2050年 | 3,574.81 | 1,549.75 | 258.29 | 1,486.54 | 21.94 | 258.29 |
| 2051年 | 3,831.21 | 1,708.59 | 284.77 | 1,531.14 | 21.94 | 284.77 |
| 2052年 | 3,831.21 | 1,708.59 | 284.77 | 1,531.14 | 21.94 | 284.77 |
| 2053年 | 3,831.21 | 1,708.59 | 284.77 | 1,531.14 | 21.94 | 284.77 |
| 合计 | 84,679.17 | 33,643.73 | 5,607.27 | 39,184.64 | 636.26 | 5,607.27 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

2.财务成本

南昌市第四医院建设项目本项目计划发行专项债券总额度3,800.00万元，其中，本期计划发行30年期专项债券3,800.00万元，拟年度融资利率为4.5%；还本付息方式为每半年付息一次，到期一次偿还本金。本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 3,000.00 | 3.00 | 67.50 |  | 3,000.00 |
| 2024年 | 3,000.00 | 800.00 | 0.80 | 153.00 |  | 3,800.00 |
| 2025年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2026年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2027年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2028年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2029年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2030年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2031年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2032年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2033年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2034年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2035年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2036年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2037年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2038年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2039年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2040年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2041年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2042年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 | - | 3,800.00 |
| 2043年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2044年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2045年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2046年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2047年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2048年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2049年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2050年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2051年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 | - | 3,800.00 |
| 2052年 | 3,800.00 |  |  | 171.00 |  | 3,800.00 |
| 2053年 | 3,800.00 |  |  | 103.50 | 3,000.00 | 800.00 |
| 2054年 | 800.00 |  |  | 18.00 | 800.00 | - |
| 合计 |  | 3,800.00 | 3.80 | 5,130.00 | 3,800.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年份（2023年）的次年起按照每半年支付一次债券利息。

（三）现金流量表及现金结余

本项目收入可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，资金稳定性较可靠，现金流量表如下所示：

表3-4  2023年江西省南昌市第四医院综合提升改造工程项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 117,262.47 | 3,470.50 | 1,646.28 | 2,366.44 | 2,366.44 | 2,609.02 | 2,609.02 | 2,609.02 | 2,876.44 |
| 1.00 | 业务活动现金流入 | 112,145.69 | - | - | 2,366.44 | 2,366.44 | 2,609.02 | 2,609.02 | 2,609.02 | 2,876.44 |
| 1.10 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 经营收入 | 106,450.39 | - | - | 2,366.44 | 2,366.44 | 2,609.02 | 2,609.02 | 2,609.02 | 2,876.44 |
| 2.00 | 融资活动现金流入 | 3,800.00 | 3,000.00 | 800.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | 债券融资款 | 3,800.00 | 3,000.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 资本金投入 | 1,316.78 | 470.50 | 846.28 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 98,505.45 | 3,470.50 | 1,646.28 | 2,313.00 | 2,313.00 | 2,445.24 | 2,445.24 | 2,445.24 | 2,588.46 |
| 1.00 | 业务活动现金流出 | 84,679.17 | - | - | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,274.24 | 2,274.24 | 2,274.24 | 2,417.46 |
| 1.10 | 运营成本 | 84,679.17 | - | - | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,274.24 | 2,274.24 | 2,274.24 | 2,417.46 |
| 1.20 | 税金支出 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.00 | 建设投资现金流出 | 4,892.48 | 3,400.00 | 1,492.48 |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 融资活动现金流出 | 8,933.80 | 70.50 | 153.80 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| 3.10 | 债券发行费用 | 3.80 | 3.00 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | 偿还债券本金 | 3,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | 支付债券利息 | 5,130.00 | 67.50 | 153.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| 3.40 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 18,757.02 | - | - | 53.44 | 53.44 | 163.78 | 163.78 | 163.78 | 287.98 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | 53.44 | 106.88 | 270.66 | 434.44 | 598.22 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | 53.44 | 106.88 | 270.66 | 434.44 | 598.22 | 886.20 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 117,262.47 | 2,876.44 | 2,876.44 | 3,171.27 | 3,171.27 | 3,171.27 | 3,496.31 | 3,496.31 | 3,496.31 |
| 1.00 | 业务活动现金流入 | 112,145.69 | 2,876.44 | 2,876.44 | 3,171.27 | 3,171.27 | 3,171.27 | 3,496.31 | 3,496.31 | 3,496.31 |
| 1.10 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 经营收入 | 106,450.39 | 2,876.44 | 2,876.44 | 3,171.27 | 3,171.27 | 3,171.27 | 3,496.31 | 3,496.31 | 3,496.31 |
| 2.00 | 融资活动现金流入 | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | 债券融资款 | 3,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 资本金投入 | 1,316.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 98,505.45 | 2,588.46 | 2,588.46 | 2,743.74 | 2,743.74 | 2,743.74 | 2,912.24 | 2,912.24 | 2,912.24 |
| 1.00 | 业务活动现金流出 | 84,679.17 | 2,417.46 | 2,417.46 | 2,572.74 | 2,572.74 | 2,572.74 | 2,741.24 | 2,741.24 | 2,741.24 |
| 1.10 | 运营成本 | 84,679.17 | 2,417.46 | 2,417.46 | 2,572.74 | 2,572.74 | 2,572.74 | 2,741.24 | 2,741.24 | 2,741.24 |
| 1.20 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.00 | 建设投资现金流出 | 4,892.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 融资活动现金流出 | 8,933.80 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| 3.10 | 债券发行费用 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | 偿还债券本金 | 3,800.00 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.30 | 支付债券利息 | 5,130.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| 3.40 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.50 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 18,757.02 | 287.98 | 287.98 | 427.53 | 427.53 | 427.53 | 584.07 | 584.07 | 584.07 |
| 四 | 期初现金 | -- | 886.20 | 1,174.18 | 1,462.16 | 1,889.69 | 2,317.22 | 2,744.75 | 3,328.82 | 3,912.89 |
| 五 | 期末现金 | -- | 1,174.18 | 1,462.16 | 1,889.69 | 2,317.22 | 2,744.75 | 3,328.82 | 3,912.89 | 4,496.96 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 117,262.47 | 3,854.73 | 3,854.73 | 3,854.73 | 4,249.89 | 4,249.89 | 4,249.89 | 4,685.49 | 4,685.49 | 4,685.49 | 5,165.82 |
| 1.00 | 业务活动现金流入 | 112,145.69 | 3,854.73 | 3,854.73 | 3,854.73 | 4,249.89 | 4,249.89 | 4,249.89 | 4,685.49 | 4,685.49 | 4,685.49 | 5,165.82 |
| 1.10 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 经营收入 | 106,450.39 | 3,854.73 | 3,854.73 | 3,854.73 | 4,249.89 | 4,249.89 | 4,249.89 | 4,685.49 | 4,685.49 | 4,685.49 | 5,165.82 |
| 2.00 | 融资活动现金流入 | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | 债券融资款 | 3,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 资本金投入 | 1,316.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 98,505.45 | 3,095.23 | 3,095.23 | 3,095.23 | 3,294.09 | 3,294.09 | 3,294.09 | 3,510.37 | 3,510.37 | 3,510.37 | 3,745.81 |
| 1.00 | 业务活动现金流出 | 84,679.17 | 2,924.23 | 2,924.23 | 2,924.23 | 3,123.09 | 3,123.09 | 3,123.09 | 3,339.37 | 3,339.37 | 3,339.37 | 3,574.81 |
| 1.10 | 运营成本 | 84,679.17 | 2,924.23 | 2,924.23 | 2,924.23 | 3,123.09 | 3,123.09 | 3,123.09 | 3,339.37 | 3,339.37 | 3,339.37 | 3,574.81 |
| 1.20 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.00 | 建设投资现金流出 | 4,892.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 融资活动现金流出 | 8,933.80 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| 3.10 | 债券发行费用 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | 偿还债券本金 | 3,800.00 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |
| 3.30 | 支付债券利息 | 5,130.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| 3.40 | 偿还其他融资本金 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 18,757.02 | 759.50 | 759.50 | 759.50 | 955.80 | 955.80 | 955.80 | 1,175.12 | 1,175.12 | 1,175.12 | 1,420.01 |
| 四 | 期初现金 | -- | 4,496.96 | 5,256.46 | 6,015.96 | 6,775.46 | 7,731.26 | 8,687.06 | 9,642.86 | 10,817.98 | 11,993.10 | 13,168.22 |
| 五 | 期末现金 | -- | 5,256.46 | 6,015.96 | 6,775.46 | 7,731.26 | 8,687.06 | 9,642.86 | 10,817.98 | 11,993.10 | 13,168.22 | 14,588.23 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 117,262.47 | 5,165.82 | 5,165.82 | 5,695.30 | 5,695.30 | 5,695.30 | - | 117,262.47 |
| 1.00 | 业务活动现金流入 | 112,145.69 | 5,165.82 | 5,165.82 | 5,695.30 | 5,695.30 | 5,695.30 | - | 112,145.69 |
| 1.10 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.20 | 经营收入 | 106,450.39 | 5,165.82 | 5,165.82 | 5,695.30 | 5,695.30 | 5,695.30 |  | 106,450.39 |
| 2.00 | 融资活动现金流入 | 3,800.00 | - | - | - |  | - |  | 3,800.00 |
| 2.10 | 债券融资款 | 3,800.00 |  |  |  |  |  |  | 3,800.00 |
| 2.20 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.00 | 资本金投入 | 1,316.78 |  |  |  |  |  |  | 1,316.78 |
| 二 | 现金流出 | 98,505.45 | 3,745.81 | 3,745.81 | 4,002.21 | 4,002.21 | 6,934.71 | 818.00 | 98,505.45 |
| 1.00 | 业务活动现金流出 | 84,679.17 | 3,574.81 | 3,574.81 | 3,831.21 | 3,831.21 | 3,831.21 | - | 84,679.17 |
| 1.10 | 运营成本 | 84,679.17 | 3,574.81 | 3,574.81 | 3,831.21 | 3,831.21 | 3,831.21 |  | 84,679.17 |
| 1.20 | 税金支出 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 2.00 | 建设投资现金流出 | 4,892.48 |  |  |  |  |  |  | 4,892.48 |
| 3.00 | 融资活动现金流出 | 8,933.80 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 3,103.50 | 818.00 | 8,933.80 |
| 3.10 | 债券发行费用 | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 3.20 | 偿还债券本金 | 3,800.00 | - | - | - | - | 3,000.00 | 800.00 | 3,800.00 |
| 3.30 | 支付债券利息 | 5,130.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 103.50 | 18.00 | 5,130.00 |
| 3.40 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.50 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 三 | 当期现金结余 | 18,757.02 | 1,420.01 | 1,420.01 | 1,693.09 | 1,693.09 | -1,239.41 | -818.00 | 18,757.02 |
| 四 | 期初现金 | -- | 14,588.23 | 16,008.24 | 17,428.25 | 19,121.34 | 20,814.43 | 19,575.02 | -- |
| 五 | 期末现金 | -- | 16,008.24 | 17,428.25 | 19,121.34 | 20,814.43 | 19,575.02 | 18,757.02 | -- |
| 偿债资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 3.08 |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为3.08倍，还本付息资金有充分保障。

第三章 事前绩效评价

第一节 项目实施的必要性、公益性、收益性

### （1）必要性

为人民群众提供基本医疗卫生服务，事关人民群众的健康保障和生命安全，影响人民群众服务社会的能力和生活质量，关系到经济发展和社会稳定。医疗卫生机构作为卫生事业发展的主要载体，是为人民群众提供基本医疗卫生服务的场所，对于卫生事业的发展有着举足轻重的作用。

### （2）公益性

本工程建成后可促进其他产业发展具有重要作用。

本项目的建设，有利于全国医疗卫生服务体系建设，项目的实施将产生较好的社会效益。

本工程无征地拆迁，不产生移民，对所在地相关群体利益的负面影响基本没有。本工程建成后正面影响则较明显，周边的机构和人群基本是本工程建设、运营的直接和间接受益群体。

### （3）收益性

## 本项目实施后，可产生运营收益，预期业务活动现金流入合计112,145.69万元，各项业务活动现金流出合计84,679.17万元，债券到期年份的期末现金仍有27,466.52万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计8,930.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为3.08倍，还本付息资金有充分保障，

第二节 项目建设投资合规性与项目成熟度

## 项目已获得湾里管理局经济发展办公室《关于南昌市第四医院综合提升改造工程可行性研究报告和可行性研究报告的批复》。

## 项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分资本金，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

第三节 项目资金来源和可到位性

## 本项目资金筹措方式包括资本金及政府债券，其中：资本金1,316.78万元，占总投资比例25.73%；发行政府债券3,800.00万元，占总投资比例74.27%，本期拟发行专项债券3,800.00万元。

第四节 项目收入、成本、收益预测合理性

## 根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含门诊收入、住院收入，预计产生运营收入112,145.69万元。运营成本包含职工薪酬及福利、外购燃料及动力费、修理费、其他费用、税金。预计产生运营成本5,607.27万元。

## 债券存续期收益已由业主单位南昌市第四医院盖章确认，预测合理性较高。

第五节 债券资金需求合理性

## 本项目资本金比例25.73%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计8,930.00元，项目收益预计为27,466.52万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为3.08倍，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 第六节 项目偿债计划可行性和偿债风险

## 本项目本期拟发行专项债券3,800.00万元，发行期限为30年。其中，本期发行3,800.00万元，以项目自身运营收益偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

## 项目可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

### 项目风险具体详见如下第五点。

## 第七节 绩效目标合理性

## 本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

### 其他需要纳入其他绩效评估的事项

第四章 项目风险分析

第一节 投资估算风险

### 项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

第二节 工程风险

### 项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

第三节 融资风险

### 资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

第四节 财务风险

### 防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

第五节 自然风险

### 本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

第五章 专项债发行方案

### 1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市第四医院，是依法批准设立的事业单位，具备事业单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

### 2、发行计划：南昌市第四医院综合提升改造工程本期申请发行地方政府专项债券3,800.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

### 3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

### 4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

### 总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措

梅岭云端景区旅游基础设施建设项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年；稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。梅岭云端景区旅游基础设施建设项目本期拟发行30年期2500万元专项债。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

第一章 项目概况

第一节 项目所在地基本情况

1、所在地基本情况

南昌市地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游， 鄱阳湖西南岸， 北邻九江市，东毗上饶市， 南接抚州市， 西连宜春市，是江西省省会，既是唯一一个与长三角、珠三角和闽东南经济区相毗邻的省会城市，又是京九线上唯一的省会城市。全市土地面积 7402.36 平方公里，2019 年末，全市总人口 554.55 万人。

南昌市经济状况

| 主要指标（亿元） | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- |
| GDP | 4855.47 | 7203.5 |
| 海关进出口总额 | 876.94 | 2.50% |

根据地区生产总值统一核算结果，前三季度，全市地区生产总值4855.47亿元，按可比价格计算，同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。其中，第一产业增加值143.91亿元，增长12.2%，两年平均增长6.7%；第二产业增加值2284.67亿元，增长10.1%，两年平均增长6.0%；第三产业增加值2426.89亿元，增长9.9%，两年平均增长6.2%。

一、农业生产形势较好，畜牧业生产快速增长

前三季度，全市农林牧渔业总产值242.88亿元，按可比价格计算，同比增长14.8%，两年平均增长8.2%。其中，农业产值69.15亿元，增长1.6%；林业产值2.89亿元，增长1.0%；畜牧业产值89.40亿元，增长32.0%；渔业产值64.05亿元，增长6.8%；农林牧渔业专业及辅助性活动产值17.39亿元，增长4.0%。畜牧业生产增长较快，猪牛羊禽肉产量22.91万吨，增长108.9%，其中猪肉、禽肉产量分别增长171.1%、62.1%。生猪产能全面恢复，三季度末，生猪存栏124.81万头，增长37.3%，其中能繁殖母猪存栏11.52万头。

二、工业生产提质增效，重点产业加速发展

前三季度，全市规模以上工业增加值同比增长14.5%，省内排位前移一位，两年平均增长8.3%。从经济类型看，国有控股企业、股份制企业、私营企业和外商及港澳台商投资企业分别增长9.5%、12.7%、22.4%、23.4%。从行业看，35个工业行业大类中29个行业实现增长，25个行业实现两位数以上增长。增加值总量排名前十的行业中，有9个行业实现增长。从产品看，全市重点监测的142种主要工业品中112种实现增长，增长面为78.9%。其中，电子元件、电子计算机整机、液晶显示模组、移动通信手持机（手机）、通信及电子网络用电缆等产品增势较好，分别增长270.2%、182.8%、156.8%、119.8%、89.1%。从新兴产业看，全市装备制造业、战略性新兴产业工业增加值分别增长16.3%、14.7%，分别高于全市平均水平1.8、0.2个百分点。全市重点打造的八大产业中航空装备产业、现代针纺产业、新型材料产业和生物医药产业增长较快，增加值分别增长124.8%、31.7%、18.3%和17.2%，分别高于全市平均水平110.3、17.2、3.8和2.7个百分点。

1-8月，全市规模以上工业企业完成营业收入5355.95亿元，同比增长27.0%；实现利润总额243.85亿元，增长13.9%。

三、投资规模稳健攀升，工业投资增势强劲

前三季度，全市固定资产投资同比增长13.6%，比全省平均水平高0.1个百分点，两年平均增长10.3%。分产业看，第一产业投资增长40.8%，两年平均增长38.1%；第二产业投资增长30.0%，两年平均增长11.4%；第三产业投资增长6.8%，两年平均增长9.5%。分经济类型看，国有投资下降17.2%，非国有投资增长27.2%，其中民间投资快速复苏，增长34.0%，占全部投资比重63.9%，较上年同期提高9.7个百分点，对全部投资增长的贡献率为134.9%。分重点领域看，工业投资增势强劲，增长29.3%，列全省第一，其中工业技改投资、制造业投资分别增长35.1%、32.7%，占工业投资的比重分别为39.8%、95.5%；高技术产业投资增长34.9%，比全省平均水平高2.8个百分点；房地产开发投资增长7.5%，两年平均增长6.8%；社会领域投资增长16.3%，其中文化、体育和娱乐业投资增长56.9%。

四、消费市场需求旺盛，消费价格温和上涨

前三季度，全市社会消费品零售总额2019.03亿元，同比增长23.6%，比全省平均水平高0.5个百分点，增速列全省第一，两年平均增长10.2%。全市实现限上商品零售额1058.87亿元，增长24.1%，重点监测的23个商品零售类别中20类商品零售额实现增长。基本生活消费保持稳定增长，日用品类、粮油食品类、服装鞋帽纺织品类分别增长20.9%、11.4%、10.2%；升级类商品消费较为活跃，新能源汽车、智能家电和音像器材类分别增长232.1%、68.9%。网购消费持续升温，全市通过公共网络实现的商品零售额168.11亿元，增长26.3%，占限上零售额的比重为15.2%，拉动全市限上零售额增长3.9个百分点。

前三季度，全市居民消费价格同比上涨0.8%，涨幅与1-8月持平。从分类看，八大类商品及服务价格呈“五涨三降”，其中，教育文化娱乐价格上涨3.8%，交通通信价格上涨3.3%，医疗保健价格上涨0.6%，生活用品及服务价格上涨0.4%，居住价格上涨0.1%；食品烟酒价格下降0.3%，衣着价格下降0.4%，其他用品及服务价格下降1.9%。

五、对外贸易回升明显，利用外资增长较快

前三季度，稳外贸政策效应持续显现，全市海关进出口总值876.94亿元，同比增长2.5%，较1-8月提高7.8个百分点。其中，出口值582.65亿元，增长13.2%，较1-8月提高15.2个百分点；进口值294.29亿元，下降13.7%。利用外资持续保持较快增长，全市实际利用外资33.17亿美元，增长7.7%，较1-8月提高0.3个百分点，增速列全省第三，总量占全省的比重近三成，达到29.4%。

六、财政收入增长提速，金融信贷增势趋稳

前三季度，全市地方一般公共预算收入402.02亿元，同比增长3.5%，较上半年提高3.4个百分点，省内排位前移两位。其中，税收收入276.13亿元，占一般公共预算收入的比重为68.7%，较上半年提高2.7个百分点；增值税、企业所得税、个人所得税等税种收入分别为95.69亿元、44.29亿元、12.39亿元。民生支出保障有力，全市地方一般公共预算支出599.37亿元，增长2.8%，其中民生类支出490.65亿元，占一般公共预算支出比重为81.9%，教育、卫生健康、社会保障和就业、住房保障等领域支出分别为86.01亿元、65.62亿元、53.56亿元、25.43亿元。

9月末，全市金融机构本外币贷款余额17484.78亿元，增长10.5%。其中，住户贷款余额4836.40亿元，增长11.3%；企（事）业单位贷款余额12583.66亿元，增长11.1%。全市金融机构本外币各项存款余额14977.81亿元，同比增长8.8%。其中，住户存款余额4731.92亿元，增长11.3%；非金融企业存款余额6130.94亿元，增长3.6%。

七、居民收入稳步提高，就业形势总体稳定

前三季度，全市城镇居民人均可支配收入36552元，同比增长8.9%，两年平均增长7.4%。农村居民人均可支配收入17656元，增长10.2%，两年平均增长8.3%。

前三季度，全市城镇新增就业人员55552人，同比增长6.0%，完成全年任务的95.0%；城镇失业人员再就业18206人，完成全年任务的90.6%；就业困难人员实现就业4984人，完成全年任务的95.8%。

八、用电需求平稳增长，货运需求持续提升

前三季度，全市全社会用电量218.33亿千瓦时，同比增长17.4%。其中，工业用电量109.15亿千瓦时，增长20.0%，制造业用电量72.96亿千瓦时，增长16.9%；城乡居民生活用电量41.91亿千瓦时，增长9.1%。

前三季度，全市完成公路运输货运量12343万吨，同比增长34.1%，货物周转量2217700万吨公里，增长27.2%；完成水路运输货运量1061万吨，增长24.3%，货物周转量400496万吨公里，增长24.4%。

2、所在地经济、财政与债务情况

南昌市财政收支状况

| 年份/项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年前三季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算收入（亿元） | 461.75 | 476.08 | 483.90 | 484.4 | 372.7 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 752.13 | 834.11 | 838.10 | 870 | 590.3 |

第二节 项目实施背景

1、项目背景

自2017年以来，湾里以“创新乡村旅游发展，打造最美湾里名片”为抓手，通过新思路、新举措、新模式全力推进乡村旅游“景区全域化、文旅一体化、业态多样化、宣传智能化”发展，补齐乡村旅游休闲短板，延伸乡村旅游这条“线”，拓展乡村旅游发展这个“面”，真正实现了湾里旅游“有看头、有玩头、有住头”，开创了“大美湾里”的新境界。

2021年江西省南昌市新建区湾里大力实施“生态旅游”发展战略，着力构建“生态湾里、康养福地、休闲高地”旅游产品体系，旅游产业实现从景区旅游向全域旅游转变。

在疫情防控常态化背景下，“十一”期间，不少市民选择到周边休闲游，梅岭等景区依旧是热门选择。湾里管理局在各地充分挖掘当地特色旅游资源，推出20余项特色活动，景区旅游、森林旅游持续火爆。狮子峰景区新增大地之手、天空之境等项目，竹海明珠水上娱乐项目也吸引了不少游客，其中“健康湾里行”系列活动之登山休闲活动和景区定向活动吸引了1000余名户外运动爱好者参加。10月1日至7日，湾里共接待游客约60.66万人次，同比增长14.5%；实现旅游收入23928.51万元，同比增长14.1%；实现门票收入860.24万元，同比增长14.5%。

在湾里管理局大力发展“乡村旅游”和“生态旅游”背景下，湾里管理局乡村旅游呈现出蓬勃发展态势。为进一步巩固乡村旅游发展成果，充分利用湾区高地生态资源优势，湾里管理局洗药湖管理处提出了杜鹃园旅游基础设施建设项目的实施，完善湾里乡村旅游基础设施，打通乡村旅游的薄弱环节。

第三节 项目基本情况

1、项目名称：

梅岭云端景区旅游基础设施建设项目

2、项目立项单位：

南昌市湾里管理局洗药湖管理处

3、项目建设单位

南昌市湾里管理局洗药湖管理处

4、项目建设地址：

梅岭云端景区规划范围北以景区北山脊线为界，西以总体规划云 端休闲区界线为界，南至高路入云端观景台，东至天镜湖以南。

5、项目建设内容

梅岭云端景区旅游基础设施建设项目包含旅客服务中心、观光游 步道、游客休憩观景设施、周边配套道路提升改造、水电设施提升改 造、游客接驳平台、配套停车场及其他基础设施等。

6、项目总投资

该项目总投资14,984.65万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

- 单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市湾里管理局洗药湖管理处 | 梅岭云端景区旅游基础设施建设项目 | 14,570.65 | 262.73 | 6.26 | 14,839.64 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年发行 |
| 1 | 14,839.64 | 8,584.64 | 6,255.00 | 3,755.00 | 2,500.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为14,839.64万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金8,584.64万元；其二，拟发行专项债券6,255.00万元，发行期限30年，其中，2023年已发行3,755.00万元，2024年计划发行2,500.00万元。

- 项目建设期限

依据湾里管理局经济发展办公室《关于梅岭云端景区旅游基础设施建设项目可行性研究报告的批复》，批复建设期限为12个月。

第二章 项目投资估算及资金筹措方案

第一节 投资估算

1、估算编制依据

（1）本可行性研究报告提供的工艺方案、技术参数和相关数据资料；

（2）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》 （2017 版）；

（3）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

（4）《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）；

（5）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》 （2017 版）；

（6）《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017 版）；

（7）《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017 版）；

（8）《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017 版）；

（9）其他工程费用几点说明：

建设单位管理费：财建【2016】504 号文，按 60%计取。

工程监理费：参照发改价格【2007】670 号，按 70%计取

2、费率及参数

发行费0.10%。

3、估算总额

本项目建设投资14,993.85万元。其中建安工程12,744.50万元（包括建筑工程费、装修工程、安装工程费、设备购置费等）；工程建设其他费用  806.59万元（包括建设用地费、勘察设计费、工程监理费等）；基本预备费1,019.56万元，详见表格：

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 12,744.50 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 806.59 |
| 3 | 预备费 | 1,019.56 |
| 项目静态总投资 |  | 14,570.65 |

4、项目分年度投资计划表

表2-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 12,744.50 | 6,372.25 | 6,372.25 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 806.59 | 403.30 | 403.29 |
| 3 | 预备费 | 1,019.56 | 509.78 | 509.78 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 14,570.65 | 7,285.33 | 7,285.32 |

注：项目建设期为1年。

第二节 资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

本次拟发行项目的总投资估算为14,839.64万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金8,584.64万元；其二，拟发行专项债券6,255.00万元，发行期限30年，其中，2023年已发行3,755.00万元，2024年计划发行2,500.00万元。

第三节 项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目运营收入测算

本次申请发行的2024年江西省梅岭云端景区旅游基础设施建设项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计52,070.71万元，其中：门票收入52,070.71万元。项目自运营期（2025年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 门票收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2025年 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2026年 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2027年 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2028年 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2029年 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2030年 | 1,543.50 | 1,543.50 |
| 2031年 | 1,543.50 | 1,543.50 |
| 2032年 | 1,543.50 | 1,543.50 |
| 2033年 | 1,543.50 | 1,543.50 |
| 2034年 | 1,543.50 | 1,543.50 |
| 2035年 | 1,701.86 | 1,701.86 |
| 2036年 | 1,701.86 | 1,701.86 |
| 2037年 | 1,701.86 | 1,701.86 |
| 2038年 | 1,701.86 | 1,701.86 |
| 2039年 | 1,701.86 | 1,701.86 |
| 2040年 | 1,876.21 | 1,876.21 |
| 2041年 | 1,876.21 | 1,876.21 |
| 2042年 | 1,876.21 | 1,876.21 |
| 2043年 | 1,876.21 | 1,876.21 |
| 2044年 | 1,876.21 | 1,876.21 |
| 2045年 | 2,068.34 | 2,068.34 |
| 2046年 | 2,068.34 | 2,068.34 |
| 2047年 | 2,068.34 | 2,068.34 |
| 2048年 | 2,068.34 | 2,068.34 |
| 2049年 | 2,068.34 | 2,068.34 |
| 2050年 | 2,280.29 | 2,280.29 |
| 2051年 | 2,280.29 | 2,280.29 |
| 2052年 | 2,280.29 | 2,280.29 |
| 2053年 | 2,280.29 | 2,280.29 |
| 合计 | 52,070.71 | 52,070.71 |

注：2023年发行债券，最后一期债券到期年份为2053年，保守起见，2053年的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2024年）开始至2052年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）门票收入

本项目配套基础设施的建设为游客游览梅岭云端景区创造了便利条件，通过提升基础设施条件，进一步打通了现有梅岭云端景区内各区域间的联系，实现了景区内可一日游甚至是多日游，有利于增加景区的客流量，具备对游客收取门票的经营基础条件。

湾里2022年旅游人次2856万人，梅岭云端景区旅游人次按年旅游人次的1%估算即28.56万人/年，本项目旅游人次取整暂按28万人估算，每五年增长5%。

梅岭月亮湾山体公园玻璃桥票+滑道+时光隧道成人票、梅岭时光欢乐谷成人票、梅岭狮子峰景区成人票均在50~55元/人左右。本项目景区内有观景栈道区、露营山地区（露营另行收费）、休闲娱乐区等，可供游玩多个景点，因此本次梅岭云端景区保险按50元/人次的标准进行估算，每五年增长5%。

南昌市湾里管理局洗药湖管理处会综合考虑适度增长因素，保守预测了运营期间的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）项目运营成本测算

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括外购燃料及动力费、职工薪酬及福利费、修理费和其他费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）外购燃料及动力费

本项目水电外购燃料及动力费主要为游客服务中心、配套基础设施等用水用电成本，按总收入的6%估算。

（2）职工薪酬及福利

本项目劳动定员为25人，参照2021年南昌市非私营单位就业人员年平均工资97791元/年估算职工薪酬及福利，预计每五年上涨5%。

（3）修理费用

修理费按工程费用的0.5%估算，逐年增加2%。

（4）其他费用

其他费用包括管理费用、差旅费、办公费等，按以上费用之和的5%估算。

（3）税费：本项目的税收包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。根据国家税务总局增值税税收规定，旅游收入按收入的6%计算增值税，城市维护建设税按增值税的7%计税，教育费附加按增值税的3%计税，地方教育附加按增值税的2%计税。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 外购动力费用 | 员工工资及福利 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2025年 | 88.77 | 84.00 | 244.48 | 63.72 | 19.61 | 500.58 |
| 2026年 | 88.77 | 84.00 | 244.48 | 64.99 | 19.67 | 501.91 |
| 2027年 | 88.77 | 84.00 | 244.48 | 66.29 | 19.74 | 503.28 |
| 2028年 | 88.77 | 84.00 | 244.48 | 67.62 | 19.81 | 504.68 |
| 2029年 | 88.77 | 84.00 | 244.48 | 68.97 | 19.87 | 506.09 |
| 2030年 | 97.86 | 92.61 | 256.70 | 70.35 | 20.98 | 538.50 |
| 2031年 | 97.86 | 92.61 | 256.70 | 71.76 | 21.05 | 539.98 |
| 2032年 | 97.86 | 92.61 | 256.70 | 73.20 | 21.13 | 541.50 |
| 2033年 | 97.86 | 92.61 | 256.70 | 74.66 | 21.20 | 543.03 |
| 2034年 | 97.86 | 92.61 | 256.70 | 76.15 | 21.27 | 544.59 |
| 2035年 | 107.89 | 102.11 | 269.54 | 77.67 | 22.47 | 579.68 |
| 2036年 | 107.89 | 102.11 | 269.54 | 79.22 | 22.54 | 581.30 |
| 2037年 | 107.89 | 102.11 | 269.54 | 80.80 | 22.62 | 582.96 |
| 2038年 | 107.89 | 102.11 | 269.54 | 82.42 | 22.70 | 584.66 |
| 2039年 | 107.89 | 102.11 | 269.54 | 84.07 | 22.79 | 586.40 |
| 2040年 | 118.94 | 112.57 | 283.01 | 85.75 | 24.07 | 624.34 |
| 2041年 | 118.94 | 112.57 | 283.01 | 87.47 | 24.15 | 626.14 |
| 2042年 | 118.94 | 112.57 | 283.01 | 89.22 | 24.24 | 627.98 |
| 2043年 | 118.94 | 112.57 | 283.01 | 91.00 | 24.33 | 629.85 |
| 2044年 | 118.94 | 112.57 | 283.01 | 92.82 | 24.42 | 631.76 |
| 2045年 | 131.13 | 124.10 | 297.16 | 94.68 | 25.80 | 672.87 |
| 2046年 | 131.13 | 124.10 | 297.16 | 96.57 | 25.89 | 674.85 |
| 2047年 | 131.13 | 124.10 | 297.16 | 98.50 | 25.99 | 676.88 |
| 2048年 | 131.13 | 124.10 | 297.16 | 100.47 | 26.09 | 678.95 |
| 2049年 | 131.13 | 124.10 | 297.16 | 102.48 | 26.19 | 681.06 |
| 2050年 | 144.55 | 136.82 | 312.02 | 104.53 | 27.67 | 725.59 |
| 2051年 | 144.55 | 136.82 | 312.02 | 106.62 | 27.77 | 727.78 |
| 2052年 | 144.55 | 136.82 | 312.02 | 108.75 | 27.88 | 730.02 |
| 2053年 | 144.55 | 136.82 | 312.02 | 110.93 | 27.99 | 732.31 |
| 合计 | 3,301.15 | 3,124.23 | 8,002.53 | 2,471.68 | 679.93 | 17,579.52 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

- 财务成本

按照该项目专项债券发行计划，30年期以2023年债券年利率取4.50%为依据预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2023-2053 年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 3,755.00 | 3.76 | - |  | 3,755.00 |
| 2024年 | 3,755.00 | 2,500.00 | 2.50 | 117.16 |  | 6,255.00 |
| 2025年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2026年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2027年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2028年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2029年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2030年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2031年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2032年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2033年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2034年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2035年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2036年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2037年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 | - | 6,255.00 |
| 2038年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2039年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2040年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2041年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2042年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2043年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2044年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2045年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2046年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2047年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2048年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2049年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2050年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2051年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2052年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 |  | 6,255.00 |
| 2053年 | 6,255.00 |  |  | 229.66 | 3,755.00 | 2,500.00 |
| 2054年 | 2,500.00 |  |  | 112.50 | 2,500.00 | - |
| 合计 |  | 6,255.00 | 6.26 | 6,889.80 | 6,255.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年份（2023年至2053年）的次年起按照每半年支付一次债券利息。

（三）现金流量表

表3-4  2024年江西省梅岭云端景区旅游基础设施建设项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 66,910.35 | 7,317.26 | 7,522.38 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,543.50 | 1,543.50 | 1,543.50 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 52,070.71 | - | - | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,543.50 | 1,543.50 | 1,543.50 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 52,070.71 | - | - | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,543.50 | 1,543.50 | 1,543.50 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,255.00 | 3,755.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,255.00 | 3,755.00 | 2,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 8,584.64 | 3,562.26 | 5,022.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 45,301.23 | 7,289.09 | 7,404.98 | 730.24 | 731.57 | 732.94 | 734.34 | 735.75 | 768.16 | 769.64 | 771.16 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 17,579.52 | - | - | 500.58 | 501.91 | 503.28 | 504.68 | 506.09 | 538.50 | 539.98 | 541.50 |
| 1.1 | 运营成本 | 14,278.37 | - | - | 411.81 | 413.14 | 414.51 | 415.91 | 417.32 | 440.64 | 442.12 | 443.64 |
| 1.2 | 税金支出 | 3,301.15 | - | - | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 14,570.65 | 7,285.33 | 7,285.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 13,151.06 | 3.76 | 119.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 6.26 | 3.76 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,255.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,889.80 | - | 117.16 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 21,609.12 | 28.17 | 117.40 | 669.76 | 668.43 | 667.06 | 665.66 | 664.25 | 775.34 | 773.86 | 772.34 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 28.17 | 145.57 | 815.33 | 1,483.76 | 2,150.82 | 2,816.48 | 3,480.73 | 4,256.07 | 5,029.93 |
| 五 | 期末现金 | -- | 28.17 | 145.57 | 815.33 | 1,483.76 | 2,150.82 | 2,816.48 | 3,480.73 | 4,256.07 | 5,029.93 | 5,802.27 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,543.50 | 1,543.50 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,876.21 | 1,876.21 | 1,876.21 | 1,876.21 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,543.50 | 1,543.50 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,876.21 | 1,876.21 | 1,876.21 | 1,876.21 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,543.50 | 1,543.50 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,701.86 | 1,876.21 | 1,876.21 | 1,876.21 | 1,876.21 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 772.69 | 774.25 | 809.34 | 810.96 | 812.62 | 814.32 | 816.06 | 854.00 | 855.80 | 857.64 | 859.51 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 543.03 | 544.59 | 579.68 | 581.30 | 582.96 | 584.66 | 586.40 | 624.34 | 626.14 | 627.98 | 629.85 |
| 1.1 | 运营成本 | 445.17 | 446.73 | 471.79 | 473.41 | 475.07 | 476.77 | 478.51 | 505.40 | 507.20 | 509.04 | 510.91 |
| 1.2 | 税金支出 | 97.86 | 97.86 | 107.89 | 107.89 | 107.89 | 107.89 | 107.89 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 770.81 | 769.25 | 892.52 | 890.90 | 889.24 | 887.54 | 885.80 | 1,022.21 | 1,020.41 | 1,018.57 | 1,016.70 |
| 四 | 期初现金 | 5,802.27 | 6,573.08 | 7,342.33 | 8,234.85 | 9,125.75 | 10,014.99 | 10,902.53 | 11,788.33 | 12,810.54 | 13,830.95 | 14,849.52 |
| 五 | 期末现金 | 6,573.08 | 7,342.33 | 8,234.85 | 9,125.75 | 10,014.99 | 10,902.53 | 11,788.33 | 12,810.54 | 13,830.95 | 14,849.52 | 15,866.22 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2044年 | 2045年 | 2046年 |  | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,876.21 | 2,068.34 | 2,068.34 |  | 2,068.34 | 2,068.34 | 2,068.34 | 2,280.29 | 2,280.29 | 2,280.29 | 2,280.29 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,876.21 | 2,068.34 | 2,068.34 |  | 2,068.34 | 2,068.34 | 2,068.34 | 2,280.29 | 2,280.29 | 2,280.29 | 2,280.29 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,876.21 | 2,068.34 | 2,068.34 |  | 2,068.34 | 2,068.34 | 2,068.34 | 2,280.29 | 2,280.29 | 2,280.29 | 2,280.29 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 861.42 | 902.53 | 904.51 |  | 906.54 | 908.61 | 910.72 | 955.25 | 957.44 | 959.68 | 4,716.97 | 2,612.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 631.76 | 672.87 | 674.85 |  | 676.88 | 678.95 | 681.06 | 725.59 | 727.78 | 730.02 | 732.31 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 512.82 | 541.74 | 543.72 |  | 545.75 | 547.82 | 549.93 | 581.04 | 583.23 | 585.47 | 587.76 |  |
| 1.2 | 税金支出 | 118.94 | 131.13 | 131.13 |  | 131.13 | 131.13 | 131.13 | 144.55 | 144.55 | 144.55 | 144.55 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 229.66 | 229.66 | 229.66 |  | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 3,984.66 | 2,612.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | 3,755.00 | 2,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 229.66 | 229.66 | 229.66 |  | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 229.66 | 112.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 1,014.79 | 1,165.81 | 1,163.83 |  | 1,161.80 | 1,159.73 | 1,157.62 | 1,325.04 | 1,322.85 | 1,320.61 | -2,436.68 | -2,612.50 |
| 四 | 期初现金 | 15,866.22 | 16,881.01 | 18,046.82 |  | 19,210.65 | 20,372.45 | 21,532.18 | 22,689.80 | 24,014.84 | 25,337.69 | 26,658.30 | 24,221.62 |
| 五 | 期末现金 | 16,881.01 | 18,046.82 | 19,210.65 |  | 20,372.45 | 21,532.18 | 22,689.80 | 24,014.84 | 25,337.69 | 26,658.30 | 24,221.62 | 21,609.12 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 2.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为2.62倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计52,070.71万元，运营现金流出合计17,579.52万元，债券存续期内债券本金与利息合计13,144.80万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.62倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

第三章 事前绩效评价

第一节 项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目的建设是贯彻落实《南昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等规划的重要举措。

2）项目建设是保护生态环境的有效途径。

3）项目的建设是完善当地群众生活基础设施，改善群众生活水平的客观要求。

（2）公益性

本工程建成后可提升居民幸福指数及促进其他产业发展具有重要作用。

本工程的建设将推动关联产业的发展，给周边地区的建筑、旅游业、房地产、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机。

本工程无征地拆迁，不产生移民，对所在地相关群体利益的负面影响基本没有。本工程建成后正面影响则较明显，周边的机构和人群基本是本工程建设、运营的直接和间接受益群体。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为52,070.71万元，扣除相关成本17,579.52万元，可用于偿债的项目收益为34491.19万元，满足资金平衡需求。

第二节 项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得湾里管理局经济发展办公室《关于湾里管理局水生态安全改造提升建设项目可行性研究报告的批复》。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

第三节 项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券及银行贷款，其中：自筹资金8,584.64万元，占总投资比例38.64%；发行政府债券6,255.00万元，占总投资比例 57.85%。

第四节 项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包括居民污水处理及非居民污水处理预计产生运营收入52,070.71万元。运营成本包含职工薪酬及福利、外购燃料及动力费、修理费、其他费用、税金。预计产生运营成本17,579.52万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

第五节 债券资金需求合理性

本项目资本金比例20.00%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计13144.80万元，项目收益预计为34491.19万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为2.62，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

第六节 项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券2500万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。

项目自2024年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

第七节 绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

第四章 项目风险分析

第一节 投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

第二节 工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

第三节 融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

第四节 财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

第五节 自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

第五章 专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为湾里管理局乡村振兴服务中心，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 2023年湾里管理局水生态安全改造提升建设项目本期申请发行地方政府专项债券9,200.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.50%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹集

南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年；稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府生态环保，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目本期拟发行30年期专项债券3,200.00万元，2024年本期发行3200.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

第一章 项目概况

第一节 项目所在地基本情况

1、所在地基本情况

南昌市地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游， 鄱阳湖西南岸， 北邻九江市，东毗上饶市， 南接抚州市， 西连宜春市，是江西省省会，既是唯一一个与长三角、珠三角和闽东南经济区相毗邻的省会城市，又是京九线上唯一的省会城市。全市土地面积 7402.36 平方公里，2019 年末，全市总人口 554.55 万人。

南昌市经济状况

| 主要指标（亿元） | 2021前三季度 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| GDP | 4855.47 | 10.1% |
| 海关进出口总额 | 876.94 | 2.50% |

根据地区生产总值统一核算结果，前三季度，全市地区生产总值4855.47亿元，按可比价格计算，同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。其中，第一产业增加值143.91亿元，增长12.2%，两年平均增长6.7%；第二产业增加值2284.67亿元，增长10.1%，两年平均增长6.0%；第三产业增加值2426.89亿元，增长9.9%，两年平均增长6.2%。

一、农业生产形势较好，畜牧业生产快速增长

前三季度，全市农林牧渔业总产值242.88亿元，按可比价格计算，同比增长14.8%，两年平均增长8.2%。其中，农业产值69.15亿元，增长1.6%；林业产值2.89亿元，增长1.0%；畜牧业产值89.40亿元，增长32.0%；渔业产值64.05亿元，增长6.8%；农林牧渔业专业及辅助性活动产值17.39亿元，增长4.0%。畜牧业生产增长较快，猪牛羊禽肉产量22.91万吨，增长108.9%，其中猪肉、禽肉产量分别增长171.1%、62.1%。生猪产能全面恢复，三季度末，生猪存栏124.81万头，增长37.3%，其中能繁殖母猪存栏11.52万头。

二、工业生产提质增效，重点产业加速发展

前三季度，全市规模以上工业增加值同比增长14.5%，省内排位前移一位，两年平均增长8.3%。从经济类型看，国有控股企业、股份制企业、私营企业和外商及港澳台商投资企业分别增长9.5%、12.7%、22.4%、23.4%。从行业看，35个工业行业大类中29个行业实现增长，25个行业实现两位数以上增长。增加值总量排名前十的行业中，有9个行业实现增长。从产品看，全市重点监测的142种主要工业品中112种实现增长，增长面为78.9%。其中，电子元件、电子计算机整机、液晶显示模组、移动通信手持机（手机）、通信及电子网络用电缆等产品增势较好，分别增长270.2%、182.8%、156.8%、119.8%、89.1%。从新兴产业看，全市装备制造业、战略性新兴产业工业增加值分别增长16.3%、14.7%，分别高于全市平均水平1.8、0.2个百分点。全市重点打造的八大产业中航空装备产业、现代针纺产业、新型材料产业和生物医药产业增长较快，增加值分别增长124.8%、31.7%、18.3%和17.2%，分别高于全市平均水平110.3、17.2、3.8和2.7个百分点。

1-8月，全市规模以上工业企业完成营业收入5355.95亿元，同比增长27.0%；实现利润总额243.85亿元，增长13.9%。

三、投资规模稳健攀升，工业投资增势强劲

前三季度，全市固定资产投资同比增长13.6%，比全省平均水平高0.1个百分点，两年平均增长10.3%。分产业看，第一产业投资增长40.8%，两年平均增长38.1%；第二产业投资增长30.0%，两年平均增长11.4%；第三产业投资增长6.8%，两年平均增长9.5%。分经济类型看，国有投资下降17.2%，非国有投资增长27.2%，其中民间投资快速复苏，增长34.0%，占全部投资比重63.9%，较上年同期提高9.7个百分点，对全部投资增长的贡献率为134.9%。分重点领域看，工业投资增势强劲，增长29.3%，列全省第一，其中工业技改投资、制造业投资分别增长35.1%、32.7%，占工业投资的比重分别为39.8%、95.5%；高技术产业投资增长34.9%，比全省平均水平高2.8个百分点；房地产开发投资增长7.5%，两年平均增长6.8%；社会领域投资增长16.3%，其中文化、体育和娱乐业投资增长56.9%。

四、消费市场需求旺盛，消费价格温和上涨

前三季度，全市社会消费品零售总额2019.03亿元，同比增长23.6%，比全省平均水平高0.5个百分点，增速列全省第一，两年平均增长10.2%。全市实现限上商品零售额1058.87亿元，增长24.1%，重点监测的23个商品零售类别中20类商品零售额实现增长。基本生活消费保持稳定增长，日用品类、粮油食品类、服装鞋帽纺织品类分别增长20.9%、11.4%、10.2%；升级类商品消费较为活跃，新能源汽车、智能家电和音像器材类分别增长232.1%、68.9%。网购消费持续升温，全市通过公共网络实现的商品零售额168.11亿元，增长26.3%，占限上零售额的比重为15.2%，拉动全市限上零售额增长3.9个百分点。

前三季度，全市居民消费价格同比上涨0.8%，涨幅与1-8月持平。从分类看，八大类商品及服务价格呈“五涨三降”，其中，教育文化娱乐价格上涨3.8%，交通通信价格上涨3.3%，医疗保健价格上涨0.6%，生活用品及服务价格上涨0.4%，居住价格上涨0.1%；食品烟酒价格下降0.3%，衣着价格下降0.4%，其他用品及服务价格下降1.9%。

五、对外贸易回升明显，利用外资增长较快

前三季度，稳外贸政策效应持续显现，全市海关进出口总值876.94亿元，同比增长2.5%，较1-8月提高7.8个百分点。其中，出口值582.65亿元，增长13.2%，较1-8月提高15.2个百分点；进口值294.29亿元，下降13.7%。利用外资持续保持较快增长，全市实际利用外资33.17亿美元，增长7.7%，较1-8月提高0.3个百分点，增速列全省第三，总量占全省的比重近三成，达到29.4%。

六、财政收入增长提速，金融信贷增势趋稳

前三季度，全市地方一般公共预算收入402.02亿元，同比增长3.5%，较上半年提高3.4个百分点，省内排位前移两位。其中，税收收入276.13亿元，占一般公共预算收入的比重为68.7%，较上半年提高2.7个百分点；增值税、企业所得税、个人所得税等税种收入分别为95.69亿元、44.29亿元、12.39亿元。民生支出保障有力，全市地方一般公共预算支出599.37亿元，增长2.8%，其中民生类支出490.65亿元，占一般公共预算支出比重为81.9%，教育、卫生健康、社会保障和就业、住房保障等领域支出分别为86.01亿元、65.62亿元、53.56亿元、25.43亿元。

9月末，全市金融机构本外币贷款余额17484.78亿元，增长10.5%。其中，住户贷款余额4836.40亿元，增长11.3%；企（事）业单位贷款余额12583.66亿元，增长11.1%。全市金融机构本外币各项存款余额14977.81亿元，同比增长8.8%。其中，住户存款余额4731.92亿元，增长11.3%；非金融企业存款余额6130.94亿元，增长3.6%。

七、居民收入稳步提高，就业形势总体稳定

前三季度，全市城镇居民人均可支配收入36552元，同比增长8.9%，两年平均增长7.4%。农村居民人均可支配收入17656元，增长10.2%，两年平均增长8.3%。

前三季度，全市城镇新增就业人员55552人，同比增长6.0%，完成全年任务的95.0%；城镇失业人员再就业18206人，完成全年任务的90.6%；就业困难人员实现就业4984人，完成全年任务的95.8%。

八、用电需求平稳增长，货运需求持续提升

前三季度，全市全社会用电量218.33亿千瓦时，同比增长17.4%。其中，工业用电量109.15亿千瓦时，增长20.0%，制造业用电量72.96亿千瓦时，增长16.9%；城乡居民生活用电量41.91亿千瓦时，增长9.1%。

前三季度，全市完成公路运输货运量12343万吨，同比增长34.1%，货物周转量2217700万吨公里，增长27.2%；完成水路运输货运量1061万吨，增长24.3%，货物周转量400496万吨公里，增长24.4%。

2、所在地经济、财政与债务情况

南昌市财政收支状况

| 年份/项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年前三季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算收入（亿元） | 461.75 | 476.08 | 483.90 | 402.02 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 752.13 | 834.11 | 838.10 | 599.37 |

第二节 项目实施背景

- 项目背景

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有20年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

第三节 项目基本情况

1、项目名称：

南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目

2、项目立项单位：

南昌市湾里管理局站前街道办事处

3、项目建设单位

南昌市湾里管理局站前街道办事处

4、项目建设地址：

项目位于南昌市湾里管理局，涉及站前街办站前社区、文明北路社区、东方红社区、江如社区，幸福街办磨北社区、竹山社区。

5、项目建设内容

本项目为南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目，项目涉及8个社区（站前街办站前社区站前佳苑（南区）（16栋）、站前街道文明北路社区文明北路片区（19栋）、文明北路社区工行宿舍（3栋）、江如社区农行宿舍（1栋）、文明北路社区陈桂林商住楼（1栋）、东方红社区综合大楼（2栋）、磨北社区园林所宿舍（1栋）、竹山社区八一宿舍（2栋）），总户数1026户，房屋45栋。

主要建设内容包括环境整治、雨污管网、燃气管线、电力管线、小区道路等基础设施改造以及建筑物屋面、墙体、楼道、庭院监控设施、充电设施、广告牌、停车位等。

6、项目总投资

南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目，《关于南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湾经发投字〔2024〕8号），该项目总投资4,003.01万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见专项债券还本付息情况预测表，因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市湾里管理局站前街道办事处 | 南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目 | 4,003.01 | 72.00 | 4,075.01 |

- 项目建设期限

依据湾里管理局经济发展办公室《关于南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湾经发投字〔2024〕8号），批复建设期限为12个月。

第二章 项目投资估算及资金筹措方案

第一节 投资估算

1、估算编制依据

《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；

《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017）；

《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

《江西省园林绿化工程费用定额》2023版；

《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023年版）；

材料价格依据南昌市建设工程造价管理站发布的城区建筑材料指导价并结合市场调查价格确定；

赣建价〔2020〕5号关于调整2017版《江西省建设工程定额》综合工日单价的通知；

《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价〔2019〕1号）；

2、费率及参数

发行费0.10%。

3、估算总额

本项目建设投资4,075.01万元。其中建安工程3,446.41万元；工程建设其他费用 280.89万元；预备费275.71万元，建设期利息72万元详见表格：

项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 3,446.41 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 280.89 |
| 3 | 预备费 | 275.71 |
| 4 | 建设期利息 | 72 |
| 项目静态总投资 |  | 4,075.01 |

4、项目分年度投资计划表

项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 3,446.41 | 3,446.41 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 280.89 | 280.89 |
| 3 | 预备费 | 275.71 | 275.71 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 4,003.01 | 4,003.01 |

注：1、项目建设期12个月。

2、预备费里面包含发行费用3.20万元

3、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

第二节 资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

本次拟发行项目的总投资估算为4,075.01万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金875.01万元；其二，拟发行专项债券3,200.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行3,200.00万元。

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年发行 |
| 1 | 4,075.01 | 875.01 | 3,200.00 | 3,200.00 |

第三节 项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目运营收入测算

本次申请发行的2024年江西省南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为17,308.44万元，其中充电桩收入8,168.37万元，广告费收入161.01万元，停车位收入8,979.06万元。项目自运营期（2025年）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 充电桩收入 | 广告费收入 | 停车位收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 149.47 | 3.30 | 230.94 | 383.71 |
| 2026 | 174.38 | 3.85 | 246.34 | 424.57 |
| 2027 | 199.29 | 4.40 | 261.73 | 465.42 |
| 2028 | 224.20 | 4.40 | 277.13 | 505.73 |
| 2029 | 224.20 | 4.40 | 277.13 | 505.73 |
| 2030 | 246.62 | 4.84 | 290.98 | 542.44 |
| 2031 | 246.62 | 4.84 | 290.98 | 542.44 |
| 2032 | 246.62 | 4.84 | 290.98 | 542.44 |
| 2033 | 246.62 | 4.84 | 290.98 | 542.44 |
| 2034 | 246.62 | 4.84 | 290.98 | 542.44 |
| 2035 | 272.24 | 5.32 | 305.53 | 583.09 |
| 2036 | 272.24 | 5.32 | 305.53 | 583.09 |
| 2037 | 272.24 | 5.32 | 305.53 | 583.09 |
| 2038 | 272.24 | 5.32 | 305.53 | 583.09 |
| 2039 | 272.24 | 5.32 | 305.53 | 583.09 |
| 2040 | 301.07 | 5.86 | 320.82 | 627.75 |
| 2041 | 301.07 | 5.86 | 320.82 | 627.75 |
| 2042 | 301.07 | 5.86 | 320.82 | 627.75 |
| 2043 | 301.07 | 5.86 | 320.82 | 627.75 |
| 2044 | 301.07 | 5.86 | 320.82 | 627.75 |
| 2045 | 329.90 | 6.44 | 336.86 | 673.20 |
| 2046 | 329.90 | 6.44 | 336.86 | 673.20 |
| 2047 | 329.90 | 6.44 | 336.86 | 673.20 |
| 2048 | 329.90 | 6.44 | 336.86 | 673.20 |
| 2049 | 329.90 | 6.44 | 336.86 | 673.20 |
| 2050 | 361.92 | 7.09 | 353.71 | 722.72 |
| 2051 | 361.92 | 7.09 | 353.71 | 722.72 |
| 2052 | 361.92 | 7.09 | 353.71 | 722.72 |
| 2053 | 361.92 | 7.09 | 353.71 | 722.72 |
| 合计 | 8,168.37 | 161.01 | 8,979.06 | 17,308.44 |

注：2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2053年。因此，2054年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2025年1月）开始至2053年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）机动车充电桩收入

《南昌市建设项目停车配建指标实施评估及调整》相关文件提出城市新建的小区按照不低于总停车位20%的比例规划和预留新能源汽车充电桩设施。考虑到本次项目为老城区旧改项目，按10%左右设置新能源汽车充电桩，本项目设置65个慢充充电桩，目前市面上新能源汽车主要有特斯拉（80kWh）、广汽（59kWh）、奇瑞（54kWh）、比亚迪（82kWh）等品牌。根据《江西省发展改革委关于放开电动汽车充换电服务收费标准有关事项的通知》（赣发改价管〔2022〕834号）规定，自2022年10月1日起放开电动汽车充换电服务收费标准，不再实行政府指导价。通过对南昌市内规模较大的国网e充电、星星充电、特来电等专业充电桩服务公司收费模式进行分析，基本采用充电费+充电服务费的运营模式，考虑到新能源充电桩用电可按峰谷电价执行，为计算数据更加贴合新能源充电桩真实的使用场景，参考南昌市几大充电服务平台公司停车充电桩服务费（不含电费），其中国网e充电服务费为0.8元/度、星星充电服务费为0.6元/度，本项目电停车充电桩服务费（不含电费）运营期第一年按照0.7元/度进行设定，单价按照每5年增长10%。

结合市场主流电动车，考虑电损实际充电量为按60度/台·次，每个充电桩充满一辆车预计需要3—6小时，按照平均一个充电桩每日为3辆车充电，日充电容量达到150kWh。随着新能源代步车的普及，市场占有率逐渐提高，新能源汽车充电需求将迅速扩大，运营期第1年充电桩使用率60%，以后每年增加10%直至充电桩使用率达90%后维持不变。

（2）广告费收入

本项目共设置22个广告位，广告位出租单价按2500元/个·年计算，之后每过5年上涨10%。运营期的第1年出租率为60%计算，以后每年增加10%直至使用率达80%后维持不变。

（3）停车位收入

小区改造完成后，共有车位约1283个，将采用向业主出租方式经营，本项目包月价格参照南昌市物价局文件《关于印发【南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案】的通知》（洪价字〔2017〕66号）文件规定，本项目位于湾里管理局，参照三类区域价格，运营期间首年收费标准按200元/月/车位，往后每5年上涨5%，考虑到城区用车需求大，同时基于审慎的原则，停车位出租率首年按75%，后每年增加5%，停车位出租率最高设定为90%。

南昌市湾里管理局站前街道办事处综合考虑适度增长因素，保守预测了2025—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）项目运营成本测算

项目支出按照支出用途分类可分为：工资及福利费、燃料动力费、维修费、其他费用、应交税金等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）工资及福利费：

本项目建成后，根据实际的产业规模需要，预计项目管理人员员工15人，参照2021年江西省城镇非私营单位工资计列，人均年工资福利费用第一年按6万元计，后每五年上涨10%。

（2）燃料动力费：

本项目建设运营期燃料动力消耗主要为电力、水等，按停车位收入的5%、机动车充电桩收入7.5%（充电桩空置、基础运转状态自身耗电）、广告位收入6%计算。

（3）维修费：

项目建成后年维修费按建安工程费的1%计算（含充电桩定维护及损坏更换费用），以运营期首年为基数，每五年增加10%。

（4）其他费用：

指常规估算年日常管理费用等，按每年营业收入的4%计算。

（5）应交税金：

增值税根据《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税国发〔2014〕36号）和《关于深化增值税改革有关政策的公告》，广告位、车位出租收益按收入的9%计算，其他收入按收入的6%计算；

附加税包括城市维护建设税（税率为7%）、教育税附加（教育费附加税率为3%、地方教育附加税率为2%）。计税基础为应纳增值税额。

本项目业务活动支出预测情况如下表所示：

表    业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 工资与福利 | 外购燃料及动力费 | 维修费 | 其他费用 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 90.00 | 22.96 | 34.46 | 15.35 | 31.14 | 193.91 |
| 2026 | 90.00 | 25.63 | 34.46 | 16.98 | 34.20 | 201.27 |
| 2027 | 90.00 | 28.30 | 34.46 | 18.62 | 37.24 | 208.62 |
| 2028 | 90.00 | 30.94 | 34.46 | 20.23 | 40.26 | 215.89 |
| 2029 | 90.00 | 30.94 | 34.46 | 20.23 | 40.26 | 215.89 |
| 2030 | 99.00 | 33.34 | 37.91 | 21.70 | 43.00 | 234.95 |
| 2031 | 99.00 | 33.34 | 37.91 | 21.70 | 43.00 | 234.95 |
| 2032 | 99.00 | 33.34 | 37.91 | 21.70 | 43.00 | 234.95 |
| 2033 | 99.00 | 33.34 | 37.91 | 21.70 | 43.00 | 234.95 |
| 2034 | 99.00 | 33.34 | 37.91 | 21.70 | 43.00 | 234.95 |
| 2035 | 108.90 | 36.01 | 41.70 | 23.32 | 46.01 | 255.94 |
| 2036 | 108.90 | 36.01 | 41.70 | 23.32 | 46.01 | 255.94 |
| 2037 | 108.90 | 36.01 | 41.70 | 23.32 | 46.01 | 255.94 |
| 2038 | 108.90 | 36.01 | 41.70 | 23.32 | 46.01 | 255.94 |
| 2039 | 108.90 | 36.01 | 41.70 | 23.32 | 46.01 | 255.94 |
| 2040 | 119.79 | 38.97 | 45.87 | 25.11 | 46.01 | 275.75 |
| 2041 | 119.79 | 38.97 | 45.87 | 25.11 | 49.30 | 279.04 |
| 2042 | 119.79 | 38.97 | 45.87 | 25.11 | 49.30 | 279.04 |
| 2043 | 119.79 | 38.97 | 45.87 | 25.11 | 49.30 | 279.04 |
| 2044 | 119.79 | 38.97 | 45.87 | 25.11 | 49.30 | 279.04 |
| 2045 | 131.77 | 41.97 | 50.46 | 26.93 | 49.30 | 300.43 |
| 2046 | 131.77 | 41.97 | 50.46 | 26.93 | 52.66 | 303.79 |
| 2047 | 131.77 | 41.97 | 50.46 | 26.93 | 52.66 | 303.79 |
| 2048 | 131.77 | 41.97 | 50.46 | 26.93 | 52.66 | 303.79 |
| 2049 | 131.77 | 41.97 | 50.46 | 26.93 | 52.66 | 303.79 |
| 2050 | 144.95 | 45.25 | 55.51 | 28.91 | 52.66 | 327.28 |
| 2051 | 144.95 | 45.25 | 55.51 | 28.91 | 56.31 | 330.93 |
| 2052 | 144.95 | 45.25 | 55.51 | 28.91 | 56.31 | 330.93 |
| 2053 | 144.95 | 45.25 | 55.51 | 28.91 | 56.31 | 330.93 |
| 合计 | 3,327.10 | 1,071.22 | 1,274.04 | 692.35 | 1,352.89 | 7,717.60 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

（三）财务成本

按照该项目专项债券发行计划，

30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 3,200.00 | 3.20 | 72.00 |  | 3,200.00 |
| 2025年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2026年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2027年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2028年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2029年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2030年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2031年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2032年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2033年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2034年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2035年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2036年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2037年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2038年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2039年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2040年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2041年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2042年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2043年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2044年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2045年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2046年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2047年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2048年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2049年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2050年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 |  | 3,200.00 |
| 2051年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 | - | 3,200.00 |
| 2052年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 | - | 3,200.00 |
| 2053年 | 3,200.00 |  |  | 144.00 | - | 3,200.00 |
| 2054年 | 3,200.00 |  |  | 72.00 | 3,200.00 | - |
| 合计 |  | 3,200.00 | 3.20 | 4,320.00 | 3,200.00 |  |

注：30年期债券从债券发行年（2024年）起按照每半年支付一次债券利息。

（四）现金流量表

表  2024年江西省南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 21,458.65 | 4,150.21 | 383.71 | 424.57 | 465.42 | 505.73 | 505.73 | 542.44 | 542.44 | 542.44 | 542.44 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 17,308.44 | - | 383.71 | 424.57 | 465.42 | 505.73 | 505.73 | 542.44 | 542.44 | 542.44 | 542.44 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 17,308.44 | - | 383.71 | 424.57 | 465.42 | 505.73 | 505.73 | 542.44 | 542.44 | 542.44 | 542.44 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 3,200.00 | 3,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 3,200.00 | 3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 950.21 | 950.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 19,243.81 | 4,078.21 | 337.91 | 345.27 | 352.62 | 359.89 | 359.89 | 378.95 | 378.95 | 378.95 | 378.95 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,717.60 | - | 193.91 | 201.27 | 208.62 | 215.89 | 215.89 | 234.95 | 234.95 | 234.95 | 234.95 |
| 1.1 | 运营成本 | 6,364.71 | - | 162.77 | 167.07 | 171.38 | 175.63 | 175.63 | 191.95 | 191.95 | 191.95 | 191.95 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,352.89 | - | 31.14 | 34.20 | 37.24 | 40.26 | 40.26 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 4,003.01 | 4,003.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 7,523.20 | 75.20 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 4,320.00 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 2,214.84 | 72.00 | 45.80 | 79.30 | 112.80 | 145.84 | 145.84 | 163.49 | 163.49 | 163.49 | 163.49 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 72.00 | 117.80 | 197.10 | 309.90 | 455.74 | 601.58 | 765.07 | 928.56 | 1,092.05 |
| 五 | 期末现金 | -- | 72.00 | 117.80 | 197.10 | 309.90 | 455.74 | 601.58 | 765.07 | 928.56 | 1,092.05 | 1,255.54 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 21,458.65 | 542.44 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 627.75 | 627.75 | 627.75 | 627.75 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 17,308.44 | 542.44 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 627.75 | 627.75 | 627.75 | 627.75 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 17,308.44 | 542.44 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 583.09 | 627.75 | 627.75 | 627.75 | 627.75 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 3,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 950.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 19,243.81 | 378.95 | 399.94 | 399.94 | 399.94 | 399.94 | 399.94 | 419.75 | 423.04 | 423.04 | 423.04 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,717.60 | 234.95 | 255.94 | 255.94 | 255.94 | 255.94 | 255.94 | 275.75 | 279.04 | 279.04 | 279.04 |
| 1.1 | 运营成本 | 6,364.71 | 191.95 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 229.74 | 229.74 | 229.74 | 229.74 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,352.89 | 43.00 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 49.30 | 49.30 | 49.30 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 4,003.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 7,523.20 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 3,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 4,320.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 2,214.84 | 163.49 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 208.00 | 204.71 | 204.71 | 204.71 |
| 四 | 期初现金 | -- | 1,255.54 | 1,419.03 | 1,602.18 | 1,785.33 | 1,968.48 | 2,151.63 | 2,334.78 | 2,542.78 | 2,747.49 | 2,952.20 |
| 五 | 期末现金 | -- | 1,419.03 | 1,602.18 | 1,785.33 | 1,968.48 | 2,151.63 | 2,334.78 | 2,542.78 | 2,747.49 | 2,952.20 | 3,156.91 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 21,458.65 | 627.75 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 722.72 | 722.72 | 722.72 | 722.72 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 17,308.44 | 627.75 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 722.72 | 722.72 | 722.72 | 722.72 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 17,308.44 | 627.75 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 673.20 | 722.72 | 722.72 | 722.72 | 722.72 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 3,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 950.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 19,243.81 | 423.04 | 444.43 | 447.79 | 447.79 | 447.79 | 447.79 | 471.28 | 474.93 | 474.93 | 474.93 | 3,272.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,717.60 | 279.04 | 300.43 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | 327.28 | 330.93 | 330.93 | 330.93 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 6,364.71 | 229.74 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 274.62 | 274.62 | 274.62 | 274.62 |  |
| 1.2 | 税金支出 | 1,352.89 | 49.30 | 49.30 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 56.31 | 56.31 | 56.31 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 4,003.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 7,523.20 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 3,272.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 3,200.00 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 4,320.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 72.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 2,214.84 | 204.71 | 228.77 | 225.41 | 225.41 | 225.41 | 225.41 | 251.44 | 247.79 | 247.79 | 247.79 | -3,272.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | 3,156.91 | 3,361.62 | 3,590.39 | 3,815.80 | 4,041.21 | 4,266.62 | 4,492.03 | 4,743.47 | 4,991.26 | 5,239.05 | 5,486.84 |
| 五 | 期末现金 | -- | 3,361.62 | 3,590.39 | 3,815.80 | 4,041.21 | 4,266.62 | 4,492.03 | 4,743.47 | 4,991.26 | 5,239.05 | 5,486.84 | 2,214.84 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.28倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计17,308.44万元，各项业务活动现金流出合计7,717.60万元，债券存续期内债券本金与利息合计7,520.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.28倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

第一节 项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目的建设是贯彻落实《南昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等规划的重要举措。

2）项目建设是改善老旧小区居民生活条件的需要

3）项目建设是坚持以人为本、建设和谐社会的需要

4）项目的建设是适应湾里管理局社会经济发展的需要

5）项目建设是提升当地城市形象的需求

本工程建成后可提升居民幸福指数及促进其他产业发展具有重要作用。

本工程的建设将推动关联产业的发展，给周边地区的建筑、旅游业、房地产、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机。

本工程无征地拆迁，不产生移民，对所在地相关群体利益的负面影响基本没有。本工程建成后正面影响则较明显，周边的机构和人群基本是本工程建设、运营的直接和间接受益群体。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为17,308.44万元，扣除相关成本7,717.6万元，可用于偿债的项目收益为9,590.84万元，满足资金平衡需求。

第二节 项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得湾里管理局经济发展办公室《关于南昌市湾里管理局2024年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湾经发投字〔2024〕8号）。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

第三节 项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券及银行贷款，其中：自筹资金875.01万元，占总投资比例21.86%；发行政府债券3,200.00万元，占总投资比例 78.14%。

第四节 项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包括充电桩收入、广告费收入、停车位收入预计产生运营收入17,308.44万元。运营成本包含工资及福利、外购燃料及动力费、维修费、其他费用、税金。预计产生运营成本7,717.60万元。

债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

第五节 债券资金需求合理性

本项目资本金比例21.86%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计7,520.00万元，项目收益预计为9,590.84万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.28倍，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

第六节 项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券3,200.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

第七节 绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

其他需要纳入其他绩效评估的事项

第四章 项目风险分析

第一节 投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

第二节 工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

第三节 融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

第四节 财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

第五节 自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

第五章 专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市湾里管理局站前街道办事处，是依法批准设立的事业单位，具备机关事业单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 局2024年城镇老旧小区改造项目本期申请发行地方政府专项债券3,200.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.50%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹集

南昌市湾里管理局罗亭镇人居环境提升项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

- 项目概况

- 项目实施背景

- 全面落实中央、省市县农村工作会议和中央、省市县委一号文件精神，坚持以人民为中心的发展思想，以建设生态宜居美丽村庄为目标，以农村垃圾、污水治理、改厕改院和村容村貌提升为主攻方向，凝聚各方力量，持续开展村庄清洁行动，确保干净整洁有序的村庄环境，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式，营造各方参与、共建共管的工作格局，稳步实施农村人居环境整治提升五年行动。

- 1）江西省大力推进新农村建设

- 2019年5月，江西省农业农村厅出台《2019年全省新农村建设工作实施方案》。围绕让农村“美”起来，按照“四精”理念和“连片推进、更高质量、生态宜居、长效管护、社会参与”的美丽生态宜居新农村工作思路，为建设“五美”乡村，坚决打好农村人居环境整治提升战，推动实施乡村振兴战略打下良好基础。《2019年全省新农村建设工作实施方案》重点对村庄连片整治、村容村貌提升、新农村建设促进会、垃圾第三方治理等做出安排。

- 2）南昌市将加快推进全市美丽乡村建设发展升级

- 《南昌市开展农村人居环境整治五大攻坚行动推进美丽乡村建设全面提质升级的实施方案》的工作重点主要分为开展农村人居环境整治五大攻坚行动和按照标准村点要求，打造2240个省级新农村建设村点和1349个自建村点，实现全市美丽乡村建设全覆盖两大部分。其中，五大攻坚行动即农村“厕所革命”攻坚行动、农村生活垃圾治理攻坚行动、农村生活污水治理攻坚行动和村庄长效管护攻坚行动。农村生活污水治理2024年重点工作是建立健全农村生活污水治理工作推进机制、抓好规划编制、搞好建设试点，确保全域推进农村生活污水治理六年行动开好局、起好步。

- 3）湾里管理局全面推进农村人居环境整治工程

- 湾里管理局以乡镇为单位，统筹规划、整合资源，梯次推进农村生活污水治理。各地根据农村现状、特点、风俗习惯以及自然、经济与社会条件，因地制宜采用多元化的污水处理模式。特色村点要同步推进生活污水处理设施建设及管网建设，有条件的标准村点也要同步实施。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，逐步消除农村黑臭水体。

- 4）是实现《湾里管理局罗亭镇义坪村“多规合一”实用性村庄规划》的需要

- 根据《湾里管理局罗亭镇义坪村“多规合一”实用性村庄规划》中的人居环境整治规划要求和定位，罗亭镇将以展示乡村文明生态化示范村为核心目标，重点从空间环境布局、建筑风貌整治、街巷空间整治、滨水空间整治四个方面，为村民生产生活和乡村文明生态发展创造一个内涵丰富、和谐健康的生活环境，提升生活品质。本项目的实施，将进一步完善《湾里管理局罗亭镇义坪村“多规合一”实用性村庄规划》中的人居环境整治规划的建设，加快实现湾里管理局罗亭镇旅游发展规划。

- 5）农村污水治理建设日益迫切

- 随着经济持续快速发展、城市化持续快速推进，资源环境承载力不足的问题日益明显，污染物减排的压力将进一步加大，特别是江西省广大的农村地区，农业面源污染点多面广，受经济基础、自然环境、地形地貌等条件的制约，在污水治理系统建设上严重滞后，已影响到农村整体生态环境质量和农民生产生活质量，加快农村污水治理建设，提高农村水环境质量日益迫切。目前大部分村庄的农村生活污水均处于无序排放状态，少部分村庄建有污水处理设施，例如上盖村、刘家村等，设施主体采用厌氧+人工湿地工艺，村庄虽已建有处理设施，但没有与之配套的污水管网系统，雨污合流严重，农户的生活污水仍未得到妥善处理。

- 污水处理设施也无人员对其进行相关维护和管理，结合现有情况，污水处理设施在村庄的生活污水治理方面并未发挥实际作用。经过入户走访调研，农户的生活污水主要存在以下问题：（1）带有油污的厨房污水大多未经处理直排至地面或就近排入雨水沟渠。（2）居民洗涤水及压水井用水后污水未经收集直排至地面，渗入地下或混入雨水沟渠。（3）大多居民厕所污水经自建化粪池处理后上清液排入附近雨水沟渠或暗渠，但目前大部分农户化粪池为自建砖砌化粪池，存在以下问题：化粪池非三格式化粪池，厕所污水经化粪池处理后无法达到排放标准，污水并未得到有效处理。村庄大多化粪池存在严重的渗漏，经化粪池处理后的污水直接渗入地下，后期污水可能无法进行有效地收集。部分农户家中暂无化粪池，高浓度废水未经处理直接排放渗入地下或排入周边河流。对周边水环境和村庄的地下水资源造成严重污染，导致部分河道水质黑臭、洼地长期积水滋生蚊蝇，严重影响村容村貌以及美丽乡村的建设。加之目前还有部分村庄未接通自来水，村庄居民仍将井水作为日常生活用水。

- 综上所述，生活污水随意排放造成的地下水污染将对河流水环境和周围的生态环境造成破坏。并对村庄居民的身体健康造成巨大影响和威胁，影响了村庄的社会经济健康发展和居民正常的生产、生活。

项目位置

- 义坪村舒支新村位置

- 舒支新村现状

- 项目所在区域情况

- 1、所在区域基本情况

- 南昌市地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，位于东经115°27'至116°35'、北纬28°10'至29°11'之间。东连余干、东乡、南接临川、丰城、西靠高安、奉新、靖安，北与永修、都昌、鄱阳三县共鄱阳湖，南北最大纵距约121公里，东西最大横距约108公里，全境最高点梅岭主峰洗药湖中的洗药坞，海拔841.4m。全境以鄱阳湖平原为主，东南相对平坦，西北为丘陵。南昌全境山、丘、岗、平原相间，其中岗地低丘占34.4%，水域面积达2204.37km²，占29.78%，在全国省会以上城市中排在前三位。全境以平原为主，占35.8%，东南相对平坦，西北丘陵起伏，水网密布，湖泊众多。王勃《滕王阁序》概括其地势为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”。

- 湾里地处南昌市西北部，东南与新建区、红谷滩区相连，西邻安义县，北接永修县、赣江新区。下辖4镇、2街办、1个管理处，常住人口11.5万。地处南昌城西北部的西山山脉中段，东南邻新建县，西毗安义县，北接永修县，属南昌市近郊，距市中心18公里。占有省会经济、政治、科技、文化和信息中心的地理优势，国土面积230平方公里，地形概貌为“七山半水分半田，一分道路和庄园”，下辖4个镇、2个街道、1个管理处，常住人口14.5万人（截至2023年9月）。1969年成立南昌市梅岭管理区，1981年更名为湾里管理局，2020年撤区成立湾里管理局。

- 罗亭镇位于江西省南昌市近郊，新建区、安义县、永修县交界处。地处新建区西北部，南与梅岭镇、东与新建溪霞镇、西与安义长均乡、北与永修马口镇接壤，土地面积36.5平方公里，下辖5个行政村和1个农村社区，共有43个村小组，现有户籍人口11045人，3343户。全镇水田11381亩，山林地32797亩，其中丘陵地15000亩，宜果丘陵地近万亩。森林覆盖率达56%，镇内水资源丰富，有小（二）型以上水库8座，水面932.8亩，聚雨面积达26平方公里，总库容达616.8万方，年平均降雨量在1800--2000毫米之间。105国道穿境而过。境内名山村紫阳宫、棚上将军塔属梅岭国家森林公园的游览景点。

- 2023年，湾里管理局完成地区生产总值78.51亿元，同比增长2.6%，三次产业结构比例为2.9：36.1：61.0；一般公共预算收入12.1亿元，同比增长10%；固定资产投资同比增长2.9%；规上工业增加值同比增长4.1%；社会消费品零售总额21.6亿元，同比增长7.7%；建筑业总产值92.5亿元，同比增长10.2%；规上服务业营业收入16.35亿元；商品房销售面积17.92万平方米；城镇、农村居民人均可支配收入分别实现48409元、19646元，同比增长3.6%、6.3%。

- 2、财政收支情况

- 2021年

- 全年全市实现地区生产总值（GDP）6650.53亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，两年平均增长6.1%。其中，第一产业增加值238.31亿元，增长7.8%；第二产业增加值3218.10亿元，增长8.3%；第三产业增加值3194.11亿元，增长9.1%。在全市地区生产总值中，非公有制经济实现增加值3951.44亿元，按可比价格计算，增长11.0%。人均地区生产总值104788元，增长6.1%，按年平均汇率计算，折合16242美元。

- 2022年

- 全年全市地区生产总值（GDP)7203.50亿元，比上年增长4.1%。其中，第一产业增加值 248.60亿元，增长 3.6%：第二产业增加值 3484.61亿元，增长 4.6%；第三产业增加值 3470.29亿元，增长3.7%。三次产业结构为3.4:48.4:48.2，三次产业对 GDP增长的贡献率分别为3.5%、52.6%和43.9%。在全市地区生产总值中，非公有制经济实现增加值4270.18亿元，增长4.0%。人均地区生产总值111031元，增长1.8%，按年平均汇率计算，折合 16507美元。

- 2023年

- 全年全市地区生产总值（GDP)7324.46亿元，地区生产总值增长7.5%左右；地方一般公共预算收入同比增长3.5%左右，同口径增长6.5%左右；固定资产投资增长8.5%以上；规模以上工业增加值增长8.5%左右；社会消费品零售总额增长9%左右；实际利用外资保持平稳发展；海关出口值实现促稳提质；城镇居民人均可支配收入增长6.5%左右；农村居民人均可支配收入增长7.5%左右。

- 项目概况

- 1、参与主体

- 项目名称：南昌市湾里管理局罗亭镇人居环境提升项目。

- 实施单位：湾里管理局罗亭镇人民政府。

- 2、建设地点

- 南昌市湾里管理局罗亭镇。

- 项目位置图（舒支组）

- 3、建设内容及规模

- 本项目为南昌市湾里管理局罗亭镇人居环境提升项目，主要对罗亭镇义坪村舒支新村进行人居环境提升改造，共涉及建筑栋数72栋，户数70户。主要工程建设内容为村庄农村环境整治、村容村貌提升，建设生活垃圾处理设施、广告牌、给水管道、排水管道、弱电管道、强电管道、排水沟及配套基础设施等。

- 项目建设规模：新建沥青路面11419.5㎡、新建给水管道1430m、排水管道5497m、弱电管道6450m、强电管道2697m、增设照明路灯99盏、新增垃圾桶45组（每组3个）、充电桩10个、广告牌17个、排水沟180m，村容村貌提升及配套基础设施。主要工程数量见下表。

主要工程数量表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路基工程 |  |  |  |
| 1 | 路基挖土方 | m3 | 13155.2 |  |
| 2 | 路基填方 | m3 | 12172 |  |
| 3 | 弃土方 | m3 | 983.2 |  |
| 4 | M10浆砌片石边坡防护 | m3 | 1718.3 |  |
| 5 | M10浆砌片石排水沟 | m | 180.0 |  |
| 6 | 台湾青草皮 | m3 | 1492.1 | 含人工培土，斜坡面施工 |
| 二 | 路面工程 |  |  |  |
| 1 | 4.0cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13C) | m2 | 11419.5 |  |
| 2 | 6.0cm厚中粒式沥青混凝土下面层（AC-20C) | m2 | 11419.5 |  |
| 3 | 粘层、涂层、封层 | m2 | 35921.4 |  |
| 4 | 15cm厚水泥（5.0%）稳定碎石基层 | m2 | 9432.7 |  |
| 5 | 20cm厚水泥（5.0%）稳定碎石基层 | m2 | 4182.2 |  |
| 6 | 20cm厚未筛分碎石底垫层 | m2 | 14585.1 |  |
| 7 | 花岗岩侧石（75*15*23cm） | m | 2918.5 |  |
| 8 | 花岗岩平石（75cm*25cm*8cm) | m | 2918.5 |  |
| 三 | 给水管道工程 |  |  |  |
| 1 | PE管DN75 | m | 350 |  |
| 2 | PE管DN50 | m | 1080 |  |
| 3 | 主管闸阀及砖砌井 | 座 | 6 | 含闸阀 |
| 4 | 砖砌入户水表井 | 座 | 70 | 含水表 |
| 四 | 排水工程 |  |  |  |
|  | 雨水管道 |  |  |  |
| 1 | dn200HDPE缠绕增强管（B型） | m | 1340 |  |
| 2 | dn300HDPE缠绕增强管（B型） | m | 969 |  |
| 3 | dn400HDPE缠绕增强管（B型） | m | 241 |  |
| 4 | Dn500HDPE缠绕增强管（B型） | m | 441 |  |
| 5 | 单箅偏沟式雨水口 | 座 | 216 |  |
| 6 | HDPE 700mm一体化成品检查井 | 座 | 25 |  |
| 7 | HDPE 1000mm一体化成品检查井 | 座 | 35 |  |
| 8 | 基坑砂回填 | m3 | 1657.5 |  |
| 9 | 安全网 | 张 | 60 |  |
|  | 污水管道 |  |  |  |
| 8 | dn200HDPE缠绕增强管（B型） | m | 2178 |  |
| 9 | dn300HDPE缠绕增强管（B型） | m | 328 |  |
| 10 | HDPE 630mm 一体化成品检查井 | 座 | 135 |  |
| 11 | 基坑砂回填 | m3 | 1628.9 |  |
| 12 | 安全网 | 张 | 135 |  |
| 五 | 强电管道工程 |  |  | 不含电缆线 |
| 1 | 110MPP管硬塑实壁管 | m | 2697 |  |
| 2 | 125镀锌钢管 | m | 320 |  |
| 3 | 电力检查井（800*800) | 座 | 86 |  |
| 4 | 800KVA变压器 | 台 | 1 |  |
| 六 | 弱电管道工程 |  |  | 不含电缆线 |
| 1 | 110∪-PVC聚氯乙烯硬塑实壁管 | m | 6450 |  |
| 2 | 125镀锌钢管 | m | 632 |  |
| 3 | 电力手孔井（700*900) | 座 | 96 |  |
| 4 | 电力手孔井（900*1200) | 座 | 3 |  |
| 七 | 生活垃圾处理设施 |  |  |  |
| 1 | 垃圾桶 | 组 | 45 |  |
| 2 | 垃圾分类站 | 组 | 4 |  |
| 八 | 广告牌 | 个 | 17 |  |
| 九 | 新能源汽车充电桩 | 个 | 10 | 快充 |
| 十 | 绿化整治工程 |  |  |  |
| 1 | 香樟（杆径14—16cm） | 株 | 353 |  |
| 2 | 八月桂（杆径14—16cm） | 株 | 70 |  |
| 3 | 麦冬（高度15—20cm) | m2 | 3996 |  |
| 4 | 培种植土 | m3 | 1325.6 |  |
| 十一 | 照明工程 |  |  |  |
| 1 | LED庭院灯 | 套 | 99 |  |
| 2 | 接线手孔井 | 座 | 99 |  |
| 十二 | 村容村貌提升及配套基础设施 |  |  |  |
| 1 | 钢筋混凝土挡墙 | m3 | 378.49 |  |
| 2 | 消防救灾设施设备 | 套 | 9 |  |
| 3 | C25水泥砼硬化地面 | m3 | 876.10 |  |
| 4 | C25砼现浇排水盖板沟 | m3 | 991.58 |  |
| 5 | 围墙整治维修 | M2 | 1738 |  |
| 6 | 机动车停车位C20透水砼铺装 | m2 | 648 |  |
| 7 | 非机动车停车棚 | m2 | 130.64 | 成品购置 |
| 8 | 座椅 | 套 | 12 | 成品购置 |
| 9 | 健身器材 | 套 | 5 | 成品购置 |
| 10 | 党建宣传栏 | m2 | 75 | 不锈钢材质 |

- 4、建设期

- 本项目总工期安排为14个月（2024年07月—2025年08月），其中建设工期为11个月（2024年10月—2025年08月）。

- 项目投资估算及资金筹措

- 项目投资估算

- 本项目总投资1782.41万元，其中，工程费用1494.34万元，工程建设其他费用101.61万元，基本预备费127.68万元，建设期利息58.78万元。详见下表：

项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资（万元） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 1723.63 | 96.70% |
| 1.1 | 工程费用 | 1494.34 | 83.84% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 101.61 | 5.70% |
| 1.3 | 基本预备费 | 127.68 | 7.16% |
| 2 | 建设期利息 | 58.78 | 3.30% |
| 3 | 总投资 | 1,782.41 | 100.00% |

- 建设资金筹措方案

- 1、资金来源

- 本项目总投资1782.41万元，其中1425.00万元申请地方政府专项债券，占总投资比例80%，357.41万元由建设单位自筹，占总投资比例20%。

- 债券存续期为30年，从客观、谨慎角度出发，本期拟发行1425万元，30年期债券利率，暂按4.5%进行测算。发行费率收取0.1％。

项目建设资金筹措表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计金额 | 占筹资总额比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目资本金 | 357.41 | 20% |
| 2 | 专项债券 | 1425 | 80% |
| 2.1 | 本期申请债券额度 | 1425 | 80% |
| 合计 |  | 1782.41 | 100% |

- 项目年度投资计划

- 本项目资金使用计划是根据工程建设计划时间和具体工程进度安排，具体使用计划见下表：

项目年度资金使用计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 1,494.34 | 1,222.64 | 271.70 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 101.61 | 94.07 | 7.54 |
| 3 | 预备费 | 127.68 | 104.47 | 23.21 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 1,723.63 | 1,421.18 | 302.45 |

- 注：1、项目建设期11个月。

- 2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在还本付息表中反映。

- 项目预期收益、成本及融资情况

- 预期收入

- 本项目建成后，项目收益主要有以下几块组成：

- 充电桩收入；

- 广告费收入；

- 管网租赁费收入。

- 1、充电桩收入

- 本项目共10新能源充电桩，按0.64元/千瓦时计算成本。参照各地方关于电动汽车服务费收费标准，本项目电动汽车充电桩服务费为1.35元/千瓦时（含电费），每个充电桩日充电时间按0.625小时计算，耗费50.00度电，计算天数为330天，单价每五年增长5%，计费按本项目汽车充电桩经营期第一年负荷率40%，每年递增5%，至60%后各年负荷率保持不变。

- 定价参考依据

- 参考江西省发改委制定的电动汽车充电服务价格收费标准：电动乘用车充电服务价格最高为1.80元/千瓦时（含电价），电动公交车充电服务价格最高为1.26元/千瓦时（含电价）。因项目建设地点在南昌市湾里区充电桩收费取1.35元/千瓦时（含电价）。《江西省发改委关于电动汽车充换电服务费有关问题的通知》表明：对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格。《江西省发展和改革委员会关于调整我省电力价格的通知》（赣发改商价字〔2011〕2690号）中：我省大工业用电在0.64-0.68元/千瓦时。本项目按0.64元/千瓦时计算成本。

- 2、广告费收入

- 本项目广告位总共设置17个。按600元/月估算，一年12个月，广告费单价每5年递增5%。

- 3、管网租赁费收入

- 本项目根据建设单位提供的《管网租赁费协议》文件由租赁单位按月将管网租赁费支付给业主单位，管网租赁费收费标准为180元/米/年/孔计列，共计长度7082米，两端为两孔，首年运营负荷率设计为50%。随着项目运营管理的逐渐成熟逐年增长，运营负荷率年度增长率保守设定为5%，增长至80%后，维持不变。

- 项目自运营期（2026年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

经营收入估算表

单位：万元

| 年份 | 充电桩收入 | 广告费收入 | 管网租赁费收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 4.69 | 12.24 | 127.48 | 144.41 |
| 2027年 | 5.27 | 12.24 | 140.22 | 157.73 |
| 2028年 | 5.86 | 12.24 | 152.97 | 171.07 |
| 2029年 | 6.44 | 12.24 | 165.72 | 184.40 |
| 2030年 | 7.03 | 12.24 | 178.47 | 197.74 |
| 2031年 | 7.72 | 12.85 | 191.21 | 211.78 |
| 2032年 | 7.72 | 12.85 | 203.96 | 224.53 |
| 2033年 | 7.72 | 12.85 | 203.96 | 224.53 |
| 2034年 | 7.72 | 12.85 | 203.96 | 224.53 |
| 2035年 | 7.72 | 12.85 | 203.96 | 224.53 |
| 2036年 | 8.42 | 13.49 | 203.96 | 225.87 |
| 2037年 | 8.42 | 13.49 | 203.96 | 225.87 |
| 2038年 | 8.42 | 13.49 | 203.96 | 225.87 |
| 2039年 | 8.42 | 13.49 | 203.96 | 225.87 |
| 2040年 | 8.42 | 13.49 | 203.96 | 225.87 |
| 2041年 | 9.11 | 14.17 | 203.96 | 227.24 |
| 2042年 | 9.11 | 14.17 | 203.96 | 227.24 |
| 2043年 | 9.11 | 14.17 | 203.96 | 227.24 |
| 2044年 | 9.11 | 14.17 | 203.96 | 227.24 |
| 2045年 | 9.11 | 14.17 | 203.96 | 227.24 |
| 2046年 | 9.90 | 14.88 | 203.96 | 228.74 |
| 2047年 | 9.90 | 14.88 | 203.96 | 228.74 |
| 2048年 | 9.90 | 14.88 | 203.96 | 228.74 |
| 2049年 | 9.90 | 14.88 | 203.96 | 228.74 |
| 2050年 | 9.90 | 14.88 | 203.96 | 228.74 |
| 2051年 | 10.69 | 15.62 | 203.96 | 230.27 |
| 2052年 | 10.69 | 15.62 | 203.96 | 230.27 |
| 2053年 | 10.69 | 15.62 | 203.96 | 230.27 |
| 合计 | 237.11 | 385.01 | 5,443.19 | 6,065.31 |

- 综上三方面的收入来源，项目运营期合计总收入6065.31万元。

- 该建设内容位于乡村振兴美丽宜居示范带，具有显著的推广作用和服务需求，充电桩收入、广告费收入和管网租赁费收入均能取得可观的经济效益、保障收入来源。

- 经营成本

- 运营成本包含外购燃料及动力费、人员工资及福利费、检修维护费、其他费用和税费等。主要经营成本如下：

- 1、外购燃料及动力费：本项目运营所需燃料及动力主要为用水、用电，暂按照年度经营收入的5%计算。

- 2、人员工资及福利费：本项目新增管理及服务人员5人，人均年工资及福利费估算为5.00万元/年，人员年工资及福利费估算为25.00万元，员工工资随着当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，按每5年增长5%计算。

- 3、检修维护费：因本项目设施相对简单，需要维护的工作量较小，修理费用按建安费的0.5%计提，同时在运营期间，每8年更换一波新设备，更新设备主要为充电桩，一次更新费用为31.50万元。

- 4、其他费用：包括管理费等，暂按照年度经营收入的2%计算。

- 5、税费：经营期间税费包括增值税（充电桩收入13%，广告费收入、管网租赁费收入6%）、城建税、教育费附加、地方教育费附加。

- 本项目计算期内总成本估算明细如下：

项目总成本估算表

单位：万元

| 年份 | 税费 | 工资福利费 | 维修费 | 外购燃料及动力 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 9.89 | 25.00 | 7.47 | 7.22 | 2.89 | 52.47 |
| 2027年 | 10.81 | 25.00 | 7.47 | 7.89 | 3.15 | 54.32 |
| 2028年 | 11.73 | 25.00 | 7.47 | 8.55 | 3.42 | 56.17 |
| 2029年 | 12.67 | 25.00 | 7.47 | 9.22 | 3.69 | 58.05 |
| 2030年 | 13.60 | 25.00 | 7.47 | 9.89 | 3.95 | 59.91 |
| 2031年 | 14.57 | 26.25 | 7.47 | 10.59 | 4.24 | 63.12 |
| 2032年 | 15.41 | 26.25 | 7.47 | 11.23 | 4.49 | 64.85 |
| 2033年 | 15.41 | 26.25 | 38.97 | 11.23 | 4.49 | 96.35 |
| 2034年 | 15.41 | 26.25 | 7.47 | 11.23 | 4.49 | 64.85 |
| 2035年 | 15.41 | 26.25 | 7.47 | 11.23 | 4.49 | 64.85 |
| 2036年 | 15.56 | 27.56 | 7.47 | 11.29 | 4.52 | 66.40 |
| 2037年 | 15.56 | 27.56 | 7.47 | 11.29 | 4.52 | 66.40 |
| 2038年 | 15.56 | 27.56 | 7.47 | 11.29 | 4.52 | 66.40 |
| 2039年 | 15.56 | 27.56 | 7.47 | 11.29 | 4.52 | 66.40 |
| 2040年 | 15.56 | 27.56 | 7.47 | 11.29 | 4.52 | 66.40 |
| 2041年 | 15.69 | 28.94 | 38.97 | 11.36 | 4.54 | 99.50 |
| 2042年 | 15.69 | 28.94 | 7.47 | 11.36 | 4.54 | 68.00 |
| 2043年 | 15.69 | 28.94 | 7.47 | 11.36 | 4.54 | 68.00 |
| 2044年 | 15.69 | 28.94 | 7.47 | 11.36 | 4.54 | 68.00 |
| 2045年 | 15.69 | 28.94 | 7.47 | 11.36 | 4.54 | 68.00 |
| 2046年 | 15.86 | 30.39 | 7.47 | 11.44 | 4.57 | 69.73 |
| 2047年 | 15.86 | 30.39 | 7.47 | 11.44 | 4.57 | 69.73 |
| 2048年 | 15.86 | 30.39 | 7.47 | 11.44 | 4.57 | 69.73 |
| 2049年 | 15.86 | 30.39 | 38.97 | 11.44 | 4.57 | 101.23 |
| 2050年 | 15.86 | 30.39 | 7.47 | 11.44 | 4.57 | 69.73 |
| 2051年 | 16.02 | 31.91 | 7.47 | 11.51 | 4.61 | 71.52 |
| 2052年 | 16.02 | 31.91 | 7.47 | 11.51 | 4.61 | 71.52 |
| 2053年 | 16.02 | 31.91 | 7.47 | 11.51 | 4.61 | 71.52 |
| 合计 | 418.52 | 786.43 | 303.66 | 303.26 | 121.28 | 1,933.15 |

- 财务费用

- 本项目债券的还本付息方式为每半年付息，到期一次性还本。计划发行专项债券金额1425.00万元，本期拟发行1425.00万元。从客观、谨慎角度出发，2024年及后续年度债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.01%测算，据此预计专项债券利息合计为1,923.89万元，预计发行费用为1.43万元。自发行之日起30年债券存续期还本付息情况详见下表。

借款还本付息表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 1,425.00 | 1.43 | 32.06 | - | 1,425.00 |
| 2025年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2026年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2027年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2028年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2029年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2030年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2031年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2032年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2033年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2034年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2035年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2036年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2037年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2038年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2039年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2040年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2041年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2042年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2043年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2044年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2045年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2046年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2047年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2048年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2049年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2050年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2051年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2052年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 | - | 1,425.00 |
| 2053年 | 1,425.00 | - | - | 64.13 |  | 1,425.00 |
| 2054年 | 1,425.00 | - | - | 32.06 | 1,425.00 | - |
| 2055年 | - | - | - |  |  | - |
| 合计 |  | 1,425.00 | 1.43 | 1,923.89 | 1,425.00 |  |

- 项目收益抗压能力测试

- 鉴于项目收益预测依赖于一定的假设条件，依据当前的市场状况及数据，对于未来收益和现金流进行预测，未来实现情况存在不确定性，本着保守性原则，对项目收益下行波动情况进行抗压测试，作为衡量项目收益满足本息偿付的可靠性指标。

项目收益与融资平衡表

单位：万元

| - 序号 | - 年份 | - 合计 | - 2024年 | - 2025年 | - 2026年 | - 2027年 | - 2028年 | - 2029年 | - 2030年 | - 2031年 | - 2032年 | - 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 现金流入 | - 7,847.72 | - 1,421.18 | - 361.23 | - 144.41 | - 157.73 | - 171.07 | - 184.40 | - 197.74 | - 211.78 | - 224.53 | - 224.53 |
| - 1 | - 业务活动现金流入 | - 6,065.31 | - - | - - | - 144.41 | - 157.73 | - 171.07 | - 184.40 | - 197.74 | - 211.78 | - 224.53 | - 224.53 |
| - 1.1 | - 财政补贴收入 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - 经营收入 | - 6,065.31 | - - | - - | - 144.41 | - 157.73 | - 171.07 | - 184.40 | - 197.74 | - 211.78 | - 224.53 | - 224.53 |
| - 2 | - 融资活动现金流入 | - 1,425.00 | - 1,425.00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2.1 | - 债券融资款 | - 1,425.00 | - 1,425.00 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | - 其他融资款 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 资本金投入 | - 357.41 | - -3.82 | - 361.23 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 现金流出 | - 7,007.10 | - 1,454.67 | - 366.58 | - 116.60 | - 118.45 | - 120.30 | - 122.18 | - 124.04 | - 127.25 | - 128.98 | - 160.48 |
| - 1 | - 业务活动现金流出 | - 1,933.15 | - - | - - | - 52.47 | - 54.32 | - 56.17 | - 58.05 | - 59.91 | - 63.12 | - 64.85 | - 96.35 |
| - 1.1 | - 运营成本 | - 1,514.63 | - - | - - | - 42.58 | - 43.51 | - 44.44 | - 45.38 | - 46.31 | - 48.55 | - 49.44 | - 80.94 |
| - 1.2 | - 税金支出 | - 418.52 | - - | - - | - 9.89 | - 10.81 | - 11.73 | - 12.67 | - 13.60 | - 14.57 | - 15.41 | - 15.41 |
| - 2 | - 建设投资现金流出 | - 1,723.63 | - 1,421.18 | - 302.45 | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 融资活动现金流出 | - 3,350.32 | - 33.49 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 |
| - 3.1 | - 债券发行费用 | - 1.43 | - 1.43 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - 偿还债券本金 | - 1,425.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3 | - 支付债券利息 | - 1,923.89 | - 32.06 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 |
| - 3.4 | - 偿还其他融资本金 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.5 | - 支付其他融资利息 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 三 | - 当期现金结余 | - 840.63 | - -33.48 | - -5.35 | - 27.81 | - 39.28 | - 50.77 | - 62.22 | - 73.70 | - 84.53 | - 95.55 | - 64.05 |
| - 四 | - 期初现金 | - -- | - - | - -33.48 | - -38.83 | - -11.02 | - 28.26 | - 79.03 | - 141.25 | - 214.95 | - 299.48 | - 395.03 |
| - 五 | - 期末现金 | - -- | - -33.48 | - -38.83 | - -11.02 | - 28.26 | - 79.03 | - 141.25 | - 214.95 | - 299.48 | - 395.03 | - 459.08 |

- 续上表

| - 序号 | - 年份 | - 2034年 | - 2035年 | - 2036年 | - 2037年 | - 2038年 | - 2039年 | - 2040年 | - 2041年 | - 2042年 | - 2043年 | - 2044年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 现金流入 | - 224.53 | - 224.53 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 227.24 | - 227.24 | - 227.24 | - 227.24 |
| - 1 | - 业务活动现金流入 | - 224.53 | - 224.53 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 227.24 | - 227.24 | - 227.24 | - 227.24 |
| - 1.1 | - 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - 经营收入 | - 224.53 | - 224.53 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 225.87 | - 227.24 | - 227.24 | - 227.24 | - 227.24 |
| - 2 | - 融资活动现金流入 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2.1 | - 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | - 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 现金流出 | - 128.98 | - 128.98 | - 130.53 | - 130.53 | - 130.53 | - 130.53 | - 130.53 | - 163.63 | - 132.13 | - 132.13 | - 132.13 |
| - 1 | - 业务活动现金流出 | - 64.85 | - 64.85 | - 66.40 | - 66.40 | - 66.40 | - 66.40 | - 66.40 | - 99.50 | - 68.00 | - 68.00 | - 68.00 |
| - 1.1 | - 运营成本 | - 49.44 | - 49.44 | - 50.84 | - 50.84 | - 50.84 | - 50.84 | - 50.84 | - 83.81 | - 52.31 | - 52.31 | - 52.31 |
| - 1.2 | - 税金支出 | - 15.41 | - 15.41 | - 15.56 | - 15.56 | - 15.56 | - 15.56 | - 15.56 | - 15.69 | - 15.69 | - 15.69 | - 15.69 |
| - 2 | - 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 融资活动现金流出 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 |
| - 3.1 | - 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - 偿还债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3 | - 支付债券利息 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 |
| - 3.4 | - 偿还其他融资本金 |  |  |  |  | - - | - - |  |  |  |  |  |
| - 3.5 | - 支付其他融资利息 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 三 | - 当期现金结余 | - 95.55 | - 95.55 | - 95.34 | - 95.34 | - 95.34 | - 95.34 | - 95.34 | - 63.61 | - 95.11 | - 95.11 | - 95.11 |
| - 四 | - 期初现金 | - 459.08 | - 554.63 | - 650.18 | - 745.52 | - 840.86 | - 936.20 | - 1,031.54 | - 1,126.88 | - 1,190.49 | - 1,285.60 | - 1,380.71 |
| - 五 | - 期末现金 | - 554.63 | - 650.18 | - 745.52 | - 840.86 | - 936.20 | - 1,031.54 | - 1,126.88 | - 1,190.49 | - 1,285.60 | - 1,380.71 | - 1,475.82 |

- 续上表

| - 序号 | - 年份 | - 2045年 | - 2046年 | - 2047年 | - 2048年 | - 2049年 | - 2050年 | - 2051年 | - 2052年 | - 2053年 | - 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 现金流入 | - 227.24 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 230.27 | - 230.27 | - 230.27 | - - |
| - 1 | - 业务活动现金流入 | - 227.24 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 230.27 | - 230.27 | - 230.27 | - - |
| - 1.1 | - 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - 经营收入 | - 227.24 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 228.74 | - 230.27 | - 230.27 | - 230.27 | - - |
| - 2 | - 融资活动现金流入 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2.1 | - 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | - 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 现金流出 | - 132.13 | - 133.86 | - 133.86 | - 133.86 | - 165.36 | - 133.86 | - 135.65 | - 135.65 | - 135.65 | - 1,457.06 |
| - 1 | - 业务活动现金流出 | - 68.00 | - 69.73 | - 69.73 | - 69.73 | - 101.23 | - 69.73 | - 71.52 | - 71.52 | - 71.52 | - - |
| - 1.1 | - 运营成本 | - 52.31 | - 53.87 | - 53.87 | - 53.87 | - 85.37 | - 53.87 | - 55.50 | - 55.50 | - 55.50 | - - |
| - 1.2 | - 税金支出 | - 15.69 | - 15.86 | - 15.86 | - 15.86 | - 15.86 | - 15.86 | - 16.02 | - 16.02 | - 16.02 | - - |
| - 2 | - 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 融资活动现金流出 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 1,457.06 |
| - 3.1 | - 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - 偿还债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - 1,425.00 |
| - 3.3 | - 支付债券利息 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 64.13 | - 32.06 |
| - 3.4 | - 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.5 | - 支付其他融资利息 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 三 | - 当期现金结余 | - 95.11 | - 94.88 | - 94.88 | - 94.88 | - 63.38 | - 94.88 | - 94.62 | - 94.62 | - 94.62 | - -1,457.06 |
| - 四 | - 期初现金 | - 1,475.82 | - 1,570.93 | - 1,665.81 | - 1,760.69 | - 1,855.57 | - 1,918.95 | - 2,013.83 | - 2,108.45 | - 2,203.07 | - 2,297.69 |
| - 五 | - 期末现金 | - 1,570.93 | - 1,665.81 | - 1,760.69 | - 1,855.57 | - 1,918.95 | - 2,013.83 | - 2,108.45 | - 2,203.07 | - 2,297.69 | - 840.63 |
| - 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | - 1.23 |  |  |  |  |  |  |

- 注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.23倍，还本付息资金有充分保障。

- 基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现建设期内所建设资金存在缺口的情况，且项目各年资金余额为正值，满足项目自身收益还本付息的前提下，仍有富余资金，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

- 总体评价

- 本项目基本方案的本息覆盖倍数为1.23，现将项目收入因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统测算，测算结果见压力测试分析表。

项目收益压力测试表

- 单位：人民币万元

| - 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | - -5% | - -3% | - 0% | - 3% | - 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 业务活动现金流入变动后金额 | - 5,762.04 | - 5,883.35 | - 6,065.31 | - 6,247.27 | - 6,368.58 |
| - 业务活动现金流出成本变动后金额 | - 1,836.49 | - 1,875.16 | - 1,933.15 | - 1,991.14 | - 2,029.81 |
| - 利率变动 | - 4.28% | - 4.37% | - 4.50% | - 4.64% | - 4.73% |
| - 利率变动债券利息 | - 1,827.70 | - 1,866.17 | - 1,923.89 | - 1,981.61 | - 2,020.08 |
| - 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| - 偿债资金覆盖倍数变化 | - 1.14 | - 1.18 | - 1.23 | - 1.29 | - 1.32 |
| - 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| - 偿债资金覆盖倍数变化 | - 1.26 | - 1.25 | - 1.23 | - 1.22 | - 1.21 |
| - 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| - 利率变动偿债资金本息覆盖率 | - 1.27 | - 1.26 | - 1.23 | - 1.21 | - 1.20 |

- 经济分析表明，项目在发行专项债期间，项目的本息覆盖倍数为1.23基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，本项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，项目产生的收入所对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目的收益与融资自求平衡情况的分析，项目收益期内可以满足专项债券还本付息的要求。

- 项目风险控制

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

- 1、项目施工或营业风险

- （1）工期

- 影响项目工期的因素众多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

- （2）工程事故

- 工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。在工程施工过程中应在工程事故防范上足够重视。

- 2、相应风险控制措施

- （1）由政府职能部门做好项目规划用地的预留工作，减少拆迁和工程实施难度，从而减少工程投资；

- （2）深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；

- （3）选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

- 1、利率波动风险

- 在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

- 风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（三）影响项目现金流按时还本付息的风险及控制措施

- 1、投资测算不准确风险

- 影响本项目融资平衡的最大风险在于对收入预测，项目建设进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流量测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

- 风险控制措施：本项目现金流测算环节聘请专业团队进行，测算结果较为可靠，且收入和成本数据测算依据较为充分。此外，南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例，以控制项目融资平衡风险。

- 2、资金管理不规范风险

- 本项目专项债券采用按半年付息，到期一次还本的方式还款。如果债券资金挪作他用，项目运营收入没有规范统一管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加还款风险，有损政府声誉及投资人利益。

- 风险控制措施：

- （1）规范用款人账户管理，一个项目对应一个账户，建立专户管理制度。项目收益债的实施主体，应当在银行开立专户，将债券资金、票息收入、偿债资金等纳入专户管理，专款专用，保证按时还本付息，不得用作其他用途。

- （2）规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

- 事前绩效评估

- 项目实施的必要性

- 本项目的建设是改善人居环境、提升城市品质的需要；

- 本项目的建设是落实国家法律法规及政策的需要；

- 本项目的建设是完善城市排水系统，提高人民生活质量的需要；

- 本项目的建设是关注民生、改善民生的需要；

- 本项目建设是生态文明建设的必然要求；

- 本项目的建设是构建和谐村庄的需要。

- 综上所述，罗亭镇人居环境提升符合国家政策要求，符合湾里管理局人民政府的要求，是提高当地村民的生活品质和居住环境的要求，同时，它也可以带动周边地区的发展，促进城市功能的完善和提升。因此本项目的建设不仅是适时的且是十分必要的。

- 项目实施的公益性

- 项目建设有利于城乡统筹发展，任何一个社会要实现经济的可持续增长离不开城乡的协调发展，城市现代化发展到一定阶段必然要向农村扩展，而良好的农村基础设施恰好是城市文明向农村延伸的桥梁。农村基础设施建设有助于推进农村现代化，有助于缩小城乡差距，为广大农村居民参与经济发展过程，分享经济发展的成果创造必要条件。农村基础设施建设将使农村经济和社会事业长期受益，农村经济的发展进而可以扩大全国的市场规模，不断为全国经济增长提供新的空间，提升经济发展水平。

- 本项目的建设服务于整个义坪村舒支新村，对人群的影响较大，改善项目周边受污水、积水的困扰，在一定程度上为当地的经济发展提供良好的生态环境。

- 本项目的实施对提升村庄整体环境及解决路面积水状况有积极的促进作用。将村内道路进行硬化，给排水及照明设施等得到增设方便出行；拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车位等等，居住条件改善了，环境优美了，身心也会愉悦，精神文明建设水平将会自然提升。

- 总之，项目的建设，有利于促进社会效益、间接经济效益和环境效益的协调。

- 项目实施的收益性

- 工程施工过程中，需要大量的人力、物力，提供了大量的就业机会，将在一定程度上增加就业者的收入，改善生活水平，带动和促进地方第三产业的发展；工程所需的水泥、钢筋、木材、柴油等建筑材料的采购和运输，既促进了当地相关行业的发展，又促进了本区运输业的发展。

- 本项目实施后，可产生运营收益，根据测算收入约为6,065.31万元，扣除相关成本，可用于偿债的项目收益为4,132.16万元，满足资金平衡需求。

- 项目建设投资合规性与项目成熟度

- 项目已获得南昌市湾里区发展和改革委员会批复。

- 项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- 项目资金来源及到位可行性

- 项目资金筹措方式由资本金、政府专项债券构成，项目资金筹措方式由资本金、项目专项债构成，其中：资本金357.41万元，占总投资比例20%，本期发行专项债券1425.00万元，占总投资的80%。

- 后续资本金由财政配套落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

- 收入、成本、收益预测的合理性

- 根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内项目营业收入来源主要为充电桩收入、广告费收入和管网租赁费收入等，预计产生运营收入平均216.62万元/年。运营成本包含外购燃料及动力费、人员工资及福利费、检修维护费、其他费用和税费等，预计产生运营成本69.04万元/年。

- 债券存续期收益基本符合市场情况，预测合理性较高。

- 债券资金需求合理性

- 本项目资本金比例20.00%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计3348.89万元。项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.23，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

- 偿债计划可行性和偿债风险点

- 本项目拟申请发行专项债券1425.00万元（本期申请发行专项债券1425.00万元），每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息58.78万元，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

- 项目自2026年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

- 绩效目标合理性

- 本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 项目风险分析

- 投资估算风险

- 诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

- 工程风险

- 项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

- 融资风险

- 资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

- 财务风险

- 防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

- 自然风险

- 本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

- 专项债发行方案

- 发行计划

- 南昌市湾里管理局罗亭镇人居环境提升项目本期申请发行地方政府专项债券1425.00万元（本期申请发行专项债券1425.00万元），期限30年，专项债券融资成本按4.50%估算。

- 发行主体资格

- 根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为湾里管理局罗亭镇人民政府，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

- 发行场所

- 通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

- 信息披露

- 在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

- 总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市青云谱区2024年老旧小区改造项目二期

南昌市财政局

二〇二四年九月

前 言

2024年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府老旧小区改造领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。青云谱区2024年老旧小区改造项目二期拟于本期发行地方政府专项债融资4200.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1.当地情况

南昌市全境以平原为主，东南平坦，西北丘陵起伏，南北长约 112.1公里，东西宽约107.6公里。总面积7402平方公里，平原占35.8%，水域占29.8%，岗地、低丘占34.4%。全市平均海拔25米，城区地势偏低洼，平均海拔22米。西部是西山山脉，最高点梅岭主峰洗药坞，海拔841.4米。根据《建筑抗震设计规范》和《中国地震动参数区划图》的划分，南昌地区的基本地震烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度为0.05g。场地类别为“Ⅱ”类，为抗震有利地段，区域地震稳定性较好。

南昌是一座依山傍水的城市，西枕梅岭西山，赣江穿城而过，两河八湖点缀其中，水域面积达到29.78%，城市绿化良好，空气质量清新，被誉为鄱湖明珠•中国水都。2015年荣获国家森林城市的殊荣。 全市水网密布，赣江、抚河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有军山湖、金溪湖、青岚湖、瑶湖等数百个大小湖泊，市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、碟子湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。城在湖中，湖在城中。

南昌气候湿润温和，属亚热带季风区，雨量充沛，四季分明，春 秋季短，冬夏季长。年平均气温17℃-17.7℃，极端最高气温40.9℃， 极端最低气温-15.2℃。年降雨量1600—1700毫米，降水日为147-157 天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。年日照时间

1723—1820小时，日照率为40%。年平均风速2.3米/秒。年无霜期 251—272天。冬季多偏北风，夏季多偏南风。适合植物、花卉生长， 是营造花园城市的理想地区。南昌市自古就是一座水城，具有“西山东水”的自然地势，是一座名副其实的东方水城，城市因水而发，缘水而兴，南昌市古民谚就有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称。水网密布，赣江、抚河、玉带河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有青岚湖、军山湖、金溪湖、瑶湖、白沙湖、南塘湖等数百个大小湖泊，南昌市市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、碟子湖、孔目湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。

南昌全境最高点梅岭主峰洗药湖中的洗药坞，海拔841.4米。全 境以鄱阳湖平原为主，东南相对平坦，西北为丘陵；全境山、丘、岗、 平原相间，其中岗地低丘占34.4%，水域面积达2204.37㎞²，占29.78%， 在全国省会以上城市中排在前三位。全境以平原为主，占35.8%，东 南相对平坦，西北丘陵起伏，水网密布，湖泊众多。本项目现阶段地质条件均为南昌市通用地质条件，虽然项目场地周边现有民宅等建筑在建设和使用过程中未发现地质条件问题。但是，为保障项目安全施工，建议项目前期实施阶段必须及时做好地质勘察工作，并依据地质勘察结论确定基础形式和选址合理性。

本项目施工条件良好，施工所需的各种材料，诸如钢材、水泥、 砂碎石、砖等，在当地均能采购，运距较短，供应充足。施工用水、 用电都可直接由附近接入，满足项目建设的需要。

2、当地财政收支情况

青云谱区一般公共预算收入实现12.3亿元，增长15.5%。预计地区生产总值390亿元左右，增长9%左右；规上工业增加值增长8%左右；固 固定资产投资增长11%左右；社会消费品零售总额288亿元左右，增长17% 左右；规上服务业营业收入48亿元左右，增长25%左右；城镇居民人均 可支配收入增长7.8%左右；实际利用外资21775万美元左右，增长6.1% 左右。投入5.8亿元，推进博文学校等5所学校建设；新增公办幼儿园4所； 与江西师大、南师附小签约合作；全面落实“双减”政策；连续6年获评“江西省青少年业余训练十强县（市、区）”。与五家省、市级大型综 合医院深度合作，医联体签订全覆盖；投入800万元建成疾控中心PCR 实验室；新增社区卫生服务中心业务用房3400平米。建成嵌入式养老院5家，青英社区获评“全国示范性老年友好型社区”。建成托育机构3家，幼儿园托育位新增700个。建成社区邻里中心13个，提升改造社区活动场所37个，实现“15分钟生活圈”服务全覆盖。青云谱区近三年财政收支明细如下表：（单位：亿元）

| 项目（单位：亿元） | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 339.82 | 401.77 | 443.37 |
| 一般公共预算收入 | 10.64 | 12.29 | 10.78 |
| 政府性基金预算收入 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 政府性基金预算支出 | 2.74 | 4.17 | 5.67 |

（二）项目实施背景

1.党中央高度重视城镇老旧小区改造工作

目前党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。

2015年12月20日，习近平在《中央城市工作会议》会议上指出：要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

2019年7月，印发了《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号）指出：为改善老旧小区居住条件，促进基层党政工作创新，增强群众的获得感、幸福感、安全感。

2020年07月10日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）指出：城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

为深入贯彻党中央有关决策部署，落实2023年《政府工作报告》要求，2023年7月20日，住房城乡建设部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局、体育总局、国家能源局印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。

2.江西省全力支持城镇老旧小区改造工作

2011年，江西省启动城镇老旧小区改造工作，近年来，全省住建系统认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署和省委、省政府的工作要求，将推进城镇老旧小区改造作为重大民生工程和发展工程来抓，通过坚持政府引导、顺应群众期盼、动员群众参与，有力、有序、有效推进城镇老旧小区改造各项工作，取得了积极成效。截至2023年6月底，全省改造城镇老旧小区5776个，惠及群众174.14万户，累计完成投资额410余亿元。

2019年08月27日发布的《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的指导意见》指出：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神和省委十四届六次、七次、八次全会精神，以人民为中心，努力提高保障和改善民生水平，将老旧小区改造纳入保障性安居工程，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

2022年12月12日，江西省住房和城乡建设厅发布的《关于加快推进城中村和老旧房屋改造的指导意见》提出：力争到2025年底，基本完成城市（含县城）建成区范围内的城中村和老旧房屋改造任务，努力打造基础设施基本配套、市容环境干净整洁、居住条件明显改善的新型城市社区，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

2023年2月3日，江西省住房和城乡建设厅发布《关于下达2023年全省保障性安居工程建设工作计划的通知》，公布了2023年江西省老旧小区改造计划。江西省2023年度城镇老旧小区改造新开工目标任务为1245个小区、375652户、25066栋、3718.28万平方米。

3.青云谱区全面支持老旧小区改造工作

青云谱区位于江西省省会——南昌市城区的南部，素有“英雄城 南大门”之称，因境内的“青云谱道院”（即现八大山人纪念馆）而 得名。区域面积约43.2平方公里，人口约32万，辖5个街道（即三店、洪都、徐坊、岱山街道）、1个镇（岱山街道）、1个省级工业园区（昌南工业园区）和1个八大山人梅湖景区，共有73个社区居委会和12个村民居委会。青云谱区自古以来就有“城南胜地、人世蓬岛”之美誉，富含历史人文底蕴的积淀。随着现代都市产业的发展，呈现出四个鲜明特征：青云谱是一个功勋卓著的老工业城区。“一五”“二五”时期，中央和省、市就有洪都机械厂、江西汽车制造厂等25家大中型国有工厂落户青云谱区，是新中国第一架飞机、第一辆轮式拖拉机、第一辆摩托车和第一枚海防导弹的诞生地，是江西工业的摇篮。区内现有江铃集团、洪都集团、南昌印钞厂、南昌亚啤、阳光乳业集团等一批知名制造业企业。

近期，青云谱区全面铺开了对老旧小区改造工作，在改造中倾听民声、注重民意，努力做到老旧小区改造面子与里子并存、既好看又好住。老旧小区主要为公共设施落后，影响居民基本生活，居民改造意愿强烈的且未纳入棚户区改造计划的住宅小区。岱山街道部分区域大多年代久远，房屋破旧、设施老化、公共管理服务落后，小区环境普遍存在脏乱差问题，这些都直接关系到居民的生活品质。同时，生活配套设施以及社区功能都不同程度地存在缺失，跟南昌市创建“美丽南昌·幸福家园”的要求差距较远。

《青云谱区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要把全生命周期管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，深入实施城市功能品质提升行动，建设温情城市、智慧城市、公园城市。老旧小区改造方面，“十四五”期间，青云谱区以岱山街道旧城改造为抓手，进一步推进南莲路周边棚户区改造，因地制宜改造老旧小区和城中村，将老旧小区和城中村改造与城市功能品质提升紧密结合，注重补全老旧小区短板，探索“老小区+新模式”。

坚持先地下、后地上的原则，加强供水、燃气、供热管网建设和老旧管网改造，建设雨污分流排水系统，完善污水和垃圾收集处理设施。优化洪都新城道路交通系统，加强路网衔接连通。加大消防、防洪、排水防涝等基础设施建设和改造力度，提高防灾减灾和应对突发事件能力。完善老旧小区信息基础设施，应用先进信息技术提高城市管理水平，积极稳妥推进智慧城区建设。

完善老旧小区公共服务，优化小区管理，全面完善提升老旧小区的综合配套，提升人民群众的居住环境和幸福指数。根据常住人口数量与结构变化，优化中小学、幼儿园、图书馆、博物馆、体育场馆、医疗卫生机构、公园等公共服务设施布局。采用绿色建筑，对既有建筑加强节能改造，对新建建筑严格按照节能建筑要求进行设计、施工和验收。

为加快推进青云谱区“十四五”期间老旧小区改造工作，解决小区内基础设施陈旧、功能配套不完善、私搭乱建问题突出、各类线路混乱等问题；解决小区内现状道路破损严重，下水道年久失修，排水、照明、绿化、停车等功能薄弱等问题。拟启动青云谱区2024年老旧小区改造项目二期。

- 项目基本情况

项目名称：南昌市青云谱区2024年老旧小区改造项目二期

建设单位：青云谱区城市管理和综合执法局

建设内容：

本项目共涉及4个街道、9个社区、11个老旧小区，共55栋，居民户数1878户，建筑面积16.567万平方米。

表1-1 老旧小区改造数量明细表

| 序号 | 分类 | 社区数 （个） | 居民户数 （户） | 楼栋数 （栋） | 建筑面积 （万平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岱山街道 | 1 | 640 | 23 | 2.8 |
| 2 | 三家店街道 | 1 | 78 | 2 | 0.65 |
| 3 | 京山街道 | 1 | 50 | 1 | 0.5 |
| 4 | 徐家坊街道 | 6 | 1110 | 29 | 12.617 |
|  | 合计 | 9 | 1878 | 55 | 16.567 |

主要建设内容：包括社区市政改造、社区建筑改造、室外环境工程、智能化改造及1+5+X邻里中心建设等提升改造。

（1）小区内市政改造包括：小区内强弱电管网、架空管线改造、给水管网、雨污管网、室外消防、弱电埋地铺设、燃气埋地铺设、化粪池改造、道闸安装、汽车充电桩安装、电动车充电棚安装、电梯加装、老化电梯维修等内容；

（2）建筑改造包括：建筑外立面清理粉刷、违章搭建建筑拆除、楼道粉刷、楼道灯安装、部分屋面修缮、空调外机罩、铝合金窗替换、危房防护加固、小区附属设施改造；

（3）室外环境工程：小区内及周边道路和背街小巷、停车位、安装路灯、公共晾衣架、公共座椅、广场修建、景观绿化、庭院水泥硬化、环保垃圾箱、户外休息座椅、指示导向系统、儿童游乐设施、户外健身设施、花池、树池、其他景观小品等内容；

（4）智能化改造包括：小区监控系统、电控对讲系统、停车管理系统、物业联网管理等内容；

（5）“1+5+X”邻里中心建设，本项目主要是配套建设社区养老中心、社区卫生站、邻里生鲜便利站、文化活动中心、邻里中心、社区议事厅、社区书吧、其他活动空间。

项目建设期：2024年5月至2024年12月，共7个月。开竣工时间为2024年5月—2024年12月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.估算编制依据

1、本工程可研图纸及说明。

2、江西省住房和城乡建设厅赣建价[2017]7号颁布的《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、《江西省市政工程及园林工程费用定额》（2006版）

3、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省园林工程消耗量定额及单价估算表》（2006）。

4、人工工日单价执行赣建价（2020）5号；

5、江西省住房和城乡建设厅赣建价〔2019〕1号《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》。

6、《南昌市建设工程造价信息》2023年第9期发布的市场价，主要材料采用市场价及厂家询价。

7、工程建设其他费用

（1）建设单位管理费：项目单位管理费按照财建[2016]504号文件，按照80%执行；

（2）前期工作费：参照执行“计价格［1999］1283号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的60%计取；

（3）勘察费：参照执行“计价格[2002]10号”标准，投资5000万元以上（含）按80%计取；

（4）设计费：参照执行“计价格[2002]10号”标准，投资5000万元以上（含）按80%计取；

（5）工程监理费：参照执行“发改价格[2007]670号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的70%计取；

（6）招标代理费：执行“发改价格[2011]534号”标准，并下浮20%计取；

（7）工程造价咨询服务费：执行“赣价协[2015]9号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的70%计取；

（8）施工图审查费：执行“赣价房字〔2000〕6号”标准，按70%计取；

（9）环境影响评估费：执行“建标〔2011〕1号、计价格[2002]125号”标准；

（10）工程保险费用：按照工程费的1%计取；

（11）场地准备及临时设施费：执行“建标〔2011〕1号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的60%计取。

2.估算总额

投资估算：2024年江西省南昌市青云谱区2024年老旧小区改造二期项目建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌市青云谱区发展和改革委员会《关于对南昌市青云谱区 2024年老旧小区改造二期项目可行性研究报告的函复》（青发改字〔2023〕75号），批复总投资额10937.48万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市青云谱区城市管理和综合执法局 | 南昌市青云谱区2024年老旧小区改造二期项目 | 10,712.48 | 94.50 | 4.80 | 10,811.78 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌市青云谱区城市管理和综合执法局申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年计划发行 |
| 1 | 10,811.78 | 6,611.78 | 4,200.00 | 4,200.00 |

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

# 本次资金筹措遵循以下原则：

# （1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能（资本金来源、已有融资（或有）及后续融资请逐一说明）；

# （2）发行地方政府专项债券进行融资（如存在分期发行计划请与项目单位提供融资计划佐证材料、财务评估报告及政府相关单位明确）。

2.资金筹措方案

# 考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

# 项目投资估算：本项目估算总投资10,811.78万元，其中：自筹资金6,611.78万元，占总投的61.15%，申请专项债资金项目4,200.00万元，占总投的38.85%。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入测算

（1）小区物业收入

项目共改造老旧小区16.567万平方米。第一年物业管理单价暂定为0.7元/㎡·月（8.4元/㎡·年）。物业管理费参照《江西省发展改革委关于公布〈江西省政府定价经营服务性收费目录清单〉的通知》（赣发改收费〔2019〕1032号）的标准收费，保障性住房物业服务收费：0.2-1.65元/月·㎡，本老旧小区按0.7元/㎡·月计，则第一年物业管理费按年计算为8.4元/㎡·年，每3年上浮5%。因项目地点群众基础后，为南昌老城区，入住率高，老旧小区首年按入住率85%计，每2年上浮5%，从第六年开始保持不变。

（2）邻里生鲜便利站租赁收入

本项目共设邻里生鲜便利站1处共800平方米。项目建成后。第一年租赁价格暂定为65元/㎡·月（780元/㎡·年），运营期邻里生鲜便利站租赁总收入为2125.91万元。

邻里生鲜便利店租金主要参照南昌市青云谱区周边同类型商铺的租金为主要依据，第一年租赁价格暂定为65元/㎡·月（780元/㎡·年），每3年上浮5%。

（3）社区卫生站租赁收入

本项目共设社区卫生站1处共800平方米。项目建成后。第一年租赁价格暂定为65元/㎡·月（780元/㎡·年），运营期社区卫生站租赁总收入为2125.91万元。社区卫生站租金主要参照南昌市青云谱区周边同类型商铺的租金为主要依据，第一年租赁价格暂定为65元/㎡·月（780元/㎡·年），每3年上浮5%。

（4）广告收入

本项目可提供大型广告位27个，参考南昌市社区广告位市场租赁价格14800元/月，保守起见，本项目广告位租赁价格定为5000元/月/个（收费标准每三年调价一次，价格上调5%），小于市场价格，招租率60%。

（5）停车位收入

本项目共新设700个停车位，运营期停车总收入为6934.22万元。本项目建议停车场自建成后进行分区分时收费管理，收费类型分临时停车与包月停车。

包月停车：根据比对同类项目数据及经济发展情况和汽车保有量，以及考虑小区户数与停车位的比为2.68:1，预估项目建成投入使用后包月车位数占总车位数的60%，包月停车按240元/月计算。

本项目按一类区域标准计算临时停车收入，临时停车首停取平均4元/小时，超过15分钟不足1小时按1小时计费，1小时后每超过一小时加收1元。根据比对同类项目数据及经济发展情况和汽车保有量，预估项目建成投入使用后临时停车白天周转率为2次/车位/天，晚上周转率为1次/车位/天。停车场收入计算表详见下表：

停车位首年停车位收入测算表

| 停车类型 | 停车时段 | 包月收费（元/月） | 首停收费（元） | 首停后每小时收费（元） | 停车周转率 | 停车位总数 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包月 | 全天 | 240 |  |  |  | 420 |  |
| 临时停车 | 白天 |  | 4 | 1 | 2 | 280 | 使用率按照5%逐年递增至65% |
|  | 晚上 |  | 4 | 1 | 1 | 280 | 使用率按照5%逐年递增至45% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 700 |  |

（6）充电桩收入

项目建成后设置充电桩450个，项目初始阶段第一年充电桩使用率按25%计算，之后每两年增长5%，直至50%使用率后保持不变。根据《江西省发展改革委关于电动汽车充换电服务费有关问题的通知》（赣发改商价〔2014〕1309号），经营性集中式充换电设施充电服务费，上限标准暂定为每千瓦时2.36元（含电费），由于当地目前还没制定电动汽车充换电服务费价格，根据周边设区市的收费标准，本项目充电按每千瓦时2.30元（含电费）计算，江西省工商业用电收费平均为0.60元/千瓦时，扣除电费后的服务费为1.70元/千瓦时，本项目考虑当地充电桩使用价格情况采取1.2元/度，同时根据国民经济和社会发展的现状及物价增长的速度，收费标准每三年调价一次，价格上调5%。

充电服务费按1.2元/度，充满（可跑500公里）耗电60度，其中充电桩使用周转率按0.45次计，经计算单个充电桩单日收费按32.4元/天，单个年充电桩收入按12826元/个·年计算。

南昌市青云谱区城市管理和综合执法局综合考虑适度增长因素，保守预测了2025—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

经营收入根据初拟收入测算表，估算本项目计算期内总营业收入为28384.87万元。具体详见附表：

| 年份 | 小区物业收入 | 邻里生鲜便利站租赁收入 | 社区卫生站租赁收入 | 广告收入 | 停车位收入 | 充电桩收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 118.29 | 62.40 | 62.40 | 97.20 | 176.15 | 133.04 | 649.48 |
| 2026年 | 118.29 | 62.40 | 62.40 | 97.20 | 182.28 | 133.04 | 655.61 |
| 2027年 | 125.25 | 62.40 | 62.40 | 97.20 | 188.42 | 159.65 | 695.32 |
| 2028年 | 131.51 | 65.52 | 65.52 | 102.06 | 201.12 | 167.63 | 733.36 |
| 2029年 | 131.51 | 65.52 | 65.52 | 102.06 | 201.12 | 195.57 | 761.30 |
| 2030年 | 131.51 | 65.52 | 65.52 | 102.06 | 201.12 | 195.57 | 761.30 |
| 2031年 | 138.07 | 68.80 | 68.80 | 107.24 | 213.27 | 234.69 | 830.87 |
| 2032年 | 138.07 | 68.80 | 68.80 | 107.24 | 213.27 | 234.69 | 830.87 |
| 2033年 | 138.07 | 68.80 | 68.80 | 107.24 | 213.27 | 264.02 | 860.20 |
| 2034年 | 144.93 | 72.24 | 72.24 | 112.59 | 225.62 | 277.22 | 904.84 |
| 2035年 | 144.93 | 72.24 | 72.24 | 112.59 | 225.62 | 308.03 | 935.65 |
| 2036年 | 144.93 | 72.24 | 72.24 | 112.59 | 225.62 | 308.03 | 935.65 |
| 2037年 | 152.23 | 75.85 | 75.85 | 118.26 | 238.16 | 323.43 | 983.78 |
| 2038年 | 152.23 | 75.85 | 75.85 | 118.26 | 238.16 | 323.43 | 983.78 |
| 2039年 | 152.23 | 75.85 | 75.85 | 118.26 | 238.16 | 323.43 | 983.78 |
| 2040年 | 159.84 | 79.64 | 79.64 | 124.25 | 250.91 | 339.60 | 1,033.88 |
| 2041年 | 159.84 | 79.64 | 79.64 | 124.25 | 250.91 | 339.60 | 1,033.88 |
| 2042年 | 159.84 | 79.64 | 79.64 | 124.25 | 250.91 | 339.60 | 1,033.88 |
| 2043年 | 167.89 | 83.62 | 83.62 | 130.41 | 263.87 | 356.58 | 1,085.99 |
| 2044年 | 167.89 | 83.62 | 83.62 | 130.41 | 263.87 | 356.58 | 1,085.99 |
| 2045年 | 167.89 | 83.62 | 83.62 | 130.41 | 263.87 | 356.58 | 1,085.99 |
| 2046年 | 176.24 | 87.80 | 87.80 | 136.89 | 277.07 | 374.41 | 1,140.21 |
| 2047年 | 176.24 | 87.80 | 87.80 | 136.89 | 277.07 | 374.41 | 1,140.21 |
| 2048年 | 176.24 | 87.80 | 87.80 | 136.89 | 277.07 | 374.41 | 1,140.21 |
| 2049年 | 185.04 | 92.19 | 92.19 | 143.69 | 290.50 | 393.13 | 1,196.74 |
| 2050年 | 185.04 | 92.19 | 92.19 | 143.69 | 290.50 | 393.13 | 1,196.74 |
| 2051年 | 185.04 | 92.19 | 92.19 | 143.69 | 290.50 | 393.13 | 1,196.74 |
| 2052年 | 194.28 | 96.80 | 96.80 | 150.82 | 302.82 | 412.79 | 1,254.31 |
| 2053年 | 194.28 | 96.80 | 96.80 | 150.82 | 302.82 | 412.79 | 1,254.31 |
| 合计 | 4,517.64 | 2,257.78 | 2,257.78 | 3,519.41 | 7,034.05 | 8,798.21 | 28,384.87 |

（二）项目运营成本测算

因项目采用物业管理、出租的模式经营，因此本项目营业成本费用主要包括：工资与福利、固定资产折旧及摊销、维修费用、财务费用、管理费用、办公用品、广告支出等。

（1）工资与福利

本项目新增劳动定员为40（可适当增加）人，其中管理人员4人（包含总经理，负责项目的运营管理及公司日常管理），项目运维人员6人（包含普通运维人员，管理各老旧小区物业、停车场的运营管理），安保、清洁人员30人（清洁员工共19人，安保人员11人）。参考青云谱区近三年各个老旧小区工作人员工资水平以及综合本项目基本情况，本项目管理人员人均工资取6000元/月，运维人员人均工资取4000元/月，安保、清洁人员人均工资取2500元/月。福利费按照工资总额的14%计取，工资涨幅按照每三年5%的涨幅增长。

（2）运营维护费及日常经费

运营维护费主要包含运营过程中的照明、排烟、排污、通风及维修保养等，按6元/平方米·年计，小区数量为16.567万平方米，首年运营维护费为99.40万元，每3年考虑5%的增长率。

其他费用主要为日常经费，日常经费按运营维护费10%计，主要为办公经费、招待费、差旅费等。经计算首年日常经费为9.94万元，每3年考虑5%的增长率。

（3）充电桩的运营成本和更新迭代成本

充电桩更新迭代成本按照充电桩年折旧费用计取，设备折旧年限为10年，充电桩更新迭代成本为15.75万元/年；充电桩的运营成本按照折旧费用的30%计取，每3年考虑5%的增长率。

（4）税费

项目小区物业收入、广告收入按6%增值税税率计算，邻里生鲜便利站租赁收入、社区卫生站租赁收入、停车收入按9%增值税税率计算，充电桩收入按13%增值税税率计算。项目城市维护建设税按增值税的5%计算，教育费附加税按增值税的3%计算，地方教育费附加税按增值税的2%计算，印花税按租金收入的0.1%计算，房产税按租金收入的12%计算。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 税费 | 工资及福利费 | 运营及维护费 | 充电桩的更新迭代成本 | 充电桩的运营成本 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 78.03 | 168.26 | 99.40 | 15.75 | 4.73 | 9.94 | 376.11 |
| 2026年 | 78.62 | 168.26 | 99.40 | 15.75 | 4.73 | 9.94 | 376.70 |
| 2027年 | 83.49 | 168.26 | 99.40 | 15.75 | 4.73 | 9.94 | 381.57 |
| 2028年 | 88.00 | 176.68 | 104.37 | 16.54 | 4.96 | 10.44 | 400.99 |
| 2029年 | 91.99 | 176.68 | 104.37 | 16.54 | 4.96 | 10.44 | 404.98 |
| 2030年 | 91.99 | 176.68 | 104.37 | 16.54 | 4.96 | 10.44 | 404.98 |
| 2031年 | 101.00 | 185.59 | 109.59 | 17.37 | 5.21 | 10.96 | 429.72 |
| 2032年 | 101.00 | 185.59 | 109.59 | 17.37 | 5.21 | 10.96 | 429.72 |
| 2033年 | 105.19 | 185.59 | 109.59 | 17.37 | 5.21 | 10.96 | 433.91 |
| 2034年 | 110.62 | 195.01 | 115.07 | 18.24 | 5.47 | 11.51 | 455.92 |
| 2035年 | 115.02 | 195.01 | 115.07 | 18.24 | 5.47 | 11.51 | 460.32 |
| 2036年 | 115.02 | 195.01 | 115.07 | 18.24 | 5.47 | 11.51 | 460.32 |
| 2037年 | 120.90 | 204.65 | 120.82 | 19.15 | 5.75 | 12.08 | 483.35 |
| 2038年 | 120.90 | 204.65 | 120.82 | 19.15 | 5.75 | 12.08 | 483.35 |
| 2039年 | 120.90 | 204.65 | 120.82 | 19.15 | 5.75 | 12.08 | 483.35 |
| 2040年 | 127.04 | 214.8 | 126.86 | 20.11 | 6.03 | 12.69 | 507.53 |
| 2041年 | 127.04 | 214.8 | 126.86 | 20.11 | 6.03 | 12.69 | 507.53 |
| 2042年 | 127.04 | 214.8 | 126.86 | 20.11 | 6.03 | 12.69 | 507.53 |
| 2043年 | 133.42 | 225.51 | 133.20 | 21.12 | 6.34 | 13.32 | 532.91 |
| 2044年 | 133.42 | 225.51 | 133.20 | 21.12 | 6.34 | 13.32 | 532.91 |
| 2045年 | 133.42 | 225.51 | 133.20 | 21.12 | 6.34 | 13.32 | 532.91 |
| 2046年 | 140.09 | 236.73 | 139.86 | 22.18 | 6.65 | 13.99 | 559.50 |
| 2047年 | 140.09 | 236.73 | 139.86 | 22.18 | 6.65 | 13.99 | 559.50 |
| 2048年 | 140.09 | 236.73 | 139.86 | 22.18 | 6.65 | 13.99 | 559.50 |
| 2049年 | 147.06 | 248.57 | 146.85 | 23.29 | 6.99 | 14.69 | 587.45 |
| 2050年 | 147.06 | 248.57 | 146.85 | 23.29 | 6.99 | 14.69 | 587.45 |
| 2051年 | 147.06 | 248.57 | 146.85 | 23.29 | 6.99 | 14.69 | 587.45 |
| 2052年 | 154.18 | 260.9 | 154.19 | 24.45 | 7.34 | 15.42 | 616.48 |
| 2053年 | 154.18 | 260.9 | 154.19 | 24.45 | 7.34 | 15.42 | 616.48 |
| 合计 | 3,473.86 | 6,089.20 | 3,596.44 | 570.15 | 171.07 | 359.70 | 14,260.42 |

2024年江西省南昌市青云谱区2024年老旧小区改造二期项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4：

表3-4  2024年江西省南昌市青云谱区2024年老旧小区改造二期项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 39,196.65 | 10,811.78 | 649.48 | 655.61 | 695.32 | 733.36 | 761.30 | 761.30 | 830.87 | 830.87 | 860.20 | 904.84 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 28,384.87 | - | 649.48 | 655.61 | 695.32 | 733.36 | 761.30 | 761.30 | 830.87 | 830.87 | 860.20 | 904.84 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 28,384.87 | - | 649.48 | 655.61 | 695.32 | 733.36 | 761.30 | 761.30 | 830.87 | 830.87 | 860.20 | 904.84 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 4,200.00 | 4,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 4,200.00 | 4,200.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,611.78 | 6,611.78 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 34,846.26 | 10,810.34 | 565.11 | 565.70 | 570.57 | 589.99 | 593.98 | 593.98 | 618.72 | 618.72 | 622.91 | 644.92 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 14,260.42 | - | 376.11 | 376.70 | 381.57 | 400.99 | 404.98 | 404.98 | 429.72 | 429.72 | 433.91 | 455.92 |
| 1.1 | 运营成本 | 10,786.56 | - | 298.08 | 298.08 | 298.08 | 312.99 | 312.99 | 312.99 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 345.30 |
| 1.2 | 税金支出 | 3,473.86 | - | 78.03 | 78.62 | 83.49 | 88.00 | 91.99 | 91.99 | 101.00 | 101.00 | 105.19 | 110.62 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 10,712.48 | 10,712.48 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 9,873.36 | 97.86 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 3.36 | 3.36 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 4,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 5,670.00 | 94.50 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 4,350.39 | 1.44 | 84.37 | 89.91 | 124.75 | 143.37 | 167.32 | 167.32 | 212.15 | 212.15 | 237.29 | 259.92 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 1.44 | 85.81 | 175.72 | 300.47 | 443.84 | 611.16 | 778.48 | 990.63 | 1,202.78 | 1,440.07 |
| 五 | 期末现金 | -- | 1.44 | 85.81 | 175.72 | 300.47 | 443.84 | 611.16 | 778.48 | 990.63 | 1,202.78 | 1,440.07 | 1,699.99 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 935.65 | 935.65 | 983.78 | 983.78 | 983.78 | 1,033.88 | 1,033.88 | 1,033.88 | 1,085.99 | 1,085.99 | 1,085.99 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 935.65 | 935.65 | 983.78 | 983.78 | 983.78 | 1,033.88 | 1,033.88 | 1,033.88 | 1,085.99 | 1,085.99 | 1,085.99 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 935.65 | 935.65 | 983.78 | 983.78 | 983.78 | 1,033.88 | 1,033.88 | 1,033.88 | 1,085.99 | 1,085.99 | 1,085.99 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 649.32 | 649.32 | 672.35 | 672.35 | 672.35 | 696.53 | 696.53 | 696.53 | 721.91 | 721.91 | 721.91 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 460.32 | 460.32 | 483.35 | 483.35 | 483.35 | 507.53 | 507.53 | 507.53 | 532.91 | 532.91 | 532.91 |
| 1.1 | 运营成本 | 345.30 | 345.30 | 362.45 | 362.45 | 362.45 | 380.49 | 380.49 | 380.49 | 399.49 | 399.49 | 399.49 |
| 1.2 | 税金支出 | 115.02 | 115.02 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 133.42 | 133.42 | 133.42 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 286.33 | 286.33 | 311.43 | 311.43 | 311.43 | 337.35 | 337.35 | 337.35 | 364.08 | 364.08 | 364.08 |
| 四 | 期初现金 | 1,699.99 | 1,986.32 | 2,272.65 | 2,584.08 | 2,895.51 | 3,206.94 | 3,544.29 | 3,881.64 | 4,218.99 | 4,583.07 | 4,947.15 |
| 五 | 期末现金 | 1,986.32 | 2,272.65 | 2,584.08 | 2,895.51 | 3,206.94 | 3,544.29 | 3,881.64 | 4,218.99 | 4,583.07 | 4,947.15 | 5,311.23 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,140.21 | 1,140.21 | 1,140.21 | 1,196.74 | 1,196.74 | 1,196.74 | 1,254.31 | 1,254.31 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,140.21 | 1,140.21 | 1,140.21 | 1,196.74 | 1,196.74 | 1,196.74 | 1,254.31 | 1,254.31 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,140.21 | 1,140.21 | 1,140.21 | 1,196.74 | 1,196.74 | 1,196.74 | 1,254.31 | 1,254.31 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 748.50 | 748.50 | 748.50 | 776.45 | 776.45 | 776.45 | 805.48 | 805.48 | 4,294.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 559.50 | 559.50 | 559.50 | 587.45 | 587.45 | 587.45 | 616.48 | 616.48 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 419.41 | 419.41 | 419.41 | 440.39 | 440.39 | 440.39 | 462.30 | 462.30 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | 140.09 | 140.09 | 140.09 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | 154.18 | 154.18 | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 4,294.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,200.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 94.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 391.71 | 391.71 | 391.71 | 420.29 | 420.29 | 420.29 | 448.83 | 448.83 | -4,294.50 |
| 四 | 期初现金 | 5,311.23 | 5,702.94 | 6,094.65 | 6,486.36 | 6,906.65 | 7,326.94 | 7,747.23 | 8,196.06 | 8,644.89 |
| 五 | 期末现金 | 5,702.94 | 6,094.65 | 6,486.36 | 6,906.65 | 7,326.94 | 7,747.23 | 8,196.06 | 8,644.89 | 4,350.39 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.43倍，还本付息资金有充分保障。

（五）项目资金测算平衡表

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表3-5：

表3-5      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -8% | -5% | 0% | 5% | 8% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 26,114.08 | 26,965.63 | 28,384.87 | 29,804.11 | 30,655.66 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 13,119.59 | 13,547.40 | 14,260.42 | 14,973.44 | 15,401.25 |
| 利率变动 | 4.14% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.86% |
| 利率变动债券利息 | 5,216.40 | 5,386.50 | 5,670.00 | 5,953.50 | 6,123.60 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.20 | 1.29 | 1.43 | 1.57 | 1.66 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.36 | 1.32 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.50 | 1.47 | 1.43 | 1.39 | 1.37 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.43倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

四、项目风险分析

1、市场风险

该项目属于公益性项目，不存在市场风险。

2、技术风险

国内已经有很多成功的类似项目，不存在技术上的困难，风险很小。

3、工程风险

工程风险主要包括方案、工程地址、施工与工期等存在各种不确定性给项目带来的风险。该项目属于老旧小区改造，项目的工程风险很小，主要是施工队伍的选择，施工质量的保证，以及施工条件的变化等。

4、环境影响风险

项目在施工和运营期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，土壤水循环受到影响，相应的生物链随之发生一定的改变，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。营运期间，汽车排放废气，产生噪声，对大气环境和声环境造成一定污染。

5、组织机构风险

项目机构方面的风险主要是指项目组织设置方案不适应本项目的建设或运营，项目责任人、企业管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。由于学校有完善的领导班子，所以项目施工组织、管理及将来的运营上不存在问题。

6、投资估算风险

投资估算的风险主要来源工程方案的变动导致的工程量的增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高。

7、社会影响风险

社会风险是指项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。该项目实施，可以改善小区生活环境。该项目的社会风险较小。

五、事前绩效评价

（1）必要性

1、国城镇老旧小区改造工作正全力推进中。7月23日，住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部召开全国城镇老旧小区改造工作推进会，贯彻落实党中央、国务院决策部署，学习宣传贯彻近日出台的《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，部署全面推进城镇老旧小区改造工作。根据要求，到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区的改造任务。

2、新旧小区改造始于2007年，彼时的老旧小区改造重心主要聚焦棚户区和危旧房。随着2015年底中央城市工作会议明确，要加快老旧小区改造后，老旧小区的综合整治工作明显进入加速阶段。2017年底，住建部明确在广州、厦门等15个城市开展老旧小区改造试点，截至2018年底，试点城市已改造老旧小区106个，惠及5.9万户居民；2019年4月，住建部等三部门联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，首次将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程，给予中央补助资金支持。同年10月，住建部进一步确定在“两省七市”开始第二轮老旧小区改造试点。2019年12月召开的中央经济工作会议，将“加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造”列入2020年重点工作。2020年4月17日召开的中共中央政治局会议强调，要积极扩大有效投资，实施老旧小区改造。

3、业内人士指出，通过老旧小区改造，小区设施设备陈旧、功能配套不全、物业管理缺失、小区环境脏乱差等群众反映强烈的城市管理“顽疾”可以得到解决，从而有效缓解城市管理的各种矛盾，助力居民生活环境和设施得到根本提升。南昌市于2016年底启动了“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治工程，着力提升城市功能与品质，坚持“尽力而为、量力而行、因地制宜、尊重民意”的原则，扎实推进城镇老旧小区改造。

（2）公益性

建设周边基础配套设施，带动附近居民就业，促进地区经济发展。

（3）收益性

本项目主要收入包括小区物业、邻里生鲜便利站租赁、社区卫生站租赁、广告、停车、充电桩的收入，预计本项目建成投产经营后，运营期年均营业收入为997.94万元。

2、项目建设合规性与项目成熟度

项目建设期有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分发行政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

项目资本金会根据项目进度陆续到位。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计28,384.87万元，运营现金流出合计14,260.42万元，债券存续期内债券本金与利息合计9,870.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.43倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

5、项目偿债计划可行性和偿债风险

本期拟申请发行30年期专项债券4200.00万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

6、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预【2020】10号事前绩效评估管理办法相关原则并结合本项目特点。按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价目标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为青云谱区住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划：青云谱区2024年老旧小区改造项目二期申请发行地方政府专项债券4200万元，期限30年。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年xx月xx日，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，青云谱区2024年老旧小区改造项目二期通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，青云谱区2024年老旧小区改造项目二期可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

青云谱区城市水环境治理雨污合流制区域二期工程实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

目 录

一、 项目基本情况	2

（一） 项目实施背景	2

（二） 项目所在区域情况	2

（三） 项目概况	4

二、 项目投资估算及资金筹措	5

（一） 项目投资估算	5

（二） 建设资金筹措方案	5

三、 项目预期收益、成本及融资情况	7

（一） 预期收入	7

（二） 税费	10

（三） 经营成本	10

（四） 财务费用	11

（五） 项目收益与融资平衡分析	13

（六） 压力测试	19

（七） 总体评价	19

四、 项目风险控制	21

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	21

（二）影响项目收益的风险及控制措施	22

（三）影响项目现金流按时还本付息得风险及控制措施	22

五、 事前绩效评估	23

（一） 项目实施的必要性	23

（二） 项目实施的公益性	24

（三）项目实施的收益性	25

（四）建设投资合规性与项目成熟度	25

（五）资金来源及到位可行性	25

（六）收入、成本、收益预测的合理性	25

（七）债券资金需求合理性	26

（八）偿债计划可行性和偿债风险点	26

（九）绩效目标合理性	26

六、 专项债发行方案	26

（一）发行主体资格	26

（二）发行计划	26

（三）发行场所	27

（四）信息披露	27

- 项目基本情况

- 项目实施背景

2021年6月国家发展改革委住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，规划的主要目标提出“到 2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。”

南昌市作为江西省省会城市，长江中游地区重要的中心城市，近年来积极响应国家和江西省的要求，投入了大量的人力、物力和财力进行水体污染防治、消除水体黑臭、城区污水全收集全处理达标整治、水系综合整治等民生环境工程，取得了良好的环境和社会效益，全市建成区基本消除了黑臭水体，污水收集处理率显著提高，水环境持续改善，正迈向环境优美的现代文明花园英雄城市。

为进一步深入贯彻习近平生态文明思想，加强生态环境保护，全面提升污水收集处理及资源化利用能力水平，响应三部委“三年行动方案”及“十四五规划”，完成江西省提质增效三年行动总体目标，持续提高南昌市水环境水平，彻底整改环保督察案例曝光问题，深入打好水环境整治攻坚战，市政府相关部门先后下发了《南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案》《南昌市排水单元达标工作实施方案》等文件，并成立南昌市城市水环境治理攻坚行动指挥部，负责统筹城区水环境综合整治工作。整治工作主要内容为：各行政区结合现状路网、小区红线、地块属性、排水系统等资料，将各自整改区域内的城中村、居住小区、企业、事业单位以及工业等划分成若干单元，对本工程区域内污水管网逐个排查整改。

根据上述文件，为提升区域水环境，青云谱区计划对全区进行污水管网整治工程，并按年度计划于2022-2024年内分三年实施完成。本次编制的项目建议书为2024年度计划。

青云谱区本次整治范围为，洪城路、解放西路以南，新溪桥南路、何坊西路以北，京山北路、井冈山大道以东，五干渠以西围合区域及南昌大道以南（青云谱区辖区）区域，面积15.1km²。

- 项目所在区域情况

- 所在区域基本情况

青云谱区位于江西省省会——南昌市城区的南部，素有“英雄城南大门”之称，因境内的“青云谱道院”（即现八大山人纪念馆）而得名。区域面积约43.2平方公里，人口约32万，辖5个街道（即三店、洪都、徐坊、京山、岱山街道）、1个镇（青云谱镇）、1个新经济产业集聚区和1个八大山人梅湖景区，共有73个社区居委会和12个村民居委会。青云谱区自古以来就有“城南胜地、人世蓬岛”之美誉，富含历史人文底蕴的积淀。随着现代都市产业的发展，呈现出四个鲜明特征：青云谱是一个功勋卓著的老工业城区。“一五”“二五”时期，中央和省、市就有洪都机械厂、江西汽车制造厂等25家大中型国有工厂落户青云谱区，是新中国第一架飞机、第一辆轮式拖拉机、第一辆摩托车和第一枚海防导弹的诞生地，是江西工业的摇篮。区内现有江铃集团、洪都集团、南昌印钞厂、南昌亚啤、阳光乳业集团等一批知名制造业企业，其中江铃汽车、洪都航空是主板上市公司。青云谱是一个底蕴深厚的文化城区。最突出的代表就是八大山人文化，八大山人被联合国教科文组织评为“中国十大文化艺术名人”之一。据考证，西汉大将灌婴在此筑城，晋代道教“净明派”创始人许逊在此治水，东汉时期被称为“人杰”典范和楷模的徐孺子、比郑和下西洋还早75年的元代民间航海家汪大渊、二战后参与审判日本战犯的大法官梅汝璈均属青云谱人。此外，八大山人纪念馆、陈云旧居、梅汝璈故居、铁柱万寿宫等历史文化资源众多，城南灯彩、舨王庙龙舟赛被列入省级非物质文化遗产名录。青云谱是一个环境优美的生态城区。区内河流水系资源丰富，“三湖三河”（即象湖、梅湖、高潮湖，抚河、玉带河、护城河）交错环绕。特别是近年来通过市区两级加大投入、综合治理、美化环境，河湖水系等得到很好的保护，周边环境焕然一新，同时通过实施造林绿化“普绿行动”工程，全区绿化覆盖率达到34.51%，人均公共绿地面积达9.68平方米，是全省第一个获评“江西省生态县区”的城区。青云谱是一个幸福和谐的繁荣城区。近年来，青云谱区按照全市“抢占制高点、聚焦增长极、提升首位度、共筑‘四强’梦”二十字总体任务，围绕破解“三化”难题，谋转型、重民生、促繁荣。初步核算，2023年，全年实现地区生产总值 433.37 亿元，比上年增长2.7%，年末常住人口35.44 万人。着力打造了“民情家访”联系群众和“阳光驿道”服务企业等一批特色工作，搭建起直接服务企业群众的良性互动平台，在全区团结拼搏、不懈奋斗下，经济社会转型发展迈出了坚实步伐。

- 财政收支情况

经济总量

2022年，青云谱区实现地区生产总值443.37亿元，按可比价计算，比2021年增长5.1%。其中：第二产业增加值294.63亿元，增长5.3%；第三产业增加值148.74亿元，增长4.6%。三次产业构成比重为0：66.5：33.5。

2023年，青云谱区实现地区生产总值433.37亿元，按可比价计算，比上年增长2.7%，其中：第二产业增加值278.84亿元，增长2.2%；第三产业增加值154.53亿元，增长3.7%。三次产业构成比重为0：64.3：35.7。

财政收支

2023年，青云谱区实现财政总收入48.63亿元，较上年增长4.2%，地方一般公共预算收入13.8亿元，同比增长27.9%。从收入完成情况看，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为67.7%。地方一般公共预算支出22.35亿元，增速0%。

固定资产投资

2023年，青云谱区固定资产投资增速0.0%，分别高于全省、全市5.9个、8.0个百分点。从投资三大领域看，制造业投资比上年增长18.5%，占全部投资的比重为6.86%，占比同比提高1.07个百分点；房地产开发投资比上年增长8.8%，占全部投资的比重为28.08%，占比同比提高2.27个百分点；基础设施投资比上年下降1.9%，占全部投资的比重为23.3%，占比同比下降0.48个百分点。

- 项目概况

1、参与主体

项目名称：青云谱区城市水环境治理雨污合流制区域二期工程

实施单位：南昌市青云谱区住房和城乡建设局

- 建设地点：本项目建设地点位于青云谱区，洪城路、解放西路以南，新溪桥南路、何坊西路以北，京山北路、井冈山大道以东，五干渠以西围合区域及南昌大道以南（青云谱区辖区）区域，面积15.1k㎡。

- 3、建设内容

本项目整治范围面积约15.1平方千米，改造污水管网136.6千米，新建污水管网234.7千米，检查井14370座，隔油池215座，毛发聚集器202个，出户井2590座，弱电下地2500米等。

- 建设期

项目建设工期为12个月，即2024年03月-2025年02月。

- 项目投资估算及资金筹措

- 项目投资估算

本项目总投资为46334.32万元，其中：工程费用39395.00万元，工程建设其他费用4097.41万元，预备费1969.75万元，建设期利息853.20万元、债券发行费18.96万元。

项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目内容 | 投资金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 45,462.16 |
| 1.1 | 工程费用 | 39,395.00 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 4,097.41 |
| 1.3 | 预备费 | 1,969.75 |
| 2 | 建设期利息 | 853.2 |
| 3 | 发行费用 | 18.96 |
| 合计 |  | 46,334.32 |

- 建设资金筹措方案

1.资金筹措

本项目资金来源为申请地方政府专项债券和县财政配套资金。其中申请专项债资金18960.00万元，占总投资的40.92%，财政配套资金27374.32万元，占总投资的59.08%。债券存续期为30年，从客观、谨慎角度出发，暂按30年期发行利率4.5%进行测算，发行费率暂按照0.1%测算。

项目建设资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 占筹资总额比重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方财政配套资本金 | 27,374.32 | 59.08% |
| 2 | 专项债券 | 18,960.00 | 40.92% |
| 2.1 | 本期申请债券额度 | 18,960.00 | 40.92% |
|  | 合计 | 46,334.32 | 100.00% |

本项目资金使用计划是根据工程建设计划时间和具体工程进度安排，具体使用计划见下表：

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 39,395.00 | 36,768.67 | 2,626.33 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 4,097.41 | 3,310.72 | 786.69 |
| 3 | 预备费 | 1,969.75 | 1,641.46 | 328.29 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 45,462.16 | 41,720.85 | 3,741.31 |

注：1、项目建设期12个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在还本付息表中反映。

- 项目预期收益、成本及融资情况

- 预期收入

一、管道维护费收入

本项目收入为管道维护费收入。

1、污水量

截至2022年末，南昌市常住人口为653.81万人，根据《江西省生活用水定额》（DB36-T419-2017）得知南昌市综合用水定额为270～320L/（人·d)，结合现场勘查到的现状及规划的供水方式、用水习惯等因素，综合分析，南昌市综合用水定额暂定300L/（人·d)。

污水排放量计算公式：

Qs=Kq1V1/1000

式中：

Qs——污水排放量，t/d。

q1——每人每天生活污水量定额。

V1——生活区人数。

K ——污水排放系数，一般为0.6~0.9，北方取小值，南方取大值。

1）依据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合建筑内部给排水设施水平确定，可按当地相关用水定额的90%采用，即每人每天生活污水量定额q1=270L/(人·d)。

2）根据新建管网设计以及青云谱区实际情况，污水排放系数本规划选取K=0.9。

3）经摸排调查统计（详见压缩包－“其他证明文件”文件夹－《关于青云谱区城市水环境治理雨污合流制区域二期工程整治范围人数的说明》），本次青云谱区城市水环境治理雨污合流制区域二期工程实施范围涉及约25.04万人。

综上所述，青云谱区城市水环境治理雨污合流制区域二期工程涉及区域内污水量规模为6.08万吨/天（Qs=Kq1V1/1000=270*25.04*0.9/1000），年污水量为2220.92万吨（Qs=Kq1V1/1000=270*25.04*0.9*365/1000）。

| 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 每人每天生活污水量定额（q1） | L/（人·d) | 270 |
| 人数（V1） | 万人 | 25.04 |
| 污水排放系数（K） | / | 0.9 |
| 一天生活区污水排放量（Qs） | 万吨/天 | 6.08 |
| 一年生活区污水排放量（Qs） | 万吨/年 | 2220.92 |

2、收费标准

根据建设单位提供的《污水管网运行维护费协议》文件，污水管网运行维护费收费标准为0.95元/吨，每3年增长7%。

3、运营负荷

为进一步压实收益，首年运营负荷率设计为70%。随着项目运营管理的逐渐成熟和市场影响力的逐年增长，运营负荷率年度增长率保守设定为5%，增长至90%后，维持不变。

项目自运营期（2026年1月）开始至债券到期的经营收入估算表分布情况如下：

经营收入估算表

单位：人民币万元

| 年份 | 管道维护费收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2026年 | 1,476.91 | 1,476.91 |
| 2027年 | 1,582.41 | 1,582.41 |
| 2028年 | 1,687.90 | 1,687.90 |
| 2029年 | 1,925.54 | 1,925.54 |
| 2030年 | 2,038.80 | 2,038.80 |
| 2031年 | 2,038.80 | 2,038.80 |
| 2032年 | 2,178.72 | 2,178.72 |
| 2033年 | 2,178.72 | 2,178.72 |
| 2034年 | 2,178.72 | 2,178.72 |
| 2035年 | 2,338.63 | 2,338.63 |
| 2036年 | 2,338.63 | 2,338.63 |
| 2037年 | 2,338.63 | 2,338.63 |
| 2038年 | 2,498.54 | 2,498.54 |
| 2039年 | 2,498.54 | 2,498.54 |
| 2040年 | 2,498.54 | 2,498.54 |
| 2041年 | 2,678.43 | 2,678.43 |
| 2042年 | 2,678.43 | 2,678.43 |
| 2043年 | 2,678.43 | 2,678.43 |
| 2044年 | 2,858.32 | 2,858.32 |
| 2045年 | 2,858.32 | 2,858.32 |
| 2046年 | 2,858.32 | 2,858.32 |
| 2047年 | 3,058.21 | 3,058.21 |
| 2048年 | 3,058.21 | 3,058.21 |
| 2049年 | 3,058.21 | 3,058.21 |
| 2050年 | 3,278.08 | 3,278.08 |
| 2051年 | 3,278.08 | 3,278.08 |
| 2052年 | 3,278.08 | 3,278.08 |
| 2053年 | 3,497.95 | 3,497.95 |
| 2054年 | 3,497.95 | 3,497.95 |
| 合计 | 74,413.05 | 74,413.05 |

- 税费

1、增值税：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（附件1《营业税改征增值税试点实施办法》附《销售服务、无形资产、不动产注释》）规定；2019年4月1日起按照9%的税率计算交纳增值税。

2、城市维护建设税：按实际交纳的增值税的（省人民政府批准的市辖区（含市郊）的区域7%、区城、镇的税率为5%、不在市区、区城、区属镇的，税率为1%）计算，与增值税同时申报缴纳。

3、教育费附加及地方教育附加费：按实际交纳的增值税的3%、2%计算，与增值税同时申报缴纳。

- 经营成本

运营成本包含燃料动力消耗费、工资及福利费、维修费用、其他费用等。

主要经营成本如下：

1.燃料动力费：本项目属经营性项目，经营过程中无需要原辅材料。外购燃料动力费用主要包括用水、用电费用，按收入的2%进行测算。

2.职工工资及福利

本项目运营期定员20人，其中普通职工17人，管理人员3人。参考南昌市近三年社平工资数据以及综合本项目基本情况，本项目普通员工人均工资取5000元/月，管理人员人均工资取6000元/月，则20位员工综合年收入123.60万元计取。工资涨幅参考南昌市近三年社平工资涨幅情况，按照每三年3%的涨幅逐年增长。

3.维修费用：按照固定资产的0.3%计取。

4.其他费用：企业管理和组织经营活动的各项费用，按照前三项收入的8%预测。

相关成本具体如下：

经营成本费用估算表

单位：人民币万元

| 年份 | 税费 | 燃料动力消耗 | 工资及福利费 | 维修费用 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 148.87 | 29.54 | 123.60 | 118.19 | 22.89 | 443.09 |
| 2027年 | 159.51 | 31.65 | 123.60 | 118.19 | 23.14 | 456.09 |
| 2028年 | 170.14 | 33.76 | 123.60 | 118.19 | 23.39 | 469.08 |
| 2029年 | 194.09 | 38.51 | 127.31 | 118.19 | 24.24 | 502.34 |
| 2030年 | 205.51 | 40.78 | 127.31 | 118.19 | 24.52 | 516.31 |
| 2031年 | 205.51 | 40.78 | 127.31 | 118.19 | 24.52 | 516.31 |
| 2032年 | 219.61 | 43.57 | 131.13 | 118.19 | 25.16 | 537.66 |
| 2033年 | 219.61 | 43.57 | 131.13 | 118.19 | 25.16 | 537.66 |
| 2034年 | 219.61 | 43.57 | 131.13 | 118.19 | 25.16 | 537.66 |
| 2035年 | 235.73 | 46.77 | 135.06 | 118.19 | 25.84 | 561.59 |
| 2036年 | 235.73 | 46.77 | 135.06 | 118.19 | 25.84 | 561.59 |
| 2037年 | 235.73 | 46.77 | 135.06 | 118.19 | 25.84 | 561.59 |
| 2038年 | 251.85 | 49.97 | 139.11 | 118.19 | 26.56 | 585.68 |
| 2039年 | 251.85 | 49.97 | 139.11 | 118.19 | 26.56 | 585.68 |
| 2040年 | 251.85 | 49.97 | 139.11 | 118.19 | 26.56 | 585.68 |
| 2041年 | 269.99 | 53.57 | 143.28 | 118.19 | 27.31 | 612.34 |
| 2042年 | 269.99 | 53.57 | 143.28 | 118.19 | 27.31 | 612.34 |
| 2043年 | 269.99 | 53.57 | 143.28 | 118.19 | 27.31 | 612.34 |
| 2044年 | 288.12 | 57.17 | 147.58 | 118.19 | 28.1 | 639.16 |
| 2045年 | 288.12 | 57.17 | 147.58 | 118.19 | 28.1 | 639.16 |
| 2046年 | 288.12 | 57.17 | 147.58 | 118.19 | 28.1 | 639.16 |
| 2047年 | 308.27 | 61.16 | 152.01 | 118.19 | 28.93 | 668.56 |
| 2048年 | 308.27 | 61.16 | 152.01 | 118.19 | 28.93 | 668.56 |
| 2049年 | 308.27 | 61.16 | 152.01 | 118.19 | 28.93 | 668.56 |
| 2050年 | 330.43 | 65.56 | 156.57 | 118.19 | 29.81 | 700.56 |
| 2051年 | 330.43 | 65.56 | 156.57 | 118.19 | 29.81 | 700.56 |
| 2052年 | 330.43 | 65.56 | 156.57 | 118.19 | 29.81 | 700.56 |
| 2053年 | 352.59 | 69.96 | 161.27 | 118.19 | 30.73 | 732.74 |
| 2054年 | 352.59 | 69.96 | 161.27 | 118.19 | 30.73 | 732.74 |
| 合计 | 7,500.81 | 1,488.25 | 4,089.49 | 3,427.51 | 779.29 | 17,285.35 |

- 财务费用

本项目债券的期限30年，还本付息方式为每半年付息，到期一次性还本。本项目计划发行专项债券金额18,960.00万元，发行期限30年，其中：2024年计划发行18,960.00万元，发行时限30年，其中本次申请发行18,960.00万元。从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.1%测算，据此预计专项债券利息合计为25,596.00万元，预计发行费用为18.96万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

还本付息表

单位：人民币万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年计划发行 | - | 18,960.00 | 18.96 | 426.60 |  | 18,960.00 |
| 2025年 | 18,960.00 | - | - | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2026年 | 18,960.00 | - | - | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2027年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2028年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2029年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2030年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2031年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2032年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2033年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2034年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2035年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2036年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2037年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 | - | 18,960.00 |
| 2038年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2039年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2040年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2041年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2042年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2043年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2044年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2045年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2046年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2047年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2048年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2049年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2050年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2051年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2052年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2053年 | 18,960.00 |  |  | 853.20 |  | 18,960.00 |
| 2054年 | 18,960.00 |  |  | 426.60 | 18,960.00 | - |
| 合计 | - | 18,960.00 | 18.96 | 25,596.00 | 18,960.00 | - |

- 项目收益与融资平衡分析

结合上述项目投资计划及资金筹措方案、项目运营收入和成本明细，本项目收益与融资平衡情况如下表所示。

项目收益与融资平衡表

单位：人民币万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 120,747.37 | 42,166.41 | 4,167.91 | 1,476.91 | 1,582.41 | 1,687.90 | 1,925.54 | 2,038.80 | 2,038.80 | 2,178.72 | 2,178.72 | 2,178.72 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 74,413.05 | - | - | 1,476.91 | 1,582.41 | 1,687.90 | 1,925.54 | 2,038.80 | 2,038.80 | 2,178.72 | 2,178.72 | 2,178.72 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 74,413.05 | - | 0.00 | 1,476.91 | 1,582.41 | 1,687.90 | 1,925.54 | 2,038.80 | 2,038.80 | 2,178.72 | 2,178.72 | 2,178.72 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 18,960.00 | 18,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 18,960.00 | 18,960.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 27,374.32 | 23,206.41 | 4,167.91 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 107,322.47 | 42,166.41 | 4,594.51 | 1,296.29 | 1,309.29 | 1,322.28 | 1,355.54 | 1,369.51 | 1,369.51 | 1,390.86 | 1,390.86 | 1,390.86 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 17,285.35 | - | - | 443.09 | 456.09 | 469.08 | 502.34 | 516.31 | 516.31 | 537.66 | 537.66 | 537.66 |
| 1.1 | 运营成本 | 9,784.54 | - | 0.00 | 294.22 | 296.58 | 298.94 | 308.25 | 310.80 | 310.80 | 318.05 | 318.05 | 318.05 |
| 1.2 | 税金支出 | 7,500.81 | - | - | 148.87 | 159.51 | 170.14 | 194.09 | 205.51 | 205.51 | 219.61 | 219.61 | 219.61 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 45,462.16 | 41,720.85 | 3,741.31 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 44,574.96 | 445.56 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.96 | 18.96 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 18,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 25,596.00 | 426.60 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 13,424.90 | - | -426.60 | 180.62 | 273.12 | 365.62 | 570.00 | 669.29 | 669.29 | 787.86 | 787.86 | 787.86 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | -426.60 | -245.98 | 27.14 | 392.76 | 962.76 | 1,632.05 | 2,301.34 | 3,089.20 | 3,877.06 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | -426.60 | -245.98 | 27.14 | 392.76 | 962.76 | 1,632.05 | 2,301.34 | 3,089.20 | 3,877.06 | 4,664.92 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,338.63 | 2,338.63 | 2,338.63 | 2,498.54 | 2,498.54 | 2,498.54 | 2,678.43 | 2,678.43 | 2,678.43 | 2,858.32 | 2,858.32 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 2,338.63 | 2,338.63 | 2,338.63 | 2,498.54 | 2,498.54 | 2,498.54 | 2,678.43 | 2,678.43 | 2,678.43 | 2,858.32 | 2,858.32 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 2,338.63 | 2,338.63 | 2,338.63 | 2,498.54 | 2,498.54 | 2,498.54 | 2,678.43 | 2,678.43 | 2,678.43 | 2,858.32 | 2,858.32 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,414.79 | 1,414.79 | 1,414.79 | 1,438.88 | 1,438.88 | 1,438.88 | 1,465.54 | 1,465.54 | 1,465.54 | 1,492.36 | 1,492.36 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 561.59 | 561.59 | 561.59 | 585.68 | 585.68 | 585.68 | 612.34 | 612.34 | 612.34 | 639.16 | 639.16 |
| 1.1 | 运营成本 | 325.86 | 325.86 | 325.86 | 333.83 | 333.83 | 333.83 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 351.04 | 351.04 |
| 1.2 | 税金支出 | 235.73 | 235.73 | 235.73 | 251.85 | 251.85 | 251.85 | 269.99 | 269.99 | 269.99 | 288.12 | 288.12 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 923.84 | 923.84 | 923.84 | 1,059.66 | 1,059.66 | 1,059.66 | 1,212.89 | 1,212.89 | 1,212.89 | 1,365.96 | 1,365.96 |
| 四 | 期初现金 | 4,664.92 | 5,588.76 | 6,512.60 | 7,436.44 | 8,496.10 | 9,555.76 | 10,615.42 | 11,828.31 | 13,041.20 | 14,254.09 | 15,620.05 |
| 五 | 期末现金 | 5,588.76 | 6,512.60 | 7,436.44 | 8,496.10 | 9,555.76 | 10,615.42 | 11,828.31 | 13,041.20 | 14,254.09 | 15,620.05 | 16,986.01 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,858.32 | 3,058.21 | 3,058.21 | 3,058.21 | 3,278.08 | 3,278.08 | 3,278.08 | 3,497.95 | 3,497.95 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 2,858.32 | 3,058.21 | 3,058.21 | 3,058.21 | 3,278.08 | 3,278.08 | 3,278.08 | 3,497.95 | 3,497.95 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 2,858.32 | 3,058.21 | 3,058.21 | 3,058.21 | 3,278.08 | 3,278.08 | 3,278.08 | 3,497.95 | 3,497.95 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,492.36 | 1,521.76 | 1,521.76 | 1,521.76 | 1,553.76 | 1,553.76 | 1,553.76 | 1,585.94 | 20,119.34 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 639.16 | 668.56 | 668.56 | 668.56 | 700.56 | 700.56 | 700.56 | 732.74 | 732.74 |
| 1.1 | 运营成本 | 351.04 | 360.29 | 360.29 | 360.29 | 370.13 | 370.13 | 370.13 | 380.15 | 380.15 |
| 1.2 | 税金支出 | 288.12 | 308.27 | 308.27 | 308.27 | 330.43 | 330.43 | 330.43 | 352.59 | 352.59 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 19,386.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,960.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 853.20 | 426.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 1,365.96 | 1,536.45 | 1,536.45 | 1,536.45 | 1,724.32 | 1,724.32 | 1,724.32 | 1,912.01 | -16,621.39 |
| 四 | 期初现金 | 16,986.01 | 18,351.97 | 19,888.42 | 21,424.87 | 22,961.32 | 24,685.64 | 26,409.96 | 28,134.28 | 30,046.29 |
| 五 | 期末现金 | 18,351.97 | 19,888.42 | 21,424.87 | 22,961.32 | 24,685.64 | 26,409.96 | 28,134.28 | 30,046.29 | 13,424.90 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |

基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现建设期内所建设资金存在缺口的情况，且项目各年资金余额为正值，满足项目自身收益还本付息的前提下，仍有富余资金，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

- 压力测试

本项目基本方案的本息覆盖倍数为1.28，现将项目收入因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统测算，测算结果见压力测试分析表。

项目收益压力测试表

单位：人民币万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -5% | -3% | 0% | 3% | 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 70,692.40 | 72,180.66 | 74,413.05 | 76,645.44 | 78,133.70 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 16,421.08 | 16,766.79 | 17,285.35 | 17,803.91 | 18,149.62 |
| 利率变动 | 4.28% | 4.37% | 4.50% | 4.64% | 4.73% |
| 利率变动债券利息 | 24,316.20 | 24,828.12 | 25,596.00 | 26,363.88 | 26,875.80 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.20 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.37 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.25 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.28倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

- 总体评价

经济分析表明，项目在发行专项债期间，项目的本息覆盖倍数为1.28。基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，本项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，项目产生的收入所对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目的收益与融资自求平衡情况的分析，项目收益期内可以满足专项债券还本付息的要求。

- 项目风险控制

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1.工期

影响项目工期的因素众多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2.工程事故

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。在工程施工过程中应在工程事故防范上足够重视。

相应风险控制措施：

- 由政府职能部门做好项目规划用地的预留工作，减少拆迁和工程实施难度，从而减少工程投资；

- 深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；

- 选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1.利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（三）影响项目现金流按时还本付息的风险及控制措施

1.投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡的最大风险在于对收入预测，项目建设进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流量测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：本项目现金流测算环节聘请专业团队进行，测算结果较为可靠，且收入和成本数据测算依据较为充分。此外，资溪县人民政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例，以控制项目融资平衡风险。

2.资金管理不规范风险

本项目专项债券采用按半年付息，到期一次还本的方式还款。如果债券资金挪作他用，项目运营收入没有规范统一管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加还款风险，有损政府声誉及投资人利益。

风险控制措施：

（1）规范用款人账户管理，一个项目对应一个账户，建立专户管理制度。项目收益债的实施主体，应当在银行开立专户，将债券资金、票息收入、偿债资金等纳入专户管理，专款专用，保证按时还本付息，不得用作其他用途。

（2）规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

- 事前绩效评估

- 项目实施的必要性

1、改善城市水环境的政策要求。

随着国家“水十条”的发布，水环境问题越来越受各级政府的重视，国家环保部对全国大小水体污染防治监督越来越频繁。

为贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署要求，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》，在该行动方案的指引下，南昌市人民政府办公厅相继下达了《2019—2020年南昌市城区城镇污水全收集全处理达标整治工程污水管网系统建设计划（第一批）的通知》及《2019—2020年南昌市城区城镇新建污水管网及雨污分流改造第一批项目完善及第二批项目计划的通知》。

区域污水管网未完善、部分道路管道破损严重、部分管道堵塞严重等原因导致大量污水未经收集或处理而排入水系，造成水系水质较差。同时大量雨水进入污水处理厂，降低污水处理厂污染物的进水浓度。本工程的实施，完善了区域污水管网，提升了区域污水处理能力，将直排污水、混接污水进行收集并处理，同时将区域污水管网贯通，确保污水的正常收集及 排放，可大大改善区域水环境。

2、城区管网、排口等问题亟待解决

根据现场踏勘区域排水管道淤积、破损和渗漏现象严重。分流制排水区域的雨污水管道错混乱接现象严重，导致部分区域的污水通过雨水系统排入现状水系，给水安全和水环境带来威胁。

根据物探前期探查的典型小区内部排水管网情况，小区内部雨污管线错混接严重，不同类型、不同年代的小区内部雨污小区内部错混接程度也不尽相同。合流制老旧小区内部雨污管线错混接严重，小区内道路下无明显的雨污水管道之分，雨污分流改造难度大；部分雨污分流制住宅小区内部道路虽然有独立的雨污水管网通道，但仍存在支管暗接和错混接现象，且与市政道路排水管网错混接严重。

3、管网运营管理的需要。

城市市政排水管网是一个复杂的、具有隐藏性和随机特征的大型网络系统，单独依靠传统的数学模型或数据库信息系统无法实现对复杂大型市政管网的网络特性分析、水文特征模拟与可视化显示以及相关给排水业务的快速处理和分 析评估。城市排水管网建设与运维管理人员需对排水管网的数字化管理进行深入了解，只有以排水管网的网络拓扑分析和动态模拟分析为基础，建立管网信 息完整、数据动态更新、业务功能操作简便、软硬件有效配合的数字化管理模 式，才能切实提高排水管网的运营管理和科学决策水平。

党的十九大报告中明确提出要建设数字中国、智慧社会的宏伟目标。治水、管水的智慧化作为智慧城市的重要组成部分，是体现城市管理数字化、智慧化水平的重要标志之一，事关城市运行资源配置优化、政府职能提升、公共服务完善等诸多方面。随着河长制、治水提质和海绵城市建设等治水策略的实施，管理精细化、业务协同化不断提高，对环保和水利智慧化提出更高的要求。

4、加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会的需要。

水是无可替代的物质，它是构成人体的重要成分，更是整个人类社会正常运行的血液。水环境作为生态环境的一个重要成分对于人类生活质量具有不言而喻的重要意义。水污染后，超标重金属通过饮水或食物链进入人体，使人急性或慢性中毒，极大危及人体的身体健康。被寄生虫、病毒或其他致病菌污染的水，可引起多种传染病和寄生虫病，导致肠胃炎、伤寒等疾病。世界卫生组织调查指出，人类疾病 80%与水有关，每年世界上有 2500 万名以上的儿童因饮用被污染的水而死亡。可见，水的污染不仅会破坏生态环境，更直接威胁到人类的健康，给人类身心带来巨大的伤害。

综上所述，随着南昌经济的快速发展，青云谱区的建设正在积极有序地进行，区内企业的工业废水及生活污水的排放也在与日俱增，原区域内污水管网未完善，已成为制约区域发展的一大因素，管网完善及雨污分流改造问题的解决迫在眉睫。本工程的实施，对提高城市综合服务功能，防止污染，改善和保护环境，保障人民身体健康，促湖区的可持续发展有极为重要的意义。

- 项目实施的公益性

1、将大大改善青云谱区及周边水体，供水水质、水量得到提高，通过水系综合治理和现代化管理，也将促进青云谱区从传统农业向现代农业转变，促进青云谱区经济发展。工程建成后，受益区改善当地人民的生活环境及生活质量，为青云谱区稳定高产，经济可持续发展和群众提前奔小康打下坚定的基础。

（三）项目实施的收益性

（1）本工程的建设实施，将极大地改善青云谱区的生态环境和投资环境，有利于吸引投资，促进区域内商业发展，提高就业人员和相关产业人员的收入，提高当地居民的生活质量，促进当地经济的发展。

（2）项目建成后，可以提供上百个新增就业岗位，为社会创造较多的就业机会，缓解当地的就业压力，很大程度上解决社会的就业问题，具有较明显的社会效益。

（四）建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得青云谱区发改委批复。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分财政配套资金，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（五）资金来源及到位可行性

青云谱区城市水环境治理雨污合流制区域二期工程总投资金额46334.32万元，其中地方财政配套资本金27374.32万元，本期申请发行专项债券18960.00万元。

（六）收入、成本、收益预测的合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内管道维护费收入平均2,657.61万元/年。运营成本包含燃料动力消耗费、工资及福利费、修理费、其他费用等。预计产生运营成本617.33万元/年。

债券存续期收益基本符合市场情况，预测合理性较高。

（七）债券资金需求合理性

本项目资本金比例59.08%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计44556.00万元。项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.28，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

（八）偿债计划可行性和偿债风险点

本项目2024年拟申请发行30年期专项债券18960.00万元（本期发行18960.00万元）；每半年付息一次，到期一次偿还本金。债券利息25596.00万元，其中建设期利息以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（九）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 专项债发行方案

（一）发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市青云谱区住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

（二）发行计划

本项目本期申请发行地方政府专项债券18960.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.50%估算。

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）信息披露

在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

东湖区区域性养老中心（一期）建设项目

实施方案

2024年9月

前 言

2023年是党的二十大后的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央牢固树立以人民为中心的发展理念，高瞻远瞩、深谋远虑，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，实施积极应对人口老龄化国家战略，构建社会保障、养老服务、健康支撑体系，擘画中国特色养老事业发展新蓝图，部署国家积极应对人口老龄化中长期规划，攻坚克难久久为功，改革创新步步为营，提质增效善作善成，让亿万老年人的获得感、幸福感和安全感更强、更足、更充分。

本次申请发行的专项债券项目，符合国家政策和省、市、区养老产业发展规划，是纳入政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。东湖区区域性养老中心（一期）建设项目共计发行专项债券金额6000万元，本期拟发行专项债券金额1000万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障 投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

（一）项目所在地基本情况

1．当地情况

东湖区地处南昌市东北部,东以北京西路与洪都大道的交会点、洪都北大道、青山湖西岸线、青山北路、青山湖闸与富大有堤交会点为界；南以北京西路、八一广场南端、八一大道、中山路、中山桥、中山西路为界；西、北均以赣江南航道中心线为界，总面积56.95平方千米，辖扬子洲镇和9个街道办事处以及贤士湖、扬农2个管理处。截至2022年底,全区常住人口41.2925万人,其中城镇常住人口38.9624万人、人口城镇化率为94.36%、人口出生率为6.78%、自然增长率为1.11%。辖区绿地面积472.2公顷,城区绿化覆盖率29.69%,人均公共绿地面积7.19平方米。

东湖区的区位优势独特鲜明。中华人民共和国成立以后，东湖区一直是省会中心城区，是南昌市的一个重要行政区。南昌市第一条马路，是区内的民德路；全省第一条商业步行街，是区内的胜利路步行街。辖区内有中央、省部属单位，江西歌舞剧院等省级艺术团体和江西艺术剧院、江西体育馆等众多重要文体场所，江西省人民医院等全省三甲以上知名医院，中国人民银行以及几大国有银行的省级分行，江西师范大学、南昌大学医学院等高等院校均坐落其中。东湖区北依赣江水道，城区干道纵横交错，基础设施完善，社会资源丰富，人流、物流、信息流、资金流枢纽地位突出。

2. 当地财政收支情况

2022年,东湖区面对经济运行稳中有变、经济下行压力加大的形势,全力打好稳增长组合拳,多项指标争先进位,跃升至合理区间。全年实现地区生产总值452.13亿元,同比增长8.2%;固定资产投资增长13%,比去年同期高4.4个百分点;实现社会消费品零售总额395.56亿元,总量排名全市第二;完成财政总收入(省口径)96.22亿元,同比增长12.72%,同口径增长11.2%,税占比95.33%;实现地方一般公共预算收入14.94亿元,同比增长7.36%,同口径增长4.51%,税占比80.09%;预计全年实际利用外资4.3亿美元,同比增长8%;预计实际利用内资97.43亿元,同比增长8%;预计利用省外资金项目进资70.48亿元,同比增长8%;预计城镇居民人均可支配收入为51300元,同比增长6.2%。

（二）项目实施背景

近年来，我国人口老龄化快速爬坡，孕育了庞大的养老服务需求，截至2021年底，我国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

我国老龄化呈现出数量多、速度快、差异大、任务重的形势和特点。我国应对人口老龄化任务重。到2050年前后，我国老年人口规模和比重、老年抚养比和社会抚养比将相继达到峰值。随着老年人口持续增加，人口老龄化程度不断加深，给公共服务供给、社会保障制度可持续发展带来挑战，应对任务很重。

在我国，家是“善源”的传统理念深入人心。“十四五”规划中表明，90%的老年人倾向选择就近社区居家养老模式，老人更愿意选择在熟悉的环境下安度晚年，这就意味着，家人和邻居等亲密关系在老年人的生活中占据了最重要的作用。

但是，家庭结构小型化、空心化、高龄化，邻居间情感的隔阂、原始社交网络日益萎缩、老年人自身个性与生活习惯、受教育水平差异、身体机能退化等各种因素都可能会对老年人的健康居家生活产生负面影响。同时，家庭养老功能的式微与机构养老的互动匮乏，都已不足以与新常态下中国人口老龄化需求相契合。因此，嵌入式社区养老服务得到了大力的推动和发展，我国针对于老年人的社区养老服务搭建的基础平台系统已经初步成型，涵盖各种养老服务项目，并在不断完善的过程中。

东湖区是南昌市的中心城区，也是一个老城区。截至2021年底，全区60岁老人数10.62万人，占比24.51%。80岁以上老人16908人，人口老龄化倾向十分严重，空巢化速度加快。由于历史原因，该区养老机构仅有3家，都是公办养老机构，养老床位298张，每千名老年人养老床位数仅为2.8张，远未达到《老年养护院建设标准》建标144-2010规定的每千名老年人口养护床位数宜按19～23张床设置及南昌市2022年养老规划每千名老年人养老床位数达到40床的要求，养老设施严重不足。

目前东湖区养老机构主要存在问题有：运营成本过高，服务内容还显得单一和不规范；养老服务队伍人才十分短缺、专业化水平较低；缺乏服务意识、成本意识；缺乏竞争意识、风险意识、法制意识；养老产品单一，养老品质得不到保障，很多养老机构只提供简单的养老护理工作。总体上讲，市场上针对老年人的专业化养老服务机构较少，养老机构和专业护理人员严重不足。养老机构的短缺制约了社会福利事业的进一步发展。因此，福利事业目前的发展现状已远远不能满足老人的需要，不能适应新形势下发展要求，已严重影响社会福利事业各项业务的正常开展，制约福利事业的进一步发展。在此背景下，南昌市东湖区社会福利院（东湖区养老服务中心）提出东湖区区域性养老中心项目的建设，规划总床位数为800床，分两期建设。本次为一期工程，床位数500床；二期为远期规划，视项目运营情况启动二期建设。

（三）项目基本情况

项目总用地面积约32125㎡，其中一期建设用地面积21365.46㎡，总床位数500张，规划总建筑面积32250㎡，其中计容建筑面积23250 ㎡，不计容建筑面积 9000 ㎡（含人防 5000 ㎡）。计容建筑面积包括：老年人照料设施（照料单元楼）12750㎡、老年人照料设施（生活单元楼）8500㎡，老年人活动中心2000㎡；不计容建筑面积包括：地下车库 8000 ㎡（含人防5000㎡），其他1000㎡。

项目主要建设内容包括建筑、结构、给排水、强弱电、暖通、消防以及室外硬化、绿化等室外基础设施工程。

主要技术经济指标表

| 技术指标 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 |  |  | 32125 | ㎡ | 48.19亩 |
| 一期建设用地面积 |  |  | 21365.46 | ㎡ | 32亩 |
| 总建筑面积 |  |  | 32250 | ㎡ |  |
| 其中 | 计容建筑面积 |  | 23250 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 老年人照料设施（照料单元楼） | 12750 | ㎡ | 300床（护理型床位占60%） |
|  |  | 老年人照料设施（生活单元楼） | 8500 | ㎡ | 200床 |
|  |  | 老年人活动中心 | 2000 | ㎡ |  |
|  | 不计容建筑面积 |  | 9000 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 地下停车库 | 8000 | ㎡ | 其中人防面积为5000㎡ |
|  |  | 其他 | 1000 | ㎡ |  |
| 建筑占地面积 |  |  | 6200 | ㎡ |  |
| 建筑密度 |  |  | 29 | % | ≤30% |
| 总床位数 |  |  | 500 | 床 |  |
| 容积率 |  |  | 1.1 | / | ≤2.0 |
| 绿化率 |  |  | 35 | % | ≥35% |
| 机动车停车位 |  |  | 200 | 个 |  |
| 其中 | 地上停车位 |  | 10 | 个 |  |
|  | 地下停车位 |  | 190 | 个 |  |

- 项目投资估算及资金筹措方案

- 投资估算

1.估算编辑依据

1、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

2、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

3、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

4、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）；

5、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）；

6、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）；

7、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）；

8、参考关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知赣建价[2020]5号，定额版本。建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日。

9、材料价格：执行南昌市2022年12月造价信息。

2.其他费用取费标准

1.建设单位管理费：合同价，详见附件；

2.建设工程监理费：国家发改委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号文），7折；

3.全过程工程造价咨询费：赣价协（2015）9号，7折；

4.招标代理服务费：计价格[2002]1980号文，8折；

5.施工图审查费：赣价房字[2000]6号，7折；

6.前期工作咨询费：按计价格[1999]1283号文，6折；

7.勘察费：建筑工程费的0.8%，8折；

8.设计费：计价格[2002]10号文，8折；

9.场地准备及临时设施费：按第一部分工程费用的0.8%计，6折；

10.工程保险费：按第一部分工程费用的0.3%计，7折；

11.环境影响报告编制费：计价格[2002]125号文，7折；

12.交通影响评价费：按建筑面积*1.5元/㎡；

13.综合检测费：包含人防检测费1元/㎡、保温检测费1元/㎡、室内环境检测费1元/㎡、防雷检测费3.5元/㎡、消防检测费1元/㎡、节能检测费1元/㎡、桩基检测费6.5元/㎡，合计15元/㎡。

14.预备费：按工程费用的8%；

15.土地费：项目用地为划拨用地，不涉及土地费。

3.项目总投资估算

项目总投资19693.60万元，其中：建设总投资19350.10万元，建设期利息337.5万元。

项目建设总投资19350.10万元，其中：工程费用16539.38万元，工程建设其他费用1487.57万元，预备费1323.15万元。

（二）资金筹措方案

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能（资本金来源、已有融资（或有）及后续融资请逐一说明）；

（2）发行地方政府专项债券进行融资（如存在分期发行计划请与项目单位提供融资计划佐证材料、财务评估报告及政府相关单位明确）。

项目建设资金来源

（3）为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对东湖区区域性养老中心（一期）建设项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。东湖区区域性养老中心（一期）建设项目申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

| 附表3：资金筹措表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币万元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 建设总投资 | 项目资本金 | 申请发行政府专项债券金额 |  |  |  |  | 其他资金 |
|  |  |  |  |  | 已发行 | 本期发行 | 计划发行 | 小计 |  |  |
| 1 | 东湖区区域性养老中心（一期）建设项目 | 19693.60 | 19350.1 | 13,693.60 | 0 | 1000.00 | 5000.00 | 6000.00 |  | 0 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为19,693.60万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金13,693.60万元；其二，拟发行专项债券6,000.00万元，其中，2024年计划发行1,000.00万元，期限30年；2025年发行2,500.00万元，期限30年；2026年发行2,500.00万元，期限30年。

附表：资金筹措年度支出计划表          单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资 | 19693.60 | 4327.92 | 8701.76 | 6663.92 |
| 建设投资 | 19350.10 | 4299.42 | 8600.51 | 6450.17 |
| 建设期利息 | 337.50 | 22.50 | 101.25 | 213.75 |
| 流动资金 |  |  |  |  |
| 总投资资金筹措 | 19693.60 | 4327.92 | 8701.76 | 6663.92 |
| 项目资本金 | 13693.60 | 3327.92 | 6201.76 | 4163.92 |
| 发债计划 | 6000 | 1000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 其他 |  |  |  |  |

（三）项目建设工期

本项目建设工期2.5年。前期准备工作时间为2024年4月至2024年7月，土建施工时间预计为2023年7月至2026年9月，竣工验收时间为2026年9月至2026年10月。

三、项目收益与融资自求平衡分析

（一）项目收入预测

- 本项目收入主要包含床位服务费（包含自理级床位服务费收入和介护级床位服务费收入）、餐饮收入。

- 1、养老服务中心床位服务费

- （1）收费标准

- 本项目床位数为500床，在维持合理盈利水平的基础上，其床位价格应与当地城镇居民可支配收入、退休金等挂钩，建立价格随 CPI 等因素变化的动态调整机制，并接受政府价格监督部门的监管。

- 收费标准由基本费用+介护理费用两部分组成。其中，基本费用包括床位费和一般养护费；介助护理费用主要包括各类护理等级费用等。基本费用价格参照当地上一年度城镇居民可支配收入（X） 按照一定比例确定；介护理费用价格参照当地上一年度职工基本养老保险保险使用的在岗职工月平均工资标准（Y）按一定比例确定。

- 根据南昌市统计局数据显示，南昌市2021年市镇居民人均可支配收入为50447元，2021年职工基本养老保险使用的在岗职工月平均工资为5548元，得出本项目养老床位服务费具体收费标准。考虑到本项目为福利性养老机构，因此本项目养老床位服务费取值均略低于收费标准。本项目计算取值如下：

| 序号 | 护理类型 | 计算公式 | 收费标准 | 计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自理 （40%） | 0.7X/12 | 2942.74 | 2800.00 |
| 2 | 介护一级（40%） | 0.7X/12+0.4Y | 5161.94 | 5100.00 |
| 3 | 介护二级（20%） | 0.7X/12+0.5Y | 5716.74 | 5700.00 |

- 东湖区现有的养老院基本都为小规模的养老院，档次较低，很多养老机构只提供简单的养老护理工作，因此东湖区现有的养老院收费标准基本按照自理级、介助级收费。目前，东湖区市场上针对老年人的专业化养老服务机构较少，养老机构和专业护理人员严重不足，本项目的建设是补足东湖区专业化现代化养老机构的需要，在自理级护理类型的基础上增设了介护一级、二级的护理类型，由于东湖区目前无此类型的养老机构，因此本项目参照市内同类型项目收费标准作为参考依据。

- 根据2021年南昌市民政局发布的《南昌市养老机构一览表》，参照南昌市同类型养老院收费标准，青云谱区天同医养院收费标准为2160~7280元/人·月，南昌市普亲养老院收费标准为3500~5000元/人·月，高新区天同养护院收费标准为2800-6000元/人·月。

- 另根据同类型项目南昌市长天医养中心公示的床位服务费（含床位费+管理费+护理费）：自理级床位服务费为3620~6320元/人·月，介护一级床位服务费为6280~8980元/人·月，介护二级床位服务费为7000~9700元/人·月。具体如下：

- 本项目预测收费标准为2800~5700元/人·月，较为合理。随着社会经济发展，本项目养老床位服务费收费标准按每5年递增5%。

- （2）床位数设置

- 本项目（一期）床位数500床，规模论证详见2.4.1节，根据《南昌市养老服务体系建设发展三年行动计划（2019年12月~2020年12月）》明确的发展目标，到2022年底护理型床位占比应超过60%，因此本项目护理型床位按60%考虑（300床）。各种护理类型床位占比权重为：自理床位200床，占比40%；介护一级床位数200床，占比40%、介护二级床位数100床，占比20%。

- （3）入住率

- 东湖区是南昌市的中心城区，也是一个老城区。截至2021年底，全区60岁以上老人数10.62万人，根据《老年养护院建设标准》建标144-2010，按每千老年人口养护床位数宜按19～23张床测算，东湖区老年人养护床位数总需求数为1671~2023床。目前，东湖区养老机构仅有3家，都是公办养老机构，养老床位298张。因此，按《老年养护院建设标准》建标144-2010，东湖区老年人养护床位数缺口为1375~1725床。

- 此外，根据《南昌市养老服务体系建设发展三年行动计划（2019年12月~2022年12月）》，到2022年底，实现南昌市每千名老年人养老床位数达到40张，东湖区老年人养护床位数缺口为10.62*10000/1000*40-298=3950床。

- 远未达到《老年养护院建设标准》建标144-2010规定的每千名老年人口养护床位数宜按19～23张床设置及南昌市2022年养老规划每千名老年人养老床位数达到40床的要求，养老设施严重不足。

- 本项目入住率结合上述情况并考虑初期运营到成熟需要一定时间，因此本方案入住率预测在运营期前三年分别为60%、70%、80%。本项目建设期为2.5年，因此计算期第三年入住率按半年计为30%。运营期第三年开始到第十二年进入成熟期，按照80%考虑；考虑到正常运营床位周转问题，运营期第十三年到第十七年按照85%假设、运营期十八年到第二十九年按照90%假设。

- 自理级床位服务费收入：

金额单位：人民币万元

|  | 负荷率 | 负荷率 | 自理级 |  | 自理级收入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 入住人数 （人） | 单价 （元/人·月） |  |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  |
|  | 第三年 | 30% | 60.00 | 2800.00 | 201.60 |
| 运营期 | 第四年 | 60% | 120.00 | 2800.00 | 403.20 |
|  | 第五年 | 70% | 140.00 | 2800.00 | 470.40 |
|  | 第六年 | 80% | 160.00 | 2800.00 | 537.60 |
|  | 第七年 | 80% | 160.00 | 2800.00 | 537.60 |
|  | 第八年 | 80% | 160.00 | 2940.00 | 564.48 |
|  | 第九年 | 80% | 160.00 | 2940.00 | 564.48 |
|  | 第十年 | 80% | 160.00 | 2940.00 | 564.48 |
|  | 第十一年 | 80% | 160.00 | 2940.00 | 564.48 |
|  | 第十二年 | 80% | 160.00 | 2940.00 | 564.48 |
|  | 第十三年 | 80% | 160.00 | 3087.00 | 592.70 |
|  | 第十四年 | 80% | 160.00 | 3087.00 | 592.70 |
|  | 第十五年 | 80% | 160.00 | 3087.00 | 592.70 |
|  | 第十六年 | 85% | 170.00 | 3087.00 | 629.75 |
|  | 第十七年 | 85% | 170.00 | 3087.00 | 629.75 |
|  | 第十八年 | 85% | 170.00 | 3241.35 | 661.24 |
|  | 第十九年 | 85% | 170.00 | 3241.35 | 661.24 |
|  | 第二十年 | 85% | 170.00 | 3241.35 | 661.24 |
|  | 第二十一年 | 90% | 180.00 | 3241.35 | 700.13 |
|  | 第二十二年 | 90% | 180.00 | 3241.35 | 700.13 |
|  | 第二十三年 | 90% | 180.00 | 3403.42 | 735.14 |
|  | 第二十四年 | 90% | 180.00 | 3403.42 | 735.14 |
|  | 第二十五年 | 90% | 180.00 | 3403.42 | 735.14 |
|  | 第二十六年 | 90% | 180.00 | 3403.42 | 735.14 |
|  | 第二十七年 | 90% | 180.00 | 3403.42 | 735.14 |
|  | 第二十八年 | 90% | 180.00 | 3573.59 | 771.90 |
|  | 第二十九年 | 90% | 180.00 | 3573.59 | 771.90 |
|  | 第三十年 | 90% | 180.00 | 3573.59 | 771.90 |
|  | 第三十一年 | 90% | 180.00 | 3573.59 | 771.90 |
|  | 第三十二年 | 90% | 180.00 | 3573.59 | 771.90 |
|  | 合计 |  |  |  | 18929.54 |

- （2）介护级床位服务费收入：

金额单位：人民币万元

|  | 负荷率 | 负荷率 | 介护一级 |  | 介护二级 |  | 介护级 收入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 入住 人数 （人） | 单价 （元/人·月） | 入住 人数 （人） | 单价 （元/人·月） |  |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三年 | 30% | 60.00 | 5100.00 | 30.00 | 5700.00 | 572.40 |
| 运营期 | 第四年 | 60% | 120.00 | 5100.00 | 60.00 | 5700.00 | 1144.80 |
|  | 第五年 | 70% | 140.00 | 5100.00 | 70.00 | 5700.00 | 1335.60 |
|  | 第六年 | 80% | 160.00 | 5100.00 | 80.00 | 5700.00 | 1526.40 |
|  | 第七年 | 80% | 160.00 | 5100.00 | 80.00 | 5700.00 | 1526.40 |
|  | 第八年 | 80% | 160.00 | 5355.00 | 80.00 | 5985.00 | 1602.72 |
|  | 第九年 | 80% | 160.00 | 5355.00 | 80.00 | 5985.00 | 1602.72 |
|  | 第十年 | 80% | 160.00 | 5355.00 | 80.00 | 5985.00 | 1602.72 |
|  | 第十一年 | 80% | 160.00 | 5355.00 | 80.00 | 5985.00 | 1602.72 |
|  | 第十二年 | 80% | 160.00 | 5355.00 | 80.00 | 5985.00 | 1602.72 |
|  | 第十三年 | 80% | 160.00 | 5622.75 | 80.00 | 6284.25 | 1682.86 |
|  | 第十四年 | 80% | 160.00 | 5622.75 | 80.00 | 6284.25 | 1682.86 |
|  | 第十五年 | 80% | 160.00 | 5622.75 | 80.00 | 6284.25 | 1682.86 |
|  | 第十六年 | 85% | 170.00 | 5622.75 | 85.00 | 6284.25 | 1788.03 |
|  | 第十七年 | 85% | 170.00 | 5622.75 | 85.00 | 6284.25 | 1788.03 |
|  | 第十八年 | 85% | 170.00 | 5903.89 | 85.00 | 6598.46 | 1877.44 |
|  | 第十九年 | 85% | 170.00 | 5903.89 | 85.00 | 6598.46 | 1877.44 |
|  | 第二十年 | 85% | 170.00 | 5903.89 | 85.00 | 6598.46 | 1877.44 |
|  | 第二十一年 | 90% | 180.00 | 5903.89 | 90.00 | 6598.46 | 1987.87 |
|  | 第二十二年 | 90% | 180.00 | 5903.89 | 90.00 | 6598.46 | 1987.87 |
|  | 第二十三年 | 90% | 180.00 | 6199.08 | 90.00 | 6928.39 | 2087.27 |
|  | 第二十四年 | 90% | 180.00 | 6199.08 | 90.00 | 6928.39 | 2087.27 |
|  | 第二十五年 | 90% | 180.00 | 6199.08 | 90.00 | 6928.39 | 2087.27 |
|  | 第二十六年 | 90% | 180.00 | 6199.08 | 90.00 | 6928.39 | 2087.27 |
|  | 第二十七年 | 90% | 180.00 | 6199.08 | 90.00 | 6928.39 | 2087.27 |
|  | 第二十八年 | 90% | 180.00 | 6509.04 | 90.00 | 7274.80 | 2191.63 |
|  | 第二十九年 | 90% | 180.00 | 6509.04 | 90.00 | 7274.80 | 2191.63 |
|  | 第三十年 | 90% | 180.00 | 6509.04 | 90.00 | 7274.80 | 2191.63 |
|  | 第三十一年 | 90% | 180.00 | 6509.04 | 90.00 | 7274.80 | 2191.63 |
|  | 第三十二年 | 90% | 180.00 | 6509.04 | 90.00 | 7274.80 | 2191.63 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 53746.38 |

- 2、食堂餐饮收入

- 经核实本项目床位费中不含餐饮费用，食堂餐饮费参照南昌市红谷滩区天同医养院餐饮收费标准平均30元/人·天，每5年递增5%，并根据床位入住率计算。

金额单位：人民币万元

|  | 负荷率 | 入住人数 （人） | 单价 （元/人·天） | 食堂收入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |
|  | 第二年 |  |  |  |
|  | 第三年 | 150.00 | 30.00 | 164.25 |
| 运营期 | 第四年 | 300.00 | 30.00 | 328.50 |
|  | 第五年 | 350.00 | 30.00 | 383.25 |
|  | 第六年 | 400.00 | 30.00 | 438.00 |
|  | 第七年 | 400.00 | 30.00 | 438.00 |
|  | 第八年 | 400.00 | 31.50 | 459.90 |
|  | 第九年 | 400.00 | 31.50 | 459.90 |
|  | 第十年 | 400.00 | 31.50 | 459.90 |
|  | 第十一年 | 400.00 | 31.50 | 459.90 |
|  | 第十二年 | 400.00 | 31.50 | 459.90 |
|  | 第十三年 | 400.00 | 33.08 | 482.90 |
|  | 第十四年 | 400.00 | 33.08 | 482.90 |
|  | 第十五年 | 400.00 | 33.08 | 482.90 |
|  | 第十六年 | 425.00 | 33.08 | 513.08 |
|  | 第十七年 | 425.00 | 33.08 | 513.08 |
|  | 第十八年 | 425.00 | 34.73 | 538.73 |
|  | 第十九年 | 425.00 | 34.73 | 538.73 |
|  | 第二十年 | 425.00 | 34.73 | 538.73 |
|  | 第二十一年 | 450.00 | 34.73 | 570.42 |
|  | 第二十二年 | 450.00 | 34.73 | 570.42 |
|  | 第二十三年 | 450.00 | 36.47 | 598.94 |
|  | 第二十四年 | 450.00 | 36.47 | 598.94 |
|  | 第二十五年 | 450.00 | 36.47 | 598.94 |
|  | 第二十六年 | 450.00 | 36.47 | 598.94 |
|  | 第二十七年 | 450.00 | 36.47 | 598.94 |
|  | 第二十八年 | 450.00 | 38.29 | 628.89 |
|  | 第二十九年 | 450.00 | 38.29 | 628.89 |
|  | 第三十年 | 450.00 | 38.29 | 628.89 |
|  | 第三十一年 | 450.00 | 38.29 | 628.89 |
|  | 第三十二年 | 450.00 | 38.29 | 628.89 |
|  | 合计 |  |  | 15422.51 |

- 3、收入汇总表

金额单位：人民币万元

| 年份 | 自理级床位服务费 | 介护级床位服务费 | 食堂餐饮收入 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 |  |  |  |  |
| 第二年 |  |  |  |  |
| 第三年 | 201.60 | 572.40 | 164.25 | 938.25 |
| 第四年 | 403.20 | 1144.80 | 328.50 | 1876.50 |
| 第五年 | 470.40 | 1335.60 | 383.25 | 2189.25 |
| 第六年 | 537.60 | 1526.40 | 438.00 | 2502.00 |
| 第七年 | 537.60 | 1526.40 | 438.00 | 2502.00 |
| 第八年 | 564.48 | 1602.72 | 459.90 | 2627.10 |
| 第九年 | 564.48 | 1602.72 | 459.90 | 2627.10 |
| 第十年 | 564.48 | 1602.72 | 459.90 | 2627.10 |
| 第十一年 | 564.48 | 1602.72 | 459.90 | 2627.10 |
| 第十二年 | 564.48 | 1602.72 | 459.90 | 2627.10 |
| 第十三年 | 592.70 | 1682.86 | 482.90 | 2758.46 |
| 第十四年 | 592.70 | 1682.86 | 482.90 | 2758.46 |
| 第十五年 | 592.70 | 1682.86 | 482.90 | 2758.46 |
| 第十六年 | 629.75 | 1788.03 | 513.08 | 2930.86 |
| 第十七年 | 629.75 | 1788.03 | 513.08 | 2930.86 |
| 第十八年 | 661.24 | 1877.44 | 538.73 | 3077.40 |
| 第十九年 | 661.24 | 1877.44 | 538.73 | 3077.40 |
| 第二十年 | 661.24 | 1877.44 | 538.73 | 3077.40 |
| 第二十一年 | 700.13 | 1987.87 | 570.42 | 3258.42 |
| 第二十二年 | 700.13 | 1987.87 | 570.42 | 3258.42 |
| 第二十三年 | 735.14 | 2087.27 | 598.94 | 3421.35 |
| 第二十四年 | 735.14 | 2087.27 | 598.94 | 3421.35 |
| 第二十五年 | 735.14 | 2087.27 | 598.94 | 3421.35 |
| 第二十六年 | 735.14 | 2087.27 | 598.94 | 3421.35 |
| 第二十七年 | 735.14 | 2087.27 | 598.94 | 3421.35 |
| 第二十八年 | 771.90 | 2191.63 | 628.89 | 3592.41 |
| 第二十九年 | 771.90 | 2191.63 | 628.89 | 3592.41 |
| 第三十年 | 771.90 | 2191.63 | 628.89 | 3592.41 |
| 第三十一年 | 771.90 | 2191.63 | 628.89 | 3592.41 |
| 第三十二年 | 771.90 | 2191.63 | 628.89 | 3592.41 |
| 合计 | 18929.54 | 53746.38 | 15422.51 | 88098.43 |

（二）项目预期成本

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

（1）原辅材料

原辅材料具体为床位配套费、食堂餐饮原材料采购成本，参考南昌市象湖养老中心床位配套费，按1000元/床·年的床位配套费估算，食堂餐饮原材料采购成本按食堂餐饮收入的50%估算。

（2）外购燃料及动力费

本项目属经营性项目，经营过程项目主要为水电消耗，本项目年用水量为4.31万t，年耗电量为128.41万kWh，水电按照水 3.05 元/吨、电 1.0 元/kwh 的价格计算。

（3）工资及福利费

项目养老床位共500床，床位按照护理级别划分为自理40%、介护一级40%、介护二级20%。按照不同级别的护理标准，自理老人每8床配备1名护理人员；介护一级老人每4床配备一名护理人员；介护二级老人每3床配备一名护理人员；随着入住率的增加，逐年增加护理人员，入住率达到90%时，护理人员为98名。本项目护理人员工作范围包含保洁，因此不单独设置保洁人员。本项目安保人员设置2人，厨师配比按1：100 (厨师/就餐人数)配置，设置6人，管理人员设置6人。

管理人员平均工资12万元/年·人，每5年递增5%；一般员工、安保人员及厨师的平均工资参考南昌市2021年职工基本养老保险使用的在岗职工月平均工资5548元/月，按5600元/月·人计算，每5年递增5%。

（4）修理费

项目建设投资19350.10万元，修理费按项目建设投资总额的1%估算。

（5）其他费用

包括其他各种费用，按营业收入的2%估算。

营业成本（不含税费）明细如下：

金额单位：人民币万元

|  | 年度 | 原辅材料 | 外购动力及材料费 | 修理费 | 人员工资及福利费 | 其他费用 | 成本合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三年 | 97.13 | 70.78 | 96.75 | 347.52 | 18.77 | 630.95 |
| 运营期 | 第四年 | 194.25 | 141.56 | 193.50 | 562.56 | 37.53 | 1,129.40 |
|  | 第五年 | 226.63 | 141.56 | 193.50 | 636.48 | 43.79 | 1,241.96 |
|  | 第六年 | 259.00 | 141.56 | 193.50 | 710.40 | 50.04 | 1,354.50 |
|  | 第七年 | 259.00 | 141.56 | 193.50 | 710.40 | 50.04 | 1,354.50 |
|  | 第八年 | 269.95 | 141.56 | 193.50 | 745.92 | 52.54 | 1,403.47 |
|  | 第九年 | 269.95 | 141.56 | 193.50 | 745.92 | 52.54 | 1,403.47 |
|  | 第十年 | 269.95 | 141.56 | 193.50 | 745.92 | 52.54 | 1,403.47 |
|  | 第十一年 | 269.95 | 141.56 | 193.50 | 745.92 | 52.54 | 1,403.47 |
|  | 第十二年 | 269.95 | 141.56 | 193.50 | 745.92 | 52.54 | 1,403.47 |
|  | 第十三年 | 281.45 | 141.56 | 193.50 | 783.22 | 55.17 | 1,454.90 |
|  | 第十四年 | 281.45 | 141.56 | 193.50 | 783.22 | 55.17 | 1,454.90 |
|  | 第十五年 | 281.45 | 141.56 | 193.50 | 783.22 | 55.17 | 1,454.90 |
|  | 第十六年 | 299.04 | 141.56 | 193.50 | 820.26 | 58.62 | 1,512.98 |
|  | 第十七年 | 299.04 | 141.56 | 193.50 | 820.26 | 58.62 | 1,512.98 |
|  | 第十八年 | 311.87 | 141.56 | 193.50 | 861.27 | 61.55 | 1,569.75 |
|  | 第十九年 | 311.87 | 141.56 | 193.50 | 861.27 | 61.55 | 1,569.75 |
|  | 第二十年 | 311.87 | 141.56 | 193.50 | 861.27 | 61.55 | 1,569.75 |
|  | 第二十一年 | 330.21 | 141.56 | 193.50 | 907.95 | 65.17 | 1,638.39 |
|  | 第二十二年 | 330.21 | 141.56 | 193.50 | 907.95 | 65.17 | 1,638.39 |
|  | 第二十三年 | 344.47 | 141.56 | 193.50 | 953.35 | 68.43 | 1,701.31 |
|  | 第二十四年 | 344.47 | 141.56 | 193.50 | 953.35 | 68.43 | 1,701.31 |
|  | 第二十五年 | 344.47 | 141.56 | 193.50 | 953.35 | 68.43 | 1,701.31 |
|  | 第二十六年 | 344.47 | 141.56 | 193.50 | 953.35 | 68.43 | 1,701.31 |
|  | 第二十七年 | 344.47 | 141.56 | 193.50 | 953.35 | 68.43 | 1,701.31 |
|  | 第二十八年 | 359.45 | 141.56 | 193.50 | 1,001.01 | 71.85 | 1,767.37 |
|  | 第二十九年 | 359.45 | 141.56 | 193.50 | 1,001.01 | 71.85 | 1,767.37 |
|  | 第三十年 | 359.45 | 141.56 | 193.50 | 1,001.01 | 71.85 | 1,767.37 |
|  | 第三十一年 | 359.45 | 141.56 | 193.50 | 1,001.01 | 71.85 | 1,767.37 |
|  | 第三十二年 | 359.45 | 141.56 | 193.50 | 1,001.01 | 71.85 | 1,767.37 |
|  | 合计 | 8,943.82 | 4,176.02 | 5,708.25 | 24,858.65 | 1,762.01 | 45,448.75 |

4．可用于资金平衡的现金净流入

项目运营期间有床位服务费收入、食堂餐饮收入扣除付现的经营成本，可用于资金平衡的现金净流入如下：

金额单位：人民币万元

|  | 年度 | 经营收入 | 经营成本 | 现金净流入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 第一年 |  |  |  |
|  | 第二年 |  |  |  |
|  | 第三年 | 938.25 | 630.95 | 370.19 |
| 运营期 | 第四年 | 1876.50 | 1,129.40 | 809.98 |
|  | 第五年 | 2189.25 | 1,241.96 | 1010.18 |
|  | 第六年 | 2502.00 | 1,354.50 | 1210.38 |
|  | 第七年 | 2502.00 | 1,354.50 | 1210.38 |
|  | 第八年 | 2627.10 | 1,403.47 | 1223.63 |
|  | 第九年 | 2627.10 | 1,403.47 | 1223.63 |
|  | 第十年 | 2627.10 | 1,403.47 | 1223.63 |
|  | 第十一年 | 2627.10 | 1,403.47 | 1223.63 |
|  | 第十二年 | 2627.10 | 1,403.47 | 1223.63 |
|  | 第十三年 | 2758.46 | 1,454.90 | 1303.57 |
|  | 第十四年 | 2758.46 | 1,454.90 | 1303.57 |
|  | 第十五年 | 2758.46 | 1,454.90 | 1303.57 |
|  | 第十六年 | 2930.86 | 1,512.98 | 1417.89 |
|  | 第十七年 | 2930.86 | 1,512.98 | 1417.89 |
|  | 第十八年 | 3077.40 | 1,569.75 | 1507.66 |
|  | 第十九年 | 3077.40 | 1,569.75 | 1507.66 |
|  | 第二十年 | 3077.40 | 1,569.75 | 1507.66 |
|  | 第二十一年 | 3258.42 | 1,638.39 | 1620.04 |
|  | 第二十二年 | 3258.42 | 1,638.39 | 1620.04 |
|  | 第二十三年 | 3421.35 | 1,701.31 | 1720.05 |
|  | 第二十四年 | 3421.35 | 1,701.31 | 1720.05 |
|  | 第二十五年 | 3421.35 | 1,701.31 | 1720.05 |
|  | 第二十六年 | 3421.35 | 1,701.31 | 1720.05 |
|  | 第二十七年 | 3421.35 | 1,701.31 | 1720.05 |
|  | 第二十八年 | 3592.41 | 1,767.37 | 1825.05 |
|  | 第二十九年 | 3592.41 | 1,767.37 | 1825.05 |
|  | 第三十年 | 3592.41 | 1,767.37 | 1825.05 |
|  | 第三十一年 | 3592.41 | 1,767.37 | 1825.05 |
|  | 第三十二年 | 3592.41 | 1,767.37 | 1825.05 |
|  | 合计 | 88098.43 | 45134.13 | 42964.31 |

（三）还本付息情况

本项目建设资金申请地方专项债资金6000万元（占总投资额30.46%），拟发债期间三十年，利率4.5%，在建设期和运营期之间，每年用收益支付年息，至第三十年一次性支付贷款本金和本年付息，到期一次还本。

预计发行人募投项目下床位服务费收入、食堂餐饮收入在债券存续期内可以全部实现。同时，考虑到未来存在多种不确定性，本着保守性原则，对项目收益下行波动情况进行抗压测试，作为衡量项目收益满足本息偿付的可靠性指标。   因此在假设融资利率4.50%的情况下，预测了3种模式下，项目实现的现金流净流入情况。

1、项目收入及成本按实现的100%的情况下的本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

| 年度 | 本金 | 本期发行 | 利息 | 本息合计 | 项目收益100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 |  | 1000 | 22.5 | 22.5 | 0 |
| 第二年 |  | 2500 | 101.25 | 101.25 | 0 |
| 第三年 |  | 2500 | 213.75 | 213.75 | 307.3 |
| 第四年 |  |  | 270 | 270 | 747.1 |
| 第五年 |  |  | 270 | 270 | 947.29 |
| 第六年 |  |  | 270 | 270 | 1147.5 |
| 第七年 |  |  | 270 | 270 | 1147.5 |
| 第八年 |  |  | 270 | 270 | 1223.63 |
| 第九年 |  |  | 270 | 270 | 1223.63 |
| 第十年 |  |  | 270 | 270 | 1223.63 |
| 第十一年 |  |  | 270 | 270 | 1223.63 |
| 第十二年 |  |  | 270 | 270 | 1223.63 |
| 第十三年 |  |  | 270 | 270 | 1303.56 |
| 第十四年 |  |  | 270 | 270 | 1303.56 |
| 第十五年 |  |  | 270 | 270 | 1303.56 |
| 第十六年 |  |  | 270 | 270 | 1417.88 |
| 第十七年 |  |  | 270 | 270 | 1417.88 |
| 第十八年 |  |  | 270 | 270 | 1507.65 |
| 第十九年 |  |  | 270 | 270 | 1507.65 |
| 第二十年 |  |  | 270 | 270 | 1507.65 |
| 第二十一年 |  |  | 270 | 270 | 1620.03 |
| 第二十二年 |  |  | 270 | 270 | 1620.03 |
| 第二十三年 |  |  | 270 | 270 | 1720.04 |
| 第二十四年 |  |  | 270 | 270 | 1720.04 |
| 第二十五年 |  |  | 270 | 270 | 1720.04 |
| 第二十六年 |  |  | 270 | 270 | 1720.04 |
| 第二十七年 |  |  | 270 | 270 | 1720.04 |
| 第二十八年 |  |  | 270 | 270 | 1825.04 |
| 第二十九年 |  |  | 270 | 270 | 1825.04 |
| 第三十年 |  |  | 270 | 270 | 1825.04 |
| 第三十一年 | 1000 |  | 247.5 | 1247.5 | 1825.04 |
| 第三十二年 | 2500 |  | 168.75 | 2668.75 | 1825.04 |
| 第三十三年 | 2500 |  | 56.25 | 2556.25 |  |
| 合计 | 6000 | 6000 | 8100 | 14100 | 42649.76 |
| 本息覆盖倍数 | 3.02 |  |  |  |  |

2、项目收入下降10%的本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

| 年度 | 本金 | 本期发行 | 利息 | 本息合计 | 项目收益100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 |  | 1000 | 22.5 | 22.5 | 0 |
| 第二年 |  | 2500 | 101.25 | 101.25 | 0 |
| 第三年 |  | 2500 | 213.75 | 213.75 | 213.475 |
| 第四年 |  |  | 270 | 270 | 559.45 |
| 第五年 |  |  | 270 | 270 | 728.365 |
| 第六年 |  |  | 270 | 270 | 897.3 |
| 第七年 |  |  | 270 | 270 | 897.3 |
| 第八年 |  |  | 270 | 270 | 960.92 |
| 第九年 |  |  | 270 | 270 | 960.92 |
| 第十年 |  |  | 270 | 270 | 960.92 |
| 第十一年 |  |  | 270 | 270 | 960.92 |
| 第十二年 |  |  | 270 | 270 | 960.92 |
| 第十三年 |  |  | 270 | 270 | 1027.714 |
| 第十四年 |  |  | 270 | 270 | 1027.714 |
| 第十五年 |  |  | 270 | 270 | 1027.714 |
| 第十六年 |  |  | 270 | 270 | 1124.794 |
| 第十七年 |  |  | 270 | 270 | 1124.794 |
| 第十八年 |  |  | 270 | 270 | 1199.91 |
| 第十九年 |  |  | 270 | 270 | 1199.91 |
| 第二十年 |  |  | 270 | 270 | 1199.91 |
| 第二十一年 |  |  | 270 | 270 | 1294.188 |
| 第二十二年 |  |  | 270 | 270 | 1294.188 |
| 第二十三年 |  |  | 270 | 270 | 1377.905 |
| 第二十四年 |  |  | 270 | 270 | 1377.905 |
| 第二十五年 |  |  | 270 | 270 | 1377.905 |
| 第二十六年 |  |  | 270 | 270 | 1377.905 |
| 第二十七年 |  |  | 270 | 270 | 1377.905 |
| 第二十八年 |  |  | 270 | 270 | 1465.799 |
| 第二十九年 |  |  | 270 | 270 | 1465.799 |
| 第三十年 |  |  | 270 | 270 | 1465.799 |
| 第三十一年 | 1000 |  | 247.5 | 1247.5 | 1465.799 |
| 第三十二年 | 2500 |  | 168.75 | 2668.75 | 1465.799 |
| 第三十三年 | 2500 |  | 56.25 | 2556.25 |  |
| 合计 | 6000 | 6000 | 8100 | 14100 | 33839.84 |
| 本息覆盖倍数 | 2.40 |  |  |  |  |

- 3、项目成本上升10%的本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

| 年度 | 本金 | 本期发行 | 利息 | 本息合计 | 项目收益100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 |  | 1000 | 22.5 | 22.5 | 0 |
| 第二年 |  | 2500 | 101.25 | 101.25 | 0 |
| 第三年 |  | 2500 | 213.75 | 213.75 | 244.205 |
| 第四年 |  |  | 270 | 270 | 634.16 |
| 第五年 |  |  | 270 | 270 | 823.094 |
| 第六年 |  |  | 270 | 270 | 1012.05 |
| 第七年 |  |  | 270 | 270 | 1012.05 |
| 第八年 |  |  | 270 | 270 | 1083.283 |
| 第九年 |  |  | 270 | 270 | 1083.283 |
| 第十年 |  |  | 270 | 270 | 1083.283 |
| 第十一年 |  |  | 270 | 270 | 1083.283 |
| 第十二年 |  |  | 270 | 270 | 1083.283 |
| 第十三年 |  |  | 270 | 270 | 1158.07 |
| 第十四年 |  |  | 270 | 270 | 1158.07 |
| 第十五年 |  |  | 270 | 270 | 1158.07 |
| 第十六年 |  |  | 270 | 270 | 1266.582 |
| 第十七年 |  |  | 270 | 270 | 1266.582 |
| 第十八年 |  |  | 270 | 270 | 1350.675 |
| 第十九年 |  |  | 270 | 270 | 1350.675 |
| 第二十年 |  |  | 270 | 270 | 1350.675 |
| 第二十一年 |  |  | 270 | 270 | 1456.191 |
| 第二十二年 |  |  | 270 | 270 | 1456.191 |
| 第二十三年 |  |  | 270 | 270 | 1549.909 |
| 第二十四年 |  |  | 270 | 270 | 1549.909 |
| 第二十五年 |  |  | 270 | 270 | 1549.909 |
| 第二十六年 |  |  | 270 | 270 | 1549.909 |
| 第二十七年 |  |  | 270 | 270 | 1549.909 |
| 第二十八年 |  |  | 270 | 270 | 1648.303 |
| 第二十九年 |  |  | 270 | 270 | 1648.303 |
| 第三十年 |  |  | 270 | 270 | 1648.303 |
| 第三十一年 | 1000 |  | 247.5 | 1247.5 | 1648.303 |
| 第三十二年 | 2500 |  | 168.75 | 2668.75 | 1648.303 |
| 第三十三年 | 2500 |  | 56.25 | 2556.25 |  |
| 合计 | 6000 | 6000 | 8100 | 14100 | 38104.81 |
| 本息覆盖倍数 | 2.70 |  |  |  |  |

- 在发行人募投项目下收入及成本按实现的100%的情况下、项目收入下降10%、项目成本上升10%的情况下，均可实现现金流完全覆盖。

- （四）项目现金流情况

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 107,792.11 | 4,322.92 | 8,704.26 | 7,604.67 | 1,876.50 | 2,189.25 | 2,502.00 | 2,502.00 | 2,627.10 | 2,627.10 | 2,627.10 | 2,627.10 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 88,098.51 | - | - | 938.25 | 1,876.50 | 2,189.25 | 2,502.00 | 2,502.00 | 2,627.10 | 2,627.10 | 2,627.10 | 2,627.10 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 88,098.51 | - | 0.00 | 938.25 | 1,876.50 | 2,189.25 | 2,502.00 | 2,502.00 | 2,627.10 | 2,627.10 | 2,627.10 | 2,627.10 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,693.60 | 3,322.92 | 6,204.26 | 4,166.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 78,904.85 | 4,322.92 | 8,704.26 | 7,297.37 | 1,399.40 | 1,511.96 | 1,624.50 | 1,624.50 | 1,673.47 | 1,673.47 | 1,673.47 | 1,673.47 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 45,448.75 | - | - | 630.95 | 1,129.40 | 1,241.96 | 1,354.50 | 1,354.50 | 1,403.47 | 1,403.47 | 1,403.47 | 1,403.47 |
| 1.1 | 运营成本 | 45,448.75 | - | 0.00 | 630.95 | 1,129.40 | 1,241.96 | 1,354.50 | 1,354.50 | 1,403.47 | 1,403.47 | 1,403.47 | 1,403.47 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 19,350.10 | 4,299.42 | 8,600.51 | 6,450.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 14,106.00 | 23.50 | 103.75 | 216.25 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 6.00 | 1.00 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,100.00 | 22.50 | 101.25 | 213.75 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 28,887.26 | - | - | 307.30 | 477.10 | 677.29 | 877.50 | 877.50 | 953.63 | 953.63 | 953.63 | 953.63 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | 307.30 | 784.40 | 1,461.69 | 2,339.19 | 3,216.69 | 4,170.32 | 5,123.95 | 6,077.58 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | 307.30 | 784.40 | 1,461.69 | 2,339.19 | 3,216.69 | 4,170.32 | 5,123.95 | 6,077.58 | 7,031.21 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 107,792.11 | 2,627.10 | 2,758.46 | 2,758.46 | 2,758.46 | 2,930.86 | 2,930.86 | 3,077.40 | 3,077.40 | 3,077.40 | 3,258.43 | 3,258.43 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 88,098.51 | 2,627.10 | 2,758.46 | 2,758.46 | 2,758.46 | 2,930.86 | 2,930.86 | 3,077.40 | 3,077.40 | 3,077.40 | 3,258.43 | 3,258.43 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 88,098.51 | 2,627.10 | 2,758.46 | 2,758.46 | 2,758.46 | 2,930.86 | 2,930.86 | 3,077.40 | 3,077.40 | 3,077.40 | 3,258.43 | 3,258.43 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,693.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 78,904.85 | 1,673.47 | 1,724.90 | 1,724.90 | 1,724.90 | 1,782.98 | 1,782.98 | 1,839.75 | 1,839.75 | 1,839.75 | 1,908.39 | 1,908.39 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 45,448.75 | 1,403.47 | 1,454.90 | 1,454.90 | 1,454.90 | 1,512.98 | 1,512.98 | 1,569.75 | 1,569.75 | 1,569.75 | 1,638.39 | 1,638.39 |
| 1.1 | 运营成本 | 45,448.75 | 1,403.47 | 1,454.90 | 1,454.90 | 1,454.90 | 1,512.98 | 1,512.98 | 1,569.75 | 1,569.75 | 1,569.75 | 1,638.39 | 1,638.39 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 19,350.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 14,106.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,100.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 28,887.26 | 953.63 | 1,033.56 | 1,033.56 | 1,033.56 | 1,147.88 | 1,147.88 | 1,237.65 | 1,237.65 | 1,237.65 | 1,350.04 | 1,350.04 |
| 四 | 期初现金 | -- | 7,031.21 | 7,984.84 | 9,018.40 | 10,051.96 | 11,085.52 | 12,233.40 | 13,381.28 | 14,618.93 | 15,856.58 | 17,094.23 | 18,444.27 |
| 五 | 期末现金 | -- | 7,984.84 | 9,018.40 | 10,051.96 | 11,085.52 | 12,233.40 | 13,381.28 | 14,618.93 | 15,856.58 | 17,094.23 | 18,444.27 | 19,794.31 |

续上表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 107,792.11 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 88,098.51 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 88,098.51 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,421.35 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 | 3,592.42 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,693.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 78,904.85 | 1,971.31 | 1,971.31 | 1,971.31 | 1,971.31 | 1,971.31 | 2,037.37 | 2,037.37 | 2,037.37 | 3,014.87 | 4,436.12 | 2,556.25 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 45,448.75 | 1,701.31 | 1,701.31 | 1,701.31 | 1,701.31 | 1,701.31 | 1,767.37 | 1,767.37 | 1,767.37 | 1,767.37 | 1,767.37 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 45,448.75 | 1,701.31 | 1,701.31 | 1,701.31 | 1,701.31 | 1,701.31 | 1,767.37 | 1,767.37 | 1,767.37 | 1,767.37 | 1,767.37 |  |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 19,350.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 14,106.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 1,247.50 | 2,668.75 | 2,556.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 8,100.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 247.50 | 168.75 | 56.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 28,887.26 | 1,450.04 | 1,450.04 | 1,450.04 | 1,450.04 | 1,450.04 | 1,555.05 | 1,555.05 | 1,555.05 | 577.55 | -843.70 | -2,556.25 |
| 四 | 期初现金 | -- | 19,794.31 | 21,244.35 | 22,694.39 | 24,144.43 | 25,594.47 | 27,044.51 | 28,599.56 | 30,154.61 | 31,709.66 | 32,287.21 | 31,443.51 |
| 五 | 期末现金 | -- | 21,244.35 | 22,694.39 | 24,144.43 | 25,594.47 | 27,044.51 | 28,599.56 | 30,154.61 | 31,709.66 | 32,287.21 | 31,443.51 | 28,887.26 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为3.02倍，还本付息资金有充分保障。

（五）结论分析

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，东湖区区域性养老中心（一期）建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，项目产生的收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，项目收益期内可以满足专项债券还本付息的要求。

四、影响项目收益的风险及控制措施

（一）与项目建设或运营有关的风险

1、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目运营风险：如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

（二）影响融资平衡结果的风险

1、利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

2、流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

（三）项目风险管理措施

1、《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四条第（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。

2、加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。

3、在项目建设过程中，本项目建设过程中应加强资金使用的监管，防止因资金使用、运作不当而影响群众切身利益，进而发生“次生”社会不稳定现象。

五、主管部门责任

项目主管部门和单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时转至财政厅指定账户，足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。根据项目实施进度，对到期可能难以还本付息的，应提向当地财政部门报告并采取相关措施避免这种情况出现。

专项债券存续期内，项目主管部门需要督促和指导专项债券资金使用单位及时公开以下信息：①截至上年末专项债券资金使用情况；②截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；③截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况；④其他按规定需要公开信息。

- 六、专项债券发行方案

1、发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）之规定，地方政府专项债券需由南昌市东湖区社会福利院（东湖区养老服务中心）作为发行主体。本项目实施机构及项目业主为南昌市东湖区社会福利院（东湖区养老服务中心），是依法批准设立的事业单位，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，具备作为实施机构和项目业主的资格。

2、发行计划

东湖区区域性养老中心（一期）建设项目拟申请专项债券6000万元，期限30年，其中2024年计划发行1000万元，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露

在专项债发行日前5 个工作日通过江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言东湖区区域性养老中心（一期）建设项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并结合项目重大建设意义，东湖区区域性养老中心（一期）建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

- 项目事前绩效评价

- 项目实施的必要性、公益性、收益性

- 必要性

- 1）顺应我国养老失业发展方向的需要

- 长期以来，党和政府十分关心老年群众，不断采取积极措施，推动老龄事业发展进步，取得举世瞩目的成就，为老龄事业持续发展奠定了很好的基础。“十三五”时期，随着第一个老年人口增长高峰到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。从2015年到2019年，全国 60岁以上老年人将由2.21亿增加到2.68亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3%增加到16%，平均每年递增0.54个百分点。老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随，与经济社会转型期的矛盾相交织，社会养老保障和养老服务的需求急剧增加。

- 为此，我国政府提出积极发展老龄服务业，积极推进养老机构运营机制改革与完善，探索多元化、社会化的投资建设和管理模式。进一步完善和落实优惠政策，鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行管理。“十三五”期间，实现新增各类养老床位342万张的发展目标。

- 2021年国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，明确2025年养老服务床位总量需达到900万张以上。

- 本项目建成后，将以老年人需求为设计及运营核心，强调老人的参与性，注重老人的感受。从道路交通、卫生、饮食、居住、建筑风格、绿化、景观、材料等全面考虑，以真正意义的为老人全心全意的服务宗旨，为老年人提供一个集养老、学习、娱乐、教育、休闲于一体，生活舒适、设施配套、功能齐全的现代化新型养老服务模式。

- 提升东湖区养老机构服务水平的需要

- 近年来，为进一步实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的发展目标，南昌市各级政府高度重视老龄事业发展，在经济社会发展水平不断提高的同时，优先保障和改善老年民生，优先为老年人提供社会公共服务，优先让老年人共享经济社会发展成果，并不断建立健全社会养老保障体系，着力提高养老服务保障水平，使得省内养老服务需求空间不断增长。

- 目前南昌市各级各类养老机构主要以政府办福利院和乡村敬老院为主，由于医疗诊治、专业护理、康复管理等方面配套不足，大多只能收住生活能自理的老人。养老机构配套设施建设与社会养老需求严重不符。

- 东湖区区域性养老中心倡导的“医+养”模式的引入，可以从市场根本上引导、激励养老机构的改革和完善，扩充养老服务内涵、提升服务质量，最终带动各级各类养老机构自身的改造。

- 构建社会主义和谐社会的需要

- 随着“4-2-1”家庭的增多，老人供养已经成为一大社会难题，也是众多家庭的首要难题。家庭和谐是社会和谐的基础，一个能够给予老人从生活照料、疾病诊疗、专业护理直到临终关怀的整体服务机构既能有效满足银发一族多层次需求，又能从根本上解决困扰众多家庭的难题和愧疚感，真正实现老有所依、老有所养、老有所乐，从而有效促进家庭和睦和社会和谐。

- 本项目将通过建设现代化养老公寓、义工实习式助老服务等方式，提供500张养老床位，能够缓解本区域老年居住难及老年人无人照顾的问题，更好地为老人的生活和健康保驾护航，创造更好的经济建设环境，维护社会稳定，共建和谐社会。

- 推进东湖区社会养老社会化的需要

- 近年来，随着社会经济的不断发展，居民生活水平的不断提升，老年人也逐渐培养出自身的兴趣爱好、生活习惯和隐私，希望有自己独立的生活空间，他们多数离退休后有养老金，为独立生活提供了经济来源。因此，必须探讨建造功能设施完备的、较高标准的新型老年公寓，提升养老水平，以区别原来建立的敬（养）老院形式的老年公寓。随着人口老龄化现象的日益严重，养老问题已成为社会普遍关注的话题，社会养老社会化是建设社会主义市场经济体制的必然要求，是适应现代化特别是城市化进程的客观要求，是迅速改善目前东湖区养老服务机构发展相对滞后，缓解东湖区社会福利供需矛盾的有效手段。

- 公益性

- 1）随着我国老龄化人口规模的快速膨胀，养老问题是事关公平与稳定的重大社会问题。如不立即着手解决老年人的养老问题，将无法集中高效使用有限的社会优质劳动力资源，直接影响到国民经济的可持续发展。会给政府带来沉重的负担，严重影响社会的发展与进步。

- 2）本项目建成后，可改善东湖区养老设施落后与床位数严重不足的现状，此外通过引进智慧化养老，为老年人提供了更加人性化、智能化的养老环境，增强养老人员的幸福感。对提高区域养老中心质量、满足新时期广大人民群众对高质量养老机构的需求有着十分重要的意义。是一项利民惠民的工程，是促进区域社会和谐发展的重要措施。

- 3）本项目顺应我国养老失业发展方向，构建社会主义和谐社会。改善目前东湖区养老服务机构发展相对滞后，缓解东湖区社会福利供需矛盾。

4）老有所养是改善民生的重要内容。政府、社会都在积极支持探索、创新多元化的城市养老模式，解决在创新养老模式中所遇到的各种问题，为更好满足老龄人口的需求做出切实可行的行动。该项目建成后，为东湖区老年人提供养老服务，使其能在此安享晚年。因此，东湖区区域性养老中心（一期）项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的公益性。

- 收益性

- 本项目实施后可产生运营收益，预估项目自理级床位服务费收入达18929.54万元、介护级床位服务费合计53746.38万元、食堂餐饮收入合计15422.51万元，收入总计88098.43万元，成本45134.13万元，累计效益42964.31万元。

- 建设投资合规性与项目成熟度

项目于2023年1月31日已获得东湖区发改委批复可行性研究报告，《关于对东湖区区域性养老中心（一期）建设项目可行性研究报告的批复》（东发改投字[2023]8号）。项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- 3、项目资金来源和可到位性

- 项目资金筹措方式由资本金和东湖区区域性养老中心（一期）建设项目专项债构成，项目的总投资为19693.60万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金13693.60 万元，其二，拟发行专项债券 6000万元，发行期限为30年。其中，2024年发行1000 万元,2025年计划发行2500万元，2026年发行2500万元。

- 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含养老院床位护理收入、食堂餐饮收入。预计产生运营收入88098.43万元。运营成本包含工资及福利费用、营业费用、外购燃料及动力费、修理费、管理费用，预计产生运营成本45134.13万元，预测合理性较高。

- 债券资金需求合理性

- 本项目资本金比例大于20%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计30315万元，项目收益预计为42964.31万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.42，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

- 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

- 本项目2024年本期拟申请发30年期专项债券1000万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息337.50万元，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

- 绩效目标合理性

- 本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10 号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8.其他需要纳入其他绩效评估的事项：无。

南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目专项债券实施方案

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，适用纳入政府性基金收入及专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目计划发行地方政府专项债融资0.9亿元，其中2024计划发行地方政府专项债0.9亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目 录

一、项目概况	1

（一）项目所在地基本情况	1

（二）项目实施背景	2

（三）项目基本情况	4

（四）项目总投资额	5

（五）项目实施	5

二、项目投资估算及资金筹措方案	5

（一）投资估算	5

（二）资金筹措方案	7

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	7

（一）收入测算	8

（二）项目运营成本	8

（三）项目运营税金及附加	10

（四）项目资金测算平衡表	12

四、事前绩效评价	8

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	9

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度	11

（三）项目资金来源和可到位性	11

（四）项目收入、成本、收益预测合理性	11

（五）债券资金需求合理性	11

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险	12

（七）绩效目标合理性	12

（八）其他需要纳入绩效评估的事项	12

五、项目风险分析	12

（一）投资估算风险	12

（二）工程风险	12

（三）融资风险	13

（四）财务风险	13

（五）自然风险	13

六、专项债发行方案	13

（一）发行主体资格	13

（二）发行计划	13

（三）发行场所	14

（四）信息披露	14

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

东湖区是南昌市重要中心城区之一，地处南昌市东北部，东以北京西路与洪都大道的交会点、洪都北大道、青山湖西岸线、青山北路、青山湖闸与富大堤交会点为界，南以北京西路、八一广场南端、八一大道、中山路、中山桥、中山西路为界，西、北均以赣江南航道中心线为界，行政区域总面积53.93平方公里，现辖1个镇、7个街道办事处和2个管理处，设91个社区居民委员会、21个村民委员会。2022年末，东湖区常住人口41.89万人，自然增长率-2.71‰，城镇化率94.43%。60岁及以上人口占全区常住人口的22.40%。辖区绿地面积472.2公顷，城区绿化覆盖率29.69%，人均公共绿地面积7.19平方米。地处南昌市东北部，位于北纬28°40'15''—28°47'50''、东经115°50'39''—115°58'50''之间。东面由南往北沿洪都北大道、青山湖西岸、富大有堤、赣江南支为界与青山湖区相连，沿赣江中支为界和南昌县相邻；南面与西湖区相接，以北京西路、八一广场南端、八一大道、中山路、中山桥、中山西路为界；西濒赣江与新建区、青山湖区接壤，以赣江主航道中线为界；北与新建区、南昌县为邻。2022年，东湖区面对经济运行稳中有变、经济下行压力加大的形势，全力打好稳增长组合拳，多项指标争先进位，跃升至合理区间。全年实现地区生产总值452.13亿元，同比增长8.2%；固定资产投资增长13%，比去年同期高4.4个百分点；实现社会消费品零售总额395.56亿元，总量排名全市第二；完成财政总收入（省口径）96.22亿元，同比增长12.72%，同口径增长11.2%，税占比95.33%；实现地方一般公共预算收入14.94亿元，同比增长7.36%，同口径增长4.51%，税占比80.09%；预计全年实际利用外资4.3亿美元，同比增长8%；预计实际利用内资97.43亿元，同比增长8%；预计利用省外资金项目进资70.48亿元，同比增长8%；预计城镇居民人均可支配收入为51300元，同比增长6.2%。

2、财政收支情况

2023年区财政局支出预算总额为986.95万元，比上年增加236.70万元，增长31.55%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出631.72万元，包括工资福利支出558.70万元，日常公用支出69.99万元，对个人和家庭的补助3.03万元；项目支出355.23万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出355.23万元。

## （二）项目实施背景

为贯彻落实党中央、国务院关于环境保护督察的重要决策部署，中央第四环境保护督察组（以下简称督察组）对江西省鄱阳湖水环境问题进行了专项督察并开展“回头看”，并形成督察意见。要求南昌市城市建成区基本实现污水全收集、全处理。

2019年5月，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委为全面贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署要求，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，为科学指导各地区根据实际情况落实应对措施，印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》，该方案主要包括总体要求、推进生活污水收集处理设施改造和建设、健全排水管理长效机制、完善激励支持政策及强化责任落实等五大方面，总体要求中提出了如下主要目标：经过3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除市政生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。

为深入贯彻深入落实习近平生态文明思想，保护城市水环境和生态环境，促进城市可持续发展，根据江西省领导关于中央生态环境保护督察组公开“江西省南昌市生活污水管网建设改造滞后，污水直排问题整治不力”典型案例的批示精神，按照《南昌市人民政府办公室印发关于推进中央生态环境督查典型案例曝光问题立行立改工作调度会议纪要的通知》，确保东湖区生活污水管网建设及污水直排问题整改到位，进一步推动东湖区水环境的全面改善，结合东湖区实际，东湖区政府制定《东湖区关于加快雨污管网建设及水体治理提升工作方案》。

方案提出：“城区污水收集率2023年6月达到全国平均水平；2024年6月达到全国省会城市平均水平，污水实现全收集全处理，从根本上改善东湖区水系环境；2019年底彻底实现雨污分流，河道湖泊水质均在准Ⅳ类水以上”。

雨污管网改造寄托着群众对未来美好生活的向往，是促进城市更新、提升城市品质、建设幸福美丽家园的重要抓手。要坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为基本标准，用好“三问一说”工作法，聚焦居民群众关心、关注的问题，精细化高质量推进改造工作，采取切实有力措施，补齐配套设施短板，改善居住环境质量，做到精致精美、注重细节，真心实意把好事办好、实事办实。要坚持科学规划，按照雨污管网规模和特点，结合本地特色和文化，按照实用与美观并存的目标要求，精心完善设计，提升亮化、净化、美化、绿化环境，完善生活配套服务，让群众感受到实实在在的变化。要建机制促长效，加强雨污管网改造后续管理，建立健全长效管理机制，探索共建共治共享模式，不断提高综合治理水平，全面巩固成果，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

城市基础设施的排水工程是城市基础设施的必要组成部分，直接影响到城市各种功能的发挥。排水系统不仅服务于工业，还服务于居民生活，和人民的生活息息相关。是城市环境保护、可持续发展不可或缺的重要目标之一。城市环境不但是经济发展的基础，也是生活水平高低的标志。环境质量应与经济发展和小康生活水平相适应。

根据项目区域前期管网排查的结果发现：项目雨污管网均存在不同程度的结构性缺陷和功能性缺陷，项目所在区域内的建筑物雨污排水系统错混接严重，排水管网破损、渗漏，脱落等情况，影响行人安全。

为此项目单位特提出本项目的建设。本次通过对项目区域内的建筑物排出管进行改造，对老化管材进行更换，完善排水系统，从源头上解决雨污混错接问题，切实解决群众急盼问题，让居民生活环境更上台阶，城市品质进一步提升。同时对城市内道路雨水、污水管网进行分流改造，将进一步提升中心城区污水处理率，使污水浓度达到设计标准的80%以上，为最终实现2035年南昌市中心城区污水处理率达到100%、污水处理厂运行负荷率达到设计能力的100%、污水浓度达到设计标准的90%以上的目标奠定基础。总之，项目的实施能有效解决区域内因雨污合流造成内涝及水污染等环境问题。完善了区域污水管网，提升了区域污水处理能力，将直排污水、混接污水进行收集并处理，同时将区域污水管网贯通，确保污水的正常收集及排放，可大大改善区域水环境。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目

建设单位：南昌市东湖区住房和城乡建设局

项目建设地址：东湖区城区内。

建设内容及规模：本项目建设范围为东湖区城区，即青山湖、朝阳污水处理厂服务范围内的分流制区域，北至沿江北大道南至中山路一北京东路、东至青山湖西岸、西至抚河路，面积约17.38km2。主要建设内容为治理片区范围的雨污分流改造，包括雨污管道敷设、管沟土方挖填、路面修复及配套管网等建设。本次工程新建DN200-DN600雨污管75.756千米，检查井3306座，路面修复22.1849万平方米，管道清淤22.769千米以及其他附属设施等。

## （四）项目总投资额

依据南昌市东湖区发展和改革委员会文件《关于对南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目可行性研究报告的批复》（东发改投[2023]84号），本项目总投资约17843.99万元，批复总投为静态总投。根据实施方案预测，本次债券利息建设期利息为652.50万元，则项目动态总投资为18,460.49万元。

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖区住房和城乡建设局 | 南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目 | 17,843.99 | 607.50 | 9.00 | 18,460.49 |

## （五）项目实施

南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目建设期限为8个月，开工时间2024年8月，竣工时间2025年4月。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

1、估算编制依据

（1）本可行性研究报告提供的工艺方案、技术参数和相关数据资料；

（2）《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017)；

（3）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017)；

（4）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（2017）；

（5）《江西省市政工程及园林工程费用定额》(2006)；

（6）《市政工程设计估算编制办法》建标[2007]164 号文；

（7）《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》赣建价[2019]1号文；

（8）人工工资按赣建价[2020]5号文；

（9）材料价格依据江西省建设工程造价管理站发布的城区建筑材料指导价（2021年第10期）并结合市场调查价格确定。

（10）其他工程费用几点说明

1）建设单位管理费：财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知 财建[2016]504号；

2）工程监理费：国家发改委、建设部发改价格[2007]670号，按50%计取；

3）前期工作咨询费：国家计委价格[1999]1283号，按50%计取；

4）勘察费：按建安工程费用的0.8%计算，按50%计取	；

5）设计费：国家计委、建设部计价格[2002]10号，按50%计取；

6）工程造价咨询费：规范工程造价咨询服务收费的通知赣价协[2015]9号；

7）施工图审查费：执行“赣价房字〔2000〕6号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的70%计取；

8）预算编制费：执行“计价格[2002]10号”标准，即按设计费的10%计取；

9）场地准备、临时设施及保险费：执行“建标20111号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的60%计取；

10）环境影响咨询费：国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号；

11）工程保险费：执行“建标[2011]1号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的70%计取；

12）招标代理费：国家计委价格[2002]1980号；

13）社会稳定风险评估报告收费：重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法发改投资〔2012〕2492号；

预备费：第一部分的费用*8%。

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取4.5%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

3、估算总额

依据南昌市东湖区发展和改革委员会文件《关于对南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目可行性研究报告的批复》（东发改投[2023]84号），本项目总投资约17843.99万元。

## （二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为18,460.49万元，通过自筹资金、申请专项债券、银行贷款等途径解决，其一，项目自有资金9,460.49万元（含中央预算资金、地方财政资金）；其二，拟发行专项债券9,000.00万元，其中，2024年计划总发行9000万元，期限30年。

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年发行 |
| 1 | 18,460.49 | 9,460.49 | 9,000.00 | 9,000.00 |

3、项目年度投资计划

（1）项目静态投资

本工程总投资估算约17843.99万元。其中：工程建设费用15482.55万元，工程建设其他费用1122.84万元，预备费1238.60万元。总投资为静态总投资。

| 年份 |  | 合计 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态投资构成 |  |  |  |  |
|  | 建设工程费用 | 15,482.55 | 8281.62 | 7200.93 |
|  | 建设工程及其他费用 | 1,122.84 | 600.61 | 522.23 |
|  | 基本预备费 | 1,238.60 | 662.17 | 576.43 |
| 合计 |  | 17,843.99 | 9,544.40 | 8,299.59 |

（2）项目分年度支出计划表

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 15,482.55 | 8,281.62 | 7,200.93 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,122.84 | 600.61 | 522.23 |
| 3 | 预备费 | 1,238.60 | 662.17 | 576.43 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 17,843.99 | 9,544.40 | 8,299.59 |

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本次南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目建设内容包括对区域内市政道路雨污管网进行普查、摸排和检测，根据检测资料等，对其存在的5项问题进行整治，市政排水管道整治修复、对属于本工程范围的14773户进行彻底整改、易涝点整治、弱电下地、道路整治提升及附属设施改造等，其中可以产生实际收益的收益项主要为污水处理费收入。

1、污水量

截至2023年末，南昌市常住人口为656.80万人，根据《江西省生活用水定额》（DB36-T419-2017）南昌市综合用水定额为 270～320L/（人/d)，

结合现场勘查到的现状及规划的供水方式、用水习惯等因素，综合分析，南昌市综合用水定额暂定300L/（人/d)。

污水排放量计算公式：

Qs=Kq1V1/1000

式中：

Qs——污水排放量，t/d。

q1——每人每天生活水量定额（300L)。

V1——生活区人数（14.77万人）。

K——污水排放系数（0.9），一般为0.6~0.9，北方取小值，南方取大值。

依据《室外排水设计标准规范最新》(GB50014-2021)，综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合项目涉及覆盖区域给排水设施水平确定，可按当地相关用水定额300L每人。

根据新建管网设计以及东湖区实际情况，污水排放系数本规划选取0.9。

经摸排调查统计，本次南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目实施范围涉及约14.77万人。

综上所述，东湖区2024年排水管网综合改造涉及区域内污水量规模为3.99万吨/天，年污水量为1456.35万吨。

2、收费标准

根据建设单位提供的《污水管网污水处理费协议》文件，污水管网污水处理收费标准为0.95元/吨。

3、运营负荷

为进一步压实收益，首年运营负荷率设计为75%。随着项目运营管理的逐渐成熟和市场影响力的逐年增长，运营负荷率年度增长率保守设定为10%，增长至90%后，则项目运营期内污水处理费收入为36,559.86万元。

| 年份 | 污水处理费收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2025年 | 518.82 | 518.82 |
| 2026年 | 1,176.00 | 1,176.00 |
| 2027年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2028年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2029年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2030年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2031年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2032年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2033年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2034年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2035年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2036年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2037年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2038年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2039年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2040年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2041年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2042年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2043年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2044年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2045年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2046年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2047年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2048年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2049年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2050年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2051年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2052年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2053年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2054年 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 合计 | 36,559.86 | 36,559.86 |

## （二）项目运营成本

（1）工资及福利费估算

项目新增人员主要为管网维护人员，共12人，其中管理人员2人，月薪6000元；维护人员10人，月薪4000元，根据当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，员工工资每三年增长5%。

（2）修理费

项目维修费用按工程费用的0.2%计算。运营期合计929.10万元。

（3）其他费用

项目其他费用主要包括运营过程中的管理费、差旅费及其他不可预见费用，参照类似项目，按营业额的1%计入成本.

（4）税金

本项目污水处理费收入增值税率为9%，城市建设维护税按7%计算，教育费附加按3%计算，地方教育费附加按2%计算。本项目为政府类项目，不考虑所得税。

| 年份 | 税金 | 工资福利费 | 修理费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 52.30 | 31.20 | 15.48 | 5.19 | 104.17 |
| 2026年 | 118.54 | 62.40 | 30.97 | 11.76 | 223.67 |
| 2027年 | 125.51 | 62.40 | 30.97 | 12.45 | 231.33 |
| 2028年 | 125.51 | 65.52 | 30.97 | 12.45 | 234.45 |
| 2029年 | 125.51 | 65.52 | 30.97 | 12.45 | 234.45 |
| 2030年 | 125.51 | 65.52 | 30.97 | 12.45 | 234.45 |
| 2031年 | 125.51 | 68.80 | 30.97 | 12.45 | 237.73 |
| 2032年 | 125.51 | 68.80 | 30.97 | 12.45 | 237.73 |
| 2033年 | 125.51 | 68.80 | 30.97 | 12.45 | 237.73 |
| 2034年 | 125.51 | 72.24 | 30.97 | 12.45 | 241.17 |
| 2035年 | 125.51 | 72.24 | 30.97 | 12.45 | 241.17 |
| 2036年 | 125.51 | 72.24 | 30.97 | 12.45 | 241.17 |
| 2037年 | 125.51 | 75.85 | 30.97 | 12.45 | 244.78 |
| 2038年 | 125.51 | 75.85 | 30.97 | 12.45 | 244.78 |
| 2039年 | 125.51 | 75.85 | 30.97 | 12.45 | 244.78 |
| 2040年 | 125.51 | 79.64 | 30.97 | 12.45 | 248.57 |
| 2041年 | 125.51 | 79.64 | 30.97 | 12.45 | 248.57 |
| 2042年 | 125.51 | 79.64 | 30.97 | 12.45 | 248.57 |
| 2043年 | 125.51 | 83.62 | 30.97 | 12.45 | 252.55 |
| 2044年 | 125.51 | 83.62 | 30.97 | 12.45 | 252.55 |
| 2045年 | 125.51 | 83.62 | 30.97 | 12.45 | 252.55 |
| 2046年 | 125.51 | 87.80 | 30.97 | 12.45 | 256.73 |
| 2047年 | 125.51 | 87.80 | 30.97 | 12.45 | 256.73 |
| 2048年 | 125.51 | 87.80 | 30.97 | 12.45 | 256.73 |
| 2049年 | 125.51 | 92.19 | 30.97 | 12.45 | 261.12 |
| 2050年 | 125.51 | 92.19 | 30.97 | 12.45 | 261.12 |
| 2051年 | 125.51 | 92.19 | 30.97 | 12.45 | 261.12 |
| 2052年 | 125.51 | 96.80 | 30.97 | 12.45 | 265.73 |
| 2053年 | 125.51 | 96.80 | 30.97 | 12.45 | 265.73 |
| 2054年 | 125.51 | 96.80 | 30.97 | 12.45 | 265.73 |
| 合计 | 3,685.12 | 2,323.38 | 913.47 | 365.55 | 7,287.66 |

## （四）项目资金测算平衡表

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

表3-4  2024年江西省南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 55,020.35 | 9,755.90 | 9,223.41 | 1,176.00 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 36,559.86 |  | 518.82 | 1,176.00 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 36,559.86 |  | 518.82 | 1,176.00 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,460.49 | 755.90 | 8,704.59 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 46,290.65 | 9,755.90 | 8,808.76 | 628.67 | 636.33 | 639.45 | 639.45 | 639.45 | 642.73 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,287.66 |  | 104.17 | 223.67 | 231.33 | 234.45 | 234.45 | 234.45 | 237.73 |
| 1.1 | 运营成本 | 3,602.54 |  | 51.87 | 105.13 | 105.82 | 108.94 | 108.94 | 108.94 | 112.22 |
| 1.2 | 税金支出 | 3,685.12 |  | 52.30 | 118.54 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 17,843.99 | 9,544.40 | 8,299.59 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 21,159.00 | 211.50 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 12,150.00 | 202.50 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 8,729.70 |  | 414.65 | 547.33 | 608.85 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | 602.45 |
| 四 | 期初现金 |  |  | - | 414.65 | 961.98 | 1,570.83 | 2,176.56 | 2,782.29 | 3,388.02 |
| 五 | 期末现金 |  |  | 414.65 | 961.98 | 1,570.83 | 2,176.56 | 2,782.29 | 3,388.02 | 3,990.47 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 55,020.35 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 36,559.86 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 36,559.86 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,460.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 46,290.65 | 642.73 | 642.73 | 646.17 | 646.17 | 646.17 | 649.78 | 649.78 | 649.78 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,287.66 | 237.73 | 237.73 | 241.17 | 241.17 | 241.17 | 244.78 | 244.78 | 244.78 |
| 1.1 | 运营成本 | 3,602.54 | 112.22 | 112.22 | 115.66 | 115.66 | 115.66 | 119.27 | 119.27 | 119.27 |
| 1.2 | 税金支出 | 3,685.12 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 17,843.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 21,159.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 12,150.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 8,729.70 | 602.45 | 602.45 | 599.01 | 599.01 | 599.01 | 595.40 | 595.40 | 595.40 |
| 四 | 期初现金 |  | 3,990.47 | 4,592.92 | 5,195.37 | 5,794.38 | 6,393.39 | 6,992.40 | 7,587.80 | 8,183.20 |
| 五 | 期末现金 |  | 4,592.92 | 5,195.37 | 5,794.38 | 6,393.39 | 6,992.40 | 7,587.80 | 8,183.20 | 8,778.60 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 55,020.35 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 36,559.86 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 36,559.86 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,460.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 46,290.65 | 653.57 | 653.57 | 653.57 | 657.55 | 657.55 | 657.55 | 661.73 | 661.73 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,287.66 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 252.55 | 252.55 | 252.55 | 256.73 | 256.73 |
| 1.1 | 运营成本 | 3,602.54 | 123.06 | 123.06 | 123.06 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 131.22 | 131.22 |
| 1.2 | 税金支出 | 3,685.12 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 17,843.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 21,159.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 12,150.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 8,729.70 | 591.61 | 591.61 | 591.61 | 587.63 | 587.63 | 587.63 | 583.45 | 583.45 |
| 四 | 期初现金 |  | 8,778.60 | 9,370.21 | 9,961.82 | 10,553.43 | 11,141.06 | 11,728.69 | 12,316.32 | 12,899.77 |
| 五 | 期末现金 |  | 9,370.21 | 9,961.82 | 10,553.43 | 11,141.06 | 11,728.69 | 12,316.32 | 12,899.77 | 13,483.22 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 55,020.35 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 36,559.86 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 36,559.86 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 9,460.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 46,290.65 | 661.73 | 666.12 | 666.12 | 666.12 | 670.73 | 670.73 | 9,468.23 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,287.66 | 256.73 | 261.12 | 261.12 | 261.12 | 265.73 | 265.73 | 265.73 |
| 1.1 | 运营成本 | 3,602.54 | 131.22 | 135.61 | 135.61 | 135.61 | 140.22 | 140.22 | 140.22 |
| 1.2 | 税金支出 | 3,685.12 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.51 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 17,843.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 21,159.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 9,202.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  | 9,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 12,150.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 202.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 8,729.70 | 583.45 | 579.06 | 579.06 | 579.06 | 574.45 | 574.45 | -8,223.05 |
| 四 | 期初现金 |  | 13,483.22 | 14,066.67 | 14,645.73 | 15,224.79 | 15,803.85 | 16,378.30 | 16,952.75 |
| 五 | 期末现金 |  | 14,066.67 | 14,645.73 | 15,224.79 | 15,803.85 | 16,378.30 | 16,952.75 | 8,729.70 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.38倍，还本付息资金有充分保障。

1、专项债券还本付息计划

本次东湖区住房和城乡建设局组织申报发行2024年江西省南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目的总投资额18,257.99万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，项目自有资金9,257.99万元（含中央预算资金、地方财政资金）；其二，拟发行专项债券9,000.00万元，其中，2024年计划总发行9000万元，期限30年。从客观、谨慎角度出发，2024年本期发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.1%测算，据此预计专项债券利息合计为9,000.00万元，预计发行费用为9.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  | 9,000.00 | 9.00 | 202.50 |  | 9,000.00 |
| 2025年 | 9,000.00 | - | - | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2026年 | 9,000.00 | - | - | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2027年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2028年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2029年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2030年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2031年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2032年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2033年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2034年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2035年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2036年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2037年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2038年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2039年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2040年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2041年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2042年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2043年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2044年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2045年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2046年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2047年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2048年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2049年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2050年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2051年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2052年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2053年 | 9,000.00 |  |  | 405.00 |  | 9,000.00 |
| 2054年 | 9,000.00 |  |  | 202.50 | 9,000.00 |  |
| 合计 |  | 9,000.00 | 9.00 | 12,150.00 | 9,000.00 |  |

2、还款来源分析

本项目还款来源主要为项目运营期间内营业收入扣除税金及附加、运营成本、所得税之后的剩余资金。

根据测算本项目运营期间内运营收入为36,559.86万元，运营期内税金及附加、经营成本为7,287.66万元。故本项目运营期间内可用于还款金额为29,272.20万元。

3、偿债能力分析

本项目政府专项债9000.00万元，发行期限30年，利率按4.5%估算。

30年总计还本付息总额21150.00万元，其中：还本9000.00万元，付息12,150.00万元。

如前所述，本项目总计可还款金额为29,272.20万元，综合偿债备付率为：

29,272.20万元/21150.00万元＝1.38。

可知，本项目综合偿债备付率大于1，偿债有保障。

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 32,903.87 | 34,731.87 | 36,559.86 | 38,387.85 | 40,215.85 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 6,558.89 | 6,923.28 | 7,287.66 | 7,652.04 | 8,016.43 |
| 利率变动 | 4.05% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.95% |
| 利率变动债券利息 | 10,965.38 | 11,542.50 | 12,150.00 | 12,757.50 | 13,365.00 |
| 1.收入变动覆盖倍数变化 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.28 | 1.30 | 1.38 | 1.41 | 1.44 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.35 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.31 |

# 四、事前绩效评价

## （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性

2020年7月，为加快补齐城镇生活污水处理短板弱项，推进新型城镇化建设，国家发展改革委、住房城乡建设部研究制定了《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，以下简称《实施方案》。

《实施方案》提出以下实施目标：到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。《实施方案》针对城镇污水收集管网短板提出了以下具体任务：结合市政道路改造，推动支线管网和出户管的连接建设，补上“毛细血管”，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，提升污水收集效能。

2021年1月，为加快推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动高质量发展、可持续发展，经国务院同意，国家发展改革委等十部门提出了《关于推进污水资源化利用的指导意见》，以下简称《指导意见》。

《指导意见》提出以下总体目标：到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。《指导意见》也提出了以下具体行动：推进城镇污水管网全覆盖，加大城镇污水收集管网建设力度，消除收集管网空白区，持续提高污水收集效能。

重点推进城镇污水管网破损修复、老旧管网更新和混接错接改造，循序推进雨污分流改造。

近年来，随着东湖区社会经济的快速发展，城市用水和排水需求都急剧上升。目前，东湖区城区原有管网已经无法满足城市需求，有生活污水仍然直接排入水系、未被收集处理，严重影响市区居民的正常生产生活。实施本项目，是贯彻落实国务院文件精神的直接体现。

2、公益性

（1）本项目通过排水单元整改、市政管网修复等工程，改善东湖区的污水管网建设，促进东湖区基础设施的建设，推进东湖区城市发展的进程，促进了城市的发展。

（2）本项目的建设有利于完善城市排水基础设施，进而改善东湖区的投资环境。污水管网改造完成后不仅可以使当地环境明显改善，而且还可以使工业发展条件改善，投资环境质量提高，可以吸引更多投资者来此投资，从而更好地促使当地经济向着良性循环发展，为当地的经济繁荣奠定基础。

（3）项目在建设过程以及运营期间，需要施工以及维护人员，可以产生较多工作岗位。同时项目的建设完善了城市的基础设施，改善了东湖区的投资环境，可以吸引更多的投资者来此投资，进而改善当地的就业环境，提供更多就业岗位，促进当地的就业。

（4）通过对南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目的实施，可以促进了全市经济的快速发展，进一步提高城市品位，极大地完善东湖区的投资环境和人居环境，对东湖区成为生态园林城市的建设有着可靠的基础设施保障。对提高市民的健康稳定，创造良好的生活环境及投资环境，提升居民的生活水平。

3、收益性

（1）项目直接收益

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算30年内达到收入36,559.86万元，成本7,287.66万元，可用于偿债的项目收益为29,272.20万元，本期项目融资本息合计21150.00万元，本息覆盖倍数达1.38，满足资金平衡需求。

（2）项目间接收益

本项目建设将进一步推进区域的发展步伐，促进当地生态环境发展，从而推动经济发展，带来收益。

## （二）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得依据南昌市东湖区发展和改革委员会文件《关于对南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目可行性研究报告的批复》（东发改投[2023]84号）。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分建设单位资金，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## （三）项目资金来源和可到位性

项目总投资为17843.99万元，其中2024年申请专项债9000.00万元，共约占总投资50.44%，剩余资金由建设单位自筹解决。

## （四）项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要包括污水处理费收入，预计产生运营总收入37,078.69万元。运营成本包括外购动力、工资及福利费估算、修理费、其他费用等，预计产生运营成本4598.63万元。

## （五）债券资金需求合理性

本项目资本金比例49.56%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计21150.00万元，项目收益预计为29,272.20万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.38，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## （六）项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年申请专项债9000.00万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目开始第三年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

## （七）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 其他需要纳入绩效评估的事项。

无

# 五、项目风险分析

## （一）投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

## （二）工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

## （三）融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

## （四）财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使东湖区住房和城乡建设局成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

## （五）自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

## （一）发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为东湖区住房和城乡建设局，是依法批准设立的事业单位，具备事业单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，具备作为项目业主的资格。

## （二）发行计划

- 南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目2024年申请专项债9000.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

## （三）发行场所

- 通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

## （四）信息披露

在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年我国将在立足于建设实体经济的基础下，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。继续稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府保障性安居工程——城镇老旧小区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程本期拟发行30年期专项债券7969万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

- 项目所在地基本情况

1、当地情况

1）地理位置

西湖区，江西省南昌市市辖区，是南昌市中心城区之一，位于南昌市中部，长江中下游南岸、赣江东侧，辖区总面积35.3平方千米。2022年，西湖区户籍人口46.25万人。截至2023年6月，西湖区下辖10个街道，区政府驻朝阳洲街道抚生路369号。西湖区有京九铁路线上的南昌火车站和南昌市南昌汽车站，南昌主要出口南昌大桥和生米大桥均始于该区，出境车辆5分钟上高速，20分钟到达机场。

2）发展历史

西湖原为汉代豫章群古太湖的一部分，唐贞元十五年（799年）洪恩桥（今羊子巷 186 号附近）的架设将东太湖分隔成东西两部分， 洪恩桥以西谓之西湖，西湖区由此而得名。民国十五年（1926年），南昌设市后分别称第四，五部分，六、七部分。1980年，抚河区、西湖区合并称西湖区至今。

3）区属人口

截至2022年末，西湖区户籍人口总户数161461户，总人口46.25万人。按性别分，男性228889人，占49.5%；女性233679人，占50.5%。按年龄分，0-17岁82818人，占17.9%；18-34岁84843人，占18.3%；35-59岁176457人，占38.2%；60岁及以上118450人，占25.6%。2021年10月1日至2022年9月30日（计生部门年度统计起止时间），全区出生人口3063人，死亡人口983人，自增人数2080人，人口自然增长率4.21‰

2、当地财政收支情况

2022年西湖区实现地区生产总值727.23亿元，财政总收入为119.5亿元，其中一般公共预算收入22.61亿元，一般公共预算支出35.88亿元。

2021 年西湖区实现地区生产总值670.68亿元，财政总收入为118.4亿元，其中一般公共预算收入21.5亿元，一般公共预算支出34.2亿元。

2020 年，西湖区国内生产总值 592.42 亿元，财政总收入 105 亿元，其中一般公共预算收入 17.4 亿元，一般预算支出 27.44 亿元。

（二）项目实施背景

随着社会经济的持续发展，城市产业结构的转型以及社会结构的多元化，城市化进程逐渐加快，在现代城市规划中，对老旧小区的改造规划已经成为当前城市发展的重要问题。南昌市的老旧小区一般建于20世纪90年代以前，约有1000多个。由于受历史的局限，这些老旧住宅小区无论在公建配套设施的规划设计、建设标准方面，还是在管理模式、运作机制方面，都无法满足南昌市居民日益增长的住房需求。特别是随着住房制度的改革，老旧住宅小区形成产权逐步多元化，小区维护和管理资金渠道逐步枯竭，管理水平降低，管理功能退化，致使老旧住宅小区人居环境与新建小区形成强烈反差。已经成为南昌市城市建设管理的落后地带。

城市老旧小区大都先天不足，后天营养不良，导致小区居民日常生活面临许多问题和实际困难。比如，小区道路维护不足，路面坑坑洼洼，路灯缺失，影响居民出行；私搭乱建挤压侵占市政管线和消防通道，造成安全隐患；小区雨水污水混流，房屋前后下水管道破损，堵塞严重，基本丧失城市防洪功能，给居民生活带来不便。每到汛期，能否确保老旧小区安全度汛，成为政府不放心、房管单位最担心、群众感到痛心的老大难问题。老旧小区的居民迫切希望尽快改变这种状况。解决这些问题，迫切需要对小区进行综合整治，努力改善住用和环境条件，并建立健全正规有序的管理机制，以形成小区维护管理的良性循环。从南昌市城区近几年进行综合整治的老旧小区并引入规范管理的试点情况看，群众反映很好，小区居民普遍感谢政府解决了群众最关心、最直接、最现实的生活实际问题，改善了群众的生活环境，提高了群众的生活质量，为老百姓办了实事、办了好事。小区是城市的细胞。随着南昌市城市建设步伐的加快，一批批环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋般涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为展示南昌市城市建设和管理水平的重要窗口。一些老旧小区相比之下就黯然失色，老旧小区的“脏、乱、差”状况，甚至在一定程度上严重影响到南昌市城市形象。没有老旧住宅小区居住面貌的根本改观，提升南昌市城市内涵和整体形象就是一句空话。从已完成综合整治并实行规范管理的老旧住宅小区情况看，都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好地融入了南昌市现代化的城市格局，不仅增强了城市的吸引力和辐射力，实现了物业的保值增值，而且也为展示南昌市城市形象锦上添花。因此，我们在加强社会主义精神文明建设、创建文明城市和现代化国际大都市的时候，更应该重视老旧住宅小区的建设和管理。

目前，由于西湖区老旧社区区域普遍存在居住人员众多，人口密集，区域内部分社区居住、商业、工业等建筑在设计施工时未进行统一规划，区域内风格及色彩缺乏协调。其中西湖区象南小区、天佑路军休小区、里洲小区、土地庙小区、都司新院、普惠小区等22个老旧小区，其室外区域无路灯或路灯已坏、道路坑洼、污水管道堵塞，室内外水电路老化、水管漏水、管线交杂错乱。此外，老旧小区普遍缺少休闲娱乐的区域，原有市政基础配套设施缺乏的问题亟待改进，当前已不能满足当地城市快速发展和市政配套设施建设的需要。相较于新的发展需求，西湖区各个社区的城市整体建设水平还较低，城市整体面貌与当地经济发展需求与人民对美好生活追求存在较大的差距。

（三）项目基本情况

1、项目名称：

南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程

2、项目建设单位：

南昌市西湖区住房和城乡建设局

3、项目建设地址：

南昌市西湖区

- 项目建设规模及内容

本项目涉及广润门街道、绳金塔街道、南浦街道、桃源街道四个街道10个社区，14个小区，改造总户数4710户，总建筑栋数为99栋。主要建设内容包含建筑改造、道路改造、给排水管网改造、强弱电改造、燃气改造、园林绿化改造及室外配套设施改造等。

主要建设规模包含建筑外立面改造30327㎡，楼梯间墙面翻新88719㎡、屋面修缮工程13551㎡，道路改造70510㎡、新建围墙1711m，给排水管网改造32942m、强弱电改造75895m、新建机动车停车位1085个，新建新能源充电桩110个，宣传栏98个，非机动车充电桩63处，燃气改造及室外配套设施改造等。

5、项目总投

根据南昌市西湖区发展和改革委员会《关于南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（西发改行审〔2024〕4号），批复总投资额11,595.99万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 | 南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程 | 11,595.99 | 179.30 | 7.97 | 11,783.26 |

6、项目建设期限

项目建设的时间期限为2024年4月至 2024年12月，建设周期为9个月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

1）土建工程费是根据《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《2006年江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》及《江西省市政工程及园林工程费用定额》（2006版）、《江西省建筑工程计价办法（试行）》、地方材料按南昌市 2023 年第12期信息价计取，园林主材按九江市 2023年第 12 期信息价，材料信息价优先级南昌市〉江西省，不足部分按《江西省造价信息》2023年第 12 期发布的市场价。人工费用按《赣建价〔2020〕5号》调整。

2）根据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）文件内容，按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，现将《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）、《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价[2019]1号）文规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

3）工程建设其他费用

本项目为改建工程，不涉及新增用地，不计算土地费用。

建设单位管理费按财政部印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）文件8折计取。

建设项目前期工作咨询费根据计价格〔1999〕1283号文6折计取。

工程监理费按照国家发改委、建设部发改价格【2007】670号文7折计取。

工程勘察、设计费等依据《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）计取8折计取。

招标代理服务费按照《招标代理服务收费标准管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）8折计取。

施工图审查费按《江西省物价局、省建设厅关于制定建筑工程施工图审查收费试行标准的通知》（赣价房字〔2000〕6号）7折计取。

造价咨询服务费按《江西省建设工程造价咨询服务收费基准价》（赣价协【2015】9号文）8折计取。

场地准备及临时设施费按工程费用的0.5%计算。

4）预备费：基本预备费按工程费用的8％计算。

2、估算总额

根据南昌市西湖区发展和改革委员会《关于南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（西发改行审〔2024〕4号），批复总投资额11,595.99万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 | 南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程 | 11,595.99 | 179.30 | 7.97 | 11,783.26 |

3、项目分年度投资计划表

- 根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算及项目建设期内的年度资金计划详见下表：

项目分年度投资计划表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2024年 | 合计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项债券资金 | 7969.00 | 7969.00 | 68.72% |
| 单位自筹资金 | 3626.99 | 3626.99 | 31.28% |
| 合计 | 11595.99 | 11595.99 | 100.00% |

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

本次拟发行项目的总投资估算为11,783.26万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金3,814.26万元，占总投资比例为32.37%；其二，拟发行专项债券7,969.00万元，占总投资比例为67.63%，发行期限30年，其中，2024年计划发行7,969.00万元。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入预测

本项目计划建设划线停车位1085个、新能源充电桩110个、非机动车充电桩63个、广告宣传栏98个。2025年正式投入运营。项目运营收入主要来源于宣传栏广告收入、车位出租收入、新能源汽车充电桩收入和非机动车充电桩收入。计算期内运营收入合计30,545.59万元。具体明细如下：

单位：万元

| 年份 | 宣传栏广告收益 | 车位出租收入 | 新能源汽车充电桩收益 | 非机动车充电桩收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 58.80 | 291.65 | 192.72 | 73.58 | 616.75 |
| 2026年 | 68.60 | 309.88 | 211.99 | 78.18 | 668.65 |
| 2027年 | 78.40 | 328.10 | 231.26 | 82.78 | 720.54 |
| 2028年 | 92.61 | 363.65 | 263.06 | 92.62 | 811.94 |
| 2029年 | 92.61 | 363.65 | 283.30 | 92.62 | 832.18 |
| 2030年 | 92.61 | 363.65 | 303.53 | 92.62 | 852.41 |
| 2031年 | 97.24 | 381.83 | 339.19 | 97.87 | 916.13 |
| 2032年 | 97.24 | 381.83 | 360.39 | 97.87 | 937.33 |
| 2033年 | 97.24 | 381.83 | 381.59 | 97.87 | 958.53 |
| 2034年 | 102.10 | 400.93 | 398.93 | 103.11 | 1,005.07 |
| 2035年 | 102.10 | 400.93 | 398.93 | 103.11 | 1,005.07 |
| 2036年 | 102.10 | 400.93 | 398.93 | 103.11 | 1,005.07 |
| 2037年 | 107.21 | 420.98 | 420.61 | 108.35 | 1,057.15 |
| 2038年 | 107.21 | 420.98 | 420.61 | 108.35 | 1,057.15 |
| 2039年 | 107.21 | 420.98 | 420.61 | 108.35 | 1,057.15 |
| 2040年 | 112.57 | 442.03 | 442.29 | 113.60 | 1,110.49 |
| 2041年 | 112.57 | 442.03 | 442.29 | 113.60 | 1,110.49 |
| 2042年 | 112.57 | 442.03 | 442.29 | 113.60 | 1,110.49 |
| 2043年 | 118.20 | 464.13 | 463.97 | 118.84 | 1,165.14 |
| 2044年 | 118.20 | 464.13 | 463.97 | 118.84 | 1,165.14 |
| 2045年 | 118.20 | 464.13 | 463.97 | 118.84 | 1,165.14 |
| 2046年 | 124.11 | 487.34 | 485.65 | 124.08 | 1,221.18 |
| 2047年 | 124.11 | 487.34 | 485.65 | 124.08 | 1,221.18 |
| 2048年 | 124.11 | 487.34 | 485.65 | 124.08 | 1,221.18 |
| 2049年 | 130.31 | 511.71 | 511.67 | 131.07 | 1,284.76 |
| 2050年 | 130.31 | 511.71 | 511.67 | 131.07 | 1,284.76 |
| 2051年 | 130.31 | 511.71 | 511.67 | 131.07 | 1,284.76 |
| 2052年 | 136.83 | 537.30 | 537.69 | 138.06 | 1,349.88 |
| 2053年 | 136.83 | 537.30 | 537.69 | 138.06 | 1,349.88 |
| 合计 | 3,132.51 | 12,422.03 | 11,811.77 | 3,179.28 | 30,545.59 |

注：2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2054年。因此，2054年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2025年1月）开始至2053年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

1、宣传栏广告收益

本项目新增宣传栏98个宣传栏，宣传栏框内宽高尺寸3200mm*1100mm，借鉴其他地区广告尺寸为600mm*400mm，每个宣传栏可放入8张广告，本次按投放2张广告进行估算。首年出租率为60%，往后每年上涨10%，出租率至90%不再考虑上涨，参照南昌市安义县老旧小区广告位单价5000元/ ，每个宣传栏预计投放2块广告，每个宣传栏收入计费第一年按照10000元/个·年，之后每过三年上涨5%。运营期宣传栏广告位出租可获得收入约3132.51万元。

2、车位出租收入

本项目新增车位数1085个，将采用向业主出租方式经营，包月价格参照南昌市物价局文件《关于印发【南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案】的通知》（洪价字〔2017〕66号）文件规定，本项目位于西湖区内，按一类区域价格计费估算，运营期间首年收费标准280元/月/车位，往后每三年上涨5%，考虑到老城区用车需求大，停车位出租率首年按80%，后每年增加5%，直到95%。运营期车位出租可获得收入约12422.03万元。

3、新能源汽车充电桩收益

本项目规划配置110个慢充充电桩，目前市面上新能源汽车主要有特斯拉（80kWh）、广汽（59kWh）、奇瑞（54kWh）、比亚迪（82kWh）等品牌。根据2022年10月9日印发的《江西省发展改革委关于放开电动汽车充换电服务收费标准有关事项的通知》（赣发改价管[2022]834号），“电动汽车充换电服务费实行市场调节价，各经营企业可自主确定服务价格。”，从审慎角度考虑，本次参考《江西省政府定价经营服务性收费目录清单》（赣发改价管〔2021〕901号），经营性集中式充电设施服务费最高不超过1.2~1.8元/千瓦时〈含电费），停车充电桩服务收费（不含电费）标准运营期第一年按照0.8元/度（千瓦时）进行设定，单价按照每3年增长5%。结合市场主流电动车，考虑电损实际充电量为按60度/台·次，每个充电桩日周转率按2次/天，每天最大充电量为120度。利用率按照保守估算，新能源汽车充电桩首年按50%，后每年增长5%，直到90%并维持稳定。运营期新能源汽车充电桩可获得收入约11811.77万元。

4、非机动车充电桩收入

本项目非机动车充电桩共设置63个，每个充电桩可供10个非机动车充电需求，共计630个，考虑到老旧小区非机动车充电需求大，充电桩首年使用率为80%，往后每年上涨5%，直到95%并保持稳定。充电桩收费按照0.5元/小时进行估算，价格每3年增长5%。每充电桩日充电时间按8小时估算。

南昌市西湖区住房和城乡建设局综合考虑适度增长因素，保守预测了2026—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）项目成本测算

1、经营成本估算

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、设备重置费、办公费、修理费、其他费用等各项费用支出，计算期内运营成本合计7846.78万元。

主要经营成本详情如下：

（1）外购燃料及动力费

外购燃料及动力费按营业收入2%计。小区公共照明、绿化维护等所需的水、电由小区物业自主管理，不计入项目运营成本中。本项目计算期内外购燃料及动力费为610.90万元。

（2）工资及福利

本项目新增人员主要为日常维护人员，共11人，其中管理人员2人，60000元/年；维护人员9人，40000元/年。根据当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，员工工资每3年增长5%。福利按其工资的10%计取，本项目计算期内人员工资及福利约为1910.50万元。

（3）设备重置费

项目计算期需要重置1次新能源充电桩费用及非机动车充电桩费用，本项目重置安装110个慢充充电桩及63个非机动车充电桩（每个非机动车充电桩按10个非机动车充电位进行设置），结合社会经济的发展与通货膨胀等原因，重置费按其建安费的1.5倍计入，合计89.01万元，计入第16年设备重置费用。

（4）办公费

办公费按项目工资及福利费的10%进行估算。本项目计算期内办公费为191.05万元。

（5）修理费

设施维护费用主要是对项目范围内工程的修理、维护、养护等费用。工程维护费用根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中修理费进行估算，项目建成后年维修费按建安工程费的0.5%计算。本项目计算期内修理费为1461.02万元。

（6）其他费用

其他费用主要是考虑为本项目提供其他服务的不可预见性支出，按营业收入1%计虑。本项目计算期内其他费用为305.44万元。

（7）税金

增值税根据《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税国发〔2014〕36号）和《关于深化增值税改革有关政策的公告》，宣传栏广告收入的6%，停车位收入的9%计算，充电桩收入的13%计算；附加税包括城市维护建设税（税率为7%）、教育费附加（税率为3%）、地方教育附加税（税率为2%）。

营业成本明细如下：

单位：万元

| 年份 | 经营成本 |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 外购燃料及动力费 | 工资及福利 | 设备重置费 | 办公费 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2025年 | 65.01 | 12.34 | 52.80 |  | 5.28 | 50.38 | 6.17 | 191.98 |
| 2026年 | 70.39 | 13.37 | 52.80 |  | 5.28 | 50.38 | 6.69 | 198.91 |
| 2027年 | 75.78 | 14.41 | 52.80 |  | 5.28 | 50.38 | 7.21 | 205.86 |
| 2028年 | 85.33 | 16.24 | 55.44 |  | 5.54 | 50.38 | 8.12 | 221.05 |
| 2029年 | 87.95 | 16.64 | 55.44 |  | 5.54 | 50.38 | 8.32 | 224.27 |
| 2030年 | 90.54 | 17.05 | 55.44 |  | 5.54 | 50.38 | 8.52 | 227.47 |
| 2031年 | 97.79 | 18.32 | 58.21 |  | 5.82 | 50.38 | 9.16 | 239.68 |
| 2032年 | 100.52 | 18.75 | 58.21 |  | 5.82 | 50.38 | 9.37 | 243.05 |
| 2033年 | 103.25 | 19.17 | 58.21 |  | 5.82 | 50.38 | 9.59 | 246.42 |
| 2034年 | 108.23 | 20.10 | 61.12 |  | 6.11 | 50.38 | 10.05 | 255.99 |
| 2035年 | 108.23 | 20.10 | 61.12 |  | 6.11 | 50.38 | 10.05 | 255.99 |
| 2036年 | 108.23 | 20.10 | 61.12 |  | 6.11 | 50.38 | 10.05 | 255.99 |
| 2037年 | 113.88 | 21.14 | 64.18 |  | 6.42 | 50.38 | 10.57 | 266.57 |
| 2038年 | 113.88 | 21.14 | 64.18 |  | 6.42 | 50.38 | 10.57 | 266.57 |
| 2039年 | 113.88 | 21.14 | 64.18 | 89.01 | 6.42 | 50.38 | 10.57 | 355.58 |
| 2040年 | 119.64 | 22.21 | 67.39 |  | 6.74 | 50.38 | 11.10 | 277.46 |
| 2041年 | 119.64 | 22.21 | 67.39 |  | 6.74 | 50.38 | 11.10 | 277.46 |
| 2042年 | 119.64 | 22.21 | 67.39 |  | 6.74 | 50.38 | 11.10 | 277.46 |
| 2043年 | 125.50 | 23.30 | 70.76 |  | 7.08 | 50.38 | 11.65 | 288.67 |
| 2044年 | 125.50 | 23.30 | 70.76 |  | 7.08 | 50.38 | 11.65 | 288.67 |
| 2045年 | 125.50 | 23.30 | 70.76 |  | 7.08 | 50.38 | 11.65 | 288.67 |
| 2046年 | 131.50 | 24.42 | 74.30 |  | 7.43 | 50.38 | 12.21 | 300.24 |
| 2047年 | 131.50 | 24.42 | 74.30 |  | 7.43 | 50.38 | 12.21 | 300.24 |
| 2048年 | 131.50 | 24.42 | 74.30 |  | 7.43 | 50.38 | 12.21 | 300.24 |
| 2049年 | 138.40 | 25.70 | 78.02 |  | 7.80 | 50.38 | 12.85 | 313.15 |
| 2050年 | 138.40 | 25.70 | 78.02 |  | 7.80 | 50.38 | 12.85 | 313.15 |
| 2051年 | 138.40 | 25.70 | 78.02 |  | 7.80 | 50.38 | 12.85 | 313.15 |
| 2052年 | 145.43 | 27.00 | 81.92 |  | 8.19 | 50.38 | 13.50 | 326.42 |
| 2053年 | 145.43 | 27.00 | 81.92 |  | 8.19 | 50.38 | 13.50 | 326.42 |
| 合计 | 3,278.87 | 610.90 | 1,910.50 | 89.01 | 191.04 | 1,461.02 | 305.44 | 7,846.78 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

2、财务成本

本次南昌市西湖区住房和城乡建设局组织申报发行2024年南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程的总投资额11,783.26万元。计划发行专项债券金额7,969.00万元，发行期限30年，其中2024年申请发行7,969.00万元。根据目前30年期国债利率2.68%，从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为10,758.30万元，预计发行费用为7.97万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 7,969.00 | 8.10 | - |  | 7,969.00 |
| 2025年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2026年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2027年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2028年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2029年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2030年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2031年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2032年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2033年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2034年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2035年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2036年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2037年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2038年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2039年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2040年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2041年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2042年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2043年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2044年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2045年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2046年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2047年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2048年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2049年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2050年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2051年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2052年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2053年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 |  | 7,969.00 |
| 2054年 | 7,969.00 |  |  | 358.61 | 7,969.00 | - |
| 合计 |  | 7,969.00 | 8.10 | 10,758.30 | 7,969.00 |  |

- 可用于资金平衡的现金净流入

本项目运营收入合计30,545.59万元，运营成本合计7,846.78万元（含税金3,278.87万元），项目净现金流入合计22,698.81万元，预计发行专项债7,969.00万元，期限30年，测算利率4.5%，债券存续期内项目还本付息总额合计18,727.30万元。综合偿债备付率为1.21。从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，表明项目长期借款利息及本金的偿还保证程度高，项目具有较强的偿债能力。详见下表：

金额单位：人民币万元

| 年份 |  | 收入 | 成本 | 净现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 2024年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运营期 | 2025年 | 616.75 | 191.98 | 424.77 |
|  | 2026年 | 668.65 | 198.91 | 469.74 |
|  | 2027年 | 720.54 | 205.86 | 514.68 |
|  | 2028年 | 811.94 | 221.05 | 590.89 |
|  | 2029年 | 832.18 | 224.27 | 607.91 |
|  | 2030年 | 852.41 | 227.47 | 624.94 |
|  | 2031年 | 916.13 | 239.68 | 676.45 |
|  | 2032年 | 937.33 | 243.05 | 694.28 |
|  | 2033年 | 958.53 | 246.42 | 712.11 |
|  | 2034年 | 1,005.07 | 255.99 | 749.08 |
|  | 2035年 | 1,005.07 | 255.99 | 749.08 |
|  | 2036年 | 1,005.07 | 255.99 | 749.08 |
|  | 2037年 | 1,057.15 | 266.57 | 790.58 |
|  | 2038年 | 1,057.15 | 266.57 | 790.58 |
|  | 2039年 | 1,057.15 | 355.58 | 701.57 |
|  | 2040年 | 1,110.49 | 277.46 | 833.03 |
|  | 2041年 | 1,110.49 | 277.46 | 833.03 |
|  | 2042年 | 1,110.49 | 277.46 | 833.03 |
|  | 2043年 | 1,165.14 | 288.67 | 876.47 |
|  | 2044年 | 1,165.14 | 288.67 | 876.47 |
|  | 2045年 | 1,165.14 | 288.67 | 876.47 |
|  | 2046年 | 1,221.18 | 300.24 | 920.94 |
|  | 2047年 | 1,221.18 | 300.24 | 920.94 |
|  | 2048年 | 1,221.18 | 300.24 | 920.94 |
|  | 2049年 | 1,284.76 | 313.15 | 971.61 |
|  | 2050年 | 1,284.76 | 313.15 | 971.61 |
|  | 2051年 | 1,284.76 | 313.15 | 971.61 |
|  | 2052年 | 1,349.88 | 326.42 | 1,023.46 |
|  | 2053年 | 1,349.88 | 326.42 | 1,023.46 |
| 合计 |  | 30,545.59 | 7,846.78 | 22,698.81 |

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

### （1）必要性

1）项目建设是贯彻落实国家相关政策方针的需要

2）项目建设是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措

3）项目建设是坚持以人为本、建设和谐社会的需要

4）项目建设是提升城市良好形象的需要

5）西湖区经济发展的需要

### （2）公益性

项目的建设可进一步改善群众的居住条件，事关广大老旧社区居民的切身利益，是创造美好环境与幸福生活的重要举措；是改善城市综合环境、打造宜居城市的关键环节；项目运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念，可进一步密切党群干群关系，增强群众获得感、幸福感和安全感。

### （3）收益性

直接收益。本项目实施后，运营收入主要来源于宣传栏广告收入、车位出租收入、新能源汽车充电桩收入和非机动车充电桩收入，计算期内运营收入合计30,545.59万元，扣除运营成本合计7,846.78万元，可用于偿债的项目收益为22,698.81万元，满足资金平衡需求。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## 3、项目资金来源和可到位性

本次拟发行项目的总投资估算为11,783.26万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金3,814.26万元，占总投资比例为32.37%；其二，拟发行专项债券7,969.00万元，占总投资比例为67.63%，发行期限30年，其中，2024年计划发行7,969.00万元。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目运营收入主要是宣传栏广告收入、车位出租收入、新能源汽车充电桩收入和非机动车充电桩收入，预计产生运营收入30,545.59万元。运营成本包含外购燃料及动力费、工资及福利费、设备重置费、办公费、修理费和其他费用，预计产生运营成本7,846.78万元（含税金3,278.87万元）。预计可用于偿债的项目收益为22,698.81万元。

项目净现金流入合计22,698.81万元债券存续期收益已由建设单位盖章确认，预测合理性较高。

## 5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例32.37%，符合国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请专项债本金7,969.00元，期限30年，债券存续期内项目还本付息总额合计18,727.30万元，项目收益预计为22,698.81万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.21，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券7,969.00万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

## 7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项

五、项目风险分析

1、项目影响分析

根据工程建设实际情况，本报告确定施工影响、交通影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。项目施工过程中，红线外单位、企业可能由于工程建设影响进行利益诉求，如施工噪音影响、环境影响、出行不便等情况，要针对此类情况提出针对性措施和应急预案。本项目在现有地块内部实施，故对交通影响较小，新建建筑材料也在晚间运进，对城市交通影响有限。夜间施工有严格的规定，因此夜间噪声的影响相对较小，白天噪声较大，而项目建设是在现有地块内，无居民，故噪声对居民造成影响不大。经过调查和走访，工程周边人群对施工期间和运营后噪声影响的主要诉求如下：务必杜绝夜间施工作业，并尽量避开过早、午休等敏感时间，保障沿线居民一个比较舒适安静的休息环境。在施工期间以及项目运营后，做好充分的隔音和除噪声措施。能符合国家相关隔音和除噪的标准和规范。

2、施工期间其他不利风险

（1）政策风险

产业政策、投资政策、金融政策、土地政策、税费政策、住房政策和房地产市场管理政策等，这些都会对本工程效益的实现产生巨大影响，从而带来风险。由于国家加强了宏观调控，有可能出台新的宏观调控政策。因此，本建设项目应当注意防范政策风险。

（2）自然风险

因自然力的不规则变化产生的现象所导致危害经济活动，物质生产或生命安全的风险。如地震、水灾、火灾、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、虫灾以及各种瘟疫等自然现象，在现实生活中是大量发生的。在各类风险中，自然风险是保险人承保最多的风险。

（3）完工风险

完工风险是指由于项目建设周期长，投入的人力、物力巨大，涉及管理部门众多，建设过程中不可抗力和不可控因素等原因导致的项目未按期完工和超支的可能性。由于本项目工期较长，不可预见的因素很多，因此项目建设存在着完工风险。

（4）消防风险

这里所指的消防风险是指建筑施工现场存在的火灾隐患，施工现场一旦发生火灾，不仅会烧毁未建成建筑物和其周围建筑物，而且会造成人员伤亡。

（5）其他不利影响

其他不利影响因素繁多且容易忽视，常见的主要有环境影响、施工安全、施工管理等方面。

环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。这些废弃物清理不及时，容易影响周边居民生活，施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。

3、社会稳定风险分析

社会稳定风险的形式包括社会治安、涉众经济案件、群众信访、安全生产施工等形式，全面落实维护社会稳定工作的各项措施，深入开展社会不稳定因素排查化解，着力夯实维稳基础，妥善处置各类突发群体性敏感性事件，有力维护社会稳定。正常情况下，社会稳定问题的出现症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的整体性事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工，甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、毁坏公司财产、影响社会稳定等。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市西湖区住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 南昌市西湖区2024年船山广场等14个老旧小区改造工程本期申请发行地方政府专项债券7,969.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年9月  日。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市西湖区2024年金辉家园小区等19个老旧小区

改造工程实施方案

2024年9月

前言

2024年我国将在立足于建设实体经济的基础下，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。继续稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府保障性安居工程——城镇老旧小区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市西湖区2024年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程本期拟发行30年期专项债券6208万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

- 项目所在地基本情况

1、当地情况

1）地理位置

西湖区，江西省南昌市市辖区，是南昌市中心城区之一，位于南昌市中部，长江中下游南岸、赣江东侧，辖区总面积35.3平方千米。2022年，西湖区户籍人口46.25万人。截至2023年6月，西湖区下辖10个街道，区政府驻朝阳洲街道抚生路369号。西湖区有京九铁路线上的南昌火车站和南昌市南昌汽车站，南昌主要出口南昌大桥和生米大桥均始于该区，出境车辆5分钟上高速，20分钟到达机场。

2）发展历史

西湖原为汉代豫章群古太湖的一部分，唐贞元十五年（799年）洪恩桥（今羊子巷 186 号附近）的架设将东太湖分隔成东西两部分， 洪恩桥以西谓之西湖，西湖区由此而得名。民国十五年（1926年），南昌设市后分别称第四，五部分，六、七部分。1980年，抚河区、西湖区合并称西湖区至今。

3）区属人口

截至2022年末，西湖区户籍人口总户数161461户，总人口46.25万人。按性别分，男性228889人，占49.5%；女性233679人，占50.5%。按年龄分，0-17岁82818人，占17.9%；18-34岁84843人，占18.3%；35-59岁176457人，占38.2%；60岁及以上118450人，占25.6%。2021年10月1日至2022年9月30日（计生部门年度统计起止时间），全区出生人口3063人，死亡人口983人，自增人数2080人，人口自然增长率4.21‰

2、当地财政收支情况

2022年西湖区实现地区生产总值727.23亿元，财政总收入为119.5亿元，其中一般公共预算收入22.61亿元，一般公共预算支出35.88亿元。

2021 年西湖区实现地区生产总值670.68亿元，财政总收入为118.4亿元，其中一般公共预算收入21.5亿元，一般公共预算支出34.2亿元。

2020 年，西湖区国内生产总值 592.42 亿元，财政总收入 105 亿元，其中一般公共预算收入 17.4 亿元，一般预算支出 27.44 亿元。

（二）项目实施背景

《江西省城镇老旧小区改造技术导则（试行）》明确，老旧小区改造包括基础设施改造与完善、房屋修缮整治、居住环境整治与提升、服务设施完善与提升等方面内容。老旧小区改造应因地制宜，贯彻“先民生后提升、先功能后景观、先地下后地上、先设计后建设”的原则。

2019年8月，江西省发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》，《实施意见》称，老旧小区改造分基础类、完善类和提升类改造。基础类满足居民安全和基本生活需求，主要是小区环境整治、外墙、楼梯等公共部位维修等。完善类满足居民改善型生活需求，主要是配套设施改造建设、建筑节能改造、加装电梯等。提升类改造则按照15分钟生活圈要求，进行智慧化、养老托幼设施改造等。《实施意见》提出老旧小区改造被纳入保障性安居工程，改造要求以人民为中心，努力提高保障和改善民生水平，切实解决老旧小区实际存在的问题，实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，提高老旧小区居民的生活居住条件和生活品质。为了保障老旧小区改造工作的顺利实施，必须强化组织领导，合理地安排改造任务，加强资金筹措，严格任务考核，充分利用媒介，务必全方位、多角度宣传老旧小区改造工作的重要意义、方法步骤和改造成效，宣传“共同缔造”理念，广泛发动群众参与。在改善民生和乡村振兴工程方面，江西省将加快推进老旧小区改 造，逐步推进基础设施改造进程。

通过摸底显示，江西共有建成于2005年底前的城镇老旧小区8087个，楼栋9.71万栋，建筑总面积1.57亿平方米。《江西省城镇老旧小区改造专项规划（2021－2025年）》提出：“十四五”期间，江西全省共计划改造城镇老旧小区6243个，涉及总户数约160.87万户，估算总投资为498.59亿元。其中基础类改造内容为主的小区4598个，完善类改造内容为主的小区1105个，提升类改造内容为主的小区540个。

2019年以来，江西把城镇老旧小区改造工作视作民生领域的重点。江西2021年度计划新开工改造小区1277个，在老旧小区改造过程中，江西坚持以民为本，改造前充分听取民意，改造中发动群众参与，改造后效果由群众评价，以线上线下征求意见等方式，充分激发群众参与老旧小区改造热情，确保老旧小区改造成为民心工程。

（三）项目基本情况

1、项目名称：

南昌市西湖区2024年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程

2、项目建设单位：

南昌市西湖区住房和城乡建设局

3、项目建设地址：

南昌市西湖区

- 项目建设规模及内容

本项目为南昌市西湖区2024年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程，项目涉及朝阳洲街道、丁公路街道和南站街道3个街道，19个小区，总户数4203户，99栋。

涉及小区包括：朝阳嘉园（1栋）、二七南路613号综合楼（1栋）、南柴北区小区（24栋）、机械厅小区（6栋）、地质局小区（9栋）、八一大道小区二期（10栋）、长运小区二期（1栋）、长欣楼A座（1栋）、商贸城大厦（5F—12F住宅）（1栋）、北京西路188号（1栋）、西苑小区（4栋）、地矿小区（11栋）、南站住宅小区（6栋）、民政小区（8栋）、站前路120号商务厅宿舍（1栋）、下窑湾小区（3栋）、洛阳路303号小区（4栋）、金辉家园小区（6栋）、海林大厦（1栋）。

主要建设内容包含建筑改造、道路改造、给排水燃气改造、电气改造、景观提升改造等，其中建筑改造（包括外立面改造53400㎡、楼道改造工程54276㎡、单元楼道内部亮化171个、电子单元门171樘、屋面修缮工程15190㎡等）；道路改造（包括沥青路面改造46606㎡、人行道铺装49180㎡、非机动车停车棚1520㎡、机动车停车位画线1280个、非机动车位画线1790个、原路面拆除17720㎡等）；给排水、燃气改造（包括雨污水管网8010m、污水检查井1558座、玻璃钢化粪池89座、雨水检查井912座、偏沟式单箅雨水口1444座、建筑外立面排水管19000m、消火栓89个、给水管网4345m、燃气管网4315m等）；电气改造（包括弱电管线8400m、弱电手孔井285个、高清枪式网络摄像机342套、监控系统配套设施（含门禁）19套、停车出入管理系统19套、电力管线24200m、强电手孔井285个、非机动车室外配电箱76个、机动车慢充充电桩132个、挂墙路灯260盏、景观灯柱124盏、球场灯76盏、壁灯76盏等）；景观提升改造（包括景观休息廊架19个、宣传栏90个、健身器材114套、休息座椅166套、晾晒杆38m、电梯基坑等）。

5、项目总投

根据南昌市西湖区发展和改革委员会《关于南昌市西湖区 2024 年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（西发改行审〔2024〕3号），批复总投资额10,371.90万元。根据可研报告，该项目静态总投资10,371.90万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 | 南昌市西湖区2024年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程 | 10,371.90 | 139.68 | 6.21 | 10,517.79 |

6、项目建设期限

项目建设的时间期限为9个月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

一、建筑、设备及安装工程

1）土建工程费是根据《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《2006年江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》及《江西省市政工程及园林工程费用定额》（2006版）、《江西省建筑工程计价办法（试行）》、地方材料按南昌市 2023 年第12期信息价计取，园林主材按九江市 2023年第 12 期信息价，材料信息价优先级南昌市〉江西省，不足部分按《江西省造价信息》2023年第 12 期发布的市场价。人工费用按《赣建价〔2020〕5号》调整。

2）根据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）文件内容，按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，现将《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）、《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价[2019]1号）文规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

3）工程建设其他费用

本项目为改建工程，不涉及新增用地，不计算土地费用。

建设单位管理费按财政部印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）文件8折计取。

建设项目前期工作咨询费根据计价格〔1999〕1283号文6折计取。

工程监理费按照国家发改委、建设部发改价格【2007】670号文7折计取。

工程勘察、设计费等依据《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）计取8折计取。

招标代理服务费按照《招标代理服务收费标准管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）8折计取。

施工图审查费按《江西省物价局、省建设厅关于制定建筑工程施工图审查收费试行标准的通知》（赣价房字〔2000〕6号）7折计取。

造价咨询服务费按《江西省建设工程造价咨询服务收费基准价》（赣价协【2015】9号文）8折计取。

场地准备及临时设施费按工程费用的0.5%计算。

4）预备费：基本预备费按工程费用的8％计算。

2、估算总额

根据南昌市西湖区发展和改革委员会《关于南昌市西湖区 2024 年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（西发改行审〔2024〕3号），批复总投资额10,371.90万元。根据可研报告，该项目静态总投资10,371.90万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 | 南昌市西湖区2024年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程 | 10,371.90 | 139.68 | 6.21 | 10,517.79 |

3、项目分年度投资计划表

- 根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算及项目建设期内的年度资金计划详见下表：

项目分年度投资计划表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2024年 | 合计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项债券资金 | 6208.00 | 6208.00 | 59.85% |
| 单位自筹资金 | 4163.90 | 4163.90 | 40.15% |
| 合计 | 10371.90 | 10371.90 | 100.00% |

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

本次拟发行项目的总投资估算为10,517.79万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金4,309.79万元，占总投资比例为40.98%；其二，拟发行专项债券6,208.00万元，占总投资比例为59.02%；发行期限30年，其中：2024年本期申请发行6,208.00万。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入预测

本项目计划建设非机动车充电桩260个、机动车充电桩132个，广告位630个、停车位1280个。项目运营收入主要来源于非机动车充电桩收入、新能源汽车充电桩收入、广告费收入和停车位出租收入。计算期内运营收入合计38,290.14万元。项目自运营期（2025年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

单位：万元

| 年份 | 非机动车充电桩收入 | 机动车充电桩收入 | 广告费收入 | 停车位收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 42.71 | 379.42 | 118.13 | 345.60 | 885.86 |
| 2026年 | 45.55 | 404.71 | 126.00 | 368.64 | 944.90 |
| 2027年 | 48.4 | 430.01 | 133.88 | 391.68 | 1,003.97 |
| 2028年 | 53.98 | 481.32 | 148.84 | 435.46 | 1,119.60 |
| 2029年 | 53.98 | 481.32 | 148.84 | 435.46 | 1,119.60 |
| 2030年 | 53.98 | 481.32 | 148.84 | 435.46 | 1,119.60 |
| 2031年 | 56.71 | 507.34 | 156.28 | 457.23 | 1,177.56 |
| 2032年 | 56.71 | 507.34 | 156.28 | 457.23 | 1,177.56 |
| 2033年 | 56.71 | 507.34 | 156.28 | 457.23 | 1,177.56 |
| 2034年 | 59.45 | 533.35 | 164.09 | 480.09 | 1,236.98 |
| 2035年 | 59.45 | 533.35 | 164.09 | 480.09 | 1,236.98 |
| 2036年 | 59.45 | 533.35 | 164.09 | 480.09 | 1,236.98 |
| 2037年 | 62.18 | 559.37 | 172.30 | 504.09 | 1,297.94 |
| 2038年 | 62.18 | 559.37 | 172.30 | 504.09 | 1,297.94 |
| 2039年 | 62.18 | 559.37 | 172.30 | 504.09 | 1,297.94 |
| 2040年 | 65.59 | 585.39 | 180.91 | 529.29 | 1,361.18 |
| 2041年 | 65.59 | 585.39 | 180.91 | 529.29 | 1,361.18 |
| 2042年 | 65.59 | 585.39 | 180.91 | 529.29 | 1,361.18 |
| 2043年 | 69.01 | 617.91 | 189.96 | 555.75 | 1,432.63 |
| 2044年 | 69.01 | 617.91 | 189.96 | 555.75 | 1,432.63 |
| 2045年 | 69.01 | 617.91 | 189.96 | 555.75 | 1,432.63 |
| 2046年 | 72.43 | 650.43 | 199.46 | 583.54 | 1,505.86 |
| 2047年 | 72.43 | 650.43 | 199.46 | 583.54 | 1,505.86 |
| 2048年 | 72.43 | 650.43 | 199.46 | 583.54 | 1,505.86 |
| 2049年 | 75.84 | 682.95 | 209.43 | 612.72 | 1,580.94 |
| 2050年 | 75.84 | 682.95 | 209.43 | 612.72 | 1,580.94 |
| 2051年 | 75.84 | 682.95 | 209.43 | 612.72 | 1,580.94 |
| 2052年 | 79.94 | 715.47 | 219.90 | 643.36 | 1,658.67 |
| 2053年 | 79.94 | 715.47 | 219.90 | 643.36 | 1,658.67 |
| 合计 | 1,842.11 | 16,499.26 | 5,081.62 | 14,867.15 | 38,290.14 |

本项目经营收入的估算依据如下：

1、非机动车充电桩收入：本项目设置非机动车充电桩260个，充电桩收费参考市场价按照0.75元/小时电进行计价，每个充电桩日充电时间按8小时估算，价格每三年增长5%。考虑到老旧小区非机动车充电需求大，充电桩首年使用率为75%，往后每年上涨5%，直到90%并保持稳定。运营期非机动车充电桩经营可获得收入约1,842.11万元。

2、机动车充电桩收入：《南昌市建设项目停车配建指标实施评估及调整》相关文件提出城市新建的小区按照不低于总停车位20%的比例规划和预留新能源汽车充电桩设施。考虑到本次项目为老城区旧改项目，按10%左右设置新能源汽车充电桩，本项目设置132个慢充充电桩，目前市面上新能源汽车主要有特斯拉（80kWh）、广汽（59kWh）、奇瑞（54kWh）、比亚迪（82kWh）等品牌。根据《江西省发展改革委关于放开电动汽车充换电服务收费标准有关事项的通知》（赣发改价管〔2022〕834号）规定，自2022年10月1日起放开电动汽车充换电服务收费标准，不再实行政府指导价。

通过对南昌市内规模较大的国网e充电、星星充电、特来电等专业充电桩服务公司收费模式进行分析，基本采用充电费+充电服务费的运营模式，考虑到新能源充电桩用电可按峰谷电价执行，为计算数据更加贴合新能源充电桩真实的使用场景，参考南昌市几大充电服务平台公司停车充电桩服务费（不含电费），其中国网e充电服务费为0.8元/度、星星充电服务费为0.6元/度，本项目电停车充电桩服务费（不含电费）运营期居中考虑第一年按照0.7元/度进行设定，单价按照每3年增长5%。

结合市场主流电动车，考虑电损实际充电量为按60度/台·次，每个充电桩充满一辆车预计需要3—6小时，按照平均一个充电桩每日为3辆车充电，日充电容量达到150kWh。随着新能源代步车的普及，市场占有率逐渐提高，新能源汽车充电需求将迅速扩大，运营期第1年充电桩使用率75%，以后每年增加5%直至充电桩使用率达90%后维持不变。运营期机动车充电桩经营可获得收入约16,499.26万元。

3、广告费收入：本项目共新增挂墙路灯450个，每个路灯设置一个广告牌，同时本次项目另新增宣传栏90处，一处宣传栏可放入2张广告，则有630个广告位，广告位出租单价按2500元/个·年计算，之后每过3年上涨5%。运营期的第1年出租率为75%计算，以后每年增加5%至出租率达90%后维持不变。运营期广告位出租可获得收入约5,081.62万元。

4、停车位收入：小区改造完成后，共有车位约1280个，将采用向业主出租方式经营，本项目包月价格参照南昌市物价局文件《关于印发【南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案】的通知》（洪价字〔2017〕66号）文件规定，本项目位于西湖区内，参照一类区域价格，运营期间首年收费标准按300元/月/车位，往后每三年上涨5%，考虑到老城区用车需求大，同时基于审慎的原则，停车位出租率首年按75%，往后每年增加5%，停车位出租率最高设定为90%。运营期停车位出租可获得收入约14,867.15万元。

南昌市西湖区住房和城乡建设局综合考虑适度增长因素，保守预测了2025—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）项目成本测算

1、经营成本估算

（1）外购动力费：本项目建设运营期燃料动力消耗主要为电力、水等，按停车位收入的3%、非机动车充电桩收入3%、机动车充电桩收入6%（充电桩空置、基础运转状态自身耗电）、广告位收入5%计算。

（2）工资及福利费：本项目建成后，根据实际的产业规模需要，预计项目管理人员员工18人，参照2021年江西省城镇非私营单位工资计列，人均年工资福利费用第一年按6万元计，后每三年上涨5%。

（3）修理费：项目建成后年维修费按建安工程费的1%计算（含充电桩定期维护及损坏更换费用），以运营期首年为基数，每3年增加3%。

（4）其他费用：指常规估算年日常管理费用等，按每年营业收入的3%计算。

（5）本项目的税金：增值税根据《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税国发〔2014〕36号）和《关于深化增值税改革有关政策的公告》，广告位、车位出租收益按收入的9%计算，其他收入按收入的6%计算；附加税包括城市维护建设税（税率为7%）、教育税附加（教育费附加税率为3%、地方教育附加税率为2%）。计税基础为应纳增值税额。

计算期内，本项目运营成本（含税）合计12,783.14万元，成本明细如下：

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 外购动力费用 | 员工工资及福利 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2025年 | 69.65 | 40.32 | 108.00 | 89.87 | 26.58 | 334.42 |
| 2026年 | 74.29 | 43.01 | 108.00 | 89.87 | 28.35 | 343.52 |
| 2027年 | 78.93 | 45.70 | 108.00 | 89.87 | 30.12 | 352.62 |
| 2028年 | 87.97 | 51.00 | 113.40 | 92.57 | 33.59 | 378.53 |
| 2029年 | 87.97 | 51.00 | 113.40 | 92.57 | 33.59 | 378.53 |
| 2030年 | 87.97 | 51.00 | 113.40 | 92.57 | 33.59 | 378.53 |
| 2031年 | 92.49 | 53.67 | 119.07 | 95.35 | 35.33 | 395.91 |
| 2032年 | 92.49 | 53.67 | 119.07 | 95.35 | 35.33 | 395.91 |
| 2033年 | 92.49 | 53.67 | 119.07 | 95.35 | 35.33 | 395.91 |
| 2034年 | 97.15 | 56.39 | 125.02 | 98.21 | 37.11 | 413.88 |
| 2035年 | 97.15 | 56.39 | 125.02 | 98.21 | 37.11 | 413.88 |
| 2036年 | 97.15 | 56.39 | 125.02 | 98.21 | 37.11 | 413.88 |
| 2037年 | 101.95 | 59.17 | 131.27 | 101.16 | 38.94 | 432.49 |
| 2038年 | 101.95 | 59.17 | 131.27 | 101.16 | 38.94 | 432.49 |
| 2039年 | 101.95 | 59.17 | 131.27 | 101.16 | 38.94 | 432.49 |
| 2040年 | 106.95 | 62.02 | 137.84 | 104.19 | 40.84 | 451.84 |
| 2041年 | 106.95 | 62.02 | 137.84 | 104.19 | 40.84 | 451.84 |
| 2042年 | 106.95 | 62.02 | 137.84 | 104.19 | 40.84 | 451.84 |
| 2043年 | 112.51 | 65.32 | 144.73 | 107.32 | 42.98 | 472.86 |
| 2044年 | 112.51 | 65.32 | 144.73 | 107.32 | 42.98 | 472.86 |
| 2045年 | 112.51 | 65.32 | 144.73 | 107.32 | 42.98 | 472.86 |
| 2046年 | 118.24 | 68.68 | 151.97 | 110.54 | 45.18 | 494.61 |
| 2047年 | 118.24 | 68.68 | 151.97 | 110.54 | 45.18 | 494.61 |
| 2048年 | 118.24 | 68.68 | 151.97 | 110.54 | 45.18 | 494.61 |
| 2049年 | 124.13 | 72.11 | 159.57 | 113.86 | 47.43 | 517.10 |
| 2050年 | 124.13 | 72.11 | 159.57 | 113.86 | 47.43 | 517.10 |
| 2051年 | 124.13 | 72.11 | 159.57 | 113.86 | 47.43 | 517.10 |
| 2052年 | 130.26 | 75.62 | 167.54 | 117.28 | 49.76 | 540.46 |
| 2053年 | 130.26 | 75.62 | 167.54 | 117.28 | 49.76 | 540.46 |
| 合计 | 3,007.56 | 1,745.35 | 3,907.69 | 2,973.77 | 1,148.77 | 12,783.14 |

2、财务成本

本次南昌市西湖区住房和城乡建设局组织申报发行江西省南昌市西湖区2024年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程的总投资额10,517.79万元。计划发行专项债券金额6,208.00万元，发行期限30年，其中2024年本期申请发行6,208.00万元。从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为8,380.80万元，预计发行费用为6.21万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 6,208.00 | 6.21 | 139.68 |  | 6,208.00 |
| 2025年 | 6,208.00 | - | - | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2026年 | 6,208.00 | - | - | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2027年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2028年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2029年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2030年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2031年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2032年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2033年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2034年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2035年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2036年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2037年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 | - | 6,208.00 |
| 2038年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2039年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2040年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2041年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2042年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2043年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2044年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2045年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2046年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2047年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2048年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2049年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2050年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2051年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2052年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2053年 | 6,208.00 |  |  | 279.36 |  | 6,208.00 |
| 2054年 | 6,208.00 |  |  | 139.68 | 6,208.00 | - |
| 合计 |  | 6,208.00 | 6.21 | 8,380.80 | 6,208.00 |  |

- 可用于资金平衡的现金净流入

本项目运营收入合38,290.14万元，运营成本合计12,783.14万元（含税金3,007.56万元），项目净现金流入合计25,507.00万元，预计发行专项债6,208.00万元，期限30年，测算利率4.5%，债券存续期内项目还本付息总额合计14,588.80万元。综合偿债备付率为1.75倍，从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。详见下表：

单位：万元

| 年份 |  | 收入 | 成本 | 净现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 2024年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运营期 | 2025年 | 885.86 | 334.42 | 551.44 |
|  | 2026年 | 944.9 | 343.52 | 601.38 |
|  | 2027年 | 1,003.97 | 352.62 | 651.35 |
|  | 2028年 | 1,119.60 | 378.53 | 741.07 |
|  | 2029年 | 1,119.60 | 378.53 | 741.07 |
|  | 2030年 | 1,119.60 | 378.53 | 741.07 |
|  | 2031年 | 1,177.56 | 395.91 | 781.65 |
|  | 2032年 | 1,177.56 | 395.91 | 781.65 |
|  | 2033年 | 1,177.56 | 395.91 | 781.65 |
|  | 2034年 | 1,236.98 | 413.88 | 823.10 |
|  | 2035年 | 1,236.98 | 413.88 | 823.10 |
|  | 2036年 | 1,236.98 | 413.88 | 823.10 |
|  | 2037年 | 1,297.94 | 432.49 | 865.45 |
|  | 2038年 | 1,297.94 | 432.49 | 865.45 |
|  | 2039年 | 1,297.94 | 432.49 | 865.45 |
|  | 2040年 | 1,361.18 | 451.84 | 909.34 |
|  | 2041年 | 1,361.18 | 451.84 | 909.34 |
|  | 2042年 | 1,361.18 | 451.84 | 909.34 |
|  | 2043年 | 1,432.63 | 472.86 | 959.77 |
|  | 2044年 | 1,432.63 | 472.86 | 959.77 |
|  | 2045年 | 1,432.63 | 472.86 | 959.77 |
|  | 2046年 | 1,505.86 | 494.61 | 1,011.25 |
|  | 2047年 | 1,505.86 | 494.61 | 1,011.25 |
|  | 2048年 | 1,505.86 | 494.61 | 1,011.25 |
|  | 2049年 | 1,580.94 | 517.1 | 1,063.84 |
|  | 2050年 | 1,580.94 | 517.1 | 1,063.84 |
|  | 2051年 | 1,580.94 | 517.1 | 1,063.84 |
|  | 2052年 | 1,658.67 | 540.46 | 1,118.21 |
|  | 2053年 | 1,658.67 | 540.46 | 1,118.21 |
| 合计 |  | 38,290.14 | 12,783.14 | 25,507.00 |

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

### （1）必要性

1）项目建设是响应政策号召的需要

2）项目建设是顺应《南昌城市管理发展规划（2021-2025）》的需要

3）项目建设是构建和谐社区的需要

4）项目建设是提升城市良好形象的需要

5）项目建设是关注民生、改善民生的需要

### （2）公益性

项目的建设可进一步改善群众的居住条件，事关广大老旧社区居民的切身利益，是创造美好环境与幸福生活的重要举措；是改善城市综合环境、打造宜居城市的关键环节；项目运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念，可进一步密切党群干群关系，增强群众获得感、幸福感和安全感。

### （3）收益性

直接收益。本项目实施后，运营收入主要来源于非机动车充电桩收入、新能源汽车充电桩收入、广告费收入和停车位出租收入，计算期内运营收入合计38,290.14万元，扣除运营成本合计12,783.14万元，可用于偿债的项目收益为25,507.00 万元，满足资金平衡需求。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## 3、项目资金来源和可到位性

本次拟发行项目的总投资估算为10,517.79万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金4,309.79万元，占总投资比例为40.98%；其二，拟发行专项债券6,208.00万元，占总投资比例为59.02%；发行期限30年，其中：2024年本期申请发行6,208.00万。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目运营收入主要是非机动车充电桩收入、新能源汽车充电桩收入、广告费收入和停车位出租收入，预计产生运营收入38,290.14万元。运营成本包含外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费和其他费用，预计产生运营成本12,783.14万元（含税金3,007.56万元）。预计可用于偿债的项目收益为25,507.00万元。

债券存续期收益已由建设单位盖章确认，预测合理性较高。

## 5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例40.98%，符合国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请专项债本金6208元，期限30年，债券存续期内项目还本付息总额合计14,588.80万元，项目收益预计为25507.00万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.75，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券6,208万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

## 7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项

五、项目风险分析

1、项目影响分析

根据工程建设实际情况，本报告确定施工影响、交通影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。项目施工过程中，红线外单位、企业可能由于工程建设影响进行利益诉求，如施工噪音影响、环境影响、出行不便等情况，要针对此类情况提出针对性措施和应急预案。本项目在现有地块内部实施，故对交通影响较小，新建建筑材料也在晚间运进，对城市交通影响有限。夜间施工有严格的规定，因此夜间噪声的影响相对较小，白天噪声较大，而项目建设是在现有地块内，无居民，故噪声对居民造成影响不大。经过调查和走访，工程周边人群对施工期间和运营后噪声影响的主要诉求如下：务必杜绝夜间施工作业，并尽量避开过早、午休等敏感时间，保障沿线居民一个比较舒适安静的休息环境。在施工期间以及项目运营后，做好充分的隔音和除噪声措施。能符合国家相关隔音和除噪的标准和规范。

2、施工期间其他不利风险

（1）政策风险

产业政策、投资政策、金融政策、土地政策、税费政策、住房政策和房地产市场管理政策等，这些都会对本工程效益的实现产生巨大影响，从而带来风险。由于国家加强了宏观调控，有可能出台新的宏观调控政策。因此，本建设项目应当注意防范政策风险。

（2）自然风险

因自然力的不规则变化产生的现象所导致危害经济活动，物质生产或生命安全的风险。如地震、水灾、火灾、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、虫灾以及各种瘟疫等自然现象，在现实生活中是大量发生的。在各类风险中，自然风险是保险人承保最多的风险。

（3）完工风险

完工风险是指由于项目建设周期长，投入的人力、物力巨大，涉及管理部门众多，建设过程中不可抗力和不可控因素等原因导致的项目未按期完工和超支的可能性。由于本项目工期较长，不可预见的因素很多，因此项目建设存在着完工风险。

（4）消防风险

这里所指的消防风险是指建筑施工现场存在的火灾隐患，施工现场一旦发生火灾，不仅会烧毁未建成建筑物和其周围建筑物，而且会造成人员伤亡。

（5）其他不利影响

其他不利影响因素繁多且容易忽视，常见的主要有环境影响、施工安全、施工管理等方面。

环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。这些废弃物清理不及时，容易影响周边居民生活，施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。

3、社会稳定风险分析

社会稳定风险的形式包括社会治安、涉众经济案件、群众信访、安全生产施工等形式，全面落实维护社会稳定工作的各项措施，深入开展社会不稳定因素排查化解，着力夯实维稳基础，妥善处置各类突发群体性敏感性事件，有力维护社会稳定。正常情况下，社会稳定问题的出现症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的整体性事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工，甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、毁坏公司财产、影响社会稳定等。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市西湖区住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 南昌市西湖区2024年金辉家园小区等19个老旧小区改造工程本期申请发行地方政府专项债券6,208.00万元，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年9月  日。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

2023年青山湖区雨污管网提升改造项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前  言

2024年是十四五关键年，也是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程第三年，稳基建、扩内需仍是主基调。本次申请发行的专项债券项目，符合生态环保领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。2023年青山湖区雨污管网提升改造项目已发行23000万元，拟于本期发行地方政府专项债融8800.00万元，后期发行地方政府专项债融2200.00万元，共计34000万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

一、项目所在地基本情况	67

二、项目实施背景及必要性	70

三、项目基本情况	71

四、项目投资估算及资金筹措方案	71

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况	73

六、事前绩效评价	82

七、项目风险分析	85

八、专项债发行方案	86

一、项目所在地基本情况

（一）区域概况

青山湖区是江西省南昌市下辖的一个区。位于江西省省会南昌市城东，赣江下游，青山湖畔。全区呈城乡合一的格局，属赣抚河流冲积平积平原地貌。海拔一般在 18-30 米之间。青山湖区辖青山路街道、上海路街道、南钢街道 3 个街道；辖京东镇、湖坊镇、塘山镇、罗家镇、蛟桥镇 5 个镇，共有 81 个居委会、82 个行政村。其中，蛟桥镇委托南昌经济技术开发区治理。

## （二）经济发展现状

青山湖区近三年财政收支情况：

2021年，全区公共财政预算收入 159053 万元，完成预算的 111.6%；上级补助收入186863万元，一般债券转贷收入 26530 万元，调入资金18500万元，上年滚存结余 15622 万元，动用预算稳定调节基金394万元，收入合计 406962 万元。全区公共财政预算支出329039万元，债务还本支出 5104 万元，上解支出23211 万元，安排预算稳定调节资金 37154 万元，支出合计394508 万元。年终滚存结余 12454 万元，其中结转下年支出12454 万元。

2022年全区财政总收入完成 594647 万元 ( 省口径 )，同口径下降 4.7%；地方一般公共预算收入完成 148793 万元，同口径增长 5.6%。地方一般公共预算收入中各主要收入项目完成情况如下：税收收入 94133 万元 , 其中：增值税 19023 万元，企业所得税 16550 万元，其他各项税收收入 58560 万元。非税收入 54660 万元，其中：罚没收入 11611 万元、行政性收费收入 6887 万元、国有资本经营收入 2130 万元，教育费附加 4540 万元，国有资源有偿使用收入 29492 万元。

2023年全区财政总收入完成 62.5 亿元 ( 省口径 )，增长 5.1%；一般公共预算收入完成 16.55 亿元，增长 11.2%。一般公共预算收入中各主要收入项目完成情况如下：税收收入 11.74 亿元 , 其中：增值税 4.9 亿元，企业所得税 1.38 亿元，其他各项税收收入 5.46 亿元。非税收入 4.81 亿元，其中：罚没收入 0.32 亿元、行政性收费收入 1.56 亿元，教育费附加 0.57 亿元，国有资源有偿使用收入 2.36 亿元。

（三）建设条件

### 1、自然地理条件

### （1）地形地貌

南昌全境山、丘、岗、平原相间，其中岗地低丘占 34.4%，水域面积达 2204.37 ㎞²，占 29.78%，在全国省会以上城市中排在前三位。全境以平原为主，占 35.8%，东南相对平坦，西北丘陵起伏，水网密布，湖泊众多。王勃《滕王阁序》概括其地势为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”。

### （2）水文地质

南昌年均产水量为 66.25 亿立方米，地表水资源为 61.53 亿立方米，地表径流量为 51.42 亿立方米，还原水量为 4.07亿立方米，地下水资源为 14.97 亿立方米。水资源蕴藏量为 7.27 万千瓦，可供开发的资源为 2.45 万千瓦，占蕴藏量的 33.7%。地形南昌市青山湖区地处鄱阳湖平原区的中部，境内地形开阔平坦，相对高差小，属赣抚河流冲积平原地貌。海拔一般在 18—30米之间。

### （3）气象条件

南昌市青山湖属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，日照充足，雨量充沛，夏冬季短，无霜期长的气候特点。多年平均气温 17.6℃，平均日照1895 小时，平均降水量 1522 毫米，平均无霜期 280 天。

### 2、交通区位条件

公路：南昌是江西最重要的综合交通枢纽之一，105、316、320等十几条国道在南昌市交汇，多条出城快速通道使得南昌市的交通四通八达，高速公路网络直贯湘、鄂、皖、浙、闽、粤等邻省而与全国联网，从南昌市驱车安徽、湖北、湖南、浙江等周边省省会的距离全部在 5 小时以内，形成了一个以南昌为中心的“5 小时经济圈”。

铁路：南昌铁路交通发达，南昌铁路局为中国重要的铁路局之一，南昌是京九铁路经过的唯一省会城市，京九铁路、沪昆铁路、昌九城际铁路、昌福铁路（向莆铁路）、沪昆高铁、昌赣客运专线（在建）、昌景黄高铁（建设中）、昌九客运专线（待建）、昌长城际铁路（规划）等都在南昌交汇。南昌南郊向塘站有 98 股道，为全国第二大铁路货运编组站。

航运：南昌水运交通便利，水路可通赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各重要口岸（武汉，重庆，上海，南京）。设立18座观光轮渡码头。建设和运行 6 座大型换乘码头（滕王阁南昌港、秋水广场码头、中山桥码头、生米国体中心码头、昌南新城码头、阳明公园（八一桥）码头）水路运输最大内河装载能力为 1000 吨，可由九江沿长江水域经上海港出海。

公共交通：南昌轨道交通线网规划为网格+放射状结构，由 5 条线路构成，全长 198 公里，共设站 146 座。第一轮建设规划于2009年7月获得国务院批准，其中 1 号线一期工程全长 28.8 公里，设站24座，总投资 210 亿元，已于 2015 年底建成通车；2 号线一期工程全长 23.8 公里，设站 21 座，总投资 160 亿元，首通段已于 2017 年 8 月建成通车。包括 3、4 号线和 1、2 号线二期工程的第二轮建设规划，全长 82.3 公里，总投资 610.9 亿元，已于 2015 年 5 月获得国务院批准。目前，3 号线、4 号线均已通车。

（四）场地地震烈度及地震效应

南昌市历史上曾出现多次受地震轻微波及，根据《全国地震基本烈度区划》，南昌市划定为小于六度地区。

（五）材料来源及运输条件

### 1、钢材、水泥、沥青、木材四大材料

钢材、水泥、沥青、木材可在就近购买，其中沥青可考虑使用优质进口沥青。以上各种材料运输便利，质量有良好保证，完全能满足本项目工程需要。

### 2、土方

路线所经区域取弃土相对困难，筑路土料可采用集中取土方式，取、弃土场位置均由甲方指定。

### 3、石料、砂

路线所经区域砂、砂砾材料较为丰富，可取自于周边各捞砂场，可通过汽车运输。

### 4、工程用水

沿线市政配套设施齐全，生活用水和工程用水基本不缺。

（六）基地条件

南昌市有着依水而居的优势，项目周边交通便利，为建设提供了良好的基地条件。

二、项目实施背景及必要性

（一）实施背景

水是生命的源泉，是人类社会发展不可或缺和不可替代的宝贵资源。中国的淡水资源总量不足28000亿立方米，占全球水资源的6%，但是我国人口占比全球超过18%，因此我国的人均水资源量只有2300立方米，仅为世界平均水平的1/4，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。随着我国现代城市经济的不断发展和人民生活质量的不断提高，水资源短缺、水污染问题更加凸显，污水处理设施是现代城市中非常重要的基础设施，与老百姓的生活息息相关，在保护水环境中发挥着非常重要的作用。因此，加强污水处理设施的建设和维护对现代城市的可持续发展，提升水资源利用率，确保水资源安全战略深度实施，保障广大人民群众的生命健康安全均具有深远的意义和价值。

（二）项目实施的必要性

随着我国城镇化进程的不断加深，城市人口迅猛增长，带来城市经济腾飞的同时，也给城镇运营造成了巨大的负荷和压力，城市基础设施条件考验着一个城市的安全和稳定，而作为其中重要组成部分的城市市政排水管网更是成为验证该城镇经济社会发展繁荣程度的重要标尺。复杂大型市政管网的健全，不仅能改善环境污染现状，更重要的是可以确保足够的环境容量，为经济建设的可持续发展提供有力的保证。

2021年4月，中央第四生态环境保护督察组督察南昌市反馈意见：南昌市生活污水管网建设滞后、建成区生活污水收集率偏低问题，2020年建成区污水收集率仅50.78%，与国家及省内相关政策要求的2020年年底前设区市建成区生活污水基本实现全收集目标差距较大。另有部分区域生活污水直接排入雨水管网，雨污混流问题突出，一方面污水错接入雨水使得大量生活污水未能有效收集，另一方面雨水错接入污水使污水处理厂进水浓度普遍偏低。

为彻底整改环保督察案例曝光问题，深入打好水环境整治攻坚战，市政府相关部门先后下发了《南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案》《南昌市排水单元达标工作实施方案》等文件，并成立南昌市城市水环境治理攻坚行动指挥部，负责统筹城区水环境综合整治工作。整治工作主要内容为：各行政区结合现状路网、小区红线、地块属性、排水系统等资料，将各自整改区域内的城中村、居住小区、企业、事业单位以及工业等排水户划分成若干排水单元，对每个排水单元及区域内的市政道路排水管逐个排查整改。整改工作包含两部分：一是市政污水管网的修复、雨污分流改造和管网空白区新建工作；二是排水户管网整治。实行雨污分流的排水户开展雨污水管网错接、漏接整治；雨污合流或缺少污水管网的，新建污水或雨水管。同时，对排水户内建筑及其立管、化粪池进行摸排整治，对污水立管错接雨水管网的进行整改。确保年度排水单元达标创建工作完成。

三、项目基本情况

（一）项目名称

2023年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目

（二）项目建设单位

南昌青山湖投资集团有限公司

（三）项目建设内容

本项目主要建设内容为：对区域内市政道路和排水单元排水管进行普查、摸排和检测，根据检测资料等，对其存在的问题进行整治：

（1）对属于本工程范围的103个排水单元进行彻底整改，包含雨污分流改造、污水设施完善、排水管混接、错接、漏接整改（含排水立管）。本次改造范围内的排水单元可划分为四类：事业单位、企业单位、居住小区、城中村。其中事业单位9个、企业单位1个、居住小区31个、城中村62个。

（2）市政排水管道整治修复：根据排查调研成果，对范围内的市政道路下 排水系统雨污混错接点进行改造，对市政污水管网的修复（破损严重的雨水管 一并修复）、完善市政道路污水管

（四）项目总投资和资金筹措

江西省2023年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌市青山湖区发改委《关于2023年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字〔2023〕61号），批复总投资额108,576.82万元，其中工程费89235.74万元，工程其他费为 12202.22万元，基本预备费为7138.86万元，通过上级资金、申请专项债券等途径解决，其一，上级资金74576.82万元；其二，拟发行专项债券34000万元，发行期限30年，2024年往期已发行23000万元，2024年本期计划发行8800万元，2025年计划发行2200万元。

- （五）项目建设期限

本工程于2024年4月动工，计划2025 年3月竣工，计划工期12个月。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算范围

本项目估算范围包括2023年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目所产生的建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程 其他费用等费用

2、投资估算编制依据

本工程设计文件及有关资料；

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

（3）《江西省建筑安装工程费用定额》（2017年）；

（4）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

（5）材料价格依据《南昌建设工程造价信息》2022年第8期；

（6）其他工程费用几点说明

建设单位管理费：国家物价局、建设部[2016]504号。

建设工程监理费：参照“发改价格[2007]670号”标准计取并执行“洪府发〔2004〕3号”的70%。

前期工作咨询费：参照“计价格［1999］1283号”标准并执行“洪府发〔2004〕3号”的60%。

工程勘察费、设计费：国家计委、建设部计价格（2002）10号，并结合洪府发〔2004〕3号计取。

施工图审查费：赣价房字〔2000〕6号的70%计算。环境影响咨询费：国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号。

招标代理服务费：按“发改价格[2011]534号”标准计取并下浮20%。

工程预备费根据规定执行建安工程和其他费合计额的8%计取。

本项目总估算金额 108576.82万元，其中工程费89235.74万元，工程其他费为12202.22万元，基本预备费为7138.86万元，

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能，项目资本金来源为上级奖补资金；

（2）发行地方政府专项债券进行融资，分期发行计划表如下：

项目分期发行计划表

单位：人民币万元

| 项目名称 | 上级资金 | 2024年发行专项债券 | 2025年发行专项债券 | 资金筹措总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目 | 74576.82 | 31800.00 | 2200 | 108576.82 |

2、资金筹措方案

本项目批复总投资金额 108576.82万元，其中工程费89235.74万元，工程其他费为 12202.22万元，基本预备费为7138.86万元。

项目资金筹措方式由资本金和发行地方政府专项债构成，其中：资本金74576.82万元，占总投资比例68.69%，已发行23000万元，本期发行专项债券8800.00万元，后期发行专项债券2200.00万元，共计34000.00万元，占总投资的31.31%。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入测算

市政管道运营服务费

为加强青山湖区及周边区域污水管网日常运行维护，进一步提高城市污水收集效率，经协商，青山湖区雨污管网提升改造项目收入来源为市政管道运营服务费。本次改造的排水单元面积总计约为973ha，人口密度取25㎡/人，平均日综合生活用水定额取320l/人·天，污水产率取0.9，则计算得平均日污水流量约为11.21万吨/天，即4091.3万吨/年。（其中人均密度参考本区域相关控规中居住区人均用地指标，平均日综合生活用水定额参考《室外给水设计标准（GB50013-2018）》）。暂定收费标准为0.95元/吨，每三年增幅5%，明细如下：

|  |  | 管道维护费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 | 年度 | 负荷率 | 单价 | 收费数量 | 年运营收入（万元） |
| 建设期 | 第1年 |  |  |  |  |
| 运营期 | 第2年 | 100% | 0.9 | 4091.3 | 3886.74 |
|  | 第3年 | 100% | 0.9 | 4091.3 | 3886.74 |
|  | 第4年 | 100% | 0.9 | 4091.3 | 3886.74 |
|  | 第5年 | 100% | 0.95 | 4091.3 | 4091.30 |
|  | 第6年 | 100% | 0.95 | 4091.3 | 4091.30 |
|  | 第7年 | 100% | 0.95 | 4091.3 | 4091.30 |
|  | 第8年 | 100% | 0.99 | 4091.3 | 4295.87 |
|  | 第9年 | 100% | 0.99 | 4091.3 | 4295.87 |
|  | 第10年 | 100% | 0.99 | 4091.3 | 4295.87 |
|  | 第11年 | 100% | 1.04 | 4091.3 | 4500.43 |
|  | 第12年 | 100% | 1.04 | 4091.3 | 4500.43 |
|  | 第13年 | 100% | 1.04 | 4091.3 | 4500.43 |
|  | 第14年 | 100% | 1.09 | 4091.3 | 4745.91 |
|  | 第15年 | 100% | 1.09 | 4091.3 | 4745.91 |
|  | 第16年 | 100% | 1.09 | 4091.3 | 4745.91 |
|  | 第17年 | 100% | 1.15 | 4091.3 | 4991.39 |
|  | 第18年 | 100% | 1.15 | 4091.3 | 4991.39 |
|  | 第19年 | 100% | 1.15 | 4091.3 | 4991.39 |
|  | 第20年 | 100% | 1.21 | 4091.3 | 5236.86 |
|  | 第21年 | 100% | 1.21 | 4091.3 | 5236.86 |
|  | 第22年 | 100% | 1.21 | 4091.3 | 5236.86 |
|  | 第23年 | 100% | 1.27 | 4091.3 | 5482.34 |
|  | 第24年 | 100% | 1.27 | 4091.3 | 5482.34 |
|  | 第25年 | 100% | 1.27 | 4091.3 | 5482.34 |
|  | 第26年 | 100% | 1.33 | 4091.3 | 5768.73 |
|  | 第27年 | 100% | 1.33 | 4091.3 | 5768.73 |
|  | 第28年 | 100% | 1.33 | 4091.3 | 5768.73 |
|  | 第29年 | 100% | 1.40 | 4091.3 | 6055.12 |
|  | 第30年 | 100% | 1.40 | 4091.3 | 6055.12 |
| 合计 |  |  |  |  | 141108.95 |

（二）项目运营成本测算

项目建成后的经营成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、其他费用、税金及附加等各项费用支出：

### 1、外购原燃料及动力费

主要为水、电的消耗，水电由租用单位承担。本项目燃料动力费考虑为项目管理人员的办公用电、用水等费用，暂按照管道维护费收入的4%计算。

### 2、工资及福利费估算

项目新增人员主要为管网维护人员，共18人，其中管理人员3人，月薪6000元；维护人员15人，月薪4000元，根据当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，员工工资每三年增长5%。

### 3、修缮费

项目维修费用按工程费用的0.3%计算。运营期合计7763.59万元。

### 4、其他费用

其他费用为管理和组织经营活动的各项费用，包括工会经费、职工教育经费、劳动保险费、失业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、税金、土地损失补偿费、技术开发费、业务招待费等各项费用。其他费用按照年度经营收入的3%估算。

### 5、应交税金

根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156号）规定，污水处理和再生水销售收入免征增值税。成本费用如下：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 工资与福利 | 外购燃料及动力费 | 维修费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 93.60 | 155.47 | 267.71 | 116.60 | 633.38 |
| 2027 | 93.60 | 155.47 | 267.71 | 116.60 | 633.38 |
| 2028 | 93.60 | 155.47 | 267.71 | 116.60 | 633.38 |
| 2029 | 98.28 | 163.65 | 267.71 | 122.74 | 652.38 |
| 2030 | 98.28 | 163.65 | 267.71 | 122.74 | 652.38 |
| 2031 | 98.28 | 163.65 | 267.71 | 122.74 | 652.38 |
| 2032 | 103.19 | 171.83 | 267.71 | 128.88 | 671.61 |
| 2033 | 103.19 | 171.83 | 267.71 | 128.88 | 671.61 |
| 2034 | 103.19 | 171.83 | 267.71 | 128.88 | 671.61 |
| 2035 | 108.35 | 180.02 | 267.71 | 135.01 | 691.09 |
| 2036 | 108.35 | 180.02 | 267.71 | 135.01 | 691.09 |
| 2037 | 108.35 | 180.02 | 267.71 | 135.01 | 691.09 |
| 2038 | 113.77 | 189.84 | 267.71 | 142.38 | 713.70 |
| 2039 | 113.77 | 189.84 | 267.71 | 142.38 | 713.70 |
| 2040 | 113.77 | 189.84 | 267.71 | 142.38 | 713.70 |
| 2041 | 119.46 | 199.66 | 267.71 | 149.74 | 736.57 |
| 2042 | 119.46 | 199.66 | 267.71 | 149.74 | 736.57 |
| 2043 | 119.46 | 199.66 | 267.71 | 149.74 | 736.57 |
| 2044 | 125.43 | 209.47 | 267.71 | 157.11 | 759.72 |
| 2045 | 125.43 | 209.47 | 267.71 | 157.11 | 759.72 |
| 2046 | 125.43 | 209.47 | 267.71 | 157.11 | 759.72 |
| 2047 | 131.70 | 219.29 | 267.71 | 164.47 | 783.17 |
| 2048 | 131.70 | 219.29 | 267.71 | 164.47 | 783.17 |
| 2049 | 131.70 | 219.29 | 267.71 | 164.47 | 783.17 |
| 2050 | 138.29 | 230.75 | 267.71 | 173.06 | 809.81 |
| 2051 | 138.29 | 230.75 | 267.71 | 173.06 | 809.81 |
| 2052 | 138.29 | 230.75 | 267.71 | 173.06 | 809.81 |
| 2053 | 145.20 | 242.20 | 267.71 | 181.65 | 836.76 |
| 2054 | 145.20 | 242.20 | 267.71 | 181.65 | 836.76 |
| 合计 | 3,386.61 | 5,644.34 | 7,763.59 | 4,233.27 | 21,027.81 |

表3-4  江西省2023年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 259,124.85 | 94,045.32 | 23,970.58 | 3,886.74 | 3,886.74 | 3,886.74 | 4,091.30 | 4,091.30 | 4,091.30 | 4,295.87 | 4,295.87 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 141,108.95 | - | - | 3,886.74 | 3,886.74 | 3,886.74 | 4,091.30 | 4,091.30 | 4,091.30 | 4,295.87 | 4,295.87 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 141,108.95 | - | 0.00 | 3,886.74 | 3,886.74 | 3,886.74 | 4,091.30 | 4,091.30 | 4,091.30 | 4,295.87 | 4,295.87 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 34,000.00 | 31,800.00 | 2,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 34,000.00 | 31,800.00 | 2,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 75,893.32 | 54,122.75 | 21,770.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 196,083.63 | 85,452.12 | 24,681.95 | 1,714.88 | 1,714.88 | 1,714.88 | 1,733.88 | 1,733.88 | 1,733.88 | 1,753.11 | 1,753.11 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 21,027.81 | - | - | 633.38 | 633.38 | 633.38 | 652.38 | 652.38 | 652.38 | 671.61 | 671.61 |
| 1.1 | 运营成本 | 21,027.81 | - | 0.00 | 633.38 | 633.38 | 633.38 | 652.38 | 652.38 | 652.38 | 671.61 | 671.61 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 108,576.82 | 84,929.07 | 23,647.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 66,479.00 | 523.05 | 1,034.20 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 34.00 | 31.80 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 34,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 32,445.00 | 491.25 | 1,032.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 63,041.22 | 8,593.20 | -711.38 | 2,171.86 | 2,171.86 | 2,171.86 | 2,357.42 | 2,357.42 | 2,357.42 | 2,542.76 | 2,542.76 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 8,593.20 | 7,881.83 | 10,053.69 | 12,225.55 | 14,397.41 | 16,754.83 | 19,112.25 | 21,469.67 | 24,012.43 |
| 五 | 期末现金 | -- | 8,593.20 | 7,881.83 | 10,053.69 | 12,225.55 | 14,397.41 | 16,754.83 | 19,112.25 | 21,469.67 | 24,012.43 | 26,555.19 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 259,124.85 | 4,295.87 | 4,500.43 | 4,500.43 | 4,500.43 | 4,745.91 | 4,745.91 | 4,745.91 | 4,991.39 | 4,991.39 | 4,991.39 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 141,108.95 | 4,295.87 | 4,500.43 | 4,500.43 | 4,500.43 | 4,745.91 | 4,745.91 | 4,745.91 | 4,991.39 | 4,991.39 | 4,991.39 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 141,108.95 | 4,295.87 | 4,500.43 | 4,500.43 | 4,500.43 | 4,745.91 | 4,745.91 | 4,745.91 | 4,991.39 | 4,991.39 | 4,991.39 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 34,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 34,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 75,893.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 196,083.63 | 1,753.11 | 1,772.59 | 1,772.59 | 1,772.59 | 1,795.20 | 1,795.20 | 1,795.20 | 1,818.07 | 1,818.07 | 1,818.07 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 21,027.81 | 671.61 | 691.09 | 691.09 | 691.09 | 713.70 | 713.70 | 713.70 | 736.57 | 736.57 | 736.57 |
| 1.1 | 运营成本 | 21,027.81 | 671.61 | 691.09 | 691.09 | 691.09 | 713.70 | 713.70 | 713.70 | 736.57 | 736.57 | 736.57 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 108,576.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 66,479.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 34,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 32,445.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 63,041.22 | 2,542.76 | 2,727.84 | 2,727.84 | 2,727.84 | 2,950.71 | 2,950.71 | 2,950.71 | 3,173.32 | 3,173.32 | 3,173.32 |
| 四 | 期初现金 | -- | 26,555.19 | 29,097.95 | 31,825.79 | 34,553.63 | 37,281.47 | 40,232.18 | 43,182.89 | 46,133.60 | 49,306.92 | 52,480.24 |
| 五 | 期末现金 | -- | 29,097.95 | 31,825.79 | 34,553.63 | 37,281.47 | 40,232.18 | 43,182.89 | 46,133.60 | 49,306.92 | 52,480.24 | 55,653.56 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 259,124.85 | 5,236.86 | 5,236.86 | 5,236.86 | 5,482.34 | 5,482.34 | 5,482.34 | 5,768.73 | 5,768.73 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 141,108.95 | 5,236.86 | 5,236.86 | 5,236.86 | 5,482.34 | 5,482.34 | 5,482.34 | 5,768.73 | 5,768.73 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 141,108.95 | 5,236.86 | 5,236.86 | 5,236.86 | 5,482.34 | 5,482.34 | 5,482.34 | 5,768.73 | 5,768.73 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 34,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 34,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 75,893.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 196,083.63 | 1,841.22 | 1,841.22 | 1,841.22 | 1,864.67 | 1,864.67 | 1,864.67 | 1,891.31 | 1,891.31 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 21,027.81 | 759.72 | 759.72 | 759.72 | 783.17 | 783.17 | 783.17 | 809.81 | 809.81 |
| 1.1 | 运营成本 | 21,027.81 | 759.72 | 759.72 | 759.72 | 783.17 | 783.17 | 783.17 | 809.81 | 809.81 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 108,576.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 66,479.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 34,000.00 |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 32,445.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 63,041.22 | 3,395.64 | 3,395.64 | 3,395.64 | 3,617.67 | 3,617.67 | 3,617.67 | 3,877.42 | 3,877.42 |
| 四 | 期初现金 | -- | 55,653.56 | 59,049.20 | 62,444.84 | 65,840.48 | 69,458.15 | 73,075.82 | 76,693.49 | 80,570.91 |
| 五 | 期末现金 | -- | 59,049.20 | 62,444.84 | 65,840.48 | 69,458.15 | 73,075.82 | 76,693.49 | 80,570.91 | 84,448.33 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 259,124.85 | 5,768.73 | 6,055.12 | 6,055.12 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 141,108.95 | 5,768.73 | 6,055.12 | 6,055.12 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 141,108.95 | 5,768.73 | 6,055.12 | 6,055.12 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 34,000.00 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 34,000.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 75,893.32 |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 196,083.63 | 1,891.31 | 1,918.26 | 33,227.01 | 2,249.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 21,027.81 | 809.81 | 836.76 | 836.76 |  |
| 1.1 | 运营成本 | 21,027.81 | 809.81 | 836.76 | 836.76 |  |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | 0.00 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 108,576.82 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 66,479.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 32,390.25 | 2,249.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 34.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 34,000.00 | - | - | 31,800.00 | 2,200.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 32,445.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 590.25 | 49.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 63,041.22 | 3,877.42 | 4,136.86 | -27,171.89 | -2,249.50 |
| 四 | 期初现金 | -- | 84,448.33 | 88,325.75 | 92,462.61 | 65,290.72 |
| 五 | 期末现金 | -- | 88,325.75 | 92,462.61 | 65,290.72 | 63,041.22 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  | 1.81 |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.81倍，还本付息资金有充分保障。

# 六、事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、项目实施的必要性

（1）项目建设是响应国家环境保护和污染防治政策的需要。

党的十九大以来，我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。目前，我国环境形势依然严峻，大气、水、土壤等污染问题仍较突出，广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。打好污染防治攻坚战，解决好人民群众反映强烈的突出环境问题，既是改善环境民生的迫切需要，也是加强生态文明建设的当务之急。

保护和改善生态环境、防治污染是我国的一项基本国策。针对我国日益恶化的环境状况，特别是水环境状况，国家相继出台了《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《城市污水处理及污染防治技术政策》《国务院关于加强城镇供水节水和水污染防治工作的通知》等多部法律和规范性文件，要求切实加强和改进城镇水污染防治工作，促进经济的可持续发展。完善现有城镇污水处理厂、污水收集管网建设，提高城镇污水处理率和污水处理运行负荷率，实行环境和排放总量双约束。因此，本项目的建设是十分必要的。

（2）项目建设是改善城市水环境的政策要求

随着国家“水十条”的发布，水环境问题越来越受各级政府的重视，国家环保部对全国大小水体污染防治监督越来越频繁。

为贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署要求，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》，在该行动方案的指引下，南昌市人民政府办公厅相继下达了《2019—2020年南昌市城区城镇污水全收集全处理达标整治工程污水管网系统建设计划（第一批）的通知》及《2019—2020年南昌市城区城镇新建污水管网及雨污分流改造第一批项目完善及第二批项目计划的通知》。

区域污水管网未完善、部分道路雨污混接严重、部分道路管道破损严重、部分管道堵塞严重等原因导致大量污水未经收集或处理而排入水系，造成水系水质较差。同时大量雨水进入污水处理厂，降低污水处理厂污染物的进水浓度。本工程的实施，完善了区域污水管网，提升了区域污水处理能力，将直排污水、混接污水进行收集并处理，同时将区域污水管网贯通，确保污水的正常收集及排放，可大大改善区域水环境。

综上所述，项目建设是响应国家环境保护和污染防治政策的需要；是改善城市水环境的政策要求；是解决城区管网、排口等问题的需要；是管网运营管理的需要；是加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会的需要。因此，项目建设十分必要。

2、项目实施的公益性

（1）本项目通过排水单元整改、市政管网修复等工程，改善青云谱区的污水管网建设，促进青云谱区基础设施的建设，推进青山湖区城市发展的进程，促进了城市的发展。

（2）本项目的建设有利于完善城市排水基础设施，进而改善青山湖区的投资环境。污水管网改造完成后不仅可以使当地环境明显改善，而且还可以使工业发展条件改善，投资环境质量提高，可以吸引更多投资者来此投资，从而更好地促使当地经济向着良性循环发展，为当地的经济繁荣奠定基础。

（3）项目在建设过程以及运营期间，需要施工以及维护人员，可以产生较多工作岗位。同时项目的建设完善了城市的基础设施，改善了青山湖区的投资环境，可以吸引更多的投资者来此投资，进而改善当地的就业环境，提供更多就业岗位，促进当地的就业。

（4）通过对青山湖区城区排水单元整改、市政管网修复工程的实施，可以促进了全市经济的快速发展，进一步提高城市品位，极大地完善青山湖区的投资环境和人居环境，对青山湖区成为生态园林城市的建设有着可靠的基础设施保障。对提高市民的健康稳定，创造良好的生活环境及投资环境，提升居民的生活水平。

3、项目实施的收益性

（1）项目直接收益

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计141,108.95万元，运营现金流出合计21,027.81万元，债券存续期内债券本金与利息合计63,041.21万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.81倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

（2）项目间接收益

本项目建设将进一步推进区域的发展步伐，促进当地生态环境发展，从而推动经济发展，带来收益。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2023年7月28日已获得南昌发展和改革委员会《南昌发展和改革委员会关于2023年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目可行性研究报告可行性研究报告的批复》。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分上级资金，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（三）项目资金来源和可到位性

项目资金筹措方式由资本金和项目专项债构成，资本金74576.82 万元，占总投资比例68.69%，发行专项债券34000.00万元，占总投资的31.31%。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性及债券资金需求合理性

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计141,108.95万元，运营现金流出合计21,027.81万元，债券存续期内债券本金与利息合计63,041.21万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.81倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期收益已由业主单位盖章确认，预测合理性较高。

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目2024年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（六）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

七、项目风险分析

（一）投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

（二）工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

（三）融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体城镇化的建设和经营提供良好的资金保障。

（四）财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使经开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

（五）自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

八、专项债发行方案

（一）发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市财政局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目法人单位南昌市体育局，是依法批准设立的事业单位/企业法人，具备作为项目业主的资格。

（二）发行计划

青山湖区雨污管网提升改造项目已发行地方政府专项债券23000万元，申请本期发行地方政府专项债券8800万元，后期发行专项债债券2200万元，共计34000万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）时间安排

计划发行时间为2024年9月30日，以后年度结合当年发债计划安排。

（五）信息披露

在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，青山湖区雨污管网提升改造项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。

2024年青山湖区雨污管网提升改造项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前  言

2024年是十四五关键年，也是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程第三年，稳基建、扩内需仍是主基调。本次申请发行的专项债券项目，符合生态环保领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。

本次申请发行的专项债券项目，符合生态环保领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。青山湖区城市水环境治理（雨污分流制区域）工程拟于本期发行地方政府专项债融 11,000.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

一 、项目所在地基本情况	91

二、项目实施背景及必要性	95

三、项目基本情况	96

四、项目投资估算及资金筹措方案	98

五、 项目预期收益、成本及融资平衡情况	101

表：业务活动支出情况预测表	104

六、事前绩效评价	111

七 、项目风险分析	114

八、专项债发行方案	116

# 一 、项目所在地基本情况

（一）区域概况

青山湖区是江西省南昌市下辖的一个区。位于江西省省会南昌市城东，赣江下游，青山湖畔。全区呈城乡合一的格局，属赣抚河流冲积平积平原地貌。海拔一般在18-30 米之间。青山湖区辖青山路街道、上海路街道、南钢街道3个街道；辖京东镇、湖坊镇、塘山镇、罗家镇、蛟桥镇 5个镇，共有81个居委会、82个行政村。其中，蛟桥镇委托南昌经济技术开发区治理。

（二）经济发展现状

青山湖区近三年财政收支情况：

2021年，全区公共财政预算收入159053万元，完成预算的 111.6%；上级补助收入186863万元，一般债券转贷收入26530万元，调入资金18500万元，上年滚存结余15622万元，动用预算稳定调节基金394万元，收入合计406962万元。 全区公共财政预算支出329039万元 ，债务还本支出5104万元 ，上解支出23211万元 ，安排预算稳定调节资金 37154 万元 ，支出合计394508万元 。年终滚存结余 12454 万元，其中结转下年支出 12454 万元。2022 年全区财政总收入完成594647万元（省口径），同口径下降 4.7%；地方一般公共预算收入完成148793万元，同口径增长 5.6%。地方一般公共预算收入 中各主要收入项目完成情况如下：税收收入94133万元，其中：增值税19023万元 ，企业所得税16550万元 ，其他各项税收收入58560 万元。 非税收入54660万元，其中：罚没收入11611万元、行政性收费收入6887万元、 国有资本经营收入2130万元，教育费附加 4540 万元， 国有资源有偿使用收入29492万元。2023 年全区财政总收入完成 62.5 亿元（省口径），增长 5.1%；一般公共预算  收入完成 16.55 亿元，增长 11.2%。一般公共预算收入中各主要收入项目完成情  况如下：税收收入 11.74 亿元，其中： 增值税 4.9 亿元，企业所得税 1.38 亿元， 其他各项税收收入 5.46 亿元。非税收入 4.81 亿元，其中：罚没收入 0.32 亿元、行政性收费收入 1.56 亿元，教育费附加 0.57 亿元，国有资源有偿使用收入 2.36 亿元。

（三）建设条件

1、自然地理条件

（1）地形地貌

南昌全境山、丘、岗、平原相间，其中岗地低丘占 34.4%，水域面积达 2204.37 ㎞² , 占29.78%，在全国省会以上城市中排在前三位。全境以平原为主，占 35.8%，东南相对平坦，西北丘陵起伏，水网密布，湖泊众多。王勃《滕王阁序》概括其  地势为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”。

2水文地质

南昌年均产水量为 66.25 亿立方米，地表水资源为 61.53 亿立方米，地表径流量为 51.42 亿立方米，还原水量为 4.07 亿立方米，地下水资源为 14.97 亿立 方米。水资源蕴藏量为 7.27 万千瓦，可供开发的资源为 2.45 万千瓦，占蕴藏量的 33.7% 。地形南昌市青山湖区地处鄱阳湖平原区的中部，境内地形开阔平坦，相对高差小，属赣抚河流冲积平原地貌。海拔一般在 18—30 米之间。

（3）气象条件

南昌市青山湖属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，日照充足，雨量充沛， 夏冬季短 ，无霜期长的气候特点。 多年平均气温 17.6℃，平均日照 1895 小时， 平均降水量 1522 毫米，平均无霜期 280 天。

2、交通区位条件

公路：南昌是江西最重要的综合交通枢纽之一，105、316、320 等十几条国 道在南昌市交汇，多条出城快速通道使得南昌市的交通四通八达，高速公路网络 直贯湘、鄂、皖、浙、 闽、粤等邻省而与全国联网，从南昌市驱车安徽、湖北、 湖南、浙江等周边省省会的距离全部在 5 小时以内，形成了一个以南昌为中心的“5 小时经济圈”。

铁路：南昌铁路交通发达，南昌铁路局为中国重要的铁路局之一，南昌是京九铁路经过的唯一省会城市，京九铁路、沪昆铁路、昌九城际铁路、昌福铁路（向莆铁路）、沪昆高铁、昌赣客运专线（在建）、昌景黄高铁（建设中）、昌九客运专线（待建）、昌长城际铁路（规划）等都在南昌交汇，南昌南郊向塘站有98股道，为全国第二大铁路货运编组站。

航运：南昌水运交通便利，水路可通赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各重要口岸（武汉，重庆，上海，南京） 。设立18座观光轮渡码头。 建设和运行6座大型换乘码头（滕王阁南昌港、秋水广场码头、中山桥码头、生美国体中心码头、昌南新城码头、阳明公园（八一桥）码头）水路运输最大内河装载能力为 1000 吨，可由九江沿长江水域经上海港出海。

公共交通：南昌轨道交通线网规划为网格+放射状结构， 由 5 条线路构成， 全长 198 公里，共设站 146 座。第一轮建设规划于 2009 年 7 月获得国务院批准， 其中 1 号线一期工程全长 28.8 公里，设站24座，总投资210亿元，已于2015 年底建成通车；2 号线一期工程全长23.8公里，设站21座，总投资160亿元，首通段已于 2017年8月建成通车 。包括3、4号线和 1、2号线二期工程的第二轮建设规划，全长82.3公里，总投资 610.9 亿元已于 2015 年 5 月获得国务院批准。目前，3号线、4号线均已通车。

（四）场地地震烈度及地震效应

南昌市历史上曾出现多次受地震轻微波及，根据《全国地震基本烈度区划》， 南昌市划定为小于六度地区。

（五）材料来源及运输条件

1、钢材、水泥、 沥青、木材四大材料

钢材、水泥、沥青、木材可在就近购买，其中沥青可考虑使用优质进口沥青。以上各种材料运输便利，质量有良好保证，完全能满足本项目工程需要。

2、土方

路线所经区域取弃土相对困难，筑路土料可采用集中取土方式，取、弃土场 位置均由甲方指定。

3、石料、砂

路线所经区域砂、砂砾材料较为丰富，可取自于周边各捞砂场，可通过汽车运输。

4、工程用水

沿线市政配套设施齐全，生活用水和工程用水基本不缺。

（六）基地条件

南昌市有着依水而居的优势，项目周边交通便利，为建设提供了良好的基地条件。

# 二、项目实施背景及必要性

（一） 实施背景

水是生命的源泉，是人类社会发展不可或缺和不可替代的宝贵资源。中国的 淡水资源总量不足 28000 亿立方米，占全球水资源的6%，但是我国人口占比全 球超过 18%，因此我国的人均水资源量只有 2300 立方米，仅为世界平均水平的  1/4，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。 随着我国现代城市经济的不断发展 和人民生活质量的不断提高，水资源短缺、水污染问题更加凸显，污水处理设施 是现代城市中非常重要的基础设施，与老百姓的生活息息相关，在保护水环境中 发挥着非常重要的作用。因此，加强污水处理设施的建设和维护对现代城市的可持续发展，提升水资源利用率，确保水资源安全战略深度实施，保障广大人民群众 的生命健康安全均具有深远的意义和价值。

（二）项目实施的必要性

随着我国城镇化进程的不断加深，城市人口迅猛增长，带来城市经济腾飞的 同时，也给城镇运营造成了巨大的负荷和压力，城市基础设施条件考验着一个城 市的安全和稳定，而作为其中重要组成部分的城市市政排水管网更是成为验证该 城镇经济社会发展繁荣程度的重要标尺。复杂大型市政管网的健全，不仅能改善 环境污染现状，更重要的是可以确保足够的环境容量，为经济建设的可持续发展 提供有力的保证。2021年4月， 中央第四生态环境保护督察组督察南昌市反馈意见： 南昌市 生活污水管网建设滞后、建成区生活污水收集率偏低问题，2020 年建成区污水 收集率仅 50.78%，与国家及省内相关政策要求的 2020 年年底前设区市建成区生活污水基本实现全收集目标差距较大。另有部分区域生活污水直接排入雨水管网， 雨污混流问题突出，一方面污水错接入雨水使得大量生活污水未能有效收集，另一方面雨水错接入污水使污水处理厂进水浓度普遍偏低。

为彻底整改环保督察案例曝光问题，深入打好水环境整治攻坚战，市政府相关 有关部门先后下发了《南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案》《南 昌市排水单元达标工作实施方案》等文件，并成立南昌市城市水环境治理攻坚行 动指挥部，负责统筹城区水环境综合整治工作。整治工作主要内容为：各行政区 结合现状路网、小区红线、地块属性、排水系统等资料，将各自整改区域内的城 中村、居住小区、企业、事业单位以及工业等排水户划分成若干排水单元，对每 个排水单元及区域内的市政道路排水管逐个排查整改 。整改工作包含两部分 ：一 是市政污水管网的修复、雨污分流改造和管网空白区新建工作；二是排水户管网 整治。 实行雨污分流的排水户开展雨污水管网错接、漏接整治 ；雨污合流或缺少 污水管网的，新建污水或雨水管 。同时，对排水户内建筑及其立管、化粪池进行 摸排整治，对污水立管错接雨水管网的进行整改。确保年度排水单元达标创建工作完成。

# 三、项目基本情况

（一）项目名称

2024 年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目

（二）项目建设单位

南昌青山湖投资集团有限公司

（三）项目建设内容

本项目主要建设内容为：对区域内市政道路和排水单元排水管进行普查、摸 排和检测，根据检测资料等，对其存在的问题进行整治：

（1）对属于本工程范围的 103 个排水单元进行彻底整改，包含雨污分流改造、污水设施完善、排水管混接、错接、漏接整改（含排水立管）。本次改造范 围内的排水单元可划分为四类：事业单位、企业单位、居住小区、城中村。其中 事业单位9个、企业单位1个、居住小区31个、城中村62个。

（2）市政排水管道整治修复：根据排查调研成果，对范围内的市政道路下 排水系统雨污混错接点进行改造，对市政污水管网的修复（破损严重的雨水管一 并修复）、完善市政道路污水管。

（四）项目总投资和资金筹措

江西省2024年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌市青山湖区发改委《关于2024年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字〔2024〕06号），批复总投资额90936.69万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌青山湖投资集团有限公司 | 2024年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目 | 90,477.69 | 247.50 | 11.00 | 90,736.19 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过上级资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌青山湖投资集团有限公司站前街道办事处申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：上级资金 | 其中：债券金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年计划发行 |
| 1 | 90,736.19 | 79,736.19 | 11,000.00 | 11,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为90,736.19万元，通过上级资金、申请专项债券等途径解决，其一，上级资金79,736.19万元；其二，拟发行专项债券11,000.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行11,000.00万元，发行期限30年。

（五）项目建设期限

本工程计划于2023年12月启动，预计2024年9月动工，2025年8月竣工，计划工期12个月。

# 四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算范围

本项目估算范围包括 2024年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目所产生的建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程其他费用等费用

2、投资估算编制依据

定额依据：

①《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》2017 年版。

②《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》2017 版

③《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》2017 版

④《江西省建筑与装饰、通用安装、 市政工程费用定额（试行）》2017年版。

⑤《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》2023年版。

⑥《重庆市排水管网设施养护维修定额 CQPWDE-2021》2021年版

⑦《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额》2019 年版。

人工工资：赣建价【2020】5 号文，装饰117元/工日；其他100 元/工日。本工程设计文件，类似工程技术经济指标。

材料价格：参照《南昌市建设工程造价信息》：2023-11 期。建设部发布的建标【2007】164 号文《市政工程投资估算编制办法》。《市政工程投资估算指标》（建标【2007】163 号、建标【2007】240 号）。《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问 题的通知》（发改价格【2011】534号）。《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299 号）。扬尘治理参照赣建价【2019】7号文。税金按江西省住房和城乡建设厅赣建价【2019】1号文执行。部分其它费按洪营商办字【2021】10 号文打折，具体折扣见下文。 建设管理费按财建【2016】504 号文计取，打八折。建设工程监理费参照发改价格【2007】670号文计取，打七折。前期工作咨询费参照国家计委计价格【1999】1283号文计取，打六折。工程设计费参照国家计委、建设部计价格【2002】10号文计取，打八折。工程勘察费暂按工程费用的1.0%计取，打八折。招标代理服务费参照发改价格【2002】1980 号文计取，打八折。 施工图审查费依据赣价房字【2000】6 号文计取，打七折。

环境影响评价费参照计价格【2002】125 号文计取，打七折。场地准备及临时设施费按工程费用的1.0%计取，打六折。工程保险费按工程费用的 0.4%计取，打七折。工程造价咨询服务费按赣价协【2015】9 号文、计价格【2002】10 号文计取，打七折。基本预备费按工程费用的8%计取。 弃土运距暂按10km计取。水土保持费、管网水质检测费、管线综合规划费、交通导改费、管线迁改费、苗木迁移费、竣工验收管道检测费、排水管网测量费、排水管检测费、排水管道  规划核验测量费、市政道路规划核验评估费、全过程跟踪审计费、社会稳定报告 编制费、排水管网信息化平台费、地铁安全评估费和勘察 外业见证费为暂列  费用，详见附件暂列函。本项目总估算金额 90914.69 万元，其中工程费 73551.43 万元，工程其他费为11042.15 万元，基本预备费为 5884.11万元，建设期利息为437.00万元

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能，项目资本金来源为上级奖补资金；

（2）发行地方政府专项债券进行融资，分期发行计划表如下：

项目分期发行计划表

单位：人民币万元

| 项目名称 | 上级资金 | 2024 年发行专项债券 | 资金筹措总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目 | 79736.19 | 11000.00 | 90736.19 |

2、资金筹措方案

项目资金筹措方式由资本金和发行地方政府专项债构成，其中：资本金79736.19万元，占总投资比例 87.88%，本期发行专项债券11000万元， 占总投资比例 12.12%。

- 项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入测算

1、市政管道运营服务费

为加强青山湖区及周边区域污水管网日常运行维护，进一步提高城市污水收集效率，经协商，青山湖区雨污管网提升改造项目收入来源为市政管道运营服务费。本次改造的排水单元面积总计约为364.61ha，人口密度取 25m/人，平均日综合生活用水定额取320升/人*天，污水产率取0.9，则计算得平均日污水流量约为 4.2 万吨/天，即 1533.1万吨/年。其中人均密度参考本区域相关控规中居住区人均用地指标，平均日综合生活用水定额参考《室外给水设计标准（GB50013-2018）》。考虑实际运营中，市场受诸多外部条件限制、影响，为进一步压实收益，暂定收费标准为0.90元/吨，不考虑增长。因该收入为服务费，不设负荷率，

南昌青山湖投资集团有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2026—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次南昌青山湖投资集团有限公司组织申报发行江西省2024年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目的总投资额108,576.82万元。计划发行专项债券金额11,000.00万元，发行期限30年，其中：2025年计划发行11,000.00万元，发行期限30年。根据目前30年期国债利率2.73%，从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.1%测算，据此预计专项债券利息合计为32,445.00万元，预计发行费用为34.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表：专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年计划发行 | - | 11,000.00 | 11.00 | 247.50 |  | 11,000.00 |
| 2025年 | 11,000.00 | - | - | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2026年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2027年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2028年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2029年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2030年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2031年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2032年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2033年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2034年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2035年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2036年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2037年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2038年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2039年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2040年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2041年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2042年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2043年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2044年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2045年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2046年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2047年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2048年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2049年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2050年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 |  | 11,000.00 |
| 2051年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 | - | 11,000.00 |
| 2052年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 | - | 11,000.00 |
| 2053年 | 11,000.00 |  |  | 495.00 | - | 11,000.00 |
| 2054年 | 11,000.00 |  |  | 247.50 | 11,000.00 | - |
| 2055年 | - | 11,000.00 | 11.00 | 247.50 |  | 11,000.00 |
| 合计 |  | 11,000.00 | 11.00 | 14,850.00 | 11,000.00 |  |

注：30年期债券从债券发行年（2024年）起按照每半年支付一次债券利息。

2.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：工资及福利费、燃料动力费、维修费、其他费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

1）外购原燃料及动力费

主要为水、电的消耗，水电由租用单位承担，本项目燃料动力费考虑为项目管理人员的办公用电、用水等费用，暂按照管道维护费收入的3%计算。

2）工资及福利费估算

项目新增人员主要为管网维护人员，共6人，按月薪5000元/人计算。

3）修缮费用

每年项目修缮费用按工程费用的0.2%计算。

4）其他费用

其他费用为管理和组织经营活动的各项费用，包括工会经费、职工教育经费、劳动保险费、失业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、税金、土地损失补偿费、技术开发费、业务招待费等项目费用，其他费用按照年度经营收入的 3%。

5）应交税金

根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156号）规定，污水处理和再生水销售收入免增值税。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表：业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 工资与福利 | 外购燃料及动力费 | 维修费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2027 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2028 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2029 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2030 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2031 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2032 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2033 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2034 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2035 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2036 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2037 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2038 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2039 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2040 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2041 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2042 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2043 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2044 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2045 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2046 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2047 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2048 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2049 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2050 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2051 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2052 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2053 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 2054 | 36.00 | 41.39 | 147.10 | 41.39 | 265.88 |
| 合计 | 1,008.00 | 1,158.92 | 4,118.80 | 1,158.92 | 7,444.64 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

表：江西省2024年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 129,370.31 | 54,545.11 | 36,191.08 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,634.12 | - | - | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,634.12 | - | 0.00 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 11,000.00 | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 11,000.00 | 11,000.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 79,736.19 | 43,545.11 | 36,191.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 123,783.33 | 54,545.11 | 36,686.08 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,444.64 | - | - | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 |
| 1.1 | 运营成本 | 7,444.64 | - | 0.00 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 90,477.69 | 54,286.61 | 36,191.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 25,861.00 | 258.50 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 11.00 | 11.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 14,850.00 | 247.50 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,586.98 | - | -495.00 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | -495.00 | 123.91 | 742.82 | 1,361.73 | 1,980.64 | 2,599.55 | 3,218.46 | 3,837.37 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | -495.00 | 123.91 | 742.82 | 1,361.73 | 1,980.64 | 2,599.55 | 3,218.46 | 3,837.37 | 4,456.28 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 129,370.31 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,634.12 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,634.12 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 79,736.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 123,783.33 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,444.64 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 |
| 1.1 | 运营成本 | 7,444.64 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 90,477.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 25,861.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 14,850.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,586.98 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 |
| 四 | 期初现金 | -- | 4,456.28 | 5,075.19 | 5,694.10 | 6,313.01 | 6,931.92 | 7,550.83 | 8,169.74 | 8,788.65 | 9,407.56 | 10,026.47 |
| 五 | 期末现金 | -- | 5,075.19 | 5,694.10 | 6,313.01 | 6,931.92 | 7,550.83 | 8,169.74 | 8,788.65 | 9,407.56 | 10,026.47 | 10,645.38 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 129,370.31 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,634.12 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,634.12 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 | 1,379.79 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 79,736.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 123,783.33 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 | 760.88 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,444.64 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 |
| 1.1 | 运营成本 | 7,444.64 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 265.88 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 90,477.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 25,861.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 11,000.00 |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 14,850.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,586.98 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 | 618.91 |
| 四 | 期初现金 | -- | 10,645.38 | 11,264.29 | 11,883.20 | 12,502.11 | 13,121.02 | 13,739.93 | 14,358.84 | 14,977.75 |
| 五 | 期末现金 | -- | 11,264.29 | 11,883.20 | 12,502.11 | 13,121.02 | 13,739.93 | 14,358.84 | 14,977.75 | 15,596.66 |

| 序号 | 年份 | 合计 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 129,370.31 | 1,379.79 | 1,379.79 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,634.12 | 1,379.79 | 1,379.79 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,634.12 | 1,379.79 | 1,379.79 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 11,000.00 | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 11,000.00 |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 79,736.19 |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 123,783.33 | 760.88 | 760.88 | 11,247.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 7,444.64 | 265.88 | 265.88 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 7,444.64 | 265.88 | 265.88 | - |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 90,477.69 |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 25,861.00 | 495.00 | 495.00 | 11,247.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 11.00 |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 14,850.00 | 495.00 | 495.00 | 247.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,586.98 | 618.91 | 618.91 | -11,247.50 |
| 四 | 期初现金 | -- | 15,596.66 | 16,215.57 | 16,834.48 |
| 五 | 期末现金 | -- | 16,215.57 | 16,834.48 | 5,586.98 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.21 |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.21倍，还本付息资金有充分保障。

# 六、事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、项目实施的必要性

（1）项目建设是响应国家环境保护和污染防治政策的需要。

党的十九大以来，我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成 效并不稳固。 目前，我国环境形势依然严峻，大气、水、土壤等污染问题仍较突出，广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。打好污染防治攻坚战，解决 好人民群众反映强烈的突出环境问题，既是改善环境民生的迫切需要，也是加强 生态文明建设的当务之急。

保护和改善生态环境、防治污染是我国的一项基本国策。针对我国日益恶化  的环境状况，特别是水环境状况，国家相继出台了《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和  国水污染防治法实施细则》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《城市  污水处理及污染防治技术政策》《国务院关于加强城镇供水节水和水污染防治  工作的通知》等多部法律和规范性文件，要求切实加强和改进城镇水污染防治工作，促进经济的可持续发展。完善现有城镇污水处理厂、污水收集管网建设，提高城镇污水处理率和污水处理运行负荷率，实行环境和排放总量双约束。因此，本项目的建设是十分必要的。

（2）项目建设是改善城市水环境的政策要求

随着国家 “水十条 ”的发布，水环境问题越来越受各级政府的重视，国家环 保部对全国大小水体污染防治监督越来越频繁。

为贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神和《政府工作报 告》部署要求，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆 盖、全收集、全处理，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发了《城 镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》 ，在该行动方案的指引下， 南昌市人民政府办公厅相继下达了《2019-2020 年南昌市城区城镇污水全收集全 处理达标整治工程污水管网系统建设计划（第一批）的通知》及《2019-2020 年 南昌市城区城镇新建污水管网及雨污分流改造第一批项目完善及第二批项目计 划的通知》。区域污水管网未完善、部分道路雨污混接严重、部分道路管道破损严重、部 分管道堵塞严重等原因导致大量污水未经收集或处理而排入水系，造成水系水质 较差 。同时大量雨水进入污水处理厂，降低污水处理厂污染物的进水浓度。本工 程的实施，完善了区域污水管网，提升了区域污水处理能力，将直排污水、混接 污水进行收集并处理， 同时将区域污水管网贯通，确保污水的正常收集及排放，可大大改善区域水环境。

综上所述，项目建设是响应国家环境保护和污染防治政策的需要；是改善城 市水环境的政策要求；是解决城区管网、排口等问题的需要；是管网运营管理的 需要；是加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会的需要 。因此，项目建设十分必要。

2、项目实施的公益性

（1）本项目通过排水单元整改、市政管网修复等工程，改善青云谱区的污水管网建设，促进青云谱区基础设施的建设，推进青山湖区城市发展的进程，促进了城市的发展。

（2）本项目的建设有利于完善城市排水基础设施，进而改善青山湖区的投资环境。污水管网改造完成后不仅可以使当地环境明显改善，而且还可以使工业发展条件改善，投资环境质量提高，可以吸引更多投资者来此投资，从而更好地 促使当地经济向着良性循环发展，为当地的经济繁荣奠定基础。

（3）项目在建设过程以及运营期间， 需要施工以及维护人员，可以产生较多工作岗位。同时项目的建设完善了城市的基础设施，改善了青山湖区的投资环 境，可以吸引更多的投资者来此投资，进而改善当地的就业环境，提供更多就业岗位，促进当地的就业。

（  4）通过对青山湖区城区排水单元整改、 市政管网修复工程的实施，可以促进了全市经济的快速发展，进一步提高城市品位，极大地完善青山湖区的投资环境和人居环境，对青山湖区成为生态园林城市的建设有着可靠的基础设施保障。 对提高市民的健康稳定，创造良好的生活环境及投资环境，提升居民的生活水平。

3、项目实施的收益性

（1）项目直接收益

本项目实施后，可产生运营收益，根据测算 30 年内运营现金流入合计38,634.12万元，运营现金流出合计7,444.64万元，债券存续期内债券本金与利息合计25,850.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.21倍，满足资金平衡需求。

（2）项目间接收益

本项目建设将进一步推进区域的发展步伐，促进当地生态环境发展，从而推 动经济发展，带来收益。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于 2024 年1月29日已获得南昌发展和改革委员会《南昌发展和改革委 员会关于2024年南昌市青山湖区雨污管网提升改造项目可行性研究报告可行性 研究报告的批复》。项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分上级资金，部分申请政府专项债券资金 。项目成熟度、可靠度较高。

（三）项目资金来源和可到位性

项目资金筹措方式由资本金和项目专项债构成，资本金 78977.69万元，占总投资比例 87.84%，发行专项债券11000.00万元，占总投资的12.16%。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性及债券资金需求合理性

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计38,634.12万元，运营现金流出合计7,444.64万元，债券存续期内债券本金与利息合计25,850.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.21倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险

项目2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账 管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（六）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10 号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照 “注重规范、突出效果 ”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

# 七 、项目风险分析

（一）投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差 不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

（二）工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关， 以确保工程质量和进度。

（三）融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支 持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体城镇化 的建设和经营提供良好的资金保障。

（四）财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和 降低投资，加强工程建设方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使经开区 成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断 调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好 项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

（五）自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 八、专项债发行方案

（一） 发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市财政局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目法人单位 南昌市体育局，是依法批准设立的事业单位/企业法人，具备作为项目业主的资格。

（二）发行计划

2024年青山湖区雨污管网提升改造项目申请发行地方政府专项债券11000万元，期限30年，专项债券融资成本按3.8%估算。

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）时间安排

计划发行时间为2024年9月30日，以后年度结合当年发债计划安排。

（五）信息披露

在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:）详细披露债券发行全套信息披露文件

总体而言，青山湖区雨污管网提升改造项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。

南昌市西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区

改造工程实施方案

2024年9月

前言

2024年我国将在立足于建设实体经济的基础下，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。继续稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府保障性安居工程——城镇老旧小区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造工程本期拟发行30年期专项债券3372万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

- 项目所在地基本情况

1、当地情况

1）地理位置

西湖区，江西省南昌市市辖区，是南昌市中心城区之一，位于南昌市中部，长江中下游南岸、赣江东侧，辖区总面积35.3平方千米。2022年，西湖区户籍人口46.25万人。截至2023年6月，西湖区下辖10个街道，区政府驻朝阳洲街道抚生路369号。西湖区有京九铁路线上的南昌火车站和南昌市南昌汽车站，南昌主要出口南昌大桥和生米大桥均始于该区，出境车辆5分钟上高速，20分钟到达机场。

2）发展历史

西湖原为汉代豫章群古太湖的一部分，唐贞元十五年（799年）洪恩桥（今羊子巷 186 号附近）的架设将东太湖分隔成东西两部分， 洪恩桥以西谓之西湖，西湖区由此而得名。民国十五年（1926年），南昌设市后分别称第四，五部分，六、七部分。1980年，抚河区、西湖区合并称西湖区至今。

3）区属人口

截至2022年末，西湖区户籍人口总户数161461户，总人口46.25万人。按性别分，男性228889人，占49.5%；女性233679人，占50.5%。按年龄分，0-17岁82818人，占17.9%；18-34岁84843人，占18.3%；35-59岁176457人，占38.2%；60岁及以上118450人，占25.6%。2021年10月1日至2022年9月30日（计生部门年度统计起止时间），全区出生人口3063人，死亡人口983人，自增人数2080人，人口自然增长率4.21‰

2、当地财政收支情况

2022年西湖区实现地区生产总值727.23亿元，财政总收入为119.5亿元，其中一般公共预算收入22.61亿元，一般公共预算支出35.88亿元。

2021 年西湖区实现地区生产总值670.68亿元，财政总收入为118.4亿元，其中一般公共预算收入21.5亿元，一般公共预算支出34.2亿元。

2020 年，西湖区国内生产总值 592.42 亿元，财政总收入 105 亿元，其中一般公共预算收入 17.4 亿元，一般预算支出 27.44 亿元。

（二）项目实施背景

《江西省城镇老旧小区改造技术导则（试行）》明确，老旧小区改造包括基础设施改造与完善、房屋修缮整治、居住环境整治与提升、服务设施完善与提升等方面内容。老旧小区改造应因地制宜，贯彻“先民生后提升、先功能后景观、先地下后地上、先设计后建设”的原则。

2019年8月，江西省发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》，《实施意见》称，老旧小区改造分基础类、完善类和提升类改造。基础类满足居民安全和基本生活需求，主要是小区环境整治、外墙、楼梯等公共部位维修等。完善类满足居民改善型生活需求，主要是配套设施改造建设、建筑节能改造、加装电梯等。提升类改造则按照15分钟生活圈要求，进行智慧化、养老托幼设施改造等。《实施意见》提出老旧小区改造被纳入保障性安居工程，改造要求以人民为中心，努力提高保障和改善民生水平，切实解决老旧小区实际存在的问题，实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，提高老旧小区居民的生活居住条件和生活品质。为了保障老旧小区改造工作的顺利实施，必须强化组织领导，合理地安排改造任务，加强资金筹措，严格任务考核，充分利用媒介，务必全方位、多角度宣传老旧小区改造工作的重要意义、方法步骤和改造成效，宣传“共同缔造”理念，广泛发动群众参与。在改善民生和乡村振兴工程方面，江西省将加快推进老旧小区改 造，逐步推进基础设施改造进程。

通过摸底显示，江西共有建成于2005年底前的城镇老旧小区8087个，楼栋9.71万栋，建筑总面积1.57亿平方米。《江西省城镇老旧小区改造专项规划（2021－2025年）》提出：“十四五”期间，江西全省共计划改造城镇老旧小区6243个，涉及总户数约160.87万户，估算总投资为498.59亿元。其中基础类改造内容为主的小区4598个，完善类改造内容为主的小区1105个，提升类改造内容为主的小区540个。

2019年以来，江西把城镇老旧小区改造工作视作民生领域的重点。江西2021年度计划新开工改造小区1277个，在老旧小区改造过程中，江西坚持以民为本，改造前充分听取民意，改造中发动群众参与，改造后效果由群众评价，以线上线下征求意见等方式，充分激发群众参与老旧小区改造热情，确保老旧小区改造成为民心工程。

（三）项目基本情况

1、项目名称：

南昌市西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造工程

2、项目建设单位：

南昌市西湖区住房和城乡建设局

3、项目建设地址：

南昌市西湖区

- 项目建设规模及内容

本项目为南昌市西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造工程，项目涉及南昌市西湖区的朝农街道、朝阳洲街道、桃花街道和桃源街道，共4个街道，12个社区，总户数4974户，总楼栋数111栋。主要建设内容包含建筑改造、道路改造、给排水管网改造、燃气管网改造、电气改造、环境提升改造等。

涉及小区包括：良种场（4栋）、地税小区（4栋）、农发行宿舍（1栋）、海事小区（3栋）、交通银行宿舍（1栋）、社保宿舍（1栋）、名实综合楼（2栋）、公安九处宿舍（1栋）、边防宿舍（1栋）、朝阳洲中路1号福田花园（11栋）、特警宿舍（2栋）、万福园小区（14栋）、龙泽园小区（2栋）、桃苑二区二期3—14栋（12栋）、康桥绿城小区（37栋）、新田绿洲东区（7栋）、新田绿洲西区（3栋）、龙泽园（5栋）。

项目建设规模：道路改造含沥青路面白改黑94055平方米，路缘石改造13397米，非机动车停车棚4905平方米，新增机动车停车位1492个（画线）；给排水、燃气改造含雨污水管网改造34521米，污水检查井2243座，现状污水井清掏52座，雨水检查井936座，偏沟式单箅雨水口1427座，建筑外立面排水管4305米，消防栓40处，室外给水管改造2338米，燃气管网改造暂列1项；电气改造含强电下地改造55041.14米，照明灯具754个，新能源汽车充电桩（慢充）152个，非机动车充电设施108个，室内外云台摄像机281个，室外四网下地改造9361米；建筑改造含房屋一层外墙面修补翻新68304.25平方米，单元楼道内部刷漆翻新138105.93平方米，单元楼道内部亮化完善397个单元，电子单元门397樘，楼梯间窗户修复111樘，部分屋顶防水改造5557.02平方米，预留电梯基坑601平方米；环境提升改造含室外改造面积（铺装）55187平方米，小区围墙改造3655米，新增宣传栏39个，新增健身器材点位123个，休闲座椅78套，树池632个，环境整治27170平方米（清理枯树杂草），晾衣架111根，垃圾亭41套。

5、项目总投

根据南昌市西湖区发展和改革委员会《关于南昌市西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（西发改行审〔2024〕5号），批复总投资额11,908.21万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 建设期利息 | 发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 | 西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造建设项目 | 11,908.21 | 75.87 | 3.37 | 11,987.45 |

6、项目建设期限

项目建设的时间期限为9个月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

1）土建工程费是根据《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《2006年江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》及《江西省市政工程及园林工程费用定额》（2006版）、《江西省建筑工程计价办法（试行）》、地方材料按南昌市 2023 年第12期信息价计取，园林主材按九江市 2023年第 12 期信息价，材料信息价优先级南昌市〉江西省，不足部分按《江西省造价信息》2023年第 12 期发布的市场价。人工费用按《赣建价〔2020〕5号》调整。

2）根据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）文件内容，按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，现将《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）、《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价[2019]1号）文规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

3）工程建设其他费用

本项目为改建工程，不涉及新增用地，不计算土地费用。

建设单位管理费按财政部印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）文件8折计取。

建设项目前期工作咨询费根据计价格〔1999〕1283号文6折计取。

工程监理费按照国家发改委、建设部发改价格【2007】670号文7折计取。

工程勘察、设计费等依据《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）计取8折计取。

招标代理服务费按照《招标代理服务收费标准管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）8折计取。

施工图审查费按《江西省物价局、省建设厅关于制定建筑工程施工图审查收费试行标准的通知》（赣价房字〔2000〕6号）7折计取。

造价咨询服务费按《江西省建设工程造价咨询服务收费基准价》（赣价协【2015】9号文）8折计取。

场地准备及临时设施费按工程费用的0.5%计算。

4）预备费：基本预备费按工程费用的8％计算。

2、估算总额

根据南昌市西湖区发展和改革委员会《关于南昌市西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（西发改行审〔2024〕5号），批复总投资额11,908.21万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 建设期利息 | 发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 | 西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造建设项目 | 11,908.21 | 75.87 | 3.37 | 11,987.45 |

3、项目分年度投资计划表

- 根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算及项目建设期内的年度资金计划详见下表：

项目分年度投资计划表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2024年 | 合计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项债券资金 | 3372 | 3372 | 28.32% |
| 单位自筹资金 | 8536.21 | 8536.21 | 71.68% |
| 合计 | 11908.21 | 11908.21 | 100.00% |

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

本次拟发行项目的总投资估算为11,987.45万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金8,615.45万元，占总投资比例71.87%；其二，拟发行专项债券3,372.00万元，占总投资比例28.13%；其中，2024年本期发行3,372.00万元，发行期限30年。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入预测

本项目计划建设非机动车充电桩108个、机动车充电桩152个，广告位832个、停车位1492个。项目运营收入主要来源于非机动车充电桩收入、机动车充电桩收入、广告费收入和停车位出租收入。计算期内运营收入合计21,285.60万元，其中非机动车充电桩收入253.86万元，机动车充电桩收入11,215.79万元，广告收入1,601.56万元，停车位业收入8,214.39万元。项目自运营期（2025年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

单位：万元

| 年份 | 非机动车充电桩收入 | 广告费收入 | 停车位收入 | 机动车充电桩收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 5.68 | 42.12 | 170.09 | 279.62 | 497.51 |
| 2026 | 6.15 | 49.14 | 187.10 | 302.92 | 545.31 |
| 2027 | 6.62 | 49.14 | 204.11 | 326.22 | 586.09 |
| 2028 | 7.45 | 49.14 | 221.11 | 339.27 | 616.97 |
| 2029 | 7.45 | 49.14 | 238.12 | 339.27 | 633.98 |
| 2030 | 7.45 | 51.60 | 257.17 | 339.27 | 655.49 |
| 2031 | 7.82 | 51.60 | 257.17 | 352.84 | 669.43 |
| 2032 | 7.82 | 51.60 | 257.17 | 352.84 | 669.43 |
| 2033 | 7.82 | 51.60 | 257.17 | 352.84 | 669.43 |
| 2034 | 8.21 | 51.60 | 257.17 | 366.96 | 683.94 |
| 2035 | 8.21 | 54.18 | 277.75 | 366.96 | 707.10 |
| 2036 | 8.21 | 54.18 | 277.75 | 366.96 | 707.10 |
| 2037 | 8.62 | 54.18 | 277.75 | 381.63 | 722.18 |
| 2038 | 8.62 | 54.18 | 277.75 | 381.63 | 722.18 |
| 2039 | 8.62 | 54.18 | 277.75 | 381.63 | 722.18 |
| 2040 | 9.06 | 56.89 | 299.97 | 396.90 | 762.82 |
| 2041 | 9.06 | 56.89 | 299.97 | 396.90 | 762.82 |
| 2042 | 9.06 | 56.89 | 299.97 | 396.90 | 762.82 |
| 2043 | 9.51 | 56.89 | 299.97 | 412.78 | 779.15 |
| 2044 | 9.51 | 56.89 | 299.97 | 412.78 | 779.15 |
| 2045 | 9.51 | 59.73 | 323.97 | 412.78 | 805.99 |
| 2046 | 9.98 | 59.73 | 323.97 | 429.29 | 822.97 |
| 2047 | 9.98 | 59.73 | 323.97 | 429.29 | 822.97 |
| 2048 | 9.98 | 59.73 | 323.97 | 429.29 | 822.97 |
| 2049 | 10.48 | 59.73 | 323.97 | 446.46 | 840.64 |
| 2050 | 10.48 | 62.72 | 349.89 | 446.46 | 869.55 |
| 2051 | 10.48 | 62.72 | 349.89 | 446.46 | 869.55 |
| 2052 | 11.01 | 62.72 | 349.89 | 464.32 | 887.94 |
| 2053 | 11.01 | 62.72 | 349.89 | 464.32 | 887.94 |
| 合计 | 253.86 | 1,601.56 | 8,214.39 | 11,215.79 | 21,285.60 |

本项目经营收入的估算依据如下：

1、非机动车充电桩收入

本项目设置非机动车充电桩108个，充电桩收费按照0.4元/小时电进行计价，每个充电桩日充电时间按6小时估算，价格每三年增长5%。考虑到老旧小区非机动车充电需求大，充电桩首年使用率为60%，往后每年上涨10%，直到75%并保持稳定。运营期非机动车充电桩经营可获得收入约253.86万元。

2、机动车充电桩收入

《南昌市建设项目停车配建指标实施评估及调整》相关文件提出城市新建的小区按照不低于总停车位20%的比例规划和预留新能源汽车充电桩设施。考虑到本次项目为老城区旧改项目，按10%左右设置新能源汽车充电桩，本项目设置152个慢充充电桩，目前市面上新能源汽车主要有特斯拉（80kWh）、广汽（59kWh）、奇瑞（54kWh）、比亚迪（82kWh）等品牌。根据《江西省发展改革委关于放开电动汽车充换电服务收费标准有关事项的通知》（赣发改价管〔2022〕834号）规定，自2022年10月1日起放开电动汽车充换电服务收费标准，不再实行政府指导价。

通过对南昌市内规模较大的国网e充电、星星充电、特来电等专业充电桩服务公司收费模式进行分析，基本采用充电费+充电服务费的运营模式，考虑到新能源充电桩用电可按峰谷电价执行，为计算数据更加贴合新能源充电桩真实的使用场景，参考南昌市几大充电服务平台公司停车充电桩服务费（不含电费），其中国网e充电服务费为0.8元/度、星星充电服务费为0.6元/度，本项目电停车充电桩服务费（不含电费）运营期第一年按照0.7元/度进行设定，单价按照每3年增长4%。

结合市场主流电动车，考虑电损实际充电量为按60度/台·次，每个充电桩充满一辆车预计需要3—6小时，按照平均一个充电桩每日为2辆车充电，日充电容量达到120kWh。随着新能源代步车的普及，市场占有率逐渐提高，新能源汽车充电需求将迅速扩大，运营期第1年充电桩使用率60%，以后每年增加5%直至充电桩使用率达70%后维持不变。运营期机动车充电桩经营可获得收入约11,215.79万元。

3、广告费收入

本项目新增宣传栏39个宣传栏，宣传栏框内宽高尺寸3200mm*1100mm，借鉴其他地区广告尺寸为600mm*400mm，每个宣传栏可放入8张广告，本次按投放2张广告进行估算。运营期的第1年出租率为60%计算，考虑到广告位到期转租期间可能存在空档期，之后每年都是按70%计算，参照南昌市安义县老旧小区广告位单价5000元/ ，每个宣传栏预计投放2块广告，每个宣传栏收入计费第一年暂定9000元/个·年，之后每过五年上涨5%。运营期宣传栏广告位出租可获得收入约1601.49万元。

4、停车位收入

小区改造完成后，共有车位约1492个，将采用向业主出租方式经营，本项目车位出租价格参照南昌市物价局文件《关于印发【南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案】的通知》（洪价字〔2017〕66号）文件规定，同时结合老旧小区实际情况，运营期间首年收费标准按190元/月/车位，往后每三年上涨5%，考虑到老城区用车需求较大，同时基于审慎的原则，停车位出租率首年按50%，后每年增加5%，停车位出租率最高设定为70%。运营期停车位出租可获得收入约8,214.39万元。

南昌市西湖区住房和城乡建设局综合考虑适度增长因素，保守预测了2025—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

（二）项目成本测算

1、经营成本估算

（1）工资福利费

本项目建成后，根据实际的产业规模需要，预计项目管理人员员工20人，参照2022年江西省城镇非私营单位工资计列，人均年工资福利费用第一年按5.5万元计，后每三年上涨4%。

（2）燃料动力费

本项目建设运营期燃料动力消耗主要为电力、水等，按停车位收入的5%、非机动车充电桩收入80%、机动车充电桩收入15%（充电桩空置、基础运转状态自身耗电）、广告位收入10%计算。

（3）维修费

项目建成后年维修费按建安工程费的0.6%计算，以运营期首年为基数，每3年增加3%。

（4）充电桩更新费用

项目计算期需要重置1次新能源充电桩费用及非机动车充电桩费用，本项目重置安装152个慢充充电桩，108个非机动车充电桩，结合社会经济的发展与通货膨胀等原因，重置费按其建安费的1.5倍计入，合计126.93万元，计入第16年设备重置费用。

（5）其他费用

指常规估算年日常管理费用等，按每年营业收入的4%计算。

（6）应交税金

1）增值税根据《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税国发〔2014〕36号）和《关于深化增值税改革有关政策的公告》，广告位、车位出租收益按收入的9%计算，其他收入按收入的6%计算；

2）附加税包括城市维护建设税（税率为7%）、教育税附加（教育费附加税率为3%、地方教育附加税率为2%）。计税基础为应纳增值税额。

计算期内，本项目运营成本（含税）合计10,660.29万元，成本明细如下：

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  |  | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 工资及福利费 | 燃料动力费 | 维修费 | 充电桩更新费用 | 其他费用 |  |
| 2025 | 39.15 | 110 | 59.20 | 51.79 |  | 19.90 | 280.04 |
| 2026 | 42.93 | 110 | 64.63 | 51.79 |  | 21.81 | 291.16 |
| 2027 | 46.24 | 110 | 69.35 | 51.79 |  | 23.44 | 300.82 |
| 2028 | 48.89 | 114.4 | 72.82 | 53.34 |  | 24.68 | 314.13 |
| 2029 | 50.60 | 114.4 | 73.67 | 53.34 |  | 25.36 | 317.37 |
| 2030 | 52.69 | 114.4 | 74.87 | 53.34 |  | 26.22 | 321.52 |
| 2031 | 53.63 | 118.98 | 77.20 | 54.94 |  | 26.78 | 331.53 |
| 2032 | 53.63 | 118.98 | 77.20 | 54.94 |  | 26.78 | 331.53 |
| 2033 | 53.63 | 118.98 | 77.20 | 54.94 |  | 26.78 | 331.53 |
| 2034 | 54.60 | 123.74 | 79.63 | 56.59 |  | 27.36 | 341.92 |
| 2035 | 56.85 | 123.74 | 80.92 | 56.59 |  | 28.28 | 346.38 |
| 2036 | 56.85 | 123.74 | 80.92 | 56.59 |  | 28.28 | 346.38 |
| 2037 | 57.86 | 128.69 | 83.45 | 58.29 |  | 28.89 | 357.18 |
| 2038 | 57.86 | 128.69 | 83.45 | 58.29 |  | 28.89 | 357.18 |
| 2039 | 57.86 | 128.69 | 83.45 | 58.29 |  | 28.89 | 357.18 |
| 2040 | 61.34 | 133.84 | 87.47 | 60.04 | 126.93 | 30.51 | 500.13 |
| 2041 | 61.34 | 133.84 | 87.47 | 60.04 |  | 30.51 | 373.20 |
| 2042 | 61.34 | 133.84 | 87.47 | 60.04 |  | 30.51 | 373.20 |
| 2043 | 62.44 | 139.19 | 90.21 | 61.84 |  | 31.17 | 384.85 |
| 2044 | 62.44 | 139.19 | 90.21 | 61.84 |  | 31.17 | 384.85 |
| 2045 | 65.05 | 139.19 | 91.70 | 61.84 |  | 32.24 | 390.02 |
| 2046 | 66.19 | 144.76 | 94.55 | 63.70 |  | 32.92 | 402.12 |
| 2047 | 66.19 | 144.76 | 94.55 | 63.70 |  | 32.92 | 402.12 |
| 2048 | 66.19 | 144.76 | 94.55 | 63.70 |  | 32.92 | 402.12 |
| 2049 | 67.38 | 150.55 | 97.52 | 65.61 |  | 33.63 | 414.69 |
| 2050 | 70.19 | 150.55 | 99.12 | 65.61 |  | 34.78 | 420.25 |
| 2051 | 70.19 | 150.55 | 99.12 | 65.61 |  | 34.78 | 420.25 |
| 2052 | 71.43 | 156.57 | 102.22 | 67.58 |  | 35.52 | 433.32 |
| 2053 | 71.43 | 156.57 | 102.22 | 67.58 |  | 35.52 | 433.32 |
| 合计 | 1,706.41 | 3,805.59 | 2,456.34 | 1,713.58 | 126.93 | 851.44 | 10,660.29 |

2、财务成本

按照《实施方案》，本次南昌市西湖区住房和城乡建设局组织申报发行南昌市西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造项目的总投资额11,908.21万元。计划发行专项债券金额3,372.00万元，其中：本次申请发行3,372.00万元。根据目前30年期国债利率4.50%，从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为4,552.20万元，预计发行费用为3.37万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

单位：万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 3,372.00 | 3.37 | 75.87 |  | 3,372.00 |
| 2025年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2026年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2027年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2028年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2029年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2030年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2031年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2032年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2033年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2034年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2035年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2036年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2037年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2038年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2039年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2040年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2041年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2042年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2043年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 | - | 3,372.00 |
| 2044年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2045年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2046年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2047年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2048年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2049年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2050年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2051年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 | - | 3,372.00 |
| 2052年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 | - | 3,372.00 |
| 2053年 | 3,372.00 |  |  | 151.74 |  | 3,372.00 |
| 2054年 | 3,372.00 |  |  | 75.87 | 3,372.00 | - |
| 合计 |  | 3,372.00 | 3.37 | 4,552.20 | 3,372.00 |  |

- 可用于资金平衡的现金净流入

本项目运营收入合计21,285.60万元，运营成本合计10,660.29万元（含税金1,706.41万元），项目净现金流入合计10,625.31 万元，预计发行专项债3,372.00万元期限30年，测算利率4.5%，债券存续期内项目还本付息总额合计7,924.20万元。综合偿债备付率为1.34。从计算结果可以看出，本项目偿债备付率大于1，表明项目长期借款利息及本金的偿还保证程度高，项目具有较强的偿债能力。详见下表：

单位：万元

| 年份 |  | 收入 | 成本 | 净现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 2024年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运营期 | 2025年 | 497.51 | 280.04 | 217.47 |
|  | 2026年 | 545.31 | 291.16 | 254.15 |
|  | 2027年 | 586.09 | 300.82 | 285.27 |
|  | 2028年 | 616.97 | 314.13 | 302.84 |
|  | 2029年 | 633.98 | 317.37 | 316.61 |
|  | 2030年 | 655.49 | 321.52 | 333.97 |
|  | 2031年 | 669.43 | 331.53 | 337.90 |
|  | 2032年 | 669.43 | 331.53 | 337.90 |
|  | 2033年 | 669.43 | 331.53 | 337.90 |
|  | 2034年 | 683.94 | 341.92 | 342.02 |
|  | 2035年 | 707.1 | 346.38 | 360.72 |
|  | 2036年 | 707.1 | 346.38 | 360.72 |
|  | 2037年 | 722.18 | 357.18 | 365.00 |
|  | 2038年 | 722.18 | 357.18 | 365.00 |
|  | 2039年 | 722.18 | 357.18 | 365.00 |
|  | 2040年 | 762.82 | 500.13 | 262.69 |
|  | 2041年 | 762.82 | 373.2 | 389.62 |
|  | 2042年 | 762.82 | 373.2 | 389.62 |
|  | 2043年 | 779.15 | 384.85 | 394.30 |
|  | 2044年 | 779.15 | 384.85 | 394.30 |
|  | 2045年 | 805.99 | 390.02 | 415.97 |
|  | 2046年 | 822.97 | 402.12 | 420.85 |
|  | 2047年 | 822.97 | 402.12 | 420.85 |
|  | 2048年 | 822.97 | 402.12 | 420.85 |
|  | 2049年 | 840.64 | 414.69 | 425.95 |
|  | 2050年 | 869.55 | 420.25 | 449.30 |
|  | 2051年 | 869.55 | 420.25 | 449.30 |
|  | 2052年 | 887.94 | 433.32 | 454.62 |
|  | 2053年 | 887.94 | 433.32 | 454.62 |
| 合计 |  | 21,285.60 | 10,660.29 | 10,625.31 |

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

### （1）必要性

1）项目建设是响应政策号召的需要

2）项目建设是顺应《南昌城市管理发展规划（2021-2025）》的需要

3）项目建设是构建和谐社区的需要

4）项目建设是提升城市良好形象的需要

5）项目建设是关注民生、改善民生的需要

### （2）公益性

项目的建设可进一步改善群众的居住条件，事关广大老旧社区居民的切身利益，是创造美好环境与幸福生活的重要举措；是改善城市综合环境、打造宜居城市的关键环节；项目运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念，可进一步密切党群干群关系，增强群众获得感、幸福感和安全感。

### （3）收益性

直接收益。本项目实施后，运营收入主要来源于非机动车充电桩收入、新能源汽车充电桩收入、广告费收入和停车位出租收入，计算期内运营收入合计21,285.60万元，扣除运营成本合计10,660.29万元，可用于偿债的项目收益为10,625.31 万元，满足资金平衡需求。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## 3、项目资金来源和可到位性

## 本次拟发行项目的总投资估算为11,987.45万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金8,615.45万元，占总投资比例71.87%；其二，拟发行专项债券3,372.00万元，占总投资比例28.13%；其中，2024年本期发行3,372.00万元，发行期限30年。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目运营收入主要是非机动车充电桩收入、新能源汽车充电桩收入、广告费收入和停车位出租收入，预计产生运营收入21,285.60万元。运营成本包含外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费和其他费用，预计产生运营成本10,660.29万元（含税金1,706.41万元）。预计可用于偿债的项目收益为10,625.31 万元。

债券存续期收益已由建设单位盖章确认，预测合理性较高。

## 5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例71.87%，符合国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请专项债本金3,372.00万元，期限30年，债券存续期内项目还本付息总额合计7,924.20万元，项目收益预计为10,625.31 万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.34，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券3,372.00万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

## 7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项

五、项目风险分析

1、项目影响分析

根据工程建设实际情况，本报告确定施工影响、交通影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。项目施工过程中，红线外单位、企业可能由于工程建设影响进行利益诉求，如施工噪音影响、环境影响、出行不便等情况，要针对此类情况提出针对性措施和应急预案。本项目在现有地块内部实施，故对交通影响较小，新建建筑材料也在晚间运进，对城市交通影响有限。夜间施工有严格的规定，因此夜间噪声的影响相对较小，白天噪声较大，而项目建设是在现有地块内，无居民，故噪声对居民造成影响不大。经过调查和走访，工程周边人群对施工期间和运营后噪声影响的主要诉求如下：务必杜绝夜间施工作业，并尽量避开过早、午休等敏感时间，保障沿线居民一个比较舒适安静的休息环境。在施工期间以及项目运营后，做好充分的隔音和除噪声措施。能符合国家相关隔音和除噪的标准和规范。

2、施工期间其他不利风险

（1）政策风险

产业政策、投资政策、金融政策、土地政策、税费政策、住房政策和房地产市场管理政策等，这些都会对本工程效益的实现产生巨大影响，从而带来风险。由于国家加强了宏观调控，有可能出台新的宏观调控政策。因此，本建设项目应当注意防范政策风险。

（2）自然风险

因自然力的不规则变化产生的现象所导致危害经济活动，物质生产或生命安全的风险。如地震、水灾、火灾、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、虫灾以及各种瘟疫等自然现象，在现实生活中是大量发生的。在各类风险中，自然风险是保险人承保最多的风险。

（3）完工风险

完工风险是指由于项目建设周期长，投入的人力、物力巨大，涉及管理部门众多，建设过程中不可抗力和不可控因素等原因导致的项目未按期完工和超支的可能性。由于本项目工期较长，不可预见的因素很多，因此项目建设存在着完工风险。

（4）消防风险

这里所指的消防风险是指建筑施工现场存在的火灾隐患，施工现场一旦发生火灾，不仅会烧毁未建成建筑物和其周围建筑物，而且会造成人员伤亡。

（5）其他不利影响

其他不利影响因素繁多且容易忽视，常见的主要有环境影响、施工安全、施工管理等方面。

环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。这些废弃物清理不及时，容易影响周边居民生活，施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。

3、社会稳定风险分析

社会稳定风险的形式包括社会治安、涉众经济案件、群众信访、安全生产施工等形式，全面落实维护社会稳定工作的各项措施，深入开展社会不稳定因素排查化解，着力夯实维稳基础，妥善处置各类突发群体性敏感性事件，有力维护社会稳定。正常情况下，社会稳定问题的出现症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的整体性事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工，甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、毁坏公司财产、影响社会稳定等。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市西湖区住房和城乡建设局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 南昌市西湖区2024年康桥绿城小区等18个老旧小区改造工程本期申请发行地方政府专项债券3,372.00万元，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年9月  日。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施十四五规划的攻坚之年，稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目专项债券拟于本期发行地方政府专项债融资15,881.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

- （一）南昌市西湖区基本情况

- 1、当地情况

- 1）地理位置

- 西湖区，江西省南昌市市辖区，是南昌市中心城区之一，位于南昌市中部，长江中下游南岸、赣江东侧，辖区总面积34.8平方公里，常住人口53万（2018年）。下辖11街道、1镇，区政府驻朝阳洲街道抚生路369号。西湖区有京九铁路线上的南昌火车站和南昌市南昌汽车站，南昌主要出口南昌大桥和生米大桥均始于该区，出境车辆5分钟上高速，20分钟到达机场。

2）发展历史

西湖原为汉代豫章群古太湖的一部分，唐贞元十五年（799年）洪恩桥（今羊子巷186号附近）的架设将东太湖分隔成东西两部分，洪恩桥以西谓之西湖，西湖区由此而得名。民国十五年（1926年），南昌设市后分别称第四，五部分，六、七部分。1980年，抚河区、西湖区合并称西湖区至今。

3）区属人口

截至2018年末，西湖区户籍人口总户数15.49万户，总人口45.61万人，截至2018年，西湖区常住人口53万人，常住人口城镇化率100%，户籍人口城镇化率100%

    - 2、当地财政收支情况

2021年西湖区实现地区生产总值670.68亿元，财政总收入为118.4亿元，其中一般公共预算收入21.5亿元，一般公共预算支出34.2亿元。

2022 年，西湖区国内生产总值727亿元，财政总收入119.5亿元，其中一般公共预算收入22.61亿元，一般预算支出23.30亿元。

2023 年，西湖区国内生产总值750 亿元，财政总收入125.21亿元，其中一般公共预算收入24.26 亿元，一般预算支出25.47亿元。

西湖区经济状况

| 主要指标（亿元） | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| GDP | 670.68 | 727 | 750 |
| 财政总收入 | 118.4 | 119.5 | 125.21 |
| 一般公共预算收入 | 21.5 | 22.61 | 24.26 |
| 一般公共预算支出 | 32.4 | 23.30 | 25.47 |

（二）项目实施背景

水是生命的源泉，是人类社会发展不可或缺和不可替代的宝贵资源。中国的淡水资源总量不足28000亿立方米，占全球水资源的6%，但是我国人口占比全球超过18%，因此我国的人均水资源量只有2300立方米，仅为世界平均水平的1/4，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。随着我国现代城市经济的不断发展和人民生活质量的不断提高，水资源短缺、水污染问题更加凸显，污水处理设施是现代城市中非常重要的基础设施，与老百姓的生活息息相关，在保护水环境中发挥着非常重要的作用。因此，加强污水处理设施的建设和维护对现代城市的可持续发展，提升水资源利用率，确保水资源安全战略深度实施，保障广大人民群众的生命健康安全均具有深远的意义和价值。

随着我国城镇化进程的不断加深，城市人口迅猛增长，带来城市经济腾飞的同时，也给城镇运营造成了巨大的负荷和压力，城市基础设施条件考验着一个城市的安全和稳定，而作为其中重要组成部分的城市市政排水管网更是成为验证该城镇经济社会发展繁荣程度的重要标尺。复杂大型市政管网的健全，不仅能改善环境污染现状，更重要的是可以确保足够的环境容量，为经济建设的可持续发展提供有力的保证。

目前，南昌市老城区生活污水管网建设滞后、建成区生活污水收集率偏低问题，2020年建成区污水收集率仅50.78%，与国家及省内相关政策要求的2020年年底前设区市建成区生活污水基本实现全收集目标差距较大。另有部分区域生活污水直接排入雨水管网，雨污混流问题突出，一方面污水错接入雨水使得大量生活污水未能有效收集，另一方面雨水错接入污水使污水处理厂进水浓度普遍偏低。项目区域内，雨污混接现象普遍，混接类型包括沿街商铺、公建等将污水接入雨水系统，雨水管道错接到污水系统对污水处理厂雨天的运行造成了严重的冲击，一定程度上制约了青山湖污水处理厂进厂污水浓度的提升；管网缺陷病害，经过对典型的管网进行检测可知，排水管道均存在不同程度的破裂、变形、沉积等问题。管道缺陷的存在导致大量雨水、地下水等外水进入污水系统，在一定程度上降低了污水处理厂的进水浓度，大大降低了污水处理厂处理效能。

为切实改善项目区域内环境问题，提升污水收集效能。加快消除西湖区八一大道以东区域污水收集管网空白区，有序推进雨污分流改造，开展老旧破损、混错漏接等问题管网诊断修复更新，实施污水收集管网外水入渗入流、倒灌排查治理。同时，为贯彻落实《南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案》要求，通过实施本项目，开展排水管清淤工程、管网系统测量工程、地块管网改造工程、现状管线保护、路面绿化修复等工程措施，加快实现2024年生活污水集中收集率达到70%、污水处理率达到95%以上等目标，确保年度排水区域达标创建工作完成。因此，提出本项目建设。

（三）项目基本情况

1、项目名称：南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目

2、建设单位：南昌市西湖城市建设投资发展集团有限公司

3、建设性质：改造。

4、建设地点：具体为中山路、北京西路以南，洪城路、解放西路以北，船山路、象山南路、前进路、十字街以东、京九铁路线以西。

5、主要建设内容：对194个排水单元进行雨污分流改造，包含新建污水管、污水管混接、错接、漏接等改造。主要建设内容为新建污水接驳管25197.86米、新建HDPE缠绕增强管63407.67米、新建检查井8822座、污水井重建1135座、雨水口重建876座，及开挖路面恢复、管道清淤等污水管网配套工程。

6、建设周期为6个月。2024年6月至2024年12月。

- 项目投资估算及融资方案

- （一）投资估算

1、估算依据

1）土建工程费是根据《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1号文）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程及园林工程费用定额》2006年版及《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）；地方材料按南昌市2022年第10期信息价计取，材料信息价优先级南昌市〉江西省，不足部分按《江西省造价信息》2022年第10期发布的市场价，人工费用按《赣建价〔2020〕5号》调整。

2）税金计取参照文件赣建价【2019】1号文。

3）工程建设其他费用

- 建设单位管理费按财政部印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号），8折计取。

- 建设项目前期工作咨询费按计价格[1999]1283号，6折计取。

- 工程监理费按照国家发改委、建设部发改价格【2007】670号，7折计取。

- 工程设计费等依据《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号），8折计取。

- 工程勘察费按工程费用的1.0%，8折计取。

- 工程保险费按工程费用的0.4%,7折计取。

- 造价咨询服务费（含工程量清单计价（招标控制价编制）、竣工结算编制）按《江西省建设工程造价咨询服务收费基准价》（赣价协【2015】9号文），8折计取。

- 环境影响咨询服务费按计价格[2002]125号文.

- 施工图审查费依据赣价房字〔2000〕6号文，7折计取。

- 招标代理服务费参照国家计委计价格【2002】1980号文，8折计取。

- 场地准备及临时设施费按工程费用的1.0%,6折计算。

- 管网测绘、管道潜望镜检测QV检测、地形图测绘、社会稳定风险评估报告编制费、管线保护、水土保持费、水质检测费均为暂列费用，具体以后续实际发生为准。

- 4）预备费

- 基本预备费按工程费用的8％计算。

- 项目投资估算

本项目总投资估算额为32987.29万元，其中工程费为26973.50万元，工程建设其他费用为3855.91万元，预备费用为2157.88万元。

    - 3、项目投资计划

2024年江西省南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌市西湖区发展和改革委员会《关于南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目可行性研究报告的批复》（西发改行审〔2024〕18 号），批复总投资额32,987.29万元。根据可研报告，该项目静态总投资32,987.29万元本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 26,973.50 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,855.91 |
| 3 | 预备费 | 2,157.88 |
| 项目静态总投资 |  | 32,987.29 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 26,973.50 | 26,973.50 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,855.91 | 3,855.91 |
| 3 | 预备费 | 2,157.88 | 2,157.88 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 32,987.29 | 32,987.29 |

注：1、项目建设期为半年，2024年5月-12月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

    - 4、资金筹措

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为33,422.04万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金14,922.04万元；其二，拟发行专项债券18,500.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行18,500.00万元，其中：本期申请发行15,881.00万元，后续计划发行2,619.00万。

    - （二）项目融资方案

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为33,422.04万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金14,922.04万元；其二，拟发行专项债券18,500.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行18,500.00万元，其中：本期申请发行15,881.00万元，后续计划发行2,619.00万。

- 项目预期收益、成本及融资平衡情况

根据南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目可行性研究报告提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

1.资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为75,692.25万元，其中管道维护费收入49,592.25万元，财政补贴收入26,100.00万元。项目自运营期（2025年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 管道维护费收入 | 财政补贴收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 1,387.00 | 900.00 | 2,287.00 |
| 2026年 | 1,473.69 | 900.00 | 2,373.69 |
| 2027年 | 1,560.38 | 900.00 | 2,460.38 |
| 2028年 | 1,647.06 | 900.00 | 2,547.06 |
| 2029年 | 1,647.06 | 900.00 | 2,547.06 |
| 2030年 | 1,647.06 | 900.00 | 2,547.06 |
| 2031年 | 1,647.06 | 900.00 | 2,547.06 |
| 2032年 | 1,647.06 | 900.00 | 2,547.06 |
| 2033年 | 1,647.06 | 900.00 | 2,547.06 |
| 2034年 | 1,647.06 | 900.00 | 2,547.06 |
| 2035年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2036年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2037年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2038年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2039年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2040年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2041年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2042年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2043年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2044年 | 1,729.42 | 900.00 | 2,629.42 |
| 2045年 | 1,815.89 | 900.00 | 2,715.89 |
| 2046年 | 1,815.89 | 900.00 | 2,715.89 |
| 2047年 | 1,815.89 | 900.00 | 2,715.89 |
| 2048年 | 1,815.89 | 900.00 | 2,715.89 |
| 2049年 | 1,815.89 | 900.00 | 2,715.89 |
| 2050年 | 1,815.89 | 900.00 | 2,715.89 |
| 2051年 | 1,815.89 | 900.00 | 2,715.89 |
| 2052年 | 1,815.89 | 900.00 | 2,715.89 |
| 2053年 | 1,820.44 | 900.00 | 2,720.44 |
| 合计 | 49,592.25 | 26,100.00 | 75,692.25 |

注： 2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2054年。因此，2054年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2025年1月）开始至2037年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）管道维护费收入：根据建设单位提供的《污水管网运行维护费协议》文件，由江西洪城城东污水处理有限公司按月将代收的污水处理费支付给建设单位，污水管网运行维护费首年按污水处理费收费标准为0.95元/吨。参照《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（发改价格规[2018]941号）文件规定，加快构建覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利的价格机制，推进污水处理服务费形成市场化，逐步实现城镇污水处理费基本覆盖服务费用。并结合历年南昌市生活污水处理费增长纪录：1999年8月31日南昌市发布了《南昌市城市污水处理费征收管理办法》，该办法明确了污水处理费征收范围，并规定城市污水处理费按照单位和个人使用的城市供水量计算，居民污水处理费定为0.1元/吨。此后，在2003年、2007年、2010年分别上调居民污水处理费至0.22元/吨、0.50元/吨、0.80元/吨。2018年南昌市制定了《南昌市调整城市污水处理费征收标准方案》（洪发改收费字〔2018〕1号），再次将居民污水处理费由0.80元/吨调整为0.95元/吨，现行考虑到实际运营，本项目按每10年增加5%进行估算。

本项目位于西湖区老城区，污水收集面积为5.33km2，服务人口约15.3万人。江西洪城城东污水处理厂（以下简称：城东污水厂）是江西省首个且规模最大的，生态式、全封闭半地下式污水处理厂，位于江西省南昌市高新区，占地面积132亩，污水处理规模为20万立方米/天，项目投资11.79亿，2020年1月开工建设，2020年12月通水试运行，服务范围涵盖南昌市旧城区、城北、青山湖等地区。本项目污水排放量参照现有朝阳污水处理厂现状规模8万m³/d（服务面积约8.4km2，实际处理水量约8.3万m³/d）。本项目污水收集面积为5.33km2，污水处理量结合朝阳污水处理厂服务范围推测，本项目污水量为5.078万m³/d，本次按期5万m³/d进行估算，年污水处理量为1825万m³；另参考《中央生态环境保护督察集中通报典型案例（四）》报告“2021年4月中央第四生态环境保护督察组督察江西省南昌市发现，南昌市建成区人口257万，每天产生生活污水约110万吨”，即南昌市建成区人均生活污水排污量为428L/人·日。本次根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），南昌市为Ⅰ型大城市，综合生活用水量指标为230—420L/人·日，另根据国家标准《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）的规定，城市污水量宜根据城市用水量乘以城市污水排放系数确定，城市综合生活污水排放系数为 0.8～0.9，考虑到城市污水主要以综合生活污水为主，本次规划污水排放系数取 0.85，根据我国其他城市污水管网设计数据，管道地下水渗入量和雨水混入量总和根据实际情况的不同为污水量的 5%～10%，考虑到南昌地区实际情况本规划取 10%，生活污水排污量为327.25L/人·日（小于上文南昌市人均生活污水排污量428L/人·日），本项目范围内生活污水排放量即为5.01万m³/d，本次按生活污水排放量5万m³/d、年生活污水处理量为1825万m³进行估算；鉴于本项目所处区域开发相对成熟且管网末端与已建成的污水处理厂相连接，并结合《南昌市中心城区污水专项规划》规划近期到 2025 年，基本完成污水管网收集系统建设，中心城区污水处理率达到 95%以上，污水浓度达到设计标准的 80%以上，污泥无害化处置率达到 90%以上。故认为项目建成即初步达产，首年运营负荷率设计为80%，运营负荷率年度增长率保守设定为5%，达产年份污水处理量均按设计水量的95%计算。

（2）财政补贴收入：为了提升当地水环境，改善水质，增强城市污水处理能力，推动可持续发展，当地财政局决定向南昌市西湖城市建设投资发展集团有限公司进行补贴，对应补贴收入纳入政府性基金收入管理，自2025年起，每年支付一次，连续支付30年，每年900万元人民币。以支持南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目的建设和运营。当地财政局将按照年度计划，通过银行转账方式向南昌市西湖城市建设投资发展集团有限公司进行补贴。

南昌市西湖城市建设投资发展集团有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2025—2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次南昌市西湖城市建设投资发展集团有限公司组织申报发行2024年江西省南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目的总投资额33,422.04万元。计划发行专项债券金额18,500.00万元，发行期限30年。2024年计划发行18,500.00万元，其中本期申请发行15,881.00万元，后续计划发行2,619.00万元。从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为24,975.00万元，预计发行费用为18.50万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年本期 | - | 15,881.00 | 15.88 | 357.32 |  | 15,881.00 |
| 2024年后续 | 15,881.00 | 2,619.00 | 2.62 | 58.93 |  | 18,500.00 |
| 2025年 | 18,500.00 | - | - | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2026年 | 18,500.00 | - | - | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2027年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2028年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2029年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2030年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2031年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2032年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2033年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2034年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2035年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2036年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2037年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 | - | 18,500.00 |
| 2038年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2039年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2040年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2041年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2042年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2043年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2044年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2045年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2046年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2047年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2048年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2049年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2050年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2051年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2052年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2053年 | 18,500.00 |  |  | 832.50 |  | 18,500.00 |
| 2054年 | 18,500.00 |  |  | 416.25 | 18,500.00 | - |
| 合计 |  | 18,500.00 | 18.50 | 24,975.00 | 18,500.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年（2024年）起按照每半年支付一次债券利息。

2.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：外购动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）外购动力费：主要为水、电的消耗，水电由租用单位承担。本项目燃料动力费考虑为项目管理人员的办公用电、用水等费用，暂按照管道维护费收入的3%计算。

（2）工资及福利费：本项目新增人员主要为管网维护人员，共16人，其中管理人员2人，月工资6000元；维护人员14人，月工资4000元。根据当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，员工工资每3年增长5%。

（3）修理费：主要为项目今后的修理维护费用，按工程费的2%估算。

（4）其他费用：其他费用是指企业为管理和组织经营活动的各项费用，包括工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、税金、土地损失补偿费、技术开发费、业务招待费等各项费用。其他费用按照管道维护费收入的2%估算。

（5）本项目的税金：根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156号）规定，污水处理和再生水销售收入免征增值税。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外购动力费用 | 员工工资及福利 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2025年 | 68.61 | 81.60 | 539.47 | 45.74 | 735.42 |
| 2026年 | 71.21 | 81.60 | 539.47 | 47.47 | 739.75 |
| 2027年 | 73.81 | 81.60 | 539.47 | 49.21 | 744.09 |
| 2028年 | 76.41 | 85.68 | 539.47 | 50.94 | 752.50 |
| 2029年 | 76.41 | 85.68 | 539.47 | 50.94 | 752.50 |
| 2030年 | 76.41 | 85.68 | 539.47 | 50.94 | 752.50 |
| 2031年 | 76.41 | 89.96 | 539.47 | 50.94 | 756.78 |
| 2032年 | 76.41 | 89.96 | 539.47 | 50.94 | 756.78 |
| 2033年 | 76.41 | 89.96 | 539.47 | 50.94 | 756.78 |
| 2034年 | 76.41 | 94.46 | 539.47 | 50.94 | 761.28 |
| 2035年 | 78.88 | 94.46 | 539.47 | 52.59 | 765.40 |
| 2036年 | 78.88 | 94.46 | 539.47 | 52.59 | 765.40 |
| 2037年 | 78.88 | 99.19 | 539.47 | 52.59 | 770.13 |
| 2038年 | 78.88 | 99.19 | 539.47 | 52.59 | 770.13 |
| 2039年 | 78.88 | 99.19 | 539.47 | 52.59 | 770.13 |
| 2040年 | 78.88 | 104.14 | 539.47 | 52.59 | 775.08 |
| 2041年 | 78.88 | 104.14 | 539.47 | 52.59 | 775.08 |
| 2042年 | 78.88 | 104.14 | 539.47 | 52.59 | 775.08 |
| 2043年 | 78.88 | 109.35 | 539.47 | 52.59 | 780.29 |
| 2044年 | 78.88 | 109.35 | 539.47 | 52.59 | 780.29 |
| 2045年 | 81.48 | 109.35 | 539.47 | 54.32 | 784.62 |
| 2046年 | 81.48 | 114.82 | 539.47 | 54.32 | 790.09 |
| 2047年 | 81.48 | 114.82 | 539.47 | 54.32 | 790.09 |
| 2048年 | 81.48 | 114.82 | 539.47 | 54.32 | 790.09 |
| 2049年 | 81.48 | 120.56 | 539.47 | 54.32 | 795.83 |
| 2050年 | 81.48 | 120.56 | 539.47 | 54.32 | 795.83 |
| 2051年 | 81.48 | 120.56 | 539.47 | 54.32 | 795.83 |
| 2052年 | 81.48 | 126.59 | 539.47 | 54.32 | 801.86 |
| 2053年 | 81.61 | 126.59 | 539.47 | 54.41 | 802.08 |
| 合计 | 2,270.75 | 2,952.46 | 15,644.63 | 1,513.87 | 22,381.71 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

2024年江西省南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 109,114.29 | 33,422.04 | 2,287.00 | 2,373.69 | 2,460.38 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 75,692.25 | - | 2,287.00 | 2,373.69 | 2,460.38 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 75,692.25 | - | 2,287.00 | 2,373.69 | 2,460.38 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 18,500.00 | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 18,500.00 | 18,500.00 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 14,922.04 | 14,922.04 | - | - |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 98,862.50 | 33,422.04 | 1,567.92 | 1,572.25 | 1,576.59 | 1,585.00 | 1,585.00 | 1,585.00 | 1,589.28 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 22,381.71 | - | 735.42 | 739.75 | 744.09 | 752.50 | 752.50 | 752.50 | 756.78 |
| 1.1 | 运营成本 | 22,381.71 | - | 735.42 | 739.75 | 744.09 | 752.50 | 752.50 | 752.50 | 756.78 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 32,987.29 | 32,987.29 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 43,493.50 | 434.75 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.50 | 18.50 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 24,975.00 | 416.25 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 10,251.79 | - | 719.08 | 801.44 | 883.79 | 962.06 | 962.06 | 962.06 | 957.78 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | 719.08 | 1,520.52 | 2,404.31 | 3,366.37 | 4,328.43 | 5,290.49 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | 719.08 | 1,520.52 | 2,404.31 | 3,366.37 | 4,328.43 | 5,290.49 | 6,248.27 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 109,114.29 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 75,692.25 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 75,692.25 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,547.06 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 18,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 14,922.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 98,862.50 | 1,589.28 | 1,589.28 | 1,593.78 | 1,597.90 | 1,597.90 | 1,602.63 | 1,602.63 | 1,602.63 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 22,381.71 | 756.78 | 756.78 | 761.28 | 765.40 | 765.40 | 770.13 | 770.13 | 770.13 |
| 1.1 | 运营成本 | 22,381.71 | 756.78 | 756.78 | 761.28 | 765.40 | 765.40 | 770.13 | 770.13 | 770.13 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 32,987.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 43,493.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 24,975.00 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 10,251.79 | 957.78 | 957.78 | 953.28 | 1,031.52 | 1,031.52 | 1,026.79 | 1,026.79 | 1,026.79 |
| 四 | 期初现金 | -- | 6,248.27 | 7,206.05 | 8,163.83 | 9,117.11 | 10,148.63 | 11,180.15 | 12,206.94 | 13,233.73 |
| 五 | 期末现金 | -- | 7,206.05 | 8,163.83 | 9,117.11 | 10,148.63 | 11,180.15 | 12,206.94 | 13,233.73 | 14,260.52 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 109,114.29 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 75,692.25 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 75,692.25 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,629.42 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 18,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 14,922.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 98,862.50 | 1,607.58 | 1,607.58 | 1,607.58 | 1,612.79 | 1,612.79 | 1,617.12 | 1,622.59 | 1,622.59 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 22,381.71 | 775.08 | 775.08 | 775.08 | 780.29 | 780.29 | 784.62 | 790.09 | 790.09 |
| 1.1 | 运营成本 | 22,381.71 | 775.08 | 775.08 | 775.08 | 780.29 | 780.29 | 784.62 | 790.09 | 790.09 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 32,987.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 43,493.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 24,975.00 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 10,251.79 | 1,021.84 | 1,021.84 | 1,021.84 | 1,016.63 | 1,016.63 | 1,098.77 | 1,093.30 | 1,093.30 |
| 四 | 期初现金 | -- | 14,260.52 | 15,282.36 | 16,304.20 | 17,326.04 | 18,342.67 | 19,359.30 | 20,458.07 | 21,551.37 |
| 五 | 期末现金 | -- | 15,282.36 | 16,304.20 | 17,326.04 | 18,342.67 | 19,359.30 | 20,458.07 | 21,551.37 | 22,644.67 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 109,114.29 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,720.44 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 75,692.25 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,720.44 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 75,692.25 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,715.89 | 2,720.44 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 18,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 14,922.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 98,862.50 | 1,622.59 | 1,628.33 | 1,628.33 | 1,628.33 | 1,634.36 | 1,634.58 | 18,916.25 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 22,381.71 | 790.09 | 795.83 | 795.83 | 795.83 | 801.86 | 802.08 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 22,381.71 | 790.09 | 795.83 | 795.83 | 795.83 | 801.86 | 802.08 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 32,987.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 43,493.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 18,916.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 18,500.00 | - | - | - | - | - | - | 18,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 24,975.00 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 416.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 10,251.79 | 1,093.30 | 1,087.56 | 1,087.56 | 1,087.56 | 1,081.53 | 1,085.86 | -18,916.25 |
| 四 | 期初现金 | -- | 22,644.67 | 23,737.97 | 24,825.53 | 25,913.09 | 27,000.65 | 28,082.18 | 29,168.04 |
| 五 | 期末现金 | -- | 23,737.97 | 24,825.53 | 25,913.09 | 27,000.65 | 28,082.18 | 29,168.04 | 10,251.79 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.23倍，还本付息资金有充分保障。

- 本次发行专项债券各项目预期运营业务活动现金流入合计75,692.25万元，运营业务活动现金流出合计22,381.71万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有10,251.79万元，债券存续期内债券本金与利息合计43,475.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.23倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

- 事前绩效

- （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

    - 1、项目实施的必要性

    - 1）项目建设是响应国家环境保护和污染防治政策的需要

党的十九大以来，我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。目前，我国环境形势依然严峻，大气、水、土壤等污染问题仍较突出，广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。打好污染防治攻坚战，解决好人民群众反映强烈的突出环境问题，既是改善环境民生的迫切需要，也是加强生态文明建设的当务之急。

保护和改善生态环境、防治污染是我国的一项基本国策。针对我国日益恶化的环境状况，特别是水环境状况，国家相继出台了《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《城市污水处理及污染防治技术政策》《国务院关于加强城镇供水节水和水污染防治工作的通知》等多部法律和规范性文件，要求切实加强和改进城镇水污染防治工作，促进经济的可持续发展。完善现有城镇污水处理厂、污水收集管网建设，提高城镇污水处理率和污水处理运行负荷率，实行环境和排放总量双约束。

    - 2）项目建设是改善城市水环境的政策要求

随着国家“水十条”的发布，水环境问题越来越受各级政府的重视，国家环保部对全国大小水体污染防治监督越来越频繁。为贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署要求，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》，国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。

区域污水管网未完善、部分道路雨污混接严重、部分道路管道破损严重、部分管道堵塞严重等原因导致大量污水未经收集或处理而排入水系，造成水系水质较差。同时大量雨水进入污水处理厂，降低污水处理厂污染物的进水浓度。本工程的实施，完善了区域污水管网，提升了区域污水处理能力，将直排污水、混接污水进行收集并处理，同时将区域污水管网贯通，确保污水的正常收集及排放，可大大改善区域水环境。

    - 3）项目的建设是补齐城镇污水管网短板，实现污水处理高质量发展、可持续发展

《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出的总体要求：到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。

为实现规划目标，通过实施本项目，开展排水管清淤工程、管网系统测量工程、地块管网改造工程、现状管线保护、路面设施修复等工程措施，有效做到补齐城镇污水管网短板，提升收集效能；强化城镇污水处理设施弱项，提升处理能力。

    - 4）项目的建设是提高南昌市污水治理能力，推进江西省国家生态文明试验区建设的需要

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，根据《中央生态环境保护督察工作规定》，中央第四生态环境保护督察组（以下简称督察组）对江西省开展了生态环境保护督察。督察认为，江西省认真学习贯彻习近平生态文明思想，积极推进国家生态文明试验区建设，全力打好污染防治攻坚战，生态文明建设和生态环境保护取得积极进展和成效。但对标中央要求，对照人民期待，仍有差距，一些突出生态环境问题亟待解决：南昌市生活污水管网建设滞后、建成区生活污水收集率偏低问题，2020年建成区污水收集率仅50.78%，与国家及省内相关政策要求的2020年年底前设区市建成区生活污水基本实现全收集目标差距较大。另有部分区域生活污水直接排入雨水管网，雨污混流问题突出，一方面污水错接入雨水使得大量生活污水未能有效收集，另一方面雨水错接入污水使污水处理厂进水浓度普遍偏低。

为彻底整改环保督察案例曝光问题，深入打好水环境整治攻坚战，市政府相关部门先后下发了《南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案》等文件，并成立南昌市城市水环境治理攻坚行动指挥部，负责统筹城区水环境综合整治工作。结合南昌市污水管网建设的需求，提出五大目标：一是2024年生活污水集中收集率达到70%；二是建成区消除污水直排口（2022年底前全部消除），主要水体水质得到改善，实现长制久清；三是污水处理厂平均进水BOD浓度每年增长不少于20%，直至稳定平均达到100mg/L以上；四是污水处理率达到95%以上，污泥无害化处置水平明显提升；五是建立排水系统信息化平台，提高信息化管理水平。

为贯彻落实《南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案》要求，通过实施本项目，开展排水管清淤工程、管网系统测量工程、地块管网改造工程、现状管线保护、路面设施修复等工程措施，加快实现2024年生活污水集中收集率达到70%、污水处理率达到95%以上等目标。

    - 5）项目的建设是切实解决西湖区排水系统老旧问题，改善城市水环境，提升人居环境的迫切需要

根据现场踏勘区域排水管道淤积、破损和渗漏现象严重。区域的雨污水管道错混乱接现象严重，导致部分区域的污水通过雨水系统排入现状水系，给水安全和水环境带来威胁。根据物探前期探查的内部排水管网情况，内部雨污管线错混接严重，不同类型、不同年代的内部错混接程度也不尽相同。合流制雨污管线错混接严重，道路下无明显的雨污水管道之分，雨污分流改造难度大；部分雨污分流制内部道路虽然有独立的雨污水管网通道，但仍存在支管暗接和错混接现象，且与市政道路排水管网错混接严重。

随着南昌经济的快速发展，西湖区的建设正在积极有序地进行，区内企业的工业废水及生活污水的排放也在与日俱增，原区域内污水管网未完善，已成为制约区域发展的一大因素，管网完善及雨污分流改造问题的解决迫在眉睫。为加快解决西湖区排水系统破损、混接现象问题，第十三届中共西湖区委第38次常委会审议了洪城路以北区域雨污分流建设项目，同意由西湖城投作为业主实施本项目。本工程的实施，对提高城市综合服务功能，防止污染，改善和保护环境，保障人民身体健康，促进西湖区的可持续发展有极为重要的意义。

综上所述，基于《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案》等文件要求，到2024年，南昌市建成区基本实现生活污水集中收集率达到70%、污水处理率达到95%以上等目标，并结合南昌市污水管网现状，为推动当地可持续发展，打破环境制约因素，提出本项目的建设。项目受到省、市各级政府的重视，西湖区政府成立了项目领导小组专门负责推进项目，要求其他相关部门通力合作，确保项目能够顺利进行。项目建成后，将提高地方污水集中收集率，助推城镇雨污分流全覆盖进程，加快推进污水资源化利用，大幅提高污水收集处理能力，补齐城镇污水管网短板，实现污水处理高质量发展、可持续发展。项目的建设是非常有必要的，且具有相当的急迫性。

    - 2、项目实施的公益性

本工程对排水管网的整治，能一定程度上缓解区域的降雨积水现象；能提升区域的污水收集率、处理率，从而提升周边的水环境质量。

改善区域交通秩序，提高道路服务水平，满足沿线人民生活出行的需要。

改善城市面貌，提升城市形象，可改善投资环境，促进招商引资，并对城市的管理体制改革起到积极有益的推动作用。

土地价值增值效益，可以提高该区域土地利用等级，进一步提升土地的使用价值，给该区域经济带来新的发展机遇和更大的经济效益。

减少降雨因积水造成交通事故的可能，可以产生相应的社会效益。

- 项目实施的收益性

- 本次发行专项债券各项目预期运营业务活动现金流入合计75,692.25万元，运营业务活动现金流出合计22,381.71万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有10,251.79万元，债券存续期内债券本金与利息合计43,475.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.23倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

- 项目建设投资合规性与项目成熟度

2024年2月8日南昌市西湖区发改委出具了关于南昌市西湖区老城区雨污分流建设项目可行性研究报告的批复。

- 项目资金来源和可到位性

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为33,422.04万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金14,922.04万元；其二，拟发行专项债券18,500.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行18,500.00万元，其中：本期申请发行15,881.00万元，后续计划发行2,619.00万。

- 项目收入、成本、收益预测合理性

本项目改造完成后，将产生管道维护费收入。管道维护费收入方面，由江西洪城城东污水处理有限公司按月将代收的污水处理费支付给建设单位，污水管网运行维护费收费标准为0.95元/吨，每两年增长5%。本项目成本费包括经营成本及财务费用。项目正常运营支出主要有：外购燃料及动力费（按照管道维护费收入的6%计算）、本项目新增人员主要为管网维护人员，共16人，其中管理人员2人，月工资6000元；维护人员14人，月工资4000元。根据当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，员工工资每3年增长5%、修理费（工程费的2％估算）、其他费用（按照年度经营收入的4%估算）、税金及附加（免增值税）等各项费用支出。财政补贴后实际运营支出为0。

项目发债总额为15,881.00.00万元，还款期30年，利息按每半年支付，本金运营期最后一年偿还，利率暂按3.2%计取，还款期内共支付利息23205.00万元。

- 债券资金需求合理性

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为33,422.04万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金14,922.04万元；其二，拟发行专项债券18,500.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行18,500.00万元，其中：本期申请发行15,881.00万元，后续计划发行2,619.00万。

- 项目偿债计划可行性和偿债风险

项目自2024年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

- 绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 五、项目风险分析

    - （一）项目建设和运营中可能产生的自然和社会环境影响

本工程不涉及金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，对矿产资源以及水（力）、森林等资源开发无影响。符合国家节约资源和可持续发展的要求。

工程建设充分利用周边交通及地质条件，除需消耗一定的用电、用水外，基本不消耗其他资源。

施工期只涉及基坑开挖，人和机械的作业对当地地表水和地下水产生污染的程度极小，加强施工期的环境保护管理工作将最大限度避免不当施工对生态资源的破坏。

本工程的建设和运营符合城市规划和电力系统发展规划，已经取得政府等部门的支持和相关许可，同时也能满足项目所在地居民生活、生产用电负荷发展的需要，为经济、社会发展提供可靠的电力保障。

项目建设和运营期内，对周边自然环境影响极小，对社会发展有积极促进作用。

    - （二）项目建设和运营过程中可能产生的安全问题

项目建设期和运营期可能出现的安全问题包括以下几个方面：

1、施工建设期间可能安全问题包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌等。

2、运营期间可能的安全问题：触电、火灾、机械伤害等。

开工前应按照安全生产许可制度，设置现场人员管理系统，配置各种安全生产工具和防护工具，严格按照消防要求布置施工总平面，按照设计方案，引入消防水源，严格执行施工用电安全规定。施工阶段，各个工序均严格进行安全技术交底。特种作业人员持证上岗，施工机械使用登记。

设计阶段，严格执行国家标准、行业规范和国家电网公司的各项企业标准，从总平面布置上、消防设备配置上减小火灾发生可能，同时设置紧急、快速处理措施。严格按照规程设置变电站防雷接地系统，保证人身和设备的安全。

对于建设期间可能的安全问题，项目准备及实施期间严格执行安全设施与主体工程“三同时”，建立安全生产责任制度，严格贯彻安全生产许可制度，积极开展安全生产教育培训，落实安全措施计划，主动配合政府及相关主管部门的安全检查，积极使用意外伤害保险。建立安全生产管理预警体系，实行目标控制，主动识别危险源、危险因素及各种隐患，制定安全事故应急预案。

运营期间的安全问题解决主要是加强运行及检修人员的安全意识，严格执行电力行业安全规程及工作票制度。

    - （三）项目建设和运营对周边群众生活的影响

项目周边社区和规划建设的公交场站人流密度较大，本工程通过合理的平面设计、完善的消防措施，能保证项目实施后安全、可靠运行。

项目周边市政设施齐全，项目实施开工，施工道路、临时用水和临时用电都极为方便，不会对周边居民生活造成影响。

施工时，砂、石、水泥等物料堆放处铺彩条布隔离，采取不直接落地措施。施工产生的废油要用专用固体容器保存，并按环境保护的有关要求进行处置，严禁随地丢弃。施工期间，严禁泥浆水直接排入附近河流湖泊，泥浆水须预沉淀后，泥水分离后，才能排放。余土外运按照公路部门批准的路线运输。

优化线路设计。线路避开城镇规划区、开发区、居民区、重要通讯设施等环境敏感目标和自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区等敏感区域。

加强施工期的环境监督管理。项目施工期间要合理安排施工时间和施工机械的使用，认真落实各项污染防治措施。

项目建设完成后，对周边居民生活和工作有一定程度的积极作用。项目建成后，提高居民的居住品质、维护社会的稳定并且有助于改善城市的面貌以及提高城市的形象，为社区的网格化管理打下了基础，促进当地经济和社会发展，也能在一定程度上提高居民的生活水平。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的项目单位是南昌市西湖城市建设投资发展有限公司，为依法批准设立的事业单位/企业法人，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、2024年发行计划：拟发行专项债券18500万元，发行期限30年，其中2024年计划发行15,881.00.00万元，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市西湖区洪城路以北区域雨污分流建设项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌市西湖区洪城路以北区域雨污分流建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市青山湖区五干渠综合整治工程

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

目录

前言	1

一、项目概况	2

（一）项目所在地基本情况	2

（二）项目实施背景	4

（三）项目基本情况	6

二、项目投资估算及资金筹措方案	10

（一）投资估算	10

（二）资金筹措方案	21

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	22

（一）经营收入分析	22

（二）总成本分析	31

（三）经营利润分析	32

（四）项资金偿债能力分析	37

（五）还款资金测算结果	38

四、项目风险分析	39

（一）市场风险	39

（二）工程风险	39

（三）社会风险	39

（四）工程风险对策	39

五、事前绩效评价	43

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	43

（二）项目建设合规性与项目成熟度	43

（三）项目资金来源和可到位性	43

（五）债券资金需求合理性	44

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险	44

（七）绩效目标合理性	44

六、专项债发行方案	45

# 前言

2024年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府基础服务配套设施建设，适用纳入专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市青山湖区五干渠综合整治工程本期拟发行30年期专项债券1300.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、五干渠情况

五干渠为赣抚平原水利工程中的一条人工开挖的灌溉水渠，渠首位于南昌县的桐林铺，设有进水控制闸，设计流量28.00m3/s，与赣抚平原西总干渠相接，引西总干渠来水用于工农业生产。随着城市建设的迅猛发展，五干渠原有农田灌溉面积已基本萎缩，五干渠主要作为城市生产与环境用水的引水渠和部分区域的雨水排水渠。五干渠全长约15.781km，河底宽4～18m，一般水深1.0m。五干渠右岸布置有五千一支渠和五干二支渠。

2、自然地理

鄱阳湖地处长江南岸中下游交界处，为过水性吞吐型湖泊，是我国最大的淡 水湖泊。它承纳赣江、抚河、信江、饶河、修河五大河流之来水，经调蓄后由 湖口注入长江。鄱阳湖滨湖地区地势低洼，地面高程一般在13～17m间，微向 湖倾斜，纵坡降0.06‰～0.1‰。鄱阳湖水系流域面积16.22万km2，约占长江流域面积的9%。

赣江是江西省第一大河流，发源于赣闽两省交界的石寮岽，自南向北流经赣州、吉安、樟树、丰城、南昌，于南昌市八一桥以下分多支入鄱阳湖，其中赣江南支环绕南昌支城区，是青山湖来水的承泄区。

五干渠地处赣江（南支）与抚河（故道）之间，为沿赣江右岸与抚河故道左岸圩堤保护下的区域汇水河流，河道来水汇入青山湖，经青山湖调蓄后排入赣江（当赣江高水位时经电排站提排入江，当赣江低水位时经青山闸自排入江）。

3、社会经济情况

南昌市是江西省的省会，位于东经115°27′～ 116°11′，北纬28°09′～ 29°11′之间，地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，东北方濒临我国最大的淡水湖鄱阳湖。是全省政治、经济、文化、科技、信息中心，也是全国历史文化名城，是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区相毗邻的省会城市，具有承东启西，连接南北的区位优势，具有较强的产业辐射功能，是中部地区的经济、文化、交通、金融的商贸中心之一。截至2023年末，全年全市实现地区生产总值7203.5亿元，全年实现地方一般公共预算收入457.7亿元，全市常住人口共656.82万人。

青山湖区位于南昌市城东，赣江下游，地处东经115°49′00″—116°03′48″，北纬28°35′04″—28°47′41″之间。该区属于鄱阳湖平原区的中部，境内地形开阔平坦，相对高差小，为赣抚河流冲积积平原地貌，平均海拔在18米—30米之间。行政区域隶属江西省南昌市，东、南、北三面被南昌县包围，西面由南往北沿高新南大道、城南大道、解放西路、二七南路、洪都北大道、青山湖西岸、富大有堤、赣江南支为界与东湖区、西湖区、青云谱区相连，区域面积127.6平方公里，区辖4个街道、5个镇，截至2023年末，全年全区实现地区生产总值686.45亿元，一般公共预算收入16.55亿元，规模以上工业增加值完成129.7亿元，常住人口68.86万人，是中国经济百强区。

## （二）项目实施背景

1、五干渠存在的主要问题

五干渠地处南昌东南部，原为赣抚平原的灌排水系，现在为区域内的主要排涝和引水通道，区域内地貌属平原类型，现状已经城市化，由于其原为灌排水系，并且流域汇水面积小，为典型的南方城市排灌河道。同时该河道建设年代较久远，最近一次整治为2007年市水利部对其进行水系连通改造，以达到引活水入城的目的，两岸大部分为M7.5浆砌片石挡墙结构，局部中游河道为砼预制块护坡，河道两岸沿线环境较差，五干渠沿线基本未进行大的全面治理。

近年来，随着城市建设的迅猛发展，区域人口不断增加，城市规模不断扩大，伴随经济社会快速发展而衍生的水资源短缺、水环境恶化等问题也日渐突出，加之沿河道水景观的缺失等，成为影响当地经济社会发展与人民生活的环境的好坏直接影响到下游河湖的水环境。根据实地调查与分析，当前五干渠面临的突出问题主要表现在以下几方面。

（1）自净能力不足

五干渠河道宽度在4～18m之间，河深1.0m，河道槽蓄容积小，水体自净能力差，加之五干渠属微小流域，区内来水有限，随着城市的快速发展，水环境状况易呈下降趋势。

（2）河道流通不畅

由于历史原因，五干渠缺乏系统治理，局部治理也是采用渠化式的封闭式治理，河道多年未清淤，致使河底淤、堵等现象较多，加之跨河桥梁年代久规模较小而存在阻水现象，水流通道阻塞状况较为普遍。水流流通不畅，使其水体容易富营养化，易导致水质恶化。

（3）河岸硬化明显

五干渠两岸皆采用M7.5浆砌石挡墙形式，局部砼预制块护坡，河岸硬化，缺乏生态驳岸，致使河内、外阻隔，导致地表水、地下水没有交流，达不到会呼吸的生态河道标准，也没有滨水景观。

（4）水动条件一般

由于城河区域地势相对平坦，促使水流运动的水力坡度较小，河道内缺乏河床调节水动的生态堰坝，水体动力条件一般。流动滞缓伴随着水体自净能力降低，再加上污染源未彻底根除，部分河段水体水质（高新园区段）下降明显。

（5）滨水景观缺失

五干渠由南向北流经昌南城区，区内已经城市化，居民众多，沿河两岸基本没有滨水绿化景观，连沿河照明灯具都没有，严重影响城市环境景观与周围群众的日常生活。

（6）智慧管理较弱

五干渠自2007年正式承担昌南城区河湖引活水重任至今，其沿线河道、水闸等管理皆是粗放式传统人工管理，缺乏智慧水利的管理设施和手段，使河道管理效率低下，另外水质检测、监测设施没有，不能实时监控水体环境。

2、项目建设的必要性

（1）清净河湖构建需要

五干渠是南昌市昌南城区河湖的主要引活水水路和源头，它的水质好坏决定了引活水入城的水质好坏。为了保证引水出水水质，更好地谋划五干渠沿岸基础设施、景观环境建设布局、构建生态岸坡体系等，以便综合性地对五干渠进行提升改造，不但可以完善河道内的水环境，还可大幅提升沿河滨水景观，改善了区域环境，也提高了城市整体品位。也是构建河水清澈见底、河水干净无浊清净河湖的需要。

（2）幸福河湖构建需要

南昌市是江西省省会，也是我国首批生态文明试点城市，居民对精神文化生活的要求也提到了新的水平，尤其是近年来，居民有了更多的精力和时间进行休闲和娱乐，每到夜晚或周末合家到室外游玩已是最基本的方式，对五干渠进行提升改造，向沿岸居民提供良好的休闲和娱乐环境，对提高居民生活水平有着重要意义，这也符合人民对美好生活向往的意愿，体现了人民至上的发展理念，也是构建人民喜爱的幸福河湖的需要。

（3）智慧河湖构建需要

将智能化、大数据化的设施布置河湖内，可以科学调配、高效管理、精准监测，并通过智能、数据分析等提升河湖管理效率和水平，是构建智慧河湖的需要。

根据“青山湖区水环境治理三年行动方案”，青山湖区将重点围绕支流截污、河道污染治理、清淤疏浚、生活和工业废水收集处理等方面进行重点治理，区域内水环境质量将得到持续改善。五干渠的提升改造完全符合“青山湖区水环境治理三年行动方案”要求。

综上所述，本工程完建后，可进一步提高该地区水环境承载能力、进一步保证生态环境用水安全、进一步提升沿线城市环境，对促进青山湖区的经济发展和城市建设、保障人民群众安居乐业、构建和谐社会将起到重要作用。由此可见本工程的建设与实施具有极其重要的意义，项目建设是十分必要的。

## （三）项目基本情况

1、项目名称

南昌市青山湖区五干渠综合整治工程

2、项目建设单位

南昌市青山湖区水利技术推广站

3、项目地址

本项目位于南昌市青山湖区内。

4、项目性质

河道治理。

5、项目建设内容及规模

本项目主要提升改造内容包括：生态岸线、河道清淤、改建跨渠桥、生态堰坝、滨水市民休憩地、智慧河湖等六大部分。主要涉及岸（坡）生态改造7.17km（两岸），河道清淤13.301km，重建7座跨渠交通桥含停车位500个、沿河广告牌200处，新建鱼鳞跌水堰坝4处，沿河截污管0.65km，构建清水型生态系统78500m²，提升改造沿河滨水市民休憩地107550m²，排查、维修7380m中游河段的沿河截污管涵。

6、项目总投资及资金筹措

（1）项目总投资

工程总投资11826.38万元。工程部分投资11670.07万元，其中：建筑工程8812.26万元；临时工程437.18万元；独立费用1359.73万元；预备费412.92万元；水土保持工程费108.20万元，环境保护工程费48.11万元，建设期利息648.00万元。（本项目工程建设投资只涉及青山湖区属地范围内的13.831km五干渠河道的综合整治工程建设，南昌县和青云谱区属地范围内的五干渠综合整治建设部分不纳入本项目设计）。

（2）资金筹措

资金来源：本次拟发行项目的总投资估算为11,455.90万元，通过财政统筹资金（含上级奖补）、申请专项债券等途径解决，其一，财政统筹资金（含上级奖补）2,055.90万元；其二，拟发行专项债券9,400.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行1,300.00万元，发行期限30年；2025年计划发行8,100.00万元，发行期限30年。

7、建设周期

本项目建设工期12个月，开工时间为2024年9月18日，竣工时间为2025年9月18日。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

1、编制原则和依据

江西省水利厅赣水规范文[2022]2号颁发的2022年版《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

江西省水利厅赣水规范文[2022]2号颁发的2022年版《江西省水利水电建筑工程预算定额》《江西省水利水电设备安装工程预算定额》《江西省水利水电工程施工机械台时费定额》。

江西省水利厅关于重新调整我省水利工程计价依据有关税率及计价系数的通知（赣水建管字〔2019〕27号）。

2、基础单价

人工预算单价：按赣水规范文[2022]2号计算。工长19.65元/工时；高级工18.18元/工时；中级工15.15元/工时；初级工10.45元/工时；

材料预算单价：本工程材料预算价格参照《南昌建设工程造价信息2022-9》；主要材料2022年下半年限价计入工程单价，限价与实际价格的补差计入工程单价。

人工预算单价：按赣水规范文[2022]2号计算。工长19.65元/工时；高级工18.18元/工时；中级工15.15元/工时；初级工10.45元/工时；

材料预算单价：本工程材料预算价格参照《南昌建设工程造价信息2022-9》；主要材料2022年下半年限价计入工程单价，限价与实际价格的补差计入工程单价。

3、费用计算标准及依据

根据江西省水利厅赣水规范文[2022]2号颁发的2022版《江西省水利水电工程设计估（估）算编制规定》划分，确定本工程为其他水利工程中的河道整治工程。

其他直接费 计算基础为基本直接费取中值：建筑工程3.3%，安装工程3.3%。

间接费取中值

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 7 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 9 |
| 3 | 砌石工程 | 直接费 | 9.5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 8 |
| 5 | 钢筋制安工程 | 直接费 | 4.5 |
| 6 | 模板工程 | 直接费 | 7 |
| 7 | 其他工程 | 直接费 | 7.5 |
| 8 | 管道安装工程 | 人工费 | 15 |
| 9 | 安装工程 | 人工费 | 25 |

企业利润7%

税金9%

扩大系数模板制安、钢筋制安、铜片止水、输水管理安装、设备安装等取5%，其他取10%。

4、其他费用的说明

临时工程

办公、生活及文化福利建设投资按建安工作量的1.5%计。

其它临时工程投资按建安工作量的1%计。

独立费用

参照江西省水利厅赣水建管字 [2006]242号颁发的《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，结合本工程规模和具体情况选用。

（1）建设管理费：按一至五部分建安工作量取2%计算。

（2）招标代理服务费：按一至五部分建安工作量取0.05%计算。

（3）工程建设监理费：

根据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计算。

（4）技术经济咨询费：按一至五部分建安工作量取1.1%计算。

（5）专项评价费：按一至五部分建安工作量取0.25%计算。

（6）科学研究试验费：按一至五部分建安工作量取0.5%计算。

（7）科研勘测设计费

勘测设计费

勘测、设计费根据国家发展计划委员会、建设部[2002]10号文颁发《工程勘察设计收费标准》计算。

（8）工程质量检测费：按一至五部分建安工作量的0.7%计算。

（9）工程保险费：按一至五部分投资的0.5%计算。

5、估算总额

工程总投资11826.38万元。工程部分投资11670.07万元，其中：建筑工程8812.26万元；临时工程437.18万元；独立费用1359.73万元；预备费412.92万元；水土保持工程费108.20万元，环境保护工程费48.11万元，建设期利息648.00万元。（本项目工程建设投资只涉及青山湖区属地范围内的13.831km五干渠河道的综合整治工程建设，南昌县和青云谱区属地范围内的五干渠综合整治建设部分不纳入本项目设计）。

工程估算总表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分 |  |  |  | 11670.07 |
|  | 第一部分 建筑工程 | 8812.26 |  |  | 8812.26 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第五部分 施工临时工程 | 437.18 |  |  | 437.18 |
|  | 第六部分 独立费用 |  |  | 1359.73 | 1359.73 |
|  | 一至六部分投资合计 |  |  | 10609.16 | 10609.16 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 412.92 |
|  | 静态投资 |  |  |  | 11022.07 |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿 |  |  |  |  |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 环境保护工程 |  |  |  | 48.11 |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |
| Ⅳ | 水土保持工程 |  |  |  | 108.20 |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |
| Ⅴ | 其他专项工程 |  |  |  |  |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |
| Ⅵ | 工程投资总计 |  |  |  | 11826.38 |
|  | 静态总投资（Ⅰ~Ⅴ合计） |  |  |  | 11670.07 |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  | 648.00 |
|  | 总投资 |  |  |  | 11826.38 |

建筑工程估算表

| 序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8812.26 |  |
| 一 | 上游河段（昌南大道以南）K0+450～K0+970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 871.63 |  |
| （一） | 岸（坡）线生态改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.65 |  |
| 1 | 土方开挖 |  | m³ |  | 2964 |  |  | 11.98 |  | 3.55 |  |
| 2 | 土方回填 |  | m³ |  | 1630 |  |  | 8.33 |  | 1.36 |  |
| 3 | 砼护坡拆除（弃渣10KM） |  | m³ |  | 832 |  |  | 358.79 |  | 29.85 |  |
| 4 | 加筋麦克垫生态护坡 |  | m² |  | 8143.2 |  |  | 108 |  | 87.95 |  |
| 5 | 块石固脚 |  | m³ |  | 260 |  |  | 190.15 |  | 4.94 |  |
| （二） | 沿河截污 |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.32 |  |
| 1 | 土方开挖 |  | m³ |  | 15000 |  |  | 11.98 |  | 17.97 |  |
| 2 | 土方回填 |  | m³ |  | 12990.4 |  |  | 8.33 |  | 10.82 |  |
| 3 | C25砼管枕 |  | m³ |  | 60.12 |  |  | 809.55 |  | 4.87 |  |
| 4 | 砂垫层100mm |  | m³ |  | 150 |  |  | 281.79 |  | 4.23 |  |
| 5 | C25钢筋砼污水检查井2000*2000 |  | 座 |  | 29 |  |  | 10000 |  | 29 |  |
| 6 | C25钢筋砼污水接户井2000*2000 |  | 座 |  | 3 |  |  | 10000 |  | 3 |  |
| 7 | D1200HPDE高强缠绕管（1.0MPa) |  | m |  | 650 |  |  | 3646.17 |  | 237 |  |
| 8 | 模板 |  | m² |  | 210.42 |  |  | 68.34 |  | 1.44 |  |
| （三） | 清淤疏浚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.63 |  |
| 1 | 河道生态清淤（外运10KM） |  | m³ |  | 2600 |  |  | 133.21 |  | 34.63 |  |
| （1） | 生态清淤 |  | m³ |  | 2600 |  |  | 100 |  | 26 |  |
| （2） | 弃土外运10KM |  | m³ |  | 2600 |  |  | 33.21 |  | 8.63 |  |
| （四） | 生态堰坝设置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07 |  |
| 1 | 土方开挖 |  | m³ |  | 388.2 |  |  | 11.98 |  | 0.47 |  |
| 2 | 土方回填 |  | m³ |  | 194.4 |  |  | 8.33 |  | 0.16 |  |
| 3 | C25砼堰体 |  | m³ |  | 36 |  |  | 655.23 |  | 2.36 |  |
| 4 | M10浆砌石防冲槽 |  | m³ |  | 28.8 |  |  | 425.26 |  | 1.22 |  |
| 5 | C25钢筋砼半圆形台阶消能 |  | m³ |  | 18.22 |  |  | 750.3 |  | 1.37 |  |
| 6 | C20砼护垫层 |  | m³ |  | 8.4 |  |  | 681.36 |  | 0.57 |  |
| 7 | 汀步（自然面芝麻灰条石） |  | m³ |  | 1.73 |  |  | 4500 |  | 0.78 |  |
| 8 | 钢筋制安 |  | T |  | 1.28 |  |  | 7439.22 |  | 0.95 |  |
| 9 | C20砼挡墙（25cm） |  | m³ |  | 144 |  |  | 742.59 |  | 10.69 |  |
| 10 | DN75PVC排水管 |  | m |  | 72 |  |  | 17.01 |  | 0.12 |  |
| 11 | 砂砾石反滤 |  | m³ |  | 2.88 |  |  | 193.97 |  | 0.06 |  |
| 12 | C20砼垫层 |  | m³ |  | 3.02 |  |  | 681.36 |  | 0.21 |  |
| 13 |  | DN500闸阀 | 套 | 2 |  |  | 5000 |  |  | 1 |  |
| 14 |  | DN500不锈钢管 | m | 12 |  |  | 2000 |  |  | 2.4 |  |
| 15 |  | 模板 | m² | 396.44 |  |  | 68.34 |  |  | 2.71 |  |
| 16 |  | 细部结构工程 | m³ |  |  |  | 5353.52 |  |  |  |  |
| （五） |  | 河道内水环境治理 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
| 1 |  | 清水型生态系统 | m² | 10000 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2 |  | 沿河截污管涵排查、维修 | 项 | 1 |  |  | 100000 |  |  | 10 |  |
| （六） |  | 沿河滨水市民休憩地建设 |  |  |  |  |  |  |  | 265.95 |  |
| 1 |  | 场地平整（地形堆土） | m² | 7800 |  |  | 5 |  |  | 3.9 |  |
| 2 |  | 铺装 | m² | 1320 |  |  | 286.36 |  |  | 37.8 |  |
| （1） |  | 场地铺装（含出入铺装） | m² | 180 |  |  | 420 |  |  | 7.56 |  |
| （2） |  | 滨水慢行步道 | m² | 1040 |  |  | 260 |  |  | 27.04 |  |
| （3） |  | 亲水平台 | m² | 100 |  |  | 320 |  |  | 3.2 |  |
| 3 |  | 其他配套设施 | m² | 6280 |  |  | 42.25 |  |  | 26.53 |  |
| 4 |  | 汀步 | m² | 60 |  |  | 520 |  |  | 3.12 |  |
| 5 |  | 亲水台阶/条石台地 | m² | 35 |  |  | 200 |  |  | 0.7 |  |
| 6 |  | 亭子 | 项 | 1 |  |  | 350000 |  |  | 35 |  |
| 7 |  | 坐凳 | 个 | 10 |  |  | 1500 |  |  | 1.5 |  |
| 8 |  | 栏杆 | m | 1040 |  |  | 550 |  |  | 57.2 |  |
| 9 |  | 广告牌 | 个 | 50 |  |  | 2000 |  |  | 10 |  |
| 10 |  | 垃圾桶 | 个 | 12 |  |  | 1000 |  |  | 1.2 |  |
| 11 |  | 涉河照明灯 | 盏 | 30 |  |  | 2000 |  |  | 6 |  |
| 12 |  | 夜景照明 | 项 | 1 |  |  | 100000 |  |  | 10 |  |
| 13 |  | 停车位 | 个 | 200 |  |  | 2000 |  |  | 40 |  |
| 14 |  | 充电桩 | 个 | 20 |  |  | 4000 |  |  | 8 |  |
| 15 |  | 厂区电气 | 项 | 1 |  |  | 150000 |  |  | 15 |  |
| 16 |  | 厂区强电 | 项 | 1 |  |  | 50000 |  |  | 5 |  |
| 17 |  | 厂区弱电 | 项 | 1 |  |  | 50000 |  |  | 5 |  |
| 二 |  | 中游河段（昌南大道～顺外路段）K0+970～K9+850 |  |  |  |  |  |  |  | 7517.62 |  |
| （一） |  | 岸（坡）线生态改造 |  |  |  |  |  |  |  | 2453.24 |  |
| 1 |  | 土方开挖 | m³ | 38197.6 |  |  | 11.98 |  |  | 45.76 |  |
| 2 |  | 土方回填 | m³ | 17188.92 |  |  | 8.33 |  |  | 14.32 |  |
| 3 |  | 砼护坡拆除 | m³ | 3200 |  |  | 358.79 |  |  | 114.81 |  |
| 4 |  | 浆砌石挡墙拆除 | m³ | 22320 |  |  | 77.04 |  |  | 171.95 |  |
| 5 |  | C25砼阶梯式生态框护岸 | m² | 26600 |  |  | 460 |  |  | 1223.6 |  |
| 6 | TGSG3030双拉格栅 |  | m² |  | 99750 |  |  | 27.4 |  | 273.32 |  |
| 7 | 土工布 |  | m² |  | 33250 |  |  | 10.99 |  | 36.54 |  |
| 8 | 反滤层厚度不小于300mm |  | m³ |  | 9711 |  |  | 168.99 |  | 164.11 |  |
| 9 | C20混凝土底板300mm |  | m³ |  | 3990 |  |  | 678.56 |  | 270.75 |  |
| 10 | 碎石垫层厚200mm |  | m³ |  | 1596 |  |  | 292.01 |  | 46.6 |  |
| 11 | 块石固脚 |  | m³ |  | 2660 |  |  | 190.15 |  | 50.58 |  |
| 12 | 模板 |  | m² |  | 5985 |  |  | 68.34 |  | 40.9 |  |
| （二） | 清淤疏浚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 501.87 |  |
| 1 | 河道生态清淤 |  | m³ |  | 37675 |  |  | 133.21 |  | 501.87 |  |
| （1） | 生态清淤 |  | m³ |  | 37675 |  |  | 100 |  | 376.75 |  |
| （2） | 弃土外运10KM |  | m³ |  | 37675 |  |  | 33.21 |  | 125.12 |  |
| （三） | 生态堰坝设置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.38 |  |
| 1 | 土方开挖 |  | m³ |  | 1455.75 |  |  | 11.98 |  | 1.74 |  |
| 2 | 土方回填 |  | m³ |  | 729 |  |  | 8.33 |  | 0.61 |  |
| 3 | C25砼堰体 |  | m³ |  | 135 |  |  | 655.23 |  | 8.85 |  |
| 4 | M10浆砌石防冲槽 |  | m³ |  | 108 |  |  | 425.26 |  | 4.59 |  |
| 5 | C25钢筋砼半圆形台阶消能 |  | m³ |  | 68.33 |  |  | 750.3 |  | 5.13 |  |
| 6 | C20砼护垫层 |  | m³ |  | 30.6 |  |  | 681.36 |  | 2.08 |  |
| 7 | 汀步（自然面芝麻灰条石） |  | m³ |  | 6.48 |  |  | 4500 |  | 2.92 |  |
| 8 | 钢筋制安 |  | T |  | 4.79 |  |  | 7439.22 |  | 3.56 |  |
| 9 | C20砼挡墙 |  | m³ |  | 540 |  |  | 742.59 |  | 40.1 |  |
| 10 | DN75PVC排水管 |  | m |  | 270 |  |  | 17.01 |  | 0.46 |  |
| 11 | 砂砾石反滤 |  | m³ |  | 10.8 |  |  | 193.97 |  | 0.21 |  |
| 12 | C20砼护垫层 |  | m³ |  | 11.34 |  |  | 681.36 |  | 0.77 |  |
| 13 | DN500闸阀 |  | 套 |  | 6 |  |  | 5000 |  | 3 |  |
| 14 | DN500不锈钢管 |  | m |  | 36 |  |  | 2000 |  | 7.2 |  |
| 15 | 模板 |  | m² |  | 1486.66 |  |  | 68.34 |  | 10.16 |  |
| 16 | 细部结构工程 |  | m³ |  |  |  |  | 20052.53 |  |  |  |
| （四） | 河道内水环境治理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 753.5 |  |
| 1 | 清水型生态系统 |  | m² |  | 68500 |  |  | 100 |  | 685 |  |
| 2 | 沿河截污管涵排查、维修 |  | 项 |  | 1 |  |  | 680000 |  | 68.50 |  |
| （五） | 沿河滨水市民休憩地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2898.63 |  |
| 1 | 场地平整 |  | m² |  | 99750 |  |  | 5 |  | 49.88 |  |
| 2 | 铺装 |  | m² |  | 28800 |  |  | 270.14 |  | 778 |  |
| （1） | 场地铺装（含出入铺装） |  | m² |  | 1600 |  |  | 420 |  | 67.2 |  |
| （2） |  | 滨水慢行步道 | m² |  |  | 26600 |  |  | 260 |  | 691.6 |
| （3） |  | 亲水平台 | m² |  |  | 600 |  |  | 320 |  | 19.2 |
| 3 |  | 其他配套设施 | m² |  |  | 69950 |  |  | 102.17 |  | 714.65 |
| 4 |  | 汀步 | m² |  |  | 250 |  |  | 520 |  | 13 |
| 5 |  | 亲水台阶/条石台地 | m² |  |  | 180 |  |  | 200 |  | 3.6 |
| 6 |  | 景观廊架 | 个 |  |  | 3 |  |  | 250000 |  | 75 |
| 7 |  | 景观坐凳 | 个 |  |  | 260 |  |  | 1500 |  | 39 |
| 8 |  | 栏杆 | m |  |  | 13300 |  |  | 550 |  | 731.5 |
| 9 |  | 广告牌 | 个 |  |  | 150 |  |  | 2000 |  | 30 |
| 10 |  | 垃圾桶 | 个 |  |  | 150 |  |  | 1000 |  | 15 |
| 11 |  | 涉河照明灯 | 盏 |  |  | 380 |  |  | 2000 |  | 76 |
| 12 |  | 夜景照明 | 项 |  |  | 1 |  |  | 1200000 |  | 120 |
| 13 |  | 停车位 | 个 |  |  | 300 |  |  | 2000 |  | 40 |
| 14 |  | 充电桩 | 个 |  |  | 35 |  |  | 8000 |  | 28 |
| 15 |  | 厂区电气 | 项 |  |  | 1 |  |  | 950000 |  | 95 |
| 16 |  | 厂区强电 | 项 |  |  | 1 |  |  | 350000 |  | 35 |
| 17 |  | 厂区弱电 | 项 |  |  | 1 |  |  | 350000 |  | 35 |
| （六） |  | 河道治理、新建跨河桥7座 | 座 |  |  | 7 |  |  | 1170000 |  | 819 |
| 1 |  | 新建跨河桥 | m² |  |  | 1260 |  |  | 6500 |  | 819 |
| 三 |  | 下游河段（顺外路～民丰路）K9+850～K15+781 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.01 |
| （一） |  | 清淤疏浚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.01 |
| 1 |  | 河道生态清淤 | m³ |  |  | 11862 |  |  | 133.21 |  | 158.01 |
| （1） |  | 生态清淤 | m³ |  |  | 11862 |  |  | 100 |  | 118.62 |
| （2） |  | 弃土外运10KM | m³ |  |  | 11862 |  |  | 33.21 |  | 39.39 |
| 四 |  | 智慧河湖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
| 1 |  | 智慧河湖信息化 | 项 |  |  | 1 |  |  | 2650000 |  | 265 |

施工临时工程估算表

| 序号 | 工 程 名 称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第五部分 施工临时工程 |  |  |  | 437.18 |
| 一 | 导流工程 |  |  |  | 62.91 |
| 1 | 编织袋围堰（含拆除） | m³ | 1462.5 | 171.85 | 25.13 |
| 2 | 临时排水 | 项 | 1 | 100000 | 10 |
| 3 | 临时引水涵管D1200 HDPETP管 | m | 120 | 2314.48 | 27.77 |
| 二 | 临时交通工程 |  |  |  | 133.85 |
| 1 | 泥结石临时道路 厚200mm | m² | 6000 | 58.92 | 35.35 |
| 2 | 临时彩钢围挡 高2000mmm | m | 9850 | 100 | 98.5 |
| 三 | 房屋建筑工程 |  |  |  | 148.84 |
| 1 | 仓库 | m² | 450 | 300 | 13.5 |
| 2 | 办公，生活及文化福利建筑 | % | 1.5 | 90225141.97 | 135.34 |
| 四 | 其他临时工程 | % | 1 | 91578519.1 | 91.58 |

独立费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量/费率 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第六部分 独立费用 |  |  |  | 1359.73 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 242.74 |
| 二 | 招标代理服务费 |  |  |  | 29.05 |
| 三 | 工程建设监理费 |  |  |  | 184.04 |
| 四 | 经济技术咨询费 |  |  |  | 140.24 |
| 五 | 专项评价费 |  | 0.25% | 92494304.29 | 23.12 |
| 六 | 科学研究试验费 |  | 0.5% | 92494304.29 | 46.25 |
| 七 | 工程勘察设计费 |  |  |  | 583.29 |
| 1 | 前期勘察设计费 |  |  |  | 37.85 |
| 1.1 | 前期报告编制费 |  |  |  | 37.85 |
| 1.1.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 12.61 |
| 1.1.2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 25.24 |
| 2 | 工程勘察设计费 |  |  |  | 545.44 |
| 2.1 | 工程勘察费 |  |  |  | 249.99 |
| 2.2 | 工程设计费 |  |  |  | 295.45 |
| 八 | 其它 |  |  |  | 110.99 |
| 1 | 工程质量检测费 |  | 0.7% | 92494304.29 | 64.75 |
| 2 | 工程保险费 |  | 0.5% | 92494304.29 | 46.25 |

## （二）资金筹措方案

资金来源：区财政配套资金及政府专项债，其中申请政府专项债9400万元。

分年度投资计划表

| 类型 | 名称 | 合计 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资构成 |  |  |  |  |  |
|  | 工程费用 | 10609.15 |  | 2,291.57 | 8,317.58 |
|  | 工程其他费用 | 156.31 |  | 33.76 | 122.55 |
|  | 基本预备费 | 412.92 |  | 89.19 | 323.73 |
|  | 建设期利息 | 648.00 |  | 90 | 558 |
|  | 合计 | 11826.38 |  | 2504.52 | 9321.86 |
| 筹资构成 |  |  |  |  |  |
|  | 资本金 | 2426.38 |  | 1204.52 | 1221.86 |
|  | 其他融资渠道 |  |  |  |  |
|  | 债券发行 | 9400.00 |  | 1300 | 8100 |
|  | 合计 | 11826.38 |  | 2504.52 | 9321.86 |

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

1、国家计委和建设部颁发的《经济建设项目评价方法与参数》（第三版）；

2、项目计算期：项目计算期按30年计；

3、项目专项债券利息按4.5%计算。

## （一）经营收入分析

1、收入分析

（1）生态供水收入

对周边生态水体进行供水，每年可供水4000万m³，供水价格按照农业用水价格0.151元/m³计算。

供水率初始一年为75%，每年增长10%，直至95%为止；供水价格按照每五年增长5%计算。

农业用水价格依据：根据《江西省发展改革委关于公开征求省直管大型灌区骨干工程农业供水价格意见的公告》省直管大型灌区骨干工程农业供水价格调整方案：赣抚平原灌区骨干工程经济作物、养殖业及其他用水水价为：流灌0.151元/立方米，提灌0.076元/立方米。

网址：http://drc.jiangxi.gov.cn/art/2022/8/10/art_15286_4096843.html

本次生态供水参考农业供水价格依据：根据《关于核定赣抚平原灌区工程供水价格的批复》（赣计收费字〔2002〕607号），环境用水价格参照农业供水价格执行。文件内容如下：

（2）停车收入

根据关于印发《南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案》的通知（洪价字〔2017〕66号）文件。

本次参考三类区域的收费标准计算。

共设置地面停车位500个。

地面停车位白天按2元/小时，每天使用6小时，工作日为360天；停车位起始停车率为30%，每年增长10%，直到60%。价格每三年增长1元。

产生停车费收入的需求：五干渠位于南昌市青山湖区，停车位就设置在7座跨渠交通桥附近，青山湖区属于南昌老城区，人口多，停车位少，五干渠两侧有大量的居民区和办公区与配套商业，而跨渠交通桥是人流最集中的地方，同样车辆也多，就产生的停车需求，因此本次设置停车位进行收费是合理的。

（2）广告收入

本项目设置广告位200个，根据市场调研情况，南昌市各类广告租金收费情况如下，结合本项目广告位规划和区域位置情况，每个广告位租金按照950元/月进行测算，为方便计算，折算成11400元/个*年；每三年价格增长5%。

本项目涉及区域大，同类型广告牌出租率较高，结合本项目实际情况初始出租率为50%，每年增长10%，直至80%为止。

| 南昌各类广告牌月租赁参考价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 广告牌月租金（元） |
| 1 | 南昌市社区灯箱广告 | 4818 |
| 2 | 社区快递柜柜面广告 | 5800 |
| 3 | 青云谱区三店、洪都街道小区广告位 | 5000 |
| 4 | 向塘镇老旧社区户外固定小区外立面广告位 | 1800 |
| 5 | 西湖区、进贤县等多个小区路灯式广告 | 700-900 |

中国邮政中邮速递易快递柜柜面广告

社区灯箱广告

2、各种税金及附加

本项目需要缴纳增值税、城市维护建设税、教育税附加、地方教育税附加；其中增值税按经营收入的6%计算；城市维护建设税按增值税7%计算；教育税附加按增值税3%计算，地方教育税附加按增值税2%计算。

经营收入及各种税金及附加详见《经营收入及税收分析表》。

经营收入表（单位：万元）

| 年份 | 生态供水收入 | 停车收入 | 广告收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 453.00 | 64.80 | 114.00 | 631.80 |
| 2027年 | 513.40 | 86.40 | 136.80 | 736.60 |
| 2028年 | 573.80 | 108.00 | 159.60 | 841.40 |
| 2029年 | 573.80 | 194.40 | 191.52 | 959.72 |
| 2030年 | 573.80 | 194.40 | 191.52 | 959.72 |
| 2031年 | 608.00 | 194.40 | 191.52 | 993.92 |
| 2032年 | 608.00 | 259.20 | 201.10 | 1,068.30 |
| 2033年 | 608.00 | 259.20 | 201.10 | 1,068.30 |
| 2034年 | 608.00 | 259.20 | 201.10 | 1,068.30 |
| 2035年 | 608.00 | 324.00 | 211.15 | 1,143.15 |
| 2036年 | 646.00 | 324.00 | 211.15 | 1,181.15 |
| 2037年 | 646.00 | 324.00 | 211.15 | 1,181.15 |
| 2038年 | 646.00 | 388.80 | 221.71 | 1,256.51 |
| 2039年 | 646.00 | 388.80 | 221.71 | 1,256.51 |
| 2040年 | 646.00 | 388.80 | 221.71 | 1,256.51 |
| 2041年 | 684.00 | 453.60 | 232.79 | 1,370.39 |
| 2042年 | 684.00 | 453.60 | 232.79 | 1,370.39 |
| 2043年 | 684.00 | 453.60 | 232.79 | 1,370.39 |
| 2044年 | 684.00 | 518.40 | 244.43 | 1,446.83 |
| 2045年 | 684.00 | 518.40 | 244.43 | 1,446.83 |
| 2046年 | 722.00 | 518.40 | 244.43 | 1,484.83 |
| 2047年 | 722.00 | 583.20 | 256.66 | 1,561.86 |
| 2048年 | 722.00 | 583.20 | 256.66 | 1,561.86 |
| 2049年 | 722.00 | 583.20 | 256.66 | 1,561.86 |
| 2050年 | 722.00 | 648.00 | 269.49 | 1,639.49 |
| 2051年 | 760.00 | 648.00 | 269.49 | 1,677.49 |
| 2052年 | 760.00 | 648.00 | 269.49 | 1,677.49 |
| 2053年 | 760.00 | 712.80 | 282.96 | 1,755.76 |
| 2054年 | 760.00 | 712.80 | 282.96 | 1,755.76 |
| 2055年 | 760.00 | 712.80 | 282.96 | 1,755.76 |
| 合计 | 19,787.80 | 12,506.40 | 6,745.83 | 39,040.03 |

## （二）总成本分析

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

外购燃料及动力费：按生态供水收入及停车收入的5%计算，广告位成本由承租方全部承担。

工资及福利费：预计安排员工10人，平均工资及福利5000元/人月，前三年保持不变，之后每三年增长5%。

修理费：按总投资的0.2%计算。

其他费用：主要包括管理成本及宣传费用；按总经营收入的1%计算。

本项目总成本详见《经营成本分析表》。

经营成本分析表

单位：万元

| 年份 | 税费 | 燃料动力消耗 | 工资及福利费 | 维修费用 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 50.24 | 25.89 | 60.00 | 23.24 | 6.32 | 165.69 |
| 2027年 | 59.87 | 29.99 | 60.00 | 23.24 | 7.37 | 180.47 |
| 2028年 | 69.49 | 34.09 | 60.00 | 23.24 | 8.41 | 195.23 |
| 2029年 | 87.82 | 38.41 | 63.00 | 23.24 | 9.60 | 222.07 |
| 2030年 | 87.82 | 38.41 | 63.00 | 23.24 | 9.60 | 222.07 |
| 2031年 | 90.12 | 40.12 | 63.00 | 23.24 | 9.94 | 226.42 |
| 2032年 | 102.90 | 43.36 | 66.15 | 23.24 | 10.68 | 246.33 |
| 2033年 | 102.90 | 43.36 | 66.15 | 23.24 | 10.68 | 246.33 |
| 2034年 | 102.90 | 43.36 | 66.15 | 23.24 | 10.68 | 246.33 |
| 2035年 | 115.70 | 46.60 | 69.46 | 23.24 | 11.43 | 266.43 |
| 2036年 | 118.25 | 48.50 | 69.46 | 23.24 | 11.81 | 271.26 |
| 2037年 | 118.25 | 48.50 | 69.46 | 23.24 | 11.81 | 271.26 |
| 2038年 | 131.10 | 51.74 | 72.93 | 23.24 | 12.57 | 291.58 |
| 2039年 | 131.10 | 51.74 | 72.93 | 23.24 | 12.57 | 291.58 |
| 2040年 | 131.10 | 51.74 | 72.93 | 23.24 | 12.57 | 291.58 |
| 2041年 | 146.52 | 56.88 | 76.58 | 23.24 | 13.70 | 316.92 |
| 2042年 | 146.52 | 56.88 | 76.58 | 23.24 | 13.70 | 316.92 |
| 2043年 | 146.52 | 56.88 | 76.58 | 23.24 | 13.70 | 316.92 |
| 2044年 | 159.44 | 60.12 | 80.41 | 23.24 | 14.47 | 337.68 |
| 2045年 | 159.44 | 60.12 | 80.41 | 23.24 | 14.47 | 337.68 |
| 2046年 | 161.99 | 62.02 | 80.41 | 23.24 | 14.85 | 342.51 |
| 2047年 | 174.94 | 65.26 | 84.43 | 23.24 | 15.62 | 363.49 |
| 2048年 | 174.94 | 65.26 | 84.43 | 23.24 | 15.62 | 363.49 |
| 2049年 | 174.94 | 65.26 | 84.43 | 23.24 | 15.62 | 363.49 |
| 2050年 | 187.94 | 68.50 | 88.65 | 23.24 | 16.39 | 384.72 |
| 2051年 | 190.49 | 70.40 | 88.65 | 23.24 | 16.77 | 389.55 |
| 2052年 | 190.49 | 70.40 | 88.65 | 23.24 | 16.77 | 389.55 |
| 2053年 | 203.53 | 73.64 | 93.08 | 23.24 | 17.56 | 411.05 |
| 2054年 | 203.53 | 73.64 | 93.08 | 23.24 | 17.56 | 411.05 |
| 2055年 | 203.53 | 73.64 | 93.08 | 23.24 | 17.56 | 411.05 |
| 合计 | 4,124.31 | 1,614.71 | 2,264.07 | 697.20 | 390.40 | 9,090.70 |

## （三）经营利润分析

本项目计算期内净利润具体详见《利润与现金流量表》。

利润与现金流量表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 50,495.93 | 6,066.62 | 5,389.28 | 631.80 | 736.60 | 841.40 | 959.72 | 959.72 | 993.92 | 1,068.30 | 1,068.30 | 1,068.30 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 39,040.03 | - | - | 631.80 | 736.60 | 841.40 | 959.72 | 959.72 | 993.92 | 1,068.30 | 1,068.30 | 1,068.30 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 39,040.03 | - | 0.00 | 631.80 | 736.60 | 841.40 | 959.72 | 959.72 | 993.92 | 1,068.30 | 1,068.30 | 1,068.30 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 9,400.00 | 1,300.00 | 8,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 9,400.00 | 1,300.00 | 8,100.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 2,055.90 | 4,766.62 | -2,710.72 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 42,356.69 | 6,066.62 | 5,389.28 | 588.36 | 603.14 | 617.90 | 644.74 | 644.74 | 649.09 | 669.00 | 669.00 | 669.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 9,080.79 | - | - | 165.36 | 180.14 | 194.90 | 221.74 | 221.74 | 226.09 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
| 1.1 | 运营成本 | 4,956.48 | - | 0.00 | 115.12 | 120.27 | 125.41 | 133.92 | 133.92 | 135.97 | 143.10 | 143.10 | 143.10 |
| 1.2 | 税金支出 | 4,124.31 | - | - | 50.24 | 59.87 | 69.49 | 87.82 | 87.82 | 90.12 | 102.90 | 102.90 | 102.90 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,178.38 | 2,414.53 | 8,763.85 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 22,097.52 | 30.29 | 247.23 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.52 | 1.04 | 6.48 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 9,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 12,690.00 | 29.25 | 240.75 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 8,139.24 | - | - | 43.44 | 133.46 | 223.50 | 314.98 | 314.98 | 344.83 | 399.30 | 399.30 | 399.30 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | 43.44 | 176.91 | 400.41 | 715.39 | 1,030.37 | 1,375.20 | 1,774.50 | 2,173.79 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | 43.44 | 176.91 | 400.41 | 715.39 | 1,030.37 | 1,375.20 | 1,774.50 | 2,173.79 | 2,573.09 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,143.15 | 1,181.15 | 1,181.15 | 1,256.51 | 1,256.51 | 1,256.51 | 1,370.39 | 1,370.39 | 1,370.39 | 1,446.83 | 1,446.83 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,143.15 | 1,181.15 | 1,181.15 | 1,256.51 | 1,256.51 | 1,256.51 | 1,370.39 | 1,370.39 | 1,370.39 | 1,446.83 | 1,446.83 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,143.15 | 1,181.15 | 1,181.15 | 1,256.51 | 1,256.51 | 1,256.51 | 1,370.39 | 1,370.39 | 1,370.39 | 1,446.83 | 1,446.83 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 689.10 | 693.93 | 693.93 | 714.25 | 714.25 | 714.25 | 739.59 | 739.59 | 739.59 | 760.35 | 760.35 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 266.10 | 270.93 | 270.93 | 291.25 | 291.25 | 291.25 | 316.59 | 316.59 | 316.59 | 337.35 | 337.35 |
| 1.1 | 运营成本 | 150.40 | 152.68 | 152.68 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 170.07 | 170.07 | 170.07 | 177.91 | 177.91 |
| 1.2 | 税金支出 | 115.70 | 118.25 | 118.25 | 131.10 | 131.10 | 131.10 | 146.52 | 146.52 | 146.52 | 159.44 | 159.44 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 454.05 | 487.22 | 487.22 | 542.26 | 542.26 | 542.26 | 630.80 | 630.80 | 630.80 | 686.48 | 686.48 |
| 四 | 期初现金 | 2,573.09 | 3,027.14 | 3,514.36 | 4,001.58 | 4,543.84 | 5,086.11 | 5,628.37 | 6,259.17 | 6,889.97 | 7,520.77 | 8,207.25 |
| 五 | 期末现金 | 3,027.14 | 3,514.36 | 4,001.58 | 4,543.84 | 5,086.11 | 5,628.37 | 6,259.17 | 6,889.97 | 7,520.77 | 8,207.25 | 8,893.73 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,484.83 | 1,561.86 | 1,561.86 | 1,561.86 | 1,639.49 | 1,677.49 | 1,677.49 | 1,755.76 | 1,755.76 | 1,755.76 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,484.83 | 1,561.86 | 1,561.86 | 1,561.86 | 1,639.49 | 1,677.49 | 1,677.49 | 1,755.76 | 1,755.76 | 1,755.76 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,484.83 | 1,561.86 | 1,561.86 | 1,561.86 | 1,639.49 | 1,677.49 | 1,677.49 | 1,755.76 | 1,755.76 | 1,755.76 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 765.18 | 786.16 | 786.16 | 786.16 | 807.39 | 812.22 | 812.22 | 833.72 | 2,104.47 | 8,692.97 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 342.18 | 363.16 | 363.16 | 363.16 | 384.39 | 389.22 | 389.22 | 410.72 | 410.72 | 410.72 |
| 1.1 | 运营成本 | 180.19 | 188.22 | 188.22 | 188.22 | 196.45 | 198.73 | 198.73 | 207.19 | 207.19 | 207.19 |
| 1.2 | 税金支出 | 161.99 | 174.94 | 174.94 | 174.94 | 187.94 | 190.49 | 190.49 | 203.53 | 203.53 | 203.53 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 1,693.75 | 8,282.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300.00 | 8,100.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 393.75 | 182.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 719.65 | 775.70 | 775.70 | 775.70 | 832.10 | 865.27 | 865.27 | 922.04 | -348.71 | -6,937.21 |
| 四 | 期初现金 | 8,893.73 | 9,613.38 | 10,389.08 | 11,164.77 | 11,940.47 | 12,772.57 | 13,637.84 | 14,503.11 | 15,425.15 | 15,076.45 |
| 五 | 期末现金 | 9,613.38 | 10,389.08 | 11,164.77 | 11,940.47 | 12,772.57 | 13,637.84 | 14,503.11 | 15,425.15 | 15,076.45 | 8,139.24 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.36 |  |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.36倍，还本付息资金有充分保障。

## （四）专项资金偿债能力分析

1、项目还本付息金额

本项目融资方式主要包括发行专项债券9400.00万元。债券利率为4.5%，期限为30年期。每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

2、项目融资财务成本（利息）

具体项目融资财务成本（利息）如下表：

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年计划发行 | - | 1,300.00 | 1.04 | 29.25 |  | 1,300.00 |
| 2025年计划发行 | 1,300.00 | 8,100.00 | 6.48 | 240.75 |  | 9,400.00 |
| 2026年 | 9,400.00 | - | - | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2027年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2028年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2029年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2030年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2031年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2032年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2033年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2034年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2035年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2036年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2037年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2038年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2039年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2040年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2041年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2042年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2043年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2044年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2045年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2046年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2047年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2048年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2049年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2050年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2051年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2052年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 | - | 9,400.00 |
| 2053年 | 9,400.00 |  |  | 423.00 |  | 9,400.00 |
| 2054年 | 9,400.00 |  |  | 393.75 | 1,300.00 | 8,100.00 |
| 2055年 | 8,100.00 |  |  | 182.25 | 8,100.00 | - |
| 合计 | - | 9,400.00 | 7.52 | 12,690.00 | 9,400.00 | - |

## （五）还款资金测算结果

（1）利息备付率

指在借款偿还期内的息税前利润与应付利息的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。

利息备付率＝29959.24÷12690=2.36

（2）偿债备付率

指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金与应还本付息的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。

偿债备付率＝29959.24÷22090=1.36

从上述可看出，利息备付率和偿债备付率都大于1，表明利息偿付及还本付息的资金有保障。

# 四、项目风险分析

## （一）市场风险

本项目建成后将提升全县水源工程供水量，不存在没有市场需求或者空置的问题，市场风险较小。

## （二）工程风险

本项目构筑物建设已趋于标准化，只要精心设计、精心施工，风险较小；通过对建设场地的勘探，场地的气候、地质、土壤条件均符合项目建设要求；供水、供电等各项基础建设条件良好；因此在工程建设上风险较小。

## （三）社会风险

本项目是一个利国利民的项目，与项目有关的各方包括当地政府、当地居民等，对本项目的实施均持积极支持的态度，而且项目的实施不存在移民安置、民族矛盾和宗教问题。因此，项目的实施存在的社会风险较小。

## （四）工程风险对策

工程风险对策的探索、研究已备受政府有关部门、工程施工发包人和承包人等各方面的重视。工程风险基本对策主要有四种形式，即风险控制、风险转移、风险分散和风险自留。制定风险防范对策主要考虑四方面的因素：可规避性、可转移性、可缓解性和可接受性，虽然项目建设风险不大，为了保证项目顺利实施，也必须制定切实可行的风险应对措施，力争使项目风险最小化。

本项目成立项目建设指挥部，确定风险管理活动中每一类别行动的具体领导者、支持者及行动小组成员，将责任落实到人。根据项目实施进度，制订项目各阶段实施计划，将目标分解，实行目标管理，减少环境或内部对项目的干扰，保证项目按计划有节奏地进行，使项目实施时始终处于受控状态。

（1）风险控制对策

风险控制是使风险趋于控制，以降低风险发生的概率或避免风险发生，从而减少潜在损失的一种风险防范手段。

①树立风险回避意识，强化预防为主的方针

项目承包单位应重视地质勘察、施工图设计，提高工程量清单编制质量，精心编制招标文件、拟定合同条款，规避工程风险。

承包人应树立风险回避意识，重视风险，通过人、财、物、技术等多方面投入，提高管理人员、作业人员安全质量意识和专业技术水平，辅以科学的管理手段，促进各项管理工作制度化、规范化，提高企业整体素质，以降低质量事故、安全事故等工程风险产生的概率。及早制定风险应急方案，以期将风险损失降低到最低程度，防患于未然。

②加强建设工程施工合同管理

工程风险与施工合同不严密、不完备、不规范密切相关。加强建设工程施工合同管理，提高合同管理质量，是符合我国国情、切实可行的工程风险预防机制中的一个主要的防范措施。加强施工合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、书面资料管理等合同内部管理措施以及合同监管部门、法律服务机构等实施的外部管理。规范合同签订，减少合同条款缺陷带来的风险，施工合同既是工程项目管理的法律文件，也是工程项目全面风险管理的主要依据。

（2）风险转移对策

工程风险转移是指将风险有意识地转给与其有相互经济利益关系的另一方承担的风险处置方式，包括工程保险和工程担保。全面推行工程保险和工程担保制度，依法转移工程风险，是工程风险管理的重大举措，是降低风险损失的有效手段。

①工程保险

建设工程保险是施工发包人或承包人根据保险合同约定，向保险公司支付保险费，保险公司对合同约定的可能发生的自然灾害、意外事故因其发生所造成的人员伤亡、财产损失承担赔偿或给付保险金责任的民事行为。以保险标的为标准，施工阶段的建设工程保险分为工程保险（财产保险）、人身意外伤害保险。工程保险包括建筑安装工程险、工程质量保证保险，建筑安装工程险根据建筑工程、安装工程占总造价的比例不同可分为建筑工程一切险、安装工程一切险，进一步细分为建筑工程险、安装工程险、第三者责任附加险、施工机器设备附加险。工程保险是最重要的风险转移方式。

②工程担保

工程担保是建设工程施工合同当事人遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，依照法定程序设定的，保障合同约定权利实现的民事法律行为。工程担保是避免建设工程交易风险的重要手段，更是今后风险管理的发展方向之一。

（3）风险分散对策

对发包人来讲，工程风险分散主要是指依法将工程合理划分标段，将工程量大小相当、施工难度相仿的单位工程，发包给不同的承包人，这样既有助于调动工作积极性，又较广泛地分散了来自承包人的风险，从而获得较好的投资效果。

对承包人来讲，工程风险分散主要指采取工程分包和组建联合投标体等合作方式共同承担风险。对一些投资额大、施工周期长、技术复杂及风险大的项目，承包人可考虑采用适当的合作方式共同承担风险，达到风险的合理分散。

此外，根据工程施工进展的实际情况，及时签订补充协议、变更协议，调整各方的权利和义务，也是一项风险分散的对策措施。

（4）风险自留对策

风险自留是一种重要的服务性管理技术，由自己承担风险所造成的损失，对既不能转移又不能分散的工程风险，由风险承担人自留。风险承担人应充分评估风险、测算自留风险金，以弥补自留风险损失。对工程发包人而言，自留风险金即为预留金，以防施工过程的一些设计变更以及工程量清单误差、索赔等之用。对承包人而言，自留风险金以防施工过程中出现的质量事故、工期拖延、反索赔等之用。

总之，在整个项目生命周期内进行项目风险应对审核，定期进行项目风险审查，了解项目实施是否符合计划要求，根据项目发展变化情况补充风险应对计划和措施。

- 五、事前绩效评价

## （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性

本工程建成后，可进一步提高该地区水环境承载能力、进一步保证生态环境用水安全、进一步提升沿线城市环境，对促进青山湖区的经济发展和城市建设、保障人民群众安居乐业、构建和谐社会将起到重要作用。由此可见本工程的建设与实施具有极其重要的意义，项目建设是十分必要的。

2、公益性

南昌市是江西省省会，也是我国首批生态文明试点城市，居民对精神文化生活的要求也提到了新的水平，尤其是近年来，居民有了更多的精力和时间进行休闲和娱乐，每到夜晚或周末合家到室外游玩已是最基本的方式，对五干渠进行提升改造，向沿岸居民提供良好的休闲和娱乐环境，对提高居民生活水平有着重要意义，这也符合人民对美好生活向往的意愿，体现了人民至上的发展理念，也是构建人民喜爱的幸福河湖的需要。

3、收益性

预计本项目建成投产运营后，运营期营业收入约为39,040.03万元。

## （二）项目建设合规性与项目成熟度

项目建设期有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分财政统筹（含上级奖补），部分发行政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## （三）项目资金来源和可到位性

资金来源：本次拟发行项目的总投资估算为11,455.90万元，通过财政统筹资金（含上级奖补）、申请专项债券等途径解决，其一，财政统筹资金（含上级奖补）2,055.90万元；其二，拟发行专项债券9,400.00万元，发行期限30年，其中，2024年计划发行1,300.00万元，发行期限30年；2025年计划发行8,100.00万元，发行期限30年。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

项目的运营期营业收入约为39,040.03万元，运营期经营成本约为4966.38万元，项目相关税费约4124.31万元，项目收益29959.24万元。财务上合理可行。

## （五）债券资金需求合理性

本项目资本金占比为20.52%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例要求。项目拟申请债券资金本息额共计22090.00万元，项目偿债备付率为1.36，偿债保障性高，债券需求额度合理。

## （六）项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目申请地方政府专项债券资金9400.00，本期拟发行专项债1300万元，存续周期为30年（4.5%利率）。每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

债券存续期内，偿债备付率为1.36，因此本项目具备偿债能力。项目综合利息备付率为2.36，利息备付率大于2。符合《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）财务分析相关要求。

## （七）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预【2020】10号事前绩效评估管理办法相关原则并结合本项目特点。按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价目标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市青山湖区水利技术推广站，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划：南昌市青山湖区五干渠综合整治工程发行30年期专项债券9400.00。本期申请债券额度1300.00万元。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市青山湖区五干渠综合整治工程通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌市青山湖区五干渠综合整治工程可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区

改造项目实施方案

2024年9月

前言

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府保障性安居工程——城镇老旧小区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目本期拟发行30年期专项债券1000万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

（一）项目实施背景

党的二十大报告强调，江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。

为了深入贯彻党的二十大和中央城镇化工作会议精神，全面落实国务院决策部署，坚持走以人为核心的新型城镇化道路，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，突出稳增长、惠民生，明确工作责任，创新体制机制，强化政策落实，加快推进青山湖区当地改造力度，加快配套基础设施建设，扩大有效投资，推动经济社会和谐发展。

一直以来，老旧小区改造都寄托着群众对未来美好生活的向往，是促进城市更新、提升城市品质、建设幸福美丽家园的重要抓手。要坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为基本标准，用好“三问一说”工作法，聚焦居民群众关心、关注的问题，精细化高质量推进改造工作，采取切实有力措施，补齐配套设施短板，改善居住环境质量，做到精致精美、注重细节，真心实意把好事办好、实事办实。要坚持科学规划，按照老旧小区规模和特点，结合本地特色和文化，按照实用与美观并存的目标要求，精心完善设计，提升亮化、净化、美化、绿化环境，完善生活配套服务，让群众感受到实实在在的变化。要建机制促长效，加强老旧小区改造后续管理，建立健全长效管理机制，探索共建共治共享模式，不断提高社区综合治理水平，全面巩固成果，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有20年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

近年来，随着南昌市青山湖区城市建设步伐的加快，地区经济和城市建设迅速发展，对于青山湖区发展提出了新的发展需求，而当前城市痕迹成为困扰城市发展的“痼疾”：房屋本体年久失修，线路管网老化陈旧；配套设施缺失，道路系统破损，场地未进行硬化、绿化，无管理用房、无路灯、停车难等一系列这样的“印记”产生各种各样的问题。小区公共设施陈旧且落后已严重影响到了居民基本生活、当地居民改造意愿较为强烈。为此，青山湖区当地的现状问题已成为日益突出的问题，倘若不加以综合整治，这不仅将严重影响居民的总体生活质量提高，也将会制约着现代化智慧文明城市的发展进程，因此，加快青山湖区当地改造，有序推进老旧小区综合整治成为目前亟待重视的民生课题。

本次项目作为当地一项重要的老旧小区改造项目，其建设事关广大人民群众的切身利益和生活幸福指数的提升，慢不得、拖不起。实施本次项目的建设，一方面，为切实解决该区域建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，以提升老旧小区居民居住条件和生活品质、完善社区管理体系为目标，努力提高保障和改善民生水平，增强民众的获得感、幸福感和安全感；另一方面，为合理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善当地社区人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长、使城市经济发展和社会进步，本着优势互补、互惠互利、共同发展的精神，结合当地老旧小区的实际情况，经政府会议研究决定特提出本项目的实施。

综上：本次南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目不仅是当地一项重大民生工程，也是当地一项重要发展工程，按照《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》文件精神及省、市老旧小区改造的相关文件要求，根据区委、区政府工作部署，一方面为进一步改善居民工作生活环境、提升居民生活品质、完善小区功能，另一方面为提升区域城市形象、增强聚集功能、促进城市区域经济社会高质量发展。为此，项目正是在此背景下提出建设的。

（二）项目基本情况

1、项目名称：

南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目

2、项目建设单位：

南昌市青山湖区城市管理和综合执法局

3、项目建设地址：

南昌市青山湖区湖坊镇百货公司宿舍、地税小区、明珠花园小区、洛阳路11号、安利小区、左邻右舍小区、搪瓷厂小区、现代庄园小区、飞燕路粮站宿舍、粮食局宿舍、电信移动小区、安康小区（包含乡村宿舍）、省安装公司南院、站东街道新魏路15号、17号（出版社宿舍）、师大南路36号（农行宿舍）、岔道口东路10号、解放西路148号干部楼、怡鑫花园、师大南路31号、56号、师大南路33号、35号。

4、项目建设内容

本项目涉及青山湖区百货公司宿舍、地税小区、明珠花园小区、洛阳路11号、安利小区、左邻右舍小区、搪瓷厂小区、现代庄园小区、飞燕路粮站宿舍、粮食局宿舍、电信移动小区、安康小区（包含乡培宿舍）、省安装公司南院、新魏路15号、17号（出版社宿舍）、师大南路36号（农行宿舍）、岔道口东路10号、解放西路148号干部楼、怡鑫花园、师大南路31号、56号、师大南路33号、35号等20个小区进行提升改造；改造规模：共涉及改造栋数约359栋，户数约5140户，总建筑面积约40.4662万平方米。新增停车位1130个、便民充电桩169个、广告牌建设120个。

项目主要改造内容包括道路改造、雨污分流、强（弱）电迁改下地、燃气、供水迁改、建筑立面装饰、楼道修缮粉刷、增设停车泊位、充电桩、绿化改造（含小游园改造）、垃圾分类收集房、照明、宣传栏、围墙及大门改造、非机动车棚、晾晒、健身器材、违章搭建拆除、广告牌、便民摊位、安防及文化休闲设施等。

5、项目总投

根据南昌市青山湖区发展和改革委员会《关于南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目初步设计的批复》（湖发改行字〔2024〕第11号），批复总投资额14,945.75万元。根据可研报告，该项目静态总投资14,945.75万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市青山湖区城市管理和综合执法局 | 南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目 | 14,945.75 | 54.00 | 1.12 | 15,000.87 |

6、项目建设期限

依据南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第11号），该项目建设期限为12个月（2024年6月-2025年6月）。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

（1）《市政工程投资估算编制办法》建标[2007] 164 号；

（2）《江西省房屋建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表》2017年；

（3）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）2017年版》；

（4）《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》2017 年；

（5）省住房和城乡建设厅《关于明确建筑工地扬尘治理相关费用计取事项的通知》（赣建价【2019】7号文）；

（6）《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表》（2023）；

（7）《江西省园林绿化工程费用定额》2023版；

（8）《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》2017 年；

（9）人工费调整文件赣建价【2020】5 号文；

（10）税金调整文件赣建价【2019】1 号文；

（11）参考《南昌建设工程造价信息》（2023.12）

2、估算总额

本项目估算静态总投资14945.75万元。其中建筑工程费用9510.62万元、安装工程费用3542.53万元、工程建设其他费用848.35万元、预备费1044.25万元。

项目静态总投资估算表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 9510.62 | 63.63% |
| 2 | 安装工程费 | 3542.53 | 23.70% |
| 3 | 工程建设其他费用 | 848.35 | 5.68% |
| 4 | 预备费 | 1044.25 | 6.99% |
| 5 | 静态总投资合计 | 14945.75 | 100.00% |

3、项目分年度投资计划表

项目分年度投资计划表

金额单位：人民币万元

| 年度资金使用计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |
|  |  |  | 2024年 | 2025年 |
| 一 | 静态总投资 | 14945.75 | 7772.875 | 7172.875 |
| 1 | 建筑工程费 | 9510.62 | 5055.31 | 4455.31 |
| 2 | 安装工程费 | 3542.53 | 1771.265 | 1771.265 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 848.35 | 424.175 | 424.175 |
| 4 | 预备费 | 1044.25 | 522.125 | 522.125 |
| 二 | 资金筹措 | 14945.75 | 7772.875 | 7172.875 |
| 1 | 项目资本金 | 13545.75 | 6772.875 | 6772.875 |
| 2 | 专项债券 | 1400 | 1000 | 400 |

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

项目资金筹措方式由资本金和发行南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目专项债构成，其中：资本金13545.75万元，占总投资比例90.63%；发行专项债券1400万元（其中2024年发行1000万元，2025年发行400万元），占总投资的9.37%。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入预测

本项目建成完成后，项目收入主要来源于广告位收入、停车位收入和充电桩收入。预计债券存续期间内收入合计为11092.55万元。

# 1、广告位收入

本项目共设有694套广告牌、便民摊位、安防，其中广告位120个，由于小区在县城城区，临近商场、政府机关部门，据了解，目前青山湖区人流大的广告展位每月3000-4000元/月，考虑本项目广告植入在小区内外，因此本次按每个广告展位收费平均1000元/月计算，每5年增长5%，出租率首年按照30%，每年上涨5%，达到50%封顶计算。

广告位收入估算表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 运营负荷 | 广告位出租收入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 单价（元/个/月） | 收入（万元） |
| 2026年 | 30% | 120 | 1000 | 43.20 |
| 2027年 | 35% | 120 | 1000 | 50.40 |
| 2028年 | 40% | 120 | 1000 | 57.60 |
| 2029年 | 45% | 120 | 1000 | 64.80 |
| 2030年 | 50% | 120 | 1000 | 72.00 |
| 2031年 | 50% | 120 | 1050 | 75.60 |
| 2032年 | 50% | 120 | 1050 | 75.60 |
| 2033年 | 50% | 120 | 1050 | 75.60 |
| 2034年 | 50% | 120 | 1050 | 75.60 |
| 2035年 | 50% | 120 | 1050 | 75.60 |
| 2036年 | 50% | 120 | 1102.5 | 79.38 |
| 2037年 | 50% | 120 | 1102.5 | 79.38 |
| 2038年 | 50% | 120 | 1102.5 | 79.38 |
| 2039年 | 50% | 120 | 1102.5 | 79.38 |
| 2040年 | 50% | 120 | 1102.5 | 79.38 |
| 2041年 | 50% | 120 | 1157.63 | 83.35 |
| 2042年 | 50% | 120 | 1157.63 | 83.35 |
| 2043年 | 50% | 120 | 1157.63 | 83.35 |
| 2044年 | 50% | 120 | 1157.63 | 83.35 |
| 2045年 | 50% | 120 | 1157.63 | 83.35 |
| 2046年 | 50% | 120 | 1215.51 | 87.52 |
| 2047年 | 50% | 120 | 1215.51 | 87.52 |
| 2048年 | 50% | 120 | 1215.51 | 87.52 |
| 2049年 | 50% | 120 | 1215.51 | 87.52 |
| 2050年 | 50% | 120 | 1215.51 | 87.52 |
| 2051年 | 50% | 120 | 1276.28 | 91.89 |
| 2052年 | 50% | 120 | 1276.28 | 91.89 |
| 2053年 | 50% | 120 | 1276.28 | 91.89 |
| 2054年 | 50% | 120 | 1276.28 | 91.89 |
| 合计 |  |  |  | 2,284.81 |

2、停车位收入

本项目处于中心城区，老旧小区现有车位较少，因此其车位负荷率为70%。本项目规划停车位1130个，拟对外出租给小区业主，停车位出租率运营期第1年为50%，每年使用率提高5%，直至70%后保持不变。经营方式按月出租，参照青山湖区停车位包月收费水平，按150元/个/月的水平出租，单价每5年增长5%。

停车位收入

金额单位：人民币万元

| 年度 | 停车位收入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营负荷 | 数量（个） | 单价（元/个/月） | 收入 |
| 2026年 | 50% | 1130 | 150 | 101.70 |
| 2027年 | 55% | 1130 | 150 | 111.87 |
| 2028年 | 60% | 1130 | 150 | 122.04 |
| 2029年 | 65% | 1130 | 150 | 132.21 |
| 2030年 | 70% | 1130 | 150 | 142.38 |
| 2031年 | 70% | 1130 | 157.5 | 149.50 |
| 2032年 | 70% | 1130 | 157.5 | 149.50 |
| 2033年 | 70% | 1130 | 157.5 | 149.50 |
| 2034年 | 70% | 1130 | 157.5 | 149.50 |
| 2035年 | 70% | 1130 | 157.5 | 149.50 |
| 2036年 | 70% | 1130 | 165.38 | 156.98 |
| 2037年 | 70% | 1130 | 165.38 | 156.98 |
| 2038年 | 70% | 1130 | 165.38 | 156.98 |
| 2039年 | 70% | 1130 | 165.38 | 156.98 |
| 2040年 | 70% | 1130 | 165.38 | 156.98 |
| 2041年 | 70% | 1130 | 173.64 | 164.83 |
| 2042年 | 70% | 1130 | 173.64 | 164.83 |
| 2043年 | 70% | 1130 | 173.64 | 164.83 |
| 2044年 | 70% | 1130 | 173.64 | 164.83 |
| 2045年 | 70% | 1130 | 173.64 | 164.83 |
| 2046年 | 70% | 1130 | 182.33 | 173.07 |
| 2047年 | 70% | 1130 | 182.33 | 173.07 |
| 2048年 | 70% | 1130 | 182.33 | 173.07 |
| 2049年 | 70% | 1130 | 182.33 | 173.07 |
| 2050年 | 70% | 1130 | 182.33 | 173.07 |
| 2051年 | 70% | 1130 | 191.44 | 181.72 |
| 2052年 | 70% | 1130 | 191.44 | 181.72 |
| 2053年 | 70% | 1130 | 191.44 | 181.72 |
| 2054年 | 70% | 1130 | 191.44 | 181.72 |
| 合计 |  |  |  | 4558.98 |

3、充电桩收入

本项目设计充电桩169个，充电桩收费分为基本电费和服务费，电费直接由供电局收取，本项目暂取服务费，服务费参照南昌市基本取费，暂计0.8元/度，平均每小时用电按充电桩功率为10kwh/小时，每天暂按6小时计算，运营初期预计使用率为40%，每年使用率提高5%，使用率达到50%不变。

充电桩收入

金额单位：人民币万元

| 年度 | 便民电动汽车充电桩收入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营负荷 | 数量（个） | 日均使用时间 | 服务费（元/度） | 功率 | 收入 |
| 2026年 | 40% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 118.44 |
| 2027年 | 45% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 133.24 |
| 2028年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2029年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2030年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2031年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2032年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2033年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2034年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2035年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2036年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2037年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2038年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2039年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2040年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2041年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2042年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2043年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2044年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2045年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2046年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2047年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2048年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2049年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2050年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2051年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2052年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2053年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 2054年 | 50% | 169 | 6 | 0.8 | 10 | 148.04 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4,248.76 |

（二）项目运营成本测算

1、经营成本估算

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

（1）外购燃料及动力费

本项目水电外购燃料及动力费主要为用水用电等成本费用，按总收入的5%估算。

（2）职工薪酬及福利

本项目涉及20个老旧小区，每个小区设定一名物业人员，劳动定员共为20人，年平均工资初始为4.8万元/年/人，每年递增1%。

（3）维护修理费用（含充电桩重置费）

修理费按年收入的5%估算，另充电桩重置费用考虑按每十五年进行重置更换。

（4）其他费用

按外购燃料及动力费+工资福利费+维护修理费用之和的5%测算。

综上，本项目经营成本各年度分布情况如下表。

经营成本估算表

金额单位：人民币万元

| 年份 | 税费 | 外购燃料及动力费 | 职工薪酬及福利 | 维护修理费用（含充电桩重置费） | 其他费用 | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 26.08 | 13.17 | 96.00 | 13.17 | 6.12 | 154.54 |
| 2027年 | 29.26 | 14.78 | 97.00 | 14.78 | 6.33 | 162.15 |
| 2028年 | 32.43 | 16.38 | 98.00 | 16.38 | 6.54 | 169.73 |
| 2029年 | 34.15 | 17.25 | 99.00 | 17.25 | 6.68 | 174.33 |
| 2030年 | 35.88 | 18.12 | 100.00 | 18.12 | 6.81 | 178.93 |
| 2031年 | 36.94 | 18.66 | 101.00 | 18.66 | 6.92 | 182.18 |
| 2032年 | 36.94 | 18.66 | 102.00 | 18.66 | 6.97 | 183.23 |
| 2033年 | 36.94 | 18.66 | 103.00 | 18.66 | 7.02 | 184.28 |
| 2034年 | 36.94 | 18.66 | 104.00 | 18.66 | 7.07 | 185.33 |
| 2035年 | 36.94 | 18.66 | 105.00 | 18.66 | 7.12 | 186.38 |
| 2036年 | 38.06 | 19.22 | 106.00 | 19.22 | 7.22 | 189.72 |
| 2037年 | 38.06 | 19.22 | 107.00 | 19.22 | 7.27 | 190.77 |
| 2038年 | 38.06 | 19.22 | 108.00 | 19.22 | 7.32 | 191.82 |
| 2039年 | 38.06 | 19.22 | 109.00 | 249.62 | 7.37 | 423.27 |
| 2040年 | 38.06 | 19.22 | 110.00 | 19.22 | 7.42 | 193.92 |
| 2041年 | 39.22 | 19.81 | 111.20 | 19.81 | 7.54 | 197.58 |
| 2042年 | 39.22 | 19.81 | 112.40 | 19.81 | 7.60 | 198.84 |
| 2043年 | 39.22 | 19.81 | 113.60 | 19.81 | 7.66 | 200.10 |
| 2044年 | 39.22 | 19.81 | 114.80 | 19.81 | 7.72 | 201.36 |
| 2045年 | 39.22 | 19.81 | 116.00 | 19.81 | 7.78 | 202.62 |
| 2046年 | 40.46 | 20.43 | 117.20 | 20.43 | 7.90 | 206.42 |
| 2047年 | 40.46 | 20.43 | 118.40 | 20.43 | 7.96 | 207.68 |
| 2048年 | 40.46 | 20.43 | 119.60 | 20.43 | 8.02 | 208.94 |
| 2049年 | 40.46 | 20.43 | 120.80 | 20.43 | 8.08 | 210.20 |
| 2050年 | 40.46 | 20.43 | 122.00 | 20.43 | 8.14 | 211.46 |
| 2051年 | 41.75 | 21.08 | 123.20 | 21.08 | 8.27 | 215.38 |
| 2052年 | 41.75 | 21.08 | 124.40 | 21.08 | 8.33 | 216.64 |
| 2053年 | 41.75 | 21.08 | 125.60 | 21.08 | 8.39 | 217.90 |
| 2054年 | 39.85 | 21.08 | 126.80 | 251.48 | 8.45 | 447.66 |
| 合计 | 1,096.30 | 554.62 | 3,211.00 | 1,015.42 | 216.02 | 6,093.36 |

2、税费估算

项目涉及的税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加，其中增值税按停车位收入、广告位收入和充电桩收入的9%计算，城市维护建设税按照增值税的5%计算，教育费附加及地方教育费附加按照增值税的5%计算。

各年度相关税费估算详见下表。

相关税费估算表

金额单位：人民币万元

| 年份 | 税费 | 外购燃料及动力费 | 职工薪酬及福利 | 维护修理费用（含充电桩重置费） | 其他费用 | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 26.08 | 13.17 | 96.00 | 13.17 | 6.12 | 154.54 |
| 2027年 | 29.26 | 14.78 | 97.00 | 14.78 | 6.33 | 162.15 |
| 2028年 | 32.43 | 16.38 | 98.00 | 16.38 | 6.54 | 169.73 |
| 2029年 | 34.15 | 17.25 | 99.00 | 17.25 | 6.68 | 174.33 |
| 2030年 | 35.88 | 18.12 | 100.00 | 18.12 | 6.81 | 178.93 |
| 2031年 | 36.94 | 18.66 | 101.00 | 18.66 | 6.92 | 182.18 |
| 2032年 | 36.94 | 18.66 | 102.00 | 18.66 | 6.97 | 183.23 |
| 2033年 | 36.94 | 18.66 | 103.00 | 18.66 | 7.02 | 184.28 |
| 2034年 | 36.94 | 18.66 | 104.00 | 18.66 | 7.07 | 185.33 |
| 2035年 | 36.94 | 18.66 | 105.00 | 18.66 | 7.12 | 186.38 |
| 2036年 | 38.06 | 19.22 | 106.00 | 19.22 | 7.22 | 189.72 |
| 2037年 | 38.06 | 19.22 | 107.00 | 19.22 | 7.27 | 190.77 |
| 2038年 | 38.06 | 19.22 | 108.00 | 19.22 | 7.32 | 191.82 |
| 2039年 | 38.06 | 19.22 | 109.00 | 249.62 | 7.37 | 423.27 |
| 2040年 | 38.06 | 19.22 | 110.00 | 19.22 | 7.42 | 193.92 |
| 2041年 | 39.22 | 19.81 | 111.20 | 19.81 | 7.54 | 197.58 |
| 2042年 | 39.22 | 19.81 | 112.40 | 19.81 | 7.60 | 198.84 |
| 2043年 | 39.22 | 19.81 | 113.60 | 19.81 | 7.66 | 200.10 |
| 2044年 | 39.22 | 19.81 | 114.80 | 19.81 | 7.72 | 201.36 |
| 2045年 | 39.22 | 19.81 | 116.00 | 19.81 | 7.78 | 202.62 |
| 2046年 | 40.46 | 20.43 | 117.20 | 20.43 | 7.90 | 206.42 |
| 2047年 | 40.46 | 20.43 | 118.40 | 20.43 | 7.96 | 207.68 |
| 2048年 | 40.46 | 20.43 | 119.60 | 20.43 | 8.02 | 208.94 |
| 2049年 | 40.46 | 20.43 | 120.80 | 20.43 | 8.08 | 210.20 |
| 2050年 | 40.46 | 20.43 | 122.00 | 20.43 | 8.14 | 211.46 |
| 2051年 | 41.75 | 21.08 | 123.20 | 21.08 | 8.27 | 215.38 |
| 2052年 | 41.75 | 21.08 | 124.40 | 21.08 | 8.33 | 216.64 |
| 2053年 | 41.75 | 21.08 | 125.60 | 21.08 | 8.39 | 217.90 |
| 2054年 | 39.85 | 21.08 | 126.80 | 251.48 | 8.45 | 447.66 |
| 合计 | 1,096.30 | 554.62 | 3,211.00 | 1,015.42 | 216.02 | 6,093.36 |

3、财务成本

本次南昌市青山湖区城市管理和综合执法局组织申报发行南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目专项债券项目的预估总投资额14945.75万元。计划发行专项债券金额1400.00万元，本次计划发行债券1000.00万元。从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，据此预计专项债券利息合计为1890.00万元。每半付息一次，到期一次偿还本金。自发行之日起债券存续期内还本付息情况如下表：

金额单位：人民币万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 1,000.00 | 0.8 | - | - | 1,000.00 |
| 2025年 | 1,000.00 | 400 | 0.32 | 54 | - | 1,400.00 |
| 2026年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2027年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2028年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2029年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2030年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2031年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2032年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2033年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2034年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2035年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2036年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2037年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2038年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2039年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2040年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2041年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2042年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2043年 | 1,400.00 | - | - | 63 |  | 1,400.00 |
| 2044年 | 1,400.00 | - | - | 63 |  | 1,400.00 |
| 2045年 | 1,400.00 | - | - | 63 |  | 1,400.00 |
| 2046年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2047年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2048年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2049年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2050年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2051年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2052年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2053年 | 1,400.00 | - | - | 63 | - | 1,400.00 |
| 2054年 | 1,400.00 | - | - | 63 | 1,000.00 | 400 |
| 2055年 | 400 | - | - | 9 | 400 | - |
| 合计 |  | 1,400.00 | 1.12 | 1,890.00 | 1,400.00 |  |

（三）可用于资金平衡的现金净流入

南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目运营期间收入主要来源于广告位收入、停车位收入和充电桩收入，扣除付现的经营成本，可用于资金平衡的现金净流入如下：

金额单位：人民币万元

| 年份 | 经营收入 | 运营成本 | 税金支出 | 支付债券利息 | 当期现金结余 | 期初现金 | 期末现金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 263.34 | 128.46 | 26.08 | 63 | 45.8 | - | 45.8 |
| 2027年 | 295.51 | 132.89 | 29.26 | 63 | 70.36 | 45.8 | 116.16 |
| 2028年 | 327.68 | 137.3 | 32.43 | 63 | 94.95 | 116.16 | 211.11 |
| 2029年 | 345.05 | 140.18 | 34.15 | 63 | 107.72 | 211.11 | 318.83 |
| 2030年 | 362.42 | 143.05 | 35.88 | 63 | 120.49 | 318.83 | 439.32 |
| 2031年 | 373.14 | 145.24 | 36.94 | 63 | 127.96 | 439.32 | 567.28 |
| 2032年 | 373.14 | 146.29 | 36.94 | 63 | 126.91 | 567.28 | 694.19 |
| 2033年 | 373.14 | 147.34 | 36.94 | 63 | 125.86 | 694.19 | 820.05 |
| 2034年 | 373.14 | 148.39 | 36.94 | 63 | 124.81 | 820.05 | 944.86 |
| 2035年 | 373.14 | 149.44 | 36.94 | 63 | 123.76 | 944.86 | 1,068.62 |
| 2036年 | 384.4 | 151.66 | 38.06 | 63 | 131.68 | 1,068.62 | 1,200.30 |
| 2037年 | 384.4 | 152.71 | 38.06 | 63 | 130.63 | 1,200.30 | 1,330.93 |
| 2038年 | 384.4 | 153.76 | 38.06 | 63 | 129.58 | 1,330.93 | 1,460.51 |
| 2039年 | 384.4 | 385.21 | 38.06 | 63 | -101.87 | 1,460.51 | 1,358.64 |
| 2040年 | 384.4 | 155.86 | 38.06 | 63 | 127.48 | 1,358.64 | 1,486.12 |
| 2041年 | 396.22 | 158.36 | 39.22 | 63 | 135.64 | 1,486.12 | 1,621.76 |
| 2042年 | 396.22 | 159.62 | 39.22 | 63 | 134.38 | 1,621.76 | 1,756.14 |
| 2043年 | 396.22 | 160.88 | 39.22 | 63 | 133.12 | 1,756.14 | 1,889.26 |
| 2044年 | 396.22 | 162.14 | 39.22 | 63 | 131.86 | 1,889.26 | 2,021.12 |
| 2045年 | 396.22 | 163.4 | 39.22 | 63 | 130.6 | 2,021.12 | 2,151.72 |
| 2046年 | 408.63 | 165.96 | 40.46 | 63 | 139.21 | 2,151.72 | 2,290.93 |
| 2047年 | 408.63 | 167.22 | 40.46 | 63 | 137.95 | 2,290.93 | 2,428.88 |
| 2048年 | 408.63 | 168.48 | 40.46 | 63 | 136.69 | 2,428.88 | 2,565.57 |
| 2049年 | 408.63 | 169.74 | 40.46 | 63 | 135.43 | 2,565.57 | 2,701.00 |
| 2050年 | 408.63 | 171 | 40.46 | 63 | 134.17 | 2,701.00 | 2,835.17 |
| 2051年 | 421.65 | 173.63 | 41.75 | 63 | 143.27 | 2,835.17 | 2,978.44 |
| 2052年 | 421.65 | 174.89 | 41.75 | 63 | 142.01 | 2,978.44 | 3,120.45 |
| 2053年 | 421.65 | 176.15 | 41.75 | 63 | 140.75 | 3,120.45 | 3,261.20 |
| 2054年 | 421.65 | 407.81 | 39.85 | 63 | -1,089.01 | 3,261.20 | 2,172.19 |
| 2055年 |  |  |  | 9 | -409 | 2,172.19 | 1,763.19 |
| 合计 | 11,092.55 | 4,997.06 | 1,096.30 | 1,890.00 | 1,763.19 | -- | -- |

（四）其他需要说明的事项

本项目收入可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，资金稳定性较可靠。债券本息资金覆盖率可达到1.52倍。

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是响应政策号召的需要。

2）项目的建设是城市发展的需要。

3）项目建设是改善当地居住人民生活环境的需要。

4）项目建设是坚持以人为本、建设和谐社会的需要。

5）项目建设是展示当地城市良好形象的需要。

（2）公益性

一直以来，老旧小区改造都寄托着群众对未来美好生活的向往，是促进城市更新、提升城市品质、建设幸福美丽家园的重要抓手。要坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为基本标准，用好“三问一说”工作法，聚焦居民群众关心、关注的问题，精细化高质量推进改造工作，采取切实有力措施，补齐配套设施短板，改善居住环境质量，做到精致精美、注重细节，真心实意把好事办好、实事办实。要坚持科学规划，按照老旧小区规模和特点，结合本地特色和文化，按照实用与美观并存的目标要求，精心完善设计，提升亮化、净化、美化、绿化环境，完善生活配套服务，让群众感受到实实在在的变化。要建机制促长效，加强老旧小区改造后续管理，建立健全长效管理机制，探索共建共治共享模式，不断提高社区综合治理水平，全面巩固成果，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有20年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，债券存续期内可产生现金流入合计11092.55万元，预期现金流出合计6093.36万元（含税费），债券存续期内债券本金与利息合计3290.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.52倍，还本付息资金有充分保障。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2024年3月15日已获得南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第11号）。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括财政资金及政府债券， 其中：自筹13545.75万元，占总投资比例90.63%；发行专项债券1400万元（其中2024年发行1000万元，2025年发行400万元），占总投资的9.37%。

本项目2024年预计投资7772.875万元，项目资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要为广告位收入、停车位收入和充电桩收入，预计产生运营收入11092.55万元。运营成本包含燃料动力费、工资及福利费、维护修理费用（含充电桩损耗）、其他费用及税金，预计产生运营成本6093.36万元。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例90.63%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计1400万元（其中2024年发行1000万元，2025年发行400万元），项目收益预计为4999.19万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.52，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目拟发行政府专项债1400.00万元（其中2024年发行1000万元，2025年发行400万元）。每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息54万元，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自第二年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 其他需要纳入其他绩效评估的事项。

无

五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市青山湖区城市管理和综合执法局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 南昌市青山湖区2024年搪瓷厂等20个老旧小区改造项目本期申请发行地方政府专项债券1000万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区

改造项目实施方案

2024年9月

前言

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府保障性安居工程——城镇老旧小区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目本期拟发行30年期专项债券1500万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

（一）项目实施背景

党的二十大报告强调，江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。

为了深入贯彻党的二十大和中央城镇化工作会议精神，全面落实国务院决策部署，坚持走以人为核心的新型城镇化道路，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，突出稳增长、惠民生，明确工作责任，创新体制机制，强化政策落实，加快推进青山湖区当地改造力度，加快配套基础设施建设，扩大有效投资，推动经济社会和谐发展。

一直以来，老旧小区改造都寄托着群众对未来美好生活的向往，是促进城市更新、提升城市品质、建设幸福美丽家园的重要抓手。要坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为基本标准，用好“三问一说”工作法，聚焦居民群众关心、关注的问题，精细化高质量推进改造工作，采取切实有力措施，补齐配套设施短板，改善居住环境质量，做到精致精美、注重细节，真心实意把好事办好、实事办实。要坚持科学规划，按照老旧小区规模和特点，结合本地特色和文化，按照实用与美观并存的目标要求，精心完善设计，提升亮化、净化、美化、绿化环境，完善生活配套服务，让群众感受到实实在在的变化。要建机制促长效，加强老旧小区改造后续管理，建立健全长效管理机制，探索共建共治共享模式，不断提高社区综合治理水平，全面巩固成果，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有20年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

近年来，随着南昌市青山湖区城市建设步伐的加快，地区经济和城市建设迅速发展，对于青山湖区发展提出了新的发展需求，而当前城市痕迹成为困扰城市发展的“痼疾”：房屋本体年久失修，线路管网老化陈旧；配套设施缺失，道路系统破损，场地未进行硬化、绿化，无管理用房、无路灯、停车难等一系列这样的“印记”产生各种各样的问题。小区公共设施陈旧且落后已严重影响到了居民基本生活、当地居民改造意愿较为强烈。为此，青山湖区当地的现状问题已成为日益突出的问题，倘若不加以综合整治，这不仅将严重影响居民的总体生活质量提高，也将会制约着现代化智慧文明城市的发展进程，因此，加快青山湖区当地改造，有序推进老旧小区综合整治成为目前亟待重视的民生课题。

本次项目作为当地一项重要的老旧小区改造项目，其建设事关广大人民群众的切身利益和生活幸福指数的提升，慢不得、拖不起。实施本次项目的建设，一方面，为切实解决该区域建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，以提升老旧小区居民居住条件和生活品质、完善社区管理体系为目标，努力提高保障和改善民生水平，增强民众的获得感、幸福感和安全感；另一方面，为合理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善当地社区人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长、使城市经济发展和社会进步，本着优势互补、互惠互利、共同发展的精神，结合当地老旧小区的实际情况，经政府会议研究决定特提出本项目的实施。

综上：本次南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目不仅是当地一项重大民生工程，也是当地一项重要发展工程，按照《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》文件精神及省、市老旧小区改造的相关文件要求，根据区委、区政府工作部署，一方面为进一步改善居民工作生活环境、提升居民生活品质、完善小区功能，另一方面为提升区域城市形象、增强聚集功能、促进城市区域经济社会高质量发展。为此，项目正是在此背景下提出建设的。

（二）项目基本情况

1、项目名称：

南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目

2、项目建设单位：

南昌市青山湖区城市管理和综合执法局

3、项目建设地址：

南昌市青山湖区煤炭大院（北京东路23号）、科学院（上坊路342号）、气象局（上坊路323号）、供电宿舍小区（电力公司小区）、轻工宿舍小区、信息学校宿舍小区、江西省无线电技校宿舍、省水上运动学校宿舍、187小区、江大南路9号、高新住宅小区、省精神病医院宿舍小区（上坊路43号）、怡兰苑小区、260厂宿舍、武警小区。

4、项目建设内容

青山湖区煤炭大院（北京东路23号）、科学院（上坊路342号）、气象局（上坊路323号）、供电宿舍小区（电力公司小区）、轻工宿舍小区、信息学校宿舍小区、江西省无线电技校宿舍、省水上运动学校宿舍、187小区、江大南路9号、高新住宅小区、省精神病医院宿舍小区（上坊路43号）、怡兰苑小区、260厂宿舍、武警小区等15个小区进行提升改造；改造规模：共涉及改造栋数约121栋，户数约4217户，总建筑面积约39.024万平方米。新增停车位14515平方米（1050个）、便民充电桩150个、广告牌建设24组（240个）。

主要改造内容包括道路改造、雨污分流、强（弱）电迁改下地、燃气、供水迁改、建筑立面装饰、楼道修缮粉刷、绿化改造、垃圾分类收集房、照明、增设停车泊位、充电桩、不锈钢宣传栏、广告牌、便民摊位、围墙改造、非机动车棚、大门改造、晾晒、健身器材、安防及文化休闲设施等。

5、项目总投

根据南昌市青山湖区发展和改革委员会《关于南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字（2024）第12号），批复总投资额12,335.03万元。根据可研报告，该项目静态总投资12,335.03万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市青山湖区城市管理和综合执法局 | 南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目 | 12,335.03 | 135.00 | 3.00 | 12,473.03 |

6、项目建设期限

依据南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第12号），该项目建设期限为12个月（2024年6月-2025年6月）。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

（1）《市政工程投资估算编制办法》建标[2007] 164 号；

（2）《江西省房屋建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表》2017年；

（3）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）2017年版》；

（4）《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》2017 年；

（5）省住房和城乡建设厅《关于明确建筑工地扬尘治理相关费用计取事项的通知》（赣建价【2019】7号文）；

（6）《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表》（2023）；

（7）《江西省园林绿化工程费用定额》2023版；

（8）《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》2017 年；

（9）人工费调整文件赣建价【2020】5 号文；

（10）税金调整文件赣建价【2019】1 号文；

（11）参考《南昌建设工程造价信息》（2023.12）

2、估算总额

本项目估算静态总投资12335.03万元。其中建筑工程费用8060.27万元、安装工程费用2688.83万元、工程建设其他费用726万元、预备费859.93万元。

项目静态总投资估算表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 8060.27 | 65.34% |
| 2 | 安装工程费 | 2688.83 | 21.80% |
| 3 | 工程建设其他费用 | 726.00 | 5.89% |
| 4 | 预备费 | 859.93 | 6.97% |
| 5 | 静态总投资合计 | 12335.03 | 100.00% |

3、项目分年度投资计划表

项目分年度投资计划表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 | 2025年 |
| 一 | 进度安排 |  |  |  |
| 1 | 建设进度 | 100% | 50% | 50% |
| 2 | 其他费投入进度 | 100% | 50% | 50% |
| 3 | 专项债投入进度 | 100% | 50% | 50% |
| 二 | 总投资 | 12335.03 | 6167.515 | 6167.515 |
| 1 | 建筑工程费 | 8060.27 | 4030.135 | 4030.135 |
| 2 | 安装工程费 | 2688.83 | 1344.415 | 1344.415 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 726 | 363 | 363 |
| 4 | 预备费 | 859.93 | 429.965 | 429.965 |
| 三 | 资金筹措 | 12335.03 | 6167.515 | 6167.515 |
| 1 | 项目资本金 | 9335.03 | 4667.515 | 4667.52 |
| 2 | 专项债券 | 3000 | 1500 | 1500 |

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

项目资金筹措方式由资本金和发行南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目专项债构成，其中：资本金9335.03万元，占总投资比例75.68%；申请地方政府专项债3000万元，占总投资24.32%，2024年发行1500万元，2025年发行1500万元。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入预测

本项目建设期2024年6月-2025年6月，2025年7月开始运营，因此2025年和2055年均按6个月运营测算。整体计算期31年，其中：建设期1年，营运期30年。本项目建成完成后，项目收入主要来源于广告位收入、停车位收入和充电桩收入。预计债券存续期间内收入合计为17,039.87万元。

# 1、广告位收入

本项目不锈钢宣传、广告牌24组，每组10个广告牌。广告位共240个，由于小区位于城区，临近商场、政府机关部门，据了解，目前青山湖区人流大的广告展位每月3000-4000元/月，考虑本项目广告植入在小区内外，因此本次按每个广告展位收费平均1000元/月计算，每5年增长5%，出租率首年按照40%，每年上涨5%，达到80%封顶计算。

广告位收入估算表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 运营负荷 | 广告位出租收入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 单价（元/个/月） | 收入 |
| 2026年 | 40% | 240 | 1000 | 115.20 |
| 2027年 | 45% | 240 | 1000 | 129.60 |
| 2028年 | 50% | 240 | 1000 | 144.00 |
| 2029年 | 55% | 240 | 1000 | 158.40 |
| 2030年 | 60% | 240 | 1050 | 172.80 |
| 2031年 | 65% | 240 | 1050 | 196.56 |
| 2032年 | 70% | 240 | 1050 | 211.68 |
| 2033年 | 75% | 240 | 1050 | 226.80 |
| 2034年 | 80% | 240 | 1050 | 241.92 |
| 2035年 | 80% | 240 | 1102.5 | 241.92 |
| 2036年 | 80% | 240 | 1102.5 | 254.02 |
| 2037年 | 80% | 240 | 1102.5 | 254.02 |
| 2038年 | 80% | 240 | 1102.5 | 254.02 |
| 2039年 | 80% | 240 | 1102.5 | 254.02 |
| 2040年 | 80% | 240 | 1157.63 | 254.02 |
| 2041年 | 80% | 240 | 1157.63 | 266.72 |
| 2042年 | 80% | 240 | 1157.63 | 266.72 |
| 2043年 | 80% | 240 | 1157.63 | 266.72 |
| 2044年 | 80% | 240 | 1157.63 | 266.72 |
| 2045年 | 80% | 240 | 1215.51 | 266.72 |
| 2046年 | 80% | 240 | 1215.51 | 280.05 |
| 2047年 | 80% | 240 | 1215.51 | 280.05 |
| 2048年 | 80% | 240 | 1215.51 | 280.05 |
| 2049年 | 80% | 240 | 1215.51 | 280.05 |
| 2050年 | 80% | 240 | 1276.28 | 280.05 |
| 2051年 | 80% | 240 | 1276.28 | 294.06 |
| 2052年 | 80% | 240 | 1276.28 | 294.06 |
| 2053年 | 80% | 240 | 1276.28 | 294.06 |
| 2054年 | 80% | 240 | 1276.28 | 294.06 |
| 合计 |  |  |  | 7,019.07 |

2、停车位收入

本项目处于中心城区，老旧小区现有车位较少，因此其车位负荷率为85%。本项目合计停车位1050个，拟对外出租给小区业主，停车位出租率运营期第1年为50%，每年使用率提高5%，直至85%后保持不变。经营方式按月出租，参照青山湖区停车位包月收费水平，按150元/个/月的水平出租，单价每5年增长5%。

停车位收入

金额单位：人民币万元

| 年度 | 停车位收入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营负荷 | 数量（个） | 单价（元/个/月） | 收入 |
| 2026年 | 50% | 1050 | 150 | 94.50 |
| 2027年 | 55% | 1050 | 150 | 103.95 |
| 2028年 | 60% | 1050 | 150 | 113.40 |
| 2029年 | 65% | 1050 | 150 | 122.85 |
| 2030年 | 70% | 1050 | 157.5 | 132.30 |
| 2031年 | 75% | 1050 | 157.5 | 148.84 |
| 2032年 | 80% | 1050 | 157.5 | 158.76 |
| 2033年 | 85% | 1050 | 157.5 | 168.68 |
| 2034年 | 85% | 1050 | 157.5 | 168.68 |
| 2035年 | 85% | 1050 | 165.38 | 168.68 |
| 2036年 | 85% | 1050 | 165.38 | 177.12 |
| 2037年 | 85% | 1050 | 165.38 | 177.12 |
| 2038年 | 85% | 1050 | 165.38 | 177.12 |
| 2039年 | 85% | 1050 | 165.38 | 177.12 |
| 2040年 | 85% | 1050 | 173.64 | 177.12 |
| 2041年 | 85% | 1050 | 173.64 | 185.97 |
| 2042年 | 85% | 1050 | 173.64 | 185.97 |
| 2043年 | 85% | 1050 | 173.64 | 185.97 |
| 2044年 | 85% | 1050 | 173.64 | 185.97 |
| 2045年 | 85% | 1050 | 182.33 | 185.97 |
| 2046年 | 85% | 1050 | 182.33 | 195.27 |
| 2047年 | 85% | 1050 | 182.33 | 195.27 |
| 2048年 | 85% | 1050 | 182.33 | 195.27 |
| 2049年 | 85% | 1050 | 182.33 | 195.27 |
| 2050年 | 85% | 1050 | 191.44 | 195.27 |
| 2051年 | 85% | 1050 | 191.44 | 205.03 |
| 2052年 | 85% | 1050 | 191.44 | 205.03 |
| 2053年 | 85% | 1050 | 191.44 | 205.03 |
| 2054年 | 85% | 1050 | 191.44 | 205.03 |
| 合计 |  |  |  | 4,992.56 |

3、充电桩收入

本项目设计充电桩150个，充电桩收费分为基本电费和服务费，电费直接由供电局收取，本项目暂取服务费，服务费参照南昌市基本取费，暂计0.8元/度，平均每小时用电按充电桩功率为10kwh/小时，每天暂按8小时计算，运营初期预计使用率为40%，每年使用率提高5%，使用率达到50%不变。

充电桩收入

金额单位：人民币万元

| 年度 | 便民电动汽车充电桩收入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营负荷 | 数量（个） | 日均使用时间 | 服务费（元/度） | 功率 | 收入 |
| 2026年 | 40% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 140.16 |
| 2027年 | 45% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 157.68 |
| 2028年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2029年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2030年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2031年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2032年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2033年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2034年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2035年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2036年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2037年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2038年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2039年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2040年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2041年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2042年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2043年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2044年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2045年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2046年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2047年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2048年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2049年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2050年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2051年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2052年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2053年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 2054年 | 50% | 150 | 8 | 0.8 | 10 | 175.20 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5028.24 |

（二）项目运营成本测算

1、经营成本估算

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

（1）外购燃料及动力费

本项目水电外购燃料及动力费主要为用水用电等成本费用，按总收入的5%估算。

（2）职工薪酬及福利

本项目涉及15个老旧小区，每个小区设定一名物业人员，共计15人，管理人员5人，劳动定员为20人，年平均工资初始为4.8万元/年/人，每年递增1%。

（3）维护修理费用（含充电桩重置费）

修理费按年收入的5%估算，另充电桩重置费用考虑按每十五年进行重置更换。

（4）其他费用

按外购燃料及动力费+工资福利费+维护修理费用之和的5%测算。

综上，本项目经营成本各年度分布情况如下表。

经营成本估算表

金额单位：人民币万元

| 年份 | 税费 | 外购燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 34.64 | 17.49 | 96.00 | 17.49 | 6.55 | 172.17 |
| 2027年 | 38.73 | 19.56 | 96.96 | 19.56 | 6.80 | 181.61 |
| 2028年 | 42.83 | 21.63 | 97.93 | 21.63 | 7.06 | 191.08 |
| 2029年 | 45.19 | 22.82 | 98.91 | 22.82 | 7.23 | 196.97 |
| 2030年 | 47.55 | 24.02 | 99.90 | 24.02 | 7.40 | 202.89 |
| 2031年 | 51.54 | 26.03 | 100.90 | 26.03 | 7.65 | 212.15 |
| 2032年 | 54.02 | 27.28 | 101.91 | 27.28 | 7.82 | 218.31 |
| 2033年 | 56.50 | 28.53 | 102.93 | 28.53 | 8.00 | 224.49 |
| 2034年 | 57.99 | 29.29 | 103.96 | 29.29 | 8.13 | 228.66 |
| 2035年 | 57.99 | 29.29 | 105.00 | 29.29 | 8.18 | 229.75 |
| 2036年 | 60.03 | 30.32 | 106.05 | 30.32 | 8.33 | 235.05 |
| 2037年 | 60.03 | 30.32 | 107.11 | 30.32 | 8.39 | 236.17 |
| 2038年 | 60.03 | 30.32 | 108.18 | 150.32 | 8.44 | 357.29 |
| 2039年 | 60.03 | 30.32 | 109.26 | 30.32 | 8.50 | 238.43 |
| 2040年 | 60.03 | 30.32 | 110.35 | 30.32 | 8.55 | 239.57 |
| 2041年 | 62.16 | 31.39 | 111.45 | 31.39 | 8.71 | 245.10 |
| 2042年 | 62.16 | 31.39 | 112.56 | 31.39 | 8.77 | 246.27 |
| 2043年 | 62.16 | 31.39 | 113.69 | 31.39 | 8.82 | 247.45 |
| 2044年 | 62.16 | 31.39 | 114.83 | 31.39 | 8.88 | 248.65 |
| 2045年 | 62.16 | 31.39 | 115.98 | 31.39 | 8.94 | 249.86 |
| 2046年 | 64.40 | 32.53 | 117.14 | 32.53 | 9.11 | 255.71 |
| 2047年 | 64.40 | 32.53 | 118.31 | 32.53 | 9.17 | 256.94 |
| 2048年 | 64.40 | 32.53 | 119.49 | 32.53 | 9.23 | 258.18 |
| 2049年 | 64.40 | 32.53 | 120.68 | 32.53 | 9.29 | 259.43 |
| 2050年 | 64.40 | 32.53 | 121.89 | 32.53 | 9.35 | 260.70 |
| 2051年 | 66.75 | 33.71 | 123.11 | 33.71 | 9.53 | 266.81 |
| 2052年 | 66.75 | 33.71 | 124.34 | 33.71 | 9.59 | 268.10 |
| 2053年 | 66.75 | 33.71 | 125.58 | 153.71 | 9.65 | 389.40 |
| 2054年 | 66.75 | 33.71 | 126.84 | 33.71 | 9.71 | 270.72 |
| 合计 | 1,686.93 | 851.98 | 3,211.24 | 1,091.98 | 245.78 | 7,087.91 |

2、税费估算

项目涉及的税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加，其中增值税按停车位收入、广告位收入和充电桩收入的9%计算，城市维护建设税按照增值税的5%计算，教育费附加及地方教育费附加按照增值税的5%计算。

各年度相关税费估算详见下表。

相关税费估算表

金额单位：人民币万元

| 年份 | 增值税 | 城市维护建设税 | 教育费附加 | 地方教育费附加 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 31.49 | 1.57 | 0.94 | 0.63 | 34.64 |
| 2027年 | 35.21 | 1.76 | 1.06 | 0.70 | 38.73 |
| 2028年 | 38.93 | 1.95 | 1.17 | 0.78 | 42.83 |
| 2029年 | 41.08 | 2.05 | 1.23 | 0.82 | 45.19 |
| 2030年 | 43.23 | 2.16 | 1.30 | 0.86 | 47.55 |
| 2031年 | 46.85 | 2.34 | 1.41 | 0.94 | 51.54 |
| 2032年 | 49.11 | 2.46 | 1.47 | 0.98 | 54.02 |
| 2033年 | 51.36 | 2.57 | 1.54 | 1.03 | 56.50 |
| 2034年 | 52.72 | 2.64 | 1.58 | 1.05 | 57.99 |
| 2035年 | 52.72 | 2.64 | 1.58 | 1.05 | 57.99 |
| 2036年 | 54.57 | 2.73 | 1.64 | 1.09 | 60.03 |
| 2037年 | 54.57 | 2.73 | 1.64 | 1.09 | 60.03 |
| 2038年 | 54.57 | 2.73 | 1.64 | 1.09 | 60.03 |
| 2039年 | 54.57 | 2.73 | 1.64 | 1.09 | 60.03 |
| 2040年 | 54.57 | 2.73 | 1.64 | 1.09 | 60.03 |
| 2041年 | 56.51 | 2.83 | 1.70 | 1.13 | 62.16 |
| 2042年 | 56.51 | 2.83 | 1.70 | 1.13 | 62.16 |
| 2043年 | 56.51 | 2.83 | 1.70 | 1.13 | 62.16 |
| 2044年 | 56.51 | 2.83 | 1.70 | 1.13 | 62.16 |
| 2045年 | 56.51 | 2.83 | 1.70 | 1.13 | 62.16 |
| 2046年 | 58.55 | 2.93 | 1.76 | 1.17 | 64.40 |
| 2047年 | 58.55 | 2.93 | 1.76 | 1.17 | 64.40 |
| 2048年 | 58.55 | 2.93 | 1.76 | 1.17 | 64.40 |
| 2049年 | 58.55 | 2.93 | 1.76 | 1.17 | 64.40 |
| 2050年 | 58.55 | 2.93 | 1.76 | 1.17 | 64.40 |
| 2051年 | 60.69 | 3.03 | 1.82 | 1.21 | 66.75 |
| 2052年 | 60.69 | 3.03 | 1.82 | 1.21 | 66.75 |
| 2053年 | 60.69 | 3.03 | 1.82 | 1.21 | 66.75 |
| 2054年 | 60.69 | 3.03 | 1.82 | 1.21 | 66.75 |
| 合计 | 1533.59 | 76.69 | 46.00 | 30.65 | 1686.93 |

3、财务成本

本次南昌市青山湖区城市管理和综合执法局组织申报发行南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目专项债券项目的预估总投资额12335.03万元。计划发行专项债券金额3000.00万元，本次计划发行债券1500.00万元。从客观、谨慎角度出发，发行的债券年利率暂取4.50%，据此预计专项债券利息合计为4050.00万元。每半付息一次，到期一次偿还本金。自发行之日起债券存续期内还本付息情况如下表：

金额单位：人民币万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  | 1,500.00 | 1.50 | 33.75 |  | 1,500.00 |
| 2025年 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.50 | 101.25 |  | 3,000.00 |
| 2026年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2027年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2028年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2029年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2030年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2031年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2032年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2033年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2034年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2035年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2036年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2037年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2038年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2039年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2040年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2041年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2042年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2043年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2044年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2045年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2046年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2047年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2048年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2049年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2050年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2051年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2052年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2053年 | 3,000.00 |  |  | 135.00 |  | 3,000.00 |
| 2054年 | 3,000.00 |  |  | 101.25 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2055年 | 1,500.00 |  |  | 33.75 | 1,500.00 |  |
| 合计 |  | 3,000.00 | 3.00 | 4,050.00 | 3,000.00 |  |

（三）可用于资金平衡的现金净流入

南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目运营期间收入主要来源于广告位收入、停车位收入和充电桩收入，扣除付现的经营成本，可用于资金平衡的现金净流入如下：

金额单位：人民币万元

| 年份 | 经营收入 | 运营成本 | 税金支出 | 支付债券利息 | 当期现金结余 | 期初现金 | 期末现金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | - | - | 33.75 | - | - | - |
| 2025年 | 0 | 0 | - | 101.25 | - | - | - |
| 2026年 | 349.86 | 137.53 | 34.64 | 135 | 42.69 | - | 42.69 |
| 2027年 | 391.23 | 142.88 | 38.73 | 135 | 74.62 | 42.69 | 117.31 |
| 2028年 | 432.6 | 148.25 | 42.83 | 135 | 106.52 | 117.31 | 223.83 |
| 2029年 | 456.45 | 151.78 | 45.19 | 135 | 124.48 | 223.83 | 348.31 |
| 2030年 | 480.3 | 155.34 | 47.55 | 135 | 142.41 | 348.31 | 490.72 |
| 2031年 | 520.6 | 160.61 | 51.54 | 135 | 173.45 | 490.72 | 664.17 |
| 2032年 | 545.64 | 164.29 | 54.02 | 135 | 192.33 | 664.17 | 856.50 |
| 2033年 | 570.68 | 167.99 | 56.50 | 135 | 211.19 | 856.5 | 1,067.69 |
| 2034年 | 585.8 | 170.67 | 57.99 | 135 | 222.14 | 1,067.69 | 1,289.83 |
| 2035年 | 585.8 | 171.76 | 57.99 | 135 | 221.05 | 1,289.83 | 1,510.88 |
| 2036年 | 606.34 | 175.02 | 60.03 | 135 | 236.29 | 1,510.88 | 1,747.17 |
| 2037年 | 606.34 | 176.14 | 60.03 | 135 | 235.17 | 1,747.17 | 1,982.34 |
| 2038年 | 606.34 | 297.26 | 60.03 | 135 | 114.05 | 1,982.34 | 2,096.39 |
| 2039年 | 606.34 | 178.4 | 60.03 | 135 | 232.91 | 2,096.39 | 2,329.30 |
| 2040年 | 606.34 | 179.54 | 60.03 | 135 | 231.77 | 2,329.30 | 2,561.07 |
| 2041年 | 627.89 | 182.94 | 62.16 | 135 | 247.79 | 2,561.07 | 2,808.86 |
| 2042年 | 627.89 | 184.11 | 62.16 | 135 | 246.62 | 2,808.86 | 3,055.48 |
| 2043年 | 627.89 | 185.29 | 62.16 | 135 | 245.44 | 3,055.48 | 3,300.92 |
| 2044年 | 627.89 | 186.49 | 62.16 | 135 | 244.24 | 3,300.92 | 3,545.16 |
| 2045年 | 627.89 | 187.7 | 62.16 | 135 | 243.03 | 3,545.16 | 3,788.19 |
| 2046年 | 650.52 | 191.31 | 64.40 | 135 | 259.81 | 3,788.19 | 4,048.00 |
| 2047年 | 650.52 | 192.54 | 64.40 | 135 | 258.58 | 4,048.00 | 4,306.58 |
| 2048年 | 650.52 | 193.78 | 64.40 | 135 | 257.34 | 4,306.58 | 4,563.92 |
| 2049年 | 650.52 | 195.03 | 64.40 | 135 | 256.09 | 4,563.92 | 4,820.01 |
| 2050年 | 650.52 | 196.3 | 64.40 | 135 | 254.82 | 4,820.01 | 5,074.83 |
| 2051年 | 674.29 | 200.06 | 66.75 | 135 | 272.48 | 5,074.83 | 5,347.31 |
| 2052年 | 674.29 | 201.35 | 66.75 | 135 | 271.19 | 5,347.31 | 5,618.50 |
| 2053年 | 674.29 | 322.65 | 66.75 | 135 | 149.89 | 5,618.50 | 5,768.39 |
| 2054年 | 674.29 | 203.97 | 66.75 | 101.25 | -1,197.68 | 5,768.39 | 4,570.71 |
| 2055年 | - | - | - | 33.75 | -1,533.75 | 4,570.71 | 3,036.96 |
| 合计 | 17,039.87 | 5,400.98 | 1,686.93 | 4,050.00 | 3,036.96 | -- | -- |

（四）其他需要说明的事项

本项目收入可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，资金稳定性较可靠。债券本息资金覆盖率可达到1.41倍。

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是响应政策号召的需要。

2）项目的建设是城市发展的需要。

3）项目建设是改善当地居住人民生活环境的需要。

4）项目建设是坚持以人为本、建设和谐社会的需要。

5）项目建设是展示当地城市良好形象的需要。

（2）公益性

一直以来，老旧小区改造都寄托着群众对未来美好生活的向往，是促进城市更新、提升城市品质、建设幸福美丽家园的重要抓手。要坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为基本标准，用好“三问一说”工作法，聚焦居民群众关心、关注的问题，精细化高质量推进改造工作，采取切实有力措施，补齐配套设施短板，改善居住环境质量，做到精致精美、注重细节，真心实意把好事办好、实事办实。要坚持科学规划，按照老旧小区规模和特点，结合本地特色和文化，按照实用与美观并存的目标要求，精心完善设计，提升亮化、净化、美化、绿化环境，完善生活配套服务，让群众感受到实实在在的变化。要建机制促长效，加强老旧小区改造后续管理，建立健全长效管理机制，探索共建共治共享模式，不断提高社区综合治理水平，全面巩固成果，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有20年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，债券存续期内可产生现金流入合计17039.87 万元，预期现金流出合计7087.91万元，债券存续期内债券本金与利息合计7050万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.41倍，还本付息资金有充分保障。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2024年3月15日已获得南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第12号）。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括财政资金及政府债券， 其中：财政资金9335.03万元，占总投资比例75.68%；发行政府专项债券3000万元，占总投资比例24.32%，2024年发行1500万元，2025年发行1500万元。

本项目2024年预计投资6167.515万元，项目资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要为广告位收入、停车位收入和充电桩收入，预计产生运营收入17039.87  万元。运营成本包含燃料动力费、工资及福利费、维护修理费用（含充电桩损耗）、其他费用及税金，预计产生运营成本7087.91万元。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例75.68%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计7050万元，项目收益预计为9951.96万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.41，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目拟申请政府专项债3000.00万元，2024年拟申请发行1500万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息135万元，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年7月起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 其他需要纳入其他绩效评估的事项。

无

五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市青山湖区城市管理和综合执法局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 南昌市青山湖区2024年高新住宅等15个老旧小区改造项目本期申请地方政府专项债券3000万元，期限30年，2024年申请发行1500万元，2025年申请发行1500万元，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个

老旧小区改造项目实施方案

2024年4月

前言

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府保障性安居工程——城镇老旧小区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目本期拟发行30年期专项债券1500万元。项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

（一）项目实施背景

党的二十大报告强调，江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。

为了深入贯彻党的二十大和中央城镇化工作会议精神，全面落实国务院决策部署，坚持走以人为核心的新型城镇化道路，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，突出稳增长、惠民生，明确工作责任，创新体制机制，强化政策落实，加快推进青山湖区当地改造力度，加快配套基础设施建设，扩大有效投资，推动经济社会和谐发展。

一直以来，老旧小区改造都寄托着群众对未来美好生活的向往，是促进城市更新、提升城市品质、建设幸福美丽家园的重要抓手。要坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为基本标准，用好“三问一说”工作法，聚焦居民群众关心、关注的问题，精细化高质量推进改造工作，采取切实有力措施，补齐配套设施短板，改善居住环境质量，做到精致精美、注重细节，真心实意把好事办好、实事办实。要坚持科学规划，按照老旧小区规模和特点，结合本地特色和文化，按照实用与美观并存的目标要求，精心完善设计，提升亮化、净化、美化、绿化环境，完善生活配套服务，让群众感受到实实在在的变化。要建机制促长效，加强老旧小区改造后续管理，建立健全长效管理机制，探索共建共治共享模式，不断提高社区综合治理水平，全面巩固成果，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有20年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

近年来，随着南昌市青山湖区城市建设步伐的加快，地区经济和城市建设迅速发展，对于青山湖区发展提出了新的发展需求，而当前城市痕迹成为困扰城市发展的“痼疾”：房屋本体年久失修，线路管网老化陈旧；配套设施缺失，道路系统破损，场地未进行硬化、绿化，无管理用房、无路灯、停车难等一系列这样的“印记”产生各种各样的问题。小区公共设施陈旧且落后已严重影响到了居民基本生活、当地居民改造意愿较为强烈。为此，青山湖区当地的现状问题已成为日益突出的问题，倘若不加以综合整治，这不仅将严重影响居民的总体生活质量提高，也将会制约着现代化智慧文明城市的发展进程，因此，加快青山湖区当地改造，有序推进老旧小区综合整治成为目前亟待重视的民生课题。

本次项目作为当地一项重要的老旧小区改造项目，其建设事关广大人民群众的切身利益和生活幸福指数的提升，慢不得、拖不起。实施本次项目的建设，一方面，为切实解决该区域建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，以提升老旧小区居民居住条件和生活品质、完善社区管理体系为目标，努力提高保障和改善民生水平，增强民众的获得感、幸福感和安全感；另一方面，为合理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善当地社区人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长、使城市经济发展和社会进步，本着优势互补、互惠互利、共同发展的精神，结合当地老旧小区的实际情况，经政府会议研究决定特提出本项目的实施。

综上：本次南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目不仅是当地一项重大民生工程，也是当地一项重要发展工程，按照《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》文件精神及省、市老旧小区改造的相关文件要求，根据区委、区政府工作部署，一方面为进一步改善居民工作生活环境、提升居民生活品质、完善小区功能，另一方面为提升区域城市形象、增强聚集功能、促进城市区域经济社会高质量发展。为此，项目正是在此背景下提出建设的。

（二）项目基本情况

1、项目名称：

南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目

2、项目建设单位：

南昌市青山湖区城市管理和综合执法局

3、项目建设地址：

南昌市青山湖区省检宿舍、上海路345号院武警总队南昌支队、供电局小区、丰华小区2区、丰华小区3区、华安小区一区、华安小区二区、华安小区三区、玉河新村（含玉河新居）、车辆厂宿舍、一职宿舍、省建宿舍片区。

4、项目建设内容

青山湖区省检宿舍、上海路345号院武警总队南昌支队、供电局小区、丰华小区2区、丰华小区3区、华安小区一区、华安小区二区、华安小区三区、玉河新村（含玉河新居）、车辆厂宿舍、一职宿舍、省建宿舍片区共12个社区进行提升改造。改造规模：共涉及改造栋数约120栋，户数约4196户，总建筑面积约34.4904万平方米。新增停车位1009个、便民充电桩174个、广告牌建设120个。

项目主要改造内容包括道路、雨污分流、水电气迁改、强（弱）电地下以及建筑外立面首层改造、楼道粉刷、照明；改造小游园、绿化提升、垃圾分类收集、围合、停车泊位、新能源充电桩、非机动车棚、广告牌、晾晒、安防、文化休闲、体育健身器材等便民设施。

5、项目总投

根据《关于南昌市南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字〔2024〕第13号），批复总投资额12240.71万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青山湖区城市管理和综合执法局 | 南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目 | 12,240.71 | 135.00 | 2.40 | 12,378.11 |

6、项目建设期限

依据南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第13号），该项目建设期限为12个月（2024年6月-2025年6月）。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

（1）《市政工程投资估算编制办法》建标[2007] 164 号；

（2）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017）；

（3）《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

（4）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

（5）《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

（6）材料价格依据南昌市建设工程造价管理站发布的城区建筑材料指导价并结合市场调查价格确定（2023年12月）；

（7）赣建价〔2020〕5号关于调整2017版《江西省建设工程定额》综合工日单价的通知；

（8）《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价〔2019〕1号）；

（9）其他费用按有关规定计取。其中：

建设单位管理费：按财建〔2016〕504号文，8折；

建设工程监理费：按发改价格〔2007〕670号文，7折；

工程造价咨询费：按赣价协〔2015〕9号文，7折；

招标代理服务费：按计价格〔2002〕1980号文，8折；

施工图审查费：按赣价房字〔2000〕6号文，7折；

建设项目前期工作咨询费：按计价格〔1999〕1283号文，6折；

勘察费：按第一部分工程费用的0.8%，8折；

工程设计费：按计价格〔2002〕10号文，8折；

预备费：按第一部分工程费用的8%。

2、估算总额

本工程项目静态总投资12240.71万元，其中建安工程费用10735.03万元，工程其他费用646.88万元，预备费858.80万元。

项目静态总投资估算表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 10735.03 | 87.70% |
| 3 | 工程其他费用 | 646.88 | 5.28% |
| 4 | 预备费 | 858.80 | 7.02% |
| 5 | 静态总投资合计 | 12240.71 | 100.00% |

3、项目分年度投资计划表

项目分年度投资计划表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 | 2025年 |
| 一 | 进度安排 |  |  |  |
| 1 | 建设进度 | 100% | 50% | 50% |
| 2 | 其他费投入进度 | 100% | 50% | 50% |
| 3 | 专项债投入进度 | 100% | 50% | 50% |
| 二 | 静态总投资 | 12240.71 | 6120.355 | 6120.355 |
| 1 | 建安工程费用 | 10735.03 | 5367.515 | 5367.515 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 646.88 | 323.44 | 323.44 |
| 3 | 预备费 | 858.8 | 429.4 | 429.4 |
| 三 | 资金筹措 | 12240.71 | 6120.355 | 6120.355 |
| 1 | 项目资本金 | 9240.71 | 4620.355 | 4620.355 |
| 2 | 专项债券 | 3000 | 1500 | 1500 |

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

项目资金筹措方式由资本金和发行南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目专项债构成，其中：资本金9240.71万元，占总投资比例75.49%；发行专项债券3000.00万元，占总投资的24.51%。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入预测

本项目建成完成后，项目收入主要来源于小区广告收入、机动车停车位收入和机动车充电桩收入。预计债券存续期间内收入合计为15664.19万元。

# 1、广告位出租收入

本项目广告位120个，由于小区位于城区，临近商场、政府机关部门，据了解，目前青山湖区人流大的广告展位每月3000-4000元/月，考虑本项目广告植入在小区内外，因此本次按每个广告展位收费平均1000元/月计算，每5年增长5%，出租率首年按照40%，每年上涨5%，达到80%封顶计算。

广告位收入估算表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 运营负荷 | 广告位出租收入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 单价（元/个/月） | 收入（万元） |
| 第1年 |  |  |  |  |
| 第2年 | 40% | 120 | 1000 | 57.60 |
| 第3年 | 45% | 120 | 1000 | 64.80 |
| 第4年 | 50% | 120 | 1000 | 72.00 |
| 第5年 | 55% | 120 | 1000 | 79.20 |
| 第6年 | 60% | 120 | 1000 | 86.40 |
| 第7年 | 65% | 120 | 1050 | 98.28 |
| 第8年 | 70% | 120 | 1050 | 105.84 |
| 第9年 | 75% | 120 | 1050 | 113.40 |
| 第10年 | 80% | 120 | 1050 | 120.96 |
| 第11年 | 80% | 120 | 1050 | 120.96 |
| 第12年 | 80% | 120 | 1102.5 | 127.01 |
| 第13年 | 80% | 120 | 1102.5 | 127.01 |
| 第14年 | 80% | 120 | 1102.5 | 127.01 |
| 第15年 | 80% | 120 | 1102.5 | 127.01 |
| 第16年 | 80% | 120 | 1102.5 | 127.01 |
| 第17年 | 80% | 120 | 1157.63 | 133.36 |
| 第18年 | 80% | 120 | 1157.63 | 133.36 |
| 第19年 | 80% | 120 | 1157.63 | 133.36 |
| 第20年 | 80% | 120 | 1157.63 | 133.36 |
| 第21年 | 80% | 120 | 1157.63 | 133.36 |
| 第22年 | 80% | 120 | 1215.51 | 140.03 |
| 第23年 | 80% | 120 | 1215.51 | 140.03 |
| 第24年 | 80% | 120 | 1215.51 | 140.03 |
| 第25年 | 80% | 120 | 1215.51 | 140.03 |
| 第26年 | 80% | 120 | 1215.51 | 140.03 |
| 第27年 | 80% | 120 | 1276.28 | 147.03 |
| 第28年 | 80% | 120 | 1276.28 | 147.03 |
| 第29年 | 80% | 120 | 1276.28 | 147.03 |
| 第30年 | 80% | 120 | 1276.28 | 147.03 |
| 合计 |  |  |  | 3509.56 |

2、停车位出租收入

本项目处于中心城区，老旧小区现有车位较少，因此其车位负荷率为85%。本项目合计停车位1009个，拟对外出租给小区业主，停车位出租率运营期第1年为50%，每年使用率提高5%，直至85%后保持不变。经营方式按月出租，参照青山湖区停车位包月收费水平，按150元/个/月的水平出租，单价每5年增长5%。

停车位收入

金额单位：人民币万元

| 年度 | 停车位收入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营负荷 | 数量（个） | 单价（元/个/月） | 收入 |
| 第1年 |  |  |  |  |
| 第2年 | 50% | 1009 | 150 | 90.81 |
| 第3年 | 55% | 1009 | 150 | 99.89 |
| 第4年 | 60% | 1009 | 150 | 108.97 |
| 第5年 | 65% | 1009 | 150 | 118.05 |
| 第6年 | 70% | 1009 | 150 | 127.13 |
| 第7年 | 75% | 1009 | 157.5 | 143.03 |
| 第8年 | 80% | 1009 | 157.5 | 152.56 |
| 第9年 | 85% | 1009 | 157.5 | 162.10 |
| 第10年 | 85% | 1009 | 157.5 | 162.10 |
| 第11年 | 85% | 1009 | 157.5 | 162.10 |
| 第12年 | 85% | 1009 | 165.38 | 170.21 |
| 第13年 | 85% | 1009 | 165.38 | 170.21 |
| 第14年 | 85% | 1009 | 165.38 | 170.21 |
| 第15年 | 85% | 1009 | 165.38 | 170.21 |
| 第16年 | 85% | 1009 | 165.38 | 170.21 |
| 第17年 | 85% | 1009 | 173.64 | 178.71 |
| 第18年 | 85% | 1009 | 173.64 | 178.71 |
| 第19年 | 85% | 1009 | 173.64 | 178.71 |
| 第20年 | 85% | 1009 | 173.64 | 178.71 |
| 第21年 | 85% | 1009 | 173.64 | 178.71 |
| 第22年 | 85% | 1009 | 182.33 | 187.65 |
| 第23年 | 85% | 1009 | 182.33 | 187.65 |
| 第24年 | 85% | 1009 | 182.33 | 187.65 |
| 第25年 | 85% | 1009 | 182.33 | 187.65 |
| 第26年 | 85% | 1009 | 182.33 | 187.65 |
| 第27年 | 85% | 1009 | 191.44 | 197.03 |
| 第28年 | 85% | 1009 | 191.44 | 197.03 |
| 第29年 | 85% | 1009 | 191.44 | 197.03 |
| 第30年 | 85% | 1009 | 191.44 | 197.03 |
| 合计 |  |  |  | 4797.66 |

3、便民充电桩收入

本项目设计充电桩174个，充电桩收费分为基本电费和服务费，电费直接由供电局收取，本项目暂取服务费，服务费参照南昌市基本取费，暂计0.8元/度，平均每小时用电按充电桩功率为10kwh/小时，每天暂按8小时计算，运营初期预计使用率为40%，每年使用率提高5%，使用率达到65%不变。

充电桩收入

金额单位：人民币万元

| 年度 | 便民电动汽车充电桩收入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营负荷 | 数量（个） | 日均使用时间 | 服务费（元/度） | 功率 | 收入 |
| 第1年 |  |  |  |  |  |  |
| 第2年 | 40% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 162.59 |
| 第3年 | 45% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 182.91 |
| 第4年 | 50% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 203.23 |
| 第5年 | 55% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 223.56 |
| 第6年 | 60% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 243.88 |
| 第7年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第8年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第9年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第10年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第11年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第12年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第13年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第14年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第15年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第16年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第17年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第18年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第19年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第20年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第21年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第22年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第23年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第24年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第25年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第26年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第27年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第28年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第29年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 第30年 | 65% | 174 | 8 | 0.8 | 10 | 264.20 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7356.97 |

（二）项目运营成本测算

1、经营成本估算

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

（1）外购燃料及动力费

本项目水电外购燃料及动力费主要为用水用电等成本费用，按总收入的5%估算。

（2）职工薪酬及福利

本项目涉及12个老旧小区，每个小区设定一名物业人员，共计12人，管理人员0人，劳动定员共计12人，年平均工资初始为4.8万元/年/人，每年递增1%。

（3）维护修理费用（含充电桩重置费）

修理费按年收入的5%估算，另充电桩重置费用考虑按每十五年进行重置更换。

（4）其他费用

按外购燃料及动力费+工资福利费+维护修理费用之和的5%测算。

综上，本项目经营成本各年度分布情况如下表。

经营成本估算表

| 年份 | 燃料动力费 | 工资福利费 | 维护修理费用（含充电桩损耗） | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |  |  |  |
| 第2年 | 15.55 | 57.60 | 15.55 | 4.44 | 93.14 |
| 第3年 | 17.38 | 58.18 | 17.38 | 4.65 | 97.61 |
| 第4年 | 19.21 | 58.76 | 19.21 | 4.86 | 102.08 |
| 第5年 | 21.04 | 59.35 | 21.04 | 5.07 | 106.55 |
| 第6年 | 22.87 | 59.94 | 22.87 | 5.29 | 111.03 |
| 第7年 | 25.28 | 60.54 | 25.28 | 5.56 | 116.72 |
| 第8年 | 26.13 | 61.14 | 26.13 | 5.67 | 119.13 |
| 第9年 | 26.98 | 61.75 | 26.98 | 5.79 | 121.57 |
| 第10年 | 27.36 | 62.37 | 27.36 | 5.86 | 122.98 |
| 第11年 | 27.36 | 63.00 | 27.36 | 5.89 | 123.61 |
| 第12年 | 28.07 | 63.63 | 28.07 | 5.99 | 125.73 |
| 第13年 | 28.07 | 64.26 | 28.07 | 6.02 | 126.36 |
| 第14年 | 28.07 | 64.91 | 28.07 | 6.05 | 179.19 |
| 第15年 | 28.07 | 65.55 | 80.27 | 6.08 | 127.62 |
| 第16年 | 28.07 | 66.21 | 28.07 | 6.11 | 128.25 |
| 第17年 | 28.81 | 66.87 | 28.81 | 6.22 | 130.56 |
| 第18年 | 28.81 | 67.54 | 28.81 | 6.25 | 131.31 |
| 第19年 | 28.81 | 68.22 | 28.81 | 6.29 | 132.07 |
| 第20年 | 28.81 | 68.90 | 28.81 | 6.33 | 132.83 |
| 第21年 | 28.81 | 69.59 | 28.81 | 6.36 | 133.58 |
| 第22年 | 29.59 | 70.28 | 29.59 | 6.48 | 135.98 |
| 第23年 | 29.59 | 70.99 | 29.59 | 6.51 | 136.73 |
| 第24年 | 29.59 | 71.70 | 29.59 | 6.55 | 137.49 |
| 第25年 | 29.59 | 72.41 | 29.59 | 6.58 | 138.24 |
| 第26年 | 29.59 | 73.14 | 29.59 | 6.62 | 139.00 |
| 第27年 | 30.41 | 73.87 | 30.41 | 6.74 | 141.48 |
| 第28年 | 30.41 | 74.61 | 30.41 | 6.77 | 142.23 |
| 第29年 | 30.41 | 75.35 | 30.41 | 6.81 | 195.19 |
| 第30年 | 30.41 | 76.11 | 82.61 | 6.85 | 143.75 |
| 合计 | 783.16 | 1926.60 | 887.56 | 174.69 | 3,772.01 |

金额单位：人民币万元

2、税费估算

项目涉及的税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加，其中增值税按停车位收入、广告位收入和充电桩收入的9%计算，城市维护建设税按照增值税的5%计算，教育费附加税按照增值税的3%计算，地方教育费附加按照增值税的2%计算。

各年度相关税费估算详见下表。

相关税费估算表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 增值税 | 城市维护建设税 | 教育费附加 | 地方教育费附加 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |  |  |  |
| 第2年 | 25.67 | 1.28 | 0.77 | 0.51 | 28.23 |
| 第3年 | 28.70 | 1.43 | 0.86 | 0.57 | 31.56 |
| 第4年 | 31.72 | 1.58 | 0.95 | 0.63 | 34.88 |
| 第5年 | 34.74 | 1.73 | 1.04 | 0.69 | 38.20 |
| 第6年 | 37.76 | 1.88 | 1.13 | 0.75 | 41.52 |
| 第7年 | 41.73 | 2.08 | 1.25 | 0.83 | 45.89 |
| 第8年 | 43.15 | 2.15 | 1.29 | 0.86 | 47.45 |
| 第9年 | 44.56 | 2.22 | 1.33 | 0.89 | 49.00 |
| 第10年 | 45.18 | 2.25 | 1.35 | 0.90 | 49.68 |
| 第11年 | 45.18 | 2.25 | 1.35 | 0.90 | 49.68 |
| 第12年 | 46.35 | 2.31 | 1.39 | 0.92 | 50.97 |
| 第13年 | 46.35 | 2.31 | 1.39 | 0.92 | 50.97 |
| 第14年 | 46.35 | 2.31 | 1.39 | 0.92 | 50.97 |
| 第15年 | 46.35 | 2.31 | 1.39 | 0.92 | 50.97 |
| 第16年 | 46.35 | 2.31 | 1.39 | 0.92 | 50.97 |
| 第17年 | 47.58 | 2.37 | 1.42 | 0.95 | 52.32 |
| 第18年 | 47.58 | 2.37 | 1.42 | 0.95 | 52.32 |
| 第19年 | 47.58 | 2.37 | 1.42 | 0.95 | 52.32 |
| 第20年 | 47.58 | 2.37 | 1.42 | 0.95 | 52.32 |
| 第21年 | 47.58 | 2.37 | 1.42 | 0.95 | 52.32 |
| 第22年 | 48.87 | 2.44 | 1.46 | 0.97 | 53.74 |
| 第23年 | 48.87 | 2.44 | 1.46 | 0.97 | 53.74 |
| 第24年 | 48.87 | 2.44 | 1.46 | 0.97 | 53.74 |
| 第25年 | 48.87 | 2.44 | 1.46 | 0.97 | 53.74 |
| 第26年 | 48.87 | 2.44 | 1.46 | 0.97 | 53.74 |
| 第27年 | 50.22 | 2.51 | 1.50 | 1.00 | 55.23 |
| 第28年 | 50.22 | 2.51 | 1.50 | 1.00 | 55.23 |
| 第29年 | 50.22 | 2.51 | 1.50 | 1.00 | 55.23 |
| 第30年 | 50.22 | 2.51 | 1.50 | 1.00 | 55.23 |
| 合计 | 1293.37 | 64.66 | 38.80 | 25.86 | 1422.70 |

3、财务成本

本次南昌市青山湖区城市管理和综合执法局组织申报发行南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目专项债券项目的预估总投资额12240.71万元。计划发行专项债券金额3000.00万元，本次计划发行债券1500.00万元。从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，据此预计专项债券利息合计为4050.00万元。每半付息一次，到期一次偿还本金。自发行之日起债券存续期内还本付息情况如下表：

金额单位：人民币万元

| 年度 | 期初本金余额 | 本期新增本金 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 应付利息 | 本息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  | 1500 |  | 1500 | 67.5 | 67.5 |
| 2025年 |  | 1500 |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2026年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2027年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2028年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2029年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2030年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2031年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2032年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2033年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2034年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2035年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2036年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2037年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2038年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2039年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2040年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2041年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2042年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2043年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2044年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2045年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2046年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2047年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2048年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2049年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2050年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2051年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2052年 | 3000 |  |  | 3000 | 135 | 135 |
| 2053年 | 3000 |  | 1500 | 1500 | 135 | 1635 |
| 2054年 | 1500 |  | 1500 | 0 | 67.5 | 1567.5 |
| 合计 |  | 3000 | 3000 |  | 4050 | 7050 |

（三）可用于资金平衡的现金净流入

南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目运营期间收入主要来源于广告位收入、停车位收入和充电桩收入，扣除付现的经营成本，可用于资金平衡的现金净流入如下：

金额单位：人民币万元

| 年度 | 收入 | 经营成本 | 税金及附加 | 净现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |  |  |
| 第2年 | 311.00 | 93.14 | 28.23 | 189.63 |
| 第3年 | 347.60 | 97.61 | 31.56 | 218.43 |
| 第4年 | 384.20 | 102.08 | 34.88 | 247.24 |
| 第5年 | 420.81 | 106.55 | 38.20 | 276.06 |
| 第6年 | 457.41 | 111.03 | 41.52 | 304.86 |
| 第7年 | 505.51 | 116.72 | 45.89 | 342.90 |
| 第8年 | 522.60 | 119.13 | 47.45 | 356.02 |
| 第9年 | 539.70 | 121.57 | 49.00 | 369.13 |
| 第10年 | 547.26 | 122.98 | 49.68 | 374.60 |
| 第11年 | 547.26 | 123.61 | 49.68 | 373.97 |
| 第12年 | 561.41 | 125.73 | 50.97 | 384.71 |
| 第13年 | 561.41 | 126.36 | 50.97 | 384.08 |
| 第14年 | 561.41 | 179.19 | 50.97 | 331.25 |
| 第15年 | 561.41 | 127.62 | 50.97 | 382.82 |
| 第16年 | 561.41 | 128.25 | 50.97 | 382.19 |
| 第17年 | 576.27 | 130.56 | 52.32 | 393.39 |
| 第18年 | 576.27 | 131.31 | 52.32 | 392.64 |
| 第19年 | 576.27 | 132.07 | 52.32 | 391.88 |
| 第20年 | 576.27 | 132.83 | 52.32 | 391.12 |
| 第21年 | 576.27 | 133.58 | 52.32 | 390.37 |
| 第22年 | 591.88 | 135.98 | 53.74 | 402.16 |
| 第23年 | 591.88 | 136.73 | 53.74 | 401.41 |
| 第24年 | 591.88 | 137.49 | 53.74 | 400.65 |
| 第25年 | 591.88 | 138.24 | 53.74 | 399.90 |
| 第26年 | 591.88 | 139.00 | 53.74 | 399.14 |
| 第27年 | 608.26 | 141.48 | 55.23 | 411.55 |
| 第28年 | 608.26 | 142.23 | 55.23 | 410.80 |
| 第29年 | 608.26 | 195.19 | 55.23 | 357.84 |
| 第30年 | 608.26 | 143.75 | 55.23 | 409.28 |
| 合计 | 15664.19 | 3772.01 | 1422.70 | 10469.48 |

（四）其他需要说明的事项

本项目收入可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，资金稳定性较可靠。债券本息资金覆盖率可达到1.49倍。

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是响应政策号召的需要。

2）项目的建设是城市发展的需要。

3）项目建设是改善当地居住人民生活环境的需要。

4）项目建设是坚持以人为本、建设和谐社会的需要。

5）项目建设是展示当地城市良好形象的需要。

（2）公益性

一直以来，老旧小区改造都寄托着群众对未来美好生活的向往，是促进城市更新、提升城市品质、建设幸福美丽家园的重要抓手。要坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为基本标准，用好“三问一说”工作法，聚焦居民群众关心、关注的问题，精细化高质量推进改造工作，采取切实有力措施，补齐配套设施短板，改善居住环境质量，做到精致精美、注重细节，真心实意把好事办好、实事办实。要坚持科学规划，按照老旧小区规模和特点，结合本地特色和文化，按照实用与美观并存的目标要求，精心完善设计，提升亮化、净化、美化、绿化环境，完善生活配套服务，让群众感受到实实在在的变化。要建机制促长效，加强老旧小区改造后续管理，建立健全长效管理机制，探索共建共治共享模式，不断提高社区综合治理水平，全面巩固成果，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有20年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，债券存续期内可产生现金流入合计15664.19万元，预期现金流出合计5194.71万元，债券存续期内债券本金与利息合计7050万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.49倍，还本付息资金有充分保障。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2024年3月15日已获得南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第13号）。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括财政资金及政府债券， 其中：财政资金9240.71万元，占总投资比例75.49%；发行政府专项债券3000.00万元，占总投资的24.51%，2024年发行1500万元，2025年发行1500万元。

本项目2024年预计投资12240.71万元，项目资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要为广告位收入、停车位收入和充电桩收入，预计产生运营收入15664.19万元。运营成本包含燃料动力费、工资及福利费、维护修理费用（含充电桩损耗）、其他费用及税金，预计产生运营成本5194.71万元。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例75.49%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计7050元，项目收益预计为10469.48万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.49，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目拟发行政府专项债3000.00万元，2024年发行1500万元，2025年发行1500万元。每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息135万元，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自建设第二年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 其他需要纳入其他绩效评估的事项。

无

五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市青山湖区城市管理和综合执法局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 南昌市青山湖区2024年省检宿舍等12个老旧小区改造项目本期申请发行地方政府专项债券1500万元，期限30年，专项债券融资成本按4.0%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排:

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等 13 个老旧小区改造项目实施方案

2024年4月

前言

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府保障性安居工程——城镇老旧小区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等 13 个老旧小区改造项目本期拟发行30年期专项债券1000万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

（一）项目实施背景

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有 20 年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

近年来，随着南昌市青山湖区城市建设步伐的加快，地区经济和城市建设迅速发展，对于青山湖区发展提出了新的发展需求，而当前城市痕迹成为困扰城市发展的“痼疾”：房屋本体年久失修，线路管网老化陈旧；配套设施缺失，道路系统破损，场地未进行硬化、绿化，无管理用房、无路灯、停车难等一系列这样的“印记”产生各种各样的问题。小区公共设施陈旧且落后已严重影响到了居民基本生活、当地居民改造意愿较为强烈。为此，青山湖区当地的现状问题已成为日益突出的问题，倘若不加以综合整治，这不仅将严重影响居民的总体生活质量提高，也将会制约着现代化智慧文明城市的发展进程，因此， 加快青山湖区当地改造，有序推进老旧小区综合整治成为目前亟待重视的民生课题。

本次项目作为当地一项重要的老旧小区改造项目，其建设事关广大人民群众的切身利益和生活幸福指数的提升，慢不得、拖不起。实施本次项目的建设，一方面，为切实解决该区域建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，以提升老旧小区居民居住条件和生活品质、完善社区管理体系为目标， 努力提高保障和改善民生水平，增强民众的获得感、幸福感和安全感； 另一方面，为合理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善当地社区人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长、使城市经济发展和社会进步，本着优势互补、互惠互利、共同发展的精神，结合当地老旧小区的实际情况，经政府会议研究决定特提出本项目的实施。

综上：按照《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》文件精神及省、市老旧小区改造的相关文件要求，根据区委、区政府工作部署，为提升居民生活品质、完善小区社区功能，项目单位提出了南昌市青山湖区色织总厂宿舍等13个老旧小区改造项目。

（二）项目基本情况

1、项目名称：

南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等13个老旧小区改造项目

2、项目建设单位：

南昌市青山湖区城市管理和综合执法局

3、项目建设地址：

项目位于南昌市青山湖区涉及塘山镇、罗家镇和青山路街道，涉及小区包括：色织总厂宿舍、二十三中宿舍、Q 时代公寓、工商宿舍小区、学院新居小区、江大南路 19 号（省考试中心）、江西省燃料公司宿舍、江西省兽药监察所、江西省药物研究所、东方广场、电力厂小区、江南小区、江纺花园二路。

4、项目建设内容

本项目涉及青山湖区色织总厂宿舍、二十三中宿舍、Q时代公寓、工商宿舍小区、学院新居小区、江大南路19号（省考试中心）、江西省燃料公司宿舍、江西省兽药监察所、江西省药物研究所、东方广场、电力厂小区、江南小区、江纺花园二路等13个小区进行提升改造，改造规模：共涉及改造栋数约64栋，户数约2535户，总建筑面积约20.427万平方米。新增停车位1685个、便民充电桩65个、广告牌建设21组（126个）

项目主要改造内容包括道路、雨污分流、水电气迁改、强（弱）电地下以及建筑外立面首层改造、楼道粉刷、照明；改造小游园、绿化提升、垃圾分类收集、围合、停车泊位、新能源充电桩、非机动车棚、广告牌、晾晒、安防、文化休闲、体育健身器材等便民设施。

5、项目总投

依据南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等13个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第14号），本项目估算静态总投资7564.49万元。其中建筑工程费用6571.73万元、工程其他费用467.02万元、预备费525.74万元。

6、项目建设期限

依据南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等13个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第14号），该项目建设期限为12个月（2024年6月-2025年6月）。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

（1）《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164 号）；

（2）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017）；

（3）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年）；

（4）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年）；

（5）《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年）；

（6）《江西省园林绿化工程费用定额》2023 版；

（7）《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023 年版）；

（8）材料价格依据南昌市建设工程造价管理站发布的城区建筑材料指导价并结合市场调查价格确定（2023 年 11 月）；

（9）赣建价〔2020〕5 号关于调整 2017 版《江西省建设工程定额》综合工日单价的通知；

（10）《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价〔2019〕1 号）；

（11）《南昌市政府投资项目建设控制标准》。

（12）其他费用按有关规定计取。其中：

建设单位管理费：按财建〔2016〕504 号文，6折；

建设工程监理费：按发改价格〔2007〕670 号文，7 折； 工程造价咨询费：按赣价协〔2015〕9 号文，7 折；

招标代理服务费：按计价格〔2002〕1980 号文，8 折； 施工图审查费：按赣价房字〔2000〕6 号文，6折；

建设项目前期工作咨询费：按计价格〔1999〕1283 号文，6 折； 勘察费：按第一部分工程费用的 0.8%，7 折；

工程设计费：按计价格〔2002〕10 号文，7.5折；

场地准备及临时设施费：按第一部分工程费用的 0.5%，6 折； 工程保险费：按第一部分工程费用的 0.3%，7 折；

C.D 危房鉴定费：暂定 3 万元/栋，经现场及业主按楼栋数的 10% 暂估为危房（即 7栋）；

预备费：按第一部分工程费用的 8%。

2、估算总额

项目估算总投资为7564.49万元。其中：工程费用6571.73万元，工程建设其他费用467.02万元，预备费用525.74万元。

项目静态总投资估算表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 6571.73 | 86.88% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 467.02 | 6.17% |
| 3 | 预备费 | 525.74 | 6.95% |
| 4 | 静态总投资合计 | 7564.49 | 100.00% |

3、项目分年度投资计划表

项目分年度投资计划表

金额单位：人民币万元

| 年度资金使用计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |
|  |  |  | 2024年 | 2025年 |
| 一 | 进度安排 |  |  |  |
| 1 | 建设进度 | 100% | 50% | 50% |
| 2 | 其他费投入进度 | 100% | 46% | 54% |
| 3 | 专项债投入进度 | 100% | 67% | 33% |
| 二 | 静态总投资 | 7564.49 | 3782.245 | 3782.245 |
| 1 | 建筑工程费 | 6571.73 | 3285.865 | 3285.865 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 467.02 | 233.51 | 233.51 |
| 4 | 预备费 | 525.74 | 262.87 | 262.87 |
| 三 | 资金筹措 | 7564.49 | 3782.245 | 3782.245 |
| 1 | 项目资本金 | 6064.49 | 2782.245 | 3282.245 |
| 2 | 专项债券 | 1500 | 1000 | 500 |

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2、资金来源

项目资金筹措方式由资本金和发行南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等 13 个老旧小区改造项目专项债构成，其中：申请地方政府专项债1500.00万元（2024年申请1000万元，2025年申请500万元），占总投资的19.83%；财政资金6064.49万元，占总投资的80.17%。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）收入预测

本项目建成完成后，项目收入主要来源于小区广告收入、机动车停车位收入、机动车充电桩收入。预计债券存续期间内收入合计为10831.20万元。

# 1、广告位出租收入

本项目设置宣传栏21组，每组可容纳6个广告牌。本项目共126块广告牌。由于小区位于城区，临近商场、政府机关部门，据了解，目前青山湖区人流大的广告展位每月3000-4000元/月，考虑本项目广告植入在小区内外，因此本次按每个广告展位收费平均1000元/月计算，每5年增长5%，出租率首年按照30%，每年上涨5%，达到50%封顶计算。

广告位收入估算表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 运营负荷 | 广告位出租收入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 单价（元/个/月） | 收入 |
| 2026年 | 30% | 126 | 1000 | 45.36 |
| 2027年 | 35% | 126 | 1000 | 52.92 |
| 2028年 | 40% | 126 | 1000 | 60.48 |
| 2029年 | 45% | 126 | 1000 | 68.04 |
| 2030年 | 50% | 126 | 1000 | 75.60 |
| 2031年 | 50% | 126 | 1050 | 79.38 |
| 2032年 | 50% | 126 | 1050 | 79.38 |
| 2033年 | 50% | 126 | 1050 | 79.38 |
| 2034年 | 50% | 126 | 1050 | 79.38 |
| 2035年 | 50% | 126 | 1050 | 79.38 |
| 2036年 | 50% | 126 | 1102.5 | 83.35 |
| 2037年 | 50% | 126 | 1102.5 | 83.35 |
| 2038年 | 50% | 126 | 1102.5 | 83.35 |
| 2039年 | 50% | 126 | 1102.5 | 83.35 |
| 2040年 | 50% | 126 | 1102.5 | 83.35 |
| 2041年 | 50% | 126 | 1157.63 | 87.52 |
| 2042年 | 50% | 126 | 1157.63 | 87.52 |
| 2043年 | 50% | 126 | 1157.63 | 87.52 |
| 2044年 | 50% | 126 | 1157.63 | 87.52 |
| 2045年 | 50% | 126 | 1157.63 | 87.52 |
| 2046年 | 50% | 126 | 1215.51 | 91.89 |
| 2047年 | 50% | 126 | 1215.51 | 91.89 |
| 2048年 | 50% | 126 | 1215.51 | 91.89 |
| 2049年 | 50% | 126 | 1215.51 | 91.89 |
| 2050年 | 50% | 126 | 1215.51 | 91.89 |
| 2051年 | 50% | 126 | 1276.28 | 96.49 |
| 2052年 | 50% | 126 | 1276.28 | 96.49 |
| 2053年 | 50% | 126 | 1276.28 | 96.49 |
| 2054年 | 50% | 126 | 1276.28 | 96.49 |
| 合计 |  |  |  | 2399.04 |

2、停车位出租收入

本项目处于中心城区，老旧小区现有车位较少，因此其车位负荷率为70%。本项目规划停车位1685个，拟对外出租给小区业主，停车位出租率运营期第1年为50%，每年使用率提高5%，直至70%后保持不变。经营方式按月出租，参照青山湖区停车位包月收费水平，按150元/个/月的水平出租，单价每5年增长5%。

停车位收入

金额单位：人民币万元

| 年度 | 停车位收入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营负荷 | 数量（个） | 单价（元/个/月） | 收入 |
| 2026年 | 50% | 1685 | 150 | 151.65 |
| 2027年 | 55% | 1685 | 150 | 166.82 |
| 2028年 | 60% | 1685 | 150 | 181.98 |
| 2029年 | 65% | 1685 | 150 | 197.15 |
| 2030年 | 70% | 1685 | 150 | 212.31 |
| 2031年 | 70% | 1685 | 157.5 | 222.93 |
| 2032年 | 70% | 1685 | 157.5 | 222.93 |
| 2033年 | 70% | 1685 | 157.5 | 222.93 |
| 2034年 | 70% | 1685 | 157.5 | 222.93 |
| 2035年 | 70% | 1685 | 157.5 | 222.93 |
| 2036年 | 70% | 1685 | 165.38 | 234.08 |
| 2037年 | 70% | 1685 | 165.38 | 234.08 |
| 2038年 | 70% | 1685 | 165.38 | 234.08 |
| 2039年 | 70% | 1685 | 165.38 | 234.08 |
| 2040年 | 70% | 1685 | 165.38 | 234.08 |
| 2041年 | 70% | 1685 | 173.64 | 245.78 |
| 2042年 | 70% | 1685 | 173.64 | 245.78 |
| 2043年 | 70% | 1685 | 173.64 | 245.78 |
| 2044年 | 70% | 1685 | 173.64 | 245.78 |
| 2045年 | 70% | 1685 | 173.64 | 245.78 |
| 2046年 | 70% | 1685 | 182.33 | 258.07 |
| 2047年 | 70% | 1685 | 182.33 | 258.07 |
| 2048年 | 70% | 1685 | 182.33 | 258.07 |
| 2049年 | 70% | 1685 | 182.33 | 258.07 |
| 2050年 | 70% | 1685 | 182.33 | 258.07 |
| 2051年 | 70% | 1685 | 191.44 | 270.98 |
| 2052年 | 70% | 1685 | 191.44 | 270.98 |
| 2053年 | 70% | 1685 | 191.44 | 270.98 |
| 2054年 | 70% | 1685 | 191.44 | 270.98 |
| 合计 |  |  |  | 6,798.13 |

3、便民充电桩收入

本项目设计充电桩65个，充电桩收费分为基本电费和服务费，电费直接由供电局收取，本项目暂取服务费，服务费参照南昌市基本取费，暂计0.8元/度，平均每小时用电按充电桩功率为10kwh/小时，每天暂按6小时计算，运营初期预计使用率为40%，每年使用率提高5%，使用率达到50%不变。

充电桩收入

金额单位：人民币万元

| 年度 | 便民电动汽车充电桩收入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营负荷 | 数量（个） | 日均使用时间 | 服务费（元/度） | 功率 | 收入 |
| 2026年 | 40% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 45.55 |
| 2027年 | 45% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 51.25 |
| 2028年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2029年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2030年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2031年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2032年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2033年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2034年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2035年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2036年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2037年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2038年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2039年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2040年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2041年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2042年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2043年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2044年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2045年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2046年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2047年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2048年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2049年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2050年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2051年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2052年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2053年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 2054年 | 50% | 65 | 6 | 0.8 | 10 | 56.94 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1634.18 |

（二）项目运营成本测算

1、经营成本估算

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

（1）外购燃料及动力费

本项目水电外购燃料及动力费主要为用水用电等成本费用，按总收入的5%估算。

（2）职工薪酬及福利

本项目涉及13个老旧小区，每个小区设定一名物业人员，共计13人，管理人员7人，劳动定员共为20人，年平均工资初始为4.8万元/年/人，每年递增1%。

（3）维护修理费用（含充电桩重置费）

修理费按年收入的5%估算，另充电桩重置费用考虑按每十五年进行重置更换。

（4）其他费用

按外购燃料及动力费+工资福利费+维护修理费用之和的5%测算。

（5）税费

项目涉及的税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加，其中增值税按停车位出租收入、广告位出租收入和便民充电桩收入的9%计算，城市维护建设税按照增值税的5%计算，教育费附加及地方教育费附加按照增值税的5%计算，房产税按停车位出租收入的12%计算。

综上，本项目经营成本各年度分布情况如下表。

经营成本估算表

金额单位：人民币万元

| 年份 | 税费 | 工资福利费 | 维修费 | 外购燃料及动力 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 42.21 | 96.00 | 12.13 | 12.13 | 6.01 | 168.48 |
| 2027年 | 46.85 | 96.96 | 13.55 | 13.55 | 6.20 | 177.11 |
| 2028年 | 51.49 | 97.93 | 14.97 | 14.97 | 6.39 | 185.75 |
| 2029年 | 55.55 | 98.91 | 16.11 | 16.11 | 6.56 | 193.24 |
| 2030年 | 59.62 | 99.90 | 17.24 | 17.24 | 6.72 | 200.72 |
| 2031年 | 62.32 | 100.90 | 17.96 | 17.96 | 6.84 | 205.98 |
| 2032年 | 62.32 | 101.91 | 17.96 | 17.96 | 6.89 | 207.04 |
| 2033年 | 62.32 | 102.93 | 17.96 | 17.96 | 6.94 | 208.11 |
| 2034年 | 62.32 | 103.96 | 17.96 | 17.96 | 6.99 | 209.19 |
| 2035年 | 62.32 | 105.00 | 17.96 | 17.96 | 7.05 | 210.29 |
| 2036年 | 65.14 | 106.05 | 18.72 | 18.72 | 7.17 | 215.80 |
| 2037年 | 65.14 | 107.11 | 18.72 | 18.72 | 7.23 | 216.92 |
| 2038年 | 65.14 | 108.18 | 18.72 | 18.72 | 7.28 | 218.04 |
| 2039年 | 65.14 | 109.26 | 18.72 | 18.72 | 7.34 | 219.18 |
| 2040年 | 65.14 | 110.35 | 38.22 | 18.72 | 7.39 | 239.82 |
| 2041年 | 68.13 | 111.45 | 19.51 | 19.51 | 7.52 | 226.12 |
| 2042年 | 68.13 | 112.56 | 19.51 | 19.51 | 7.58 | 227.29 |
| 2043年 | 68.13 | 113.69 | 19.51 | 19.51 | 7.64 | 228.48 |
| 2044年 | 68.13 | 114.83 | 19.51 | 19.51 | 7.69 | 229.67 |
| 2045年 | 68.13 | 115.98 | 19.51 | 19.51 | 7.75 | 230.88 |
| 2046年 | 71.25 | 117.14 | 20.35 | 20.35 | 7.89 | 236.98 |
| 2047年 | 71.25 | 118.31 | 20.35 | 20.35 | 7.95 | 238.21 |
| 2048年 | 71.25 | 119.49 | 20.35 | 20.35 | 8.01 | 239.45 |
| 2049年 | 71.25 | 120.68 | 20.35 | 20.35 | 8.07 | 240.70 |
| 2050年 | 71.25 | 121.89 | 20.35 | 20.35 | 8.13 | 241.97 |
| 2051年 | 74.54 | 123.11 | 21.22 | 21.22 | 8.28 | 248.37 |
| 2052年 | 74.54 | 124.34 | 21.22 | 21.22 | 8.34 | 249.66 |
| 2053年 | 74.54 | 125.58 | 21.22 | 21.22 | 8.40 | 250.96 |
| 2054年 | 74.54 | 126.84 | 21.22 | 21.22 | 8.46 | 252.28 |
| 合计 | 1,888.08 | 3,211.24 | 561.08 | 541.58 | 214.71 | 6,416.69 |

2、财务成本

本次南昌市青山湖区城市管理和综合执法局组织申报发行南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等13个老旧小区改造项目专项债券项目的预估总投资额7564.49万元。计划发行专项债券金额1500.00万元，本次计划发行债券1000.00万元。从客观、谨慎角度出发，发行的债券年利率暂取4.50%，据此预计专项债券利息合计为2025.00万元。每半年付息一次，到期一次偿还本金。自发行之日起债券存续期内还本付息情况如下表：

| 还本付息表 |  |  |  |  | 金额单位：人民币万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 期初本金余额 | 本期新增本金 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 应付利息 | 本息合计 |
| 2024年 |  | 1000 |  | 1000 | 22.50 | 22.50 |
| 2025年 | 1000 | 500 |  | 1500 | 56.25 | 56.25 |
| 2026年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2027年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2028年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2029年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2030年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2031年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2032年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2033年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2034年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2035年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2036年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2037年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2038年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2039年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2040年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2041年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2042年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2043年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2044年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2045年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2046年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2047年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2048年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2049年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2050年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2051年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2052年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2053年 | 1500 |  |  | 1500 | 67.50 | 67.50 |
| 2054年 | 1500 |  | 1000 | 500 | 45.00 | 1045.00 |
| 2055年 | 500 |  | 500 | 0 | 11.25 | 511.25 |
| 合计 |  | 1500 | 1500 |  | 2,025.00 | 2,025.00 |

（三）可用于资金平衡的现金净流入

南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等13个老旧小区改造项目运营期间收入主要来源于广告位出租收入、停车位出租收入和便民充电桩收入，扣除付现的经营成本，可用于资金平衡的现金净流入如下：

金额单位：人民币万元

| 年份 | 经营收入 | 运营成本 | 税金支出 | 净现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | - | - | - |  |
| 2026年 | 242.56 | 126.27 | 42.21 | 74.08 |
| 2027年 | 270.99 | 130.26 | 46.85 | 93.88 |
| 2028年 | 299.4 | 134.26 | 51.49 | 113.65 |
| 2029年 | 322.13 | 137.69 | 55.55 | 128.89 |
| 2030年 | 344.85 | 141.1 | 59.62 | 144.13 |
| 2031年 | 359.25 | 143.66 | 62.32 | 153.27 |
| 2032年 | 359.25 | 144.72 | 62.32 | 152.21 |
| 2033年 | 359.25 | 145.79 | 62.32 | 151.14 |
| 2034年 | 359.25 | 146.87 | 62.32 | 150.06 |
| 2035年 | 359.25 | 147.97 | 62.32 | 148.96 |
| 2036年 | 374.37 | 150.66 | 65.14 | 158.57 |
| 2037年 | 374.37 | 151.78 | 65.14 | 157.45 |
| 2038年 | 374.37 | 152.9 | 65.14 | 156.33 |
| 2039年 | 374.37 | 154.04 | 65.14 | 155.19 |
| 2040年 | 374.37 | 174.68 | 65.14 | 134.55 |
| 2041年 | 390.24 | 157.99 | 68.13 | 164.12 |
| 2042年 | 390.24 | 159.16 | 68.13 | 162.95 |
| 2043年 | 390.24 | 160.35 | 68.13 | 161.76 |
| 2044年 | 390.24 | 161.54 | 68.13 | 160.57 |
| 2045年 | 390.24 | 162.75 | 68.13 | 159.36 |
| 2046年 | 406.9 | 165.73 | 71.25 | 169.92 |
| 2047年 | 406.9 | 166.96 | 71.25 | 168.69 |
| 2048年 | 406.9 | 168.2 | 71.25 | 167.45 |
| 2049年 | 406.9 | 169.45 | 71.25 | 166.2 |
| 2050年 | 406.9 | 170.72 | 71.25 | 164.93 |
| 2051年 | 424.41 | 173.83 | 74.54 | 176.04 |
| 2052年 | 424.41 | 175.12 | 74.54 | 174.75 |
| 2053年 | 424.41 | 176.42 | 74.54 | 173.45 |
| 2054年 | 424.41 | 177.74 | 74.54 | 172.13 |
| 合计 | 10831.37 | 4528.61 | 1888.08 | 4414.68 |

（四）其他需要说明的事项

本项目收入可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，资金稳定性较可靠。债券本息资金覆盖率可达到1.25倍。

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设是响应政策号召的需要。

2）项目的建设是城市发展的需要。

3）项目建设是改善当地居住人民生活环境的需要。

4）项目建设是坚持以人为本、建设和谐社会的需要。

5）项目建设是展示当地城市良好形象的需要。

（2）公益性

一直以来，老旧小区改造都寄托着群众对未来美好生活的向往，是促进城市更新、提升城市品质、建设幸福美丽家园的重要抓手。要坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为基本标准，用好“三问一说”工作法，聚焦居民群众关心、关注的问题，精细化高质量推进改造工作，采取切实有力措施，补齐配套设施短板，改善居住环境质量，做到精致精美、注重细节，真心实意把好事办好、实事办实。要坚持科学规划，按照老旧小区规模和特点，结合本地特色和文化，按照实用与美观并存的目标要求，精心完善设计，提升亮化、净化、美化、绿化环境，完善生活配套服务，让群众感受到实实在在的变化。要建机制促长效，加强老旧小区改造后续管理，建立健全长效管理机制，探索共建共治共享模式，不断提高社区综合治理水平，全面巩固成果，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区，大多房屋建有20年以上，由于原有设计标准较低，维护、养护不到位，造成一些比较突出的问题例如：管网破旧，上下水、电网、煤气，光纤，缺失或老化严重；养老、抚幼、物业、停车等公共服务缺失；物业管理缺失，存在道路破损、秩序混乱、私搭乱建等问题。

城市老旧小区改造，是城市建设的重要内容，是一个城市走向现代化的重要标志也是必然阶段。实施旧改，是改善城市环境，提高城市品位，造福人民的一项重大举措，对扩展城市发展空间，提高城市综合竞争力，推进城市经济社会发展都具有十分重要的意义。目前全国需要改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，城镇老旧小区改造工作已经上升到国家层面，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

实施老旧小区改造的目的就是要从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程；也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区综合改造过程中，坚持以人为本，充分运用“共同缔造”理念，要求老旧小区综合改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更多的获得感和幸福感。

（3）收益性

本项目实施后，可产生运营收益，债券存续期内可产生现金流入合计10831.37万元，预期现金流出合计6416.69万元，债券存续期内债券本金与利息合计3525万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.25倍，还本付息资金有充分保障。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2024年3月15日已获得南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等13个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字【2024】第14号）。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括财政资金及政府债券， 其中：申请地方政府专项债1500.00万元（2024年申请1000万元，2025年申请500万元），占总投资的19.83%；财政资金6064.49万元，占总投资的80.17%。

本项目2024年预计投资3782.245万元，项目资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要为广告位收入、停车位收入和充电桩收入，预计产生运营收入10831.37万元。运营成本包含燃料动力费、工资及福利费、维护修理费用（含充电桩损耗）、其他费用及税金，预计产生运营成本6416.69万元。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例80.17%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计3525万元，项目收益预计为4414.68万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.25，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目拟发行政府专项债1500.00万元（2024年申请1000万元，2025年申请500万元）。每半年付息一次，到期一次偿还本金。建设期利息100万元，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自第二年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 其他需要纳入其他绩效评估的事项。

无

五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市青山湖区城市管理和综合执法局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划： 南昌市青山湖区2024年色织总厂宿舍等 13 个老旧小区改造项目本期申请发行地方政府专项债券1000万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，该项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，该项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌航空科创城配套设施建设项目（二期续发）专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

党的十九大报告指出，2020年是全面建成小康社会决胜期，要突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险的攻坚战；2019年9月国务院常务会部署精准施策加大力度做好“六稳”工作，确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，进一步扩大有效投资带动支持补短板、扩内需、惠民生、增后劲。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大产业园建设领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）项目拟于本期发行地方政府专项债融资2亿元，前期已发行13.96亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

一、项目概况	138

（一）项目所在地基本情况	138

（二）项目实施背景	138

（三） 项目基本情况	139

二、项目投资估算及资金筹措方案	139

（一）投资估算	140

（二）资金筹措方案	错误！未定义书签。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	错误！未定义书签。

（一）收入测算	错误！未定义书签。

（二）项目运营成本测算	II

（三）项目存续期内项目的分年度收益	错误！未定义书签。

（四） 项目资金测算平衡表	错误！未定义书签。

（五） 项目现金流情况	错误！未定义书签。

（六） 项目其他融资测算情况	11

（七） 其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

四、项目风险分析	140

五、专项债发行方案	160

# 一、项目概况

# （一）项目所在地基本情况

## 1、当地情况

南昌国家高新技术产业开发区被国务院批准为国家级高新区。高新区地处南昌市城东，紧邻艾溪湖、瑶湖、青山湖以及赣江。是江西省投资环境最好的工业区之一。被列为第批国家新型城镇化综合试点地区。

瑶湖位于江西省南昌市东郊，是南昌地区最大的内陆天然湖泊，现有水面二万二千余亩与江西师范大学相邻，与南昌市已开发的青山湖，艾溪湖连成线，昌万公路贯穿湖心而过，福银高速（G70）沿湖东侧而过，与昌万公路相交处有麻丘入口，距南昌市进贤县军山湖（大闸蟹）仅26公里，距市中心八一广场仅九公里。

南昌航空科创城，世界三大航空研发基地，是媲美美国西雅图、法国图卢兹的中国重要航空科研基地，包含中航工业洪都、洪都商用飞机、南昌通用飞机、航空科技开发及其他相关产业。

## 2、当地财政收支情况

2016年，全区国内生产总值496.66亿元，完成财政总收入76.97亿元，实现一般公共预算收入21.22亿元，地方公共财政预算支出36.11亿元。

2017年，全区国内生产总值595.45亿元，完成财政总收入84.4亿元，实现一般公共预算收入28.1亿元，地方公共财政预算支出31.46亿元。

2018年，全区国内生产总值664.49亿元，完成财政总收入102.99亿元，实现一般公共预算收入27.08亿元，地方公共财政预算支出36.11亿元。

2019年，全区国内生产总值741.78亿元，完成财政总收入114.2亿元，实现一般公共预算收入29.3亿元，地方公共财政预算支出44.79亿元。

2020年，全区国内生产总值745亿元，完成财政总收入114.28亿元，实现一般公共预算收入30.28亿元，地方公共财政预算支出41.96亿元。

2021年，全区国内生产总值920.4亿元，完成财政总收入122.46亿元，实现一般公共预算收入32.9亿元，地方公共财政预算支出50.4亿元。

2022年，全区国内生产总值1010亿元，完成财政总收入121.6亿元，实现一般公共预算收入28.56亿元，地方公共财政预算支出51.4亿元。

表1高新区财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 595.45 | 664.49 | 741.78 | 745 | 920.4 | 1010 |
| 财政总收入 | 84.4 | 102.99 | 114.2 | 114.28 | 122.46 | 121.6 |
| 一般公共预算收入 | 28.1 | 27.08 | 29.3 | 30.28 | 32.9 | 28.56 |
| 地方公共财政预算支出 | 31.46 | 36.11 | 44.79 | 41.96 | 50.4 | 51.4 |

# （二）项目实施背景

根据《江西省推进创新型省份建设行动方案（2018—2020年）》，南昌航空科创城被列为全省五大科创城之一，按照省委、省政府部署，南昌市委、市政府在南昌高新区启动建设南昌航空科创城，完善与教练机、无人机、高端公务机、大飞机零部件生产相配套的研发体系，建成集研发与生产于一体的航空产业高地。

根据南昌高新区管委会编写的《南昌航空科创城发展规划（2019—2025年）》：至2025年，规划目标：形成完整的创新产业链和保障体系，建成“一个中心、五个基地”。到2025年航空产业主营业务收入达到600亿元。南昌航空科创城总规划面积为50平方公里，根据产业集聚度，总体规划六大功能区。

为了引入市场机制吸引投资，实现投资主体多元化的投融资模式，本次江西省南昌市航空科创城产业园建设专项债券二期计划通过自筹资金和发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的方式完成项目建设筹资。

- 项目基本情况

本次南昌航空科创城计划三部分建设，项目整体包含瑶湖智能制造、光电产业园二期和环湖路三个建设项目。具体建设内容如下：

（1）瑶湖智能制造科技园项目

瑶湖智能制造科技园规划一期新建2栋实验大楼及附楼、3栋员工宿舍、2栋厂房、工具房兼月工工作室一处、仓库一栋、门卫一处、食堂及配套设施及地下车库等建筑；二期新建2栋实验大楼及附楼、1栋厂房、食堂及配套设施及地下车库等建筑。建设内容包含厂房土建、室内外照明，室内外给排水、变配电、消防等。

（2）光电产业园二号园区建设项目

项目建设地点位于南昌高新区赛维模组以东、规划路以南、学院六路以西、学苑路以北。项目总用地面积为157,382.35平方米，总建筑面积为284,124.51平方米，其中计容建筑面积265,295.85平方米，非计容建筑面积18,828.66平方米。项目规划新建3栋标准厂房、1栋食堂（附设培训中心/办公）及污水处理房、门卫、垃圾房、化学品仓库、生产水池、地下室（停车、设备用房）等建筑。主要建设内容包含厂房土建、室内外照明、室内外给排水、变配电、消防及相关附属设施。

（3）南昌高新区环湖路（规划四路至光电大道、翔鹰路至东湖路）道路工程

工程起点接瑶湖西大道，终点至刘城街，全线共10.1千米（金汇路至长港阶段已完成设计）；本次工程道路全长8704.307米，路宽50米，城市主干路。建设内容包含道路、桥梁、交通设施、电气、照明、绿化等。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

# （一）投资估算

## 1.估算编制依据

（1）瑶湖智能制造科技园项目

根据南昌高新技术产业开发区管委会《关于同意瑶湖智能制造科技园项目可行性研究报告进行变更的批复》（洪高新管建审字〔2019〕142号）。

（2）光电产业园二号园区建设项目

根据南昌高新技术产业开发区管委会《关于光电产业园二号园区建设项目初步设计（含概算）的批复》（洪高新管建审字〔2019〕65号）。

（3）南昌高新区环湖路（规划四路至光电大道、翔鹰路至东湖路）道路工程

根据南昌高新技术产业开发区管委会《关于南昌高新区环湖路（规划四路至光电大道、翔鹰路至东湖路）道路工程可行性研究报告的批复》（洪高新管建审字〔2018〕117号）。

## 2.费率及参数

南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）项目总投资金额人民币485,467.06万元，其中项目资本金为人民币305867.06万元， 占总投资比例63%，本期发行专项债券20000万元，占总投资的4.1%，上期发行专项债券139600万元，占总投资的28.75%。从客观、谨慎角度出发，本次按三十年期发行利率4.5%进行测算。

根据以上可研报告及初步设计批复，该项目静态总投资合计为485,467.06万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌航空城管理委员会 | 南昌航空科创城配套设施建设项目（二期） | 485,467.06 | 27,775.86 | 179.60 | 513,422.52 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌航空城管理委员会申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中： 自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2020年发行 | 2021年发行 | 2024年发行 | 2025年发行 |
| 1 | 513,422.52 | 333,822.52 | 179,600.00 | 100,000.00 | 39,600.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为513,422.52万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金333,822.52万元；其二，拟发行专项债券179,600.00万元，其中，2020年已发行100,000万元，发行期限10年；2021年已发行39.600万元，发行期限10年；2024年计划发行20,000.00万元，期限30年；2025年计划发行20,000.00万元，期限30年。

根据《南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）实施方案》（以下简称“实施方案”），南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）计划三部分建设，项目整体包含瑶湖智能制造、光电产业园二期和环湖路三个建设项目。具体建设内容如下：

（1）瑶湖智能制造科技园项目

瑶湖智能制造科技园规划一期新建2栋实验大楼及附楼、3栋员工宿舍、2栋厂房、工具房兼月光工作室一处、仓库一栋、门卫一处、食堂及配套设施及地下车库等建筑：二期新建2栋实验大楼及附楼、1栋厂房、食堂及配套设施及地下车库等建筑。建设内容包含厂房土建、室内外照明，室内外给排水、变配电、消防等。

（2）光电产业园二号园区建设项目

项目建设地点位于南昌高新区赛维模组以东、规划路以南、学院六路以西、学苑路以北。项目总用地面积为157,382.35平方米，总建筑面积为284,124.51平方米，其中计容建筑面积265,295.85平方米，非计容建筑面积18,828.66平方米。项目规划新建3栋标准厂房、1栋食堂（附设培训中心/办公）及污水处理房、门卫、垃圾房、化学品仓库、生产水池、地下室（停车、设备用房）等建筑。主要建设内容包含厂房土建、室内外照明、室内外给排水、变配电、消防及相关附属设施。

（3）南昌高新区环湖路（规划四路至光电大道、翔鹰路至东湖路）道路工程

工程起点接瑶湖西大道，终点至刘城街，全线共10.1千米（金汇路至长港阶段已完成设计）；本次工程道路全长8704.307米，路宽50米，城市主干路。建设内容包含道路、桥梁、交通设施、电气、照明、绿化等。

根据实施方案及其批复，本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 422,686.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 36,116.00 |
| 3 | 预备费 | 26,665.06 |
| 项目静态总投资 |  | 485,467.06 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 422,686.00 | 260,000.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 36,000.00 | 22,686.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 36,116.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 8,116.00 |
| 3 | 预备费 | 26,665.06 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 6,665.06 |
| 本次建设项目 支出总计 |  | 485,467.06 | 272,000.00 | 92,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | 42,000.00 | 37,467.06 |

注：1、项目建设期60个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

# （二）预测假设

（一）国家宏观调控政策无重大变化

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化

（三）对发行人有影响的法律法规无重大变化

（四）发行人制定的项目建设计划能够顺利执行

（五）物价水平在正常范围内变动

（六）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响

# （三）评估要素

2017年财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）、2018年财政部《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号）（以下均简称“《通知》”）要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定现金流收入（包括：政府性基金收入或专项收入），且现金流入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。鼓励有条件的地方积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券，以对应的政府性基金收入或专项收入偿还。

鼓励有条件的地方创新和丰富债券品种，按照中央经济工作会议确定的重点工作，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立学校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券，并以对应的政府性基金或专项收入等偿还。

根据《通知》要求，地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券，需要在满足地方政府专项债务限额的前提下，充分考虑资金筹措的稳定性（持续稳定的现金流收入）和充足性（完全覆盖专项债券还本付息的规模）。

本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，偿债的主要来源是智能改造项目租赁收入、二号园区项目租赁收入、环湖路项目租赁收入。债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

## 1、资金稳定性

根据南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）可行性研究报告，以及南昌航空城管理委员会上报的《实施方案》提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

1.资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为1,279,555.28万元，其中智能改造项目租赁收入725,527.94万元，二号园区项目租赁收入550,913.43万元，环湖路项目租赁收入3,113.91万元。项目自运营期（2026年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 智能改造租赁收入 | 二号园区租赁收入 | 环湖路租赁收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 20,005.88 | 12,873.72 | 45.84 | 32,925.44 |
| 2027年 | 20,029.93 | 14,494.41 | 73.68 | 34,598.02 |
| 2028年 | 20,053.98 | 15,316.25 | 87.60 | 35,457.83 |
| 2029年 | 21,056.68 | 16,082.06 | 91.98 | 37,230.72 |
| 2030年 | 21,056.68 | 16,082.06 | 91.98 | 37,230.72 |
| 2031年 | 21,056.68 | 16,082.06 | 91.98 | 37,230.72 |
| 2032年 | 22,109.51 | 16,886.16 | 96.58 | 39,092.25 |
| 2033年 | 22,109.51 | 16,886.16 | 96.58 | 39,092.25 |
| 2034年 | 22,109.51 | 16,886.16 | 96.58 | 39,092.25 |
| 2035年 | 23,214.99 | 17,730.47 | 101.41 | 41,046.87 |
| 2036年 | 23,214.99 | 17,730.47 | 101.41 | 41,046.87 |
| 2037年 | 23,214.99 | 17,730.47 | 101.41 | 41,046.87 |
| 2038年 | 24,375.74 | 18,616.99 | 106.48 | 43,099.21 |
| 2039年 | 24,375.74 | 18,616.99 | 106.48 | 43,099.21 |
| 2040年 | 24,375.74 | 18,616.99 | 106.48 | 43,099.21 |
| 2041年 | 25,594.52 | 19,547.84 | 111.80 | 45,254.16 |
| 2042年 | 25,594.52 | 19,547.84 | 111.80 | 45,254.16 |
| 2043年 | 25,594.52 | 19,547.84 | 111.80 | 45,254.16 |
| 2044年 | 26,874.25 | 20,525.24 | 117.39 | 47,516.88 |
| 2045年 | 26,874.25 | 20,525.24 | 117.39 | 47,516.88 |
| 2046年 | 26,874.25 | 20,525.24 | 117.39 | 47,516.88 |
| 2047年 | 28,217.96 | 21,551.50 | 123.26 | 49,892.72 |
| 2048年 | 28,217.96 | 21,551.50 | 123.26 | 49,892.72 |
| 2049年 | 28,217.96 | 21,551.50 | 123.26 | 49,892.72 |
| 2050年 | 29,628.86 | 22,629.07 | 129.43 | 52,387.36 |
| 2051年 | 29,628.86 | 22,629.07 | 129.43 | 52,387.36 |
| 2052年 | 29,628.86 | 22,629.07 | 129.43 | 52,387.36 |
| 2053年 | 31,110.31 | 23,760.53 | 135.90 | 55,006.74 |
| 2054年 | 31,110.31 | 23,760.53 | 135.90 | 55,006.74 |
| 合计 | 725,527.94 | 550,913.43 | 3,113.91 | 1,279,555.28 |

注：2020年—2025年发行债券，最后一期债券到期年份为2055年。因此，2055年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2026年1月）开始至2054年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）建设期为5年，共计60个月。项目主要包括智能改造、二号园区和环湖路三部分租赁收入。项目租赁价格参考南昌欧菲光、华勤、兆驰等厂房、宿舍、食堂、停车位等现租赁市场价格，厂房租赁单价55元/平方米/月，宿舍30元/平方米/月，食堂10元/平方米/月，地下停车位单价200元/个/月。租赁单价每三年上涨5%。项目完工后开始出租，第一年出租率80%，第二年90%，第三年及以后出租率95%。

1.瑶湖智能制造科技园租赁收入

由于瑶湖智能制造产业园是龙旗定向出租，项目建成后直接100%出租给龙旗，因此是满负荷。运营期第一年开始出租，出租率100%，租金每三年上涨5%。

（1）实验大楼（无尘净化）租赁收入

本项目智能制造实验大楼总建筑面积117.767.00平方米，租赁单价按55元平方米/月，预计运营期内总收入281,231.72万元。

（2）员工宿舍租赁收入

本项目智能制造员工宿舍总建筑面积92.845.00平方米，租赁单价按30元/平方米/月，预计运营期内总收入120,936.61万元。

（3）厂房（净化装修）租赁收入

本项目智能制造厂房总建筑面积130,791.00平方米，租赁单价按55元/平方米/月，预计运营期内总收入312,333.49万元。

（4）门卫、仓库及工具房租赁收入

本项目智能制造门卫、仓库及工具房总建筑面积709.00平方米，租赁单价按10元/平方米/月，预计运营期内总收入307.84万元。

（5）食堂及配套设施租赁收入

本项目智能制造食堂及配套设施总建筑面积12,828.00平方米，租赁单价按10元/平方米/月，预计运营期内总收入5,569.77万元。

（6）地下车库停车费收入

本项目智能制造地下车库规划有1002个，2023年开始使用，运营第一年使用率40%，运营第二年50%，运营第三年开始60%。每月按200元/个的价格计算，预计运营期内总收入5,148.53万元。

2.光电产业园二号园区租赁收入

本项目自运营期第一年开始出租率80%，第二年90%，第三年及以后95%。

（1）厂房（净化装修）租赁收入

本项目二号园区厂房总建筑面积233,162.00平方米，租赁单价按55元/平方米/月，预计运营期内总收入22,679.27万元。

（2）食堂租赁收入

本项目二号园区食堂总建筑面积41.444.00平方米，租赁单价按10元/平方米/月，预计运营期内总收入732.94万元

（3）门卫和化学品仓库租赁收入

本项目二号园区门卫和化学品仓库总建筑面积2,279.00平方米，租赁单价按10元/平方米/月，预计运营期内总收入40.30万元。

（4）污水处理房和垃圾房租赁收入

本项目二号园区污水处理房和垃圾房总建筑面积5,328.00平方米，租赁单价按10元/平方米/月，预计运营期内总收入94.23万元。

（5）地下车库停车费收入

本项目二号园区地下车库规划有957个，运营期第一年开始使用，第一年使用率40%，第二年50%，第三年及以后60%。每月按200元/个的价格计算，预计运营期内总收入213.79万元。

3.环湖路租赁收入

（1）配套道路广告位租赁收入

环湖路道路总长约8,704米，广告牌按照间隔500米两边同时设置，预计设置配套道路广告位36个，项目建成后，配套道路广告位租赁单价按5,000元/个/年计算，每三年上涨5%，则本项目运营期内配套道路广告位租赁总收入为651.28万元。

（2）道路停车位收入

本项目道路总长约8,704米，按照每6米划分一个停车位，总体划分比例为40%，则本项目总道路停车位共有580个，运营期第一年开始使用，第一年使用率20%，第二年40%，第三年及以后50%。参照南昌市类似道路停车位的收费价格及前景预测，本项目建成后，预计停车位采取200元/个/月计算。则本项目运营期停车费总收入为2,462.61万元。

南昌航空城管理委员会综合考虑适度增长因素，保守预测了2026—2054年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## 2、资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次南昌航空城管理委员会组织申报发行2024年江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）的静态总投资额为485,467.06万元。计划发行专项债券金额179,600.00万元，其中：2020年已发行100,000.00万元，发行期限10年；2021年已发行39,600万元，发行期限10年；2024年计划发行20,000.00万元，发行期限30年；2025年计划发行20,000.00万元，发行期限30年。从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.1%测算，据此预计专项债券利息合计为100,490.80万元，预计发行费用为179.60万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 100,000.00 | 100.00 | 3,370.00 |  | 100,000.00 |
| 2021年 | 100,000.00 | 39,600.00 | 39.60 | 4,009.54 |  | 139,600.00 |
| 2022年 | 139,600.00 | - | - | 4,649.08 |  | 139,600.00 |
| 2023年 | 139,600.00 | - | - | 4,649.08 |  | 139,600.00 |
| 2024年 | 139,600.00 | 20,000.00 | 20.00 | 5,099.08 |  | 159,600.00 |
| 2025年 | 159,600.00 | 20,000.00 | 20.00 | 5,999.08 |  | 179,600.00 |
| 2026年 | 179,600.00 |  | - | 6,449.08 |  | 179,600.00 |
| 2027年 | 179,600.00 |  |  | 6,449.08 |  | 179,600.00 |
| 2028年 | 179,600.00 |  |  | 6,449.08 |  | 179,600.00 |
| 2029年 | 179,600.00 |  |  | 6,449.08 |  | 179,600.00 |
| 2030年 | 179,600.00 |  |  | 3,079.08 | 100,000.00 | 79,600.00 |
| 2031年 | 79,600.00 |  |  | 2,439.54 | 39,600.00 | 40,000.00 |
| 2032年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2033年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2034年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2035年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2036年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2037年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2038年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2039年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2040年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2041年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2042年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2043年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2044年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2045年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2046年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2047年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2048年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2049年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2050年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2051年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2052年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2053年 | 40,000.00 |  |  | 1,800.00 |  | 40,000.00 |
| 2054年 | 40,000.00 |  |  | 1,350.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2055年 | 20,000.00 |  |  | 450.00 | 20,000.00 |  |
| 合计 |  | 179,600.00 | 179.60 | 100,490.80 | 179,600.00 |  |

注：10年期债券分别从债券发行年（2020年、2021年）起按照每半年支付一次债券利息；30年期债券分别从债券发行年（2024年、2025年）起按照每半年支付一次债券利息。

2.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、应交税金等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）外购燃料及动力费：项目建设主要为道路的绿化浇洒用水与照明用电消耗。用水的单价按2.24元吨计算，投产后年用水12万吨；用电的单价按0.73元/千瓦时计算，投产后年照明用电65万度，水电用量每年上涨5%。

（2）工资及福利费估算：本项目人员主要包括管理人员5人、综合部20人、后勤人员30人，人均工资按8万元/人考虑（包括各种福利）；每年上涨3%，另市政道路部分维修管理人员等工资含在下列修理费之中，故不在此计算人工工资及福利。

（3）修理费：本项目修理费按照设备费用的1%计算，本项目年平均修理费预计为373.89万元/年。

（4）其他费用：其他费用主要用于研发费、接待费、差旅费、运输费、管理费及其他费用按营业收入的3%计算。

（5）应交税金：本项目的税收包括增值税、城市维护建设税、教育税附加、房产税；其中出租房屋收入的增值税按收入、停车费收入的9%计算，广告收入的增值税按收入的6%计算，考虑项目建设期增值税进项税；城市维护建设税按应交增值税7%计算；教育税附加按应交增值税5%计算；房产税按租赁收入的12%计算。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 税费 | 外购燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 3,951.05 | 74.33 | 440.00 | 373.89 | 987.76 | 5,827.04 |
| 2027年 | 4,151.76 | 78.04 | 453.20 | 373.89 | 1,037.94 | 6,094.83 |
| 2028年 | 4,254.94 | 81.94 | 466.80 | 373.89 | 1,063.73 | 6,241.30 |
| 2029年 | 4,467.69 | 86.04 | 480.80 | 373.89 | 1,116.92 | 6,525.34 |
| 2030年 | 4,467.69 | 90.35 | 495.22 | 373.89 | 1,116.92 | 6,544.07 |
| 2031年 | 4,467.69 | 94.86 | 510.08 | 373.89 | 1,116.92 | 6,563.44 |
| 2032年 | 4,691.07 | 99.61 | 525.38 | 373.89 | 1,172.77 | 6,862.72 |
| 2033年 | 4,691.07 | 104.59 | 541.14 | 373.89 | 1,172.77 | 6,883.46 |
| 2034年 | 4,691.07 | 109.82 | 557.37 | 373.89 | 1,172.77 | 6,904.92 |
| 2035年 | 4,925.62 | 115.32 | 574.09 | 373.89 | 1,231.41 | 7,220.33 |
| 2036年 | 4,925.62 | 121.09 | 591.31 | 373.89 | 1,231.41 | 7,243.32 |
| 2037年 | 4,925.62 | 127.15 | 609.05 | 373.89 | 1,231.41 | 7,267.12 |
| 2038年 | 5,171.91 | 133.51 | 627.32 | 373.89 | 1,292.98 | 7,599.60 |
| 2039年 | 5,171.91 | 140.18 | 646.14 | 373.89 | 1,292.98 | 7,625.09 |
| 2040年 | 5,171.91 | 147.18 | 665.52 | 373.89 | 1,292.98 | 7,651.47 |
| 2041年 | 5,430.50 | 154.54 | 685.49 | 373.89 | 1,357.62 | 8,002.04 |
| 2042年 | 5,430.50 | 162.26 | 706.05 | 373.89 | 1,357.62 | 8,030.32 |
| 2043年 | 5,430.50 | 170.37 | 727.23 | 373.89 | 1,357.62 | 8,059.61 |
| 2044年 | 5,702.03 | 178.89 | 749.05 | 373.89 | 1,425.51 | 8,429.36 |
| 2045年 | 5,702.03 | 187.83 | 771.52 | 373.89 | 1,425.51 | 8,460.77 |
| 2046年 | 5,702.03 | 197.23 | 794.67 | 373.89 | 1,425.51 | 8,493.32 |
| 2047年 | 5,987.13 | 207.10 | 818.51 | 373.89 | 1,496.78 | 8,883.41 |
| 2048年 | 5,987.13 | 217.45 | 843.07 | 373.89 | 1,496.78 | 8,918.32 |
| 2049年 | 5,987.13 | 228.32 | 868.36 | 373.89 | 1,496.78 | 8,954.48 |
| 2050年 | 6,286.48 | 239.74 | 894.41 | 373.89 | 1,571.62 | 9,366.14 |
| 2051年 | 6,286.48 | 251.72 | 921.24 | 373.89 | 1,571.62 | 9,404.95 |
| 2052年 | 6,286.48 | 264.31 | 948.88 | 373.89 | 1,571.62 | 9,445.18 |
| 2053年 | 6,600.81 | 277.53 | 977.35 | 373.89 | 1,650.20 | 9,879.78 |
| 2054年 | 6,600.81 | 291.41 | 1,006.67 | 373.89 | 1,650.20 | 9,922.98 |
| 合计 | 153,546.63 | 4,632.71 | 19,895.92 | 10,842.81 | 38,386.66 | 227,304.71 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

2024年江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,792,977.80 | 275,470.00 | 96,049.14 | 26,649.08 | 24,649.08 | 47,119.08 | 43,486.14 | 32,925.44 | 34,598.02 | 35,457.83 | 37,230.72 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,279,555.28 | - | - | - | - | - | - | 32,925.44 | 34,598.02 | 35,457.83 | 37,230.72 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,279,555.28 |  |  | - | - | - | 0.00 | 32,925.44 | 34,598.02 | 35,457.83 | 37,230.72 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 179,600.00 | 100,000.00 | 39,600.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 179,600.00 | 100,000.00 | 39,600.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 333,822.52 | 175,470.00 | 56,449.14 | 26,649.08 | 24,649.08 | 27,119.08 | 23,486.14 | - |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 993,042.19 | 275,470.00 | 96,049.14 | 26,649.08 | 24,649.08 | 47,119.08 | 43,486.14 | 12,276.11 | 12,543.91 | 12,690.38 | 12,974.42 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 227,304.73 | - | - | - | - | - | - | 5,827.03 | 6,094.83 | 6,241.30 | 6,525.34 |
| 1.1 | 运营成本 | 73,758.10 |  | - | - | - | - | 0.00 | 1,875.98 | 1,943.07 | 1,986.36 | 2,057.65 |
| 1.2 | 税金支出 | 153,546.63 |  | - | - | - | - | - | 3,951.05 | 4,151.76 | 4,254.94 | 4,467.69 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 485,467.06 | 272,000.00 | 92,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | 42,000.00 | 37,467.06 | - |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 280,270.40 | 3,470.00 | 4,049.14 | 4,649.08 | 4,649.08 | 5,119.08 | 6,019.08 | 6,449.08 | 6,449.08 | 6,449.08 | 6,449.08 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 179.60 | 100.00 | 39.60 | - | - | 20.00 | 20.00 | - |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 179,600.00 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 100,490.80 | 3,370.00 | 4,009.54 | 4,649.08 | 4,649.08 | 5,099.08 | 5,999.08 | 6,449.08 | 6,449.08 | 6,449.08 | 6,449.08 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 799,935.61 | - | - | - | - | - | - | 20,649.33 | 22,054.11 | 22,767.45 | 24,256.30 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | - | - | - | 20,649.33 | 42,703.43 | 65,470.89 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | - | - | - | 20,649.33 | 42,703.43 | 65,470.89 | 89,727.19 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,792,977.80 | 37,230.72 | 37,230.72 | 39,092.25 | 39,092.25 | 39,092.25 | 41,046.87 | 41,046.87 | 41,046.87 | 43,099.21 | 43,099.21 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,279,555.28 | 37,230.72 | 37,230.72 | 39,092.25 | 39,092.25 | 39,092.25 | 41,046.87 | 41,046.87 | 41,046.87 | 43,099.21 | 43,099.21 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,279,555.28 | 37,230.72 | 37,230.72 | 39,092.25 | 39,092.25 | 39,092.25 | 41,046.87 | 41,046.87 | 41,046.87 | 43,099.21 | 43,099.21 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 179,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 179,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 333,822.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 993,042.19 | 109,623.15 | 48,602.98 | 8,662.72 | 8,683.46 | 8,704.92 | 9,020.33 | 9,043.32 | 9,067.12 | 9,399.61 | 9,425.10 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 227,304.73 | 6,544.07 | 6,563.44 | 6,862.72 | 6,883.46 | 6,904.92 | 7,220.33 | 7,243.32 | 7,267.12 | 7,599.61 | 7,625.10 |
| 1.1 | 运营成本 | 73,758.10 | 2,076.38 | 2,095.75 | 2,171.65 | 2,192.39 | 2,213.85 | 2,294.71 | 2,317.70 | 2,341.50 | 2,427.70 | 2,453.19 |
| 1.2 | 税金支出 | 153,546.63 | 4,467.69 | 4,467.69 | 4,691.07 | 4,691.07 | 4,691.07 | 4,925.62 | 4,925.62 | 4,925.62 | 5,171.91 | 5,171.91 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 485,467.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 280,270.40 | 103,079.08 | 42,039.54 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 179.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 179,600.00 | 100,000.00 | 39,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 100,490.80 | 3,079.08 | 2,439.54 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 799,935.61 | -72,392.43 | -11,372.26 | 30,429.53 | 30,408.79 | 30,387.33 | 32,026.54 | 32,003.55 | 31,979.75 | 33,699.60 | 33,674.11 |
| 四 | 期初现金 | -- | 89,727.19 | 17,334.76 | 5,962.51 | 36,392.04 | 66,800.83 | 97,188.16 | 129,214.69 | 161,218.24 | 193,197.98 | 226,897.59 |
| 五 | 期末现金 | -- | 17,334.76 | 5,962.51 | 36,392.04 | 66,800.83 | 97,188.16 | 129,214.69 | 161,218.24 | 193,197.98 | 226,897.59 | 260,571.70 |

续上表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,792,977.80 | 43,099.21 | 45,254.16 | 45,254.16 | 45,254.16 | 47,516.88 | 47,516.88 | 47,516.88 | 49,892.72 | 49,892.72 | 49,892.72 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,279,555.28 | 43,099.21 | 45,254.16 | 45,254.16 | 45,254.16 | 47,516.88 | 47,516.88 | 47,516.88 | 49,892.72 | 49,892.72 | 49,892.72 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,279,555.28 | 43,099.21 | 45,254.16 | 45,254.16 | 45,254.16 | 47,516.88 | 47,516.88 | 47,516.88 | 49,892.72 | 49,892.72 | 49,892.72 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 179,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 179,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 333,822.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 993,042.19 | 9,451.48 | 9,802.04 | 9,830.32 | 9,859.61 | 10,229.37 | 10,260.78 | 10,293.33 | 10,683.41 | 10,718.32 | 10,754.48 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 227,304.73 | 7,651.48 | 8,002.04 | 8,030.32 | 8,059.61 | 8,429.37 | 8,460.78 | 8,493.33 | 8,883.41 | 8,918.32 | 8,954.48 |
| 1.1 | 运营成本 | 73,758.10 | 2,479.57 | 2,571.54 | 2,599.82 | 2,629.11 | 2,727.34 | 2,758.75 | 2,791.30 | 2,896.28 | 2,931.19 | 2,967.35 |
| 1.2 | 税金支出 | 153,546.63 | 5,171.91 | 5,430.50 | 5,430.50 | 5,430.50 | 5,702.03 | 5,702.03 | 5,702.03 | 5,987.13 | 5,987.13 | 5,987.13 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 485,467.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 280,270.40 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 179.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 179,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 100,490.80 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 799,935.61 | 33,647.73 | 35,452.12 | 35,423.84 | 35,394.55 | 37,287.51 | 37,256.10 | 37,223.55 | 39,209.31 | 39,174.40 | 39,138.24 |
| 四 | 期初现金 | -- | 260,571.70 | 294,219.44 | 329,671.56 | 365,095.40 | 400,489.95 | 437,777.46 | 475,033.57 | 512,257.12 | 551,466.44 | 590,640.84 |
| 五 | 期末现金 | -- | 294,219.44 | 329,671.56 | 365,095.40 | 400,489.95 | 437,777.46 | 475,033.57 | 512,257.12 | 551,466.44 | 590,640.84 | 629,779.08 |

续上表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 1,792,977.80 | 52,387.36 | 52,387.36 | 52,387.36 | 55,006.74 | 55,006.74 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,279,555.28 | 52,387.36 | 52,387.36 | 52,387.36 | 55,006.74 | 55,006.74 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 1,279,555.28 | 52,387.36 | 52,387.36 | 52,387.36 | 55,006.74 | 55,006.74 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 179,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 179,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 333,822.52 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 993,042.19 | 11,166.14 | 11,204.95 | 11,245.18 | 11,679.78 | 31,272.98 | 20,450.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 227,304.73 | 9,366.14 | 9,404.95 | 9,445.18 | 9,879.78 | 9,922.98 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 73,758.10 | 3,079.66 | 3,118.47 | 3,158.70 | 3,278.97 | 3,322.17 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | 153,546.63 | 6,286.48 | 6,286.48 | 6,286.48 | 6,600.81 | 6,600.81 | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 485,467.06 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 280,270.40 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 21,350.00 | 20,450.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 179.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 179,600.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 100,490.80 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,350.00 | 450.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 799,935.61 | 41,221.22 | 41,182.41 | 41,142.18 | 43,326.96 | 23,733.76 | -20,450.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | 629,779.08 | 671,000.30 | 712,182.71 | 753,324.88 | 796,651.85 | 820,385.61 |
| 五 | 期末现金 | -- | 671,000.30 | 712,182.71 | 753,324.88 | 796,651.85 | 820,385.61 | 799,935.61 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  | 3.76 |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为3.76倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营业务活动现金流入合计1,279,555.28万元，运营业务活动现金流出合计227,304.73万元，债券到期年份（2055年）的期末现金仍有799,935.61万元，债券存续期内债券本金与利息合计280.090.80万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为3.76倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

# 三、项目风险评估及控制措施

## （一）项目主要风险及防范措施

我们注意到，南昌航空城管理委员会在《实施方案》中提出了以下主要风险并制定了应对措施：

1.工期变化产生的风险及应对措施

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

单位应通过深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期。

2.工程事故产生的风险及应对措施

工程事故是由施工阶段中一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个物流园类建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

单位将选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

3.收入变动风险及应对措施

收入变动风险是指各单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是收费政策变化等带来的，影响单位年度收入规模，偿债能力减弱。

单位将按照债券发行期限和额度，在单位年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。

4.支出变动风险及应对措施

支出变动风险是指各单位年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是单位出现支出规模扩张过快，单位年度资金结余较预测大幅减少等，影响还本付息。

单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金浪费，保证还本付息资金。

5.利率变动风险及应对措施

2024年申请发行的专项债券年利率按照4.50%，实际执行利率以各期债券票面利率为准。在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债券资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

单位将合理安排债券发行金额和债券期限，按照单位资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。加强单位资金的绩效管理，充分盘活资金，提高资金使用效益，用资金使用效率提高的收益对冲利率波动可能造成的损失。

6.自然风险及应对措施

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。主要包括火灾风险、洪水风险等。

单位将通过加强风险预警及防范措施，提前做好预防。

## （二）压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -8% | -5% | -3% | 0% | 3% | 5% | 8% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 1,177,190.86 | 1,215,577.52 | 1,241,168.62 | 1,279,555.28 | 1,317,941.94 | 1,343,533.04 | 1,381,919.70 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 209,120.35 | 215,939.50 | 220,485.59 | 227,304.73 | 234,123.88 | 238,669.97 | 245,489.11 |
| 利率变动 | 4.14% | 4.28% | 4.37% | 4.50% | 4.64% | 4.73% | 4.86% |
| 利率变动债券利息 | 92,451.54 | 95,466.26 | 97,476.08 | 100,490.80 | 103,505.52 | 105,515.34 | 108,530.06 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 3.39 | 3.53 | 3.62 | 3.76 | 3.89 | 3.99 | 4.12 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 3.82 | 3.80 | 3.78 | 3.76 | 3.73 | 3.72 | 3.69 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 3.87 | 3.83 | 3.80 | 3.76 | 3.72 | 3.69 | 3.65 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到3.76倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降8%、成本上浮8%、利率上浮8%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

- 其他需要说明的事项

- 在债券本息到期前，提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集，并按照江西省财政厅规定的时间和方式，将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息，确保还款资金的及时、足额支付。

债券存续期间，项目单位可根据项目实施情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。

在本项目存续期内，如出现收入较大增长，可能发生提前偿还本金的情况。本项目如提前偿还本金，按照专项债券管理有关规定和办法执行。

# 四、事前绩效评价

（一）必要性

南昌航空科创城被列为全省五大科创城之一，按照省委、省政府部署，南昌市委、市政府在南昌高新区启动建设南昌航空科创城，完善与教练机、无人机、高端公务机、大飞机零部件生产相配套的研发体系，建成集研发与生产于一体的航空产业高地。根据南昌高新区管委会编写的《南昌航空科创城发展规划（2019—2025年）》：至2025年，规划目标：形成完整的创新产业链和保障体系，建成“一个中心、五个基地”。到2025年航空产业主营业务收入达到600亿元。南昌航空科创城总规划面积为50平方公里，根据产业集聚度，总体规划六大功能区。

（二）公益性

南昌航空科创城，世界三大航空研发基地，是媲美美国西雅图、法国图卢兹的中国重要航空科研基地，包含中航工业洪都、洪都商用飞机、南昌通用飞机、航空科技开发及其他相关产业。项目建成后可引入市场机制吸引投资，实现投资主体多元化的投融资模式，具备一定的公益性。

（三）收益性

本次发行专项债券各项目预期运营业务活动现金流入合计1,279,555.28万元，运营业务活动现金流出合计227,304.73万元，债券到期年份（2055年）的期末现金仍有799,935.61万元，债券存续期内债券本金与利息合计280.090.80万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为3.76倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

（四）项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已经开工建设48个月，前期已发行专项债两期合计金额13.96亿元，取得南昌高新技术产业开发区管委会《关于同意瑶湖智能制造科技园项目可行性研究报告进行变更的批复》（洪高新管建审字〔2019〕142号）；取得南昌高新技术产业开发区管委会《关于光电产业园二号园区建设项目初步设计（含概算）的批复》（洪高新管建审字〔2019〕65号）；取得南昌高新技术产业开发区管委会《关于南昌高新区环湖路（规划四路至光电大道、翔鹰路至东湖路）道路工程可行性研究报告的批复》（洪高新管建审字〔2018〕117号）。整体上前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金，项目成熟度、可靠度较高。

（五）项目资金来源和可到位性

本次拟发行的南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）项目总投资金额人民币485467.06万元（动态含建设期利息的动态总投资513422.52万元），通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金305867.06万元；其二，拟发行专项债券179600万元。其中，2020年已发行100000万元，发行期限10年；2021年已发行39600万元，发行期限10年；2024年计划发行20000万元，发行期限30年；2025年计划发行20000，发行期限30年。

（六）项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本次申请发行的2024年江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（二期）专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为1,279,555.28万元，其中智能改造项目租赁收入725,527.94万元，二号园区项目租赁收入550,913.43万元，环湖路项目租赁收入3,113.91万元。项目支出按照支出用途分类可分为：外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、应交税金等各项费用支出。预计产生运营成本227,304.71万元，可用于偿债的项目收益为799,935.61万元，满足资金平衡需求。

（七）债券资金需求合理性

本项目资本金比例63%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目调整后资金平衡方案测算还本付息覆盖倍数计算为3.76倍，偿债保障性较高，债券需求额度合理。项目期可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（八）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

# 五、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌航空城管理委员会，是依法批准设立的事业单位，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划：南昌航空科创城配套设施二期项目本期年申请发行地方政府专项债券2亿元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年7月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌航空科创城配套设施二期项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义南昌航空科创城配套设施二期建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）续发项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

党的十九大报告指出，2020年是全面建成小康社会决胜期，要突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险的攻坚战；2019年9月国务院常务会部署精准施策加大力度做好六稳工作，确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，进一步扩大有效投资带动支持补短板、扩内需、惠民生、增后劲。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大产业园建设领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）续发项目拟于本期发行地方政府专项债融资0.5亿元，前期已发行5亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

一、项目概况	138

（一）项目所在地基本情况	138

（二）项目实施背景	138

（三） 项目基本情况	139

二、项目投资估算及资金筹措方案	139

（一）投资估算	140

（二）资金筹措方案	错误！未定义书签。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	错误！未定义书签。

（一）收入测算	错误！未定义书签。

（二）项目运营成本测算	II

（三）项目存续期内项目的分年度收益	错误！未定义书签。

（四） 项目资金测算平衡表	错误！未定义书签。

（五） 项目现金流情况	错误！未定义书签。

（六） 项目其他融资测算情况	11

（七） 其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

四、项目风险分析	140

五、专项债发行方案	160

# 一、项目概况

# （一）项目所在地基本情况

## 1、当地情况

南昌国家高新技术产业开发区被国务院批准为国家级高新区。高新区地处南昌市城东，紧邻艾溪湖、瑶湖、青山湖以及赣江。是江西省投资环境最好的工业区之一。被列为第批国家新型城镇化综合试点地区。

瑶湖位于江西省南昌市东郊，是南昌地区最大的内陆天然湖泊，现有水面二万二千余亩与江西师范大学相邻，与南昌市已开发的青山湖，艾溪湖连成线，昌万公路贯穿湖心而过，福银高速（G70）沿湖东侧而过，与昌万公路相交处有麻丘入口，距南昌市进贤县军山湖（大闸蟹）仅26公里，距市中心八一广场仅九公里。

南昌航空科创城，世界三大航空研发基地，是媲美美国西雅图、法国图卢兹的中国重要航空科研基地，包含中航工业洪都、洪都商用飞机、南昌通用飞机、航空科技开发及其他相关产业。

## 2、当地财政收支情况

2016年，全区国内生产总值496.66亿元，完成财政总收入76.97亿元，实现一般公共预算收入21.22亿元，地方公共财政预算支出36.11亿元。

2017年，全区国内生产总值595.45亿元，完成财政总收入84.4亿元，实现一般公共预算收入28.1亿元，地方公共财政预算支出31.46亿元。

2018年，全区国内生产总值664.49亿元，完成财政总收入102.99亿元，实现一般公共预算收入27.08亿元，地方公共财政预算支出36.11亿元。

2019年，全区国内生产总值741.78亿元，完成财政总收入114.2亿元，实现一般公共预算收入29.3亿元，地方公共财政预算支出44.79亿元。

2020年，全区国内生产总值745亿元，完成财政总收入114.28亿元，实现一般公共预算收入30.28亿元，地方公共财政预算支出41.96亿元。

2021年，全区国内生产总值920.4亿元，完成财政总收入122.46亿元，实现一般公共预算收入32.9亿元，地方公共财政预算支出50.4亿元。

2022年，全区国内生产总值1010亿元，完成财政总收入121.6亿元，实现一般公共预算收入28.56亿元，地方公共财政预算支出51.4亿元。

表1高新区财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 595.45 | 664.49 | 741.78 | 745 | 920.4 | 1010 |
| 财政总收入 | 84.4 | 102.99 | 114.2 | 114.28 | 122.46 | 121.6 |
| 一般公共预算收入 | 28.1 | 27.08 | 29.3 | 30.28 | 32.9 | 28.56 |
| 地方公共财政预算支出 | 31.46 | 36.11 | 44.79 | 41.96 | 50.4 | 51.4 |

# （二）项目实施背景

根据《江西省推进创新型省份建设行动方案（2018—2020年）》，南昌航空科创城被列为全省五大科创城之一，按照省委、省政府部署，南昌市委、市政府在南昌高新区启动建设南昌航空科创城，完善与教练机、无人机、高端公务机、大飞机零部件生产相配套的研发体系，建成集研发与生产于一体的航空产业高地。

根据南昌高新区管委会编写的《南昌航空科创城发展规划（2019—2025年）》：至2025年，规划目标：形成完整的创新产业链和保障体系，建成“一个中心、五个基地”。到2025年航空产业主营业务收入达到600亿元。南昌航空科创城总规划面积为50平方公里，根据产业集聚度，总体规划六大功能区。

为了引入市场机制吸引投资，实现投资主体多元化的投融资模式，本次江西省南昌市航空科创城产业园建设专项债券二期计划通过自筹资金和发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的方式完成项目建设筹资。

- 项目基本情况

项目名称：江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）

建设地点：南昌高新区航空城

立项单位：南昌航空城管理委员会

实施单位：南昌航空城管理委员会

建设内容：1、通用飞机研发生产基地（一期）项目，项目位于南昌高新区航空城，紧邻瑶湖机场，总用地面积约55亩，总建筑面积约36666平方米。

2、航空飞行器研发基地，项目位于南昌高新区瑶湖机场以西﹑机场B路以北，项目总用地面积约80亩，总建筑面积约40000平方米，主要建设内容包括新建航空飞行器展示大厅、停机库，建设动力站及废水处理用房，建设室内外配套设施（包含建筑装修、电气、暖通、消防、绿化等）。

3、航空南区规划一路（环湖路－航空西路）道路工程，项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，西起瑶湖北大道（即环湖路），东至鹰翔路（即航空西路），为城市支路，道路全长约351米，宽18米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

4、航空南区规划二路（航空西路－航空城大道）道路工程，项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，西起鹰翔路（即航空西路），东至航空城大道，城市次干路，道路全长约316米，宽24米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

5、航空南区规划三路（航空西路－航空城大道）道路工程项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，西起鹰翔路（即航空西路），东至航空城大道，城市次干路，道路全长约360米，宽24米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

6、航空南区规划四路（航空南区规划三路－航空南区规划五路）道路工程，项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，北起航空南区规划三路，南至航空南区规划五路，城市支路，道路全长约753米，宽18米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

7、航空南区规划五路（航空西路－航空城大道）道路工程，项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，西起鹰翔路（即航空西路），东至航空城大道，城市次干路，道路全长约432米，宽24米。建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

8、高新区水环境综合整治工程一期，项目位于南昌高新区，根据排查、测绘成果对青山湖、瑶湖、航空城三个污水处理厂治理片区范围内的部分企业、单位、小区、市政道路的雨污混流点位进行雨污分流改造。

9、航空城大道西侧（富大有路－芦沙河）排水渠工程，位于南昌高新区航空城大道西侧、规划G路以东，建设一条排水渠（约2公里长），连通富大有路南侧水系和芦沙水系，在天祥大道、规划九路等已建成或已规划的道路下建设桥涵。

10、天祥大道（紫阳大道－高溪大桥）道路提升改造工程，位于南昌高新区昌东镇天祥大道，南起紫阳大道，北至高溪大桥，对天祥大道（紫阳大道－高溪大桥）道路机动车路面修复、路缘石替换、交通标线恢复，以及天祥大道（紫阳大道－瑶湖西一路段）雨水改造等。

11、火炬大街和艾溪湖北路提升改造工程，位于南昌高新区火炬大街和艾溪湖北路。对火炬大街利用现状约3.8米宽的非绿化隔离带增设两股机动车道，将火炬大街机动车4车道路段调整为机动车6车道，改造长度为2.5公里，同时迁改绿化带内的路灯、交通信号灯等设施；对艾溪湖北路采用微改造措施，通过增设路口渠化岛等，优化通行效率。

12、航空城大道（天祥大道－沿江北大道）道路提升改造工程，位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，北起沿江北大道，南至天祥大道，整体维修车道与人行道，更换砼路缘石、路平石，并埋设道路下穿涵管。

13、闵吴路（紫阳大道－艾溪湖南路）新建污水管道工程，位于南昌高新区昌东镇闵吴路东侧六干渠西侧绿化带内和华鹏东岸小区以东六干渠以西的渠边道路下，新建直径1000毫米污水管道（约863米长），接通艾溪湖南路污水主管、日新路污水主管和紫阳大道南侧污水干管。

二、项目投资估算及资金筹措方案

此次2024年江西省南昌市南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更专项债券的申报单位是南昌航空城管理委员会，其统一信用代码为12360100MB1706400A，法人代表人为喻辉，地址为江西省南昌市高新区航空城大道2266号。

2024年江西省南昌市南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更，根据《关于南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）可行性研究报告进行变更的批复》（洪高新经审投字〔2022〕29号）批复，该项目总投资177,698.28万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌航空城管理委员会 | 南昌航空科创城配套设施建设项目（三期） | 166,575.78 | 11,027.50 | 95.00 | 177,698.28 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2020年已发行 | 2024年发行 | 2025年发行 |
| 1 | 177,698.28 | 82,698.28 | 95,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为177,698.28万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金82,698.28万元；其二，拟发行专项债券95,000.00万元。其中，2020年已发行50,000.00万元，发行期限20年，2024年计划发行5,000.00万元，发行期限30年，2025年计划发行40,000.00万元，发行期限30年。

根据《南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更建设内容为：1、通用飞机研发生产基地（一期）项目，项目位于南昌高新区航空城，紧邻瑶湖机场，总用地面积约55亩，总建筑面积约36666平方米，主要建设内容包括新建部装生产线、总装生产线、维修厂房、喷漆车间及交付中心，并配套建设办公楼及其他辅助设施。

2、航空飞行器交易中心，项目位于南昌高新区瑶湖机场以西﹑机场B路以北，项目总用地面积约80亩，总建筑面积约40000平方米，主要建设内容包括新建航空飞行器展示大厅、办公用房及停机库，建设动力站及废水处理用房，建设室内外配套设施（包含建筑装修、电气、暖通、消防、绿化等）。

3、航空南区规划一路（环湖路－航空西路）道路工程，项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，西起瑶湖北大道（即环湖路），东至鹰翔路（即航空西路），为城市支路，道路全长约351米，宽18米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

4、航空南区规划二路（航空西路－航空城大道）道路工程，项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，西起鹰翔路（即航空西路），东至航空城大道，城市次干路，道路全长约316米，宽24米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

5、航空南区规划三路（航空西路－航空城大道）道路工程项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，西起鹰翔路（即航空西路），东至航空城大道，城市次干路，道路全长约360米，宽24米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

6、航空南区规划四路（航空南区规划三路－航空南区规划五路）道路工程，项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，北起航空南区规划三路，南至航空南区规划五路，城市支路，道路全长约753米，宽18米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

7、航空南区规划五路（航空西路－航空城大道）道路工程，项目位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，西起鹰翔路（即航空西路），东至航空城大道，城市次干路，道路全长约432米，宽24米。建设内容包括道路工程、排水工程、交通设施工程、绿化工程、照明工程、强弱电管道工程等。

8、高新区水环境综合整治工程一期，项目位于南昌高新区，根据排查、测绘成果对青山湖、瑶湖、航空城三个污水处理厂治理片区范围内的部分企业、单位、小区、市政道路的雨污混流点位进行雨污分流改造。

9、航空城大道西侧（富大有路－芦沙河）排水渠工程，位于南昌高新区航空城大道西侧、规划G路以东，建设一条排水渠（约2公里长），连通富大有路南侧水系和芦沙水系，在天祥大道、规划九路等已建成或已规划的道路下建设桥涵。

10、天祥大道（紫阳大道－高溪大桥）道路提升改造工程，位于南昌高新区昌东镇天祥大道，南起紫阳大道，北至高溪大桥，对天祥大道（紫阳大道－高溪大桥）道路机动车路面修复、路缘石替换、交通标线恢复，以及天祥大道（紫阳大道－瑶湖西一路段）雨水改造等。

11、火炬大街和艾溪湖北路提升改造工程，位于南昌高新区火炬大街和艾溪湖北路。对火炬大街利用现状约3.8米宽的非绿化隔离带增设两股机动车道，将火炬大街机动车4车道路段调整为机动车6车道，改造长度为2.5公里，同时迁改绿化带内的路灯、交通信号灯等设施；对艾溪湖北路采用微改造措施，通过增设路口渠化岛等，优化通行效率。

12、航空城大道（天祥大道－沿江北大道）道路提升改造工程，位于南昌高新区瑶湖东岸，毛江水系南侧，北起沿江北大道，南至天祥大道，整体维修车道与人行道，更换砼路缘石、路平石，并埋设道路下穿涵管。

13、闵吴路（紫阳大道－艾溪湖南路）新建污水管道工程，位于南昌高新区昌东镇闵吴路东侧六干渠西侧绿化带内和华鹏东岸小区以东六干渠以西的渠边道路下，新建直径1000毫米污水管道（约863米长），接通艾溪湖南路污水主管、日新路污水主管和紫阳大道南侧污水干管。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 143,464.11 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 11,812.04 |
| 3 | 预备费 | 11,299.63 |
| 项目静态总投资 |  | 166,575.78 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 143,464.11 | 60,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 8,464.11 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 11,812.04 | 1,967.04 | 1,969.00 | 1,969.00 | 1,969.00 | 1,969.00 | 1,969.00 |
| 3 | 预备费 | 11,299.63 | 1,883.27 | 1,883.27 | 1,883.27 | 1,883.27 | 1,883.27 | 1,883.28 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 166,575.78 | 63,850.31 | 11,352.27 | 11,352.27 | 12,316.38 | 13,852.27 | 53,852.28 |

注：项目建设期为五年。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，偿债的主要来源是市政道路收入、通用飞机研发生产基地收入、航空飞行器研发基地收入、水环境综合整治工程收入等。债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

## （一）资金稳定性

根据南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更可研报告，以及南昌航空城管理委员会上报的《实施方案》提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

1.资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）续发专项债券项目，预计业务活动现金流入合计494,222.28万元，项目自运营期（2026年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 市政道路停车收入 | 道路智能化灯箱广告收入 | 厂房租赁收入 | 餐厅及活动中心收费 | 预留生产厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 57.58 | 39.80 | 1,988.70 | 100.80 | 659.46 |
| 2027年 | 71.98 | 49.75 | 2,272.80 | 115.20 | 791.35 |
| 2028年 | 86.37 | 59.70 | 2,556.90 | 129.60 | 923.24 |
| 2029年 | 110.85 | 76.62 | 2,968.85 | 150.48 | 1,160.65 |
| 2030年 | 110.85 | 76.62 | 2,968.85 | 150.48 | 1,305.73 |
| 2031年 | 110.85 | 76.62 | 2,968.85 | 150.48 | 1,378.27 |
| 2032年 | 121.93 | 84.28 | 3,265.73 | 165.53 | 1,516.10 |
| 2033年 | 121.93 | 84.28 | 3,265.73 | 165.53 | 1,516.10 |
| 2034年 | 121.93 | 84.28 | 3,265.73 | 165.53 | 1,516.10 |
| 2035年 | 134.12 | 92.70 | 3,592.30 | 182.08 | 1,667.71 |
| 2036年 | 134.12 | 92.70 | 3,592.30 | 182.08 | 1,667.71 |
| 2037年 | 134.12 | 92.70 | 3,592.30 | 182.08 | 1,667.71 |
| 2038年 | 147.54 | 101.97 | 3,951.53 | 200.29 | 1,834.48 |
| 2039年 | 147.54 | 101.97 | 3,951.53 | 200.29 | 1,834.48 |
| 2040年 | 147.54 | 101.97 | 3,951.53 | 200.29 | 1,834.48 |
| 2041年 | 162.29 | 112.17 | 4,346.69 | 220.32 | 2,017.93 |
| 2042年 | 162.29 | 112.17 | 4,346.69 | 220.32 | 2,017.93 |
| 2043年 | 162.29 | 112.17 | 4,346.69 | 220.32 | 2,017.93 |
| 2044年 | 178.52 | 123.39 | 4,781.35 | 242.35 | 2,219.72 |
| 2045年 | 178.52 | 123.39 | 4,781.35 | 242.35 | 2,219.72 |
| 2046年 | 178.52 | 123.39 | 4,781.35 | 242.35 | 2,219.72 |
| 2047年 | 196.37 | 135.73 | 5,259.49 | 266.58 | 2,441.69 |
| 2048年 | 196.37 | 135.73 | 5,259.49 | 266.58 | 2,441.69 |
| 2049年 | 196.37 | 135.73 | 5,259.49 | 266.58 | 2,441.69 |
| 2050年 | 216.01 | 149.30 | 5,785.44 | 293.24 | 2,685.86 |
| 2051年 | 216.01 | 149.30 | 5,785.44 | 293.24 | 2,685.86 |
| 2052年 | 216.01 | 149.30 | 5,785.44 | 293.24 | 2,685.86 |
| 2053年 | 237.61 | 164.23 | 6,363.98 | 322.57 | 2,954.45 |
| 2054年 | 237.61 | 164.23 | 6,363.98 | 322.57 | 2,954.45 |
| 合计 | 4,494.04 | 3,106.19 | 121,400.50 | 6,153.35 | 55,278.07 |

续上表：

| 年份 | 展厅租赁收入 | 停机坪租赁收入 | 办公用房租赁收入 | 小区广告牌租赁分成收入 | 小区停车位分成收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 1,370.88 | 1,612.80 | 241.92 | 21.00 | 1,462.64 | 7,555.58 |
| 2027年 | 1,566.72 | 1,843.20 | 282.24 | 24.50 | 1,706.41 | 8,724.15 |
| 2028年 | 1,762.56 | 2,073.60 | 322.56 | 28.00 | 1,950.18 | 9,892.71 |
| 2029年 | 2,046.53 | 2,407.68 | 399.17 | 30.80 | 2,413.35 | 11,764.98 |
| 2030年 | 2,046.53 | 2,407.68 | 421.34 | 30.80 | 2,547.42 | 12,066.30 |
| 2031年 | 2,046.53 | 2,407.68 | 421.34 | 30.80 | 2,547.42 | 12,138.84 |
| 2032年 | 2,251.18 | 2,648.45 | 463.48 | 33.88 | 2,802.16 | 13,352.72 |
| 2033年 | 2,251.18 | 2,648.45 | 463.48 | 33.88 | 2,802.16 | 13,352.72 |
| 2034年 | 2,251.18 | 2,648.45 | 463.48 | 33.88 | 2,802.16 | 13,352.72 |
| 2035年 | 2,476.30 | 2,913.29 | 509.83 | 37.27 | 3,082.38 | 14,687.98 |
| 2036年 | 2,476.30 | 2,913.29 | 509.83 | 37.27 | 3,082.38 | 14,687.98 |
| 2037年 | 2,476.30 | 2,913.29 | 509.83 | 37.27 | 3,082.38 | 14,687.98 |
| 2038年 | 2,723.93 | 3,204.62 | 560.81 | 40.99 | 3,390.62 | 16,156.78 |
| 2039年 | 2,723.93 | 3,204.62 | 560.81 | 40.99 | 3,390.62 | 16,156.78 |
| 2040年 | 2,723.93 | 3,204.62 | 560.81 | 40.99 | 3,390.62 | 16,156.78 |
| 2041年 | 2,996.32 | 3,525.08 | 616.89 | 45.09 | 3,729.68 | 17,772.46 |
| 2042年 | 2,996.32 | 3,525.08 | 616.89 | 45.09 | 3,729.68 | 17,772.46 |
| 2043年 | 2,996.32 | 3,525.08 | 616.89 | 45.09 | 3,729.68 | 17,772.46 |
| 2044年 | 3,295.95 | 3,877.59 | 678.58 | 49.60 | 4,102.65 | 19,549.70 |
| 2045年 | 3,295.95 | 3,877.59 | 678.58 | 49.60 | 4,102.65 | 19,549.70 |
| 2046年 | 3,295.95 | 3,877.59 | 678.58 | 49.60 | 4,102.65 | 19,549.70 |
| 2047年 | 3,625.55 | 4,265.35 | 746.44 | 54.56 | 4,512.91 | 21,504.67 |
| 2048年 | 3,625.55 | 4,265.35 | 746.44 | 54.56 | 4,512.91 | 21,504.67 |
| 2049年 | 3,625.55 | 4,265.35 | 746.44 | 54.56 | 4,512.91 | 21,504.67 |
| 2050年 | 3,988.10 | 4,691.89 | 821.08 | 60.02 | 4,964.21 | 23,655.15 |
| 2051年 | 3,988.10 | 4,691.89 | 821.08 | 60.02 | 4,964.21 | 23,655.15 |
| 2052年 | 3,988.10 | 4,691.89 | 821.08 | 60.02 | 4,964.21 | 23,655.15 |
| 2053年 | 4,386.91 | 5,161.08 | 903.19 | 66.02 | 5,460.63 | 26,020.67 |
| 2054年 | 4,386.91 | 5,161.08 | 903.19 | 66.02 | 5,460.63 | 26,020.67 |
| 合计 | 83,685.56 | 98,453.61 | 17,086.28 | 1,262.17 | 103,302.51 | 494,222.28 |

注：2020年、2024年、2025年发行债券，最后一期债券到期年份为2055年，保守起见，2055年的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2026年1月）开始至2054年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

一、市政道路收入

本项目预计建设10条市政道路及排水渠等，总长约16364.413米，分别为规划一路长351.1米，宽18米；规划二路长316.0米，宽24米；规划三路长360.0米，宽24米；规划四路长753.0米，宽18米；规划五路长432米，宽24米；航空城西侧排水渠1970米；火炬大街和艾溪湖北路提升改造工程1800米，宽60米；航空城大道（天祥大道－沿江北大道）道路提升改造工程1480米，宽50米；闵吴路（紫阳大道～艾溪湖南路）新建污水管道工程840米，宽6—10米；天祥大道（紫阳大道～高溪大桥）道路提升改造工程14204.286米，宽77米、27米、45米、50米。

1、道路停车位收入

（1）停车位设置数量

本项目共建设5条城市内道路，总长2160.127米，共设置58个道路临时停车位，按照《城市道路路内停车泊位设置规范（GA/T 850—2009）》规定，中等城市≤12，大城市停车泊位设置率≤10，特大城市≤8，

本项目南昌市常住人口554.55万人≥500万人，属于特大城市，拟按照8%设置停车位，即道路长度*8%停车率*2道路两边/6米长度。

根据《城市道路路内停车泊位设置规范（GA/T 850—2009）》，停车泊位设计分大、小两种尺寸。大型泊位长15600mm、宽3250mm，适用于大中型车辆。小型泊位长6000mm、宽2500mm，适用于小型车辆。本项目位于南昌高新区，区内大型车较少，因此设置基本为小型泊位，长为6米。因此本项目总计设置停车位524个（具体为规划一路10个，规划二路8个，规划三路10个，规划四路20个，规划五路10个，火炬大街和艾溪湖北路提升改造工程48个，航空城大道（天祥大道－沿江北大道）道路提升改造工程39个，天祥大道（紫阳大道～高溪大桥）道路提升改造工程379个）。

（2）停车位收费单价

本项目停车收费单价参照南昌市物价局文件《关于印发【南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案】的通知》（洪价字〔2017〕66号）文件规定中南昌市机动车收费标准。考虑到项目位于南昌高新区，位于二类停车区域，日常办公及居住人群为主。因此本项目以每天6小时停车时间计算，即17元/6小时，且每三年增长10%。

停车率参照项目周边其他道路停车及未来航空城新城发展，考虑最大停车率为70%，前三年依次为40%，50%，60%。

2、道路智能化灯箱广告收入

（1）设置数量

本项目预计设置智能化路灯，在其上面安装灯箱广告，设置距离约200米，则项目共设置灯箱广告199个（马路一边一个），具体为规划一路4个，规划二路4个，规划三路4个，规划四路8个，规划五路4个，火炬大街和艾溪湖北路提升改造工程18个，航空城大道（天祥大道－沿江北大道）道路提升改造工程15个，天祥大道（紫阳大道～高溪大桥）道路提升改造工程142个。

（2）设置单价

本项目灯箱广告设置单价约为5000元/个/年，考虑最大停车率为70%，前三年依次为40%，50%，60%。且每三年增长10%。

二、通用飞机研发生产基地收入

1、部装、总装、维修、喷漆及交付中心等生产厂房租赁收入

本项目部装4800平米，总装4800平米，维修3000平米，喷漆1400平米，交付中心+办公楼6000+3675 平米，合计约23675.00平方米。

由于本项目出租厂房基本为大型飞机生产及维修厂房，计划出租价格100元/平方米/月。出租率第三年为70%，第四年80%，第五年90%，第六年开始每年为95%，单价每三年增长10%。

2、餐厅及活动中心

本项目餐厅及活动中心约2000平方米。参考周边餐厅及活动中心计划出租价格60元/平方米/月。出租率第三年为70%，第四年80%，第五年90%，第六年开始每年为95%，单价每三年增长10%。

3、预留生产厂房

本项目预留生产厂房约10991.00平方米。计划出租价格100元/平方米/月。出租率第三年为50%，第四年60%，第五年70%，第六年80%，第七年90%，第八年开始每年为95%，单价每三年增长10%。

三、航空飞行器交易中心

1、展厅租赁收入

本项目航空飞行器交易中心展厅建筑面积为20400平方米，由于本项目出租厂房基本为大型飞机展厅，计划出租价格80元/平方米/月。出租率第三年为70%，第四年80%，第五年90%，第六年开始每年为95%，单价每三年增长10%。

2、停机坪租赁收入

本项目航空飞行器交易中心停机坪建筑面积为12800平方米，计划出租价格150元/平方米/月。出租率第三年为70%，第四年80%，第五年90%，第六年开始每年为95%，单价每三年增长10%。

3、办公用房租赁收入

本项目航空飞行器交易中心办公用房建筑面积为5600平方米，计划出租价格60元/平方米/月。出租率第三年为60%，第四年70%，第五年80%，第六年90%，第七年开始每年为95%，单价每三年增长10%。

四、水环境综合整治工程分成收入

1、小区停车位分成收入

本项目水环境综合整治工程对242个排水单元进行整改，其中199个居住小区、城中村、工业、企业、事业单位进行排水管网修复、雨污分流改造、排水管混接、错接、漏接整改（含排水立管）、污水预处理设施完善；43个居住小区、城中村、工业、企业、事业单位只进行建筑排水立管混接改造。

由于本工程对242个小区进行排水整治修改，提升了小区设施环境，对小区内的停车率、广告招商等都具有更好的积极作用，因此可分成小区已有的停车收入。

本项目共涉及32503个停车位，具体如下所示：

艾溪湖管理处安置小区、开放式小区停车位数量统计表

| 序号 | 小区名称 | 车位数量（个） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面 | 地下 |  |
| 1 | 鱼尾村 | 640 |  |  |
| 2 | 广阳村 | 265 |  |  |
| 3 | 艾溪村 | 1600 |  |  |
| 4 | 南塘村 | 375 |  |  |
| 5 | 邓坊村 | 985 |  |  |
| 6 | 溪塘阳光 | 1060 | 180 |  |
| 7 | 北沥村 | 1100 |  |  |
| 8 | 艾湖村 | 1365 |  |  |
| 9 | 竹苑社区 | 436 | 449 |  |
| 合计 |  | 7826 | 629 |  |

麻丘镇各安置小区、开放式小区停车数量统计表

| 序号 | 小区名称 | 停车位数量（个） |  | 停车位总数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 | 地下 |  |  |
| 1 | 商贸城小区 | 160 | 0 | 160 |  |
| 2 | 得乐小区 | 30 | 0 | 30 |  |
| 3 | 东鲁安置小区 | 0 | 2355 | 2355 |  |
| 4 | 刘城村安置小区 | 450 | 0 | 450 |  |
| 5 | 麻丘村（瑶湖春天安置小区） | 370 | 0 | 370 |  |
| 6 | 麻丘村（瑶湖锦苑） | 76 | 954 | 1030 | 考虑小区电动车停放数量较多，路面部分车位计划安装非机动车充电桩及车棚. |
| 7 | 广安村安置小区 | 160 | 1440 | 1600 |  |
| 合计： |  | 1246 | 4749 | 5995 |  |

昌东镇各单位车位数量统计表

| 序号 | 楼盘名称 | 地面车位数量 | 地下车位数量 | 总汇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳门小康家园 | 958 | 0 | 958 |
| 2 | 阳门幸福嘉园 | 370 | 560 | 930 |
| 3 | 瑶湖一期 | 482 | 1064 | 1546 |
| 4 | 瑶湖二期 | 212 | 1116 | 1328 |
| 5 | 尤口花园 | 166 | 1318 | 1484 |
| 6 | 东谢花园 | 120 | 992 | 1112 |
| 7 | 钱岗安置房 | 1040 | 2216 | 3256 |
| 8 | 中骏蓝湾香郡 | 127 | 1094 | 1221 |
| 9 | 凡尔赛宫 | 365 | 1399 | 1764 |
| 10 | 华鹏物业 | 469 | 782 | 1251 |
| 11 | 紫晶国际 | 96 | 311 | 407 |
| 12 | 航天科创 | 0 | 972 | 972 |
| 13 | 长胜小区 | 178 | 0 | 178 |
| 14 | 闵李安置小区 | 100 | 0 | 100 |
| 15 | 岱山吴安置小区 | 260 | 0 | 260 |
| 16 | 光明车坊黄安置小区 | 270 | 380 | 650 |
| 17 | 杨家村 | 200 | 130 | 330 |
| 18 | 黄家村 | 156 | 0 | 156 |
| 19 | 罗伊尔小区 | 150 | 0 | 150 |
| 合计： |  | 5719 | 12334 | 18053 |

按照南昌市物价局文件《关于印发【南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案】的通知》（洪价字〔2017〕66号）文件规定中南昌市机动车收费标准。本项目属于二类地区，停车位为250元/个/月，且每年增长10%，最高停车率为90%，前三年分别为60%、70%、80%，本项目可分成其中25%，即62.50元/个/月。

2、小区广告牌租赁分成收入

本项目水环境综合整治工程对242个排水单元进行整改，平均按照每个小区5个广告牌进行估算（平均一个电梯三面广告），平均单价为8000元/个/年，且每年增长10%，最高停车率为90%，前三年分别为60%、70%、80%，本项目可分成其中25%，即2000元/个/年。

南昌航空城管理委员会综合考虑适度增长因素，保守预测了运营期间的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次南昌航空城管理委员会会组织申报发行南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更专项债券项目的总投资额177,698.28万元。计划发行专项债券金额95,000.00万元，其中，2020年已发行50,000.00万元，债券实际年利率3.56%，发行期限20年，2024年计划发行5,000.00万元，发行期限30年，债券实际年利率4.50%，2025年计划发行40,000.00万元，发行期限30年，债券实际年利率4.50%。从客观、谨慎角度出发，2020年债券年利率取3.56%， 2024年、2025年债券年利率4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为96,350.00万元，预计发行费用为95.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，20年期以2020年债券年利率取3.56%，30年期以2024年、2025年债券年利率取4.50%为依据预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2020—2054年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 50,000.00 | 50.00 | 890.00 |  | 50,000.00 |
| 2021年 | 50,000.00 |  |  | 1,780.00 |  | 50,000.00 |
| 2022年 | 50,000.00 |  |  | 1,780.00 |  | 50,000.00 |
| 2023年 | 50,000.00 |  |  | 1,780.00 |  | 50,000.00 |
| 2024年 | 50,000.00 | 5,000.00 | 5.00 | 1,892.50 |  | 55,000.00 |
| 2025年 | 55,000.00 | 40,000.00 | 40.00 | 2,905.00 |  | 95,000.00 |
| 2026年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2027年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2028年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2029年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2030年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2031年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2032年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2033年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2034年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2035年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2036年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2037年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2038年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2039年 | 95,000.00 |  |  | 3,805.00 |  | 95,000.00 |
| 2040年 | 95,000.00 |  |  | 2,915.00 | 50,000.00 | 45,000.00 |
| 2041年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2042年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2043年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2044年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2045年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2046年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2047年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2048年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2049年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2050年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2051年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2052年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2053年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 |  | 45,000.00 |
| 2054年 | 45,000.00 |  |  | 900.00 | 5,000.00 | 40,000.00 |
| 2055年 | 40,000.00 |  |  | 1,912.50 | 40,000.00 |  |
| 合计 |  | 95,000.00 | 95.00 | 96,350.00 | 95,000.00 |  |

注：债券分别从债券发行年份（2020年至2055年）的次年起按照每半年支付一次债券利息。

2.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括外购动力费用、工资福利费用、修理费及其他费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

1、外购原材料费：本项目不涉及生产等工作，因此不含外购原材料费。

2、外购动力费：本项目外购动力主要包含道路、生产基地、航空飞行交易基地等内的照明及浇洒用水、用电量，拟按照收入部分的5%计算。

3、工资及福利费：本项目人员主要包括道路维护人员、园区管理人员、后勤人员、保安及保洁等，共计约30人，人均工资按6万元/人考虑；且每年上涨3%。

4、修理费

本项目修理费按照建安费用的0.3%计算。

5、其他费用

其他费用主要用于研发费、接待费、差旅费、运输费、管理费及其他费用，按营业收入的1%计。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 不含税合计 | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 外购动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 其他费用 |  |  |
| 2026年 | 1,148.67 | 377.78 | 180.00 | 430.39 | 75.56 | 1,063.73 | 2,212.40 |
| 2027年 | 1,322.45 | 436.21 | 180.00 | 430.39 | 87.24 | 1,133.84 | 2,456.29 |
| 2028年 | 1,496.23 | 494.64 | 180.00 | 430.39 | 98.93 | 1,203.96 | 2,700.19 |
| 2029年 | 1,768.32 | 588.25 | 185.40 | 430.39 | 117.65 | 1,321.69 | 3,090.01 |
| 2030年 | 1,801.36 | 603.32 | 185.40 | 430.39 | 120.66 | 1,339.77 | 3,141.13 |
| 2031年 | 1,808.67 | 606.94 | 185.40 | 430.39 | 121.39 | 1,344.12 | 3,152.79 |
| 2032年 | 1,989.52 | 667.64 | 190.96 | 430.39 | 133.53 | 1,422.52 | 3,412.04 |
| 2033年 | 1,989.52 | 667.64 | 190.96 | 430.39 | 133.53 | 1,422.52 | 3,412.04 |
| 2034年 | 1,989.52 | 667.64 | 190.96 | 430.39 | 133.53 | 1,422.52 | 3,412.04 |
| 2035年 | 2,188.48 | 734.40 | 196.69 | 430.39 | 146.88 | 1,508.36 | 3,696.84 |
| 2036年 | 2,188.48 | 734.40 | 196.69 | 430.39 | 146.88 | 1,508.36 | 3,696.84 |
| 2037年 | 2,188.48 | 734.40 | 196.69 | 430.39 | 146.88 | 1,508.36 | 3,696.84 |
| 2038年 | 2,407.32 | 807.84 | 202.59 | 430.39 | 161.57 | 1,602.39 | 4,009.71 |
| 2039年 | 2,407.32 | 807.84 | 202.59 | 430.39 | 161.57 | 1,602.39 | 4,009.71 |
| 2040年 | 2,407.32 | 807.84 | 202.59 | 430.39 | 161.57 | 1,602.39 | 4,009.71 |
| 2041年 | 2,648.05 | 888.62 | 208.67 | 430.39 | 177.72 | 1,705.40 | 4,353.45 |
| 2042年 | 2,648.05 | 888.62 | 208.67 | 430.39 | 177.72 | 1,705.40 | 4,353.45 |
| 2043年 | 2,648.05 | 888.62 | 208.67 | 430.39 | 177.72 | 1,705.40 | 4,353.45 |
| 2044年 | 2,912.86 | 977.49 | 214.93 | 430.39 | 195.50 | 1,818.31 | 4,731.17 |
| 2045年 | 2,912.86 | 977.49 | 214.93 | 430.39 | 195.50 | 1,818.31 | 4,731.17 |
| 2046年 | 2,912.86 | 977.49 | 214.93 | 430.39 | 195.50 | 1,818.31 | 4,731.17 |
| 2047年 | 3,204.15 | 1,075.23 | 221.38 | 430.39 | 215.05 | 1,942.05 | 5,146.20 |
| 2048年 | 3,204.15 | 1,075.23 | 221.38 | 430.39 | 215.05 | 1,942.05 | 5,146.20 |
| 2049年 | 3,204.15 | 1,075.23 | 221.38 | 430.39 | 215.05 | 1,942.05 | 5,146.20 |
| 2050年 | 3,524.57 | 1,182.76 | 228.02 | 430.39 | 236.55 | 2,077.72 | 5,602.29 |
| 2051年 | 3,524.57 | 1,182.76 | 228.02 | 430.39 | 236.55 | 2,077.72 | 5,602.29 |
| 2052年 | 3,524.57 | 1,182.76 | 228.02 | 430.39 | 236.55 | 2,077.72 | 5,602.29 |
| 2053年 | 3,877.02 | 1,301.03 | 234.86 | 430.39 | 260.21 | 2,226.49 | 6,103.51 |
| 2054年 | 3,877.02 | 1,301.03 | 234.86 | 430.39 | 260.21 | 2,226.49 | 6,103.51 |
| 合计 | 73,724.59 | 24,711.14 | 5,955.64 | 12,481.31 | 4,942.25 | 48,090.34 | 121,814.93 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

2024年江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 671,920.55 | 64,790.31 | 13,132.27 | 13,132.27 | 14,096.38 | 15,749.77 | 56,797.27 | 7,555.58 | 8,724.15 | 9,892.71 | 11,764.98 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 494,222.28 |  |  |  |  |  |  | 7,555.58 | 8,724.15 | 9,892.71 | 11,764.98 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 494,222.28 |  |  |  |  |  | 0.00 | 7,555.58 | 8,724.15 | 9,892.71 | 11,764.98 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 95,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 5,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 95,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 5,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 82,698.27 | 14,790.31 | 13,132.27 | 13,132.27 | 14,096.38 | 10,749.77 | 16,797.27 |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 479,835.70 | 64,790.31 | 13,132.27 | 13,132.27 | 14,096.38 | 15,749.77 | 56,797.27 | 6,017.40 | 6,261.29 | 6,505.19 | 6,895.01 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 121,814.93 |  |  |  |  |  |  | 2,212.40 | 2,456.29 | 2,700.19 | 3,090.01 |
| 1.1 | 运营成本 | 48,090.34 |  |  |  |  |  | 0.00 | 1,063.73 | 1,133.84 | 1,203.96 | 1,321.69 |
| 1.2 | 税金支出 | 73,724.59 |  |  |  |  |  |  | 1,148.67 | 1,322.45 | 1,496.23 | 1,768.32 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 166,575.77 | 63,850.31 | 11,352.27 | 11,352.27 | 12,316.38 | 13,852.27 | 53,852.27 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 191,445.00 | 940.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,897.50 | 2,945.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 95 | 50.00 |  |  |  | 5.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 96,350.00 | 890.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,892.50 | 2,905.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 192,084.85 |  |  |  |  |  |  | 1,538.18 | 2,462.86 | 3,387.52 | 4,869.97 |
| 四 | 期初现金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,538.18 | 4,001.04 | 7,388.56 |
| 五 | 期末现金 |  |  |  |  |  |  |  | 1,538.18 | 4,001.04 | 7,388.56 | 12,258.53 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 671,920.55 | 12,066.30 | 12,138.84 | 13,352.72 | 13,352.72 | 13,352.72 | 14,687.98 | 14,687.98 | 14,687.98 | 16,156.78 | 16,156.78 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 494,222.28 | 12,066.30 | 12,138.84 | 13,352.72 | 13,352.72 | 13,352.72 | 14,687.98 | 14,687.98 | 14,687.98 | 16,156.78 | 16,156.78 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 494,222.28 | 12,066.30 | 12,138.84 | 13,352.72 | 13,352.72 | 13,352.72 | 14,687.98 | 14,687.98 | 14,687.98 | 16,156.78 | 16,156.78 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 82,698.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 479,835.70 | 6,946.13 | 6,957.79 | 7,217.04 | 7,217.04 | 7,217.04 | 7,501.84 | 7,501.84 | 7,501.84 | 7,814.71 | 7,814.71 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 121,814.93 | 3,141.13 | 3,152.79 | 3,412.04 | 3,412.04 | 3,412.04 | 3,696.84 | 3,696.84 | 3,696.84 | 4,009.71 | 4,009.71 |
| 1.1 | 运营成本 | 48,090.34 | 1,339.77 | 1,344.12 | 1,422.52 | 1,422.52 | 1,422.52 | 1,508.36 | 1,508.36 | 1,508.36 | 1,602.39 | 1,602.39 |
| 1.2 | 税金支出 | 73,724.59 | 1,801.36 | 1,808.67 | 1,989.52 | 1,989.52 | 1,989.52 | 2,188.48 | 2,188.48 | 2,188.48 | 2,407.32 | 2,407.32 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 166,575.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 191,445.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 96,350.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 192,084.85 | 5,120.17 | 5,181.05 | 6,135.68 | 6,135.68 | 6,135.68 | 7,186.14 | 7,186.14 | 7,186.14 | 8,342.07 | 8,342.07 |
| 四 | 期初现金 |  | 12,258.53 | 17,378.70 | 22,559.75 | 28,695.43 | 34,831.11 | 40,966.79 | 48,152.93 | 55,339.07 | 62,525.21 | 70,867.28 |
| 五 | 期末现金 |  | 17,378.70 | 22,559.75 | 28,695.43 | 34,831.11 | 40,966.79 | 48,152.93 | 55,339.07 | 62,525.21 | 70,867.28 | 79,209.35 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 671,920.55 | 16,156.78 | 17,772.46 | 17,772.46 | 17,772.46 | 19,549.70 | 19,549.70 | 19,549.70 | 21,504.67 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 494,222.28 | 16,156.78 | 17,772.46 | 17,772.46 | 17,772.46 | 19,549.70 | 19,549.70 | 19,549.70 | 21,504.67 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 494,222.28 | 16,156.78 | 17,772.46 | 17,772.46 | 17,772.46 | 19,549.70 | 19,549.70 | 19,549.70 | 21,504.67 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 82,698.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 479,835.70 | 56,924.71 | 6,378.45 | 6,378.45 | 6,378.45 | 6,756.17 | 6,756.17 | 6,756.17 | 7,171.20 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 121,814.93 | 4,009.71 | 4,353.45 | 4,353.45 | 4,353.45 | 4,731.17 | 4,731.17 | 4,731.17 | 5,146.20 |
| 1.1 | 运营成本 | 48,090.34 | 1,602.39 | 1,705.40 | 1,705.40 | 1,705.40 | 1,818.31 | 1,818.31 | 1,818.31 | 1,942.05 |
| 1.2 | 税金支出 | 73,724.59 | 2,407.32 | 2,648.05 | 2,648.05 | 2,648.05 | 2,912.86 | 2,912.86 | 2,912.86 | 3,204.15 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 166,575.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 191,445.00 | 52,915.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 95,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 96,350.00 | 2,915.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 192,084.85 | -40,767.93 | 11,394.01 | 11,394.01 | 11,394.01 | 12,793.53 | 12,793.53 | 12,793.53 | 14,333.47 |
| 四 | 期初现金 |  | 79,209.35 | 38,441.42 | 49,835.43 | 61,229.44 | 72,623.45 | 85,416.98 | 98,210.51 | 111,004.04 |
| 五 | 期末现金 |  | 38,441.42 | 49,835.43 | 61,229.44 | 72,623.45 | 85,416.98 | 98,210.51 | 111,004.04 | 125,337.51 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 671,920.55 | 21,504.67 | 21,504.67 | 23,655.15 | 23,655.15 | 23,655.15 | 26,020.67 | 26,020.67 |  |
| 1 | 业务活动现金流入 | 494,222.28 | 21,504.67 | 21,504.67 | 23,655.15 | 23,655.15 | 23,655.15 | 26,020.67 | 26,020.67 |  |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 494,222.28 | 21,504.67 | 21,504.67 | 23,655.15 | 23,655.15 | 23,655.15 | 26,020.67 | 26,020.67 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 82,698.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 479,835.70 | 7,171.20 | 7,171.20 | 7,627.29 | 7,627.29 | 7,627.29 | 8,128.51 | 12,003.51 | 41,912.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 121,814.93 | 5,146.20 | 5,146.20 | 5,602.29 | 5,602.29 | 5,602.29 | 6,103.51 | 6,103.51 |  |
| 1.1 | 运营成本 | 48,090.34 | 1,942.05 | 1,942.05 | 2,077.72 | 2,077.72 | 2,077.72 | 2,226.49 | 2,226.49 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | 73,724.59 | 3,204.15 | 3,204.15 | 3,524.57 | 3,524.57 | 3,524.57 | 3,877.02 | 3,877.02 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 166,575.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 191,445.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 5,900.00 | 41,912.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 95,000.00 |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | 40,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 96,350.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 900.00 | 1,912.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 192,084.85 | 14,333.47 | 14,333.47 | 16,027.86 | 16,027.86 | 16,027.86 | 17,892.16 | 14,017.16 | -41,912.50 |
| 四 | 期初现金 |  | 125,337.51 | 139,670.98 | 154,004.45 | 170,032.31 | 186,060.17 | 202,088.03 | 219,980.19 | 233,997.35 |
| 五 | 期末现金 |  | 139,670.98 | 154,004.45 | 170,032.31 | 186,060.17 | 202,088.03 | 219,980.19 | 233,997.35 | 192,084.85 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.95倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计494,222.28万元，各项业务活动现金流出合计121,814.93万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有284,296.35万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计191,350.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.95倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

- 事前绩效评价

（1）必要性

根据《江西省推进创新型省份建设行动方案（2018—2020年）》，南昌航空科创城被列为全省五大科创城之一，按照省委、省政府部署，南昌市委、市政府在南昌高新区启动建设南昌航空科创城，完善与教练机、无人机、高端公务机、大飞机零部件生产相配套的研发体系，建成集研发与生产于一体的航空产业高地。根据南昌高新区管委会编写的《南昌航空科创城发展规划（2019—2025年）》：至2025年，规划目标：形成完整的创新产业链和保障体系，建成“一个中心、五个基地”。到2025年航空产业主营业务收入达到600亿元。为了引入市场机制吸引投资，实现投资主体多元化的投融资模式，本次江西省南昌市航空科创城产业园建设专项债券三期的建设是十分有必要的。

- 公益性

南昌航空科创城，世界三大航空研发基地，是媲美美国西雅图、法国图卢兹的中国重要航空科研基地，包含中航工业洪都、洪都商用飞机、南昌通用飞机、航空科技开发及其他相关产业。总规划面积为50平方公里，根据产业集聚度，总体规划六大功能区。具备一定的公益性。

（3）收益性

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计494,222.28万元，各项业务活动现金流出合计121,814.93万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有284,296.35万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计191,350.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.95倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于2020年3月16日已获得洪高新管建审字 [2020]28号《关于南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）项目建议书的批复》。

项目于2022年5月26日获得洪高新经审投字 [2022]24号《关于同意对南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）变更项目建议书的批复》。

项目于2022年6月22日获得洪高新经审投字 [2022]29号《关于同意对南昌航空科创城配套设施建设项目（三期）可行性研究报告进行变更的批复》。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为177,698.28万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金82,698.28万元；其二，拟发行专项债券95,000.00万元。其中，2020年已发行50,000.00万元，发行期限20年，2024年计划发行5,000.00万元，发行期限30年，2025年计划发行40,000.00万元，发行期限30年。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含市政道路收入、通用飞机研发生产基地收入、航空飞行器研发基地收入、水环境综合整治工程收入等，预计产生运营收入494,222.28万元。运营成本包含外购动力费用、工资福利费用、修理费及其他费用等各项费用支出。预计产生运营成本121,814.93万元，可用于偿债的项目收益为372,407.35万元，满足资金平衡需求。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例46.5%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目调整后资金平衡方案测算还本付息覆盖倍数计算为1.95倍，偿债保障性较高，债券需求额度合理。项目期可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

6、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

# 五、项目风险评估及控制措施

## （一）项目主要风险及防范措施

我们注意到，南昌航空城管理委员会会单位在《实施方案》中提出了以下主要风险并制定了应对措施：

1.工期变化产生的风险及应对措施

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

单位应通过深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期。

2.工程事故产生的风险及应对措施

工程事故是由施工阶段中一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个物流园类建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

单位将选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

3.收入变动风险及应对措施

收入变动风险是指各单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是收入减少等带来的，影响单位年度收入规模，偿债能力减弱。

单位将按照债券发行期限和额度，在单位年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。

4.支出变动风险及应对措施

支出变动风险是指各单位年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是单位出现支出规模扩张过快，单位年度资金结余较预测大幅减少等，影响还本付息。

单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金浪费，保证还本付息资金。

5.利率变动风险及应对措施

2024年、2025年申请发行的专项债券年利率按照4.50%估算，实际执行利率以各期债券票面利率为准。在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债券资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

单位将合理安排债券发行金额和债券期限，按照单位资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。加强单位资金的绩效管理，充分盘活资金，提高资金使用效益，用资金使用效率提高的收益对冲利率波动可能造成的损失。

6.自然风险及应对措施

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。主要包括火灾风险、洪水风险等。

单位将通过加强风险预警及防范措施，提前做好预防。

8. 债券调整风险

本次调整依据江西省财政厅文件《关于做好地方政府专项债券用途调整工作的通知》（赣财债〔2022〕17号），根据项目建设内容的调整重新测算项目资金平衡方案，符合还本付息要求。

## （二）压力测试

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -8% | -5% | 0% | 5% | 8% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 444,800.05 | 454,684.50 | 469,511.17 | 494,222.28 | 518,933.39 | 533,760.06 | 543,644.51 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 109,633.44 | 112,069.74 | 115,724.18 | 121,814.93 | 127,905.68 | 131,560.12 | 133,996.42 |
| 利率变动 | 4.05% | 4.14% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.86% | 4.95% |
| 利率变动债券利息 | 86,715.00 | 88,642.00 | 91,532.50 | 96,350.00 | 101,167.50 | 104,058.00 | 105,985.00 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.69 | 1.74 | 1.82 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.20 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.90 | 1.88 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.87 | 1.85 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.95倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

六、其他需要说明的事项

在债券本息到期前，提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集，并按照江西省财政厅规定的时间和方式，将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息，确保还款资金的及时、足额支付。

债券存续期间，项目单位可根据项目实施情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。

在本项目存续期内，如出现收入较大增长，可能发生提前偿还本金的情况。本项目如提前偿还本金，按照专项债券管理有关规定和办法执行。

# 七、总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并结合对《实施方案》的分析，我们未注意到专项债券存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。综上所述，通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式满足申报的各项工程建设项目的资金需求是现阶段较优的资金解决方案。

2024年江西省高质量发展补短板专项债券（三十期）——2024年江西省政府专项债券（四十八期）

红谷滩区公共卫生服务中心建设项目专项债券项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府社会事业建设领域，是纳入政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。

红谷滩区公共卫生服务中心建设项目2024年拟计划发行专项债券金额6000万元，2024年已发行4000万元，本次发行2000万元，发行期限为30年。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

一、项目概况	2

（一）项目背景	3

（二）项目基本情况	4

（三）项目总投资额	4

（四）项目实施	4

二、项目投资估算及资金筹措方案	5

（一）投资估算	5

（二）资金筹措方案	6

（三）项目总投资额	6

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	7

（一）收入测算	7-14

（二）项目运营成本测算	15

（三）项目运营损益表	16-17

（四）项目资金测算平衡表	18

（五）其他需要说明的事项	19

（六）小结	20

四、项目风险分析	20-21

五、事前绩效评价内容	21-22

六、专项债发行方案	23

- 项目基本情况

- 项目规划

经济社会发展新阶段带来多重健康问题挑战，卫生工作任务更加艰巨。我国正处于工业化、城市化快速发展时期，人口老龄化进程加快，面临的健康问题日趋复杂。一方面，重大传染病流行形势依然严峻，慢性非传染性疾病和精神疾病对人民群众的健康威胁日益加大，

新发传染病以及传统烈性传染病的潜在威胁不容忽视。另一方面，生态环境、生产生活方式变化以及食品药品安全、职业伤害、饮用水安全和环境问题等对人民群众健康的影响更加突出。不断发生的自然灾害、事故灾害及社会安全事件也对医疗卫生保障提出更高的要求。医

疗卫生服务供给与需求之间的矛盾日趋突出，服务理念、服务模式等亟需作出相应调整。

制约卫生事业发展的体制机制问题日益凸显，卫生事业发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然存在。卫生资源配置、卫生服务利用、居民健康水平在城乡、地区和人群方面存在显著差异，解决这些问题必须持续不断地推进，不断地完善医疗配套设施。综上所述，本工程的建设与实施是贯彻落实总体规划纲要的需要，是必要可行的

1、改善疾病防控体系的需要

红谷滩区公共卫生服务中心建设项目作为城市应急指挥系统的组成部分，是红谷滩区应急指挥的重要平台。本项目的建设对于提高城市应急组织指挥能力，加快城市应急指挥系统的建设具有重要推动作用。近年来，随着红谷滩区经济的快速发展，现有的卫生应急指挥系统与检验中心已经不能满足城市疾病预防控制需要。红谷滩区社会经济发展迅速，人口将不断增加，患病人数也在增多，这就给疾病防控工作造成一定的压力，预测在今后相当长一段时间内，疾病防控人数将处于一个相对增加状态。因此，本项目的建设将彻底改善疾病防控中心的面貌，为广大市民提供一个良好的疾病防控环境，提升红谷滩区公共卫生服务能力。本项目建成后，将大大改善疾病防控机构环境，促进社会效益和经济效益的提高，为疾病防控事业的进一步发展、更好地为全市人民的身体健康提供服务、创建新的基础平台。

2、 完善医疗机构基础设施建设，发展红谷滩区社会卫生事业的需要

南昌市疾病预防控制中心经过几十年的发展，以其如今雄厚的技术力量，先进的医疗设备，齐全的人员配备在南昌市颇具影响力，赢得了广大市民的青睐。但由于原先基础设施建筑年代久远，外加近几年爆发的大规模疫情，以及随着南昌市的迅速发展，终将导致其服务社会的能力必将因现有的基础设施陈旧、规模小等原因的制约，不能更好地为广大市民服务。因此，红谷滩区公共卫生服务中心建设项目的实施对红谷滩卫生事业发展和完善医疗机构基础设施建设具有非常重大的现实意义。本项目的实施作为医疗卫生事业，更是社会事业的重要组成部分，其与经济社会发展密切相关，直接关系到广大人民群众的切身利益。项目建成后，所在区域的疾控能力必将再度上升一个台阶，更好地为人民群众服务，在一定程度上完善南昌市公共医疗卫生机构布局，也弥补了红谷滩区的医疗卫生短板。

3、是提升公共卫生应急处置能力，保障人民生命安全的重要举措

在我市新型冠状病毒的肺炎疫情防控工作中，南昌指挥及检验中心负责全市疑似、确诊新冠肺炎病例的转运，以及发热病人和三县八区新冠肺炎重症病例的转运工作。尽管经历了 2003 年抗击非典的战役，积累了不少宝贵的经验，时隔多年，指挥及检验中心的医疗救治

能力和水平得到了大幅度提高。但是，随着新冠肺炎疫情的进展，连武汉等发达城市都暴露出卫生应急救治转运能力的不足，受到人员、救护车、消杀、隔离用房、应急物资保障等因素的限制，应对新冠肺炎病例转运能力不能满足疫情防控的需要。这场新冠疫情对全国各级

卫生应急指挥的应急处置能力是一次大考验，在此次抗击疫情斗争中也充分展现了南昌卫生应急指挥的良好精神状态和应对处置水平，但也暴露出诸多不足之处。为了提升红谷滩区公共卫生应急处置能力以及应对日常院前医疗急救服务和重大活动医疗保障需求，适应未来社会

会发展和经济建设，红谷滩区公共卫生服务中心的建设势在必行，刻不容缓。

（二）项目所在区域情况

1、所在区域基本情况

南昌，是江西省的省会城市，全省的政治、经济、文化、科教和交通中心，长江中游城市群中心城市之一，鄱阳湖生态经济区核心城市，国务院命名的国家历史文化名城。现辖三县（南昌、进贤、安义），六区（红谷滩、东湖、西湖、青云谱、青山湖、新建），三个国家级开发区（南昌国家经济技术开发区、南昌国家高新技术产业开发区、南昌小蓝经济技术开发区）以及湾里管理局，区域面积7402平方公里，总人口603万，是全省的政治、经济、文化、科技和交通中心。南昌地处长江以南，水陆交通发达，形势险要，自古有“襟三江而带五湖”之称。南昌先后有豫章（汉）、洪都（隋唐）等称谓，是历代县治、郡府、州治所在地，向来繁荣昌盛。南昌是一座悠久的历史文化名城。南昌境内的安义曾出土过五十万年前的旧石器。早在五千多年前，就已有人在此生产生活。

2、财政收支情况

南昌市经济发展迅速，在全球发展最快的20个城市中名列第15名，是中国乃至全球未来最具发展潜力的城市之一。南昌市设有三个国家级开发区（南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区和南昌小蓝经济技术开发区）和红谷滩区、临空经济区、综合保税区。

2020-2022 年，南昌市分别实现地区生产总值5745.51亿元、6650.53亿元和7203.5亿元，三年增速分别为3.6%、8.7%和4.1%。 三次产业结构从2020年的4.1∶46.59∶49.3调整为2022年的 3.5:48.2:48.3。

全年城镇新增就业6.15万人，城镇登记失业率2.93%；安置“4050”等困难群体0.68万人：新增转移农村劳动力4.18万人。全年实现财政总收入912.01亿元，比上年增长1.0%。其中，地方一般公共预算收入483.86亿元，增长1.4%。地方一般公共预算收入中，增值税135.67亿元，下降11.8%；企业所得税61.95亿元，下降1.4%；个人所得税14.71亿元，增长9.9%。全年地方一般公共预算支出838.07亿元，增长0.5%。其中，城乡社区支出155.21亿元，下降32.5 %；教育支出135.52亿元，增长7.2%；卫生健康支出93.32亿元，增长16.3%；一般公共服务支出76.82亿元，下降3.5%；农林水事务支出62.22亿元，增长31.9%；社会保障和就业支出62.20亿元，下降7.5%；公共安全支出50.33亿元，下降1.0%。

（三）项目基本情况

1、项目名称

红谷滩区公共卫生服务中心建设项目

- 项目单位

南昌市红谷滩区卫生健康委员会

3、项目性质

新建

4、建设地点

本项目建设地点位于九龙湖西客站片区九江街以北、婺源路以西HJZ702-TE04 地块、龙虎山大道（原学府大道）西侧 HJZ701-B09 地块、丽景路 1099 号地块。

5、建设规模及内容

本项目为红谷滩区公共卫生服务中心建设项目，本项目建设内容涉及 3 大板块、6 大功能。第一板块：九江街以北、婺源路以西HJZ702-TE04 地块。涵盖区疾病预防控制中心、妇幼保健院（含绿地悦城社区卫生服务中心），总用地面积约 7859 ㎡，总建筑面积约

19984.13 ㎡。计容建筑面积约 11764.13 ㎡，不计容建筑面积约 8220㎡。容积率 1.50，建筑占地面积约 2738.09 ㎡，绿地率 25.00%。机动车停车位 130 个，非机动车停车位 142 个。第二板块：龙虎山大道（原学府大道）西侧 HJZ701-B09 地块。涵盖南昌大学附属眼科医院代建的省综合安置区社区卫生服务中心（省委巡视整改项目）；第三板块：丽景路 1099 号，区疾控中心现址。涵盖卫东社区卫生服务中心、区妇幼保健院，现状存在 1 栋建筑，改造面积约 3200 ㎡（仅为室内装修改造，不涉及结构改造）。

6、建设期

36个月

# 二、项目投资估算与资金筹措

（一）投资估算

1.估算编制依据

依据本项目建设内容及建设规模，参照近几年相近地区类似工程估算值

标及现行物价水平进行编制。同时参考以下文件：

1、本工程设计文件及有关资料；

2、《市政工程投资估算编制办法》建标[2007]164 号；

3、《建筑工程设计文件编制深度规定》2016 版；

4、《江西省建筑装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》2017 版、

《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》2017 版、《江

陕西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》2017 版。

5、人工费调整文件赣建价【2020】5 号文；

6、税金调整文件赣建价【2019】1 号文；

7、参考《南昌建设工程造价信息》（2022.4）；

8、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；

9、南昌市政府投资项目建设控制标准。

2、估算总额

本项目总投资为 11999.69 万元，其中工程费用 9876.30 万元，工程建设其他费用 583.58 万元，预备费 493.82 万元，代建管理费 1045.99 万元。

投资估算分析表

| 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 9876.3 |
| 2 | 工程建设其他费 | 583.58 |
| 3 | 预备费 | 493.82 |
| 4 | 代建管理费 | 1045.99 |
|  | 合计 | 11999.69 |

项目分年度支出计划表

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 10,435.06 | 2,000.00 | 2,750.00 | 5,685.06 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 772.52 | 100.00 | 200.00 | 472.52 |
| 3 | 预备费 | 792.11 | 792.11 |  | - |
| 本次建设项目支出总计 |  | 11,999.69 | 2,892.11 | 2,950.00 | 6,157.58 |

（二）资金筹措

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。

2.资金来源

2024年江西省红谷滩区公共卫生服务中心建设项目为新建项目，根据南昌市红谷滩区发展和改革委员会《关于红谷滩区公共卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（红谷发改字〔2022〕47号），批复总投资额11,999.69万元。主要包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费等。因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市红谷滩区疾病预防控制中心 | 红谷滩区公共卫生服务中心建设项目 | 11,999.69 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对红谷滩区公共卫生服务中心建设项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌市红谷滩区疾病预防控制中心申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2024年已发行 | 2024年本次发行 |
| 1 | 11,999.69 | 5,999.69 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为11,999.69万元，通过自筹资金、申请专项债券，其一，自筹资金6,140.69万元，其二，拟发行专项债券6,000.00万元。其中， 2024年已发行4,000.00万元，期限30年。2024年本次发行2,000.00万元。

# 三、项目收益与融资自求平衡分析

（一）项目收入预测

本次申请发行的2024年江西省红谷滩区公共卫生服务中心建设项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计79,465.45万元。项目自运营期（2025年）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 妇女儿童保健 | 社区卫生服务中心 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 288.87 | 1,839.60 | 2,128.47 |
| 2026 | 291.76 | 1,839.60 | 2,131.36 |
| 2027 | 294.68 | 1,839.60 | 2,134.28 |
| 2028 | 297.61 | 1,931.58 | 2,229.19 |
| 2029 | 300.59 | 1,931.58 | 2,232.17 |
| 2030 | 303.59 | 1,931.58 | 2,235.17 |
| 2031 | 306.63 | 2,028.16 | 2,334.79 |
| 2032 | 309.70 | 2,028.16 | 2,337.86 |
| 2033 | 312.80 | 2,028.16 | 2,340.96 |
| 2034 | 315.94 | 2,129.64 | 2,445.58 |
| 2035 | 319.09 | 2,129.64 | 2,448.73 |
| 2036 | 322.28 | 2,129.64 | 2,451.92 |
| 2037 | 325.49 | 2,236.19 | 2,561.68 |
| 2038 | 328.75 | 2,236.19 | 2,564.94 |
| 2039 | 332.05 | 2,236.19 | 2,568.24 |
| 2040 | 335.37 | 2,347.94 | 2,683.31 |
| 2041 | 338.72 | 2,347.94 | 2,686.66 |
| 2042 | 342.11 | 2,347.94 | 2,690.05 |
| 2043 | 345.53 | 2,465.37 | 2,810.90 |
| 2044 | 348.99 | 2,465.37 | 2,814.36 |
| 2045 | 352.47 | 2,465.37 | 2,817.84 |
| 2046 | 355.99 | 2,588.62 | 2,944.61 |
| 2047 | 359.56 | 2,588.62 | 2,948.18 |
| 2048 | 363.16 | 2,588.62 | 2,951.78 |
| 2049 | 366.78 | 2,718.01 | 3,084.79 |
| 2050 | 370.44 | 2,718.01 | 3,088.45 |
| 2051 | 374.15 | 2,718.01 | 3,092.16 |
| 2052 | 377.89 | 2,853.99 | 3,231.88 |
| 2053 | 381.67 | 2,853.99 | 3,235.66 |
| 2054 | 385.49 | 2,853.99 | 3,239.48 |
| 合计 | 10,048.15 | 69,417.30 | 79,465.45 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）妇女儿童保健

妇女儿童保健329.75万元/年（每年增长1%）：根据南昌市卫生健康委员会、市财政局《关于印发2021年度南昌市基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（洪卫基卫字〔2021〕16号）有关要求结合我区实际，制定方案中拟定的各项收费标准。（1）新生幼儿入托体检：0.8万人/年*80元=64万元；儿童保健2.2万人/年*38元=83.6万元 教职工体检：0.2万人/年*100元=20万元；（2）妇女常见病及筛查：0.3万人/年*185元=55万元；（3）婚检医学检查费：1809对*300=54.27万元；孕前优生检查费：250对*480=12万元。

（2）社区卫生服务中心

门诊收入包括西药收入、中药收入、疫苗收入、耗材收入、诊疗收入、检查收入、化验收入、治疗收入及其他。根据红角洲社区卫生服务中心门诊费用情况预测，门诊年接待量为51100人，门诊单价均次暂定为120元，并每三年按5%递增，运营年平均751.30万元/年。一家社区卫生服务中心平均年收入为751.3万元，三家社区卫生服务中心平均年收入为2253.90万元。（以项目周边红角洲社区卫生服务中心三年报表收入为参照依据，红角洲社区卫生服务中心2019年收入合计1636.86万元、2020年收入合计1931.92万元、2021年收入合计2191.58万元）。

南昌市红谷滩区疾病预防控制中心在以往年度收支基础上综合考虑适度增长因素，合理预测了2025—2054年的收入、支出，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

- 项目运营成本测算

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括工资及福利费、修理费、其他费用、土地租赁费、折旧摊销费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）原材料

卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按营业收入的30%估算。营运年平均775.09万元/年。

（2）燃料及动力费

包括水电费、燃费等，按营业收入的5%估算。营运年平均129.18万元/年。

（3）工资及福利费

项目人员包括医务人员、行政人员及后勤人员，配置50人（医务人员配置比1：1.4，行政后勤等1:0.2），职工工资及福利费按68400.00元/人年，每三年上涨5%估算。营运年平均419.02万元/年。各年根据实际经营情况，确定配置完善情况。

（4）修理费

营运年平均155.02万元/年。（按营业收入的6.00%估算）。

（5）管理费用

营运年平均77.51万元/年（按营业收入的3.00%估算）。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原材料 | 燃料及动力费用 | 工资及福利费 | 修理费 | 管理费用 | 合计 |
| 2025 | 638.54 | 106.42 | 342.00 | 127.71 | 63.85 | 1,278.52 |
| 2026 | 639.41 | 106.57 | 342.00 | 127.88 | 63.94 | 1,279.80 |
| 2027 | 640.28 | 106.71 | 342.00 | 128.06 | 64.03 | 1,281.08 |
| 2028 | 668.76 | 111.46 | 359.10 | 133.75 | 66.88 | 1,339.95 |
| 2029 | 669.65 | 111.61 | 359.10 | 133.93 | 66.97 | 1,341.26 |
| 2030 | 670.55 | 111.76 | 359.10 | 134.11 | 67.06 | 1,342.58 |
| 2031 | 700.44 | 116.74 | 377.06 | 140.09 | 70.04 | 1,404.37 |
| 2032 | 701.36 | 116.89 | 377.06 | 140.27 | 70.14 | 1,405.72 |
| 2033 | 702.29 | 117.05 | 377.06 | 140.46 | 70.23 | 1,407.09 |
| 2034 | 733.67 | 122.28 | 395.91 | 146.73 | 73.37 | 1,471.96 |
| 2035 | 734.62 | 122.44 | 395.91 | 146.92 | 73.46 | 1,473.35 |
| 2036 | 735.58 | 122.60 | 395.91 | 147.12 | 73.56 | 1,474.77 |
| 2037 | 768.50 | 128.08 | 415.71 | 153.70 | 76.85 | 1,542.84 |
| 2038 | 769.48 | 128.25 | 415.71 | 153.90 | 76.95 | 1,544.29 |
| 2039 | 770.47 | 128.41 | 415.71 | 154.09 | 77.05 | 1,545.73 |
| 2040 | 804.99 | 134.17 | 436.50 | 161.00 | 80.50 | 1,617.16 |
| 2041 | 806.00 | 134.33 | 436.50 | 161.20 | 80.60 | 1,618.63 |
| 2042 | 807.02 | 134.50 | 436.50 | 161.40 | 80.70 | 1,620.12 |
| 2043 | 843.27 | 140.55 | 458.33 | 168.65 | 84.33 | 1,695.13 |
| 2044 | 844.31 | 140.72 | 458.33 | 168.86 | 84.43 | 1,696.65 |
| 2045 | 845.35 | 140.89 | 458.33 | 169.07 | 84.54 | 1,698.18 |
| 2046 | 883.38 | 147.23 | 481.25 | 176.68 | 88.34 | 1,776.88 |
| 2047 | 884.45 | 147.41 | 481.25 | 176.89 | 88.45 | 1,778.45 |
| 2048 | 885.53 | 147.59 | 481.25 | 177.11 | 88.55 | 1,780.03 |
| 2049 | 925.44 | 154.24 | 505.31 | 185.09 | 92.54 | 1,862.62 |
| 2050 | 926.54 | 154.42 | 505.31 | 185.31 | 92.65 | 1,864.23 |
| 2051 | 927.65 | 154.61 | 505.31 | 185.53 | 92.76 | 1,865.86 |
| 2052 | 969.56 | 161.59 | 530.58 | 193.91 | 96.96 | 1,952.60 |
| 2053 | 970.70 | 161.78 | 530.58 | 194.14 | 97.07 | 1,954.27 |
| 2054 | 971.84 | 161.97 | 530.58 | 194.37 | 97.18 | 1,955.94 |
| 合计 | 23,839.63 | 3,973.27 | 12,905.25 | 4,767.93 | 2,092.77 | 47,870.06 |

（三）还本付息情况

本次南昌市红谷滩区疾病预防控制中心组织申报发行红谷滩区公共卫生服务中心建设项目的总投资额11,999.69万元。计划发行专项债券金额6,000.00万元，其中，2024年已发行4,000.00万元。2024年本次发行2,000.00万元。根据目前30年期国债利率3.2307%，从客观、谨慎角度出发，2024年债券年利率取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为 5,868.00 万元，预计发行费用为6.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，2024年及后续债券年利率暂取4.50%，预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2024—2054年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 6,000.00 | 6.00 | 97.80 |  | 6,000.00 |
| 2025年 | 6,000.00 | - | - | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2026年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2027年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2028年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2029年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2030年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2031年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2032年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2033年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2034年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2035年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2036年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2037年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2038年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2039年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2040年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2041年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2042年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2043年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2044年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2045年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2046年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2047年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2048年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2049年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2050年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2051年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 |  | 6,000.00 |
| 2052年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 | - | 6,000.00 |
| 2053年 | 6,000.00 |  |  | 195.60 | - | 6,000.00 |
| 2054年 | 6,000.00 |  |  | 97.80 | 6,000.00 | - |
| 合计 |  | 6,000.00 | 6.00 | 5,868.00 | 6,000.00 |  |

注：30年期债券从债券发行年份2024的次年起按照每半年支付一次债券利息。

（四）资金测算平衡情况

2024年江西省南昌市红谷滩区公共卫生服务中心建设专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌市红谷滩区公共卫生服务中心项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 91,465.14 | 2,892.11 | 2,950.00 | 6,157.58 | 2,128.47 | 2,131.36 | 2,134.28 | 2,229.19 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 79,465.45 | - | - | - | 2,128.47 | 2,131.36 | 2,134.28 | 2,229.19 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 79,465.45 | - | - | - | 2,128.47 | 2,131.36 | 2,134.28 | 2,229.19 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 5,999.69 | 2,892.11 | 2,950.00 | 157.58 |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 71,743.75 | 2,892.11 | 2,950.00 | 6,261.38 | 1,474.12 | 1,475.40 | 1,476.68 | 1,535.55 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 47,870.06 | - | - | - | 1,278.52 | 1,279.80 | 1,281.08 | 1,339.95 |
| 1.1 | 运营成本 | 47,870.06 | - | - | - | 1,278.52 | 1,279.80 | 1,281.08 | 1,339.95 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,999.69 | 2,892.11 | 2,950.00 | 6,157.58 | - |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 11,874.00 | - | - | 103.80 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 6.00 | - | - | 6.00 | - |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 5,868.00 | - | - | 97.80 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 19,721.39 | - | - | -103.80 | 654.35 | 655.96 | 657.60 | 693.64 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | -103.80 | 550.55 | 1,206.51 | 1,864.11 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | -103.80 | 550.55 | 1,206.51 | 1,864.11 | 2,557.75 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,232.17 | 2,235.17 | 2,334.79 | 2,337.86 | 2,340.96 | 2,445.58 | 2,448.73 | 2,451.92 | 2,561.68 | 2,564.94 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 2,232.17 | 2,235.17 | 2,334.79 | 2,337.86 | 2,340.96 | 2,445.58 | 2,448.73 | 2,451.92 | 2,561.68 | 2,564.94 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 2,232.17 | 2,235.17 | 2,334.79 | 2,337.86 | 2,340.96 | 2,445.58 | 2,448.73 | 2,451.92 | 2,561.68 | 2,564.94 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,536.86 | 1,538.18 | 1,599.97 | 1,601.32 | 1,602.69 | 1,667.56 | 1,668.95 | 1,670.37 | 1,738.44 | 1,739.89 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,341.26 | 1,342.58 | 1,404.37 | 1,405.72 | 1,407.09 | 1,471.96 | 1,473.35 | 1,474.77 | 1,542.84 | 1,544.29 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,341.26 | 1,342.58 | 1,404.37 | 1,405.72 | 1,407.09 | 1,471.96 | 1,473.35 | 1,474.77 | 1,542.84 | 1,544.29 |
| 1.2 | 税金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 695.31 | 696.99 | 734.82 | 736.54 | 738.27 | 778.02 | 779.78 | 781.55 | 823.24 | 825.05 |
| 四 | 期初现金 | 2,557.75 | 3,253.06 | 3,950.05 | 4,684.87 | 5,421.41 | 6,159.68 | 6,937.70 | 7,717.48 | 8,499.03 | 9,322.27 |
| 五 | 期末现金 | 3,253.06 | 3,950.05 | 4,684.87 | 5,421.41 | 6,159.68 | 6,937.70 | 7,717.48 | 8,499.03 | 9,322.27 | 10,147.32 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,568.24 | 2,683.31 | 2,686.66 | 2,690.05 | 2,810.90 | 2,814.36 | 2,817.84 | 2,944.61 | 2,948.18 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 2,568.24 | 2,683.31 | 2,686.66 | 2,690.05 | 2,810.90 | 2,814.36 | 2,817.84 | 2,944.61 | 2,948.18 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 2,568.24 | 2,683.31 | 2,686.66 | 2,690.05 | 2,810.90 | 2,814.36 | 2,817.84 | 2,944.61 | 2,948.18 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,741.33 | 1,812.76 | 1,814.23 | 1,815.72 | 1,890.73 | 1,892.25 | 1,893.78 | 1,972.48 | 1,974.05 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,545.73 | 1,617.16 | 1,618.63 | 1,620.12 | 1,695.13 | 1,696.65 | 1,698.18 | 1,776.88 | 1,778.45 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,545.73 | 1,617.16 | 1,618.63 | 1,620.12 | 1,695.13 | 1,696.65 | 1,698.18 | 1,776.88 | 1,778.45 |
| 1.2 | 税金支出 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 826.91 | 870.55 | 872.43 | 874.33 | 920.17 | 922.11 | 924.06 | 972.13 | 974.13 |
| 四 | 期初现金 | 10,147.32 | 10,974.23 | 11,844.78 | 12,717.21 | 13,591.54 | 14,511.71 | 15,433.82 | 16,357.88 | 17,330.01 |
| 五 | 期末现金 | 10,974.23 | 11,844.78 | 12,717.21 | 13,591.54 | 14,511.71 | 15,433.82 | 16,357.88 | 17,330.01 | 18,304.14 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,951.78 | 3,084.79 | 3,088.45 | 3,092.16 | 3,231.88 | 3,235.66 | 3,239.48 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 2,951.78 | 3,084.79 | 3,088.45 | 3,092.16 | 3,231.88 | 3,235.66 | 3,239.48 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 2,951.78 | 3,084.79 | 3,088.45 | 3,092.16 | 3,231.88 | 3,235.66 | 3,239.48 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 1,975.63 | 2,058.22 | 2,059.83 | 2,061.46 | 2,148.20 | 2,149.87 | 8,053.74 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,780.03 | 1,862.62 | 1,864.23 | 1,865.86 | 1,952.60 | 1,954.27 | 1,955.94 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,780.03 | 1,862.62 | 1,864.23 | 1,865.86 | 1,952.60 | 1,954.27 | 1,955.94 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 6,097.80 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | 6,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 195.60 | 97.80 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 976.15 | 1,026.57 | 1,028.62 | 1,030.70 | 1,083.68 | 1,085.79 | -4,814.26 |
| 四 | 期初现金 | 18,304.14 | 19,280.29 | 20,306.86 | 21,335.48 | 22,366.18 | 23,449.86 | 24,535.65 |
| 五 | 期末现金 | 19,280.29 | 20,306.86 | 21,335.48 | 22,366.18 | 23,449.86 | 24,535.65 | 19,721.39 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  | 2.66 |  |  |  |  |

注：1.按照南昌市红谷滩区疾病预防控制中心在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为2.66倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计79,465.45万元，各项业务活动现金流出合计47,870.06万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有17,630.39万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计 11,868.00 万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.66倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

# 四、项目风险评估及控制措施

## （一）项目主要风险及防范措施

1.工期变化产生的风险及应对措施

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

单位应通过深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期。

2.工程事故产生的风险及应对措施

工程事故是由施工阶段中一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个地铁建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

单位将选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

3.收入变动风险及应对措施

收入变动风险是指各单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是医疗政策等带来的，影响单位年度收入规模，偿债能力减弱。

单位将按照债券发行期限和额度，在单位年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。

4.支出变动风险及应对措施

支出变动风险是指各单位年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是单位出现支出规模扩张过快，单位年度资金结余较预测大幅减少等，影响还本付息。

单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金浪费，保证还本付息资金。

5.利率变动风险及应对措施

2024年申请发行的专项债券年利率按照4.50%估算，实际执行利率以各期债券票面利率为准。在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债券资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

单位将合理安排债券发行金额和债券期限，按照单位资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。加强单位资金的绩效管理，充分盘活资金，提高资金使用效益，用资金使用效率提高的收益对冲利率波动可能造成的损失。

6.自然风险及应对措施

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。主要包括火灾风险、洪水风险等。单位将通过加强风险预警及防范措施，提前做好预防。

五、事前绩效评价内容

1、项目绩效总目标

宏观目标：项目建设是为了所在区域的疾控能力必将再度上升一个台阶，更好地为人民群众服务，在一定程度上完善南昌市公共医疗卫生机构布局，也弥补了红谷滩区的医疗卫生短板。

微观目标：本项目为红谷滩区公共卫生服务中心建设项目，本项目建设内容涉及 3 大板块、6 大功能。第一板块：九江街以北、婺源路以西HJZ702-TE04 地块。涵盖区疾病预防控制中心、妇幼保健院（含绿地悦城社区卫生服务中心），总用地面积约 7859 ㎡，总建筑面积约19984.13 ㎡。计容建筑面积约 11764.13 ㎡，不计容建筑面积约 8220㎡。容积率 1.50，建筑占地面积约 2738.09 ㎡，绿地率 25.00%。机动车停车位 130 个，非机动车停车位 142 个。第二板块：龙虎山大道（原学府大道）西侧 HJZ701-B09 地块。涵盖南昌大学附属眼科医院代建的省综合安置区社区卫生服务中心（省委巡视整改项目）；第三板块：丽景路 1099 号，区疾控中心现址。涵盖卫东社区卫生服务中心、区妇幼保健院，现状存在 1 栋建筑，改造面积约 3200 ㎡（仅为室内装修改造，不涉及结构改造）。

经济目标：专项债券各项目预期业务活动现金流入合计79,465.45万元，各项业务活动现金流出合计47,870.06万元，债券到期年份（2054年）的期末现金仍有17,630.39万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计 11,868.00 万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为2.66倍。

2、项目年度目标

当年完工程度：2022年开工，计划工期36个月。

项目资金支付率：项目2022年支付建设资金2892.11万元、2023支付各项建设资金2950万元，2024年预计支付6157.58万元。

3、项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性

项目所属领域方向：项目为卫生医疗领域，符合国家产业政策支持发展方向。前期手续完备性：项目立项、可研、初设、工程勘察、开工许可等手续齐全，符合国家关于项目建设的相关规定。

本项目经事前绩效评估，总体评价为良好，符合专项债发债要求。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市红谷滩区卫生健康委员会，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格。

2、发行计划：南昌市红谷滩区公共卫生服务中心建设项目2024年申请发行地方政府专项债券6000万元，已经发行4000万元，本次拟发行2000万元。发行期限为30年。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，红谷滩区公共卫生服务中心建设项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

目  录

一、 项目概况	3

（一）项目所在地基本情况	4

（二）项目实施背景	6

（三）项目基本情况	7

1、项目名称	7

2、 项目建设单位	7

3、项目建设地点	7

4、 项目建设内容	7

5、建设期限	8

二、 项目投资估算及资金筹措方案	8

（一）投资估算	8

1、估算编制依据	8

2、估算总额	9

（二）资金筹措方案	9

（三）分年度计划投资表	10

三、 项目预期经营收益、成本及融资平衡情况	10

（一）项目预期经营收益	10

（二）税金	12

（三）经营成本分析	14

（四）经营利润分析	16

（五）偿债能力分析	2

四、 项目风险分析	23

（一）投资估算风险	23

（二）工程风险	23

（三）融资风险	23

（四）财务风险	23

（五）自然风险	24

五、 事前绩效评价	24

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	24

（二）项目建设合规性与项目成熟度	24

（三）项目资金来源和可到位性	24

（四）项目收入、成本、收益预测合理性	24

（五）债券资金需求合理性	25

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险	25

（七）绩效目标合理性	25

六、 专项债发行方案	25

# 前言

2024年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府基础服务配套设施建设，适用纳入专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程本期拟发行30年期专项债券11000.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

（一）项目所在地基本情况

南昌市地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，北邻九江市，东毗上饶市，南接抚州市，西连宜春市，是江西省省会，既是唯一一个与长三角、珠三角和闽东南经济区相毗邻的省会城市，又是京九线上唯一的省会城市。

南昌市地处赣抚尾闾地区，区内水系发达，河湖密布，有赣江、抚河等大江大河穿城而过；昌南区域有清丰山溪、抚河故支、雄溪河等内河，昌北区域有赣江支流乌沙河；昌南区域有象湖、青山湖、艾溪湖、南塘湖、瑶湖等内湖，昌北区域有前湖、礼步湖、黄家湖、孔目湖、白水湖等，另外昌南区域有玉带河水系、朝阳洲水系、幸福渠、城南护城河、总干渠、三干渠、四干渠、五干渠、六干渠等赣抚平原人工河渠。按照《南昌市地表水功能区划》，南昌市市内河湖属于景观娱乐用水区，水质目标为Ⅳ类。然而，由于南昌市人口的日益增加、城区范围的逐步扩大及城市经济的迅猛发展，南昌市城区水体水质持续恶化，目前市内河湖水质多数劣于Ⅳ类。根据南昌市“十三五”规划提出的要求，到2020年，全市地表水I-III类水质断面比例达到92%，无劣于V类的水体，瑶湖水质优良（达到或优于Ⅳ类）比例达到60%以上；全市集中式饮用水水源水质及地级以下城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于III类。主城区污水集中处理率达到100%，水环境功能区水质达标率进一步提高。利用污水处理后中水，增加雨水收集，提高水资源利用率。

前湖流域属中亚热带暖湿季风气候区，四季分明、温暖湿润，年内温差较大。据区域内邻近的南昌气象站资料统计，多年平均日气温17.6℃，最冷1月份平均气温5.1℃，极端最低气温-9.9℃（1972年2月9日），最热七月份平均气温29.6℃，极端最高气温40.3℃（1961年7月23日）；多年平均相对湿度为76％，年平均日照时数为1893h。区域内雨量充沛，多年平均年雨量1578mm，最大年降雨量2356mm（1954年），最小年降雨量1046.2mm（1963年），4~6月为主雨季，其间降雨量占年雨量的51.3%，枯水期为11月至次年1月，枯水期降雨量占年雨量的9.6%。多年平均蒸发量1271.6mm（E601），年平均无霜期277天，年平均风速2.9m/s。

工程范围位于前湖流域上下游水系，属乌沙河右岸一级支流，地理坐标为东经115°42′~115°50′，北纬28°40′~28°37′之间，涉及南昌市红谷滩区和新建区。上游源头称青山水，发源于龙岗村昌铜高速附近，河流大体自西向东流经十一房、青山、望城等地，与两岸沿线支流交汇后，可经岭口汇入赣江或经老街闸汇入乌沙河，两出口均属机会性排水。流域范围：北以南昌大桥西引道与昌樟高速路为界，东临赣江，南达生米大桥，西至前湖水分水岭，总汇水面积为61.8km2。

工程区地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸。全境以平原为主，东南相对平坦，西北丘陵起伏，水网密布，湖泊众多。境内最高点为梅岭主峰洗药湖中的洗药坞，海拔841.4m，赣江为区内最低点，枯期水位最低高程10.69m。

工程区主要为红谷滩区，前湖水库区主要为丘陵岗地地貌，地面高程为25～50m（黄海高程，下同），相对高差30m左右；现状前湖水库坝顶高程23.2—25.3m，库底高程14.4—16.3m。坝址区两岸山体局部见有小型崩塌，未见规模较大的滑坡、泥石流等不良物理地质现象发育。

红角洲景观渠分布于居民区，地形开阔，地势平坦，上部主要为人工吹填砂性土、杂填土等，下部属赣江冲积平原阶级地，除局部见渠道岸坡存在崩岸现象外，未见较大的不良物理地质现象发育。

随着经济转型升级行动的深入推进，根据地区生产总值（简称GDP）初步核算结果，2023年红谷滩区全年实现生产总值（GDP）842.02亿元，按可比价计算，同比增长4.6%。其中：第一产业增加值10.6亿元，增长5.7%；第二产业增加值103.33亿元，增长16.2%；第三产业增加值728.08亿元，增长3.2%。三次产业结构由2022年的1.32：11.2：87.48调整为2023年的1.26:12.27:86.47。非公有制经济：全年全区非公有制经济实现增加值420.6亿元，按可比价计算，同比增长4.7%，占生产总值比重为50%，较上年提高0.2个百分点。人均地区生产总值：2023年人均地区生产总值129717元，增长2.6%。财政收支：全年一般公共预算收入34.87亿元，同比增长7.4%。税收收入21.68亿元，同比增长18.7%；非税收入13.18亿元，同比下降14.7%。全年地方一般公共预算支出59.86亿元，下降26.6%。其中教育支出9.58亿元，增长20.7%；社会保障和就业支出5.13亿元，增长27.2%；医疗卫生支出3.69亿元，下降27.4%。

（二）项目实施背景

2018年5月18日召开的全国环境保护大会上，习近平总书记再次强调要“加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶”。《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》主要目标：到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。《南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案》具体实施，要求经过三年的治理，建设一批水环境治理基础设施，完善城区污水收集，处理系统，基本补齐各项治水短板，有效提升河湖及排水设施管理水平，城区水环境实现五大目标：一是2024年生活污水集中收集率达到70%；二是建成区消除污水直排口（2022年底前全部消除）。主要水体水质得到改善，实现长制久清；三是污水处理厂平均进水BOD浓度每年增长不少于20%，直至稳定平均达到100mg/L以上；四是污水处理率达到95%以上，污泥无害化处置水平明显提升；五是建立排水系统信息化平台、提高信息化管理水平。

根据南昌市城市总体规划2017～2035年，结合流域现状突出的问题，以治理目标为导向，以“流域统筹、系统治理”的现代治水理念、以标本兼治的整治措施，追根溯源，从根本上解决红谷滩区水环境问题。本项目按照“厂、网、源、河”分为四大类工程，主要涉及九龙湖污水处理厂一期提标改造；红谷滩全区市政排水管道错混接改造工程及碟子湖大道污水干管改造工程；红谷滩全区261个住宅小区排水单元及卫东片区立管改造整治，约54个住宅小区、3个城中村排水单元及卫东片区约0.27km2的雨污分流工程；华南渠1.4km、永强渠3.9km、前湖干渠2.7km、前湖1.66km2、红角州水系18.9km等堤防及水环境整治工程。

通过本项目的综合治理，辅以最严格的水管理制度，红谷滩区排水管理规范严格，水环境质量不断改善，水资源保护与利用更加科学合理，河湖管理范围清晰明确，水生态持续向好，流域管理的信息化水平得到显著提升。现状前湖上下游水功能衰退、生态退化、水质污染的趋势及现象得到有效抑制，沿线城乡共享水清岸绿美好环境与和谐发展生态空间。

综上所述，红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程符合区域经济发展的政策和趋势，是十分必要和迫切的。

（三）项目基本情况

1、项目名称

红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程。

- 项目建设单位

- 南昌市红谷滩区城市管理和综合执法局。

3、项目建设地点

江西省南昌市红谷滩区。

- 项目建设内容

“厂类”：通过对九龙湖污水处理厂，系统一：2019年进行了扩建，增加了一套6.0万m3/d污水处理系统，系统二：现状总处理能力达到9.0万m3/d。进行分析，确定系统的生化处理部分需进行提升。本次设计保留原有系统一氧化沟工艺，运行水量按每组12500m3/d，两组共25000m3/d进行运行，另外新增一组处理能力为5000m3/d的生化处理工艺，主要包括生化池及二沉池。

（2）“网”类：根据红谷滩区市政排水管网内窥检测资料成果，严格按照相应规范，对缺陷管道进行修复及碟子湖大道现状污水干管改造。

（3）“源”类：划分为四项工程进行整治：立管新建及改造工程、小区雨污分流工程、地下管网改造工程以及排水单元内部排水管网缺陷修复工程。

（4）“河”类：根据现状调查，结合工程任务，前湖上下游水系需重点治理的内容为：水安全、水生态改善、河湖两岸绿化提升等。根据目标导向和建设原则，共布置四大类工程：防洪工程、生态修复及水质提升工程、生态清淤及水动力工程、河湖滨带生态修复工程。

5、建设期限

项目建设期限拟定为18个月。

6、项目总投

本项目总投资为101,006.23万元，工程费用为82658.16万元，工程建设其他费用为8265.42万元，预备费为6612.65万元，建设期利息为3,393.00万元，债券发行费用77万元。

项目资金筹措：本次拟发行项目的总投资为101,006.23万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金24,006.23万元；其二，拟发行专项债券77,000.00万元，发行期限为30年。其中，2023年5月份已发行65,000.00万元，发行期限为30年，2023年9月份已发行1,000.00万元，发行期限为30年，2024年本期计划发行11,000.00万元，发行期限为30年。

- 项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

1.1本工程可研图纸及说明。

1.2江西省住房和城乡建设厅赣建价[2017]7号颁布的《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）。

1.3江西省交通运输厅发布的《（公路工程基本建设项目估算、概算、预算编制办法）江西省补充规定》（赣交建管字〔2019〕23号）。

1.4《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）。

1.5江西省住房和城乡建设厅赣建价[2020]5号《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知》。

1.6江西省住房和城乡建设厅赣建价[2016]3号《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》。

1.7《南昌市建设工程造价信息》2022年第3期发布的市场价，主要材料采用市场价及厂家询价。

1.8工程建设其他费用

（1）建设单位管理费根据财政部财建[2016]504号文计算。

（2）建设工程监理费根据财政部财建[2016]504号文计算。

（3）建设项目前期工作咨询费根据国家计委计价格[1999]1283号，计算。

（4）工程勘察费根据工程费用的0.8%计算。

（5）工程设计费根据计价格[1999]1283号计算。

（6）施工图预算编制费根据工程设计费的10%计算。

（7）环境影响咨询费按计价格[2002]125号计算。

（8）招标代理服务费根据财建[2016]504号计算。

（9）建设工程造价咨询费按赣价协[2015]9号计算。

（10）施工图审查费按赣价协[2015]10号文计算。

2、估算总额

本项目总投资为99874.94万元，工程费用为82658.16万元，工程建设其他费用为8265.42万元，预备费为6612.65万元，建设期利息为2338.71万元。

（二）资金筹措方案

项目资金筹措：本次拟发行项目的总投资为101,006.23万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金24,006.23万元；其二，拟发行专项债券77,000.00万元，发行期限为30年。其中，2023年5月份已发行65,000.00万元，发行期限为30年，2023年9月份已发行1,000.00万元，发行期限为30年，2024年本期计划发行11,000.00万元，发行期限为30年。

（三）分年度计划投资表

- 投资构成及分年度计划

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 82,658.16 | 1,005.44 | 73,493.93 | 8,158.79 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 8,265.42 | 1,879.87 | 1,037.30 | 5,348.25 |
| 3 | 预备费 | 6,612.65 | 2,408.44 | 2,204.21 | 2,000.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 97,536.23 | 5,293.75 | 76,735.44 | 15,507.04 |

- 项目预期经营收益、成本及融资平衡情况

（一）项目预期经营收益

经营收入主要为污水处理收入、中水再利用收入、广告收入。

1、污水处理收入

九龙湖污水处理厂日处理9.0万吨/天，除去检修时间，每年按360天计算，合计每年污水处理量3240万吨。污水处理收费参照南昌市发改委发布的《关于印发南昌市调整城市污水处理费征收标准方案的通知》（洪发改收费字〔2018〕1号），具体收费如下：

本次居民生活污水处理量占比62%，为2008.80万吨；非居民生活污水和特种用水污水量占比38%，为1231.20万吨。运营期第一年处理率为75%，第二年85%，之后为95%。

污水处理价格按照上述标准居民生活污水处理价格0.95元/吨，非居民生活污水和特种用水污水处理价格1.4元/吨；处理价格每年增长5%。

- 2、中水再利用收入

九龙湖污水处理厂污水处理后出水水质为Ⅳ类水水质，可作为中水进行回收利用，中水产生量按污水处理量的85%计算，为2754万吨，运营期第一年使用率为75%，第二年85%，之后为95%。

中水价格按照1元/吨计算，价格每三年增长5%。

中水价格参考：

3、广告收入

本项目共设置1200个外立面广告位，根据市场调研情况，南昌市各类广告租金收费情况如下，结合本项目广告位规划和区域位置情况，每个广告位租金按照1400元/月进行测算，为方便计算，折算成16800元/个*年；每三年价格增长5%。

项目所在区域属于红谷滩中心区域，商业繁华，人流量较大，故考虑运营期第一年出租率为70%，第二年80%，之后为90%。

| 南昌各类广告牌月租赁参考价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 广告牌月租金（元） |
| 1 | 南昌市社区灯箱广告 | 4818 |
| 2 | 社区快递柜柜面广告 | 5800 |
| 3 | 青云谱区三店、洪都街道小区广告位 | 5000 |
| 4 | 向塘镇老旧社区户外固定小区外立面广告位 | 1800 |
| 5 | 西湖区、进贤县等多个小区路灯式广告 | 700-900 |

中国邮政中邮速递易快递柜柜面广告

（二）税金

本项目的税收包括增值税、城市维护建设税、教育税附加、地方教育税；其中增值税按收入的9%计算；城市维护建设税按增值税7%计算；教育费附加按增值税的3%，地方教育费附加按增值税的2%。

经营收入及税收分析表

| 年份 | 污水处理收入 | 中水再利用收入 | 广告收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2,724.03 | 2,065.50 | 1,411.20 | 6,200.73 |
| 2026 | 3,087.23 | 2,340.90 | 1,612.80 | 7,040.93 |
| 2027 | 3,450.44 | 2,616.30 | 1,814.40 | 7,881.14 |
| 2028 | 3,627.73 | 2,747.12 | 1,900.80 | 8,275.65 |
| 2029 | 3,627.73 | 2,747.12 | 1,900.80 | 8,275.65 |
| 2030 | 3,627.73 | 2,747.12 | 1,900.80 | 8,275.65 |
| 2031 | 3,805.02 | 2,877.93 | 1,998.00 | 8,680.95 |
| 2032 | 3,805.02 | 2,877.93 | 1,998.00 | 8,680.95 |
| 2033 | 3,805.02 | 2,877.93 | 1,998.00 | 8,680.95 |
| 2034 | 3,994.01 | 3,034.91 | 2,095.20 | 9,124.12 |
| 2035 | 3,994.01 | 3,034.91 | 2,095.20 | 9,124.12 |
| 2036 | 3,994.01 | 3,034.91 | 2,095.20 | 9,124.12 |
| 2037 | 4,202.09 | 3,191.89 | 2,203.20 | 9,597.18 |
| 2038 | 4,202.09 | 3,191.89 | 2,203.20 | 9,597.18 |
| 2039 | 4,202.09 | 3,191.89 | 2,203.20 | 9,597.18 |
| 2040 | 4,421.85 | 3,348.86 | 2,311.20 | 10,081.91 |
| 2041 | 4,421.85 | 3,348.86 | 2,311.20 | 10,081.91 |
| 2042 | 4,421.85 | 3,348.86 | 2,311.20 | 10,081.91 |
| 2043 | 4,641.62 | 3,505.84 | 2,430.00 | 10,577.46 |
| 2044 | 4,641.62 | 3,505.84 | 2,430.00 | 10,577.46 |
| 2045 | 4,641.62 | 3,505.84 | 2,430.00 | 10,577.46 |
| 2046 | 4,861.39 | 3,688.98 | 2,548.80 | 11,099.17 |
| 2047 | 4,861.39 | 3,688.98 | 2,548.80 | 11,099.17 |
| 2048 | 4,861.39 | 3,688.98 | 2,548.80 | 11,099.17 |
| 2049 | 5,111.94 | 3,872.12 | 2,678.40 | 11,662.46 |
| 2050 | 5,111.94 | 3,872.12 | 2,678.40 | 11,662.46 |
| 2051 | 5,111.94 | 3,872.12 | 2,678.40 | 11,662.46 |
| 2052 | 5,362.49 | 4,055.27 | 2,808.00 | 12,225.76 |
| 2053 | 5,362.49 | 4,055.27 | 2,808.00 | 12,225.76 |
| 合计 | 123,983.63 | 93,936.19 | 64,951.20 | 282,871.02 |

（三）经营成本分析

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

原材料费用：主要为药剂费，按污水处理收入3%计算。

外购燃料及动力费：本项目外购燃料及动力费包括水、电的费用；按污水处理收入及中水收入的2%计算。

工资及福利费：预计安排员工10人，平均工资及福利5000元/人·月，每三年增长5%；考虑计算期第2年下半年只有半年运营时间，因此这一年工资及福利费按一半计算。

修理费：按建安工程费用的0.2%计算，考虑计算期第2年下半年只有半年运营时间，因此这一年修理费按一半计算。

污泥处置费：按污水处理收入0.5%计算。

其他费用：主要包括管理成本及宣传费用；按总经营收入的1%计算。

本项目总成本详见《经营成本分析表》。

经营成本分析表

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 原材料 | 外购燃料及动力费 | 人员工资及福利 | 修理费 | 污泥处置费 | 其他费用 |  |
| 2025 | 573.43 | 97.20 | 104.98 | 60.00 | 165.32 | 11.66 | 62.01 | 1,074.60 |
| 2026 | 651.13 | 110.16 | 118.97 | 60.00 | 165.32 | 13.22 | 70.41 | 1,189.21 |
| 2027 | 728.82 | 123.12 | 132.97 | 60.00 | 165.32 | 14.77 | 78.81 | 1,303.81 |
| 2028 | 765.31 | 123.12 | 132.97 | 63.00 | 165.32 | 14.77 | 82.76 | 1,347.25 |
| 2029 | 765.31 | 123.12 | 132.97 | 63.00 | 165.32 | 14.77 | 82.76 | 1,347.25 |
| 2030 | 765.31 | 123.12 | 132.97 | 63.00 | 165.32 | 14.77 | 82.76 | 1,347.25 |
| 2031 | 802.79 | 123.12 | 132.97 | 66.15 | 165.32 | 14.77 | 86.81 | 1,391.93 |
| 2032 | 802.79 | 123.12 | 132.97 | 66.15 | 165.32 | 14.77 | 86.81 | 1,391.93 |
| 2033 | 802.79 | 123.12 | 132.97 | 66.15 | 165.32 | 14.77 | 86.81 | 1,391.93 |
| 2034 | 843.78 | 123.12 | 132.97 | 69.46 | 165.32 | 14.77 | 91.24 | 1,440.66 |
| 2035 | 843.78 | 123.12 | 132.97 | 69.46 | 165.32 | 14.77 | 91.24 | 1,440.66 |
| 2036 | 843.78 | 123.12 | 132.97 | 69.46 | 165.32 | 14.77 | 91.24 | 1,440.66 |
| 2037 | 887.52 | 123.12 | 132.97 | 72.93 | 165.32 | 14.77 | 95.97 | 1,492.60 |
| 2038 | 887.52 | 123.12 | 132.97 | 72.93 | 165.32 | 14.77 | 95.97 | 1,492.60 |
| 2039 | 887.52 | 123.12 | 132.97 | 72.93 | 165.32 | 14.77 | 95.97 | 1,492.60 |
| 2040 | 932.34 | 123.12 | 132.97 | 76.58 | 165.32 | 14.77 | 100.82 | 1,545.92 |
| 2041 | 932.34 | 123.12 | 132.97 | 76.58 | 165.32 | 14.77 | 100.82 | 1,545.92 |
| 2042 | 932.34 | 123.12 | 132.97 | 76.58 | 165.32 | 14.77 | 100.82 | 1,545.92 |
| 2043 | 978.18 | 123.12 | 132.97 | 80.41 | 165.32 | 14.77 | 105.77 | 1,600.54 |
| 2044 | 978.18 | 123.12 | 132.97 | 80.41 | 165.32 | 14.77 | 105.77 | 1,600.54 |
| 2045 | 978.18 | 123.12 | 132.97 | 80.41 | 165.32 | 14.77 | 105.77 | 1,600.54 |
| 2046 | 1,026.42 | 123.12 | 132.97 | 84.43 | 165.32 | 14.77 | 110.99 | 1,658.02 |
| 2047 | 1,026.42 | 123.12 | 132.97 | 84.43 | 165.32 | 14.77 | 110.99 | 1,658.02 |
| 2048 | 1,026.42 | 123.12 | 132.97 | 84.43 | 165.32 | 14.77 | 110.99 | 1,658.02 |
| 2049 | 1,078.52 | 123.12 | 132.97 | 88.65 | 165.32 | 14.77 | 116.62 | 1,719.97 |
| 2050 | 1,078.52 | 123.12 | 132.97 | 88.65 | 165.32 | 14.77 | 116.62 | 1,719.97 |
| 2051 | 1,078.52 | 123.12 | 132.97 | 88.65 | 165.32 | 14.77 | 116.62 | 1,719.97 |
| 2052 | 1,130.60 | 123.12 | 132.97 | 93.08 | 165.32 | 14.77 | 122.26 | 1,782.12 |
| 2053 | 1,116.52 | 123.12 | 132.97 | 93.08 | 165.32 | 14.77 | 122.26 | 1,768.04 |
| 合计 | 26,145.08 | 3,531.60 | 3,814.14 | 2,170.99 | 4,794.28 | 423.67 | 2,828.69 | 43,708.45 |

（四）经营利润分析

本项目计算期内净利润具体详见《利润与现金流量表》。

利润与现金流量表，单位：万元单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 383,877.25 | 5,293.75 | 77,834.94 | 17,877.54 | 6,200.73 | 7,040.93 | 7,881.14 | 8,275.65 | 8,275.65 | 8,275.65 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 282,871.02 | - | - | - | 6,200.73 | 7,040.93 | 7,881.14 | 8,275.65 | 8,275.65 | 8,275.65 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 282,871.02 | - | - | - | 6,200.73 | 7,040.93 | 7,881.14 | 8,275.65 | 8,275.65 | 8,275.65 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 77,000.00 | - | 66,000.00 | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 77,000.00 | - | 66,000.00 | 11,000.00 |  | - |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 24,006.23 | 5,293.75 | 11,834.94 | 6,877.54 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 296,531.68 | 5,293.75 | 77,834.94 | 17,877.54 | 3,681.60 | 3,796.21 | 3,910.81 | 3,954.25 | 3,954.25 | 3,954.25 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 43,708.45 | - | - | - | 1,074.60 | 1,189.21 | 1,303.81 | 1,347.25 | 1,347.25 | 1,347.25 |
| 1.1 | 运营成本 | 17,563.37 | - | - | - | 501.17 | 538.08 | 574.99 | 581.94 | 581.94 | 581.94 |
| 1.2 | 税金支出 | 26,145.08 | - | - | - | 573.43 | 651.13 | 728.82 | 765.31 | 765.31 | 765.31 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 97,536.23 | 5,293.75 | 76,735.44 | 15,507.04 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 155,287.00 | - | 1,099.50 | 2,370.50 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 77.00 | - | 66.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 77,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 78,210.00 | - | 1,033.50 | 2,359.50 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 87,345.57 | - | - | - | 2,519.13 | 3,244.72 | 3,970.33 | 4,321.40 | 4,321.40 | 4,321.40 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | 2,519.13 | 5,763.85 | 9,734.18 | 14,055.58 | 18,376.98 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | 2,519.13 | 5,763.85 | 9,734.18 | 14,055.58 | 18,376.98 | 22,698.38 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 8,680.95 | 8,680.95 | 8,680.95 | 9,124.12 | 9,124.12 | 9,124.12 | 9,597.18 | 9,597.18 | 9,597.18 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 8,680.95 | 8,680.95 | 8,680.95 | 9,124.12 | 9,124.12 | 9,124.12 | 9,597.18 | 9,597.18 | 9,597.18 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 8,680.95 | 8,680.95 | 8,680.95 | 9,124.12 | 9,124.12 | 9,124.12 | 9,597.18 | 9,597.18 | 9,597.18 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,998.93 | 3,998.93 | 3,998.93 | 4,047.66 | 4,047.66 | 4,047.66 | 4,099.60 | 4,099.60 | 4,099.60 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,391.93 | 1,391.93 | 1,391.93 | 1,440.66 | 1,440.66 | 1,440.66 | 1,492.60 | 1,492.60 | 1,492.60 |
| 1.1 | 运营成本 | 589.14 | 589.14 | 589.14 | 596.88 | 596.88 | 596.88 | 605.08 | 605.08 | 605.08 |
| 1.2 | 税金支出 | 802.79 | 802.79 | 802.79 | 843.78 | 843.78 | 843.78 | 887.52 | 887.52 | 887.52 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 4,682.02 | 4,682.02 | 4,682.02 | 5,076.46 | 5,076.46 | 5,076.46 | 5,497.58 | 5,497.58 | 5,497.58 |
| 四 | 期初现金 | 22,698.38 | 27,380.40 | 32,062.42 | 36,744.44 | 41,820.90 | 46,897.36 | 51,973.82 | 57,471.40 | 62,968.98 |
| 五 | 期末现金 | 27,380.40 | 32,062.42 | 36,744.44 | 41,820.90 | 46,897.36 | 51,973.82 | 57,471.40 | 62,968.98 | 68,466.56 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 10,081.91 | 10,081.91 | 10,081.91 | 10,577.46 | 10,577.46 | 10,577.46 | 11,099.17 | 11,099.17 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 10,081.91 | 10,081.91 | 10,081.91 | 10,577.46 | 10,577.46 | 10,577.46 | 11,099.17 | 11,099.17 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 10,081.91 | 10,081.91 | 10,081.91 | 10,577.46 | 10,577.46 | 10,577.46 | 11,099.17 | 11,099.17 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 4,152.92 | 4,152.92 | 4,152.92 | 4,207.54 | 4,207.54 | 4,207.54 | 4,265.02 | 4,265.02 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,545.92 | 1,545.92 | 1,545.92 | 1,600.54 | 1,600.54 | 1,600.54 | 1,658.02 | 1,658.02 |
| 1.1 | 运营成本 | 613.58 | 613.58 | 613.58 | 622.36 | 622.36 | 622.36 | 631.60 | 631.60 |
| 1.2 | 税金支出 | 932.34 | 932.34 | 932.34 | 978.18 | 978.18 | 978.18 | 1,026.42 | 1,026.42 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - |  |  |  | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,928.99 | 5,928.99 | 5,928.99 | 6,369.92 | 6,369.92 | 6,369.92 | 6,834.15 | 6,834.15 |
| 四 | 期初现金 | 68,466.56 | 74,395.55 | 80,324.54 | 86,253.53 | 92,623.45 | 98,993.37 | 105,363.29 | 112,197.44 |
| 五 | 期末现金 | 74,395.55 | 80,324.54 | 86,253.53 | 92,623.45 | 98,993.37 | 105,363.29 | 112,197.44 | 119,031.59 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 11,099.17 | 11,662.46 | 11,662.46 | 11,662.46 | 12,225.76 | 12,225.76 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 11,099.17 | 11,662.46 | 11,662.46 | 11,662.46 | 12,225.76 | 12,225.76 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 11,099.17 | 11,662.46 | 11,662.46 | 11,662.46 | 12,225.76 | 12,225.76 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 4,265.02 | 4,326.97 | 4,326.97 | 4,326.97 | 4,389.12 | 69,341.54 | 11,247.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,658.02 | 1,719.97 | 1,719.97 | 1,719.97 | 1,782.12 | 1,768.04 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 631.60 | 641.45 | 641.45 | 641.45 | 651.52 | 651.52 | - |
| 1.2 | 税金支出 | 1,026.42 | 1,078.52 | 1,078.52 | 1,078.52 | 1,130.60 | 1,116.52 | 0.00 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 67,573.50 | 11,247.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | 66,000.00 | 11,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 2,607.00 | 1,573.50 | 247.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 6,834.15 | 7,335.49 | 7,335.49 | 7,335.49 | 7,836.64 | -57,115.78 | -11,247.50 |
| 四 | 期初现金 | 119,031.59 | 125,865.74 | 133,201.23 | 140,536.72 | 147,872.21 | 155,708.85 | 98,593.07 |
| 五 | 期末现金 | 125,865.74 | 133,201.23 | 140,536.72 | 147,872.21 | 155,708.85 | 98,593.07 | 87,345.57 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |

注：1.按照红谷滩区城市管理和综合执法局在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.54倍，还本付息资金有充分保障。

（五）偿债能力分析

1、项目还本付息金额

本项目融资方式为发行专项债券77000万元。债券利率为4.5%，期限为30年期。每年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

2、项目融资财务成本（利息）

具体项目融资财务成本（利息）如下表。

还本付息表，单位：万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年5月已发行 | - | 65,000.00 | 65.00 | 1,033.50 |  | 65,000.00 |
| 2023年已发行 | 65,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |  |  | 66,000.00 |
| 2024本期发行年 | 66,000.00 | 11,000.00 | 11.00 | 2,359.50 |  | 77,000.00 |
| 2025年 | 77,000.00 |  | - | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2026年 | 77,000.00 | - | - | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2027年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2028年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2029年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2030年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2031年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2032年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2033年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2034年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2035年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2036年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 | - | 77,000.00 |
| 2037年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2038年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2039年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2040年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2041年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2042年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2043年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2044年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2045年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2046年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2047年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2048年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2049年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2050年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2051年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 |  | 77,000.00 |
| 2052年 | 77,000.00 |  |  | 2,607.00 | - | 77,000.00 |
| 2053年 | 77,000.00 |  |  | 1,573.50 | 66,000.00 | 11,000.00 |
| 2054年 | 11,000.00 |  |  | 247.50 | 11,000.00 | - |
| 合计 |  | 77,000.00 | 77.00 | 78,210.00 | 77,000.00 |  |

3、项目收益抗压能力测试

鉴于项目收益预测依赖于一定的假设条件，依据当前的市场状况及数据，对于未来收益和现金流进行预测，未来实现情况存在不确定性，本着保守性原则，对项目收益下行波动情况进行抗压测试，作为衡量项目收益满足本息偿付的可靠性指标。

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表：

单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 254,583.92 | 268,727.47 | 282,871.02 | 297,014.57 | 311,158.12 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 39,337.61 | 41,523.03 | 43,708.45 | 45,893.87 | 48,079.30 |
| 利率变动 | 4.05% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.95% |
| 利率变动债券利息 | 70,389.00 | 74,299.50 | 78,210.00 | 82,120.50 | 86,031.00 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.36 | 1.45 | 1.54 | 1.63 | 1.72 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.66 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.50 | 1.47 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.54倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

4、评价结论

从测算出的主要财务指标看，在项目运营收入100%、90%和项目成本100%、110%的情况下，可实现现金流完全覆盖该项目，综合评价认为项目的建设在财务上是可行的。

- 项目风险分析

（一）投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

（二）工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

（三）融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

（四）财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

（五）自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

- 事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性

本项目位于江西省南昌市红谷滩区，通过红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程的建设，辅以最严格的水管理制度，红谷滩区排水管理规范严格，水环境质量不断改善，水资源保护与利用更加科学合理，河湖管理范围清晰明确，水生态持续向好，流域管理的信息化水平得到显著提升。现状前湖上下游水功能衰退、生态退化、水质污染的趋势及现象得到有效抑制，沿线城乡共享水清岸绿美好环境与和谐发展生态空间。

2、公益性

通过红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程的建设将带动附近居民就业，促进地区经济发展。

3、收益性

本项目主要收入包括污水处理收入、中水再利用收入、广告收入，预计本项目建成投产经营后，运营期营业收入约为282,871.02万元。

（二）项目建设合规性与项目成熟度

项目建设期有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分发行政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（三）项目资金来源和可到位性

项目资本金已基本到位。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

项目的运营期经营成本约为43,708.45万元，运营期营业收入约为282,871.02万元。

（五）债券资金需求合理性

本项目资本金占比23.77%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例要求。项目拟申请债券资金本息额共计155210万元，项目收益对债券本息覆盖倍数为1.54，偿债保障性高，债券需求额度合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险

申请发行30年期专项债券77000.00万元（2023年已发行66000.00万元，本次发行11000万元），每年付息一次，到期一次偿还本金，其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

（七）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预【2020】10号事前绩效评估管理办法相关原则并结合本项目特点。按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价目标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市红谷滩区城市管理和综合执法局，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划：红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程本次拟发行30年期专项债券11000.00万元。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

马咀山及江边湿地生态治理工程

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府发展，是用纳入政府性基金收入及专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。马咀山及江边湿地生态治理工程拟共计发行专项债金额5500万元，2024年已发行专项债2000万元，本次拟发行专项债券3500万元，发行期限为30年。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

一、项目概况	4

（一）项目所在地基本情况	4

（二）项目实施背景	6

（三）项目基本情况	11

二、项目投资估算及资金筹措方案	13

（一）投资估算	13

（二）资金筹措方案	19

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	19

（一）经营收入分析	19

（二）总成本分析	27

（三）经营利润分析	29

（四）项资金偿债能力分析	31

（五）还款资金测算结果	36

四、项目风险分析	38

（一）工程风险	38

（二）投资估算风险	38

（三）社会影响风险	38

（四）融资风险	38

（五）工程风险对策	38

五、事前绩效评价	23

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	40

（二）项目建设合规性与项目成熟度	41

（三）项目资金来源和可到位性	41

（五）债券资金需求合理性	41

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险	41

（七）抗压能力测试	41

（八）绩效目标合理性	42

六、专项债发行方案	43

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、南昌市城市发展情况

2023年是“十四五”的第三年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”的目标定位，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全市经济保持平稳恢复，经济实力持续增强，发展质效明显提升，新旧动能加快转换，城乡发展更加融合，民生福祉持续改善，高质量跨越式发展取得新成效。

随着经济转型升级行动的深入推进，根据地区生产总值（简称GDP）初步核算结果，2023年红谷滩区全年实现生产总值（GDP）842.02亿元，按可比价计算，同比增长4.6%。其中：第一产业增加值10.6亿元，增长5.7%；第二产业增加值103.33亿元，增长16.2%；第三产业增加值728.08亿元，增长3.2%。三次产业结构由2022年的1.32：11.2：87.48调整为2023年的1.26:12.27:86.47。非公有制经济：全年全区非公有制经济实现增加值420.6亿元，按可比价计算，同比增长4.7%，占生产总值比重为50%，较上年提高0.2个百分点。人均地区生产总值：2023年人均地区生产总值129717元，增长2.6%。财政收支：全年一般公共预算收入34.87亿元，同比增长7.4%。税收收入21.68亿元，同比增长18.7%；非税收入13.18亿元，同比下降14.7%。全年地方一般公共预算支出59.86亿元，下降26.6%。其中教育支出9.58亿元，增长20.7%；社会保障和就业支出5.13亿元，增长27.2%；医疗卫生支出3.69亿元，下降27.4%。

2、红谷滩区社会事业发展情况

红谷滩区，古称鸿鹄滩，因水鸟栖息之地而得名，后取谐音演化为红谷滩。位于江西省中北部，现为江西省委、省政府，南昌市委、市政府所在地，是全省的“五个中心”（省行政中心、金融中心、商务中心、文化旅游中心、创新中心）。总面积256.5平方千米，耕地面积44.41平方公里，城区绿化率46.98%。全区常住人口59.42万人，其中城镇人口57.58万人。红谷滩区下辖1乡3街道3管理处，分别为厚田乡、生米街道、沙井街道、卫东街道、红角洲管理处、凤凰洲管理处、九龙湖管理处。

红谷滩中心区（沙井街道、卫东街道）为集商贸金融、行政办公、信息、文化、居住等多功能为一体的现代化新型城市中心区。规划了3.89平方公里的中央商务区，该区域正在高标准建设全省金融商务区。凤凰洲片区（凤凰洲管理处）为重要的江岸景观区，是以旅游、居住为主的城市生活新区。红角洲片区（红角洲管理处）为集高教、科研、旅游、体育和高级商住为一体的生态新城，也是南昌打造山水都城、南昌水城的精华示范区。九龙湖新城片区（九龙湖管理处）定位为智慧型城市副中心、区域性商务会展中心、省级文化艺术中心、生态型低碳示范新城。

红谷滩区的开发建设大致经历了四个阶段：1998年至2000年为酝酿、决策和抽沙造地阶段；2000年至2005年为发展起步阶段；2005年至2010年为发展成长阶段；2011年以后为发展成熟阶段。2000年7月11日正式启动红谷滩中心区4.28平方公里的开发建设。2001年底行政中心竣工，市委、市人大、市政府、市政协、市纪委等部分党政机关迁入红谷滩办公。2002年5月15日成立红谷滩新区工委、管委会，为市委、市政府派出机构，2009年省编办批准为副厅级建制。2020年6月28日，红谷滩区正式成为南昌的市辖区。

原红谷滩新区自2002年5月成立以来，开发建设聚焦了全省上下的目光和全市人民的期待，成为新世纪以来江西最具开放活力、最富创业激情、最显繁荣潜质的一片沃土。经过这些年的发展，已经成为南昌打造核心增长极的重要载体和展示南昌综合实力和水平的标志性区域。2015年以来，红谷滩区在市委、市政府的正确领导下，坚持大手笔布局、大气魄建设、大智慧管理，全力聚焦全省“五个中心”（省行政中心、金融中心、商务中心、文化旅游中心、创新中心）建设，强化首位担当，全区经济社会发展继续保持良好态势。

红谷滩区已经成为助推南昌打造“富裕美丽幸福江西南昌样板”和实现新跨越目标的强劲引擎。红谷滩区将继续以奋发有为的精神，以从严从实的作风，加快红谷滩“三次开发”，推进全省“五大中心”建设，保持领先领跑姿态，彰显首府首区作为，打造全省乃至全国建设典范，全力展现红谷滩区在新时代的新作为。

3、项目提出背景

南昌市是全球第43个国际湿地城市。南昌市实施“东进、西拓、北融、南延、中兴”的城市空间发展战略，城市重点聚力南向发展。根据市委重要部署，由红谷滩区负责，以马咀山为主体，结合夹河沿线绿地、湿地、滩涂等、高标准、高品质建设马咀山及江边湿地生态治理工程。

## （二）项目实施背景

1、保护生态环境，实践《鄱阳湖生态经济区规划》的需要

鄱阳湖生态经济区是我国南方经济最活跃的地区之一，也是世界级生态经济协调发展示范区。2010年国家发展改革委发布《鄱阳湖生态经济区规划》（以下简称《规划》），标志鄱阳湖生态经济区发展正式上升为国家规划，规划范围包括南昌、景德镇、鹰潭3市，以及九江、新余、抚州、宜春、上饶、吉安的部分县（市、区），共38个县（市、区）。《规划》明确规定要“加强城市公园、街道、江河沿岸景观建设，加大居民社区、企事业单位绿化建设力度，建成若干国家园林城市和一批城市景区。”

南昌作为江西省省会，是全省的政治、经济、文化中心和唯一的特大城市，在鄱阳湖生态经济区建设中的核心地位、龙头作用不可替，城市生态环境保护至关重要。通过项目建设能够有效提升湿地保护的重要性，保护良好的生态环境，是实践鄱阳湖生态经济区规划重要的一步。

2、体现以民为本，改善人民生活水平的需要

关注民生、改善民生、造福民生，既是治国理政之根本，也是构建和谐社会之要务。党的十九大报告中明确提出要“建设资源节约型、环境友好型社会，使得生态系统稳定性增强，人居环境明显改善。”随着经济的发展，人们对居住环境关注度逐渐提高，良好的居住环境不但关系人们的日常生活，更加直接影响人们的身体健康，因此要真正体现以民为本，就必须改善人们的居住环境。

湿地具有很强的调节地下水的功能，它可以有效地蓄水、抵抗洪峰；它能够净化污水，调节区域小气候；湿地还是水生动物、两栖动物、鸟类和其他野生生物的重要栖息地。湿地与森林、海洋并称为全球三大生态系统，孕育和丰富了全球的生物多样性，被人们比喻为“地球之肾”。

1971年2月2日，来自18个国家的代表在伊朗南部海滨小城拉姆萨尔签署了《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》。为了纪念这一创举，并增强公众的湿地保护意识，1996年《湿地公约》常务委员会第19次会议决定，从1997年起，将每年的2月2日定为世界湿地日。

通过项目的建设可以起到湿地保护的宣教工作，增加对湿地保护的重视，从而保护湿地的面积，提高南昌市人民的生活环境和生活水平。

3、湿地保护的需要

湿地资源与人们日常生活水平之间具有密切联系，湿地生态系统具备丰富性的特点，能够满足人们日常生活中对资源方面的需求与标准。发挥保护环境工作的需求与标准、在调节气候同时，能够避免对空气的发展造成污染，在这样的情况下，为促进湿地资源能够充分发挥自身的作用和价值，需相关部门与工作人员提高对湿地保护工作的重视程度。促进湿地生态保护措施得到进一步落实，避免对湿地资源造成影响，能够充分发挥其自身作用和价值，为湿地保护工作的顺利开展提供帮助。

湿地资源在大自然发展过程中，属于基础和重要的资源，在各个地区分布较广，同时湿地开发和保护工作与国民经济发展水平之间具有密切联系．针对湿地资源，其自身的生产能力较高，能够满足人们日常生活中的需求与标准，同时具备丰富的动物资源和美丽的景观.能够为旅游行业的发展奠定坚实基础。另外，湿地资源自身的生态功能较强，具备较强的净化功能，调节气候和水源同时，能够促进生态环境实现平衡的发展目标，满足人们日常生活水平需求与标准。但依照相关调查数据显示，人们在日常生活中，对湿地资源的重要性没有一个正确的认识，造成湿地资源逐渐减少，不能够充分发挥其自身的作用和价值，浪费问题愈加严重。由于现阶段社会经济发展速度较快，人们为获取最大化的经济效益．会过度开发湿地资源，造成湿地生态系统遭受严重的破坏，导致湿地系统自身自然灾害的抵御能力较差。所以，在这样的情况下，需要相关部门与工作人员提高对湿地资源保护工作的重视程度，为社会经济发展创造最大化经济效益。所以，现阶段湿地行业在实际发展过程中，为避免湿地资源遭受外界环境因素的影响，需相关部门与工作人员提高对湿地保护工作重视程度，促进湿地保护工作能够充分发挥其自身作用和价值，提高湿地资源利用效率，满足时代发展需求与标准。

4、是贯彻落实生态文明战略部署的必要举措

南昌地处中国经济发达的长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区的最佳“结合”部，是中国内陆承东启西、贯通南北的战略要地和重要交通枢纽，京九线和浙赣线在此构成“金十字”铁路交会；水运顺赣江入长江直达上海港出海；昌九高速、京福高速等在此形成“天字型”高速公路网，构筑起辐射周边省际城市的 6小时经济圈；昌北国际航空港开辟了直达国内各中心城市乃至世界各地的国际国内航。

为此，秉持“守岸、护水”的总体要求，按照“复湿防污—守岸净水—片区大数据控污”“点面结合”的治理思路，在遵循自然生态系统的整体性、系统性、动态性及其内在规律的基础上，用基于自然的解决方案，综合运用科学、法律、政策、经济和公众参与等手段，统筹整合项目和资金，采取工程、技术、生物等多种措施，对马咀山及周边湿地进行生态建设，形成一道“绿色安全防线”，打造“湿地净化，生态堤防、绿色长廊，水源涵养、水土保持”的试点示范，提高赣江水系自然复合生态系统弹性，全面提升生态安全屏障质量，促进生态系统良性循环和永续利用。

党的“十八大”报告提出要“大力推进生态文明建设，实施重大生态修复工程”；“十九大”报告进一步要求“加快生态文明体制改革，建设美丽中国，要着力解决突出环境问题，加快水污染防治，实施流域环境综合治理”。2018年5月18日召开的全国环境保护大会上，习近平总书记再次强调要“加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶”，李克强总理也在讲话中强调“要持之以恒抓紧抓好生态文明建设和生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战”。马咀山夹河属赣江水系，是赣江水系水生态保护的重要组成部分，对于赣江流域地区的生态文明建设具有重要作用。加快马咀山及周边湿地生态建设，既是赣江流域水生态保护的需要，也是全面落实党中央、国务院关于生态环境保护工作的决策部署和总书记视察江西的重要讲话精神，是贯彻国家生态文明建设的必要举措。

5、改善区域生态环境，促进区域经济社会可持续发展的需要

南昌市自古以来就被誉为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”之地，素有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和闽南金三角的省会中心城市，省级交通咽喉要塞，发展战略地位凸显，生态环境优势突出。《南昌市生态环境保护“十四五”规划》中指出“十四五”时期，南昌以强化水污染源头治理、分流域分区域精准施策和美丽河湖建设为导向，持续开展赣江、鄱阳湖滨湖流域污染防治行动，保障饮用水源安全，深化重点流域水体环境治理，推进南昌市水生态环境质量改善，着力提升水生态健康。随着经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，人们对生态环境的要求越来越高，通过马咀山及周边湿地生态修复，有助于全面推进流域生态综合治理，改善区域生态环境，构建了“水净流清家园美、河湖环绕润豫章”的良好水生态环境。

根据《江西省国土空间总体规划（2021—2035年）》，南昌市将构建“一圈引领、两轴驱动、江湖联保、三屏筑底”的国土空间总体格局。通过科学规划、因地制宜、整合资源，改善农村生态旅游基础设施，拓展城市发展空间，为群众提供宜居宜游的生活休闲场所。项目的实施能有力支持红谷滩的发展，推动南昌都市圈建设，能促进南昌市“山水林田湖草沙”生命共同体整体保护和生态修复，筑牢赣江流域生态屏障。对提升红谷滩区城镇化发展，促进区域经济、社会和环境协调可持续发展必将产生积极的作用。

综上所述，本项目的建设是必要的，也是适时的。

## （三）项目基本情况

1、项目名称

马咀山及江边湿地生态治理工程

2、项目建设单位

南昌市红谷滩区城市管理和综合执法局

3、项目地址

本项目位于红谷滩区生米街道片区。

4、项目性质

新建。

5、项目建设内容及规模

总占地面积约5645亩；主要建设内容包括改造马咀山步道、滨江巡检道、山体植被修复、夹河岸线治理、导托渠岸线治理、草滩湿地修复（含流湖导托渠周边草滩修复）、景观桥、人行桥、车行桥、公厕、停车位、充电桩、广告牌等。

主要工程量一览表

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马咀山步道改造工程 |  |  |  |
| 1.1 | 临水步道改造 | 36600.00 | m² | 架空仿木栈道 |
| 1.2 | 林间步道改造 | 17493.00 | m² | 小料石碎石路 |
| 1.3 | 草原栈道改造 | 28706.00 | m² | 仿木栈道形式 |
| 2 | 滨江巡检道改造 | 36000.00 | m² | 素色可渗水路面 |
| 3 | 山体植被修复 | 80000.00 | m² |  |
| 4 | 夹河岸线治理 | 13000.00 | m |  |
| 5 | 导托渠岸线治理 | 5624.00 | m |  |
| 6 | 草滩湿地修复（含流湖导托渠周边草滩修复） | 1744046.67 | m² |  |
| 7 | 人行桥改造 | 3.00 | 座 |  |
| 8 | 车行桥改造 | 2.00 | 座 |  |
| 9 | 公厕改造 | 800.00 | m² | 5个公厕 |
| 10 | 停车位 | 1250 | 个 |  |
| 11 | 充电桩 | 240.00 | 个 |  |
| 12 | 广告牌 | 500.00 | 个 |  |
| 13 | 观光车采购 | 20.00 | 台 |  |
| 14 | 标识系统 | 1.00 | 项 |  |
| 15 | 给排水工程 | 1.00 | 项 |  |
| 16 | 电气工程 | 1.00 | 项 |  |
| 17 | 广播及监控系统 | 1.00 | 项 |  |

6、项目总投资及资金筹措

（1）项目总投资

项目总投资为11856.77万元，其中工程费用10000.00万元，工程建设其他费809.27万元，预备费用800.00万元，建设期利息247.50万元。

（2）资金筹措

项目总投资11856.77万元；资金来源为中央资金、区级财政及专项债；其中发行专项债券5500万元，已发行2000万元，本次申请发行3500万元。

7、建设周期

2023年10月到2025年7月

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

本工程估算范围主要包括：工程费用以及现行国家规定的项目建设所需的其他费用。

（1）编制原则和依据

本投资估算采用类似工程指标法进行估算，估算根据本报告中所提到的各项技术参数、数据，结合南昌市近期类似工程造价水平估算，主要参考资料如下：

1、定型设备按有关制造厂提供的报价或估价；

2、执行《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》（2017年）；

3、主要设备、材料参照《江西省南昌市工程造价信息》2022年12期的造价信息编制，定额中没有的均以市场价计入；

4、建设单位提供的相关资料；

5、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）；

6、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

7、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）；

8、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

9、工日单价执行赣建价[2018]5 号《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知》，税金执行赣建价〔2019〕1 号文《关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

10、建设单位管理费按照财政部 财建（2016）504号文标准，结合实际计取；

11、工程监理费按发改价格[2007]670号文标准，并结合本项目的实际情况进行调整；

12、项目前期工作咨询费按照国家计委计价格（1999）1283号文标准，并结合本项目的实际情况进行调整；

13、勘察设计费按照国家计委、建设部计价（2002）10号文标准，并结合本项目的实际情况进行调整；

14、招标代理费按照发改价格（2011）534号文标准，并结合本项目的实际情况进行调整；

15、基本预备费按工程费用的8%估算。

（2）估算总额

项目总投资为11856.77万元，其中工程费用10000.00万元，工程建设其他费809.27万元，预备费用800.00万元，建设期利息247.50万元。

工程估算总表

单位：万元

| 序号 | 工程和费用名称 | 价 值（万元） |  |  |  |  | 技经指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 总价值 | 数量 | 单位 | 单位价值 |  |
| Ⅰ | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马咀山步道 | 1699.04 |  |  |  | 1699.04 |  |  |  |  |
| 1.1 | 临水步道 | 915.00 |  |  |  | 915.00 | 36600.00 | m² | 250.00 | 架空仿木栈道 |
| 1.2 | 林间步道 | 209.92 |  |  |  | 209.92 | 17493.00 | m² | 120.00 | 小料石碎石路 |
| 1.3 | 草原栈道 | 574.12 |  |  |  | 574.12 | 28706.00 | m² | 200.00 | 仿木栈道形式 |
| 2 | 滨江巡检道 | 900.00 |  |  |  | 900.00 | 36000.00 | m² | 250.00 | 素色可渗水路面 |
| 3 | 山体植被修复 | 128.00 |  |  |  | 128.00 | 80000.00 | m² | 16.00 |  |
| 4 | 夹河岸线治理 | 286.00 |  |  |  | 286.00 | 13000.00 | m | 220.00 |  |
| 5 | 导托渠岸线治理 | 101.23 |  |  |  | 101.23 | 5624.00 | m | 180.00 |  |
| 6 | 草滩湿地修复（含流湖导托渠周边草滩修复） | 2790.47 |  |  |  | 2790.47 | 1744046.67 | m² | 16.00 |  |
| 7 | 人行桥 | 900.00 |  |  |  | 900.00 | 3.00 | 座 | 3000000.00 |  |
| 8 | 车行桥 | 1600.00 |  |  |  | 1600.00 | 2.00 | 座 | 8000000.00 |  |
| 9 | 公厕 | 192.00 | 48.00 |  |  | 240.00 | 800.00 | m² | 3000.00 | 5个公厕 |
| 10 | 停车位 | 240.00 | 60.00 |  |  | 300.00 | 1200.00 | 个 | 2500.00 |  |
| 11 | 充电桩 |  |  | 240.00 |  | 240.00 | 240.00 | 个 | 10000.00 |  |
| 12 | 广告牌 |  |  | 250.00 |  | 250.00 | 500.00 | 个 | 5000.00 |  |
| 13 | 观光车采购 |  |  | 300.00 |  | 300.00 | 20.00 | 台 | 150000.00 |  |
| 14 | 标识系统 |  | 30.00 |  |  | 30.00 | 1.00 | 项 | 300000.00 |  |
| 15 | 给排水工程 |  | 100.00 |  |  | 100.00 | 1.00 | 项 | 1000000.00 |  |
| 16 | 电气工程 |  | 100.00 |  |  | 100.00 | 1.00 | 项 | 1000000.00 |  |
| 17 | 广播及监控系统 |  | 35.26 |  |  | 35.26 | 1.00 | 项 | 352600.00 |  |
|  | 第I部分工程费用合计 | 8836.74 | 373.26 | 790.00 | 0.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 112.00 | 112.00 |  |  |  | 按财政部财建[2016]504号文*80%计算 |
| 2 | 工程勘察费 |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 一*1%*70% |
| 4 | 施工图审查费 |  |  |  | 8.12 | 8.12 |  |  |  | 赣价房〔2000〕6号文的70%计取 |
| 5 | 工程监理费 |  |  |  | 109.30 | 109.30 |  |  |  | 发改价格[2007]670号文的50%计取 |
| 6 | 招投标代理费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 发改办价格【2011】534号，按4.9折，且上限为5万元计取 |
| 7 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 15.83 | 15.83 |  |  |  | 国家计委计价格[1999]1283号的50%计取 |
| 7.1 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 7.2 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 8 | 工程保险费 |  |  |  | 31.50 | 31.50 |  |  |  | I*0.45%*70% |
| 9 | 全过程造价咨询服务费 |  |  |  | 76.79 | 76.79 |  |  |  | 赣价协〔2015〕9号文的70%计取 |
| 10 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 12.60 | 12.60 |  |  |  | 计价[2002] 125号的70%计取 |
| 11 | 水土保持咨询服务费 |  |  |  | 64.68 | 64.68 |  |  |  | 暂估 |
| 12 | 社会稳定风险评估费 |  |  |  | 15.09 | 15.09 |  |  |  | 暂估 |
| 13 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  | I*1.25%*60% |
|  | 第II部分其它费用合计 |  |  |  | 809.27 | 809.27 |  |  |  |  |
| III | 预备费（8%) |  |  |  | 800.00 | 800.00 |  |  |  | I*8% |
| IV | 建设期利息 |  |  |  | 247.50 | 247.50 |  |  |  |  |
| V | 项目总投资 | 8836.74 | 373.26 | 790.00 | 1856.77 | 11856.77 |  |  |  |  |

## （二）资金筹措方案

项目总投资11856.77万元，按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为11,862.27万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金6,362.27万元；其二，拟发行专项债券5,500.00万元，发行期限为30年。其中，2024年已发行2,000.00万元，实际利率2.41%，2024年本期发行3,500.00万元。

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 10,000.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 809.27 |
| 3 | 预备费 | 800.00 |
| 项目静态总投资 |  | 11,609.27 |

项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 10,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 809.27 | 161.86 | 360.70 | 286.71 |
| 3 | 预备费 | 800.00 | 160.00 | 360.00 | 280.00 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 11,609.27 | 2,321.86 | 6,720.70 | 2,566.71 |

注：项目建设期为22个月。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

1、国家计委和建设部颁发的《经济建设项目评价方法与参数》（第三版）；

2、项目计算期：项目计算期按30年计；

3、项目专项债券利息按4.5%计算。

## （一）经营收入分析

1、收入分析

本项目属于开放式景区，不收取门票。

2021年南昌市旅游总人次17795.36万人次，比上年增长17.7%，旅游综合收入1743.95亿元，增长18.2%。本项目属于开放式景区，不收取门票；根据项目功能定位，本次接待人数按南昌市2021年旅游总人次17795.36万人次的0.5%计算，约89万人次/年。

（1）观光车收入

由于景区内范围较大，设有家庭四轮自行车、旅游观光车等交通工具。观光车收费为10元/人，价格每五年上浮1元。出游组合中，亲子游及亲朋好友组团游最为常见，会选择交通工具的人群较多。

观光车人数按旅游接待人数5.62%计算，既5万人次，观光车人数每三年上浮5%。

观光车收费依据：

（2）停车场停车位收入

根据关于印发《南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案》的通知（洪价字〔2017〕66号）文件。

本次参考三类区域的收费标准计算。

共设置地面停车位1250个，扣除电瓶车停车位、员工自用等停车位，按1150个停车位计算。

停车位收入：地面停车位按2元/小时，价格每三年增长0.5元。每天使用6小时，工作日为300天；

停车位起始停车率为30%，每年增长10%，直到60%为止。价格每年增长5%。

本项目设置停车位约1250个；其中3电瓶车停车及员工自用停车位100个。

本项目旅游接待人次为89万人次，属于开放式景区，日均接待人数2438人，本项目停车位1250个，扣除电瓶车停车位、员工自用等停车位，对外经营停车位1150个，并且本项目停车位停车率考虑为60%，满足停车位规模要求。

（3）充电桩收入

本项目在停车场共设置电动汽车充电桩240个，充电桩首年使用率为20%，每年使用率上涨10%，到40%不再考虑上涨，每个充电桩日周转率按1次/天计，根据《江西省发展改革委关于电动汽车充换电服务费有关问题的通知》赣发改高价[2014]1309号文，经营性集中式充电设施服务费最高不超过2.36元/千瓦时（含电费）。目前主流的充电桩是以电量度为单位收费的，一度电不同地区有不同的价格，一般集中在1.6元到1.8元之间，200公里的新能源汽车电池容量大概为31千瓦时，也就是需要31度电左右，所以充满一次电大概需要49.6元到55.8元，按照50元/次计算。充电桩收入每年上浮5%。

收费依据：

网址：http://drc.jiangxi.gov.cn/art/2014/12/8/art_14654_616192.html

充电桩收费依据：

（4）广告收入

共设置广告牌数量为500个。

南昌市广告牌价格1500-5800元之间，本次广告牌出租单价按600元/个*月，之后每过三年上涨10%；首年出租率为30%，往后每年上涨10%，直至50%后不再考虑上涨。

作证依据：结合本项目广告位规划和区域位置情况，本项目位于红谷滩周边位置（生米街道），红谷滩广告收入在1500-5800 元之间，按其40%折扣价格计取，本项目每个广告位租金按照600元/月进行测算。

| 南昌各类广告牌月租赁参考价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 广告牌月租金（元） |
| 1 | 南昌市社区灯箱广告 | 4818 |
| 2 | 社区快递柜柜面广告 | 5800 |
| 3 | 青云谱区三店、洪都街道小区广告位 | 5000 |
| 4 | 南昌市城区老旧社区户外固定小区外立面广告位 | 1800 |
| 5 | 红谷滩周边地区小区广告位 | 1500 |
| 6 | 红谷滩VR科创城 | 1800 |

中国邮政中邮速递易快递柜柜面广告

社区灯箱广告

2、各种税金及附加

本项目的税收包括增值税、城市维护建设税、教育税附加；其中增值税按6%计算；城市维护建设税按总的增值税7%计算；教育税附加按总的增值税5%计算。

本项目收入及各种税金及附加详见《经营收入及税收分析表》。

经营收入及税收分析表（单位：万元）

| 年份 | 观光车收入 | 停车位收入 | 充电桩收入 | 广告收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 50.00 | 124.20 | 86.40 | 108.00 | 368.60 |
| 2027年 | 50.00 | 165.60 | 129.60 | 144.00 | 489.20 |
| 2028年 | 50.00 | 207.00 | 172.80 | 180.00 | 609.80 |
| 2029年 | 52.50 | 310.50 | 181.44 | 237.60 | 782.04 |
| 2030年 | 52.50 | 310.50 | 181.44 | 237.60 | 782.04 |
| 2031年 | 57.75 | 310.50 | 181.44 | 237.60 | 787.29 |
| 2032年 | 60.64 | 372.60 | 190.53 | 261.36 | 885.13 |
| 2033年 | 60.64 | 372.60 | 190.53 | 261.36 | 885.13 |
| 2034年 | 60.64 | 372.60 | 190.53 | 261.36 | 885.13 |
| 2035年 | 63.67 | 434.70 | 200.07 | 287.50 | 985.94 |
| 2036年 | 69.46 | 434.70 | 200.07 | 287.50 | 991.73 |
| 2037年 | 69.46 | 434.70 | 200.07 | 287.50 | 991.73 |
| 2038年 | 72.93 | 496.80 | 210.06 | 316.25 | 1,096.04 |
| 2039年 | 72.93 | 496.80 | 210.06 | 316.25 | 1,096.04 |
| 2040年 | 72.93 | 496.80 | 210.06 | 316.25 | 1,096.04 |
| 2041年 | 82.96 | 558.90 | 220.56 | 347.87 | 1,210.29 |
| 2042年 | 82.96 | 558.90 | 220.56 | 347.87 | 1,210.29 |
| 2043年 | 82.96 | 558.90 | 220.56 | 347.87 | 1,210.29 |
| 2044年 | 87.11 | 621.00 | 231.59 | 382.66 | 1,322.36 |
| 2045年 | 87.11 | 621.00 | 231.59 | 382.66 | 1,322.36 |
| 2046年 | 93.81 | 621.00 | 231.59 | 382.66 | 1,329.06 |
| 2047年 | 98.50 | 683.10 | 243.16 | 420.92 | 1,445.68 |
| 2048年 | 98.50 | 683.10 | 243.16 | 420.92 | 1,445.68 |
| 2049年 | 98.50 | 683.10 | 243.16 | 420.92 | 1,445.68 |
| 2050年 | 103.42 | 745.20 | 255.33 | 463.01 | 1,566.96 |
| 2051年 | 110.81 | 745.20 | 255.33 | 463.01 | 1,574.35 |
| 2052年 | 110.81 | 745.20 | 255.33 | 463.01 | 1,574.35 |
| 2053年 | 116.35 | 807.30 | 268.08 | 463.01 | 1,654.74 |
| 合计 | 2169.85 | 13,972.50 | 5,855.10 | 9,046.52 | 31,043.97 |

注：2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2055年，保守起见，2055年的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2026年1月）开始至2054年12月的收入数据。

## （二）总成本分析

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

（1）外购燃料及动力费：按充电桩经营收入的40%及其他收入之和的5%。

（2）工资及福利费：预计安排员工35人，平均工资及福利5000元/人·月，每三年增长5%。

（3）修理费：按建安费用的0.5%计算，考虑充电桩使用年限只有15年，在计算期13年、24年时对观光车进行更换，观光车按照15万元/个对20台观光车进行维修更换。在2037年时对充电桩进行更换，按照1万元/个对240个充电桩进行维修更换；

（4）其他费用：主要包括管理成本及宣传费用；按总经营收入的1%计算。

本项目总成本详见经营成本分析表

经营成本分析表

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各种税金及附加 | 外购燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2026年 | 23.36 | 48.67 | 210.00 | 50.00 | 3.69 | 335.72 |
| 2027年 | 31.01 | 69.82 | 210.00 | 50.00 | 4.89 | 365.72 |
| 2028年 | 38.67 | 90.97 | 210.00 | 50.00 | 6.10 | 395.74 |
| 2029年 | 49.58 | 102.61 | 220.50 | 50.00 | 7.82 | 430.51 |
| 2030年 | 49.58 | 102.61 | 220.50 | 50.00 | 7.82 | 430.51 |
| 2031年 | 49.91 | 102.87 | 220.50 | 50.00 | 7.87 | 431.15 |
| 2032年 | 56.12 | 110.94 | 231.53 | 50.00 | 8.85 | 457.44 |
| 2033年 | 56.12 | 110.94 | 231.53 | 50.00 | 8.85 | 457.44 |
| 2034年 | 56.12 | 110.94 | 231.53 | 50.00 | 8.85 | 457.44 |
| 2035年 | 62.51 | 119.32 | 243.11 | 50.00 | 9.86 | 484.80 |
| 2036年 | 62.88 | 119.61 | 243.11 | 50.00 | 9.92 | 485.52 |
| 2037年 | 62.88 | 119.61 | 243.11 | 50.00 | 9.92 | 485.52 |
| 2038年 | 69.48 | 128.32 | 255.27 | 590.00 | 10.96 | 1,054.03 |
| 2039年 | 69.48 | 128.32 | 255.27 | 50.00 | 10.96 | 514.03 |
| 2040年 | 69.48 | 128.32 | 255.27 | 50.00 | 10.96 | 514.03 |
| 2041年 | 76.74 | 137.71 | 268.03 | 50.00 | 12.10 | 544.58 |
| 2042年 | 76.74 | 137.71 | 268.03 | 50.00 | 12.10 | 544.58 |
| 2043年 | 76.74 | 137.71 | 268.03 | 50.00 | 12.10 | 544.58 |
| 2044年 | 83.83 | 147.17 | 281.43 | 50.00 | 13.22 | 575.65 |
| 2045年 | 83.83 | 147.17 | 281.43 | 50.00 | 13.22 | 575.65 |
| 2046年 | 84.26 | 147.51 | 281.43 | 50.00 | 13.29 | 576.49 |
| 2047年 | 91.65 | 157.39 | 295.50 | 50.00 | 14.46 | 609.00 |
| 2048年 | 91.65 | 157.39 | 295.50 | 50.00 | 14.46 | 609.00 |
| 2049年 | 91.65 | 157.39 | 295.50 | 350.00 | 14.46 | 909.00 |
| 2050年 | 99.35 | 167.71 | 310.28 | 50.00 | 15.67 | 643.01 |
| 2051年 | 99.81 | 168.08 | 310.28 | 50.00 | 15.74 | 643.91 |
| 2052年 | 99.81 | 168.08 | 310.28 | 50.00 | 15.74 | 643.91 |
| 2053年 | 104.90 | 176.57 | 325.79 | 50.00 | 16.55 | 673.81 |
| 合计 | 1,968.14 | 3,601.46 | 7,272.74 | 2,240.00 | 310.43 | 15,392.77 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

## （三）经营利润分析

本项目计算期内净利润具体详见《利润与现金流量表》。

利润与现金流量表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 42,885.34 | 2,321.86 | 6,849.95 | 2,669.56 | 368.60 | 489.20 | 609.80 | 782.04 | 782.04 | 787.29 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 31,043.97 | - | - | - | 368.60 | 489.20 | 609.80 | 782.04 | 782.04 | 787.29 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 31,043.97 | - | - | 0.00 | 368.60 | 489.20 | 609.80 | 782.04 | 782.04 | 787.29 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 5,500.00 | - | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 5,500.00 | - | 5,500.00 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,341.37 | 2,321.86 | 1,349.95 | 2,669.56 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 38,678.54 | 2,321.86 | 6,726.20 | 2,772.41 | 541.42 | 571.42 | 601.44 | 636.21 | 636.21 | 636.85 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 15,392.77 | - | - | - | 335.72 | 365.72 | 395.74 | 430.51 | 430.51 | 431.15 |
| 1.1 | 运营成本 | 13,424.63 | - | - | 0.00 | 312.36 | 334.71 | 357.07 | 380.93 | 380.93 | 381.24 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,968.14 | - | - | - | 23.36 | 31.01 | 38.67 | 49.58 | 49.58 | 49.91 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,609.27 | 2,321.86 | 6,720.70 | 2,566.71 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 11,676.50 | - | 5.50 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.50 | - | 5.50 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 5,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,171.00 | - | - | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 4,206.80 | - | 123.75 | -102.85 | -172.82 | -82.22 | 8.36 | 145.83 | 145.83 | 150.44 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | 123.75 | 20.90 | -151.92 | -234.14 | -225.78 | -79.95 | 65.88 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | 123.75 | 20.90 | -151.92 | -234.14 | -225.78 | -79.95 | 65.88 | 216.32 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 42,885.34 | 885.13 | 885.13 | 885.13 | 985.94 | 991.73 | 991.73 | 1,096.04 | 1,096.04 | 1,096.04 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 31,043.97 | 885.13 | 885.13 | 885.13 | 985.94 | 991.73 | 991.73 | 1,096.04 | 1,096.04 | 1,096.04 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 31,043.97 | 885.13 | 885.13 | 885.13 | 985.94 | 991.73 | 991.73 | 1,096.04 | 1,096.04 | 1,096.04 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 5,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,341.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 38,678.54 | 663.14 | 663.14 | 663.14 | 690.50 | 691.22 | 691.22 | 1,259.73 | 719.73 | 719.73 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 15,392.77 | 457.44 | 457.44 | 457.44 | 484.80 | 485.52 | 485.52 | 1,054.03 | 514.03 | 514.03 |
| 1.1 | 运营成本 | 13,424.63 | 401.32 | 401.32 | 401.32 | 422.29 | 422.64 | 422.64 | 984.55 | 444.55 | 444.55 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,968.14 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 62.51 | 62.88 | 62.88 | 69.48 | 69.48 | 69.48 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,609.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 11,676.50 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,171.00 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 4,206.80 | 221.99 | 221.99 | 221.99 | 295.44 | 300.51 | 300.51 | -163.69 | 376.31 | 376.31 |
| 四 | 期初现金 | -- | 216.32 | 438.31 | 660.30 | 882.29 | 1,177.73 | 1,478.24 | 1,778.75 | 1,615.06 | 1,991.37 |
| 五 | 期末现金 | -- | 438.31 | 660.30 | 882.29 | 1,177.73 | 1,478.24 | 1,778.75 | 1,615.06 | 1,991.37 | 2,367.68 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 42,885.34 | 1,210.29 | 1,210.29 | 1,210.29 | 1,322.36 | 1,322.36 | 1,329.06 | 1,445.68 | 1,445.68 | 1,445.68 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 31,043.97 | 1,210.29 | 1,210.29 | 1,210.29 | 1,322.36 | 1,322.36 | 1,329.06 | 1,445.68 | 1,445.68 | 1,445.68 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 31,043.97 | 1,210.29 | 1,210.29 | 1,210.29 | 1,322.36 | 1,322.36 | 1,329.06 | 1,445.68 | 1,445.68 | 1,445.68 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 5,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,341.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 38,678.54 | 750.28 | 750.28 | 750.28 | 781.35 | 781.35 | 782.19 | 814.70 | 814.70 | 1,114.70 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 15,392.77 | 544.58 | 544.58 | 544.58 | 575.65 | 575.65 | 576.49 | 609.00 | 609.00 | 909.00 |
| 1.1 | 运营成本 | 13,424.63 | 467.84 | 467.84 | 467.84 | 491.82 | 491.82 | 492.23 | 517.35 | 517.35 | 817.35 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,968.14 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 83.83 | 83.83 | 84.26 | 91.65 | 91.65 | 91.65 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,609.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 11,676.50 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 5,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,171.00 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 4,206.80 | 460.01 | 460.01 | 460.01 | 541.01 | 541.01 | 546.87 | 630.98 | 630.98 | 330.98 |
| 四 | 期初现金 | -- | 2,367.68 | 2,827.69 | 3,287.70 | 3,747.71 | 4,288.72 | 4,829.73 | 5,376.60 | 6,007.58 | 6,638.56 |
| 五 | 期末现金 | -- | 2,827.69 | 3,287.70 | 3,747.71 | 4,288.72 | 4,829.73 | 5,376.60 | 6,007.58 | 6,638.56 | 6,969.54 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 42,885.34 | 1,566.96 | 1,574.35 | 1,574.35 | 1,654.74 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 31,043.97 | 1,566.96 | 1,574.35 | 1,574.35 | 1,654.74 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 31,043.97 | 1,566.96 | 1,574.35 | 1,574.35 | 1,654.74 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 5,500.00 | - | - | - | - |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 5,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 6,341.37 |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 38,678.54 | 848.71 | 849.61 | 849.61 | 879.51 | 5,705.70 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 15,392.77 | 643.01 | 643.91 | 643.91 | 673.81 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 13,424.63 | 543.66 | 544.10 | 544.10 | 568.91 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,968.14 | 99.35 | 99.81 | 99.81 | 104.90 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,609.27 |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 11,676.50 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 5,705.70 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 5,500.00 |  |  |  | - | 5,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,171.00 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | 205.70 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 4,206.80 | 718.25 | 724.74 | 724.74 | 775.23 | -5,705.70 |
| 四 | 期初现金 | -- | 6,969.54 | 7,687.79 | 8,412.53 | 9,137.27 | 9,912.50 |
| 五 | 期末现金 | -- | 7,687.79 | 8,412.53 | 9,137.27 | 9,912.50 | 4,206.80 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.34 |  |  |  |  |

注：期末现金为负数的需要项目单位自行筹集资金。

## 注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.34倍，还本付息资金有充分保障。

## （四）专项资金偿债能力分析

1、项目还本付息金额

本项目融资方式主要包括发行专项债券5500万元。债券利率为4.5%，期限为30年期。每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

2、项目融资财务成本（利息）

具体项目融资财务成本（利息）如下表：

还本付息表         单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 5,500.00 | 5.50 | - |  | 5,500.00 |
| 2025年 | 5,500.00 | - | - | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2026年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2027年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2028年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2029年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2030年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2031年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2032年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2033年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2034年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2035年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2036年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2037年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2038年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2039年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2040年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2041年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2042年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2043年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2044年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2045年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2046年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2047年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2048年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2049年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2050年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2051年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2052年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 |  | 5,500.00 |
| 2053年 | 5,500.00 |  |  | 205.70 | - | 5,500.00 |
| 合计 |  | 5,500.00 | 5.50 | 6,171.00 | 5,500.00 |  |

## （五）还款资金测算结果

（1）利息备付率

指在借款偿还期内的息税前利润与应付利息的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。

利息备付率＝15651.2÷6171=2.54

（2）偿债备付率

指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金与应还本付息的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。

偿债备付率＝15651.2÷11671=1.34

从上述可看出，利息备付率和偿债备付率都大于1，表明利息偿付及还本付息的资金有保障。

# 四、项目风险分析

## （一）工程风险

本项目建成后将提升全县水源工程供水量，不存在没有市场需求或者空置的问题，市场风险较小。

主要包括设计、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性将会给项目带来不同的风险。

## （二）投资估算风险

主要来自工程方案变更的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械费的提高等。

## （三）社会影响风险

是指项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益集团、当地组织机构及文化环境带来的负面影响。

## （四）融资风险

本项目投资比较大，因此融资方面的风险主要表现为资金不落实，造成项目不能顺利进行。

## （五）工程风险对策

针对不同的风险类别，可采取不同的措施以降低或消除风险。

1、工程方面

设计时基础资料要尽量详尽准确，施工前期准备工作要做细，工期安排要合理，要避免雨季开挖沟槽，不允许低于成本的投标单位中标。

2、投资估算方面

施工招标文件应写明非政策性材料上涨不能作为调整合同价的依据。

3、社会影响方面

要与当地公安、消防、防疫等部门加强联系，共同创造良好的施工环境。

- 五、事前绩效评价

## （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性

根据《江西省国土空间总体规划（2021—2035年）》，南昌市将构建“一圈引领、两轴驱动、江湖联保、三屏筑底”的国土空间总体格局。通过科学规划、因地制宜、整合资源，改善农村生态旅游基础设施，拓展城市发展空间，为群众提供宜居宜游的生活休闲场所。项目的实施能有力支持红谷滩的发展，推动南昌都市圈建设，能促进南昌市“山水林田湖草沙”生命共同体整体保护和生态修复，筑牢赣江流域生态屏障。对提升红谷滩区城镇化发展，促进区域经济、社会和环境协调可持续发展必将产生积极的作用。

2、公益性

南昌市自古以来就被誉为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”之地，素有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和闽南金三角的省会中心城市，省级交通咽喉要塞，发展战略地位凸显，生态环境优势突出。《南昌市生态环境保护“十四五”规划》中指出“十四五”时期，南昌以强化水污染源头治理、分流域分区域精准施策和美丽河湖建设为导向，持续开展赣江、鄱阳湖滨湖流域污染防治行动，保障饮用水源安全，深化重点流域水体环境治理，推进南昌市水生态环境质量改善，着力提升水生态健康。随着经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，人们对生态环境的要求越来越高，通过马咀山及周边湿地生态修复，有助于全面推进流域生态综合治理，改善区域生态环境，构建了“水净流清家园美、河湖环绕润豫章”的良好水生态环境。

3、收益性

预计本项目建成投产运营后，运营期营业收入约为31,043.97万元。

## （二）项目建设合规性与项目成熟度

项目建设期有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分发行政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## （三）项目资金来源和可到位性

项目总投资11856.77万元；资金来源为中央资金、区级财政及专项债；其中发行专项债券5500万元。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

项目的运营期营业收入约为31,043.97万元，运营期经营成本约为13424.63万元，项目相关税费约1968.14万元，项目收益15651.2万元。财务上合理可行。

## （五）债券资金需求合理性

本项目资本金占比为53.61%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例要求。项目拟申请债券资金本息额共计11671万元，项目偿债备付率为1.34偿债保障性高，债券需求额度合理。

## （六）项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目申请地方政府专项债券资金11671万元，存续周期为30年（4.5%利率）。每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

债券存续期内，偿债备付率为1.34，因此本项目具备偿债能力。项目综合利息备付率为2.54，利息备付率大于2。符合《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）财务分析相关要求。

## （七）抗压能力测试

因本项目采用申请地方政府专项债券方式筹集资金，应该特别注重项目的还本付息能力。因项目的收益具有不确定性，考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表：

单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -8% | -5% | 0% | 5% | 8% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 28,560.45 | 29,491.77 | 31,043.97 | 32,596.17 | 33,527.49 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 14,161.35 | 14,623.13 | 15,392.77 | 16,162.41 | 16,624.19 |
| 利率变动 | 4.14% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.86% |
| 利率变动债券利息 | 5,677.32 | 5,862.45 | 6,171.00 | 6,479.55 | 6,664.68 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.13 | 1.21 | 1.34 | 1.47 | 1.55 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.45 | 1.41 | 1.34 | 1.28 | 1.24 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.40 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.29 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.34倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降8%、成本上浮8%、利率上浮8%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

（八）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预【2020】10号事前绩效评估管理办法相关原则并结合本项目特点。按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价目标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市红谷滩区城市管理和综合执法局，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划：马咀山及江边湿地生态治理工程发行30年期专项债券3500万元。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，马咀山及江边湿地生态治理工程通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，马咀山及江边湿地生态治理工程可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

南昌市红谷滩区鱼目山体育公园项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

目  录

一、 项目概况	1

（一）项目所在地基本情况	错误！未定义书签。

（二）项目建设条件	4

（三）项目建设背景	8

（四）项目基本情况	8

1、项目名称	9

2、项目建设单位	23

3、建设性质	9

4、建设地点	9

5、建设内容及规模	9

6、建设工期	13

7、项目总投资与资金筹措	14

二、 项目投资估算及资金筹措	15

（一）投资估算	15

（二）资金筹措方案	16

三、 项目预期经营收益、成本及融资平衡情况	26

（一）评价依据	26

（二）收益分析	26

（三）总成本分析	34

（四）经营利润分析	34

（五）偿债能力分析	42

（六）不确定性分析	44

（七）评价结论	45

四、 项目风险分析	46

（一）风险识别	46

（二）风险评价	46

（三）风险管控方案	46

（四）应急预案	47

五、 事前绩效评价	49

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	49

（二）项目建设合规性与项目成熟度	49

（三）项目资金来源和可到位性	49

（四）项目收入、成本、收益预测合理性	49

（五）债券资金需求合理性	50

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险	50

（七）绩效目标合理性	50

六、 专项债发行方案	51

# 前言

2024年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻。中央经济工作会议提出今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府基础服务配套设施建设，适用纳入专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市红谷滩区鱼目山体育公园项目本期拟发行30年期专项债券7500.00万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

（一）项目所在地基本情况

1、南昌市城市发展情况

2023年是“十四五”的第三年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”的目标定位，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全市经济保持平稳恢复，经济实力持续增强，发展质效明显提升，新旧动能加快转换，城乡发展更加融合，民生福祉持续改善，高质量跨越式发展取得新成效。

随着经济转型升级行动的深入推进，根据地区生产总值（简称GDP）初步核算结果，2023年红谷滩区全年实现生产总值（GDP）842.02亿元，按可比价计算，同比增长4.6%。其中：第一产业增加值10.6亿元，增长5.7%；第二产业增加值103.33亿元，增长16.2%；第三产业增加值728.08亿元，增长3.2%。三次产业结构由2022年的1.32：11.2：87.48调整为2023年的1.26:12.27:86.47。非公有制经济：全年全区非公有制经济实现增加值420.6亿元，按可比价计算，同比增长4.7%，占生产总值比重为50%，较上年提高0.2个百分点。人均地区生产总值：2023年人均地区生产总值129717元，增长2.6%。财政收支：全年一般公共预算收入34.87亿元，同比增长7.4%。税收收入21.68亿元，同比增长18.7%；非税收入13.18亿元，同比下降14.7%。全年地方一般公共预算支出59.86亿元，下降26.6%。其中教育支出9.58亿元，增长20.7%；社会保障和就业支出5.13亿元，增长27.2%；医疗卫生支出3.69亿元，下降27.4%。

2、红谷滩区社会事业发展情况

红谷滩区，古称鸿鹄滩，因水鸟栖息之地而得名，后取谐音演化为红谷滩。位于江西省中北部，现为江西省委、省政府，南昌市委、市政府所在地，是全省的“五个中心”（省行政中心、金融中心、商务中心、文化旅游中心、创新中心）。总面积256.5平方千米，耕地面积44.41平方公里，城区绿化率46.98%。全区常住人口59.42万人，其中城镇人口57.58万人。红谷滩区下辖1乡3街道3管理处，分别为厚田乡、生米街道、沙井街道、卫东街道、红角洲管理处、凤凰洲管理处、九龙湖管理处。

红谷滩中心区（沙井街道、卫东街道）为集商贸金融、行政办公、信息、文化、居住等多功能为一体的现代化新型城市中心区。规划了3.89平方公里的中央商务区，该区域正在高标准建设全省金融商务区。凤凰洲片区（凤凰洲管理处）为重要的江岸景观区，是以旅游、居住为主的城市生活新区。红角洲片区（红角洲管理处）为集高教、科研、旅游、体育和高级商住为一体的生态新城，也是南昌打造山水都城、南昌水城的精华示范区。九龙湖新城片区（九龙湖管理处）定位为智慧型城市副中心、区域性商务会展中心、省级文化艺术中心、生态型低碳示范新城。

红谷滩区的开发建设大致经历了四个阶段：1998年至2000年为酝酿、决策和抽沙造地阶段；2000年至2005年为发展起步阶段；2005年至2010年为发展成长阶段；2011年以后为发展成熟阶段。2000年7月11日正式启动红谷滩中心区4.28平方公里的开发建设。2001年底行政中心竣工，市委、市人大、市政府、市政协、市纪委等部分党政机关迁入红谷滩办公。2002年5月15日成立红谷滩新区工委、管委会，为市委、市政府派出机构，2009年省编办批准为副厅级建制。2020年6月28日，红谷滩区正式成为南昌的市辖区。

原红谷滩新区自2002年5月成立以来，开发建设聚焦了全省上下的目光和全市人民的期待，成为新世纪以来江西最具开放活力、最富创业激情、最显繁荣潜质的一片沃土。经过这些年的发展，已经成为南昌打造核心增长极的重要载体和展示南昌综合实力和水平的标志性区域。2015年以来，红谷滩区在市委、市政府的正确领导下，坚持大手笔布局、大气魄建设、大智慧管理，全力聚焦全省“五个中心”（省行政中心、金融中心、商务中心、文化旅游中心、创新中心）建设，强化首位担当，全区经济社会发展继续保持良好态势。

红谷滩区已经成为助推南昌打造“富裕美丽幸福江西南昌样板”和实现新跨越目标的强劲引擎。红谷滩区将继续以奋发有为的精神，以从严从实的作风，加快红谷滩“三次开发”，推进全省“五大中心”建设，保持领先领跑姿态，彰显首府首区作为，打造全省乃至全国建设典范，全力展现红谷滩区在新时代的新作为。

（二）项目建设条件

1、地形、地质及地震

进贤县位于江西省中部偏北，鄱阳湖南岸，浙赣铁路与316、320国道交汇处，属南昌市代管。总面积1971平方千米。其南部低丘山峦，北部濒临湖滨，地势东南高，西北低，低丘山峦，起伏平缓，逐渐向西北降低。北部湖汊交错，山水环绕。境内有金山岭、麻山岭、流岭、铜岭、罗岭、窑背岭、浮游岭、伏山岭、香炉观、凰岭山，等16个海拔100米以上的低丘，最高处金山岭，海拔256.9米，最低处在北部湖州，海拔仅9米，平均海拔137.5米。

拟建工程所在地的地质及水文地质条件较为简单，场址范围内无不良地质。根据现场勘探情况看，该项目工程地质及水文地质条件均较好。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），进贤县及其所属各镇区域范围内地震设防烈度为6度，项目建设时按6度设防。

2、区位及交通条件

进贤县区位交通优越条件优越，进贤自古被誉为“东南之藩蔽，闽浙之门户”，是长珠闽三个经济三角洲的共同腹地，已经融入了东南沿海经济发达地区“八小时经济圈”，距南昌市仅60公里，具有承东启西、沟通南北的战略地位。

铁路交通便利快捷，浙赣铁路复线横穿全境；公路交通四通八达，梨温高速、温厚高速、京福高速、昌厦高速以及320、316国道，在县域南部的温圳境内交错连结，构成了全省乃至全国的交通枢纽；昌万公路横穿北部乡镇，不仅成为连接省会南昌和赣东北地区的大动脉，而且为进贤全面对接和融入南昌提供了难得的机遇；乡乡通油路、村村通水泥路，为推动全民创业，促进加速崛起打好了基础、夯实了后劲；水路交通潜力巨大，南部乡镇可由抚河经赣江直达长江，北部乡镇可通过鄱阳湖直达长江；这里空中交通较为方便，县境内的温圳至乐化的高速公路直达昌北机场。优越的区位，便利的交通，使进贤成为人流、物流、资金流和信息流的聚集地，为进贤推进大开放、实施大招商、促进大发展，提供了十分有利的条件。

3、气候特征

进贤县属亚热带季风湿润气候，雨量充沛，四季分明。秋冬冷而干燥，夏季热而潮湿，春夏之交多雷雨，伏秋之间长久晴。四季特征是：春季气候温和、阴雨连绵，日照少，冷暖空气交锋频繁，季平均气温为17°C，季日照时数占年日照的19%。

夏季是全年最长季节，初夏气候温暖，降水多而集中，故称“霉雨”季节。盛夏高温少雨，天气炎热，常出现干旱。7月份为最热月，月平均气温达29.8°C，月日照时数平均285小时。因受副热带高压控制和台风的影响，常会出现地方性雷雨大风天气。

秋季气候凉爽，北方冷空气入侵频繁，常出现久晴少雨天气，有“秋高气爽”之称。

冬季因受冷高压控制，寒冷干燥，雨雪天气多，多刮偏北风，是全年最冷的季节。元月份月平均气温为5.1°C，是最冷月。2月份月平均日照时数为82.2小时，是日照最少的月份。年平均气温为17.7°C，上下波动不到1°C，极端最高气温为40.5°C；极端最低气温为零下12.1°C。

4、资源优势

（1）自然资源

境内有90万亩山，90万亩水，90万亩耕地，号称“三山三水三分田，一分道路和庄园”，素有“鱼米之乡”的美誉。境内湖山壮美秀丽，气候四季宜人，森林覆盖率达40.8%，具有一流的青山、一流的绿水、一流的空气、一流的生态。尤其是面积达32万亩的全国最大县域内湖——军山湖，更是进贤得天独厚的资源财富，有着巨大的开发潜力，被誉为进贤的北部明珠和绿色聚宝盆。出产的油菜、大豆、黑芝麻产量居江西省首位，“贤湖牌”大米、黑芝麻，“军山湖清水大闸蟹”以及“金峰”茶叶，是闻名遐迩、享誉中外的绿色食品。进贤已成为“南昌市都市型农业绿色环保生物食品生产基地”“江西省优质农副产品供应基地”“国家河蟹生产出口基地”和沿海大中城市的生态休闲旅游“后花园”。

（2）电力资源

进贤县城区配网负荷主要由110千伏西安垄变，110千伏民和变及35千伏县城变供电。目前，向城区供电的10千伏配网线路有10条，携带138台公变，146台专变负荷，城郊结合部由9条10千伏配网线路供电。截至2010年，进贤县县城周边共有110千伏变电站2座，35千伏变电站2座，10千伏配电线路2103公里，其中，县城城区现有10千伏主干线22条，主干线长107公里。

（3）水资源

进贤县水资源比较丰富，除邻县有少量水汇入外，仅县境内降水量与径流考虑，平水年径流量达13.7亿立方米，枯水年径流量也有9.5亿立方米，全县年用水总量达5.7亿立方米。县城自来水日供水量2.9万立方米，县城设有污水处理厂1座，日平均处理工业及生活污水1.8万立方米，污水处理率达90%以上。

5、区域经济状况

2022年实现地区生产总值（GDP）378.08亿元，按可比价格计算，比上年增长3.7%。其中，第一产业实现增加值75.74亿元，增长3.8%；第二产业实现增加值182.42亿元，增长2.3%；第三产业实现增加值119.92亿元，增长5.7%。人均地区生产总值58426元。在全县地区生产总值中，非公有制经济实现增加值230.57亿元，按可比价格计算，比上年增长4.1%。三次产业结构调整为20.03：48.25:31.72。

2022年财政总收入41.01亿元，比上年增长0.6%；其中一般公共预算收入21.24亿元，比上年增长6.1%。财政总收入占生产总值的比重为10.8%。税收总收入30.63亿元，比上年增长-10.1%；非税收入10.38亿元，比上年增长55.2%。

（三）项目建设背景

随着经济的发展、社会的进步，人们的温饱问题解决之后，精神需求 被提上了人们的生活日程， 如何使我们的城市更有利于人的生存和生活， 最大限度地满足人们的精神需求这个问题摆在了人们面前。休闲文化是人在完成社会必要劳动后，不断满足多方面的需要而处于的一种文化创造、文化欣赏、文化建构的生命状态和行为方式， 它是一种亚文化形态。目前，休闲文化已经成为我国当代社会生活的重要组成部分。它既是一个城市的软环境的重要组成部分，也是创建文明城市、现代化城市的一个重要  方面，更是推动城市经济发展的重要力量。可以供人们交流、娱乐、休憩的休闲绿地就是在这样的大环境下应运而生。

体育基础设施是城市体育事业发展和人们体育活动的重要载体，体育基础设施的建设是城市发展的必然要求。改革开放以来，进贤县经济发展日新月异，人们的生活水平日益提高，但体育基础设施建设却相对滞后，人们日益增长的精神文化需要与现状文化基础设施不相适应，尤其是多功能、高档次公共体育活动设施缺乏，不能满足人们多层次的体育活动需要。

南昌市委、市政府领导高度重视鱼目山周边区域概念方案研究编制工 作，针对周边污染治理及水生态环境改善工作，开展了多项河湖治理改善专项行动，加快了水治理的建设步伐，为景区的全面综合提升奠定了坚实的基础。随着全市旅游业的蓬勃发展和城市经济实力的进一步增强，鱼目山体育公园建设项目必将在广大人民群众的拥护中顺利开发建设。

鱼目山体育公园地处乌沙河一级风廊入口，对缓解城市热岛效应有重要作用。地处英雄大桥、金山大道视线通廊的交汇处，城景交融、视野敞开，是展示南昌市“山水绿城”总体形象的最佳窗口。

综上所述，建设单位提出了本项目。

（四）项目基本情况

1、项目名称

南昌市红谷滩区鱼目山体育公园项目。

2、项目建设单位

南昌市红谷滩区城市管理和综合执法局。

3、建设性质

新建。

4、建设地点

南昌市红谷滩北一环以南至铁路桥区域，及乌沙河以东至金山大道高架区域。

5、建设内容及规模

河湖清淤35000立方米；体育设施体育场地约15700平方米，其中建设篮球场（3处），羽毛球场（4处），标准足球场（1处），五人制足球场（2处），网球场（1处），排球场（1处），乒乓球场（2处），小型健身步道（2圈）及相关附属设施；给排水工程；桥梁工程，桥长约244m，宽3.8m；照明工程；弱电工程；停车位1000个；充电桩200个；广告牌500个；观光游览车10辆及其他配套工程等。

具体建设内容如下：

（1）河湖清淤：采取措施减少湖内污染负荷，主要措施有清淤疏浚、垃圾清理、生物残体及漂浮物清理等，清淤约35000m³；

（2）体育设施：体育场地约15700平方米：主要建设篮球场（3处），羽毛球场（4处），标准足球场（1处） ，五人制足球场（2处）， 网球场（1处），排球场（1处） ，乒乓球场（2处） ，小型健身步道（2圈）及相关附属设施；

（3）给排水工程：包括给水工程、污水工程、海绵城市系统及喷灌系统。

（4）桥梁工程：桥长约244m，宽3.8m，桥梁总面积约927.2平方米。

（5）照明工程：主要建设内容包括照明灯具、变压器及配电线路等。

（6）弱电工程：主要包括监控系统、操作台、停车场管理系统及智能道闸、弱电配电箱、网络高清红外线摄像机等。

（5）停车位：设置停车位1000个。

（6）充电桩：设置充电桩200个。

（7）广告牌：设置广告牌500个。

（10）观光游览车：采购观光游览车10个。

（11）其他配套工程：包括公园内部道路建设、已有建筑立面改造、新建休息驿站、地形平整、室外健身器材场地、儿童活动设施、清杂复绿等相关工程建设。

主要工程数量表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鱼目山周边区域 |  |  |  |
| （一） | 湖泊清淤 |  |  |  |
| 1 | 下湖排水 | m³ | 113404.00 |  |
| 2 | 清淤 | m³ | 35000.00 |  |
| （二） | 给水工程 |  |  |  |
| 1 | PE100平壁管DN160 | m | 800.00 |  |
| 2 | PE100平壁管DN110 | m | 400.00 |  |
| 3 | PE100平壁管DN63 | m | 500.00 |  |
| 4 | PE100平壁管DN32 | m | 13000.00 |  |
| 5 | 轨道式倒流防止器 DN160 | 座 | 3.00 |  |
| 6 | 水表井3500*2000 | 座 | 3.00 |  |
| 7 | 消防栓 | 套 | 3.00 |  |
| 8 | 挖方（外弃） | m³ | 1925.00 |  |
| 9 | 挖方（场内运输） | m³ | 1575.00 |  |
| 10 | 填方（中粗砂） | m³ | 1575.00 |  |
| 11 | 填方（利用土） | m³ | 1575.00 |  |
| 12 | 填土（合格土） | m³ | 175.00 |  |
| （三） | 污水工程 |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁管DN300 | m | 850.00 |  |
| 2 | 球墨铸铁管DN400 | m | 40.00 | 微顶管 |
| 3 | 污水检查井 | 座 | 26.00 | 1100*1100，钢筋混凝土井 |
| 4 | 拆除后新建修复污水检查井 | 座 | 1.00 | 1500*1100，钢筋混凝土井 |
| 5 | 微顶管工作井φ2500 | 座 | 1.00 |  |
| 6 | 挖方（外弃） | m³ | 3740.00 |  |
| 7 | 挖方（场内运输） | m³ | 3060.00 |  |
| 8 | 填方（中粗砂） | m³ | 3100.00 |  |
| 9 | 填方（利用土） | m³ | 3060.00 |  |
| 10 | 填土（合格土） | m³ | 340.00 |  |
| （四） | 海绵城市系统 |  |  |  |
| 1 | 植草沟 | m | 700.00 | 开口宽1.5m |
| 2 | PE 渗透式排水沟 | m | 2000.00 |  |
| 3 | 雨水花园 | ㎡ | 150.00 |  |
| 4 | 高位花坛 | 个 | 20.00 |  |
| 5 | 穿孔PE管 DN300网形透水管 | m | 120.00 |  |
| 6 | 承插式钢筋混凝土圆管 DN800 | m | 30.00 |  |
| （五） | 喷灌系统 |  |  |  |
| 1 | 喷灌系统 | 项 | 1.00 |  |
| （六） | 桥梁工程 |  |  |  |
| 1 | 投书桥 | ㎡ | 927.20 | 涉水钢箱桥 |
| （七） | 照明工程 |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 座 | 1.00 | 50KVA |
| 2 | 箱式变压器 | 座 | 1.00 | 315KVA |
| 3 | 照明、动力配电箱 | 座 | 6.00 |  |
| 4 | 单臂钢杆路灯 | 套 | 14.00 | H=10m，1*220W |
| 5 | 庭院灯 | 套 | 320.00 | H=3.5m，1*45W |
| （八） | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 监控系统 | 套 | 1.00 |  |
| 2 | 操作台 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 停车场管理系统及智能道闸 | 套 | 2.00 |  |
| 4 | 弱电配电箱 | 套 | 8.00 |  |
| 5 | 网络高清红外线摄像机 | 套 | 75.00 |  |
| （九） | 停车位 | 个 | 400.00 |  |
| （十） | 充电桩 | 个 | 80.00 |  |
| （十一） | 广告牌 | 个 | 250.00 |  |
| （十二） | 观光游览车 | 个 | 5.00 |  |
| （十三） | 其他配套工程 |  |  |  |
| 1 | 环湖观山道 | ㎡ | 10464.00 |  |
| 2 | 次园路 | ㎡ | 2067.00 |  |
| 3 | 冰河观鸟绿道 | ㎡ | 13302.00 |  |
| 4 | 车行道 | ㎡ | 2616.00 |  |
| 5 | 太子庙建筑立面改造 | 项 | 1.00 |  |
| 6 | 休息驿站 | ㎡ | 384.00 |  |
| 7 | 观鸟平台 | ㎡ | 369.00 |  |
| 8 | 草坪工程 | ㎡ | 124798.00 |  |
| 9 | 地形平整 | ㎡ | 124798.00 |  |
| 10 | 室外健身器材场地 | ㎡ | 500.00 |  |
| 11 | 儿童活动设施 | ㎡ | 200.00 | 沙坑、平衡木等儿童设施 |
| 12 | 清杂 | ㎡ | 337001.00 |  |
| 13 | 林相彩化 | ㎡ | 10000.00 | 雨水花园 |
| 14 | 雨水花园 | ㎡ | 7525.00 |  |
| 15 | 配套支路建设 | ㎡ | 9600.00 | 支路，长度2400m |
| 二 | 赣五公园衔接区域 |  |  |  |
| （一） | 体育设施 |  |  |  |
| 1 | 体育运动场 | ㎡ | 15700.00 |  |
| 2 | 篮球场附属设施 | 处 | 3.00 |  |
| 3 | 羽毛球附属设施 | 处 | 4.00 |  |
| 4 | 标准足球场附属设施 | 处 | 1.00 |  |
| 5 | 五人制足球场附属设施 | 处 | 2.00 |  |
| 6 | 网球场附属设施 | 处 | 1.00 |  |
| 7 | 排球场附属设施 | 处 | 1.00 |  |
| 8 | 乒乓球场附属设施 | 处 | 2.00 |  |
| （二） | 给水工程 |  |  |  |
| 1 | PE100平壁管DN160 | m | 200.00 |  |
| 2 | PE100平壁管DN110 | m | 200.00 |  |
| 3 | PE100平壁管DN63 | m | 400.00 |  |
| 4 | PE100平壁管DN32 | m | 1000.00 |  |
| 5 | 轨道式倒流防止器 DN160 | 座 | 2.00 |  |
| 6 | 水表井3500*2000 | 座 | 2.00 |  |
| 7 | 消防栓 | 套 | 3.00 |  |
| 8 | 挖方（外弃） | m³ | 2450.00 |  |
| 9 | 挖方（场内运输） | m³ | 2050.00 |  |
| 10 | 填方（中粗砂） | m³ | 2050.00 |  |
| 11 | 填方（利用土） | m³ | 2050.00 |  |
| 12 | 填土（合格土） | m³ | 250.00 |  |
| （三） | 污水工程 |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁管DN300 | m | 1400.00 |  |
| 2 | 污水检查井 | 座 | 41.00 | 1100*1100，钢筋混凝土井 |
| 3 | 拆除后新建修复污水检查井 | 座 | 1.00 | 1500*1100，钢筋混凝土井 |
| 4 | 拆除后新建修复污水检查井 | 座 | 1.00 | 1650*1650，钢筋混凝土井 |
| 5 | 挖方（外弃） | m³ | 4675.00 |  |
| 6 | 挖方（场内运输） | m³ | 3825.00 |  |
| 7 | 填方（中粗砂） | m³ | 3830.00 |  |
| 8 | 填方（利用土） | m³ | 3825.00 |  |
| 9 | 填土（合格土） | m³ | 425.00 |  |
| （四） | 海绵城市系统 |  |  |  |
| 1 | 植草沟 | m | 400.00 | 开口宽1.5m |
| 2 | PE 渗透式排水沟 | m | 1000.00 |  |
| 3 | 雨水花园 | ㎡ | 580.00 |  |
| 4 | 高位花坛 | 个 | 24.00 |  |
| 5 | 穿孔PE管 DN300网形透水管 | m | 200.00 |  |
| 6 | 穿孔PE管 DN200网形透水管 | m | 30.00 |  |
| 7 | 承插式钢筋混凝土圆管 DN800 | m | 24.00 |  |
| （五） | 喷灌系统 |  |  |  |
| 1 | 喷灌系统 | 项 | 1.00 |  |
| （六） | 照明工程 |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 | 座 | 2.00 | 500KVA |
| 2 | 照明、动力配电箱 | 座 | 4.00 |  |
| 3 | 地坪灯 | 座 | 41.00 | H=0.6m，1*35W |
| 4 | 单臂钢杆路灯 | 套 | 22.00 | H=10m，1*220W |
| 5 | 庭院灯 | 套 | 137.00 | H=3.5m，1*45W |
| 6 | 足球场灯 | 套 | 4.00 | H=25m，1*360W |
| 7 | 中杆灯 | 套 | 16.00 | H=15m，3*360W |
| （七） | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 监控系统 | 套 | 1.00 |  |
| 2 | 操作台 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 停车场管理系统及智能道闸 | 套 | 2.00 |  |
| 4 | 弱电配电箱 | 套 | 4.00 |  |
| 5 | 网络高清红外线摄像机 | 套 | 44.00 |  |
| （八） | 停车位 | 个 | 600.00 |  |
| （九） | 充电桩 | 个 | 120.00 |  |
| （十） | 广告牌 | 个 | 250.00 |  |
| （十一） | 观光游览车 | 个 | 5.00 |  |
| （十二） | 其他配套工程 |  |  |  |
| 1 | 主园路 | ㎡ | 7494.00 |  |
| 2 | 车行道 | ㎡ | 3588.00 |  |
| 3 | 次园路 | ㎡ | 1724.00 |  |
| 4 | 休息驿站 | ㎡ | 288.00 |  |
| 5 | 岸线整治工程 | m³ | 4838.00 |  |
| 6 | 草坪工程 | ㎡ | 138266.00 |  |
| 7 | 现有建筑立面改造 | ㎡ | 228.00 |  |
| 8 | 室外健身器材场地 | ㎡ | 300.00 | 沙坑、平衡木等儿童设施 |
| 9 | 儿童活动设施 | ㎡ | 100.00 |  |
| 10 | 林相彩化 | ㎡ | 15000.00 |  |
| 11 | 乔木种植 | ㎡ | 19612.00 |  |
| 12 | 清杂 | ㎡ | 173465.00 |  |

6、建设工期

1年（2024年1月-2024年12月）。

7、项目总投资与资金筹措

项目总投资为9422.18万元，其中工程费用7916.64万元，工程建设其他费用527.21万元，预备费用633.33万元，建设期利息337.50万元，债券发行费用7.5万元。

资金来源：优先争取政府专项债及中央预算内资金，其中发行专项债券7500万元；不足部分由区财政局保障，列入2024年度预算。

分年度投资计划表

|  | 名称 | 合计 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资构成 |  |  |  |  |
| 1 | 建设工程费用 | 7916.64 |  | 7916.64 |
| 2 | 建设工程其他费用 | 527.21 |  | 527.21 |
| 3 | 基本预备费 | 633.33 |  | 633.33 |
| 4 | 建设期利息 | 337.50 |  | 337.50 |
| 5 | 债券发行费用 | 7.50 |  | 7.50 |
|  | 合计 | 9422.18 |  | 9422.18 |
| 筹资构成 |  |  |  |  |
| 1 | 资本金 | 1922.18 |  | 1922.18 |
| 2 | 债券发行 | 7500.00 |  | 7500.00 |
|  | 合计 | 9422.18 |  | 9422.18 |

- 项目投资估算及资金筹措

（一）投资估算

1、估算范围

本工程估算范围主要包括：本项目涉及所有子项的工程费用以及现行国家规定的项目建设所需的其他费用、预备费。

2、估算依据

本投资估算采用类似工程指标法进行估算，估算根据本报告中所提到的各项技术参数、数据，结合南昌市近期类似工程造价水平估算，主要参考资料如下：

- 定型设备按有关制造厂提供的报价或估价；

- 主要材料参照江西省南昌市工程造价信息2023-9期造价信息编制，定额中没有的均以市场价计入。

- 建设单位提供的相关资料；

- 《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年）；

- 《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

- 《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）；

- 《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

- 《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023年版）；

- 《市政工程投资估算编制办法》（建标【2007】164号）；

- 人工工日单价执行赣建价（2020）5号，税金执行赣建价〔2019〕1 号文；

- 建设单位管理费按照财建[2016]504号文件执行*80%计取；

- 工程勘察费按工程费用*1.0%*40%计取；

- 工程设计费按国家发展计划委员会、建设部【2002】10号*70%计取；

- 施工图审查费按赣价房〔2000〕6号文的70%计取；

- 工程监理费按发改价格[2007]670号文的50%计取；

- 招标代理费按发改办价格【2011】534号，按4.9折，且上限为5万元计取；

- 项目前期工作咨询费按国家计委计价格【1999】1283号*50%计取；

- 工程保险费按工程费用*0.3%*70%计取；

- 工程造价咨询费按国家赣价协〔2015〕9 号的70%计取；

- 环境影响咨询服务费按计价[2002] 125号的70%计取；

- 场地准备及临时设施费按工程费用0.5%*60%计取；

- 基本预备费按工程费用的8%计取。

3、项目投资估算

项目总投资为9422.18万元，其中工程费用7916.64万元，工程建设其他费用527.21万元，预备费用633.33万元，建设期利息337.50万元，债券发行费用7.5万元。

（二）资金筹措方案

项目总投资9422.18万元。优先争取政府专项债及中央预算内资金，其中发行专项债券7500万元，不足部分由区财政局保障，列入2024年度预算。

项目投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 价 值（万元） |  |  |  |  | 技经指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 总价值 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |  |
| Ⅰ | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 鱼目山周边区域 | 3868.94 | 242.87 | 261.64 | 0.00 | 4373.45 |  |  |  |  |
| （一） | 湖泊清淤 | 372.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.68 |  |  |  |  |
| 1 | 下湖排水 | 22.68 |  |  |  | 22.68 | m³ | 113404.00 | 2.00 |  |
| 2 | 清淤 | 350.00 |  |  |  | 350.00 | m³ | 35000.00 | 100.00 |  |
| （二） | 给水工程 | 59.08 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 98.09 |  |  |  |  |
| 1 | PE100平壁管DN160 |  | 8.00 |  |  | 8.00 | m | 800.00 | 100.00 |  |
| 2 | PE100平壁管DN110 |  | 2.40 |  |  | 2.40 | m | 400.00 | 60.00 |  |
| 3 | PE100平壁管DN63 |  | 1.50 |  |  | 1.50 | m | 500.00 | 30.00 |  |
| 4 | PE100平壁管DN32 |  | 26.00 |  |  | 26.00 | m | 13000.00 | 20.00 |  |
| 5 | 轨道式倒流防止器 DN160 |  | 0.60 |  |  | 0.60 | 座 | 3.00 | 2000.00 |  |
| 6 | 水表井3500*2000 | 3.60 |  |  |  | 3.60 | 座 | 3.00 | 12000.00 |  |
| 7 | 消防栓 |  | 0.51 |  |  | 0.51 | 套 | 3.00 | 1700.00 |  |
| 8 | 挖方（外弃） | 8.66 |  |  |  | 8.66 | m³ | 1925.00 | 45.00 |  |
| 9 | 挖方（场内运输） | 3.94 |  |  |  | 3.94 | m³ | 1575.00 | 25.00 |  |
| 10 | 填方（中粗砂） | 36.23 |  |  |  | 36.23 | m³ | 1575.00 | 230.00 |  |
| 11 | 填方（利用土） | 5.51 |  |  |  | 5.51 | m³ | 1575.00 | 35.00 |  |
| 12 | 填土（合格土） | 1.14 |  |  |  | 1.14 | m³ | 175.00 | 65.00 |  |
| （三） | 污水工程 | 146.60 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 196.85 |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁管DN300 |  | 38.25 |  |  | 38.25 | m | 850.00 | 450.00 |  |
| 2 | 球墨铸铁管DN400 |  | 12.00 |  |  | 12.00 | m | 40.00 | 3000.00 | 微顶管 |
| 3 | 污水检查井 | 33.80 |  |  |  | 33.80 | 座 | 26.00 | 13000.00 | 1100*1100，钢筋混凝土井 |
| 4 | 拆除后新建修复污水检查井 | 1.60 |  |  |  | 1.60 | 座 | 1.00 | 16000.00 | 1500*1100，钢筋混凝土井 |
| 5 | 微顶管工作井φ2500 | 2.50 |  |  |  | 2.50 | 座 | 1.00 | 25000.00 |  |
| 6 | 挖方（外弃） | 16.83 |  |  |  | 16.83 | m³ | 3740.00 | 45.00 |  |
| 7 | 挖方（场内运输） | 7.65 |  |  |  | 7.65 | m³ | 3060.00 | 25.00 |  |
| 8 | 填方（中粗砂） | 71.30 |  |  |  | 71.30 | m³ | 3100.00 | 230.00 |  |
| 9 | 填方（利用土） | 10.71 |  |  |  | 10.71 | m³ | 3060.00 | 35.00 |  |
| 10 | 填土（合格土） | 2.21 |  |  |  | 2.21 | m³ | 340.00 | 65.00 |  |
| （四） | 海绵城市系统 | 98.50 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 103.30 |  |  |  |  |
| 1 | 植草沟 | 14.00 |  |  |  | 14.00 | m | 700.00 | 200.00 | 开口宽1.5m |
| 2 | PE 渗透式排水沟 | 80.00 |  |  |  | 80.00 | m | 2000.00 | 400.00 |  |
| 3 | 雨水花园 | 1.50 |  |  |  | 1.50 | ㎡ | 150.00 | 100.00 |  |
| 4 | 高位花坛 | 3.00 |  |  |  | 3.00 | 个 | 20.00 | 1500.00 |  |
| 5 | 穿孔PE管 DN300网形透水管 |  | 1.20 |  |  | 1.20 | m | 120.00 | 100.00 |  |
| 6 | 承插式钢筋混凝土圆管 DN800 |  | 3.60 |  |  | 3.60 | m | 30.00 | 1200.00 |  |
| （五） | 喷灌系统 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 1 | 喷灌系统 |  | 75.00 |  |  | 75.00 | 项 | 1.00 | 750000.00 |  |
| （六） | 桥梁工程 | 927.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.20 |  |  |  |  |
| 1 | 投书桥 | 927.20 |  |  |  | 927.20 | ㎡ | 927.20 | 10000.00 | 涉水钢箱桥 |
| （七） | 照明工程 | 0.00 | 31.62 | 73.78 | 0.00 | 105.40 |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 |  | 4.50 | 10.50 |  | 15.00 | 座 | 1.00 | 150000.00 | 50KVA |
| 2 | 箱式变压器 |  | 6.00 | 14.00 |  | 20.00 | 座 | 1.00 | 200000.00 | 315KVA |
| 3 | 照明、动力配电箱 |  | 5.40 | 12.60 |  | 18.00 | 座 | 6.00 | 30000.00 |  |
| 4 | 单臂钢杆路灯 |  | 4.20 | 9.80 |  | 14.00 | 套 | 14.00 | 10000.00 | H=10m，1*220W |
| 5 | 庭院灯 |  | 11.52 | 26.88 |  | 38.40 | 套 | 320.00 | 1200.00 | H=3.5m，1*45W |
| （八） | 弱电工程 | 0.00 | 18.19 | 41.86 | 0.00 | 60.05 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统 |  | 3.00 | 7.00 |  | 10.00 | 套 | 1.00 | 100000.00 |  |
| 2 | 操作台 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 套 | 1.00 | 2500.00 |  |
| 3 | 停车场管理系统及智能道闸 |  | 6.00 | 14.00 |  | 20.00 | 套 | 2.00 | 100000.00 |  |
| 4 | 弱电配电箱 |  | 0.84 | 1.96 |  | 2.80 | 套 | 8.00 | 3500.00 |  |
| 5 | 网络高清红外线摄像机 |  | 8.10 | 18.90 |  | 27.00 | 套 | 75.00 | 3600.00 |  |
| （九） | 停车位 | 140.00 |  |  |  | 140.00 | 个 | 400.00 | 3500.00 |  |
| （十） | 充电桩 |  | 24.00 | 96.00 |  | 120.00 | 个 | 80.00 | 15000.00 |  |
| （十一） | 广告牌 | 125.00 |  |  |  | 125.00 | 个 | 250.00 | 5000.00 |  |
| （十二） | 观光游览车 |  |  | 50.00 |  | 50.00 | 个 | 5.00 | 100000.00 |  |
| （十三） | 其他配套工程 | 1999.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1999.88 |  |  |  |  |
| 1 | 环湖观山道 | 282.53 |  |  |  | 282.53 | ㎡ | 10464.00 | 270.00 |  |
| 2 | 次园路 | 55.81 |  |  |  | 55.81 | ㎡ | 2067.00 | 270.00 |  |
| 3 | 冰河观鸟绿道 | 159.62 |  |  |  | 159.62 | ㎡ | 13302.00 | 120.00 |  |
| 4 | 车行道 | 83.71 |  |  |  | 83.71 | ㎡ | 2616.00 | 320.00 |  |
| 5 | 太子庙建筑立面改造 | 5.00 |  |  |  | 5.00 | 项 | 1.00 | 50000.00 |  |
| 6 | 休息驿站 | 134.40 |  |  |  | 134.40 | ㎡ | 384.00 | 3500.00 |  |
| 7 | 观鸟平台 | 73.80 |  |  |  | 73.80 | ㎡ | 369.00 | 2000.00 |  |
| 8 | 草坪工程 | 312.00 |  |  |  | 312.00 | ㎡ | 124798.00 | 25.00 |  |
| 9 | 地形平整 | 24.96 |  |  |  | 24.96 | ㎡ | 124798.00 | 2.00 |  |
| 10 | 室外健身器材场地 | 15.00 |  |  |  | 15.00 | ㎡ | 500.00 | 300.00 |  |
| 11 | 儿童活动设施 | 10.00 |  |  |  | 10.00 | ㎡ | 200.00 | 500.00 | 沙坑、平衡木等儿童设施 |
| 12 | 清杂 | 337.00 |  |  |  | 337.00 | ㎡ | 337001.00 | 10.00 |  |
| 13 | 林相彩化 | 114.00 |  |  |  | 114.00 | ㎡ | 10000.00 | 114.00 | 雨水花园 |
| 14 | 雨水花园 | 75.25 |  |  |  | 75.25 | ㎡ | 7525.00 | 100.00 |  |
| 15 | 配套支路建设 | 316.80 |  |  |  | 316.80 | ㎡ | 9600.00 | 330.00 | 支路，长度2400m |
| 二 | 赣五公园衔接区域 | 2934.93 | 254.99 | 353.27 | 0.00 | 3543.19 |  |  |  |  |
| （一） | 体育设施 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.00 |  |  |  |  |
| 1 | 体育运动场 | 863.50 |  |  |  | 863.50 | ㎡ | 15700.00 | 550.00 |  |
| 2 | 篮球场附属设施 | 7.50 |  |  |  | 7.50 | 处 | 3.00 | 25000.00 |  |
| 3 | 羽毛球附属设施 | 6.00 |  |  |  | 6.00 | 处 | 4.00 | 15000.00 |  |
| 4 | 标准足球场附属设施 | 2.00 |  |  |  | 2.00 | 处 | 1.00 | 20000.00 |  |
| 5 | 五人制足球场附属设施 | 3.00 |  |  |  | 3.00 | 处 | 2.00 | 15000.00 |  |
| 6 | 网球场附属设施 | 2.00 |  |  |  | 2.00 | 处 | 1.00 | 20000.00 |  |
| 7 | 排球场附属设施 | 1.50 |  |  |  | 1.50 | 处 | 1.00 | 15000.00 |  |
| 8 | 乒乓球场附属设施 | 2.50 |  |  |  | 2.50 | 处 | 2.00 | 12500.00 |  |
| （二） | 给水工程 | 74.52 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 81.92 |  |  |  |  |
| 1 | PE100平壁管DN160 |  | 2.00 |  |  | 2.00 | m | 200.00 | 100.00 |  |
| 2 | PE100平壁管DN110 |  | 1.20 |  |  | 1.20 | m | 200.00 | 60.00 |  |
| 3 | PE100平壁管DN63 |  | 1.20 |  |  | 1.20 | m | 400.00 | 30.00 |  |
| 4 | PE100平壁管DN32 |  | 2.00 |  |  | 2.00 | m | 1000.00 | 20.00 |  |
| 5 | 轨道式倒流防止器 DN160 |  | 0.40 |  |  | 0.40 | 座 | 2.00 | 2000.00 |  |
| 6 | 水表井3500*2000 | 2.40 |  |  |  | 2.40 | 座 | 2.00 | 12000.00 |  |
| 7 | 消防栓 |  | 0.60 |  |  | 0.60 | 套 | 3.00 | 2000.00 |  |
| 8 | 挖方（外弃） | 11.03 |  |  |  | 11.03 | m³ | 2450.00 | 45.00 |  |
| 9 | 挖方（场内运输） | 5.13 |  |  |  | 5.13 | m³ | 2050.00 | 25.00 |  |
| 10 | 填方（中粗砂） | 47.15 |  |  |  | 47.15 | m³ | 2050.00 | 230.00 |  |
| 11 | 填方（利用土） | 7.18 |  |  |  | 7.18 | m³ | 2050.00 | 35.00 |  |
| 12 | 填土（合格土） | 1.63 |  |  |  | 1.63 | m³ | 250.00 | 65.00 |  |
| （三） | 污水工程 | 191.74 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 254.74 |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁管DN300 |  | 63.00 |  |  | 63.00 | m | 1400.00 | 450.00 |  |
| 2 | 污水检查井 | 53.30 |  |  |  | 53.30 | 座 | 41.00 | 13000.00 | 1100*1100，钢筋混凝土井 |
| 3 | 拆除后新建修复污水检查井 | 1.60 |  |  |  | 1.60 | 座 | 1.00 | 16000.00 | 1500*1100，钢筋混凝土井 |
| 4 | 拆除后新建修复污水检查井 | 2.00 |  |  |  | 2.00 | 座 | 1.00 | 20000.00 | 1650*1650，钢筋混凝土井 |
| 5 | 挖方（外弃） | 21.04 |  |  |  | 21.04 | m³ | 4675.00 | 45.00 |  |
| 6 | 挖方（场内运输） | 9.56 |  |  |  | 9.56 | m³ | 3825.00 | 25.00 |  |
| 7 | 填方（中粗砂） | 88.09 |  |  |  | 88.09 | m³ | 3830.00 | 230.00 |  |
| 8 | 填方（利用土） | 13.39 |  |  |  | 13.39 | m³ | 3825.00 | 35.00 |  |
| 9 | 填土（合格土） | 2.76 |  |  |  | 2.76 | m³ | 425.00 | 65.00 |  |
| （四） | 海绵城市系统 | 57.40 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 62.49 |  |  |  |  |
| 1 | 植草沟 | 8.00 |  |  |  | 8.00 | m | 400.00 | 200.00 | 开口宽1.5m |
| 2 | PE 渗透式排水沟 | 40.00 |  |  |  | 40.00 | m | 1000.00 | 400.00 |  |
| 3 | 雨水花园 | 5.80 |  |  |  | 5.80 | ㎡ | 580.00 | 100.00 |  |
| 4 | 高位花坛 | 3.60 |  |  |  | 3.60 | 个 | 24.00 | 1500.00 |  |
| 5 | 穿孔PE管 DN300网形透水管 |  | 2.00 |  |  | 2.00 | m | 200.00 | 100.00 |  |
| 6 | 穿孔PE管 DN200网形透水管 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | m | 30.00 | 70.00 |  |
| 7 | 承插式钢筋混凝土圆管 DN800 |  | 2.88 |  |  | 2.88 | m | 24.00 | 1200.00 |  |
| （五） | 喷灌系统 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 1 | 喷灌系统 |  | 75.00 |  |  | 75.00 | 项 | 1.00 | 750000.00 |  |
| （六） | 照明工程 | 0.00 | 54.08 | 126.20 | 0.00 | 180.28 |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 |  | 16.80 | 39.20 |  | 56.00 | 座 | 2.00 | 280000.00 | 500KVA |
| 2 | 照明、动力配电箱 |  | 3.60 | 8.40 |  | 12.00 | 座 | 4.00 | 30000.00 |  |
| 3 | 地坪灯 |  | 0.55 | 1.29 |  | 1.84 | 座 | 41.00 | 450.00 | H=0.6m，1*35W |
| 4 | 单臂钢杆路灯 |  | 6.60 | 15.40 |  | 22.00 | 套 | 22.00 | 10000.00 | H=10m，1*220W |
| 5 | 庭院灯 |  | 4.93 | 11.51 |  | 16.44 | 套 | 137.00 | 1200.00 | H=3.5m，1*45W |
| 6 | 足球场灯 |  | 12.00 | 28.00 |  | 40.00 | 套 | 4.00 | 100000.00 | H=25m，1*360W |
| 7 | 中杆灯 |  | 9.60 | 22.40 |  | 32.00 | 套 | 16.00 | 20000.00 | H=15m，3*360W |
| （七） | 弱电工程 | 0.00 | 14.42 | 33.07 | 0.00 | 47.49 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统 |  | 3.00 | 7.00 |  | 10.00 | 套 | 1.00 | 100000.00 |  |
| 2 | 操作台 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 套 | 1.00 | 2500.00 |  |
| 3 | 停车场管理系统及智能道闸 |  | 6.00 | 14.00 |  | 20.00 | 套 | 2.00 | 100000.00 |  |
| 4 | 弱电配电箱 |  | 0.42 | 0.98 |  | 1.40 | 套 | 4.00 | 3500.00 |  |
| 5 | 网络高清红外线摄像机 |  | 4.75 | 11.09 |  | 15.84 | 套 | 44.00 | 3600.00 |  |
| （八） | 停车位 | 210.00 |  |  |  | 210.00 | 个 | 600.00 | 3500.00 |  |
| （九） | 充电桩 |  | 36.00 | 144.00 |  | 180.00 | 个 | 120.00 | 15000.00 |  |
| （十） | 广告牌 | 125.00 |  |  |  | 125.00 | 个 | 250.00 | 5000.00 |  |
| （十一） | 观光游览车 |  |  | 50.00 |  | 50.00 | 个 | 5.00 | 100000.00 |  |
| （十二） | 其他配套工程 | 1388.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1388.27 |  |  |  |  |
| 1 | 主园路 | 202.34 |  |  |  | 202.34 | ㎡ | 7494.00 | 270.00 |  |
| 2 | 车行道 | 114.82 |  |  |  | 114.82 | ㎡ | 3588.00 | 320.00 |  |
| 3 | 次园路 | 46.55 |  |  |  | 46.55 | ㎡ | 1724.00 | 270.00 |  |
| 4 | 休息驿站 | 100.80 |  |  |  | 100.80 | ㎡ | 288.00 | 3500.00 |  |
| 5 | 岸线整治工程 | 12.10 |  |  |  | 12.10 | m³ | 4838.00 | 25.00 |  |
| 6 | 草坪工程 | 345.67 |  |  |  | 345.67 | ㎡ | 138266.00 | 25.00 |  |
| 7 | 现有建筑立面改造 | 11.40 |  |  |  | 11.40 | ㎡ | 228.00 | 500.00 |  |
| 10 | 室外健身器材场地 | 9.00 |  |  |  | 9.00 | ㎡ | 300.00 | 300.00 |  |
| 11 | 儿童活动设施 | 5.00 |  |  |  | 5.00 | ㎡ | 100.00 | 500.00 | 沙坑、平衡木等儿童设施 |
| 8 | 林相彩化 | 171.00 |  |  |  | 171.00 | ㎡ | 15000.00 | 114.00 |  |
| 9 | 乔木种植 | 196.12 |  |  |  | 196.12 | ㎡ | 19612.00 | 100.00 |  |
| 10 | 清杂 | 173.47 |  |  |  | 173.47 | ㎡ | 173465.00 | 10.00 |  |
|  | 第I部分工程费用合计 | 6803.87 | 497.86 | 614.91 | 0.00 | 7916.64 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 92.00 | 92.00 |  |  |  | 按财政部财建[2016]504号文*80%计算 |
| 2 | 工程勘察费 |  |  |  | 31.67 | 31.67 |  |  |  | 一*1%*40% |
| 3 | 工程设计费 |  |  |  | 173.05 | 173.05 |  |  |  | 国家发展计划委员会、建设部【2002】10号*70% |
| 4 | 施工图审查费 |  |  |  | 6.66 | 6.66 |  |  |  | 赣价房〔2000〕6号文的70%计取 |
| 5 | 工程监理费 |  |  |  | 89.66 | 89.66 |  |  |  | 发改价格[2007]670号文的50%计取 |
| 6 | 招投标代理费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 发改办价格【2011】534号，按4.9折，且上限为5万元计取 |
| 7 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 14.10 | 14.10 |  |  |  | 国家计委计价格[1999]1283号的50%计取 |
| 7.1 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 7.2 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 8 | 工程保险费 |  |  |  | 16.62 | 16.62 |  |  |  | I*0.3%*70% |
| 9 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 20.89 | 20.89 |  |  |  | 赣价协〔2015〕9号文的70%计取 |
| 10 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 10.41 | 10.41 |  |  |  | 计价[2002] 125号的70%计取 |
| 11 | 水土保持咨询服务费 |  |  |  | 29.98 | 29.98 |  |  |  | 暂估 |
| 12 | 社会稳定风险评估费 |  |  |  | 13.42 | 13.42 |  |  |  | 暂估 |
| 13 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 23.75 | 23.75 |  |  |  | I*0.5%*60% |
|  | 第II部分其它费用合计 |  |  |  | 527.21 | 527.21 |  |  |  |  |
| III | 预备费（8%) |  |  |  | 633.33 | 633.33 |  |  |  | I*8% |
| IV | 建设期利息 |  |  |  | 345 | 345 |  |  |  |  |
| V | 项目总投资 | 6803.87 | 497.86 | 614.91 | 1505.54 | 9422.18 |  |  |  |  |

- 项目预期经营收益、成本及融资平衡情况

（一）评价依据

1、国家计委和建设部颁发的《经济建设项目评价方法与参数》（第三版）；

2、项目计算期：项目计算期按30年计；

3、项目专项债券利息按4.5%计算。

（二）收益分析

1、经营收入分析

本项目属于开放式景区，不收取门票，主要收益有室外体育场地收入、观光车收入、新能源汽车充电桩、广告收入。

2021年南昌市旅游总人次17795.36万人次，比上年增长17.7%，旅游综合收入1743.95亿元，增长18.2%。

2022年旅游总人次16283.02万人次，比上年下降8.5%。旅游综合收入1399.33亿元。

本项目属于开放式景区，不收取门票；根据项目功能定位，本次接待人数按南昌市2022年旅游总人次16283.02万人次的0.5%计算，约81万人次/年，人均日流量2219人。

（1）室外体育场地收入

室外体育场地（约15700平方米） ，可产生收益的包括篮球场（3处），羽毛球场（4处），标准足球场（1处） ，五人制足球场（2处）， 网球场（1处），排球场（1处） ，乒乓球场（2处）。

门票价：统一按30元/处/小时，每年上浮5%。

可收费体育场地共14处，初始使用率60%，每年增加5%直至85%。

室外场地每年按270天考虑，日使用时间为8h。

http://nc.bendibao.com/news/2019114/57159.shtm

（2）停车场停车位收入

根据关于印发《南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案》的通知（洪价字〔2017〕66号）文件。

本次参考三类区域的收费标准计算。

共设置地面停车位1000个。

停车位收入：地面停车位按2元/小时，价格每三年增长0.5元。每天使用6小时，工作日为300天；

停车位起始停车率为30%，每年增长10%，直到60%为止。价格每年增长5%。

本项目旅游接待人次为81万人次，属于开放式景区，日均接待人数2219人，同时本项目处于南昌市中心区域红谷滩区，地块周边都为居住用地，有部分停车需求，因此本项目停车位1000个，并且本项目停车位停车率考虑为85%，满足停车位规模要求。

（3）充电桩收入

本项目在停车场共设置电动汽车充电桩200个，充电桩首年使用率为30%，每年使用率上涨5%，到60%不再考虑上涨，每个充电桩日周转率按2次/天计，根据《江西省发展改革委关于电动汽车充换电服务费有关问题的通知》赣发改高价[2014]1309号文，经营性集中式充电设施服务费最高不超过2.36元/千瓦时（含电费）。目前主流的充电桩是以电量度为单位收费的，一度电不同地区有不同的价格，一般集中在1.6元到1.8元之间，200公里的新能源汽车电池容量大概为31千瓦时，也就是需要31度电左右，本次剔除充电电费收入，只计算充电桩服务费，按0.8元/度计算充电服务费，则充满一次电充电桩服务费收入24.8元。充电桩收入每年上浮5%。

收费依据：

网址：http://drc.jiangxi.gov.cn/art/2014/12/8/art_14654_616192.html

充电桩收费依据：

截至2022年底，南昌市新能源汽车保有量达5万多辆，较2021年3.9万辆，增加了1.1万辆以上，增幅28.2%。

根据《江西省加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》（赣发改能源〔2020〕1007号）规定，新建大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场、公共文化娱乐场所停车场应按10%—15%的车位比例建设充电设施。因为考虑到本次鱼目山体育公园位于南昌市中心城区红谷滩区，属于市内，并且周边规划都是居住社区，出行路途较短，使用新能源汽车比例较高，本次安排充电桩数量200个，占停车位比例为20%，且本项目充电桩使用率考虑为60%，符合实际规模需求。

（4）广告收入

共设置广告牌数量为500个。

南昌市广告牌价格1500-5800元之间，本次广告牌出租单价按800元/个*月，之后每过三年上涨5%；首年出租率为30%，往后每年上涨10%，直至60%后不再考虑上涨。

作证依据：结合本项目广告位规划和区域位置情况，本项目位于红谷滩凤凰洲街道，红谷滩广告收入在1500-5800 元之间，按其40%折扣价格计取，本项目每个广告位租金按照600元/月进行测算。

| 南昌各类广告牌月租赁参考价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 广告牌月租金（元） |
| 1 | 南昌市社区灯箱广告 | 4818 |
| 2 | 社区快递柜柜面广告 | 5800 |
| 3 | 青云谱区三店、洪都街道小区广告位 | 5000 |
| 4 | 南昌市城区老旧社区户外固定小区外立面广告位 | 1800 |
| 5 | 红谷滩周边地区小区广告位 | 1500 |
| 6 | 红谷滩绿地外滩公馆 | 1800 |

中国邮政中邮速递易快递柜柜面广告

社区灯箱广告

本项目总面积为98.2公顷，日均接待游客2219人，广告牌布置数量为500个，按照广告牌投放比例约每1964㎡投放1个广告牌，投放密度较小，按照游客数量计算，约4.44人看一个广告牌，同时考虑出租率为60%，符合实际规模需求。

2、各种税金及附加

本项目的税收包括增值税、城市维护建设税、教育税附加；其中增值税按6%计算；城市维护建设税按总的增值税7%计算；教育税附加按总的增值税5%计算。

本项目收入及各种税金及附加详见《经营收入及税收分析表》。

经营收入及税收分析表                          单位：万元

| 年份 | 室外体育场地收入 | 停车位收入 | 充电桩收入 | 广告收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 54.43 | 216.00 | 107.14 | 144.00 | 521.57 |
| 2026年 | 58.97 | 234.00 | 124.99 | 168.00 | 585.96 |
| 2027年 | 63.50 | 252.00 | 142.85 | 192.00 | 650.35 |
| 2028年 | 71.44 | 337.50 | 168.74 | 226.80 | 804.48 |
| 2029年 | 76.20 | 360.00 | 187.49 | 252.00 | 875.69 |
| 2030年 | 80.97 | 382.50 | 206.24 | 277.20 | 946.91 |
| 2031年 | 85.03 | 459.00 | 236.22 | 317.52 | 1,097.77 |
| 2032年 | 85.03 | 459.00 | 236.22 | 317.52 | 1,097.77 |
| 2033年 | 85.03 | 459.00 | 236.22 | 317.52 | 1,097.77 |
| 2034年 | 89.27 | 535.50 | 248.05 | 333.40 | 1,206.22 |
| 2035年 | 89.27 | 535.50 | 248.05 | 333.40 | 1,206.22 |
| 2036年 | 89.27 | 535.50 | 248.05 | 333.40 | 1,206.22 |
| 2037年 | 93.74 | 612.00 | 260.50 | 350.07 | 1,316.31 |
| 2038年 | 93.74 | 612.00 | 260.50 | 350.07 | 1,316.31 |
| 2039年 | 93.74 | 612.00 | 260.50 | 350.07 | 1,316.31 |
| 2040年 | 98.42 | 688.50 | 273.54 | 367.57 | 1,428.03 |
| 2041年 | 98.42 | 688.50 | 273.54 | 367.57 | 1,428.03 |
| 2042年 | 98.42 | 688.50 | 273.54 | 367.57 | 1,428.03 |
| 2043年 | 103.33 | 765.00 | 287.19 | 385.95 | 1,541.47 |
| 2044年 | 103.33 | 765.00 | 287.19 | 385.95 | 1,541.47 |
| 2045年 | 103.33 | 765.00 | 287.19 | 385.95 | 1,541.47 |
| 2046年 | 108.50 | 841.50 | 301.54 | 405.24 | 1,656.78 |
| 2047年 | 108.50 | 841.50 | 301.54 | 405.24 | 1,656.78 |
| 2048年 | 108.50 | 841.50 | 301.54 | 405.24 | 1,656.78 |
| 2049年 | 113.92 | 918.00 | 316.66 | 425.51 | 1,774.09 |
| 2050年 | 113.92 | 918.00 | 316.66 | 425.51 | 1,774.09 |
| 2051年 | 113.92 | 918.00 | 316.66 | 425.51 | 1,774.09 |
| 2052年 | 119.63 | 994.50 | 332.47 | 446.78 | 1,893.38 |
| 2053年 | 119.63 | 994.50 | 332.47 | 446.78 | 1,893.38 |
| 合计 | 2721.40 | 18,229.50 | 7,373.49 | 9,909.34 | 38,233.73 |

（三）总成本分析

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

（1）外购燃料及动力费：按室外体育场地收入、观光车收入、停车场收入之和的5%。（注：充电桩已剔除充电成本，不再重复计算）

（2）工资及福利费：预计安排员工35人，平均工资及福利5000元/人·月，每三年增长5%。

（3）修理费：本次不含绿植养护费用，因此计算修理费时需剔除整个公园的绿植养护费用，根据项目投资估算表中与绿植及其养护相关费用投资约1874.51万元，因此需剔除这部分投资后再计算修理费，修理费按剔除绿植及其养护相关费用投资约1874.51万元的建安费用的0.5%计算。另外考虑充电桩及观光车使用年限只有15年，在计算期16年对充电桩进行更换。按照1.5万元/个对200个充电桩进行维修更换；

（4）其他费用：主要包括管理成本及宣传费用；按总经营收入的1%计算。

本项目总成本详见《经营成本分析表》。

经营成本分析表                        单位：万元

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各种税金及附加 | 外购燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2025年 | 33.07 | 20.72 | 210.00 | 30.21 | 5.22 | 299.22 |
| 2026年 | 37.15 | 23.05 | 210.00 | 30.21 | 5.86 | 306.27 |
| 2027年 | 41.23 | 25.38 | 210.00 | 30.21 | 6.50 | 313.32 |
| 2028年 | 51.01 | 31.79 | 220.50 | 30.21 | 8.04 | 341.55 |
| 2029年 | 55.52 | 34.41 | 220.50 | 30.21 | 8.76 | 349.40 |
| 2030年 | 60.03 | 37.03 | 220.50 | 30.21 | 9.47 | 357.24 |
| 2031年 | 69.60 | 43.08 | 231.53 | 30.21 | 10.98 | 385.40 |
| 2032年 | 69.60 | 43.08 | 231.53 | 30.21 | 10.98 | 385.40 |
| 2033年 | 69.60 | 43.08 | 231.53 | 30.21 | 10.98 | 385.40 |
| 2034年 | 76.47 | 47.91 | 243.11 | 30.21 | 12.06 | 409.76 |
| 2035年 | 76.47 | 47.91 | 243.11 | 30.21 | 12.06 | 409.76 |
| 2036年 | 76.47 | 47.91 | 243.11 | 30.21 | 12.06 | 409.76 |
| 2037年 | 83.46 | 52.79 | 255.27 | 30.21 | 13.16 | 434.89 |
| 2038年 | 83.46 | 52.79 | 255.27 | 30.21 | 13.16 | 434.89 |
| 2039年 | 83.46 | 52.79 | 255.27 | 330.21 | 13.16 | 734.89 |
| 2040年 | 90.53 | 57.72 | 268.03 | 30.21 | 14.28 | 460.77 |
| 2041年 | 90.53 | 57.72 | 268.03 | 30.21 | 14.28 | 460.77 |
| 2042年 | 90.53 | 57.72 | 268.03 | 30.21 | 14.28 | 460.77 |
| 2043年 | 97.72 | 62.71 | 281.43 | 30.21 | 15.41 | 487.48 |
| 2044年 | 97.72 | 62.71 | 281.43 | 30.21 | 15.41 | 487.48 |
| 2045年 | 97.72 | 62.71 | 281.43 | 30.21 | 15.41 | 487.48 |
| 2046年 | 105.03 | 67.76 | 295.50 | 30.21 | 16.57 | 515.07 |
| 2047年 | 105.03 | 67.76 | 295.50 | 30.21 | 16.57 | 515.07 |
| 2048年 | 105.03 | 67.76 | 295.50 | 30.21 | 16.57 | 515.07 |
| 2049年 | 112.47 | 72.87 | 310.28 | 30.21 | 17.74 | 543.57 |
| 2050年 | 112.47 | 72.87 | 310.28 | 30.21 | 17.74 | 543.57 |
| 2051年 | 112.47 | 72.87 | 310.28 | 30.21 | 17.74 | 543.57 |
| 2052年 | 120.03 | 78.05 | 325.79 | 30.21 | 18.93 | 573.01 |
| 2053年 | 120.03 | 78.05 | 325.79 | 30.21 | 18.93 | 573.01 |
| 合计 | 2,423.91 | 1,543.00 | 7,598.53 | 1,176.09 | 382.31 | 13,123.84 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

（四）经营利润分析

本项目计算期内净利润具体详见《利润与现金流量表》。

利润与利润分配表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 47,655.91 | 9,422.18 | 521.57 | 585.96 | 650.35 | 804.48 | 875.69 | 946.91 | 1,097.77 | 1,097.77 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,233.73 | - | 521.57 | 585.96 | 650.35 | 804.48 | 875.69 | 946.91 | 1,097.77 | 1,097.77 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,233.73 | - | 521.57 | 585.96 | 650.35 | 804.48 | 875.69 | 946.91 | 1,097.77 | 1,097.77 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 7,500.00 | 7,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 7,500.00 | 7,500.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 1,922.18 | 1,922.18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 39,833.52 | 9,084.68 | 636.72 | 643.77 | 650.82 | 679.05 | 686.90 | 694.74 | 722.90 | 722.90 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 13,123.84 | - | 299.22 | 306.27 | 313.32 | 341.55 | 349.40 | 357.24 | 385.40 | 385.40 |
| 1.1 | 运营成本 | 10,699.93 | - | 266.15 | 269.12 | 272.09 | 290.54 | 293.88 | 297.21 | 315.80 | 315.80 |
| 1.2 | 税金支出 | 2,423.91 | - | 33.07 | 37.15 | 41.23 | 51.01 | 55.52 | 60.03 | 69.60 | 69.60 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,077.18 | 9,077.18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 17,632.50 | 7.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.50 | 7.50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 7,500.00 |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 10,125.00 | - | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 7,822.39 | 337.50 | -115.15 | -57.81 | -0.47 | 125.43 | 188.79 | 252.17 | 374.87 | 374.87 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 337.50 | 222.35 | 164.54 | 164.07 | 289.50 | 478.29 | 730.46 | 1,105.33 |
| 五 | 期末现金 | -- | 337.50 | 222.35 | 164.54 | 164.07 | 289.50 | 478.29 | 730.46 | 1,105.33 | 1,480.20 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 47,655.91 | 1,097.77 | 1,206.22 | 1,206.22 | 1,206.22 | 1,316.31 | 1,316.31 | 1,316.31 | 1,428.03 | 1,428.03 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,233.73 | 1,097.77 | 1,206.22 | 1,206.22 | 1,206.22 | 1,316.31 | 1,316.31 | 1,316.31 | 1,428.03 | 1,428.03 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,233.73 | 1,097.77 | 1,206.22 | 1,206.22 | 1,206.22 | 1,316.31 | 1,316.31 | 1,316.31 | 1,428.03 | 1,428.03 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 7,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 7,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 1,922.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 39,833.52 | 722.90 | 747.26 | 747.26 | 747.26 | 772.39 | 772.39 | 1,072.39 | 798.27 | 798.27 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 13,123.84 | 385.40 | 409.76 | 409.76 | 409.76 | 434.89 | 434.89 | 734.89 | 460.77 | 460.77 |
| 1.1 | 运营成本 | 10,699.93 | 315.80 | 333.29 | 333.29 | 333.29 | 351.43 | 351.43 | 651.43 | 370.24 | 370.24 |
| 1.2 | 税金支出 | 2,423.91 | 69.60 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 90.53 | 90.53 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,077.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 17,632.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 7,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 10,125.00 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 7,822.39 | 374.87 | 458.96 | 458.96 | 458.96 | 543.92 | 543.92 | 243.92 | 629.76 | 629.76 |
| 四 | 期初现金 | -- | 1,480.20 | 1,855.07 | 2,314.03 | 2,772.99 | 3,231.95 | 3,775.87 | 4,319.79 | 4,563.71 | 5,193.47 |
| 五 | 期末现金 | -- | 1,855.07 | 2,314.03 | 2,772.99 | 3,231.95 | 3,775.87 | 4,319.79 | 4,563.71 | 5,193.47 | 5,823.23 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 47,655.91 | 1,428.03 | 1,541.47 | 1,541.47 | 1,541.47 | 1,656.78 | 1,656.78 | 1,656.78 | 1,774.09 | 1,774.09 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,233.73 | 1,428.03 | 1,541.47 | 1,541.47 | 1,541.47 | 1,656.78 | 1,656.78 | 1,656.78 | 1,774.09 | 1,774.09 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,233.73 | 1,428.03 | 1,541.47 | 1,541.47 | 1,541.47 | 1,656.78 | 1,656.78 | 1,656.78 | 1,774.09 | 1,774.09 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 7,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 7,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 1,922.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 39,833.52 | 798.27 | 824.98 | 824.98 | 824.98 | 852.57 | 852.57 | 852.57 | 881.07 | 881.07 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 13,123.84 | 460.77 | 487.48 | 487.48 | 487.48 | 515.07 | 515.07 | 515.07 | 543.57 | 543.57 |
| 1.1 | 运营成本 | 10,699.93 | 370.24 | 389.76 | 389.76 | 389.76 | 410.04 | 410.04 | 410.04 | 431.10 | 431.10 |
| 1.2 | 税金支出 | 2,423.91 | 90.53 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 105.03 | 105.03 | 105.03 | 112.47 | 112.47 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,077.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 17,632.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 7,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 10,125.00 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 7,822.39 | 629.76 | 716.49 | 716.49 | 716.49 | 804.21 | 804.21 | 804.21 | 893.02 | 893.02 |
| 四 | 期初现金 | -- | 5,823.23 | 6,452.99 | 7,169.48 | 7,885.97 | 8,602.46 | 9,406.67 | 10,210.88 | 11,015.09 | 11,908.11 |
| 五 | 期末现金 | -- | 6,452.99 | 7,169.48 | 7,885.97 | 8,602.46 | 9,406.67 | 10,210.88 | 11,015.09 | 11,908.11 | 12,801.13 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 47,655.91 | 1,774.09 | 1,893.38 | 1,893.38 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 38,233.73 | 1,774.09 | 1,893.38 | 1,893.38 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 38,233.73 | 1,774.09 | 1,893.38 | 1,893.38 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 7,500.00 | - | - | - |  |
| 2.1 | 债券融资款 | 7,500.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 1,922.18 |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 39,833.52 | 881.07 | 910.51 | 910.51 | 7,837.50 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 13,123.84 | 543.57 | 573.01 | 573.01 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 10,699.93 | 431.10 | 452.98 | 452.98 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | 2,423.91 | 112.47 | 120.03 | 120.03 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,077.18 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 17,632.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 7,837.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.50 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 7,500.00 |  |  | - | 7,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 10,125.00 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 7,822.39 | 893.02 | 982.87 | 982.87 | -7,837.50 |
| 四 | 期初现金 | -- | 12,801.13 | 13,694.15 | 14,677.02 | 15,659.89 |
| 五 | 期末现金 | -- | 13,694.15 | 14,677.02 | 15,659.89 | 7,822.39 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  | 1.42 |  |  |  |

注：期末现金为负的年份所需资金由项目单位自筹。

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.42倍，还本付息资金有充分保障。

（五）偿债能力分析

1、项目还本付息金额

本项目融资方式主要包括发行专项债券7500万元。债券利率为4.5%，期限为30年期。每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

2、项目融资财务成本（利息）

具体项目融资财务成本（利息）如下表：

还本付息表                                单位：万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 7,500.00 | 7.50 | - |  | 7,500.00 |
| 2025年 | 7,500.00 | - | - | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2026年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2027年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2028年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2029年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2030年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2031年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2032年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2033年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2034年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2035年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2036年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2037年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2038年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2039年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2040年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2041年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2042年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2043年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2044年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2045年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2046年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2047年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2048年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2049年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2050年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2051年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2052年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 |  | 7,500.00 |
| 2053年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 | - | 7,500.00 |
| 2054年 | 7,500.00 |  |  | 337.50 | 7,500.00 | - |
| 合计 |  | 7,500.00 | 7.50 | 10,125.00 | 7,500.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年份（2024年至2054年）的次年起按照每半年支付一次债券利息。

（六）不确定性分析

不确定性分析是对生产、经营过程中各种事前无法控制的外部因素变化与影响所进行的估计和研究。考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表。

| 资金覆盖率－压力测试（单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 32,498.67 | 34,410.36 | 36,322.04 | 38,233.73 | 40,145.42 | 42,057.10 | 43,968.79 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 11,155.26 | 11,811.46 | 12,467.65 | 13,123.84 | 13,780.03 | 14,436.22 | 15,092.42 |
| 利率变动 | 3.83% | 4.05% | 4.28% | 4.50% | 4.73% | 4.95% | 5.18% |
| 利率变动债券利息 | 8,606.25 | 9,112.50 | 9,618.75 | 10,125.00 | 10,631.25 | 11,137.50 | 11,643.75 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.53 | 1.64 | 1.75 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.54 | 1.50 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.31 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.31 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.42倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降15%、成本上浮15%、利率上浮15%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

（七）评价结论

1、利息备付率

指在借款偿还期内的息税前利润与应付利息的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。

利息备付率＝25109.89÷10125=2.48

2、偿债备付率

指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金与应还本付息的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。

偿债备付率＝25109.89÷17625=1.42

从上述可看出，利息备付率和偿债备付率都大于1，表明利息偿付及还本付息的资金有保障，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。

- 项目风险分析

（一）风险识别

本项目建设具有较大的经济和社会效益，但也存在一定的风险，主要风险有：

1、工程风险

主要包括设计、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性将会给项目带来不同的风险。

2、投资估算风险

主要来自工程方案变更的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械费的提高等。

3、社会影响风险

是指项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益集团、当地组织机构及文化环境带来的负面影响。

4、融资风险

融资方面的风险主要表现为资金不落实，造成项目不能顺利进行。

（二）风险评价

由于本项目相对简单，仅以上风险因素为风险对象采用专家调查法进行评估。

1、工程风险

本工程技术成熟度较高，地质结构简单，故设计、施工难度不大，风险很小，风险基本为零。

2、投资估算风险

本部分风险主要来自可能的人工、材料涨价，但风险程度很小。

3、社会影响分析

主要在施工过程中可能与周边居民发生矛盾。但根据建设单位在该区域已建工程的情况分析，这部分风险较小。

4、融资风险

如资金不能按时到位，将影响施工效率以及工程进度，根据业主的经济实力，融资风险小

（三）风险管控方案

针对不同的风险类别，可采取不同的措施以降低或消除风险。

- 1、工程方面

设计时基础资料要尽量详尽准确，施工前期准备工作要做细，工期安排要合理，要避免雨季开挖沟槽，不允许低于成本的投标单位中标。

- 2、投资估算方面

施工招标文件应写明非政策性材料上涨不能作为调整合同价的依据。

- 3、社会影响方面

要与当地公安、消防、防疫等部门加强联系，共同创造良好的施工环境。

（四）应急预案

为预防和化解因此可能引发的个体矛盾纠纷和社会稳定风险，最大限度地减少不稳定因素，促进社会和谐，特制定工作预案。

1、切实加强组织领导，进一步加大宣传力度

项目建设维稳小组将精心组织，统筹协调，抓好落实，切实担负起该项目建设的组织维稳工作责任。要深入贯彻落实科学发展观，正确处理改革、发展与稳定的关系，努力实现政治效益、经济效益、社会效益的有机统一，坚持合理合法、公正公开、科学民主、以人为本的原则。坚持发展与稳定统筹，建设与安民并重，预防和化解联动，从源头上预防和超前化解项目中可能会出现的稳定风险，保障工程建设顺利进行。项目责任单位负责该项目建设的牵头组织工作，抽调专门人员和精干力量，做好与项目有关的各项工作，项目建设维稳小组各成员单位要切实履行各的工作职能，发挥应有的作用。要进一步加大宣传力度，继续采取上门上户做工作、张贴标语标号、送达相关告知书等形式，广泛深入地宣传项目建设的决策背景、重大意义、规划设计和社会经济效益等内容，提高群众对于本项目的知晓度、认同感和支持率。

2、切实做到依法行政，进一步注重工作细节

该项目的维护社会稳定的工作应该做到“主体合格、程序合法、关注民意、注重细节、有理有据、胸有成竹、齐心协力、攻坚克难”，积极而有效地预防和应对维护社会稳定工作中产生的风险，提高该项目的社会稳定系数。

项目建设各成员单位，特别是责任单位和政府各有关职能部门，务必强化依法行政、注重细节，保全证据、整理档案的意识，认真研读并贯彻相关法律法规，依据《中华人民共和国土地管理法》及江西省实施办法、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规的规定，切实做到依法行政，在工作中注重细节，保全证据，整理并保存相关档案。特别注意要做好公告宣传解释、证据保全公证、档案管理等一系列工作。搞好公告宣传解释。主要是采取张贴公告、公开标准、沟通感化、上门协调、依法引导、鼓励奖励、工作包干等办法，实现工作平稳进行。

做好维稳准备工作。本项目主要矛盾产生于项目建设对周边居民的影响，及时与当地政府进行沟通，设立“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单与监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌和现场施工图。对于可能对周边居民生活造成太大影响的，应提前发布公告，并进行宣传工作。

搞好档案管理工作。主要包括与项目建设有关的各种批文、认证、会议纪要、协议文件、方案文件、凭证、问卷等相关信息资料。

3、切实制定维稳预案，进一步形成工作合力

本项目建设维稳小组应依法权力保障重点项目和工程建设的顺利推进，制定周密的维稳应急工作预案，增强对各种突发维稳事件的处置工作的主动权。

- 事前绩效评价

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、必要性

南昌市红谷滩区鱼目山体育公园项目是改善地区生态环境的需要；是改善城市品位，建设生态宜居城市的需要；是拓展城市发展空间，整合红谷滩区现有旅游资源的需要；是南昌市系统化全域推进海绵城市建设的需要；是促进体育事业发展的需要。因此，项目建设是十分必要的。

2、公益性

旅游业是一个劳动密集型产业，能够提供大量直接和间接的就业机会。根据世界旅游组织测算，旅游部门每增加一个直接就业人员，社会就能增加5个就业岗位。改善人民生活：鱼目山生态公园建设项目建成后，园区及其周边地区将成为延伸城市游憩旅游、休闲度假的新天地。有利于改善投资环境，扩大对外开放，提高南昌的知名度，改善人民生活质量，还将促进社会稳定，有利于当地传统文化的弘扬。

3、收益性

本项目主要收益来源于室外体育场地收入、停车场收入、新能源汽车充电桩和广告收入。项目计算期内合计收入为38233.73万元。

（二）项目建设合规性与项目成熟度

项目建设内容要符合国家的宏观政策要求，满足城市总体规划和当地发展规划的相关要求和功能定位，建设单位已取得了部分审批批复，目前正在积极办理未完成的相关审批手续，项目成熟度高。

（三）项目资金来源和可到位性

项目资本金来源由区财政局保障、列入2024年度预算，可保障到位。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

本项目收入38233.73万元，税金及附加2,423.91万元，经营成本10699.93万元，利润总额25109.89万元，本息合计17625.00万元（其中本金7500.00万元），综合偿债备付率1.42大于1，表明项目长期借款利息及本金的偿还保证程度高，项目具有较强的偿债能力，财务可行。

本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价——方法与参数》（第三版）对项目进行财务分析。依据充分，分析合理。

（五）债券资金需求合理性

项目总投资9422.18万元，项目资金来源为优先争取政府专项债及中央预算内资金，不足部分由区财政局保障，列入2024年度预算；其中发行专项债券7500万元。总投资中资本金占比20.4%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例要求，债券需求额度合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目申请地方政府专项债券资金7500万元。债券利率为4.5%，期限为30年期。每半年支付一次付息，到期后一次性偿还本金。按照上述还本付息计划，本项目贷款存续期30年内本息累计17625.00万元，综合偿债备付率1.42，具备较强的偿债能力。建设期利息使用资本金支付，可保障建设期利息可靠偿还。

（七）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预【2020】10号事前绩效评估管理办法相关原则并结合本项目特点。按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价目标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

- 专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌经济技术开发区城市管理事务中心，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划：南昌市红谷滩区鱼目山体育公园项目拟发行30年期地方政府专项债券资金7500.00万元。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市红谷滩区鱼目山体育公园项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，以及项目建设的重大意义，南昌市红谷滩区鱼目山体育公园项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

红谷滩区农村水利基础设施提升改造工程

实施方案

红谷滩区财政局

南昌市红谷滩区农业农村局

二〇二四年九月

目 录

一、 项目基本情况	2

（一） 项目实施背景	8

（二） 项目概况	2

二、 项目投资估算及资金筹措	3

（一） 项目投资估算	3

（二） 建设资金筹措方案	4

三、 项目预期收益、成本及融资情况	5

（一） 预期收入	错误！未定义书签。

（二） 税费	错误！未定义书签。

（三） 经营成本	10

（四） 财务费用	1

（五） 项目收益与融资平衡分析	1

（六） 压力测试	错误！未定义书签。

（七） 总体评价	7

四、 项目风险控制	7

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	7

（二）影响项目收益的风险及控制措施	8

（三）影响项目现金流按时还本付息得风险及控制措施	8

五、 事前绩效评估	9

（一） 项目实施的必要性	II

（二） 项目实施的公益性	13

（三）项目实施的收益性	13

（四）建设投资合规性与项目成熟度	13

（五）资金来源及到位可行性	13

（六）收入、成本、收益预测的合理性	13

（七）债券资金需求合理性	14

（八）偿债计划可行性和偿债风险点	14

（九）绩效目标合理性	14

- 项目基本情况

- 项目实施背景

1、项目提出的理由

在农业发展的新阶段、新形势下，根据国家的有关规定，结合红谷滩区“十四五”发展规划的实际，为了更好地落实红谷滩区人民政府农村工作精神，改善农业生产环境，调整农业经济结构，增加农民收入，大力打造优质农产品基地，粮食生产坚持“稳定面积、提高单产、改善品质、增加效益”的原则，要在实现农业可持续发展的前提下，围绕农业增效、农民增收、构筑市场平台，增加科技含量，实施区域开发，提高农产品市场竞争力。使具有资源优势的红谷滩区将粮食产业做大做强，使粮食产业培育成红谷滩区新的经济增长点。本次通过对农业基地实施工程措施，改善灌溉条件，促进红谷滩区农业结构调整和产业化经营。

水资源是基础性的自然资源和重要的战略资源。我国是一个水资源严重短缺的国家，水资源供需矛盾突出仍然是可持续发展的主要瓶颈。农业是用水大户，近年来农业用水量约占经济社会用水总量的62%，部分地区高达90%以上，农业用水效率不高，节水潜力很大。大力发展农业节水，在农业用水量基本稳定的同时扩大灌溉面积、提高灌溉保证率，是促进水资源可持续利用、保障国家粮食安全、加快转变经济发展方式的重要举措。为贯彻落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）和《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）精神，加强贯彻落实《国家节水行动方案》及《江西省水资源条例》《江西省节约用水办法》等规定，强化依法节水管水，规范全社会用水行为。把节水灌溉作为经济社会可持续发展的一项重大战略任务，全面做好农业节水工作。

“十四五”以来，在区委、区政府的坚强领导下，在省水利厅、市水利局和全社会的共同努力下，红谷滩区认真贯彻习近平总书记重要讲话精神特别是关于治水管水兴水的重要战略思想，积极践行新发展理念和新时期中央水利工作方针，贯彻落实区委、区政府重大决策部署，紧紧围绕全县经济社会发展大局，以水生态文明建设统领水安全保障，统筹推进水利建设、管理、改革各项工作，较好完成了规划确定的主要目标和任务，为全县经济社会持续健康发展提供了有力的水利支撑。

“十四五”时期是在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标基础上，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的开局五年，也是有效破解新老水问题、加快补短板强监管、构建水安全保障体系，全面开启水利现代化新征程的关键时期。全县水安全保障要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，紧紧围绕加快水安全保障和推进苏区振兴发展两条主线，高举生态文明大旗，加快补齐水利工程短板，不断强化水利行业监管，加快推进水利现代化进程，全面提升水安全保障能力，为建设富裕美丽幸福现代化红谷滩提供有力的水利支撑和保障。

2、项目建设背景

红谷滩区是南昌市委、市政府为拓展城市规模，构建城市发展格局而设立的城市新区。红谷滩地处南昌市西北部，赣江下游西岸，分为沙井、卫东 、红角洲、凤凰洲、九龙湖、生米街道 、厚田乡 六大片区，行政区划为一乡三街办三个管理处。全区总面积175平方千米， 区政府驻沙井街道绿茵路669号。 2020年末，红谷滩区常住人口为55.57万人。

3、项目现状

本工程改善灌溉面积19万亩，工程建设年代较早，设计标准低，工程设施老损，渠系水利用系数低。工程虽近年进行局部维修，但资金少，得不到有效改造，工程常年带病运行，设计灌溉效益难以得到充分发挥，制约了灌区农业生产的发展。与灌区现代化的要求相比，更存在较大差距，在工程设施、用水管理、可持续发展等方面还存在突出短板，难以适应实施乡村振兴战略、保障区域粮食安全、发展现代农业的需要。因此，该项目建设是非常必要的，也是十分可行的。

- 项目概况

1、参与主体

项目名称：红谷滩区农村水利基础设施提升改造工程（以下简称“本项目”）。

实施单位：南昌市红谷滩区农业农村局

- 建设地点：南昌市红谷滩区

- 3、建设内容

1、山塘水库清淤工程： 共 24个子项，包括水库库区清淤、边坡修整、库区周边安全防护安装， 新建山塘大坝砼预制块护坡、清淤扩容、放水涵 闸拆除重建、溢洪道衬砌、灌溉渠道调整；新建水库防汛公路、坝顶硬化、 泄洪渠道、灌溉渠道清淤硬化安全监测设施工程等；

2、新建（改造） 抗旱机站工程：共 14个子项，包括新建、改建抗旱机站，建设配套穿堤涵管、输水管道及渠道等；

3、渠道整治工程：共10个子项，包括渠道清淤，渠道衬砌、管道施工安装工程及渠道水工建筑物等， 新建下田板、进出水口、节制闸、池塘及护栏等；

4、节水灌溉工程：共5个子项，包括新建蔬菜基地喷灌设施，新建大口井、灌溉控制闸，新建引水渠、管道铺设等；

5、圩堤除险加固工程： 共 8个子项，包括圩堤堤顶公路硬化，新建圩堤护坡、盖板涵等配套设施；

拆除重建水闸工程： 共 2个子项， 包括拆除重建东堡闸、周家闸， 拆除重建文青庙下闸。

- 建设期

项目建设工期为24个月，2023年5月至2025年4月

- 项目投资估算及资金筹措

- 项目投资估算

本项目总投资为39702.00万元，其中工程费用31268.59万元，工程建设其他费用3831.41万元，工程预备费3510.00元，建设期利息1080.00万元，专项债券发行费用12.00万元。

投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目内容 | 投资金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 38,610.00 |
| 1.1 | 工程费用 | 31,268.59 |
| 1.2 | 其他费用 | 3,831.41 |
| 1.3 | 预备费 | 3,510.00 |
| 2 | 建设期利息 | 1,080.00 |
| 3 | 发行费用 | 12.00 |
| 合计 |  | 39,702.00 |

- 建设资金筹措方案

本项目总投资39702.00万元，其中12000.00万元申请地方政府专项债券，占总投资比例30.23%，其中2023年已发行5000.00万元，本期申请7000万元，地方财政配套资金27702.00万元，占总投资比例69.77%。

资金筹措表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 占筹资总额比重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方财政配套资本金 | 27,702.00 | 69.77 |
| 2 | 专项债券 | 12,000.00 | 30.23 |
|  | 上期申请债券额度 | 5,000.00 | 12.59 |
| 2.1 | 本期申请债券额度 | 7,000.00 | 17.63 |
|  | 合计 | 39,702.00 | 100.00 |

2.项目实施计划

项目已经取得可研规划等相关文件批复。项目实施分四个阶段进行，即：建设前期、施工准备、施工和竣工验收四个阶段。实施阶段：2023年5月-2025年4月。

3.资金使用计划

本项目资金使用计划是根据工程建设计划时间和具体工程进度安排，具体使用计划见下表：

资金使用计划表（单位：万元）

| 序号 | 项目内容 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 15634.30 | 12507.44 | 3126.86 |
| 2 | 其他费用 | 1915.71 | 1532.56 | 383.14 |
| 3 | 预备费 | 1755.00 | 1404.00 | 351.00 |
| 4 | 建设期利息 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| 5 | 发行费用 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 合计 | 19857.00 | 15984.00 | 3861.00 |

- 项目预期收益、成本及融资情况

- 项目预期收入及税金估算

本项目建成后改善灌溉面积可达19万亩，其中提水灌溉13万亩，自流灌溉6万亩，经济收入为农业灌溉供水收入，根据红谷滩区农业用水改革方案，提水灌溉年度农业供水价格为84.12元/亩.年，自流灌溉年度农业供水价格73.91元/亩，调价机制实行五年一调整，按每五年增长5%进行预测，运营期第一年使用率按照70%计算，逐年递增10%，至运营期第四年递增到90%随后保持不变。

根据相关文件，农业项目免税，故本项目未计算税金，本项目运营期内总收入为43053.86万元，具体收入明细表如下：

收入测算表（单位：万元）

| 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售（营业）收入 |  |  | 1,075.91 | 1,229.62 | 1,383.31 | 1,383.31 | 1,383.31 | 1,452.48 | 1,452.48 | 1,452.48 |
| 提灌农田灌溉收入 |  |  | 765.49 | 874.85 | 984.20 | 984.20 | 984.20 | 1,033.41 | 1,033.41 | 1,033.41 |
| 运行率 |  |  | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 灌溉规模（万亩） |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 农田灌溉单价（元/亩） |  |  | 84.12 | 84.12 | 84.12 | 84.12 | 84.12 | 88.33 | 88.33 | 88.33 |
| 单价增长率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 自流农田灌溉收入 |  |  | 310.42 | 354.77 | 399.11 | 399.11 | 399.11 | 419.07 | 419.07 | 419.07 |
| 运行率 |  |  | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 灌溉规模（万亩） |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 农田灌溉单价（元/亩） |  |  | 73.91 | 73.91 | 73.91 | 73.91 | 73.91 | 77.61 | 77.61 | 77.61 |
| 单价增长率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |

续表一：

| 项目 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售（营业）收入 | 1,452.48 | 1,452.48 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,601.36 | 1,601.36 | 1,601.36 |
| 提灌农田灌溉收入 | 1,033.41 | 1,033.41 | 1,085.08 | 1,085.08 | 1,085.08 | 1,085.08 | 1,085.08 | 1,139.34 | 1,139.34 | 1,139.34 |
| 运行率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 灌溉规模（万亩） | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 农田灌溉单价（元/亩） | 88.33 | 88.33 | 92.74 | 92.74 | 92.74 | 92.74 | 92.74 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
| 单价增长率 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 自流农田灌溉收入 | 419.07 | 419.07 | 440.02 | 440.02 | 440.02 | 440.02 | 440.02 | 462.02 | 462.02 | 462.02 |
| 运行率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 灌溉规模（万亩） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 农田灌溉单价（元/亩） | 77.61 | 77.61 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 85.56 | 85.56 | 85.56 |
| 单价增长率 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |

续表二：

| 项目 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售（营业）收入 | 1,601.36 | 1,601.36 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,765.50 | 1,765.50 | 1,765.50 | 43,053.86 |
| 提灌农田灌溉收入 | 1,139.34 | 1,139.34 | 1,196.31 | 1,196.31 | 1,196.31 | 1,196.31 | 1,196.31 | 1,256.12 | 1,256.12 | 1,256.12 | 30,632.00 |
| 运行率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |
| 灌溉规模（万亩） | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| 农田灌溉单价（元/亩） | 97.38 | 97.38 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 107.36 | 107.36 | 107.36 |  |
| 单价增长率 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |  |
| 自流农田灌溉收入 | 462.02 | 462.02 | 485.13 | 485.13 | 485.13 | 485.13 | 485.13 | 509.38 | 509.38 | 509.38 | 12,421.86 |
| 运行率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |
| 灌溉规模（万亩） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 农田灌溉单价（元/亩） | 85.56 | 85.56 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |  |
| 单价增长率 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |  |

- 经营成本

本项目建成后的经营成本主要包括燃料动力费、工资及福利费、修理费和其他费用等，各成本的估算标准如下：

1.外购材料费：本项目主要为农业水利项目，无外购材料成本，故此项费用不计；

2.燃料动力费：本项目涉及外购燃料及动力费包括电、柴油等费用，本次按收入的6%测算。

3.职工工资及福利

参考《水利工程管理单位定岗标准》，本项目定员5人，年平均工资为4.5万元/年，后每三年增长3%。

- 4.维修费用：按固定原产值的0.5%计算。

5.其他费用：为项目日常发生的管理费用等，按前三项之和的4%预测。

6.税费：根据相关文件本项目为农业项目免税

相关成本具体如下：

成本测算表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产成本 | - | - | 296.98 | 306.58 | 316.17 | 316.88 | 316.88 | 321.19 | 321.91 | 321.91 |
| 1.1 | 人员成本 |  |  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.87 | 23.87 |
| 1.1.1 | 人员数量（人） |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1.1.2 | 单位人员成本 |  |  | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 46,350.00 | 46,350.00 | 46,350.00 | 47,740.50 | 47,740.50 |
| 1.1.3 | 人员成本增长率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% |
| 1.2 | 外购材料费用 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 燃料动力费 |  |  | 64.55 | 73.78 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 87.15 | 87.15 | 87.15 |
| 1.4 | 维修成本 |  |  | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 |
| 1.5 | 其他费用 |  |  | 11.42 | 11.79 | 12.16 | 12.19 | 12.19 | 12.35 | 12.38 | 12.38 |
| 1.6.1 | 折旧费 |  |  | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 |
| 2 | 财务费用 |  |  | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 |
| 3 | 总成本费用 | - | - | 1,106.98 | 1,116.58 | 1,126.17 | 1,126.88 | 1,126.88 | 1,131.19 | 1,131.91 | 1,131.91 |
| 4 | 经营成本（现金流量） | - | - | 296.98 | 306.58 | 316.17 | 316.88 | 316.88 | 321.19 | 321.91 | 321.91 |

续表一：

| 序号 | 项目名称 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产成本 | 321.91 | 322.66 | 327.19 | 327.19 | 327.95 | 327.95 | 327.95 | 333.50 | 333.50 | 333.50 |
| 1.1 | 人员成本 | 23.87 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |
| 1.1.1 | 人员数量（人） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1.1.2 | 单位人员成本 | 47,740.50 | 49,172.72 | 49,172.72 | 49,172.72 | 50,647.90 | 50,647.90 | 50,647.90 | 52,167.33 | 52,167.33 | 52,167.33 |
| 1.1.3 | 人员成本增长率 | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 1.2 | 外购材料费用 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 燃料动力费 | 87.15 | 87.15 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
| 1.4 | 维修成本 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 |
| 1.5 | 其他费用 | 12.38 | 12.41 | 12.58 | 12.58 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
| 1.6.1 | 折旧费 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 |
| 2 | 财务费用 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 |
| 3 | 总成本费用 | 1,131.91 | 1,132.66 | 1,137.19 | 1,137.19 | 1,137.95 | 1,137.95 | 1,137.95 | 1,143.50 | 1,143.50 | 1,143.50 |
| 4 | 经营成本（现金流量） | 321.91 | 322.66 | 327.19 | 327.19 | 327.95 | 327.95 | 327.95 | 333.50 | 333.50 | 333.50 |

续表二：

| 序号 | 项目名称 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产成本 | 334.32 | 334.32 | 339.32 | 340.15 | 340.15 | 340.15 | 341.02 | 346.26 | 346.26 | 347.15 | 9,210.90 |
| 1.1 | 人员成本 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 29.36 | 715.10 |
| 1.1.1 | 人员数量（人） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 1.1.2 | 单位人员成本 | 53,732.35 | 53,732.35 | 53,732.35 | 55,344.32 | 55,344.32 | 55,344.32 | 57,004.65 | 57,004.65 | 57,004.65 | 58,714.79 |  |
| 1.1.3 | 人员成本增长率 | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% |  |
| 1.2 | 外购材料费用 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| 1.3 | 燃料动力费 | 96.08 | 96.08 | 100.89 | 100.89 | 100.89 | 100.89 | 100.89 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | 2,583.27 |
| 1.4 | 维修成本 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 5,558.28 |
| 1.5 | 其他费用 | 12.86 | 12.86 | 13.05 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.12 | 13.32 | 13.32 | 13.35 | 223.13 |
| 1.6.1 | 折旧费 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,701.80 | 30,632.40 |
| 2 | 财务费用 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 18,810.00 | 40,680.00 |
| 3 | 总成本费用 | 1,144.32 | 1,144.32 | 1,149.32 | 1,150.15 | 1,150.15 | 1,150.15 | 1,151.02 | 1,156.26 | 1,156.26 | 19,157.15 | 20,381.80 |
| 4 | 经营成本（现金流量） | 334.32 | 334.32 | 339.32 | 340.15 | 340.15 | 340.15 | 341.02 | 346.26 | 346.26 | 347.15 | 9,210.90 |

- 财务费用

本次项目计划发行专项债金额12000.00万元，其中上期申请5000.00万元，本期申请7000万元，从客观、谨慎角度出发，本次债券年利率暂取4.5%，据此预计专项债还本付息情况如下表：

还本付息表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金 | 本期新增 | 本期偿还 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 225.00 | 225.00 |
| 第2年 | 5,000.00 | 7,000.00 |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第3年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第4年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第5年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第6年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第7年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第8年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第9年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第10年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第11年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第12年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第13年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第14年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第15年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第16年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第17年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第18年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第19年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第20年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第21年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第22年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第23年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第24年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第25年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第26年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第27年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第28年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第29年 | 12,000.00 |  |  | 12,000.00 | 540.00 | 540.00 |
| 第30年 | 12,000.00 |  | 12,000.00 | 12,000.00 | 540.00 | 12,540.00 |
| 合计 |  |  | - |  | 15,885.00 | 27,885.00 |

- 项目收益与融资平衡分析

结合上述项目投资计划及资金筹措方案、项目运营收入和成本明细，本项目收益与融资平衡情况如下表所示。

项目收益与融资平衡表

单位：万元

| 项目/年度 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政配套资本金流入 | 15996.00 | 11,706.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券资金流入 | 5000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流入 |  | - | 1,075.91 | 1,229.62 | 1,383.31 | 1,383.31 | 1,383.31 | 1,452.48 | 1,452.48 | 1,452.48 |
| 现金流入总额 | 20996.00 | 18,706.00 | 1,075.91 | 1,229.62 | 1,383.31 | 1,383.31 | 1,383.31 | 1,452.48 | 1,452.48 | 1,452.48 |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 15444.00 | 21,060.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流出 |  |  | 296.98 | 306.58 | 316.17 | 316.88 | 316.88 | 321.19 | 321.91 | 321.91 |
| 债券发行费用 | 5.00 | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期债券还本付息 | 112.5 | 382.5 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 现金流出总额 | 15561.5 | 21449.5 | 836.98 | 846.58 | 856.17 | 856.88 | 856.88 | 861.19 | 861.91 | 861.91 |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 |  |  | 238.93 | 383.04 | 527.14 | 526.43 | 526.43 | 591.29 | 590.57 | 590.57 |
| 期末项目累计现金结存额 |  |  | 238.93 | 621.97 | 1,149.11 | 1,675.54 | 2,201.97 | 2,793.26 | 3,383.83 | 3,974.40 |

续表一：

| 项目/年度 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政配套资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流入 | 1,452.48 | 1,452.48 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,601.36 | 1,601.36 | 1,601.36 |
| 现金流入总额 | 1,452.48 | 1,452.48 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,525.10 | 1,601.36 | 1,601.36 | 1,601.36 |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期现金流出 | 321.91 | 322.66 | 327.19 | 327.19 | 327.95 | 327.95 | 327.95 | 333.5 | 333.5 | 333.5 |
| 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期债券还本付息 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 现金流出总额 | 861.91 | 862.66 | 867.19 | 867.19 | 867.95 | 867.95 | 867.95 | 873.50 | 873.50 | 873.50 |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 590.57 | 589.82 | 657.91 | 657.91 | 657.15 | 657.15 | 657.15 | 727.86 | 727.86 | 727.86 |
| 期末项目累计现金结存额 | 4,564.97 | 5,154.79 | 5,812.70 | 6,470.61 | 7,127.76 | 7,784.91 | 8,442.06 | 9,169.92 | 9,897.78 | 10,625.64 |

续表二：

| 项目/年度 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政配套资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,706.00 |
| 债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 运营期现金流入 | 1,601.36 | 1,601.36 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,765.50 | 1,765.50 | 1,765.50 | 43,053.86 |
| 现金流入总额 | 1,601.36 | 1,601.36 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,681.44 | 1,765.50 | 1,765.50 | 1,765.50 | 61,759.86 |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,060.00 |
| 运营期现金流出 | 334.32 | 334.32 | 339.32 | 340.15 | 340.15 | 340.15 | 341.02 | 346.26 | 346.26 | 347.15 | 9,210.90 |
| 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 本期债券还本付息 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 15,885.00 |
| 现金流出总额 | 874.32 | 874.32 | 879.32 | 880.15 | 880.15 | 880.15 | 881.02 | 886.26 | 886.26 | 887.15 | 45,930.90 |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 727.04 | 727.04 | 802.12 | 801.29 | 801.29 | 801.29 | 800.42 | 879.24 | 879.24 | 878.35 | 18,722.96 |
| 期末项目累计现金结存额 | 11,352.68 | 12,079.72 | 12,881.84 | 13,683.13 | 14,484.42 | 15,285.71 | 16,086.13 | 16,965.37 | 17,844.61 | 18,722.96 |  |

- 项目敏感性分析

鉴于项目收益预测依赖于一定的假设条件，依据当前的市场状况及数据，对于未来收益和现金流进行预测，未来实现情况存在不确定性，本着保守性原则，对项目收益下行波动情况进行抗压测试，作为衡量项目收益满足本息偿付的可靠性指标。

下面就项目息税折旧前净现金流分别下降10%、5%，增长5%、10%的情况下影响债务本息覆盖倍数的变化情况进行测算，结果如下表：

| 序号 | 项目收益变动情况敏感性分析 | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税息折旧前利润（万元） | 30,458.66 | 32,150.81 | 33,842.96 | 35,535.11 | 37,227.26 |
| 2 | 需偿还的融资本息 | 27,885.00 | 27,885.00 | 27,885.00 | 27,885.00 | 27,885.00 |
| 3 | 债券本息覆盖倍数 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.34 |

基于上表，当项目息前净现金流下降10%的情况下，本项目债务本息覆盖倍数仍然为1.09倍。因此本项目到期收回本息是有保障的。

- 总体评价

根据上述资金平衡测算，本项目项目债券本息资金覆盖率可达1.21，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

本项目总收入对其拟使用的募集资金保障程度可行，但未来募投项目的营业收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加资本金等方式来满足还本付息要求。

- 项目风险控制

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1.工期

影响项目工期的因素众多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2.工程事故

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。在工程施工过程中应在工程事故防范上足够重视。

相应风险控制措施：

- 由政府职能部门做好项目规划用地的预留工作，减少拆迁和工程实施难度，从而减少工程投资；

- 深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；

- 选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1.利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（三）影响项目现金流按时还本付息的风险及控制措施

1.投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡的最大风险在于对收入预测，项目建设进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流量测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：本项目现金流测算环节聘请专业团队进行，测算结果较为可靠，且收入和成本数据测算依据较为充分。此外，业主单位有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例，以控制项目融资平衡风险。

2.资金管理不规范风险

本项目专项债券采用按每半年付息，到期一次还本的方式还款。如果债券资金挪作他用，项目运营收入没有规范统一管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加还款风险，有损政府声誉及投资人利益。

风险控制措施：

（1）规范用款人账户管理，一个项目对应一个账户，建立专户管理制度。项目收益债的实施主体，应当在银行开立专户，将债券资金、票息收入、偿债资金等纳入专户管理，专款专用，保证按时还本付息，不得用作其他用途。

（2）规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

- 事前绩效评估

- 项目实施的必要性

1、党中央国务院高度重视水安全。

党的十八大以来，习近平总书记从全局和战略高度明确“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，提出坚持“人民至上、生命至上”的防灾减灾新理念，发出长江经济带“坚持大保护、不搞大开发”和“让黄河成为造福人民的幸福河”的伟大号召，视察三峡工程和推进南水北调后续工程高质量发展座谈会作出了系列重要讲话等，为水安全保障提供了科学指南和根本遵循。

党中央国务院和省委省政府高度重视水安全保障，十九届五中全会通过的国民经济和社会发展“十四五”规划建议，明确水利基础设施安全是八大基础设施安全之首；江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要提出，着力构建集防洪安全、供水安全、生态安全于一体的现代水利体系，推动国家及省级水网建设，深化了水利工作内涵，指明了水利发展方向。

2、省委省政府提出富裕美丽幸福现代化江西建设的战略思路，要求加快全市水安全保障步伐。

省委十四届六次全会确立了构建“富裕美丽幸福现代化江西”的战略思想，明确了“创新引领、改革攻坚、开放提升、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”的工作方针，谋划提出“一圈引领、两轴驱动、三区协同”的区域发展新格局，推进高质量、跨越式发展。实现“开放提升”，建设富裕江西，对接融入长江经济带等国家战略，加快推进区域发展新格局，要求加快完善水利基础设施网络体系，全面提升水利保障经济社会发展的能力。实现“绿色崛起”，建设美丽江西，推进国家生态文明试验区建设和生态鄱阳湖流域建设，打造美丽中国“江西样板”，要求坚持人水和谐理念，加快转变用水方式，推进水利绿色发展、可持续发展。实现“兴赣富民”，建设幸福现代化江西，满足人民对美好生活的向往，需要着力解决好水利发展中不平衡、不协调、不可持续的问题，加快推进水利公共服务均等化，强化水利对人民生产、生活的保障和改善。

“十四五”时期，水安全保障工作处于深入贯彻治水思路、全面落实水利改革发展总基调、加快解决水利突出薄弱环节、推动水利高质量发展的新阶段。红谷滩要以此为契机，立足长远，着眼当下，紧密结合区域发展战略对水安全保障的新要求、人民群众对水安全保障的新期待，加快水利基础设施网络建设，完善涉水事务监管体系，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

3、红谷滩区水安全保障总体规划。

根据《中共红谷滩区委关于制定全区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（审议稿）》及城市总体规划，“十四五”时期全市经济社会发展以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“全省高质量跨越式发展示范市、全国践行‘两山’理论先行区”为发展定位，加快建设具有红谷滩特色的现代化经济体系。

“十四五”水安全保障规划根据南昌市河流水系分布、地形地貌空间特点和区域生态功能等自然要素条件，统筹考虑区域水资源特点、承载能力、水利基础设施现状、经济社会发展要求等，按照“一区两屏，一河五水”进行布局，总体上形成全域覆盖、功能明确、保障有力、协调统一的红谷滩区水安全保障体系格局，为绘就新时代南昌改革发展新画卷提供有力支撑保障。

4、项目的建设是构建社会主义和谐社会的本质要求

通过红谷滩区塘坝清淤扩容、新建抗旱机站， 增大农田灌溉面积， 保 证农田灌溉用水，保障粮食安全； 通过渠道整治及节水灌溉， 增加节约用 水， 符合新时期农田水利发展需求；通过拆除重建水闸项目， 增加蓄水量， 改善农村面貌和农民生活环境；通过圩堤加固， 增大灌溉、排涝能力， 可以将现有资源充分地利用起来，减少水土流失， 提高土地抗御自然灾害的能力和综合产出率。通过整治可以使原来的未利用地、河滩地、坡地及其 他闲杂地变成农田或林地， 为农业增产、增收奠定基础。通过产业的升级 和治理，提高当地农业的产业化水平，是促进农民增收，加速进入小康社 会，同时也是构建社会主义和谐社会的本质要求。

5、本工程建设扎实推动高效节水灌溉发展的需要，促进农业增产

根据“十四五”规划纲要，“十四五”期间需新增高效节水灌溉面积1亿亩，国务院常务会议作出“加快推进高效节水灌溉发展，确保如期完成新增高效节水灌溉面积目标任务”的相关部署，高效节水灌溉建设任务被正式纳入国务院2016年度《政府工作报告》量化考核指标。项目建设中高效节水工程能够按时按量完成上级分配的高效节水工程建设任务，工程的实施能够扎实推动高效节水灌溉发展。本工程的建设，促进农业增产、农民增收。随着灌区内渠系水利用率的提高，能有效地缓解水资源供需矛盾，提高灌溉保证率，降低农业成本，提高农业生产水平和投入产出率，达到减轻农民负担，促进农业增产农民增收，农村社会稳定的目的。促进农村生态环境改善。加强小型农田水利工程建设，通过对渠道进行防渗处理、更新改造和续建，能有效地控制灌溉用水，做到节约用水，实现水资源的可持续利用；通过田间工程节水改造，可改善田间小气候和土壤结构，提高水的利用率，达到改善农村生态环境的效果。

综上所述，本工程的建设是十分必要的。

- 项目实施的公益性

本工程实施后将提高全县农村基础设施水平，将使得渠道灌溉及供水功能基本得到提升，渠道行洪能力得到显著提高，改善大量灌溉面积，既充分节约利用了水资源，又有效缓解了水资源的供需矛盾，进而有效地解决了下游用水紧张的局势，减少了灌区上下游用水的纠纷。

因此，工程建成后，受益区工农业和居民生活用水得到保证，改善当地人民的生活环境及生活质量，为红谷滩区农业稳定高产，经济可持续发展和群众提前奔小康打下坚定的基础。

由此可见，本工程的建成其社会效益是巨大的，将改善农村水生态环境和用水条件，促进乡村振兴建设。

（三）项目实施的收益性

项目的建设改善大量灌溉面积，增加土地的产出，提高农民的收入。灌区工程管理经费的主要来源是收取灌溉水费，红谷滩区灌区水费标准相对合理，灌区管理单位自我生存能力较好，可以实现盈利。灌区改造后也将大大改善红谷滩区农村及周边水体，供水水质、水量得到提高，通过灌溉渠道综合治理和现代化管理，也将促进红谷滩区从传统农业向现代农业转变，促进红谷滩区农业发展。

工程施工过程中，需要大量的人力、物力，提供了大量的就业机会，将在一定程度上增加就业者的收入，改善生活水平，带动和促进地方第三产业的发展；工程所需的水泥、钢筋、木材、柴油等建筑材料的采购和运输，既促进了当地相关行业的发展，又促进了本区运输业的发展。

本工程的建设实施，将极大地改善红谷滩区的投资环境和旅游环境，有利于吸引投资，促进区域内商业发展，提高就业人员和相关产业人员的收入，提高当地居民的生活质量，促进当地经济的发展。

综上所述，灌区改造工程的建设是一个社会效益、环境效益和经济效益兼具的项目，该工程的建设必将对红谷滩区可持续发展产生深远的影响，并对提高红谷滩区农村居民的生活卫生水平、生活质量起着重要的作用。

（四）建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得红谷滩区发改委批复。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（五）资金来源及到位可行性

申请地方政府专项债券和地方自筹。申请地方政府专项债券12000.00万元，占总投资30.23%；财政资金27702.00万元，占总投资69.77%。

后续资本金由地方自筹落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

（六）收入、成本、收益预测的合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内灌溉用水收入。运营成本包含燃料动力消耗、工资及福利费、维修费用、折旧摊销、其他费用等。债券存续期收益基本符合市场情况，预测合理性较高。

（七）债券资金需求合理性

本项目资本金比例69.77%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计27795.00万元。项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.21倍，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

（八）偿债计划可行性和偿债风险点

本项目2023年已申请发行30年期专项债券5000.00万元，本期申请发行7000.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。债券利息15795.00万元，其中建设期利息以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（九）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

新建区流湖大堤涝区排涝能力建设项目

实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

目录

一、 项目基本情况	1

（一） 项目实施背景	1

（二） 项目概况	1

二、 项目投资估算及资金筹措	3

（一） 项目投资估算	3

（二） 建设资金筹措方案	3

三、 项目预期收益、成本及融资情况	5

（一） 预期收入	5

（二）可用于资金平衡的现金净流入	12

（三）现金流覆盖还本付息的计算	15

（四）本期债券应付本息情况	15

（五）总体评价	17

四、 项目风险控制	18

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	18

（二）影响项目收益的风险及控制措施	19

（三）影响项目现金流按时还本付息得风险及控制措施	19

五、 事前绩效评估	8

（一） 项目实施的必要性	21

（二）项目实施的公益性	23

（三）项目实施的收益性	24

（四）建设投资合规性与项目成熟度	24

（五）资金来源及到位可行性	24

（六）收入、成本、收益预测的合理性	24

（七）债券资金需求合理性	24

（八）偿债计划可行性和偿债风险点	4

（九）绩效目标合理性	25

- 项目基本情况

- 项目实施背景

流湖大堤涝区排涝站的现有流湖大堤涝区（流湖镇辖区）排涝站的设计排涝标准普遍偏低，防洪标准不足10年一遇，排涝标准普遍只有3〜5年一遇的标准，整个涝区的排涝模数不足0.5m3/s/km2。抗御自然灾害能力还比较弱。渠系不配套，淤塞严重，排涝站不断造成很多排灌渠系淤积堵塞严重，“一排就干，一停就满”状况普遍存在。流湖大堤涝区内保护对象为耕地，赣江作为各圩区排涝承泄区，高水位时各涝区积水无法及时排出，对涝区内作物造成毁灭性的灾害，给当地居民的生命财产造成严重威胁，影响到当地经济的可持续发展和社会的稳定。

在此背景下，南昌市红谷滩区农业农村局提出新建区流湖大堤涝区排涝能力建设项目。

- 项目概况

1、参与主体

项目名称：新建区流湖大堤涝区排涝能力建设项目

实施单位：南昌市红谷滩区农业农村局

2、建设地点

新建区流湖

3、建设内容

（1）莲塘、新塘圩及莲塘罗坊 湖提升改造：全长7.2km, 土方加固及完善涵管、闸配套设施，罗坊湖加固长420m, 设放水设施等。

（2）流湖河猪头脑段拓宽清淤：全长1.5km, 河道护坡及土方外运。

（3）流湖中港排涝渠道清淤整治工程：从邓埠闸至流湖闸 两侧进行清淤，部分砼护坡，全程长13.6km, 完善两侧管道配套，新建涵闸四座。

（4）流湖东港排涝渠道清淤整治工程：从溪洪至车塘杉木桥闸两侧进行砼护坡，全程长3.5km, 高3m, 坡长5m。

（5）流湖西港排涝渠道清淤整治工程：从淑溪至巷口二桥 两侧进行清淤，部分砼护坡，全程长5.3km, 完善两侧管道配套，新建机涵闸二座。

（6）白鹭港清淤、西联圩新建机耕桥及新建楼下水闸工程：白鹭港清淤、西联圩新建涵闸一座，及新建楼下水闸工程。

（7）新建流湖闸排涝站：2台机组，总装机1800KW。

4、建设期

项目建设项目总工期拟定为2024年10月至2026年9月。

- 项目投资估算及资金筹措

- 项目投资估算

本工程投资估算总额为20900.00万元，其中工程费用17170.99万元，工程建设其他费用1634.03万元，基本预备费1570.88万元，建设期利息517.5万元，债券发行费7.5万元。

项目总投资估算表

| 序号 | 项目内容 | 投资金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 20375.00 |
| 1.1 | 工程费用 | 17170.99 |
| 1.2 | 其他费用 | 1634.03 |
| 1.3 | 预备费 | 1570.88 |
| 2 | 建设期利息 | 450.0 |
| 3 | 发行费用 | 7.50 |
| 合计 |  | 20,900.00 |

- 建设资金筹措方案

本项目总投资20900.00万元，资金来源为申请地方政府专项债7500.00万元，占总投资的35.89%，其中2024年申请专项债为2500万元，下期申请专项债额度为5000万元；区财政资金13400.00万元，占总投资的64.11%。债券存续期为30年，从客观、谨慎角度出发，暂按30年期发行利率4.5%进行测算，发行费率收取0.1％。

项目建设资金筹措表

| 序号 | 合计金额 |  | 占筹资总额比重（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,400.00 |  | 64.11% |  |  |
| 2 | 7,500.00 |  | 35.89% |  |  |
|  | 20,900.00 |  | 100.00 |  |  |
| 年度资金使用计划 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项目 |  | 2024年 |  | 2025年 | 合计 |  |
| 工程建设费用 |  | 5293.43 |  | 11876.66 | 17170.09 |  |
| 工程建设其他费用 |  | 676.11 |  | 957.92 | 1634.03 |  |
| 预备费用 |  | 615.46 |  | 955.42 | 1570.88 |  |
| 建设期利息 |  | 112.5 |  | 337.5 | 450 |  |
| 债券发行费 |  | 2.5 |  | 5.0 | 7.50 |  |
| 合计 |  | 6700 |  | 14200 | 20900.00 |  |

- 项目预期收益、成本及融资情况

- 预期收入

1、收入分析

（1）非电力排涝收费

非电力排涝措施收费核定数为32.45元/亩，单价每3年增长5%，共计5.15万亩。

（2）机组排涝收费

电力排涝措施收费核定数为156.36元/亩，单价每3年增长5%，共计3.40万亩。

（3）政府补贴

本项目政府补贴20万元/年。

2、各种税金及附加

根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则规定：为农业生产提供灌溉和排涝劳务取得的应税收入免征营业税，因此本项目排涝收入免征增值税。

本项目收入及各种税金及附加详见《经营收入及税收分析表》。

| 3-1 项目收入及税金估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 合计 |
| 一 | 经营收入 | 698.74 | 698.74 | 698.74 | 733.68 | 733.68 | 733.68 | 770.36 | 770.36 | 770.36 | 808.88 | 808.88 | 808.88 | 849.32 | 849.32 | 849.32 | 891.79 | 891.79 | 891.79 | 936.38 | 936.38 | 936.38 | 983.20 | 983.20 | 983.20 | 1032.36 | 1032.36 | 1032.36 | 1083.98 | 1083.98 | 25,282.11 |
| 1 | 非电力排涝收费 | 167.12 | 167.12 | 167.12 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 184.25 | 184.25 | 184.25 | 193.46 | 193.46 | 193.46 | 203.13 | 203.13 | 203.13 | 213.29 | 213.29 | 213.29 | 223.95 | 223.95 | 223.95 | 235.15 | 235.15 | 235.15 | 246.91 | 246.91 | 246.91 | 259.25 | 259.25 | 6,046.70 |
| 1.1 | 数量（亩） | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 |  |
| 1.2 | 价格（元/亩·年） | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 50.34 | 50.34 |  |
| 2 | 机组排涝收费 | 531.62 | 531.62 | 531.62 | 558.21 | 558.21 | 558.21 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 615.42 | 615.42 | 615.42 | 646.19 | 646.19 | 646.19 | 678.50 | 678.50 | 678.50 | 712.43 | 712.43 | 712.43 | 748.05 | 748.05 | 748.05 | 785.45 | 785.45 | 785.45 | 824.72 | 824.72 | 19,235.41 |
| 2.1 | 数量（亩） | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |  |
| 2.2 | 价格（元/亩·年） | 156.36 | 156.36 | 156.36 | 164.18 | 164.18 | 164.18 | 172.39 | 172.39 | 172.39 | 181.01 | 181.01 | 181.01 | 190.06 | 190.06 | 190.06 | 199.56 | 199.56 | 199.56 | 209.54 | 209.54 | 209.54 | 220.01 | 220.01 | 220.01 | 231.01 | 231.01 | 231.01 | 242.57 | 242.57 |  |
| 二 | 政府补贴 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |

（2）运营成本分析

本项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

外购燃料及动力费：按机组排涝收费的2%计算；非电力排涝无需燃料。

工资及福利费：预计安排员工8人，平均工资及福利45000元/人年5，前三年保持不变，之后每三年增长5%。

修理费：按工程费用的0.1%计算。

其他费用：主要包括管理成本及宣传费用；按总经营收入的1.5%计算。相关成本具体如下：

| 单位：人民币万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 合计 |
| 1 | 生产成本 | 67.44 | 58.44 | 58.44 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 67.66 | 67.66 | 67.66 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 74.59 | 74.59 | 74.59 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 90.66 | 90.66 | 2,123.62 |
| 1.1 | 人员成本 | 36.00 | 27.00 | 27.00 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 41.89 | 41.89 | 985.92 |
| 1.1.1 | 人员数量（人） | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |
| 1.1.2 | 单位人员成本（万元） | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.98 | 6.98 |  |
| 1.2 | 燃料动力费 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 21.68 | 21.68 | 505.64 |
| 1.3 | 维修费用 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.84 | 10.84 | 252.82 |
| 1.4 | 其他费用 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 16.26 | 16.26 | 379.23 |
| 1.6 | 制造费用 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 20,900.00 |
| 1.5.1 | 折旧费 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 720.69 | 20,900.00 |
| 1.5.2 | 摊销费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 财务费用 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 6,061.00 |
| 3 | 总成本费用 | 997.13 | 988.13 | 988.13 | 991.06 | 991.06 | 991.06 | 994.12 | 994.12 | 994.12 | 997.35 | 997.35 | 997.35 | 1,000.73 | 1,000.73 | 1,000.73 | 1,004.28 | 1,004.28 | 1,004.28 | 1,008.01 | 1,008.01 | 1,008.01 | 1,011.93 | 1,011.93 | 1,011.93 | 1,016.04 | 1,016.04 | 1,016.04 | 1,020.35 | 1,020.35 | 29,084.62 |
| 4 | 经营成本（现金流量） | -653.25 | -662.25 | -662.25 | -659.32 | -659.32 | -659.32 | -656.26 | -656.26 | -656.26 | -653.03 | -653.03 | -653.03 | -649.65 | -649.65 | -649.65 | -646.10 | -646.10 | -646.10 | -642.37 | -642.37 | -642.37 | -638.45 | -638.45 | -638.45 | -634.34 | -634.34 | -634.34 | -630.02 | -630.02 | -18,776.35 |

（二）可用于资金平衡的现金净流入

本项目可用于资金平衡的现金净流入如下：

| 项目收益与融资平衡测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目/年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2028年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |  | 2035年 | 2036年 |  | 2037年 |  |  | 2038年 |  | 2039年 |  | 2040年 |  | 2041年 |  | 2042年 |  | 2043年 |  | 2044年 |  | 2045年 |  | 2046年 |  | 2047年 |  | 2048年 |  | 2049年 |  | 2050年 |  | 2051年 |  | 2052年 |  | 合计 |  |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 地方财政配套资本金流入 | 4085 | 9315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,400.00 |  |
| 债券资金流入 | 2500 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,500.00 |  |
| 运营期现金流入 |  | 718.74 | 718.74 | 718.74 | 753.68 | 753.68 | 753.68 | 790.36 | 790.36 | 828.88 | 828.88 |  | 828.88 | 869.32 |  | 869.32 |  |  | 869.32 |  | 911.79 |  | 911.79 |  | 911.79 |  | 956.38 |  | 956.38 |  | 956.38 |  | 1003.20 |  | 1003.20 |  | 1003.20 |  | 1052.36 |  | 1052.36 |  | 1052.36 |  | 1103.98 |  | 1103.98 |  | 25,862.11 |  |
| 现金流入总额 | 6585 | 15033.74 | 718.74 | 718.74 | 753.68 | 753.68 | 753.68 | 790.36 | 790.36 | 828.88 | 828.88 |  | 828.88 | 869.32 |  | 869.32 |  |  | 869.32 |  | 911.79 |  | 911.79 |  | 911.79 |  | 956.38 |  | 956.38 |  | 956.38 |  | 1,003.20 |  | 1,003.20 |  | 1,003.20 |  | 1,052.36 |  | 1,052.36 |  | 1,052.36 |  | 1,103.98 |  | 1,103.98 |  | 46,762.11 |  |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 建设期资金流出 | 6585 | 13857.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,396.89 |  |
| 运营期现金流出 |  | 67.44 | 58.44 | 58.44 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | 64.43 | 64.43 | 67.66 | 67.66 |  | 67.66 | 71.04 |  | 71.04 |  |  | 71.04 |  | 74.59 |  | 74.59 |  | 74.59 |  | 78.32 |  | 78.32 |  | 78.32 |  | 82.24 |  | 82.24 |  | 82.24 |  | 86.35 |  | 86.35 |  | 86.35 |  | 90.66 |  | 90.66 |  | 2,123.62 |  |
| 债券发行费用 | 2.5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 本期债券还本付息 | 112.5 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 |  | 337.50 | 337.50 |  | 337.50 |  |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 337.50 |  | 666.00 |  | 10,125.00 |  |
| 现金流出总额 | 6700 | 14264.77 | 395.94 | 395.94 | 398.87 | 398.87 | 398.87 | 401.93 | 401.93 | 405.16 | 405.16 |  | 405.16 | 408.54 |  | 408.54 |  |  | 408.54 |  | 412.09 |  | 412.09 |  | 412.09 |  | 415.82 |  | 415.82 |  | 415.82 |  | 419.74 |  | 419.74 |  | 419.74 |  | 423.85 |  | 423.85 |  | 423.85 |  | 428.16 |  | 756.66 |  | 29,645.51 |  |
| 三、现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 0 | 768.97 | 322.80 | 322.80 | 354.81 | 354.81 | 354.81 | 388.43 | 388.43 | 423.73 | 423.73 |  | 423.73 | 460.79 |  | 460.79 |  |  | 460.79 |  | 499.70 |  | 499.70 |  | 499.70 |  | 540.56 |  | 540.56 |  | 540.56 |  | 583.46 |  | 583.46 |  | 583.46 |  | 628.51 |  | 628.51 |  | 628.51 |  | 675.81 |  | 347.31 |  | 17,116.60 |  |
| 期末项目累计现金结存额 | 0 | 768.97 | 1091.77 | 1414.57 | 1769.38 | 2124.19 | 2479.00 | 2867.43 | 3255.86 | 3679.59 | 4103.32 |  | 4527.05 | 4987.84 |  | 5448.63 |  |  | 5909.42 |  | 9,836.47 |  | 10,336.17 |  | 10,835.87 |  | 11,376.43 |  | 11,916.99 |  | 12,457.55 |  | 13,041.01 |  | 13,624.48 |  | 14,207.94 |  | 14,836.45 |  | 15,464.97 |  | 16,093.48 |  | 16,769.29 |  | 17,116.60 |  |  |  |

（三）现金流覆盖还本付息的计算

假设了在融资利率4.50%的情况下，考虑到未来存在多种不确定性，本着保守性原则，对项目收益下行波动情况进行抗压测试，作为衡量项目收益满足本息偿付的可靠性指标。因此在假设融资利率4.50%的情况下，项目实现的现金流净流入情况如下：

| 项目收益压力测试表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目收益变动情况敏感性分析 | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% |
| 1 | 税息折旧前利润（万元） | 21,364.64 | 22,551.57 | 23,738.49 | 24,925.42 | 26,112.34 |
| 2 | 需偿还的融资本息 | 17,625.00 | 17,625.00 | 17,625.00 | 17,625.00 | 17,625.00 |
| 3 | 债券本息覆盖倍数 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.41 | 1.48 |

在项目下经营收入100%、90%和项目成本100%、110%的情况下，均可实现现金流完全覆盖。

（四）本期债券应付本息情况

本项目融资方式主要包括发行专项债券7500.00万元本期申请专项债2500万元，下期申请专项债券5000万元。债券利率为4.5%，期限为30年期。每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

| 借款还本付息表 |  |  |  |  | 金额单位：人民币万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 期初本金余额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 | 应付利息 | 本息合计 |
| 第一年 |  | 2500.00 | 2500.00 | 4.50% | 112.50 | 112.5.00 |
| 第二年 | 2500.00 | 5000.00 | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第三年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第四年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第五年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第六年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第七年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第八年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第九年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十一年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十二年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十三年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十四年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十五年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十六年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十七年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十八年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第十九年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十一年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十二年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十三年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十四年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十五年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十六年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十七年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十八年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第二十九年 | 7500.00 |  | 7500.00 | 4.50% | 337.50 | 337.50 |
| 第三十年 | 7500.00 | 2500.00 | 5000.00 | 4.50% | 337.50 | 2837.5 |
| 第三十一年 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 4.50% | 225.00 | 5225.00 |
| 合计 |  | 15000.00 |  |  | 10125.00 | 17625.00 |

- （五）总体评价

根据上述资金平衡测算，新建区流湖大堤涝区排涝能力建设项目债券本息资金覆盖率可达1.35，显示在项目收入100%、90%和项目成本100%、110%的情况下都可实现现金流完全覆盖，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

本项目总收入对其拟使用的募集资金保障程度可行，但未来募投项目的营业收入，包括收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加资本金等方式来满足还本付息要求。

- 项目风险控制

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1.工期

影响项目工期的因素众多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2.工程事故

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。在工程施工过程中应在工程事故防范上足够重视。

相应风险控制措施：

- 由政府职能部门做好项目规划用地的预留工作，减少拆迁和工程实施难度，从而减少工程投资；

- 深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；

- 选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1.利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（三）影响项目现金流按时还本付息的风险及控制措施

1.投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡的最大风险在于对农业用水收入等预测，项目建设进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流量测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：本项目现金流测算环节聘请专业团队进行，测算结果较为可靠，且收入和成本数据测算依据较为充分。此外，抚州市临川区人民政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例，以控制项目融资平衡风险。

2.资金管理不规范风险

本项目专项债券采用按年付息，到期一次还本的方式还款。如果债券资金挪作他用，项目运营收入没有规范统一管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加还款风险，有损政府声誉及投资人利益。

风险控制措施：

（1）规范用款人账户管理，一个项目对应一个账户，建立专户管理制度。项目收益债的实施主体，应当在银行开立专户，将债券资金、票息收入、偿债资金等纳入专户管理，专款专用，保证按时还本付息，不得用作其他用途。

（2）规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

- 事前绩效评估

- 项目实施的必要性

（1）符合国家相关政策

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，其中鼓励产业第二类——城市基础设施类中第27小类内容为：水源地保护工程（水源地保护区划分、隔离防护、水土保持、水资源保护、水生态环境修复及有关技术开发推广），本项目属于鼓励内容。

（2）是生态文明建设的重要组成和基础保障

生态文明建设是我们党坚持以人为本、执政为民，维护最广大人民群众根本利益，特别是环境权益的集中体现，是中国特色社会主义应有之义。随着经济社会的快速发展，人民群众对干净的水、新鲜的空气、洁净的食品、优美宜居的环境等方面要求越来越高。建设生态文明，为人民群众创造良好生产生活环境，不仅是改善民生的需要，而且拓展了我国现代化建设的领域和范围。中国特色社会主义，既是经济发达、政治民主、文化先进、社会和谐的社会，也应该是生态环境良好的社会。经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设都搞好，是贯彻落实科学发展观、实现经济社会全面、协调、可持续发展的必然要求。水生态文明是生态文明建设的重要组成和基础保障，而涝区治理对水生态文明的意义与保障是不言而喻的。

（3)适应现代化农业发展的需要

从可持续发展的观点看，农业现代化既是人类改造自然和征服自然能力的反映，同时也是人与自然和谐发展程度的反映。按照现代农业建设要求改善农业生产条件和生态环境，促进农业增产农民增收。提高保障粮食安全能力。项目的建设是建设现代农业的前提条件，是安全运行的需要。农村涝区治理工程建设，是防汛能力提升的重要体现，也是解决制约区域国民经济发展及粮食生产安全这一矛盾的需要。

（4)保障人民群众生命财产安全的需要

涝害对人民群众生产生活影响是巨大的，如冲毁农田使农作物减产甚至绝收；农产品加工业、轻工业等缺乏原料或原料成本提高；会造成交通、通信中断使信息、运输闭塞或延误；使供水设施和污水处理设施遭到破坏可造成井水和自来水水源污染；洪涝退去后使蚊类、蝇类滋生，增加发生传染病的可能性等。为保证人民群众的生产生活的正常进行。避免人民群众生命财产安全受到威胁，该项目的实施是十分必要且紧迫的。

（5）是巩固乡村产业实现乡村振兴的基础

水利，是水产业、种植业、养殖业、绿色农业、创意农业和农产品加工业发展的必要条件，也是靠水而兴的乡村休闲度假、旅游观光、养生养老、农耕体验等产业的基础保障。完善的农村水利设施网络，十分有利于吸引优质资源和要素到乡村创业，有利于提高农业综合生产能力、增强农产品市场竞争力、促进乡村产业升级和经济高质量发展。必须统筹解决乡村防洪设施不健全、防洪标准偏低的现状，形成完善的防洪排涝工程体系，全面提升乡村防洪排涝能力。

（6）项目的建设是构建社会主义和谐社会的本质要求

通过流湖大堤涝区的治理，可以将现有资源充分地利用起来，减少水土流失，提高土地抗御自然灾害的能力和综合产出率；通过整治可以使原来的未利用地、河滩地、坡地及其他闲杂地变成农田或林地，为农业增产、增收奠定基础。通过土地整理和村庄基础设施改善、污水垃圾的处理等加速村镇建设步伐，改善农村面貌和农民生活环境；通过产业的升级和治理，提高当地农业的产业化水平，是促进农民增收，加速进入小康社会，同时也是构建社会主义和谐社会的本质要求。

- 综上所述：项目实施后，流域的生态环境将得到明显的改变，水土流失得到全面控制，村容村貌得到一定程度改善，促进农业经济长期稳定发展和生态环境良性循环，对项目区的公共卫生、生活环境、农村经济以及生产环境都带来极为有利的影响。因此项目的实施是十分必要的。

（二）项目实施的公益性

1、项目符合国家方针政策和经济形势。是一个可以拉动和促进区域经济和经济社会全面协调发展，实现贫困人民脱贫致富，推动经济又好又快发展的好项目。

2、本项目的实施对农村产业经济影响、土地集约化、规模化经营、农业产业化发展，农村生产生活用水，农民安居乐业。

3、项目设计科学合理，具有可操作性。

4、项目区建设条件成熟，满足项目的建设需要。

5、节能环保措施有力。

6、本项目建设投资估算合理。

7、本项目采用的管理措施严密，为项目按时按质完成提供了有力的组织保证系统。

8、通过对本项目清偿能力、抗风险能力和敏感性的分析，表明项目具有较强清偿能力和一定的抗风险能力。因此，本项目财务评价可行。

（三）项目实施的收益性

本项目一进入启动阶段，将改善新建区市基础设施和景观条件，有利于进一步吸引投资，推动新建区经济增长，将间接新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设所需的上下游建筑材料的需求，又给相关行业增加了就业机会，由此项目带动了较多的就业岗位。因此，项目的建设总体来说对当地居民的收入影响是正面的。

（四）建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得新建区发改委批复。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目单位自筹，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

（五）资金来源及到位可行性

本项目总投资20900.00万元，资金来源为申请地方政府专项债7500.00万元，占总投资的35.89%，其中本期申请专项债为2500万元，下期申请专项债额度为5000万元；区财政资金13400.00万元，占总投资的64.11%。

后续资本金由自筹配套落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

（六）收入、成本、收益预测的合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内排涝收费及政府补贴，运营成本包含职工薪酬及福利、修理费、管理费用等。债券存续期收益基本符合市场情况，预测合理性较高。

（七）债券资金需求合理性

本项目资本金比例64.11%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计17625.00万元。项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.35，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

（八）偿债计划可行性和偿债风险点

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券额度为2500万元，下期申请专项债额度为5000万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。利息合计10125.00万元。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

（九）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

# 2024年江西省高质量发展补短板专项债券（三十期）——2024年江西省政府专项债券（四十八期）

# 南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目

# 专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

# 前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目拟于发行地方政府专项债融资0.7亿元，本期申请发行0.35亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

前言	1

一、项目概况	3

（一）项目所在地基本情况	3

（二）项目实施背景	4

（三）项目基本情况	5

（四）项目总投资额	6

（五）项目实施	7

二、项目投资估算及资金筹措方案	7

（一）投资估算	7

（二）资金筹措方案	10

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	11

（一）收入测算	11

（二）项目运营成本	12

（三）项目运营税金及附加	12

（四）项目资金测算平衡表	14

四、事前绩效评价	21

1、项目实施的必要性、公益性、收益性	21

2、项目建设投资合规性与项目成熟度	23

3、项目资金来源和可到位性	23

4、项目收入、成本、收益预测合理性	23

5、债券资金需求合理性	23

6、项目偿债计划可行性和偿债风险	24

7、绩效目标合理性	24

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。	24

五、项目风险分析	24

1、投资估算风险	24

2、工程风险	25

3、融资风险	25

4、财务风险	25

5、自然风险	25

六、专项债发行方案	26

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

### 1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，例如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予神州千年古县。南昌县于2006年正式列入大型电视文献片－千年古县序列。

南昌县作为江西省的首府首县，财政总收入连续四年保持“每年缩短一个月”的破百亿速度，全国百强连续十一年进位赶超，在2019年县域经济与县域综合发展百强排位中，较2018年上升4位，排名第25位。获评2019年度中国营商环境百佳示范县市、中国全面小康十大示范县市。

### 2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

汽车特别是用于消费的私人轿车保有量的多少，与经济发展、经济活跃程度、地区生产总值、人均生产总值的增长有着密切的联系。随着邓州市经济的持续快速发展以及人民群众收入水平的不断提高，将有越来越多的家庭具备购买私人轿车的能力。汽车保有量的增多，使废旧汽车数量呈现不断增长的态势。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，扣除报废注销量比2020年增加2350万辆，增长6.32%。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，比2020年增加346万辆，增长10.38%；比2019年增加460万，增长14.31%。全国有79个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加9个城市，35个城市超200万辆，20个城市超300万辆。其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。南昌县作为全国百强县之一，尤其区域内汽车工业制造水平在国内属于领先地位，为了更好地发挥区域优势，满足市场需求，促进经济发展，必须大力发展汽车产业，汽车零部件服务中心作为汽车工业产业园区的重要服务平台，建成后将加快推进落实政府招商引资工作的开展，更好地服务后续入驻企业，从而促进产业集聚、企业集群和土地资源的集约利用。

南昌县正处于加快新型工业化进程的关键时期，面临着多区域合作、多机遇重叠的发展新机遇。结合区域实际情况合理规划建设是贯彻落实科学发展观，转变经济增长方式，构建资源节约型经济体系和资源节约型社会的具体体现；是优化我市土地资源配置，缓解用地紧张矛盾，为企业搭建发展平台，解决工业企业用地难问题的有力举措；是培育优势行业，促进开发区、工业集中区建设，促进工业集聚发展，大力推进小蓝经开区产城融合发展，带动南部汽车城区域的开放和建设的有效途径。

项目的建设有利于加快推进汽车产业工业园区的形成，促进产业集聚发展，除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，本项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，对于提高南昌县的综合实力，以及促进当地经济建设有着非常重要的意义。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目

建设单位：南昌县富山乡人民政府

项目建设地址：抚河北路以北、金沙二路以东

建设内容及规模：本项目为南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目，主要建设标准化厂房、配套设施用房、地下设备用房等建筑。本项目总用地面积23453.45平方米（约35.18亩），总建筑面积为42238.00平方米（标准化厂房31500.00平方米、配套设施用房4900平方米、门卫38.00平方米、地下设备用房5800平方米）。

## （四）项目总投资额

依据南昌县发展和改革委文件《关于对南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（南发改产业字〔2022〕09号），该项目总投资11,500.00万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县富山乡人民政府 | 南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目 | 11,500.00 | 472.50 | 7.00 | 11,979.50 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年发行 |
| 1 | 11,979.50 | 4,979.50 | 7,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为11,979.50万元，通过自筹资金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，自筹资金4,979.50万元；其二，拟发行专项债券7,000.00万元，发行期限30年。其中，2023年9月已发行3,500.00万，发行期限30年，2024年计划发行3,500.00万元，本期发行3,500万，发行期限30年。

## （五）项目实施

南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目实施进度，开工时间2023年4月，竣工时间2024年12月。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

估算编制依据

1、 本可行性研究报告提供的工艺方案、技术参数和相关数据资料；

2、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017)；

3、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017)；

3、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》(2006)；

5、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（2017）；

6、《江西省市政工程及园林工程费用定额》(2006)；

7、《市政工程设计估算编制办法》建标〔2007〕164 号文；

8、《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》赣建价【2019】1号文；

9、人工工资按赣建价[2020]5号文；

10、材料价格依据江西省建设工程造价管理站发布的城区建筑材料指导价（2021年第10期）并结合市场调查价格确定。

11、其他工程费用几点说明

（1）建设单位管理费：《关于印发南昌县政府投资项目建设资金管理实施细则的通知》（南政办发〔2012〕102号）执行，即总投资1000万元以下的按概算批复工程费5‰,1000万—10000万元按概算批复工程费4.5‰，10000万元以上的按概算批复工程费4‰执行；

（2）工程监理费：国家发改委、建设部发改价格【2007】670号，参照执行“发改价格[2007]670号”标准，除电力项目按70%计取，其他项目一律按50%计取；

（3）前期工作咨询费：参照执行“计价格〔1999〕1283号”标准，并按50%计取，可研及初步设计评审费按县行政审批局公开招标标准执行；

（4）勘察费：勘察费为初步设计建安费用的0.8%，打7折；

（5）设计费：参照执行“计价格[2002]10号”标准，除电力项目按70%计取，其他项目一律按50%计取；

（6）施工图审查费：执行“赣价房字〔2000〕6号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的70%计取，最低费用5000元；

（7）环境影响评价费：国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号；

（8）工程造价咨询费：规范工程造价咨询服务收费的通知｜赣价协[2015]9号；

（9）招标代理费：执行〈招标代理服务收费管理暂行办法〉（赣计价格「2002」1980号），下浮20%—40%，15万元封顶。

（10）场地准备及临时设施费：执行“建标〔2011〕1号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的60%计取；

（11）工程保险费：市执行“建标〔2011〕1号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的70%计取；

（12）劳动安全卫生评审费：市政工程投资估算编制办法 （劳动安全卫生评审费部分）建标[2007]164号；

（13）防雷装置检测费：江西省发改委关于对转换新建建筑物防雷装置验收计费方式的复函（赣发改收费字〔2010〕1611号）；

（14）水土保持费：关于开发水土保持咨询服务费用计列的指导意见 水保监督函〔2014〕2号；

（15）社会稳定风险评估报告：重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法｜发改投资〔2012〕2492号；

（16）工程预备费：根据规定执行建安工程和其他费合计额的8%计取。

### 2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取4.5%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

### 3、估算总额

依据南昌县发展和改革委文件《关于对南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（南发改产业字〔2022〕09号），本项目总投资约11500万元。

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工；

（2）发行地方政府专项债券。

### 2、资金筹措方案

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年发行 |
| 1 | 11,979.50 | 4,979.50 | 7,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |

### 3、分年度投资计划

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 9,569.40 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,452.13 |
| 3 | 预备费 | 478.47 |
| 项目静态总投资 |  | 11,500.00 |

表1-2项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 9,569.40 | 3,786.61 | 5,782.79 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,452.13 | 574.11 | 878.02 |
| 3 | 预备费 | 478.47 | 189.33 | 289.14 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 11,500.00 | 4,550.05 | 6,949.95 |

注：项目建设周期为2023年4月至2024年12月。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本项目收入主要包括厂房及配套设施用房出租收入。

本项目建筑租金单价参考与江铃汽车股份有限公司签订的合同，单价20元/㎡。本项目可租赁面积为36400㎡，在项目第3年开始运行，出租率为第一年55%，第二年65%，第三年75%、第四年85%、第五年85%、第六年及之后95%，且考虑社会经济发展及通货膨胀率，项目租赁收入费用按每三年5%的增长率计算，则项目运营期内共计 29063.46万元。

| 年份 | 标准厂房出租收入 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 480.48 | 480.48 |
| 2026 | 567.84 | 567.84 |
| 2027 | 655.20 | 655.20 |
| 2028 | 779.69 | 779.69 |
| 2029 | 779.69 | 779.69 |
| 2030 | 871.42 | 871.42 |
| 2031 | 914.99 | 914.99 |
| 2032 | 914.99 | 914.99 |
| 2033 | 914.99 | 914.99 |
| 2034 | 960.63 | 960.63 |
| 2035 | 960.63 | 960.63 |
| 2036 | 960.63 | 960.63 |
| 2037 | 1,008.77 | 1,008.77 |
| 2038 | 1,008.77 | 1,008.77 |
| 2039 | 1,008.77 | 1,008.77 |
| 2040 | 1,059.39 | 1,059.39 |
| 2041 | 1,059.39 | 1,059.39 |
| 2042 | 1,059.39 | 1,059.39 |
| 2043 | 1,112.51 | 1,112.51 |
| 2044 | 1,112.51 | 1,112.51 |
| 2045 | 1,112.51 | 1,112.51 |
| 2046 | 1,168.11 | 1,168.11 |
| 2047 | 1,168.11 | 1,168.11 |
| 2048 | 1,168.11 | 1,168.11 |
| 2049 | 1,226.62 | 1,226.62 |
| 2050 | 1,226.62 | 1,226.62 |
| 2051 | 1,226.62 | 1,226.62 |
| 2052 | 1,288.04 | 1,288.04 |
| 2053 | 1,288.04 | 1,288.04 |
| 合计 | 29,063.46 | 29,063.46 |

## （二）项目运营成本

1、外购动力：本项目外购动力主要为项目的日常管理以及室外用水、用电消耗。项目计算期内每年共计用电14.04万度电，用水1.44 万吨，水价按照1.48元/吨，电费按照0.6元/吨计算。项目运营期内外购燃料及动力费详见项目运营成本表。

2、工资及福利费估算

项目建成预计需要保安、管理人员等共计10人。平均每人0.4万元/月。且考虑社会经济发展及通货膨胀率，费用按每三年5%的增长率计算。项目运营期内工资及福利费详见项目运营成本表。

3、修理费

本项目修理费主要为设备维护费以及基础设施维护运营费，修理费按照设备购置与安装费用的1%计算。

4、其他费

本项目其他指在运营期内因经营而产生的各项不可预见费，其他费按营业收入的1%计算。

## （三）项目运营税金及附加

1、增值税税率：标准厂房及配套设施用房租赁收入按9%。

2、税金及附加税率

城市维护建设税：7%

教育附加：3%

地方教育附加税：2%

房产税：租赁收入的12%

则项目运营期内共计税费5226.96万元。

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 外购燃料及动力费 | 人员工资及福利 | 修理费 | 其他费用 |  |
| 2025 | 57.66 | 10.56 | 48.00 | 17.66 | 4.80 | 138.68 |
| 2026 | 68.14 | 10.56 | 48.00 | 17.66 | 5.68 | 150.04 |
| 2027 | 78.62 | 10.56 | 48.00 | 17.66 | 6.55 | 161.39 |
| 2028 | 93.56 | 10.56 | 50.40 | 17.66 | 7.80 | 179.98 |
| 2029 | 93.56 | 10.56 | 50.40 | 17.66 | 7.80 | 179.98 |
| 2030 | 104.57 | 10.56 | 50.40 | 17.66 | 8.71 | 191.90 |
| 2031 | 109.80 | 10.56 | 52.92 | 17.66 | 9.15 | 200.09 |
| 2032 | 109.80 | 10.56 | 52.92 | 17.66 | 9.15 | 200.09 |
| 2033 | 109.80 | 10.56 | 52.92 | 17.66 | 9.15 | 200.09 |
| 2034 | 115.28 | 10.56 | 55.57 | 17.66 | 9.61 | 208.68 |
| 2035 | 115.28 | 10.56 | 55.57 | 17.66 | 9.61 | 208.68 |
| 2036 | 115.28 | 10.56 | 55.57 | 17.66 | 9.61 | 208.68 |
| 2037 | 168.69 | 10.56 | 58.35 | 17.66 | 10.09 | 265.35 |
| 2038 | 214.34 | 10.56 | 58.35 | 17.66 | 10.09 | 311.00 |
| 2039 | 214.34 | 10.56 | 58.35 | 17.66 | 10.09 | 311.00 |
| 2040 | 225.09 | 10.56 | 61.27 | 17.66 | 10.59 | 325.17 |
| 2041 | 225.09 | 10.56 | 61.27 | 17.66 | 10.59 | 325.17 |
| 2042 | 225.09 | 10.56 | 61.27 | 17.66 | 10.59 | 325.17 |
| 2043 | 236.39 | 10.56 | 64.33 | 17.66 | 11.13 | 340.07 |
| 2044 | 236.39 | 10.56 | 64.33 | 17.66 | 11.13 | 340.07 |
| 2045 | 236.39 | 10.56 | 64.33 | 17.66 | 11.13 | 340.07 |
| 2046 | 248.19 | 10.56 | 67.55 | 17.66 | 11.68 | 355.64 |
| 2047 | 248.19 | 10.56 | 67.55 | 17.66 | 11.68 | 355.64 |
| 2048 | 248.19 | 10.56 | 67.55 | 17.66 | 11.68 | 355.64 |
| 2049 | 260.63 | 10.56 | 70.93 | 17.66 | 12.27 | 372.05 |
| 2050 | 260.63 | 10.56 | 70.93 | 17.66 | 12.27 | 372.05 |
| 2051 | 260.63 | 10.56 | 70.93 | 17.66 | 12.27 | 372.05 |
| 2052 | 273.67 | 10.56 | 74.48 | 17.66 | 12.88 | 389.25 |
| 2053 | 273.67 | 10.56 | 74.48 | 17.66 | 12.88 | 389.25 |
| 合计 | 5,226.96 | 306.24 | 1,736.92 | 512.14 | 290.66 | 8,072.92 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

## （四）项目资金测算平衡表

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1、专项债券还本付息计划

本次南昌县富山乡人民政府组织申报发行南昌市南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目专项债券项目的总投资额11,979.50万元。计划发行专项债券金额7,000.00万元，其中：2023年已经发行3,500.00万元，发行期限30年，2024年计划发行3,500.00万元，发行期限30年。从客观、谨慎角度出发，2023、2024年债券年利率取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为9,450.00万元，预计发行费用为7.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期2023、2024年本次债券年利率取4.50%为依据预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2 2022—2052年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 3,500.00 | 3.50 |  |  | 3,500.00 |
| 2024年发行 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3.50 | 236.25 |  | 7,000.00 |
| 2025年 | 7,000.00 | - | - | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2026年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2027年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2028年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2029年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2030年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2031年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2032年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2033年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2034年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2035年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2036年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2037年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2038年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2039年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2040年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2041年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2042年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2043年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2044年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2045年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2046年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2047年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2048年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2049年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2050年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2051年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 |  | 7,000.00 |
| 2052年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 | - | 7,000.00 |
| 2053年 | 7,000.00 |  |  | 315.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2054年 | 3,500.00 |  |  | 78.75 | 3,500.00 | - |
| 合计 |  | 7,000.00 | 7.00 | 9,450.00 | 7,000.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年份2024的次年起按照每半年支付一次债券利息。

2、还款来源分析

2023年江西省南昌市南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4 2023年江西省南昌市南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 41,042.96 | 4,711.05 | 7,282.25 | 480.48 | 567.84 | 655.20 | 779.69 | 779.69 | 871.42 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 29,063.46 | - | - | 480.48 | 567.84 | 655.20 | 779.69 | 779.69 | 871.42 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 29,063.46 | - | - | 480.48 | 567.84 | 655.20 | 779.69 | 779.69 | 871.42 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 7,000.00 | 3,500.00 | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 7,000.00 | 3,500.00 | 3,800.00 | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 4,979.50 | 1,211.05 | 3,482.25 | - |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 36,029.92 | 4,553.55 | 7,196.75 | 467.18 | 478.54 | 489.89 | 508.48 | 508.48 | 520.40 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 8,072.92 | - | - | 138.68 | 150.04 | 161.39 | 179.98 | 179.98 | 191.90 |
| 1.1 | 运营成本 | 2,845.96 | - | - | 81.02 | 81.90 | 82.77 | 86.42 | 86.42 | 87.33 |
| 1.2 | 税金支出 | 5,226.96 | - | - | 57.66 | 68.14 | 78.62 | 93.56 | 93.56 | 104.57 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,500.00 | 4,550.05 | 6,949.95 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 16,457.00 | 3.50 | 246.80 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 328.50 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.00 | 3.50 | 3.80 | - |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 7,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 9,450.00 | - | 243.00 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 328.50 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,013.04 | 157.50 | 85.50 | 13.30 | 89.30 | 165.31 | 271.21 | 271.21 | 351.02 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 157.50 | 243.00 | 256.30 | 345.60 | 510.91 | 782.12 | 1,053.33 |
| 五 | 期末现金 | -- | 157.50 | 243.00 | 256.30 | 345.60 | 510.91 | 782.12 | 1,053.33 | 1,404.35 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 41,042.96 | 914.99 | 914.99 | 914.99 | 960.63 | 960.63 | 960.63 | 1,008.77 | 1,008.77 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 29,063.46 | 914.99 | 914.99 | 914.99 | 960.63 | 960.63 | 960.63 | 1,008.77 | 1,008.77 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 29,063.46 | 914.99 | 914.99 | 914.99 | 960.63 | 960.63 | 960.63 | 1,008.77 | 1,008.77 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 7,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 4,979.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 36,029.92 | 515.09 | 515.09 | 515.09 | 523.68 | 523.68 | 523.68 | 580.35 | 626.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 8,072.92 | 200.09 | 200.09 | 200.09 | 208.68 | 208.68 | 208.68 | 265.35 | 311.00 |
| 1.1 | 运营成本 | 2,845.96 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 96.66 | 96.66 |
| 1.2 | 税金支出 | 5,226.96 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | 115.28 | 115.28 | 115.28 | 168.69 | 214.34 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 16,457.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 7,000.00 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 9,450.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,013.04 | 399.90 | 399.90 | 399.90 | 436.95 | 436.95 | 436.95 | 428.42 | 382.77 |
| 四 | 期初现金 | -- | 1,478.60 | 1,878.50 | 2,278.40 | 2,678.30 | 3,115.25 | 3,552.20 | 3,989.15 | 4,417.57 |
| 五 | 期末现金 | -- | 1,878.50 | 2,278.40 | 2,678.30 | 3,115.25 | 3,552.20 | 3,989.15 | 4,417.57 | 4,800.34 |

续上表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 41,042.96 | 1,008.77 | 1,059.39 | 1,059.39 | 1,059.39 | 1,112.51 | 1,112.51 | 1,112.51 | 1,168.11 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 29,063.46 | 1,008.77 | 1,059.39 | 1,059.39 | 1,059.39 | 1,112.51 | 1,112.51 | 1,112.51 | 1,168.11 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 29,063.46 | 1,008.77 | 1,059.39 | 1,059.39 | 1,059.39 | 1,112.51 | 1,112.51 | 1,112.51 | 1,168.11 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 7,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 4,979.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 36,029.92 | 626.00 | 640.17 | 640.17 | 640.17 | 655.07 | 655.07 | 655.07 | 670.64 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 8,072.92 | 311.00 | 325.17 | 325.17 | 325.17 | 340.07 | 340.07 | 340.07 | 355.64 |
| 1.1 | 运营成本 | 2,845.96 | 96.66 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 107.45 |
| 1.2 | 税金支出 | 5,226.96 | 214.34 | 225.09 | 225.09 | 225.09 | 236.39 | 236.39 | 236.39 | 248.19 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 16,457.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 7,000.00 | - | - | - | - |  |  |  | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 9,450.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,013.04 | 382.77 | 419.22 | 419.22 | 419.22 | 457.44 | 457.44 | 457.44 | 497.47 |
| 四 | 期初现金 | -- | 4,800.34 | 5,183.11 | 5,602.33 | 6,021.55 | 6,440.77 | 6,898.21 | 7,355.65 | 7,813.09 |
| 五 | 期末现金 | -- | 5,183.11 | 5,602.33 | 6,021.55 | 6,440.77 | 6,898.21 | 7,355.65 | 7,813.09 | 8,310.56 |

续上表

| 序号 | 年份 | 合计 | 2047年 | 2048年 | 2049年 |  | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 41,042.96 | 1,168.11 | 1,168.11 | 1,226.62 |  | 1,226.62 | 1,226.62 | 1,288.04 | 1,288.04 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 29,063.46 | 1,168.11 | 1,168.11 | 1,226.62 |  | 1,226.62 | 1,226.62 | 1,288.04 | 1,288.04 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 29,063.46 | 1,168.11 | 1,168.11 | 1,226.62 |  | 1,226.62 | 1,226.62 | 1,288.04 | 1,288.04 | - |
| 2 | 融资活动现金流入 | 7,000.00 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 7,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 4,979.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 36,029.92 | 670.64 | 670.64 | 687.05 |  | 687.05 | 687.05 | 704.25 | 4,204.25 | 3,578.75 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 8,072.92 | 355.64 | 355.64 | 372.05 |  | 372.05 | 372.05 | 389.25 | 389.25 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 2,845.96 | 107.45 | 107.45 | 111.42 |  | 111.42 | 111.42 | 115.58 | 115.58 | - |
| 1.2 | 税金支出 | 5,226.96 | 248.19 | 248.19 | 260.63 |  | 260.63 | 260.63 | 273.67 | 273.67 | 0.00 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 11,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 16,457.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |  | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 3,815.00 | 3,578.75 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 7,000.00 | - | - | - |  | - | - | - | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 9,450.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |  | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 78.75 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 5,013.04 | 497.47 | 497.47 | 539.57 |  | 539.57 | 539.57 | 583.79 | -2,916.21 | -3,578.75 |
| 四 | 期初现金 | -- | 8,310.56 | 8,808.03 | 9,305.50 |  | 9,845.07 | 10,384.64 | 10,924.21 | 11,508.00 | 8,591.79 |
| 五 | 期末现金 | -- | 8,808.03 | 9,305.50 | 9,845.07 |  | 10,384.64 | 10,924.21 | 11,508.00 | 8,591.79 | 5,013.04 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |

注：1.按照南昌县富山乡人民政府在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.28倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计29,063.46万元，各项业务活动现金流出合计8,072.92万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计16,450.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.28倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1债券存续期间现金流情况图

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

项目建设是坚持以人为本、建设和谐社会的需要。当前，建设社会主义和谐社会已经成为我国经济社会发展的首要目标，而“以人为本”是社会主义和谐社会的第一原则和核心，它渗透和体现在构建社会主义和谐社会建设的各个领域、各个方面与整个过程。坚持“以人为本”是构建和谐社会的重要前提和根本保证，构建和谐社会是坚持“以人为本”的重要目标和现实任务。我们要构建的社会主义和谐社会，是全体人民共同建设、共同享有的和谐社会，因此必须把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为一切工作的出发点和归宿，认真解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，协调社会关系，促进社会和谐。

同时随着我国经济的快速发展，人民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增。其中环境质量的改善和提高是提高生活质量和生活水平的最主要的内容。本项目为居民就近休闲赏景、游玩锻炼带来了极大的方便，对优化南昌县生态环境、提升居民生活质量起到了积极的作用，体现了以人为本的基本原则。
（2）公益性

有利于改善城市面貌，营造良好发展环境。城市是人类社会活动的重要区域，随着人民生活水平的提高，对城市环境也提出更高的要求，而作为处理城市中人与自然和谐统一关系的重要手段城市园林工程，为城市提供了绿色空间，美化了城市，是城市功能与形象的外延。

南昌县近年来，始终坚持“生态立市、绿色发展”的思路，在城市生态建设上取得了较大成绩。通过本项目的建设，扩大城市绿化面积，完善城市服务设施，进一步改善城市绿地的面貌，其不但有利于提升城市功能，推动城市建设，更有利于塑造良好形象，凸显城市活力，提升区域竞争力。

（3）收益性

项目生态效益包括吸引有害气体、降尘滞尘量、固碳释氧量、降温增湿效应等多个方面。项目生态效益经济分析由经济学和生态功能两个指标体系组成。经济学指标，是生态功能的评价指标，主要采用影子价格，即等效能替代。由于园林绿化的生态功能无法在市场上体现其价值，为了进行测算，采用与其相同使用价值替代物的市场价格，作为园林绿化生态功能的影子价格；生态功能指标，是测评的具体项目指标，根据项目绿化植物的特点和作用，确定了固定二氧化碳、释放氧气、吸热降温、滞尘4个生态功能指标。社会效益经济价值主要体现在促进旅游业发展而带来的相关产业发展，促进当地居民获得相关劳务收入。其主要效益则体现在生态效益和间接经济效益。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得依据南昌县发展和改革委文件《关于对南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（南发改产业字〔2022〕09号）。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分县财政局，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## 3、项目资金来源和可到位性

本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券，其中：资本金4,979.5万元，占总投资比例36.52%，本项目申请发行地方政府专项债券7000.00万元，分两期发行，其中2023年申请地方政府专项债3500.00万元，2024年申请地方政府专项债3500.00万元，占总投资的63.48%。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要包括厂房及配套用房租赁收入，预计产生运营总收入29063.46万元。运营成本包含运营成本估算包括外购动力、工资及福利费估算、修理费、其他费用等，预计产生运营成本8072.92万元。

## 5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例36.52%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计16,450.00万元，项目收益预计为21,056.00万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.28，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2023年一期拟申请发行30年期专项债券3500.00万元；2024年二期拟申请发行30年期专项债券3500.00万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目开始第三年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。

# 五、项目风险分析

## 1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县富山乡人民政府，是依法批准设立的法人机构，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划：南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目申请发行地方政府专项债券0.7亿元，共分两期发行。其中2023年申请地方政府专项债3500.00万元，2024年申请地方政府专项债3500.00万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌县富山标准厂房及配套设施建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

2024年江西省高质量发展补短板专项债券（三十期）——2024年江西省政府专项债券（四十八期）

# 南昌向塘国际陆港综合产业园

# 专项债券实施方案

南昌县财政局

二〇二四年九月

# 前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌向塘国际陆港综合产业园拟发行地方政府专项债融资0.5亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

一、项目概况	3

（一）项目所在地基本情况	3

（二）项目实施背景	4

（三）项目基本情况	5

（四）项目总投资额	6

二、项目投资估算及资金筹措方案	8

（一）投资估算	8

（二）资金筹措方案	10

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	11

（一）收入测算	11

（二）项目运营成本	15

（三）项目运营税金及附加	15

（四）项目资金测算平衡表	16

四、事前绩效评价	24

1、项目实施的必要性、公益性、收益性	24

2、项目建设投资合规性与项目成熟度	25

3、项目资金来源和可到位性	25

4、项目收入、成本、收益预测合理性	26

5、债券资金需求合理性	26

6、项目偿债计划可行性和偿债风险	26

7、绩效目标合理性	26

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。	27

五、项目风险分析	27

1、工程风险	27

2、融资风险	27

3、财务风险	27

4、自然风险	28

六、专项债发行方案	28

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

### 1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，例如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予神州千年古县。南昌县于2006年正式列入大型电视文献片－千年古县序列。

### 2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

仓储是现代物流的一个重要组成部分，在物流系统中起着至关重要的作用，是厂商研究和规划的重点。高效合理的仓储可以帮助厂商加快物资流动的速度，降低成本，保障生产的顺利进行，并可以实现对资源有效控制和管理。仓储的发展经历了不同的历史时期和阶段，从原始的人工仓储到现在的智能仓储，通过各种高新技术对仓储的支持，仓储的效率得到了大幅度地提高。

本项目建立的标准化仓库是在云仓储概念加持下的仓库，在云仓储的环境下，所有的仓库将掌握所有客户的资源流通，货物进出，财务进账等信息。而通过这些信息，云仓储可以通过大数据计算分析得出：客户货物的进出仓规律，销售规律，资金规律，现金流规律，甚至也能反映出全国产品市场变化和行业兴衰规律。

本项目实施后，可以大幅度提高向塘地区仓储物流行业的发展，提升了在向塘地区仓储行业的核心竞争力，有利于促进当地仓储行业的可持续发展。使向塘地区具备货物到发、中转、多式联运、通用仓储、工贸配送、流通加工、物流、电商物流、商贸展示交易等多项物流功能及配套服务功能的综合性铁路、公路物流重要交通枢纽，项目的实施也有利于推动南昌、江西省铁路现代物流产业的快速发展，给南昌市和向塘周边地区创造了大量创业机会、就业机会和地区的商贸机会，大幅降低南昌市商贸流通成本，从而推动新型工业化发展进程。对进一步提升南昌市及周边城市的发展速度具有十分重要的意义。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌向塘国际陆港综合产业园

建设单位：南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司

项目建设地址：项目位于南昌国际陆港，沪昆铁路以南，105国道以东，丽湖大道以西，向阳西大道以北。

建设内容及规模：本项目建设内容包含标准化厂房、仓库及相关配套设施等，本项目总用地面积约192320.00m2（约288.48亩），总建筑面积约140823.95 m2，其中：标准化厂房建筑面积约31658.75m2、仓库建筑面积约109165.20m2，配套主体南昌向塘综合贸易产业中心，配套道路分别为园区学子路，起点为南都大道，终点为星城大道，长度为830m，宽度为14m；园区站前路，东起火车站，西至莲溪大道，长度为1100m，宽度为36m；园区站前南路，北起站前路，南至沙丁路，长度为1100m，宽度为36m；园区工业西路西段，起点为工业大道，终点为规划路，长度为500m，宽度为20m；园区聂村路，北起金沙大道，南至向阳西大道，长度为600m，宽度为36m；园区向阳西大道，东起105国道，西至聂村大道，长度为650m，宽度为36m；园区莲溪南大道，起点为星城大道，终点为站前路，长度为900m，宽度为40m；配套专线菜鸟二期专变线，起点为钢北变，终点为菜鸟二期；配套排污箱涵园区丽河路排污箱涵，起点为创业路与向塘西大道交叉口，终点为创业路与星城大道交叉口，长度737m。另配套建设给排水工程、电气工程、道路及场地硬化工程等。

## （四）项目总投资额

2024年江西省南昌向塘国际陆港综合产业园建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌县行政审批局《关于对南昌向塘国际陆港综合产业园可行性研究报告的批复》（南行审投资项字〔2022〕4号），批复总投资额98,800.00万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 南昌向塘国际陆港综合产业园 | 91,312.00 | 3,921.06 | 64.00 | 95,297.06 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年 已发行 | 2024年调整金额 | 2024年发行 | 2025年发行 |
| 1 | 95,297.06 | 31,297.06 | 64,000.00 | 8,000.00 | 9,920.00 | 39,680.00 | 6,400.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为95,297.06万元，通过自筹资金、申请专项债券途径解决，其一，自筹资金31,297.06万元，其二，拟发行专项债券64,000.00万元。其中，2023年已发行8,000.00万元，期限30年，实际利率3.00%；2024调整金额9,920.00万元，包括2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十九期）——2022年江西省政府专项债券（三十一期）6,040.00万元，期限20年，实际利率3.30%，2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十八期）——2022年江西省政府专项债券（三十期），期限15年，实际利率3.24%；2024年计划发行39,680.00万元，其中2024年第一批次计划发行5,000.00万元，剩余批次计划发行34,680.00万元；2025年计划发行6,400.00万元。

根据《南昌向塘国际陆港综合产业园可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），南昌向塘国际陆港综合产业园项目建设内容为：包含标准化厂房、仓库及相关配套设施等，本项目总用地面积约192320.00m2（约288.48亩），总建筑面积约140823.95 m2，其中：标准化厂房建筑面积约31658.75m2、仓库建筑面积约109165.20m2，另配套建设给排水工程、电气工程、道路及场地硬化工程等。根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 76,641.34 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 8,539.35 |
| 3 | 预备费 | 6,131.31 |
| 项目静态总投资 |  | 91,312.00 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 76,641.34 | 1,641.34 | 10,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 8,539.35 | 539.35 | 4,500.00 | 3,000.00 | 500.00 |
| 3 | 预备费 | 6,131.31 | - | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,131.31 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 91,312.00 | 2,180.69 | 17,500.00 | 65,000.00 | 6,631.31 |

注：1、项目建设周期为2022年11月至2025年1月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

### 1、估算编制依据

1、本工程设计文本、图纸及相关资料；

2、《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》2017年；

3、《江西省房屋建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表》2017 年；

4、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》2017年；

5、《江西省建筑安装工程费用定额》2017年；

6、《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表》（2006）；

7、新税率按赣建价[2019]1号文《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》规定计算；

8、《关于调整2017版《江西省建设工程定额》综合工日单价的通知》赣建价〔2020〕5号文；

9、主要材料价格执行江西省建设工程造价信息（2021.12）。

10、其他工程费用几点说明

- 项目建设管理费：按财建[2016]504号文，6折；

- 工程监理费：按发改价格[2007]670号文，7折；

- 建设项目前期工作咨询费：按计价格[1999]1283号文，6折；

- 工程勘察费：按第一部分工程费用的0.8%，7.5折；

- 工程设计费：按计价格[2002]10号文，7.5折；

- 环境影响咨询费：按计价格[2002]125号文，6折；

- 场地准备及临时设施费：按第一部分费用的0.5%计算；

- 工程保险费：按第一部分工程费用的0.3%；

- 招标代理服务费：按发改价格[2011]534号文，6折；

- 施工图审查费：按赣价房字〔2000〕6号文，6折；

- 造价咨询服务费：按赣价协[2015]9号文，6折；

- 征地费：按征地面积15万元/亩计算；

- 预备费：按第一部分工程费用的8%。

- 建设期利息：三年，利率4.5%。

### 2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取4.5%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

### 3、估算总额

根据《南昌向塘国际陆港综合产业园可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），南昌向塘国际陆港综合产业园项目建设内容为：包含标准化厂房、仓库及相关配套设施等，本项目总用地面积约192320.00m2（约288.48亩），总建筑面积约140823.95 m2，其中：标准化厂房建筑面积约31658.75m2、仓库建筑面积约109165.20m2，另配套建设给排水工程、电气工程、道路及场地硬化工程等。根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 76,641.34 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 8,539.35 |
| 3 | 预备费 | 6,131.31 |
| 项目静态总投资 |  | 91,312.00 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 76,641.34 | 1,641.34 | 10,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 8,539.35 | 539.35 | 4,500.00 | 3,000.00 | 500.00 |
| 3 | 预备费 | 6,131.31 | - | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,131.31 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 91,312.00 | 2,180.69 | 17,500.00 | 65,000.00 | 6,631.31 |

注：1、项目建设周期为2022年11月至2025年1月。

## 2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。（二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工的可能；

（2）发行地方政府专项债券。

### 2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年 已发行 | 2024年调整金额 | 2024年发行 | 2025年发行 |
| 1 | 95,297.06 | 31,297.06 | 64,000.00 | 8,000.00 | 9,920.00 | 39,680.00 | 6,400.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为95,297.06万元，通过自筹资金、申请专项债券途径解决，其一，自筹资金31,297.06万元，其二，拟发行专项债券64,000.00万元。其中，2023年已发行8,000.00万元，期限30年，实际利率3.00%；2024调整金额9,920.00万元，包括2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十九期）——2022年江西省政府专项债券（三十一期）6,040.00万元，期限20年，实际利率3.30%，2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十八期）——2022年江西省政府专项债券（三十期），期限15年，实际利率3.24%；2024年计划发行39,680.00万元，其中2024年第一批次计划发行5,000.00万元，剩余批次计划发行34,680.00万元；2025年计划发行6,400.00万元。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

本项目收入主要包括：厂房租赁收入、物流仓库租赁收入、运输配送收入、广告位出租收入、停车位收入、充电桩收入。

（1）厂房租赁收入合计24290.50万元（厂房租赁面积31658.75平方米，租赁率按第四年60.00%，第五年70.00%，第六年80.00%，第七年后均90.00%，租赁收费单价20元/平方米·月，每三年租赁收费单价上涨5%）。

（2）物流仓库租赁收入合计137350.16万元（仓库租赁面积109165.2平方米，仓库租赁率按第四年50.00%，第五年60.00%，第六年70.00%，第七年80.00%，第八年后均85.00%，租赁收费单价35元/平方米·月，每三年租赁收费单价上涨5%）。

（3）运输配送收入合计97693.20万元（仓库容量150万吨，运输配送流通率按第四年后均60.00%，运距考虑服务南昌市及周边地区按70km估计，收费单价30元/吨，每三年收费单价上涨5%）。

（4）广告位出租收入：本项目在周边外围设计广告牌，共50个，参考南昌县广告牌出租情况，按3000元/个/年进行出租，每年上涨5%。经计算，预计收入合计542.71万元。

（5）停车位收入合计3163.45万元（本项目停车位620个，项目停车收费参考南昌市现有车库停车收费标准。停车利用率按第四年50.00%，第五年60.00%，第六年70.00%，第七年后均80.00%，每月停车收费单价150.00元/个，每三年收费单价上涨5%）。

（6）充电桩收入：

本项目停车场配套设置充电桩60个，按照每年1200元/个收取管理费，每年上涨5%。充电桩管理费收入合计2409.53万元。

项目营业收入合计265449.55万元。

项目营业收入汇总表

| 期间 | 年度 | 厂房出租收入 |  |  |  | 物流仓库出租收入 |  |  |  | 运输收入 |  |  |  | 广告位出租收入 |  |  | 停车费收入 |  |  |  | 充电桩收入 |  |  |  | 收入合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单价 | 运营负荷 | 收入 | 数量 | 单价 | 运营负荷 | 收入 | 数量 | 单价 | 运营负荷 | 收入 | 数量 | 单价 | 收入 | 停车位数量（个） | 收费标准 | 运营负荷 | 收入 | 充电桩数量（个） | 收费标准 | 运营负荷 | 收入 |  |
|  |  | （平方米） | （元/平方米·月） |  |  | （平方米） | （元/平方米·月） |  |  | （万吨） | （元/吨） |  |  | （个） | （元/个） |  |  | （元/月/个） |  |  |  | （元/个） |  |  |  |
| 运营期 | 2026 | 31658.75 | 20.00 | 0.6 | 455.89 | 109165.2 | 35.00 | 0.5 | 2292.47 | 150 | 30.00 | 0.6 | 2700 | 50 | 3,000.00 | 15 | 620 | 150.00 | 0.5 | 55.8 | 60 | 1,200.00 | 0.5 | 3.6 | 5522.76 |
|  | 2027 | 31658.75 | 20.00 | 0.7 | 531.87 | 109165.2 | 35.00 | 0.6 | 2750.96 | 150 | 30.00 | 0.6 | 2700 | 50 | 3,000.00 | 15 | 620 | 150.00 | 0.6 | 66.96 | 60 | 1,200.00 | 0.6 | 51.84 | 6116.63 |
|  | 2028 | 31658.75 | 20.00 | 0.8 | 607.85 | 109165.2 | 35.00 | 0.7 | 3209.46 | 150 | 30.00 | 0.6 | 2700 | 50 | 3,000.00 | 15 | 620 | 150.00 | 0.7 | 78.12 | 60 | 1,200.00 | 0.7 | 60.48 | 6670.91 |
|  | 2029 | 31658.75 | 21.00 | 0.9 | 718.02 | 109165.2 | 36.75 | 0.8 | 3851.35 | 150 | 31.50 | 0.6 | 2835 | 50 | 3,150.00 | 15.75 | 620 | 157.50 | 0.8 | 93.74 | 60 | 1,260.00 | 0.8 | 72.58 | 7586.44 |
|  | 2030 | 31658.75 | 21.00 | 0.9 | 718.02 | 109165.2 | 36.75 | 0.85 | 4092.06 | 150 | 31.50 | 0.6 | 2835 | 50 | 3,150.00 | 15.75 | 620 | 157.50 | 0.8 | 93.74 | 60 | 1,260.00 | 0.8 | 72.58 | 7827.15 |
|  | 2031 | 31658.75 | 21.00 | 0.9 | 718.02 | 109165.2 | 36.75 | 0.85 | 4092.06 | 150 | 31.50 | 0.6 | 2835 | 50 | 3,150.00 | 15.75 | 620 | 157.50 | 0.8 | 93.74 | 60 | 1,260.00 | 0.8 | 72.58 | 7827.15 |
|  | 2032 | 31658.75 | 22.05 | 0.9 | 753.92 | 109165.2 | 38.59 | 0.85 | 4296.94 | 150 | 33.08 | 0.6 | 2977.2 | 50 | 3,307.50 | 16.54 | 620 | 165.38 | 0.8 | 98.43 | 60 | 1,323.00 | 0.8 | 76.2 | 8219.23 |
|  | 2033 | 31658.75 | 22.05 | 0.9 | 753.92 | 109165.2 | 38.59 | 0.85 | 4296.94 | 150 | 33.08 | 0.6 | 2977.2 | 50 | 3,307.50 | 16.54 | 620 | 165.38 | 0.8 | 98.43 | 60 | 1,323.00 | 0.8 | 76.2 | 8219.23 |
|  | 2034 | 31658.75 | 22.05 | 0.9 | 753.92 | 109165.2 | 38.59 | 0.85 | 4296.94 | 150 | 33.08 | 0.6 | 2977.2 | 50 | 3,307.50 | 16.54 | 620 | 165.38 | 0.8 | 98.43 | 60 | 1,323.00 | 0.8 | 76.2 | 8219.23 |
|  | 2035 | 31658.75 | 23.15 | 0.9 | 791.53 | 109165.2 | 40.52 | 0.85 | 4511.84 | 150 | 34.73 | 0.6 | 3125.7 | 50 | 3,472.88 | 17.36 | 620 | 173.65 | 0.8 | 103.36 | 60 | 1,389.15 | 0.8 | 80.02 | 8629.81 |
|  | 2036 | 31658.75 | 23.15 | 0.9 | 791.53 | 109165.2 | 40.52 | 0.85 | 4511.84 | 150 | 34.73 | 0.6 | 3125.7 | 50 | 3,472.88 | 17.36 | 620 | 173.65 | 0.8 | 103.36 | 60 | 1,389.15 | 0.8 | 80.02 | 8629.81 |
|  | 2037 | 31658.75 | 23.15 | 0.9 | 791.53 | 109165.2 | 40.52 | 0.85 | 4511.84 | 150 | 34.73 | 0.6 | 3125.7 | 50 | 3,472.88 | 17.36 | 620 | 173.65 | 0.8 | 103.36 | 60 | 1,389.15 | 0.8 | 80.02 | 8629.81 |
|  | 2038 | 31658.75 | 24.31 | 0.9 | 831.19 | 109165.2 | 42.55 | 0.85 | 4737.88 | 150 | 36.47 | 0.6 | 3282.3 | 50 | 3,646.52 | 18.23 | 620 | 182.33 | 0.8 | 108.52 | 60 | 1,458.61 | 0.8 | 84.02 | 9062.14 |
|  | 2039 | 31658.75 | 24.31 | 0.9 | 831.19 | 109165.2 | 42.55 | 0.85 | 4737.88 | 150 | 36.47 | 0.6 | 3282.3 | 50 | 3,646.52 | 18.23 | 620 | 182.33 | 0.8 | 108.52 | 60 | 1,458.61 | 0.8 | 84.02 | 9062.14 |
|  | 2040 | 31658.75 | 24.31 | 0.9 | 831.19 | 109165.2 | 42.55 | 0.85 | 4737.88 | 150 | 36.47 | 0.6 | 3282.3 | 50 | 3,646.52 | 18.23 | 620 | 182.33 | 0.8 | 108.52 | 60 | 1,458.61 | 0.8 | 84.02 | 9062.14 |
|  | 2041 | 31658.75 | 25.53 | 0.9 | 872.91 | 109165.2 | 44.68 | 0.85 | 4975.05 | 150 | 38.29 | 0.6 | 3446.1 | 50 | 3,828.85 | 19.14 | 620 | 191.45 | 0.8 | 113.95 | 60 | 1,531.54 | 0.8 | 88.22 | 9515.37 |
|  | 2042 | 31658.75 | 25.53 | 0.9 | 872.91 | 109165.2 | 44.68 | 0.85 | 4975.05 | 150 | 38.29 | 0.6 | 3446.1 | 50 | 3,828.85 | 19.14 | 620 | 191.45 | 0.8 | 113.95 | 60 | 1,531.54 | 0.8 | 88.22 | 9515.37 |
|  | 2043 | 31658.75 | 25.53 | 0.9 | 872.91 | 109165.2 | 44.68 | 0.85 | 4975.05 | 150 | 38.29 | 0.6 | 3446.1 | 50 | 3,828.85 | 19.14 | 620 | 191.45 | 0.8 | 113.95 | 60 | 1,531.54 | 0.8 | 88.22 | 9515.37 |
|  | 2044 | 31658.75 | 26.81 | 0.9 | 916.67 | 109165.2 | 46.91 | 0.85 | 5223.36 | 150 | 40.20 | 0.6 | 3618 | 50 | 4,020.29 | 20.1 | 620 | 201.02 | 0.8 | 119.65 | 60 | 1,608.12 | 0.8 | 92.63 | 9990.41 |
|  | 2045 | 31658.75 | 26.81 | 0.9 | 916.67 | 109165.2 | 46.91 | 0.85 | 5223.36 | 150 | 40.20 | 0.6 | 3618 | 50 | 4,020.29 | 20.1 | 620 | 201.02 | 0.8 | 119.65 | 60 | 1,608.12 | 0.8 | 92.63 | 9990.41 |
|  | 2046 | 31658.75 | 26.81 | 0.9 | 916.67 | 109165.2 | 46.91 | 0.85 | 5223.36 | 150 | 40.20 | 0.6 | 3618 | 50 | 4,020.29 | 20.1 | 620 | 201.02 | 0.8 | 119.65 | 60 | 1,608.12 | 0.8 | 92.63 | 9990.41 |
|  | 2047 | 31658.75 | 28.15 | 0.9 | 962.49 | 109165.2 | 49.26 | 0.85 | 5485.03 | 150 | 42.21 | 0.6 | 3798.9 | 50 | 4,221.30 | 21.11 | 620 | 211.07 | 0.8 | 125.63 | 60 | 1,688.53 | 0.8 | 97.26 | 10490.42 |
|  | 2048 | 31658.75 | 28.15 | 0.9 | 962.49 | 109165.2 | 49.26 | 0.85 | 5485.03 | 150 | 42.21 | 0.6 | 3798.9 | 50 | 4,221.30 | 21.11 | 620 | 211.07 | 0.8 | 125.63 | 60 | 1,688.53 | 0.8 | 97.26 | 10490.42 |
|  | 2049 | 31658.75 | 28.15 | 0.9 | 962.49 | 109165.2 | 49.26 | 0.85 | 5485.03 | 150 | 42.21 | 0.6 | 3798.9 | 50 | 4,221.30 | 21.11 | 620 | 211.07 | 0.8 | 125.63 | 60 | 1,688.53 | 0.8 | 97.26 | 10490.42 |
|  | 2050 | 31658.75 | 29.56 | 0.9 | 1010.7 | 109165.2 | 51.72 | 0.85 | 5758.94 | 150 | 44.32 | 0.6 | 3988.8 | 50 | 4,432.37 | 22.16 | 620 | 221.62 | 0.8 | 131.91 | 60 | 1,772.96 | 0.8 | 102.12 | 11014.63 |
|  | 2051 | 31658.75 | 29.56 | 0.9 | 1010.7 | 109165.2 | 51.72 | 0.85 | 5758.94 | 150 | 44.32 | 0.6 | 3988.8 | 50 | 4,432.37 | 22.16 | 620 | 221.62 | 0.8 | 131.91 | 60 | 1,772.96 | 0.8 | 102.12 | 11014.63 |
|  | 2052 | 31658.75 | 29.56 | 0.9 | 1010.7 | 109165.2 | 51.72 | 0.85 | 5758.94 | 150 | 44.32 | 0.6 | 3988.8 | 50 | 4,432.37 | 22.16 | 620 | 221.62 | 0.8 | 131.91 | 60 | 1,772.96 | 0.8 | 102.12 | 11014.63 |
|  | 2053 | 31658.75 | 31.04 | 0.9 | 1061.3 | 109165.2 | 54.31 | 0.85 | 6047.34 | 150 | 46.54 | 0.6 | 4188.6 | 50 | 4,653.99 | 23.27 | 620 | 232.70 | 0.8 | 138.5 | 60 | 1,861.61 | 0.8 | 107.23 | 11566.24 |
|  | 2054 | 31658.75 | 31.04 | 0.9 | 1061.3 | 109165.2 | 54.31 | 0.85 | 6047.34 | 150 | 46.54 | 0.6 | 4188.6 | 50 | 4,653.99 | 23.27 | 620 | 232.70 | 0.8 | 138.5 | 60 | 1,861.61 | 0.8 | 107.23 | 11566.24 |
|  | 合计 |  |  |  | 24,290.50 |  |  |  | 137,350.16 |  |  |  | 97,693.20 |  |  | 542.71 |  |  |  | 3,163.45 |  |  |  | 2,409.53 | 265449.55 |

## （二）项目运营成本

1、燃料及动力费、工资及福利费与修理费

由于本项目是出租给企业使用，租赁期间所产生的费用由出租企业自行承担。燃料动力费合计5308.98万元（营业收入的2.00%估算）；职工定员80人，职工工资及福利费按68400.00元/人·年，工资及福利费合计19799万元（每三年上涨5%估算）；修理费合计14166.33万元（工程费用原值的0.5%，每五年上涨10%估算）。

2、其他费用为企业行政管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、劳动保险费（社保费）、失业保险费、咨询审计费、排污绿化费、技术开发费、计入管理费中的税费和业务招待费等，其他费用合计7963.45万元（营业收入的3.00%估算）。

项目经营成本费用47237.76万元。

## （三）项目运营税金及附加

（1）增值税

增值税税率6.00%；营运年增值税合计15025.45万元。

（2）城市维护建设税

城市维护建设税按增值税的5.00%征收。营运年城市维护建设税合计751.22万元。

（3）教育费附加（含地方教育附加费）

教育费附加（含地方教育附加费）按增值税的5.00%征收。营运年教育费附加（含地方教育附加费）合计751.22万元。

（4）房产税

房产税按租金收入的12.00%征收。营运年所得税合计19396.87万元。营运年税收合计35924.76万元。

本项目业务活动支出预测情况如下表所示：

业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税金 | 燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费用 | 其他费用 | 合计 |
| 2026 | 673.67 | 110.46 | 547.20 | 383.21 | 165.68 | 1,880.22 |
| 2027 | 774.78 | 122.33 | 547.2 | 383.21 | 183.5 | 2,011.02 |
| 2028 | 873.44 | 133.42 | 547.2 | 383.21 | 200.13 | 2,137.40 |
| 2029 | 1,020.68 | 151.73 | 574.56 | 383.21 | 227.59 | 2,357.77 |
| 2030 | 1,064.56 | 156.54 | 574.56 | 383.21 | 234.81 | 2,413.68 |
| 2031 | 1,064.56 | 156.54 | 574.56 | 421.53 | 234.81 | 2,452.00 |
| 2032 | 1,117.86 | 164.38 | 603.29 | 421.53 | 246.58 | 2,553.64 |
| 2033 | 1,117.86 | 164.38 | 603.29 | 421.53 | 246.58 | 2,553.64 |
| 2034 | 1,117.86 | 164.38 | 603.29 | 421.53 | 246.58 | 2,553.64 |
| 2035 | 1,173.72 | 172.6 | 633.45 | 421.53 | 258.89 | 2,660.19 |
| 2036 | 1,173.72 | 172.6 | 633.45 | 463.68 | 258.89 | 2,702.34 |
| 2037 | 1,173.72 | 172.6 | 633.45 | 463.68 | 258.89 | 2,702.34 |
| 2038 | 1,232.54 | 181.24 | 665.12 | 463.68 | 271.86 | 2,814.44 |
| 2039 | 1,232.54 | 181.24 | 665.12 | 463.68 | 271.86 | 2,814.44 |
| 2040 | 1,232.54 | 181.24 | 665.12 | 463.68 | 271.86 | 2,814.44 |
| 2041 | 1,294.23 | 190.31 | 698.38 | 510.05 | 285.46 | 2,978.43 |
| 2042 | 1,294.23 | 190.31 | 698.38 | 510.05 | 285.46 | 2,978.43 |
| 2043 | 1,294.23 | 190.31 | 698.38 | 510.05 | 285.46 | 2,978.43 |
| 2044 | 1,358.83 | 199.81 | 733.3 | 510.05 | 299.71 | 3,101.70 |
| 2045 | 1,358.83 | 199.81 | 733.3 | 510.05 | 299.71 | 3,101.70 |
| 2046 | 1,358.83 | 199.81 | 733.3 | 561.06 | 299.71 | 3,152.71 |
| 2047 | 1,426.88 | 209.81 | 769.97 | 561.06 | 314.71 | 3,282.43 |
| 2048 | 1,426.88 | 209.81 | 769.97 | 561.06 | 314.71 | 3,282.43 |
| 2049 | 1,426.88 | 209.81 | 769.97 | 561.06 | 314.71 | 3,282.43 |
| 2050 | 1,498.17 | 220.29 | 808.47 | 561.06 | 330.44 | 3,418.43 |
| 2051 | 1,498.17 | 220.29 | 808.47 | 617.17 | 330.44 | 3,474.54 |
| 2052 | 1,498.17 | 220.29 | 808.47 | 617.17 | 330.44 | 3,474.54 |
| 2053 | 1,573.19 | 231.32 | 848.89 | 617.17 | 346.99 | 3,617.56 |
| 2054 | 1,573.19 | 231.32 | 848.89 | 617.17 | 346.99 | 3,617.56 |
| 合计 | 35,924.76 | 5,308.98 | 19,799.00 | 14,166.33 | 7,963.45 | 83,162.52 |

## （四）项目资金测算平衡表

本次南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司组织申报发行2024年江西省南昌向塘国际陆港综合产业园的总投资额95,297.06万元。拟发行专项债券64,000.00万元。其中，2023年已发行8,000.00万元，期限30年，实际利率3.00%；2024年调整金额9,920.00万元，包括2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十九期）——2022年江西省政府专项债券（三十一期）6,040.00万元，期限20年，实际利率3.30%，2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十八期）——2022年江西省政府专项债券（三十期），期限15年，实际利率3.24%；2024年计划发行39,680.00万元，其中2024年第一批次计划发行5,000.00万元，剩余批次计划发行34,680.00万元；2025年计划发行6,400.00万元。根据目前30年期国债利率2.30%，从客观、谨慎角度出发，2024年本批次债券年利率取4.50%，发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为74,705.18万元，预计发行费用为64.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 8,000.00 | 8.00 | 120.00 | - | 8,000.00 |
| 2024年 | 8,000.00 | 49,600.00 | 49.60 | 1,299.02 | - | 57,600.00 |
| 2025年 | 57,600.00 | 6,400.00 | 6.40 | 2,502.04 | - | 64,000.00 |
| 2026年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2027年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2028年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2029年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2030年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2031年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2032年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2033年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2034年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2035年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2036年 | 64,000.00 | - | - | 2,646.04 | - | 64,000.00 |
| 2037年 | 64,000.00 | - | - | 2,577.37 | 3,880.00 | 60,120.00 |
| 2038年 | 60,120.00 | - | - | 2,508.69 | - | 60,120.00 |
| 2039年 | 60,120.00 | - | - | 2,508.69 | - | 60,120.00 |
| 2040年 | 60,120.00 | - | - | 2,508.69 | - | 60,120.00 |
| 2041年 | 60,120.00 | - | - | 2,508.69 | - | 60,120.00 |
| 2042年 | 60,120.00 | - | - | 2,411.15 | 6,040.00 | 54,080.00 |
| 2043年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2044年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2045年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2046年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2047年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2048年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2049年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2050年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2051年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 | - | 54,080.00 |
| 2052年 | 54,080.00 | - | - | 2,313.60 |  | 54,080.00 |
| 2053年 | 54,080.00 | - | - | 2,193.60 | 8,000.00 | 46,080.00 |
| 2054年 | 46,080.00 | - | - | 1,180.80 | 39,680.00 | 6,400.00 |
| 2055年 | 6,400.00 | - | - | 144.00 | 6,400.00 | - |
| 合计 |  | 64,000.00 | 64.00 | 74,705.18 | 64,000.00 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年（2023年、2024年、2025年）起按照每半年支付一次债券利息。2024年江西省南昌向塘国际陆港综合产业园专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌向塘国际陆港综合产业园实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 360,746.61 | 2,180.69 | 17,628.00 | 66,348.62 | 9,139.75 | 5,522.76 | 6,116.63 | 6,670.91 | 7,586.44 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 265,449.55 | - | - | - | - | 5,522.76 | 6,116.63 | 6,670.91 | 7,586.44 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 265,449.55 | - | - | - | - | 5,522.76 | 6,116.63 | 6,670.91 | 7,586.44 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 64,000.00 | - | 8,000.00 | 49,600.00 | 6,400.00 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 64,000.00 | - | 8,000.00 | 49,600.00 | 6,400.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 31,297.06 | 2,180.69 | 9,628.00 | 16,748.62 | 2,739.75 | - | - |  |  |
| 二 | 现金流出 | 303,323.70 | 2,180.69 | 17,628.00 | 66,348.62 | 9,139.75 | 4,526.26 | 4,657.06 | 4,783.44 | 5,003.81 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 83,162.52 | - | - | - | - | 1,880.22 | 2,011.02 | 2,137.40 | 2,357.77 |
| 1.1 | 运营成本 | 47,237.76 | - | - | - | - | 1,206.55 | 1,236.24 | 1,263.96 | 1,337.09 |
| 1.2 | 税金支出 | 35,924.76 | - | - | - | - | 673.67 | 774.78 | 873.44 | 1,020.68 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 91,312.00 | 2,180.69 | 17,500.00 | 65,000.00 | 6,631.31 | - |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 128,849.18 | - | 128.00 | 1,348.62 | 2,508.44 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 64.00 | - | 8.00 | 49.60 | 6.40 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 54,080.00 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 74,705.18 | - | 120.00 | 1,299.02 | 2,502.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 57,422.91 | - | - | - | - | 996.50 | 1,459.57 | 1,887.47 | 2,582.63 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | - | - | 996.50 | 2,456.07 | 4,343.54 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | - | - | 996.50 | 2,456.07 | 4,343.54 | 6,926.17 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 7,827.15 | 7,827.15 | 8,219.23 | 8,219.23 | 8,219.23 | 8,629.81 | 8,629.81 | 8,629.81 | 9,062.14 | 9,062.14 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 7,827.15 | 7,827.15 | 8,219.23 | 8,219.23 | 8,219.23 | 8,629.81 | 8,629.81 | 8,629.81 | 9,062.14 | 9,062.14 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 7,827.15 | 7,827.15 | 8,219.23 | 8,219.23 | 8,219.23 | 8,629.81 | 8,629.81 | 8,629.81 | 9,062.14 | 9,062.14 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 5,059.72 | 5,098.04 | 5,199.68 | 5,199.68 | 5,199.68 | 5,306.23 | 5,348.38 | 5,279.71 | 5,323.13 | 5,323.13 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,413.68 | 2,452.00 | 2,553.64 | 2,553.64 | 2,553.64 | 2,660.19 | 2,702.34 | 2,702.34 | 2,814.44 | 2,814.44 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,349.12 | 1,387.44 | 1,435.78 | 1,435.78 | 1,435.78 | 1,486.47 | 1,528.62 | 1,528.62 | 1,581.90 | 1,581.90 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,064.56 | 1,064.56 | 1,117.86 | 1,117.86 | 1,117.86 | 1,173.72 | 1,173.72 | 1,173.72 | 1,232.54 | 1,232.54 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,577.37 | 2,508.69 | 2,508.69 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,646.04 | 2,577.37 | 2,508.69 | 2,508.69 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 2,767.43 | 2,729.11 | 3,019.55 | 3,019.55 | 3,019.55 | 3,323.58 | 3,281.43 | 3,350.10 | 3,739.01 | 3,739.01 |
| 四 | 期初现金 | 6,926.17 | 9,693.60 | 12,422.71 | 15,442.26 | 18,461.81 | 21,481.36 | 24,804.94 | 28,086.37 | 31,436.47 | 35,175.48 |
| 五 | 期末现金 | 9,693.60 | 12,422.71 | 15,442.26 | 18,461.81 | 21,481.36 | 24,804.94 | 28,086.37 | 31,436.47 | 35,175.48 | 38,914.49 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 9,062.14 | 9,515.37 | 9,515.37 | 9,515.37 | 9,990.41 | 9,990.41 | 9,990.41 | 10,490.42 | 10,490.42 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 9,062.14 | 9,515.37 | 9,515.37 | 9,515.37 | 9,990.41 | 9,990.41 | 9,990.41 | 10,490.42 | 10,490.42 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 9,062.14 | 9,515.37 | 9,515.37 | 9,515.37 | 9,990.41 | 9,990.41 | 9,990.41 | 10,490.42 | 10,490.42 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 5,323.13 | 5,487.12 | 5,389.58 | 5,292.03 | 5,415.30 | 5,415.30 | 5,466.31 | 5,596.03 | 5,596.03 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,814.44 | 2,978.43 | 2,978.43 | 2,978.43 | 3,101.70 | 3,101.70 | 3,152.71 | 3,282.43 | 3,282.43 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,581.90 | 1,684.20 | 1,684.20 | 1,684.20 | 1,742.87 | 1,742.87 | 1,793.88 | 1,855.55 | 1,855.55 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,232.54 | 1,294.23 | 1,294.23 | 1,294.23 | 1,358.83 | 1,358.83 | 1,358.83 | 1,426.88 | 1,426.88 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 2,508.69 | 2,508.69 | 2,411.15 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 2,508.69 | 2,508.69 | 2,411.15 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 3,739.01 | 4,028.25 | 4,125.79 | 4,223.34 | 4,575.11 | 4,575.11 | 4,524.10 | 4,894.39 | 4,894.39 |
| 四 | 期初现金 | 38,914.49 | 42,653.50 | 46,681.75 | 50,807.54 | 55,030.88 | 59,605.99 | 64,181.10 | 68,705.20 | 73,599.59 |
| 五 | 期末现金 | 42,653.50 | 46,681.75 | 50,807.54 | 55,030.88 | 59,605.99 | 64,181.10 | 68,705.20 | 73,599.59 | 78,493.98 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 10,490.42 | 11,014.63 | 11,014.63 | 11,014.63 | 11,566.24 | 11,566.24 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 10,490.42 | 11,014.63 | 11,014.63 | 11,014.63 | 11,566.24 | 11,566.24 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 10,490.42 | 11,014.63 | 11,014.63 | 11,014.63 | 11,566.24 | 11,566.24 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 5,596.03 | 5,732.03 | 5,788.14 | 5,788.14 | 13,811.16 | 44,478.36 | 6,544.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 3,282.43 | 3,418.43 | 3,474.54 | 3,474.54 | 3,617.56 | 3,617.56 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,855.55 | 1,920.26 | 1,976.37 | 1,976.37 | 2,044.37 | 2,044.37 |  |
| 1.2 | 税金支出 | 1,426.88 | 1,498.17 | 1,498.17 | 1,498.17 | 1,573.19 | 1,573.19 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 10,193.60 | 40,860.80 | 6,544.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  |  | - | 8,000.00 | 39,680.00 | 6,400.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,313.60 | 2,193.60 | 1,180.80 | 144.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - |  |
| 三 | 当期现金结余 | 4,894.39 | 5,282.60 | 5,226.49 | 5,226.49 | -2,244.92 | -32,912.12 | -6,544.00 |
| 四 | 期初现金 | 78,493.98 | 83,388.37 | 88,670.97 | 93,897.46 | 99,123.95 | 96,879.03 |  |
| 五 | 期末现金 | 83,388.37 | 88,670.97 | 93,897.46 | 99,123.95 | 96,879.03 | 63,966.91 |  |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.42倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计265,449.55万元，运营现金流出合计83,162.52万元，债券存续期内债券本金与利息合计138,705.18万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.42倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

项目的实施符合国家产业发展政策导向，有利于加速仓储行业的产业化进程，推动仓储制造产业调整和行业振兴，有助于增强企业的核心竞争力。因此，本项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合南昌县向塘地区仓储行业布局和结构调整政策，项目的建设对促进南昌县向塘地区仓储产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

（2）公益性

项目的建设，不但有利于优化产业结构，促进产业集群化发展，而且对土地资源进行了有效的集约、节约化利用。项目建成后，还将为社会提供大量的工作岗位，减轻就业压力，带来巨大的社会效益。

（3）收益性

项目建成后将吸引大批优质的企业入驻投产，为社会提供更多的就业机会，同时吸引大批优质人才返乡发展，从而促进南昌县的技术产业与地方经济取得飞速发展。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

本项目已取得南昌县行政审批局可行性研究报告批复文件，详见《关于南昌向塘国际陆港综合产业园可行性研究报告的批复》（南行审投资项字〔2022〕4号）。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分资本金，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

## 3、项目资金来源和可到位性

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为95,297.06万元，通过自筹资金、申请专项债券途径解决，其一，自筹资金31,297.06万元，其二，拟发行专项债券64,000.00万元。其中，2023年已发行8,000.00万元，期限30年，实际利率3.00%；2024调整金额9,920.00万元，包括2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十九期）——2022年江西省政府专项债券（三十一期）6,040.00万元，期限20年，实际利率3.30%，2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十八期）——2022年江西省政府专项债券（三十期），期限15年，实际利率3.24%；2024年计划发行39,680.00万元，其中2024年第一批次计划发行5,000.00万元，剩余批次计划发行34,680.00万元；2025年计划发行6,400.00万元。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要包括厂房及附属配套租赁收入，预计产生运营总收入265449.55万元。运营成本包含运营成本估算包括外购原材料费、外购动力、工资及福利费与修理费、其他费用等，预计产生运营成本47237.76万元，税金35924.76万元。

## 5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例35.22%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计138,705.18万元，项目收益预计为182287.03万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.42，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年申请地方政府专项债5000.00万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目开始第四年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

## 7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

## 8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。

# 五、项目风险分析

## 1、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

## 2、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

## 3、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

## 4、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县口岸经济发展促进中心，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司，是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划：南昌向塘国际陆港综合产业园申请发行地方政府专项债券0.5亿元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、时间安排：计划发行时间为2024年09月，以后年度结合当年发债计划安排。

5、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌向塘国际陆港综合产业园通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌向塘国际陆港综合产业园可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

2024年江西省高质量发展补短板专项债券（三十期）——2024年江西省政府专项债券（四十八期）

南昌向塘国际陆港枢纽产业园

专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

# 前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌向塘国际陆港枢纽产业园本期拟发行地方政府专项债融资0.65亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

前言	1

一、项目概况	3

（一）项目所在地基本情况	3

（二）项目实施背景	4

（三）项目基本情况	5

（四）项目总投资额	5

（五）项目实施	错误！未定义书签。

二、项目投资估算及资金筹措方案	错误！未定义书签。

（一）投资估算	5

（二）资金筹措方案	10

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	11

（一）收入测算	11

（二）项目运营成本	11

（三）项目运营税金及附加	错误！未定义书签。

（四）项目资金测算平衡表	15

四、事前绩效评价	17

五、项目风险分析	27

六、专项债发行方案	29

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，例如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予神州千年古县。南昌县于2006年正式列入大型电视文献片－千年古县序列。

南昌县作为江西省的首府首县，财政总收入连续四年保持“每年缩短一个月”的破百亿速度，全国百强连续十一年进位赶超，在2019年县域经济与县域综合发展百强排位中，较2018年上升4位，排名第25位。获评2019年度中国营商环境百佳示范县市、中国全面小康十大示范县市。

2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

仓储是现代物流的一个重要组成部分，在物流系统中起着至关重要的作用，是厂商研究和规划的重点。高效合理的仓储可以帮助厂商加快物资流动的速度，降低成本，保障生产的顺利进行，并可以实现对资源有效控制和管理。仓储的发展经历了不同的历史时期和阶段，从原始的人工仓储到现在的智能仓储，通过各种高新技术对仓储的支持，仓储的效率得到了大幅度地提高。

本项目建立的标准化仓库是在云仓储概念加持下的仓库，在云仓储的环境下，所有的仓库将掌握所有客户的资源流通，货物进出，财务进账等信息。而通过这些信息，云仓储可以通过大数据计算分析得出：客户货物的进出仓规律，销售规律，资金规律，现金流规律，甚至也能反映出全国产品市场变化和行业兴衰规律。

本项目实施后，可以大幅度提高向塘地区仓储物流行业的发展，提升了在向塘地区仓储行业的核心竞争力，有利于促进当地仓储行业的可持续发展。使向塘地区具备货物到发、中转、多式联运、通用仓储、工贸配送、流通加工、物流、电商物流、商贸展示交易等多项物流功能及配套服务功能的综合性铁路、公路物流重要交通枢纽，项目的实施也有利于推动南昌、江西省铁路现代物流产业的快速发展，给南昌市和向塘周边地区创造了大量创业机会、就业机会和地区的商贸机会，大幅降低南昌市商贸流通成本，从而推动新型工业化发展进程。对进一步提升南昌市及周边城市的发展速度具有十分重要的意义。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌向塘国际陆港枢纽产业园

建设单位：南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司

项目建设地址：项目位于江西省南昌市南昌县物流大道以南，工业大道以东，京九铁路以西，双拥路以北。

建设内容及规模：该项目总用地面积约37205.06㎡（约55.81亩），总建筑面积约107353.48㎡。主要建设内容包括：新建标准化厂房、仓库及相关配套设施等。

（四）项目总投资额

向塘铁路公路物流枢纽已申请发行2020年地方政府专项债券资金38,900.00万元，期限为7年，年利率为3.23%；高新技术产业园及配套建设项目（二期）已申请发行2022年地方政府专项债券资金25,000.00万元，期限为20年，年利率为3.54%，由于项目用地指标问题导致进展缓慢，致使专项债券资金闲置及项目方案变更，投资规模压缩，专项债券资金需求少于预期，将向塘铁路公路物流枢纽未使用的债券资金3,993.00万元调整用于南昌向塘国际陆港枢纽产业园。将南昌县八一乡智慧物流园及基础配套设施建设项目未使用的债券资金3,145.00万元调整用于南昌向塘国际陆港枢纽产业园。

此次2023年江西省南昌市南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园项目专项债券的申报单位是南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司，其统一信用代码为91360121MA35TTGKX3，法人代表人为殷小龙，地址为江西省南昌市南昌县向塘镇星城大厦。

2023年江西省南昌市南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园项目为新建项目，根据南昌县发展和改革委员会《关于对南昌向塘国际陆港枢纽产业园可行性研究报告的批复》（南发改产业字〔2022〕13号），批复总投资额59,595.00万元。主要包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费等。详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 南昌向塘国际陆港枢纽产业园 | 55,149.00 | 4,413.00 | 33.00 | 59,595.00 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对南昌市南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年已发行 | 22024年调整发行 | 2024年本期发行 | 2025年计划发行 |
| 1 | 59,595.00 | 26,595.00 | 33,000.00 | 10,000.00 | 7,138.00 | 6,500.00 | 9,362.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为59,595.00万元，通过自筹资金、申请专项债券途径解决，其一，自筹资金26,595.00万元，其二，拟发行专项债券33,000.00万元。其中，2023年已发行10,000.00万元，期限30年；3,993.00 万元由2020年江西省高质量发展补短板专项债券（五期）——2020年江西省政府专项债券（二十二期）调整至本项目，3,145.00 万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目； 2024年本期发行6,500.00万元；2025年计划发行 9,362.00 万元，期限30年。

根据《南昌市南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），南昌市南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园项目建设内容为：该项目总用地面积约37205.06㎡（约55.81亩），总建筑面积约107353.48㎡。主要建设内容包括：新建标准化厂房、仓库及相关配套设施等。

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 47,424.28 |
| 2 | 建设工程其他费用 | 3,930.78 |
| 3 | 预备费 | 3,793.94 |
| 项目静态总投资 |  | 55,149.00 |

表1-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 47,424.28 | 19,719.76 | 10,925.88 | 16,778.64 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3,930.78 | 2,463.26 | 740.13 | 727.39 |
| 3 | 预备费 | 3,793.94 | 2,376.98 | 713.99 | 702.97 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 55,149.00 | 24,560.00 | 12,380.00 | 18,209.00 |

注：项目建设周期为2023年5月至2025年6月。

## （一）投资估算

估算编制依据

1、本工程设计文本、图纸及相关资料；

2、《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》2017年；

3、《江西省房屋建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表》2017 年；

4、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》2017年；

5、《江西省建筑安装工程费用定额》2017年；

6、《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表》（2006）；

7、新税率按赣建价[2019]1号文《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》规定计算；

8、《关于调整2017版《江西省建设工程定额》综合工日单价的通知》赣建价〔2020〕5号文；

9、其他有关工程建设的法律法规和规定；

10、主要材料价格执行江西省建设工程造价信息（2021.12）。

11、其他工程费用几点说明

- 项目建设管理费：按财建[2016]504号文，6折；

- 工程监理费：按发改价格[2007]670号文，7折；

- 建设项目前期工作咨询费：按计价格[1999]1283号文，6折；

- 工程勘察费：按第一部分工程费用的0.8%，7.5折；

- 工程设计费：按计价格[2002]10号文，7.5折；

- 环境影响咨询费：按计价格[2002]125号文，6折；

- 场地准备及临时设施费：按第一部分费用的0.5%计算；

- 工程保险费：按第一部分工程费用的0.3%；

- 招标代理服务费：按发改价格[2011]534号文，6折；

- 施工图审查费：按赣价房字〔2000〕6号文，6折；

- 造价咨询服务费：按赣价协[2015]9号文，6折；

- 征地费：按征地面积15万元/亩计算；

- 预备费：按第一部分工程费用的8%。

- 建设期利息：三年，利率4.5%。

2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取4.5%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

3、估算总额

依据南昌县发展和改革委文件《关于对南昌向塘国际陆港枢纽产业园可行性研究报告的批复》（（南发改产业字〔2022〕13号）），本项目总投资约59595万元。

## （二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对南昌市南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年已发行 | 22024年调整发行 | 2024年本期发行 | 2025年计划发行 |
| 1 | 59,595.00 | 26,595.00 | 33,000.00 | 10,000.00 | 7,138.00 | 6,500.00 | 9,362.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为59,595.00万元，通过自筹资金、申请专项债券途径解决，其一，自筹资金26,595.00万元，其二，拟发行专项债券33,000.00万元。其中，2023年已发行10,000.00万元，期限30年；3,993.00 万元由2020年江西省高质量发展补短板专项债券（五期）——2020年江西省政府专项债券（二十二期）调整至本项目，3,145.00 万元由2022年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）——2022年江西省政府专项债券（二十期）调整至本项目； 2024年本期发行6,500.00万元；2025年计划发行 9,362.00 万元，期限30年。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

根据南昌市南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园项目可研报告，提供的每年收入预测依据等数据，对各项收入进行了合理预测，具体收益情况如下：

1.资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省南昌向塘国际陆港枢纽产业园，预计业务活动现金流入合计150,405.63万元。项目自运营期（2026）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 厂房出租收入 | 物流仓库出租收入 | 附属配套出租收入 | 物业收入 | 运输收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 685.25 | 342.63 | 142.76 | 77.29 | 1,980.00 |
| 2027 | 799.46 | 399.73 | 166.55 | 90.18 | 1,980.00 |
| 2028 | 913.67 | 456.84 | 190.35 | 103.06 | 1,980.00 |
| 2029 | 1,079.27 | 539.64 | 224.85 | 121.74 | 2,079.00 |
| 2030 | 1,079.27 | 539.64 | 224.85 | 121.74 | 2,079.00 |
| 2031 | 1,079.27 | 539.64 | 224.85 | 121.74 | 2,079.00 |
| 2032 | 1,133.24 | 566.62 | 236.07 | 127.54 | 2,183.28 |
| 2033 | 1,133.24 | 566.62 | 236.07 | 127.54 | 2,183.28 |
| 2034 | 1,133.24 | 566.62 | 236.07 | 127.54 | 2,183.28 |
| 2035 | 1,189.77 | 594.88 | 247.89 | 134.49 | 2,292.18 |
| 2036 | 1,189.77 | 594.88 | 247.89 | 134.49 | 2,292.18 |
| 2037 | 1,189.77 | 594.88 | 247.89 | 134.49 | 2,292.18 |
| 2038 | 1,249.39 | 624.69 | 260.31 | 141.45 | 2,407.02 |
| 2039 | 1,249.39 | 624.69 | 260.31 | 141.45 | 2,407.02 |
| 2040 | 1,249.39 | 624.69 | 260.31 | 141.45 | 2,407.02 |
| 2041 | 1,312.09 | 656.04 | 273.33 | 148.41 | 2,527.14 |
| 2042 | 1,312.09 | 656.04 | 273.33 | 148.41 | 2,527.14 |
| 2043 | 1,312.09 | 656.04 | 273.33 | 148.41 | 2,527.14 |
| 2044 | 1,377.87 | 688.94 | 287.04 | 155.36 | 2,653.20 |
| 2045 | 1,377.87 | 688.94 | 287.04 | 155.36 | 2,653.20 |
| 2046 | 1,377.87 | 688.94 | 287.04 | 155.36 | 2,653.20 |
| 2047 | 1,446.74 | 723.37 | 301.43 | 163.48 | 2,785.86 |
| 2048 | 1,446.74 | 723.37 | 301.43 | 163.48 | 2,785.86 |
| 2049 | 1,446.74 | 723.37 | 301.43 | 163.48 | 2,785.86 |
| 2050 | 1,519.20 | 759.60 | 316.50 | 171.59 | 2,925.12 |
| 2051 | 1,519.20 | 759.60 | 316.50 | 171.59 | 2,925.12 |
| 2052 | 1,519.20 | 759.60 | 316.50 | 171.59 | 2,925.12 |
| 2053 | 1,595.27 | 797.63 | 332.35 | 179.71 | 3,071.64 |
| 2054 | 1,595.27 | 797.63 | 332.35 | 179.71 | 3,071.64 |
| 合计 | 36,511.63 | 18,255.80 | 7,606.62 | 4,122.13 | 71,641.68 |

续上表：

| 年份 | 广告位出租收入 | 停车费收入 | 充电桩收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 15.00 | 164.25 | 3.60 | 3,410.78 |
| 2027 | 15.00 | 197.10 | 51.84 | 3,699.86 |
| 2028 | 15.00 | 229.95 | 60.48 | 3,949.35 |
| 2029 | 15.75 | 275.94 | 72.58 | 4,408.77 |
| 2030 | 15.75 | 275.94 | 72.58 | 4,408.77 |
| 2031 | 15.75 | 275.94 | 72.58 | 4,408.77 |
| 2032 | 16.54 | 289.78 | 76.20 | 4,629.27 |
| 2033 | 16.54 | 289.78 | 76.20 | 4,629.27 |
| 2034 | 16.54 | 289.78 | 76.20 | 4,629.27 |
| 2035 | 17.36 | 304.32 | 80.02 | 4,860.91 |
| 2036 | 17.36 | 304.32 | 80.02 | 4,860.91 |
| 2037 | 17.36 | 304.32 | 80.02 | 4,860.91 |
| 2038 | 18.23 | 319.56 | 84.02 | 5,104.67 |
| 2039 | 18.23 | 319.56 | 84.02 | 5,104.67 |
| 2040 | 18.23 | 319.56 | 84.02 | 5,104.67 |
| 2041 | 19.14 | 335.51 | 88.22 | 5,359.88 |
| 2042 | 19.14 | 335.51 | 88.22 | 5,359.88 |
| 2043 | 19.14 | 335.51 | 88.22 | 5,359.88 |
| 2044 | 20.10 | 352.33 | 92.63 | 5,627.47 |
| 2045 | 20.10 | 352.33 | 92.63 | 5,627.47 |
| 2046 | 20.10 | 352.33 | 92.63 | 5,627.47 |
| 2047 | 21.11 | 370.02 | 97.26 | 5,909.27 |
| 2048 | 21.11 | 370.02 | 97.26 | 5,909.27 |
| 2049 | 21.11 | 370.02 | 97.26 | 5,909.27 |
| 2050 | 22.16 | 388.59 | 102.12 | 6,204.88 |
| 2051 | 22.16 | 388.59 | 102.12 | 6,204.88 |
| 2052 | 22.16 | 388.59 | 102.12 | 6,204.88 |
| 2053 | 23.27 | 408.04 | 107.23 | 6,515.14 |
| 2054 | 23.27 | 408.04 | 107.23 | 6,515.14 |
| 合计 | 542.71 | 9,315.53 | 2,409.53 | 150,405.63 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）标准厂房出租收入

厂房租赁收入合计36,511.63万元（厂房租赁面积47586.98平方米，租赁率按第四年60.00%，第五年70.00%，第六年80.00%，第七年后均90.00%，租赁收费单价20元/平方米·月，每三年租赁收费单价上涨5%）。

（2）物流仓库出租收入

物流仓库租赁收入合计18255.80万元（仓库租赁面积23793.49平方米，租赁率按第四年60.00%，第五年70.00%，第六年80.00%，第七年后均90.00%，租赁收费单价20元/平方米·月，每三年租赁收费单价上涨5%）。

（3）附属配套租赁收入

附属配套租赁收入合计7606.62万元（附属配套租赁面积7931.17平方米，租赁率按第四年60.00%，第五年70.00%，第六年80.00%，第七年后均90.00%，租赁收费单价25元/平方米·月，每三年租赁收费单价上涨5%）。

（4）物业收入

根据当年出租面积进行收取，暂定每平方1元·每月，每三年收费单价上涨5%）。经计算，预计收入合计4122.13万元。

（5）运输配送收入

运输配送收入合计71641.68万元（仓库容量110万吨，运输配送流通率按第四年后均60.00%，运距考虑服务南昌市及周边地区按70km估计，收费单价30元/吨，每三年收费单价上涨5%）。

（6）广告收入

本项目在周边外围设计广告牌，共50个，参考南昌县广告牌出租情况，按3000元/个/年进行出租，每年上涨5%。经计算，预计收入合计542.71万元。

（7）停车位收入

停车位收入合计9315.53万元（本项目停车位600个，项目停车收费参考南昌县现有车库停车收费标准及南昌市物价局文件《关于印发[南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案]的通知》（洪价字〔2017〕66号）文件规定，本项目位于南昌县内，参照三类区域价格。停车利用率按第四年50.00%，第五年60.00%，第六年70.00%，第七年后均80.00%，每天停车收费单价15.00元/个，每三年收费单价上涨5%）

（8）充电桩收入

本项目停车场配套设置充电桩60个，根据南昌市物价局发布的《关于制定南昌市电动汽车充换电服务费标准的批复》（洪价商价字（2015) 12号），南昌市经营性集中式充换电设施充电服务费上限标准暂定为1.80元/千瓦时（含电费），电动公交车（客车）充电服务费上限标准暂定为1.26元/千瓦时（含电费）。按照每年1200元/个收取管理费，每三年上涨5%。充电桩管理费收入合计2409.53万元。

南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司在以往年度收支基础上综合考虑适度增长因素，合理预测了2026—2054年的收入、支出，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

## （二）项目运营成本

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括外购原材料及动力费、工资及福利费、修理费、折旧摊销费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）运输配送成本

考虑货车及人员等成本支出，按运输配送收入的2.00%估算。运输配送成本合计1432.81万元。

（2）燃料动力费

按营业收入的2.00%估算，合计3008.17万元。

（3）工资及福利

职工定员80人，职工工资及福利费按68400.00元/人·年，工资及福利费合计19799万元（每三年上涨5%估算）。

（4）修理费

按工程费用原值的0.5%估算，每五年上涨10%。

（5）其他费用

其他费用为企业行政管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、劳动保险费（社保费）、失业保险费、咨询审计费、排污绿化费、技术开发费、计入管理费中的税费和业务招待费等，其他费用合计4512.18万元（营业收入的3.00%估算）。

（6）充电桩更迭成本

根据充电桩使用寿命一般为10—20年，本项目共有60个充电桩，按51000元/个计算，更换一次充电桩需增加成本306万元，从运营期开始，第16年更换一次充电桩。

（7）税金

增值税税率6%，城市维护建设税5%，教育费附加5%，房产税12%。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税金 | 运输配送成本 | 燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 其他费用 | 充电桩更换成本 | 合计 |
| 2026 | 352.84 | 39.60 | 68.22 | 547.20 | 237.12 | 102.32 |  | 1,347.30 |
| 2027 | 394.26 | 39.60 | 74.00 | 547.20 | 237.12 | 111.00 |  | 1,403.18 |
| 2028 | 433.21 | 39.60 | 78.99 | 547.20 | 237.12 | 118.48 |  | 1,454.60 |
| 2029 | 495.76 | 41.58 | 88.18 | 574.56 | 237.12 | 132.26 |  | 1,569.46 |
| 2030 | 495.76 | 41.58 | 88.18 | 574.56 | 237.12 | 132.26 |  | 1,569.46 |
| 2031 | 495.76 | 41.58 | 88.18 | 574.56 | 260.83 | 132.26 |  | 1,593.17 |
| 2032 | 520.54 | 43.67 | 92.59 | 603.29 | 260.83 | 138.88 |  | 1,659.80 |
| 2033 | 520.54 | 43.67 | 92.59 | 603.29 | 260.83 | 138.88 |  | 1,659.80 |
| 2034 | 520.54 | 43.67 | 92.59 | 603.29 | 260.83 | 138.88 |  | 1,659.80 |
| 2035 | 546.57 | 45.84 | 97.22 | 633.45 | 260.83 | 145.83 |  | 1,729.74 |
| 2036 | 546.57 | 45.84 | 97.22 | 633.45 | 286.91 | 145.83 |  | 1,755.82 |
| 2037 | 546.57 | 45.84 | 97.22 | 633.45 | 286.91 | 145.83 |  | 1,755.82 |
| 2038 | 573.97 | 48.14 | 102.09 | 665.12 | 286.91 | 153.14 | 306.00 | 2,135.37 |
| 2039 | 573.97 | 48.14 | 102.09 | 665.12 | 286.91 | 153.14 |  | 1,829.37 |
| 2040 | 573.97 | 48.14 | 102.09 | 665.12 | 286.91 | 153.14 |  | 1,829.37 |
| 2041 | 602.71 | 50.54 | 107.20 | 698.38 | 315.60 | 160.80 |  | 1,935.23 |
| 2042 | 602.71 | 50.54 | 107.20 | 698.38 | 315.60 | 160.80 |  | 1,935.23 |
| 2043 | 602.71 | 50.54 | 107.20 | 698.38 | 315.60 | 160.80 |  | 1,935.23 |
| 2044 | 632.86 | 53.06 | 112.55 | 733.30 | 315.60 | 168.82 |  | 2,016.19 |
| 2045 | 632.86 | 53.06 | 112.55 | 733.30 | 315.60 | 168.82 |  | 2,016.19 |
| 2046 | 632.86 | 53.06 | 112.55 | 733.30 | 347.16 | 168.82 |  | 2,047.75 |
| 2047 | 664.51 | 55.72 | 118.19 | 769.97 | 347.16 | 177.28 |  | 2,132.83 |
| 2048 | 664.51 | 55.72 | 118.19 | 769.97 | 347.16 | 177.28 |  | 2,132.83 |
| 2049 | 664.51 | 55.72 | 118.19 | 769.97 | 347.16 | 177.28 |  | 2,132.83 |
| 2050 | 697.78 | 58.50 | 124.10 | 808.47 | 347.16 | 186.15 |  | 2,222.16 |
| 2051 | 697.78 | 58.50 | 124.10 | 808.47 | 381.88 | 186.15 |  | 2,256.88 |
| 2052 | 697.78 | 58.50 | 124.10 | 808.47 | 381.88 | 186.15 |  | 2,256.88 |
| 2053 | 732.69 | 61.43 | 130.30 | 848.89 | 381.88 | 195.45 |  | 2,350.64 |
| 2054 | 732.69 | 61.43 | 130.30 | 848.89 | 381.88 | 195.45 |  | 2,350.64 |
| 合计 | 16,849.79 | 1,432.81 | 3,008.17 | 19,799.00 | 8,765.62 | 4,512.18 | 306.00 | 54,673.57 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

## （四）项目资金测算平衡表

按照该项目专项债券发行计划，预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2023—2055年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | - | 10,000.00 | 10.00 | 150.00 |  | 10,000.00 |
| 2024年 | 10,000.00 | 13,638.00 | 13.64 | 420.15 |  | 23,638.00 |
| 2025年 | 23,638.00 | 9,362.00 | 9.36 | 1,043.45 |  | 33,000.00 |
| 2026年 | 33,000.00 |  |  | 1,254.10 |  | 33,000.00 |
| 2027年 | 33,000.00 |  |  | 1,189.61 | 3,993.00 | 29,007.00 |
| 2028年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2029年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2030年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2031年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2032年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2033年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2034年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2035年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2036年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2037年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2038年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2039年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2040年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2041年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2042年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2043年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2044年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2045年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2046年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2047年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2048年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2049年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2050年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2051年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2052年 | 29,007.00 |  |  | 1,125.12 |  | 29,007.00 |
| 2053年 | 29,007.00 |  |  | 975.12 | 10,000.00 | 19,007.00 |
| 2054年 | 19,007.00 |  |  | 769.46 | 3,145.00 | 15,862.00 |
| 2055年 | 15,862.00 |  |  | 210.65 | 9,362.00 | 6,500.00 |
| 合计 |  | 33,000.00 | 33.00 | 34,140.54 | 33,000.00 |  |

注：30年期债券从债券发行年份2023年起按照每半年支付一次债券利息。

2023年江西省南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2023年江西省南昌县南昌向塘国际陆港枢纽产业园

专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 210,000.63 | 26,041.00 | 13,864.64 | 19,689.36 | 3,410.78 | 3,699.86 | 3,949.35 | 4,408.77 | 4,408.77 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 150,405.63 | - | - | - | 3,410.78 | 3,699.86 | 3,949.35 | 4,408.77 | 4,408.77 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 150,405.63 | - | - | - | 3,410.78 | 3,699.86 | 3,949.35 | 4,408.77 | 4,408.77 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 33,000.00 | 10,000.00 | 13,638.00 | 9,362.00 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 33,000.00 | 10,000.00 | 13,638.00 | 9,362.00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 26,595.00 | 16,041.00 | 226.64 | 10,327.36 | - |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 176,996.11 | 24,720.00 | 12,813.79 | 23,254.81 | 2,601.40 | 2,592.79 | 2,579.72 | 2,694.58 | 2,694.58 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 54,673.57 | - | - | - | 1,347.30 | 1,403.18 | 1,454.60 | 1,569.46 | 1,569.46 |
| 1.1 | 运营成本 | 37,823.78 | - | - | - | 994.46 | 1,008.92 | 1,021.39 | 1,073.70 | 1,073.70 |
| 1.2 | 税金支出 | 16,849.79 | 0 | 0 | 0 | 352.84 | 394.26 | 433.21 | 495.76 | 495.76 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 55,149.00 | 24,560.00 | 12,380.00 | 18,209.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 67,173.54 | 160.00 | 433.79 | 5,045.81 | 1,254.10 | 1,189.61 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 33.00 | 10.00 | 13.64 | 9.36 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 33,000.00 |  |  | 3,993.00 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 34,140.54 | 150.00 | 420.15 | 1,043.45 | 1,254.10 | 1,189.61 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 33,004.52 | 1,321.00 | 1,050.85 | -3,565.45 | 809.38 | 1,107.07 | 1,369.63 | 1,714.19 | 1,714.19 |
| 四 | 期初现金 |  | - | 1,321.00 | 2,371.85 | -1,193.60 | -384.22 | 722.85 | 2,092.48 | 3,806.67 |
| 五 | 期末现金 |  | 1,321.00 | 2,371.85 | -1,193.60 | -384.22 | 722.85 | 2,092.48 | 3,806.67 | 5,520.86 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 4,408.77 | 4,629.27 | 4,629.27 | 4,629.27 | 4,860.91 | 4,860.91 | 4,860.91 | 5,104.67 | 5,104.67 | 5,104.67 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 4,408.77 | 4,629.27 | 4,629.27 | 4,629.27 | 4,860.91 | 4,860.91 | 4,860.91 | 5,104.67 | 5,104.67 | 5,104.67 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 4,408.77 | 4,629.27 | 4,629.27 | 4,629.27 | 4,860.91 | 4,860.91 | 4,860.91 | 5,104.67 | 5,104.67 | 5,104.67 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 2,718.29 | 2,784.92 | 2,784.92 | 2,784.92 | 2,854.86 | 2,880.94 | 2,880.94 | 3,260.49 | 2,954.49 | 2,954.49 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,593.17 | 1,659.80 | 1,659.80 | 1,659.80 | 1,729.74 | 1,755.82 | 1,755.82 | 2,135.37 | 1,829.37 | 1,829.37 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,097.41 | 1,139.26 | 1,139.26 | 1,139.26 | 1,183.17 | 1,209.25 | 1,209.25 | 1,561.40 | 1,255.40 | 1,255.40 |
| 1.2 | 税金支出 | 495.76 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 573.97 | 573.97 | 573.97 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 1,690.48 | 1,844.35 | 1,844.35 | 1,844.35 | 2,006.05 | 1,979.97 | 1,979.97 | 1,844.18 | 2,150.18 | 2,150.18 |
| 四 | 期初现金 | 5,520.86 | 7,211.34 | 9,055.69 | 10,900.04 | 12,744.39 | 14,750.44 | 16,730.41 | 18,710.38 | 20,554.56 | 22,704.74 |
| 五 | 期末现金 | 7,211.34 | 9,055.69 | 10,900.04 | 12,744.39 | 14,750.44 | 16,730.41 | 18,710.38 | 20,554.56 | 22,704.74 | 24,854.92 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 5,359.88 | 5,359.88 | 5,359.88 | 5,627.47 | 5,627.47 | 5,627.47 | 5,909.27 | 5,909.27 | 5,909.27 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 5,359.88 | 5,359.88 | 5,359.88 | 5,627.47 | 5,627.47 | 5,627.47 | 5,909.27 | 5,909.27 | 5,909.27 |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 5,359.88 | 5,359.88 | 5,359.88 | 5,627.47 | 5,627.47 | 5,627.47 | 5,909.27 | 5,909.27 | 5,909.27 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,060.35 | 3,060.35 | 3,060.35 | 3,141.31 | 3,141.31 | 3,172.87 | 3,257.95 | 3,257.95 | 3,257.95 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 1,935.23 | 1,935.23 | 1,935.23 | 2,016.19 | 2,016.19 | 2,047.75 | 2,132.83 | 2,132.83 | 2,132.83 |
| 1.1 | 运营成本 | 1,332.52 | 1,332.52 | 1,332.52 | 1,383.33 | 1,383.33 | 1,414.89 | 1,468.32 | 1,468.32 | 1,468.32 |
| 1.2 | 税金支出 | 602.71 | 602.71 | 602.71 | 632.86 | 632.86 | 632.86 | 664.51 | 664.51 | 664.51 |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 2,299.53 | 2,299.53 | 2,299.53 | 2,486.16 | 2,486.16 | 2,454.60 | 2,651.32 | 2,651.32 | 2,651.32 |
| 四 | 期初现金 | 24,854.92 | 27,154.45 | 29,453.98 | 31,753.51 | 34,239.67 | 36,725.83 | 39,180.43 | 41,831.75 | 44,483.07 |
| 五 | 期末现金 | 27,154.45 | 29,453.98 | 31,753.51 | 34,239.67 | 36,725.83 | 39,180.43 | 41,831.75 | 44,483.07 | 47,134.39 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 6,204.88 | 6,204.88 | 6,204.88 | 6,515.14 | 6,515.14 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 6,204.88 | 6,204.88 | 6,204.88 | 6,515.14 | 6,515.14 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 6,204.88 | 6,204.88 | 6,204.88 | 6,515.14 | 6,515.14 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 3,347.28 | 3,382.00 | 3,382.00 | 13,325.76 | 12,765.10 | 9,572.65 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 2,222.16 | 2,256.88 | 2,256.88 | 2,350.64 | 2,350.64 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 1,524.38 | 1,559.10 | 1,559.10 | 1,617.95 | 1,617.95 |  |
| 1.2 | 税金支出 | 697.78 | 697.78 | 697.78 | 732.69 | 732.69 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 10,975.12 | 10,414.46 | 9,572.65 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | 10,000.00 | 9,645.00 | 9,362.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 975.12 | 769.46 | 210.65 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 2,857.60 | 2,822.88 | 2,822.88 | -6,810.62 | -6,249.96 | -9,572.65 |
| 四 | 期初现金 | 47,134.39 | 49,991.99 | 52,814.87 | 55,637.75 | 48,827.13 | 42,577.17 |
| 五 | 期末现金 | 49,991.99 | 52,814.87 | 55,637.75 | 48,827.13 | 42,577.17 | 33,004.52 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  | 1.43 |  |  |  |

注：1.按照南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.43倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计150,405.63万元，各项业务活动现金流出合计54,673.57万元，偿还完债券存续期内债券本金与利息合计67,140.54万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.43倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

# 四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

项目的实施符合国家产业发展政策导向，有利于加速仓储行业的产业化进程，推动仓储制造产业调整和行业振兴，有助于增强企业的核心竞争力。因此，本项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合南昌县向塘地区仓储行业布局和结构调整政策，项目的建设对促进南昌县向塘地区仓储产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

（2）公益性

项目的建设，不但有利于优化产业结构，促进产业集群化发展，而且对土地资源进行了有效的集约、节约化利用。项目建成后，还将为社会提供大量的工作岗位，减轻就业压力，带来巨大的社会效益。

（3）收益性

项目建成后将吸引大批优质的企业入驻投产，为社会提供更多的就业机会，同时吸引大批优质人才返乡发展，从而促进南昌县的技术产业与地方经济取得飞速发展。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

本项目已取得南昌县行政审批局可行性研究报告批复文件，详见《关于南昌向塘国际陆港枢纽产业园可行性研究报告的批复》（南行审投资项字〔2022〕13号）。

项目建设有充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分县财政局，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目资金来源和可到位性

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年已发行 | 22024年调整发行 | 2024年本期发行 | 2025年计划发行 |
| 1 | 59,595.00 | 26,595.00 | 33,000.00 | 10,000.00 | 7,138.00 | 6,500.00 | 9,362.00 |

剩余资金来源由县级财政资金。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入主要包括厂房及附属配套租赁收入，预计产生运营总收入150,405.63万元。运营成本包含运营成本估算包括外购动力、工资及福利费与修理费、其他费用、运输配送成本、充电桩更迭成本等，预计产生运营成本54,673.5万元。

5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例36.24%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计67,140.54万元，项目收益预计为107861.38万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.43，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期申请地方政府专项债6500.00万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目开始第四年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司，是依法批准设立的法人机构，具备单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

2、发行计划：南昌向塘国际陆港枢纽产业园2024年申请发行地方政府专项债券0.65亿元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌向塘国际陆港枢纽产业园通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌向塘国际陆港枢纽产业园可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目专项债券实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目拟于本期发行地方政府专项债融资0.485亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

### 1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南”“、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多例如列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组予"神州千年县"。南昌县于2006年正式入"大型电视文－片-千年县"序列。

南昌县作为江西省的首府首县，财政总收入连续四年保持“每年缩短一个月”的破百亿速度，全国百强连续十一年进位赶超，在2019年县域经济与县域综合发展百强排位中，较2018年上升4位，排名第25位。获评2019年度中国营商环境百佳示范县市、中国全面小康十大示范县市。

### 2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

## （二）项目实施背景

汽车特别是用于消费的私人轿车保有量的多少，与经济发展、经济活跃程度、地区生产总值、人均生产总值的增长有着密切的联系。随着邓州市经济的持续快速发展以及人民群众收入水平的不断提高，将有越来越多的家庭具备购买私人轿车的能力。汽车保有量的增多，使废旧汽车数量呈现不断增长的态势。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，扣除报废注销量比2020年增加2350万辆，增长6.32%。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，比2020年增加346万辆，增长10.38%；比2019年增加460万，增长14.31%。全国有79个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加9个城市，35个城市超200万辆，20个城市超300万辆。其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。南昌县作为全国百强县之一，尤其区域内汽车工业制造水平在国内属于领先地位，为了更好地发挥区域优势，满足市场需求，促进经济发展，必须大力发展汽车产业，汽车零部件服务中心作为汽车工业产业园区的重要服务平台，建成后将加快推进落实政府招商引资工作的开展，更好地服务后续入驻企业，从而促进产业集聚、企业集群和土地资源的集约利用。

南昌县正处于加快新型工业化进程的关键时期，面临着多区域合作、多机遇重叠的发展新机遇。结合区域实际情况合理规划建设是贯彻落实科学发展观，转变经济增长方式，构建资源节约型经济体系和资源节约型社会的具体体现；是优化我市土地资源配置，缓解用地紧张矛盾，为企业搭建发展平台，解决工业企业用地难问题的有力举措；是培育优势行业，促进开发区、工业集中区建设，促进工业集聚发展，大力推进小蓝经开区产城融合发展，带动南部汽车城区域的开放和建设的有效途径。

项目的建设有利于加快推进汽车产业工业园区的形成，促进产业集聚发展，除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，本项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，对于提高南昌县的综合实力，以及促进当地经济建设有着非常重要的意义。

（三）项目基本情况

项目名称：汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目

建设单位：南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司

项目建设地址：项目位于南昌县小蓝经济技术开发区，项目基地东至涟漪路，西至振铃东路，北至迎富大道，南为工业用地。

建设内容及规模：本项目主要建设内容为建设车间厂房、附属用房和配套设施（含道路、停车位）的土建及装饰装修工程以及给排水工程、电气工程、消防工程、相关总图及其他工程设施等。

项目总用地面积164307.34㎡（约246.46亩），总建筑面积162925.06㎡。计容建筑面积230233.67㎡，其中生产性用房建筑面积208103.37㎡（生产车间、附属用房），非生产性用房建筑面积22130.30㎡（办公、宿舍、食堂、门卫），厂房配套道路2271.686米，道路红线宽度40米，建筑占地面积90569.88㎡，建筑密度55.12%，容积率1.40，绿地率5.13%，机动车停车位596个，非机动车位2975个。

项目总投资额

2024年江西省汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据南昌县发展和改革委员会《关于汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目初步设计的批复》（南发改投字〔2022〕11号），批复总投资额66,118.00万元。根据可研报告，该项目静态总投资62,925.81万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目 | 62,925.81 | 3,167.48 | 24.71 | 66,118.00 |

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：银行借款 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 2024年发行 | 2025年发行 | 2026年发行 | 2027年发行 |
| 1 | 66,118.00 | 22,000.00 | 13,223.60 | 30,894.40 | 4,850.00 | 16,684.00 | 7,023.00 | 2,337.40 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为66,118.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金13,223.60万元；其二，拟发行专项债券30,894.40万元，发行期限30年，其中，本次申请发行4,850.00万，2025年计划发行16,684.00万元，2026年计划发行7,023.00万元，2027年计划发行2,337.40万元；其三，银行借款22,000.00万元，贷款期限15年，其中，2024年借款21,400.00万元，2025年计划贷款600.00万元。

根据《汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目建设内容为：本项目主要建设内容为建设车间厂房、附属用房和配套设施（含道路、停车位）的土建及装饰装修工程以及给排水工程、电气工程、消防工程、相关总图及其他工程设施等。

项目总用地面积164307.34㎡（约246.46亩），总建筑面积162925.06㎡。计容建筑面积230233.67㎡，其中生产性用房建筑面积208103.37㎡（生产车间、附属用房），非生产性用房建筑面积22130.30㎡（办公、宿舍、食堂、门卫），厂房配套道路2271.686米，道路红线宽度40米，建筑占地面积90569.88㎡，建筑密度55.12%，容积率1.40，绿地率5.13%，机动车停车位596个，非机动车位2975个。

根据可研报告及其批复，本项目静态总投资估算详见表1-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表1-2。

表1-1  项目静态总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 55,931.81 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,249.00 |
| 3 | 预备费 | 1,745.00 |
| 项目静态总投资 |  | 62,925.81 |

表1-2 项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 55,931.81 | 805.00 | 10,184.00 | 23,714.31 | 15,161.02 | 5,250.33 | 817.15 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,249.00 | 714.00 | 642.00 | 2,254.21 | 1,034.72 | 450.00 | 154.07 |
| 3 | 预备费 | 1,745.00 | 25.00 | 305.00 | 717.07 | 481.27 | 190.00 | 26.66 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 62,925.81 | 1,544.00 | 11,131.00 | 26,685.59 | 16,677.01 | 5,890.33 | 997.88 |

注：1、项目建设期66个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

### 1、估算编制依据

1）关于对汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目可行性研究报告的批复（南发改投字〔2022〕11号）

2）财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3）财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8)《汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目可行性研究报告》；

9）建设工程规划设计要求（篮协（2018）第001号）；

### 2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取4.5%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

### 2、资金筹措方案

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对本项目的支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行地方政府专项债券的方式完成项目建设。南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：

单位：万元

单位：万元

| 序号 | 总投资估算 | 其中：银行借款 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 2024年发行 | 2025年发行 | 2026年发行 | 2027年发行 |
| 1 | 66,118.00 | 22,000.00 | 13,223.60 | 30,894.40 | 4,850.00 | 16,684.00 | 7,023.00 | 2,337.40 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为66,118.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金13,223.60万元；其二，拟发行专项债券30,894.40万元，发行期限30年，其中，本次申请发行4,850.00万，2025年计划发行16,684.00万元，2026年计划发行7,023.00万元，2027年计划发行2,337.40万元；其三，银行借款22,000.00万元，贷款期限15年，其中，2024年借款21,400.00万元，2025年计划贷款600.00万元。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## 收入测算

本次申请发行的2024年江西省汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为196,164.74万元，其中标准厂房租赁收入177,309.18万元，配套用房租赁收入18,855.56万元。项目自运营期（2028年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 标准厂房租赁收入 | 配套用房租赁收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2028年 | 4,744.76 | 504.57 | 5,249.33 |
| 2029年 | 4,981.99 | 529.80 | 5,511.79 |
| 2030年 | 4,981.99 | 529.80 | 5,511.79 |
| 2031年 | 4,981.99 | 529.80 | 5,511.79 |
| 2032年 | 5,231.09 | 556.29 | 5,787.38 |
| 2033年 | 5,231.09 | 556.29 | 5,787.38 |
| 2034年 | 5,231.09 | 556.29 | 5,787.38 |
| 2035年 | 5,492.06 | 584.04 | 6,076.10 |
| 2036年 | 5,492.06 | 584.04 | 6,076.10 |
| 2037年 | 5,492.06 | 584.04 | 6,076.10 |
| 2038年 | 5,767.25 | 613.31 | 6,380.56 |
| 2039年 | 5,767.25 | 613.31 | 6,380.56 |
| 2040年 | 5,767.25 | 613.31 | 6,380.56 |
| 2041年 | 6,056.68 | 644.08 | 6,700.76 |
| 2042年 | 6,056.68 | 644.08 | 6,700.76 |
| 2043年 | 6,056.68 | 644.08 | 6,700.76 |
| 2044年 | 6,360.35 | 676.38 | 7,036.73 |
| 2045年 | 6,360.35 | 676.38 | 7,036.73 |
| 2046年 | 6,360.35 | 676.38 | 7,036.73 |
| 2047年 | 6,678.25 | 710.18 | 7,388.43 |
| 2048年 | 6,678.25 | 710.18 | 7,388.43 |
| 2049年 | 6,678.25 | 710.18 | 7,388.43 |
| 2050年 | 7,012.75 | 745.76 | 7,758.51 |
| 2051年 | 7,012.75 | 745.76 | 7,758.51 |
| 2052年 | 7,012.75 | 745.76 | 7,758.51 |
| 2053年 | 7,363.86 | 783.09 | 8,146.95 |
| 2054年 | 7,363.86 | 783.09 | 8,146.95 |
| 2055年 | 7,363.86 | 783.09 | 8,146.95 |
| 2056年 | 7,731.58 | 822.20 | 8,553.78 |
| 合计 | 177,309.18 | 18,855.56 | 196,164.74 |

注：2024年—2027年发行债券，最后一期债券到期年份为2057年。因此，2057年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2028年1月）开始至2056年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）标准厂房租赁收入：本项目厂房建筑租金单价参考与江铃汽车股份有限公司签订的合同，单价20元/㎡。本项目厂房建筑面积为208103.37㎡，在项目第3年开始运行，出租率为第一年90%，第二年95%，第三年及之后95%，且考虑社会经济发展及通货膨胀率，厂房租赁收入费用按每三年5%的增长率计算。

（2）配套用房租赁收入：本项目厂房建筑租金单价参考与江铃汽车股份有限公司签订的合同，单价20元/㎡。本项目厂房建筑面积为22130.30㎡，在项目第3年开始运行，出租率为第一年90%，第二年95%，第三年及之后95%，且考虑社会经济发展及通货膨胀率，厂房租赁收入费用按每三年5%的增长率计算。

南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2026—2054年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

### （二）项目运营成本测算

项目支出按照支出用途分类可分为：外购燃料及动力、工资及福利费估算、修理费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）外购动力：本项目外购动力主要为项目的日常管理以及室外用水、用电消耗。项目计算期内每年共计用电362.52万度电，按0.83元/度计算；用水18.49万吨，按3元/吨计算。

（2）工资及福利费：项目建成预计需要保安、管理人员等共计15人。平均每人0.5万元/月。

（3）修理费：本项目修理费主要为设备维护费以及基础设施维护运营费，修理费按照设备购置与安装费用的3%计算。

（4）其他费用主要用于研发费、接待费、差旅费、运输费及其他费用，按收入的0.5%计算。

（5）本项目的税金包括增值税、城市维护建设税、教育税附加。运营期内增值税税率按厂房租赁收入和配套用房租赁收入按9%计；城市维护建设税按7%计；教育附加按3%计；地方教育附加税按2%计；房产税按租赁收入的12%计；印花税按0.5%计。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 税费 | 外购燃料及动力 | 工资及福利费估算 | 修理费 | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028年 | 1,175.85 | 356.36 | 90.00 | 345.74 | 1,967.95 |
| 2029年 | 1,234.63 | 356.36 | 94.50 | 345.74 | 2,031.23 |
| 2030年 | 1,234.63 | 356.36 | 94.50 | 345.74 | 2,031.23 |
| 2031年 | 1,234.63 | 356.36 | 94.50 | 345.74 | 2,031.23 |
| 2032年 | 1,296.37 | 356.36 | 99.30 | 345.74 | 2,097.77 |
| 2033年 | 1,296.37 | 356.36 | 99.30 | 345.74 | 2,097.77 |
| 2034年 | 1,296.37 | 356.36 | 99.30 | 345.74 | 2,097.77 |
| 2035年 | 1,361.04 | 356.36 | 104.25 | 345.74 | 2,167.39 |
| 2036年 | 1,361.04 | 356.36 | 104.25 | 345.74 | 2,167.39 |
| 2037年 | 1,361.04 | 356.36 | 104.25 | 345.74 | 2,167.39 |
| 2038年 | 1,429.24 | 356.36 | 109.50 | 345.74 | 2,240.84 |
| 2039年 | 1,429.24 | 356.36 | 109.50 | 345.74 | 2,240.84 |
| 2040年 | 1,429.24 | 356.36 | 109.50 | 345.74 | 2,240.84 |
| 2041年 | 1,500.96 | 356.36 | 115.05 | 345.74 | 2,318.11 |
| 2042年 | 1,500.96 | 356.36 | 115.05 | 345.74 | 2,318.11 |
| 2043年 | 1,500.96 | 356.36 | 115.05 | 345.74 | 2,318.11 |
| 2044年 | 1,576.24 | 356.36 | 120.75 | 345.74 | 2,399.09 |
| 2045年 | 1,576.24 | 356.36 | 120.75 | 345.74 | 2,399.09 |
| 2046年 | 1,576.24 | 356.36 | 120.75 | 345.74 | 2,399.09 |
| 2047年 | 1,655.01 | 356.36 | 126.75 | 345.74 | 2,483.86 |
| 2048年 | 1,655.01 | 356.36 | 126.75 | 345.74 | 2,483.86 |
| 2049年 | 1,655.01 | 356.36 | 126.75 | 345.74 | 2,483.86 |
| 2050年 | 1,737.90 | 356.36 | 133.05 | 345.74 | 2,573.05 |
| 2051年 | 1,737.90 | 356.36 | 133.05 | 345.74 | 2,573.05 |
| 2052年 | 1,737.90 | 356.36 | 133.05 | 345.74 | 2,573.05 |
| 2053年 | 1,824.91 | 356.36 | 139.65 | 345.74 | 2,666.66 |
| 2054年 | 1,824.91 | 356.36 | 139.65 | 345.74 | 2,666.66 |
| 2055年 | 1,824.91 | 356.36 | 139.65 | 345.74 | 2,666.66 |
| 2056年 | 1,916.04 | 356.36 | 146.70 | 345.74 | 2,764.84 |
| 合计 | 43,940.79 | 10,334.44 | 3,365.10 | 10,026.46 | 67,666.79 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

## （三）项目资金测算平衡表

本次南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司组织申报发行2024年江西省汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目的总投资额69,088.80万元。计划发行专项债券金额30,894.40万元，发行期限30年，其中：本次申请发行4,850.00万元，2025年计划发行16,684.00万元，2026年计划发行7,023.00万元，2027年计划发行2,337.40万元。从客观、谨慎角度出发，2024年及之后发行的债券年利率暂取4.50%，发行费率暂按照0.08%测算，据此预计专项债券利息合计为41,707.51万元，预计发行费用为24.71万元。

按照该项目专项债券发行计划，30年期债券以年利率4.50%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 4,850.00 | 3.88 | 109.13 | - | 4,850.00 |
| 2025年 | 4,850.00 | 16,684.00 | 13.35 | 593.64 | - | 21,534.00 |
| 2026年 | 21,534.00 | 7,023.00 | 5.62 | 1,127.05 | - | 28,557.00 |
| 2027年 | 28,557.00 | 2,337.40 | 1.86 | 1,337.66 | - | 30,894.40 |
| 2028年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2029年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2030年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2031年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2032年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2033年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2034年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2035年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2036年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2037年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2038年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2039年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2040年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2041年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2042年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2043年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 |  | 30,894.40 |
| 2044年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 |  | 30,894.40 |
| 2045年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 |  | 30,894.40 |
| 2046年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2047年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2048年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2049年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2050年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2051年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2052年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2053年 | 30,894.40 | - | - | 1,390.25 | - | 30,894.40 |
| 2054年 | 30,894.40 | - | - | 1,281.13 | 4,850.00 | 26,044.40 |
| 2055年 | 26,044.40 | - | - | 796.61 | 16,684.00 | 9,360.40 |
| 2056年 | 9,360.40 |  |  | 263.20 | 7,023.00 | 2,337.40 |
| 2057年 | 2,337.40 |  |  | 52.59 | 2,337.40 | - |
| 合计 |  | 30,894.40 | 24.71 | 41,707.51 | 30,894.40 |  |

注：30年期债券分别从债券发行年（2024年）起按照每半年支付一次债券利息。

项目收益同时需覆盖借款还本付息。2024年8月南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司中国工商银行股份有限公司南昌支行申请银行借款22,000.00万元，到2039年还本付息，利率3.65%。

表3-4 银行贷款还本付息表

单位：万元

| 年份 | 期初借款余额 | 本期贷款 | 本期还本 | 本期付息 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 21,400.00 |  | - | 21,400.00 |
| 2025年 | 21,400.00 | 600.00 | 250.00 | 781.10 | 21,750.00 |
| 2026年 | 21,750.00 | - | 600.00 | 803.00 | 21,150.00 |
| 2027年 | 21,150.00 | - | 850.00 | 803.00 | 20,300.00 |
| 2028年 | 20,300.00 | - | 1,300.00 | 803.00 | 19,000.00 |
| 2029年 | 19,000.00 | - | 1,600.00 | 803.00 | 17,400.00 |
| 2030年 | 17,400.00 | - | 1,650.00 | 803.00 | 15,750.00 |
| 2031年 | 15,750.00 | - | 1,700.00 | 803.00 | 14,050.00 |
| 2032年 | 14,050.00 | - | 1,700.00 | 803.00 | 12,350.00 |
| 2033年 | 12,350.00 | - | 1,750.00 | 803.00 | 10,600.00 |
| 2034年 | 10,600.00 | - | 1,850.00 | 803.00 | 8,750.00 |
| 2035年 | 8,750.00 | - | 1,900.00 | 803.00 | 6,850.00 |
| 2036年 | 6,850.00 | - | 1,900.00 | 803.00 | 4,950.00 |
| 2037年 | 4,950.00 | - | 1,950.00 | 803.00 | 3,000.00 |
| 2038年 | 3,000.00 | - | 2,000.00 | 803.00 | 1,000.00 |
| 2039年 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 824.90 | - |
| 合计 |  | 22,000.00 | 22,000.00 | 12,045.00 | - |

2024年江西省汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省汽车零部件产业园（二期）及配套设施建设项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 262,282.73 | 1,544.00 | 11,131.00 | 26,798.59 | 17,284.00 | 7,023.00 | 2,337.40 | 5,249.33 | 5,511.79 | 5,511.79 | 5,511.79 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 196,164.74 | - | - | - | - | - | - | 5,249.33 | 5,511.79 | 5,511.79 | 5,511.79 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 196,164.74 | - | - | - | - | - | - | 5,249.33 | 5,511.79 | 5,511.79 | 5,511.79 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 52,894.40 | - | - | 26,250.00 | 17,284.00 | 7,023.00 | 2,337.40 | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 30,894.40 | - | - | 4,850.00 | 16,684.00 | 7,023.00 | 2,337.40 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 22,000.00 | - | - | 21,400.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,223.59 | 1,544.00 | 11,131.00 | 548.59 | - | - | - |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 237,264.23 | 1,544.00 | 11,131.00 | 26,798.61 | 17,534.00 | 8,404.10 | 3,990.40 | 5,461.20 | 5,824.48 | 5,874.48 | 5,924.48 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 67,666.79 | - | - | - | - | - | - | 1,967.95 | 2,031.23 | 2,031.23 | 2,031.23 |
| 1.1 | 运营成本 | 23,726.00 | - | - | - | - | - | - | 792.10 | 796.60 | 796.60 | 796.60 |
| 1.2 | 税金支出 | 43,940.79 | - | - | - | - | - | - | 1,175.85 | 1,234.63 | 1,234.63 | 1,234.63 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 62,925.82 | 1,544.00 | 11,131.00 | 26,685.60 | 16,677.01 | 5,890.33 | 997.88 |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 106,671.62 | - | - | 113.01 | 856.99 | 2,513.77 | 2,992.52 | 3,493.25 | 3,793.25 | 3,843.25 | 3,893.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.71 | - | - | 3.88 | 13.35 | 5.62 | 1.86 |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 41,707.51 | - | - | 109.13 | 593.64 | 1,127.05 | 1,337.66 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 22,000.00 |  |  | - | 250.00 | 600.00 | 850.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,650.00 | 1,700.00 |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 12,045.00 | - | - | - | - | 781.10 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 |
| 三 | 当期现金结余 | 25,018.50 | - | - | -0.02 | -250.00 | -1,381.10 | -1,653.00 | -211.87 | -312.69 | -362.69 | -412.69 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | -0.02 | -250.02 | -1,631.12 | -3,284.12 | -3,495.99 | -3,808.68 | -4,171.37 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | -0.02 | -250.02 | -1,631.12 | -3,284.12 | -3,495.99 | -3,808.68 | -4,171.37 | -4,584.06 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 262,282.73 | 5,787.38 | 5,787.38 | 5,787.38 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,700.76 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 196,164.74 | 5,787.38 | 5,787.38 | 5,787.38 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,700.76 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 196,164.74 | 5,787.38 | 5,787.38 | 5,787.38 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,076.10 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,380.56 | 6,700.76 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 52,894.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,223.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 237,264.23 | 5,991.02 | 6,041.02 | 6,141.02 | 6,260.64 | 6,260.64 | 6,310.64 | 6,434.09 | 5,434.09 | 4,455.99 | 3,708.36 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 67,666.79 | 2,097.77 | 2,097.77 | 2,097.77 | 2,167.39 | 2,167.39 | 2,167.39 | 2,240.84 | 2,240.84 | 2,240.84 | 2,318.11 |
| 1.1 | 运营成本 | 23,726.00 | 801.40 | 801.40 | 801.40 | 806.35 | 806.35 | 806.35 | 811.60 | 811.60 | 811.60 | 817.15 |
| 1.2 | 税金支出 | 43,940.79 | 1,296.37 | 1,296.37 | 1,296.37 | 1,361.04 | 1,361.04 | 1,361.04 | 1,429.24 | 1,429.24 | 1,429.24 | 1,500.96 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 62,925.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 106,671.62 | 3,893.25 | 3,943.25 | 4,043.25 | 4,093.25 | 4,093.25 | 4,143.25 | 4,193.25 | 3,193.25 | 2,215.15 | 1,390.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 41,707.51 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 22,000.00 | 1,700.00 | 1,750.00 | 1,850.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,950.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 12,045.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 824.90 | - |
| 三 | 当期现金结余 | 25,018.50 | -203.64 | -253.64 | -353.64 | -184.54 | -184.54 | -234.54 | -53.53 | 946.47 | 1,924.57 | 2,992.40 |
| 四 | 期初现金 | -- | -4,584.06 | -4,787.70 | -5,041.34 | -5,394.98 | -5,579.52 | -5,764.06 | -5,998.60 | -6,052.13 | -5,105.66 | -3,181.09 |
| 五 | 期末现金 | -- | -4,787.70 | -5,041.34 | -5,394.98 | -5,579.52 | -5,764.06 | -5,998.60 | -6,052.13 | -5,105.66 | -3,181.09 | -188.69 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 262,282.73 | 6,700.76 | 6,700.76 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,758.51 | 7,758.51 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 196,164.74 | 6,700.76 | 6,700.76 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,758.51 | 7,758.51 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 196,164.74 | 6,700.76 | 6,700.76 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,036.73 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,388.43 | 7,758.51 | 7,758.51 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 52,894.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,223.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 237,264.23 | 3,708.36 | 3,708.36 | 3,789.34 | 3,789.34 | 3,789.34 | 3,874.11 | 3,874.11 | 3,874.11 | 3,963.30 | 3,963.30 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 67,666.79 | 2,318.11 | 2,318.11 | 2,399.09 | 2,399.09 | 2,399.09 | 2,483.86 | 2,483.86 | 2,483.86 | 2,573.05 | 2,573.05 |
| 1.1 | 运营成本 | 23,726.00 | 817.15 | 817.15 | 822.85 | 822.85 | 822.85 | 828.85 | 828.85 | 828.85 | 835.15 | 835.15 |
| 1.2 | 税金支出 | 43,940.79 | 1,500.96 | 1,500.96 | 1,576.24 | 1,576.24 | 1,576.24 | 1,655.01 | 1,655.01 | 1,655.01 | 1,737.90 | 1,737.90 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 62,925.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 106,671.62 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 30,894.40 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 41,707.51 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 | 1,390.25 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 12,045.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 25,018.50 | 2,992.40 | 2,992.40 | 3,247.39 | 3,247.39 | 3,247.39 | 3,514.32 | 3,514.32 | 3,514.32 | 3,795.21 | 3,795.21 |
| 四 | 期初现金 | -- | -188.69 | 2,803.71 | 5,796.11 | 9,043.50 | 12,290.89 | 15,538.28 | 19,052.60 | 22,566.92 | 26,081.24 | 29,876.45 |
| 五 | 期末现金 | -- | 2,803.71 | 5,796.11 | 9,043.50 | 12,290.89 | 15,538.28 | 19,052.60 | 22,566.92 | 26,081.24 | 29,876.45 | 33,671.66 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2052年 |  | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 262,282.73 | 7,758.51 |  | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,553.78 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 196,164.74 | 7,758.51 |  | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,553.78 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 196,164.74 | 7,758.51 |  | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,146.95 | 8,553.78 |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | 52,894.40 | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 30,894.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 13,223.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 237,264.23 | 3,963.30 |  | 4,056.91 | 8,797.79 | 20,147.27 | 10,051.04 | 2,389.99 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 67,666.79 | 2,573.05 |  | 2,666.66 | 2,666.66 | 2,666.66 | 2,764.84 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 23,726.00 | 835.15 |  | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 848.80 |  |
| 1.2 | 税金支出 | 43,940.79 | 1,737.90 |  | 1,824.91 | 1,824.91 | 1,824.91 | 1,916.04 |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 62,925.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 106,671.62 | 1,390.25 |  | 1,390.25 | 6,131.13 | 17,480.61 | 7,286.20 | 2,389.99 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 30,894.40 |  |  | - | 4,850.00 | 16,684.00 | 7,023.00 | 2,337.40 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 41,707.51 | 1,390.25 |  | 1,390.25 | 1,281.13 | 796.61 | 263.20 | 52.59 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 12,045.00 | - |  | - | - |  |  |  |
| 三 | 当期现金结余 | 25,018.50 | 3,795.21 |  | 4,090.04 | -650.84 | -12,000.32 | -1,497.26 | -2,389.99 |
| 四 | 期初现金 | -- | 33,671.66 |  | 37,466.87 | 41,556.91 | 40,906.07 | 28,905.75 | 27,408.49 |
| 五 | 期末现金 | -- | 37,466.87 |  | 41,556.91 | 40,906.07 | 28,905.75 | 27,408.49 | 25,018.50 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.20倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营业务活动现金流入合计196,164.74万元，运营业务活动现金流出合计67,666.79万元，债券存续期内债券本金与利息合计72,601.91万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.20倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目建设完成后，将为南昌县汽车零配件项目提供落户平台

2）项目建设加大南昌小蓝经济开发区汽车行业发展规模

3）项目建设可扩大南昌县汽车零配件行业的产业规模，推动汽车行业发展

（2）公益性

南昌小蓝汽车零部件产业园项目的建设，有利于实体经济环境建设和社会经济发展，处理好长远与眼前、全局与局部的关系，促进企业效益、经济效益和社会效益的协调统一。

（3）收益性

项目的建成，可带动当地建设步伐，为社会创造较多的就业机会，缓解当地的就业压力，很大程度上解决社会的就业问题，具有较明显的社会效益。可扩大南昌县汽车零配件行业的产业规模，推动汽车行业发展，从而实现带动南昌县宏观经济发展。随着企业产业规模的扩大，人工压力也会提高，将会给社会带来更多的就业机会，带动地方经济，居民收入也会提高，为进一步建设小康社会做贡献。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得南昌县发改委文件《关于对汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目可行性研究报告的批复》（南发改投字〔2022〕11号）批复。

项目建设有其充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分县财政局，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- 项目资金来源和可到位性

项目资金筹措方式由资本金、其他融资和发行地方政府专项债构成，其中：资本金13223.6万元，占总投资比例20%，本期发行专项债券4850万元，

# 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含厂房租金收入、配套用房收入，预计产生运营收入196,164.74万元。运营成本包含外购原材料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等，预计产生运营成本67,666.79万元。

5、债券资金需求合理性

# 本项目资本金比例58.16%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计68,150.29万元，银行借款及债券资金本息合计106646.91万元，项目收益预计为128804.05万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.2，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行30年期专项债券4,850.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2028年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金专账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。

# 五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很大，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工序的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格：根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目业主为南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司，是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划：汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目本期年申请发行地方政府专项债券4850万元，期限30年，专项债券融资成本按4.5%估算。

3、发行场所：通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http:：www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，汽车零部件产业园（二期）及配套设施项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。