# 2024年江西省高质量发展补短板专项债券（二十八期）——2024年江西省政府专项债券（四十六期）实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

# 南昌市轨道交通1号线北延工程实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前  言

本次申请发行的项目，符合专项债券发行要求，为轨道交通领域项目，是用纳入政府性基金收入及专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市轨道交通1号线北延工程本期发行15年期专项债券40,000万元。

城市轨道交通项目投资对地方经济提振作用显著，轨道交通项目投资可对社会带来许多间接受益，诸如拉动人口就业、减少地面土地占用与降低碳排放等。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

- 项目所在地基本情况

1、所在地基本情况

南昌市是江西省省会城市，下辖 6 市辖区（东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、红谷滩区、新建区）、 3 县（南昌县、进贤县、安义县）、 1 国家级新区（赣江新区）。南昌市位于东经115°27′～116°35′，北纬28°09′～29°11′，地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游、鄱阳湖之滨；水资源丰富。

南昌市是新中国航空工业的发源地，世界重要的光伏、光电和 VR 产业基地。为深入实施新型工业化核心战略，促进南昌工业总量扩张、结构优化、方式转变、效益提升，全面迈向中高端，强力支撑经济大发展，南昌市政府致力于构建“ 4+4+X”新型产业体系，即四大战略性新兴支柱产业（汽车及新能源汽车、电子信息、生物医药、航空装备）、四大特色优势传统产业（食品、纺织服装、材料制造、机电制造）及若干生产性服务业

2、所在地经济、财政情况

2023年,南昌全市地区生产总值(GDP)7303.46亿元,按不变价格计算,比上年增长0.39%。2023年暂未公布三大产业增加值数据。2022年，全市第一产业增加值248.60亿元,增长3.6%;第二产业增加3484.61亿元,增长4.6%;第三产业增加值3470.29亿元,增长3.7%。

南昌市财政收支状况

| 年份/项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算收入（亿元） | 484.84 | 457.68 | 500.2 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 870.01 | 938.81 | 925.6 |

2023年,全市地方一般公共预算收入500.2亿元,同比增长9.3%,其中税收收入330.13亿元,占一般公共预算收入的比重66%。1-12月，全市一般公共预算支出完成925.6亿元，其中社会保障和就业支出、农林水支出、教育支出分别增长12.2%、11.3%、9.6%。

- 项目实施背景

1、项目背景

轨道1号线是线网中一条重要的东西向客运轴线，为昌南、昌北两大核心区提供最为直接和便捷的快速交通联系，起自昌北机场，止于瑶湖组团，线路全长49.6km。

1 号线一期工程起点为双港站，终点为瑶湖西站，实施线路总长28.84km，全部采用地下敷设方式，设站24 座，其中5 座换乘站，平均站间距1.24km；设蛟桥停车场和瑶湖定修段各一座。设2 座主变电站，分别为孔目湖主变和彭家桥主变。该工程可行性研究报告于2010 年7 月28 日获得国家发展改革委正式批复，初步设计于2011 年5 月3 日获得省发展改革委正式批复，已经于2015 年12 月26日通车试运营。

1 号线北延工程与一期工程贯通运营，将昌北机场、赣江新区和红谷滩中心区、旧城核心区连成一线，同时为未来进一步向北衔接九江预留条件。北延工程大大加强昌北机场、赣江新区与中心城区的联系，提高昌北机场综合枢纽的地位，方便航空和铁路乘客的快速疏散，提升南昌作为区域中心城市的首位度，有效改善市民出行条件，促进人员、物资和技术交流，加速人口产业的导入，促进赣江新区与南昌市的协调发展，推进人才共享、资源共享和经济共享的发展格局。

- 项目基本情况

1、项目名称：

南昌市轨道交通1号线北延工程

2、项目立项单位：

南昌轨道交通集团有限公司

3、项目建设单位

南昌轨道交通集团有限公司

4、项目建设地址：

1 号线北延工程的建设范围北起昌北机场，南至双港站（不含）。

5、项目建设内容

线路全长约16.969km，包括8 座车站、一座停车场、一座区间风井和一座主变电所，控制中心为共享地铁大厦控制中心。

6、项目总投资

依据江西省发改委《江西省发展改革委关于南昌市轨道交通1号线北延工程初步设计批复》（赣发改投资[2021]814号），项目总投资为1,095,993.06万元。主要包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费等。

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对南昌市轨道交通1号线北延工程项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌轨道交通集团有限公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：（单位：万元）

单位：万元

| 总投资估算 | 其中：资本金 | 其中：债券金额 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 调整发债金额 | 2022年发行 | 2023年1月发行 | 2023年6月发行 | 2024年本期发行 | 2025年发行 |
| 1,095,993.06 | 438,397.22 | 220,000 | 14,000 | 117,600 | 24,000 | 5,000 | 40,000 | 19,400 |

续上表;

| 其中：其他融资金额 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 437,595.84 | 25,010 | 31,000 | 87,000 | 108,100 | 186,485.84 |

- 项目建设期限

依据江西省发改委《江西省发展改革委关于南昌市轨道交通1号线北延工程初步设计批复》（赣发改投资[2021]814号），批复建设期限为60个月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

1、估算编制依据

①《市政工程投资估算编制办法》（建设部建标[2007]164 号）

②《城市轨道交通工程设计概预算编制办法》（建设部建标[2006]279号）

③国家及江西省、南昌市相关定额及有关文件和规定

④类似工程技术经济指标

⑤南昌市2015年4季度建筑市场信息价

⑥本工程可行性研究方案和工程数量。

2、费率及参数

发行费0.10%。

3、估算总额

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表2-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表2-2。

表2-1  项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 631,377.07 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 250,300.08 |
| 3 | 基本预备费 | 44,083.86 |
| 4 | 专项费用 | 170,232.05 |
| 项目总投资 |  | 1,095,993.06 |

表2-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程费用 | 631,377.07 | 33,257.00 | 105,688.10 | 212,636.90 | 209,594.00 | 70,201.07 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 250,300.08 | 9,502.00 | 30,196.60 | 60,753.40 | 59,884.00 | 89,964.08 |
| 3 | 基本预备费 | 44,083.86 | 3,368.12 | 12,303.99 | 8,000.00 | 14,253.77 | 6,157.98 |
| 4 | 专项费用 | 170,232.05 | 25,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 100,232.05 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 1,095,993.06 | 71,127.12 | 168,188.69 | 296,390.30 | 293,731.77 | 266,555.18 |

注：项目建设周期为5年。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。（3）其他社会化融资。

2、资金来源

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为1,095,993.06万元，通过项目资本金、申请专项债券、其他合规性融资等途径解决，其一，项目资本金 438,397.22万元。其二，拟发行专项债券220,000.00万元，其中，14,000.00万元因项目撤销或其他原因由其他已发行债券项目于2022年4月调整至本项目使用，具体如下： 9,000.00万元由2021年江西省高质量发展专项债券（三期）——2021年江西省政府专项债券（八期）调整至本项目，发行期限15年；600.00万元由2020年江西省高质量发展补短板专项债券（一期）——2020年江西省政府专项债券（十六期）调整至本项目，发行期限7年；4,400.00万元由2020年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）——2020年江西省政府专项债券（十七期）调整至本项目，发行期限15年。本项目2022年已发行117,600.00万元，期限为10年；2023年1月已发行24,000.00万元，期限15年，2023年6月已发行5,000.00万元，期限为15年；2024年本期计划发行40,000.00万元，期限15年；2025年计划发行19,400.00万元，期限为15年。其三：拟通过向银行借款437,595.84万元，其中：2021年已借款25,010.00万元，2022年已借款31,000.00万元，2023年已借款87,000.00万元，2024年计划借款108,100.00万元，2025年计划借款186,485.84万元。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）资金稳定性

1.资金稳定性分析

本次申请发行的2024年江西省南昌市轨道交通1号线北延工程专项债券项目，在债券存续期内合理预计业务活动现金流入合计1,347,442.00万元，其中：客票收入319,515.00万元，其他收入47,927.00万元，政府性基金收入980,000.00万元。项目自运营期（2026年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 客票收入 | 其他收入 | 政府性基金收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 15,447.00 | 2,317.00 | 85,000.00 | 102,764.00 |
| 2027 | 16,515.00 | 2,477.00 | 65,000.00 | 83,992.00 |
| 2028 | 17,583.00 | 2,637.00 | 65,000.00 | 85,220.00 |
| 2029 | 18,651.00 | 2,798.00 | 65,000.00 | 86,449.00 |
| 2030 | 19,719.00 | 2,958.00 | 65,000.00 | 87,677.00 |
| 2031 | 20,784.00 | 3,118.00 | 65,000.00 | 88,902.00 |
| 2032 | 21,312.00 | 3,197.00 | 65,000.00 | 89,509.00 |
| 2033 | 21,840.00 | 3,276.00 | 65,000.00 | 90,116.00 |
| 2034 | 22,368.00 | 3,355.00 | 65,000.00 | 90,723.00 |
| 2035 | 22,896.00 | 3,434.00 | 65,000.00 | 91,330.00 |
| 2036 | 23,424.00 | 3,514.00 | 65,000.00 | 91,938.00 |
| 2037 | 23,952.00 | 3,593.00 | 65,000.00 | 92,545.00 |
| 2038 | 24,480.00 | 3,672.00 | 65,000.00 | 93,152.00 |
| 2039 | 25,008.00 | 3,751.00 | 65,000.00 | 93,759.00 |
| 2040 | 25,536.00 | 3,830.00 | 50,000.00 | 79,366.00 |
| 合计 | 319,515.00 | 47,927.00 | 980,000.00 | 1,347,442.00 |

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）客票收入

运营票价收入=客运票价×客运量。参照南昌市已建地铁1号线的票价标准计算：采用计程票价按里程分段计算，平均运距初、近、远期分别为8.3公里、8公里、8公里，折算票价率分别为0.361元/公里、0.375元/公里、0.375元/公里，人次票价初、近、远期均按3.0元/人次计算。
    （2）其他业务收入

包括广告、车站商场租金、物业开发等收入，参照上海、北京、广州等城市地铁其他收入 取值为地铁票务收入的15%，为行业平均值。

（3）政府性基金收入

本项目为民生基建项目，项目社会公益性意义较强，盈利能力有限，为保障项目顺利进行，资金不足部分拟通过政府性基金收入弥补。

南昌轨道交通集团有限公司综合考虑适度增长因素，保守预测了2026-2040年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

（二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

本次南昌轨道交通集团有限公司组织申报发行南昌市轨道交通1号线北延工程项目专项债券项目的总投资额1,095,993.06万元。计划发行专项债券金额220,000.00万元，其中：9,000.00万元已由2021年江西省高质量发展专项债券（三期）——2021年江西省政府专项债券（八期）调整至本项目，发行期限15年，发行利率3.73%；600.00万元已由2020年江西省高质量发展补短板专项债券（一期）——2020年江西省政府专项债券（十六期）调整至本项目，发行期限7年，发行利率2.84%；4,400.00万元已由2020年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）——2020年江西省政府专项债券（十七期）调整至本项目，发行期限15年，发行利率3.44%；2022年已发行117,600.00万元，期限为10年，实际年利率为2.94%；2023年1月已发行24,000.00万元，期限为15年，发行利率3.12%；2023年6月已发行5,000.00万元，期限为15年，发行利率3.04%；2024年本期计划申请40,000.00万元，期限15年；2025年计划申请19,400.00万元，期限为15年。从客观、谨慎角度出发，15年期债券利率预计4.3%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为80,312.58万元，预计发行费用为220.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，2023-2025年计划发行债券15年期以年利率4.30%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  2022-2040年专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年调整金额 | - | 14,000.00 | 14.00 | 168.40 |  | 14,000.00 |
| 2022年 | 14,000.00 | 117,600.00 | 117.60 | 2,232.82 |  | 131,600.00 |
| 2023年 | 131,600.00 | 29,000.00 | 29.00 | 3,961.54 |  | 160,600.00 |
| 2024年 | 160,600.00 | 40,000.00 | 40.00 | 4,821.54 |  | 200,600.00 |
| 2025年 | 200,600.00 | 19,400.00 | 19.40 | 6,098.64 |  | 220,000.00 |
| 2026年 | 220,000.00 |  |  | 6,515.74 |  | 220,000.00 |
| 2027年 | 220,000.00 |  |  | 6,515.74 | 600.00 | 219,400.00 |
| 2028年 | 219,400.00 |  |  | 6,498.70 |  | 219,400.00 |
| 2029年 | 219,400.00 |  |  | 6,498.70 |  | 219,400.00 |
| 2030年 | 219,400.00 |  |  | 6,498.70 |  | 219,400.00 |
| 2031年 | 219,400.00 |  |  | 6,498.70 |  | 219,400.00 |
| 2032年 | 219,400.00 |  |  | 4,769.98 | 117,600.00 | 101,800.00 |
| 2033年 | 101,800.00 |  |  | 3,041.26 |  | 101,800.00 |
| 2034年 | 101,800.00 |  |  | 3,041.26 |  | 101,800.00 |
| 2035年 | 101,800.00 |  |  | 3,041.26 | 4,400.00 | 97,400.00 |
| 2036年 | 97,400.00 |  |  | 2,889.90 | 9,000.00 | 88,400.00 |
| 2037年 | 88,400.00 |  |  | 2,554.20 | - | 88,400.00 |
| 2038年 | 88,400.00 |  |  | 2,554.20 | 29,000.00 | 59,400.00 |
| 2039年 | 59,400.00 |  |  | 1,694.20 | 40,000.00 | 19,400.00 |
| 2040年 | 19,400.00 |  |  | 417.10 | 19,400.00 | - |
| 合计 |  | 220,000.00 | 220.00 | 80,312.58 | 220,000.00 |  |

注：10年期和15年期债券从债券发行年份的当年起按照每半年支付一次债券利息。

2. 银行贷款还本付息分析

项目拟通过银行借款437,595.84万元，其中：2021年已借款25,010.00万元，2022年已借款31,000.00万元，2023年已借款87,000.00万元；2024年计划借款108,100.00万元，2025年计划借款186,485.84万元，利率按3.5%计算。拟从2026年11月开始还本，融资利息按期支付，银行贷款还本付息情况如下：

表3-3  2021-2040年银行贷款还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初融资余额 | 本期融资 | 本期付息 | 本期还本 | 期末融资余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 |  | 25,010.00 | - |  |  |
| 2022年 | 25,010.00 | 31,000.00 | 1,050.42 |  | 25,010.00 |
| 2023年 | 56,010.00 | 87,000.00 | 2,352.42 |  | 56,010.00 |
| 2024年 | 143,010.00 | 108,100.00 | 6,006.42 |  | 143,010.00 |
| 2025年 | 251,110.00 | 186,485.84 | 10,546.62 |  | 251,110.00 |
| 2026年 | 437,595.84 |  | 18,379.02 | 7,347.51 | 437,595.84 |
| 2027年 | 430,248.33 |  | 17,916.13 | 14,695.02 | 430,248.33 |
| 2028年 | 415,553.31 |  | 17,298.94 | 14,695.02 | 415,553.31 |
| 2029年 | 400,858.29 |  | 16,681.75 | 14,695.02 | 400,858.29 |
| 2030年 | 386,163.27 |  | 16,064.56 | 14,695.02 | 386,163.27 |
| 2031年 | 371,468.25 |  | 15,447.37 | 14,695.02 | 371,468.25 |
| 2032年 | 356,773.23 |  | 14,830.18 | 14,695.02 | 356,773.23 |
| 2033年 | 342,078.21 |  | 14,212.98 | 14,695.02 | 342,078.21 |
| 2034年 | 327,383.19 |  | 13,595.80 | 14,695.02 | 327,383.19 |
| 2035年 | 312,688.17 |  | 12,978.60 | 14,695.02 | 312,688.17 |
| 2036年 | 297,993.15 |  | 12,361.42 | 14,695.02 | 297,993.15 |
| 2037年 | 283,298.13 |  | 11,744.22 | 14,695.02 | 283,298.13 |
| 2038年 | 268,603.11 |  | 11,127.04 | 14,695.02 | 268,603.11 |
| 2039年 | 253,908.09 |  | 10,509.84 | 14,695.02 | 253,908.09 |
| 2040年 | 239,213.07 |  | 9,892.65 | 14,695.02 | 239,213.07 |
| 合计 |  | 437,595.84 | 232,996.38 | 213,077.79 |  |

注：本表仅列示债券存续期间的银行贷款还本付息情况。

3.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括职工工资及福利费、电力费、修理费、营运费、管理费、折旧摊销费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）职工工资及福利费：职工工资及福利费指运营企业支付给员工的劳动报酬。依据设计定员及预测运营期初工资标准计算工资总额，并以工资总额为基数，提取14%的职工福利费。；

（2）牵引、动力照明用电量及电价:是指为保证运营所必需的牵引及动力、照明用电。按用电量及预测运营期初电价计算，电价参考江西省发改委对已运营1号线的电价的建议，采用0.7177元/度。

（3）车辆维修费：车辆是直接与乘客接触，在轨道上运行的，其日常损耗在所难免。车辆维修费即指车辆日常维护、维修以及大修所消耗材料的费用，如车轮、移门等。

|  | 日常维修1 (1~5年) | 首次 架修 | 日常维修2 (6~10年) | 首次 大修 | 日常维修3 (11~15年) | 二次 架修 | 日常维修4 (16~20年) | 二次 大修 | 日常维修5 (21~25年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修成本 (万元/列) | 1.59 | 157.31 | 49.35 | 1088.89 | 44.33 | 431.67 | 44.33 | 1711.11 | 44.33 |

（4）其他修理费：除车辆以外的车站、区间、房屋建筑、设备的日常修理及大修费用。年维修费按工程费用提取，土建工程取0.3%，设备系统取1.0%。

（5）营运费（营运材料消耗）：营运费包括燃料费、水费、低值易耗品摊销、劳动保护费、生产用消耗品等开支。营运费指标按10万元/km计。

（6）管理费用：管理费用指企业管理部门为管理和组织运营活动发生的各项费用，包括计入成本的税费及工会经费、职工教育经费、办公费、差旅费、招待费、各种基金及保险费等等支出。管理费按职工工资及福利费的20%计。

业务活动支出及投资建设支出预测情况如下表3-4所示：

表3-4  2026-2040年支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 牵引、动力照明电费 | 职工工资及福利费用 | 车辆维修费 | 其他修理费 | 营运费 | 管理费 | 年成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 3,349.71 | 5,768.00 | 37.00 | 1,886.65 | 54.00 | 1,766.57 | 12,861.93 |
| 2027 | 3,415.60 | 5,883.00 | 3,239.20 | 1,923.89 | 54.00 | 1,766.57 | 16,282.26 |
| 2028 | 3,481.49 | 6,001.00 | 1,295.68 | 1,962.36 | 54.00 | 1,766.57 | 14,561.10 |
| 2029 | 3,547.38 | 6,121.00 | 1,295.68 | 2,002.05 | 54.00 | 1,766.57 | 14,786.68 |
| 2030 | 3,613.27 | 6,243.00 | 1,295.68 | 2,041.74 | 54.00 | 1,766.57 | 15,014.26 |
| 2031 | 3,680.86 | 6,368.00 | 1,943.52 | 2,082.65 | 54.00 | 1,766.57 | 15,895.60 |
| 2032 | 3,767.13 | 6,495.00 | 7,126.25 | 2,124.17 | 54.00 | 1,766.57 | 21,333.12 |
| 2033 | 3,853.40 | 6,625.00 | 1,425.25 | 2,166.91 | 54.00 | 1,766.57 | 15,891.13 |
| 2034 | 3,939.67 | 6,758.00 | 1,425.25 | 2,210.26 | 54.00 | 1,766.57 | 16,153.75 |
| 2035 | 4,025.94 | 6,893.00 | 1,425.25 | 2,254.22 | 54.00 | 1,766.57 | 16,418.98 |
| 2036 | 4,112.21 | 7,031.00 | 2,137.88 | 2,299.40 | 54.00 | 1,766.57 | 17,401.06 |
| 2037 | 4,198.48 | 7,172.00 | 7,838.90 | 2,345.19 | 54.00 | 1,766.57 | 23,375.14 |
| 2038 | 4,284.75 | 7,315.00 | 1,567.78 | 2,392.20 | 54.00 | 1,766.57 | 17,380.30 |
| 2039 | 4,371.02 | 7,461.00 | 1,567.78 | 2,440.43 | 54.00 | 1,766.57 | 17,660.80 |
| 2040 | 4,457.29 | 7,610.00 | 1,567.78 | 2,489.28 | 54.00 | 1,766.57 | 17,944.92 |
| 合计 | 58,098.20 | 99,744.00 | 35,188.88 | 32,621.40 | 810.00 | 26,498.55 | 252,961.03 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

2024年江西省南昌市轨道交通1号线北延工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-5及图3-1所示：

表3-5 2024年江西省南昌市轨道交通1号线北延工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 2,443,435.06 | 71,127.12 | 168,188.69 | 296,390.30 | 293,731.77 | 266,555.18 | 102,764.00 | 83,992.00 | 85,220.00 | 86,449.00 | 87,677.00 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 1,347,442.00 | - | - | - | - | - | 102,764.00 | 83,992.00 | 85,220.00 | 86,449.00 | 87,677.00 |
| 1.1 | 经营收入 | 1,347,442.00 |  | - | - | - | - | 102,764.00 | 83,992.00 | 85,220.00 | 86,449.00 | 87,677.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 657,595.84 | 25,010.00 | 162,600.00 | 116,000.00 | 148,100.00 | 205,885.84 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 220,000.00 |  | 131,600.00 | 29,000.00 | 40,000.00 | 19,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 437,595.84 | 25,010.00 | 31,000.00 | 87,000.00 | 108,100.00 | 186,485.84 |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 438,397.22 | 46,117.12 | 5,588.69 | 180,390.30 | 145,631.77 | 60,669.34 |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 2,095,560.84 | 71,127.12 | 171,771.93 | 302,733.26 | 304,599.73 | 283,219.84 | 45,104.20 | 56,009.15 | 53,053.76 | 52,662.15 | 52,272.54 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 252,961.03 | - | - | - | - | - | 12,861.93 | 16,282.26 | 14,561.10 | 14,786.68 | 15,014.26 |
| 1.1 | 运营成本 | 252,961.03 | - | - | - | - | - | 12,861.93 | 16,282.26 | 14,561.10 | 14,786.68 | 15,014.26 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 | 1,095,993.06 | 71,127.12 | 168,188.69 | 296,390.30 | 293,731.77 | 266,555.18 |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 746,606.75 | - | 3,583.24 | 6,342.96 | 10,867.96 | 16,664.66 | 32,242.27 | 39,726.89 | 38,492.66 | 37,875.47 | 37,258.28 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 220.00 |  | 131.60 | 29.00 | 40.00 | 19.40 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 220,000.00 |  | - | - | - | - | - | 600.00 | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 80,312.58 |  | 2,401.22 | 3,961.54 | 4,821.54 | 6,098.64 | 6,515.74 | 6,515.74 | 6,498.70 | 6,498.70 | 6,498.70 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 213,077.79 |  |  |  |  |  | 7,347.51 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 232,996.38 |  | 1,050.42 | 2,352.42 | 6,006.42 | 10,546.62 | 18,379.02 | 17,916.13 | 17,298.94 | 16,681.75 | 16,064.56 |
| 三 | 当期现金结余 | 347,874.22 | - | -3,583.24 | -6,342.96 | -10,867.96 | -16,664.66 | 57,659.80 | 27,982.85 | 32,166.24 | 33,786.85 | 35,404.46 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | -3,583.24 | -9,926.20 | -20,794.16 | -37,458.82 | 20,200.98 | 48,183.83 | 80,350.07 | 114,136.92 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | -3,583.24 | -9,926.20 | -20,794.16 | -37,458.82 | 20,200.98 | 48,183.83 | 80,350.07 | 114,136.92 | 149,541.38 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 88,902.00 | 89,509.00 | 90,116.00 | 90,723.00 | 91,330.00 | 91,938.00 | 92,545.00 | 93,152.00 | 93,759.00 | 79,366.00 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 88,902.00 | 89,509.00 | 90,116.00 | 90,723.00 | 91,330.00 | 91,938.00 | 92,545.00 | 93,152.00 | 93,759.00 | 79,366.00 |
| 1.1 | 经营收入 | 88,902.00 | 89,509.00 | 90,116.00 | 90,723.00 | 91,330.00 | 91,938.00 | 92,545.00 | 93,152.00 | 93,759.00 | 79,366.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 52,536.69 | 173,228.30 | 47,840.39 | 47,485.83 | 51,533.86 | 56,347.40 | 52,368.58 | 74,756.56 | 84,559.86 | 62,349.69 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 15,895.60 | 21,333.12 | 15,891.13 | 16,153.75 | 16,418.98 | 17,401.06 | 23,375.14 | 17,380.30 | 17,660.80 | 17,944.92 |
| 1.1 | 运营成本 | 15,895.60 | 21,333.12 | 15,891.13 | 16,153.75 | 16,418.98 | 17,401.06 | 23,375.14 | 17,380.30 | 17,660.80 | 17,944.92 |
| 1.2 | 税金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 36,641.09 | 151,895.18 | 31,949.26 | 31,332.08 | 35,114.88 | 38,946.34 | 28,993.44 | 57,376.26 | 66,899.06 | 44,404.77 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | 117,600.00 | - | - | 4,400.00 | 9,000.00 | - | 29,000.00 | 40,000.00 | 19,400.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 6,498.70 | 4,769.98 | 3,041.26 | 3,041.26 | 3,041.26 | 2,889.90 | 2,554.20 | 2,554.20 | 1,694.20 | 417.10 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 | 14,695.02 |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 15,447.37 | 14,830.18 | 14,212.98 | 13,595.80 | 12,978.60 | 12,361.42 | 11,744.22 | 11,127.04 | 10,509.84 | 9,892.65 |
| 三 | 当期现金结余 | 36,365.31 | -83,719.30 | 42,275.61 | 43,237.17 | 39,796.14 | 35,590.60 | 40,176.42 | 18,395.44 | 9,199.14 | 17,016.31 |
| 四 | 期初现金 | 149,541.38 | 185,906.69 | 102,187.39 | 144,463.00 | 187,700.17 | 227,496.31 | 263,086.91 | 303,263.33 | 321,658.77 | 330,857.91 |
| 五 | 期末现金 | 185,906.69 | 102,187.39 | 144,463.00 | 187,700.17 | 227,496.31 | 263,086.91 | 303,263.33 | 321,658.77 | 330,857.91 | 347,874.22 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |  |

注：1.按照南昌轨道交通集团有限公司在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.47倍，还本付息资金有充分保障。2.2022-2025年期末现金为负数的原因系建设期的债券发行费及利息及借款利息，该部分资金由项目单位自筹解决。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计1,347,442.00万元，业务活动现金流出合计252,961.03万元，债券存续期内债券本金与利息合计300,312.58万元，借款本金与利息合计446,074.17万元。项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.47倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）本工程的建设是解决交通问题，切实落实南昌市民出行的需要。

2）本工程的建设是维护生态平衡，构建可持续发展、绿色生态体系的重要保障。

3）本工程的建设有利于保证南昌经济开发区及昌北机场周边经济安全和生态稳定，有利于促进当地经济的可持续发展。

（2）公益性

本工程建成后可实现完善南昌市轨道交通网络，完善交通基础设施，缓解交通压力，促进城市加快发展。具有重要作用。

本工程的建设将推动关联产业的发展，给周边地区的建筑、旅游业、房地产、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机。

（3）收益性

间接经济收益。通过建设延长线，可实现完善南昌市轨道交通网络，完善交通基础设施，缓解交通压力，促进城市加快发展。具有重要作用。

直接收益。本项目实施后，可产生收益，本息覆盖倍数达1.47倍，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得江西省发改委《江西省发展改革委关于南昌市轨道交通1号线北延工程初步设计批复》（赣发改投资[2021]814号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目资本金，部分申请政府专项债券资金，部分其他方式融资。项目成熟度、可靠度较高。

3、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，预测合理性较高。

4、债券资金需求合理性

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.47倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降5%、成本上浮5%、利率上浮5%的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析） | -5% | 0% | 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 1,280,069.90 | 1,347,442.00 | 1,414,814.10 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 240,312.98 | 252,961.03 | 265,609.08 |
| 利率变动 | 4.09% | 4.30% | 4.52% |
| 利率变动债券利息 | 76,296.95 | 80,312.58 | 84,328.21 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.38 | 1.47 | 1.56 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.48 | 1.47 | 1.45 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.47 | 1.47 | 1.46 |

5、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市交通运输局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌轨道交通集团有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划: 南昌市轨道交通1号线北延工程目本期申请发行地方政府专项债券4亿元，期限15年，专项债券融资成本按4.3%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市轨道交通1号线北延工程通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌市轨道交通1号线北延工程可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

# 南昌市轨道交通2号线东延工程实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前  言

本次申请发行的项目，符合专项债券发行要求，为轨道交通领域项目，是用纳入政府性基金收入及专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市轨道交通2号线东延工程本期拟发行15年期专项债券10,000.00万元。

城市轨道交通项目投资对地方经济提振作用显著，轨道交通项目投资可对社会带来许多间接受益，诸如拉动人口就业、减少地面土地占用与降低碳排放等。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

- 项目概况

- 项目所在地基本情况

1、所在地基本情况

南昌市是江西省省会城市，下辖 6 市辖区（东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、红谷滩区、新建区）、 3 县（南昌县、进贤县、安义县）、 1 国家级新区（赣江新区）。南昌市位于东经115°27′～116°35′，北纬28°09′～29°11′，地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游、鄱阳湖之滨；水资源丰富。

南昌市是新中国航空工业的发源地，世界重要的光伏、光电和 VR 产业基地。为深入实施新型工业化核心战略，促进南昌工业总量扩张、结构优化、方式转变、效益提升，全面迈向中高端，强力支撑经济大发展，南昌市政府致力于构建“ 4+4+X”新型产业体系，即四大战略性新兴支柱产业（汽车及新能源汽车、电子信息、生物医药、航空装备）、四大特色优势传统产业（食品、纺织服装、材料制造、机电制造）及若干生产性服务业

2、所在地经济、财政情况

2023年,南昌全市地区生产总值(GDP)7303.46亿元,按不变价格计算,比上年增长0.39%。2023年暂未公布三大产业增加值数据。2022年，全市第一产业增加值248.60亿元,增长3.6%;第二产业增加3484.61亿元,增长4.6%;第三产业增加值3470.29亿元,增长3.7%。

南昌市财政收支状况

| 年份/项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算收入（亿元） | 484.84 | 457.68 | 500.2 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 870.01 | 938.81 | 925.6 |

2023年,全市地方一般公共预算收入500.2亿元,同比增长9.3%,其中税收收入330.13亿元,占一般公共预算收入的比重66%。1-12月，全市一般公共预算支出完成925.6亿元，其中社会保障和就业支出、农林水支出、教育支出分别增长12.2%、11.3%、9.6%。

- 项目实施背景

1、项目背景

2015 年12 月，南昌轨道交通1 号线开通试运营，南昌也成为江西首个开通地铁的城市。2 号线首通段（含2 号线一期工程<西站南广场站～地铁大厦站>和2 号线南延线）已于2017年8 月18 日开通试运营，标志着南昌地铁进入线网换乘时代，2 号线后通段（地铁大厦站<不含>～辛家庵站）已于2019 年6 月30 日开通试运营，线网单日最大客流为2019 年12 月31 日的94.10 万人次。截至2019 年12 底，1、2 号线总客运量达到5.08 亿人次，2019 年全年的线网日均客运量达47.95 万人次，其中1 号线日均客运量为34.50 万人次，2 号线日均客运量为13.45 万人次。轨道交通建设规划对近期轨道交通建设发挥了重要的指导作用，已建成运营的轨道交通线路，对带动沿线开发，促进经济和社会发展起到了显著的作用。

- 项目基本情况

1、项目名称：

南昌市轨道交通2号线东延工程

2、项目立项单位：

南昌轨道交通集团有限公司

3、项目建设单位

南昌轨道交通集团有限公司

4、项目建设地址：

本段线路主要位于青云谱区、青山湖区。

5、项目建设内容

2 号线东延工程起自辛家庵站（一期终点站，不含该站），终止于南昌东站，线路全长为10.52km，设站9 座，均为地下车站，平均站间距为1.16km。线路主要走向为：辛家庵站→上海南路→解放西路→解放东路→创新大道→广州路→南昌东站，本工程与2 号线（一期及南延线）贯通运营。本工程设昌东停车场和主变电站各1 座，其中停车场用地面积为20ha，位于规划新溪桥路以南、规划创新大道以西、广州路以北、谢埠路以东的地块内；主变电站设于高新大道与解放东路交叉口以南约450m 路口西南侧地块。根据线网规划，全线网在地铁大厦站附近设置1 座控制中心，实现资源共享。

6、项目总投资

2024年江西省南昌市轨道交通2号线东延工程项目为新建项目，根据江西省发展和改革委员会《江西省发展和改革委员会关于南昌市轨道交通2号线东延工程初步设计变更的批复》（赣发改投资[2022]1043号），批复总投资额1,057,672.67万元。主要包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费等。

为了保障以上建设项目合理的融资需求，更好地发挥专项债券对南昌市轨道交通2号线东延工程项目支持作用，本次项目计划通过自筹资金及发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目建设。南昌轨道交通集团有限公司申请地方政府专项债券的明细情况见下表：（单位：万元）

| 总投资估算 | 其中：资本金 |  | 其中：债券金额 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 2022年已发行 | 2023年4月发行 | 2023年调整发行 | 2024年已发行 | 2024年本期发行 | 2025年发行 |
| 1,057,672.67 | 423,069.07 | 210,000.00 | 91,384.00 | 18,700.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 29,916.00 |

续上表

| 其中：其他融资金额 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 424,603.60 | 52,010.00 | 10,000.00 | 141,000.00 | 136,500.00 | 85,093.60 |

项目建设期限

依据江西省发改委《江西省发展改革委关于南昌市轨道交通2号线东延工程初步设计的批复》（赣发改投资[2021]834号），批复建设期限为60个月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、估算编制依据

①《市政工程投资估算编制办法》（建设部建标[2007]164 号）

②《城市轨道交通工程设计概预算编制办法》（建设部建标[2006]279号）

③国家及江西省、南昌市相关定额及有关文件和规定

④类似工程技术经济指标

⑤南昌市2015年4季度建筑市场信息价

⑥本工程可行性研究方案和工程数量。

2、费率及参数

发行费0.10%。

3、估算总额

根据可研报告及其批复，本项目投资估算详见表2-1；项目建设期内的年度资金计划表详见表2-2。

表2-1  项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 567,438.44 |
| 2 | 工程设其他费用 | 288,980.42 |
| 3 | 预备费 | 42,820.94 |
| 4 | 专项费用 | 158,432.87 |
| 项目总投资 |  | 1,057,672.67 |

表2-2  项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 567,438.44 | 57,001.00 | 99,026.90 | 141,145.70 | 162,694.80 | 107,570.04 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 288,980.42 | 16,286.00 | 28,293.40 | 57,470.20 | 57,912.80 | 129,018.02 |
| 3 | 预备费 | 42,820.94 | 5,871.10 | 10,669.88 | 20,253.18 | 5,473.06 | 553.72 |
| 4 | 专项费用 | 158,432.87 | 50,000.00 | 30,000.00 | 78,432.87 |  |  |
| 本次建设项目支出总计 |  | 1,057,672.67 | 129,158.10 | 167,990.18 | 297,849.17 | 227,080.66 | 245,513.52 |

注：项目建设周期为5年。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。（2）发行地方政府专项债券进行融资。（3）其他社会化融资。

2、资金来源

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资为1,057,672.67万元，通过资本金、申请专项债券、其他融资途径解决，其一，资本金423,069.07万元，其二，拟发行专项债券210,000.00万元。其中，2022年已发行91,384.00万元,期限30年；2023年4月发行18,700.00万，期限20年；2023年调整金额20,000.00万元是由2021年江西省高质量发展专项债券（四期）——2021年江西省政府专项债券（九期）调整至本项目，期限20年；2024年已发行40,000.00万元，期限15年；2024年本期发行10,000.00万元；2025年计划发行29,916.00，期限10年。其三，银行借款融资424,603.60万元，2021年借款52,010.00万元，；2022年借款10,000.00万元，；2023年借款141,000.00万元；2024年借款136,500.00万元；2025年借款85,093.60万元。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）资金稳定性

根据南昌市轨道交通2号线东延工程项目可研报告，对各项收入进行了合理预测。本次申请发行的2024年江西省南昌市轨道交通2号线东延工程专项债券项目，预计业务活动现金流入合计2,271,373.36万元。项目自运营期（2026年）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 票价收入 | 广告收入 | 政府性基金收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 19,319.00 | 2,704.66 | 60,000.00 | 82,023.66 |
| 2027 | 19,898.00 | 2,785.72 | 60,000.00 | 82,683.72 |
| 2028 | 20,477.00 | 2,866.78 | 60,000.00 | 83,343.78 |
| 2029 | 21,055.00 | 2,947.70 | 60,000.00 | 84,002.70 |
| 2030 | 21,634.00 | 3,028.76 | 60,000.00 | 84,662.76 |
| 2031 | 22,213.00 | 3,109.82 | 60,000.00 | 85,322.82 |
| 2032 | 22,792.00 | 3,190.88 | 60,000.00 | 85,982.88 |
| 2033 | 23,370.00 | 3,271.80 | 60,000.00 | 86,641.80 |
| 2034 | 23,949.00 | 3,352.86 | 60,000.00 | 87,301.86 |
| 2035 | 24,528.00 | 3,433.92 | 60,000.00 | 87,961.92 |
| 2036 | 24,857.00 | 3,479.98 | 60,000.00 | 88,336.98 |
| 2037 | 25,185.00 | 3,525.90 | 60,000.00 | 88,710.90 |
| 2038 | 19,319.00 | 2,704.66 | 60,000.00 | 82,023.66 |
| 2039 | 19,898.00 | 2,785.72 | 60,000.00 | 82,683.72 |
| 2040 | 20,477.00 | 2,866.78 | 60,000.00 | 83,343.78 |
| 2041 | 21,055.00 | 2,947.70 | 60,000.00 | 84,002.70 |
| 2042 | 21,634.00 | 3,028.76 | 60,000.00 | 84,662.76 |
| 2043 | 22,213.00 | 3,109.82 | 60,000.00 | 85,322.82 |
| 2044 | 22,792.00 | 3,190.88 | 60,000.00 | 85,982.88 |
| 2045 | 23,370.00 | 3,271.80 | 60,000.00 | 86,641.80 |
| 2046 | 23,949.00 | 3,352.86 | 60,000.00 | 87,301.86 |
| 2047 | 24,528.00 | 3,433.92 | 60,000.00 | 87,961.92 |
| 2048 | 24,857.00 | 3,479.98 | 60,000.00 | 88,336.98 |
| 2049 | 25,185.00 | 3,525.90 | 60,000.00 | 88,710.90 |
| 2050 | 25,185.00 | 3,525.90 | 60,000.00 | 88,710.90 |
| 2051 | 25,185.00 | 3,525.90 | 100,000.00 | 128,710.90 |
| 合计 | 588,924.00 | 82,449.36 | 1,600,000.00 | 2,271,373.36 |

注：2022年、2023年、2024年、2025年发行债券，最后一期债券到期年份为2052年，保守起见，2052年的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2026年）开始至2051年12月的收入数据；后续每年实际情况可能会结合实际需求有一定调整。

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）票价收入

运营票价收入=客运票价×客运量。根据上海市隧道工程轨道交通设计研究院、南昌轨道交通设计研究院有限公司编制的《南昌市轨道交通2号线东延一期工程可行性研究报告》。参照南昌市已建地铁2号线的票价标准计算：采用计程票价按里程分段计算，平均运距初、近、远期分别为8.3公里、8公里、8公里，折算票价率分别为0.361元/公里、0.375元/公里、0.375元/公里，人次票价初、近、远期均按3.0元/人次计算。

（2）广告收入

本项目按票价收入得14%估算。

（3）政府性基金收入

本项目为民生基建项目，项目社会公益性意义较强，盈利能力有限，为保障项目顺利进行，资金不足部分拟通过政府性基金收入弥补。

南昌轨道交通集团有限公司在以往年度收支基础上综合考虑适度增长因素，合理预测了2026-2051年的收入、支出，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了各年现金结余的总体增长。

## （二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

本次南昌轨道交通集团有限公司组织申报发行南昌市轨道交通 1号线东延工程专项债券项目的总投资额1,057,672.67万元。计划发行专项债券金额210,000.00万元，其中，2022年已发行91,384.00万元,期限30年，实际利率3.42%；2023年4月发行18,700.00万，期限20年，实际利率3.14%；2023年调整金额20,000.00万元是由2021年江西省高质量发展专项债券（四期）——2021年江西省政府专项债券（九期）调整至本项目，期限20年，实际利率3.85%；2024年已发行40,000.00万元，实际利率2.27%，期限15年；2024年本期发行10,000.00万元，2025年计划发行39,916.00万元，期限10年，期限10年。根据目前15年期国债利率3.2307%,从客观、谨慎角度出发，2024年债券年利率取4.30%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为151,699.11万元，预计发行费用为210.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2  专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | - | 91,384.00 | 91.38 | 1,562.67 |  | 91,384.00 |
| 2023年调整 | 91,384.00 | 20,000.00 | 20.00 | 385.00 |  | 111,384.00 |
| 2023年 | 111,384.00 | 18,700.00 | 18.70 | 3,418.92 |  | 130,084.00 |
| 2024年 | 130,084.00 | 50,000.00 | 50.00 | 5,151.51 |  | 180,084.00 |
| 2025年 | 180,084.00 | 29,916.00 | 29.92 | 6,433.79 |  | 210,000.00 |
| 2026年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2027年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2028年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2029年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2030年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2031年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2032年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2033年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2034年 | 210,000.00 |  |  | 7,047.07 |  | 210,000.00 |
| 2035年 | 210,000.00 |  |  | 6,433.79 | 29,916.00 | 180,084.00 |
| 2036年 | 180,084.00 |  |  | 5,820.51 |  | 180,084.00 |
| 2037年 | 180,084.00 |  |  | 5,820.51 |  | 180,084.00 |
| 2038年 | 180,084.00 |  |  | 5,820.51 |  | 180,084.00 |
| 2039年 | 180,084.00 |  |  | 5,151.51 | 50,000.00 | 130,084.00 |
| 2040年 | 130,084.00 |  |  | 4,482.51 |  | 130,084.00 |
| 2041年 | 130,084.00 |  |  | 4,097.51 | 20,000.00 | 110,084.00 |
| 2042年 | 110,084.00 |  |  | 3,712.51 |  | 110,084.00 |
| 2043年 | 110,084.00 |  |  | 3,418.92 | 18,700.00 | 91,384.00 |
| 2044年 | 91,384.00 |  |  | 3,125.33 |  | 91,384.00 |
| 2045年 | 91,384.00 |  |  | 3,125.33 |  | 91,384.00 |
| 2046年 | 91,384.00 |  |  | 3,125.33 |  | 91,384.00 |
| 2047年 | 91,384.00 |  |  | 3,125.33 |  | 91,384.00 |
| 2048年 | 91,384.00 |  |  | 3,125.33 |  | 91,384.00 |
| 2049年 | 91,384.00 |  |  | 3,125.33 |  | 91,384.00 |
| 2050年 | 91,384.00 |  |  | 3,125.33 |  | 91,384.00 |
| 2051年 | 91,384.00 |  |  | 3,125.33 |  | 91,384.00 |
| 2052年 | 91,384.00 |  |  | 1,562.67 | 91,384.00 | - |
| 合计 |  | 210,000.00 | 210.00 | 151,699.11 | 210,000.00 |  |

2.其他融资还本付息分析

本次南昌轨道交通集团有限公司组织申报发行南昌市轨道交通2号线东延工程专项债券项目的总投资额1,057,672.67万元。计划其他融资424,603.60万元。其中，2021年借款52,010.00万元；2022年借款10,000.00万元；2023年借款141,000.00万元；实际利率4.2%。2024年借款136,500.00万元；2025年借款85,093.60万元。预计利率3.5%，利率会随着LPR变动而变动，据此预计其他融资利息合计为306,988.54万元。

按照该项目借款发行计划，预计每年利息支出，每半年支付一次利息，本金逐年支付，本项目银行借款还本付息情况如下表所示：

表3-3  202-2056年银行借款还本付息情况预测表

单位：万元

| 年 份 | 期初借款余额 | 本期借款 | 本期付息 | 本期还本 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 |  | 52,010.00 | 1,092.21 |  | 52,010.00 |
| 2022年 | 52,010.00 | 10,000.00 | 2,394.42 |  | 62,010.00 |
| 2023年 | 62,010.00 | 141,000.00 | 5,565.42 |  | 203,010.00 |
| 2024年 | 203,010.00 | 136,500.00 | 11,392.92 |  | 339,510.00 |
| 2025年 | 339,510.00 | 85,093.60 | 16,046.39 |  | 424,603.60 |
| 2026年 | 424,603.60 |  | 17,539.35 | 14,000.00 | 410,603.60 |
| 2027年 | 410,603.60 |  | 16,951.35 | 14,000.00 | 396,603.60 |
| 2028年 | 396,603.60 |  | 16,363.35 | 14,000.00 | 382,603.60 |
| 2029年 | 382,603.60 |  | 15,775.35 | 14,000.00 | 368,603.60 |
| 2030年 | 368,603.60 |  | 15,187.35 | 14,000.00 | 354,603.60 |
| 2031年 | 354,603.60 |  | 14,599.35 | 14,000.00 | 340,603.60 |
| 2032年 | 340,603.60 |  | 14,011.35 | 14,000.00 | 326,603.60 |
| 2033年 | 326,603.60 |  | 13,423.35 | 14,000.00 | 312,603.60 |
| 2034年 | 312,603.60 |  | 12,835.35 | 14,000.00 | 298,603.60 |
| 2035年 | 298,603.60 |  | 12,247.35 | 14,000.00 | 284,603.60 |
| 2036年 | 284,603.60 |  | 11,659.35 | 14,000.00 | 270,603.60 |
| 2037年 | 270,603.60 |  | 11,071.35 | 14,000.00 | 256,603.60 |
| 2038年 | 256,603.60 |  | 10,483.35 | 14,000.00 | 242,603.60 |
| 2039年 | 242,603.60 |  | 9,895.35 | 14,000.00 | 228,603.60 |
| 2040年 | 228,603.60 |  | 9,307.35 | 14,000.00 | 214,603.60 |
| 2041年 | 214,603.60 |  | 8,719.35 | 14,000.00 | 200,603.60 |
| 2042年 | 200,603.60 |  | 8,131.35 | 14,000.00 | 186,603.60 |
| 2043年 | 186,603.60 |  | 7,543.35 | 14,000.00 | 172,603.60 |
| 2044年 | 172,603.60 |  | 6,955.35 | 14,000.00 | 158,603.60 |
| 2045年 | 158,603.60 |  | 6,367.35 | 14,000.00 | 144,603.60 |
| 2046年 | 144,603.60 |  | 5,779.35 | 14,000.00 | 130,603.60 |
| 2047年 | 130,603.60 |  | 5,191.35 | 14,000.00 | 116,603.60 |
| 2048年 | 116,603.60 |  | 4,603.35 | 14,000.00 | 102,603.60 |
| 2049年 | 102,603.60 |  | 4,015.35 | 14,000.00 | 88,603.60 |
| 2050年 | 88,603.60 |  | 3,427.35 | 14,000.00 | 74,603.60 |
| 2051年 | 74,603.60 |  | 2,839.35 | 14,000.00 | 60,603.60 |
| 2052年 | 60,603.60 |  | 2,251.35 | 14,000.00 | 46,603.60 |
| 2053年 | 46,603.60 |  | 1,663.35 | 14,000.00 | 32,603.60 |
| 2054年 | 32,603.60 |  | 1,075.35 | 14,000.00 | 18,603.60 |
| 2055年 | 18,603.60 |  | 487.35 | 14,000.00 | 4,603.60 |
| 2056年 | 4,603.60 |  | 96.69 | 4,603.60 |  |
| 合计 |  | 424,603.60 | 306,988.54 | 424,603.60 |  |

3.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：经营成本支出、其他支出及固定资产投资支出，本项目建成后的经营成本主要包括工资及福利费、修理费、其他费用、土地租赁费、折旧摊销费等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）工资福利费

依据设计定员及预测运营期工资标准计算工资总额，并以工资总额为基数，提取职工福利费。定员按平均每公里 40 人标准计算，2号线东延工程增配定员约 174 人。根据南昌市统计局公布的 2019 年南昌市城镇非私营单位在岗职工平均工资 8847 元，本次评价按员工基本工资 9 万元/人*年计算，福利费标准按工资的 14%计列，每3年增长5%。

（2）修理费

主要指地铁运营过程中所发生的管理费用。按职工工资及福利费、电费、修理费、营运费之和的 10％进行测算。

（3）电费

包括车辆牵引用电及动力照明用电费用。根据南昌市现状电价，运营期电费按每度 0.5893 元计。

（4）营运费

按每公里5元进行测算。

（5）管理费

主要指地铁运营过程中所发生的管理费用。按职工工资及福利费、电费、修理费、营运费之和的 10％进行测算。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-4所示：

表3-4  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理费 | 工资及福利费 | 电费 | 修理费 | 营运费 | 含税合计 |
| 2026 | 1,585.00 | 1,785.24 | 4,020.00 | 3,064.00 | 766.00 | 11,220.24 |
| 2027 | 1,605.00 | 1,785.24 | 4,122.00 | 3,142.00 | 785.00 | 11,439.24 |
| 2028 | 1,625.00 | 1,785.24 | 4,225.00 | 3,220.00 | 805.00 | 11,660.24 |
| 2029 | 1,645.00 | 1,874.50 | 4,327.00 | 3,298.00 | 825.00 | 11,969.50 |
| 2030 | 1,665.00 | 1,874.50 | 4,430.00 | 3,376.00 | 844.00 | 12,189.50 |
| 2031 | 1,685.00 | 1,874.50 | 4,532.00 | 3,454.00 | 864.00 | 12,409.50 |
| 2032 | 1,705.00 | 1,968.23 | 4,634.00 | 3,532.00 | 883.00 | 12,722.23 |
| 2033 | 1,725.00 | 1,968.23 | 4,737.00 | 3,610.00 | 903.00 | 12,943.23 |
| 2034 | 1,745.00 | 1,968.23 | 4,839.00 | 3,689.00 | 922.00 | 13,163.23 |
| 2035 | 1,778.00 | 2,066.64 | 4,942.00 | 3,767.00 | 942.00 | 13,495.64 |
| 2036 | 1,787.00 | 2,066.64 | 4,988.00 | 3,802.00 | 951.00 | 13,594.64 |
| 2037 | 1,796.00 | 2,066.64 | 5,035.00 | 3,837.00 | 959.00 | 13,693.64 |
| 2038 | 1,805.00 | 2,169.97 | 5,081.00 | 3,873.00 | 968.00 | 13,896.97 |
| 2039 | 1,814.00 | 2,169.97 | 5,127.00 | 3,908.00 | 977.00 | 13,995.97 |
| 2040 | 1,823.00 | 2,169.97 | 5,174.00 | 3,943.00 | 986.00 | 14,095.97 |
| 2041 | 1,832.00 | 2,278.47 | 5,220.00 | 3,979.00 | 995.00 | 14,304.47 |
| 2042 | 1,841.00 | 2,278.47 | 5,266.00 | 4,014.00 | 1,004.00 | 14,403.47 |
| 2043 | 1,850.00 | 2,278.47 | 5,313.00 | 4,049.00 | 1,012.00 | 14,502.47 |
| 2044 | 1,859.00 | 2,392.39 | 5,359.00 | 4,085.00 | 1,021.00 | 14,716.39 |
| 2045 | 1,869.00 | 2,392.39 | 5,405.00 | 4,120.00 | 1,030.00 | 14,816.39 |
| 2046 | 1,878.00 | 2,392.39 | 5,452.00 | 4,155.00 | 1,039.00 | 14,916.39 |
| 2047 | 1,887.00 | 2,512.01 | 5,498.00 | 4,191.00 | 1,048.00 | 15,136.01 |
| 2048 | 1,896.00 | 2,512.01 | 5,544.00 | 4,226.00 | 1,057.00 | 15,235.01 |
| 2049 | 1,905.00 | 2,512.01 | 5,591.00 | 4,261.00 | 1,065.00 | 15,334.01 |
| 2050 | 1,964.00 | 2,637.61 | 5,637.00 | 4,297.00 | 1,074.00 | 15,609.61 |
| 2051 | 1,964.00 | 2,637.61 | 5,637.00 | 4,297.00 | 1,074.00 | 15,609.61 |
| 合计 | 46,533.00 | 56,417.57 | 130,135.00 | 99,189.00 | 24,799.00 | 357,073.57 |

注：1.支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）进行了剔除，暂不在上表中反映。

2024年江西省南昌市轨道交通 2号线东延工程项目专项债券项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-5及图3-1所示：

表3-5 2024年江西省南昌市轨道交通2号线东延工程专项债券项目实施方案资金充足性分析情况表单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 3,329,046.03 | 129,158.10 | 167,990.18 | 297,301.95 | 226,080.66 | 237,141.78 | 82,023.66 | 82,683.72 | 83,343.78 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 2,271,373.36 | - | - | - | - | - | 82,023.66 | 82,683.72 | 83,343.78 |
| 1.1 | 政府性基金收入 | 1,600,000.00 |  |  |  |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1.2 | 经营收入 | 671,373.36 |  | - | - | - | - | 22,023.66 | 22,683.72 | 23,343.78 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 634,603.60 | 52,010.00 | 101,384.00 | 179,700.00 | 186,500.00 | 115,009.60 | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 210,000.00 |  | 91,384.00 | 38,700.00 | 50,000.00 | 29,916.00 |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | 424,603.60 | 52,010.00 | 10,000.00 | 141,000.00 | 136,500.00 | 85,093.60 |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 423,069.07 | 77,148.10 | 66,606.18 | 117,601.95 | 39,580.66 | 122,132.18 |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 2,508,247.49 | 130,250.31 | 172,038.65 | 306,709.99 | 242,675.09 | 259,651.88 | 49,806.66 | 49,437.66 | 49,070.66 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 357,073.57 | - | - | - | - | - | 11,220.24 | 11,439.24 | 11,660.24 |
| 1.1 | 运营成本 | 357,073.57 | - | - | - | - | - | 11,220.24 | 11,439.24 | 11,660.24 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 1,057,672.67 | 129,158.10 | 167,990.18 | 297,301.95 | 226,080.66 | 237,141.78 |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 1,093,501.25 | 1,092.21 | 4,048.47 | 9,408.04 | 16,594.43 | 22,510.10 | 38,586.42 | 37,998.42 | 37,410.42 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 210.00 | - | 91.38 | 38.70 | 50.00 | 29.92 |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 210,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 151,699.11 | - | 1,562.67 | 3,803.92 | 5,151.51 | 6,433.79 | 7,047.07 | 7,047.07 | 7,047.07 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 424,603.60 |  |  |  |  |  | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 306,988.54 | 1,092.21 | 2,394.42 | 5,565.42 | 11,392.92 | 16,046.39 | 17,539.35 | 16,951.35 | 16,363.35 |
| 三 | 当期现金结余 | 820,798.54 | -1,092.21 | -4,048.47 | -9,408.04 | -16,594.43 | -22,510.10 | 32,217.00 | 33,246.06 | 34,273.12 |
| 四 | 期初现金 |  | - | -1,092.21 | -5,140.68 | -14,548.72 | -31,143.15 | -53,653.25 | -21,436.25 | 11,809.81 |
| 五 | 期末现金 |  | -1,092.21 | -5,140.68 | -14,548.72 | -31,143.15 | -53,653.25 | -21,436.25 | 11,809.81 | 46,082.93 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 84,002.70 | 84,662.76 | 85,322.82 | 85,982.88 | 86,641.80 | 87,301.86 | 87,961.92 | 88,336.98 | 88,710.90 | 82,023.66 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 84,002.70 | 84,662.76 | 85,322.82 | 85,982.88 | 86,641.80 | 87,301.86 | 87,961.92 | 88,336.98 | 88,710.90 | 82,023.66 |
| 1.1 | 政府性基金收入 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1.2 | 经营收入 | 24,002.70 | 24,662.76 | 25,322.82 | 25,982.88 | 26,641.80 | 27,301.86 | 27,961.92 | 28,336.98 | 28,710.90 | 22,023.66 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 48,791.92 | 48,423.92 | 48,055.92 | 47,780.65 | 47,413.65 | 47,045.65 | 76,092.78 | 45,074.50 | 44,585.50 | 44,200.83 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 11,969.50 | 12,189.50 | 12,409.50 | 12,722.23 | 12,943.23 | 13,163.23 | 13,495.64 | 13,594.64 | 13,693.64 | 13,896.97 |
| 1.1 | 运营成本 | 11,969.50 | 12,189.50 | 12,409.50 | 12,722.23 | 12,943.23 | 13,163.23 | 13,495.64 | 13,594.64 | 13,693.64 | 13,896.97 |
| 1.2 | 税金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 36,822.42 | 36,234.42 | 35,646.42 | 35,058.42 | 34,470.42 | 33,882.42 | 62,597.14 | 31,479.86 | 30,891.86 | 30,303.86 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 |  |  | - | - | - | - | 29,916.00 | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 7,047.07 | 7,047.07 | 7,047.07 | 7,047.07 | 7,047.07 | 7,047.07 | 6,433.79 | 5,820.51 | 5,820.51 | 5,820.51 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 15,775.35 | 15,187.35 | 14,599.35 | 14,011.35 | 13,423.35 | 12,835.35 | 12,247.35 | 11,659.35 | 11,071.35 | 10,483.35 |
| 三 | 当期现金结余 | 35,210.78 | 36,238.84 | 37,266.90 | 38,202.23 | 39,228.15 | 40,256.21 | 11,869.14 | 43,262.48 | 44,125.40 | 37,822.83 |
| 四 | 期初现金 | 46,082.93 | 81,293.71 | 117,532.55 | 154,799.45 | 193,001.68 | 232,229.83 | 272,486.04 | 284,355.18 | 327,617.66 | 371,743.06 |
| 五 | 期末现金 | 81,293.71 | 117,532.55 | 154,799.45 | 193,001.68 | 232,229.83 | 272,486.04 | 284,355.18 | 327,617.66 | 371,743.06 | 409,565.89 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 82,683.72 | 83,343.78 | 84,002.70 | 84,662.76 | 85,322.82 | 85,982.88 | 86,641.80 | 87,301.86 | 87,961.92 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 82,683.72 | 83,343.78 | 84,002.70 | 84,662.76 | 85,322.82 | 85,982.88 | 86,641.80 | 87,301.86 | 87,961.92 |
| 1.1 | 政府性基金收入 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1.2 | 经营收入 | 22,683.72 | 23,343.78 | 24,002.70 | 24,662.76 | 25,322.82 | 25,982.88 | 26,641.80 | 27,301.86 | 27,961.92 |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 93,042.83 | 41,885.83 | 61,121.33 | 40,247.33 | 58,164.74 | 38,797.07 | 38,309.07 | 37,821.07 | 37,452.69 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 13,995.97 | 14,095.97 | 14,304.47 | 14,403.47 | 14,502.47 | 14,716.39 | 14,816.39 | 14,916.39 | 15,136.01 |
| 1.1 | 运营成本 | 13,995.97 | 14,095.97 | 14,304.47 | 14,403.47 | 14,502.47 | 14,716.39 | 14,816.39 | 14,916.39 | 15,136.01 |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 79,046.86 | 27,789.86 | 46,816.86 | 25,843.86 | 43,662.27 | 24,080.68 | 23,492.68 | 22,904.68 | 22,316.68 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 50,000.00 | - | 20,000.00 | - | 18,700.00 | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 5,151.51 | 4,482.51 | 4,097.51 | 3,712.51 | 3,418.92 | 3,125.33 | 3,125.33 | 3,125.33 | 3,125.33 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 9,895.35 | 9,307.35 | 8,719.35 | 8,131.35 | 7,543.35 | 6,955.35 | 6,367.35 | 5,779.35 | 5,191.35 |
| 三 | 当期现金结余 | -10,359.11 | 41,457.95 | 22,881.37 | 44,415.43 | 27,158.08 | 47,185.81 | 48,332.73 | 49,480.79 | 50,509.23 |
| 四 | 期初现金 | 409,565.89 | 399,206.78 | 440,664.73 | 463,546.10 | 507,961.53 | 535,119.61 | 582,305.42 | 630,638.15 | 680,118.94 |
| 五 | 期末现金 | 399,206.78 | 440,664.73 | 463,546.10 | 507,961.53 | 535,119.61 | 582,305.42 | 630,638.15 | 680,118.94 | 730,628.17 |

续上表

| 序号 | 年份 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 88,336.98 | 88,710.90 | 88,710.90 | 128,710.90 | - | - | - | - | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 88,336.98 | 88,710.90 | 88,710.90 | 128,710.90 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 政府性基金收入 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 28,336.98 | 28,710.90 | 28,710.90 | 28,710.90 | - | - | - |  |  |
| 2 | 融资活动现金流入 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.1 | 债券融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 36,963.69 | 36,474.69 | 36,162.29 | 35,574.29 | 109,198.02 | 15,663.35 | 15,075.35 | 14,487.35 | 4,700.28 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 15,235.01 | 15,334.01 | 15,609.61 | 15,609.61 | - | - | - | - |  |
| 1.1 | 运营成本 | 15,235.01 | 15,334.01 | 15,609.61 | 15,609.61 | - | - | - |  |  |
| 1.2 | 税金支出 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设投资现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 21,728.68 | 21,140.68 | 20,552.68 | 19,964.68 | 109,198.02 | 15,663.35 | 15,075.35 | 14,487.35 | 4,700.28 |
| 3.1 | 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | - | - | - | - | 91,384.00 | - | - | - |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 3,125.33 | 3,125.33 | 3,125.33 | 3,125.33 | 1,562.67 | - | - | - |  |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,603.60 |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | 4,603.35 | 4,015.35 | 3,427.35 | 2,839.35 | 2,251.35 | 1,663.35 | 1,075.35 | 487.35 | 96.68 |
| 三 | 当期现金结余 | 51,373.29 | 52,236.21 | 52,548.61 | 93,136.61 | -109,198.02 | -15,663.35 | -15,075.35 | -14,487.35 | -4,700.28 |
| 四 | 期初现金 | 730,628.17 | 782,001.46 | 834,237.67 | 886,786.28 | 979,922.89 | 870,724.87 | 855,061.52 | 839,986.17 | 825,498.82 |
| 五 | 期末现金 | 782,001.46 | 834,237.67 | 886,786.28 | 979,922.89 | 870,724.87 | 855,061.52 | 839,986.17 | 825,498.82 | 820,798.54 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.75 |  |  |  |  |  |

注：1.按照南昌轨道交通集团有限公司在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的债券资金覆盖率为1.75倍，还本付息资金有充分保障。2.2021-2026年期末现金为负数的原因系建设期的债券发行费及利息及借款利息，该部分资金由项目单位自筹解决。

本次发行专项债券各项目预期业务活动现金流入合计2,271,373.36万元，各项业务活动现金流出合计357,073.57万元，债券存续期内债券本金与利息合计361,699.11万元，借款本金与利息合计731,592.14万元。项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.75倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间整体资金流入、流出情况及期末现金如下图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

四、事前绩效评价

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）本工程的建设是解决交通问题，切实落实南昌市民出行的需要。

2）本工程的建设是维护生态平衡，构建可持续发展、绿色生态体系的重要保障。

3）本工程的建设有利于保证南昌青云谱区及青山湖区周边经济安全和生态稳定，有利于促进当地经济的可持续发展。

（2）公益性

本工程建成后可实现完善南昌市轨道交通网络，完善交通基础设施，缓解交通压力，促进城市加快发展。具有重要作用。

本工程的建设将推动关联产业的发展，给周边地区的建筑、旅游业、房地产、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机。

（3）收益性

间接经济收益。通过建设延长线，可实现完善南昌市轨道交通网络，完善交通基础设施，缓解交通压力，促进城市加快发展。具有重要作用。

直接收益。本项目实施后，可产生收益，本息覆盖倍数超1.2倍，满足资金平衡需求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目于已获得江西省发改委《江西省发展改革委关于南昌市轨道交通2号线东延工程初步设计的批复》（赣发改投资[2021]834号）。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分项目资本金，部分申请政府专项债券资金，部分其他方式融资。项目成熟度、可靠度较高。

3、债券资金需求合理性

项目自2026年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。项目风险具体详见如下第五点。

4、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

五、项目风险分析

1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据项目建设进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌市交通运输局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌轨道交通集团有限公司,是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划: 南昌市轨道交通2号线东延工程目本期申请发行地方政府专项债券1亿元，期限15年，专项债券融资成本按4.3%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市轨道交通2号线东延工程通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌市轨道交通2号线东延工程可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

# 南昌市西湖区数智西湖建设项目实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五“规划的攻坚之年，稳基建、扩内需仍是主基调。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入（或有）及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌市西湖区数智西湖建设项目专项债券拟于本期发行地方政府专项债融资6000万元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目概况

- （一）南昌市西湖区基本情况

1、当地情况

1）地理位置

西湖区，江西省南昌市市辖区，是南昌市中心城区之一，位于南昌市中部，长江中下游南岸、赣江东侧，辖区总面积34.8平方公里，常住人口53万（2018年）。下辖11街道、1镇，区政府驻朝阳洲街道抚生路369号。西湖区有京九铁路线上的南昌火车站、和南昌市南昌汽车站，南昌主要出口南昌大桥和生米大桥均始于该区，出境车辆5分钟上高速，20分钟到达机场。

2）发展历史

西湖原为汉代豫章群古太湖的一部分，唐贞元十五年（799年）洪恩桥（今羊子巷186号附近）的架设将东太湖分隔成东西两部分，洪恩桥以西谓之西湖，西湖区由此而得名。民国十五年（1926年），南昌设市后分别称第四、五部分，六、七部分。1980年，抚河区、西湖区合并称西湖区至今。

3）区属人口

截止2023年末，西湖全区户籍人口总户数163129 户，总人口463612人，截至2018年，西湖区常住人口48.5万人，常住人口城镇化率100%，户籍人口城镇化率100%

2、当地财政收支情况

2021年西湖区实现地区生产总值670.68亿元，财政总收入为118.4亿元，其中一般公共预算收入21.5亿元，一般公共预算支出34.2亿元。

2022 年，西湖区国内生产总值727亿元，财政总收入119.5亿元，其中一般公共预算收入22.61亿元，一般预算支出23.30亿元。

2023 年，西湖区国内生产总值750 亿元，财政总收入125.21亿元，其中一般公共预算收入24.26 亿元，一般预算支出25.47亿元。

西湖区经济状况

| 主要指标（亿元） | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| GDP | 670.68 | 727 | 750 |
| 财政总收入 | 118.4 | 119.5 | 125.21 |
| 一般公共预算收入 | 21.5 | 22.61 | 24.26 |
| 一般公共预算支出 | 32.4 | 23.30 | 25.47 |

- （二）项目实施背景

南昌市西湖区数智西湖建设项目的建设有利于全面推进南昌市西湖区政府数字化政务服务效率与质量，深度融合“互联网+政务服务”，提升南昌市西湖区数字政府的服务综合水平，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。

本项目的建设可收集处理区域内不同类型的数据，做到以实际需求为导向直观显示分析结果，推动数据价值产品化、服务化，在保障数据安全的同时，提升城市数据运营和开发利用的水平，满足《“十四五”数字经济发展规划的通知》（国发〔2021〕29号）的要求。

本项目的建设可促进《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）中提出目标的实现。具体目标为：“到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全，政府履职数字化、智能化水平显著提升，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化取得重要进展，数字政府建设在服务党和国家重大战略、促进经济社会高质量发展、建设人民满意的服务型政府等方面发挥重要作用”。

本项目的建设是推进西湖区城市空间“一张图”数字化管理和城市运行“一网统管”，构建城市健康高效运行系统和，提高突发事件快速智能响应力，符合《江西省数字政府建设三年行动计划（2022-2024年）》的相关要求。

本项目是以实际数据调研、收集、校验、转换、挖掘为基础，以政策研究、分析、决策、生成、评估为目标，搭建动态监测、统计分析、趋势研判、效果评估、风险防控等应用场景，提供数据汇聚、业务建模、决策效果评估的一体化智能服务，符合《江西省数字政府建设总体方案》（赣府发〔2023〕8号）的相关要求。

本项目建设目标为保障数据安全的前提下，推进西湖区跨系统、跨部门、跨业务的协同治理，提高决策效率，符合《南昌市数字政府规划建设方案》提出的相关要求。

- （三）项目基本情况

（名称、地点、建设单位、建设内容、项目建设期及运营期等情况）

（1）参与主体

项目名称：南昌市西湖区数智西湖建设项目

业主单位：西湖区政务服务数据管理局

建设单位：西湖区政务服务数据管理局

（2）建设地点

项目地址位于：本项目智慧系统位于江西省南昌市西湖区，后台指挥中心与机房设置于江西省南昌市西湖区市民中心，南一环路与云天路交界处

（3） 建设内容

本工程建设内容:本项目为南昌市西湖区数智西湖建设项目，主要建设内容包括新建智慧平台系统、智慧停车系统、机架、传感器设备、新增算力和存储资源与设备，部分利旧信息化设备以及网络设备、摄像头与监控立杆、机房综合布线及服务器、场地准备等基础设施。

二、项目投资估算及资金筹措方案

- （一）投资估算

1、估算依据

1)根据有关专业提供的图纸、设备清单、文字说明及相关资料；

2)工业和信息化部办公厅关于发布《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》和《电子建设工程预算定额》（2015年）；

3)中华人民共和国国家发展改革委员会《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（2007年）；

4)《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

5)《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》；

6)《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》赣建价[2019]1号文；

7)《关于调整2017版《江西省建设工程定额》综合工日单价的通知》赣建价[2020]5号文；

8)江西省类似项目造价指标；

9)中华人民共和国国家发展计划委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；

9)设备购置费参照市场价格或有关部门核定的价格估算；

10)应用系统软件定制费，按定制各种应用系统软件需要的工作量和人工费用估算。人工费用参考《软件开发和服务项目价格构成及评估方法（中国软件行业协会发布）》的评估标准。

其他费用

1)建设单位管理费根据《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建[2016]504号文）标准与市场实际情况计价；

2)监理费参照国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号文）标准与市场实际情况计价；

3)建设项目前期工作费依据国家价委计价格（1999）1283号文件标准与市场实际情况计价；

4)设计费根据同类项目实际收费情况，按照计价格[2002]10号标准与市场实际情况计价；

5)招标代理费参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号标准与市场实际情况计价；；

6)基本预备费按第一部分费用的2%计取（信息化项目预备费需求低于施工类项目）。

2.估算总额

根据《南昌市西湖区数智西湖建设项目可行性研究报告》，项目估算总投资9,864.96万元，其中：项目建设及互联网服务费8,781.82万元，项目建设其他费743.00万元，预备费175.64万元，建设期利息157.5万元，债券发行手续费7.00万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 建设期利息 | 发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西湖区政务服务数据管理局 | 南昌市西湖区数智西湖建设项目 | 9,600.96 | 258.00 | 6.00 | 9,864.96 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为9,864.96万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金3,864.96万元；其二，拟发行专项债券6,000.00万元，其中，2024年本期发行6,000.00万元，发行期限15年

4.项目分年度投资计划表

南昌市西湖区数智西湖建设项目预计2024年9月开工，建设期12个月，预计2025年9月完工。

表1-2项目分年度支出计划表

单位：万元

| 序号 | 费用类型 | 小计 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 8,246.82 | 8,246.82 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 776.86 | 776.86 |
| 3 | 预备费 | 577.28 | 577.28 |
| 本次建设项目支出总计 |  | 9,600.96 | 9,600.96 |

注：1、项目建设期12个月。

2、项目分年度支出计划上表中仅考虑静态总投资部分，建设期利息在资金充足性分析表中反映。

- （二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能（资本金来源、已有融资（或有）及后续融资请逐一说明）；

（2）发行地方政府专项债券进行融资（如存在分期发行计划请与项目单位提供融资计划佐证材料、财务评估报告及政府相关单位明确）。

2.资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

本项目总投资为9,864.96万元，其中6000万元申请专项债，3,864.96 万元由区财政拨款解决。

| 资金来源 | 金额（单位：万元） | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 项目自筹 | 3,864.96 | 39.18%； |
| 专项债 | 6000 | 60.82% |

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

1.资金稳定性分析

本次申请发行的江西省南昌市西湖区“数智西湖”指挥运营中心及城市治理应用体系建设项目，预计业务活动现金流入合计为22,740.60万元，其中企业数字服务费收入15,012.14万元，智能燃气监测服务费收入1,436.7万元，停车位收入5,646.16万元，广告费收入645.6万元。项目自运营期（2025年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 企业数字服务费 | 智能燃气监测服务费 | 停车位收入 | 广告费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 410.00 | 98.00 | 342.19 | 28.80 | 878.99 |
| 2026 | 410.00 | 98.00 | 376.41 | 36.00 | 920.41 |
| 2027 | 796.00 | 98.00 | 410.63 | 43.20 | 1,347.83 |
| 2028 | 796.00 | 98.00 | 410.63 | 45.60 | 1,350.23 |
| 2029 | 1,182.00 | 98.00 | 410.63 | 45.60 | 1,736.23 |
| 2030 | 1,241.10 | 102.90 | 410.63 | 45.60 | 1,800.23 |
| 2031 | 1,241.10 | 102.90 | 410.63 | 48.00 | 1,802.63 |
| 2032 | 1,241.10 | 102.90 | 410.63 | 48.00 | 1,802.63 |
| 2033 | 1,241.10 | 102.90 | 410.63 | 48.00 | 1,802.63 |
| 2034 | 1,241.10 | 102.90 | 410.63 | 50.40 | 1,805.03 |
| 2035 | 1,303.16 | 108.05 | 410.63 | 50.40 | 1,872.24 |
| 2036 | 1,303.16 | 108.05 | 410.63 | 50.40 | 1,872.24 |
| 2037 | 1,303.16 | 108.05 | 410.63 | 52.80 | 1,874.64 |
| 2038 | 1,303.16 | 108.05 | 410.63 | 52.80 | 1,874.64 |
| 合计 | 15,012.14 | 1,436.70 | 5,646.16 | 645.60 | 22,740.60 |

注：2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2039年。因此，2039年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2025年）开始至2038年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

（1）企业数字服务费

本项目可为西湖区规上企业、中小企业以及市场主体等对象提供招商服务、楼宇服务、金融服务等各类事项数字化咨询和办理的服务。截止2023年7月，南昌市西湖区有规上企业约2077个、中小企业约2.9万个、市场个体约6.5万户，针对不同类型的对象需求不同，本项目将提供不同侧重点的数字服务。

招商服务：主要为展示西湖区招商信息，企业可按需进招商项目搜索、招商情况查看，包括西湖区区情、招商流程、招商资源（地块、楼宇、园区、街区）、招商政策、重点招商项目、联系方式与诉求提交、数据填报等内容。

楼宇服务：主要包括企业房源租售服务、区域工业地产展示、载体精准查询、空间供需信息发布等，为全区103栋楼宇载体内企业提供良好的创业条件与环境等相关服务。

金融服务：企业通过本项目平台还可获得财税服务、知识产权服务、金融服务等专业系统，覆盖企业日常需要的主要服务。为企业找到官方认证的服务进行一站式呈现，减轻企业的信息查询难、信息获取途径杂等问题进行服务。

本项目共进行企业调查200份（部分调查问卷详见附件四），其中规上企业50个，中小企业100个，市场个体50个，根据市场调研的结果分析得出，其中规上企业超过60%具有购买数字服务意愿，规上企业平均支付意愿约为2000元/年；中小企业超过40%具有购买数字服务意愿，规上企业平均支付意愿约为1000元/年；市场个体超过30%具有购买数字服务意愿，规上企业平均支付意愿约为300元/年。

考虑到互联网技术更新换代迅速。本项目收入测算采取保守估计原则，规上企业服务单价按照1200元/年计算；使用概率每两年增长10%，由20%增长至40%后维持不变；中小企业服务单价按照800元/年计算，使用概率由10%每两年增长10%，增至30%后维持不变；市场个体服务单价按照200元/年计算，使用概率由10%每两年增长10%，增至30%后维持不变；各类型服务单价均按照每5年增长5%计算。

（2）智能燃气监测服务费

本项目为西湖区1600个餐饮商家与4个大型燃气站提供智能燃气监测服务，其中平均每个商家收取50元/月，每5年增长5%；每个大型燃气站收取5000元/年，每5年增长5%。

（3）停车费

本项目为西湖区5000个市政停车位提供统一的智慧停车系统，项目已与南昌市西湖区城市管理和综合执法局签订协议，南昌市西湖区城市管理和综合执法局将安排5000个市政停车位安装本项目智慧停车系统，部分收益用于南昌市西湖区数智西湖建设项目专项债还款，停车位不权属与南昌市西湖区政务服务数据管理局。

根据，根据《关于印发[南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案]的通知》（洪价字[2017]66 号）文件规定，本项目位于西湖区内，参照一类区域价格，临时占道机动车停放服务费用为第1小时5元，后续每小时增加3-5元。根据保守收益原则，本项目收费按照0.75元/小时/车位的标准计取，车位使用率由50%逐年增加至60%后维持不变，日均停车时长5小时。

（4）广告费收入

本项目拟在西湖区区内朝阳大桥、南昌大桥、生米大桥、抚生路、灌婴路、八一大道、丁公路等各个重点节点新增前端设备杆400个，故本项目最少可设置400个广告位；赣州南康灯箱广告价格参考为每个3万元/年，本项目南昌市西湖区广告最低价格计算，本项目广告费按照150元/月计算，故平均广告位单价0.18万元/年，每3年增长5%；运营期第一年负荷率按照40%计算，往后增加至60%并维持不变。

西湖区政务服务数据管理局综合考虑适度增长因素，保守预测了2025-2053年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

1.债券还本付息分析

按照《实施方案》，本次西湖区政务服务数据管理局组织申报发行南昌市西湖区“数智西湖”指挥运营中心及城市治理应用体系建设项目的总投资额9,864.96万元。计划发行专项债券金额6,000.00万元，其中：本次申请发行6,000.00万元。根据目前15年期国债利率4.30%,从客观、谨慎角度出发，2024年发行的债券年利率暂取4.30%,发行费率暂按照0.10%测算，据此预计专项债券利息合计为3,870.00万元，预计发行费用为6.00万元。

按照该项目专项债券发行计划，15年期债券以年利率4.30%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本，本项目专项债券还本付息情况如下表所示：

表3-2专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

| 年份 | 期初债券余额 | 本期发行 | 发行费用 | 本期付息 | 本期还本 | 期末债券余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | - | 6,000.00 | 6.00 | 129.00 |  | 6,000.00 |
| 2025年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2026年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2027年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2028年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2029年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2030年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2031年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2032年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2033年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2034年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2035年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2036年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2037年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2038年 | 6,000.00 |  |  | 258.00 |  | 6,000.00 |
| 2039年 | 6,000.00 |  |  | 129.00 | 6,000.00 | - |
| 合计 |  | 6,000.00 | 6.00 | 3,870.00 | 6,000.00 |  |

注：15年期债券分别从债券发行年（2024年）起按照每半年支付一次债券利息。

2.运营成本费用分析

项目支出按照支出用途分类可分为：外购燃料及动力费、薪酬及福利费、维修费、其它费用等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告及《实施方案》中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）工资福利费

项目第2年计划在岗人员为11人，年工资及福利按平均18万元计算，主要负责与系统操作、数据分析、事件响应等工作，员工工资随着当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，按每年增长3%计算。

（2）燃料动力费

主要是项目运营期间人员工作需要的水费、电费及项目运营期间前段设备日常工作、日常养护、巡查和维修等活动时用电，按照项目收益的6%计取。

（3）维修费

项目建成后年维修费用按前端感知设备、网络设备与一体化机房投资的的4%计算，往后每年逐年递增2%。

其他费用

指常规估算年日常管理费用等，按每年营业收入的6%计算。

（5）应交税金

项目收入的增值税率按照9%计算，城市建设维护税及教育税附加（包括本地另外的教育税附加）分别为增值税的5%和5%。

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 运营成本 |  |  |  |  | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 | 工资及福利费 | 燃料动力费 | 维修费 | 其他费用 |  |
| 2025 | 87.81 | 198 | 52.74 | 54.76 | 52.74 | 446.05 |
| 2026 | 91.95 | 201.96 | 55.22 | 55.86 | 55.22 | 460.21 |
| 2027 | 134.65 | 206 | 80.87 | 56.98 | 80.87 | 559.37 |
| 2028 | 134.89 | 210.12 | 81.01 | 58.12 | 81.01 | 565.15 |
| 2029 | 173.45 | 214.32 | 104.17 | 59.28 | 104.17 | 655.39 |
| 2030 | 179.84 | 218.61 | 108.01 | 60.47 | 108.01 | 674.94 |
| 2031 | 180.08 | 222.98 | 108.16 | 61.68 | 108.16 | 681.06 |
| 2032 | 180.08 | 227.44 | 108.16 | 62.91 | 108.16 | 686.75 |
| 2033 | 180.08 | 231.99 | 108.16 | 64.17 | 108.16 | 692.56 |
| 2034 | 180.32 | 236.63 | 108.30 | 65.45 | 108.30 | 699.00 |
| 2035 | 187.04 | 241.36 | 112.33 | 66.76 | 112.33 | 719.82 |
| 2036 | 187.04 | 246.19 | 112.33 | 68.10 | 112.33 | 725.99 |
| 2037 | 187.28 | 251.11 | 112.48 | 69.46 | 112.48 | 732.81 |
| 2038 | 187.28 | 256.13 | 112.48 | 70.85 | 112.48 | 739.22 |
| 合计 | 2,271.79 | 3,162.84 | 1,364.42 | 874.85 | 1,364.42 | 9,038.32 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

江西省南昌市西湖区“数智西湖”指挥运营中心及城市治理应用体系建设项目实施方案资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4江西省南昌市西湖区“数智西湖”指挥运营中心及城市治理应用体系建设项目实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 32,605.56 | 9,864.96 | 878.99 | 920.41 | 1,347.83 | 1,350.23 | 1,736.23 | 1,800.23 | 1,802.63 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 22,740.60 | - | 878.99 | 920.41 | 1,347.83 | 1,350.23 | 1,736.23 | 1,800.23 | 1,802.63 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 22,740.60 | - | 878.99 | 920.41 | 1,347.83 | 1,350.23 | 1,736.23 | 1,800.23 | 1,802.63 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 3,864.96 | 3,864.96 | - | - | - |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 28,515.28 | 9,735.96 | 704.05 | 718.21 | 817.37 | 823.15 | 913.39 | 932.94 | 939.06 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 9,038.32 | - | 446.05 | 460.21 | 559.37 | 565.15 | 655.39 | 674.94 | 681.06 |
| 1.1 | 运营成本 | 6,766.53 | - | 358.24 | 368.26 | 424.72 | 430.26 | 481.94 | 495.10 | 500.98 |
| 1.2 | 税金支出 | 2,271.79 | - | 87.81 | 91.95 | 134.65 | 134.89 | 173.45 | 179.84 | 180.08 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,600.96 | 9,600.96 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 9,876.00 | 135.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支付债券利息 | 3,870.00 | 129.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 4,090.28 | 129.00 | 174.94 | 202.20 | 530.46 | 527.08 | 822.84 | 867.29 | 863.57 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | 129.00 | 303.94 | 506.14 | 1,036.60 | 1,563.68 | 2,386.52 | 3,253.81 |
| 五 | 期末现金 | -- | 129.00 | 303.94 | 506.14 | 1,036.60 | 1,563.68 | 2,386.52 | 3,253.81 | 4,117.38 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |  | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 32,605.56 | 1,802.63 | 1,802.63 | 1,805.03 |  | 1,872.24 | 1,872.24 | 1,874.64 | 1,874.64 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 22,740.60 | 1,802.63 | 1,802.63 | 1,805.03 |  | 1,872.24 | 1,872.24 | 1,874.64 | 1,874.64 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 22,740.60 | 1,802.63 | 1,802.63 | 1,805.03 |  | 1,872.24 | 1,872.24 | 1,874.64 | 1,874.64 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 6,000.00 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 3,864.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 28,515.28 | 944.75 | 950.56 | 957.00 |  | 977.82 | 983.99 | 990.81 | 997.22 | 6,129.00 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 9,038.32 | 686.75 | 692.56 | 699.00 |  | 719.82 | 725.99 | 732.81 | 739.22 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 6,766.53 | 506.67 | 512.48 | 518.68 |  | 532.78 | 538.95 | 545.53 | 551.94 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | 2,271.79 | 180.08 | 180.08 | 180.32 |  | 187.04 | 187.04 | 187.28 | 187.28 | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 9,600.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 9,876.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |  | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 6,129.00 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 6,000.00 | - | - | - |  | - | - | - | - | 6,000.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 3,870.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |  | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 129.00 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 4,090.28 | 857.88 | 852.07 | 848.03 |  | 894.42 | 888.25 | 883.83 | 877.42 | -6,129.00 |
| 四 | 期初现金 | -- | 4,117.38 | 4,975.26 | 5,827.33 |  | 6,675.36 | 7,569.78 | 8,458.03 | 9,341.86 | 10,219.28 |
| 五 | 期末现金 | -- | 4,975.26 | 5,827.33 | 6,675.36 |  | 7,569.78 | 8,458.03 | 9,341.86 | 10,219.28 | 4,090.28 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.39倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计22,740.60万元，运营现金流出合计9,038.32万元，债券存续期内债券本金与利息合计9,870.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.39倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。

- 四、事前绩效

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

1）项目的建设是新型智慧城市建设有效实践的需要

2）项目的建设是推动政府数字化转型升级必经之路的需要

3）项目的建设是提高城市管理效率的需要

（2）公益性

1)提升政务服务水平和社会治理能力

通过“数智西湖”项目的建设，可以打通全区各管理业务部门之间的边界，让城市运行更加高效，为城市综合管理、市民生活工作、企业经营发展提供有力支持，可以在日常管理工作中提升重大事件预测预警能力，防患于未然。同时，在事件处置过程中，有效提升处置效率，降低突发事件造成的经济损失。

2)促进经济发展和产业升级

“数智西湖”项目将全面提升西湖区综合竞争力，吸引新兴产业入驻和发展，进而增加城市在高端产业聚集的优势，促进西湖区城市管理、社会治理、应急管理、智慧水务以及交通、环保等相关产业升级。

3)落实信息惠民政策和保障民生

利用互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，基于实名认证，提供惠民保障、社会治理、行政服务等各类政府和社会服务，保障和改善民生，提升市民对城市建设的获得感

（3）收益性

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计22,740.60万元，运营现金流出合计9,038.32万元，债券存续期内债券本金与利息合计9,870.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.39倍.

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

2023年10月8日南昌市西湖区发改委出具了关于南昌市南昌市西湖区数智西湖建设项目项目建议书的批复。

2023年10月20日南昌市西湖区发改委出具了关于南昌市南昌市西湖区数智西湖建设项目项目可研批复。

项目资金来源和可到位性

项目资金筹措方式由资本金和发行南昌市西湖区数智西湖建设项目专项债构成，其中：资本金3,864.96万元，占总投资比例39.18%；本项目发行30年期专项债券6000万元，占总投资的60.82%。结合当地实际情况，以谨慎、客观、公正的原则进行判断。该目标是合理的。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

1)本项目可为西湖区规上企业、中小企业以及市场主体等对象提供招商服务、楼宇服务、金融服务等各类事项数字化咨询和办理的服务。截止2023年7月，南昌市西湖区有规上企业约2077个、中小企业约2.9万个、市场个体约6.5万户，针对不同类型的对象需求不同，本项目将提供不同侧重点的数字服务。

2)本项目为西湖区1600个餐饮商家与4个大型燃气站提供智能燃气监测服务，其中平均每个商家收取50元/月，每5年增长5%；每个大型燃气站收取5000元/年，每5年增长5%。

3)本项目为西湖区5000个市政停车位提供统一的智慧停车系统，根据，根据《关于印发[南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案]的通知》（洪价字[2017]66 号）文件规定，本项目位于西湖区内，参照一类区域价格，临时占道机动车停放服务费用为第1小时5元，后续每小时增加3-5元。根据协议本项目收费按照0.75元/小时/车位的标准计取，车位使用率由50%逐年增加5%至60%后维持不变，日均停车时长5小时。

4)本项目前端设备杆新增400个，故可设置400个广告位，平均广告位单价0.18万元/年，每3年增长5%；运营期第一年负荷率按照40%计算，逐年增加10%到60%并维持不变。

南昌市西湖区数智西湖建设项目经营成本不考虑非付现成本，即不考虑固定资产折旧费和无形资产摊销等，只考虑付现成本，主要经营成本如下：

（1）工资福利费

项目第2年计划在岗人员为11人，年工资及福利按平均18万元计算，主要负责与系统操作、数据分析、事件响应等工作，员工工资随着当地社会经济的发展与通货膨胀等原因，按每年增长3%计算。

（2）燃料动力费

主要是项目运营期间人员办公需要的水费、电费及项目运营期间前段设备日常工作、日常养护、巡查和维修等活动时用电，按照项目收益的7%计取。

（3）维修费用

项目建成后年维修费用按前端感知设备、网络设备与一体化机房投资的4%计算，且每年增长3%。

（4）其他费用

指常规估算年日常管理费用等，按每年营业收入的6%计算。

- 5、债券资金需求合理性

本项目资本金比例39.18%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计22,740.60万元，运营现金流出合计9,038.32万元，债券存续期内债券本金与利息合计9,870.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.39倍。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

项目风险具体详见如下第五点。

7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

五、项目风险分析

- （一）投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

- （二）工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

- （三）融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体城镇化的建设和经营提供良好的资金保障。

- （四）财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

- （五）自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为西湖区政务服务数据管理局 ，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为西湖区政务服务数据管理局 ,是依法批准设立的事业单位/企业法人，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划: 南昌市西湖区数智西湖建设项目项目本期年申请发行地方政府专项债券6000万元，期限15年，专项债券融资成本按4.3%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌市西湖区数智西湖建设项目建设项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌市西湖区数智西湖建设项目建设项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

# 南昌县老旧小区综合改造十二期工程实施方案

南昌市财政局

二〇二四年九月

# 前言

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的第二年，是实施“十四五”规划的关键之年。在战略机遇与困难挑战并存的重要时期，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。地方政府专项债对确保经济平稳运行有着重大意义，在拉动有效投资、扩内需、促消费起着重要推动作用。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府重大基础设施建设领域，是纳政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。南昌县老旧小区综合改造十二期工程拟于本期发行地方政府专项债融资0.37亿元。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

目录

一、项目概况	3

（一）项目所在地基本情况	3

（二） 项目实施背景	4

（三）项目基本情况	6

项目总投资	7

二、项目投资估算及资金筹措方案	7

（一）投资估算	7

（二）资金筹措方案	8

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况	9

（一）收入测算	9

（二）资金充足性	11

（二）项目运营成本	15

（三） 项目资金测算平衡表	17

四、事前绩效评价	17

1、项目实施的必要性、公益性、收益性	17

2、项目建设投资合规性与项目成熟度	18

3、 项目资金来源和可到位性	18

4、项目收入、成本、收益预测合理性	18

5、债券资金需求合理性	19

6、项目偿债计划可行性和偿债风险	19

7、绩效目标合理性	19

8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。	19

五、项目风险分析	19

1、投资估算风险	19

2、工程风险	20

3、融资风险	20

4、财务风险	20

5、自然风险	20

六、专项债发行方案	20

# 一、项目概况

## （一）项目所在地基本情况

### 1、所在地情况

南昌县隶属江西省南昌市，介于北纬28°16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。位于江西省中部偏北，南昌市南部；是江西省首府首县，江西省第一个百强县。东接进贤县，南邻宜春丰城市，西、北与新建区隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，三面环抱南昌市主城区。距南昌市中心15公里；是全国著名的商品粮基地、渔业重点县，享有“江南粮仓”、“鱼米之乡”等美誉。

南昌县面积1810.7平方公里；辖7个乡9个镇、1个国家级开发区和银三角管委会；2017年，户籍总人口1039778人，全县地区生产总值（GDP）782亿，按可比价格计算，比2016年增长9.2%。

南昌县境内有105国道、316国道、320国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在南昌县向塘镇交汇，规划中的南昌地铁3号线直达南昌县中心，全县形成了一个公路、航空、水路、铁路、地铁等交通运输网络。

南昌县是有着悠久历史和文化内涵的千年古县，公元前202年汉大将灌婴筑城建县，至今有2200多年的历史。也是南昌采茶戏的发祥地。境内有古建筑、古遗址30多处，列如曹雪芹祖籍故居、明末清初所建的永木黎村等。曾涌现了晋代著名道家创始人之一的许逊，宋太宗时任副相的陈恕等名人贤士。2006年南昌县被联合国地名专家组授予"神州千年古县"。南昌县于2006年正式列入"大型电视文献片-千年古县"序列。

南昌县作为江西省的首府首县，财政总收入连续四年保持“每年缩短一个月”的破百亿速度，全国百强连续十一年进位赶超，在2019年县域经济与县域综合发展百强排位中，较2018年上升4位，排名第25位。获评2019年度中国营商环境百佳示范县市、中国全面小康十大示范县市。

### 2、财政收支情况

南昌县财政支出情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1195.6 | 1280.4 | 1340 |
| 一般公共预算收入 | 79.4 | 77.7 | 84.9 |
| 政府性基金预算收入 | 55.1 | 31.4 | 37.1 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 52.8 | 31.1 | 33.8 |
| 政府性基金预算支出 | 40.5 | 45.3 | 30.3 |
| 其中：国有土地使用权出让金支出 | 17.9 | 17.8 | 14.1 |

- 项目实施背景

为全面贯彻落实党的十九大、省委十四届九次全会和市委十一届九次会议精神，坚持以人民为中心的思想，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的总体要求，本着“尽力而为、量力而行”的原则，结合“文明城创建”、“危旧房”排危、国有企业家属区“三供一业”分离移交等工作，重点整治老居民区、开放式社区、老工业生活区、老工矿企业住宅区，完善老旧小区配套设施，消除安全隐患，补齐功能短板，提升社区服务功能和品质，建立健全长效管理机制，营造良好的人居环境，实现全区老旧小区升级提质，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

南昌市人民政府办公厅关于印发 2020 年南昌市老旧小区改造工作实施方案的通知文件指出：根据国家住建部、发改委、财政部《关于申报 2020 年城镇老旧小区改造计划任务的通知》（建办城〔2019〕70 号）和省住建厅关于做好 2020 年老旧小区改造工作的通知有关文件精神，在近几年老旧小区改造的基础上，继续加大老旧小区改造力度，深入推进城市建管十大提升行动，提升城市功能与品质。老旧小区改造主要针对以下几点：

（1）两让基本方向：一是让“路”于民，针对小区违章建筑的占用消防通道现象，通过拆违，让出保障居民生命财产安全通道。二是让“场”于民，充分尊重居民意愿，将房前屋后的小院落进行整合，科学规划的建设小游园“邮票绿地”“共享停车位”以满足群众日益增长美丽生活需要。

（2）突出三项整治：一是整治违法建设，对侵占公共空间、消防通道的地面违建进行统一拆除。二是整治危险房屋，全面排查房屋安全结构，通过综合整治全面排除C类、D类危房。三是整治环境卫生，建立老旧小区环境管理长效机制，实现小区长效管理。

（3）民生六项改造：改造用水(供水管网、水表入户等设施、排水管网、建筑排水、雨水管、化粪池等设施)、改造用电(电表入户、楼道照明、路灯照明等用电设施)、改造道路(小区道路、消防通道、无障碍设施、拆违及通道清理)、改造用气(燃气管网、管道入户)、建筑修缮(楼道修缮、楼栋门、楼栋三线、屋面防水、外墙治理、建筑户外构造构件、安防设施等)、消防改造(建筑消防、消防设施)。

（4）综合六项提升：提升社区配套设施(幼儿园、养老中心、医疗卫生、商业、文体中心)打造社区邻里中心、提升景观环境(外立面改造、强弱电管线规整、绿化提升)、提升社区办公条件(提升公共用房)、提升出行条件(加建电梯)、提升智慧小区建设(垃圾分类、智能快件箱、智慧安防系统)、提升社区服务功能(完善环卫健身设施、完善停车设施)。

随着我国城市建设步伐的加快，当前我国一些老旧社区痕迹成为困扰城市发展的“痼疾”：房屋本体年久失修，线路管网老化陈旧；小区配套设施缺失，道路系统破损，场地未进行硬化、绿化，无管理用房、无路灯、停车难等一系列这样的“印记”产生各种各样的问题。为此，老旧社区的现状成为日益突出的问题，这不仅影响居民的总体生活质量提高，也制约着现代化智慧文明城市的发展进程，因此，加快老旧社区改造，有序推进老旧住宅小区综合整治成为目前亟待重视的民生课题。

近年来，南昌县城市化的不断推进，地区经济和城市建设迅速发展，对于南昌县提出的新发展需求，目前，由于莲塘镇老旧社区区域普遍存在居住人员众多，人口密集，区域内部分社区居住、商业、工业等建筑在设计施工时未进行统一规划，区域内风格及色彩缺乏协调。加上，项目区块周边居民区较多，人口比较密集，附近居民缺少休闲娱乐的区域，原有市政基础配套设施缺乏的问题亟待改进，当前其已不能满足当地城市快速发展和市政配套设施建设的需要。

社区是城市的基本单元，开展社区综合整治项目，对于完善城市功能，改善居民工作生活环境，提高人民群众生活质量具有重要意义。实践证明，社区人居环境的改善，能不断提升居民荣誉感，进步激发广大市民爱我家乡、兴我南昌的热情，从而不断增强城市核心竞争力，促进和谐南昌建设。

一直以来，为民办实事项目事关广大人民群众的切身利益和生活幸福指数的提升，慢不得、拖不起。各镇街、园区和相关职能部门要牢固树立以人民为中心的思想，从为人民谋福祉的角度出发，把抓好为民办实事项目摆在更加突出的位置，盯紧项目进度、找准主要问题、打通关键环节，采取更加务实高效的举措，以最快的速度、最短的时限加快推进民生实事项目建设，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。本次南昌县老旧小区综合改造十二期工程的实施正是为进一步提升城市形象，完善当地城市功能，改善当地居民生活质量，按照南昌市当地政府的统一部署，从而不断提升人民群众的获得感幸福感安全感具有十分重要的意义。

根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发<江西省城市功能与品质提升三年行动方案>的通知》（赣办字〔2018〕55号）、江西省住房和城乡建设厅《关于推进全省城镇老旧社区改造工作的指导意见》等相关文件要求，并结合南昌县莲塘镇当地老旧社区的实际情况，提出本项目的建设。

## （三）项目基本情况

项目名称：南昌县老旧小区综合改造十二期工程

建设单位：南昌县城市管理和综合执法局

项目建设地址：本次改造地点位于三个社区：莲塘镇玺园社区、莲塘镇公园路社区、向阳路社区。

建设内容及规模：本次南昌县老旧小区综合改造十二期工程主要涉及莲塘镇玺园社区、莲塘镇公园路社区、向阳路社区3个老旧社区综合改造，涉及1627户，55栋，主要改造内容包括社区建筑立面改造、社区道路、电气、地下排水管网、绿化改造等。

# 项目总投资

2024年江西省南昌县老旧小区综合改造十二期工程建设项目（以下简称“本项目”）为基建项目，根据赣江新区行政审批局《关于南昌县老旧小区综合改造十二期工程可行性研究报告的批复》（南发改投字〔2023〕29号），批复总投资额10300万元。本次债券利息（包含建设期与运营期）我们按照统一标准进行预测，详见表3-2（专项债券还本付息情况预测表），因预计支付的债券利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，我们按照预计建设期利息及债券发行费用估算总投资额，详细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 静态总投资额 | 预计建设期利息 | 债券发行费用 | 总投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县城市管理和综合执法局 | 南昌县老旧小区综合改造十二期工程 | 10,300.00 | 311.30 | 8.70 | 10,620.00 |

项目实施

# 南昌县老旧小区综合改造十二期工程项目2023年1月开工建设，建设期24个月，预计2024年12月完工。

# 二、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

### 1、估算编制依据

1)关于对南昌县老旧小区综合改造十二期工程可行性研究报告的批复（南行审投资投字[2023]29号；

2)财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文）；

3)财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）；

4)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委令[2005]第65号）；

5)《中华人民共和国电力法（2015年修正）》（国家主席令[2015]第24号）；

6)《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

7)《水电建设项目经济评价规范》（DL/T5441-2010）；

8)《南昌县老旧小区综合改造十二期工程项目可行性研究报告》；

9)建设工程规划设计要求（蓝协（2018）第001号）；

### 2、费率及参数

本项目从客观、谨慎角度出发、发行利率取4.3%进行测算，本次债券发行按照每半年付息，到期一次性还本的方式。另外，按0.1%费率计算债券发行费用，符合专项债发行现状。

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

本次资金筹措遵循以下原则：

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能；

（2）发行地方政府专项债券、其他融资。

### 2、资金筹措方案

考虑资金成本，结合本次发行项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，本项目投资人根据国家相关规定，初步确定项目资金来源如下：

# 项目资金筹措方式由资本金、其他融资和发行地方政府专项债构成，

| 序号 | 总投资估算 | 其中：自筹资金 | 其中：债券金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年发行 | 2024年计划发行 |
| 1 | 10,620.00 | 1,920.00 | 8,700.00 | 5,000.00 | 3,700.00 |

按照发行方案及筹资计划，本次拟发行项目的总投资估算为10,620.00万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金1,920.00万元；其二，拟发行专项债券8,700.00万元，发行期限15年，其中，2023年已发行5,000.00万元，2024年计划发行3,700.00万元，发行期限15年。

# 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）收入测算

收入主要包括停车位收入、充电桩收入及广告位收入。本项目价格单价参考南昌当地类似市场价格。

本次申请发行的2024年江西省南昌县老旧小区综合改造十二期工程专项债券项目，预计业务活动现金流入合计为25,155.59万元，其中停车位收入2,923.44万元，充电桩收入5,091.24万元，广告牌租赁收入17,140.91万元。项目自运营期（2025年1月）开始至债券到期的项目收益年度分布情况如下：

表3-1  项目收益年度分布情况分析

单位：万元

| 年份 | 停车位收入 | 充电桩收入 | 广告牌租赁收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 160.92 | 260.46 | 733.20 | 1,154.58 |
| 2026年 | 182.38 | 312.56 | 879.84 | 1,374.78 |
| 2027年 | 193.10 | 338.60 | 1,026.48 | 1,558.18 |
| 2028年 | 202.76 | 355.53 | 1,231.78 | 1,790.07 |
| 2029年 | 202.76 | 355.53 | 1,231.78 | 1,790.07 |
| 2030年 | 202.76 | 355.53 | 1,231.78 | 1,790.07 |
| 2031年 | 212.90 | 372.46 | 1,293.36 | 1,878.72 |
| 2032年 | 212.90 | 372.46 | 1,293.36 | 1,878.72 |
| 2033年 | 212.90 | 372.46 | 1,293.36 | 1,878.72 |
| 2034年 | 223.54 | 391.51 | 1,358.03 | 1,973.08 |
| 2035年 | 223.54 | 391.51 | 1,358.03 | 1,973.08 |
| 2036年 | 223.54 | 391.51 | 1,358.03 | 1,973.08 |
| 2037年 | 234.72 | 410.56 | 1,425.94 | 2,071.22 |
| 2038年 | 234.72 | 410.56 | 1,425.94 | 2,071.22 |
| 合计 | 2,923.44 | 5,091.24 | 17,140.91 | 25,155.59 |

注：2023年、2024年发行债券，最后一期债券到期年份为2039年。因此，2039年及以后的收入成本暂忽略不计，故上表中仅列示从运营期（2025年1月）开始至2038年12月的收入数据。

本项目经营收入的估算依据如下：

1、停车位租赁收入

本项目四个小区共计车位数894个，考虑项目主要为住宅小区内车位，基本考虑均为包月收入，其出租率最高90%(南昌市内各小区车位非常紧张)，项目运营期前三年出租率分别为75%、85%、90%。本项目包月价格参照南昌市物价局文件《关于印发【南昌市进一步完善机动车停放服务收费政策方案】的通知》(洪价字【2017】66号)文件规定，本项目位于南昌县内，本项目位于南昌县内，参照三类区域价格，即 200元/月/个进行出租，每三年增长5%。

2、充电桩收入

根据《江西省发展改革委关于电动汽车充换电服务费有关问题的通知》(赣发改商价(2014)1309号)文件精神，经营性集中式充换电设施充电服务费，上限标准暂定为每千瓦时 2.36 元(含电费)，考虑南昌市社会经济发展情况及区域内电动汽车充换电行业现状，本次充电桩电价取1.6元/度。本项目新增223个新能源汽车充电桩，经市场分析及充电桩技术分析，平均单次充电需电40度，电价1.6元/度(包括电费+服务费，电费计算在经营成本中)，本项目充电使用率按运营期第一年 50%、第二年60%，第三年及之后每年65%估算，且考虑社会经济发展及通货膨胀率，充电桩电价按每三年5%的增长率计算。

3、广告牌租赁收入

小区内广告收入主要为广告牌等收入，本项目规划老旧社区广告位约940个，考虑到为老旧小区，租赁单价参考南昌县周边小区计算，粗略，租赁单价按照1300元/个/月计算，考虑到本项目位于南昌市南昌县，单价每三年上涨5%，广告牌出租率参照项目周边其他小区广告租赁及未来区域发展，考虑最大广告牌出租率为80%，项目运营期前4年出租率分别为50%、60%、70%、80%。

南昌县城市管理和综合执法局综合考虑适度增长因素，保守预测了2025-2038年的收入、支出，在本项目的实施过程中，可以产生持续稳定的收益，各年现金流入及现金流出均保持了稳定的增长，且保持了现金结余的总体增长。

## （二）资金充足性

资金充足性分析情况表从项目开工年份开始编制，至债券存续期最后一年结束。

2024年江西省南昌县老旧小区综合改造十二期工程专项债券项目资金充足性分析情况具体如下表3-4及图3-1所示：

表3-4  2024年江西省南昌县老旧小区综合改造十二期工程实施方案资金充足性分析情况表

单位：万元

| 序号 | 年份 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 35,775.59 | 6,082.25 | 4,537.75 | 1,154.58 | 1,374.78 | 1,558.18 | 1,790.07 | 1,790.07 | 1,790.07 | 1,878.72 | 1,878.72 |
| 1 | 业务活动现金流入 | 25,155.59 | - | - | 1,154.58 | 1,374.78 | 1,558.18 | 1,790.07 | 1,790.07 | 1,790.07 | 1,878.72 | 1,878.72 |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 25,155.59 | - | - | 1,154.58 | 1,374.78 | 1,558.18 | 1,790.07 | 1,790.07 | 1,790.07 | 1,878.72 | 1,878.72 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 8,700.00 | 5,000.00 | 3,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 8,700.00 | 5,000.00 | 3,700.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 1,920.00 | 1,082.25 | 837.75 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 29,109.11 | 6,082.25 | 4,537.75 | 530.78 | 552.80 | 571.14 | 597.93 | 597.93 | 597.93 | 691.33 | 784.31 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 5,396.41 | - | - | 217.18 | 239.20 | 257.54 | 284.33 | 284.33 | 284.33 | 377.73 | 470.71 |
| 1.1 | 运营成本 | 4,037.68 | - | - | 217.18 | 239.20 | 257.54 | 284.33 | 284.33 | 284.33 | 296.97 | 296.97 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,358.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.76 | 173.74 |
| 2 | 建设投资现金流出 | 10,300.00 | 6,000.00 | 4,300.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 13,412.70 | 82.25 | 237.75 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 8.70 | 5.00 | 3.70 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 8,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 支付债券利息 | 4,704.00 | 77.25 | 234.05 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 6,666.48 | - | - | 623.80 | 821.98 | 987.04 | 1,192.14 | 1,192.14 | 1,192.14 | 1,187.39 | 1,094.41 |
| 四 | 期初现金 | -- | - | - | - | 623.80 | 1,445.78 | 2,432.82 | 3,624.96 | 4,817.10 | 6,009.24 | 7,196.63 |
| 五 | 期末现金 | -- | - | - | 623.80 | 1,445.78 | 2,432.82 | 3,624.96 | 4,817.10 | 6,009.24 | 7,196.63 | 8,291.04 |

续上表：

| 序号 | 年份 | 合计 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 35,775.59 | 1,878.72 | 1,973.08 | 1,973.08 | 1,973.08 | 2,071.22 | 2,071.22 | - |
| 1 | 业务活动现金流入 | 25,155.59 | 1,878.72 | 1,973.08 | 1,973.08 | 1,973.08 | 2,071.22 | 2,071.22 | - |
| 1.1 | 财政补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 经营收入 | 25,155.59 | 1,878.72 | 1,973.08 | 1,973.08 | 1,973.08 | 2,071.22 | 2,071.22 | 0.00 |
| 2 | 融资活动现金流入 | 8,700.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 债券融资款 | 8,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他融资款 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资本金投入 | 1,920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现金流出 | 29,109.11 | 784.31 | 806.45 | 806.45 | 806.45 | 829.50 | 5,752.25 | 3,779.55 |
| 1 | 业务活动现金流出 | 5,396.41 | 470.71 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 515.90 | 515.90 | - |
| 1.1 | 运营成本 | 4,037.68 | 296.97 | 310.38 | 310.38 | 310.38 | 324.36 | 324.36 | 0.00 |
| 1.2 | 税金支出 | 1,358.73 | 173.74 | 182.47 | 182.47 | 182.47 | 191.54 | 191.54 | - |
| 2 | 建设投资现金流出 | 10,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 融资活动现金流出 | 13,412.70 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 5,236.35 | 3,779.55 |
| 3.1 | 债券发行费用 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 偿还债券本金 | 8,700.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 3,700.00 |
| 3.3 | 支付债券利息 | 4,704.00 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 236.35 | 79.55 |
| 3.4 | 偿还其他融资本金 | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.5 | 支付其他融资利息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 当期现金结余 | 6,666.48 | 1,094.41 | 1,166.63 | 1,166.63 | 1,166.63 | 1,241.72 | -3,681.03 | -3,779.55 |
| 四 | 期初现金 | -- | 8,291.04 | 9,385.45 | 10,552.08 | 11,718.71 | 12,885.34 | 14,127.06 | 10,446.03 |
| 五 | 期末现金 | -- | 9,385.45 | 10,552.08 | 11,718.71 | 12,885.34 | 14,127.06 | 10,446.03 | 6,666.48 |
| 债券资金覆盖倍数 |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |

注：按照在存续期内预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件估算的资金平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.47倍，还本付息资金有充分保障。

本次发行专项债券各项目预期运营现金流入合计25,155.59万元，运营现金流出合计5,396.41万元，债券存续期内债券本金与利息合计13,404.00万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.47倍，还本付息资金有充分保障，项目实施方案资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。债券存续期间现金流入、流出与期末累计现金结存额如图所示：

单位：万元

图3-1  债券存续期间现金流情况图

## （二）项目运营成本

项目支出按照支出用途分类可分为：外购动力、工资及福利费、修理费、税金等各项费用支出，因充足性分析主要依据对现金流量进行分析，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）暂不在支出情况预测表中反映。

可研报告中明确了各项成本的估算标准如下：

（1）外购动力

本项目用水、用电主要为小区内道路浇洒用水及照明用电，其用电量用水量较少，拟按照收入的10%计算。

（2）工资及福利费估算

本项目人员主要为小区管理及保安等人员，预计每个小区安排5个工作人员进行8小时倒班制，共计员工15人，每个员工工资为4.000.00元/月，且按照每三年工资上涨 5%考虑。

（3）修理费

本项目修理费主要为设备维护费以及基础设施维护运营费，修理费按照设备购置与安装费用的 3%计算。

（4）本项目的税金包括增值税、城市维护建设税、教育税附加。其中：增值税税率：9%；城市维护建设税：7%；教育附加：3%；地方教育附加税：2%；印花税：0.5%本项目经营税金支出预测情况如下表所示：

本项目业务活动支出预测情况如下表3-3所示：

表3-3  业务活动支出情况预测表

单位：万元

| 年份 | 税费 | 外购动力 | 工资及福利费 | 修理费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 |  | 115.46 | 72.00 | 29.72 | 217.18 |
| 2026年 |  | 137.48 | 72.00 | 29.72 | 239.20 |
| 2027年 |  | 155.82 | 72.00 | 29.72 | 257.54 |
| 2028年 |  | 179.01 | 75.60 | 29.72 | 284.33 |
| 2029年 |  | 179.01 | 75.60 | 29.72 | 284.33 |
| 2030年 |  | 179.01 | 75.60 | 29.72 | 284.33 |
| 2031年 | 80.76 | 187.87 | 79.38 | 29.72 | 377.73 |
| 2032年 | 173.74 | 187.87 | 79.38 | 29.72 | 470.71 |
| 2033年 | 173.74 | 187.87 | 79.38 | 29.72 | 470.71 |
| 2034年 | 182.47 | 197.31 | 83.35 | 29.72 | 492.85 |
| 2035年 | 182.47 | 197.31 | 83.35 | 29.72 | 492.85 |
| 2036年 | 182.47 | 197.31 | 83.35 | 29.72 | 492.85 |
| 2037年 | 191.54 | 207.12 | 87.52 | 29.72 | 515.90 |
| 2038年 | 191.54 | 207.12 | 87.52 | 29.72 | 515.90 |
| 合计 | 1,358.73 | 2,515.57 | 1,106.03 | 416.08 | 5,396.41 |

注：支出情况预测表主要体现的是需要支付现金的成本费用部分，故对于不需付现的费用（如折旧摊销等）无需考虑。

- 项目资金测算平衡表

考虑项目收入变动、成本变动和债券利率变动因素，分析专项债券本金覆盖率和本息资金覆盖倍数，见下表4-1：

表4-1      单因素变动压力测试表

单位：万元

| 资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析） | -8% | -5% | 0% | 5% | 8% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务活动现金流入变动后金额 | 23,143.14 | 23,897.81 | 25,155.59 | 26,413.37 | 27,168.04 |
| 业务活动现金流出成本变动后金额 | 4,964.70 | 5,126.59 | 5,396.41 | 5,666.23 | 5,828.12 |
| 利率变动 | 3.96% | 4.09% | 4.30% | 4.52% | 4.64% |
| 利率变动债券利息 | 4,327.68 | 4,468.80 | 4,704.00 | 4,939.20 | 5,080.32 |
| 1.收入变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.57 | 1.62 |
| 2.成本变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 偿债资金覆盖倍数变化 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.44 |
| 3.利率变动敏感性分析 |  |  |  |  |  |
| 利率变动偿债资金本息覆盖率 | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.45 | 1.43 |

通过资金平衡测算分析，债务本息资金覆盖倍数可达到1.47倍，基于上表压力测试，本项目分别在收入下降10%、成本上浮10%、利率上浮10%的情况下的情况下，债券本息资金覆盖率仍大于1.1，能通过压力测试，项目收益仍然可以覆盖债券还本付息，因而项目具备一定的抗风险能力。

# 四、事前绩效评价

## 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）必要性

本项目作为南昌县莲塘镇环境综合改造的其中一部分，改造后的小区将成为来访者了解南昌县城市建设面貌、人文气息的重要门户窗口。与周边现代小区遥相呼应，而良好景观形象是对外展示城市新形象的最好名片。

（2）公益性

老旧社区环境综合改造将提高社区生活品质，改善城市人居环境，提高人民生活水平，项目区域的不同利益群体对项目的改建是持支持的态度。同时本项目作为环境改造工程是一项社会公益事业，是有长远和广泛社会效益的事业。该项目是为改善老旧社区内环境景观，从而提升城市形象，改善人居环境的利市利民的事业。本项目将会受到社会各界人士和广大市民的积极支持。

（3）收益性

本项目的改造将实现小区沿线地块的一体化建设，加快周边地区的城市化进程。小区的各类环境综合改造，将进一步缩小与新城区建设的差距，进而实现城郊一体化，并加快南昌县乃至南昌市的城市化进程。从而有效盘活老旧社区经济环境。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已获得南昌县发改委文件《关于对南昌县老旧小区综合改造十二期工程可行性研究报告的批复》（南发投字[2022]402号）批复。

项目建设有期充分的必要性，前期手续完善，项目资金为部分县财政局，部分申请政府专项债券资金。项目成熟度、可靠度较高。

- 项目资金来源和可到位性

# 本项目资金筹措方式包括自筹资金及政府债券，其中：自筹资金1920万元，占总投资比例18%；本期发行专项债券3700万元，期限15年，占总投资的75.50%。

## 4、项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含停车收入、充电桩收入、广告收入，预计产生运营收入25,155.59万元。运营成本包含外购原材料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等，预计产生运营成本5,396.41万元。

## 5、债券资金需求合理性

# 本项目资本金比例18%，满足国家发改委对固定资产投资项目资本金比例的要求。项目拟申请债券资金本息额共计13,404.00万元，项目收益预计为19,759.18万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数计算为1.47，偿债保障性较高，债券需求额度合理。

## 6、项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目2024年本期拟申请发行15年期专项债券3700.00万元；每半年付息一次，到期一次偿还本金。其均以资本金偿还，可保障建设期利息可靠偿还。

项目自2025年起可实现收益，可满足后续债券各年利息偿还，结余资金转账管理，用于到期一次还本，偿债计划可行。

## 7、绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

## 8、其他需要纳入其他绩效评估的事项。

# 五、项目风险分析

## 1、投资估算风险

诸多项目尚处于规划与可行性研究阶段，项目预算尚不太准确，部分收入或支出可能还未列入进去，因此投资估算风险是存在的。但主要大项目的估算误差不会太大，一些没有估算到的也是投资不多的项目，所以总体差距不会很多，即便出现这样的问题，只要主体项目建成，其他次要项目可以调整或缓建，另外还可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。

## 2、工程风险

项目在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。

## 3、融资风险

资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。本次申请债券项目一旦遇到资金供应不畅，将直接影响到项目的建设。因此要积极争取各方的支持，在条件许可的情况下要多渠道进行融资，落实资金来源，为项目整体的建设和经营提供良好的资金保障。

## 4、财务风险

防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使井开区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好项目品牌及形象的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。

## 5、自然风险

本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。

# 六、专项债发行方案

1、发行主体资格:根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）之规定，地方政府专项债券需由江西省人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为南昌县城市管理和综合执法局，是依法批准设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主为南昌县城市管理和综合执法局,是依法批准设立的机关单位，具备作为项目业主的资格。

2、发行计划:南昌县老旧小区综合改造十二期工程项目本期年申请发行地方政府专项债券0.37亿元，期限15年，专项债券融资成本按4.3%估算。

3、发行场所:通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

4、信息披露：在专项债发行日前5个工作日通过中国地方政府债券信息公开平台、江西省财政厅官方网站和中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露（http：//www.chinabond.com.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。

总体而言，南昌县老旧小区综合改造十二期工程项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据项目重大建设意义，南昌县老旧小区综合改造十二期工程项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。