# 2024年广东省政府专项债券（六期）

# 源城区工业园第三期扩园项目

# 专项债券项目募投报告

实施单位盖章：河源市源城区工业园管理委员会

主管部门盖章：河源市源城区工业园管理委员会

市（县、区）财政局盖章：河源市源城区财政局

2024年01月

目录

一、项目基本情况	2

（一）项目所处区域财政经济情况	2

（二）本地社会发展规划和行业相关规划	2

（三）项目情况	3

（四）项目立项情况或实施依据	3

（五）责任主体	3

二、项目实施重要性和经济社会效益分析	4

（一）重要性分析	4

（二）经济效益分析	4

（三）社会效益分析	5

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	5

（一）投资估算	5

（二）筹措方案	7

（三）项目实施安排	8

（四）债券资金用途	9

四、项目收益与融资平衡情况	10

（一）项目预期成本收益	10

1.项目收入测算	10

2.项目成本及相关税费	18

3.项目损益情况	19

（二）融资收益平衡情况	20

（三）总体评价	19

五、专项债券管理	19

（一）债券资金概况	19

（二）债券资金管理	20

（三）职责分工	21

六、项目风险控制	22

（一）潜在风险及控制措施	22

（二）还款保障措施	23

七、其他需要说明事项	23

2024年广东省政府专项债券（六期）

## 源城区工业园第三期扩园项目募投报告

一、项目基本情况

## （一）项目所处区域财政经济情况

河源市源城区工业园第三期扩园项目实施地点位于河源市源城区。源城区是河源市唯一的行政辖区，是河源市的政治、经济、文化中心，是中共河源市委、河源市人民政府、源城区人民政府所在地，位于广东省东北部、河源市南部。河源市源城区2020-2022年财政经济数据如下：

表1：河源市源城区2020-2022年财政经济数据

| 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值（亿元） | 264.29 | 302.98 | 307.24 |
| 一般预算收入（亿元） | 11.91 | 12.59 | 10.71 |
| 政府性基金收入（亿元） | 8.79 | 2.72 | 1.67 |
| 其中：国有土地出让收入（亿元） | 8.70 | 2.69 | 1.49 |
| 政府性基金支出（亿元） | 17.31 | 8.87 | 18.14 |
| 其中：国有土地出让支出（亿元） | 8.61 | 4.10 | 3.13 |

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

- 源城区区委七届十二次全会提出，要把工业园区建设成为河源市高质量发展示范园区，打造大湾区现代产业延伸区和现代产业新城。作为工业经济的主战场，源城区工业园要发挥效能，引领都市经济高质量发展。要提升服务能力和水平，加大园区扩园力度，优化园区产业布局，补齐基础设施短板，推动全区工业经济高质量发展。

- （三）项目情况

表2：河源市源城区工业园第三期扩园项目建设情况

| 项目概况 |  |  | 项目总投资（万元） | 计划发行债券规模（万元） | 以前年度专项债券规模（万元） | 计划2024年专项债券规模（万元） | 计划以后年度专项债券规模（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目位置 | 项目内容 | 项目类型 |  |  |  |  |  |
| 河源市源城区,埔前河以东、龙岭大道以南、粤赣高速以西、埔前大道以北 | 本项目总规划用地范围约1,030.00亩，其中用于建设用地约642.24亩，农用地343.85亩，其他土地(内陆滩涂)44.88亩。项目挖土石方2,509,304.81m³，回填土石方1,926,342.95m³，新建雨污工程2,256.00m，新建道路2,886.00m。 | 具有一定收益的公益性事业领域 | 62,487.00 | 49,976.00 | 34,876.00 | 15,100.00 | 0.00 |

- （四）项目立项情况或实施依据

- 2019年12月27日，河源市源城区发展和改革局作出《关于源城区工业园第三期扩园项目可行性研究报告的批复》（源发改[2019]387号），同意了河源市源城区工业园第三期扩园项目项目，项目投资总额控制在62,487.00万元。

- （五）责任主体

- 本项目实施单位为河源市源城区工业园管理委员会，项目主管部门为河源市源城区工业园管理委员会，资产管理部门为河源市源城区工业园管理委员会。具体详见下表。源城区工业园第三期扩园项目形成资产的属于国有资产，资产产权归属于河源市源城区工业园管理委员会，由河源市源城区工业园管理委员会负责监管项目资产及登记管理。

表3：责任主体情况

| 名称 | 河源市源城区工业园管理委员会 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 11441602MB2D48157U |
| 住所 | 河源市源城区龙岭工业园龙岭三路 |
| 负责人 | 凌志成 |
| 机构性质 | 机关（派出机构） |

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

主要说明项目实施的重要性、必要性，运作的目标和意义。

## （一）重要性分析：源城区工业园第三期扩园项目规划建设方案，进行工业园扩园项目建设后，将进一步改善工业园区的交通、给排水等基础功能，对于改变园区及源城区的城市面貌，改善园区基础设施条件，实现园区及城市的现代化，促进源城区的奋力崛起具有十分重大的现实意义。

## （二）经济效益分析：随着源城区招商引资力度不断加强以及投资环境的不断完善，许多客商要求进入源城区投资办企业，而源城区工业园目前工业用地供应紧张，无法满足工业快速发展对建设用地的需要。为了适应经济快速发展的需要，增加工业经济发展的储备能力，培植源城区工业新的经济增长点，结合广东省承接产业转移示范区建设的需要，源城区决定实施工业园第三期扩园项目，以提高园区和城市竞争力的需要，满足工业经济发展投资的需求。

## （三）社会效益分析：本次建设项目的建设有利于完善源城区的城市规划，提升源城区的城市品位，对提高地区居民的文化生活水平和生活质量有一定的间接促进作用。

因此，项目的实施有利于提高区域服务质量，解决城市发展的矛盾性，增强源城区的吸引力，对促进源城区社会和经济的可持续发展有着非常重要和深远的意义，是源城区广大人民群众的迫切要求，社会效益显著。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

## （一）投资估算

### 1.编制依据及原则

（1）建安工程参照《广东省建筑工程概算定额》及类似工程造价指标估算；

（2）国家计委﹑建设部﹑环保总局计价格计投资［2002］1591号文；

（3）河源市近期工程造价信息；

（4）本项目建设方案工程内容；

（5）建设单位提供的有关投资费用资料。

### 2.项目总投资

项目建设投资总额62,487.00万元，其中：房屋拆迁费用24,800.00万元，土地征收费用14,419.99万元，工程费用21,536.35万元，勘察设计费用139.99万元，监理费用116.80万元，工程建设其他费用1,258.51万元，预备费用215.36万元。

表4：项目投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  | 21,536.35 |  |
| 1 | 建筑工程费用 |  | 19,716.77 |  |
| 1.1.2 | 填方 |  | 963.17 |  |
| 1.2.1 | 龙滨大道 | 人行道、路缘石部分 | 1,301.86 | 道路长度1140米 |
|  |  | 路面部分 | 420.58 |  |
| 1.2.2 | 区内环路 | 路基部分 | 60.85 | 道路长度1306米 |
|  |  | 人行道、路缘石部分 | 684.54 |  |
|  |  | 路面部分 | 241.40 |  |
| 1.2.3 | 龙岭二路 | 路基部分 | 11.99 | 道路长度440米 |
|  |  | 人行道、路缘石部分 | 116.24 |  |
|  |  | 路面部分 | 78.22 |  |
| 1.3 | 交通工程 |  | 478.26 | 含龙滨大道、区内环路、龙岭二路 |
| 1.4 | 绿地工程 |  | 2,218.69 | 含龙滨大道、区内环路、龙岭二路、广场绿地、公园绿地 |
| 1.5 | 照明工程 |  | 583.57 | 含龙滨大道、区内环路、龙岭二路、广场绿地、公园绿地 |
| 2 | 安装工程 |  | 1,819.58 |  |
| 2.1 | 雨水、污水工程 |  | 1,819.58 | 含龙滨大道、区内环路、龙岭二路 |
| 二 | 勘察设计费用 |  | 139.99 |  |
| 1 | 勘察费 |  | 32.30 | 按设计费用的30%计 |
| 2 | 设计费 |  | 107.68 | 按工程费用的0.5%计 |
| 三 | 监理费用 |  | 116.80 |  |
| 四 | 工程建设其他费用 |  | 1,258.51 |  |
| 五 | 房屋拆迁费用 |  | 24,800.00 | 房屋建筑面积5.6万平方米，约240栋 |
| 七 | 土地征收费用 |  | 14,419.99 | 含完善用地手续费用 |
| 八 | 预备费用 |  | 215.36 |  |
| 1 | 基本预备费 |  | 215.36 | 按工程费用1% |
| 2 | 涨价预备费 |  | 0.00 |  |
| 九 | 项目总投资 |  | 62,487.00 |  |

## （二）筹措方案

本项目总投资62,487.00万元，本项目计划发行专项债券资金49,976.00万元，占项目总投资的79.98%。其中以前年度已发行专项债券资金34,876.00万元，2024年计划发行专项债券资金15,100.00万元，项目资本金12,511.00万元，占项目总投资的20.02%，由地方财政部门根据项目建设进度计划统筹安排。

### 1.市场化融资资金筹措：无。

2.地方政府债券资金筹措：2022年已发行2022年广东省政府专项债券（六期）20,000.00万元（发行债券期限为20年，债券年利率为3.28%）。

2023年已发行专项债券金额14,876.00万元，其中：2023年广东省政府专项债券（一期）11,000.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.98%），2023年广东省政府专项债券（二十一期）800.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.76%），2023年广东省政府专项债券（十一期）1,576.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.94%），2023年广东省政府专项债券（三期）1,500.00万元（发行债券期限为15年，债券年利率为3.12%）。			2024年计划发行债券15,100.00万元，其中本次计划发行5,000.00万元，计划后续发行政府专项债券资金10,100.00万元。

### 3.非融资资金筹措：12,511.00万元。

表5：项目资金筹措情况（单位：万元）

| 年度 | 项目投资 | 已到位金额 | 市市场化融资资金 | 已到位金额 | 非融资资金 |  |  |  |  |  | 地方政府专项债券融资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位自有资金 | 其中：已到位金额 | 财政性资金 | 其中：已到位金额 | 其其他 | 其其中：已到位金额 | 本次发行金额 | 以前发行金额 | 计划以后发行金额 |
| 合计 | 62,487.00 | 41,876.00 |  |  |  |  | 12,511.00 | 7,000.00 |  |  | 5,000.00 | 34,876.00 | 10,100.00 |
| 2022年 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  | - | 20,000.00 | - |
| 2023年 | 17,876.00 | 17,876.00 |  |  |  |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  | - | 14,876.00 | - |
| 2024年 | 20,611.00 | 0.00 |  |  |  |  | 5,511.00 | - |  |  | 5,000.00 | - | 10,100.00 |

- （三）项目实施安排

2019年12月17日源城区发展和改革局作出《关于源城区工业园第三期扩园项目项目可行性研究报告的批复》（源发改[2019]387号），项目代码：2019-441602-48-01-086533。项目估算总投资为62,487.00万元，建设资金来源由区财政统筹解决。

源城区工业园第三期扩园项目计划开工日期为2022年2月，预计2024年10月竣工验收。

项目建设地点位于河源市源城区，埔前河以东、龙岭大道以南、粤赣高速以西、埔前大道以北。

项目建设规模及内容：总规划用地范围约1,030.00亩，其中用于建设用地约642.24亩，农用地343.85亩，其他土地(内陆滩涂)44.88亩。项目挖土石方2,509,304.81m³，回填土石方1,926,342.95m³，新建雨污工程2,256.00m，新建道路2,886.00m。主要说明项目建设状态。

- （四）债券资金用途

- 以前年度债券资金用款金额34,876.00万元，2024年拟发行政府专项债券15,100.00万元，其中本次拟发行5,000.00万元，主要用于市政配套基础设施5,000.00万元。

表6：项目用款计划（单位：万元）

| 项目总投资 | 以前年度用款金额 | 发行当年2024年用款计划 |  |  |  |  |  |  |  | 以后年度计划用款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 二季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 三季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 四季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 |  |
| 62,487.00 | 41,876.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,611.00 | 0.00 |  |

四、项目收益与融资平衡情况

- 项目资金计划由申请政府债券资金和财政拨款解决，其中申请政府债券为49,976.00万元，剩余的12,511.00万元由当地财政资金统筹解决。

- （一）项目预期成本收益

### 1.项目收入测算

- 本项目收入主要来源于广告租赁收入、三面翻租赁收入及土地出让收入。

- （1）土地出让收入

- 项目根据河源市源城区工业园管理委员会提供的数据，本工程项目包含了土地征收和房屋征收，完成后有一块土地可以出让，出让收入用于偿还专项债券本息。土地信息如下：

表7：项目土地信息情况表

| 项目名称 | 项目位置 | 四至范围 | 项目实施方 | 可出让用地面积（㎡） |  | 计划出让时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 商住面积（㎡） | 工业面积（㎡） |  |
| 源城区工业园第三期扩园项目 | 河源市源城区 | 埔前河以东、龙岭大道以南、粤赣高速以西、埔前大道以北 | 河源市源城区工业园管理委员会 | 450,241.03 | 178,897.50 | 2024年-2036年 |

- 1）土地市场情况

- 根据河源市公共资源网上交易平台提供的土地出让信息，自2018年至今，选取河源市源城区综合开发商住用地地块3宗。本次评价参考河源市源城区3宗商住用地地块土地出让情况进行预测。具体如下表所示：

表8：项目周边土地出让情况表（商住）

| 序号 | 成交时间 | 土地坐落 | 土地面积（㎡） | 土地用途 | 成交总价（万元） | 地面地价（元/㎡） | 容积率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/12/24 | 河源市源城区百子园大道西边、严子松路北边 | 63,809.11 | 住宅兼容商业 | 22,333.19 | 3,500.00 | 2.00 |
| 2 | 2020/11/4 | 河源市源城区铁路东路（货场路）东面、迎客大道南边 | 46,400.90 | 住宅兼容商业 | 17,632.34 | 3,800.00 | 2.50 |
| 3 | 2018/6/8 | 河源市粤赣高速公路西面、万绿湖大道南面 | 38,113.18 | 住宅用地 | 16,229.80 | 4,258.31 | 1.80 |

- 根据河源市公共资源网上交易平台提供的土地出让信息，自2019年至今，选取河源市源城区工业用地地块3宗。本次评价参考河源市源城区3宗工业用地地块土地出让情况进行预测。具体如下表所示：

表9：项目周边土地出让情况表（工业）

| 序号 | 成交时间 | 土地坐落 | 土地面积（㎡） | 土地用途 | 成交总价（万元） | 地面价格（元/㎡） | 容积率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/23 | 市高新区兴工大道东边、高新五路南边 | 22,000.47 | 工业 | 561.01 | 255.00 | 4.00 |
| 2 | 2020/1/21 | 河源市源城区高埔岗纵二路以西 | 15,000.00 | 工业 | 382.50 | 255.00 | 1.80 |
| 3 | 2019/11/29 | 河源市源城区高埔岗七路以南,高埔岗纵二路以西 | 15,082.00 | 工业 | 384.59 | 255.00 | 1.80 |

- 2）项目区土地出让价格及出让收入

- 本项目土地出让价格参照上述3宗商住用地及3宗工业用地出让情况、当地基准地价和项目用地的实际情况进行预测，但由于中国土地交易网成交地价信息和实际情况偏低，所以在确定最终项目地块价格时按实际情况、土地储备地块所在地理位置及土地出让时间取不同权重计算确定。

- 具体计算如下表：

表10：项目区域土地价格预测表（商住）

| 项目 | 地块 | 占地面积（㎡） | 中标总地价（万元） | 地面价格（元/㎡） | 权重 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市源城区百子园大道西边、严子松路北边 | 22,000.47 | 22,333.19 | 3,500.00 | 0.40 | 1,400.00 |
| 2 | 河源市源城区铁路东路（货场路）东面、迎客大道南边 | 15,000.00 | 17,632.34 | 3,800.00 | 0.30 | 1,140.00 |
| 3 | 河源市粤赣高速公路西面、万绿湖大道南面 | 15,082.00 | 16,229.80 | 4,258.31 | 0.30 | 1,277.49 |
|  | 综合地面价格 | 52,082.47 |  |  | 1.00 | 3,817.49 |

表11：项目区域土地价格预测表（工业）

| 项目 | 地块 | 占地面积（㎡） | 中标总地价（万元） | 地面价格（元/㎡） | 权重 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市高新区兴工大道东边、高新五路南边 | 22,000.47 | 561.012 | 255.00 | 0.3 | 76.50 |
| 2 | 河源市源城区高埔岗纵二路以西 | 15,000.00 | 382.5 | 255.00 | 0.3 | 76.50 |
| 3 | 河源市源城区高埔岗七路以南,高埔岗纵二路以西 | 15,082.00 | 384.591 | 255.00 | 0.4 | 102.00 |
|  | 地价 | 52,082.47 |  |  | 1 | 255.00 |

- 源城区工业园第三期扩园项目可出让土地主要为商住用地及工业用地，可出让土地面积为629,138.53㎡，其中商住用地面积为178,897.50㎡、工业用地面积为450,241.03㎡。

- 按以上成交实例，河源市人民政府文件《河源市人民政府关于公布实施河源市城镇基准地价的通知》结合项目当地实际情况，预测该项目2022年商住出让土地地面价格为3,817.49元/平方米，工业用地出让单价为255.00元/平方米。

- 根据上述近期土地市场情况、公布的基准地价及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率按5.00%测算（河源市近五年GDP平均增速5.20%，按谨慎性原则，按5.00%逐年增长进行测算），现预测项目出让区土地价格如下：

表12：项目区域出让土地价格预测表

| 地区 | 性质 | 单位 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源城 | 商住 | 地面价格（元/㎡） | 3,817.49 | 4,008.37 | 4,208.79 | 4,419.23 | 4,640.19 |
| 源城 | 工业 | 价格（元/㎡） | 255.00 | 267.75 | 281.14 | 295.19 | 309.95 |

（续表）

| 地区 | 性质 | 单位 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源城 | 商住 | 地面价格（元/㎡） | 4,872.20 | 5,115.81 | 5,371.60 | 5,640.18 | 5,922.18 |
| 源城 | 工业 | 价格（元/㎡） | 325.45 | 341.72 | 358.81 | 376.75 | 395.59 |

（续表）

| 地区 | 性质 | 单位 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源城 | 商住 | 地面价格（元/㎡） | 6,218.29 | 6,529.21 | 6,855.67 | 7,198.45 | 7,558.38 |
| 源城 | 工业 | 价格（元/㎡） | 415.37 | 436.14 | 457.94 | 480.84 | 504.88 |

- 3）土地出让收入预测

- 2024年至2038年计划出让土地情况如下：

表13：土地出让情况表（单位：㎡）

| 序号 | 土地类型 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商住 | - | - | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 |
| 2 | 工业 | - | - | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 |

（续表）

| 序号 | 土地类型 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商住 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 |
| 2 | 工业 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 |

（续表）

| 序号 | 土地类型 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商住 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 |
| 2 | 工业 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 |

表14：项目土地出让收入预测表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 单位 | 合计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用地出让收入 | 万元 | 17,246.90 | 973.70 | 1,022.36 | 1,073.48 | 1,127.16 |
|  | 工业用地面积 | ㎡ | 450,241.03 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 |
|  | 地面单价 | 元/㎡ | - | 281.14 | 295.19 | 309.95 | 325.45 |
| 2 | 商业用地出让收入 | 万元 | 102,591.11 | 5,791.86 | 6,081.46 | 6,385.53 | 6,704.80 |
|  | 商业用地面积 | ㎡ | 178,897.50 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 |
|  | 土地单价 | 元/㎡ | - | 4,208.79 | 4,419.23 | 4,640.19 | 4,872.20 |
| 3 | 合计 | 万元 | 119,838.01 | 6,765.56 | 7,103.82 | 7,459.01 | 7,831.97 |

（续表）

| 序号 | 项目 | 单位 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用地出让收入 | 万元 | 1,183.51 | 1,242.70 | 1,304.83 | 1,370.08 | 1,438.59 |
|  | 工业用地面积 | ㎡ | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 |
|  | 地面单价 | 元/㎡ | 341.72 | 358.81 | 376.75 | 395.59 | 415.37 |
| 2 | 商业用地出让收入 | 万元 | 7,040.05 | 7,392.05 | 7,761.65 | 8,149.72 | 8,557.21 |
|  | 商业用地面积 | ㎡ | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 |
|  | 土地单价 | 元/㎡ | 5,115.81 | 5,371.60 | 5,640.18 | 5,922.18 | 6,218.29 |
| 3 | 合计 | 万元 | 8,223.56 | 8,634.75 | 9,066.48 | 9,519.80 | 9,995.80 |

（续表）

| 序号 | 项目 | 单位 | 第十年 | 第十一年 | 第十二年 | 第十三年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用地出让收入 | 万元 | 1,510.52 | 1,586.03 | 1,665.34 | 1,748.60 |
|  | 工业用地面积 | ㎡ | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 | 34,633.93 |
|  | 地面单价 | 元/㎡ | 436.14 | 457.94 | 480.84 | 504.88 |
| 2 | 商业用地出让收入 | 万元 | 8,985.07 | 9,434.33 | 9,906.04 | 10,401.35 |
|  | 商业用地面积 | ㎡ | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 | 13,761.35 |
|  | 土地单价 | 元/㎡ | 6,529.21 | 6,855.67 | 7,198.45 | 7,558.38 |
| 3 | 合计 | 万元 | 10,495.60 | 11,020.35 | 11,571.38 | 12,149.95 |

- 4）土地出让收益预测

- 用于平衡的土地，计算时都扣除了自身的成本部分，所以本报告中未计算成本，计划出让时间2024-2038年进行土地挂牌交易出让。

- 财政根据相关文件规定从缴入本级国库的招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的总成交价款中按5.00%比例安排，用于建立政府国有土地收益基金，实行分账核算。国有土地收益基金主要用于县区土地收购储备。据此，以上地块出让收益剔除政策性基金后形成的基金性收入将按照《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）等文件要求，专项用于偿还本期债券本息之后，剩余部分用于偿还对应地块前期融资本息。

表15：土地出让收益明细表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 出让土地回款 | 119,838.01 |
| 二 | 用于资金平衡土地相关收益 | 113,846.11 |
| 1 | 土地出让收入 | 119,838.01 |
| 2 | 政府收益（1*5%） | 5,991.90 |
| 3 | 政策性基金（1*5%） | 5,991.90 |
| 4 | 可返还土地成本（1-2） | 113,846.11 |
| 5 | 可返还政府收益（2-3） | 0.00 |
| 6 | 用于资金平衡土地相关收益 | 113,846.11 |

- 根据上述测算，本项目可用于资金平衡土地相关收益113,846.11万元。

- （2）营业收入测算

- 1）路边广告牌租赁收入测算

- 广告牌设置：根据《源城区工业园第三期扩园项目可行性研究报告》，项目新建道路2,886.00m，预计道路两侧可设置的路边广告牌共231.00个，根据类似项目市场收费价格，2025年按300.00元/个/月计,单价按5.00%递增率每年递增。

- 项目2025年开始有路边广告牌收入，路边广告牌出租率2025年为50.00%，2026年为60.00%，2027年为70.00%，2028年及以后年度为80%，则计算期内广告牌租赁收入合计1,982.54万元。

- 2）三面翻广告租赁收入测算

- 设置三面翻广告有2个。第2025年开始有三面翻广告出租收入，根据类似项目市场收费价格，2025年按12.00万元/面/年计。按照每年5.00%增长率进行预测未来年度收费单价（过去五年河源市GDP平均增长率为5.20%，为保守估计，本报告单价增长率取5.00%）。则计算期内三面翻广告租赁收入合计2,198.81万元。

表16：项目经营收入测算明细表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 单位 | 合计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路边广告牌收入 | 万元 | 1,982.54 | 41.76 | 52.54 | 64.30 | 77.10 |
| 1.1 | 路边广告牌 | 个 | - | 116 | 139 | 162 | 185 |
| 1.2 | 单价 | 元/个/月 | - | 300.00 | 315.00 | 330.75 | 347.29 |
| 1.3 | 出租比例 | % | - | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 80% |
| 2 | 三面翻租赁收入 | 万元 | 2,198.81 | 72.00 | 75.60 | 79.38 | 83.35 |
| 2.2 | 出租个数 | 个 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | 单价 | 万元/翻/年 | - | 12.00 | 12.60 | 13.23 | 13.89 |
| 经营收入 |  |  | 4,181.35 | 113.76 | 128.14 | 143.68 | 160.45 |

（续表）

| 序号 | 项目 | 单位 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路边广告牌收入 | 万元 | 80.95 | 85.00 | 89.25 | 93.71 | 98.40 |
| 1.1 | 路边广告牌 | 个 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 1.2 | 单价 | 元/个/月 | 364.65 | 382.88 | 402.03 | 422.13 | 443.24 |
| 1.3 | 出租比例 | % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2 | 三面翻租赁收入 | 万元 | 87.52 | 91.89 | 96.49 | 101.31 | 106.38 |
| 2.2 | 出租个数 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | 单价 | 万元/翻/年 | 14.59 | 15.32 | 16.08 | 16.89 | 17.73 |
| 经营收入 |  |  | 168.47 | 176.89 | 185.74 | 195.02 | 204.78 |

（续表）

| 序号 | 项目 | 单位 | 第十年 | 第十一年 | 第十二年 | 第十三年 | 第十四年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路边广告牌收入 | 万元 | 103.32 | 108.48 | 113.91 | 119.60 | 125.58 |
| 1.1 | 路边广告牌 | 个 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 1.2 | 单价 | 元/个/月 | 465.40 | 488.67 | 513.10 | 538.76 | 565.69 |
| 1.3 | 出租比例 | % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2 | 三面翻租赁收入 | 万元 | 111.70 | 117.28 | 123.14 | 129.30 | 135.77 |
| 2.2 | 出租个数 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | 单价 | 万元/翻/年 | 18.62 | 19.55 | 20.52 | 21.55 | 22.63 |
| 经营收入 |  |  | 103.32 | 108.48 | 113.91 | 119.60 | 125.58 |

（续表）

| 序号 | 项目 | 单位 | 第十五年 | 第十六年 | 第十七年 | 第十八年 | 第十九年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路边广告牌收入 | 万元 | 131.86 | 138.46 | 145.38 | 152.65 | 160.28 |
| 1.1 | 路边广告牌 | 个 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
| 1.2 | 单价 | 元/个/月 | 593.98 | 623.68 | 654.86 | 687.61 | 721.99 |
| 1.3 | 出租比例 | % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2 | 三面翻租赁收入 | 万元 | 142.56 | 149.68 | 157.17 | 165.03 | 173.28 |
| 2.2 | 出租个数 | 个 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.3 | 单价 | 万元/翻/年 | 23.76 | 24.95 | 26.19 | 27.50 | 28.88 |
| 经营收入 |  |  | 274.42 | 288.14 | 302.55 | 317.67 | 333.56 |

- 综上，本项目未来产生的收入合计为118,027.46万元，其中广告牌租赁收入为1,982.54万元，三面翻广告租赁收入为2,198.81万元，项目区域地块土地出让收益113,846.11万元。

### 2.项目成本及相关税费

（1）日常养护费用

按项目经营收入的15.00%进行测算。

（2）管理费用

管理费用包括人员差旅费、办公费等，按项目经营收入的10.00%进行测算。

经测算，本项目在债券存续期内运营总成本为1,045.34万元，详细项目成本预测如下表：

表17：项目成本预测表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护费 | 627.20 | 17.06 | 19.22 | 21.55 | 24.07 |
| 2 | 管理费用 | 418.13 | 11.38 | 12.81 | 14.37 | 16.04 |
| 3 | 合计 | 1,045.34 | 28.44 | 32.04 | 35.92 | 40.11 |

（续表）

| 序号 | 项目 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护费 | 25.27 | 26.53 | 27.86 | 29.25 | 30.72 |
| 2 | 管理费用 | 16.85 | 17.69 | 18.57 | 19.50 | 20.48 |
| 3 | 合计 | 42.12 | 44.22 | 46.43 | 48.76 | 51.19 |

（续表）

| 序号 | 项目 | 第十年 | 第十一年 | 第十二年 | 第十三年 | 第十四年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护费 | 32.25 | 33.86 | 35.56 | 37.34 | 39.20 |
| 2 | 管理费用 | 21.50 | 22.58 | 23.71 | 24.89 | 26.14 |
| 3 | 合计 | 53.75 | 56.44 | 59.26 | 62.23 | 65.34 |

（续表）

| 序号 | 项目 | 第十五年 | 第十六年 | 第十七年 | 第十八年 | 第十九年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护费 | 41.16 | 43.22 | 45.38 | 47.65 | 50.03 |
| 2 | 管理费用 | 27.44 | 28.81 | 30.25 | 31.77 | 33.36 |
| 3 | 合计 | 68.60 | 72.03 | 75.64 | 79.42 | 83.39 |

- 3.项目损益情况

- 根据上述预测计算，本项目运营期累计可实现广告租赁收入、三面翻租赁收入及土地出让收益共计118,027.46万元，扣除支出成本部分1,045.34万元，净收益为116,982.13万元。

## （二）融资收益平衡情况

1.项目融资情况

本项目总投资62,487.00万元，本项目计划发行专项债券资金49,976.00万元，占项目总投资的79.98%。2022年已发行2022年广东省政府专项债券（六期）20,000.00万元（发行债券期限为20年，债券年利率为3.28%）。2023年已发行专项债券金额14,876.00万元，其中：2023年广东省政府专项债券（一期）11,000.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.98%），2023年广东省政府专项债券（二十一期）800.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.76%），2023年广东省政府专项债券（十一期）1,576.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.94%），2023年广东省政府专项债券（三期）1,500.00万元（发行债券期限为15年，债券年利率为3.12%）。

2024年计划发行债券15,100.00万元，其中:本次计划发行5,000.00万元。本次计划发行债券期限为10年，债券年利率为3.30%，每半年支付一次利息，本金分年还本（第6-10年每年还本20%）。2024年后续计划发行10,100.00万元，假设债券期限为20年，债券年利率为3.60%，利息每半年支付，本金到期一次性支付。本项目专项债券应还本付息情况如下：

表18：已发行专项债券还本付息情况表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金金额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 |  |  |  |  | 应付利息 | 还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 3.28% |  |  |  |  | 656.00 | 656.00 |
| 第二年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第三年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第四年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第五年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第六年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第七年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第八年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第九年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第十年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第十一年 | 34,876.00 | 13,376.00 | 21,500.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 1,099.01 | 14,475.01 |
| 第十二年 | 21,500.00 |  | 21,500.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% | 702.80 | 702.80 |
| 第十三年 | 21,500.00 |  | 21,500.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% | 702.80 | 702.80 |
| 第十四年 | 21,500.00 |  | 21,500.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% | 702.80 | 702.80 |
| 第十五年 | 21,500.00 |  | 21,500.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% | 702.80 | 702.80 |
| 第十六年 | 21,500.00 | 1,500.00 | 20,000.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% | 702.80 | 2,202.80 |
| 第十七年 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 3.28% |  |  |  |  | 656.00 | 656.00 |
| 第十八年 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 3.28% |  |  |  |  | 656.00 | 656.00 |
| 第十九年 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 3.28% |  |  |  |  | 656.00 | 656.00 |
| 第二十年 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3.28% |  |  |  |  | 656.00 | 20,656.00 |
| 合计 |  | 34,876.00 |  |  |  |  |  |  | 17,784.14 | 52,660.14 |

表19：本次发行专项债券融资还本付息情况表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金金额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 | 应付利息 | 还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 3.30% | 165.00 | 165.00 |
| 第二年 | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 3.30% | 165.00 | 165.00 |
| 第三年 | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 3.30% | 165.00 | 165.00 |
| 第四年 | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 3.30% | 165.00 | 165.00 |
| 第五年 | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 3.30% | 165.00 | 165.00 |
| 第六年 | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 3.30% | 165.00 | 1,165.00 |
| 第七年 | 4,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3.30% | 132.00 | 1,132.00 |
| 第八年 | 3,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3.30% | 99.00 | 1,099.00 |
| 第九年 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.30% | 66.00 | 1,066.00 |
| 第十年 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3.30% | 33.00 | 1,033.00 |
| 合计 |  | 5,000.00 |  |  | 1,320.00 | 6,320.00 |

本次申请的债券，还本付息总金额为6,320.00万元。

表20：计划发行专项债券融资还本付息情况表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金金额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 |  |  |  |  |  |  | 应付利息 | 还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 3.28% |  |  |  |  |  |  | 656.00 | 656.00 |
| 第二年 | 34,876.00 |  | 34,876.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% |  |  | 1,099.01 | 1,099.01 |
| 第三年 | 49,976.00 |  | 49,976.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,627.61 | 1,627.61 |
| 第四年 | 49,976.00 |  | 49,976.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,627.61 | 1,627.61 |
| 第五年 | 49,976.00 |  | 49,976.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,627.61 | 1,627.61 |
| 第六年 | 49,976.00 |  | 49,976.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,627.61 | 1,627.61 |
| 第七年 | 49,976.00 |  | 49,976.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,627.61 | 1,627.61 |
| 第八年 | 49,976.00 | 1,000.00 | 48,976.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,627.61 | 2,627.61 |
| 第九年 | 48,976.00 | 1,000.00 | 47,976.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,594.61 | 2,594.61 |
| 第十年 | 47,976.00 | 1,000.00 | 46,976.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,561.61 | 2,561.61 |
| 第十一年 | 46,976.00 | 14,376.00 | 32,600.00 | 3.28% | 2.98% | 2.76% | 2.94% | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,528.61 | 15,904.61 |
| 第十二年 | 32,600.00 | 1,000.00 | 31,600.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% | 3.30% | 3.60% | 1,099.40 | 2,099.40 |
| 第十三年 | 31,600.00 |  | 31,600.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% |  | 3.60% | 1,066.40 | 1,066.40 |
| 第十四年 | 31,600.00 |  | 31,600.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% |  | 3.60% | 1,066.40 | 1,066.40 |
| 第十五年 | 31,600.00 |  | 31,600.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% |  | 3.60% | 1,066.40 | 1,066.40 |
| 第十六年 | 31,600.00 | 1,500.00 | 30,100.00 | 3.28% |  |  |  | 3.12% |  | 3.60% | 1,066.40 | 2,566.40 |
| 第十七年 | 30,100.00 |  | 30,100.00 | 3.28% |  |  |  |  |  | 3.60% | 1,019.60 | 1,019.60 |
| 第十八年 | 30,100.00 |  | 30,100.00 | 3.28% |  |  |  |  |  | 3.60% | 1,019.60 | 1,019.60 |
| 第十九年 | 30,100.00 |  | 30,100.00 | 3.28% |  |  |  |  |  | 3.60% | 1,019.60 | 1,019.60 |
| 第二十年 | 30,100.00 | 20,000.00 | 10,100.00 | 3.28% |  |  |  |  |  | 3.60% | 1,019.60 | 21,019.60 |
| 第二十一年 | 10,100.00 |  | 10,100.00 |  |  |  |  |  |  | 3.60% | 363.60 | 363.60 |
| 第二十二年 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 3.60% | 363.60 | 10,463.60 |
| 合计 |  | 49,976.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,376.14 | 76,352.14 |

整体发行专项债还本付息金额为76,352.14万元。

表21：项目现金流测算表

| 年度 | 项目现金流入 | 项目现金流出 |  |  | 净现金流量 | 累计现金流量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本费用 | 利息 | 本金 |  |  |  |
| 第一年 | 0.00 | 0.00 | 656.00 | 0.00 | -656.00 | -656.00 | 建设期 |
| 第二年 | 0.00 | 0.00 | 1,099.01 | 0.00 | -1,099.01 | -1,755.01 | 建设期 |
| 第三年 | 0.00 | 0.00 | 1,627.61 | 0.00 | -1,627.61 | -3,382.63 | 建设期 |
| 第四年 | 113.76 | 28.44 | 1,627.61 | 0.00 | -1,542.29 | -4,924.92 |  |
| 第五年 | 6,555.43 | 32.04 | 1,627.61 | 0.00 | 4,895.78 | -29.15 |  |
| 第六年 | 6,892.30 | 35.92 | 1,627.61 | 0.00 | 5,228.77 | 5,199.62 |  |
| 第七年 | 7,246.50 | 40.11 | 1,627.61 | 0.00 | 5,578.78 | 10,778.40 |  |
| 第八年 | 7,608.84 | 42.12 | 1,627.61 | 1,000.00 | 5,939.11 | 16,717.50 |  |
| 第九年 | 7,989.27 | 44.22 | 1,594.61 | 1,000.00 | 6,350.43 | 23,067.94 |  |
| 第十年 | 8,388.75 | 46.43 | 1,561.61 | 1,000.00 | 6,780.70 | 29,848.63 |  |
| 第十一年 | 8,808.18 | 48.76 | 1,528.61 | 14,376.00 | 7,230.81 | 37,079.45 |  |
| 第十二年 | 9,248.59 | 51.19 | 1,099.40 | 1,000.00 | 8,097.99 | 45,177.44 |  |
| 第十三年 | 9,711.02 | 53.75 | 1,066.40 | 0.00 | 8,590.87 | 53,768.31 |  |
| 第十四年 | 10,196.58 | 56.44 | 1,066.40 | 0.00 | 9,073.74 | 62,842.05 |  |
| 第十五年 | 10,706.39 | 59.26 | 1,066.40 | 0.00 | 9,580.73 | 72,422.78 |  |
| 第十六年 | 11,241.71 | 62.23 | 1,066.40 | 1,500.00 | 10,113.09 | 82,535.86 |  |
| 第十七年 | 11,803.80 | 65.34 | 1,019.60 | 0.00 | 10,718.86 | 93,254.73 |  |
| 第十八年 | 274.42 | 68.60 | 1,019.60 | 0.00 | -813.79 | 92,440.94 |  |
| 第十九年 | 288.14 | 72.03 | 1,019.60 | 0.00 | -803.50 | 91,637.45 |  |
| 第二十年 | 302.55 | 75.64 | 1,019.60 | 20,000.00 | -792.69 | 90,844.76 |  |
| 第二十一年 | 317.67 | 79.42 | 363.60 | 0.00 | -125.34 | 90,719.41 |  |
| 第二十二年 | 333.56 | 83.39 | 363.60 | 10,100.00 | -113.43 | 90,605.98 |  |
| 合计 | 118,027.46 | 1,045.34 | 26,376.14 | 49,976.00 | 90,605.98 |  |  |

2.项目本息覆盖情况

- （1）已发行及本次债券融资还本付息保障倍数

- 根据前述对项目未来数据的合理预测，在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入116,493.70万元，能够覆盖债券本息金额58,980.14万元，债务本息偿付保障倍数1.98倍。同时，本地区经济及财政收支增长稳健，项目不能偿还对应融资本息的风险较低，用于还本付息资金的充足性得到保障。

表22：已发行+本次计划发行专项债券还本付息保障倍数测算表

单位：万元

| 年度 | 项目融资本息偿付金额 |  |  | 项目相关收益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |  |
| 第一年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 116,493.70 | 建设期利息资本化 |
| 第二年 | 0.00 | 1,099.01 | 1,099.01 |  |  |
| 第三年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第四年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第五年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第六年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第七年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第八年 | 1,000.00 | 1,264.01 | 2,264.01 |  |  |
| 第九年 | 1,000.00 | 1,231.01 | 2,231.01 |  |  |
| 第十年 | 1,000.00 | 1,198.01 | 2,198.01 |  |  |
| 第十一年 | 14,376.00 | 1,165.01 | 15,541.01 |  |  |
| 第十二年 | 1,000.00 | 735.80 | 1,735.80 |  |  |
| 第十三年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十四年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十五年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十六年 | 1,500.00 | 702.80 | 2,202.80 |  |  |
| 第十七年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第十八年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第十九年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第二十年 | 20,000.00 | 656.00 | 20,656.00 |  |  |
| 合计 | 39,876.00 | 19,104.14 | 58,980.14 |  |  |
| 本息覆盖倍数 |  |  | 1.98 |  |  |

- （2）项目债券融资还本付息保障倍数

- 根据前述对项目未来数据的合理预测，在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入116,982.13万元，能够覆盖债券本息金额76,352.14万元，债务本息偿付保障倍数1.53倍。同时，本地区经济及财政收支增长稳健，项目不能偿还对应融资本息的风险较低，用于还本付息资金的充足性得到保障。

表23：项目计划还本付息保障倍数测算表（单位：万元）

| 年度 | 项目融资本息偿付金额 |  |  | 项目相关收益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |  |
| 第一年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 116,982.13 | 建设期利息资本化 |
| 第二年 | 0.00 | 1,099.01 | 1,099.01 |  |  |
| 第三年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第四年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第五年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第六年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第七年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第八年 | 1,000.00 | 1,627.61 | 2,627.61 |  |  |
| 第九年 | 1,000.00 | 1,594.61 | 2,594.61 |  |  |
| 第十年 | 1,000.00 | 1,561.61 | 2,561.61 |  |  |
| 第十一年 | 14,376.00 | 1,528.61 | 15,904.61 |  |  |
| 第十二年 | 1,000.00 | 1,099.40 | 2,099.40 |  |  |
| 第十三年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十四年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十五年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十六年 | 1,500.00 | 1,066.40 | 2,566.40 |  |  |
| 第十七年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第十八年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第十九年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第二十年 | 20,000.00 | 1,019.60 | 21,019.60 |  |  |
| 第二十一年 | 0.00 | 363.60 | 363.60 |  |  |
| 第二十二年 | 10,100.00 | 363.60 | 10,463.60 |  |  |
| 合计 | 49,976.00 | 26,376.14 | 76,352.14 |  |  |
| 本息覆盖倍数 |  |  | 1.53 |  |  |

3.风险分析

- （1）已发行及本次债券融资风险分析

- 本着谨慎性原则，对项目收入的向下波动情况下对本次发行债券进行敏感分析。经测算，在收入预测下降10.00%计算收益的情况下，本息覆盖倍数约为1.78倍；当收入预测下降20.02%计算收益的情况下，本息覆盖倍数约为1.58倍。同时，项目存续期间不存在任何资金缺口，完全可实现正常本息偿付的自求平衡。因此，本项目具有较强的抗风险能力。收入预测下降时本息覆盖倍数详见下表：

表24：已发行+本次债券本息覆盖倍数表(收入预测下降10.00%)

单位：万元

| 年度 | 项目融资本息偿付金额 |  |  | 项目相关收益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |  |
| 第一年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 104,844.33 | 建设期利息资本化 |
| 第二年 | 0.00 | 1,099.01 | 1,099.01 |  |  |
| 第三年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第四年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第五年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第六年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第七年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第八年 | 1,000.00 | 1,264.01 | 2,264.01 |  |  |
| 第九年 | 1,000.00 | 1,231.01 | 2,231.01 |  |  |
| 第十年 | 1,000.00 | 1,198.01 | 2,198.01 |  |  |
| 第十一年 | 14,376.00 | 1,165.01 | 15,541.01 |  |  |
| 第十二年 | 1,000.00 | 735.80 | 1,735.80 |  |  |
| 第十三年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十四年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十五年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十六年 | 1,500.00 | 702.80 | 2,202.80 |  |  |
| 第十七年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第十八年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第十九年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第二十年 | 20,000.00 | 656.00 | 20,656.00 |  |  |
| 合计 | 39,876.00 | 19,104.14 | 58,980.14 |  |  |
| 本息覆盖倍数 |  |  | 1.78 |  |  |

表25：已发行+本次债券本息覆盖倍数表（收入预测下降20.02%）

单位：万元

| 年度 | 项目融资本息偿付金额 |  |  | 项目相关收益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |  |
| 第一年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 93,194.96 | 建设期利息资本化 |
| 第二年 | 0.00 | 1,099.01 | 1,099.01 |  |  |
| 第三年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第四年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第五年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第六年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第七年 | 0.00 | 1,264.01 | 1,264.01 |  |  |
| 第八年 | 1,000.00 | 1,264.01 | 2,264.01 |  |  |
| 第九年 | 1,000.00 | 1,231.01 | 2,231.01 |  |  |
| 第十年 | 1,000.00 | 1,198.01 | 2,198.01 |  |  |
| 第十一年 | 14,376.00 | 1,165.01 | 15,541.01 |  |  |
| 第十二年 | 1,000.00 | 735.80 | 1,735.80 |  |  |
| 第十三年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十四年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十五年 | 0.00 | 702.80 | 702.80 |  |  |
| 第十六年 | 1,500.00 | 702.80 | 2,202.80 |  |  |
| 第十七年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第十八年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第十九年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |
| 第二十年 | 20,000.00 | 656.00 | 20,656.00 |  |  |
| 合计 | 39,876.00 | 19,104.14 | 58,980.14 |  |  |
| 本息覆盖倍数 |  |  | 1.58 |  |  |

- （2）项目债券融资风险分析

- 本着谨慎性原则，对广告租赁收入、三面翻租赁收入及土地出让收入的向下波动情况下对本项目发行债券进行敏感分析。

- 经测算，在广告租赁收入、三面翻租赁收入及土地出让收入预测下降10.00%计算收益的情况下，本息覆盖倍数约为1.38倍；当广告租赁收入、三面翻租赁收入及土地出让收入预测下降20.02%计算收益情况下，本息覆盖倍数为1.23倍。同时，项目存续期间不存在任何资金缺口，完全可实现正常本息偿付的自求平衡。因此，本项目具有较强的抗风险能力。广告租赁收入、三面翻租赁收入及土地出让收入预测下降时本息覆盖倍数详见下表。

表26：本项目债券本息覆盖倍数表（收入预测下降10.00%）（单位：万元）

| 年度 | 项目融资本息偿付金额 |  |  | 项目相关收益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |  |
| 第一年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 105,283.91 | 建设期利息资本化 |
| 第二年 | 0.00 | 1,099.01 | 1,099.01 |  |  |
| 第三年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第四年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第五年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第六年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第七年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第八年 | 1,000.00 | 1,627.61 | 2,627.61 |  |  |
| 第九年 | 1,000.00 | 1,594.61 | 2,594.61 |  |  |
| 第十年 | 1,000.00 | 1,561.61 | 2,561.61 |  |  |
| 第十一年 | 14,376.00 | 1,528.61 | 15,904.61 |  |  |
| 第十二年 | 1,000.00 | 1,099.40 | 2,099.40 |  |  |
| 第十三年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十四年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十五年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十六年 | 1,500.00 | 1,066.40 | 2,566.40 |  |  |
| 第十七年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第十八年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第十九年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第二十年 | 20,000.00 | 1,019.60 | 21,019.60 |  |  |
| 第二十一年 | 0.00 | 363.60 | 363.60 |  |  |
| 第二十二年 | 10,100.00 | 363.60 | 10,463.60 |  |  |
| 合计 | 49,976.00 | 26,376.14 | 76,352.14 |  |  |
| 本息覆盖倍数 |  |  | 1.38 |  |  |

表27：本项目债券本息覆盖倍数表（收入预测下降20.02%）（单位：万元）

| 年度 | 项目融资本息偿付金额 |  |  | 项目相关收益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本金 | 利息 | 本息合计 |  |  |
| 第一年 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 93,585.70 | 建设期利息资本化 |
| 第二年 | 0.00 | 1,099.01 | 1,099.01 |  |  |
| 第三年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第四年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第五年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第六年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第七年 | 0.00 | 1,627.61 | 1,627.61 |  |  |
| 第八年 | 1,000.00 | 1,627.61 | 2,627.61 |  |  |
| 第九年 | 1,000.00 | 1,594.61 | 2,594.61 |  |  |
| 第十年 | 1,000.00 | 1,561.61 | 2,561.61 |  |  |
| 第十一年 | 14,376.00 | 1,528.61 | 15,904.61 |  |  |
| 第十二年 | 1,000.00 | 1,099.40 | 2,099.40 |  |  |
| 第十三年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十四年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十五年 | 0.00 | 1,066.40 | 1,066.40 |  |  |
| 第十六年 | 1,500.00 | 1,066.40 | 2,566.40 |  |  |
| 第十七年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第十八年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第十九年 | 0.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |  |  |
| 第二十年 | 20,000.00 | 1,019.60 | 21,019.60 |  |  |
| 第二十一年 | 0.00 | 363.60 | 363.60 |  |  |
| 第二十二年 | 10,100.00 | 363.60 | 10,463.60 |  |  |
| 合计 | 49,976.00 | 26,376.14 | 76,352.14 |  |  |
| 本息覆盖倍数 |  |  | 1.23 |  |  |

以上分析可见，本项目具有较强的抗风险能力。

- （三）总体评价

综上所述，预计本项目收益对融资成本覆盖倍数为1.53，同时，通过针对项目收入的敏感性分析也能保证债务本息偿付保障倍数大于1，结合本地区经济及财政收支增长稳健，项目不能偿还的风险较低。项目融资平衡情况已经广东大川会计师事务所（普通合伙）审计通过，不能偿还的风险较低。

- 专项债券管理

- （一）债券资金概况

河源市源城区工业园第三期扩园项目拟发行地方政府专项债券金额49,976.00万元。

2022年已发行2022年广东省政府专项债券（六期）20,000.00万元（发行债券期限为20年，债券年利率为3.28%）。

2023年已发行专项债券金额14,876.00万元，其中：2023年广东省政府专项债券（一期）11,000.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.98%），2023年广东省政府专项债券（二十一期）800.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.76%），2023年广东省政府专项债券（十一期）1,576.00万元（发行债券期限为10年，债券年利率为2.94%），2023年广东省政府专项债券（三期）1,500.00万元（发行债券期限为15年，债券年利率为3.12%）。

2024年计划发行债券15,100.00万元，其中:本次计划发行2024年广东省政府专项债券（六期）5,000.00万元。本次计划发行债券期限为10年，债券年利率为3.30%，每半年支付一次利息，本金分年还本（第6-10年每年还本20%）。2024年后续计划发行10,100.00万元，假设债券期限为20年，债券年利率为3.60%，利息每半年支付，本金到期一次性支付。

- （二）债券资金管理

- 本项目无银行融资，不涉及分账管理，资金使用严格按照相关要求管理，项目相关收入均为专项收入，并专门用于归还债券本金和利息，项目收益及还本付息资金纳入政府性基金预算管理。加强项目建设进度管理，充分落实建设所需资金，加强促进现金回流，确保债券发行资金的按时回笼，以增强项目的抗风险能力，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决，确保债券存续期问不会出现收入与还本付息周期错配的情况。若项目主管部门和项目实施单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

- （三）职责分工

- 河源市源城区财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。河源市源城区财政局应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同河源市源城区工业园管理委员会加强专项债券项目对应资产管理。

- 河源市源城区工业园管理委员会负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。项目主管部门、项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

- 河源市源城区工业园管理委员会负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

- 六、项目风险控制

- （一）潜在风险及控制措施

- 项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。

- 针对上述风险釆取控制措施如下：

- 1.落实施工规划明确施工责任，确保工程进度按计划如期实施，强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，杜绝质量问题影响工程进度；

- 2.充分考虑项目建设的特点，对项目建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时釆取措施进行解决；

- 3.加强资金管理，对债券资金流向做全流程监督，确保债券资金用于项目建设，项目收益及时足额缴入国库并用于偿债本息。

- （二）还款保障措施

- 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政釆取适当方式扣回。

- 七、其他需要说明事项

无