2024年广东省政府专项债券

花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目募投报告

实施单位盖章：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

主管部门盖章：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

财政部门盖章：广州市花都区财政局

2024年8月

目录

一、项目基本情况	3

（一）项目所处区域财政经济情况	3

（二）本地社会发展规划和行业相关规划	3

（三）项目情况	10

（四）项目立项情况或实施依据	15

（五）责任主体	15

二、项目实施重要性和经济社会效益分析	16

（一）重要性分析	16

（二）经济效益分析	17

（三）社会效益分析	19

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	21

（一）投资估算	21

（二）筹措方案	22

（三）项目实施安排	24

（四）债券资金用途	24

四、项目收益与融资平衡情况	26

（一）项目预期成本收益	26

1.项目收入测算	26

2.项目成本及相关税费	37

3.项目损益情况	43

（二）融资收益平衡情况	47

（三）总体评价	51

五、专项债券管理	52

（一）债券资金概况	52

（二）债券资金管理	52

（三）职责分工	53

六、项目风险控制	54

（一）潜在风险及控制措施	54

（二）还款保障措施	62

七、事前绩效评估情况	62

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

花都区位于广州市北缘，全区总面积970.04平方千米，东接广州市从化区，南与广州白云区相接，西连佛山市三水区和南海区，北邻清远市。花都区下辖新华、新雅、秀全、花城4个街道办事处和花山、花东、赤坭、炭步、狮岭、梯面6个镇。

2023年花都区实现生产总值1801.51亿元，同比增长2.1%。全年一般公共预算收入88.48亿元，同比增长16.8%。

表1  近三年广州市花都区财政经济数据

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值（亿元） | 1800.41 | 1770.81 | 1801.51 |
| 一般预算收入（亿元） | 86.27 | 75.78 | 88.48 |
| 政府性基金收入（亿元） | 153.68 | 85.07 | 60.82 |
| 其中：国有土地出让收入（亿元） | 144.36 | 77.43 | 53.28 |
| 政府性基金支出（亿元） | 94.12 | 66.48 | 60.79 |
| 其中：国有土地出让支出（亿元） | 60.75 | 38.46 | 46.29 |

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

1.本地社会发展规划和行业相关规划

《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出坚持把发展着力点放在实体经济上，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系，培育战略性新兴产业增长引擎，打造先进制造业强市和现代服务业强市：

（1）将智能装备产业确定为广州市“十四五”时期重点发展的优势产业。推动智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意等新兴优势产业加快发展。智能装备与机器人产业着力构建“关键基础零部件—整机及成套装备—系统集成应用—公共支撑服务”产业链集群，加快突破自动控制系统、减速器、伺服电机等关键零部件和集成应用技术，开拓智能工厂、数字化车间等场景应用，建设全国智能装备关键设备研发创新中心。

（2）“十四五”时期各区发展指引中，对花都区的要求是建设广州北部人口经济重要承载区和经济增长极，建成空铁融合枢纽型都市区。推动智能与新能源汽车全产业链研发和产业化，打造2500亿级汽车产业集群。发展芯片制造、新一代电子信息等新兴产业。发展飞机维修、飞机租赁、航空物流、临空会展等高端临空服务业，打造千亿级临空经济产业集群。发展绿色金融、绿色建筑，打造千亿级绿色产业集群。促进生态旅游、现代商贸、时尚创意等产业深度融合。

《花都区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要坚持把做实、做强、做优实体经济作为主攻方向，持续优化产业空间布局，做强做优先进制造业，大力推动优势传统产业转型升级，加速发展临空现代服务业，推动数字经济和实体经济深度融合，全面提升花都产业基础高端化和产业链现代化水平，构建先进制造业和现代服务业双轮驱动的更具竞争力的现代产业体系，打造品质花都：

（1）培育智能装备制造、智能制造成套装备生产、智能测控装置与部件生产、工业机器人等产业环节，争取在高端传感器、高端控制系统、核心工业软件等领域取得突破，实现智能装备产业大发展。

（2）完善“七横八纵”城市路网，提速升级内联外通的交通路网，分期分批推进主干路路改扩建和快速化改造，畅通与过境高速公路的快速连接。打通“断头路”，整治拥堵点，深化智能交通建设应用，提升道路通行效率。

（3）完善城乡基础设施统一规划机制。建立覆盖城区、镇、乡村和区域合作四个空间层次的基础设施规划体系，统筹城乡道路、供水、供电、防洪、垃圾、污水处理等基础设施的规划与建设，推动市政公用设施向镇、乡村延伸。

《广州综合交通枢纽总体规划（2016-2030年）》提出要改善出行条件，建立“枢纽+社区+产业”的开发模式：

（1）建设一批示范性、现代化、立体式综合交通枢纽。加强枢纽一体衔接、综合服务、中转集散及内外辐射功能，以枢纽为中心，建成与城市空间、产业发展联动融合的立体式、复合型综合体。落实“枢纽+社区+产业”的开发模式。建立集交通、商务、商业、文化、教育、居住为一体的城市功能区，引领城市发展，优化城市布局。

（2）枢纽布局：全市具备整体开发条件的轨道交通枢纽共71个，其中广州市花都区涉及站点有5处。

《广州市交通发展战略规划》提出了“全球重要综合交通枢纽”的总目标，以此为基础制定了三组核心指标：一是生产指标，市域任意一点 30 分钟内抵达对外交通枢纽，广州与湾区中心城市及邻穗城市60分钟轨道直达；二是生活指标，市域90%的居民公共交通通勤时间控制在50分钟以内，市域实现“6080”客运目标（即公共交通占机动化出行比例60%，轨道交通占公共交通出行比例 80%），示范区实现“8090”客运目标（即公共交通占机动化出行比例80%，轨道交通占公共交通出行比例90%）；三是生态指标，绿色出行示范区的绿色出行（包括公共交通、步行和非机动车）比例不低于90%，市域绿色交通出行比例不低于75%。

围绕目标提出了六大战略包括更开放的国家门户、更直连的湾区核心、更高效的公共交通、更健康的道路系统、更智慧的交通大脑、更精明的空间布局。广州市花都区从航空、铁路、客运站、高速公路、城市轨道、货运枢纽等方面都涉及了相关的交通项目策略，具体如下：

航空：加快白云机场三期扩建工程建设。强化白云机场空铁联运，构建广州多机场体系；

铁路：提出推进广州北站、白云机场高铁站 2 处铁路枢纽建设，新增 4 条铁路和1条城际，分别是广清永高铁、广河高铁、广中珠澳高铁、广宁联络线、广佛环西环城际；

高速公路：新增2条，分别是机场第二高速-广连高速、惠肇高速白云至三水段线（花莞高速西延线），加强广佛同城化、广清一体化；

城市轨道：新增/调整7条城市轨道，分别是22号线、24号线、29号线、35号线、36号线、41号线，提出站城融合发展要求；

货运：积极引导创新要素向空港经济区科创平台聚集，实现高新技术企业职工平均通勤时间缩短20%-30%。

《广州市花都区发展战略大纲》提出要适应广州国家中心城市定位和构建枢纽型网络城市的战略目标要求，依托国际空铁联运枢纽，构建高效、便捷、绿色、开放的城乡全面覆盖的综合交通体系，支撑“一轴四带，一核多组团”的城市空间布局和现代产业结构体系发展。

2.项目建设必要性

花都区位于广州市北缘，地处北纬23°14′01″—23°37′01″，东经112°57′06″—113°28′10″，全区总面积970.04平方千米，东接广州市从化区，南与广州白云区相接，西连佛山市三水区和南海区，北邻清远市。京广铁路、武广客运专线纵贯全境，京港澳高速公路、许广高速公路、机场高速公路、乐广高速公路、大广高速公路、珠三角环线高速和沈海高速公路构成花都境内南北和东西走向高速公路网。东部流溪河、西部的巴江（白坭河）南汇珠江，船只直航港澳。位于区内的广州白云国际机场是国内三大空中交通枢纽之一。随着广州地铁9号线、广清城际一期、广州东环城际花都段等开通，花都外联内通的国际空铁枢纽格局日臻完善。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年；是广州市实现老城市新活力、“四个出新出彩”，巩固提升城市发展位势的关键阶段；也是广州市花都区积极融入和服务“双区”建设，推动经济社会高质量发展的重要时期。

当前国内外形势错综复杂，不稳定性不确定性增加，同时，广州市历史文化底蕴深厚，枢纽功能强大，产业体系完备，商业贸易活跃，教育医疗资源丰富，生态环境优美，营商和生活成本合理，推动高质量发展具有多方面优势和条件，仍处于重要战略机遇期，将进入新旧动能转换关键期、全面深化改革突破期、城市能级提升加速期、幸福广州建设提质期。必须要用全面辩证长远眼光看待新发展阶段的新机遇新挑战，增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，发扬斗争精神，增强斗争本领，树立底线思维，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战，趋利避害，奋勇前进。

作为广州名副其实的北大门，广州市花都区将立足“十三五”时期取得的重大成就基础上，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，以“双区”建设、“双城”联动为战略引领，统筹发展和安全，做强人工智能与数字经济、城市更新“双引擎”，充分发挥空港、铁路港“双港辐射”，加快打造空铁融合发展示范区，加快建设现代产业体系，加快推进治理体系和治理能力现代化，全面提升城市功能和品质，高水平建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”，努力把花都打造成为广州经济和人口的重要承载区、广州国家中心城市的航空都会区，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌当好排头兵，作出花都贡献。

对于广州市花都区来说，花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目是贯彻落实“十四五”规划纲要有关要求，紧跟市委市政府战略部署，集约土地利用程度和效益，完善交通路网体系，完善广州市花都区城市功能，增强城市综合承载能力，加快推动产业提质增效，提升城市能级和核心竞争力的重点建设工程项目；是积极融入和服务“双区”建设，推动经济社会高质量发展的不可或缺的支撑板块；同时也是承接双港（空港—知识城信息港）辐射效应，聚集发展花都科创经济和数字经济，打造广深科技创新走廊核心节点，融入粤港澳大湾区科技创新新格局的关键抓手。

本项目通将大大提升当地基础设施和智能装备产业发展潜力。因此，本项目是必要且急迫的。

（三）项目情况

1.项目建设概况

本项目位于花都区新雅街，主要建设内容包括新建及改造园区路网39.2公里；电力迁改工程5.5公里；老旧小区雨污分流面积35388平方米，污水管网改造 4.15 公里；新建产业园配套服务中心建筑面积30000平方米；新建充电桩 300 套；以及其他配套基础设施建设。

2.项目工程方案

（1）新建沥青路面

①城市主干路

上面层：4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料

粘层：乳化沥青油（0.4L/m2）

中面层：6cm中粒式沥青砼（AC-20C）

粘层：乳化沥青油（0.4L/m2）

下面层：8cm粗粒式沥青砼（AC-25C）

下封层：1cm厚ES-3沥青

透层：乳化沥青透层油（1.1L/m2）

上基层：34cm厚5%水泥稳定碎石（分两层碾压）

底基层：20cm 4%水泥稳定级配碎石

总厚度73cm

②城市次干路

上面层：4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料

粘层：乳化沥青油（0.4L/m2）

中面层：5cm中粒式沥青砼（AC-20C）

粘层：乳化沥青油（0.4L/m2）

下面层：7cm粗粒式沥青砼（AC-25C）

下封层：1cm厚ES-3沥青

透层：乳化沥青透层油（1.1L/m2）

上基层：30cm厚5%水泥稳定碎石（分两层碾压）

底基层：20cm 4%水泥稳定级配碎石

总厚度67cm

③城市支路

上面层：4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料

粘层：乳化沥青油（0.4L/m2）

下面层：6cm粗粒式沥青砼（AC-25C）

下封层：1cm厚ES-3沥青

透层：乳化沥青透层油（1.1L/m2）

上基层：30cm厚5%水泥稳定碎石（分两层碾压）

底基层：20cm 4%水泥稳定级配碎石

总厚度61cm

（2）改造沥青路面

上面层：4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料

粘层：乳化沥青油（0.4L/m2）

下面层：5cm+h（调平层）厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）

粘层：乳化沥青油（0.4L/m2）

层间处理：玻璃格栅

面板：24cm厚C30砼面板（就面板或新建面板）

基 层：20cm 厚5%水泥稳定碎石（旧基层或新建基层）

底基层：15cm厚4%水泥稳定碎石（旧基层或新建基层）

（3）人行及非机动车道结构

面 层：8cm人行道透水砖

调平层：3cm中粗砂+土工布

基 层：15cm C20透水混凝土基层

总厚度：26cm

（4）道路侧、平石

现状侧平石均为混凝土材质，且局部地段已破损开裂，本次道路改造中将全线侧平石更换为仿花岗岩，即提供了耐久性，同时亦可大幅度提高景观效果。

侧平石尺寸分别为：车行道低侧石：30×20×100cm；车行道高侧石：60×20×100cm，路平石：25×12×100cm；人行道条石：20×12×100cm。

（5）一般路基设计

路基填料宜选用有一定级配的砾类土、砂类土等粗粒土，特别是路床部分；粘性土等细粒土次之，当含水量超过最佳含水量较多时，应掺入石灰等固化材料处理后使用；粉性土和耕植土、淤泥等不能用于填筑路基。

路基压实采用重型击实标准，填筑时应采用分层填筑逐层压实，其分层厚度应与压实机具能力相适应。

对现状地面及原路基进行清除表土30cm后，对场地进行碾压密实，压实度不小于90%。如压实度始终达不到要求，采取翻晒和换填处理措施，直至达到压实度要求。

路床填料及压实标准应严格按要求执行，以确保土路基顶面回弹模量不小于30Mpa。

（6）无障碍设施改造

1）缘石坡道

人行道的各种路口必须设置单坡式无障碍通道；缘石坡道应设在人行道的范围内，并应与人行横道相对应；缘石坡道的坡面应平整无折角。对于全路口宽度的缘石坡道，缘石坡道的宽度要与斑马线等宽，下沉渐变段止点设在路口道弧端点，缘石坡道下缘与路面高差不大于1cm。

2）盲道

盲道砖（包括行进盲道及提示盲道）统一采用300×300×50mm的透水砖，颜色采用中黄色；盲道应连续顺直，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物；人行天桥梯道口应设置提示盲道；公交车站处，应在站亭前候车位置对应的人行道上铺设提示盲道，并与行进盲道接顺。

3）车止石

路口设置坡道的，为防止车辆随意驶入人行道范围，坡道口应设置止车球，车止石要求坚固美观，采用花岗岩材质。

4）人行道井的装饰化设计

人行道上的井应进行装饰化井改造，装饰井布置应与道路前进方向平行。

具体项目工程建设方案详见可研报告。

（四）项目立项情况或实施依据

根据《广州市花都区发展和改革局关于花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告的复函》（花发改函〔2023〕39号），广州市花都区发展和改革局同意实施花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目。

（五）责任主体

本项目主管部门为广州市花都区人民政府新雅街道办事处。项目主管部门应对本部门（单位）专项债券项目审核把关，指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案，指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

表2  项目主管部门基本信息

| 机构名称 | 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 11440114007486234F |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 广东省广州市花都区新雅街雅源中路18号 |
| 负责人 | 王正 |

本项目的实施单位为广州市花都区人民政府新雅街道办事处，资产登记单位为广州市花都区人民政府新雅街道办事处，其中配套道路形成的资产归属广州市花都区人民政府新雅街道办事处。

项目实施单位职责：项目实施单位应提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

资产登记单位职责：资产登记单位保证当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家重大战略。2019 年 2 月 18 日，中共中央、国务院公布《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确指出，以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，继续发挥比较优势做优做强，增强对周边区域发展的辐射带动作用。要求广州充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用，全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能，培育提升科技教育文化中心功能，着力建设国际大都市。

通过对本项目的建设，将进一步维护广州市花都区路网的畅通，打通交通“微循环”；完善城市基础设施和功能建设，优化公共服务设施和基础设施配套布局；促进区域产业联动，产学研联动，聚集先进制造业提速升级，以数字经济+先进制造业培育产业新功能，激发经济内生动力；助力把白云机场加速建成泛珠三角换乘枢纽，持续加快空港经济的发展，从而实现广州的转型升级；助力加速实现“成为广州北部人口经济重要承载区和经济增长极、广州国家中心城市的航空都会区”目标。

（二）经济效益分析

（1）项目的建设是集约利用土地打造先进制造集群的需要。作为珠三角地区重要经济增长极的广州，其关于产业聚集区和示范区的建设具有带头示范作用。通过科学规划，区域产业联动，产学研联动，重点发展新一代电子信息制造、人工智能、跨境电商、大数据、生物医药、大数字经济核心产业，构建 IAB 产业集群，引入新一代信息技术产业龙头、上下游企业，吸引与产业匹配的科研与技术服务平台，完善居住配套和生活服务，如此可以有效节约用地，使土地利用价值得到最大化，并使得该地区将更具开放性和投资吸引力。

花都区着力打造产业发展“新平台”。围绕“一区一城一港”产业发展新格局，聚焦空铁大道、花都大道、山前旅游大道三条交通走廊，谋划建设一批产业明晰、资源集约、产城融合的产业平台。本项目的建设有利于地区土地的集约利用，进一步提高土地开发利用的综合效益，保障地区经济将来更好地有序发展。

（2）项目的实施，为相关企业落地花都区智能装备科创产业园提供了基础条件，将极大拓展产业基地的发展空间，进一步强化产业基地的功能和作用，使相关企业在产业基地内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动当地经济的增长。

（3）本项目有利于调整区域生产力布局，提高项目地在先进制造产业领域的生产能力，优化地区产业结构，实现经济可持续发展。有助于花都区优化资源配置，发展创新型、开放型城市经济。

（4）项目建设是资源合理利用和优化产业结构的需要。本项目依托花都区智能装备科创产业园区位优势和产业化优势，通过优化和调整产业结构，推进先进制造产业的深入发展，实现促进地方经济发展的目的。项目实施后，能够有效延伸产业链条，并带动相关配套产业发展，对当地经济结构调整和经济协调发展意义重大。

（5）项目的实施有利于促进劳动力、资金、技术的合理流动，可以充分吸引当地闲散劳力参与，带动建筑、建材、交通运输等相关行业的发展，推动民生及社会事业投资，增加当地居民的就业机会，提高收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

（三）社会效益分析

（1）项目的建设是贯彻落实产业联动重大战略部署的需要。建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家重大战略。2019年2月18日，中共中央、国务院公布《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确指出，以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，继续发挥比较优势做优做强，增强对周边区域发展的辐射带动作用。要求广州充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用，全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能，培育提升科技教育文化中心功能，着力建设国际大都市。

本项目的建设，是落细落实顶层设计的需要，进一步优化公共服务设施和基础设施配套布局，促进区域产业联动，产学研联动，聚焦数字经济+先进制造业培育产业新功能，聚集先进制造业提速升级，打造广州市花都区工业发展新增长点，提升区域竞争力，强化广州市在粤港澳大湾区建设过程中的核心引擎作用，激发枢纽经济效应。

（2）本项目的实施，是贯彻国家实施创新驱动发展战略的重要举措，也是落实广州市构建区域创新发展新格局、培育智能装备产业集群的具体实践，对于广州市打造具有国际竞争力的科技创新强市、先进制造业强市和粤港澳大湾区区域发展核心引擎有重要意义。

（3）项目的实施将进一步推动广州市以其独特的区位优势、富集配套的资源、雄厚的经济基础、突出的产业特色以及广阔的发展前景，在大湾区建设中发挥着积极而显著的作用，助力广州市建设更具竞争力的现代产业体系，打造先进制造业强市和现代服务业强市。

（4）项目的建设是花都区发展经济和实现产业升级的迫切需要。智能装备产业已成为区域经济发展的先导性产业，对于区域经济具有重要的推动与支撑作用，更是区域综合竞争力的重要体现。“十四五”期间，花都区的发展目标是构建先进制造业和现代服务业双轮驱动的更具竞争力的现代产业体系，打造品质花都。项目的大力发展，可以促使花都区产业升级，提升城市的综合竞争力水平。

（5）推动基础设施建设，改善当地群众的就业、收入及生活水平。项目实施过程中，工程建设需要大量的建筑工人和一定量的管理人员，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位；项目建成后运营期间可以提供更多的工作岗位，为下岗、失业人员提供就业机会。因此，本项目可以增强公共就业服务能力，维护劳动者平等就业权利，营造构建和谐劳动关系的良好环境。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

1.编制依据及原则

⑴《市政工程投资估算编制办法》(建设部建标〔2023〕164号)。

⑵《市政工程投资估算指标》(建设部建标〔2007〕163号、240号)。

⑶《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》(建质〔2013〕57号)。

⑷《建设工程工程量清单计价规范》（DL/T 5745-2021）。

⑸《广东省建设工程计价依据（2018）》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

⑹其他有关法规和文件。

2.项目总投资

本项目总投资为80998.16万元，具体投资构成为：工程费用67410.31万元，工程建设其他费9730.79万元，预备费3857.06万元。

表3 项目投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 投资估算项目名称 | 总金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 67410.31 |
| 2 | 工程建设其他费 | 9730.79 |
| 3 | 预备费 | 3857.06 |
| 项目总投资 |  | 80998.16 |

（二）筹措方案

本项目总投资80998.16万元，其中:

1.市场化融资资金筹措：本项目未采用市场化融资。

2. 地方政府债券资金筹措：本项目计划发行专项债券金额60000.00万元。其中2024年计划发行专项债券21000.00万元，本批次计划发行9000.00万元（2024年广东省政府专项债券（六十三期）），债券期限为15年，债券年利率按3.95%测算；2025年计划发行专项债券20000.00万元，债券期限为10年，债券年利率按3.6%测算；2026年计划发行专项债券19000.00万元，债券期限为10年，债券年利率按3.6%测算。

3.非融资资金筹措:财政统筹解决20998.16万元。

表4  项目资金筹措情况（单位：万元）

| 年度 | 项目投资 |  | 市场化融资资金 |  | 非融资资金 |  |  |  |  |  | 地方政府专项债券融资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总金额 | 已到位金额 | 总金额 | 已到位金额 | 单位自有资金 | 其中：已到位金额 | 财政性资金 | 其中：已到位金额 | 其他 | 其中：已到位金额 | 本次发行金额 | 以前发行金额 | 计划以后发行金额 |
| 合计 | 80998.16 | 0.00 |  |  |  |  | 20998.16 |  |  |  | 9000.00 |  | 51000.00 |
| 2024年 | 28000.00 |  |  |  |  |  | 7000.00 |  |  |  | 9000.00 |  | 12000.00 |
| 2025年 | 27000.00 |  |  |  |  |  | 7000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 2026年 | 25998.16 |  |  |  |  |  | 6998.16 |  |  |  |  |  | 19000.00 |

（三）项目实施安排

本项目预计建设周期为36个月，计划2024年9月开工，具体建设计划如下：2024年1月-8月进行前期准备工作，2024年9月开工，预计2026年12月竣工。

（四）债券资金用途

此次发行专项债券资金用于花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目，具体建设内容包括新建及改造园区路网39.2公里；电力迁改工程5.5公里；老旧小区雨污分流面积35388平方米，污水管网改造 4.15 公里；新建产业园配套服务中心建筑面积30000平方米；新建充电桩 300 套；以及其他配套基础设施建设。

本次拟使用金额9000.00万元。本批次债券融资计划在2024年底前使用完，形成实物工作量，各季度用款计划如下：

表5  项目用款计划（单位：万元）

| 项目总投资 | 以前年度用款金额 | 发行当年用款计划 |  |  |  |  |  |  |  | 以后年度计划用款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 二季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 三季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 四季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 |  |
| 80998.16 | 0.00 |  |  |  |  | 14000.00 | 4500.00 | 14000.00 | 4500.00 | 52998.16 |

四、项目收益与融资平衡情况

（一）项目预期成本收益

本项目收入来源于租金收入、停车费收入、充电桩服务费收入、广告位收入、土地出让收入。预计总收入148148.22万元。

### 1.项目收入测算

本项目2026年12月完成竣工验收，2027年1月开始正式运营。

（1）专项收入预测说明

1）租金收入

本项目新建产业园配套服务中心建筑面积30000平方米，其中可出租面积为15000平方米。谨慎保守测算，运营期第一年厂房出租率按65%进行测算，第二年出租率按75%进行测算，第三年出租率按85%进行测算，第四年及以后出租率按95%进行测算。

参考58同城和仓小二中广州花都区写字楼出租数据，谨慎估算，运营期第1年，本项目公共研发测试用房出租价格按每月45元/㎡进行测算。租金涨幅按每4年增长10%进行测算，债券存续期内，年均复合增长率2.41%。广州市2014-2023年近十年GDP平均增速6.16%，本项目涨幅低于广州市近十年GDP平均涨幅的80%（即4.9%）。

2）停车费收入

根据报告，本项目建成后能运营的停车位共3026个，其中：停车楼停车泊位550泊，配套新建、改建道路新设路边停车位2476泊。

根据《关于完善机动车停放服务收费管理有关问题的通知》（穗发改规字〔2021〕2号）以及花都区停车费收费情况，基于谨慎性原则，本项目停车场停车费收入测算如下：运营期第1年每次收费按10元进行测算，每日周转次数按3次测算。停车收费按每4年增长10%，债券存续期内，年均复合增长率2.41%。广州市2014-2023年近十年GDP平均增速6.16%，本项目涨幅低于广州市近十年GDP平均涨幅的80%（即4.9%）。

根据《广州市花都区城市道路临时泊位使用费标准的通知》（花发改规字〔2021〕1号），基于谨慎性原则，本项目路边临时泊位停车费收入测算如下：运营期第1年每天收费按40元进行测。停车收费按每4年增长10%，债券存续期内，年均复合增长率2.41%。广州市2014-2023年近十年GDP平均增速6.16%，本项目涨幅低于广州市近十年GDP平均涨幅的80%（即4.9%）。

| 广州市花都区发展和改革局关于广州市花都区城市道路临时泊位使用费标准的通知 （花发改规字〔2021〕1号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费标准 | 1. 收费时段：工作日（8:00-20:00），非工作日 （10:00-20:00）； 2. 收费时段外停车免费； 3. 停车15分钟内不收费； 4. 计时收费单位：元/半小时。 |  |  | 收费时段内单次连续停放最高限价（以连续停放6小时计算） |
| 阶梯梯次 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 46元 |
| 停车时长 | 1小时内 （含1小时） | 1-3小时 （含3小时） | 3小时以上 |  |
| 收费标准 | 2 | 3 | 5 |  |

运营期第1年停车位使用率按65%进行测算；第2年使用率按75%进行测算；第3年使用率按85%进行测算；第4年及以后使用率按95%进行测算。

3）充电桩服务费收入

根据项目建设内容，本项目配套建设快速充电桩300个，功率为60KW。

参考紧凑型轿车的电池容量：约为40-69.5kwh，保守预测，本项目机动车每次充电量按45kwh估算。

充电桩按每天充电3次；充电桩按每年运营340天进行测算。运营期第1年充电桩使用率按50%进行测算，第2年充电桩使用率按60%进行测算，第3年及以后充电桩使用率按70%进行测算。

根据《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号），充电设施收费标准由电费和服务两个部分组成。参考广州市花都区充电桩服务费收费情况，谨慎保守估算，本项目充电桩服务费按照0.5元/千瓦时计算，谨慎测算，债券存续期内不考虑充电桩服务费价格涨幅。

表6  广州市花都区充电桩服务费收费情况

|  | 位置 | 充电桩服务费（元/度） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开迈斯充电站（广州市花都区百花广场直流站） | 0.7 |
| 2 | 石头记矿物园充电站 | 0.6 |
| 3 | 花都区新都大道东金满福酒店充电站 | 0.6 |

谨慎估算，本项目收入测算不考虑充电桩电费收入。

4）广告位收入

根据可研报告，本项目建成后广告牌数量共500个。

谨慎测算，运营期第一年广告位出租率按65%进行测算，第二年出租率按75%进行测算，第三年出租率按85%进行测算，第四年及以后出租率按95%进行测算。

参照易播网广州市灯杆广告位出租数据，基于谨慎性原则，本项目运营期第1年广告位月租金拟定为250元/个。租金涨幅按每4年增长10%进行测算，债券存续期内，年均复合增长率2.41%。广州市2014-2023年近十年GDP平均增速6.16%，本项目涨幅低于广州市近十年GDP平均涨幅的80%（即4.9%）。

（2）政府性基金收入预测

出让土地与项目相关性：本项目配套土地J09-YY01，本项目建成后将带动以上地块及周边土地价值上涨。

经查询广州公共资源交易中心土地出让信息，2021年至今，项目周边商住用地出让情况如下表。

表7   广州市花都区周边土地出让情况表

| 项目 | 地块 | 区位 | 占地面积 （㎡） | 容积率 | 建筑面积（㎡） | 中标总地价 （万元） | 楼面价格 （元/平方米） | 出让日期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穗规划资源挂出告字〔2022〕37号 | 花都区 | 5069 | 2.8 | 14193 | 17,785.00 | 12,530.83 | 2022/8/1 | 二类居住用地兼容商业商务用地（R2（兼容B1/B2）） |
| 2 | 穗规划资源挂出告字〔2022〕32号 | 花都区 | 40656 | 3 | 121968 | 122,944.00 | 10,080.02 | 2022/8/1 | 二类居住用地（R2） |
| 3 | 穗规划资源挂出告字〔2023〕39号 | 花都区 | 124,821 | 2.72 | 111813 | 71,002.00 | 6,350.07 | 2023/8/18 | 二类居住用地（R2） |
| 4 | 穗规划资源挂出告字〔2023〕58号 | 花都区 | 66382.12 | 3 | 98430 | 79,729.00 | 8,100.07 | 2023/9/21 | 二类居住用地（R2）、中小学用地（A33） |
| 5 | 穗规划资源挂出告字〔2023〕89号 | 花都区 | 23659.67 | 2.5 | 55053 | 56,660.00 | 10,291.90 | 2023/12/25 | 二类居住用地（R2） |
| 综合楼面地价9470.57元/平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经测算，2021年-2023年项目周边商住用地平均综合楼面地价9470.57元/平方米，本项目2023年土地价格参考周边土地近三年平均价，按9470.57元/平方米计算。

广州市2014-2023年全市生产总值(GDP)同比增速按可比价格计算分别为8.60%、8.4%、8.2%、7%、6.2%、6.8%、2.7%、8.1%、1%、4.6%，近十年平均增速6.16%，根据谨慎性原则此次预测按照5.5%计算土地价格的增长。

表8   土地拟出让年度地价及收入预测情况

| 序号 | 地块名称 | 土地储备面积 (平方米） | 建筑面积 （㎡） | 容积率 | 土地性质 | 出让年度 | 出让年度预测地价 （元/㎡） | 土地出让收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J09-YY01 | 61775 | 95911 | 居住：2.0 | 二类居住用地（R2） | 2033年 | 16177.10 | 155156.2 |

土地出让收入对应的成本包括：土地开发成本、农业土地开发资金（11.8元/平方米）、新增建设用地土地有偿使用费48元/平方米、政策性基金按政府收益（扣除土地开发成本和二项基本政策成本）的33%计提、市级分成按净收益的27.75%。

表9   土地出让净收入估算表

| 序号 | 地块名称 | 土地储备面积 (平方米） | 土地出让收入 | 土地开发成本 | 农业土地开发资金 | 新增建设用地土地有偿使用费 | 政策性基金 | 市级分成 | 土地出让收入对应的成本 （含市级分成） | 用于资金平衡的区级分成土地收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J09-YY01 | 61775 | 155156.20 | 4633.00 | 72.89 | 296.52 | 49550.75 | 27917.34 | 82470.50 | 72685.70 |

经测算，本项目配套土地净收入预计为72685.70万元。

（3）项目收入预测

本项目预计收入合计148148.22万元。

表10   项目营业收入估算表

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总收入(万元） | 148148.22 | 3671.89 | 4252.68 | 4833.47 | 5831.76 | 5831.76 | 5831.76 |
| 2 | 租金收入（万元） | 10981.10 | 526.50 | 607.50 | 688.50 | 846.45 | 846.45 | 846.45 |
|  | 出租率 |  | 65.00% | 75.00% | 85.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 租金涨幅 |  |  |  |  | 10.00% |  |  |
| 2.1 | 产业配套服务中心租金收入（万元） | 10981.10 | 526.50 | 607.50 | 688.50 | 846.45 | 846.45 | 846.45 |
|  | 出租面积（㎡） |  | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
|  | 每月租金（元/㎡） |  | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |
| 3 | 停车位收入（万元） | 56389.06 | 2703.64 | 3119.58 | 3535.52 | 4346.61 | 4346.61 | 4346.61 |
| 3.1 | 停车场收入（万元） | 8052.78 | 386.10 | 445.50 | 504.90 | 620.73 | 620.73 | 620.73 |
|  | 停车位数量（个） |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  | 每次收费（元/次） |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
|  | 每日周转次数 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 使用率 |  | 65.00% | 75.00% | 85.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 收费涨幅 |  |  |  |  | 10.00% |  |  |
| 3.2 | 路边临时泊位收入（万元） | 48336.28 | 2317.54 | 2674.08 | 3030.62 | 3725.88 | 3725.88 | 3725.88 |
|  | 停车位数量（个） |  | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
|  | 每天收费（元/天） |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
|  | 使用率 |  | 65.00% | 75.00% | 85.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 收费涨幅 |  |  |  |  | 10.00% |  |  |
| 4 | 充电桩服务费收入（万元） | 6058.80 | 344.25 | 413.10 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 481.95 |
|  | 快充充电桩数量(个) |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | 快充充电桩每日充电次数 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 每次充电量（kwh） |  | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|  | 充电服务费单价（元/kwh） |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  | 使用率 |  | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
|  | 年运营天数（天） |  | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
| 5 | 广告位收入（万元） | 2033.56 | 97.50 | 112.50 | 127.50 | 156.75 | 156.75 | 156.75 |
|  | 出租率 |  | 65.00% | 75.00% | 85.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 租金涨幅 |  |  |  |  | 10.00% |  |  |
| 5.1 | 广告位租金收入（万元） | 2033.56 | 97.50 | 112.50 | 127.50 | 156.75 | 156.75 | 156.75 |
|  | 广告位数量（个） |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | 月租金标准（元/个） |  | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
| 6 | 土地出让收入（万元） | 72685.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1 | 商住用地出让收入（万元） | 72685.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑面积（㎡） | 95911.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼面价（元/㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地出让收入对应的成本 |  |  |  |  |  |  |  |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总收入(万元） | 148148.22 | 78517.46 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6955.22 | 6955.22 |
| 2 | 租金收入（万元） | 10981.10 | 846.45 | 931.10 | 931.10 | 931.10 | 931.10 | 1024.20 | 1024.20 |
|  | 出租率 |  | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 租金涨幅 |  |  | 10.00% |  |  |  | 10.00% |  |
| 2.1 | 产业配套服务中心租金收入（万元） | 10981.10 | 846.45 | 931.10 | 931.10 | 931.10 | 931.10 | 1024.20 | 1024.20 |
|  | 出租面积（㎡） |  | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
|  | 每月租金（元/㎡） |  | 49.50 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 59.90 | 59.90 |
| 3 | 停车位收入（万元） | 56389.06 | 4346.61 | 4781.27 | 4781.27 | 4781.27 | 4781.27 | 5259.40 | 5259.40 |
| 3.1 | 停车场收入（万元） | 8052.78 | 620.73 | 682.80 | 682.80 | 682.80 | 682.80 | 751.08 | 751.08 |
|  | 停车位数量（个） |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  | 每次收费（元/次） |  | 11.00 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 13.31 | 13.31 |
|  | 每日周转次数 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 使用率 |  | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 收费涨幅 |  |  | 10.00% |  |  |  | 10.00% |  |
| 3.2 | 路边临时泊位收入（万元） | 48336.28 | 3725.88 | 4098.47 | 4098.47 | 4098.47 | 4098.47 | 4508.32 | 4508.32 |
|  | 停车位数量（个） |  | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
|  | 每天收费（元/天） |  | 44.00 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 53.24 | 53.24 |
|  | 使用率 |  | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 收费涨幅 |  |  | 10.00% |  |  |  | 10.00% |  |
| 4 | 充电桩服务费收入（万元） | 6058.80 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 481.95 |
|  | 快充充电桩数量(个) |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | 快充充电桩每日充电次数 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 每次充电量（kwh） |  | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|  | 充电服务费单价（元/kwh） |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  | 使用率 |  | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
|  | 年运营天数（天） |  | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
| 5 | 广告位收入（万元） | 2033.56 | 156.75 | 172.43 | 172.43 | 172.43 | 172.43 | 189.67 | 189.67 |
|  | 出租率 |  | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 租金涨幅 |  |  | 10.00% |  |  |  | 10.00% |  |
| 5.1 | 广告位租金收入（万元） | 2033.56 | 156.75 | 172.43 | 172.43 | 172.43 | 172.43 | 189.67 | 189.67 |
|  | 广告位数量（个） |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | 月租金标准（元/个） |  | 275.00 | 302.50 | 302.50 | 302.50 | 302.50 | 332.75 | 332.75 |
| 6 | 土地出让收入（万元） | 72685.70 | 72685.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1 | 商住用地出让收入（万元） | 72685.70 | 72685.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑面积（㎡） | 95911.00 | 95911.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼面价（元/㎡） |  | 16177.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地出让收入对应的成本 |  | 82470.50 |  |  |  |  |  |  |

### 2.项目成本及相关税费

（1）财务费用

本项目债券融资本金60000.00万元，其中2024年计划发行专项债券21000.00万元，本批次计划发行9000.00万元（2024年广东省政府专项债券（六十三期）），债券期限为15年，债券年利率按3.95%测算；2025年计划发行专项债券20000.00万元，债券期限为10年，债券年利率按3.6%测算；2026年计划发行专项债券19000.00万元，债券期限为10年，债券年利率按3.6%测算。利息按半年支付，本金到期一次性偿还。

本项目应付债券利息共26482.50万元，其中，计入建设期利息3081.00万元，计入经营期财务费用的债券利息共23401.50万元。

债券利率以最终发行利率为准。

表11   项目财务费用估算表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年初债券融资本金累计 |  |  | 21000.00 | 41000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 2 | 新增债券融资 | 60000.00 | 21000.00 | 20000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 应计债券利息 | 26482.50 | 0.00 | 1189.50 | 1891.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 |
| 3.1 | 建设期利息 | 3081.00 |  | 1189.50 | 1891.50 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 财务费用 | 23401.50 |  |  |  | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 |
| 4 | 债券还本付息 | 86482.50 | 0.00 | 1189.50 | 1891.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 |
| 4.1 | 债券还本 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 债券付息 | 26482.50 | 0.00 | 1189.50 | 1891.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 |
| 5 | 年末债券融资本金累计 |  | 21000.00 | 41000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |

续表：

| 序号 | 项 目 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年初债券融资本金累计 |  | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 40000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 2 | 新增债券融资 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应计债券利息 | 26482.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 1873.50 | 1171.50 | 829.50 | 829.50 | 829.50 |
| 3.1 | 建设期利息 | 3081.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 财务费用 | 23401.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 1873.50 | 1171.50 | 829.50 | 829.50 | 829.50 |
| 4 | 债券还本付息 | 86482.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 21873.50 | 20171.50 | 829.50 | 829.50 | 21829.50 |
| 4.1 | 债券还本 | 60000.00 |  |  |  | 20000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 |
| 4.2 | 债券付息 | 26482.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 1873.50 | 1171.50 | 829.50 | 829.50 | 829.50 |
| 5 | 年末债券融资本金累计 |  | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 40000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 0.00 |

（2）运营付现成本

1）外购燃料动力费：因为本项目收入测算不考虑充电桩电费收入，相应的成本测算也不考虑充电桩电费成本。外购燃料动力费主要为员工工作用水电费，本项目外购燃料动力费按其他管理费的50%测算。

2）工资福利费：本项目按新增员工10人测算（本项目停车位收费为自动计费，非人工收费），运营期首年员工人均工资福利费用按9.5万元/年估算。工资福利费按每年增长2.5%（高于停车费涨幅）进行测算。

3）修理费：运营期第1年维修费按折旧摊销费的3%进行测算，维修费按每年增长2.5%（高于停车费涨幅）进行测算。充电桩维修、更新费用均摊计提在修理费中。

4）其他管理费用：按工资福利费的50%估算。

（以上为参照行业一般水平估算；项目运营后，在成本节约原则下，具体成本以实际支出为准）

本项目简易、保守估算，折旧摊销残值率统一按0.00%计，折旧摊销年限取30年。

经估算，项目经营期内，总经营成本为3743.86万元，总成本费用62244.58万元。

表12  项目成本估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购燃料动力费 | 359.66 | 23.75 | 24.35 | 24.96 | 25.58 | 26.22 | 26.88 |
| 2 | 工资和福利费 | 1438.39 | 95.00 | 97.38 | 99.81 | 102.31 | 104.87 | 107.49 |
| 3 | 修理费 | 1226.57 | 81.00 | 83.03 | 85.11 | 87.24 | 89.42 | 91.66 |
| 4 | 其他管理费用 | 719.24 | 47.50 | 48.69 | 49.91 | 51.16 | 52.44 | 53.75 |
| 5 | 经营成本 | 3743.86 | 247.25 | 253.45 | 259.79 | 266.29 | 272.95 | 279.78 |
| 6 | 折旧摊销费 | 35099.22 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 |
| 7 | 财务费用 | 23401.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 |
| 8 | 总成本费用 | 62244.58 | 5180.69 | 5186.89 | 5193.23 | 5199.73 | 5206.39 | 5213.22 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购燃料动力费 | 359.66 | 27.55 | 28.24 | 28.94 | 29.66 | 30.41 | 31.17 | 31.95 |
| 2 | 工资和福利费 | 1438.39 | 110.18 | 112.93 | 115.75 | 118.64 | 121.61 | 124.65 | 127.77 |
| 3 | 修理费 | 1226.57 | 93.95 | 96.30 | 98.71 | 101.18 | 103.71 | 106.30 | 108.96 |
| 4 | 其他管理费用 | 719.24 | 55.09 | 56.47 | 57.88 | 59.32 | 60.81 | 62.33 | 63.89 |
| 5 | 经营成本 | 3743.86 | 286.77 | 293.94 | 301.28 | 308.80 | 316.54 | 324.45 | 332.57 |
| 6 | 折旧摊销费 | 35099.22 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 | 2699.94 |
| 7 | 财务费用 | 23401.50 | 2233.50 | 2233.50 | 1873.50 | 1171.50 | 829.50 | 829.50 | 829.50 |
| 8 | 总成本费用 | 62244.58 | 5220.21 | 5227.38 | 4874.72 | 4180.24 | 3845.98 | 3853.89 | 3862.01 |

（2）相关税费

——增值税：本项目充电桩充电服务费增值税销项税率按6%，其他增值税销项税率按9%，增值税进项税率按9%。保守测算，本项目建设期的增值税进项税额不进行抵扣测算。

——城市维护建设税为增值税款的7%。

——教育费附加为增值税款的3%。

——地方教育附加费为增值税款的 2％。

——房产税按租金收入12％。

——所得税率：应纳税额的25%。

表13 项目相关税费估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金及附加 | 2086.01 | 99.95 | 115.66 | 131.35 | 161.04 | 161.01 | 160.96 |
| 1.1 | 城市维护建设税 | 448.17 | 21.45 | 24.94 | 28.43 | 34.69 | 34.67 | 34.64 |
| 1.2 | 教育费附加 | 192.08 | 9.19 | 10.69 | 12.18 | 14.87 | 14.86 | 14.85 |
| 1.3 | 地方教育附加费 | 128.06 | 6.13 | 7.13 | 8.12 | 9.91 | 9.91 | 9.90 |
| 1.4 | 房产税 | 1317.70 | 63.18 | 72.90 | 82.62 | 101.57 | 101.57 | 101.57 |
| 2 | 增值税 | 6402.37 | 306.44 | 356.30 | 406.15 | 495.64 | 495.27 | 494.89 |
| 2.1 | 增值税销项税 | 6609.86 | 320.14 | 370.35 | 420.55 | 510.40 | 510.40 | 510.40 |
| 2.2 | 增值税进项税 | 207.49 | 13.70 | 14.05 | 14.40 | 14.76 | 15.13 | 15.51 |
| 3 | 所得税 | 2986.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金及附加 | 2086.01 | 160.92 | 176.81 | 176.76 | 176.70 | 176.65 | 194.13 | 194.07 |
| 1.1 | 城市维护建设税 | 448.17 | 34.62 | 37.96 | 37.93 | 37.90 | 37.87 | 41.55 | 41.52 |
| 1.2 | 教育费附加 | 192.08 | 14.84 | 16.27 | 16.26 | 16.24 | 16.23 | 17.81 | 17.79 |
| 1.3 | 地方教育附加费 | 128.06 | 9.89 | 10.85 | 10.84 | 10.83 | 10.82 | 11.87 | 11.86 |
| 1.4 | 房产税 | 1317.70 | 101.57 | 111.73 | 111.73 | 111.73 | 111.73 | 122.90 | 122.90 |
| 2 | 增值税 | 6402.37 | 494.51 | 542.26 | 541.85 | 541.44 | 541.01 | 593.53 | 593.08 |
| 2.1 | 增值税销项税 | 6609.86 | 510.40 | 558.55 | 558.55 | 558.55 | 558.55 | 611.51 | 611.51 |
| 2.2 | 增值税进项税 | 207.49 | 15.89 | 16.29 | 16.70 | 17.11 | 17.54 | 17.98 | 18.43 |
| 3 | 所得税 | 2986.75 | 0.00 | 117.86 | 328.82 | 502.45 | 586.03 | 726.80 | 724.79 |

### 3.项目损益情况

（1）项目损益情况

本项目预计可实现净利润80830.88万元。

表14项目损益情况预测（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 148148.22 | 3671.89 | 4252.68 | 4833.47 | 5831.76 | 5831.76 | 5831.76 |
| 2 | 税金及附加 | 2086.01 | 99.95 | 115.66 | 131.35 | 161.04 | 161.01 | 160.96 |
| 3 | 总成本费用 | 62244.58 | 5180.69 | 5186.89 | 5193.23 | 5199.73 | 5206.39 | 5213.22 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额 | 83817.63 | -1608.75 | -1049.87 | -491.11 | 470.99 | 464.36 | 457.58 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 2334.67 |  |  |  | 470.99 | 464.36 | 457.58 |
| 7 | 应纳税所得额 | 8797.26 | -1608.75 | -1049.87 | -491.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 所得税 | 2986.75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 净利润 | 80830.88 | -1608.75 | -1049.87 | -491.11 | 470.99 | 464.36 | 457.58 |
| 10 | 息税折旧摊销前利润 | 142318.35 | 3324.69 | 3883.57 | 4442.33 | 5404.43 | 5397.80 | 5391.02 |

续表：

| 序号 | 项 目 | 合计 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 148148.22 | 78517.46 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6955.22 | 6955.22 |
| 2 | 税金及附加 | 2086.01 | 160.92 | 176.81 | 176.76 | 176.70 | 176.65 | 194.13 | 194.07 |
| 3 | 总成本费用 | 62244.58 | 5220.21 | 5227.38 | 4874.72 | 4180.24 | 3845.98 | 3853.89 | 3862.01 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额 | 83817.63 | 73136.33 | 962.56 | 1315.27 | 2009.81 | 2344.12 | 2907.20 | 2899.14 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 2334.67 | 450.63 | 491.11 |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 | 8797.26 | 0.00 | 471.45 | 1315.27 | 2009.81 | 2344.12 | 2907.20 | 2899.14 |
| 8 | 所得税 | 2986.75 |  | 117.86 | 328.82 | 502.45 | 586.03 | 726.80 | 724.79 |
| 9 | 净利润 | 80830.88 | 73136.33 | 844.70 | 986.45 | 1507.36 | 1758.09 | 2180.40 | 2174.35 |
| 10 | 息税折旧摊销前利润 | 142318.35 | 78069.77 | 5896.00 | 5888.71 | 5881.25 | 5873.56 | 6436.64 | 6428.58 |

（2）债券资金概况

1）2024年度拟发行债券应付本息情况

发行人拟发行债券募集资金用于花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目，2024年发行债券21000.00万元，假定票面利率3.95%，期限15年，在债券存续期每半年支付债券利息，自发行之日起15年债券存续期应付本息合计33442.50万元，详情如下表:

表15  2024年度拟发行债券应付本息估算表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金余额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 | 应付利息 | 还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 0.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 0.00 | 0.00 |
| 2025年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2026年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2027年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2028年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2029年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2030年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2031年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2032年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2033年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2034年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2035年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2036年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2037年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2038年 | 21000.00 |  | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2039年 | 21000.00 | 21000.00 | 0.00 | 3.95% | 829.50 | 21829.50 |
| 合计 |  | 21000.00 |  |  | 12442.50 | 33442.50 |

2）整体还本付息情况

表16 募投项目还本付息情况表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金余额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 | 应付利息 | 还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 3.95% | 0.00 | 0.00 |
| 2025年 | 21000.00 | 0.00 | 41000.00 | 3.95%/3.6% | 1189.50 | 1189.50 |
| 2026年 | 41000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 1891.50 | 1891.50 |
| 2027年 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 2233.50 | 2233.50 |
| 2028年 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 2233.50 | 2233.50 |
| 2029年 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 2233.50 | 2233.50 |
| 2030年 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 2233.50 | 2233.50 |
| 2031年 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 2233.50 | 2233.50 |
| 2032年 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 2233.50 | 2233.50 |
| 2033年 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 2233.50 | 2233.50 |
| 2034年 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 3.95%/3.6% | 2233.50 | 2233.50 |
| 2035年 | 60000.00 | 20000.00 | 40000.00 | 3.95%/3.6% | 1873.50 | 21873.50 |
| 2036年 | 40000.00 | 19000.00 | 21000.00 | 3.95%/3.6% | 1171.50 | 20171.50 |
| 2037年 | 21000.00 | 0.00 | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2038年 | 21000.00 | 0.00 | 21000.00 | 3.95% | 829.50 | 829.50 |
| 2039年 | 21000.00 | 21000.00 | 0.00 | 3.95% | 829.50 | 21829.50 |
| 合计 |  | 60000.00 |  |  | 26482.50 | 86482.50 |

经测算，融资本金60000.00万元加上融资利息26482.50万元后，融资本息合计86482.50万元。

（3）运营结余测算

按计划本项目2027年投入使用，经测算，在债券存续期间预计累计运营结余为139331.60万元。具体测算情况如下表:

表17 运营结余测算情况表（单位：万元）

| 年份 | 收入合计（A） | 运行支出合计（B） |  |  |  | 结余（A-B） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经营成本 | 税金及附加 | 所得税 | 小计 |  |
| 2027年 | 3671.89 | 247.25 | 99.95 | 0.00 | 347.20 | 3324.69 |
| 2028年 | 4252.68 | 253.45 | 115.66 | 0.00 | 369.11 | 3883.57 |
| 2029年 | 4833.47 | 259.79 | 131.35 | 0.00 | 391.14 | 4442.33 |
| 2030年 | 5831.76 | 266.29 | 161.04 | 0.00 | 427.33 | 5404.43 |
| 2031年 | 5831.76 | 272.95 | 161.01 | 0.00 | 433.96 | 5397.80 |
| 2032年 | 5831.76 | 279.78 | 160.96 | 0.00 | 440.74 | 5391.02 |
| 2033年 | 78517.46 | 286.77 | 160.92 | 0.00 | 447.69 | 78069.77 |
| 2034年 | 6366.75 | 293.94 | 176.81 | 117.86 | 588.61 | 5778.14 |
| 2035年 | 6366.75 | 301.28 | 176.76 | 328.82 | 806.86 | 5559.89 |
| 2036年 | 6366.75 | 308.80 | 176.70 | 502.45 | 987.95 | 5378.80 |
| 2037年 | 6366.75 | 316.54 | 176.65 | 586.03 | 1079.22 | 5287.53 |
| 2038年 | 6955.22 | 324.45 | 194.13 | 726.80 | 1245.38 | 5709.84 |
| 2039年 | 6955.22 | 332.57 | 194.07 | 724.79 | 1251.43 | 5703.79 |
| 合计 | 148148.22 | 3743.86 | 2086.01 | 2986.75 | 8816.62 | 139331.60 |

（二）融资收益平衡情况

1.本息偿付保障倍数

本次融资项目收益为项目完成后运营产生的现金流入，收益覆盖债券本息倍数为1.61倍（详见下表）:

表18 收益覆盖倍数

| 项目 | 数额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、项目收益结余（万元） | 139331.60 |  |
| 二、项目总债务融资本息（万元） | 86482.50 |  |
| 1.前期已发行债券本息合计（万元） | 0.00 |  |
| 2.2024年度拟发行债券本息合计（万元） | 33442.50 |  |
| 3.以后年度计划发行债券本息合计（万元） | 53040.00 |  |
| 三、收益覆盖债券本息倍数（倍） | 1.61 |  |

经过以上测算，在对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，在债券存续期内运营累计项目收益结余139331.60万元，专项债券本息合计86482.50万元，运营结余对债券本息的覆盖倍数为1.61倍。本项目收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资的平衡。

表19  债券本息偿还能力评估表（压力测试）

| 敏感性分析 | 敏感性变化比率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% |
| 经营活动净现金流量（万元） | 111465.28 | 125398.44 | 139331.60 | 153264.76 | 167197.92 |
| 债券还本付息额（万元） | 86482.50 | 86482.50 | 86482.50 | 86482.50 | 86482.50 |
| 债券本息覆盖倍数（倍） | 1.29 | 1.45 | 1.61 | 1.77 | 1.93 |

经过以上测算，在对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，当项目收益下降10%时，本息覆盖倍数为1.45倍；当经营活动净现金流量下降20%时，本息覆盖倍数为1.29倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

2.项目现金流测算表

本项目累计现金流入232227.38万元，累计现金流出176297.28万元，累计现金盈余55930.10万元。本项目全部60000.00万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，现金盈余55930.10万元。期间不存在任何资金缺口。

表20  现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 20998.16 | 7000.00 | 7000.00 | 6998.16 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | 20998.16 | 7000.00 | 7000.00 | 6998.16 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 单位自有资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 债务资金流入 | 60000.00 | 21000.00 | 20000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | 60000.00 | 21000.00 | 20000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 市场化融资流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目收入流入 | 148148.22 |  |  |  | 3671.89 | 4252.68 | 4833.47 | 5831.76 | 5831.76 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 | 72685.70 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | 专项收入流入 | 75462.52 |  |  |  | 3671.89 | 4252.68 | 4833.47 | 5831.76 | 5831.76 |
| 4 | 其他流入 | 3081.00 | 0.00 | 1189.50 | 1891.50 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流入总额 | 232227.38 | 28000.00 | 28189.50 | 27889.66 | 3671.89 | 4252.68 | 4833.47 | 5831.76 | 5831.76 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 80998.16 | 28000.00 | 27000.00 | 25998.16 |  |  |  |  |  |
| 2 | 运营成本支出 | 3743.86 |  |  |  | 247.25 | 253.45 | 259.79 | 266.29 | 272.95 |
| 3 | 相关税费 | 5072.76 |  |  |  | 99.95 | 115.66 | 131.35 | 161.04 | 161.01 |
| 4 | 债务还本付息 | 86482.50 | 0.00 | 1189.50 | 1891.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 |
| 4.1 | 专项债券还本付息 | 86482.50 | 0.00 | 1189.50 | 1891.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 |
| 4.1.1 | 专项债券还本 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | 专项债券付息 | 26482.50 | 0.00 | 1189.50 | 1891.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 |
| 4.2 | 市场化融资还本付息 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 市场化融资还本 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 市场化融资付息 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流出总额 | 176297.28 | 28000.00 | 28189.50 | 27889.66 | 2580.70 | 2602.61 | 2624.64 | 2660.83 | 2667.46 |
| 三 | 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 | 55930.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1091.19 | 1650.07 | 2208.83 | 3170.93 | 3164.30 |
| 2 | 期末累计现金结存额 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1091.19 | 2741.26 | 4950.09 | 8121.02 | 11285.32 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 20998.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | 20998.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 单位自有资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 债务资金流入 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 市场化融资流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目收入流入 | 148148.22 | 5831.76 | 78517.46 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6955.22 | 6955.22 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 | 72685.70 | 0.00 | 72685.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | 专项收入流入 | 75462.52 | 5831.76 | 5831.76 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6955.22 | 6955.22 |
| 4 | 其他流入 | 3081.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流入总额 | 232227.38 | 5831.76 | 78517.46 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6366.75 | 6955.22 | 6955.22 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 80998.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运营成本支出 | 3743.86 | 279.78 | 286.77 | 293.94 | 301.28 | 308.80 | 316.54 | 324.45 | 332.57 |
| 3 | 相关税费 | 5072.76 | 160.96 | 160.92 | 294.67 | 505.58 | 679.15 | 762.68 | 920.93 | 918.86 |
| 4 | 债务还本付息 | 86482.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 21873.50 | 20171.50 | 829.50 | 829.50 | 21829.50 |
| 4.1 | 专项债券还本付息 | 86482.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 21873.50 | 20171.50 | 829.50 | 829.50 | 21829.50 |
| 4.1.1 | 专项债券还本 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 |
| 4.1.2 | 专项债券付息 | 26482.50 | 2233.50 | 2233.50 | 2233.50 | 1873.50 | 1171.50 | 829.50 | 829.50 | 829.50 |
| 4.2 | 市场化融资还本付息 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 市场化融资还本 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 市场化融资付息 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流出总额 | 176297.28 | 2674.24 | 2681.19 | 2822.11 | 22680.36 | 21159.45 | 1908.72 | 2074.88 | 23080.93 |
| 三 | 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 | 55930.10 | 3157.52 | 75836.27 | 3544.64 | -16313.61 | -14792.70 | 4458.03 | 4880.34 | -16125.71 |
| 2 | 期末累计现金结存额 |  | 14442.84 | 90279.11 | 93823.75 | 77510.14 | 62717.44 | 67175.47 | 72055.81 | 55930.10 |

（三）总体评价

经测算，本项目收益覆盖债券本息倍数为1.61倍，在运营期内项目收益能够覆盖债券本息,债券存续期间不存在任何资金缺口，项目不能偿还债务的风险较低。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

本项目债券融资本金60000.00万元，其中2024年计划发行专项债券21000.00万元，本批次计划发行9000.00万元（2024年广东省政府专项债券（六十三期）），债券期限为15年，债券年利率按3.95%测算；2025年计划发行专项债券20000.00万元，债券期限为10年，债券年利率按3.6%测算；2026年计划发行专项债券19000.00万元，债券期限为10年，债券年利率按3.6%测算。利息按半年支付，本金到期一次性偿还。债券利率以最终发行利率为准。

（二）债券资金管理

本项目取得的收入纳入政府性基金收入或专项收入，按照项目对应的专项债券余额专门用于偿还到期债券本金和利息。根据项目专项债券余额和期限合理预计还本付息资金并列入年度预算安排。项目单位按照还本付息计划和预算编制安排及时将还本付息资金缴交财政，纳入政府性基金预算管理。本项目收入实现与还本付息周期存在一定的错配，项目主管部门及项目单位应注意项目相关收入实现后的资金管理，保证项目收入专项用以偿还本项目债券本息支出。

（三）职责分工

广州市花都区财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

广州市花都区人民政府新雅街道办事处负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

项目单位广州市花都区人民政府新雅街道办事处负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（1）自然环境和施工条件

影响施工进度的自然环境和施工条件因素主要包括气象环境和地质情况两大方面，这两方面对工程项目的影响有时难以预测，具有一定的不确定性。

1）本项目气象环境影响因素主要考虑高温天气、雨季、大风等情况对项目进度的影响。

在夏季，室外温度过高，温度持续较高，给施工带来极大的不便，室外操作人员工作效率较低，容易发生中暑，为了安全起见，有时会停止施工。

在降水方面主要考虑雨季的长短对进度的影响。梅雨季节，雨天较多，空气湿度也较大，会给施工带来一些问题，比如：深基础施工中，由于槽内积水，水泵不能将其及时排出，造成大面积的塌方，甚至影响塔吊基础稳定，造成停工；由于措施采取不当，钻孔桩施工后没有及时浇筑混凝土，雨后塌孔，造成停工；土方工程和基础工程受雨水影响比较大，若不采取有关防范措施，也会导致工期延误。

在大风出现的时候，也会给工程进度带来影响。刮风比较大时，进行高空作业比较困难和危险，这种情况下，为了保证安全，塔吊停止工作，材料的垂直运输就不能进行，没有材料，工人无法进行施工，就导致了进度的拖延。

因此，在施工前收集并分析本地气象资料，制定适宜的施工进度计划。根据项目抵御灾害天气的能力，合理制定灾害天气应对预案，将灾害天气对工程进度的影响降到最低点。比如，在温度方面，主要是收集年平均气温，最热、最冷月份的平均温度以及施工季节室内外温差等情况，从而确定出防暑降温措施以及冬雨季施工进度措施；在降雨方面，要收集当地雨季的长短、月平均降雨量、最大降水量等情况，可以为雨季施工措施、排水防洪等方案提供依据；在风因素方面，要收集当地的主导风向和频率及大风出现的天数、时间等情况，从而为确定临时设施布置方案以及高空作业及吊装的技术安全措施等提供了可靠的依据。

2）复杂的地质地貌较易影响工程的进度，地质地貌情况决定土石方工程的施工方法、地基土的处理方法、基础的施工方法等等。

地形地貌方面上，对施工进度会有一定的影响，如果建筑工程处于交通条件不方便的地区，施工场地狭窄，工作面少，土方工程和基础工程难以开展，需要花费较多的时间解决，这样就会影响工程的进度控制；如果项目所处地理位置交通方便，且地形地貌条件良好，施工简单，这样就有利于进度的控制。

由于水文地质较为复杂，而工程中对水文地质问题研究往往又不深入，会忽略了它对工程进度的影响。若施工中遇到在勘察设计时没有发现的水文地质的情况下，比如：流砂、透水、断层、空穴、溶洞等，这些情况可能给基础工程带来不利的影响，此时，应该先暂停该部分的施工，应立即与设计方、地勘及相关专家“会诊”，研究对策，提出解决方案，再继续施工。

针对地质环境因素，择优选择有资质有经验的勘察单位，认真做好勘察工作，确保提供地质资料的准确性。勘察单位根据相关技术标准规范的要求，针对项目区域地形地质特点和工程建设的需要，开展勘察工作。首先进行可行性研究工程地质勘察，尤其是对工程比较有关键性影响的不良地质、特殊岩土等，进行必要的工程地质勘察；其次，在可行性研究的基础上，进行初步地质勘察，综合考虑地质条件和各种因素，为详勘工作提出建议；最后进行详细地质勘察，详细查明项目现场地基工程地质条件，准确提供工程和基础设计、施工必须的地质参数。

（2）来源于施工方的风险因素（施工技术、管理方案）

施工单位对施工进度起决定性作用，施工方的风险因素包括：采用技术措施不当，施工中发生技术事故；应用新技术、新材料、新结构缺乏经验，不能保证质量等影响施工进度；施工方案制定不科学、不合理、可操作性不强，实际施工中出现问题；施工组织管理不利，流水施工组织不合理，劳动力和施工机械调配不当、施工平面布置不合理等影响施工进度计划的执行；施工过程管理不善，解决问题不及时等，都会影响工程项目的施工进度。

一方面，通过公开招投标，选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度;通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

另一方面加强过程监督控制。建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

（3）来源于设计单位的风险因素（设计质量、设计变更）

在施工过程中，出现设计变更是难免的，或者是由于原设计有问题需要修改，或者由于实施机构提出了新的要求。

通过择优选择设计单位，减少设计质量风险，从而减少对施工进度的影响；实施机构先进行建筑方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附加条件；施工图完成后，交给审图中心进行全面审核，提升设计质量；深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

施工招标之前，由实施机构、监理方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件。施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审。

施工过程中，加强图纸审查，严格控制随意变更，针对合理的设计变更，加强设计各专业之间及变更相关单位的协调配合，严格控制变更手续办理时间，减少设计变更对施工总进度的影响。

（4）来源于供应商的风险因素

施工过程中需要的材料、构配件、机具和设备等如果不能按期运抵施工现场或者运抵现场后发现其质量不符合有关标准的要求，都会对施工进度产生影响。

因此，择优选择材料设备供应商，注重考察关键设备在工厂的制造；货到付款；供货商参与设备就位及调试，并与设备款的支付挂钩。安排专人对材料、构配件、机具和设备等进行严格把关，根据工程进度，做好材料需求供应计划、并进行动态管理，加强与供应商的协调沟通，控制好物资供应进度，从而减少因供应商导致的施工进度滞后。

（5）资金落实情况

资金风险包括资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，将直接影响工程进度。

针对资金风险，首先是加强项目管理，按计划完工；二是加强财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；三是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策变化，及时调整策略。

建设单位要抓好资金这一关键点，保证工程款按时足额到位；对每一笔工程款支出严格审核，防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析把控。

（6）工程事故

工程质量和安全事故，不仅会造成经济损失，检查和处理事故势必对工程进度造成影响。

针对工程事故，首先，应做好事前预防工作，监督和要求施工单位完善质量控制和保障措施、建立健全工程项目安全生产制度，制定工程事故应急预案。落实质量控制专职人员，就施工工艺流程、施工方法、材料设备质量等方面严格把关。建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

其次，做好质量和安全检查。对质量和安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

2.影响项目收益的风险及控制措施

风险分析：影响项目的最大风险在于对未来经营收入的判断不准确、项目进度以及项目收益等重要环节出现判断偏差，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

控制措施：针对该风险，本期债券将严格按照《地方政府专项债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）的规定，将专项债券收入、支出、还本、付息等纳入政府性预算管理，如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施

（1）投资测算不准确风险

项目融资平衡最大的风险在于对项目进度以及项目整体收益测算等重要环节出现判断偏差。规划设计规模偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体收益测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

本项目可行性研究报告聘请专业咨询公司经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。本项目收益测算环节聘请会计师事务所专业团队进行测算，测算结果较为可靠。

（2）利率波动风险

国际环境的变化、国家的宏观经济走势及货币政策等因素的变化会引起，债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对融资成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

为控制项目融资成本，可动态调整债券发行期限，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（二）还款保障措施

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任，本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预[2016] 155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、事前绩效评估情况

为规范和加强地方政府债券项目资金管理，更好的发挥好财政职能作用，促进财政政策和项目绩效的提升，推进财政资金往收支平衡方向发展，建立健全地方政府债券资金使用和项目管理的激励和约束机制，督促项目执行力度，完善项目管理程序，从源头上防止资金的闲置沉淀，切实提高资金使用效益，项目单位根据《财政部关于加强中央部门预算评审工作的通知》（财预〔2015〕90号），财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》财预〔2021〕61号的通知，结合项目绩效目标表、项目实施方案、可行性研究报告等相关资料，对本项目开展了事前绩效评估工作。

通过项目详细评估，采用科学、论证的思路收集相关资料与数据。本项目的实施具有一定的必要性、公益性、收益性，项目建设投资合规且具有必要的成熟度，项目资金来源和到位具有一定的可行性，项目收入、成本、收益预测合理，债券资金需求合理，项目偿债计划具有一定的可行性且偿债风险点可控，项目绩效目标合理，项目实施计划具有一定的可行性且项目过程控制预期有效。

综合评价，对该项目应“予以支持”。