2024年广东省政府专项债券（六十三期）

广州市花都区现代物流港建设及配套工程

募投报告

实施单位盖章：广州市花都区花东镇人民政府

主管部门盖章：广州市花都区花东镇人民政府

财政部门盖章：广州市花都区财政局

2024年8月

目录

一、项目基本情况	3

（一）项目所处区域财政经济情况	3

（二）本地社会发展规划和行业相关规划	3

（三）项目情况	6

（四）项目立项文件或实施依据	7

（五）责任主体	7

二、项目实施重要性和经济社会效益分析	8

（一）重要性分析	8

（二）经济效益分析	9

（三）社会效益分析	10

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	10

（一）投资估算	10

（二）筹措方案	12

（三）项目实施安排	15

（四）债券资金用途	15

四、项目收益与融资平衡情况	17

（一）项目预期成本收益	17

1.项目收入测算	17

2.项目成本及相关税费	21

3.项目损益情况	26

（二）融资收益平衡情况	31

（三）总体评价	35

五、专项债券管理	36

（一）债券资金概况	36

（二）债券资金管理	36

（三）职责分工	36

六、项目风险控制	37

（一）潜在风险及控制措施	37

（二）还款保障措施	45

七、事前绩效评估情况	45

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

花都区位于广州市北缘，全区总面积970.04平方千米，东接广州市从化区，南与广州白云区相接，西连佛山市三水区和南海区，北邻清远市。花都区下辖新华、新雅、秀全、花城4个街道办事处和花山、花东、赤坭、炭步、狮岭、梯面6个镇。

2023年花都区实现生产总值1801.51亿元，同比增长2.1%。全年一般公共预算收入88.48亿元，同比增长16.8%。

表1  近三年花都区财政经济数据

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值（亿元） | 1800.41 | 1770.81 | 1801.51 |
| 一般预算收入（亿元） | 86.27 | 75.78 | 88.48 |
| 政府性基金收入（亿元） | 153.68 | 85.07 | 60.82 |
| 其中：国有土地出让收入（亿元） | 144.36 | 77.43 | 53.28 |
| 政府性基金支出（亿元） | 94.12 | 66.48 | 60.79 |
| 其中：国有土地出让支出（亿元） | 60.75 | 38.46 | 46.29 |

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

1.本地社会发展规划和行业相关规划

《“十四五”现代物流发展规划》明确提出要加强国家物流枢纽建设，优化物流基础设施布局，提升物流运作效率。建设现代物流港，正是对国家物流枢纽建设要求的积极响应，有助于形成高效、便捷的物流网络，提高物流整体运行效率。

现代物流港作为国家物流枢纽建设的重要组成部分，其建设和发展与国家物流枢纽建设息息相关。物流港作为物流网络的节点，承担着物流集散、中转、配送等重要功能，其运营效率直接影响到整个物流网络的运行效率。因此，加强现代物流港的建设，对于优化物流基础设施布局、提升物流运作效率具有重要意义。同时，现代物流港在物流网络中扮演着举足轻重的角色。首先，它作为物流信息 的汇聚中心，能够实时收集、处理和传递物流信息，为物流决策提供科学依据。其次，物流港作为物流资源的集散地，能够集中管理和调度物流资源，实现资源的优化配置和高效利用。最后，物流港作为物流服务的提供者，能够为企业提供一站式、全方位的物流服务，满足企业的多样化需求。

《花都区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要强化国际航空物流枢纽地位，加快构建“综合效率最高、综合流程最优、综合成本最低”的全物流体系，打造高效通达全球主要货运枢纽和经济体的运输通道，构筑辐射全球的货运航线网络体系。提升航空货运运力，大力引进主基地货运航空公司、综合物流集成商、货代公司，积极探索实施保税免税贸易、跨境电商的国际物流空运通行优惠政策，将花都打造成全球物流体系的重要节点。提高货物通关效率，参照香港、上海等先进货运枢纽机场，搭建一体化电子信息平台，提供快速通关、安检、配载、装卸和交接服务，缩短货物周转时间，降低物流成本。完善配套服务体系，积极建设温控物流中心和先进制造业供应链基地，完善货运服务设施保障体系，强化机场货物集疏能力，打造货运集散中心和快件分拨中心，拓展白云国际机场、广州北站辐射全国的快件物流网络。

花都区“十四五”规划还提到，要加快发展临空现代服务业，依托国际航空物流枢纽建设，打造集空港物流、公路物流、铁路物流、产业物流及城乡物流配送于一体的现代物流产业体系。大力发展国际物流、空港物流、保税物流、智慧物流、冷链物流、现代仓储、绿色供应链等新型物流业态。大力推动现代物流技术创新，加强信息技术在物流领域的应用，加快建设花都现代物流公共信息平台。培育和壮大一批骨干物流企业，重点吸引京东、顺丰等全国性、全球性物流企业总部或区域总部及区域性物流公司总部进驻。积极推动物流、商贸、流通企业向供应链服务商转型，提供研发、设计、采购、生产、物流和分销等一体化供应链增值服务。创新发展流通供应链，推动第三方物流企业与供应商、生产商实现系统对接，构建流通与生产深度融合的供应链协同平台，实现需求、库存和物流实时共享可视。

2.项目建设必要性

随着全球化和经济一体化的不断深入，物流行业在现代经济体系中扮演着至关重要的角色。物流港作为物流网络的核心节点，其现代化程度直接关系到物流效率、区域竞争力以及经济发展速度。

首先，现代物流港采用先进的设备和技术，能够大幅提高货物的装卸、转运和存储效率，降低物流成本，加快货物流通速度。这不仅有助于企业降低运营成本，提高市场竞争力，还能够推动整个物流行业的健康发展。其次，建设现代物流港对于增强区域竞争力至关重要。本项目作为区域经济的重要节点，其现代化程度直接影响到区域经济的竞争力和吸引力。一个高效、便捷的物流港能够吸引更多的企业和投资者前来落户，推动区域经济的繁荣和发展。同时，本项目的建设还能够加强与周边地区的联系，形成更加紧密的物流网络，促进区域经济的协 同发展。因此，本项目的建设具有极其重要的必要性。

（三）项目情况

1.项目建设概况

本项目为有一定收益的公益性项目。项目符合《广州北部增长极（含空港经济区）产业发展规划（2023—2035年）》，用地面积为76.2亩，建筑面积约118946平方米，建设物流用房总面积70484平方米（其中集运分拨中心12732平方米、跨境电商物流中心15384平方米、陆航联运中心28800平方米及城市共同配送中心13568平方米）；冷库21145.2平方米；装卸平台8000平方米；项目道路建设约13730平方米；新增停车位共348个。

2.项目工程方案

（1）内墙分隔

室内分隔墙及防火墙均采用200厚加气混凝土砌块砌筑，卫生间等有水房间采用采用200厚加气混凝土砌块砌筑，离地高度200内以C20混凝土浇筑墙基，宽同墙厚。

（2）防水工程

1）屋面防水

本项目为一类高层建筑，屋面防水等级为一级，选用两道防水设防，其中一道防水涂料，另一道自粘性防水卷材。

2）卫生间防水

卫生间均设防水层，其防水方案采用迎水面防水：在找平层上采用1.5厚单组份聚氨酯防水涂料，2.0厚1：4平硬性水泥砂浆结合层，防滑地砖面层。卫生间地面结构层肩膀50mm厚，且向地漏方向找坡2%。

3）地下室防水

本项目地下室底板和侧壁采用防水混凝土，抗渗等级不小于P6，并在迎水面采用两道防水层，一道为2.0厚自粘性改性沥青防水卷材，另一道为2.0厚聚氨酯防水涂料。地下室钢筋混凝土自防水选用优质防水添加剂，以确保混凝土的抗渗指标达到规范要求。

4）围护防水

本项目围护采用幕墙系统，围护节点交接处用密封胶填缝固封处理，避免渗水，具体做法详幕墙专业图纸。

其他工程建设方案详见可研报告。

（四）项目立项文件或实施依据

根据《广州市花都区发展和改革局关于广州市花都区现代物流港建设及配套工程可行性研究报告的复函》（花发改函〔2024〕171号），广州市花都区发展和改革局同意实施广州市花都区现代物流港建设及配套工程。

（五）责任主体

本项目主管部门为广州市花都区花东镇人民政府。项目主管部门应对本部门（单位）专项债券项目审核把关，指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案，指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

表2  项目主管部门基本信息

| 机构名称 | 广州市花都区花东镇人民政府 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 11440114714267428P |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 花都区花东镇花都大道东620号 |
| 负责人 | 邝志贤 |

本项目的实施单位为广州市花都区花东镇人民政府，资产登记单位为广州市花都区花东镇人民政府，其中形成的资产归属广州市花都区花东镇人民政府。

项目实施单位职责：项目实施单位应提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

资产登记单位职责：资产登记单位保证当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

随着全球贸易的不断发展，对物流服务的需求日益增长。现代物流港能够满足全球物流链的需求，提供多样化的物流服务，如多式联运、供应链管理、跨境电商等，满足不同客户的需求。同时，在自然灾害突发事件发生时，现代物流港能够快速响应，保障物流通道的畅通和稳定，为经济社会的正常运行提供有力支持。

现代物流港的建设，还可以吸引更多物流企业入驻，形成产业集聚效应，促进物流企业之间的协同合作，实现资源共享和优势互补。同时，将促进物流要素的集聚和资源的优化配置，推动物流企业向规模化、集约化方向发展、提升物流信息化水平，进一步提高物流服务质量和效率，降低物流成本，为经济发展提供有力支撑。

本项目的建设有助于推动花东镇物流业高水平统筹发展，提升城市品质，维护社会稳定，有利于提升居民生活质量，提高幸福感指数。因此，项目建设推动物流港向更高水平发展，对于城市乃至国家的经济发展都具有重要意义。

（二）经济效益分析

随着全球化和经济一体化的不断深入，物流行业在现代经济体系中扮演着至关重要的角色。物流港作为物流网络的核心节点，其现代化程度直接关系到物流效率、区域竞争力以及经济发展速度。

首先，现代物流港采用先进的设备和技术，能够大幅提高货物的装卸、转运和存储效率，降低物流成本，加快货物流通速度。这不仅有助于企业降低运营成本，提高市场竞争力，还能够推动整个物流行业的健康发展。其次，建设现代物流港对于增强区域竞争力至关重要。本项目作为区域经济的重要节点，其现代化程度直接影响到区域经济的竞争力和吸引力。一个高效、便捷的物流港能够吸引更多的企业和投资者前来落户，推动区域经济的繁荣和发展。同时，本项目的建设还能够加强与周边地区的联系，形成更加紧密的物流网络，促进区域经济的协同发展。

（三）社会效益分析

物流港作为城市的重要窗口，其现代化程度能够展示城市的形象和实力。一个现代化、智能化的物流港不仅能够提升城市的知名度和美誉度，还能够吸引更多的游客和投资者前来参观和投资，推动城市的经济发展和文化繁荣。

建设现代物流港是推动技术创新和人才培养的重要途径。本项目的建设将促进物流技术的创新和应用，推动行业技术进步。同时，本项目的建设和运营也需要大量的高素质专业人才，这将促进人才的培养和引进，为城市的可持续发展提供有力的人才保障。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

1.编制依据及原则

(1)《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》国发〔2009〕8号；

(2)《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》国办发〔2011〕38号；

(3)《关于推动物流高质量发展，促进形成强大国内市场的意见》；

(4)《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》；

(5)《物流业发展中长期规划》（2014-2020年）；

(6)《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》；

(7)《全国物流园区发展规划》（2013—2020年）；

(8)《国务院办公厅关于加快农村寄递物流体系建设的意见》；

(9)《构建现代物流体系》；

(10)《“十四五”现代流通体系建设规划》；

(11)《“十四五”冷链物流发展规划》；

(12)《“十四五”现代物流发展规划的通知》国办发[2022]17号；

(13)《关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知》；

(14)《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预箅内投资专项管理办法》；

(15)《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》；

(16)《关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》；

(17)《关于印发广东省推进冷链物流高质量发展“十四五”实施方案的通知》；

(18)《关于推动物流高质量发展促进强大国内市场的意见》；

(19)《关于快递收派服务免征增值税政策的公告》；

(20)《关于促进物流业加快发展的若干意见》；

(21)《关于金融支持货运物流保通保畅工作的通知》；

(22)《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》；

(23)《关于做好交通运输业助企纾困扶持政策落实工作的通知》；

(24)《商贸物流高质量发展专项行动计划》(2021-2025年)；

(25)《关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知》；

(26)《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》；

(27)其他有关的法律法规、规范标准、政策、规划等。

2.项目总投资

本项目总投资为34028.00万元，具体投资构成为：工程费用28583.20万元，工程建设其他费用3518.69万元，预备费1926.11万元。

表3  项目投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 投资估算项目名称 | 总金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 | 28583.20 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 3518.69 |
| 3 | 预备费 | 1926.11 |
| 项目总投资 |  | 34028.00 |

（二）筹措方案

本项目总投资34028.00万元，其中:

1.市场化融资资金筹措：本项目未采用市场化融资。

2.地方政府债券资金筹措：本项目计划发行专项债券金额20000.00万元。其中2024年计划发行专项债券5000.00万元，本次计划发行1500.00万元（2024年广东省政府专项债券（六十三期）），后续计划发行专项债券3500.00万元；2025年计划发行专项债券10000.00万元；2026年计划发行专项债券5000.00万元。债券期限均为15年，债券年利率按3.95%测算。

3.非融资资金筹措:财政统筹解决14028.00万元。

表4  项目资金筹措情况（单位：万元）

| 年度 | 项目投资 |  | 市场化融资资金 |  | 非融资资金 |  |  |  |  |  | 地方政府专项债券融资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总金额 | 已到位金额 | 总金额 | 已到位金额 | 单位自有资金 | 其中：已到位金额 | 财政性资金 | 其中：已到位金额 | 其他 | 其中：已到位金额 | 本次发行金额 | 以前发行金额 | 计划以后发行金额 |
| 合计 | 34028.00 | 0.00 |  |  |  |  | 14028.00 |  |  |  | 1500.00 |  | 18500.00 |
| 2024年 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |  |  |  | 1500.00 |  | 3500.00 |
| 2025年 | 15000.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 2026年 | 9028.00 |  |  |  |  |  | 4028.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |

（三）项目实施安排

本项目预计建设周期为24个月（不含前期），计划2024年8月开工，具体建设计划如下：2024年8月开工建设，2026年6月底完工，各项工程及验收工作在2026年7月31日前结束。

（四）债券资金用途

此次发行专项债券资金用于广州市花都区现代物流港建设及配套工程，具体建设内容包括用地面积为76.2亩，建筑面积约118946平方米，建设物流用房总面积70484平方米（其中集运分拨中心12732平方米、跨境电商物流中心15384平方米、陆航联运中心28800平方米及城市共同配送中心13568平方米）；冷库21145.2平方米；装卸平台8000平方米；项目道路建设约13730平方米；新增停车位共348个。

本次拟使用金额1500.00万元。本批次债券融资计划在2024年底前使用完，形成实物工作量，各季度用款计划如下：

表5  项目用款计划（单位：万元）

| 项目总投资 | 以前年度用款金额 | 发行当年用款计划 |  |  |  |  |  |  |  | 以后年度计划用款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 二季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 三季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 | 四季度用款金额 | 其中：本次专项债券使用金额 |  |
| 34028.00 | 0.00 |  |  |  |  | 5000.00 | 1500.00 | 5000.00 |  | 24028.00 |

四、项目收益与融资平衡情况

（一）项目预期成本收益

本项目2026年7月竣工，2026年8月-12月为试运营，不计算收入，2027年开始正式运营。本项目收入来源于物流仓储配送中心租金收入、冷库租金收入、停车位收入。预计总收入78772.70万元。

### 1.项目收入测算

1）租金收入

本项目新建包括物流仓储配送中心和冷库中心总建筑面积约9.16万平方米，其中新建物流仓储配送中心70484.00平方米，冷库中心21145.20平方米。

谨慎保守测算，运营期第一年出租率按65%进行测算，第二年出租率按75%进行测算，第三年出租率按85%进行测算，第四年及以后出租率按95%进行测算。

参考58同城广州花都仓库出租数据，谨慎估算，运营期第1年，物流仓储配送中心出租价格按每月30元/㎡进行测算，冷库中心出租价格按每月70元/㎡进行测算。租金涨幅按每3年增长7.5%进行测算，债券存续期内，年均复合增长率2.62%。广州市2014-2023年近十年GDP平均增速6.16%，本项目涨幅低于广州市近十年GDP平均涨幅的80%（即4.9%）。

2）停车费收入

根据项目建设内容，本项目建成后新增停车位共348个。

根据《广州市花都区城市道路临时泊位使用费标准的通知》（花发改规字〔2021〕1号），基于谨慎性原则，本项目路边临时泊位停车费收入测算如下：运营期第1年每天收费按40元进行测。停车收费按每3年增长7.5%，债券存续期内，年均复合增长率2.62%。广州市2014-2023年近十年GDP平均增速6.16%，本项目涨幅低于广州市近十年GDP平均涨幅的80%（即4.9%）。

| 广州市花都区发展和改革局关于广州市花都区城市道路临时泊位使用费标准的通知 （花发改规字〔2021〕1号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费标准 | 1.收费时段：工作日（8:00-20:00），非工作日（10:00-20:00）； 2.收费时段外停车免费； 3.停车15分钟内不收费； 4.计时收费单位：元/半小时。 |  |  | 收费时段内单次连续停放最高限价（以连续停放6小时计算） |
| 阶梯梯次 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 46元 |
| 停车时长 | 1小时内 （含1小时） | 1-3小时 （含3小时） | 3小时以上 |  |
| 收费标准 | 2 | 3 | 5 |  |

运营期第1年停车位使用率按65%进行测算；第2年使用率按75%进行测算；第3年使用率按85%进行测算；第4年及以后使用率按95%进行测算。

根据上述条件测算得出，本项目运营期内收入合计为78772.70万元。

表6  项目营业收入估算表

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总收入(万元） | 78772.70 | 3129.59 | 3611.06 | 4399.47 | 4917.05 | 4917.05 | 5285.85 | 5285.85 | 5285.85 |
| 2 | 租金收入（万元） | 70574.25 | 2803.86 | 3235.22 | 3941.57 | 4405.28 | 4405.28 | 4735.70 | 4735.70 | 4735.70 |
|  | 出租率 |  | 65% | 75% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
|  | 租金涨幅 |  |  |  | 7.50% |  |  | 7.50% |  |  |
| 2.1 | 物流仓储配送中心租金收入（万元） | 41515.83 | 1649.33 | 1903.07 | 2318.57 | 2591.34 | 2591.34 | 2785.80 | 2785.80 | 2785.80 |
|  | 出租面积（㎡） |  | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 |
|  | 每月租金（元/㎡） |  | 30.00 | 30.00 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 34.67 | 34.67 | 34.67 |
| 2.2 | 冷库租金收入（万元） | 29058.42 | 1154.53 | 1332.15 | 1623.00 | 1813.94 | 1813.94 | 1949.90 | 1949.90 | 1949.90 |
|  | 出租面积（㎡） |  | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 |
|  | 每月租金（元/㎡） |  | 70.00 | 70.00 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 80.89 | 80.89 | 80.89 |
| 3 | 停车费收入（万元） | 8198.45 | 325.73 | 375.84 | 457.90 | 511.77 | 511.77 | 550.15 | 550.15 | 550.15 |
|  | 停车位数量（个） |  | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
|  | 每次收费（元/次） |  | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 46.23 | 46.23 | 46.23 |
|  | 使用率 |  | 65.00% | 75.00% | 85.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 收费涨幅 |  |  |  | 7.50% |  |  | 7.50% |  |  |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总收入(万元） | 78772.70 | 5682.34 | 5682.34 | 5682.34 | 6108.85 | 6108.85 | 6108.85 | 6567.36 |
| 2 | 租金收入（万元） | 70574.25 | 5090.93 | 5090.93 | 5090.93 | 5473.08 | 5473.08 | 5473.08 | 5883.91 |
|  | 出租率 |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
|  | 租金涨幅 |  | 7.50% |  |  | 7.50% |  |  | 7.50% |
| 2.1 | 物流仓储配送中心租金收入（万元） | 41515.83 | 2994.71 | 2994.71 | 2994.71 | 3219.70 | 3219.70 | 3219.70 | 3461.55 |
|  | 出租面积（㎡） |  | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 | 70484.00 |
|  | 每月租金（元/㎡） |  | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 43.08 |
| 2.2 | 冷库租金收入（万元） | 29058.42 | 2096.22 | 2096.22 | 2096.22 | 2253.38 | 2253.38 | 2253.38 | 2422.36 |
|  | 出租面积（㎡） |  | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 | 21145.20 |
|  | 每月租金（元/㎡） |  | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 100.49 |
| 3 | 停车费收入（万元） | 8198.45 | 591.41 | 591.41 | 591.41 | 635.77 | 635.77 | 635.77 | 683.45 |
|  | 停车位数量（个） |  | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
|  | 每次收费（元/次） |  | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 53.42 | 53.42 | 53.42 | 57.43 |
|  | 使用率 |  | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|  | 收费涨幅 |  | 7.50% |  |  | 7.50% |  |  | 7.50% |

### 2.项目成本及相关税费

（1）财务费用

本项目债券融资本金20000.00万元，其中2024年计划发行专项债券5000.00万元，本次计划发行1500.00万元（2024年广东省政府专项债券（六十三期）），后续计划发行专项债券3500.00万元；2025年计划发行专项债券10000.00万元；2026年计划发行专项债券5000.00万元。债券期限均为15年，债券年利率按3.95%测算。利息按半年支付，本金到期一次性偿还。

本项目应付债券利息共11850.00万元，其中，计入建设期利息1086.25万元，计入经营期财务费用的债券利息共10763.75万元。

债券利率以最终发行利率为准。

表7  项目财务费用估算表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 合计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年初债券融资本金累计 |  | 0.00 | 5000.00 | 15000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 2 | 新增债券融资 | 20000.00 | 5000.00 | 10000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应计债券利息 | 11850.00 | 0.00 | 395.00 | 691.25 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 3.1 | 建设期利息 | 1086.25 | 0.00 | 395.00 | 691.25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 财务费用 | 10763.75 |  |  |  | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4 | 债券还本付息 | 31850.00 | 0.00 | 395.00 | 691.25 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4.1 | 债券还本 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 债券付息 | 11850.00 | 0.00 | 395.00 | 691.25 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 5 | 年末债券融资本金累计 |  | 5000.00 | 15000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |

续表：

| 序号 | 项 目 | 合计 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年初债券融资本金累计 |  | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 15000.00 | 5000.00 |
| 2 | 新增债券融资 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应计债券利息 | 11850.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 395.00 | 98.75 |
| 3.1 | 建设期利息 | 1086.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 财务费用 | 10763.75 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 395.00 | 98.75 |
| 4 | 债券还本付息 | 31850.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 5790.00 | 10395.00 | 5098.75 |
| 4.1 | 债券还本 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 | 10000.00 | 5000.00 |
| 4.2 | 债券付息 | 11850.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 395.00 | 98.75 |
| 5 | 年末债券融资本金累计 |  | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 15000.00 | 5000.00 | 0.00 |

（2）运营付现成本

1）外购燃料动力费：本项目外购燃料动力费主要为员工工作用水电费，外购燃料动力费按其他管理费的30%测算。

2）工资福利费：本项目按新增员工30人测算（本项目停车位收费为自动计费，非人工收费），运营期首年员工人均工资福利费用按9.5万元/年估算。工资福利费按每年增长2.5%（高于停车费涨幅）进行测算。

3）修理费：运营期第1年维修费按折旧摊销费的10%进行测算，维修费按每年增长2.5%（高于停车费涨幅）进行测算。

4）其他管理费用：按工资福利费的50%估算。

（以上为参照行业一般水平估算；项目运营后，在成本节约原则下，具体成本以实际支出为准）

本项目简易、保守估算，折旧摊销残值率统一按0.00%计，折旧摊销年限取30年。

经估算，项目经营期内，总经营成本为10466.64万元，总成本费用38244.44万元。

表8  项目成本估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购燃料动力费 | 766.62 | 42.75 | 43.82 | 44.92 | 46.04 | 47.19 | 48.37 | 49.58 | 50.82 |
| 2 | 工资和福利费 | 5110.57 | 285.00 | 292.13 | 299.43 | 306.92 | 314.59 | 322.45 | 330.51 | 338.77 |
| 3 | 修理费 | 2034.12 | 113.43 | 116.27 | 119.18 | 122.16 | 125.21 | 128.34 | 131.55 | 134.84 |
| 4 | 其他管理费用 | 2555.33 | 142.50 | 146.07 | 149.72 | 153.46 | 157.30 | 161.23 | 165.26 | 169.39 |
| 5 | 经营成本 （1+2+3+4） | 10466.64 | 583.68 | 598.29 | 613.25 | 628.58 | 644.29 | 660.39 | 676.90 | 693.82 |
| 6 | 折旧摊销费 | 17014.05 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 |
| 7 | 财务费用 | 10763.75 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 8 | 总成本费用 （5+6+7） | 38244.44 | 2507.95 | 2522.56 | 2537.52 | 2552.85 | 2568.56 | 2584.66 | 2601.17 | 2618.09 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购燃料动力费 | 766.62 | 52.09 | 53.39 | 54.72 | 56.09 | 57.50 | 58.93 | 60.41 |
| 2 | 工资和福利费 | 5110.57 | 347.24 | 355.92 | 364.82 | 373.94 | 383.29 | 392.87 | 402.69 |
| 3 | 修理费 | 2034.12 | 138.21 | 141.67 | 145.21 | 148.84 | 152.56 | 156.37 | 160.28 |
| 4 | 其他管理费用 | 2555.33 | 173.62 | 177.96 | 182.41 | 186.97 | 191.65 | 196.44 | 201.35 |
| 5 | 经营成本 （1+2+3+4） | 10466.64 | 711.16 | 728.94 | 747.16 | 765.84 | 785.00 | 804.61 | 824.73 |
| 6 | 折旧摊销费 | 17014.05 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 | 1134.27 |
| 7 | 财务费用 | 10763.75 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 395.00 | 98.75 |
| 8 | 总成本费用 （5+6+7） | 38244.44 | 2635.43 | 2653.21 | 2671.43 | 2690.11 | 2709.27 | 2333.88 | 2057.75 |

（3）相关税费

——增值税：本项目增值税销项税率按9%，增值税进项税率按9%。保守测算，本项目建设期的增值税进项税额不进行抵扣测算。

——城市维护建设税为增值税款的7%。

——教育费附加为增值税款的3%。

——地方教育附加费为增值税款的2％。

——房产税按租金收入的12％。

——所得税率：应纳税额的25%。

表9  项目相关税费估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金及附加 | 9261.80 | 367.03 | 423.92 | 517.11 | 578.26 | 578.18 | 621.72 | 621.63 | 621.53 |
| 1.1 | 城市维护建设税 | 462.53 | 17.83 | 20.82 | 25.74 | 28.95 | 28.90 | 31.17 | 31.12 | 31.06 |
| 1.2 | 教育费附加 | 198.23 | 7.64 | 8.92 | 11.03 | 12.41 | 12.39 | 13.36 | 13.34 | 13.31 |
| 1.3 | 地方教育附加费 | 132.15 | 5.10 | 5.95 | 7.35 | 8.27 | 8.26 | 8.91 | 8.89 | 8.88 |
| 1.4 | 房产税 | 8468.89 | 336.46 | 388.23 | 472.99 | 528.63 | 528.63 | 568.28 | 568.28 | 568.28 |
| 2 | 增值税 | 6607.53 | 254.78 | 297.45 | 367.71 | 413.58 | 412.86 | 445.32 | 444.55 | 443.78 |
| 2.1 | 增值税销项税 | 7089.55 | 281.66 | 325.00 | 395.95 | 442.53 | 442.53 | 475.73 | 475.73 | 475.73 |
| 2.2 | 增值税进项税 | 482.02 | 26.88 | 27.55 | 28.24 | 28.95 | 29.67 | 30.41 | 31.18 | 31.95 |
| 3 | 所得税 | 7816.63 | 63.65 | 166.15 | 336.21 | 446.49 | 442.58 | 519.87 | 515.76 | 511.56 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金及附加 | 9261.80 | 668.35 | 668.26 | 668.15 | 718.52 | 718.41 | 718.29 | 772.44 |
| 1.1 | 城市维护建设税 | 462.53 | 33.51 | 33.45 | 33.39 | 36.02 | 35.96 | 35.89 | 38.72 |
| 1.2 | 教育费附加 | 198.23 | 14.36 | 14.34 | 14.31 | 15.44 | 15.41 | 15.38 | 16.59 |
| 1.3 | 地方教育附加费 | 132.15 | 9.57 | 9.56 | 9.54 | 10.29 | 10.27 | 10.25 | 11.06 |
| 1.4 | 房产税 | 8468.89 | 610.91 | 610.91 | 610.91 | 656.77 | 656.77 | 656.77 | 706.07 |
| 2 | 增值税 | 6607.53 | 478.66 | 477.84 | 477.00 | 514.53 | 513.65 | 512.74 | 553.08 |
| 2.1 | 增值税销项税 | 7089.55 | 511.41 | 511.41 | 511.41 | 549.80 | 549.80 | 549.80 | 591.06 |
| 2.2 | 增值税进项税 | 482.02 | 32.75 | 33.57 | 34.41 | 35.27 | 36.15 | 37.06 | 37.98 |
| 3 | 所得税 | 7816.63 | 594.64 | 590.22 | 585.69 | 675.06 | 670.29 | 764.17 | 934.29 |

### 3.项目损益情况

（1）项目损益情况

本项目预计可实现净利润23449.83万元。

表10  项目损益情况预测（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 78772.70 | 3129.59 | 3611.06 | 4399.47 | 4917.05 | 4917.05 | 5285.85 | 5285.85 | 5285.85 |
| 2 | 税金及附加 | 9261.80 | 367.03 | 423.92 | 517.11 | 578.26 | 578.18 | 621.72 | 621.63 | 621.53 |
| 3 | 总成本费用 | 38244.44 | 2507.95 | 2522.56 | 2537.52 | 2552.85 | 2568.56 | 2584.66 | 2601.17 | 2618.09 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额 | 31266.46 | 254.61 | 664.58 | 1344.84 | 1785.94 | 1770.31 | 2079.47 | 2063.05 | 2046.23 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 | 31266.46 | 254.61 | 664.58 | 1344.84 | 1785.94 | 1770.31 | 2079.47 | 2063.05 | 2046.23 |
| 8 | 所得税 | 7816.63 | 63.65 | 166.15 | 336.21 | 446.49 | 442.58 | 519.87 | 515.76 | 511.56 |
| 9 | 净利润 | 23449.83 | 190.96 | 498.43 | 1008.63 | 1339.45 | 1327.73 | 1559.60 | 1547.29 | 1534.67 |
| 10 | 息税折旧摊销前利润 | 59044.26 | 2178.88 | 2588.85 | 3269.11 | 3710.21 | 3694.58 | 4003.74 | 3987.32 | 3970.50 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 78772.70 | 5682.34 | 5682.34 | 5682.34 | 6108.85 | 6108.85 | 6108.85 | 6567.36 |
| 2 | 税金及附加 | 9261.80 | 668.35 | 668.26 | 668.15 | 718.52 | 718.41 | 718.29 | 772.44 |
| 3 | 总成本费用 | 38244.44 | 2635.43 | 2653.21 | 2671.43 | 2690.11 | 2709.27 | 2333.88 | 2057.75 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额 | 31266.46 | 2378.56 | 2360.87 | 2342.76 | 2700.22 | 2681.17 | 3056.68 | 3737.17 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 | 31266.46 | 2378.56 | 2360.87 | 2342.76 | 2700.22 | 2681.17 | 3056.68 | 3737.17 |
| 8 | 所得税 | 7816.63 | 594.64 | 590.22 | 585.69 | 675.06 | 670.29 | 764.17 | 934.29 |
| 9 | 净利润 | 23449.83 | 1783.92 | 1770.65 | 1757.07 | 2025.16 | 2010.88 | 2292.51 | 2802.88 |
| 10 | 息税折旧摊销前利润 | 59044.26 | 4302.83 | 4285.14 | 4267.03 | 4624.49 | 4605.44 | 4585.95 | 4970.19 |

（2）债券资金概况

1）2024年度拟发行债券应付本息情况

发行人拟发行债券募集资金用于广州市花都区现代物流港建设及配套工程，2024年发行债券5000.00万元，本次计划发行1500.00万元（2024年广东省政府专项债券（六十三期）），后续计划发行专项债券3500.00万元，债券利率按3.95%，期限15年，在债券存续期每半年支付债券利息，自发行之日起15年债券存续期应付本息合计7962.50万元，详情如下表:

表11  2024年度拟发行债券应付本息估算表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金余额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 | 应付利息 | 还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2025年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2026年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2027年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2028年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2029年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2030年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2031年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2032年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2033年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2034年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2035年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2036年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2037年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2038年 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 197.50 | 197.50 |
| 2039年 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 3.95% | 197.50 | 5197.50 |
| 合计 |  | 5000.00 |  |  | 2962.50 | 7962.50 |

2）整体还本付息情况

表12  募投项目还本付息情况表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金余额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 | 应付利息 | 还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 3.95% | 0.00 | 0.00 |
| 2025年 | 5000.00 | 0.00 | 15000.00 | 3.95% | 395.00 | 395.00 |
| 2026年 | 15000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 691.25 | 691.25 |
| 2027年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2028年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2029年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2030年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2031年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2032年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2033年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2034年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2035年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2036年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2037年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2038年 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3.95% | 790.00 | 790.00 |
| 2039年 | 20000.00 | 5000.00 | 15000.00 | 3.95% | 790.00 | 5790.00 |
| 2040年 | 15000.00 | 10000.00 | 5000.00 | 3.95% | 395.00 | 10395.00 |
| 2041年 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 3.95% | 98.75 | 5098.75 |
| 合计 |  | 20000.00 |  |  | 11850.00 | 31850.00 |

经测算，融资本金20000.00万元加上融资利息11850.00万元后，融资本息合计31850.00万元。

（3）运营结余测算

按计划本项目2027年投入使用，经测算，在债券存续期间预计累计运营结余为51227.63万元。具体测算情况如下表:

表13  运营结余测算情况表（单位：万元）

| 年份 | 收入合计（A） | 运行支出合计（B） |  |  |  | 结余（A-B） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经营成本 | 税金及附加 | 所得税 | 小计 |  |
| 2027年 | 3129.59 | 583.68 | 367.03 | 63.65 | 1014.36 | 2115.23 |
| 2028年 | 3611.06 | 598.29 | 423.92 | 166.15 | 1188.36 | 2422.70 |
| 2029年 | 4399.47 | 613.25 | 517.11 | 336.21 | 1466.57 | 2932.90 |
| 2030年 | 4917.05 | 628.58 | 578.26 | 446.49 | 1653.33 | 3263.72 |
| 2031年 | 4917.05 | 644.29 | 578.18 | 442.58 | 1665.05 | 3252.00 |
| 2032年 | 5285.85 | 660.39 | 621.72 | 519.87 | 1801.98 | 3483.87 |
| 2033年 | 5285.85 | 676.90 | 621.63 | 515.76 | 1814.29 | 3471.56 |
| 2034年 | 5285.85 | 693.82 | 621.53 | 511.56 | 1826.91 | 3458.94 |
| 2035年 | 5682.34 | 711.16 | 668.35 | 594.64 | 1974.15 | 3708.19 |
| 2036年 | 5682.34 | 728.94 | 668.26 | 590.22 | 1987.42 | 3694.92 |
| 2037年 | 5682.34 | 747.16 | 668.15 | 585.69 | 2001.00 | 3681.34 |
| 2038年 | 6108.85 | 765.84 | 718.52 | 675.06 | 2159.42 | 3949.43 |
| 2039年 | 6108.85 | 785.00 | 718.41 | 670.29 | 2173.70 | 3935.15 |
| 2040年 | 6108.85 | 804.61 | 718.29 | 764.17 | 2287.07 | 3821.78 |
| 2041年 | 6567.36 | 824.73 | 772.44 | 934.29 | 2531.46 | 4035.90 |
| 合计 | 78772.70 | 10466.64 | 9261.80 | 7816.63 | 27545.07 | 51227.63 |

（二）融资收益平衡情况

1.本息偿付保障倍数

本次融资项目收益为项目完成后运营产生的现金流入，收益覆盖债券本息倍数为1.61倍（详见下表）:

表14  收益覆盖倍数

| 项目 | 数额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、项目收益结余（万元） | 51227.63 |  |
| 二、项目总债务融资本息（万元） | 31850.00 |  |
| 1.前期已发行债券本息合计（万元） | 0.00 |  |
| 2.2024年度拟发行债券本息合计（万元） | 7962.50 |  |
| 3.以后年度计划发行债券本息合计（万元） | 23887.50 |  |
| 三、收益覆盖债券本息倍数（倍） | 1.61 |  |

经过以上测算，在对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，在债券存续期内运营累计项目收益结余51227.63万元，专项债券本息合计31850.00万元，运营结余对债券本息的覆盖倍数为1.61倍。本项目收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资的平衡。

表15  债券本息偿还能力评估表（压力测试）

| 敏感性分析 | 敏感性变化比率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% |
| 经营活动净现金流量（万元） | 40982.10 | 46104.87 | 51227.63 | 56350.39 | 61473.16 |
| 债券还本付息额（万元） | 31850.00 | 31850.00 | 31850.00 | 31850.00 | 31850.00 |
| 债券本息覆盖倍数（倍） | 1.29 | 1.45 | 1.61 | 1.77 | 1.93 |

经过以上测算，在对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，当项目收益下降10%时，本息覆盖倍数为1.45倍；当经营活动净现金流量下降20%时，本息覆盖倍数为1.29倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

2.项目现金流测算表

本项目累计现金流入113886.95万元，累计现金流出93423.07万元，累计现金盈余20463.88万元。本项目全部20000.00万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，现金盈余20463.88万元。期间不存在任何资金缺口。

表16  现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 14028.00 | 5000.00 | 5000.00 | 4028.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | 14028.00 | 5000.00 | 5000.00 | 4028.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 单位自有资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 债务资金流入 | 20000.00 | 5000.00 | 10000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | 20000.00 | 5000.00 | 10000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 市场化融资流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目收入流入 | 78772.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3129.59 | 3611.06 | 4399.47 | 4917.05 | 4917.05 | 5285.85 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | 专项收入流入 | 78772.70 |  |  |  | 3129.59 | 3611.06 | 4399.47 | 4917.05 | 4917.05 | 5285.85 |
| 4 | 其他流入 | 1086.25 | 0.00 | 395.00 | 691.25 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流入总额 | 113886.95 | 10000.00 | 15395.00 | 9719.25 | 3129.59 | 3611.06 | 4399.47 | 4917.05 | 4917.05 | 5285.85 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 34028.00 | 10000.00 | 15000.00 | 9028.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运营成本支出 | 10466.64 |  |  |  | 583.68 | 598.29 | 613.25 | 628.58 | 644.29 | 660.39 |
| 3 | 相关税费 | 17078.43 |  |  |  | 430.68 | 590.07 | 853.32 | 1024.75 | 1020.76 | 1141.59 |
| 4 | 债务还本付息 | 31850.00 | 0.00 | 395.00 | 691.25 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4.1 | 专项债券还本付息 | 31850.00 | 0.00 | 395.00 | 691.25 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4.1.1 | 专项债券还本 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | 专项债券付息 | 11850.00 | 0.00 | 395.00 | 691.25 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4.2 | 市场化融资还本付息 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 市场化融资还本 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 市场化融资付息 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流出总额 | 93423.07 | 10000.00 | 15395.00 | 9719.25 | 1804.36 | 1978.36 | 2256.57 | 2443.33 | 2455.05 | 2591.98 |
| 三 | 现金净流量 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 | 20463.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1325.23 | 1632.70 | 2142.90 | 2473.72 | 2462 | 2693.87 |
| 2 | 期末累计现金结存额 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1325.23 | 2957.93 | 5100.83 | 7574.55 | 10036.55 | 12730.42 |

续表：

| 序号 | 项目 |  | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 14028.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | 14028.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 单位自有资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 债务资金流入 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 市场化融资流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目收入流入 | 78772.70 | 5285.85 | 5285.85 | 5682.34 | 5682.34 | 5682.34 | 6108.85 | 6108.85 | 6108.85 | 6567.36 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | 专项收入流入 | 78772.70 | 5285.85 | 5285.85 | 5682.34 | 5682.34 | 5682.34 | 6108.85 | 6108.85 | 6108.85 | 6567.36 |
| 4 | 其他流入 | 1086.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流入总额 | 113886.95 | 5285.85 | 5285.85 | 5682.34 | 5682.34 | 5682.34 | 6108.85 | 6108.85 | 6108.85 | 6567.36 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 34028.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运营成本支出 | 10466.64 | 676.90 | 693.82 | 711.16 | 728.94 | 747.16 | 765.84 | 785.00 | 804.61 | 824.73 |
| 3 | 相关税费 | 17078.43 | 1137.39 | 1133.09 | 1262.99 | 1258.48 | 1253.84 | 1393.58 | 1388.70 | 1482.46 | 1706.73 |
| 4 | 债务还本付息 | 31850.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 5790.00 | 10395.00 | 5098.75 |
| 4.1 | 专项债券还本付息 | 31850.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 5790.00 | 10395.00 | 5098.75 |
| 4.1.1 | 专项债券还本 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 10000.00 | 5000.00 |
| 4.1.2 | 专项债券付息 | 11850.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 395.00 | 98.75 |
| 4.2 | 市场化融资还本付息 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 市场化融资还本 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 市场化融资付息 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流出总额 | 93423.07 | 2604.29 | 2616.91 | 2764.15 | 2777.42 | 2791.00 | 2949.42 | 7963.70 | 12682.07 | 7630.21 |
| 三 | 现金净流量 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 | 20463.88 | 2681.56 | 2668.94 | 2918.19 | 2904.92 | 2891.34 | 3159.43 | -1854.85 | -6573.22 | -1062.85 |
| 2 | 期末累计现金结存额 |  | 15411.98 | 18080.92 | 20999.11 | 23904.03 | 26795.37 | 29954.80 | 28099.95 | 21526.73 | 20463.88 |

（三）总体评价

经测算，本项目收益覆盖债券本息倍数为1.61倍，在运营期内项目收益能够覆盖债券本息,债券存续期间不存在任何资金缺口，项目不能偿还债务的风险较低。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

本项目债券融资本金20000.00万元。其中其中2024年计划发行专项债券5000.00万元，本次计划发行1500.00万元（2024年广东省政府专项债券（六十三期）），后续计划发行专项债券3500.00万元；2025年计划发行专项债券10000.00万元；2026年计划发行专项债券5000.00万元。债券期限均为15年，债券年利率按3.95%测算。利息按半年支付，本金到期一次性偿还。债券利率以最终发行利率为准。

（二）债券资金管理

本项目取得的收入纳入政府性基金收入或专项收入，按照项目对应的专项债券余额专门用于偿还到期债券本金和利息。根据项目专项债券余额和期限合理预计还本付息资金并列入年度预算安排。项目单位按照还本付息计划和预算编制安排及时将还本付息资金缴交财政，纳入政府性基金预算管理。本项目收入实现与还本付息周期存在一定的错配，项目主管部门及项目单位应注意项目相关收入实现后的资金管理，保证项目收入专项用以偿还本项目债券本息支出。

（三）职责分工

广州市花都区财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

广州市花都区花东镇人民政府负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

项目单位广州市花都区花东镇人民政府负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（1）自然环境和施工条件

影响施工进度的自然环境和施工条件因素主要包括气象环境和地质情况两大方面，这两方面对工程项目的影响有时难以预测，具有一定的不确定性。

1）本项目气象环境影响因素主要考虑高温天气、雨季、大风等情况对项目进度的影响。

在夏季，室外温度过高，温度持续较高，给施工带来极大的不便，室外操作人员工作效率较低，容易发生中暑，为了安全起见，有时会停止施工。

在降水方面主要考虑雨季的长短对进度的影响。梅雨季节，雨天较多，空气湿度也较大，会给施工带来一些问题，比如：深基础施工中，由于槽内积水，水泵不能将其及时排出，造成大面积的塌方，甚至影响塔吊基础稳定，造成停工；由于措施采取不当，钻孔桩施工后没有及时浇筑混凝土，雨后塌孔，造成停工；土方工程和基础工程受雨水影响比较大，若不采取有关防范措施，也会导致工期延误。

在大风出现的时候，也会给工程进度带来影响。刮风比较大时，进行高空作业比较困难和危险，这种情况下，为了保证安全，塔吊停止工作，材料的垂直运输就不能进行，没有材料，工人无法进行施工，就导致了进度的拖延。

因此，在施工前收集并分析本地气象资料，制定适宜的施工进度计划。根据项目抵御灾害天气的能力，合理制定灾害天气应对预案，将灾害天气对工程进度的影响降到最低点。比如，在温度方面，主要是收集年平均气温，最热、最冷月份的平均温度以及施工季节室内外温差等情况，从而确定出防暑降温措施以及冬雨季施工进度措施；在降雨方面，要收集当地雨季的长短、月平均降雨量、最大降水量等情况，可以为雨季施工措施、排水防洪等方案提供依据；在风因素方面，要收集当地的主导风向和频率及大风出现的天数、时间等情况，从而为确定临时设施布置方案以及高空作业及吊装的技术安全措施等提供了可靠的依据。

2）复杂的地质地貌较易影响工程的进度，地质地貌情况决定土石方工程的施工方法、地基土的处理方法、基础的施工方法等等。

地形地貌方面上，对施工进度会有一定的影响，如果建筑工程处于交通条件不方便的地区，施工场地狭窄，工作面少，土方工程和基础工程难以开展，需要花费较多的时间解决，这样就会影响工程的进度控制；如果项目所处地理位置交通方便，且地形地貌条件良好，施工简单，这样就有利于进度的控制。

由于水文地质较为复杂，而工程中对水文地质问题研究往往又不深入，会忽略了它对工程进度的影响。若施工中遇到在勘察设计时没有发现的水文地质的情况下，比如：流砂、透水、断层、空穴、溶洞等，这些情况可能给基础工程带来不利的影响，此时，应该先暂停该部分的施工，应立即与设计方、地勘及相关专家“会诊”，研究对策，提出解决方案，再继续施工。

针对地质环境因素，择优选择有资质有经验的勘察单位，认真做好勘察工作，确保提供地质资料的准确性。勘察单位根据相关技术标准规范的要求，针对项目区域地形地质特点和工程建设的需要，开展勘察工作。首先进行可行性研究工程地质勘察，尤其是对工程比较有关键性影响的不良地质、特殊岩土等，进行必要的工程地质勘察；其次，在可行性研究的基础上，进行初步地质勘察，综合考虑地质条件和各种因素，为详勘工作提出建议；最后进行详细地质勘察，详细查明项目现场地基工程地质条件，准确提供工程和基础设计、施工必须的地质参数。

（2）来源于施工方的风险因素（施工技术、管理方案）

施工单位对施工进度起决定性作用，施工方的风险因素包括：采用技术措施不当，施工中发生技术事故；应用新技术、新材料、新结构缺乏经验，不能保证质量等影响施工进度；施工方案制定不科学、不合理、可操作性不强，实际施工中出现问题；施工组织管理不力，流水施工组织不合理，劳动力和施工机械调配不当、施工平面布置不合理等影响施工进度计划的执行；施工过程管理不善，解决问题不及时等，都会影响工程项目的施工进度。

一方面，通过公开招投标，选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度;通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

另一方面加强过程监督控制。建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

（3）来源于设计单位的风险因素（设计质量、设计变更）

在施工过程中，出现设计变更是难免的，或者是由于原设计有问题需要修改，或者由于实施机构提出了新的要求。

通过择优选择设计单位，减少设计质量风险，从而减少对施工进度的影响；实施机构先进行建筑方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附加条件；施工图完成后，交给审图中心进行全面审核，提升设计质量；深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

施工招标之前，由实施机构、监理方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件。施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审。

施工过程中，加强图纸审查，严格控制随意变更，针对合理的设计变更，加强设计各专业之间及变更相关单位的协调配合，严格控制变更手续办理时间，减少设计变更对施工总进度的影响。

（4）来源于供应商的风险因素

施工过程中需要的材料、构配件、机具和设备等如果不能按期运抵施工现场或者运抵现场后发现其质量不符合有关标准的要求，都会对施工进度产生影响。

因此，择优选择材料设备供应商，注重考察关键设备在工厂的制造；货到付款；供货商参与设备就位及调试，并与设备款的支付挂钩。安排专人对材料、构配件、机具和设备等进行严格把关，根据工程进度，做好材料需求供应计划、并进行动态管理，加强与供应商的协调沟通，控制好物资供应进度，从而减少因供应商导致的施工进度滞后。

（5）资金落实情况

资金风险包括资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，将直接影响工程进度。

针对资金风险，首先是加强项目管理，按计划完工；二是加强财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；三是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策变化，及时调整策略。

建设单位要抓好资金这一关键点，保证工程款按时足额到位；对每一笔工程款支出严格审核，防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析把控。

（6）工程事故

工程质量和安全事故，不仅会造成经济损失，检查和处理事故势必对工程进度造成影响。

针对工程事故，首先，应做好事前预防工作，监督和要求施工单位完善质量控制和保障措施、建立健全工程项目安全生产制度，制定工程事故应急预案。落实质量控制专职人员，就施工工艺流程、施工方法、材料设备质量等方面严格把关。建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

其次，做好质量和安全检查。对质量和安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

2.影响项目收益的风险及控制措施

风险分析：影响项目的最大风险在于对未来经营收入的判断不准确、项目进度以及项目收益等重要环节出现判断偏差，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

控制措施：针对该风险，本期债券将严格按照《地方政府专项债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）的规定，将专项债券收入、支出、还本、付息等纳入政府性预算管理，如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施

（1）投资测算不准确风险

项目融资平衡最大的风险在于对项目进度以及项目整体收益测算等重要环节出现判断偏差。规划设计规模偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体收益测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

本项目可行性研究报告聘请专业咨询公司经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。本项目收益测算环节聘请会计师事务所专业团队进行测算，测算结果较为可靠。

（2）利率波动风险

国际环境的变化、国家的宏观经济走势及货币政策等因素的变化会引起，债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对融资成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

为控制项目融资成本，可动态调整债券发行期限，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（二）还款保障措施

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任，本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预[2016]155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、事前绩效评估情况

为规范和加强地方政府债券项目资金管理，更好的发挥好财政职能作用，促进财政政策和项目绩效的提升，推进财政资金往收支平衡方向发展，建立健全地方政府债券资金使用和项目管理的激励和约束机制，督促项目执行力度，完善项目管理程序，从源头上防止资金的闲置沉淀，切实提高资金使用效益，项目单位根据《财政部关于加强中央部门预算评审工作的通知》（财预〔2015〕90号），财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》财预〔2021〕61号的通知，结合项目绩效目标表、项目实施方案、可行性研究报告等相关资料，对本项目开展了事前绩效评估工作。

通过项目详细评估，采用科学、论证的思路收集相关资料与数据。本项目的实施具有一定的必要性、公益性、收益性，项目建设投资合规且具有必要的成熟度，项目资金来源和到位具有一定的可行性，项目收入、成本、收益预测合理，债券资金需求合理，项目偿债计划具有一定的可行性且偿债风险点可控，项目绩效目标合理，项目实施计划具有一定的可行性且项目过程控制预期有效。

综合评价，对该项目应“予以支持”。