遂宁经济技术开发区成渝双城经济PCB产业园配套基础设施建设项目情况

- 项目基本情况

（一）市县及级行业专项规划概况

遂宁市位于四川盆地中部，涪江中游。介于东经105°03′26″－106°59′49″，北纬30°10′50″－31°10′50″之间。东西宽90.3公里，南北长108.9公里，总面积5300平方公里。东邻重庆、广安、南充，西连成都，南接内江、资阳，北靠德阳、绵阳，与成都、重庆呈等距三角。人口近380万。市城区建成区面积75.90平方公里，人口63.67万。遂宁是成渝经济区的区域性中心城市，四川省的现代产业基地，以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。西连成都，东邻重庆、广安、南充，南接内江、资阳，北靠德阳、绵阳，与成都、重庆呈等距三角。地处四川城镇化发展主轴，是四川省战略部署建设的“六大都市区”之一，成都经济圈和成都平原城市群的重要组成部分。

《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》中提到：“加快建设科技产业新城区”。深化高新区产城融合协调发展，加强信息化基础设施建设，完善城市功能配套，推进土地节约集约利用，推动高新区创造适合各类创新创业人群交际、交流、交往的新型空间，建设智慧、绿色、集约、宜居园区。

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016-2020年)第八章规定：“推进产业园区创新发展，引导产业向适宜区域集聚发展，加快形成布局合理、特色鲜明、优势互补的产业发展格局。推进优势产业关联、成链、集群发展，并向特色产业园区集中，突出园区主导产业，打造一批先进制造业集群和特色产业基地。加强园区公共服务平台、基础设施建设，继续培育壮大国家级和省级开发区，推动省级开发区扩区升级。推进智慧园区建设，支持重点园区二次创业、转型发展，提高单位产出效率。”

《遂宁市“十三五”产业园区发展规划》（以下简称《规划》），《规划》指出，将进一步促进产业园区提档升级，到“十三五”末，力争将我市产业园区建设成为全省新型工业化示范区、新型城镇化示范区、文化旅游产业示范区和体制机制创新示范区。到2020年，产业园区将实现竞争能力强、创新能力提升快、要素利用率高、生态环境建设美、文化旅游发展优等五大发展目标。

- （二）项目情况

1.参与主体

实施机构:遂宁经济技术开发区建设与交通运输局

项目业主：遂宁市富源实业有限公司

2.项目概况

项目名称：遂宁经济技术开发区成渝双城经济PCB产业园配套基础设施建设项目

项目所属领域：产业园区基础设施工程

建设期：36个月

项目性质：新建

项目建设地址：南环路以南，渠河路以东，中环线以北，滨江路以西

项目说明：本项目为新建工程，本项目资产无抵押或质押情况

建设内容与规模：建设园区南片区道路，全长约13200米，其中，新建道路10条、总长11050米、宽16-55米；改建路6条，总长2150米、宽12-50米。配套建设管网、照明、绿化景观等工程。对园区南片区20千米道路进行交安系统安装，建设停车位3000个。并对入园企业配建生活服务设施等。同时为保证电子电路标准厂房使用，需在西侧配套建设约520米长，27米宽道路一条及生态停车场一处，并打通机场北路、机场南路连接318国道桥梁。

- 二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

- 遂宁经济技术开发区成渝双城经济PCB产业园基础设施建设项目为遂宁市带来不断发展的契机，项目投入使用后，将拉动投资和消费，有利于进一步吸引投资，加快园区产业集聚，完善产业链条，促进当地经济发展。该项目的建设可以吸引各类企业前来入驻，吸引社会各界高端人才前来创业、就业，带动遂宁市GDP增长，从而带动遂宁市社会经济的发展。

- 遂宁市的经济发展水平及财力基础对产业园基础设施的承受能力仍相当弱，本项目的建立有利于推动遂宁基础设施的建立，也减轻遂宁市政府的基础设施财政支出压力和群众经济压力，一定程度上缓解了政府用于基础设施、促进民众就业等问题而占用的大量资源，以用于其他公共服务支出，提高遂宁市的经济发展水平,也促进地方社会经济全面快速发展，提升城市可持续发展能力具有重要作用。

（二）社会效益分析

- 本项目的建设符合国家政策的要求，能有效发挥并提高基础设施的社会服务功能，完善城市道路建设，进一步推进雨污分流建设，不断完善城市功能，提高市民生活品质，为企业及附近的居民提供了便利的交通路线，也为经济社会发展打造良好的环境。通过加快城市基础设施建设，把南强片区建设成为一个环境优美、景观秀丽的新片区，极大提升了遂宁市的城市形象。

- 项目建设时的大量用工，可为当地居民提供大量的临时就业机会，减少社会压力，降低失业率；项目运营后，投资环境的极大改善，将促使城市其它产业的迅速发展，也将会提供大量的就业机会，改善原来相对单一的就业结构，部分居民就业由单一的农业、种植业扩大到服务业等领域，最后，从遂宁市发展来看，产业园区基础设施的建设和运营都是非常必要和有意义的，对于提升城市可持续发展能力具有重要作用。

- 三、项目投资估算与资金筹措方案

- （一）投资估算

- 本项目建设动态投资总额为80000.00万元，静态总投资为77290.00万元，建设期利息2670.00万元，债券发行费用40.00万元。

- (二)资金筹措方案

1.资金来源

本项目资本金来源：资本金均来源于公司自筹，项目资本金40000.00万元，占项目总投资的50%，将按照项目进度及时拨付到位。

融资来源：本项目拟发行15年期政府专项债券总额为40000.00万元，占总投资的50%。

2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分4个年度投入。

- 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

- （一）预期收益

1.项目收入

本项目收入全部为项目本身产生的专项收入，项目收入主要包括停车场收入、食堂经营收入、超市经营收入和广告位收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为106271.78万元。

2、项目成本

本项目成本包括经营成本、折旧摊销费、财务费用、税金及附加。

综上所述，经计算可知，本项目预测期成本费用为86842.11万元。

- （二）资金测算平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的的假设前提下，本项目截止政府专项债到期日累计资金结余17518.53万元，期间不存在资金缺口。

资金测算平衡表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  |  | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年2月-12月 | 2022年 | 2023年 | 2024年1月 | 2024年2月-12月 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| 一 | 经营活动产生的净现金流量（1-2） | 78848.53 |  |  |  |  | 3324.73 | 4012.16 | 4357.78 | 5923.13 | 5959.07 |
| 1 | 现金流入 | 106271.78 |  |  |  |  | 4402.43 | 5271.88 | 5691.60 | 7473.13 | 7751.65 |
| 1.1 | 经营收入 | 106271.78 |  |  |  |  | 4402.43 | 5271.88 | 5691.60 | 7473.13 | 7751.65 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 27423.25 |  |  |  |  | 1077.70 | 1259.72 | 1333.82 | 1550.00 | 1792.58 |
| 2.1 | 经营成本 | 13906.65 |  |  |  |  | 725.63 | 837.37 | 877.47 | 936.01 | 978.70 |
| 2.2 | 相关税费（税金及附加+企业所得税） | 0.00 |  |  |  |  | 352.07 | 422.35 | 456.35 | 613.99 | 813.88 |
| 二 | 投资活动净现金流量（1-2） | -77290.00 | -11736.33 | -19310.00 | -38377.00 | -7866.67 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 77290.00 | 11736.33 | 19310.00 | 38377.00 | 7866.67 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资） | 77290.00 | 11736.33 | 19310.00 | 38377.00 | 7866.67 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三 | 筹措活动净现金流量（1-2） | 15960.00 | 11736.33 | 19310.00 | 38377.00 | 7866.67 | -1466.67 | -1600.00 | -1600.00 | -1600.00 | -1600.00 |
| 1 | 现金流入 | 80000.00 | 12000.00 | 20000.00 | 40000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 40000.00 | 5000.00 | 10000.00 | 17000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专项债券资金 | 40000.00 | 7000.00 | 10000.00 | 23000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 64040.00 | 263.67 | 690.00 | 1623.00 | 133.33 | 1466.67 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 24000.00 | 256.67 | 680.00 | 1600.00 | 133.33 | 1466.67 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 40.00 | 7.00 | 10.00 | 23.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 现金流量总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目期的期初资金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1858.06 | 4270.22 | 7028.00 | 11351.13 |
| 2 | 项目期内现金变动（一+二+三） | 17518.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1858.06 | 2412.16 | 2757.78 | 4323.13 | 4359.07 |
| 3 | 项目期的期末资金 | 17518.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1858.06 | 4270.22 | 7028.00 | 11351.13 | 15710.20 |

资金测算平衡表（续表）

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 |
| 一 | 经营活动产生的净现金流量（1-2） | 78848.53 | 5902.24 | 6053.45 | 6056.69 | 6059.96 | 6216.33 | 6219.83 | 6223.38 | 6320.92 | 6218.87 |
| 1 | 现金流入 | 106271.78 | 7946.20 | 8197.07 | 8211.76 | 8226.60 | 8486.74 | 8502.34 | 8518.09 | 8787.87 | 8804.42 |
| 1.1 | 经营收入 | 106271.78 | 7946.20 | 8197.07 | 8211.76 | 8226.60 | 8486.74 | 8502.34 | 8518.09 | 8787.87 | 8804.42 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 27423.25 | 2043.96 | 2143.62 | 2155.07 | 2166.64 | 2270.41 | 2282.51 | 2294.71 | 2466.95 | 2585.55 |
| 2.1 | 经营成本 | 13906.65 | 988.79 | 1017.77 | 1027.16 | 1036.64 | 1067.29 | 1077.17 | 1087.14 | 1119.56 | 1129.95 |
| 2.2 | 相关税费（税金及附加+企业所得税） | 0.00 | 1055.17 | 1125.85 | 1127.91 | 1130.00 | 1203.12 | 1205.34 | 1207.57 | 1347.39 | 1455.60 |
| 二 | 投资活动净现金流量（1-2） | -77290.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 77290.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资） | 77290.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 筹措活动净现金流量（1-2） | 15960.00 | -1600.00 | -1600.00 | -1600.00 | -1600.00 | -1600.00 | -1600.00 | -1600.00 | -18343.33 | -23920.00 |
| 1 | 现金流入 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专项债券资金 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 64040.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 18343.33 | 23920.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 24000.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1343.33 | 920.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 23000.00 |
| 四 | 现金流量总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目期的期初资金 |  | 15710.20 | 20012.44 | 24465.89 | 28922.58 | 33382.54 | 37998.87 | 42618.70 | 47242.08 | 35219.66 |
| 2 | 项目期内现金变动（一+二+三） | 17518.53 | 4302.24 | 4453.45 | 4456.69 | 4459.96 | 4616.33 | 4619.83 | 4623.38 | -12022.42 | -17701.13 |
| 3 | 项目期的期末资金 | 17518.53 | 20012.44 | 24465.89 | 28922.58 | 33382.54 | 37998.87 | 42618.70 | 47242.08 | 35219.66 | 17518.53 |

- 五、项目绩效目标

时效目标：债券发行期为15年。债券15年内还本付息，遂宁市政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

经济效益目标：通过获取项目收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

社会效益目标：本次的实施是完善产业园区基础设施，提升企业员工的生活品质，改善人居环境，提高人民生活水平，促进南强片区可持续发展，改善南强片区的硬件环境，推动遂宁市经济发展。

可持续影响目标：本项目的实施能满足城市建设及产业园区的规划，可有效发挥并提高基础设施的社会服务功能，完善城市道路建设，进一步推进雨污分流建设，不断完善城市功能，为企业及附近的居民提供便利的交通路线，也为经济社会发展打造良好的环境。

- 六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的停车位收入、食堂经营收入、超市经营收入和广告位出租收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注停车位和广告位出租情况、食堂用餐人数、超市消费人次情况，根据实际的出租情况及消费情况调整价格，保证还本付息资金。

2.市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

- 七、还款保障情况

# 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

- 八、主管部门责任

遂宁经济技术开发区成渝双城经济PCB产业园配套基础设施建设项目的主管部门为遂宁经济技术开发区管理委员会，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目项目单位为遂宁市富源实业有限公司，项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

- 九、补充说明

根据原发行计划及额度安排,此项目计划于2021年发行7000.00万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行3000.00万元，期限15年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。