广元市利州区中医医院医技综合楼项目概况

一、项目基本情况

（一）主管部门

广元市利州区卫生健康局

（二）业主单位：广元市利州区中医医院

（三）项目概况

（1）项目名称：广元市利州区中医医院医技综合楼项目

（2）项目类型：医疗卫生

（3）项目所属领域：公立医院

（4）市县及行业专项规划

根据《四川省卫生资源配置标准》（2008-2020）(2014 年修订版)规定，广元市属于二类地区，每千人口拥有病床数应该在 4.7—5.7 张之间。

《广元市“十三五”卫生计生事业发展规划》总体目标：大力推进“健康广元”建设，通过深化医药卫生体制改革，到2020年，全面建成一体化城乡医疗服务体系、多层次医疗保障体系、规范化药品保障体系、均等化公共卫生服务体系、公平化计划生育政策体系，形成体系完整、布局合理、结构优化、分工明确、功能互补、密切协作的整合型卫生计生服务体系。到2020年，利州区床位达到2737张，较“十二五”末增加1448张。

2018年末，利州区拥有户籍人口49.13万人，年末常住人口55.6万人，根据《广元人口发展战略研究》，到2020年，利州区常住人口预测达到55.63万人。

根据《广元市利州区“十三五”区域卫生服务体系规划（2015-2020年）》到2020年，每千常住人口医疗卫生机构床位数控制在4.92张，其中，区级医院床位数每千人口3.59张，基层医疗卫生机构床位数每千人口1.2张。按照每千常住人口不低于1.5张为社会办医院预留规划空间。根据规划到达2020年利州区医疗机构床位数应达到2737张，现有床位数为2114张。因此，利州区卫生资源配置与标准要求尚有一定差距。

广元市利州区中医医院位于广元市利州区宝轮镇水电路212号，是一所县区级二级甲等中医医院（编制床位500张，实际开放床位400张）。根据《广元市利州区“十三五”区域卫生服务体系规划（2015-2020年）》利州区中医医院将在“十三五”末创建三级乙等医院，开放病床数将达到500张。目前医院与三级乙等中医医院的标准和日益增加的病人就医需求还有一定差距，主要表现在：医院目前没有食堂，职工和病人就餐无法解决；一些特色由于用房紧张无法有效开展，如康复治疗、老年病科室；没有教研室，无法承担教学和实习任务；没有制剂室、治未病室无法开展制剂需要；供应室面积较小、设施设备简陋达不到国家《中医医院建设标准》（建标106-2008）和《县级中医院建设标准》要求。

根据《中医医院建设标准》（建标106-2008）和《县级中医院建设标准》利州区中医医院应有建筑面积45980平方米，实际仅有建筑面积24000平方米，存在21980平方米的缺口。随着医疗服务与能力的不断提升、病人需求不断增加、新型冠状病毒等传染病的出现，导致医院现有业务用房不足，严重制约医院发展。

为改善医疗业务用房紧张、流程不合理、传染疾病治疗能力不足、医院危急重症能力不足，附属及配套设施不足等现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，加快推进利州区中医医院创建三级乙等中医医院的步伐，根据《中医医院建设标准》（建标106-2008）、《县级中医院建设标准》、《广元市“十三五”卫生计生事业发展规划》、《广元市利州区“十三五”区域卫生服务体系规划（2015-2020年）》规定和《四川省卫生资源配置标准》（2008-2020）(2014 年修订版)要求，以及2019年1月29日《广元市利州区人民政府常务会议纪要（50）》会议精神，经区委、区人民政府同意，决定利用现有医院相邻的中国水利水电第五工程局拆迁后的收储土地和医院现有的土地建设医技综合楼，新建的医技综合楼规划总用地面积3950平方米。

本项目于2018年9月立项，原建设规模为：新建医技综合楼1栋，建筑面积20093.26平方米（地上18691.96平方米、地下1401.3平方米）及配套附属设施。于2019年12月经广元市城乡规划委员会（2019年第十期）同意新增地下车库；同时由于新型冠状病毒肺炎疫情的发生，省卫生健康委的要求，加强传染病医院（院区）建设、紧急医学救援建设、危急重症能力提升、基层防治能力提升、隔离设施及医疗废物处置、农村人居环境整治。因此本次在原发改批复的规模上新增了地下室及设备购置，并取得了广元市利州区发展和改革局《关于调整广元市利州区中医医院医技综合楼项目投资规模的通知》广利发改发[2020]23号。

（5）公益性论证：医疗卫生行业作为关系到国计民生的基础性行业,始终是各级政府关注的重点。新中国成立后，大力发展医药卫生事业，坚持把重点放在农村，创建了城乡三级医疗卫生服务网、农村合作医疗、赤脚医生等具有中国特色的初级卫生保健制度，注重发挥中医药“一根针、一把草”简便验廉独特优势，切实解决群众看病就医问题。同时，以“发展体育运动、增强人民体质”为宗旨，广泛开展群众性体育健身运动，发挥其对健康的促进作用。

利州区中医医院是广元市、利州区两级医保定点医院，承担着利州区及宝轮镇和周边地区医疗、保健任务，服务半径40公里，辐射人口48万人，医院编制床位500张，实际开放床位400张。2019年门诊人数实破20万人次、住院病人突破1.5万人次。现有的医疗条件已不能满足辖区及周边群众日益增长的就医需求，矛盾日益凸显。

按照《广元市利州区卫生事业第十三个五年规划纲要》的规划，“十三五”末利州区中医医院将建成三级乙等中医医院，开放病床数将达到500张。但目前医院与三级乙等中医医院的标准和日益增加的病人就医需求还有一定差距，主要表现在：医院目前没有食堂，职工和病人就餐无法解决；一些特色由于用房紧张无法有效开展，如传染病防治、ICU、康复治疗、老年病科室；没有教研室，无法承担教学和实习任务；没有制剂室、治未病室无法开展制剂需要；供应室面积较小、设施设备简陋达不到国家相关标准要求。

通过本项目的建设，能缓解医院业务用房紧张的现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，提升医院危急重症能力，加快推进利州区中医医院创建三级乙等中医医院的步伐，使医院能更好的为本辖区及周边人民提供更全面、更方便、更系统化的医疗预防保健康复等服务，将有效地促进广元市卫生保健事业的发展，将对提升全市卫生系统装备水平、加快公共卫生事业发展、保障广大人民健康起到十分重要的促进作用，是具体落实医疗改革的重要举措。本项目建设有利于缓解利州区、宝轮镇辖区及周边群众看病就医问题。

综上所诉，本项目属于公立医院项目，具有公益性，满足发债的前置条件。

二、经济社会效益分析

项目总投资17,518.00万元，本项目在债券存续期内项目总收入估算结果为91,500.83万元，累计净利润为11,259.01万元，本项目息前净现金流量累计27,537.08万元，政府专项债券到期本息合计16,000.00万元。

本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为1.72倍。

附：广元市利州区中医医院医技综合楼项目资金测算平衡表

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）	投资估算

本项目总投资估算为17518.00万元。其中工程费用14398.92万元，工程建设其他费用1418.22万元，预备费840.86万元，建设期债券利息850万元，债券发行费用10.00万元。

（二）资金筹措方案

本项目总投资17518.00万元，无其他融资来源，项目资本金7518.00万元，发行四川省项目收益与融资自求平衡专项债券资金10000.00万元。

（三）资金筹集情况

本项目资本金7518.00万元，其中中央预算内资金5000.00万元, 抗疫特别国债资金2518.00万元；资本金占总投资的43%，该两笔资金已经到位。

拟发行四川省项目收益与融资自求平衡专项债券资金10000.00万元（其中2020年5000.00万元，2021年5000.00万元），占总投资的57%。

（四）资金使用计划

2020年拟投入3518万元，（资本金1000万元，抗疫特别国债资金资金2518万元）,主要用于项目前期工作经费、建筑工程等工程进度款拨付；

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

（1）收入可行性

本项目收入来源为医疗经营收入和政府补助性收入，项目业主医疗服务范围广，社会信誉好，从2017年至2019年财务报表反映呈现增长趋势。

（2）项目收入分类

本项目主要收入为经营性收入和政府性专项补助收入。

（3）项目收入预测

广元市利州区中医院现有职工273人，医疗用房（门诊楼和住院楼）24000平方米，包含一栋7层门诊楼、一栋11层住院楼（2栋楼均为地震后新建楼），1栋6层的旧住院楼、1栋公卫楼（旧住院楼修建于上世纪90年代，为砖混结构）。

主要医疗设备有德国西门子1.5T磁共振、日本东芝四排螺旋CT、阿洛卡彩超、电子胃镜、CR系统、500毫安X光机、C臂X光机、心电图机、红外光热治疗仪、德国腹腔镜、日立全自动生化仪、全自动血凝仪、麻醉呼吸机、体外碎石机、救护车等一大批现代化设备。硬件设施和技术水平在广元市同级医院中处于领先地位。具有全天候24小时急诊、急救和突发公共卫生事件的处置能力。

新建医技综合楼收益来源主要涉及放射科、介入手术、内窥镜、血透、ICU、病房、停车费收入，根据医院各科室现有建筑面积及历史经营数据进行预测确定新建医技综合楼的收益状况，并进行本次财务分析。

现有放射科、介入手术、内窥镜、血透、ICU、病房等功能室使用面积与拟建功能室使用面积对比表。

附：表1投资估算表

(4)收入预测

医疗收入包括放射费收入、介入手术室收入、检验内窥镜收入、血透室收入、ICU收入和病房收入。参考历年各功能室的使用面积、收入情况、人数、相关预测如下：

放射费收入预测：广元市利州区中医医院2017-2019年历史接待人数分别为2.02万人次、2.20万人次和3.16万人次，年增长率高于8.7%。以2019年接待人次为基准，结合项目建成后带来的运营面积和效率上升，保守按项目实施前3年9%增长，往后年度就诊人次按3%增长率递增。

广元市利州区中医医院2017-2019年人均放射费分别为195.90元、235.50元和165.58元。以2019年放射费为基准推导项目第一年放射费为201.77元，以后年度逐年增长3%。

介入手术室预测：医院2019年接诊人数1042人次，以2019年接诊人次为基准，推导次年介入手术室接诊人数为1094人次，保守估计未来每年按5%递增。

介入手术室2019年人均收费4,328.22元，参考医院其他科室收费增长，暂按未来每年3%递增

检验、内窥镜收入预测：医院2017-2019年历史接待人数分别为14.06万人次、14.68万人次和15.51万人次，平均年增长率5.04%。以2019年接待人次为基准，未来每年接待人次按3%递增。

医院2017-2019年检验、内窥镜人均费用分别为65元、76.64元和99.19元。平均年增长率18.95%。以2019年检验、内窥镜费为基准，未来每年检验费按3%递增。

血透室收入预测：医院2017-2019年历史接待人数分别为5040人次、5690人次和6120人次，平均年增长率10.20%。以2019年接待人次为基准，未来每年按3%递增。

医院2017-2018年血透室人均费用分别为373元、533元和505元。平均增长率18.82%，以2019年血透室人均费用为基准，推导次年血透室人均费用为520.05元，以后年度逐年增长3%。

ICU收入预测：医院2017-2019年历史接待人数分别为2621人次、3193人次和3509人次，平均年增长率15.86%。以2019年接待人次为基准，推导次年ICU接诊人数为3605人次，未来每年按3%递增。

医院2017-2019年ICU人均费用分别为1278元、1293元和1325元。以2019年ICU人均费用为基准，推导次年ICU人均费用为1,364.75元，以后年度逐年增长3%。

病房收入预测：医院2017-2019年历史接待人数分别为2.20万人次、2.30万人次和2.83万人次，平均年增长率13.86%。以2019年接待人次为基准，推导次年病房接诊人数为2.91万人次，未来每年按3%递增。

医院2017-2019年病房人均费用分别为37.80元、70.57元和226.95元。以2019年病房人均费用为基准，推导次年病房人均费用为233.81元，以后年度逐年增长3%。

附：表2  设备清单表

表3各科室现有使用面积及本次建设使用面积对比表

表4  各科室历史收入统计表

表5  历史收益增长统计表

表6  收入状况一览汇总表

2、项目成本

参照中医医院近三年财务数据及统计数据，医院达到项目设计医疗服务规模时，员工工资及福利占医疗收入的25%。药品卫生材料费用占医疗收入额的25%，其他医疗成本占医疗收入的9%。

按照国家固定资产折旧的有关规定，房屋建筑折旧年限综合考虑按20年计提折旧，残值率5%。

根据相关建设管理规定和医院建设规模，维修费用按固定资产1.5%计；

依据医院2019年度财务报表及内控制度说明，医疗风险基金按0.1%提取，故本次按营业收入0.1%估算医疗风险基金。

本项目业主为公立医院，不考虑增值税及所得税。

管理费用：本次预测的管理费用主要为该项目的日常费用支出，包括办公费、日常水电费、通讯费、交通费、差旅费、业务费、会议费、保洁费、保安服务费等及其他未列明的运营管理费。根据近三年医院收支数据统计，管理费用按医疗收入的7%计。

财务费用：主要为项目进入运营期后的债券利息。

附表7  经营成本费用估算表

（二）资金测算平衡情况

综合上述项目收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内项目总收入估算结果为91,500.83万元，累计净利润为11,259.01万元，本项目息前净现金流量累计27,537.08万元

五、项目绩效目标

该项目建成后可增加医、技、护就业岗位100余人次；医院服务能力得到进一步提升，让周边人民群众及时享受医疗卫生服务，改善老百姓就医环境、住院环境，拓展该院服务范围，扩大服务项目，增强服务功能，提高人民群众的健康水平。项目建成后，将极大的增强医院重大传染病暴发流行、食物中毒等突发公共卫生事件引起的伤病员救治的应急能力，有利推动基层医疗单位突出短板，有效地改变贫困地区医疗卫生条件，满足人民群众就近医疗及人民健康需求，不断提高广大人民群众的健康水平。能进一步优化利州区卫生资源配置，充分发挥利州区中医医院的综合作用，不断推进利州区医疗卫生事业的现代化。增强危急病人及院内急危重症病抢救诊治能力、提升医院传染病救治能力、提高危重病人抢救成功率和治愈好转率,促进医护质量的全面提高。（单独附绩效目标表）

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险主要有自然环境 和施工条件、施工技术不当、管理方案不完善、设计质量、设计 变更、选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低等。针对以 上风险，一是加强风险因素预判，二是加强过程管理，三是严格 筛选项目参与主体，四是做好风险转移准备工作。

（二）影响项目收益的风险主要有经营风险、市场风险和财 务风险。本项目充分考虑现行收费标准及市场需求，对项目的收 入做出了充分合理的预测，政府发行的专项债由于有政府做担 保，往往被市场认为是金边债券，财务风险较低。

（三）影响融资平衡结果的风险主要有投资测算不准确风 险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险。本项目对测算中的 基本假设进行了合理性评估，专业的会计师事务所对投资测算的 部分进行了复核，投资测算不准确风险较低。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置 预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）规定，本级政府对地方 政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于 印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕 155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应 当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债 券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变 现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足

额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式 扣回。

八、主管部门职责

1、主管部门职责。广元市利州区中医医院医技综合楼项目的主管部门为广元市利州区卫生健康局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、

项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主

管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项

目形成的收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行

业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性

基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、

还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方

面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项

目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报

告制度，加强资产日常统计和动态监控。

项目单位职责。本项目的项目单位为广元市利州区中医医院，配合做好债券发行准备工作,规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求10000万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018-2021年已发行2000万元。本次拟继续发行1500万元，期限15年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

表1投资估算

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 筑 费 用 | 设 备 购 置 | 安 装 费 用 | 其 它 费 用 | 合计 | 计量指标 | 单位 | 数量 | 单位造价（元） | 占总投资比例（％） |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  | 14398.93 | 建筑面积 |  |  |  | 82.20 |  |
| （一） | 建筑工程费用 | 6522.42 | 1069.75 | 458.46 |  | 9398.93 | 建筑面积 |  | 21897.91 |  |  |  |
| 1 | 土建工程 | 3894.67 |  |  |  | 3894.67 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 1778.56 |  |  |
| 1.1 | 医技楼 | 3894.67 |  |  |  | 3894.67 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 1778.56 |  |  |
| 2 | 室内装饰 | 2627.75 |  |  |  | 2627.75 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 1200.00 |  |  |
| 3 | 安装工程 |  | 1069.75 | 458.46 |  | 1528.21 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 697.88 |  |  |
| 3.1 | 室内给排水 |  | 64.18 | 27.51 |  | 91.69 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 41.87 |  |  |
| 3.2 | 室内强弱电 |  | 221.04 | 94.73 |  | 315.77 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 144.20 |  |  |
| 3.3 | 消防系统 |  | 374.74 | 160.60 |  | 535.34 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 244.47 |  |  |
| 3.4 | 通风、空调系统 |  | 409.79 | 175.63 |  | 585.42 | 建筑面积 | m2 | 12900.00 | 453.81 |  |  |
| 4 | 变配电 |  |  |  |  | 466.14 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 212.87 |  |  |
| 5 | 室外综合管网 |  |  |  |  | 77.15 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 35.23 |  |  |
| 6 | 电梯(4) |  |  |  |  | 110.00 |  | 部 | 4.00 | 275000 |  |  |
| 7 | 安防系统 |  |  |  |  | 142.34 |  |  | 21897.91 | 65 |  |  |
| 8 | 信息化及综合布线系统 |  |  |  |  | 109.49 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 50 |  |  |
| 9 | 室外景观 |  |  |  |  | 29.68 | 建筑面积 | m2 | 21897.91 | 13.55 |  |  |
| 9.1 | 室外场地硬化（道路） |  |  |  |  | 19.68 | 面积 | m2 | 984.00 | 200.00 |  |  |
| 9.2 | 绿化（新增） |  |  |  |  | 10.00 | 面积 | m2 | 1000.00 | 100.00 |  |  |
| 10 | 土石方工程 |  |  |  |  | 119.23 |  |  |  |  |  | 按10km考虑，未含弃渣费 |
| 11 | 基坑支护 |  |  |  |  | 182.17 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工程降水 |  |  |  |  | 112.10 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 设备购置 |  |  |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |  | 1418.22 | 1418.22 |  |  |  | 647.65 | 8.10 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 156.99 | 156.99 |  |  |  |  |  | 财建[2002]394号 |
| 2 | 建筑设计费 |  |  |  | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |  | 暂估 |
| 3 | 工程勘察费 |  |  |  | 71.99 | 71.99 |  |  |  |  |  | 工程费用的0.5% |
| 4 | 工程招标费 |  |  |  | 39.35 | 39.35 |  |  |  |  |  | 计价格〔2002〕1980号文 |
| 5 | 施工图审查费 |  |  |  | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  | 川发价格（2011）323号 |
| 6 | 工程建设监理费 |  |  |  | 301.30 | 301.30 |  |  |  |  |  | 川价(2007)169号文 |
| 7 | 可研编制费用 |  |  |  | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |  | 计价格[1999]1283号文 |
| 8 | 概算审核费 |  |  |  | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  | 川价发（2008）141号 |
| 9 | 工程量清单编制及审核费 |  |  |  | 90.99 | 90.99 |  |  |  |  |  | 川价发（2008）141号 |
| 10 | 全过程造价控制 |  |  |  | 136.19 | 136.19 |  |  |  |  |  | 川价发（2008）141号 |
| 11 | 设备运输费 |  |  |  | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  | 参考当地市场价 |
| 12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  | 计价格〔2002〕125号文 |
| 13 | 地质灾害评估费 |  |  |  | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  | 川价函〔2005〕1号 |
| 14 | 水土保持费 |  |  |  | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  | 川发价格〔2017〕347号 |
| 15 | 工程保险费 |  |  |  | 86.39 | 86.39 |  |  |  |  |  | 工程费用的0.6% |
| 16 | 防雷审查费及防雷设施检测费 |  |  |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 按照工程费用的0.1‰估算 |
| 17 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 86.39 | 86.39 |  |  |  |  |  | 工程费用的0.6% |
| 18 | 人防易地建设费 |  |  |  | 76.64 | 76.64 |  |  |  |  |  | 广府发〔2017〕13号 |
| 19 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 98.54 | 98.54 |  |  |  |  |  | 广府发〔2017〕13号 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 840.86 | 840.86 |  |  |  | 383.99 | 4.80 | （一+二）*5.31% |
| 四 | 与债券发行相关的费用 |  |  |  | 860.00 | 860.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期利息 |  |  |  | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  | 按照4%估算 |
| 2 | 债券发行费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 按照1‰估算 |
| 五 | 总投资 |  |  |  |  | 17518.00 |  |  |  | 7999.85 | 100.00 | 一+二+三+四 |

表2  设备清单表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 单价(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECMO |  | 台 | 1 | 300 |
| 2 | 呼吸机（有创） |  | 台 | 6 | 218 |
| 3 | IABP |  | 台 | 1 | 70 |
| 4 | ECT |  | 台 | 1 | 850 |
| 5 | 螺旋CT |  | 台 | 1 | 850 |
| 6 | 大型C臂 |  | 台 | 1 | 900 |
| 7 | 超导型磁共振成像系统（核磁共振） | 3.0 | 台 | 1 | 950 |
| 8 | 直线加速器 |  | 台 | 1 | 862 |
| 合计 |  |  | 台 | 13 | 5000 |

表3各科室现有使用面积及本次建设使用面积对比表

| 科室 | 现有使用面积(㎡） | 新增使用面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 放射科 | 474.4 | 1392 |
| 介入手术室 | 591 | 1194.76 |
| 中心供应 | 29.88 | 1194.77 |
| 检验、内窥镜 | 235 | 1194.78 |
| 血透室（肾内科） | 853 | 1194.79 |
| ICU | 591 | 1194.8 |
| 病案 |  | 1194.76 |
| 病房 | 1392 | 5973.86 |
| 教研室 |  | 1194.76 |
| 合计 | 4166.28 | 15729.28 |

表4  各科室历史收入统计表         单位：人

| 科室 | 现有使用面积(㎡） | 收入（万元） |  |  | 人次（人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 放射科 | 474.4 | 396.3 | 518 | 523 | 20230 | 21996 | 31586 |
| 介入手术室 | 591 |  |  | 451 |  |  | 1042 |
| 中心供应 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |
| 检验、内窥镜 | 235 | 916 | 1125 | 1430 | 140580 | 146790 | 155110 |
| 血透室（肾内科） | 853 | 188 | 297 | 309 | 5040 | 5569 | 6120 |
| ICU | 591 | 335 | 413 | 465 | 2621 | 3193 | 3509 |
| 病案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 病房 | 1392 | 83.2 | 162 | 643 | 22008 | 22955 | 28332 |
| 教研室 |  |  |  |  |  |  |  |

表5  历史收益增长统计表

| 科室 | 现有使用面积 | 收入（万元/㎡） |  |  | 增长率 |  | 平均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 17-18年 | 18-19年 |  |
| 放射科 | 474.4㎡ | 0.84 | 1.09 | 1.10 | 30.71% | 0.97% | 15.84% |
| 介入手术室 | 591㎡ |  |  | 0.76 |  |  |  |
| 中心供应 | 29.88㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 检验、内窥镜 | 235㎡ | 3.90 | 4.79 | 6.09 | 22.82% | 27.11% | 24.96% |
| 血透室（肾内科） | 853㎡ | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 57.98% | 4.04% | 31.01% |
| ICU | 591㎡ | 0.57 | 0.70 | 0.79 | 23.28% | 12.59% | 17.94% |
| 病案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 病房 | 1392㎡ | 0.06 | 0.12 | 0.46 | 94.71% | 296.91% | 195.81% |
| 教研室 |  |  |  |  |  |  |  |

表6  收入状况一览汇总表         金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院收入 |  |  | 1,189.22 | 5,004.83 | 5,266.09 | 5,541.92 | 5,833.59 | 6,141.55 | 6,466.74 | 6,810.15 | 7,173.28 | 7,556.81 | 7,961.92 | 8,390.32 | 8,842.90 | 9,321.51 |
|  | 放射费收入（万元） |  |  | 206.42 | 850.46 | 875.97 | 902.25 | 929.32 | 957.20 | 985.91 | 1,015.49 | 1,045.96 | 1,077.34 | 1,109.66 | 1,142.95 | 1,177.23 | 1,212.55 |
|  | 放射科人次（万人/年） | 3.44 | 3.75 | 1.02 | 4.22 | 4.34 | 4.47 | 4.61 | 4.74 | 4.89 | 5.03 | 5.18 | 5.34 | 5.50 | 5.66 | 5.83 | 6.01 |
|  | 放射费（元/人） | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 201.77 |
|  | 介入手术室收入（万元） |  |  | 134.40 | 554.11 | 570.60 | 587.54 | 605.37 | 623.65 | 642.37 | 661.54 | 681.60 | 702.11 | 723.06 | 744.91 | 767.19 | 790.38 |
|  | 介入手术人次（人/年） | 1,094 | 1,149 | 302 | 1,243 | 1,280 | 1,318 | 1,358 | 1,399 | 1,441 | 1,484 | 1,529 | 1,575 | 1,622 | 1,671 | 1,721 | 1,773 |
|  | 介入手术费（元/人） | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 | 4,457.84 |
|  | 检验、内窥镜收入（万元） |  |  | 425.95 | 1,807.58 | 1,917.66 | 2,034.45 | 2,158.34 | 2,289.79 | 2,429.24 | 2,577.18 | 2,734.13 | 2,900.63 | 3,077.28 | 3,264.69 | 3,463.51 | 3,674.44 |
|  | 检验、内窥镜人次（万人/年） | 15.98 | 16.45 | 4.24 | 17.46 | 17.98 | 18.52 | 19.08 | 19.65 | 20.24 | 20.84 | 21.47 | 22.11 | 22.78 | 23.46 | 24.16 | 24.89 |
|  | 检验、内窥镜（元/人） | 94.76 | 97.60 | 100.53 | 103.55 | 106.65 | 109.85 | 113.15 | 116.54 | 120.04 | 123.64 | 127.35 | 131.17 | 135.11 | 139.16 | 143.33 | 147.63 |
|  | 血透室收入（万元） |  |  | 92.24 | 391.43 | 415.27 | 440.56 | 467.39 | 495.85 | 526.05 | 558.09 | 592.07 | 628.13 | 666.38 | 706.97 | 750.02 | 795.70 |
|  | 血透人次（万人/年） | 0.63 | 0.65 | 0.17 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 |
|  | 血透室（元/人） | 520.05 | 535.65 | 551.72 | 568.27 | 585.32 | 602.88 | 620.96 | 639.59 | 658.78 | 678.54 | 698.90 | 719.87 | 741.46 | 763.71 | 786.62 | 810.22 |
|  | ICU收入（万元） |  |  | 138.44 | 587.46 | 623.24 | 661.20 | 701.46 | 744.18 | 789.50 | 837.58 | 888.59 | 942.71 | 1,000.12 | 1,061.03 | 1,125.64 | 1,194.19 |
|  | ICU接诊人次（万人/年） | 0.36 | 0.37 | 0.10 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
|  | ICU接诊费（元/人） | 1,364.75 | 1,405.69 | 1,447.86 | 1,491.30 | 1,536.04 | 1,582.12 | 1,629.58 | 1,678.47 | 1,728.82 | 1,780.69 | 1,834.11 | 1,889.13 | 1,945.81 | 2,004.18 | 2,064.31 | 2,126.24 |
|  | 病房收入（万元） |  |  | 191.77 | 813.79 | 863.35 | 915.92 | 971.70 | 1,030.88 | 1,093.66 | 1,160.26 | 1,230.92 | 1,305.89 | 1,385.42 | 1,469.79 | 1,559.30 | 1,654.26 |
|  | 住院人次（万人/年） | 2.91 | 3.00 | 0.77 | 3.19 | 3.28 | 3.38 | 3.48 | 3.58 | 3.69 | 3.80 | 3.92 | 4.03 | 4.16 | 4.28 | 4.41 | 4.54 |
|  | 住院费用（元/人） | 233.81 | 240.82 | 248.05 | 255.49 | 263.16 | 271.05 | 279.18 | 287.56 | 296.18 | 305.07 | 314.22 | 323.65 | 333.36 | 343.36 | 353.66 | 364.27 |
| 营业收入总计（万元） |  |  | - | 1,189.22 | 5,004.83 | 5,266.09 | 5,541.92 | 5,833.59 | 6,141.55 | 6,466.74 | 6,810.15 | 7,173.28 | 7,556.81 | 7,961.92 | 8,390.32 | 8,842.90 | 9,321.51 |
| 减： | 增值税 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 营业收入总计（万元，不含税） |  | - | - | 1,189.22 | 5,004.83 | 5,266.09 | 5,541.92 | 5,833.59 | 6,141.55 | 6,466.74 | 6,810.15 | 7,173.28 | 7,556.81 | 7,961.92 | 8,390.32 | 8,842.90 | 9,321.51 |

表7  经营成本费用估算表      单位：万元

| 序号 | 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业成本 |  |  | 979.01 | 3,784.95 | 3,939.10 | 4,101.84 | 4,273.92 | 4,455.62 | 4,647.48 | 4,850.09 | 5,064.34 | 5,290.62 | 5,529.64 | 5,782.39 | 6,049.42 | 6,331.80 |
| 1.1 | 人员经费 |  |  | 297.31 | 1,251.21 | 1,316.52 | 1,385.48 | 1,458.40 | 1,535.39 | 1,616.68 | 1,702.54 | 1,793.32 | 1,889.20 | 1,990.48 | 2,097.58 | 2,210.72 | 2,330.38 |
| 1.2 | 药品材料费 |  |  | 297.31 | 1,251.21 | 1,316.52 | 1,385.48 | 1,458.40 | 1,535.39 | 1,616.68 | 1,702.54 | 1,793.32 | 1,889.20 | 1,990.48 | 2,097.58 | 2,210.72 | 2,330.38 |
| 1.3 | 固定资产折旧 |  |  | 277.37 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 | 832.11 |
| 1.4 | 医疗成本 |  |  | 107.03 | 450.43 | 473.95 | 498.77 | 525.02 | 552.74 | 582.01 | 612.91 | 645.59 | 680.11 | 716.57 | 755.13 | 795.86 | 838.94 |
| 2 | 管理费用 |  |  | 83.25 | 350.34 | 368.63 | 387.93 | 408.35 | 429.91 | 452.67 | 476.71 | 502.13 | 528.98 | 557.33 | 587.32 | 619.00 | 652.51 |
| 3 | 财务费用 |  |  | 133.33 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 250.00 |
| 4 | 维修基金 |  |  | 65.69 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 | 262.77 |
| 5 | 医疗风险基金 |  |  | 1.19 | 5.00 | 5.27 | 5.54 | 5.83 | 6.14 | 6.47 | 6.81 | 7.17 | 7.56 | 7.96 | 8.39 | 8.84 | 9.32 |
| 6 | 总成本费用合计 |  |  | 1,262.47 | 4,803.07 | 4,975.76 | 5,158.08 | 5,350.88 | 5,554.44 | 5,769.39 | 5,996.38 | 6,236.41 | 6,489.92 | 6,757.70 | 7,040.88 | 7,340.03 | 7,506.40 |

表8广元市利州区中医医院医技综合楼项目资金测算平衡表

| 项目 | 项目 | 合计 | 第一年以前 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目资本金 | 7,518.00 | 1400.00 | 1000.00 | 3000.00 | 2118.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专项债券 | 10,000.00 |  | 5,000.00 | 5,000.00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业息前净现金流量 | 27,537.08 |  | - | - | 337.45 | 1,433.87 | 1,522.44 | 1,615.94 | 1,714.82 | 1,819.22 | 1,929.45 | 2,045.87 | 2,168.97 | 2,298.99 | 2,436.32 | 2,581.55 | 2,734.97 | 2,897.22 |
| 4 | 资金来源小计 | 45,055.08 | 1400.00 | 6000.00 | 8000.00 | 2455.45 | 1,433.87 | 1,522.44 | 1,615.94 | 1,714.82 | 1,819.22 | 1,929.45 | 2,045.87 | 2,168.97 | 2,298.99 | 2,436.32 | 2,581.55 | 2,734.97 | 2,897.22 |
| 资金占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目建设投资 （静态，不含发行费） | 7,058.33 | 500.00 | 2,401.00 | 2,017.94 | 2,139.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发行费 | 10.00 |  | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 归还专项债券本金 | 10,000.00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 |
| 4 | 归还专项债券利息 | 6,000.00 |  | 150.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 250.00 |
|  | 资金占用小计 | 22,568.33 | - | 2,556.00 | 2,422.94 | 2,539.39 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10,250.00 |
| 当年资金结余 |  | 22,486.75 | 7,518.00 | 2,444.00 | 2,577.06 | -2,201.94 | 1,033.87 | 1,122.44 | 1,215.94 | 1,314.82 | 1,419.22 | 1,529.45 | 1,645.87 | 1,768.97 | 1,898.99 | 2,036.32 | 2,181.55 | 2,334.97 | -7,352.78 |
| 期末累计资金结余 |  |  | 7,518.00 | 9,962.00 | 12,539.06 | 10,337.12 | 11,370.99 | 12,493.43 | 13,709.37 | 15,024.19 | 16,443.40 | 17,972.86 | 19,618.73 | 21,387.70 | 23,286.68 | 25,323.01 | 27,504.55 | 29,839.53 | 22,486.75 |