“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建项目情况

项目基本情况

市县及行业专项规划概况

2020年8月开始，绵阳市境内大范围连续强降雨，特别是“8.11”特大暴雨洪灾，导致了一大渠灌区主干渠及各条支渠均受到了不同程度的损毁，部分渠道损毁严重，已无法正常运行。

本次水毁共涉及桑枣、秀水、塔水、雎水、高川、河清6个乡镇，水毁点25处，水毁长度4026m，其中桑枣镇4处，均在茶坪河上，水毁长度715m；秀水镇4处，均在秀水河上，水毁长度186m；塔水镇3处，均位于秀水河，水毁长度911m；雎水镇8处，其中4处位于秀水河，水毁长度610m，2处位于干河子，水毁长度320m，2处位于白溪河，水毁长度129m；高川乡1处，位于干河子，水毁长度66m；河清镇5处，均位于白溪河上，水毁长度1089m，严重影响周边居民生活生产用水需要。

工程保护区现状部分堤防完全冲毁，无防洪能力，部分堤段局部损坏严重，现状防洪能力不足10年一遇洪水标准；安州区汛期洪水体量大，持续时间长，水毁河堤若不及时修复将会对沿线居民生命财产安全造成极大威胁，破损河堤将会存在溃堤危险，危害会越来越大。

  - （二）项目情况

### 1.参与主体

实施机构：绵阳市安州区农业农村局

项目业主：绵阳安州区建投矿业有限公司

### 2.项目概况

（1）项目所属领域

本项目属于水利工程建设领域，符合国家、省市产业化政策和规划，具有一定的公益性。

### （2）项目建设内容

本项目主要建设内容为绵阳市安州区水利工程灾后重建，项目共分为两个标段：一标段：修复、重建堤防4026米，其中原堤加固966米，堤防恢复重建3060米；二标段：一大渠、二大渠修复重建干渠、修复重建泄洪沟，修复重建支渠；铁皮堰修复重建取水枢纽及整治渠道。其中：

①一大渠灌区主干渠、左干渠、右干渠等11条渠道总共需要整治水毁147处，综合整治长度5491m。

②整治茶坪闸浅水坝坝肩掏空一处。

③二大渠灌区渠系共整治水毁点14处，其中渠首取水闸整治一处，拦河堰整治一处，渠道整治12处（主干渠3处，1支渠1处，4支渠1处，2支渠2处，6支渠5处），综合整治长度4370m，其中明渠整治4328m，跨路涵洞整治8处，共计42m。

### （4）建设期限

项目建设期为14个月，即2021年4月至2022年6月。

经济社会效益分析

经济效益分析

项目的建设和运营，能给当地居民和农民创造更多的就业机会，更好的就业环境，同时项目建设完工后，可以改善周边居民居住环境，优化产业结构，带动经济发展，具有良好的经济效益。

社会效益分析

1.项目建设是贯彻新时代治水思路、全面提升水生态文明建设的需要。

2.项目建设是加强生态环境系统保护修复和长江大保护的重要任务。

3.项目建设是推进“美丽乡村”建设、打造“滨水安州，美丽花城”的需要。

4.项目建设是加快城镇建设、提高保护区企业及居民生命财产安全的重要保障。

5.项目建设是保护沿线基本农田、提高人民生活保障的重要举措。

6.项目的建设有利于全县的粮食生产稳定。

7. 项目的建设有利于渠道的安全运行。

8.项目的建设有利于适时栽播、适时抗旱、节约水资源。

9.项目的建设有利于农业产业结构的调整。

项目投资估算及资金筹措方案

投资估算

本项目总投资为7,780.11万元，其中:工程静态总投资7,710.11 万元，占总投资的99.10%；建设期利息40.00万元，占总投资的0.51%；发行费及中介机构融资费30.00万元，占总投资的0.39%。

资金筹措方案

### 1.资金来源

本项目总投资为7,780.11万元，其中发行专项债券筹集资金3,000.00万元，占比38.56%；项目资本金4,780.11万元，由项目业主自行筹措3,900.11万元，占比50.13%，省级补助资金880.00万元，占11.31%。

### 2.资金使用计划

本项目筹集资金将于2021-2022年投入到项目工程建设工作中，结合本项目建设计划，后续项目资金使用计划如下表所示：

表3-2 绵阳市安州区水利工程灾后重建项目年度资金使用计划表

| 时间 | 资金使用计划（万元） |  | 资金来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目资本金（万元） | 本次债券融资（万元） |
| 2021年 | 2,560.00 | 2,560.00 |  |  |
| 2022年 | 2,220.11 | 2,220.11 |  | 3,000.00 |
| 合计 | 7,780.11 | 4,780.11 |  | 3,000.00 |

项目预期收益、成本及融资平衡情况

预期收益

### 1.项目收入

本项目中的一、二大渠是以灌溉为主，并为灌区城镇生活、工业和农村人畜供水的水利工程，其中一大渠灌区分布于晓坝镇、乐兴镇、兴仁乡，二大渠灌区分布于雎水镇、秀水镇。项目投产后，收入来源主要包括以下部分：供水收入、灌溉收入。经测算，本项目计算期内可实现收入合计11056.78万元。

### 2.项目成本

（1）项目运营成本

本次项目运营成本主要包括运营期水资源费、工资及福利费、材料费、燃料及动力费、维修费、管理费、折旧摊销费用、财务费用等。

经计算，项目计算期运营成本共计5172.96万元，项目总成本为9587.59万元。

资金测算平衡情况

根据项目收入的稳定现金流收益规模分析项目年现金流。详见下表：

表4-3 绵阳市安州区水利工程灾后重建项目资金测算平衡表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金流入 | 2,560.00 | 5,997.89 | 1,056.50 | 1,087.56 | 1,118.61 | 1,149.78 | 1,157.56 | 1,165.33 | 1,173.22 | 1,181.22 | 1,189.22 | 18,836.89 |
| 1.1 | 项目资本金 | 2,560.00 | 2,220.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,780.11 |
| 1.3 | 债券资金 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000.00 |
| 1.4 | 收入流入 |  | 777.78 | 1,056.50 | 1,087.56 | 1,118.61 | 1,149.78 | 1,157.56 | 1,165.33 | 1,173.22 | 1,181.22 | 1,189.22 | 11,056.78 |
| 2 | 资金流出 | 2,560.00 | 5,729.11 | 622.83 | 646.33 | 701.78 | 696.61 | 699.60 | 705.99 | 709.02 | 712.10 | 3,725.75 | 17,509.12 |
| 2.1 | 建设期支出 | 2,560.00 | 5,180.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,740.11 |
| 2.2 | 运营成本 |  | 418.30 | 476.62 | 497.60 | 522.88 | 543.90 | 545.29 | 551.22 | 552.64 | 554.07 | 510.44 | 5,172.96 |
| 2.3 | 所得税费用 |  | 10.70 | 26.21 | 28.73 | 58.90 | 32.71 | 34.31 | 34.77 | 36.38 | 38.03 | 95.31 | 396.05 |
| 2.4 | 本息支出 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 3,120.00 | 4,200.00 |
| 2.4.2 | 支付债券本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.4.4 | 债券利息 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,200.00 |
| 3 | 现金流净额 | - | 268.78 | 433.67 | 441.23 | 416.83 | 453.17 | 457.96 | 459.34 | 464.20 | 469.12 | -2,536.53 | 1,327.77 |
| 4 | 累计净现金流 | - | 268.78 | 702.45 | 1,143.68 | 1,560.51 | 2,013.68 | 2,471.64 | 2,930.98 | 3,395.18 | 3,864.30 | 1,327.77 |  |

项目绩效目标

数量目标：完成项目建设施工，修复、重建堤防4026米；一大渠综合整治长度5491m；二大渠综合整治长度4370m；铁皮堰修复重建取水枢纽及整治渠道。

时效目标：在2022年6月完成项目竣工验收。

经济社会效益目标：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。本项目预计不含税销售收入11,056.78万元，运营成本为（不含折旧、利息）5,172.96万元，收入扣除运营成本后的项目收益为5,883.82万元，是运营期还本付息总额4,200.00万元的1.40倍，完全能够满足债券还本付息的要求。在还款期内，本金偿还保障率均超过100%，项目可以实现收益与融资自求平衡。

可持续影响目标：带动区域协同发展，保证项目区居民生命财产安全及生活生产用水需要。

潜在影响项目的风险评估

项目潜在风险有：

影响项目施工的风险（投融资风险、政策环境风险、工程风险、社会风险、组织管理风险、外部协作风险、前期工作风险、投资估算风险、），主要采取抓施工、重施工等方面解决。

影响项目收益的风险（市场风险、财务风险），主要从项目内控等方面解决。

影响项目融资平衡结果的风险（利率波动风险、存续债券置换不畅风险），主要从构建合理的地方政府债券利率区间、积极偿还存量债务等方面解决。

- 七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函([2016]88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预[2016]155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处重可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

- 八、主管部门和项目单位职责

项目主管部门绵阳市安州区农业农村局职责：

（1）监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究；

（2）配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对项目资产进行转移和划拨注入企业；

（3）合理控制本项目资产权益取得节奏，并根据国家和四川省有关法律法规和政策规定做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控。

项目单位绵阳市安州区建投矿业有限公司职责：

（1）考虑项目投资建设和运营成本等因素，做好本项目融资与收益平衡评估；

（2）配合做好项目收益专项债券发行时的方案编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作，落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件；

（3）根据项目《实施方案》，认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；

# 九、补充说明

- 此项目债券资金总需求3,000.00万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，本次拟发行3,000.00万元，期限10年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。