根雕孵化园标准厂房建设项目

情况说明

一、项目基本情况

（一）市县级及行业专项规划概况

2019年全县经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值同比(下同)增长8.0%，规模以上工业增加值增长9.5%，社会消费品零售总额增长9.1%，全社会固定资产投资增长10.0%，地方一般公共预算收入增长9.0%，城镇居民人均可支配收入增长8.0%，农村居民人均可支配收入增长9.0%。

根据《芦山县城市总体规划（2017-2035）》，规划芦山总体发展目标为“秀美芦山•生态强县”。到 2035 年，将芦山建设成为川西生态经济高地、文旅产业高地、康体养生高地和生态宜居、具有地域特 色的生态旅游示范县。

芦山县城镇空间面积 38.09 平方公里，占县域总面积的 3.27%。全县划分为三个发展区，分别是北部生态涵养区、中部特色发展区、南部核心发展区。北部生态涵养区打造高端生态旅游目的地，以生态保育和生态旅游为发展方向。中部特色发展区构建农旅融合创新发展示范，以生态农业、旅游业和农副加工为发展方向。南部核心发展区构建产城融合发展示范，吸引人口和产业集聚。

（二）项目情况

1、参与主体

芦山县文化旅游投资开发有限公司。

2、项目概况

本项目为文化旅游建设项目，属于有一定收益的公益性事业领域。

根雕孵化园标准厂房建设项目占地面积49140.02㎡（约73.71亩），建设内容主要包括场地平整、土石方开挖、标准厂房建设、配套水电工程、总平道路、绿化、大门、围墙，设备、及相应附属设施工程。本项目建设规模详见下表：

根雕孵化园标准厂房建设项目建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 49140.02 | ㎡ |  |
| 2 | 土石方开挖 | 20000.00 | m³ |  |
| 3 | 标准厂房 | 30000.00 | ㎡ |  |
| 4 | 水电工程 | 30000.00 | ㎡ |  |
| 5 | 厂区道路 | 8000.00 | ㎡ |  |
| 6 | 总平强弱电 | 49140.02 | ㎡ |  |
| 7 | 总平给排水 | 49140.02 | ㎡ |  |
| 8 | 厂区绿化 | 7371.00 | ㎡ |  |
| 9 | 总平围墙大门 | 1.00 | 项 |  |
| 10 | 总平亮化 | 1.00 | 项 |  |
| 11 | 设备 | 1.00 | 项 |  |
| 12 | 附属工程 | 1.00 | 项 |  |

二、经济社会效益分析

经济效益分析：项目修建后，可以使更多企业入驻产业城区，有效推动第二产业、第三产业等相关产业的发展；项目的建设运营期间，可以带动社会就业，促进农民致富增收，具有良好的经济效益，产业效益比较可观。项目运行期间的总收入为8611.47万元，债券存续期结束后，将实现累计盈余资金1823.71万元，进一步增加地方政府财政收入，促进当地经济健康发展。

社会效益分析：

项目建设完成后，使得区域内根雕产业趋于完善，开发建设条件更加齐备，使周围居民能够享受比较完备的资源，从而大幅度推进工业功能化。有了好的人居环境和完善的功能性服务，必然带来好的经济发展机遇，从而带动区域经济的发展，推动工程附近土地的增值。项目工程实施也可以带动建筑、建材等相关产业的发展，具有良好的经济效益。本项目建成有利于增强产业承载能力，对项目区域商业、旅游业等功能发展奠定了良好的基础，必然带来好的经济发展机遇，从而带动芦山县经济的发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）	投资估算

项目总投资估算为 5000.00 万元，其中:第一部分工程费用 3684.89

万元，占总投资的 73.70%；第二部分设备及工器具购置费 500 万元，占

总投资的 10%；第三部分工程建设其他费用投资 302.38 万元，占总投资

33的 6.05%；预备费 358.98 万元，占总投资的 7.18%；建设期利息 150.00万元，占总投资的 3.00%；债券发行费用 3.75 万元，占总投资的 0.08%。

（二）资金筹措方案

1、资金筹集情况

本项目总投资 5000.00 万元，建设资金来源于项目资本金和发行专项债券。

（1）项目资本金来源已落实。项目资本金 1250.00 万元，占总投资

的 25.00%。全部来源于芦山县财政预算资金。县财政局已出具说明，为

保障本项目实施，同意将本项目资本金 1250.00 万元分年度列入预算安排,并按项目进度拨付。

（2）拟申请发行专项债券 3750.00 万元, 占总投资 75.00%。计划全部于 2020 年申请发行,期限为 15 年期，专项债券利率按照 4.00%计算。

2、资金使用计划

专项债券到位后支付项目建设工程款及设备采购款。项目所筹集资金

将根据项目建设情况的使用需求，全部投入本项目。具体数额根据项目建设工程进度合理投资。在保证项目的工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年专项债券融资额度。详见下表：

资金筹措使用计划表

金额单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 第1年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资金使用 | 5000 | 5000 |
| 1 | 工程建设费用 | 3684.89 | 3684.89 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 500 | 500 |
| 3 | 预备费 | 302.38 | 302.38 |
| 4 | 建设期利息 | 358.98 | 358.98 |
| 5 | 发行费 | 3.75 | 3.75 |
| 二 | 资金筹措 | 5000 | 5000 |
| 1 | 资本金 | 1250 | 1250 |
| 2 | 发行债券 | 3750 | 3750 |
| 三 | 结余 | 0.00 | 0.00 |

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益。

1、项目收入

（1）厂房出租收入

根据业主提供的资料以及结合项目用地情况进行估算，参照芦山县近

期网上公开挂出的厂房租赁价格，本项目将建成标准厂房 30000 平方米。

假设厂房租金按 18 元/㎡/月。第二年出租率按照 60%计算，之后随着商

业的成熟，出租率每年上涨 10%，最后稳定到 100%。经计算，专项债存续期间可获得厂房出租收入 7728.50 万元。

（2）物业管理收入

每年管理物业面积为当年出租的建筑面积，物业费按 2 元/㎡/月估

算。专项债存续期间可获得物业管理收入 882.97 万元。

综上，本项目运营期取得收入共计8611.47万元。

2、项目运营成本

本项目的成本主要由营业成本、固定资产折旧费、财务费用等组成。

1、营业成本

（1）职工工资及福利费

本项目职工人数暂定 10 人，其中一般办事人员 5 人，行政及财务人员 3 人，主管 2 人。一般办事人员工资水平为 3500.00 元/月，行政及财务人员工资水平为 4000.00 元/月，主管工资水平为 4500.00 元/月。保险及福利费按工资总额的 14%计提，则项目运营期工资及福利总额为737.38 万元。

（2）修理费

修理费为固定资产的日常修理维护开销，按照折旧的 5%暂估，预计

运营期间修理费用合计 78.34 万元。

（3）其他营业费用

项目管理费用-其他包括办公费、邮电费、开办费、差旅费、车辆费、

业务招待费、财产保险费、审计费等，结合业主公司经营实际情况，其

他营业费按营业收入 1%估算，运营期合计费用 86.07 万元。

2、固定资产折旧费

建（构）筑物按照 40 年计提折旧，残值率为 5%。设备按照 10 年计提折旧，无残值。根据估算，运营期总折旧费为 1566.54 万元。

3、财务费用

本项目财务费用即为发行债券每年支付的利息。

（二）资金测算平衡情况

本项目从第二年开始正常运行。专项债券存续期间，项目的收入足以覆盖当年专项债券本金和利息支出。在满足前述假设条件前提下，本项目运营期内可用于还本付息的收入合计 7314.25 万元，偿还债券本息合计 5850.00万元，偿债备付率为 1.25，利息覆盖倍数为 3.48。

根雕孵化园标准厂房建设项目资金测算平衡表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 |
| 一 | 经营活动 | 7673.71 | 0.00 | 334.58 | 400.16 | 465.74 | 531.32 | 596.90 | 596.90 |
| 1 | 现金流入 | 8611.47 |  | 397.45 | 463.70 | 529.94 | 596.18 | 662.42 | 662.42 |
| 1.1 | 厂房出租 | 7728.50 |  | 356.70 | 416.15 | 475.60 | 535.05 | 594.50 | 594.50 |
| 1.2 | 物业管理 | 882.97 |  | 40.75 | 47.55 | 54.34 | 61.13 | 67.92 | 67.92 |
| 2 | 现金流出 | 937.76 |  | 62.87 | 63.54 | 64.20 | 64.86 | 65.52 | 65.52 |
| 2.1 | 营业成本 | 901.79 |  | 62.87 | 63.54 | 64.20 | 64.86 | 65.52 | 65.52 |
| 2.2 | 税金及附加 | 35.97 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 应交增值税 | 359.46 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | 企业所得税 | 1010.81 |  | 15.01 | 31.41 | 47.80 | 64.20 | 80.59 | 80.59 |
| 二 | 投资活动 | (4846.25) | (4846.25) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

·49

| 2 | 现金流出 | 4846.25 | 4846.25 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 工程建设费用 | 3684.89 | 3684.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 设备及工器具购置费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 工程建设其他费用 | 302.38 | 302.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 预备费 | 358.98 | 358.98 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 融资活动 | (1003.75) | 4846.25 | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) |
| 1 | 现金流入 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 项目资本金流入 | 1250.00 | 1250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 发行债券融资流入 | 3750.00 | 3750.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 6003.75 | 153.75 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2.1 | 偿还债券本金 | 3750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 支付债券利息 | 2250.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2.3 | 债券发行费 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 期末现金 | 1823.71 | 0.00 | 184.58 | 250.16 | 315.74 | 381.32 | 446.90 | 446.90 |
| 五 | 累计盈余资金 |  | 0.00 | 184.58 | 434.74 | 750.48 | 1131.80 | 1578.70 | 2025.60 |

（续上表）

| 序号 | 项目 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 |
| 一 | 经营活动 | 596.90 | 595.13 | 591.22 | 591.22 | 593.41 | 593.41 | 593.41 | 593.41 |
| 1 | 现金流入 | 662.42 | 662.42 | 662.42 | 662.42 | 662.42 | 662.42 | 662.42 | 662.42 |

·50

| 1.1 | 厂房出租 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 物业管理 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 |
| 2 | 现金流出 | 65.52 | 67.29 | 71.20 | 71.20 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.01 |
| 2.1 | 营业成本 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 63.30 | 63.30 | 63.30 | 63.30 |
| 2.2 | 税金及附加 | 0.00 | 1.77 | 5.68 | 5.68 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| 2.3 | 应交增值税 | 0.00 | 17.68 | 56.77 | 56.77 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 57.06 |
| 2.4 | 企业所得税 | 80.59 | 80.59 | 80.59 | 80.60 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 |
| 二 | 投资活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 工程建设费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 设备及工器具购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 融资活动 | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (3900.00) |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 项目资本金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 发行债券融资流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 3900.00 |

·51

| 2.1 | 偿还债券本金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3750.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 支付债券利息 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2.3 | 债券发行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 期末现金 | 446.90 | 445.13 | 441.22 | 441.22 | 443.41 | 443.41 | 443.41 | (3306.59) |
| 五 | 累计盈余资金 | 2472.50 | 2917.63 | 3358.85 | 3800.07 | 4243.48 | 4686.89 | 5130.30 | 1823.71 |

五、项目绩效目标

（一）时效：债券发行期为15年，芦山县文化旅游投资开发有限公司可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

（二）经济效益：通过厂房、仓库、办公楼出租和物业管理收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

（三）社会效益：政府通过提高财政收入，进一步提升当地的交通基础设施建设、城市基础设施建设、教育文化体育产业投入与社会保障体系水平，促进整个城市的健康发展，提升人民幸福度。

（四）可持续影响：保障地方经济可持续发展。

六、潜在影响项目的风险评估

（1）影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工技术、管理方案、设计单位设计内容和时间、供应商选择不当以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好风险转移准备工作。

（2）影响项目收益的风险主要是经营风险、市场风险和财务风险。针对市场分析，本项目做出了较为合理的预测。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将严格按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转 贷协议约定向省财政缴纳应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还债券债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政可采取适当方式扣回。

八、项目单位及主管部门责任

本项目实施机构为芦山县文化旅游投资开发有限公司。项目为文化旅游建设领域，芦山县文化旅游投资开发有限公司将按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，将潜在的专项债券项目提报至财政部门审核，配合协调相关部门做好项目的规划、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好项目的申报安排并同步做好项目审核入库后及发行阶段、后续管理阶段保障。主管部门为芦山县文化体育和旅游局。芦山县文化体育和旅游局将按照县政府重点项目建设相关工作部署，按照该项目已编制实施方案中的建设计划，协助实施机构筹集财政资金和专项债券资金，按照专项债券管理要求并根据该项目实施进度，结合实际建立项目跟踪和资金审批机制，认真审核项目资金需求，配合县财政做好该项目专项债券发行各项准备工作，全力支持和推进项目实施，确保专项债券到期后，项目收入或收益全部覆盖已发行债券本息。

九、补充说明

根据原发行计划及额度安排, 此项目计划于2021年发行3750万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行750万元，期限15年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。