关于芦山县老旧小区公共配套设施项目

的情况说明

一、项目基本情况

（一）芦山县及行业专项规划概况

1.芦山县社会经济概况

芦山县，隶属于雅安市，位于四川盆地西缘，雅安市东北部，青衣江上游，是5·12汶川地震，4·20芦山地震重灾县。全县幅员面积1364.42平方公里，辖5镇4乡46个村（社区）256个村民小组，2019年末户常住人口11.01万，籍人口11.9万，其中农村居民5.49万人，城镇居民6.41万人。

2019年,全县县域共实现GDP总量47.42亿元,同比增长7.9%。其中,第一产业增加值9.29亿元,增长3.0%;第三产业增加值21.34亿元,增长9.0%。民营经济增加值31.53亿元,增长8.0%;粮食总产量2.62万吨,增长0.04%;实现社会消费品零售总额15.42亿元,增长10.6%;城镇居民人均可支配收入31897元,增长8.8%;农村居民人均可支配收入13511元,增长10.2%。

2.项目建设背景及政策

老旧小区，又被人称作“老破小”。这也是老旧小区住户最急、最怨的烦心事。小区居民期盼住得更舒服、更体面。

2019年6月19日国务院常务会议指出，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，积极做好“六稳”工作，稳投资是重要方面。要找准切入点，抓住既能满足群众期盼、有利于拓展内需促消费、又不会导致重复建设的重大项目，扩大有效投资，努力实现稳增长、调结构、惠民生的一举多得之效。会议认为，加快改造城镇老旧小区，群众愿望强烈，是重大民生工程和发展工程。据各地初步摸查，目前全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，量大面广，情况各异，任务繁重。会议对四方面工作作出了安排:一要抓紧明确改造标准和对象范围，今年开展试点探索，为进一步全面推进积累经验；二要加强政府引导，压实地方责任，加强统筹协调，发挥社区主体作用，尊重居民意愿，动员群众参与。重点改造建设小区水电气路及光纤等配套设施，有条件的可加装电梯，配建停车设施。促进住户户内改造并带动消费；三要创新投融资机制。今年将对城镇老旧小区改造安排中央补助资金。鼓励金融机构和地方积极探索，以可持续方式加大金融对老旧小区改造的支持。运用市场化方式吸引社会力量参与。四要在小区改造基础上，引导发展社区|养老、托幼、医疗、助餐、保洁等服务，推动建立小区后续长效管理机制。

2019年以来，住房和城乡建设部会同发展改革委、财政部认真研究城镇老旧小区改造支持政策，印发了《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，全面推进城镇老旧小区改造。主要开展的工作:一是摸排全国城镇老旧小区基本情况;二是指导地方因地制宜提出当地城镇老旧小区改造的内容和标准;三是部署各地自下而上，既尽力而为、又量力而行，合理确定2019年改造计划;四是推动地方创新改造方式和资金筹措机制等。按照“业主主体、社区主导、政府引领、各方支持”的方式统筹推进，采取“居民出一点、社会支持一点、财政补助一点”等多渠道筹集改造资金。从试点及各地反馈的情况看，城镇老旧小区改造涉及面广，是一项系统工程，做好这项工作，需要破解三个难题:一是建立多元化融资机制，加大改造资金筹集力度;二是地方加强统筹协调，强化基层组织建设，发动小区居民通过协商形成装谋积极参与老旧小区改造。三是在改造中因势利导，同步确定小区管理模式、管理规约及居民议事规则，同步建立小区后续管理机制。

2019年7月11日，四川省城镇老旧小区改造工作座谈会在成都市召开。会议传达了国家关于城镇老旧小区改造工作有关会议精神，讲解了全国城镇老旧小区改造调研等工作要求，听取了21个市（州）老旧小区改造推进工作汇报及建议。会议指出，推进老旧小区改造是践行“不忘初心、牢记使命”的实际行动，是贯彻落实中央和省委、省政府决策部署的重要举措，是解决城市发展不平衡不充分问题、实现人民群众对美好生活向往的重要举措，是实现城市有机更新、提升民生保障水平的重要举措。今年是老旧小区改造全面实施的第一年，既要解决遇到的突出问题、完成计划的改造任务，还要为今后几年工作打好基础。会议对各地老旧小区改造工作予以肯定，并从老旧小区改造背景、政策把握、资金保障、长效管理等，对老旧小区改造工作提出要求：一要进一步提高政治站位，充分认识老旧小区改造的必要性，统一思想，提高认识，摸清底数，抓住机遇，积极推进老旧小区改造各项工作，推动“住有所居”向“住有宜居”高质量迈进；二要坚持以人民为中心，充分运用“共同缔造”理念，尊重群众改造意愿，顺应群众改造期盼，严格把握政策，充分掌握改造内容，因地制宜，科学制订改造方案；三要完善长效管理机制，研究确定小区物业管理模式，探索构建社区党组织、居委会、业主委员会、物业服务企业等协调联动的社区治理体系，凝聚共同推进老旧小区改造的工作合力。四要强化舆论氛围。各地应整合宣传资源，拓宽宣传领域，广泛引导社会各界支持参与，营造老旧小区改造浓厚氛围。

3.项目建设必要性

近年来，芦山县城市进程加快，人民群众生活条件逐渐提升，城市的老旧小区配套设施不齐，影响居民生活质量与城市建设发展，已经落后于时代的需求。老旧小区存在的主要问题:

（1）环境设施状态落后

在刚开始设计老旧小区的时候，设计人员并没有考虑车辆保有量正在逐步提升的状况，道路比较窄，停车位不够，造成私家车不断增长的状况下，车主只能够将车停到公共场所当中，这导致占据了大量的娱乐场所的活动空间，严重影响了人们的娱乐活动。道路由于太窄，再加上聚有车辆，私家车之间难免会发生碰撞，使得住户间经常发生冲突，影响了小区的和谐发展;水电基础设备过于老化，管线长时间没有更换，造成小区会由于水电管线问题而发生路面坍塌、停水停电的情况，严重影响了居民的生活质量，另外供电线路老化还很有可能发生火灾、雷击等情况，这给住户造成了非常大的安全隐患;建筑外墙粉刷面受到了风化，建筑内墙面受到了大面积的腐蚀，缺少足够的照明设备。

（2）老旧小区人员组成复杂

老旧小区住户以老年人、工薪阶层为主，经济条件比较有限，在小区实行物业管理的过程中，无法顺利的对卫生、环境等方面进行收费，这不但影响了物业公司的管理，同时在政府参与行城区改造的过程中，通常会由于居民的经济实力和消费观念问题而不能够顺利进行。

（3）绿地所存在的问题

老旧小区建造的时间普遍在上世纪末，无论是在设计水平还是配套设施方面，都无法和当代的小区规划设计相比。特别是在绿化工作上，尽管许多的小区都进行了绿化，不过普遍都是自然生长，而且因为缺少必要的养护，所以无法从整体上展现出美感。同时，还有的小区尽管进行了绿化设计，不过却存在缺株的情况，许多地表都暴露在外。此外，老旧小区并不重视对于绿化的管理工作，也很少对绿植进行保养，很多的老旧小区还把小区的绿地开垦改造成了小菜园，乱搭乱建，严重破坏了小区的环境。

本项目作为重大民生工程和发展工程，是推动城市转型发展、实现“住有所居”住房高质量发展的迫切需要，可补齐功能短板、完善公共服务设施、提升住房供给质量，能够吸引小区外流人口回流，阻止城市空心化，重塑社区文化，助推城市转型高质量发展。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：芦山县住房和城乡建设局

项目业主：芦山县住房和城乡建设局

芦山县住房和城乡建设局的基本信息如下：

统一社会信用代码：115116260088989198

负责人：何劲

住所：芦山县芦阳镇迎宾大道9号

颁发日期：2019年11月1日

2.项目概况

（1）项目所属领域

本项目属于市政民生和发展建设领域，具有一定的公益性。

（2）项目建设内容

本项目涉及辖区内13个小区30栋楼，改造面积为9.9345万平方米。建设内容主要包括：房屋维修、雨污水管道改造、道路翻修、改善小区景观环境、海绵工程、生态草砖、完善公共服务设施等。

（3）项目建设管理方案

本项目在建设过程中涉及以下五个方面的建设管理工作。

①项目建设前期准备工作(包括但不限于临建搭设、图纸会审、施工组织设计编制等);

②项目建设的施工方案与技术措施(包括但不限于各项主要内容的措施、流水段的划分、各项交叉作业、施工期间的保通措施、扬尘治理措施等);

③项目建设实施阶段的工程进度控制、工程质量控制、工程投资控制措施;

④项目建设过程中的安全管理体系与措施、文明及环境保护管理体系与措施;

⑤项目建设过程中的合同管理、信息管理。

（4）运营维护方案

①针对运营维护范围，制定运营质量目标，制定项目设施的养护、维修及更新执行方案及保障措施;

②项目公司运营管理组织机构、岗位要求及职责、拟配备的各专业负责人的编配方案,经营期内人力资源管理、激励机制设计方案。

3.项目公益性论证

《财政部 发展改革委 人民银行 银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

本项目为芦山县老旧小区公共配套设施改建，项目属于市政民生和基础设施建设领域、为社会公共利益服务、不以盈利为目的且不宜通过市场化方式运作；故本项目符合上述文件对“公益性项目”的定义。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目为芦山县住房和城乡建设局受县委、县政府的委托进行老旧小区公共配套设施改建。本项目的开发建设，不仅带动建筑业、建材业、服务业，而且刺激其它相关产业的发展，促进各项消费。随着居住条件的有效改善，将推动饮食业、旅游业、商业、建筑业等相关行业的发展，这将进一步地提高芦山县的人口集聚力和承载力。

（二）社会效益分析

1.促进就业、消化剩余劳动力

本项目一进入启动阶段，将拉动投资和消费，将有利于进一步吸引投资，推动芦山县经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。

同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设所需的上下游建筑材料的需求，又给相关行业增加了就业机会，由此项目带动了间接的就业岗位。

2.促进民生发展，推动城镇化进程

本项目必然推动居民素质、物质文明建设的不断改善，将为精神文明建设创造必要的物质基础与基本条件，随着社会风气、民俗风情、新闻传播等各种人文现象和文化活动的不断提高，从而有利于居民自身素质的提高和发展，有利于广大市民文明习惯的形成，有利于社会文明风气，有利于文明城市建设，塑造美好的城市形象。因此，项目的建设将一定程度地改善当地的人文环境。

同时，本项目的实施将对芦山县城乡建设总体规划起到推动作用，通过项目的实施，完善了基础设施的建设，不仅扩展了城镇的发展空间，改善了居住环境和接待条件，同时对提高芦山县的综合功能，推动芦山县的城镇化进程产生积极的作用。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.编制依据及原则

《工程量清单计价规范》(GB50500-2013) ;

《四川省建设工程设计概算编制管理办法》;

《四川省建设工程量清单计价定额》(2015) ;

《建设项目经济评价方法与参数（第三版)》;

四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等16个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复，川建价发(2018)8号计取;

安全文明施工按川建发〔2017〕5号-四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知计取;

规费按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定进行计取;

税金按四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2018)392号文件）计取，根据市场价格调整;

材料单价按《四川省建设工程造价信息》雅安市工程造价信息最近一期执行，信息中没有的材料单价按市场行情确定。

2.编制说明

(1）工程监理费按发改价格[2007]670号和《建设工程监理与相关服务收费标准》、发改价格（2015)299号文，下浮计取。

(2）建设项目前期工作咨询费按国家计委计价格[1999]1283号计取。

(3)工程勘察费暂按计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》、发改价格（(2015）299号文有关规定，下浮计取。

(4)工程设计费按国家发展计划委员会、建设部联合颁布的计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》、发改价格（2015）299号文有关规定，按插入法计算，下浮。

(5）环境评价费按国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号文计取。

(6）工程招标代理费按计价格(2002）1980号文计取。

(7）工程量清单及控制价编制费、审核工程预算费、审核竣工结算费根据川建价发[2008]141号文计取。

(8）施工图审查费按川发改价格[2011]323号，第一部分工程费用0.16%计取计算。

(9）工程保险费按第一部分工程费用0.3%计取计算。

(10）建设单位管理费按财政部财建[2016]504号文件计算。

（11）基本预备费按工程建设费用和工程建设其他的费用之和3%记取。

3.项目总投资

经测算，本项目总投资为3,767.00万元，其中:第一部分工程费用3,244.2万元；第二部分工程建设其他费用投资336.58万元；预备费107.58万元，建设期利息78.64万元。项目总投资构成明细如下表：

表3-1芦山县文庙街区恢复重建工程投资表    单位（万元）

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 一.建筑工程安装费 | 3,244.20 |
| 原交通局宿舍 | 125.00 |
| 凯丽滨江小区 | 161.00 |
| 老法院宿舍 | 119.00 |
| 原财政局宿舍 | 178.00 |
| 原计生局宿舍 | 161.00 |
| 安居大厦 | 124.00 |
| 74号大院 | 173.00 |
| 原防疫站宿舍 | 113.10 |
| 原林业局宿舍 | 513.00 |
| 审计局宿舍 | 203.00 |
| 姜城印象小区 | 370.00 |
| 美庐花园小区 | 884.10 |
| 先锋路95号小区 | 120.00 |
| 二.工程建设其他费用 | 336.58 |
| 建设单位管理费 | 61.50 |
| 可研报告编制费 | 13.75 |
| 可研报告评审 | 5.54 |
| 设计费 | 107.58 |
| 工程招标代理费 | 16.23 |
| 工程监理费 | 73.80 |
| 施工图审查费 | 17.88 |
| 工程量清单编制费 | 12.34 |
| 竣工审核 | 16.57 |
| 工程保险费 | 11.30 |
| 三.基本预备费 | 107.58 |
| 四.建设期利息 | 78.64 |
| 五.总投资 | 3,767.00 |

（二）资金筹措方案

1.资金来源

本项目总投资为3,767.00万元，其中发行专项债券筹集资金1,966.00万元，占比52.19%，2021年发行1,966.00万元。项目资本金1,801.00万元，占比47.81%，由本级财政预算资金安排。

2.项目实施计划

本项目建设周期拟定为2021年1月至2021年12月，共12个月。具体如下：

（1）2021年1月前完成项目前期准备工作。

该阶段开展前期筹备工作，包括项目现状调查分析、前期立项、可行性研究报告编制、环境评价、工程勘察设计、土地取得、招投标和建设手续报批工作。

（2）施工准备阶段（2021年1月到2021年2月）

该阶段开展项目施工前期准备工作，施工地围栏设施放置、材料设施准备、人员准备。

（3）工程施工阶段（2021年3月至2021年11月）

该阶段开展主体现场施工工作。

（4）项目竣工验收工作（2021年12月，共1个月）

该阶段开展各单位、单项工程的全面竣工验收工作，为项目投入使用做好准备。

3.资金使用计划

本项目投入资金3,767.00万元，将于2021年投入到项目工程建设工作中，在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。结合本项目建设计划，后续项目资金使用计划如下表所示：

表3-2芦山县文庙街区恢复重建工程资金使用计划表 单位：万元

| 时间 | 债券资金使用计划 | 财政预算资金 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 1,966.00 | 1,801.00 | 3,767.00 |
| 合 计 | 1,966.00 | 1,801.00 | 3,767.00 |

4.项目资金保障措施

（1）项目资金管理方案

本项目申请债券资金使用需严格按照《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）文件规定执行，专项用于本项目资本性支出，任何单位和个人都不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。严格限制项目资金的使用范围，用于项目建设相关支出。详细说明资金使用计划的具体保障措施，包括与建设进度相匹配的计划安排、资金管理、应急方案等，保证资金使用效率及安全。

（2）项目资金保障措施

①政府保障措施

第一，强化职责、认真履职。

各成员单位按照职能职责，强化协调服务，积极支持配合，齐心协力抓好项目建设。

第二，大力宣传，营造氛围。

充分发挥舆论引导作用，让人民群众充分认识项目建设的重要意义，了解有关政策措施，使项目建设真正得到人民群众的理解和支持；同时，要及时召开群众会议，公布实施方案等政策措施，提高透明度，营造良好舆论氛围和环境。

②对项目进行周密的安排，促进现金回流

充分考虑项目建设的特点，对项目地区配套基础设施改建进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。加快招商引资工作和土地出让步伐，促进现金回流。

③定期审核投资估算

根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；在实施过程中，定期（一般按年）对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

（1）项目收入可行性

根据财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。

芦山县老旧小区公共配套设施改建工程实施可以产生可靠的收入来源:物业管理收入、停车位出租收入、汽车充电桩收入。物业管理价格、车位租赁价格、充电桩价格参照四川省同类标准价格，并结合未来发展趋势，对价格估算。经测算收入完全可覆盖项目的开发成本。

（2）项目收入的分类

本次芦山县老旧小区公共配套设施改建工程收入来自物业管理收入、车位出租出租收入、汽车充电桩收入，均为专项收入。芦山县财政局将上述收入进行封闭式管理，专门用于偿还本次专项债券本息。

（3）项目收入预测

本次芦山县老旧小区公共配套设施改建工程收入来自物业管理收入、车位出租出租收入、汽车充电桩收入。根据四川省类似标准价格，结合未来发展趋势，对各类收入进行预测，明细如下：

①物业管理收入

本项目物业管理收入单价参考物业服务政府指导价及浮动幅度，项目位于芦山县老旧小区，基于谨慎原则，项目参照四级标准，同时考虑项目改造涉及公建房和商品房，本项目2021年物业管理综合定价按0.50元/㎡/月测算，并每三年增长10.00%。管理面积预计为99,345.00㎡。运营期间物业管理收入（不含税）总计979.34万元。

②停车位租赁收入

根据业主提供的资料以及结合项目用地情况进行估算，参照雅安地区近期网上公开挂出的停车位出租价格，2021年停车位租金按200.00元/个/年计算，租金每三年增长5.00%，出租率按照80%计算。本项目规划停车位个数1,000个。运营期间停车位出租收入（不含税）总计2,685.89万元。

③汽车充电桩收入

本项目预计建设充电标准为10kwh汽车充电桩50个。充电桩收费一般是由基本电费和服务费组成，参考成都市出台充电服务价格政策，指导价上限为0.60元/kwh，电价按0.5774元/kwh计算，2021年预计单个充电桩价格为1.2/元/小时，价格每三年增加10.00%。预计充电桩使用时长为12小时，使用率每年按2%增长。运营期间汽车充电桩收入4,947.32万元。

项目收入汇总情况如下所示：

表4-1 项目收入一览表  单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管理收入 | 56.17 | 56.17 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 68.67 | 68.67 |
| 面积（㎡） | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 |
| 单价（元/㎡/月） | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.61 |
| 销项税（6%） | 3.37 | 3.37 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 4.12 | 4.12 |
| 停车位出租收入 | 176.11 | 176.11 | 183.44 | 183.44 | 183.44 | 190.78 | 190.78 |
| 规划车位数（个） | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 单个车位预计年收入 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| 停车场使用率 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 销项税（9%） | 15.85 | 15.85 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 17.17 | 17.17 |
| 汽车充电桩收入 | 248.00 | 252.83 | 283.67 | 289.33 | 295.00 | 330.50 | 337.00 |
| 充电站个数 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 每天充电时间 | 12.00 | 12.24 | 12.48 | 12.73 | 12.98 | 13.24 | 13.50 |
| 单位充电量(度/H) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 单价（元/度) | 1.20 | 1.20 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.45 | 1.45 |
| 销项税（6%） | 14.88 | 15.17 | 17.02 | 17.36 | 17.70 | 19.83 | 20.22 |
| 营业收入合计 | 480.28 | 485.11 | 528.94 | 534.60 | 540.27 | 589.95 | 596.45 |
| 销项税合计 | 34.10 | 34.39 | 37.24 | 37.58 | 37.92 | 41.12 | 41.51 |

续表

| 项目 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管理收入 | 68.67 | 75.33 | 75.33 | 75.33 | 83.17 | 83.17 | 83.17 | 979.34 |
| 面积（㎡） | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 | 99,345.00 |  |
| 单价（元/㎡/月） | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |
| 销项税（6%） | 4.12 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 58.76 |
| 停车位出租收入 | 190.78 | 198.11 | 198.11 | 198.11 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 2,685.89 |
| 规划车位数（个） | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 单个车位预计年收入 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |
| 停车场使用率 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |
| 销项税（9%） | 17.17 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 241.73 |
| 汽车充电桩收入 | 343.83 | 387.00 | 394.83 | 402.67 | 451.83 | 460.83 | 470.00 | 4,947.32 |
| 充电站个数 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |
| 每天充电时间 | 13.77 | 14.05 | 14.33 | 14.62 | 14.91 | 15.21 | 15.51 |  |
| 单位充电量(度/H) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 单价（元/度) | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |
| 销项税（6%） | 20.63 | 23.22 | 23.69 | 24.16 | 27.11 | 27.65 | 28.20 | 296.84 |
| 营业收入合计 | 603.28 | 660.44 | 668.27 | 676.11 | 740.56 | 749.56 | 758.73 | 8,612.55 |
| 销项税合计 | 41.92 | 45.57 | 46.04 | 46.51 | 50.60 | 51.14 | 51.69 | 597.33 |

2.项目成本

项目预计于2021年开始运营，运营期14年。运营期内项目成本主要包括运营成本、折旧及摊销、财务费用。

（1）运营成本

本次项目运营成本主要包括运营期员工薪酬、燃料及动力费用、维护及修理费及其他管理费用。

①员工薪酬：预计运营期员工人数为30人，职工薪酬暂按3,500.00元/人/月计算，职工福利按工资14%计算，考虑每三年增长3.00%。预计运营期内员工薪酬支出为2,126.16万元。

②燃料及动力费用：燃料动力费用主要为充电桩用电能耗，一般工商业及其他用电销售电价为0.5774元/kwh。

③维护及修理费：维护及修理费用按年折旧费用的10.00%计算，并考虑每三年增加3%。

④税金及附加：按应交增值税计提城市维护建设税、教育附加费、地方教育附加，分别为5.00%、3.00%、2.00%。

⑤折旧与摊销：本项目固定资产主要为房屋及建筑物，残值率5.00%，按20年折旧。

（2）财务费用

按照同期专项债券发行平均利率4.00%计算，根据本次债券发行计划，本次专项债在运营期内利息合计1,100.96万元。

表4-2财务成本预测表

| 时间 | 财务成本/万元 |
| --- | --- |
| 2022年 | 78.64 |
| 2023年 | 78.64 |
| 2024年 | 78.64 |
| 2025年 | 78.64 |
| 2026年 | 78.64 |
| 2027年 | 78.64 |
| 2028年 | 78.64 |
| 2029年 | 78.64 |
| 2030年 | 78.64 |
| 2031年 | 78.64 |
| 2032年 | 78.64 |
| 2033年 | 78.64 |
| 2034年 | 78.64 |
| 2035年 | 78.64 |
| 合计 | 1,100.96 |

项目成本汇总情况如下所示：

表4-3项目成本一览表  单位：万元

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员工资 | 143.64 | 143.64 | 143.64 | 147.95 | 147.95 | 147.95 | 152.39 | 152.39 | 152.39 | 156.96 | 156.96 | 156.96 | 161.67 | 161.67 | 2,126.16 |
|  | 人均薪酬（元/月） | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 4,109.70 | 4,109.70 | 4,109.70 | 4,232.99 | 4,232.99 | 4,232.99 | 4,359.98 | 4,359.98 | 4,359.98 | 4,490.78 | 4,490.78 |  |
|  | 人数 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2 | 燃料及动力费用 | 120.98 | 123.40 | 125.81 | 128.33 | 130.86 | 133.48 | 136.10 | 138.82 | 141.64 | 144.47 | 147.39 | 150.31 | 153.34 | 156.36 | 1,931.29 |
| 3 | 管理费用 | 14.41 | 14.55 | 15.87 | 16.04 | 16.21 | 17.70 | 17.89 | 18.10 | 19.81 | 20.05 | 20.28 | 22.22 | 22.49 | 22.76 | 258.38 |
| 4 | 维护及修理费 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.91 | 15.91 | 209.27 |
| 5 | 税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.82 | 3.51 | 3.52 | 3.58 | 13.43 |
| 6 | 经营成本（1+2+3+4+5） | 293.17 | 295.73 | 299.46 | 306.88 | 309.58 | 313.69 | 321.38 | 324.31 | 328.84 | 336.93 | 342.90 | 348.45 | 356.93 | 360.28 | 4,538.53 |
| 7 | 折旧摊销 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 1,979.32 |
| 8 | 财务费用 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 1,100.96 |
| 9 | 项目成本合计（6+7+8） | 513.19 | 515.75 | 519.48 | 526.90 | 529.60 | 533.71 | 541.40 | 544.33 | 548.86 | 556.95 | 562.92 | 568.47 | 576.95 | 580.30 | 7,105.62 |

3.项目损益

根据上述项目收入成本测算，本项目在专项债券存续期间（2022年—2035年）的收益情况如下表所示：

表4-4本项目收益预测表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总收入 | 480.28 | 485.11 | 528.94 | 534.60 | 540.27 | 589.95 | 596.45 | 603.28 | 660.44 | 668.27 | 676.11 | 740.56 | 749.56 | 758.73 | 8,612.55 |
| 1.1 | 物业管理收入 | 56.17 | 56.17 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 68.67 | 68.67 | 68.67 | 75.33 | 75.33 | 75.33 | 83.17 | 83.17 | 83.17 | 979.34 |
| 1.2 | 停车位出租收入 | 176.11 | 176.11 | 183.44 | 183.44 | 183.44 | 190.78 | 190.78 | 190.78 | 198.11 | 198.11 | 198.11 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 2,685.89 |
| 1.3 | 汽车充电桩收入 | 248.00 | 252.83 | 283.67 | 289.33 | 295.00 | 330.50 | 337.00 | 343.83 | 387.00 | 394.83 | 402.67 | 451.83 | 460.83 | 470.00 | 4,947.32 |
| 2 | 总成本 | 513.19 | 515.75 | 519.48 | 526.90 | 529.60 | 533.71 | 541.40 | 544.33 | 548.86 | 556.95 | 562.92 | 568.47 | 576.95 | 580.30 | 7,618.81 |
| 2.1 | 运营成本 | 293.17 | 295.73 | 299.46 | 306.88 | 309.58 | 313.69 | 321.38 | 324.31 | 328.84 | 336.93 | 342.90 | 348.45 | 356.93 | 360.28 | 4,538.53 |
| 2.2 | 折旧费 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 1,979.32 |
| 2.3 | 财务费用（利息支出） | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 1,100.96 |
| 3 | 所得税费用 |  |  | 2.37 | 1.93 | 2.67 | 14.06 | 13.76 | 14.74 | 27.90 | 27.83 | 28.30 | 43.02 | 43.15 | 44.61 | 264.34 |
| 4 | 净利润（1-2-3） | -32.91 | -30.64 | 7.09 | 5.77 | 8.00 | 42.18 | 41.29 | 44.21 | 83.68 | 83.49 | 84.89 | 129.07 | 129.46 | 133.82 | 729.40 |
| 5 | 息税折旧前利润 | 187.11 | 189.38 | 229.48 | 227.72 | 230.69 | 276.26 | 275.07 | 278.97 | 331.60 | 331.34 | 333.21 | 392.11 | 392.63 | 398.45 | 4,074.02 |

本次芦山县老旧小区公共配套设施改建工程项目专项债券发行规模1,966.00万元，按照每年4.00%利率计算，利息为78.64万/年，发行期限15年，本息和3,145.60万元。

本项目预计不含税收入8,612.55万元，运营成本为（不含折旧）4,538.53万元，收入扣除运营成本后的项目收益为4,074.02万元，项目收益是债券本息的1.30倍，完全能够满足本项目还本付息的要求。在还款期内，本金偿还保障率均超过100%，项目本身能够达到自求平衡。

（二）资金测算平衡情况

本次芦山县老旧小区公共配套设施改建工程项目专项债券发行规模1,966.00万元，债券拟于2021年发行，期限15年，利息费用按照每年4.00%的利率计算。

表4-5资金测算平衡表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金流入 | 3,767.00 | 480.28 | 485.11 | 528.94 | 534.60 | 540.27 | 589.95 | 596.45 | 603.28 | 660.44 | 668.27 | 676.11 | 740.56 | 749.56 | 758.73 | 12,379.55 |
| 1.1 | 项目资本金 | 1,801.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,801.00 |
| 1.2 | 债券资金 | 1,966.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,966.00 |
| 1.3 | 销售收入流入 |  | 480.28 | 485.11 | 528.94 | 534.60 | 540.27 | 589.95 | 596.45 | 603.28 | 660.44 | 668.27 | 676.11 | 740.56 | 749.56 | 758.73 | 8,612.55 |
| 2 | 资金流出 | 3,767.00 | 371.81 | 374.37 | 380.47 | 387.45 | 390.89 | 406.39 | 413.78 | 417.69 | 435.38 | 443.40 | 449.84 | 470.11 | 478.72 | 2,449.53 | 11,636.83 |
| 2.1 | 建设期支出 | 3,688.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,688.36 |
| 2.2 | 运营成本 |  | 293.17 | 295.73 | 299.46 | 306.88 | 309.58 | 313.69 | 321.38 | 324.31 | 328.84 | 336.93 | 342.90 | 348.45 | 356.93 | 360.28 | 4,538.53 |
| 2.3 | 所得税费用 |  |  |  | 2.37 | 1.93 | 2.67 | 14.06 | 13.76 | 14.74 | 27.90 | 27.83 | 28.30 | 43.02 | 43.15 | 44.61 | 264.34 |
| 2.4 | 本息支出 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 2,044.64 | 3,145.60 |
| 2.4.1 | 支付本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,966.00 | 1,966.00 |
| 2.4.2 | 支付利息 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | 1,179.60 |
| 3 | 现金流净额 |  | 108.47 | 110.74 | 148.47 | 147.15 | 149.38 | 183.56 | 182.67 | 185.59 | 225.06 | 224.87 | 226.27 | 270.45 | 270.84 | -1,690.80 | 742.72 |
| 4 | 累计净现金流 |  | 108.47 | 219.21 | 367.68 | 514.83 | 664.21 | 847.77 | 1,030.44 | 1,216.03 | 1,441.09 | 1,665.96 | 1,892.23 | 2,162.68 | 2,433.52 | 742.72 |  |

由上表可知，本项目累计现金流量净额为 742.72万元，各年度累计现金流量净额均未出现负数现象，完全能够满足本次专项债券本息偿还要求。

综上所述，本次芦山县老旧小区公共配套设施改建工程项目收益与融资自求平衡专项债券，在债券存续期内项目未来产生的现金流入对本次债券的本息形成了较好的覆盖性，项目本身能够达到自求平衡，能够满足本次债券本息偿还要求。

（三）独立第三方专业机构进行评估意见

1.中喜会计师事务出具的独立意见

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的《关于芦山县老旧小区公共配套设施项目收益与融资自求平衡专项债券财务评估报告》（中喜川专审字[2019]第0065号），本次项目的评估结论如下：

在发行人对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的芦山县老旧小区公共配套设施项目预期各项收入扣除运营成本后的项目收益，能够合理保障偿还专项债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

2.四川鼎众律师事务所出具的独立意见

四川鼎众律师事务所出具的《芦山县老旧小区公共配套设施项目    收益与融资自求平衡专项债券法律意见书》，本次项目的评估结论如下：

（1）芦山县住房和城乡建设局是具有独立法人地位的机关法人单位，其具备作为本项目实施机构和项目业主的主体资格。

（2）本项目是《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正版）鼓励类项目。

（3）本期债券投资项目具有较强的公益性且有收益，符合财预〔2017〕89号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

（4）本期债券募集资金拟投资项目具有稳定的预期偿债资金来源，对应的专项收入能够保障偿还债券本金及利息，实现项目收益与融资自求平衡。

（5）为本期债券发行提供服务的审计机构、法律顾问均具备相应的从业资质。

五、项目融资计划

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划

1.发行依据

（1）发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市、市辖区政府（以下简称市县级政府）确需发行专项债券的，由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府。

（2）地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常委委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十一条规定，省级财政部门在财政部下达的本地区专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑本地区公益性项目建设需求等，提出省本级及所辖各市县当年专项债务限额方案，报省、自治区、直辖市政府批准后下达市县级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

（3）地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十三条规定，增加举借专项债务收入，以下内容应当列入预算调整方案：（一）省、自治区、直辖市在新增专项债务限额内筹措的专项债券收入；（二）市县级政府从上级政府转贷的专项债务收入。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十八条规定，专项债务转贷下级政府的，财政部门应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，及时将专项债务转贷的预算下达有关市县级财政部门。接受专项债务转贷的市县级政府在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，应当及时与上级财政部门签订转贷协议。

（4）建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。

按照国务院办公厅10月27日印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）第7.1点规定，县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

2.发行计划

本次芦山县老旧小区公共配套设施改建工程项目专项债券发行计划如下表所示：

表5-1 本次债券发行计划（单位;万元）

| 发行年份 | 发行额度 | 发行期限（年） |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 1,966.00 | 15 |
| 合计 | 1,966.00 | - |

3. 发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场公开发行。

4. 品种及数量

本项目为芦山县老旧小区公共配套设施改建工程项目专项债券，为15年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为1,966.00万元，于2021年发行。

5. 时间安排

按照省财政厅计划统一招标，发行日第二个自然日开始计息。

6. 上市安排

按照有关规定进行上市交易。

7. 兑付安排

利息半年支付一次，以最后发行上市日期为准，按期支付利息，到期日最后一年偿还本金并支付最后一次利息。各期债券由四川省财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

8. 发行费

发行费用包括债券发行手续费，等级服务费、会计事务所、律师事务所等费用。四川省财政厅支付债券发行手续费。

9. 招投标

（1）招标方式：招标总量1,966.00万元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为债券的票面利率。

（2）标位限定：每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间下限为中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%（四舍五入计算到0.01%）。

（3）时间安排：竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（4）参与机构：2021年四川省政府债券承销团成员有资格参与本次投标。

（5）招标系统：四川省财政厅于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作。

10. 分销

债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

11. 发行款缴纳

承销机构按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入四川省财政厅指定账户。缴款日期以四川省财政厅指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入四川省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：芦山县住房和城乡建设局2021年芦山县老旧小区公共配套设施改建工程专项债券发行款（或逾期违约金）。

（二）专项债券投资者保护措施

1.发行人和主承销商应在债券发行前，按要求对项目实施方案、专项债券项目合同、项目入库情况、建设运营情况及本期债券可能存在的风险等事项进行充分披露。

2.发行人和主承销商应在债券存续期内，定期在中国债券信息网等相关媒体上公告或向投资者通报项目建设进度、项目合同履约情况、运营服务绩效评价结果等信息。

3.债券存续期内，项目建设、运营情况发生重大变化或发行人发生对投资者有重大影响的事项，应按照规定或约定履行程序，并及时公告或通报。

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1. 自然、地质灾害风险

因自然力的不规则变化产生的现象所导致危害经济活动，物质生产或生命安全的风险。如地震，水灾，火灾等,可能会对业主单位的财产、人员造成损害，影响业主单位的经营和项目的正常实施进度。

控制措施：自然风险的发生具有随机性和不可预见性，属于不可抗力的范畴。为规避自然风险和控制损失，对项目所在地的自然环境进行充分的可行性论证，减少不良地质灾害和外界因素对项目的影响。

2.来源于施工方的风险因素

施工方因为工程地质条件、水文地质条件发生重大变化，或者对实施条件估计不足，或者受限于施工技术和项目管理能力，导致工程量增加、投资增加、工期拖长的风险。

控制措施：业主单位委托有资质、有实力、工程施工经验丰富的施工单位进行施工，施工单位应健全完善施工安全制度，加强对施工人员的安全培训，现场由专人负责施工安全，杜绝安全事故,保障项目的顺利进行。施工单位、建设单位及其他相关部门在整个项目建设过程中应充分沟通协商，密切配合，确保各项安全防护措施的落实，并制定应急预案应对突发情况，最大限度的减少工程施工安全造成的风险。

3.来源于设计单位的风险因素

设计单位风险主要来源于：设计内容违反建设程序、国家法律法规、设计错误和疏漏、设计深度不足和设计水平不高导致等风险造成工程质量达不到预期，导致成本增加。

控制措施：项目在选择设计方时，选择实力较强的设计单位进行设计，设计方案需经过有关部门根据国家相关规范文件审核后才能实施。

4.来源于供应商的风险因素

来源于供应商的风险主要表现为供应商不按时交付货物/服务以及瑕疵履行的行为。供应商在资信或是能力存在不足或是失误，都将会导致相关货物/服务在交付时间上不满足预期要求，或是出现质量不合格的问题。

控制措施：组织政府采购时，对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查，并且通过增加供应商违约成本和保证金制度来降低风险；与供应商建立了长期稳定合作关系，保证交付货物的充足性和交付服务的及时性；形成供应商优胜劣汰的选择机制，激励供应商诚信服务；拓宽供应渠道，做好应急备选方案，保证项目正常实施进度。

5.资金落实风险

项目建设资金需求量大，回款周期长。资金是否按时到位是确保本建设项目顺利实施的基础。资金短缺或者营运资金不足将直接影响到项目建设、销售的预期进度。

控制措施：在充分掌握政策环境、宏观经济形势、利率变动情况后，当地政府和业主单位坚决贯彻关于资本金的相关规定，保证资本金足额按时到位。政府积极构建地方政府债券风险防范机制、信用社会评价机制和地方信息披露机制。对债券发行信息进行定期公开，广泛收集投资者各方意见，为政府决策提供更多参考，政府决策也为投资者选择提供更多参考。

6.工程事故风险

本项目建设实施过程中的工程机械操作和工作环境有一定危险性。如果安全管理某个环节发生疏忽，或人员操作不当，或物品保管不当，或自然灾害等原因，均可能发生安全事故，影响实施进度并可能造成较大的经济损失和社会影响。

控制措施：做好现场的安全管理工作，防范各类安全事故的发生。加强对工程和人员安全防护措施，确保实施人员的人身安全以及机械设备的安全。业主单加强内部管理，实行岗前和继续培训，提高职工的安全意识，将安全管理落实到细节。施工前施工单位应签订安全监护协议或施工配合协议，施工现场监护人员并按时上岗，严格制定施工计划，提早办理好相关审批手续。未接到施工命令及未设好防护不得施工。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1.经营风险

经营风险是指业主单位在项目建设过程中，受到房地产市场发展运行状况、经营决策失误、经营管理不善、管理效率低下、政策环境变化的影响，可能持续经营出现困难。

控制措施：合理设计业主单位的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设是规避经营风险的重要措施。密切关注业主单位的经营状况，实行全面的跟踪管理，要求出现经营风险及时上报，及时处置。

2.市场风险

市场风险主要是指项目建成投入使用后对市场的适应情况。项目进入市场后根据市场竞争状况、。需求的变化等都会对项目的市场前景造成影响。

控制对策：对项目预期无法达到，投资者在项目建设前就应该建立起风险控制机制，如风险监督机制和风险报告制度，根据不同的风险采取保险和风险分散等策略。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1.投资测算不准确风险

本项目虽然对项目的投资进行了估算，但是由于设计方案未完全确定，使得主要工程的工程量与实际情况可能存在一定的偏差，同时，由于本项目现阶段的估价是依据当前造价信息进行估算，随着项目时间的推移和市场的变化，项目在实施的造价与现阶段依据的造价会存在一定差距，从而最终导致投资估算的不正确，产生估算风险。

控制措施：根据稳健性原则，在进行投资估算时，考虑了资料和数据的基本准确性，在此基础上，适当考虑一定比例的不可预见费。在实施过程中应对规划建设方案进行明确并尽量优化，力图减少不必要的工程量，减少投资。如发现产生对估算投资重大影响的变化，应及时调整估算投资，确保项目正常实施。

2.利率波动风险

利率波动风险，是指由于市场利率变动对债券投资收益影响的可能性。利率风险是债券投资中的最重要的风险，可分为价格风险和再投资风险两部分。价格风险：市场利率与债券价格呈反向变化，债券期限越长，价格变动幅度越大；二是债券的息票利率越低，价格波动幅度越大：再投资风险。这种风险主要产生于附息式债券，因为附息式债券的本金到期才能归还，利息则是按一定时期支付，造成投资者再投资风险。

控制措施：收集可能影响市场变动的因素和规律，对市场利率做出科学合理的预测，根据发债类型发债期限采取分散债券的期限，长短期配合。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函([2016]88号)规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预[2016]155号)规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处重可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门和项目单位职责

本项目主管部门为芦山县芦山县住房和城乡建设局，对本项目建设过程进行监督。业主单位为芦山县芦山县住房和城乡建设局。主管部门对信息披露材料的真实性、完整性、准确性负责。主管部门将会配合做好项目专项债券发行准备工作，认真审核该项目资金需求，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收,并按照规定及时足额上交。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度,加强资产日常统计和动态监控。

九、补充说明

根据原发行计划及额度安排, 此项目计划于2021年发行1966万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行800万元，期限10年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。