凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《凉山州“十四五”卫生健康发展规划》

2035年卫生健康发展远景目标：健康凉山行动深入推进，卫生健康服务体系更加完善，卫生健康服务能力明显提升，建成健康凉山。健康文明和人民群众身心健康素质明显提高，健康生活方式全面普及，优质高效的卫生健康体系全面建立，卫生健康服务能力显著提升，健康产业繁荣发展，卫生健康科技创新取得重大进展，健康服务业体系全面建立，卫生人才队伍不断充实，基本实现卫生健康治理体系和治理能力现代化，主要健康指标接近或达到全省平均水平。

锚定2035年建成健康凉山远景目标，紧扣建设攀西经济区区域医疗中心的定位目标，“十四五”时期努力实现以下具体目标：

——人民群众健康水平不断提升。居民卫生健康习惯明显改善，健康意识明显提升，身体健康素质明显增强，到2025年，人均预期寿命达到77.1岁，婴儿死亡率下降到5‰，5岁以下儿童死亡率下降到7‰，孕产妇死亡率下降到20/10万人。

——卫生健康服务体系明显完善。医疗卫生与公共卫生协同发展效应明显，公立医院改革、分级诊疗体系、医共体建设取得显著成效；优质卫生健康资源扩容和区域均衡布局加快，省级和州级“1+4”区域医疗中心建设效果显著；建立健全覆盖全人群全生命周期的卫生健康体系，基层医疗卫生服务体系更加完善。

——卫生健康服务能力持续增强。打造一批优质特色的重点学科（专科、实验室），锻造一支规模数量充足、素质合格、结构合理的卫生健康人才队伍，卫生健康信息化服务能力、各县（市）医疗卫生机构和基层卫生服务机构能力显著提升。

——主要危害健康因素和疾病得到有效控制。全民健康素养大幅提高，健康生活方式全面普及，有利于健康的生产生活环境初步形成，食品药品安全得到有效保障，控制和消除一批重大疾病危害。

——卫生健康制度体系更加完善。贯彻落实卫生健康领域法律法规，有利于健康的地方性法规体系进一步健全，促进健康的制度体系更加完善，健康领域治理体系和治理能力显著提升。

（二）项目情况

1．参与主体

实施机构：凉山彝族自治州健康委员会

业主单位：凉山彝族自治州第二人民医院

- 项目概况

项目名称：凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）

项目所属领域：社会事业—卫生健康

项目建设工期：2022年11月—2024年12月，共计26个月

项目区位：凉山彝族自治州西昌市马道街道大堡村。

项目性质：新建

主要建设内容:总建筑面积90535.99㎡，地上建筑面积60535.99㎡，其中：门诊楼建筑面积11983.24㎡，住院楼建筑面积26273.20㎡，妇儿楼建筑面积6880.00㎡，医技楼建筑面积5395.00㎡，核医学制剂楼建筑面积3000.00㎡，发热门诊楼3002.45㎡，彝药研发生产楼4002.10㎡。地下建筑面积30000.00㎡，并配套建设相关附属设施。

- 经济社会效益分析

1.经济效益分析

（1）改善人居环境，激发城市活力和创造性

近年来，凉山彝族自治州经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展。 通过优化城市空间结构、提升城市环境、凸显城市文化等方面着手为城市注入新的活力，为产业提供发展空间。因此，项目建成后既能带 动经济发展，又能塑造城市品牌，激发城市活力和创造性。同时，项目还有利于提高周边地块的经济价值，改善该区域整体环境。

（2）提振本地经济

项目的建设有利于加快凉山彝族自治州经济的发展。项目在建设期和运营 期会引进部分外来资源，为当地居民的生活增加活力，同时增加收入。 并且，项目的实施将创造大量的就业岗位，可解决部分居民就业难的 问题。另一方面，项目的建设需要大量的原材料，将为周围从事建筑 行业的有关材料供应商、施工方、运输方等群体提供事业机会。项目 的实施将为周边居民带来积极正面的影响。

项目建设运营计算期中，项目自身可产生专项净利润 3,953.60万元，因此该项目可实现的用于还本付息的净现金流量为 3,953.60元。政府专项债券到期本息合计3,220.00万元，偿债覆盖倍数约为1.23倍。因此，本项目具有良好的经济效益，能实现收益与融资自求平衡。

2.社会效益分析

近年来，人民群众的医疗需求逐年增长，对医疗服务的要求不断提高。而凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）所在地西昌，已成为凉山州经济、文化和贸易中心，倍受国内外关注，前来凉山州投资发展以及旅游观光的国际友人和国内各界人士大量增加。

凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）目前的医疗环境，在病员大量增加的情况下，病床严重不足、诊疗条件差等问题日益凸现，严重阻碍医院发展和服务水平的不断提升。

凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）的建设能进一步提高西昌市的医疗水平，满足人民群众不断增长的医疗需求。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为96,400.00万元，其中：工程建设费用65,834.36万元，占总投资的68.29%；工程建设其他费用5,847.04万元，占总投资的6.07%；土地费用15,000.00万元，占总投资的15.56%；预备费4,743.60万元，占总投资的4.92%；建设期利息4,900.00万元，占总投资的5.08%；债券发行费用75.00万元，占总投资的0.08%。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

资本金来源：资本金均来源于业主自筹,项目资本金21,400.00万元，占项目总投资的22.2%。（详见上传附件12:项目资本金说明）。

融资来源：本项目拟发行10年期政府专项债券总额为75000万元，占总投资的77.80%。其中：2023年申请发行专项债券40000万元,2024年申请发行专项债券35000万元。

2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

项目本身产生的收入：门诊收入、住院收入。

经计算可知，预测收入为349,364.82万元。

2.项目成本

项目成本包括：经营成本、相关税费、财务费用。

经计算可知，预测成本为227,251.40万元。

（二）资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照3.5%利率计算。计划发行期限为10年。假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最一笔利息。债券存续期内累计需支付利息26,250.00万元，其中：专项债券建设期利息计4,900.00万元入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用21,350.00万元。

2.项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计现金结余 25,763.42万元，项目在预测期内可实现息前净现金流122,113.42万元，政府专项债券到期本息合计 96,350.00万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为1.27倍。期间不存在资金缺口。

资金测算平衡情况具体见下表所示：

项目资金测算平衡表

| 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投资现金流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设费用 | -35,634.75 | -25,220.25 | -30,570.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | -91,425.00 |
| 建设期利息 | -700.00 | -1,575.00 | -2,625.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | -4,900.00 |
| 发行费用 | -20.00 | -25.00 | -30.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | -75.00 |
| 项目融资现金流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本金 | 16,354.75 | 1,820.25 | 3,225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,400.00 |
| 债券发行收入 | 20,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,000.00 |
| 经营期债券利息 |  |  |  | -2,625.00 | -2,625.00 | -2,625.00 | -2,625.00 | -2,625.00 | -2,625.00 | -2,625.00 | -1,925.00 | -1,050.00 | -21,350.00 |
| 本金偿还 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -20,000.00 | -25,000.00 | -30,000.00 | -75,000.00 |
| 经营现金流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  | 31,600.89 | 33,858.10 | 36,115.31 | 40,291.14 | 40,291.14 | 40,291.14 | 42,305.70 | 42,305.70 | 42,305.70 | 349,364.82 |
| 经营支出 |  |  |  | -20,998.16 | -22,271.83 | -23,550.41 | -25,777.44 | -25,956.43 | -26,140.79 | -27,321.24 | -27,516.82 | -27,718.28 | -227,251.40 |
| 现金流汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年净现金流 | - | - | - | 7,977.73 | 8,961.27 | 9,939.90 | 11,888.70 | 11,709.71 | 11,525.35 | -7,640.54 | -12,136.12 | -16,462.58 | 25,763.42 |
| 当年年末累计现金结余 | - | - | - | 7,977.73 | 16,939.01 | 26,878.91 | 38,767.61 | 50,477.32 | 62,002.67 | 54,362.13 | 42,226.00 | 25,763.42 |  |

五、项目绩效目标

时效目标：债券发行期为10年。债券10年内还本付息，凉山彝族自治州政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息；预计2022年10月按时取得项目开工许可证，2024年12月竣工验收。

经济效益目标：通过获取项目收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力，预计运营期内总收入349,364.82万元。

社会效益目标：提高项目所在区域居民医疗水平，改善项目所在地区卫生条件；有助于提升项目所在区域人民群众幸福感，有助于提供就业机会，预计增加就业岗位≥10个；有助于树立项目所在区域城市新形象，对项目所在区域提升区域竞争力有深远的影响。

可持续影响目标：持续提升项目所在区域的医疗卫生能力，预计项目运营期限≥9年；促进项目所在区域经济的可持续发展，加速城市扩张与对外开放，推进项目所在区域推动区域全面协调发展。

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注新项目收益情况，保证还本付息资金。因项目取得的运营收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

### 2.市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）的主管部门为凉山彝族自治州健康委员会，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）的项目单位为凉山彝族自治州第二人民医院，项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

- 补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目2023年拟申请发行40000.00万元，本次拟发行12890万元，期限10年。