- 青神中等职业学校扩容项目情况

- 一、项目基本情况

- （一）市县及行业专项规划概况

1.项目符合国家和省市发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：

1）增强职业技术教育适应性。突出职业技术（技工）教育类型特色，深入推进改革创新，优化结构与布局，大力培养技术技能人才。完善职业技术教育国家标准，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度。创新办学模式，深化产教融合、校企合作，鼓励企业举办高质量职业技术教育，探索中国特色学徒制。实施现代职业技术教育质量提升计划，建设一批高水平职业技术院校和专业，稳步发展职业本科教育。深化职普融通，实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动

2）专栏16教育提质扩容工程中提到职业技术教育：支持建设200所以上高水平高职学校和600个以上高水平专业，支持建设一批优秀中职学校和优质专业。

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：

1）提供全方位公共就业服务。健全终身职业技能培训制度，大力发展技工教育，加快公共实训基地建设，全面推行新型学徒制，加强高技能人才培养。鼓励社会资本参与公共就业服务设施建设和运营管理。在职业技能培训基础能力提升工程中提出，建设国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室各25个、省级高技能人才培训基地和技能大师工作室50个、公共实训基地15个。

2）大力发展现代职业教育。深化职普融通、产教融合、校企校地合作，建立职业启蒙教育、中等职业教育、专科层次职业教育、本科层次职业教育和应用型本科教育、专业学位研究生教育纵向衔接的培养体系。实施中职“双示范”、高职“双高计划”。开展国家产教融合建设试点，创建产教融合示范区，打造高水平专业化产教融合实训基地。培育示范性职业教育集团和产教联盟，支持行业企业参与职业院校办学。强化职业院校“双师型”教职队伍建设，加强“订单式”、定制式人才培养，推行职业技能等级证书，开展“1+X”证书制度试点。

3）职业院校质量提升工程。支持优质中职学校巩固提升、薄弱学校补短补缺。建设15所左右高水平高等职业学校和50个左右高水平专业群。

4）产教融合发展行动。培育打造15个示范性职业教育集团（联盟）和一批高水平专业化产教融合实训基地，建设50个省级“产教融合示范项目”。

《眉山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：大力发展现代职业教育。深化职普融通、产教融合、育训结合，探索中国特色的现代学徒制。强化高中阶段教育招生统筹，实现职普比大体相当。引导中等职业学校依据地区经济发展情况优化校点和专业布局，加强市级示范专业建设，精准服务区域发展需求。

《青神县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出：推进教育优质均衡发展。优质融合发展职业教育，加强青神中职校基础能力建设，实施中职教育质量提升工程，积极支持成艺大学（青神校区）发展。

2.项目符合行业规划

国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》中指出：

1）要同步规划产教融合与经济社会发展，将教育优先、人才先行融入各项政策；统筹职业教育与区域发展布局，引导职业教育资源逐步向产业和人口集聚区集中。

2）支持校企合作开展生产性实习实训，鼓励企业直接接收学生实习实训。

3）要推进产教融合人才培养改革，将工匠精神培育融入基础教育。推进职业学校和企业联盟、与行业联合、同园区联结，实践性教学课时不少于总课时的50%。大力支持应用型本科和行业特色类高校建设，提高应用型人才培养比重。

《四川省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》中提到：

1）总体保持中等职业学校与普通高中招生规模大体相当，专科层次高等职业教育规模占高等教育的一半以上，本科层次职业教育达到一定规模。

2）职业院校区域布局和专业设置更加适应转方式、调结构、促升级、惠民生需要。建成一批示范职业院校和示范专业。建立以校企合作为主要特点的办学制度和职业教育集团，覆盖全省职业院校和重点行业产业。

3）职业院校办学条件明显改善，“双师型”教师、实训设备配置与培养目标相匹配，信息技术广泛运用，总体达到国家规定的办学条件标准，人才培养水平显著提升。现代职业教育战略地位更落实，地方性法规更健全，制度政策更成熟，政府和部门职责更明确，发展保障水平更高。

4）实施中等职业教育巩固提高计划。把重点放在发展中等职业教育，落实职普招生大体相当的要求，加快与职教园区配套的中职学校建设；支持普通高中转型发展中等职业教育，探索职业教育与普通教育融合的综合高中。

5）提升发展保障水平。完善财政性职业教育经费投入机制。全省各级人民政府依法制定财政生均经费拨款标准，并纳入本级公共财政预算予以保障。

《眉山市“十四五”教育事业发展规划》提出：

1）推进中职学校能力建设。按照“市统筹、进园区、扩规模、聚资源、强特色”思路，优化中职学校布局结构，促进内涵建设，增强办学能力，推动中等职业教育规模化、集团化、规范化、特色化发展。到2025年，全面消除在校生1200人以下中职学校，学校主干专业设置与本地支柱产业匹配度进一步增强，区域内学校实现错位发展，办学特色更加鲜明，服务地方经济能力更强。

2）推动职业教育与产业深度融合。实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式。坚持学校教育与职业培训并举，全日制与非全日制并重。加强“双师型”教师队伍和实训基地建设，提升职业教育基础能力。支持“引企入校”，开展“1+X”证书制度试点工作，提高学生培养质量。推动校地合作、校企合作，发挥职业院校人才优势，开展各类技术技能人才培训，服务地方产业发展。围绕全市新能源材料、电子信息、机械及高端装备制造、生物医药等“1+3”主导产业，优化职业院校专业设置，打造人才创新创业基地、产教融合实训基地和高技能人才培训基地。在成都都市圈区域内互设职业教育实训基地，探索共建多元化的职教培训中心，实行技术技能人才定向培养、联合培养。

- （二）项目情况

- 1．参与主体

主管部门：青神县教育和体育局。

项目业主：四川省青神中等职业学校。

- 项目概况

（1）项目地点

本项目位于四川省眉山市青神县青竹街道。

（2）项目性质

本项目所属领域为社会事业-职业教育，是有一定收益的公益性项目，符合财预[2017]89号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的要求。

（3）产出说明

本项目占地约65亩，总建筑面积约28200㎡。其中，新建教学实训用房约12000㎡、教学辅助用房约5000㎡、宿舍约8200平方米、食堂约3000㎡、运动场及配套基础设施建设等，采购专业设备及教学生活设备。

扩容后学校总面积约186亩，在校生规模3500人。

- 经济社会效益分析

- 1.经济效益分析

- （1）满足区域经济发展的需要。随着当地经济的快速发展，对人才的需求也越来越高。青神中等职业学校作为当地重要的职业教育机构，需要不断扩容，提高教育质量，培养更多的高素质技能型人才，以满足当地经济发展的需要。

- （2）带动当地经济的发展。在当前拉动内需的大的政策环境下，项目的建设能带动建材、商业等相关行业的发展，能强力拉当地投资，推动民生及社会事业投资，增加当地农民的就业机会以及劳动岗位，增加收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

- 2.社会效益分析

（1）提升学校的办学条件。目前青神中等职业学校的办学条件相对有限，需要进行扩容建设，增加教学设施、实验设备等，提高学校的硬件水平，为学生提供更好的学习条件。

（2）适应教育改革发展的需要。随着教育改革的不断深入，职业教育面临着新的挑战和机遇。青神中等职业学校需要积极适应教育改革发展的趋势，加强基础设施建设，提高教育教学质量，培养具有创新精神和实践能力的高素质技能型人才，以满足社会对人才的需求。

（3）促进学校与企业的深度合作。青神中等职业学校扩容项目建设可以促进学校与企业的深度合作，加强产教融合，提高人才培养的针对性和实用性。通过与企业合作，可以更好地了解市场需求和行业动态，调整专业设置和课程内容，使人才培养更加符合企业和社会的需求。

（4）推动职业教育的普及和发展。青神中等职业学校扩容项目建设可以推动职业教育的普及和发展，提高职业教育的社会地位和影响力。通过扩容建设，可以吸引更多的学生选择职业教育，提高职业教育的整体水平，为社会培养更多的高素质技能型人才。

- 三、项目投资估算及资金筹措方案

- （一）	投资估算

本项目总投资为30000.00万元，其中工程费用20215.13万元，占67.38%；工程建设其他费用7082.98万元（其中建设用地费用5850.00万元），占23.61%；预备费2101.89万元，占7.00%；建设期债券利息576.00万元，占1.92%；债券发行费用24.00万元，占0.08%。

- （二）资金筹措方案

- 1. 资金筹集情况

资本金来源：本项目总投资为30000.00万元，其中资本金6000.00万元，占总投资的20.00%。资本金来源于财政预算资金，项目资本金按照项目实际进度分年度到位。

融资来源：本项目计划发行专项债券融资24000.00万元，占总投资的80.00%，除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目计划2025年发行专项债券6000.00万元，债券期限为30年；计划2026年发行专项债券18000.00万元，债券期限为30年。

- 2. 资金使用计划

本项目2025年计划投资7500.00万元，2026年计划投资22500.00万元。

- 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

- （一）预期收益

- 1. 项目收入

本项目收入来源于住宿费收入、校企合作订单班收入、职业技能培训收入、短期班培训收入、以及中职免学费补助收入，除中职免学费补助收入外，其余收入均为专项收入。

存续期预计总收入78679.62万元，其中中职免学费补助收入19950.00万元，占总收入的比例为25.36%。

- 2. 项目成本

本项目经营成本4956.29万元；折旧摊销费28792.60万元；财务费用22464.00万元，总成本费用56212.89万元。

- （二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入111279.82万元，累计资金流出86799.45万元，累计现金结余24480.37万元。本项目全24000.00万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有24480.37万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.51倍。

资金测算平衡表(单位：万元)

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 70944.37 |  |  | 1950.58 | 1952.75 | 1954.99 | 1978.94 | 1981.65 | 2090.21 | 2117.06 | 2120.42 | 2123.88 | 2154.09 | 2274.51 | 2278.78 | 2312.78 | 2300.57 |
| 1.1 | 现金流入 | 81279.82 |  |  | 2137.27 | 2141.63 | 2146.11 | 2174.24 | 2179.31 | 2296.94 | 2328.38 | 2334.28 | 2340.36 | 2375.56 | 2506.06 | 2513.14 | 2552.62 | 2560.61 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 58729.62 |  |  | 1411.52 | 1415.63 | 1419.86 | 1446.40 | 1451.18 | 1564.41 | 1594.07 | 1599.64 | 1605.37 | 1638.58 | 1764.18 | 1770.86 | 1808.10 | 1815.64 |
| 1.1.2 | 补贴收入 | 19950.00 |  |  | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |
| 1.1.3 | 增值税销项税额 | 2600.20 |  |  | 60.75 | 61.00 | 61.25 | 62.84 | 63.13 | 67.53 | 69.31 | 69.64 | 69.99 | 71.98 | 76.88 | 77.28 | 79.52 | 79.97 |
| 1.1.4 | 其他流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 10335.45 |  |  | 186.69 | 188.88 | 191.12 | 195.30 | 197.66 | 206.73 | 211.32 | 213.86 | 216.48 | 221.47 | 231.55 | 234.36 | 239.84 | 260.04 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 4956.29 |  |  | 121.44 | 123.38 | 125.37 | 127.84 | 129.91 | 134.20 | 136.85 | 139.06 | 141.33 | 144.17 | 148.91 | 151.32 | 154.38 | 156.90 |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 | 644.33 |  |  | 15.79 | 16.04 | 16.30 | 16.62 | 16.89 | 17.45 | 17.79 | 18.08 | 18.37 | 18.74 | 19.36 | 19.67 | 20.07 | 20.40 |
| 1.2.3 | 税金及附加 | 195.58 |  |  | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.62 | 4.62 | 5.00 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.32 | 5.76 | 5.76 | 5.94 | 5.96 |
| 1.2.4 | 增值税 | 1955.87 |  |  | 44.96 | 44.96 | 44.95 | 46.22 | 46.24 | 50.08 | 51.52 | 51.56 | 51.62 | 53.24 | 57.52 | 57.61 | 59.45 | 59.57 |
| 1.2.5 | 所得税 | 2583.38 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.21 |
| 1.2.6 | 其他流出 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 投资活动净现金流量 | -29400.00 | -7398.00 | -22002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 现金流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 29400.00 | 7398.00 | 22002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | 建设投资 | 29400.00 | 7398.00 | 22002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 其他流出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | -17064.00 | 7398.00 | 22002.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 |
| 3.1 | 现金流入 | 30000.00 | 7500.00 | 22500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 市场化融资借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 债券 | 24000.00 | 6000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 短期借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 其他流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 47064.00 | 102.00 | 498.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 |
| 3.2.1 | 债券利息支付 | 23040.00 | 96.00 | 480.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 |
| 3.2.2 | 债券发行费用 | 24.00 | 6.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 偿还债券本金 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | 市场化融资利息支付 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 偿还市场化融资本金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量 | 24480.37 | 0.00 | 0.00 | 1182.58 | 1184.75 | 1186.99 | 1210.94 | 1213.65 | 1322.21 | 1349.06 | 1352.42 | 1355.88 | 1386.09 | 1506.51 | 1510.78 | 1544.78 | 1532.57 |
| 5 | 累计盈余资金 |  | 0.00 | 0.00 | 1182.58 | 2367.33 | 3554.32 | 4765.26 | 5978.91 | 7301.12 | 8650.18 | 10002.60 | 11358.48 | 12744.57 | 14251.08 | 15761.86 | 17306.64 | 18839.21 |

（续上表）资金测算平衡表(单位：万元)

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 70944.37 | 2277.07 | 2401.80 | 2406.35 | 2411.06 | 2443.57 | 2449.06 | 2560.30 | 2597.11 | 2603.70 | 2610.51 | 2652.23 | 2776.24 | 2784.38 | 2831.76 | 2817.16 | 2730.86 |
| 1.1 | 现金流入 | 81279.82 | 2568.84 | 2749.21 | 2758.51 | 2768.09 | 2818.06 | 2828.87 | 2989.63 | 3046.00 | 3058.59 | 3071.56 | 3135.25 | 3314.49 | 3329.58 | 3401.65 | 3418.71 | 3436.27 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 58729.62 | 1823.40 | 1996.30 | 2005.07 | 2014.11 | 2061.25 | 2071.45 | 2226.11 | 2279.29 | 2291.17 | 2303.41 | 2363.49 | 2535.89 | 2550.13 | 2618.12 | 2634.21 | 2650.78 |
| 1.1.2 | 补贴收入 | 19950.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |
| 1.1.3 | 增值税销项税额 | 2600.20 | 80.44 | 87.91 | 88.44 | 88.98 | 91.81 | 92.42 | 98.52 | 101.71 | 102.42 | 103.15 | 106.76 | 113.60 | 114.45 | 118.53 | 119.50 | 120.49 |
| 1.1.4 | 其他流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 10335.45 | 291.77 | 347.41 | 352.16 | 357.03 | 374.49 | 379.81 | 429.33 | 448.89 | 454.89 | 461.05 | 483.02 | 538.25 | 545.20 | 569.89 | 601.55 | 705.41 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 4956.29 | 159.48 | 165.40 | 168.08 | 170.82 | 174.38 | 177.24 | 183.04 | 186.88 | 189.94 | 193.07 | 197.21 | 203.66 | 207.00 | 211.48 | 214.98 | 218.57 |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 | 644.33 | 20.73 | 21.50 | 21.85 | 22.21 | 22.67 | 23.04 | 23.80 | 24.29 | 24.69 | 25.10 | 25.64 | 26.48 | 26.91 | 27.49 | 27.95 | 28.41 |
| 1.2.3 | 税金及附加 | 195.58 | 5.97 | 6.64 | 6.66 | 6.68 | 6.91 | 6.94 | 7.47 | 7.74 | 7.77 | 7.80 | 8.11 | 8.71 | 8.76 | 9.10 | 9.16 | 9.20 |
| 1.2.4 | 增值税 | 1955.87 | 59.71 | 66.41 | 66.59 | 66.77 | 69.14 | 69.38 | 74.72 | 77.42 | 77.73 | 78.05 | 81.12 | 87.12 | 87.54 | 91.04 | 91.55 | 92.08 |
| 1.2.5 | 所得税 | 2583.38 | 45.88 | 87.46 | 88.98 | 90.55 | 101.39 | 103.21 | 140.30 | 152.56 | 154.76 | 157.03 | 170.94 | 212.28 | 214.99 | 230.78 | 257.91 | 357.15 |
| 1.2.6 | 其他流出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 投资活动净现金流量 | -29400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 现金流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 29400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | 建设投资 | 29400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 其他流出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | -17064.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -768.00 | -6672.00 | -18288.00 |
| 3.1 | 现金流入 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 市场化融资借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 债券 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 短期借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 其他流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 47064.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 6672.00 | 18288.00 |
| 3.2.1 | 债券利息支付 | 23040.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 672.00 | 288.00 |
| 3.2.2 | 债券发行费用 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 偿还债券本金 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 18000.00 |
| 3.2.4 | 市场化融资利息支付 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 偿还市场化融资本金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量 | 24480.37 | 1509.07 | 1633.80 | 1638.35 | 1643.06 | 1675.57 | 1681.06 | 1792.30 | 1829.11 | 1835.70 | 1842.51 | 1884.23 | 2008.24 | 2016.38 | 2063.76 | -3854.84 | -15557.14 |
| 5 | 累计盈余资金 |  | 20348.28 | 21982.08 | 23620.43 | 25263.49 | 26939.06 | 28620.12 | 30412.42 | 32241.53 | 34077.23 | 35919.74 | 37803.97 | 39812.21 | 41828.59 | 43892.35 | 40037.51 | 24480.37 |

- 五、项目绩效目标

- 1.产出指标

- 数量指标：新建教学实训用房约12000㎡、教学辅助用房约5000㎡、宿舍约8200平方米、食堂约3000㎡、运动场及配套基础设施建设等，采购专业设备及教学生活设备。

- 质量指标：符合现行国家验收规范合格标准、项目建设过程中不发生重大安全事故。

- 成本指标：总投资30000.00万元。

- 2.效益指标

- 经济效益指标：可实现年度收支平衡和总体收支平衡；专项债券按时足额还本付息；存续期总收入78679.62万元。

- 社会效益指标：完善学校基础设施建设，增加就业岗位、带动就业。

- 3.满意度指标

- 服务对象满意度指标：项目相关群体的满意度大于90%。

- 六、潜在影响项目的风险评估

建设期风险管理目标是项目建设按期完成和工程质量达标。建设期参与主体众多，需要将参与主体都作为风险管理的重点单元进行主体管理，对主体的资质、经验及管理都提出了相应的要求，从而减少主体带给项目的决策和管理风险。本项目工程量大、建设过程涉及的主体较多，应考虑施工建设实际，将风险管理细化到建设筹备、建设施工、竣工验收三个阶段，再引入工程监理、法律咨询、财务管理等外部资源，抓住法律管理这条主线，围绕资金拨付与建设施工两大行为进行建设风险管理，牢牢控制项目建设成本、进度、质量、安全、技术和环保等方面的风险，确保债券项目的按时完工、质量达标。

运营期风险管理目标是项目合规经营和项目收益按期实现。运营期是项目价值的关键环节，运营成功才能为整个债券项目提供偿本付息的经营收入，同时运营质量也是对项目规划、发行、建设期的实证。运营能力体现在运营主体自身的综合实力上，紧扣运营主体这一责任主体，对其运用法律管理方法从人力资源、主营业务、资产管理、财务管理等方面进行定期考核评价，确保项目运营资金流稳定和业务合同依法合规，在整个债券运营期间坚持持续动态的运营风险管理，才能保证项目运营期的风险管理目标实现。

- 七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

- 八、主管部门和项目单位职责

- 1.主管部门及职责

本项目主管部门是青神县教育和体育局。其职责为对本部门（单位）专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

- 2.项目业主及职责

本项目业主是四川省青神中等职业学校，其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。

- 补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目2025年拟申请发行6000万元，今年已发行2500万元，本次拟发行1000万元，期限30年。