内江国家级高新区产业园区智慧化暨数字化升级项目专项债券

项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

内江市的城镇体系结构，市域形成“1个中心城市、3个副中心城市、25个中心镇、4个副中心镇和33个一般镇”的多级城镇体系。其中，中心城市为内江市中心城区，发挥核心引领带动作用；隆昌市、资中县、威远县为副中心城市；中心镇、副中心镇和一般镇则依据各自基础和特色，承担不同的功能和发展任务。根据《内江市国土空间总体规划（2014-2030年）》，规划控制目标为：到2035年，内江市城镇开发边界面积控制在216.94平方千米以内，引导城镇建设集中、集约发展，避免无序扩张，提高土地利用效率，优化城镇空间布局。生态保护红线面积不低于33.23平方千米，通过落实各类生态保护要求，维护区域生态系统的稳定性和完整性，促进生态环境质量的持续改善。内江市耕地保有量不低于325.58万亩，其中永久基本农田保护面积不低于293.12万亩。

把握战略机遇，激活创新动能，随着巴蜀文化旅游走廊建设纵深推进，内江市成渝轴心的区位优势持续释放，叠加战略实施契机，全市创新平台建设迎来黄金发展期。当前，内江高新区已建成科技企业孵化器、中试研发平台、院士工作站等创新平台，培育国家高新技术企业，川渝新一代电子信息技术产业中试研发平台更跻身工信部首批重点培育中试平台行列，为电子信息、智能制造等主导产业提供核心支撑。未来五年，随着成渝科创走廊协同深化，全市创新基础设施投资预计将增长，为“绿色智造名城”建设注入强劲动能；直面现实瓶颈，破解发展难题，在平台建设加速推进的同时，全市公共技术服务体系仍面临三重突出挑战。一是资源布局不均衡问题显著：优质创新资源集中于高新区，全市省级以上创新平台很少，且多聚焦电子信息领域，锂电、生物医药等“三都”特色产业配套技术平台覆盖率不足；二是转化效能待提升，全市科技成果中试熟化率仍低于成渝平均水平，中小微企业因缺乏专业中试服务导致技术落地周期延长；三是专业设施有短板：生物安全领域仅建成市中区动物疫病病原学监测区域中心（生物安全二级标准），且聚焦兽医检测，生物医药、基因技术等高端领域专业实验室仍属空白，与“绿色智造”产业升级需求存在差距；聚焦提质增效，构建全链体系，未来五年，将以“补短板、强特色、促协同”为核心，推动公共技术服务平台能级跃升，优化平台布局。强化孵化培育，打造“中试-孵化-加速”全链条生态。补齐设施短板：投资建设市级生物安全三级实验室，聚焦生物医药、基因检测等领域。深化协同创新：扩大“政府引导+高校参与+企业共建”模式覆盖面，与高校共建联合创新中心，柔性引进领军人才，推动跨区域技术共享平台。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构（行业主管部门）：内江高新区经济发展局

项目业主：内江高新投资有限责任公司

2.项目概况

本项目是创新平台、孵化器、中试基地、生物安全实验室等公共技术服务平台和基础设施建设，项目总投资估算为12015.00万元。项目位于内江市高新区，项目拟打造内江国家级高新区智慧园区，进行智慧化改造及数字化升级赋能，建设人工智能“万物智联”平台，建设内容包含：建设园区智慧管理平台，包含园区资产管理系统、物业管理系统、智慧交通系统等管理系统；数字化产业孵化培育平台、招商服务平台、产业发展资源共享平台、企业服务平台、专业技术培训支撑平台等公共服务平台，以及数字孪生3D可视化驾驶舱、可视化记录系统1套、可视化传感系统1套、前端感知设备1000套、10台巡更巡检机器人等,构建覆盖82000平方米专业厂房及厂房全域物联网，以及采购相关设施设备，搭建覆盖生产、研发、管理全场景的数字底座，实现“产业数据互通、设备协同联动、运营高效管控”。该项目不涉及新增算力。。该项目符合控制性详细规划，已取用地文件、立项文件等合法合规性文件。

二、经济社会效益分析

在经济效益方面，内江国家级高新区产业园区智慧化暨数字化升级项目总投资估算为12015.00万元。项目建成以后可获得数字化产业孵化培育平台收入、产业发展资源服务收入、创新人才技术平台使用收入，可实现项目收入总计为67624.90万元，待本项目全部9500.00万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有1614.11万元的累计现金结余。其中：项目债券本息覆盖倍数为1.07。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。本项目的完成能改善交通与环境体验：智慧交通系统能有效缓解园区周边交通拥堵；环境监测设备能实时监控空气质量、噪音、水质等，推动绿色生产，为工作和生活在此的人们创造更舒适、健康的环境。打造一个现代化、智能化的园区环境，以及对专业技术培训的支撑，对高端人才具有强大的“磁石效应”。它不仅能吸引外部人才，还能通过培训体系本地化培养数字化人才，提升区域整体人才素质。

在社会效益方面，项目的建设将深度激活园区的产业集群优势与创新资源潜力，整合打造具有辨识度的现代化产业园区品牌名片。通过智慧园区管理平台的招商展示与品牌推广功能，高新区能够以更具系统性和专业性的方式向全国乃至全球产业伙伴展现其投资价值与发展活力，例如通过线上专题推介高新技术产业成果、承办区域性产业创新峰会等，进一步提升园区的行业影响力和品牌知名度。同时，该升级项目还将吸引优质产业项目、高端技术人才和战略投资者的聚焦，为内江高新区的产业迭代与经济高质量发展注入持续动力。从长期发展来看，内江高新区有望凭借核心竞争力的强化和产业品牌力的提升，在区域产业数字化转型浪潮中抢占先机，成为西南地区智慧产业园区建设的示范标杆和产业升级的重要增长极。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资估算为12015.00万元，其中工程费用为10186.00万元，工程建设其他费用为888.28万元，基本预备费469.22万元，建设期融资利息462.00万元，债券发行费为9.5万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

该项目总投资估算为12015.00万元，资金来源于业主自筹和专项债券资金。其中项目资本金2515.00万元，占总投资的20.93%，由业主自筹；剩余资金缺口拟通过发行9500.00万元专项债券融资，占总投资的79.07%，融资利率2.8%，期限30年。

2.资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金将在前2年投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目施工划分为2个阶段，耗时2年（含前期工作时间）。从2026年3月初开始施工建设，2028年2月完成竣工验收。工程施工阶段在2028年2月前完成，于2028年2月，项目竣工验收，并交付使用。按照建设进度，建设期第1年（含以前年度）计划投资8852.65万元，第2年计划投资3162.35万元。

资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 资金来源及分年使用计划 |  | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 |  |
| 项目投资 | 项目建设总投资 | 11543.50 | 8649.65 | 2893.85 | 96.08% |
|  | 项目建设期发债利息 | 462.00 | 196.00 | 266.00 | 3.85% |
|  | 债券发行费 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | 0.07% |
|  | 项目总投资 | 12015.00 | 8852.65 | 3162.35 | 100.00% |
| 资金使用计划 | 资本金 | 2515.00 | 1852.65 | 662.35 | 20.93% |
|  | 发行债券 | 9500.00 | 7000.00 | 2500.00 | 79.07% |
|  | 资金使用合计 | 12015.00 | 8852.65 | 3162.35 | 100.00% |

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

内江国家级高新区产业园区智慧化暨数字化升级项目收入来源主要为项目建成后数字化产业孵化培育平台收入、产业发展资源服务收入、创新人才技术平台使用收入。项目运营期内运营收入合计67624.90万元，属于专项收入，纳入政府性基金预算管理。项目收入来源有事实依据，整体具有可行性。

2.项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计62985.81万元，主要包括动力费、人员工资及福利费、修缮费、管理费用及营销费用、设备更新成本（含巡更巡检机器人更换费）、运维及数据采购成本（含服务器运维费、软件升级费、公域产业数据的年度采购费用）、折旧与摊销、相关税费和利息。

（二）资金测算平衡情况

内江国家级高新区产业园区智慧化暨数字化升级项目采用政府专项债的方式融资，待本项目全部9500.00万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有1614.11万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为1.07，预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目资金测算平衡情况如下表所示：

项目专项债券还本付息表（金额单位：人民币万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  | 运营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 |
| 一 | 发行债券（利率） |  | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
| 1 | 期初本金金额 |  |  | 7000.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
| 2 | 本年新增本金 | 9500.00 | 7000.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本年应计利息 | 7980.00 | 196.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
|  | 其中：计入建设期利息 | 462.00 | 196.00 | 266.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计入还款期利息 | 7518.00 |  |  | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
| 4 | 本年还本付息 | 17480.00 | 196.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
|  | 还本 | 9500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 | 7980.00 | 196.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
| 5 | 期末本金金额 |  | 7000.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
| 二 | 还款资金来源及还款分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 还款资金来源 | 18632.11 |  |  | 654.07 | 781.61 | 773.78 | 765.73 | 757.32 | 748.68 | 739.76 | 730.61 | 721.22 | 711.56 | 701.66 | 691.40 |
|  | 当年净利润 | 3479.28 |  |  | 124.80 | 252.34 | 244.51 | 236.46 | 228.05 | 219.41 | 210.49 | 201.34 | 191.95 | 182.29 | 172.39 | 162.13 |
|  | 债券财务费用 | 7518.00 |  |  | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
|  | 折旧及摊销 | 7634.83 |  |  | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 |
| 2 | 本息偿还分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本息覆盖倍数 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表：

| 序号 | 项目 | 运营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 |
| 一 | 发行债券（利率） | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
| 1 | 期初本金金额 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 2500.00 |
| 2 | 本年新增本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本年应计利息 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 70.00 |
|  | 其中：计入建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计入还款期利息 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 70.00 |
| 4 | 本年还本付息 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 7266.00 | 2570.00 |
|  | 还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000.00 | 2500.00 |
|  | 付息 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 70.00 |
| 5 | 期末本金金额 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 2500.00 | 0.00 |
| 二 | 还款资金来源及还款分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 还款资金来源 | 680.87 | 669.99 | 658.83 | 647.32 | 635.45 | 623.20 | 610.55 | 597.54 | 584.18 | 570.32 | 556.10 | 541.48 | 525.44 | 504.80 | 483.38 | 447.94 |
|  | 当年净利润 | 151.60 | 140.72 | 129.56 | 118.05 | 106.18 | 93.93 | 81.28 | 68.27 | 54.91 | 41.05 | 26.83 | 12.21 | -3.83 | -24.47 | -45.89 | 114.67 |
|  | 债券财务费用 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 70.00 |
|  | 折旧及摊销 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 | 263.27 |
| 2 | 本息偿还分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本息覆盖倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目资金测算平衡表（金额单位：人民币万元）

| 序号 | 项目 | 建设期 |  | 运营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 经营活动净现金流量（1.1-1.2） |  |  | 517.32 | 654.07 | 781.61 | 773.78 | 765.73 | 757.32 | 748.68 | 739.76 | 730.61 | 721.22 | 711.56 | 701.66 | 691.40 | 680.87 |
| 1.1 | 现金流入 |  |  | 1659.85 | 2014.20 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 |
| 1.1.1 | 营业收入 |  |  | 1659.85 | 2014.20 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 |
| 1.1.3 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 |  |  | 1142.53 | 1360.13 | 1586.94 | 1594.77 | 1602.82 | 1611.23 | 1619.87 | 1628.79 | 1637.94 | 1647.33 | 1656.99 | 1666.89 | 1677.15 | 1687.68 |
| 1.2.1 | 经营成本 |  |  | 1142.53 | 1322.51 | 1502.83 | 1513.26 | 1524.00 | 1535.21 | 1546.73 | 1558.62 | 1570.82 | 1583.34 | 1596.23 | 1609.43 | 1623.10 | 1637.14 |
| 1.2.2 | 税金及附加 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | 所得税 |  |  | 0.00 | 37.62 | 84.11 | 81.51 | 78.82 | 76.02 | 73.14 | 70.17 | 67.12 | 63.99 | 60.76 | 57.46 | 54.05 | 50.54 |
| 2 | 投资活动净现金流量(2.1-2.2) | -8852.65 | -3162.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 8852.65 | 3162.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 建设投资 | 8852.65 | 3162.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量(3.1-3.2) | 8852.65 | 3162.35 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 |
| 3.1 | 现金流入 | 8852.65 | 3162.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 1852.65 | 662.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 建设投资借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 债券资金流入 | 7000.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 市场化融资流入 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 |  |  | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
| 3.2.1 | 各种利息支出 |  |  | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
| 3.2.2 | 偿还债券本金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 偿还市场化融资本金流出 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量（1+2+3） | 0.00 | 0.00 | 251.32 | 388.07 | 515.61 | 507.78 | 499.73 | 491.32 | 482.68 | 473.76 | 464.61 | 455.22 | 445.56 | 435.66 | 425.40 | 414.87 |
| 5 | 累计盈余资金 | 0.00 | 0.00 | 251.32 | 639.39 | 1155.00 | 1662.78 | 2162.51 | 2653.83 | 3136.51 | 3610.27 | 4074.88 | 4530.10 | 4975.66 | 5411.32 | 5836.72 | 6251.59 |

续表：

| 序号 | 项目 | 运营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
| 1 | 经营活动净现金流量（1.1-1.2） | 669.99 | 658.83 | 647.32 | 635.45 | 623.20 | 610.55 | 597.54 | 584.18 | 570.32 | 556.10 | 541.48 | 525.44 | 504.80 | 483.38 | 447.94 | 18632.11 |
| 1.1 | 现金流入 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 67624.90 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 2368.55 | 67624.90 |
| 1.1.3 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1.2 | 现金流出 | 1698.56 | 1709.72 | 1721.23 | 1733.10 | 1745.35 | 1758.00 | 1771.01 | 1784.37 | 1798.23 | 1812.45 | 1827.07 | 1843.11 | 1863.75 | 1885.17 | 1920.61 | 48992.79 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 1651.65 | 1666.53 | 1681.88 | 1697.70 | 1714.04 | 1730.91 | 1748.25 | 1766.06 | 1784.55 | 1803.51 | 1823.00 | 1843.11 | 1863.75 | 1885.17 | 1907.12 | 47832.98 |
| 1.2.2 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | 所得税 | 46.91 | 43.19 | 39.35 | 35.40 | 31.31 | 27.09 | 22.76 | 18.31 | 13.68 | 8.94 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 1159.81 |
| 2 | 投资活动净现金流量(2.1-2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12015.00 |
| 2.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12015.00 |
| 2.2.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12015.00 |
| 2.2.2 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量(3.1-3.2) | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -266.00 | -7266.00 | -2570.00 | -5003.00 |
| 3.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12015.00 |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2515.00 |
| 3.1.2 | 建设投资借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500.00 |
| 3.1.5 | 市场化融资流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.1.6 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 7266.00 | 2570.00 | 17018.00 |
| 3.2.1 | 各种利息支出 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 70.00 | 7518.00 |
| 3.2.2 | 偿还债券本金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000.00 | 2500.00 | 9500.00 |
| 3.2.3 | 偿还市场化融资本金流出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 | 净现金流量（1+2+3） | 403.99 | 392.83 | 381.32 | 369.45 | 357.20 | 344.55 | 331.54 | 318.18 | 304.32 | 290.10 | 275.48 | 259.44 | 238.80 | -6782.62 | -2122.06 | 1614.11 |
| 5 | 累计盈余资金 | 6655.58 | 7048.41 | 7429.73 | 7799.18 | 8156.38 | 8500.93 | 8832.47 | 9150.65 | 9454.97 | 9745.07 | 10020.55 | 10279.99 | 10518.79 | 3736.17 | 1614.11 |  |

五、项目绩效目标

## （一）产出目标

数量目标：项目拟打造内江国家级高新区智慧园区，进行智慧化改造及数字化升级赋能，建设人工智能“万物智联”平台，建设内容包含：建设园区智慧管理平台，包含园区资产管理系统、物业管理系统、智慧交通系统等管理系统；数字化产业孵化培育平台、招商服务平台、产业发展资源共享平台、企业服务平台、专业技术培训支撑平台等公共服务平台，以及数字孪生3D可视化驾驶舱、可视化记录系统1套、可视化传感系统1套、前端感知设备1000套、10台巡更巡检机器人等,构建覆盖82000平方米专业厂房及厂房全域物联网，以及采购相关设施设备，搭建覆盖生产、研发、管理全场景的数字底座，实现“产业数据互通、设备协同联动、运营高效管控”。该项目不涉及新增算力。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期跨度2年，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资12015.00万元。

## （二）效益目标

经济效益目标：内江国家级高新区产业园区智慧化暨数字化升级项目收入来源主要为项目建成后数字化产业孵化培育平台收入、产业发展资源服务收入、创新人才技术平台使用收入，待本项目全部9500.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有1614.11万元的累计现金结余。项目预期收益可用以偿还债务本息，实现资金平衡，其中：项目债券本息覆盖倍数为1.07倍。

社会效益目标：通过智慧能源管理系统，对水、电、气等能耗进行实时监测和优化，显著降低园区单位产值的能耗和碳排放，助力国家“双碳”战略”目标的实现。智慧化监控可以提高废弃物、水资源的循环利用效率，打造绿色、循环、可持续的生态工业园区。

可持续影响目标：仅为产业园区的生态环境保护注入强劲动力，也为打造资源节约型、环境友好型的现代化产业园区提供了可复制的实践样本。

## （三）满意度目标

服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门职责和项目单位职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是内江高新区经济发展局，其职责为：

1.认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益。

2.监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

3.配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对专项债券对应项目资产进行转移和划拨注入企业。

4.在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

（二）项目单位职责

本项目的业主单位是内江高新投资有限责任公司，其职责为：

1.提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。

2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。

4.向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目2026年拟申报发行需求7000.00万元，本次拟承接2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（五期）-2021年四川省政府专项债券（七期）调整资金600.00万元，期限20年。