普洱市江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目专项债券

实施方案

| 江城哈尼族彝族自 | 江城哈尼族彝族自治县 | 江城哈尼族彝族 |
| --- | --- | --- |
| 治县发展和改革局 | 工业商务和信息化局 | 自治县财政局 |

二O一九年十二月

目  录

一、 普洱市基本情况	- 1 -

二、 项目基本情况	- 2 -

（一） 普洱市经济、财政和债务有关数据	- 2 -

（二） 项目情况	- 4 -

1．参与主体	- 4 -

2．项目基本情况	- 4 -

（三） 债券概况	- 5 -

三、 经济社会效益分析	- 16 -

（一） 社会效益	- 16 -

（二） 经济效益	- 17 -

（三） 环境效益	- 18 -

四、 项目投资估算及资金筹措方案	- 18 -

（一） 投资估算	- 18 -

1．项目合规情况	- 18 -

2．项目投资估算依据	- 19 -

3．项目投资估算	- 20 -

（二） 资金筹措方案	- 23 -

1．资金来源	- 23 -

2．项目分年度融资情况	- 24 -

3．项目实施计划	- 16 -

4．资金筹措及使用计划	- 16 -

5．项目资金保障措施	- 16 -

五、 项目预期收益、成本及融资平衡情况	- 17 -

（一） 预期收益	- 17 -

1．项目收入	- 17 -

2．项目运营成本	- 21 -

3．相关税费	- 23 -

4．项目可偿债收益	- 25 -

（二） 债务还本付息情况	- 26 -

1．专项债券还本付息情况	- 26 -

2．市场化融资还本付息情况	- 27 -

3．总体债务还本付息情况	- 28 -

（三） 资金测算平衡情况	- 28 -

（四） 偿债指标计算	- 30 -

（五） 其他事项说明	- 31 -

1．潜在影响项目收益和资金平衡的风险提示	- 31 -

2．其他说明	- 33 -

（六） 独立第三方专业机构进行评估意见	- 33 -

普洱市江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目专项债券实施方案

普洱市基本情况

普洱市位于云南省西南部，东临红河、玉溪，南接西双版纳，西北连临沧，北靠大理、楚雄；东南与越南、老挝接壤，西南与缅甸毗邻，国境线长约486公里，是云南省面积最大的州（市）；全市辖9县1区，103个乡（镇），总人口262.7万人。

普洱是“七彩云南”丰富性和多样性的缩影，是全国唯一的国家绿色经济试验示范区，具有以下特点：一是历史悠久。在唐南诏国始设银生节度，明时有“普茶”记述，雍正七年置普洱府，著名的南方丝绸之路——茶马古道源于普洱。二是地域广袤。国土面积4.5万平方公里，山区占98.3%，国土、林地和热区面积均居全省之首。三是生态优越。森林覆盖率达68.8%，空气中负氧离子含量高于世界卫生组织“清新空气”标准12倍多，森林生态服务功能年度价值达2,850亿元，居全省第一。四是资源丰富。水能、矿产、森林等资源丰富，有高等植物5,600种、动物1,496种，有“云南动植物王国的王宫”之称。五是区位独特。具有“一市连三国、一江通五邻”的独特区位，有2个国家一类口岸、1个国家二类口岸、17条通道，是云南建设面向南亚东南亚辐射中心的前沿。六是民族多样。有26个民族，5个主体少数民族，5个“直过民族”，少数民族占总人口的61%。七是文化多彩。有底蕴深厚的普洱茶文化、茶马古道文化、民族文化、生态文化和边地文化，享有“天赐普洱 世界茶源”“中国咖啡之都”等美誉。

项目基本情况

普洱市经济、财政和债务有关数据

表2-1  普洱市经济、财政和债务情况表

| 一、地方经济状况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 近三年经济基本状况 |  |  |  |
| 项目 年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 地区生产总值（亿元） | 567.54 | 624.59 | 662.48 |
| 地区生产总值增速（%） | 10.2 | 10.5 | 8.5 |
| 第一产业（亿元） | 152.26 | 159.82 | 163.66 |
| 第二产业（亿元） | 195.40 | 222.89 | 244.16 |
| 第三产业（亿元） | 219.88 | 241.88 | 254.66 |
| 产业结构 |  |  |  |
| 第一产业（%） | 26.83 | 25.59 | 24.7 |
| 第二产业（%） | 34.43 | 35.68 | 36.86 |
| 第三产业（%） | 38.74 | 38.73 | 38.44 |
| 固定资产投资（亿元） | 502.10 | 611.34 | 405.7 |
| 二、财政收支状况（亿元） |  |  |  |
| （一）近三年一般公共预算收支 |  |  |  |
| 项目 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 一般公共预算收入 | 53.22 | 54.34 | 55.43 |
| 一般公共预算支出 | 271.78 | 293.23 | 299.1 |
| 地方政府一般债券收入 | 27.30 | 19.38 | 11.49 |
| 地方政府一般债券还本支出 | 17.78 | 14.68 | 7.79 |
| 转移性收入 | 185.83 | 209.54 | 204.12 |
| 转移性支出 | — | — | — |
| （二）近三年政府性基金预算收支 |  |  |  |
| 近三年政府性基金预算收支 |  |  |  |
| 政府性基金收入 | 16.66 | 22.75 | 35.66 |
| 政府性基金支出 | 10.89 | 19.45 | 32.17 |
| 地方政府专项债券收入 | 6.87 | 14.49 | 7.39 |
| 地方政府专项债券还本支出 | 6.87 | 3.39 | 1.39 |
| （三）近三年国有资本经营预算收支 |  |  |  |
| 国有资本经营收入 | 0.18 | 0.19 | 0.30 |
| 国有资本经营支出 | 0.18 | 0.19 | 0.30 |
| 三、地方政府债务状况（亿元） |  |  |  |
| 截至上年底地方政府债务余额 | 193.1 |  |  |
| 上年地方政府债务限额 | 238 |  |  |
| 当年地方政府债务限额 | 263.68 |  |  |

注：2017—2018年财政收支情况为决算数；2019年财政收支情况为预算数。

项目情况

- 1．参与主体

主管部门：江城哈尼族彝族自治县工业园区管理委员会

项目单位：江城县边贸物流有限责任公司

- 2．项目基本情况

- 项目名称：江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目

- 项目区位：江城县勐康口岸

- 项目建设内容和产出：江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目建设内容主要包含建筑工程、道路工程、排水工程、电气工程、景观绿化工程以及相关附属设施等。建设项目主要包含进出口仓储物流服务设施、进出口商业服务设施、进出口金融服务设施、其他公共服务设施。

- 项目建设目标：形成企业规模化、产业集群化发展的综合性产业基地；支撑江城经济发展大空间，面向东南亚开放的前沿窗口；普洱地区工贸一体化、国际化、现代化的具有特色的边境贸易冷链物流园区。

- 项目建设规模：江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目总用地面积381亩（254,001平方米），总建筑面积49,932.2 平方米，具体规模如下表所示：

表2-2  项目建设规模

单位：平方米 个

| 建设内容 |  | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 仓储 | 仓库（建筑面积） | 26,306.04 |
|  | 冷库（建筑面积） | 10,001.74 |
| 商业 | 免税店（建筑面积） | 9,937.38 |
| 行政办公 |  | 3,851 |
| 市政道路面积 |  | 77,875 |
| 停车场 |  | 54,708.99 |
| 室外堆场 |  | 5,692.8 |
| 地面停车位 | 社会停车位 | 1,090 |
|  | 商业配套车位 | 97 |
|  | 货运停车位 | 75 |
|  | 客运停车位 | 15 |
| 绿地面积 |  | 36,221.75 |

- 项目建设期和运营期：

本项目建设期为2019年至2021年，运营期为2022年至2050年，因专项债券和市场化融资期限小于运营期，因此本项目取计算期2019年至2035年。

债券概况

江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目专项债券拟发行专项债券总额为12,000万元，其中2020年发行6,000万，2021年拟发行债券6,000万。品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券。此次公开发行的江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目专项债券期限为7年，利率4.5%，利息按年支付，到期一次性偿还本金。债券发行费用按发行面值的1‰计。

表2-3  江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目专项债券概况

| 债券名称 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目专项债券 |  |
| --- | --- | --- |
| 发行年份 | 2020年 | 2021年 |
| 发行规模 | 人民币6,000万元 | 人民币6,000万元 |
| 债券期限 | 7年期 | 7年期 |
| 债券利率 | 固定利率 | 固定利率 |
| 付息方式 | 按年支付 | 按年支付 |
| 本金偿还方式 | 到期一次性偿还本金 | 到期一次性偿还本金 |
| 票面利率（%） | 4.5 | 4.5 |
| 发行费用费率（‰） | 1.00 | 1.00 |

为更好的匹配项目资金需求和期限，计划于债券到期后（2028年）再次续发专项债券4,000万元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券，专项债券期限为7年，利率4.5%，利息按年支付，到期一次性偿还本金，债券发行费用按发行面值的1‰计。

经济社会效益分析

中国南向互利合作开放战略和云南国际大通道建设战略的实施，使云南与东南亚国家相接的边境地区和边境口岸变成了对外开放和合作的前沿阵地和桥头堡，成为东盟泛珠合作的金桥，促进云南经济更快更好的发展。

勐康口岸冷链物流园区建设项目的实施，是口岸经济建设的重要环节，将促进边境贸易发展，带动商贸服务业和口岸加工业的发展，形成新的经济区域。可吸引更多的国外企业到江城投资发展，促进江城水电产业、林产业、畜牧业、橡胶产业、茶园产业、蔗糖产业的开发和加工，使江城的优势资源得到更好地开发和利用，从而推动江城经济社会发展，同时，可促进江城基础设施的改善和城镇化的发展。

社会效益

- 中国南向互利合作开放战略和云南国际大通道建设战略的实施，使云南与东南亚国家相接的边境地区和边境口岸变成了对外开放和合作的前沿阵地和桥头堡，成为东盟泛珠合作的金桥，促进云南经济更快更好的发展。

- 有效地促使江城县财政收入的快速增长。随着口岸的开放，海关关税和进口税、增值税获得大幅的增长，同时贸易的发展，将带动商贸服务业和江城加工业的发展，形成新的财源增长点，其发展将有力地推动江城县社会的发展，取得较好的社会效益。

- 促进了社会稳定。随当地各产业的发展，增加了当地居民的就业机会，推动当地的脱贫建设，为和谐社会建设打好基础。同时为规划区提供了良好的生活环境，工作效率将得以提高，树立了良好的口岸形象。因而本项目的实施有利于民族团结及边疆稳定发展，有较好社会效益。

经济效益

- 本项目的建设实施，将促进边境贸易的发展,带动商贸服务业和口岸加工业的发展，形成新的经济区域。目前已有多家企业借助口岸到老挝实施农业、矿产和毒品替代种植开发，同时吸引更多的国内外企业到江城投资开发，促进江城县水电产业、林产业、畜牧产业、橡胶产业、茶叶产业、蔗糖产业的开发和加工，使江城的优势资源得到更好的开发、利用，从而推动江城经济社会的发展，以此为依托，可带动中、老、泰旅游环线的合作开发，加速江城县旅游业的发展，使旅游成为县域经济发展的新产业。

- 本项目的建设完善了江城县市场服务体系和公共服务设施的建设，促进江城县基础设施的改善和城镇化的发展。是口岸经济建设的重要环节，具的较好的经济效益，对于加快中国现代化建设，实现小康社会的宏伟目标具有重要的、深远的历史意义。

环境效益

项目建设将会促进江城县勐康口岸市场服务体系、公共服务设施的建设和城镇化的发展，为江城县经济、社会的发展及国际贸易提供好的环境和条件。通过本项目的建设，与周边环境相协调，形成具有民族文化特色口岸配套设施，有利于四周环境的改善，该项目具有良好的环境效益。

项目投资估算及资金筹措方案

投资估算

- 1．项目合规情况

江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目已取得的批复情况如下所示：

（1）水土保持：《云南省水利厅关于准予江城县勐康口岸项目区低丘缓坡土地综合开发利用试点项目水土保持方案的行政许可决定书》（云水保许〔2013〕352号）；

（2）林地占用：《云南省林业厅准予行政许可决定书—使用林地审核同意书》（云普林资许准〔2015〕832号）；

（3）选址意见：《江城哈尼族彝族自治县城乡规划局关于江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目选址的意见》（江规发〔2016〕65号）；

（4）可行性研究报告批复：《江城哈尼族彝族自治县发展和改革局关于勐康口岸冷链物流园区建设项目可行性研究报告的批复》（江发改〔2016〕121号）；

（5）环境影响评价批复：《江城哈尼族彝族自治县住房建设和环境保护局关于江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目环境影响评价报告表的批复》（江住环发〔2016〕220号）；

（6）初步设计批复：《江城县住房城乡建设和环境保护局 江城县发展和改革局关于勐康口岸冷链物流园区建设项目初步设计的批复》（江住环发〔2016〕84号）；

（7）《江城县勐康口岸项目区低丘缓坡土地综合开发利用项目地质灾害危险性评估报告》。

（8）《江城哈尼族彝族自治县安全生产监督管理局关于勐康口岸冷链物流园区建设项目安全评价备案的批复》（江安监〔2016〕18号）。

- 2．项目投资估算依据

（1）《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；

（2）《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财预〔2019〕23号）；

（3）中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）；

（4）云南省财政厅关于印发《云南省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（云财库〔2018〕37号）；

（5）《江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目可行性研究报告成果》；

（6）《市政工程投资估算编制办法》；

（7）《全国市政工程投资估算指标》；

（8）《云南省市政工程消耗量定额》（2013年）；

（9）《云南省安装工程消耗量定额》（2013年）；

（10）《云南省云南省园林绿化工程消耗量定额》（2013年）；

（11）《云南省建设工程造价计价规则》（2013年）；

（12）《云南省建设工程措施项目计价办法》（2013年）；

（13）《云南省施工机械台班费用计价办法》（2013年）。

- 3．项目投资估算

本项目根据可研报告及批复，项目总投资为2.53亿元，其中直接工程费用18,631.16万元，工程建设及其他费用3,427.4万元，预备费2,205.87万元，财务费用1,033.86万元，项目建设的各项工程及费用的投资明细如下表：

表4-1  江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目总投资明细表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 18,631.16 |
| 1 | 建筑 | 9,656.73 |
| 2 | 水系 | 100.8 |
| 3 | 道路、铺装及涵洞 | 4,098.03 |
| 4 | 绿化 | 507.1 |
| 5 | 场地工程 | 1,942.29 |
| 6 | 电气工程 | 1,350 |
| 7 | 给水工程 | 184.08 |
| 8 | 排水工程 | 792.13 |
| 二 | 工程建设及其他费用 | 3,427.4 |
| 1 | 土地及相关费用 | 1,500.00 |
| 2 | 建设单位管理费 | 235.40 |
| 3 | 建设工程监理费 | 369.47 |
| 4 | 前期咨询费 | 90.22 |
| 5 | 影响环境评价费 | 25.32 |
| 6 | 工程勘察费 | 149.05 |
| 7 | 工程设计费 | 530.94 |
| 8 | 施工图预算编制费 | 53.09 |
| 9 | 竣工图纸编制费 | 42.48 |
| 10 | 劳动安全卫生评审费 | 37.26 |
| 11 | 场地准备费及临时设施费 | 93.16 |
| 12 | 造价咨询服务费 | 166.05 |
| 13 | 工程保险费 | 55.89 |
| 14 | 工程招标代理服务费 | 34.87 |
| 15 | 施工图纸审查费 | 44.20 |
| 三 | 预备费 | 2,205.86 |
| 四 | 财务费用 | 1,033.87 |
| 1 | 建设期贷款利息 | 1,033.87 |
| 总投资 |  | 25,298.29 |

表4-2  江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目批复总投资概况表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接工程费用 | 18,631.16 |
| 2 | 工程建设及其他费用 | 3,427.40 |
| 3 | 预备费 | 2,205.86 |
| 4 | 财务费用（建设期贷款利息） | 1,033.87 |
| 总投资 |  | 25,298.29 |

因本项目融资成本变化，财务费用增加559.88万元，项目总投资调整为25,858.17万元，其中直接工程费用18,631.16万元，工程建设及其他费用3,427.4万元，预备费2,205.86万元，财务费用1,593.75万元，投资构成详见下表：

表4-3  江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目调整总投资费用

构成汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接工程费用 | 18,631.16 |
| 2 | 工程建设及其他费用 | 3,427.40 |
| 3 | 预备费 | 2,205.86 |
| 4 | 财务费用 | 1,593.75 |
| 4.1 | 建设期贷款利息 | 771.75 |
| 4.2 | 建设期发债利息 | 810.00 |
| 4.3 | 发行费用 | 12.00 |
| 总投资 |  | 25,858.17 |

资金筹措方案

- 1．资金来源

江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目资金来源主要包括财政资金、专项债券资金及市场化融资资金。财政资金由财政预算安排，结合工程进度分年度投入。

| 4-4 资金来源构成 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 资本金 |  | 融资 |  |
|  | 财政预算 安排 | 其他来源（含单位或社会资本方自有资金等） | 专项债券 | 市场化融资 |
| 25,858.17 | 3,858.17 | 5,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |
| 占总投资比例 | 14.92% | 19.34% | — |  |

本项目计划通过财政预算安排资金3,858.17万元，占项目总投资14.92%，其中2020年到位2,000.00万元，2021年到位1,858.17万元；发行专项债券12,000万元，占项目总投资46.4%，其中2020年发行6,000.00万元，2021年拟发行6,000.00万元；通过项目单位自筹资金5,000万元,占项目总投资19.34%；通过银行贷款5,000万元，占项目总投资19.34%，截止目前市场化融资资金5,000万元已到位，项目单位自有资金到位1,117.74万元，剩余自筹资金3,882.26万元由江城县边贸物流有限责任公司根据项目进度及时筹集投入。

若2021年专项债券资金6,000.00万元无法发行，此部分资金将由江城县边贸物流有限责任公司自筹。

- 2．项目分年度融资情况

（1）专项债券

普洱市江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目拟发行专项债券额度12,000万元，债券期限为7年,其中计划2020年发行6,000万元，2021年发行6,000万元。为更好的匹配项目资金需求和期限，计划于债券到期后（2028年）再次续发专项债券4,000万元，期限为7年。

表4-5  江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目专项债券融资情况表

单位：万元

| 合计 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2028年（续发） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发行金额 | 期限（年） | 发行金额 | 期限（年） | 发行金额 | 期限（年） |
| 12,000.00 | 6,000.00 | 7 | 6,000.00 | 7 | 4,000.00 | 7 |

（2）市场化融资

项目于2017年通过市场化融资5,000万元，贷款期限为15年，贷款利率5.145%（基准利率4.9%，在中国人民银行公布的5年期以上贷款利率水平上上浮5%，最终利率为5.145%）。

表4-6  江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目市场化融资情况表

| 合计 | 2017年 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 融资金额 | 期限（年） |
| 5,000.00 | 5,000.00 | 15 |

- 3．项目实施计划

已完成的前期工作：项目于2016年7月取得可行性研究的批复，于同年8月取得了初步设计的批复以及园区选址的批复，同意新建江城县勐康口岸冷链物流园，截止目前已投入园区建设资金5,860.49万元，完成园区内部分道路的建设工作。

项目建设计划：勐康口岸冷链物流园区建设项目目前处于初步建设阶段，建设期限为3年，计划2021年12月完成工程建设竣工验收，2022年园区开始投入运营。

- 4．资金筹措及使用计划

结合项目实际情况及项目实施计划，江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目资金筹措及使用计划详见下表：

表4-7  资金使用计划表

单位：万元

| 项目 |  | 合计 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资 |  | 25,858.17 | 6,117.74 | 9,882.26 | 9,858.17 |
| 建设投资 |  | 24,264.42 | 5,860.49 | 9,349.01 | 9,054.92 |
| 建设期利息 |  | 1,581.75 | 257.25 | 527.25 | 797.25 |
| 发行费用 |  | 12.00 |  | 6.00 | 6.00 |
| 资金筹措 |  | 25,858.17 | 6,117.74 | 9,882.26 | 9,858.17 |
| 资本金 | 通过财政预算安排 | 3,858.17 |  | 2,000.00 | 1,858.17 |
|  | 单位或社会资本方自有资金 | 5,000.00 | 1,117.74 | 1,882.26 | 2,000.00 |
| 专项债券本金 |  | 12,000.00 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 市场化融资 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |

- 5．项目资金保障措施

项目建设资金严格按照财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知（财库〔2015〕83号）、财政部关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）进行管理和使用。

（1）项目资金按照公开、公平、公正和透明的原则专项用于本次债券对应的江城县勐康口岸冷链物流园区项目。

（2）项目资金应当按照“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”的原则，加强专项债券资金管理，确保资金安全、规范和有效使用。

（3）项目资金的分配和管理，可根据江城县勐康口岸冷链物流园区项目进展情况适时调整，并报请上级主管部门备案。

（4）专项债券资金纳入地方政府专项债务限额管理。本次专项债券收入专项用于江城县勐康口岸冷链物流园区项目，任何部门、单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

（5）项目收入将优先用于偿还专项债券，保障专项债券到期能够还本付息。

项目预期收益、成本及融资平衡情况

预期收益

- 1．项目收入

（1）项目收入来源及测算依据

依据《江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目可行性研究报告》，项目效益主要为免税店出售、仓库租赁、冷库租赁、修车棚租赁、停车场收费、客运站管理收费及露天堆场收费。各收费项目收费标准如下：

免税店出售价格参照江城县勐烈镇猛烈大街周边商铺价格以及康平镇客运站周边商铺出售价格，价格区间在3800元/㎡-6000元/㎡不等，考虑到勐康口岸区位的差异性，最终测定本项目免税店出售价格按4,000元/㎡测算，出售价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

仓库出租价格参照普洱市工业园区仓库出租价格，价格区间为216元/㎡/年—300元/㎡/年，考虑到江城县勐康口岸地理位置的差异性，最终测定本项目仓库出租价格为220元/㎡/年，出租价格以后每年按以江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

冷库出租价格参照普洱市工业园区冷库出租价格，价格区间为260元/㎡/年—400元/㎡/年，考虑到江城县勐康口岸地理位置的差异性，最终测定本项目冷库出租价格为340元/㎡/年，出租价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

江城县勐康口岸冷链物流园区内有社会停车位1,090个，参照江城县勐康口岸2019年车辆进出口车流量，每个车位按3元/小时测算，一天平均收费时长按7小时测算。

园区内修车棚，面积为162㎡，参照江城县康平镇集镇周边商铺租赁价格，最终测定本项目修车棚出租价格按123.46元/平米/年测算，每年收入为：123.46*162=2万元，租赁价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

客运站建筑面积1925.04㎡，参照江城县客运站租赁价格和康平镇客运站租赁价格，价格区间在300元/㎡/年—450元/㎡/年不等，考虑到勐康口岸区位的差异性，最终测定该项目客运站出租价格按300元/㎡/年，收费价格以后每年按租赁价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

园区内的室外堆场面积为5692.8㎡，参考普洱市周边范围内暂无室外堆场价格参考，因此该价格由江城县边贸物流有限责任公司定价为60元/㎡/年，收费价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

（2）项目收入预测

江城县勐康口岸冷链物流园区项目债券存续期内总收入为30,738.82万元，其中免税店租赁收入4,819.89万元，仓库出租收入9,990.11万元，冷库出租收入5,870.07万元，修车棚租赁收入38.43万元，社会停车场收费收入8,321.14万元，客运站收入1,109.51万元，露天堆场收费收入589.67万元。（注：各项收入均为不含税收入，各项收入税率均为9%）。

具体收入情况如下表所示：

表5-1  项目收入

单位：万元

| 序号 | 项目 | 总计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 免税店收入 | 4,819.89 | 182.34 | 392.39 | 422.21 | 681.45 | 977.65 | 1314.94 | 848.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出售率 |  | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 25% | 15% |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 9,937.38 | 496.87 | 993.74 | 993.74 | 1490.61 | 1987.48 | 2484.35 | 1,490.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价(元/㎡) |  | 4000 | 4304 | 4631.1 | 4983.06 | 5361.77 | 5769.26 | 6207.72 | 6679.51 | 7187.15 | 7733.37 | 8321.11 | 8953.51 | 9633.98 |
| 二 | 仓库收入 | 9,990.11 | 292.02 | 371.34 | 461.04 | 562.22 | 676.13 | 727.51 | 782.81 | 842.3 | 906.32 | 975.19 | 1049.31 | 1129.05 | 1214.87 |
|  | 出租率 |  | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
|  | 数量 | 26,306.04 | 14468.32 | 17098.93 | 19729.53 | 22360.13 | 24990.74 | 24990.74 | 24990.74 | 24990.74 | 24990.74 | 24990.74 | 24990.74 | 24990.74 | 24990.74 |
|  | 单价（元/㎡） |  | 220 | 236.72 | 254.71 | 274.07 | 294.9 | 317.31 | 341.43 | 367.38 | 395.3 | 425.34 | 457.67 | 492.45 | 529.88 |
| 三 | 冷库收入 | 5,870.07 | 171.59 | 218.2 | 270.9 | 330.36 | 397.28 | 427.48 | 459.97 | 494.92 | 532.54 | 573.01 | 616.56 | 663.42 | 713.84 |
|  | 出租率 |  | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
|  | 数量 | 10,001.74 | 5500.96 | 6501.13 | 7501.31 | 8501.48 | 9501.65 | 9501.65 | 9501.65 | 9501.65 | 9501.65 | 9501.65 | 9501.65 | 9501.65 | 9501.65 |
|  | 单价（元/㎡） |  | 340 | 365.84 | 393.64 | 423.56 | 455.75 | 490.39 | 527.66 | 567.76 | 610.91 | 657.34 | 707.3 | 761.05 | 818.89 |
| 四 | 修车棚收入 | 38.43 | 1.83 | 1.97 | 2.12 | 2.29 | 2.46 | 2.65 | 2.85 | 3.06 | 3.3 | 3.55 | 3.82 | 4.11 | 4.42 |
|  | 出租率 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 数量 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
|  | 单价（元/㎡） |  | 123.46 | 132.84 | 142.94 | 153.8 | 165.49 | 178.07 | 191.6 | 206.16 | 221.83 | 238.69 | 256.83 | 276.35 | 297.35 |
| 五 | 社会停车场 | 8,321.14 | 345.28 | 421.93 | 498.58 | 575.23 | 651.88 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 |
|  | 停车率 |  | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
|  | 车位数 | 1090 | 491 | 600 | 709 | 818 | 927 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 |
|  | 平均收费时长（小时） |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 收费标准（元/小时） |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 六 | 客运站租赁收入 | 1,109.51 | 52.98 | 57.01 | 61.34 | 66 | 71.02 | 76.42 | 82.22 | 88.47 | 95.2 | 102.43 | 110.22 | 118.59 | 127.61 |
|  | 出租率 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 数量 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 |
|  | 单价(元/㎡/年) |  | 300 | 322.8 | 347.33 | 373.73 | 402.13 | 432.69 | 465.57 | 500.95 | 539.02 | 579.99 | 624.07 | 671.5 | 722.53 |
| 七 | 露天堆场收入 | 589.67 | 17.24 | 21.92 | 27.21 | 33.18 | 39.91 | 42.94 | 46.2 | 49.72 | 53.5 | 57.56 | 61.94 | 66.64 | 71.71 |
|  | 出租率 |  | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
|  | 数量 | 5,692.80 | 3131.04 | 3700.32 | 4269.6 | 4838.88 | 5408.16 | 5408.16 | 5408.16 | 5408.16 | 5408.16 | 5408.16 | 5408.16 | 5408.16 | 5408.16 |
|  | 单价(元/㎡) |  | 60 | 64.56 | 69.47 | 74.75 | 80.43 | 86.54 | 93.12 | 100.2 | 107.82 | 116.01 | 124.83 | 134.32 | 144.53 |
| 合计 |  | 30,738.82 | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 2,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |

- 2．项目运营成本

江城县勐康口岸冷链物流园区项目运营成本合计1,796.10万元，其中维护修理费446.42万元，经营资金合计1,349.68万元，包含广告费289.99万元，管理费434.98万元，工资福利584.71万元。

维护修理费：维护修理费参照可研成果，按当年折旧费的5%计取。

本项目折旧费分为建筑工程折旧和机械设备安装工程折旧，折旧采用平均年限法，建筑工程原值为21,788.2万元，折旧率为3.17%，机械设备原值为976.21万元，折旧率为6%。

广告费：广告费按当年收入的1%计取。

管理费用：拟建项目每年管理费按当年营业收入的1.5%计取。

职工工资福利：本建项目根据当地平均工资水平和工作人员工作分工，拟定管理人员定员为2人，平均月工资及福利费按6,666.67元/人/月考虑；工人定员为5人，平均月工资及福利费按4,000元/人/月考虑。运营期当年工资福利为40万元，以后每年按3%增长率递增测算。

（注：项目运营成本为不含税成本，其中维护修理费税率为9%，广告费税率为6%，管理费用税率为6%）

各年度成本情况详见下表：

表5-2  运营成本

单位：万元

| 项目 | 维护修 理费 | 经营资金 | 广告费 | 管理费 | 工资福利 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 34.34 | 65.08 | 10.03 | 15.05 | 40.00 | 99.42 |
| 2023年 | 34.34 | 76.22 | 14.01 | 21.01 | 41.20 | 110.56 |
| 2024年 | 34.34 | 83.56 | 16.45 | 24.67 | 42.44 | 117.90 |
| 2025年 | 34.34 | 96.79 | 21.23 | 31.85 | 43.71 | 131.13 |
| 2026年 | 34.34 | 111.44 | 26.57 | 39.85 | 45.02 | 145.78 |
| 2027年 | 34.34 | 124.69 | 31.33 | 46.99 | 46.37 | 159.03 |
| 2028年 | 34.34 | 117.37 | 27.84 | 41.77 | 47.76 | 151.71 |
| 2029年 | 34.34 | 101.24 | 20.82 | 31.23 | 49.19 | 135.58 |
| 2030年 | 34.34 | 105.37 | 21.88 | 32.82 | 50.67 | 139.71 |
| 2031年 | 34.34 | 109.74 | 23.02 | 34.53 | 52.19 | 144.08 |
| 2032年 | 34.34 | 114.38 | 24.25 | 36.37 | 53.76 | 148.72 |
| 2033年 | 34.34 | 119.29 | 25.57 | 38.35 | 55.37 | 153.63 |
| 2034年 | 34.34 | 124.51 | 26.99 | 40.49 | 57.03 | 158.85 |
| 总计 | 446.42 | 1,349.68 | 289.99 | 434.98 | 584.71 | 1,796.10 |

- 3．相关税费

根据《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综〔2010〕98号）、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）、《中华人民共和国印花税暂行条例》（国务院令〔1998〕第11 号）、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》相关文件，各项税率取值如下：

增值税：销项税税率为9%，进项税分为建设投资进项税和运营成本进项税，其中建设投资进项税中建筑安装工程费用税率为9%，其他服务费用税率为6%，运营成本进项税中，维护修理费税率为9%，广告费和管理费用税率均为6%；城市维护建设税及教育费附加：按城市维护建设税5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%计算缴纳；印花税税率为1‰，各项税费计算公式如下所示：

增值税=销项税-进项税

城市维修建设=增值税×5%

教育附加费=增值税×3%

地方教育附加费=增值税×2%

相关税费合计1,140.71万元,其中增值税合计1,035.37万元，附加税合计103.54万元,印花税合计1.80万元。（其中增值税2022

年至2029年由进项税进项抵扣，因此不缴纳增值税）

相关税费详见下表：

表5-3  相关税费

单位：万元

| 序号 | 相关税费 | 总计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 1,035.37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.33 | 213.09 | 224.60 | 237.00 | 250.35 |
| 1.1 | 销项税 | 2,766.51 | 95.69 | 133.63 | 156.90 | 202.57 | 253.47 | 298.84 | 265.64 | 198.63 | 208.76 | 219.63 | 231.33 | 243.93 | 257.49 |
| 1.2 | 进项税 | 1,731.14 | 95.69 | 133.63 | 156.90 | 202.57 | 253.47 | 298.84 | 265.64 | 198.63 | 98.43 | 6.54 | 6.73 | 6.93 | 7.14 |
| 2 | 附加税 | 103.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.04 | 21.30 | 22.46 | 23.70 | 25.04 |
| 2.1 | 城市维护税 | 51.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.52 | 10.65 | 11.23 | 11.85 | 12.52 |
| 2.2 | 教育费附加 | 31.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.31 | 6.39 | 6.74 | 7.11 | 7.51 |
| 2.3 | 地方教育费附加 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.21 | 4.26 | 4.49 | 4.74 | 5.01 |
| 3 | 印花税 | 1.80 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 合 计 |  | 1,140.71 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 121.51 | 234.53 | 247.21 | 260.85 | 275.55 |

- 4．项目可偿债收益

项目债券存续期内累计可实现收入30,738.82万元，项目运营成本1,796.10万元，相关税费合计105.34万元(因项目收入已不含税，因此该处扣除税费不包含增值税)，项目可偿债收益为28,837.38万元。即：

项目可偿债收益=项目收入－项目运营成本－占用项目偿债收益的相关税费=30,738.82-1,796.10-105.34=28,837.38

项目可偿债收益如下表所示：

表5-4  项目可偿债收益

单位：万元

| 项目 | 项目收入 | 项目运营成本 | 占用项目偿债收益的相关税费 | 项目可偿债收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 1,063.28 | 99.42 | 0.10 | 963.76 |
| 2023年 | 1,484.76 | 110.56 | 0.11 | 1,374.09 |
| 2024年 | 1,743.40 | 117.90 | 0.12 | 1,625.38 |
| 2025年 | 2,250.73 | 131.13 | 0.13 | 2,119.47 |
| 2026年 | 2,816.33 | 145.78 | 0.15 | 2,670.40 |
| 2027年 | 3,320.47 | 159.03 | 0.16 | 3,161.28 |
| 2028年 | 2,951.49 | 151.71 | 0.15 | 2,799.63 |
| 2029年 | 2,207.00 | 135.58 | 0.14 | 2,071.28 |
| 2030年 | 2,319.39 | 139.71 | 11.18 | 2,168.50 |
| 2031年 | 2,440.27 | 144.08 | 21.44 | 2,274.75 |
| 2032年 | 2,570.38 | 148.72 | 22.61 | 2,399.05 |
| 2033年 | 2,710.34 | 153.63 | 23.85 | 2,532.86 |
| 2034年 | 2,860.98 | 158.85 | 25.20 | 2,676.93 |
| 总计 | 30,738.82 | 1,796.10 | 105.34 | 28,837.38 |

债务还本付息情况

- 1．专项债券还本付息情况

普洱市江城县勐康口岸冷链物流园区项目拟发行专项债券12,000万元，债券期限为7年，其中2020年发行6,000万元，2021年发行6,000万元，债券利率按4.5%计，利息按年支付，到期一次性偿还本金。为更好的匹配项目资金需求和期限，计划于债券到期后（2028年）再次续发专项债券4,000万元，专项债券期限为7年，利率4.5%，利息按年支付，到期一次性偿还本金。专项债券利息、本金偿还情况详见下表：

表5-5  项目债券存续期还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 期初余额 | 本期新增本金 | 本期偿还本金 | 本期偿还利息 | 期末余额 | 融资利率 | 本期应付本金和利息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 6,000.00 |  | - | 6,000.00 | 4.50% | - |
| 2021年 | 6,000.00 | 6,000.00 |  | 270.00 | 12,000.00 | 4.50% | 270.00 |
| 2022年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2023年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2024年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2025年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2026年 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2027年 | 12,000.00 |  | 6,000.00 | 540.00 | 6,000.00 | 4.50% | 6,540.00 |
| 2028年 | 6,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 270.00 | 4,000.00 | 4.50% | 6,270.00 |
| 2029年 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2030年 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2031年 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2032年 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2033年 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2034年 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2035年 | 4,000.00 |  | 4,000.00 | 180.00 |  | 4.50% | 4,180.00 |
| 合计 |  |  | 16,000.00 | 5,040.00 |  |  | 21,040.00 |

- 2．市场化融资还本付息情况

普洱市江城县勐康口岸冷链物流园区项目计划市场化融资5,000万元，贷款期限为15年，贷款利率按5.145%计取，运营期内在保障专项债券本息的前提下，按照借款合同，在2032年到期一次性偿还本金。项目市场化融资还本付息情况详见下表：

表5-6  项目市场化融资还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 期初余额 | 本期新增本金 | 本期偿还本金 | 本期偿还利息 | 期末余额 | 融资利率 | 本期应付本金和利息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2020年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2021年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2022年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2023年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2024年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2025年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2026年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2027年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2028年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2029年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2030年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2031年 | 5,000.00 |  |  | 257.25 | 5,000.00 | 5.145% | 257.25 |
| 2032年 | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 257.25 |  | 5.145% | 5,257.25 |
| 合计 |  |  | 5,000.00 | 3,601.50 |  |  | 8,601.50 |

- 3．总体债务还本付息情况

普洱市江城县勐康口岸冷链物流园区项目使用专项债券和市场化融资模式，总债务本金为17,000.00万元，其中专项债券12,000.00 		万元，市场化融资5,000.00 万元，总债务利息8,641.50万元，总债务本息为25,641.50万元。总体债务还本付息情况详见下表：

表5-7  总体债务还本付息情况

单位：万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 专项债券本金总额 | 12,000.00 |
| 专项债券利息总额 | 5,040.00 |
| 专项债券本息总额 | 17,040.00 |
| 市场化融资本金总额 | 5,000.00 |
| 市场化融资利息总额 | 3,601.50 |
| 市场化融资本息总额 | 8,601.50 |
| 总债务本金 | 17,000.00 |
| 总债务利息 | 8,641.50 |
| 总债务本息 | 25,641.50 |

资金测算平衡情况

表5-9  资金测算平衡情况表

单位：万元

| 序号 | 年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 1,117.74 | 3,882.26 | 3,858.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,858.17 |
| 1.1 | 财政预算资金流入 |  | 2,000.00 | 1,858.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,858.17 |
| 1.2 | 其他来源（含单位或社会资本方自有资金等） | 1,117.74 | 1,882.26 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |
| 2 | 债务资金流入 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 21,000.00 |
| 2.1 | 专项债券资金流入 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16,000.00 |
| 2.2 | 市场化融资流入 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |
| 3 | 项目收入流入 |  |  |  | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 2,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |  | 30,738.82 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专项收入流入 |  |  |  | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 2,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |  | 30,738.82 |
| 小计 | 现金流入总额 | 6,117.74 | 9,882.26 | 9,858.17 | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 6,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |  | 60,596.99 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 5,860.49 | 9,349.01 | 9,054.92 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,264.42 |
| 2 | 运营成本支出 |  |  |  | 99.42 | 110.56 | 117.90 | 131.13 | 145.78 | 159.03 | 151.71 | 135.58 | 139.71 | 144.08 | 148.72 | 153.63 | 158.85 |  | 1,796.10 |
| 3 | 相关税费 |  |  |  | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 121.51 | 234.53 | 247.21 | 260.85 | 275.55 |  | 1,140.71 |
| 4 | 债务还本付息 | 257.25 | 257.25 | 527.25 | 797.25 | 797.25 | 797.25 | 797.25 | 797.25 | 6,797.25 | 6,527.25 | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 5,437.25 | 180.00 | 180.00 | 4,180.00 | 29,641.50 |
| 4.1 | 专项债券还本付息 |  |  | 270.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 6,540.00 | 6,270.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 4,180.00 | 21,040.00 |
| 4.1.1 | 专项债券还本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 | 16,000.00 |
| 4.1.2 | 专项债券利息 |  |  | 270.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 270.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 5,040.00 |
| 4.2 | 市场化融资还本付息 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 5,257.25 |  |  |  | 8,601.50 |
| 4.2.1 | 市场化融资还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  |  |  | 5,000.00 |
| 4.2.2 | 市场化融资付息 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 |  |  |  | 3,601.50 |
| 5 | 发行费用 |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 小计 | 现金流出总额 | 6,117.74 | 9,612.26 | 9,588.17 | 896.77 | 907.92 | 915.27 | 928.51 | 943.18 | 6,956.44 | 6,683.11 | 572.97 | 698.47 | 815.86 | 5,833.18 | 594.48 | 614.40 | 4,180.00 | 56,858.73 |
| 三 | 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 |  | 270.00 | 270.00 | 166.51 | 576.84 | 828.13 | 1,322.22 | 1,873.15 | -3,635.97 | 268.38 | 1,634.03 | 1,620.92 | 1,624.41 | -3,262.80 | 2,115.86 | 2,246.58 | -4,180.00 | 3,738.26 |
| 2 | 期末累计现金结存额 |  | 270.00 | 540.00 | 706.51 | 1,283.35 | 2,111.48 | 3,433.70 | 5,306.85 | 1,670.88 | 1,939.26 | 3,573.29 | 5,194.21 | 6,818.62 | 3,555.82 | 5,671.68 | 7,918.26 | 3,738.26 | 3,738.26 |

偿债指标计算

项目可偿债收益为28,837.38万元，总投资为25,858.17万元，总债务融资本息为25,641.50万元，总债务融资本金为17,000.00万元，专项债券本息为17,040.00万元，专项债券本金12,000.00万元。各偿债指标计算如下：

表5-8  项目偿债指标

| 相关指标 | 倍数 |
| --- | --- |
| 总投资收益率 | 1.12 |
| 总债务本息保障倍数 | 1.12 |
| 总债务本金保障倍数 | 1.70 |
| 专项债券本息保障倍数 | 1.69 |
| 专项债券本金保障倍数 | 2.40 |

（1）总投资收益率=项目可偿债收益/总投资

= 28,837.38 /25,858.17=1.12

（2）总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息

= 28,837.38 /25,641.50 =1.12

（3）总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金

= 28,837.38 /17,000.00=1.70

（4）专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息

= 28,837.38 /17,040.00 =1.69

（5）专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金

= 28,837.38 /12,000.00=2.40

其他事项说明

- 1．潜在影响项目收益和资金平衡的风险提示

（1）项目建设风险

项目建设风险：项目具有建设周期长、工程规模较大，工程造价高等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施建议：要求项目严格按照要求选择承建商，对中标施工单位的人员资质进行严格审查核对、加强施工队伍管理，跟进项目实施进度、保证项目工期和质量。

（2）财务风险

财务风险：在项目建设过程中，建筑材料价格、周边经济的发展、国外局势等都是可能发生变化的因素,对项目建设产生影响。若材料价格上涨将会导致建设投资增加；周边经济及局势的波动也会使建设投资、社会经济等发生变动；会对项目建设产生较大影响，因而应对这些影响因素在项目建设的全过程中加以重视、关注，提前预防风险的发生，以确保项目的顺利进行。

风险控制措施建议：一是项目可研成果编制中，在测算项目总投资时已考虑了相关风险因素。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制成本。二是项目建设中要定期对估算投资进行审核验证，如发现对投资估算产生重大影响的变化，应及时修正投资估算，并调整建设策略，并按照相应政府主管部门的批复结果及时调整项目资本金投入计划，保障项目顺利实施。

（3）项目运营风险

运营风险：主要为生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的实际冷库、仓库租售价格未能达到预期值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也将降低偿债能力。

风险控制措施建议：要求项目管理单位密切关注仓库冷库租赁定价情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（4）市场风险

在本项目专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施建议：为控制项目资金平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，建立风险偿债资金制，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

- 2．其他说明

（1）若本方案涉及的项目运营收入能够远超预期收入，报请省级同意后，可按相关程序申请提前偿还项目专项债券本息。

（2）按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳应当承担的还本付息资金，由省级财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。逾期的，省财政厅将按转贷的当期债券票面利率两倍折成日息予以罚款。

（3）因项目运营取得的政府性基金收入或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

独立第三方专业机构进行评估意见

本实施方案已通过会计师事务所评估，评定意见如下：

在项目实施单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的普洱市江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目，预期该项目可偿债收益能够合理保障融资资金的本金和利息，项目可偿债收益28,837.38万元，专项债券本息17,040.00万元，总债务融资本息25,641.50万元，专项债券本息保障数1.69，总债务本息保障倍数1.12，实现项目收益和融资自求平衡。