澜沧县冷链物流基地建设工程项目

专项债券财务评价报告

| 澜沧拉祜族自治县发展和改革局 | 澜沧拉祜族自治县工业 商务和信息化局 | 澜沧拉祜族自治县 财政局 |
| --- | --- | --- |

二〇一九年十二月

目	录

| 项目财务评价报告 | 1-5 |
| --- | --- |
| 附件1、项目现金流收益规模预测 | 6-9 |
| 附件2、项目收益及融资自求平衡方案 | 10-14 |

澜沧县冷链物流基地建设工程项目

专项债券财务评价报告

致同专字(2019)第530FC0308号

致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所作为云南省人民政府（以下简称“发行人”）申请发行普洱市澜沧拉祜族自治县冷链物流基地建设工程项目专项债券（以下简称“本期债券”）的评价机构，我们对本期债券募集资金投资项目收益与融资自求平衡情况进行评价，并出具财务评价报告。

我们的评价是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》进行的。相关建设项目实施单位对项目收益预测及其所依据的假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理的基础。而且，我们认为这些项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能性重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经财务评价，我们认为，在相关建设项目实施单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的本期债券，预期收益对应政府性基金收入与专项收入能够合理保障偿还融资本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

总体评价结果如下：

- 应付本息情况

该项目共计1个基础设施建设项目，本期债券计划发行专项债45,000.00万元，其中2020年度拟发行20,000.00万元，债券期限七年，假设融资利率4.5%，利息按年支付；2021年度拟发行25,000.00万元，债券期限五年，假设融资利率4.5%，利息按年支付，均到期偿还本金，应还本付息情况如下：

单位：人民币万元

| 年度 | 期初余额 | 本期新增本金 | 本期偿 还本金 | 本期偿 还利息 | 期末本 金余额 | 融资利率 | 本期应付本金和利息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 20,000.00 |  |  | 20,000.00 | 4.50% |  |
| 2021年 | 20,000.00 | 25,000.00 |  | 900.00 | 45,000.00 | 4.50% | 900.00 |
| 2022年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 | 45,000.00 | 4.50% | 2,025.00 |
| 2023年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 | 45,000.00 | 4.50% | 2,025.00 |
| 2024年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 | 45,000.00 | 4.50% | 2,025.00 |
| 2025年 | 45,000.00 |  |  | 2,025.00 | 45,000.00 | 4.50% | 2,025.00 |
| 2026年 | 45,000.00 |  | 25,000.00 | 2,025.00 | 20,000.00 | 4.50% | 27,025.00 |
| 2027年 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 900.00 | - | 4.50% | 20,900.00 |
| 合计 |  | 45,000.00 | 45,000.00 | 11,925.00 |  |  | 56,925.00 |

- 项目产生的净现金流入

- 参考文件

- 《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；

- 云南省财政厅关于印发《云南省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（云财库〔2018〕37号）；

- 《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23号）；

- 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）；

- 《澜沧县发展和改革局关于澜沧县冷链物流基地建设工程可行性研究报告的批复》（澜发改字〔2019〕241号）；

- 《澜沧拉祜族自治县国土空间规划中心关于澜沧县冷链物流基地建设工程选址意见》（澜选字第2019 007）；

- 《澜沧拉祜族自治县自然资源局关于澜沧县冷链物流基地建设工程项目用地预审意见》（澜自然发〔2019〕358号）；

- 《澜沧拉祜族自治县住房和城乡建设局关于澜沧县冷链物流基地建设工程项目初步设计的批复》（澜住建发〔2019〕254号）。

- 《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；

- 《全国市政工程投资估算指标》；

- 《云南省市政工程消耗量定额》（DBJ53/T-59-2013）；

- 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）；

- 《关于发布实施云南省2013版建设工程造价计价依据的通知》云建标〔2013〕918号；

- 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（DBJ53/T-61-2013）；

- 《云南省通用安装工程消耗量定额》（DBJ53/T-63-2013）；

- 《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函〔2019〕62号）；

- 基本假设条件及依据

依据《澜沧县冷链物流基地建设工程可行性研究报告》（以下简称“可研成果”），本项目建成后采用出租和出入库服务的经营模式。盈利方式主要为仓库出租收入和出入库服务收入，价格定位为：冷库出租收入按2.5元/吨/天计算，出入库服务费按40元/吨计算；服务量上，仓库出租量按每年500,000吨计，出入库服务量按每年1,000,000吨计。

- 项目可偿债收益

本项目为澜沧县冷链物流基地建设工程项目，预计在2022年到2026年实现项目收入134,612.58 万元，项目运营成本16,069.46元，占用项目偿债收益相关税费（扣除增值税口径）为4,510.24 万元。项目可偿债收益114,032.88 万元。

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 项目收入 | 134,612.58 |
| 项目运营成本 | 16,069.46 |
| 占用项目偿债收益的相关税费 | 4,510.24 |
| 项目可偿债收益 | 114,032.88 |

（四）项目收益与融资自求平衡情况

本次融资项目收益以提供出租与出入库服务为主要业务来源，在以年为期间进行核算，收入分年流入情况下，假设流入收入优先用于覆盖债券利息，本项目能够实现现金流平衡，本息覆盖倍数为1.03，项目收益现金流量表如下：

单位：人民币万元

| 年度 | 总债务本息支付情况 |  |  | 项目可偿债收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项债券本息 | 市场化融资本息 | 本息合计 |  |
| 2020 |  | 1,250.00 | 1,250.00 |  |
| 2021 | 900.00 | 2,250.00 | 3,150.00 |  |
| 2022 | 2,025.00 | 10,583.33 | 12,608.33 | 20,723.45 |
| 2023 | 2,025.00 | 16,833.33 | 18,858.33 | 21,323.45 |
| 2024 | 2,025.00 | 16,083.33 | 18,108.33 | 23,327.14 |
| 2025 | 2,025.00 | 7,000.00 | 9,025.00 | 23,257.93 |
| 2026 | 27,025.00 |  | 27,025.00 | 25,400.91 |
| 2027 | 20,900.00 |  | 20,900.00 |  |
| 2028 |  |  |  |  |
| 合计 | 56,925.00 | 53,999.99 | 110,924.99 | 114,032.88 |
| 本息覆盖倍数 | 总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息 |  |  | 1.03 |

此页无正文

| 致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 | 中国注册会计师 中国注册会计师 |  |
| --- | --- | --- |
| 中国·昆明 | 二Ｏ一九年十二月二十四日 |  |

附件1：

项目现金流收益规模预测

- 项目现金流收益预测编制基础

本次预测对象为普洱市澜沧拉祜族自治县冷链物流基地建设工程项目，项目建成后以提供出租和出入库服务作为主要经营模式，相应收入类别涵盖出租与出入库服务提供两类业务，预测期收入测算以《澜沧县冷链物流基地建设工程可行性研究报告》为基础，并考虑后期市场的不确定性影响，基于预测审慎性原则将年仓库出租率、仓库出租量及年出入库服务量等收入动因指标适当降低；成本预测方面以项目可行性研究报告、规划设计成果及项目预算书等资料作为基础，结合宏观政策调控与预测审慎性等方面的要求与影响，对预测期间的经济环境变动进行合理评估分析后形成此次相关收益预测。

- 项目现金流收益预测假设

- 国家及地方的现行法律、法规无重大变化；

- 国家监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

- 国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；

- 政府制订的城市规划与价格政策未发生重大变化；

- 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

- 项目现金流收益预测编制说明

## （一）项目参与主体

主管部门：澜沧拉祜族自治县工业商务和信息化局

项目单位：澜沧拉祜族自治县工业园区开发投资有限责任公司

（二）项目概况

（1）项目名称：澜沧县冷链物流基地建设工程项目

（2）项目区位：澜沧县勐朗镇富本村富本工业园区

（3）建设目标：本项目以推进区域果品和蔬菜产业发展，完善现代物流系统，提升食品冷藏链产业化发展为目标

（4）建设内容、建设规模和产出：项目总建筑面积290,980平方米；其中1-30#冷库20万平方米、附属设施90,980平方米。冷库总库容能力为50万吨，其中畜禽肉产品冷库总库容量达30万吨、农副产品保鲜库总库容量达20万吨。

项目建设期和运营期：项目建设期为2019年至2021年；项目整体运营期为2022年至2038年，2020年度所发行债券20,000.00万元存续期为7年，因专项债券和市场化融资期限小于运营期，因此，本项目取计算期2019年至2027年。

- 项目收益预测说明

  - 预测期收入

依据《澜沧县冷链物流基地建设工程可行性研究报告》，本项目建成后采用出租和出入库服务的经营模式，盈利方式主要为出租收入和出入库服务收入，价格定位为：冷库出租收入按2.5元/吨/天计算，出入库服务费按40元/吨计算。

仓库出租量和出入库出租率吨数为保守测算，以物流园运营后合理出租最低吨数计取。仓库出租量按每年50万吨计，出入库服务量按每年100万吨计。

项目收入明细表

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仓库出租收入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租率 |  | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% |
|  | 出租量（吨） |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
|  | 租金（2.5元/日/吨） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|  | 出售天数（天） |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | 仓储集配中心 出租收入小计 | 134,593.75 | 25,093.75 | 25,093.75 | 27,375.00 | 27,375.00 | 29,656.25 |
| 2 | 出入库服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租率 |  | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% |
|  | 服务量（吨/年） |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|  | 服务价格（40元/吨） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 城市配送中心 出租收入小计 | 11,800.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,600.00 |
| 3 | 营业收入含税合计 | 146,393.75 | 27,293.75 | 27,293.75 | 29,775.00 | 29,775.00 | 32,256.25 |
| 4 | 营业收入不含税金额 | 134,612.58 | 25,097.26 | 25,097.26 | 27,378.83 | 27,378.83 | 29,660.40 |
|  | 其中：仓库出租收入 | 123,480.51 | 23,021.79 | 23,021.79 | 25,114.68 | 25,114.68 | 27,207.57 |
|  | 出入库收入 | 11,132.07 | 2,075.47 | 2,075.47 | 2,264.15 | 2,264.15 | 2,452.83 |

  - 运营成本

本项目运营成本包括：工资福利、维护费、维修费与其他运营成本等，根据可行性研究报告测算结果，分项成本测算标准如下：

（1）工资及福利费：根据本项目运营模式，管理人员定员为30人，平均月工资及福利费按8000元/人月考虑；工人定员为220人，平均月工资及福利费按 4000元/人月考虑。

（2）信息系统维护费：暂按94.34万元/年考虑。

（3）建筑物修缮维护费：即建筑物的修理维护费用，按建筑物资产总额的0.2%考虑，依据可研成果建筑物资产总额为98,011.32万元。

（4）设备修缮维护费：即设备的修理维护费用，按设备资产总额的0.5%考虑，依据可研成果设备资产总额为21,388.69万元。

（5）其他运营成本：广告费等其他运营成本，暂按服务收入的5%考虑。

（6）流动资金需投入600.00万元。

运营成本明细表

单位：人民币万元

| 项目 | 总计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资及福利费 | 6,720.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 |
| 信息系统维护费 | 471.70 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
| 建筑物修缮维护费 | 899.20 | 179.84 | 179.84 | 179.84 | 179.84 | 179.84 |
| 设备修缮维护费 | 473.20 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |
| 其他运营成本 | 6,905.36 | 1,287.44 | 1,287.44 | 1,404.48 | 1,404.48 | 1,521.52 |
| 流动资金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 合计 | 16,069.46 | 3,600.26 | 3,000.26 | 3,117.30 | 3,117.30 | 3,234.34 |

- 项目可偿债收益

项目可偿债收益=项目收入－项目运营成本－占用项目偿债收益的相关税费（占用项目偿债收益的相关税费=相关税费合计-已计入总投资的税费）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目收入 | 134,612.58 | 25,097.26 | 25,097.26 | 27,378.83 | 27,378.83 | 29,660.40 |
| 项目运营成本 | 16,069.46 | 3,600.26 | 3,000.26 | 3,117.30 | 3,117.30 | 3,234.34 |
| 占用项目偿债收益的相关税费 | 4,510.24 | 773.55 | 773.55 | 934.39 | 1,003.60 | 1,025.15 |
| 项目可偿债收益 | 114,032.88 | 20,723.45 | 21,323.45 | 23,327.14 | 23,257.93 | 25,400.91 |

附件2：

项目收益及融资自求平衡方案

    - 项目投资估算及资金筹措

- 投资估算

根据《澜沧县发展和改革局关于澜沧县冷链物流基地建设工程可行性研究报告的批复》（澜发改字〔2019〕241号），本项目总投资为120,000.00万元，由于此次融资模式变化，导致项目总投资中财务费用项目较批复值减少1,436.50万元，调整后项目总投资为118,563.50万元。

项目投资估算表

单位：人民币万元

| 概算投资明细 | 总投资批复值 | 总投资调整值 | 调整后投资值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程费用 | 93,127.40 |  | 93,127.40 |
| 工程建设其他费 | 11,773.99 |  | 11,773.99 |
| 基本预备费 | 6,592.11 |  | 6,592.11 |
| 流动资金 | 600.00 |  | 600.00 |
| 财务费用（含专项债券建设期利息、发行费用） | 7,906.50 | -1,436.50 | 6,470.00 |
| 合计 | 120,000.00 | -1,436.50 | 118,563.50 |

## 注：项目投资中流动资金600万元用于项目总成本列示于营运资本口径。

## （二）资金筹措和使用计划表

本项目总投资118,563.50万元，对应资金来源方面包括资本金流入、专项债券及市场化融资三种类型，其中资本金流入系通过财政预算安排方式筹措资金28,563.50万元；专项债券方式筹措资金45,000万元，于2020年度发行20,000.00万元，于2021年度发行25,000.00万元；通过市场化融资筹措资金45,000.00万元。

资金筹措年度明细分布如下：

单位：万元

| 项目 |  | 合计 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资 |  | 118,563.50 | 1,035.11 | 63,068.89 | 54,459.50 |
| 建设投资 |  | 112,093.50 | 1,035.11 | 60,898.89 | 50,159.50 |
| 建设期利息 |  | 6,425.00 |  | 2,150.00 | 4,275.00 |
| 发行费用 |  | 45.00 |  | 20.00 | 25.00 |
| 资金筹措 |  | 118,563.50 | 1,035.11 | 63,068.89 | 54,459.50 |
| 资本金 | 通过财政预算安排 | 28,563.50 | 1,035.11 | 18,068.89 | 9,459.50 |
|  | 专项债券用于资本金部分 |  |  |  |  |
|  | 单位或社会资本方自有资金 |  |  |  |  |
| 专项债券本金 |  | 45,000.00 |  | 20,000.00 | 25,000.00 |
| 市场化融资 |  | 45,000.00 |  | 25,000.00 | 20,000.00 |

# 二、还本付息现金流量预测

本项目拟发行专项债券45,000.00万元，其中于2020年度发行20,000.00万元，债券利率4.50%，期限7年，利息按年支付；2021年度发行25,000.00万元，债券利率4.50%，期限5年，利息按年支付，根据现金流量净流入计算偿债覆盖还本付息情况如下：

单位：万元

| 序号 | 年度 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 合计 |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 1,035.11 | 18,068.89 | 9,459.50 |  |  |  |  |  |  | 28,563.50 |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | 1,035.11 | 18,068.89 | 9,459.50 |  |  |  |  |  |  | 28,563.50 |
| 1.2 | 其他来源（含单位或社会资本方自有资金等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 债务资金流入 |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |  |  | 90,000.00 |
| 2.1 | 专项债券资金流入 |  | 20,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |  |  | 45,000.00 |
| 2.2 | 市场化融资流入 |  | 25,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  | 45,000.00 |
| 3 | 项目收入流入 |  |  |  | 25,097.26 | 25,097.26 | 27,378.83 | 27,378.83 | 29,660.40 |  | 134,612.58 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.2 | 专项收入流入 |  |  |  | 25,097.26 | 25,097.26 | 27,378.83 | 27,378.83 | 29,660.40 |  | 134,612.58 |
| 小计 | 现金流入总额 | 1,035.11 | 63,068.89 | 54,459.50 | 25,097.26 | 25,097.26 | 27,378.83 | 27,378.83 | 29,660.40 |  | 253,176.08 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 1,035.11 | 60,898.89 | 49,559.50 |  |  |  |  |  |  | 111,493.50 |
| 2 | 运营成本支出 |  |  |  | 3,600.26 | 3,000.26 | 3,117.30 | 3,117.30 | 3,234.34 |  | 16,069.46 |
| 3 | 相关税费 |  |  |  | 773.55 | 773.55 | 2,520.10 | 3,281.35 | 3,495.56 |  | 10,844.11 |
| 4 | 债务还本付息 |  | 1,250.00 | 3,150.00 | 12,608.33 | 18,858.33 | 18,108.33 | 9,025.00 | 27,025.00 | 20,900.00 | 110,924.99 |
| 4.1 | 专项债券还本付息 |  |  | 900.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 27,025.00 | 20,900.00 | 56,925.00 |
| 4.1.1 | 专项债券还本 |  |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 |
| 4.1.2 | 专项债券利息 |  |  | 900.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 900.00 | 11,925.00 |
| 4.2 | 市场化融资还本付息 |  | 1,250.00 | 2,250.00 | 10,583.33 | 16,833.33 | 16,083.33 | 7,000.00 |  |  | 53,999.99 |
| 4.2.1 | 市场化融资还本 |  |  |  | 8,333.33 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,666.67 |  |  | 45,000.00 |
| 4.2.2 | 市场化融资付息 |  | 1,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 1,833.33 | 1,083.33 | 333.33 |  |  | 8,999.99 |
| 5 | 发行费用 |  | 20.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 小计 | 现金流出总额 | 1,035.11 | 62,168.89 | 52,734.50 | 16,982.14 | 22,632.14 | 23,745.73 | 15,423.65 | 33,754.90 | 20,900.00 | 249,377.06 |
| 三 | 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 | 0 | 900.00 | 1,725.00 | 8,115.12 | 2,465.12 | 3,633.10 | 11,955.18 | -4,094.50 | -20,900.00 | 3,799.02 |
| 2 | 期末累计现金结存额 | 0 | 900.00 | 2,625.00 | 10,740.12 | 13,205.24 | 16,838.34 | 28,793.52 | 24,699.02 | 3,799.02 | 3,799.02 |

# 三、项目收益与融资自求平衡

经上述测算，在项目实施单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的澜沧县冷链物流基地建设工程项目，预期该项目可偿债收益能够合理保障融资资金的本金和利息，项目可偿债收益114,032.88万元，专项债券本息56,925.00万元，总债务融资本息110,924.99万元，专项债券本息保障倍数2.00，总债务本息保障倍数1.03，实现项目收益和融资自求平衡。