江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目

专项债券财务评价报告

| 江城哈尼族彝族自治县 发展和改革局 | 江城哈尼族彝族自治县 工业商务和信息化局 | 江城哈尼族彝族 自治县财政局 |
| --- | --- | --- |

二〇一九年十二月

目	录

| 项目财务评价报告 | 1-6 |
| --- | --- |
| 附件1、项目现金流收益规模预测 | 7-14 |
| 附件2、项目收益及融资自求平衡方案 | 15-20 |

江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目

专项债券财务评价报告

致同专字(2019)第530FC0310号

致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所作为云南省人民政府（以下简称“发行人”）申请发行普洱市江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目专项债券（以下简称“本期债券”）的评价机构，我们对本期债券募集资金投资项目收益与融资自求平衡情况进行评价，并出具财务评价报告。

我们的评价是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》进行的。相关建设项目实施单位对项目收益预测及其所依据的假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理的基础。而且，我们认为这些项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能性重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经财务评价，我们认为，在相关建设项目实施单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的本期债券，预期收益对应政府性基金收入与专项收入能够合理保障偿还融资本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

总体评价结果如下：

- 应付本息情况

该项目共计1个基础设施建设项目，本期债券计划发行12,000万元，债券期限为7年，其中2020年发行6,000万元，2021年发行6,000万元，债券利率按4.50%计，利息按年支付，到期一次性偿还本金。为更好的匹配项目资金需求和期限，计划于债券到期后（2028年）再次续发专项债券4,000万元，专项债券期限为7年，利率4.5%，利息按年支付，到期一次性偿还本金。包括续发债券口径下应还本付息情况如下：

单位：人民币万元

| 年度 | 期初 | 本期新增本金 | 本期偿还本金 | 本期偿还利息 | 期末余额 | 融资利率 | 本期应付本金和利息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  | 6,000.00 |  |  | 6,000.00 | 4.50% |  |
| 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 |  | 270.00 | 12,000.00 | 4.50% | 270.00 |
| 2022 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2023 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2024 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2025 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2026 | 12,000.00 |  |  | 540.00 | 12,000.00 | 4.50% | 540.00 |
| 2027 | 12,000.00 |  | 6,000.00 | 540.00 | 6,000.00 | 4.50% | 6,540.00 |
| 2028 | 6,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 270.00 | 4,000.00 | 4.50% | 6,270.00 |
| 2029 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2030 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2031 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2032 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2033 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2034 | 4,000.00 |  |  | 180.00 | 4,000.00 | 4.50% | 180.00 |
| 2035 | 4,000.00 |  | 4,000.00 | 180.00 |  | 4.50% | 4,180.00 |
| 合计 |  | 16,000.00 | 16,000.00 | 5,040.00 |  |  | 21,040.00 |

- 项目产生的净现金流入

- 参考文件

1、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；

2、《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财预〔2019〕23号）；

3、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）；

4、云南省财政厅关于印发《云南省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（云财库〔2018〕37号）；

5、《江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目可行性研究报告成果》；

6、《市政工程投资估算编制办法》；

7、《全国市政工程投资估算指标》；

8、《云南省市政工程消耗量定额》（2013年）；

9、《云南省安装工程消耗量定额》（2013年）；

10、《云南省园林绿化工程消耗量定额》（2013年）；

11、《云南省建设工程造价计价规则》（2013年）；

12、《云南省建设工程措施项目计价办法》（2013年）；

13、《云南省施工机械台班费用计价办法》（2013年）。

- 基本假设条件及依据

普洱市江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目以项目建成后的免税店出售、仓库租赁、冷库租赁、修车棚租赁、停车场收费、客运站管理收费及露天堆场收费收入作为还款来源，各类别收入测算假设如下：

免税店出售价格参照江城县勐烈镇猛烈大街周边商铺价格以及康平镇客运站周边商铺出售价格，价格区间在3800元/㎡-6000元/㎡不等，考虑到勐康口岸区位的差异性，最终测定本项目免税店出售价格按4,000元/㎡测算，出售价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算；仓库出租价格为280元/㎡/年，出租价格每年以6%的平均增长率增长；

仓库出租价格参照普洱市工业园区仓库出租价格，价格区间为216元/㎡/年—300元/㎡/年，最终测定本项目出租价格为220元/㎡/年，出租价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算；

冷库出租价格参照普洱市工业园区冷库出租价格，价格区间为260元/㎡/年—400元/㎡/年，最终测定本项目冷库出租价格为340元/㎡/年，出租价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算；

江城县勐康口岸冷链物流园区内有社会停车位1,090个，参照江城县勐康口岸2019年车辆进出口车流量，每个车位按3元/小时测算，一天平均收费时长按7小时测算。

园区内修车棚，面积为162㎡，参照江城县康平镇集镇周边商铺租赁价格，最终测定本项目修车棚出租价格按123.46元/㎡/年测算，每年收入为：123.46*162=2万元，租赁价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

客运站建筑面积1925.04㎡，参照江城县客运站租赁价格和康平镇客运站租赁价格，价格区间在300元/㎡/年—450元/㎡/年不等，考虑到勐康口岸区位的差异性，最终测定该项目客运站出租价格为300元/㎡/年，租赁价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

园区内的室外堆场面积为5692.8㎡，由于普洱市周边范围内暂无室外堆场价格参考，因此室外堆场收费价格由江城县边贸物流有限责任公司定价为60元/㎡/年，收费价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

- 项目可偿债收益

本项目为普洱市江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目，预计在2022年到2034年项目收入为30,738.82万元，项目运营成本（不含折旧）为1,796.10万元，占用项目偿债收益的相关税费为105.34万元。项目可偿债收益28,837.38万元。

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 项目收入 | 30,738.82 |
| 项目运营成本 | 1,796.10 |
| 占用项目偿债收益的相关税费 | 105.34 |
| 项目可偿债收益 | 28,837.38 |

（四）项目收益与融资自求平衡情况

本次融资项目收益为免税店出售、仓库租赁、冷库租赁、修车棚租赁、停车场收费、客运站管理收费及露天堆场收费收入，因冷链园运营以年为期间进行核算，收入分年流入。假设流入收入优先用于覆盖债券利息，本项目能够实现现金流平衡，本息覆盖倍数为1.12，项目收益现金流量表如下：

单位：人民币万元

| 年度 | 总债务本息支付情况 |  |  | 项目可偿债收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项债券本息 | 市场化融资本息 | 本息合计 |  |
| 2019 |  | 257.25 | 257.25 |  |
| 2020 |  | 257.25 | 257.25 |  |
| 2021 | 270.00 | 257.25 | 527.25 |  |
| 2022 | 540.00 | 257.25 | 797.25 | 963.76 |
| 2023 | 540.00 | 257.25 | 797.25 | 1,374.09 |
| 2024 | 540.00 | 257.25 | 797.25 | 1,625.38 |
| 2025 | 540.00 | 257.25 | 797.25 | 2,119.47 |
| 2026 | 540.00 | 257.25 | 797.25 | 2,670.40 |
| 2027 | 6,540.00 | 257.25 | 6,797.25 | 3,161.28 |
| 2028 | 6,270.00 | 257.25 | 6,527.25 | 2,799.63 |
| 2029 | 180.00 | 257.25 | 437.25 | 2,071.28 |
| 2030 | 180.00 | 257.25 | 437.25 | 2,168.50 |
| 2031 | 180.00 | 257.25 | 437.25 | 2,274.75 |
| 2032 | 180.00 | 5,257.25 | 5,437.25 | 2,399.05 |
| 2033 | 180.00 |  | 180.00 | 2,532.86 |
| 2034 | 180.00 |  | 180.00 | 2,676.93 |
| 2035 | 4,180.00 |  | 4,180.00 |  |
| 合计 | 21,040.00 | 8,601.50 | 29,641.50 | 28,837.38 |
| 本息覆盖倍数 | 总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息 |  |  | 1.12 |

| 致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 | 中国注册会计师 中国注册会计师 |  |
| --- | --- | --- |
| 中国·昆明 | 二Ｏ一九年十二月二十四日 |  |

此页无正文

附件1：

项目现金流收益规模预测

- 项目现金流收益预测编制基础

本次预测对象为普洱市江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目，免税店出售、仓库租赁、冷库租赁、修车棚租赁、停车场收费、客运站管理收费及露天堆场收费为收入预测的重要影响动因，成本预测方面系以项目可行性研究报告、规划设计成果及项目预算书等资料作为基础，结合宏观政策调控与预测审慎性等方面的要求与影响，对预测期间的经济环境变动进行合理评估分析后形成此次相关收益预测。

- 项目现金流收益预测假设

- 国家及地方的现行法律、法规无重大变化；

- 国家监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

- 国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；

- 政府制订的城市规划与价格政策未发生重大变化；

- 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

- 项目现金流收益预测编制说明

- 项目参与主体

## 主管部门：江城哈尼族彝族自治县工业园区管理委员会

## 项目单位：江城县边贸物流有限责任公司

（二）项目概况

- 项目名称：江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目

- 项目区位：江城县勐康口岸

- 项目建设内容和产出：江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目建设内容主要包含建筑工程、道路工程、排水工程、电气工程、景观绿化工程以及相关附属设施等。建设项目主要包含进出口仓储物流服务设施、进出口商业服务设施、进出口金融服务设施、其他公共服务设施。

- 项目建设目标：形成企业规模化、产业集群化发展的综合性产业基地；支撑江城经济发展大空间，面向东南亚开放的前沿窗口；普洱地区工贸一体化、国际化、现代化的具有特色的边境贸易冷链物流园区。

- 项目建设规模：江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目总用地面积381亩（254,001平方米），总建筑面积49,932.2 平方米，具体规模如下表所示：

项目建设规模

单位：平方米 个

| 建设内容 |  | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 仓储 | 仓库（建筑面积） | 26,306.04 |
|  | 冷库（建筑面积） | 10,001.74 |
| 商业 | 免税店（建筑面积） | 9,937.38 |
| 行政办公 |  | 3,851 |
| 市政道路面积 |  | 77,875 |
| 停车场 |  | 54,708.99 |
| 室外堆场 |  | 5,692.8 |
| 地面停车位 | 社会停车位 | 1,090 |
|  | 商业配套车位 | 97 |
|  | 货运停车位 | 75 |
|  | 客运停车位 | 15 |
| 绿地面积 |  | 36,221.75 |

- 项目建设期和运营期：

本项目建设期为2019年至2021年，运营期为2022年至2050年，因专项债券和市场化融资期限小于运营期，因此本项目取计算期2019年至2035年。

（三）项目收益预测说明

  - 项目收入

（1）项目收入来源及测算依据

依据《江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目可行性研究报告》，项目效益主要为免税店出售、仓库租赁、冷库租赁、修车棚租赁、停车场收费、客运站管理收费及露天堆场收费。各收费项目收费标准如下：

免税店出售价格参照江城县勐烈镇猛烈大街周边商铺价格以及康平镇客运站周边商铺出售价格，价格区间在3800元/㎡-6000元/㎡不等，考虑到勐康口岸区位的差异性，最终测定本项目免税店出售价格按4,000元/㎡测算，出售价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算；

仓库出租价格参照普洱市工业园区仓库出租价格，价格区间为216元/㎡/年—300元/㎡/年，最终测定本项目出租价格为220元/㎡/年，出租价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算；

冷库出租价格参照普洱市工业园区冷库出租价格，价格区间为260元/㎡/年—400元/㎡/年，最终测定本项目冷库出租价格为340元/㎡/年，出租价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算；

江城县勐康口岸冷链物流园区内有社会停车位1,090个，参照江城县勐康口岸2019年车辆进出口车流量，每个车位按3元/小时测算，一天平均收费时长按7小时测算。

园区内修车棚，面积为162㎡，参照江城县康平镇集镇周边商铺租赁价格，最终测定本项目修车棚出租价格按123.46元/㎡/年测算，每年收入为：123.46*162=2万元，租赁价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

客运站建筑面积1925.04㎡，参照江城县客运站租赁价格和康平镇客运站租赁价格，价格区间在300元/㎡/年—450元/㎡/年不等，考虑到勐康口岸区位的差异性，最终测定该项目客运站出租价格为300元/㎡/年，租赁价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

园区内的室外堆场面积为5692.8㎡，由于普洱市周边范围内暂无室外堆场价格参考，因此室外堆场收费价格由江城县边贸物流有限责任公司定价为60元/㎡/年，收费价格以后每年按江城县近三年GDP的平均增长率7.6%测算。

（2）项目收入预测

江城县勐康口岸冷链物流园区项目债券存续期14年，现对2022年至2034年收入成本情况进行预测，主要情况如下：

项目收入明细表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 总计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 免税店收入 | 4,819.89 | 182.34 | 392.39 | 422.21 | 681.45 | 977.65 | 1,314.94 | 848.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出售率 |  | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 9,937.38 | 496.87 | 993.74 | 993.74 | 1,490.61 | 1,987.48 | 2,484.35 | 1,490.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价(元/㎡) |  | 4,000.00 | 4,304.00 | 4,631.10 | 4,983.06 | 5,361.77 | 5,769.26 | 6,207.72 | 6,679.51 | 7,187.15 | 7,733.37 | 8,321.11 | 8,953.51 | 9,633.98 |
| 二 | 仓库收入 | 9,990.11 | 292.02 | 371.34 | 461.04 | 562.22 | 676.13 | 727.51 | 782.81 | 842.30 | 906.32 | 975.19 | 1,049.31 | 1,129.05 | 1,214.87 |
|  | 出租率 |  | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
|  | 数量 | 26,306.04 | 14,468.32 | 17,098.93 | 19,729.53 | 22,360.13 | 24,990.74 | 24,990.74 | 24,990.74 | 24,990.74 | 24,990.74 | 24,990.74 | 24,990.74 | 24,990.74 | 24,990.74 |
|  | 单价（元/㎡） |  | 220.00 | 236.72 | 254.71 | 274.07 | 294.90 | 317.31 | 341.43 | 367.38 | 395.30 | 425.34 | 457.67 | 492.45 | 529.88 |
| 三 | 冷库收入 | 5,870.07 | 171.59 | 218.20 | 270.90 | 330.36 | 397.28 | 427.48 | 459.97 | 494.92 | 532.54 | 573.01 | 616.56 | 663.42 | 713.84 |
|  | 出租率 |  | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
|  | 数量 | 10,001.74 | 5,500.96 | 6,501.13 | 7,501.31 | 8,501.48 | 9,501.65 | 9,501.65 | 9,501.65 | 9,501.65 | 9,501.65 | 9,501.65 | 9,501.65 | 9,501.65 | 9,501.65 |
|  | 单价（元/㎡） |  | 340.00 | 365.84 | 393.64 | 423.56 | 455.75 | 490.39 | 527.66 | 567.76 | 610.91 | 657.34 | 707.30 | 761.05 | 818.89 |
| 四 | 修车棚收入 | 38.43 | 1.83 | 1.97 | 2.12 | 2.29 | 2.46 | 2.65 | 2.85 | 3.06 | 3.30 | 3.55 | 3.82 | 4.11 | 4.42 |
|  | 出租率 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 数量 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
|  | 单价（元/㎡） |  | 123.46 | 132.84 | 142.94 | 153.80 | 165.49 | 178.07 | 191.60 | 206.16 | 221.83 | 238.69 | 256.83 | 276.35 | 297.35 |
| 五 | 社会停车场 | 8,321.14 | 345.28 | 421.93 | 498.58 | 575.23 | 651.88 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 | 728.53 |
|  | 停车率 |  | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
|  | 车位数 | 1,090.00 | 491.00 | 600.00 | 709.00 | 818.00 | 927.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 |
|  | 平均收费时长（小时） |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|  | 收费标准（元/小时） |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 六 | 客运站出租收入 | 1,109.51 | 52.98 | 57.01 | 61.34 | 66.00 | 71.02 | 76.42 | 82.22 | 88.47 | 95.20 | 102.43 | 110.22 | 118.59 | 127.61 |
|  | 出租率 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 数量 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 | 1,925.04 |
|  | 单价(元/㎡/年) |  | 300.00 | 322.80 | 347.33 | 373.73 | 402.13 | 432.69 | 465.57 | 500.95 | 539.02 | 579.99 | 624.07 | 671.50 | 722.53 |
| 七 | 露天堆场收入 | 589.67 | 17.24 | 21.92 | 27.21 | 33.18 | 39.91 | 42.94 | 46.20 | 49.72 | 53.50 | 57.56 | 61.94 | 66.64 | 71.71 |
|  | 出租率 |  | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
|  | 数量 | 5,692.80 | 3,131.04 | 3,700.32 | 4,269.60 | 4,838.88 | 5,408.16 | 5,408.16 | 5,408.16 | 5,408.16 | 5,408.16 | 5,408.16 | 5,408.16 | 5,408.16 | 5,408.16 |
|  | 单价(元/㎡) |  | 60.00 | 64.56 | 69.47 | 74.75 | 80.43 | 86.54 | 93.12 | 100.20 | 107.82 | 116.01 | 124.83 | 134.32 | 144.53 |
|  | 合计 | 30,738.82 | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 2,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |

  - 运营成本

江城县勐康口岸冷链物流园区项目运营成本合计1,796.10万元，其中维护修理费446.42万元，经营资金合计1,349.68万元，包含广告费289.99万元，管理费434.98万元，工资福利584.71万元。

维护修理费：维护修理费参照可研成果，按当年折旧费的5%计取。

本项目折旧费分为建筑工程折旧和机械设备安装工程折旧，折旧采用平均年限法，建筑工程原值为21788.2万元，折旧率为3.17%，机械设备原值为976.21万元，折旧率为6%。

广告费：广告费按当年收入的1%计取。

管理费用：拟建项目每年管理费按当年营业收入的1.5%计取。

职工工资福利：拟建项目根据当地平均工资水平和工作人员工作分工，拟定管理人员定员为2人，平均月工资及福利费按6666.67元/人月考虑；工人定员为5人，平均月工资及福利费按4000元/人月考虑。运营期当年工资福利为40万元，以后每年按3%增长率递增测算。

运营成本明细表

单位：人民币万元

| 项目 | 维护修理费 | 经营资金 | 广告费 | 管理费 | 工资福利 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 | 34.34 | 65.08 | 10.03 | 15.05 | 40.00 | 99.42 |
| 2023年 | 34.34 | 76.22 | 14.01 | 21.01 | 41.20 | 110.56 |
| 2024年 | 34.34 | 83.56 | 16.45 | 24.67 | 42.44 | 117.90 |
| 2025年 | 34.34 | 96.79 | 21.23 | 31.85 | 43.71 | 131.13 |
| 2026年 | 34.34 | 111.44 | 26.57 | 39.85 | 45.02 | 145.78 |
| 2027年 | 34.34 | 124.69 | 31.33 | 46.99 | 46.37 | 159.03 |
| 2028年 | 34.34 | 117.37 | 27.84 | 41.77 | 47.76 | 151.71 |
| 2029年 | 34.34 | 101.24 | 20.82 | 31.23 | 49.19 | 135.58 |
| 2030年 | 34.34 | 105.37 | 21.88 | 32.82 | 50.67 | 139.71 |
| 2031年 | 34.34 | 109.74 | 23.02 | 34.53 | 52.19 | 144.08 |
| 2032年 | 34.34 | 114.38 | 24.25 | 36.37 | 53.76 | 148.72 |
| 2033年 | 34.34 | 119.29 | 25.57 | 38.35 | 55.37 | 153.63 |
| 2034年 | 34.34 | 124.51 | 26.99 | 40.49 | 57.03 | 158.85 |
| 总计 | 446.42 | 1,349.68 | 289.99 | 434.98 | 584.71 | 1,796.10 |

- 项目可偿债收益

项目可偿债收益=项目收入－项目运营成本－占用项目偿债收益的相关税费（占用项目偿债收益的相关税费=相关税费合计-已计入总投资的税费）

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目收入 | 30,738.82 | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 2,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |
| 项目运营成本 | 1,796.10 | 99.42 | 110.56 | 117.90 | 131.13 | 145.78 | 159.03 | 151.71 | 135.58 | 139.71 | 144.08 | 148.72 | 153.63 | 158.85 |
| 占用项目偿债收益的相关税费 | 105.34 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 11.18 | 21.44 | 22.61 | 23.85 | 25.20 |
| 项目可偿债收益 | 28,837.38 | 963.76 | 1,374.09 | 1,625.38 | 2,119.47 | 2,670.40 | 3,161.28 | 2,799.63 | 2,071.28 | 2,168.50 | 2,274.75 | 2,399.05 | 2,532.86 | 2,676.93 |

附件2：

项目收益及融资自求平衡方案

    - 项目投资估算及资金筹措

- 投资估算

根据《江城哈尼族彝族自治县发展和改革局关于勐康口岸冷链物流园区建设项目可行性研究报告的批复》（江发改〔2016〕121号），项目总投资为25,298.29万元，由于此次融资模式变化，导致项目总投资中财务费用项目较批复值增加559.88万元，调整后项目总投资为25,858.17万元。

项目投资估算表

单位：人民币万元

| 概算投资明细 | 总投资批复值 | 总投资调整值 | 调整后投资值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接工程费用 | 18,631.16 |  | 18,631.16 |
| 工程建设及其他费用 | 3,427.40 |  | 3,427.40 |
| 预备费 | 2,205.86 |  | 2,205.86 |
| 财务费用（含专项债券建设期利息、发行费用、其他融资建设期利息） | 1,033.87 | 559.88 | 1,593.75 |
| 合计 | 25,298.29 | 559.88 | 25,858.17 |

## （二）资金筹措和使用计划表

本项目总投资25,858.17万元，对应资金来源方面主要包括财政资金、专项债券资金及市场化融资资金，财政资金由财政预算安排，结合工程进度分年度投入。本项目计划通过财政预算安排资金3,858.17万元，占项目总投资14.92%，拟发行专项债券12,000万元，占项目总投资46.40%，通过企业自筹资金5,000万元，占项目总投资19.34%，通过银行贷款5,000万元，占项目总投资19.3%，截止目前银行贷款资金5,000万元已到位，企业自有资金到位1,117.74万元，剩余自筹资金3,882.26万元由江城县边贸物流有限责任公司根据项目进度及时筹集投入。

资金筹措年度明细分布如下：

单位：万元

| 项目 |  | 合计 | 2019年及以前 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资 |  | 25,858.17 | 6,117.74 | 9,882.26 | 9,858.17 |
| 建设投资 |  | 24,264.42 | 5,860.49 | 9,349.01 | 9,054.92 |
| 建设期利息 |  | 1,581.75 | 257.25 | 527.25 | 797.25 |
| 发行费用 |  | 12.00 |  | 6.00 | 6.00 |
| 资金筹措 |  | 25,858.17 | 6,117.74 | 9,882.26 | 9,858.17 |
| 资本金 | 通过财政预算安排 | 3,858.17 |  | 2,000.00 | 1,858.17 |
|  | 地方政府专项债券用于资本金部分 |  |  |  |  |
|  | 单位或社会资本方自有资金 | 5,000.00 | 1,117.74 | 1,882.66 | 2,000.00 |
| 地方政府专项债券本金 |  | 12,000.00 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 市场化融资 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |

# 二、还本付息现金流量预测

本项目拟发行债券12,000万元，债券期限为7年，其中计划2020年发行6,000万元，2021年发行6,000万元，债券利率4.50%，利息按年支付，到期一次性偿还本金。为更好的匹配项目资金需求和期限，计划于债券到期后（2028年）再次续发专项债券4,000万元，专项债券期限为7年，利率4.5%，利息按年支付，到期一次性偿还本金。根据现金流量净流入计算偿债覆盖还本付息情况如下：

单位：万元

| 序号 | 年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 1,117.74 | 3,882.26 | 3,858.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,858.17 |
| 1.1 | 财政预算资金流入 |  | 2,000.00 | 1,858.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,858.17 |
| 1.2 | 其他来源（含单位或社会资本方自有资金等） | 1,117.74 | 1,882.26 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |
| 2 | 债务资金流入 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 21,000.00 |
| 2.1 | 专项债券资金流入 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16,000.00 |
| 2.2 | 市场化融资流入 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |
| 3 | 项目收入流入 |  |  |  | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 2,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |  | 30,738.82 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专项收入流入 |  |  |  | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 2,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |  | 30,738.82 |
| 小计 | 现金流入总额 | 6,117.74 | 9,882.26 | 9,858.17 | 1,063.28 | 1,484.76 | 1,743.40 | 2,250.73 | 2,816.33 | 3,320.47 | 6,951.49 | 2,207.00 | 2,319.39 | 2,440.27 | 2,570.38 | 2,710.34 | 2,860.98 |  | 60,596.99 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 5,860.49 | 9,349.01 | 9,054.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,264.42 |
| 2 | 运营成本支出 |  |  |  | 99.42 | 110.56 | 117.90 | 131.13 | 145.78 | 159.03 | 151.71 | 135.58 | 139.71 | 144.08 | 148.72 | 153.63 | 158.85 |  | 1,796.10 |
| 3 | 相关税费 |  |  |  | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 121.51 | 234.53 | 247.21 | 260.85 | 275.55 |  | 1,140.71 |
| 4 | 债务还本付息 | 257.25 | 257.25 | 527.25 | 797.25 | 797.25 | 797.25 | 797.25 | 797.25 | 6,797.25 | 6,527.25 | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 5,437.25 | 180.00 | 180.00 | 4,180.00 | 29,641.50 |
| 4.1 | 专项债券还本付息 |  |  | 270.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 6,540.00 | 6,270.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 4,180.00 | 21,040.00 |
| 4.1.1 | 专项债券还本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 | 16,000.00 |
| 4.1.2 | 专项债券利息 |  |  | 270.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 270.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 5,040.00 |
| 4.2 | 市场化融资还本付息 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 5,257.25 |  |  |  | 8,601.50 |
| 4.2.1 | 市场化融资还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  |  |  | 5,000.00 |
| 4.2.2 | 市场化融资付息 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 |  |  |  | 3,601.50 |
| 5 | 发行费用 |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 小计 | 现金流出总额 | 6,117.74 | 9,612.26 | 9,588.17 | 896.77 | 907.92 | 915.27 | 928.51 | 943.18 | 6,956.44 | 6,683.11 | 572.97 | 698.47 | 815.86 | 5,833.18 | 594.48 | 614.40 | 4,180.00 | 56,858.73 |
| 三 | 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 |  | 270.00 | 270.00 | 166.51 | 576.84 | 828.13 | 1,322.22 | 1,873.15 | -3,635.97 | 268.38 | 1,634.03 | 1,620.92 | 1,624.41 | -3,262.80 | 2,115.86 | 2,246.58 | -4,180.00 | 3,738.26 |
| 2 | 期末累计现金结存额 |  | 270.00 | 540.00 | 706.51 | 1,283.35 | 2,111.48 | 3,433.70 | 5,306.85 | 1,670.88 | 1,939.26 | 3,573.29 | 5,194.21 | 6,818.62 | 3,555.82 | 5,671.68 | 7,918.26 | 3,738.26 | 3,738.26 |

# 三、项目收益与融资自求平衡

经上述测算，在项目实施单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的普洱市江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目，预期该项目可偿债收益能够合理保障融资资金的本金和利息，项目可偿债收益28,837.38万元，专项债券本息17,040.00元，总债务融资本息25,641.50万元，专项债券本息保障数1.69，总债务本息保障倍数1.12，实现项目收益和融资自求平衡。