[image: image1.jpg]


[image: image38.png]



2018年云南省德宏州土地储备专项债券
实施方案
德宏州财政局              德宏州国土资源局
二零一八年八月
目录
1

前  言

2

一、基本情况

2

（一）债券情况

3

（二）区域情况

3

1. 区域经济总体情况

4

2. 优势与机遇

8

3. 德宏州土地市场总体情况

9

二、项目情况

11

（一）德宏州芒市2018年土地储备项目

11

1. 项目概况

11

2. 项目总投资估算

12

3. 资金筹措方案

12

4. 项目总收入

13

5. 项目总成本

14

6. 项目利润及利润分配

14

7. 融资还本付息

15

8. 专项债本息覆盖倍数

15

9. 资金测算平衡情况

16

10. 敏感性分析

16

11. 独立第三方专业机构进行评估意见

17

（二）瑞丽市畹町生物园区土地收储项目

17

1. 项目概况

17

2. 项目总投资估算

18

3. 资金筹措方案

18

4. 项目总收入

19

5.项目总成本

19

6. 项目利润与利润分配

20

7. 融资还本付息

20

8. 专项债券本息覆盖倍数

20

9. 资金测算平衡情况

21

10. 敏感性分析

21

11. 独立第三方专业机构进行评估意见

22

（三）盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目

22

1. 项目概况

22

2. 项目总投资估算

23

3. 资金筹措方案

24

4. 项目总收入

25

5. 项目总成本

26

6. 项目利润及利润分配

27

7. 融资还本付息

27

8. 专项债券本息覆盖倍数

28

9. 资金测算平衡情况

29

10. 敏感性分析

30

11. 独立第三方专业机构进行评估意见

31

（四）陇川县城南片区土地收储项目

31

1. 项目概况

31

2. 项目总投资估算

32

3. 资金筹措方案

32

4. 项目总收入

33

5.项目总成本

34

6. 项目利润与利润分配

34

7. 融资还本付息

34

8. 专项债券本息覆盖倍数

34

9. 资金测算平衡情况

35

10. 敏感性分析

36

11. 独立第三方专业机构进行评估意见

36

（五）梁河县南甸傣族水镇土地收储项目

36

1. 项目概况

37

2. 项目总投资估算

38

3. 资金筹措方案

38

4. 项目总收入

39

5.项目总成本

39

6. 项目利润与利润分配

40

7. 融资还本付息

40

8. 专项债券本息覆盖倍数

40

9. 资金测算平衡情况

41

10. 敏感性分析

42

11. 独立第三方专业机构进行评估意见

43

三、资金平衡

46

四、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

46

（一）
影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

46

1. 自然环境和施工条件

47

2. 施工方风险

49

3. 设计单位风险

49

4. 材料供应风险

50

5. 资金落实情况

50

6. 工程事故

51

（二）
影响项目收益的风险及控制措施。

51

1. 经营与市场风险

52

2. 财务风险

52

（三）
影响融资平衡结果的风险及控制措施。

52

1. 投资测算不准确风险

55

2. 利率波动风险

55

3. 存续债券置换不畅风险



前  言
土地储备成为政府债券发行制度的试点领域，自2014 年修订的《预算法》实施，明确地方政府通过发行地方政府债券举债的唯一性。2015年以来，国务院、财政部和国土资源部相继出台了相应的办法文件，进一步规范地方政府债券发行的行为。2017年5月16日，财政部联合国土资源部发布《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预〔2017〕62号），对地方政府土地储备专项债券进行明确规定。2017年6月2日，财政部下发《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号），明确“2017年优先选择土地储备、政府收费公路2个领域在全国范围内开展试点。鼓励有条件的地方立足本地区实际，围绕省（自治区、直辖市）党委、政府确定的重大战略，积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券，以对应的政府性基金或专项收入偿还，项目成熟一个、推进一个。”政府土地储备专项债券是以土地储备项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入或国有土地收益基金收入偿还的地方政府专项债券，以合法规范方式保障土地储备项目合理融资需求，强化项目收益和融资自求平衡的管理理念，发挥专项债券项目对应专项收入、资金的偿债保障作用，为德宏州各级土地储备中心进行土地储备工作提供资金保障。
在上述政策背景下，德宏州政府为全面贯彻落实《德宏州国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》，根据全州各区域发展基础、资源环境承载能力和发展潜力，依据国家和我省主体功能区规划，优化空间发展格局，进一步明确各区域开发开放目标定位，突出瑞丽试验区核心引领地位，增强瑞丽—畹町—遮放—芒市、瑞丽—陇川—盈江、芒市—梁河—盈江三条经济带的能力，提升芒市、瑞丽、陇川、盈江、梁河国际口岸城市群水平，加快推进形成各具特色、功能互补、齐头并进、携手发展的“一核、三带、五城”的空间发展格局。2018年，德宏州对芒市、瑞丽市、盈江县、陇川县、梁河县约4,345亩土地实施征收储备。通过规划后的项目建设，加快城市基础设施建设，引领新型城镇化建设和特色区域发展，改善和提升城市整体风貌。通过发行土地储备专项债券融资，进行土地储备，完善城市基础设施，按照城市规划建设分批次出让，切实推进城市化建设，为德宏州各县市扩容提质和推进德宏州社会经济快速发展提供足够的土地资源。
根据本次土地储备项目实施计划及土地储备专项债券发行计划，结合德宏州土地出让情况，通过对纳入土地收储发行债券地块的成本测算和地块供应以商住用地评估地价的技术思路、方法进行项目预期收益、成本支出测算，分析项目融资平衡情况及项目效益分析。
一、基本情况
（一）债券情况
2018 年云南省德宏州土地储备专项债券期限为5年，发行规模7亿元，品种为记账式固定利率付息债券,全部为新增债券，利息按年支付，到期还本并支付最后一次利息。
（二）区域情况
德宏傣族景颇族自治州位于云南西南边陲，紧邻缅甸联邦共和国，全州国土面积11,526平方公里，国境线长达503.8公里。辖芒市、瑞丽市，梁河县、盈江县、陇川县2市3县，全州常住人口为126.4万人。有瑞丽、畹町两个国家一类口岸，章凤、盈江两个国家二类口岸，有9条公路、28个渡口、64条通道及1条国际通信光缆、9条输电线路连通缅甸。
1. 区域经济总体情况
近年来德宏州经济呈现快速发展的趋势，2012——2017五年来,德宏地区生产总值达357亿元,年均增长9.4%;一般公共预算收入累计完成157.3亿元,年均增长6.9%;固定资产投资累计完成1,402.8亿元,年均增长18.7%;社会消费品零售总额累计完成565.3亿元,年均增长12.1%;外贸进出口总额218.2亿美元,年均增长24%;旅游总收入累计完成996.3亿元,年均增长36.6%;城镇农村常住居民人均可支配收入分别达到27,013元和9,464元,年均增长8.9%和12.3%。产业结构由2012年28.7:33.6:37.7调整为2017 年22.9:25:52.1。非公经济增加值占地区生产总值的46.6%,比 2012年提高8个百分点。
2017年,德宏地区生产总值357亿元,增长10.7%;地方一般公共预算收入33.8亿元,增长3.6%;固定资产投资371.4亿元,增长 19.6%;社会消费品零售总额138.5亿元,增长11.1%;外贸进出口总额315.8亿元,增长12.3%;旅游总收入328亿元,增长48.1%; 城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达27,013元和9,464元,分别增长8.3%和9.3%。全州地区生产总值增速排全省第6位,排位上升3位;第一产业增加值增速排全省第6位,排位上升5位;工业增加值和第三产业增加值增速均跃居全省首位,排位分别上升6位、11位。芒市、瑞丽市经济总量突破百亿元大关, 瑞丽市增速排全省129个县市第4位。
德宏州2016-2018 年财政经济情况
	项目
	2016年
	2017年
	2018年

	地区生产总值（亿元）
	321
	357
	391

	一般预算收入（亿元）
	32.6
	33.8
	34.8

	政府性基金收入（亿元）
	5.8
	10.4
	15.7

	政府性基金支出（亿元）
	5.1
	6.4
	10.3


2. 优势与机遇
“十三五”期间，德宏经济社会发展将迎来前所未有的新机遇。在建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路、孟中印缅经济走廊、长江经济带、昆明—保山—芒市—瑞丽对外开放经济带、打造中国—东盟自贸区升级版、深化大湄公河次区域合作等国家战略中，德宏都占有重要一席，标志着德宏的开发开放全面上升为国家行动。
（1）区位优势
德宏州具有得天独厚的区位优势，地处东盟经济圈、中华经济圈和南亚经济圈的辐射结合部，是中国走向南亚东南亚、印度洋的重要节点，是中缅国际大通道、中缅输油汽管道的出入口，是“一带一路”国家战略的重要连接带。目前，瑞丽口岸已成为我国最大的对缅贸易陆路口岸，口岸进出口贸易额占云南省对缅贸易总额的60％以上，占全国对缅贸易总额的30％左右。随着国家“一带一路”和“走出去”战略实施，德宏特殊的区域优势，将成为中国连接南亚东南亚、印度洋的前沿，为德宏州经济社会发展创造了新的机遇。2017年11月19日，中国外交部长王毅在内比都与缅甸国务资政兼外交部长昂山素季共同会见记者时表示，中方提议建设“人字形”中缅经济走廊，打造三端支撑、三足鼎立的大合作格局，得到了缅方的积极回应。德宏州在国家“一带一路”战略、中缅“人字形经济走廊”建设中都具有无可替代的节点优势，是云南省未来三年经济发展重要的增长极。
德宏州融入“一带一路”战略图
[image: image39.png]



（2）通道优势
德宏州拥有瑞丽、畹町两个国家一类口岸，章凤、盈江两个国家二类口岸，中缅油气管道、铁路、高速公路的出入境结合点都在德宏。已开通芒市至北京、上海、成都、重庆、广州、西安、昆明及缅甸曼德勒等国内、国际航线。立体式、内联外通的国际大通道网络的形成即将开启中国走向印度洋的新时代。
（3）开放优势
瑞丽江流域是全球傣族的发祥地,中缅边境世居民族同宗同俗、唇齿相依,胞波情谊历久弥新,1985年以来,中国对应缅甸设立了瑞丽、畹町两个国家级边境经济合作区、唯一实行“境内关外”海关特殊监管模式的姐告边境贸易区和瑞丽国家重点开发开放试验区。缅甸赋予与德宏对应的木姐地区与仰光口岸同等的进出口管理权,使其成为全缅甸最开放、最发达、最安全的边境区域。中缅双方面向二十一世纪的多合作机制渐趋完善。
（4）资源优势
德宏国土面积11,526平方公里,全境属南亚热带气候,冬无严寒、夏无酷暑,花开四季、果结终年,森林覆盖率67.1%,良好的自然环境使德宏成为最适宜人类居住的地方。
（5）政策优势
德宏同时享受孟中印缅经济走廊、国家南向战略、国家新一轮西部大开发、支持沿边重点地区开发开放、云南辐射中心建设、滇西连片扶贫等政策，叠加边境经济合作区、沿边金融综合改革试验区、姐告边境贸易区“境内关外”政策。特别是2013年3月，《云南省人民政府关于加快推进瑞丽重点开发开放试验区建设若干政策》，出台了支持试验区建设28条政策，赋予德宏在国内仅有的特殊政策，“五免五减半”
 等一批优惠政策率先得到落实。2015年12月，国务院印发《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》（国发〔2015〕72号），出台沿边重点地区开发开放31条政策措施；2016年10月，云南省政府《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的实施意见》（云政发〔2016〕91号），明确了沿边口岸（芒市、瑞丽）在“一带一路”战略中的重要地位，国家将从基础设施建设、财税、海关监管等方面进行差异化重点扶持。2017年8月《云南省沿边城镇布局规划（2017-2030年）》获批实施，未来14年，云南将重点推进建设沿边3个增长极、5个特色组团、8条经济走廊。芒市——瑞丽是3个增长极的首位，昆明——芒市——瑞丽——曼德勒——皎漂列入重要的经济走廊建设规划。

瑞丽国家重点开发开放试验区空间布局
[image: image2.jpg]=2 1875 f5 R B

— % H A E R E AT L TR R

E TR WA B AR . W) — &S
G EH—RA—BITRFH

BEYCE D B G B UID B GDR G SRRER





（6）人力成本优势
目前，相邻的缅甸国家工业基础薄弱，仍主要以农业为主。2016末缅甸人均GDP为1,275美元（折人民币约8,160元），人均月收入约680元人民币。缅甸国内较低的收入结构短期内无法解决，大量劳动力涌入中国务工。据不完全统计，德宏使用的缅籍务工人员约5万人。德宏境内的缅甸工人在国内的人力成本约800——1,500元人民币/月，具有较强的人力成本优势。较低的人力资源成本有效吸引了动劳动密集型产业在德宏的投资行为。
3. 德宏州土地市场总体情况
2015-2017 年德宏州土地出让总面积分别为3,005亩、2,540亩和3,712亩；同期土地出让总价分别为8.92亿元、8.62亿元和11.28亿元 。
	
	2015年
	2016年
	2017年

	土地出让总面积（亩）
	3005
	2540
	3712

	其中：工业用地出让面积（亩）
	1801
	443
	1286

	商住用地出让面积（亩）
	1175
	1923
	1935

	土地出让总价（亿元）
	8.92
	8.62
	11.28

	其中：工业用地出让总价（亿元）
	2.38
	0.76
	2.18

	商住用地出让总价（亿元）
	6.42
	7.42
	8.18

	土地出让均价（万元/亩）
	29.68
	33.93
	30.38

	其中：工业用地土地出让均价（万元/亩）
	13.22
	17.24
	16.99

	商住用地土地出让均价（万元/亩）
	54.59
	38.63
	42.27


二、项目情况
此次德宏州土地储备专项债券募集资金计划用于的5个项目所在区域均位于德宏州辖区各县市。德宏具有多元的生态环境、深厚的历史文化以及辐射南亚东南亚的地理位置，是全国面向南亚、东南亚,走向印度洋最安全、最便捷、最经济的陆上通道。从开拓国际市场的角度看,地处印度洋沿岸的东盟十国,幅员辽阔、人口稠密、资源丰富,发展潜力巨大。随着美、欧、日经济渐成退势,全世界的眼光都聚焦到了这片区域。以构建印度洋新秩序为核心, 以通道、市场、资源、安全为主要内容的“南向战略”，是中国政府高瞻远瞩提岀的一项宏伟构想,意义十分深远。德宏作为中国走向印度洋的必经通道,在未来中国与东南亚、南亚各国交往中,是“前沿的前沿、窗口的窗口、桥头堡的桥头堡”,所担当的不仅是经济上意义上的角色,其战略地位无以取代。从安全角度看,缅甸与中国长期友好,战略关系比较稳定。
目前，上述土地储备项目已通过云南泰和泰律师事务所合法审核。
德宏州土地储备专项债券募投项目概况
	地块
	四至范围
	项目概况
	投资计划
	项目
实施方

	芒市勐焕傣族古镇建设用地
	该地块东临象达线，西临芒市环城东路，南至芒市宏美家园及周边山林，北临 121 县道。
	项目位于芒市市区东北方，未来主要规划为以特色旅游服务、农产品交易为主的田园综合服务型民族特色小镇。
	根据项目需要和实施进度进行安排。
	芒市土地收购储备中心

	瑞丽市畹町生物园区土地收储项目
	项目北起北侧山体，南近畹町河，西临212县道，东至芒棒村西侧边界。
	项目位于瑞丽市畹町镇东北侧芒棒工业园区。未来将主要规划为住宅、商业、工业等用地。
	根据项目需要和实施进度进行安排。
	瑞丽市土地收购储备交易中心

	盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目
	地块一位于南部新区湿地公园旁，是城市的主要滨江区域，四周为江堤和农田。
地块二位于仕明工业园区，周边为待开发农田。
	地块一位于盈江县南部新区湿地公园旁，未来主要规划为住宅、商业、体育场馆、广场等用地。
地块二位于盈江县仕明工业园区，未来将主要规划为工业用地。
	根据项目需要和实施进度进行安排。
	盈江县土地收购储备中心

	陇川县城南片区土地收储项目
	本项目由荣昌路南侧地块、沙沟河北侧勐畹路东侧地块两部分组成。荣昌路南侧地块规划范围北到荣昌路，南至规划的沙沟河，西抵曼弄，东达卫国南路，面积约388.76亩；沙沟河北侧勐畹路东侧地块规划面积约120.87亩。
	地块位于陇川县城南片区，用地是城市重要南部的入口门户。未来将主要规划为住宅、商业用地。
	根据项目需要和实施进度进行安排。
	陇川县土地收购储备中心

	梁河县南甸傣族水镇土地收储项目
	以大坪子温泉为中心，东至老腾陇公路（S233）,西至下勐连村民小组，南至河西乡芒杏新寨子村民小组，北至河西乡来连村委会永兴村民小组。
	该地块位于梁河南甸傣族水镇核心区域，未来将主要规划为住宅、商业用地。
	根据项目需要和实施进度进行安排。
	梁河县土地收购储备中心


德宏州芒市2018年土地储备项目
1. 项目概况
项目名称：德宏州芒市2018年土地储备项目
项目法人：芒市土地收购储备中心，法定代表人：唐恩存
项目位置和面积: 本地块处于芒市中部主城综合公共服务板块，芒市对外形象展示窗口；政治、服务、文化中心；以特色旅游服务、农产品交易为主的田园综合服务型民族特色小镇。规划区总面积为65.49公顷（911.55亩），其中建设用地60.77公顷，占总用地的92.79％。
2. 项目总投资估算
项目总投资估算32,091.81万元，其中：直接收储成本16,816.83万元，建安工程费12,784.87万元，其它费用725.73万元，预备费1,516.37万元，形成固定资产的融资利息为225.00万元，发行费、托管费、第一年兑付手续费23.00万元。
	芒市勐焕傣族古镇土地收储及前期开发项目总投资估算表

	序号
	名称
	土建
	其它费用
	融资利息
	预备费
	发行费、托管费、第一年兑付手续费
	合计
	占比

	1
	直接收储成本
	
	16,816.83
	
	
	
	16,816.83
	0.52

	2
	土建
	12,784.87
	
	
	
	
	12,784.87
	0.40

	3
	其他费用
	
	725.73
	
	
	
	725.73
	0.02

	4
	预备费
	
	
	
	1,516.37
	
	1,516.37
	0.05

	5
	融资利息
	
	
	225.00
	
	
	225.00
	0.01

	6
	发行费、托管费、第一年兑付手续费
	
	
	
	
	23.00
	23.00
	0.00

	7
	建设资金合计
	
	
	
	
	
	32,091.81
	

	8
	流动资金
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00

	9
	合计
	12,784.87
	17,542.57
	225.00
	1,516.37
	23.00
	32,091.81
	1.00

	10
	占比
	0.40
	0.55
	0.01
	0.05
	0.00
	1.00
	


3. 资金筹措方案
项目筹措资金总额32,091.81万元，财政预算安排12,091.81万元，剩余资金20,000万元发行专项债券，期限5年，债券利率按4.5%测算。土地储备项目发行到期后，偿还的本息合计24,500.00 万元， 其中本金20,000.00 万元，利息4,500.00 万元。
4. 项目总收入
本项目总征地面积911.55亩，可出让净用地为740.10亩。可供出让用地为居住用地、商业服务业设施用地，均属于经营性建设用地，可以直接采取招、拍、挂的方式出让，通过市场实现其土地的价值。
经查询德宏州芒市土地交易中心2018 年芒市土地出让信息为参考，保守测算出让相关地块基准地价为：商业用地、居住用地均价90万元/亩。德宏州芒市 2018 年全市生产总值(GDP)同比增速为10%，此次预测按照此增速的60%计算。本项目销售收入及销售税金估算如下：
	芒市勐焕傣族古镇土地销售收入及销售税金估算表

	序号
	项目
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	合计

	1
	销售收入
	
	5,400.00
	5,724.00
	6,067.44
	10,719.14
	52,277.91
	80,188.49

	1.1
	商业用地出让收入
	
	2,700.00
	2,862.00
	3,033.72
	5,359.57
	27,706.95
	41,662.24

	
	单价（万元）
	
	90.00
	95.40
	101.12
	107.19
	113.62
	

	
	数量（亩）
	
	30.00
	30.00
	30.00
	50.00
	243.85
	383.85

	1.2
	住宅用地出让收入
	
	2,700.00
	2,862.00
	3,033.72
	5,359.57
	24,570.96
	38,526.25

	
	单价（万元）
	
	90.00
	95.40
	101.12
	107.19
	113.62
	

	
	数量（亩）
	
	30.00
	30.00
	30.00
	50.00
	216.25
	356.25

	1.3
	工业用地出让收入
	
	
	
	
	
	
	-

	
	单价（万元）
	
	
	
	
	
	
	-

	
	数量（亩）
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	税费（万元）
	
	2.70
	2.86
	3.03
	5.36
	26.14
	40.09

	3
	印花税（1）*0.05%（万元）
	
	2.70
	2.86
	3.03
	5.36
	26.14
	40.09


5. 项目总成本
计算政府专项计提基金及可出让用地面积20元/㎡的土地纯收益后，项目总成本预测如下。

	芒市勐焕傣族古镇土地收储及前期开发总成本估算表

	序号
	项目
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	合计

	1
	总成本
	
	4,832.64
	4,909.42
	4,990.82
	7,861.16
	33,401.03
	55,995.08

	1.1
	土地收储、土地平整及配套建设基础设施投资（建设资金）
	
	2,601.69
	2,601.69
	2,601.69
	4,336.15
	19,950.61
	32,091.81

	1.2
	廉租房保证金
	
	7.99
	7.99
	7.99
	13.32
	61.29
	98.58

	1.3
	农业土地开发资金
	
	23.98
	23.98
	23.98
	39.96
	183.86
	295.74

	1.4
	失地农民养老保障风险资本金
	
	4.00
	4.00
	4.00
	6.66
	30.64
	49.29

	1.5
	土地收益基金
	
	11.99
	11.99
	11.99
	19.98
	91.93
	147.87

	1.6
	教育资金
	
	108.00
	114.48
	121.35
	214.38
	1,045.56
	1,603.77

	1.7
	农田水利建设资金
	
	162.00
	171.72
	182.02
	321.57
	1,568.34
	2,405.65

	1.8
	云南省铁路高速公路建设资金
	
	388.80
	412.13
	436.86
	771.78
	3,764.01
	5,773.57

	1.9
	云南省地质灾害防治资金
	
	81.00
	85.86
	91.01
	160.79
	784.17
	1,202.83

	1.10
	保障性住房建设资金
	
	270.00
	286.20
	303.37
	535.96
	2,613.90
	4,009.42

	1.11
	水利建设专项资金
	
	270.00
	286.20
	303.37
	535.96
	2,613.90
	4,009.42

	1.12
	评估费
	
	1.40
	1.40
	1.40
	2.33
	10.72
	17.24

	1.13
	勘测定界费
	
	0.80
	0.80
	0.80
	1.33
	6.13
	9.86

	1.14
	兑付手续费
	
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	5.00

	1.15
	财务费用
	
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	675.00
	4,275.00

	2
	预期收入
	
	5,400.00
	5,724.00
	6,067.44
	10,719.14
	52,277.91
	80,188.49

	2.1
	销售收入
	
	5,400.00
	5,724.00
	6,067.44
	10,719.14
	52,277.91
	80,188.49

	3
	固定成本1.1
	0.00
	2,601.69
	2,601.69
	2,601.69
	4,336.15
	19,950.61
	32,091.81

	4
	可变成本（1.2-1.14）
	0.00
	1,330.95
	1,407.74
	1,489.13
	2,625.02
	12,775.43
	19,628.26

	5
	土地出让费用（4）
	0.00
	1,330.95
	1,407.74
	1,489.13
	2,625.02
	12,775.43
	19,628.26


6. 项目利润及利润分配
本项目自融资开始日起第二年2019年开始土地挂牌交易,至2023年出让完。分别以 GDP 增速(10%)的 60%比例计算土地价格的增长，以融资开始日起第二年末土地挂牌交易的现金流入按照保守性原则测算项目利润及利润分配情况。
	芒市勐焕傣族古镇土地收储及前期开发利润及利润分配表

	序号
	项目
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	合计

	1
	销售收入
	
	5,400.00
	5,724.00
	6,067.44
	10,719.14
	52,277.91
	80,188.49

	2
	税费
	
	2.70
	2.86
	3.03
	5.36
	26.14
	40.09

	3
	总成本费用
	
	4,832.64
	4,909.42
	4,990.82
	7,861.16
	33,401.03
	55,995.08

	4
	利润总额
	
	564.66
	811.71
	1,073.59
	2,852.62
	18,850.74
	24,153.32

	5
	弥补以前年度亏损（回收建设资金）
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	累计回收建设资金
	
	
	
	
	
	
	

	6
	应纳所得税额
	
	
	
	
	
	
	

	7
	所得税
	
	
	
	
	
	
	

	8
	净利润
	
	564.66
	811.71
	1,073.59
	2,852.62
	18,850.74
	24,153.32

	9
	期初未分配利润
	
	
	
	
	
	
	

	10
	提取盈余公积金
	
	
	
	
	
	
	

	11
	提取法定公积金
	
	
	
	
	
	
	

	12
	可供分配利润
	
	564.66
	811.71
	1,073.59
	2,852.62
	18,850.74
	24,153.32

	13
	股利分配
	
	
	
	
	
	
	

	14
	未分配利润
	
	564.66
	811.71
	1,073.59
	2,852.62
	18,850.74
	24,153.32


 7. 融资还本付息
项目共计融资20,000.00万元，项目专项债券存续期为5年，前四年仅付利息，第五年还本付息。
芒市勐焕傣族古镇土地收储及前期开发融资还本付息表
[image: image3.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 债券 20000.00 20000.00

1 期初债券余额 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00

2 本期还本付息 24500.00 225.00 900.00 900.00 900.00 900.00 20675.00

① 本期还本 20000.00 20000.00

② 本期付息 4500.00 225.00 900.00 900.00 900.00 900.00 675.00

3 期末债券余额 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00


8. 专项债本息覆盖倍数
项目营业现金流入80,188.49万元，营业期支出19,668.36，债券还本付息24,500万元，专项债券本息覆盖倍数2.49。
9. 资金测算平衡情况
通过测算，德宏州芒市2018年土地储备项目（即芒市勐焕傣族古镇土地收储及前期开发项目）满足自平衡。资金测算平衡情况如下：
芒市勐焕傣族古镇土地收储及前期开发资金测算平衡情况表
	序号
	年度
	2018年10-12月
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年1-9月
	合计

	一
	现金流入
							
	1
	资本金流入
	2538.67
	4776.57
	4776.57
				12091.81

	2
	债券资金流入
	20000.00
						20000.00

	3
	其他融资资金流入
							0.00

	4
	营业现金流入
		5400.00
	5724.00
	6067.44
	10719.14
	52277.91
	80188.49

	小计
	现金流入总额
	22538.67
	10176.57
	10500.57
	6067.44
	10719.14
	52277.91
	112280.30

	二
	现金流出
							
	1
	建设期支出（不含资本化利息及发行费用）
	22290.67
	4776.57
	4776.57
				31843.81

	2
	营业期间支出
		1333.65
	1410.60
	1492.16
	2630.38
	12801.57
	19668.36

	3
	债券发行费用
	23.00
						23.00

	4
	其他还本付息
							0.00

	5
	债券还本付息
	225.00
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	20675.00
	24500.00

	小计
	现金流出总额
	22538.67
	7010.22
	7087.17
	2392.16
	3530.38
	33476.57
	76035.17

	三
	现金净流量
							
	1
	当年现金净流入
	0.00
	3166.35
	3413.40
	3675.28
	7188.76
	18801.34
	36245.13

	2
	期末累计现金结存额
	0.00
	3166.35
	6579.75
	10255.03
	17443.79
	36245.13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. 敏感性分析
本项目选择销售收入减少10%，建设投资增加10%，经营成本增加10%的情况下对内部收益率的影响进行敏感性分析，其敏感性分析表如下：
	序号
	不确定因素
	变化率（%）
	偿债覆盖率

	
	基准方案
	
	2.49

	1
	销售收入
	-10
	2.16

	2
	建设投资
	+10
	2.49

	3
	经营成本
	+10
	2.41


从表中可以看出，建设投资、销售收入和经营成本三要素中，销售收入最敏感，其次为经营成本，建设投资影响较低。
在多因素不利于经营时，可以采取多因素综合调控措施。特别是在一切因素均不利于经营时，依靠地方财力缓解经营困难。为了确保项目预期效益的实现，对外出让土地价格按照基准价格测算，土地收益有较大的上涨空间，实际经营状况应好于财务评价指标。
11. 独立第三方专业机构进行评估意见
云南信立会计师事务所有限公司进行评估意见：基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券和土地储备专项债券要求，并根据我们对当前云南省、德宏州融资环境的研究，认为德宏州芒市2018 年土地储备项目专项债券可以以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为德宏州芒市土地收储项目提供足够的资金支持，保证该土地收储项目的顺利实施。项目收储土地出让收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，满足该项目土地收储专项债券还本付息要求。该项目收益本息覆盖倍数大于1，项目具备项目收益与融资自求平衡的能力及偿债能力。
瑞丽市畹町生物园区土地收储项目
1. 项目概况
项目名称：瑞丽市畹町生物园区土地收储项目
项目法人：瑞丽市土地收购储备交易中心，法定代表人：周德银
项目位置和面积:本项目地块位于瑞丽市畹町镇，畹町镇东北侧芒棒工业园区。项目北起北侧山体，南近畹町河，西临212县道，东至芒棒村西侧边界。共两个大地块，土地储备面积127.44公顷（1,911.56亩）。
2. 项目总投资估算

项目土地收储总投资估算43,859.69万元，具体见下表：
瑞丽市畹町生物园区土地收储项目总投资估算表
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3. 资金筹措方案
项目筹措资金总额43,859.69万元，财政预算安排23,859.69万元，剩余资金20,000万元发行专项债券，期限5年，债券利率按4.5%测算。土地储备项目发行到期后，偿还的本息合计24,500.00 万元， 其中本金20,000.00 万元，利息4,500.00 万元。
4. 项目总收入
瑞丽市畹町生物园区土地收储项目总开发用地面积127.44公顷（1,911.56亩），可出让净用地为1,431.10亩。
瑞丽市畹町生物园区土地收储项目用地指标表

	用地类型
	规划面积（公顷）
	单位划算（亩）
	所占比例（%）

	二类居住用地
	11.21
	168.21
	8.83

	商业设施用地
	5.92
	88.84
	4.66

	二类工业用地
	71.58
	1,073.71
	56.36

	一类物流仓储用地
	6.69
	100.33
	5.27

	交通设施用地
	21.06
	315.86
	16.58

	城市道路用地
	20.48
	307.20
	16.12

	社会停车场用地
	0.58
	8.66
	0.45

	公用设施用地
	1.57
	23.62
	1.24

	供应设施用地
	1.30
	19.51
	1.02

	供电用地
	1.30
	19.51
	　

	环境设施用地
	0.27
	4.11
	0.22

	环卫设施用地
	0.27
	4.11
	　

	绿地
	15.67
	234.98
	12.33

	公园绿地
	5.63
	84.41
	4.43

	防护绿地
	10.04
	150.58
	7.90

	城市规划建设用地
	127.02 
	1905.23
	100.00

	其它用地
	0.42
	6.29
	　

	非建设用地
	0.42
	6.29
	　

	水域
	0.42
	6.29
	　

	合计
	127.44
	1911.56
	　


根据近年来瑞丽市工业用地、商品住房用地供地价格测算，瑞丽市2018年工业用地平均价格为30.25万元/亩、商品住房用地平均价格为88.88万元/亩。本方案工业用地销售价格采用30.25万元/亩，且不逐年增长；商品住房用地销售价格采用88.88万元/亩的60%计（即53.33万元），增长幅度按照“十三五”规划GDP增速（12%）的30%计（即3.60%）。经测算的项目共计总收入51,315.85 万元。
5.项目总成本
项目总成本43,859.69万元，具体预测如下。

瑞丽市畹町生物园区土地收储项目总成本估算表
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



6. 项目利润与利润分配
瑞丽市畹町生物园区土地收储项目利润与利润分配表
[image: image6.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

1 经营收入 51315.85 5022.77 10151.46 15391.81 20749.81

① 销售收入 51315.85 5022.77 10151.46 15391.81 20749.81

② 自营收入

2 经营税金及附加 25.66 2.51 5.08 7.70 10.37

3 总成本费用 60450.02 6489.30 12193.25 18019.09 23748.37

4 补贴收入

5 利润总额（1-2-3+4） -9159.83 -1469.05 -2046.87 -2634.98 -3008.93

6 弥补以前年度亏损

7 应纳所得税额

8 所得税

9 净利润 -9159.83 -1469.05 -2046.87 -2634.98 -3008.93

10 期初未分配利润 -1469.05 -3515.92 -6150.89

11 可供分配的利润 -1469.05 -3515.92 -6150.89 -9159.83

12 提取法定盈余公积金

13 可供投资者分配的利润 -1469.05 -3515.92 -6150.89 -9159.83

14 应付优先股股利

15 提取任意盈余公积金

16 应付普通股股利

17 投资方利润分配

18 未分配利润 -1469.05 -3515.92 -6150.89 -9159.83

19 息税前利润 -569.05 -1146.87 -1734.98 -2333.93

20 息税折旧摊销前利润 38074.87 3723.91 7529.60 11420.42 15400.94


7. 融资还本付息
项目共计融资20,000.00万元，项目专项债券存续期为5年，前四年仅付利息，第五年还本付息。
瑞丽市畹町生物园区土地收储项目融资还本付息表
[image: image7.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 债券 20000.00 20000.00

1 期初债券余额 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00

2 本期还本付息 24500.00 225.00 900.00 900.00 900.00 900.00 20675.00

① 本期还本 20000.00 20000.00

② 本期付息 4500.00 225.00 900.00 900.00 900.00 900.00 675.00

3 期末债券余额 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00


8. 专项债券本息覆盖倍数
项目息税折旧摊销前利润38,074.87万元，运营期还本付息金额23,375.00万元，专项债券本息覆盖倍数1.63 。
9. 资金测算平衡情况
项目累计现金流14,699.87 万元。销售期每年累计现金流均大于零。

瑞丽市畹町生物园区土地收储项目财务计划现金流量表
[image: image8.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 现金流入 95175.55 27061.21 16798.48 5022.77 10151.46 15391.81 20749.81

1

销售收入 51315.85 5022.77 10151.46 15391.81 20749.81

1.1

商业用地出让收入 5461.10 508.50 1053.61 1637.31 2261.68

1.2

住宅用地出让收入 10339.74 962.77 1994.85 3100.00 4282.13

1.3

工业用地出让收入 35515.01 3551.50 7103.00 10654.50 14206.01

2

出租收入

3

自营收入

4

资本金 23859.69 7061.21 16798.48

5

长期债券 20000.00 20000.00

6

短期债券

7

回收固定资产余值

8

回收经营资金

9

补贴收入

二 现金流出 80475.68 13061.21 30798.48 2198.85 3521.87 4871.40 26023.87

1

开发投资 42710.69 12813.21 29897.48

2

计提资金 13211.33 1295.34 2615.79 3962.70 5337.49

3

债券发行、托管费

兑付手续费

28.00 23.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4

经营资金

5

运营费用

6

修理费用

7

经营税金及附加 25.66 2.51 5.08 7.70 10.37

8

土地增值税

9

所得税

10

应付利润

11

债券本金偿还 20000.00 20000.00

12

债券利息偿还 4500.00 225.00 900.00 900.00 900.00 900.00 675.00

三 盈余资金 14699.87 14000.00 -14000.00 2823.91 6629.60 10520.42 -5274.06

四 累计盈余资金 14000.00 0.00 2823.91 9453.51 19973.93 14699.87


10. 敏感性分析
对偿债备付率的影响：就销售价格等因素对偿债备付率的影响进行分析可看出，销售价格对项目指标偿债备付率的影响最大。销售价格降低10%，偿债备付率为 1.46 。
[image: image9.png]2.00

- - - -
1.50 —
1.00
-10% 5% 0% 5% 10%
. 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
EREfAE
——HENE 1.46 1.55 1.63 171 1.80





11. 独立第三方专业机构进行评估意见
云南信立会计师事务所有限公司进行评估意见：基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券和土地储备专项债券要求，并根据我们对当前云南省、德宏州融资环境的研究，认为2018年德宏州瑞丽市土地储备专项债券可以以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为德宏州瑞丽市土地收储项目提供足够的资金支持，保证该土地收储项目的顺利实施。项目收储土地出让收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，满足该项目土地收储专项债券还本付息要求。该项目收益本息覆盖倍数大于1，项目具备项目收益与融资自求平衡的能力及偿债能力。
盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目
1. 项目概况
项目名称：盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目
项目法人：盈江县土地收购储备中心，法定代表人：艾兴海
项目位置和面积: 德宏州盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目共两个大地块，用地面积329,994.48㎡（折合494.99亩），收储地块一位于盈江县南部新区湿地公园旁，规划土地用途为商业设施用地、广场用地、体育场馆用地、城市道路用地，用地面积239,770.15㎡（折合359.66亩）；收储地块二位于盈江县仕明工业园区，规划用途为一类工业用地、防护绿地、城市道路用地，用地面积90,224.33㎡（折合135.34亩）。
2. 项目总投资估算
项目土地收储总投资为12,427.99万元，具体见下表：
盈江县南部新区土地收储项目总投资

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



盈江县仕明工业园区土地收储项目总投资

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3. 资金筹措方案
项目筹措资金总额12,427.99万元，财政预算安排2,427.99万元，剩余资金10,000万元发行专项债券，期限5年，债券利率按4.5%测算。土地储备项目发行到期后，偿还的本息合计12,250.00 万元， 其中本金10,000.00 万元，利息2,250.00 万元。
4. 项目总收入
德宏州盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目总开发用地面积329,994.48㎡（折合494.99亩），其中：地块一239,770.15㎡（折合359.66亩），地块二90,224.33㎡（折合135.34亩），可出让用地为426.68亩。
盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目用地指标表

（南部新区）
[image: image12.emf]用地类型 用地代码 用地面积（㎡） 用地面积（亩） 用地占比

商业设施用地 B1 2323.65 3.49 0.97%

商业设施用地 B1 39529.59 59.29 16.49%

商业设施用地 B1 35670.62 53.51 14.88%

商业设施用地 B1 22362.66 33.54 9.33%

商业设施用地 B1 21376.56 32.06 8.92%

商业设施用地 B1 24703.14 37.05 10.30%

广场用地 G3 24703.14 37.05 10.30%

体育场馆用地 A41 15106.81 22.66 6.30%

商业设施用地 B1 11096.54 16.64 4.63%

广场用地 G3 2416.39 3.62 1.01%

商业设施用地 B1 9177.55 13.77 3.83%

商业设施用地 B1 15117.29 22.68 6.30%

商业设施用地 B1 6197.62 9.30 2.58%

城市道路用地 S1 9988.60 14.98 4.17%

239770.15 359.66 100.00%

用地总面积


盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目用地指标表

（仕明工业园区）
[image: image13.emf]用地类型 用地代码 用地面积（㎡） 用地面积（亩） 用地占比

一类工业用地 M1 81792.70 122.69 90.65%

防护绿地 G2 2810.10 4.22 3.11%

城市道路用地 S1 5621.53 8.43 6.23%

90224.33 135.34 100.00%

总用地面积


根据统计，盈江县2017年工业用地总体平均价格为25万元/亩、商住项目用地平均价格为39.54万元/亩。本次测算，2018年工业用地销售价格参照价格25万元/亩，项目期增长幅度按照“十三五”规划GDP的30%计（即3%）；商住项目用地销售价格参照价格39.54万元/亩，项目期增长幅度按照“十三五”规划GDP（10%）的30%计（即3%）。经测算，项目共计总收入17,340.21万元。
5. 项目总成本
项目总成本合计12,427.99万元，具体见下表：
项目总成本估算（南部新区）
[image: image14]
项目总成本估算（仕明工业园区）
[image: image15]
6. 项目利润及利润分配
[image: image16.emf]德宏州盈江县南部新区-利润与利润分配表 单位： 万元

序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

1 经营收入 13814.92 637.59 656.72 676.42 11844.18

① 销售收入 13814.92 637.59 656.72 676.42 11844.18

2 经营税金及附加 6.91 0.32 0.33 0.34 5.92

3 总成本费用 13840.58 937.44 954.50 972.07 10976.56

4 补贴收入

5 利润总额（1-2-3+4） -32.57 -300.17 -298.11 -295.99 861.70

6 弥补以前年度亏损 861.70 861.70

7 应纳所得税额

8 所得税

9 净利润 -32.57 -300.17 -298.11 -295.99 861.70

10 期初未分配利润 -300.17 -598.28 -894.26

11 可供分配的利润 -300.17 -598.28 -894.26 -32.57

12 提取法定盈余公积金

13 可供投资者分配的利润 -300.17 -598.28 -894.26 -32.57

14 应付优先股股利

15 提取任意盈余公积金

16 应付普通股股利

17 投资方利润分配

18 未分配利润 -300.17 -598.28 -894.26 -32.57

19 息税前利润 59.83 61.89 64.01 1131.70

20 息税折旧摊销前利润 10365.08 477.41 491.99 507.01 8888.67


[image: image17.emf]德宏州盈江县仕明工业园区-利润与利润分配表 单位： 万元

序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

1 经营收入 3525.28 162.70 167.58 172.61 3022.39

① 销售收入 3525.28 162.70 167.58 172.61 3022.39

2 经营税金及附加 1.76 0.08 0.08 0.09 1.51

3 总成本费用 4621.21 288.05 293.88 299.89 3739.39

4 补贴收入

5 利润总额（1-2-3+4） -1097.69 -125.43 -126.38 -127.37 -718.51

6 弥补以前年度亏损

7 应纳所得税额

8 所得税

9 净利润 -1097.69 -125.43 -126.38 -127.37 -718.51

10 期初未分配利润 -125.43 -251.81 -379.18

11 可供分配的利润 -125.43 -251.81 -379.18 -1097.69

12 提取法定盈余公积金

13 可供投资者分配的利润 -125.43 -251.81 -379.18 -1097.69

14 应付优先股股利

15 提取任意盈余公积金

16 应付普通股股利

17 投资方利润分配

18 未分配利润 -125.43 -251.81 -379.18 -1097.69

19 息税前利润 -35.43 -36.38 -37.37 -651.01

20 息税折旧摊销前利润 2620.15 120.59 124.31 128.14 2247.12


7. 融资还本付息
项目共计融资10,000.00万元项目专项债券存续期为5年，前四年只支付利息，第五年偿还本息。
融资还本付息表（南部新区）
[image: image18.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 债券 8000.00 8000.00

1 期初债券余额 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00

2 本期还本付息 9800.00 90.00 360.00 360.00 360.00 360.00 8270.00

① 本期还本 8000.00 8000.00

② 本期付息 1800.00 90.00 360.00 360.00 360.00 360.00 270.00

3 期末债券余额 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00

融资还本付息表（仕明工业园区）
[image: image19.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 债券 2000.00 2000.00

1 期初债券余额 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2 本期还本付息 2450.00 22.50 90.00 90.00 90.00 90.00 2067.50

① 本期还本 2000.00 2000.00

② 本期付息 450.00 22.50 90.00 90.00 90.00 90.00 67.50

3 期末债券余额 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00


8. 专项债券本息覆盖倍数
南部新区项目息税折旧摊销前利润10,365.08万元，运营期还本付息金额9,350.00万元，专项债券本息覆盖倍数1.11。
仕明工业园区项目息税折旧摊销前利润2,620.15万元，运营期还本付息金额2,337.50万元，专项债券本息覆盖倍数1.12。
9. 资金测算平衡情况
项目累计现金流1,297.73万元。销售期每年累计现金流大于零。详见财务计划现金流量表：
财务计划现金流量表（南部新区）
[image: image20.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 现金流入 22862.57 8275.62 772.03 637.59 656.72 676.42 11844.18

1

销售收入 13814.92 637.59 656.72 676.42 11844.18

1.1

商业用地出让收入 13814.92 637.59 656.72 676.42 11844.18

1.2

住宅用地出让收入

1.3

工业用地出让收入

2

资本金 1047.65 275.62 772.03

3

长期债券 8000.00 8000.00

4

短期债券

5

回收固定资产余值

6

回收经营资金

7

补贴收入

二 现金流出 21847.49 2675.62 6372.04 520.19 524.73 529.41 11225.51

1

开发投资 8588.05 2576.42 6011.64

2

计提资金 3441.33 159.47 164.00 168.67 2949.19

3

债券发行、托管费

兑付手续费

11.20 9.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

4

经营资金

5

运营费用

6

修理费用

7

经营税金及附加 6.91 0.32 0.33 0.34 5.92

8

土地增值税

9

所得税

10

应付利润

11

债券本金偿还 8000.00 8000.00

12

债券利息偿还 1800.00 90.00 360.00 360.00 360.00 360.00 270.00

三 盈余资金 1015.08 5600.00 -5600.00 117.41 131.99 147.01 618.67

四 累计盈余资金 5600.00 117.41 249.40 396.41 1015.08

财务计划现金流量表（仕明工业园区）
[image: image21.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 现金流入 6905.62 2404.43 975.91 162.70 167.58 172.61 3022.39

1

销售收入 3525.28 162.70 167.58 172.61 3022.39

1.1

商业用地出让收入

1.2

住宅用地出让收入

1.3

工业用地出让收入 3525.28 162.70 167.58 172.61 3022.39

2

资本金 1380.34 404.43 975.91

3

长期债券 2000.00 2000.00

4

短期债券

5

回收固定资产余值

6

回收经营资金

7

补贴收入

二 现金流出 6622.97 1004.43 2375.91 132.12 133.27 134.47 2842.77

1

开发投资 3265.44 979.63 2285.81

2

计提资金 902.97 41.93 43.09 44.28 773.66

3

债券发行、托管费

兑付手续费

2.80 2.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

4

经营资金

5

运营费用

6

修理费用

7

经营税金及附加 1.76 0.08 0.08 0.09 1.51

8

土地增值税

9

所得税

10

应付利润

11

债券本金偿还 2000.00 2000.00

12

债券利息偿还 450.00 22.50 90.00 90.00 90.00 90.00 67.50

三 盈余资金 282.65 1400.00 -1400.00 30.59 34.31 38.14 179.62

四 累计盈余资金 1400.00 30.59 64.89 103.03 282.65


10. 敏感性分析
对偿债备付率的影响：就销售价格等因素对偿债备付率的影响进行分析，详见敏感性分析图。由敏感性分析图可看出，销售价格对项目指标偿债备付率的影响最大。南部新区销售价格降低10%，偿债备付率为1.00。仕明工业园区销售价格降低10%，偿债备付率为1.01。
[image: image22.png]1.50

- - - -
1.00
-10% 5% 0% 5% 10%
. 111 111 111 111 111
fEREfE
——HENE 1.00 1.05 111 1.16 1.22





南部新区

[image: image23.png]1.50

1.00

-10% 5% 0% 5% 10%

. 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
EREAE

——HENE 1.01 1.06 1.12 1.18 1.24





仕明工业园区

11. 独立第三方专业机构进行评估意见
云南信立会计师事务所有限公司评估意见：基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券和土地储备专项债券要求，并根据我们对当前云南省、德宏州融资环境的研究，认为2018年德宏州盈江县土地储备可以以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为德宏州盈江县土地收储项目提供足够的资金支持，保证该土地收储项目的顺利实施。项目收储土地出让收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，满足该项目土地收储专项债券还本付息要求。该项目收益本息覆盖倍数大于1，项目具备项目收益与融资自求平衡的能力及偿债能力。
陇川县城南片区土地收储项目
1. 项目概况
项目名称：陇川县城南片区土地收储项目
项目法人：陇川县土地收购储备中心，法定代表人：杨世运
项目位置和面积: 项目地块位于陇川县城南片区章凤镇。城南片区位于陇川县老城区的南部、南畹河东侧，是陇川县老城区联系瑞丽、及县域腹地的重点区域，是城市南部的入口门户；同时，也是主城联系章凤口岸的必经之地，用地距离章凤口岸约6公里，具备良好的对外交通条件。开发范围由荣昌路南侧地块、沙沟河北侧勐畹路东侧地块两部分组成。其中，荣昌路南侧地块面积约388.76亩；沙沟河北侧勐畹路东侧地块规划面积约120.87亩。两地块的总规划面积为509.63亩。

2. 项目总投资估算
项目土地收储总投资为12,746.05万元，详见下表。
项目总投资

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3. 资金筹措方案
项目筹措资金总额12,746.05万元，财政预算安排2,746.05万元，剩余资金10,000万元计划发行专项债券。债券期限为5年，债券利率按4.5%测算。土地储备项目发行到期后，偿还的本息合计12,250.00 万元， 其中本金10,000.00 万元，利息2,250.00 万元。
4. 项目总收入
德宏州陇川县城南片区土地收储项目总开发用地面积509.60，可出让净用地为377.44亩。
陇川县城南片区土地收储项目用地指标表

[image: image25.emf]用地类型 用地代码 用地面积（㎡） 用地面积（亩） 用地占比

一类居住用地 R1 67636.95 101.46 19.91%

二类居住用地 R2 118277.40 177.42 34.81%

商业用地 C21 65713.62 98.57 19.34%

中小学用地 A33 12388.90 18.58 3.65%

公园绿地 G1 48615.32 72.92 14.31%

排水设施用地 U21 10957.25 16.44 3.23%

城市道路用地 S1 16163.56 24.25 4.76%

339753.00 509.60 100.00%

总用地面积


根据陇川县近年来商品住房用地供地价格测算，陇川县2018年住房用地平均价格为36.35万元/亩。2018年商业、居住用地销售参照价格36.35万元/亩，增长幅度按照“十三五”规划GDP增速（10%）的50%计（即5%）。经测算的项目总收入共计17,268.23 万元。
5.项目总成本
项目总成本12,746.05万元，具体预测如下。

陇川县城南片区土地收储项目总成本估算表  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



6. 项目利润与利润分配
陇川县城南片区土地收储项目利润与利润分配表  [image: image27.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

1 经营收入 17268.23 756.31 794.13 833.83 14883.95

① 销售收入 17268.23 756.31 794.13 833.83 14883.95

② 自营收入

2 经营税金及附加 8.63 0.38 0.40 0.42 7.44

3 总成本费用 18735.71 1198.38 1235.25 1273.97 15028.12

4 补贴收入

5 利润总额（1-2-3+4） -1476.12 -442.44 -441.52 -440.55 -151.61

6 弥补以前年度亏损

7 应纳所得税额

8 所得税

9 净利润 -1476.12 -442.44 -441.52 -440.55 -151.61

10 期初未分配利润 -442.44 -883.96 -1324.51

11 可供分配的利润 -442.44 -883.96 -1324.51 -1476.12

12 提取法定盈余公积金

13 可供投资者分配的利润 -442.44 -883.96 -1324.51 -1476.12

14 应付优先股股利

15 提取任意盈余公积金

16 应付普通股股利

17 投资方利润分配

18 未分配利润 -442.44 -883.96 -1324.51 -1476.12

19 息税前利润 7.56 8.48 9.45 185.89

20 息税折旧摊销前利润 12957.43 565.81 594.64 624.92 11172.06


7. 融资还本付息
项目共计融资10,000.00万元，项目专项债券存续期为5年，前四年仅付利息，第五年还本付息。
陇川县城南片区土地收储项目融资还本付息表
[image: image28.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 债券 10000.00 10000.00

1 期初债券余额 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00

2 本期还本付息 12250.00 112.50 450.00 450.00 450.00 450.00 10337.50

① 本期还本 10000.00 10000.00

② 本期付息 2250.00 112.50 450.00 450.00 450.00 450.00 337.50

3 期末债券余额 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00


8. 专项债券本息覆盖倍数
项目息税折旧摊销前利润12,957.43万元，运营期还本付息金额11,687.50万元，专项债券本息覆盖倍数1.11 。
9. 资金测算平衡情况
项目累计现金流1,269.93万元。销售期每年累计现金流大于零。详见财务计划现金流量表：
陇川县城南片区土地收储项目财务计划现金流量表  [image: image29.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 现金流入 30014.28 10775.47 1970.59 756.31 794.13 833.83 14883.95

1

销售收入 17268.23 756.31 794.13 833.83 14883.95

1.1

商业用地出让收入 4509.68 197.51 207.39 217.76 3887.02

1.2

住宅用地出让收入 12758.54 558.80 586.74 616.07 10996.93

1.3

工业用地出让收入

2

出租收入

3

自营收入

4

资本金 2746.05 775.47 1970.59

5

长期债券 10000.00 10000.00

6

短期债券

7

回收固定资产余值

8

回收经营资金

9

补贴收入

二 现金流出 28744.35 3775.47 8970.59 640.50 649.49 658.92 14049.39

1

开发投资 12171.55 3651.47 8520.09

2

计提资金 4300.16 189.63 198.59 208.00 3703.95

3

债券发行、托管费

兑付手续费

14.00 11.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

4

经营资金

5

运营费用

6

修理费用

7

经营税金及附加 8.63 0.38 0.40 0.42 7.44

8

土地增值税

9

所得税

10

应付利润

11

债券本金偿还 10000.00 10000.00

12

债券利息偿还 2250.00 112.50 450.00 450.00 450.00 450.00 337.50

三 盈余资金 1269.93 7000.00 -7000.00 115.81 144.64 174.92 834.56

四 累计盈余资金 7000.00 -0.00 115.81 260.45 435.37 1269.93


10. 敏感性分析
对偿债备付率的影响：就销售价格等因素对偿债备付率的影响进行分析，详见敏感性分析图。由敏感性分析图可看出，销售价格对项目指标偿债备付率的影响最大。销售价格降低10%，偿债备付率为1.00。
[image: image30.png]1.50

- - - -
1.00
-10% 5% 0% 5% 10%
. 1.11 1.11 1.11 111 111
EREfAE
——HENE 1.00 1.05 111 1.16 1.22





11. 独立第三方专业机构进行评估意见
云南信立会计师事务所有限公司进行评估意见：基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券和土地储备专项债券要求，并根据我们对当前云南省、德宏州融资环境的研究，认为2018年云南省德宏州陇川县土地储备专项债券（一期）——2018年云南省政府专项债券（  期）可以以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为德宏州陇川县土地收储项目提供足够的资金支持，保证该土地收储项目的顺利实施。项目收储土地出让收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，满足该项目土地收储专项债券还本付息要求。该项目收益本息覆盖倍数大于1，项目具备项目收益与融资自求平衡的能力及偿债能力。”
梁河县南甸傣族水镇土地收储项目
1. 项目概况
项目名称：梁河县南甸傣族水镇土地收储项目
项目法人：梁河县土地收购储备中心，法定代表人：杨钺
项目位置和面积: 本次项目地块位于梁河县南甸傣族水镇，项目涉及2个地块，分别位于河西乡、九保乡，土地储备开发面积34.5003公顷（517.5042亩）。南甸傣族水镇位于梁河县城东北约6千米，距离腾冲驼峰机场30千米，约40分钟车程；距离德宏芒市机场110千米，车程在2小时内。总体规划约307.9公顷（约4,618.5亩），核心区面积83.42公顷（约1,251.3亩），四至围以大坪子温泉为中心（出水口），东至老腾陇公路（S233）,西至下勐连村民小组，南至河西乡芒杏新寨子村民小组，北至河西乡来连村委会永兴村民小组，东西向最长约2.7千米，南北最长约1.3千米。

2. 项目总投资估算

项目土地收储总投资估算13,682.58万元，具体见下表：
梁河县南甸傣族水镇土地收储项目总投资估算表
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3. 资金筹措方案
项目筹措资金总额13,682.58万元，财政预算安排3,682.58万元，剩余资金10,000万元发行专项债券，期限5年，债券利率按4.5%测算。土地储备项目发行到期后，偿还的本息合计12,250.00 万元， 其中本金10,000.00 万元，利息2,250.00 万元。
4. 项目总收入
梁河县南甸傣族水镇土地收储项目总开发用地面积517.5亩，可出让净用地为500.00亩。
梁河县南甸傣族水镇土地收储项目用地指标表

[image: image32.emf]序号 用地代码 用地类型 规划面积（公顷） 单位换算（亩） 所占比例（%）

1 B1 商业设施用地 33.3334 500 96.5

2 道路 1.2 18 3.5

合计 34.5334 518 100


根据近年来陇川县商品住房用地供地价格测算，2018年商服用地平均价格为37.60万元/亩。本方案项目用地2018年参照价格37.60万元（即“2018年商服用地平均价格37.60万元/亩”），增长幅度按照“十三五”规划GDP的30%计（即2.55%）。经测算的项目总收入共计20,796.95 万元。
5.项目总成本
项目总成本13,682.58万元，具体预测如下。

梁河县南甸傣族水镇土地收储项目总成本估算表

[image: image33]
6. 项目利润与利润分配
梁河县南甸傣族水镇土地收储项目利润与利润分配表[image: image34.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

1 经营收入 20796.95 1976.93 4054.68 6237.12 8528.22

① 销售收入 20796.95 1976.93 4054.68 6237.12 8528.22

② 自营收入

2 经营税金及附加 10.40 0.99 2.03 3.12 4.26

3 总成本费用 20575.96 2247.18 4134.09 6114.68 8080.01

4 补贴收入

5 利润总额（1-2-3+4） 210.59 -271.24 -81.43 119.32 443.94

6 弥补以前年度亏损 352.67 119.32 233.35

7 应纳所得税额

8 所得税

9 净利润 210.59 -271.24 -81.43 119.32 443.94

10 期初未分配利润 -271.24 -352.67 -233.35

11 可供分配的利润 -271.24 -352.67 -233.35 210.59

12 提取法定盈余公积金

13 可供投资者分配的利润 -271.24 -352.67 -233.35 210.59

14 应付优先股股利

15 提取任意盈余公积金

16 应付普通股股利

17 投资方利润分配

18 未分配利润 -271.24 -352.67 -233.35 210.59

19 息税前利润 178.76 368.57 569.32 781.44

20 息税折旧摊销前利润 15580.67 1479.41 3036.20 4672.80 6392.27


7. 融资还本付息
项目共计融资10,000.00万元，项目专项债券存续期为5年，前四年仅付利息，第五年还本付息。
梁河县南甸傣族水镇土地收储项目融资还本付息表
[image: image35.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 债券 10000.00 10000.00

1 期初债券余额 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00

2 本期还本付息 12250.00 112.50 450.00 450.00 450.00 450.00 10337.50

① 本期还本 10000.00 10000.00

② 本期付息 2250.00 112.50 450.00 450.00 450.00 450.00 337.50

3 期末债券余额 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00


8. 专项债券本息覆盖倍数
项目息税折旧摊销前利润15580.67万元，运营期还本付息金额11687.50万元，专项债券本息覆盖倍数1.33。
9. 资金测算平衡情况
项目累计现金流3893.17万元。销售期每年累计现金流大于零。详见财务计划现金流量表：
梁河县南甸傣族水镇土地收储项目财务计划现金流量表
[image: image36.emf]序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

一 现金流入 34479.53 11056.42 2626.16 1976.93 4054.68 6237.12 8528.22

1

销售收入 20796.95 1976.93 4054.68 6237.12 8528.22

1.1

商业用地出让收入 20796.95 1976.93 4054.68 6237.12 8528.22

1.2

住宅用地出让收入

1.3

工业用地出让收入

2

出租收入

3

自营收入

4

资本金 3682.58 1056.42 2626.16

5

长期债券 10000.00 10000.00

6

短期债券

7

回收固定资产余值

8

回收经营资金

9

补贴收入

二 现金流出 30586.36 4056.42 9626.16 947.52 1468.49 2014.32 12473.45

1

开发投资 13108.08 3932.42 9175.66

2

计提资金 5203.88 496.03 1015.96 1560.70 2131.19

3

债券发行、托管费

兑付手续费

14.00 11.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

4

经营资金

5

运营费用

6

修理费用

7

经营税金及附加 10.40 0.99 2.03 3.12 4.26

8

土地增值税

9

所得税

10

应付利润

11

债券本金偿还 10000.00 10000.00

12

债券利息偿还 2250.00 112.50 450.00 450.00 450.00 450.00 337.50

三 盈余资金 3893.17 7000.00 -7000.00 1029.41 2586.20 4222.80 -3945.23

四 累计盈余资金 7000.00 1029.41 3615.61 7838.41 3893.17


10. 敏感性分析
对偿债备付率的影响：就销售价格等因素对偿债备付率的影响进行分析，详见敏感性分析图。由敏感性分析图可看出，销售价格对项目指标偿债备付率的影响最大。销售价格降低10%，偿债备付率为 1.20 。
[image: image37.png]1.50

1.00

-10% 5% 0% 5% 10%

. 133 133 133 133 133
EREfAE

——HENE 1.20 1.27 1.33 1.40 1.47





11. 独立第三方专业机构进行评估意见
云南信立会计师事务所有限公司进行评估意见：基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券和土地储备专项债券要求，并根据我们对当前云南省、德宏州融资环境的研究，认为2018年云南省德宏州梁河县土地储备专项债券（一期）——2018年云南省政府专项债券（  期）可以以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为德宏州梁河县土地收储项目提供足够的资金支持，保证该土地收储项目的顺利实施。项目收储土地出让收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，满足项目土地收储专项债券还本付息要求。项目收益本息覆盖倍数大于1，项目具备收益与融资自求平衡的能力及偿债能力。
三、资金平衡
此次债券发行对应的6宗地块5个项目，计划收储土地面积合计4,345.23亩，项目总投资合计11.48亿元，其中财政预算资金4.48亿元，计划发行专项债券7亿元。地块大部分将于2019年以后进行出让，预计土地出让收入合计 18.69亿元。土地出让前，专项债券还本付息资金通过该地区土地出让金政府净收益安排。融资成本测算方面，以芒市勐焕傣族古镇片区土地整理储备项目为例，该项目总投资 32,091.81万元，资本金为地方财政预算资金12,091.81万元，土地储备项目计划发行专项债券融资 20,000万元，假设融资利率 4.5%，期限五年，每年年末支付利息，2023年9月偿还本金，利息合计4,500万元。经测算，偿债覆盖率为2.49。同理，综合考虑德宏州其他地块预计土地出让收入、未来债券发行计划等情况，可以得出，此次德宏州土地储备专项债券对应地块项目预计土地出让收入对专项债券还本付息金额的覆盖倍数为1.11至2.49之间，项目收益可以覆盖专项债券还本付息（详见下表）。
德宏州土地储备项目投资资金来源
单位：万元
	项目名称
	计划出让时间
	项目总需求
	资金来源
	预计专项债券到期本息

	
	
	
	财政预算资金
	专项债券融资
	小计
	

	芒市勐焕傣族古镇建设用地
	2019年
	32,091.81
	12,091.81
	20,000
	32,091.81
	24,500

	瑞丽市畹町生物园区土地收储项目
	2020年
	43,859.69
	23,859.69
	20,000
	43,859.69
	24,500

	盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目
	2020年
	12,427.99
	2,427.99
	10,000
	12,427.99
	12,250

	陇川县城南片区土地收储项目
	2020年
	12,746.05
	2,746.05
	10,000
	12,746.05
	12,250

	梁河县南甸傣族水镇土地收储项目
	2020年
	13,682.58
	3,682.58
	10,000
	13,682.58
	12,250

	合计
	
	114,808.12
	44,808.12
	70,000
	114,808.12
	85,750


德宏州土地储备专项债券还本付息情况
单位：万元
	项目
名称
	年度
	期初本金余额
	本期新增本金
	本期偿还本金
	期末本金余额
	当年偿还利息
	当年还本付息合计

	芒市勐焕傣族古镇建设用地
	2019
	
	20,000
	
	20,000
	900
	900

	
	2020
	20,000
	
	
	20,000
	900
	900

	
	2021
	20,000
	
	
	20,000
	900
	900

	
	2022
	20,000
	
	
	20,000
	900
	900

	
	2023
	20,000
	
	20,000
	0
	675
	20,675

	瑞丽市畹町生物园区土地收储项目
	2019
	
	20,000
	
	20,000
	900
	900

	
	2020
	20,000
	
	
	20,000
	900
	900

	
	2021
	20,000
	
	
	20,000
	900
	900

	
	2022
	20,000
	
	
	20,000
	900
	900

	
	2023
	20,000
	
	20,000
	0
	675
	20,675

	盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目
	2019
	
	10,000
	
	10,000
	450
	450

	
	2020
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2021
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2022
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2023
	10,000
	
	10,000
	0
	337.5
	10,337.5

	陇川县城南片区土地收储项目
	2019
	
	10,000
	
	10,000
	450
	450

	
	2020
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2021
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2022
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2023
	10,000
	
	10,000
	0
	337.5
	10,337.5

	梁河县南甸傣族水镇土地收储项目
	2019
	
	10,000
	
	10,000
	450
	450

	
	2020
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2021
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2022
	10,000
	
	
	10,000
	450
	450

	
	2023
	10,000
	
	10,000
	0
	337.5
	10,337.5


德宏州土地储备专项债券募投项目平衡情况
单位：亩、万元、倍
	项目
名称
	规划收储面积
	土地规划性质
	项目资金总投需求
	息税折旧摊销前利润
	计划发行额
	运营期还本付息金额
	专项债券本息覆盖倍数

	芒市勐焕傣族古镇建设用地
	911.55
	居住
商业
	32,091.81
	60,520.13
	20,000
	24,500.00
	2.49

	瑞丽市畹町生物园区土地收储项目
	1,911.56
	工业
	43,859.69
	38,074.87
	20,000
	23,375.00
	1.63

	盈江县南部新区和仕明工业园区土地收储项目
	494.99
	居住
商业
工业
	12,756.84
	12,985.23
	10,000
	11,687.50
	1.11

	陇川县城南片区土地收储项目
	509.63
	居住
商业
	12,746.05
	12,957.43
	10,000
	11,687.50
	1.11

	梁河县南甸傣族水镇土地收储项目
	517.50
	居住
商业
	13,682.58
	15,580.67
	10,000
	11,687.50
	1.33

	合计
	4,345.23
	
	115,136.97
	140,118.33
	70,000
	82,937.50
	1.69


综上所述，2018 年云南省德宏州土地储备专项债券预计项目收益对专项债券还本付息覆盖倍数为1.69，项目收益可以覆盖专项债券还本付息。同时，2018 年云南省德宏州土地储备专项债券资金平衡情况已经云南信立会计师事务所有限公司审核，审核意见：基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券和土地储备专项债券要求，并根据我们对当前云南省、德宏州融资环境的研究，认为2018年云南省德宏州土地储备专项债券可以以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为德宏州5个土地储备项目提供足够的资金支持，保证5个土地储备项目的顺利实施。项目收储土地出让收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，满足项目土地储备专项债券还本付息要求。5个土地储备项目收益本息覆盖倍数均大于1，具备收益与融资自求平衡的能力及偿债能力。
四、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估
影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施
1. 自然环境和施工条件
（1）风险因素
①突发事件影响，如恶劣天气、地震、临时停水、停电、交通中断等。
②提供的场地条件不及时或不能正常满足工程需要；
③外界配合条件有问题，如交通运输受阻，水、电供应条件不具备等；
④监理到位工作不到位，影响工期。
⑤施工出现质量问题，延误工期。
（2）应对措施
①基础工程尽量避开恶劣天气施工，雨季施工搞好防护措施；
②施工工棚搭建满足防震要求；
③做好防止交通中断、停电、停水应急预案；
④强化前期地质勘查工作，防止因地质勘测不到位造成的停工；
⑤项目建设前周密设计供排水、供配电方案，防止水电供应造成停工；
⑥搞好社会稳定风险评估和防范方案，密切与相关单位沟通，减少临时工程施工干扰、市民闹事、节假日交通管制、市容整顿的限制等造成的工期延误；
⑦与监理单位签订严格、职责明确的监理合同，加强对监理单位的监管，明确监理单位的责任；
⑧强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，度假质量问题影响施工进度。
2. 施工方风险
（1）风险因素
①施工计划不周全；
②施工技术力量达不到要求；
③施工材料组织能力差；
④对施工图纸的领会能力差；
⑤施工应急预案差；
⑥施工单位提交的材料、样品不及时，导致工期延误；
⑦施工过程中出现质量施工；
⑧施工人员不就位或施工过程中施工人员不足。
（2）应对措施
①通过招投标选择社会信誉好，技术力量强、管理能力高的施工队伍；
②进行事前控制。
审核施工单位提交的施工进度计划；
审核施工单位提交的施工方案；
审核施工单位提交的施工总平面图；
制定材料、设备的采、供计划；
按期完成现场障碍物的拆除，及时向施工单位提供现场；
落实施工临时供水、供电，接通施工道路、电话线路，及时为施工单位创造必要的施工条件。
③进行工程进度的检查
审批施工计划及施工修改计划；
审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告；
按合同要求，及时进行工程计量验收和质量验收；
做好有关进度、计量方面的签证；进行工程进度的动态管理；
为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见；
组织现场协调会。
④进行事后控制
要求施工单位制定保证总工期不突破的对策措施，主要有技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；
要求施工方制定月、季工期进度拖延后的补救措施；调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件上组织新的协调和平衡。
3. 设计单位风险
（1）风险因素
①设计不当而进行设计变更；
②提供的场地条件不及时或不能正常满足工程需要；
③勘察资料不准确，特别是地质资料错误或遗漏而引起的未能预料的技术障碍；
④设计、施工中采用不成熟的工艺，技术方案失当；
⑤图纸供应不及时、不配套或出现差错。
（2）应对措施
①通过招投标选择社会信誉好，技术力量强，管理能力高的设计单位；
②坚持按基本建设程序办理，实施初步设计、施工图设计的图审和专家评审；
③按合同规定及时向施工单位提交设计图纸等设计文件；
加强与城建、规划等部门沟通，强化对设计单位的管理。
4. 材料供应风险
（1）风险因素
①材料、设备不及时供应耽误工期；
②材料、设备质量不符合要求耽误工期。
（2）应对措施
①选择社会信誉好、实力雄厚的供应商；
②坚持材料、设备验收制度，不合格的材料和设备一律不得进场；
强化合同管理，用合同约束供应商严格按合同供应材料、设备。
5. 资金落实情况
（1）风险因素
①资金不到位，工程款不能按时拨付影响施工，导致耽误工期；
②资金不到位，影响材料供应商不能及时供货，导致耽误工期；
③资金不到位，导致监理、质检等与施工相关的部门无法工作，导致耽误工期。
（2）防范措施
①资金不足额就位，不得动工建设；
严格财经制度，防止建设资金被贪污、挪用。
6. 工程事故
（1）风险因素
①人身安全对施工工期的影响；
②设备损毁对施工工期的影响；
③火灾、电击对设备、设施破坏对工期的影响；
④事故处理不当，引起群体事件，影响建设工期。
（2）应对措施
①编制和执行施工安全工作守则，建立安全报告制度，设立专职安全监理和安全员；
②加强对施工人员的安全教育，增强施工人员的安全防范意识，提高安全防范自救能力；
③配发和使用安全帽、安全带、安全网、安全标志等安全设备；
④施工场所按规定进行围挡封闭，架设安全网。洞口及临边进行防护；
⑤对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程（如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等）要采取专项安全措施；
⑥考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。
影响项目收益的风险及控制措施。
1. 经营与市场风险
（1）土地出让价格下滑风险
一旦土地出让价格下滑，势必造成投资回收困难和债券资金本息支付困难。
防范措施：密切关注土地市场动态和市场变化分析，掌握最佳时节出让土地，获取最大效益。
（2）土地出让数量和期限风险
一旦土地不能按期出让和出让数量达不到规划要求，也会影响投资回收困难和债券资金本息支付困难。
防范措施：及时跟踪土地市场需求，尽早出让土地，早日回收投资，确保按时还本付息。
（3）政策风险
国家调整土地出让政策，影响土地出让，造成资金回笼困难。
防范措施：密切关注国家土地出让政策，出让条件成熟尽快出让，尽量规避政策风险。
2. 财务风险
项目建设资金除财政预算资金外，需要部分融资，因此项目建设资金的筹措显得尤为重要，资金供给的不足将导致项目进度延缓、收入实现滞后、成本费用开支得不到有效保障。因项目进度、质量、投资成本发生变化将导致项目实施预期中技术和经济等目标无法实现。项目所需资金融资成本高，将导致业务发展因此缺乏市场竞争力。针对该项风险，德宏州土地收购储备中心将遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制项目成本、质量、实施进度，合理安排和使用资金，确保项目顺利实施。
影响融资平衡结果的风险及控制措施。
1. 投资测算不准确风险
（1）投资测算不准确的原因分析
①征地拆迁超投资估算
征地费用提高，群众征地拆迁补偿期望值高。
②物价波动
人工费上涨、材料涨价、 设备涨价。
③设计原因
设计错误、设计漏项、设计标准变化、设计保守、图纸提供不及时。
④业主原因
增加内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不全、协调不佳、未及时提供场地。
⑤施工原因
施工方案不当、材料代用、施工质量有问题、赶进度、工期拖延。
⑥客观原因：
自然因素、基础处理、社会原因、法规变化。
（2）防范对策
①组织措施
建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。
技术措施
设计阶段，推行限额设计和优化设计；
在招标投标阶段，合理确定标底及合同价；
对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单价；
在施工阶段，通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化。
经济措施、及时进行计划费用与实际费用的分析比较。对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合同规定予以奖励。
合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付。减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜。
②施工阶段投资控制主要措施
事前控制：熟悉设计图纸、设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确造价控制的重点；预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范性对策，减少向业主索赔的发生； 提醒业主按合同规定的条件，如期提交施工现场，确保其能如期开工、正常施工、连续施工，不要违约造成索赔条件；提醒业主按合同要求，如期、如质、如量地供应由业主负责的材料、设备到现场，不要违约造成索赔事件；提醒业主按合同要求，及时提供设计图纸等技术资料，不要违约，造成索赔的条件。
事中控制：按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不要造成违约和索赔条件； 施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其他外部协调、配合，不要造成对方索赔的条件；工程变更、设计修改要慎重，事前应进行技术经济合理性预分析；严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用、材料调价等的签证，项目总监理工程师认真审查签署方才有效；按合同规定，及时对已完工程计量进行验证，不要造成未经监理验证认可就承认其完成数量的被动局面；按合同规定，及时向对方支付进度款，不要造成违约被索赔的条件；完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅度；检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约；定期向总监、业主报告工程投资动态情况；定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。
事后控制：审核施工单位提交的工程结算书；公正地处理施工单位提出的索赔。根据实际发生的事件，遵循公正、科学的原则，按照相关的合同条款进行实事求是的评价和处理。
2. 利率波动风险
本方案利率风险主要是发行债券是否能够得到社会认可的风险，原则上债券存续期不存在利率波动。针对债券发行利率风险，主要充分依靠债券发行、承销相关部门的专业力量，充分掌握债券市场动态，合理确定发行交个。
3. 存续债券置换不畅风险
本项目为新增发债，不属于存量债券置换。
本项目按期付息，到期还本，到期后以土地收益偿付债券本金，不考虑到期置换。
为了避免到期无法偿还本金，一是按期或提前出让土地，二是杜绝土地出让资金挪作他用。
序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本











28,006.29





63.85%





1.1





土地报批等各项税费





4,435.10





1.2





征地补偿费





19,944.59





1.3





拆迁安置补偿费





1,567.77





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





725.19





1.5





不可预见费





1,333.63





2





场地平整及配套基础设施





14,704.40





33.53%





2.1





建安工程费





12,803.89





2.2





其他费用





1,200.30





2.3





预备费





700.21





3





融资利息





1,125.00





2.56%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





24.00





0.05%





43,859.69





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本











28,006.29





63.85%





1.1





土地报批等各项税费





4,435.10





1.2





征地补偿费





19,944.59





1.3





拆迁安置补偿费





1,567.77





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





725.19





1.5





不可预见费





1,333.63





2





场地平整及配套基础设施





14,704.40





33.53%





2.1





建安工程费





12,803.89





2.2





其他费用





1,200.30





2.3





预备费





700.21





3





融资利息





1,125.00





2.56%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





24.00





0.05%





43,859.69





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本





7,758.67





85.75%





1.1





土地报批等各项税费





1,712.06





1.2





征地补偿费





5,469.48





1.3





拆迁安置补偿费





32.80





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





174.87





1.5





不可预见费





369.46





2





场地平整及配套基础设施





829.38





9.17%





2.1





建安工程费





695.22





2.2





其他费用





94.67





2.3





预备费





39.49





3





融资利息





450.00





4.97%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





9.60





0.11%





9,047.65





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本





2,808.27





83.08%





1.1





土地报批等各项税费





668.89





1.2





征地补偿费





1,942.82





1.3





拆迁安置补偿费





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





62.84





1.5





不可预见费





133.73





2





场地平整及配套基础设施





457.16





13.52%





2.1





建安工程费





373.38





2.2





其他费用





62.01





2.3





预备费





21.77





3





融资利息





112.50





3.33%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





2.40





0.07%





3,380.34





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本





7758.67





85.75%





1.1





土地报批等各项税费





1712.06





1.2





征地补偿费





5469.48





1.3





拆迁安置补偿费





32.80





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





174.87





1.5





不可预见费





369.46





2





场地平整及配套基础设施





829.38





9.17%





2.1





建安工程费





695.22





2.2





其他费用





94.67





2.3





预备费





39.49





3





融资利息





450.00





4.97%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





9.60





0.11%





9047.65





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本





2808.27





83.08%





1.1





土地报批等各项税费





668.89





1.2





征地补偿费





1942.82





1.3





拆迁安置补偿费





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





62.84





1.5





不可预见费





133.73





2





场地平整及配套基础设施





457.16





13.52%





2.1





建安工程费





373.38





2.2





其他费用





62.01





2.3





预备费





21.77





3





融资利息





112.50





3.33%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





2.40





0.07%





3380.34





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本





8544.48





67.04%





1.1





土地报批等各项税费





2735.01





1.2





征地补偿费





5013.91





1.3





拆迁安置补偿费





201.60





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





187.08





1.5





不可预见费





406.88





2





场地平整及配套基础设施





3627.07





28.46%





2.1





建安工程费





3100.71





2.2





其他费用





353.65





2.3





预备费





172.72





3





融资利息





562.50





4.41%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





12.00





0.09%





12746.05





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本





8544.48





67.04%





1.1





土地报批等各项税费





2735.01





1.2





征地补偿费





5013.91





1.3





拆迁安置补偿费





201.60





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





187.08





1.5





不可预见费





406.88





2





场地平整及配套基础设施





3627.07





28.46%





2.1





建安工程费





3100.71





2.2





其他费用





353.65





2.3





预备费





172.72





3





融资利息





562.50





4.41%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





12.00





0.09%





12746.05





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本





10107.54





73.87%





1.1





土地报批等各项税费





4074.69





1.2





征地补偿费





4678.23





1.3





拆迁安置补偿费





616.50





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





256.81





1.5





不可预见费





481.31





2





场地平整及配套基础设施





3000.54





21.93%





2.1





建安工程费





2560.99





2.2





其他费用





296.67





2.3





预备费





142.88





3





融资利息





562.50





4.11%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





12.00





0.09%





13682.58





100.00%





合计





序号





名称





合计





占比





1





直接收储成本





10107.54





73.87%





1.1





土地报批等各项税费





4074.69





1.2





征地补偿费





4678.23





1.3





拆迁安置补偿费





616.50





1.4





土地一级开发整理项目前期费用





256.81





1.5





不可预见费





481.31





2





场地平整及配套基础设施





3000.54





21.93%





2.1





建安工程费





2560.99





2.2





其他费用





296.67





2.3





预备费





142.88





3





融资利息





562.50





4.11%





4





债券发行、托管费、兑付手续费





12.00





0.09%





13682.58





100.00%





合计








� 2013年1月1日至2020年12月31日期间，入驻试验区的新办企业，除国家禁止和限制的产业外，应缴纳企业所得税地方分享40%的部分实行“五免五减半”优惠，即自取得生产经营第一笔收入年度起，前5年免征、后5年减半征收企业所得税地方分享40%的部分。





1                                          

