沐川县土地储备项目专项债券

项目情况

沐川县财政局

二〇一八年七月

一、基本情况

（一）市县及行业专项规划情况

沐川县为乐山市市辖县，区域发展优势明显。“十二五”以来，在“生态发展、绿色崛起”的战略指引下，县委、政府带领全县人民，顺势而为和抢抓机遇相结合，拓展空间和优化布局相协调，精心谋划与落实规划相支撑，夯实基础与提升能力相融合，加快发展与优化结构相促进，改善民生和激发活力相统一，增强动力和保持定力相同步，攻坚克难，开拓创新，经济社会发展求得新突破，取得新成就。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：沐川县国土资源局

项目业主：沐川县国土资源局

项目所属领域：国有土地储备

2.项目概况

本次拟申报项目共2个，共计面积496.5亩，均位于沐川县城区。分别为：沐川金石竹型材片区土地收储项目（沐源路下段新县医院对面）、沐川县幸福新城片区地块项目（包括沐川县新城区新沐源路东侧土地储备项目（原州绿地块）、沐川县新城区百香路南侧土地储备项目（新沐中对面）、沐川县新城区幸福大道土地储备项目（黄蜀葵地块）、沐川县幸福乡地块土地储备项目（原金川公司片区）、沐川县新城区宏航大道地块土地储备项目）。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

沐川金石竹型材片区土地收储项目可增加二类居住用地面积58.9亩，绿化用地1.34亩。该宗地位于老城区，根据沐川县近两年周边同类型土地公开出让情况，估算该项目居住用地约120万元/亩，预计可实现出让收入7500万元。另外1.34亩绿化用地与原有道路将提升该片区居民优美环境。沐川县新城片区地块项目可增加二类居住用地396.87亩，商业用地5.25亩，道路绿化用地73.77亩，科教文体用地19.35亩。该项目地位于我县新城区，根据沐川县近两年周边同类型土地公开出让情况，综合考虑土地资源稀缺有限、地价稳步提升、已打造完善的湿地公园和基础设施等因素，估算该项目居住用地约120万元/亩，商业用地（停车场）50万元/亩，科教用地（幼儿园）40万元/亩，预计可实现出让收入41593万元。

（二）社会效益分析

政府通过土地收储带来的对整个城市的科学规划与配置，可以合理配置更多的城市绿地，改善目前的空气质量，优化居住环境，营造和谐的人居社会。

三、项目投资估算及资金安排

（一）投资估算

根据测算，项目预计累计支出33641万元，其中购买指标费用10036万元，征收补偿费用17822万元，前期开发费用5673万元，债券发行费用110万元。

（二）资金筹措方案

1、资金来源

本项目资金投资总额33641万元，其中沐川县财政自筹项目资本金6140万元。计划发行本期债券拟融资金额2.75亿元，其中2018年发行2亿元，2019年发行0.75亿元，期限5年。在债券存续期间每年年末支付债券利息，自发行之日起5年债券存续期间应还本付息。

2、资金使用计划

项目2018-2019年投入33641万元，其中2018年投入60%，约20185万元，2019年投入剩余40%，约13456万元。两个地块投入进度及比例相同。

四、项目预期收益、成本及资金平衡情况

（一）预期收益

1、出让收入

经测算，本项目自债券发行第三年实现全部出让收入48,661万元，全部可以转换为政府性基金收入，用于还本付息。

2、项目成本

根据测算，项目预计累计支出39168万元，其中购买指标费用10036万元，征收补偿费用17822万元，前期开发费用5673万元，债券利息及发行费用5638万元。

（二）资金平衡

本项目2018年开始进行土地收储工作，2020年开始出让土地并能够取得稳定的土地使用权出让收入。项目年土地使用权出让收入足以覆盖当年专项债券本金和利息支出。详见附表1

本项目实施完成后累计实现资金净流入15523万元，预期收益保障倍数1.47倍，能够很好的还本付息，从财务上是可行的，符合债券发行的财务条件。

五、项目绩效目标

债券发行期为5年。债券五年内还本付息，沐川县人民政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

加强政府宏观调控能力，防止地价暴涨暴跌。通过获取国有土地使用权出让收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

提升当地城市建设与公共服务水平，提高人民生活水平，促进地区均衡发展，推进沐川新型城市化进程，促进广大人民群众顺利就业，提升地方就业率。

六、风险分析

项目存在的施工进度或正常运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函【2016】88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债券预算管理办法>的通知》（财预【2016】155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿还出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产等方式，保障债券本息偿还。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门责任

（一）财政局责任

财政部门是政府性债务的归口管理部门，承担本级债务管理领导小组（债务应急领导小组）办公室职能，负责债务风险日常监控和定期报告，组织提出债务风险应急措施方案。

（二）国土资源局责任

国土资源局是政府性债务风险应急处置的责任主体，负责定期梳理本行业政府性债务风险情况，督促举借债务或使用债务资金的有关单位制定本单位债务风险应急预案；当出现债务风险事件时，落实债务还款资金安排，及时向债务应急领导小组报告。

（三）发展改革部门

发展改革部门负责评估本地区投资计划和项目，根据应急需要调整投资计划，牵头做好债券风险的应急处置工作。

（四）审计部门

审计部门负责对政府性债务风险事件开展审计，明确有关单位和人员的责任。

九．补充说明

沐川县土地储备项目专项债券资金总需求27500万元，2018年原计划发行27500万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实际进展情况，2018年已发行20000万元。本次拟继续发行2500万元，期限5年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

附件1

项目资金测算平衡表

| 序号 | 项目 |  | 建设期 |  | 运营期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 一 | 经营活动产生现金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经营活动产生现金净流量 | 48661 |  |  | 48661 |  |  |  |
| 1.1 | 经营活动产生现金流入 | 48661 |  |  | 48661 |  |  |  |
| 1.1.1 | 土地出让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 其他收入 | 48661 |  |  | 48661 |  |  |  |
| 1.2 | 经营活动产生现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 销售费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 投资活动现金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动产生的现金净流量 | -33531 | -20119 | -13412 |  |  |  |  |
| 2.1 | 投资活动现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 投资活动现金流出 | 33531 | 20119 | 13412 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 前期费用 | 10036 | 6022 | 4014 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 征收补偿费 | 17822 | 10693 | 7129 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 基础设施费 | 5673 | 3404 | 2269 |  |  |  |  |
| 三 | 筹资活动现金 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动现金净流量 | 393 | 24387 | 7906 | -1100 | -1100 | -1100 | -28600 |
| 3.1 | 筹资活动现金流入 | 33531 | 24825 | 8706 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 6031 | 4825 | 1206 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 债券资金流入 | 27500 | 20000 | 7500 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 其他借款 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 筹资活动流出 | 33138 | 438 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 28600 |
| 3.2.1 | 发行费用 | 438 | 438 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 债券利息 | 5200 |  | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 3.2.3 | 偿还本金 | 27500 |  |  |  |  |  | 27500 |
| 四 | 期末现金 | 15523 | 4268 | -5506 | 46323 | 45223 | 44123 | 15523 |
| 五 | 累计盈余资金 | 15523 | 4268 | -5506 | 46323 | 45223 | 44123 | 15523 |

附件2

债券发行计划表

| 发行年份 | 发行额度 | 发行期限 |
| --- | --- | --- |
| 2018年 | 2.00亿元 | 5年期 |
| 2019年 | 0.75亿元 | 5年期 |